Доклад

о ходе реализации подпрограммы «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2011–2015 годах» областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» за 2012 год.
Государственный заказчик: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  Оренбургской области

1. Сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год. 

Подпрограмма «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2011–2015 годах» областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 31 марта 2011 года № 200-пп «Об областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах»  (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 26.05.2011 № 396-пп, от 31.08.2011 № 797-пп, от 30.11.2011                          № 1162-пп, от 30.12.2011 № 1325-пп, от 17.04.2012 № 340-пп, от 14.05.2012                   № 392-пп, от 07.08.2012 № 665-пп, от 31.08.2012 № 760-пп, от 31.10.2012                   № 944-пп, от 29.12.2012 № 1189-пп).   

Цель подпрограммы – формирование сбалансированного областного рынка современных конкурентоспособных материалов, изделий, конструкций и услуг строительного назначения, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности, для стимулирования развития жилищного строительства.
Исполнители подпрограммы: министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, органы местного самоуправления, научно-исследовательские, финансово-кредитные и другие организации. 
В рамках подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия: 

предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проектов по модернизации существующих и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций в целях обеспечения строительства жилья экономического класса;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам создания новых эффективных строительных материалов и технологий.

2. Данные об объемах и целевом исполнении средств областного бюджета и привлеченных средств

В 2012 году на реализацию мероприятий подпрограммы планировалось направить – 163 240,0 тыс. рублей, освоено – 166 500,0 тыс. рублей, в том числе: 

1. средства областного бюджета: 
на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам,                     привлекаемым для реализации проектов, направлялось – 16 500,0 тыс. рублей, освоено – 16 500,0  тыс. рублей (100 % от плана).
  2.  внебюджетные источники:

план по подпрограмме – 146 740,0 тыс. рублей, фактически на реализацию проекта направлено – 150 000,0 тыс. рублей кредитных средств.
В связи с тем, что в областном бюджете не были предусмотрены средства  на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам создания новых эффективных строительных материалов и технологий данное мероприятие не проводилось.

В общем объеме финансирование программных мероприятий составило: областной бюджет – 9,9%; кредитные средства – 90,1%. Таким образом, на                      1 рубль бюджетных ресурсов привлечено дополнительно 9 рублей внебюджетных источников.

3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию подпрограммы


Проведенный в I квартале 2012 году министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области анализ потребности в субсидиях на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым для реализации проектов, показал, что предусмотренных в подпрограмме и в областном бюджете средств недостаточно для выполнения данного мероприятия.


По указанной причине произведено необходимое увеличение объемов ассигнований в подпрограмме и бюджете области. Постановлениями Правительства Оренбургской области от 17.04.2012 № 340-пп, от 31.10.2012                   № 944-пп  внесены изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 31.03.2011 № 200-пп «Об областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах».
4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

В рамках подпрограммы в 2012 году предприятию ЗАО «ОлТрейд» оказывалась государственная поддержка в виде предоставления субсидии на возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному на финансирование затрат по проекту «Строительство дробильно-сортировочного завода переработки гранита ООО «ОлТрейд» в п. Новоорск Оренбургской области». 
Проектом предусмотрено строительство завода по производству кубовидного щебня проектной мощностью 100 т/час с последующим его расширением и увеличением производственной мощности в 2 раза.

В мае 2012 года ЗАО «ОлТрейд» завершило строительство первой очередь дробильно-сортировочного завода мощностью 600,0 тыс. куб. метров в год.
5. Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей за отчетный год

В ходе реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение индикаторов подпрограммы
	Примечание

	
	
	
	2012 (план)
	2012 (факт)
	

	1
	Средний уровень использования мощностей предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов
	процентов
	40
	60*
	Показатель выполнен на 150%

	2
	Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов
	человек
	19950
	19950*
	Показатель выполнен на 100%. Данные представлены с учетом микропредприятий.

	3
	Обновление основных фондов предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов
	процентов
	24
	20*
	Показатель выполнен не в полном объеме в связи с уменьшением инвестиций предприятиями отрасли в производственно-техническую базу. 


*- предварительные данные, полученные в ходе оценки 

6. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации подпрограммы
В результате оценки, произведенной министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, интегральный критерий (R) составил 8,26. Данному значению интегрального критерия соответствует оценка подпрограммы – «в целом программа эффективна – государственный заказчик правильно использует инструменты управления и контроля за ходом реализации программы». 

Подпрограмма не требует корректировки.
Министр                                                                              С.Ю. Домников
