Доклад

о  ходе реализации мероприятия «Контроль и надзор в сфере долевого строительства. Защита прав обманутых дольщиков» областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» за 2012 год
Государственный заказчик: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  Оренбургской области

1. Сведения о результатах реализации мероприятия за отчетный год:
В рамках областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» предусмотрено мероприятие «Контроль и надзор в сфере долевого строительства. Защита прав обманутых дольщиков».
Цель мероприятия – решение проблем «обманутых дольщиков» в Оренбургской области.

Проблемный объект – незавершенный строительством жилой квартал, ограниченный улицами Новоселов, Огородная, Сумская, Текстильщиков,                      пос. Южный, г. Оренбург (далее – жилые дома). Количество пострадавших граждан – 35 человек.
Исполнители мероприятия: ГУП «Облжилкомхоз».
В рамках соглашения от 05.04.2012 № 25 «О выделении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области в форме капитальных вложений в основные средства государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Облжилкомхоз» в 2012 году» министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области направило                     ГУП «Облжилкомхоз» в 2012 году бюджетные инвестиции в размере                        128 638,9 тыс. рублей из областного бюджета на строительство жилых домов.
Заключены в установленном порядке необходимые договоры подряда.
2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств.
В 2012 году Программой предусмотрено финансирование из областного бюджета в объеме 134 600,0 тыс. рублей.

Лимит ассигнований из областного бюджета, утвержденный на 2012 год, – 134 600,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование и освоение составило 128 638,9 тыс. рублей (95,5% – от объема, запланированного Программой; 95,5% – от лимита ассигнований).

Средства областного бюджета освоены не в полном объеме по причине экономии бюджетных средств при производстве СМР.

3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы.

В соответствии со сметной документацией потребность в средствах на завершение строительства жилых домов составляла 134 600,0 тыс. рублей. 
В связи с исполнением поручений Президента и Председателя Правительства Российской Федерации по решению проблем «обманутых» дольщиков до конца 2012 года в программе и бюджете области произведено необходимое увеличение ассигнований. 
Жилые дома в квартале, ограниченном улицами Новоселов, Огородная, Сумская, Текстильщиков, пос. Южный, г. Оренбург введены в эксплуатацию                 29 декабря 2012 года.
Министр                                                                                            С.Ю. Домников
