Оценка эффективности реализации структурных элементов

государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области», осуществляемых проектным способом

Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

ЭРпj - эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта (1);

K - количество проектов в государственной программе (1).

ЭРп = 1/1 = 1

Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой.

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:

Пi, - значение коэффициента достижения i-го показателя, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;

Рi - значение коэффициента достижения i-го результата, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;

N - количество показателей и результатов, характеризующих результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта.

При использовании данной формулы в случае, если Пi (Рi) > 1, значение Пi (Рi) принимается равным 1.

ЭРп1 = (9+4)/13 = 1

Коэффициент достижения значения показателя (результата), характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Пi(Рi) = Зф / Зп;

Зф - фактическое значение показателя (результата);

Зп - плановое значение показателя (результата).

П1 = 50/50=1;

П2 = 182/182=1;

П3 = 6/6=1;

П4 = 198/198=1;

П5 =100/90=1;

П6 =23/23=1;

П7 =265/265=1;

П8 = 11/10=1;

П9 =33,54/30=1;

Р1 =265/265=1;

Р2 = 11/10=1;

Р3= 14/13=1;

Р4= 1/1=1.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации проектных мероприятий признается неудовлетворительной.