Реализация регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Итоги 1 полугодия 2019 года.

В рамках двух федеральных проектов: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется региональный проект Оренбургской области «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Региональный проект предусматривает мероприятия на сети дорог регионального и межмуниципального значения Оренбургской области, а также в границах Оренбургской и Орской агломераций.

За первое полугодие текущего года в соответствии с Планом реализации регионального проекта выполнено 5 предусмотренных контрольных точек:

1) С Федеральным дорожным агентством 20 марта 2019 года заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области

2) С муниципальными образованиями области заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регпроекта;

3) Совместно с УГИБДД УМВД России по Оренбургской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения;

4) Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год. По состоянию на 1 июля по всем 109 объектам заключены контракты.

5) Определен перечень пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в Системе контроля дорожных фондов (СКДФ), с предоставлением им доступа в систему.

Общий объем финансирования мероприятий регионального проекта до 2024 года составляет 25,3 млрд. рублей. В текущем году планируется освоить более 3 млрд. рублей, в том числе:

– 2,4 млрд. рублей – федеральных средств;

– 757,0 млн. рублей – средства областного и местных бюджетов.  Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля составило:

– 296,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета –          	– 269,2 млн. рублей.