Приложение 1

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области

от _____________ №_______

Значения показателей государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Базовое значение показателя | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система | Связь с иными государственными программами Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области и дальнейшее развитие устойчиво функционирующей и доступной для всех единой системы общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | процент | 47,7 | 47,7 | 48,4 | 49,1 | 49,8 | 50,5 | 51,2 | 51,9 | 52,6 | министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области (далее – МСЖКДХиТ) | - | - | - |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | процент | 39,5 | 39,5 | 40,1 | 40,8 | 41,4 | 42,1 | 42,8 | 43,4 | 44,1 | МСЖКДХиТ | - | - | - |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | процент | 55,6 | 55,6 | 56,3 | 57,0 | 57,7 | 58,5 | 59,2 | 59,9 | 60,7 | МСЖКДХиТ | - | - | - |
| 4. | Транспортная подвижность населения | тыс. пассажиров-километров на 1 жителя | 0,765 | 0,765 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | МСЖКДХиТ | - | - | - |
| 5. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 36,56 | 38,4965 | 40,1843 | 40,5641 | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | государст-венная интегри-рованная информа-ционная система «Электронный бюджет» (далее – ГИИС ЭБ) | - |
| 6. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | процент | 72,32 | 78,8501 | 85,0824 | 85,0824 | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 7. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | процент | 64,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 8. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тысяча погонных метров | 0,3488 | 1,0889 | 2,1436 | 3,1984 | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 9. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | процент | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 10. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | процент | 15,0 | 20,0 | - | 30,0 | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 11. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | процент | - | 50,501 | 52,9001 | 57,0509 | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 12. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | процент | - | 1,0628 | 1,4458 | 1,4458 | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ |  |
| 13. | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | процент | - | 70,711 | 73,6029 | 76,9526 |  |  |  |  |  | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ |  |

Приложение 2

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области

от _____________ №_______

Задачи, планируемые в рамках структурных элементов государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» (куратор – Полухин Александр Валерьевич) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ОИВ: министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |  | Срок реализации: 2023 – 2024 гг. |  |  |
| 1.1. | Задача 1 «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций» | Обеспечено выполнение дорожных работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, в том числе на сети городских агломераций |  |  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям; Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии; Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям; Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось |
|  | Задача 2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» | Обеспечено выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние (строительство) искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |  | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом); Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 |
|  | Задача 3 «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» | Обеспечено заключение контрактов, предусматривающих закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) |  |  | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |
| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (куратор – Полухин Александр Валерьевич) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ОИВ: министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |  | Срок реализации: 2023 – 2024 гг. |  |  |
| 2.1 | Задача 1 «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» | Обеспечено применение новых технологий в дорожной отрасли. Осуществлено совершенствование регуляторной политики, ориентированной на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, за счет подготовки оптимальных форматов реализации контрактов жизненного цикла |  |  | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр; доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ОИВ: министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |  |  | Срок реализации: 2023 – 2030 гг. |  |
| 3.1. | Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности» | Повышено качество дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ОИВ: министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |  |  |  | Срок реализации: 2023 – 2030 гг. |
| 4.1. | Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области» | Повышение доступности и качества услуг общественного транспорта; обеспечение гарантированного права на льготный проезд отдельным категориям населения области; увеличение количества перевезенных пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, воздушным транспортом на региональных маршрутах |  |  | Транспортная подвижность населения |

Приложение 3

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области

от _____________ №_______

Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию задач структурных

элементов государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Связь с иными государственными программами Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектом Российской Федерации выполнены дорожные работы | Субъектом выполнены дорожные работы | условная штука | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечено выполнение работ на дорогах регионального и межмуниципального значения | Выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | условная единица | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Проведены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Проведены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог регионального значения | условная единица | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Субъектом проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3 «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Субъектом Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Субъектом Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | штука | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог. | Подготовлена информация о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | штука | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. Нарастающий итог. | Подготовлена информация об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | процент | 194,92 | 194,92 | 211,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 городов, накопленным итогом) | Подготовлена информация о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | условная единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | километр | 10,77 | 10,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километр | 288,90 | 288,90 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 |  |
| 14. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километр | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 15. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | километр | 4615,27 | 4615,27 | 4691,82 | 4768,37 | 4844,92 | 4921,47 | 4998,02 | 5074,57 | 5151,12 |  |
| 16. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | километр | 6833,61 | 6833,61 | 6923,61 | 7013,61 | 7103,61 | 7193,61 | 7283,61 | 7373,61 | 7463,61 |  |
| 17. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Уточнение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | километр | 11676,7 | 11676,7 | 11676,7 | 11676,7 | 11676,7 | 11676,7 | 11676,7 | 11676,7 | 11676,7 |  |
| 18. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Уточнение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километр | 12291,30 | 12291,30 | 12291,30 | 12291,30 | 12291,30 | 12291,30 | 12291,30 | 12291,30 | 12291,30 |  |
| 19. | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | Проведены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | тыс, кв. метров | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |  |
| 20. | Протяженность искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта | Уточнение протяженности искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта | пог. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 21. | Осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Проведены мероприятия в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22. | Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | штука | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | тыс. пассажиров | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | - |
| 23. | Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | Перевезено пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | тыс. пассажиров | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - |
| 24. | Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | Перевезено пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | тыс. пассажиров | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 25. | Обеспечение оплаты лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга | Оплата лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 26. | Количество транспортных средств (автобусов), переданных по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, в границах одного или нескольких муниципальных образований | Переданы транспортные средства (автобусы), по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа | единица | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно | Перевезено пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно | тыс. пассажиров | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - |
| 28. | Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов по состоянию на 31 декабря текущего финансового года | Перевезено пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов по состоянию на 31 декабря текущего финансового года | тыс. пассажиров | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | - |
| 29. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, системами безналичной оплаты проезда | процент | 50,0 | 60,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 30. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | Обеспечение в открытом доступе информации о реальном движении по маршруту автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении | процент | 15,0 | 20,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 31. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных | Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных | процент | 41,0 | 43,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 32. | Количество приобретенных автобусов (единиц) | Закуплены автобусы | единиц | - | 23 | 102 | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение 4

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области

от _____________ №_______

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы) структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель участник) | Код бюджетной классификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | всего, | Х | Х | 22 480 766,40 | 14 855 747,00 | 20 301 458,20 | 21 694 252,80 | 14 494 719,40 | 14 494 719,40 | 14 494 719,40 | 14 494 719,40 | 137 311 102,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | Х | Х | 22 470 366,40 | 14 845 347,00 | 20 291 058,20 | 21 683 852,80 | 14 484 319,40 | 14 484 319,40 | 14 484 319,40 | 14 484 319,40 | 137 227 902,00 |  |
|  |  | МО | Х | Х | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 83 200,00 |  |
| 2. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | всего | Х | Х | 11 381 855,20 | 5 035 154,60 | 10 047 536,80 | 10 554 723,50 | 3 585 838,70 | 3 585 838,70 | 3 585 838,70 | 3 585 838,70 | 51 362 624,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1U0010 | 636 876,20 |  |  |  |  |  |  |  | 636 876,20 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R153940 | 3 112 477,80 | 584 012,10 | 5 530 304,90 | 6 968 884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 195 679,60 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1Y3936 | 1 885 336,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1 885 336,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1W3934 | 332 829,70 |  |  |  |  |  |  |  | 332 829,70 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1W3935 | 1 247 667,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1 247 667,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1Y3940 | 166 666,70 |  |  |  |  |  |  |  | 166 666,70 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1М3940 | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1А3941 |  | 1 177 278,10 | 1 915 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 6 842 278,10 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1А3942 |  | 1 793 699,70 | 1 122 067,20 | 1 355 674,00 | 1 355 674,00 | 1 355 674,00 | 1 355 674,00 | 1 355 674,00 | 9 694 136,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1А3944 |  | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 8 113 265,30 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1А3943 |  | 321 126,80 | 321 126,80 | 321 126,80 | 321 126,80 | 321 126,80 | 321 126,80 | 321 126,80 | 2 247 887,60 |  |
| 3. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | всего | Х | Х | 0,00 | 49 552,10 | 43 618,80 | 165 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 147,50 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R254180 |  | 49 552,10 | 43 618,80 | 165 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 147,50 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных работ регионального, межмуниципального и местного значения» | всего | Х | Х | 9 465 444,70 | 8 281 663,60 | 8 720 925,90 | 9 507 561,90 | 9 442 889,90 | 9 442 889,90 | 9 442 889,90 | 9 442 889,90 | 73 747 155,70 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740140010 | 160 195,10 | 163 524,00 | 1 100 393,00 | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 11 194 112,10 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740180410 | 318 970,30 | 330 673,20 | 330 673,20 | 330 673,20 | 330 673,20 | 330 673,20 | 330 673,20 | 330 673,20 | 2 633 682,70 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740181320 | 548 893,50 |  |  |  |  |  |  |  | 548 893,50 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740157840 | 1 162 610,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 162 610,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740181570 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740190920 | 145 895,00 | 27 796,60 | 148 890,80 | 149 989,80 | 149 989,80 | 149 989,80 | 149 989,80 | 149 989,80 | 1 072 531,40 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740193200 | 6 854 705,20 | 6 289 560,10 | 6 546 921,20 | 6 665 154,20 | 6 665 154,20 | 6 665 154,20 | 6 665 154,20 | 6 665 154,20 | 53 016 957,50 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740190760 | 274 175,60 | 325 019,20 | 254 047,70 | 257 744,70 | 193 072,70 | 193 072,70 | 193 072,70 | 193 072,70 | 1 883 278,00 |  |
|  |  |  | 851 | 1740181800 |  | 1 145 090,50 | 340 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 235 090,50 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области" | всего | Х | Х | 1 633 466,50 | 1 489 376,70 | 1 489 376,70 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 11 942 173,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740290730 | 445 525,20 | 465 483,50 | 465 483,50 | 465 483,50 | 465 483,50 | 465 483,50 | 465 483,50 | 465 483,50 | 3 703 909,70 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740290740 | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 38 832,00 |  |
|  |  | МО | 871 | 1740292060 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 83 200,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740293990 | 109 776,40 | 185 808,90 | 185 808,90 | 185 808,90 | 185 808,90 | 185 808,90 | 185 808,90 | 185 808,90 | 1 410 438,70 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740280960 | 49 048,20 | 52 190,80 | 52 190,80 | 52 190,80 | 52 190,80 | 52 190,80 | 52 190,80 | 52 190,80 | 414 383,80 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740293810 | 240 754,10 | 223 957,40 | 223 957,40 | 223 957,40 | 223 957,40 | 223 957,40 | 223 957,40 | 223 957,40 | 1 808 455,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740293760 | 482,30 | 482,30 | 482,30 | 482,30 | 482,30 | 482,30 | 482,30 | 482,30 | 3 858,40 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740281650 | 76 858,90 | 546 199,80 | 546 199,80 | 522 813,90 | 522 813,90 | 522 813,90 | 522 813,90 | 522 813,90 | 3 783 328,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740297010 | 695 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 767,40 |  |

Приложение 5

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области

от _____________ №_______

Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы) структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | всего, в том числе: | 22 480 766,40 | 14 855 747,00 | 20 301 458,20 | 21 694 252,80 | 14 494 719,40 | 14 494 719,40 | 14 494 719,40 | 14 494 719,40 | 137 311 102,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 150 588,60 | 608 221,60 | 5 350 966,70 | 6 207 329,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 317 106,20 |  |
|  |  | областной бюджет | 18 330 177,80 | 14 247 525,40 | 14 950 491,50 | 15 486 923,50 | 14 494 719,40 | 14 494 719,40 | 14 494 719,40 | 14 494 719,40 | 120 993 995,80 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | всего, в том числе: | 11 381 855,20 | 5 035 154,60 | 10 047 536,80 | 10 554 723,50 | 3 585 838,70 | 3 585 838,70 | 3 585 838,70 | 3 585 838,70 | 51 362 624,90 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 987 978,60 | 560 651,60 | 5 309 092,70 | 6 062 929,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 920 652,60 |  |
|  |  | областной бюджет | 8 393 876,60 | 4 474 503,00 | 4 738 444,10 | 4 491 793,80 | 3 585 838,70 | 3 585 838,70 | 3 585 838,70 | 3 585 838,70 | 36 441 972,30 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | 0,00 | 49 552,10 | 43 618,80 | 165 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 147,50 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 47 570,00 | 41 874,00 | 144 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 843,60 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 1 982,10 | 1 744,80 | 21 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 303,90 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных работ регионального, межмуниципального и местного значения» | всего, в том числе: | 9 465 444,70 | 8 281 663,60 | 8 720 925,90 | 9 507 561,90 | 9 442 889,90 | 9 442 889,90 | 9 442 889,90 | 9 442 889,90 | 73 747 155,70 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 162 610,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 162 610,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 8 302 834,70 | 8 281 663,60 | 8 720 925,90 | 9 507 561,90 | 9 442 889,90 | 9 442 889,90 | 9 442 889,90 | 9 442 889,90 | 72 584 545,70 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области" | всего, в том числе: | 1 633 466,50 | 1 489 376,70 | 1 489 376,70 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 11 942 173,90 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 633 466,50 | 1 489 376,70 | 1 489 376,70 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 1 465 990,80 | 11 942 173,90 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

Приложение 6

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области»

от _____________ №_______

Сведения о методике расчета показателей государственной программы и результатов структурных элементов

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Уровень показателя / источник результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответствен- ный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | процент | Добщ = (Lнт рег + Lнт мест) / (Lобщ рег+ Lобщ мест) х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lнт рег - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Lнт мест - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | (информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | не позднее 25 января года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Lобщ рег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Lобщ мест -протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 3-ДГ (мо)) | ежегодно после 15 июня года, следующего за отчетным |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | процент | Дрег = Lнт рег / Lобщ рег Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lнт рег – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Lобщ рег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | процент | Дмест = Lнт мест / Lобщ мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lнт мест - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | ежегодно не позднее 25-го января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lобщ мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 3-ДГ (мо)) | ежегодно после 15 июня года, следующего за отчетным |
| 4. | Транспортная подвижность населения |  | тыс. пассажиро-километров на 1 жителя | КПН = Пn / Чn, | Пn - пассажирооборот по видам транспорта общего пользования в году n; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы) | ежегодно после 15 июня года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Чn - численность населения области в году n | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы) | ежегодно после 15 июня года, следующего за отчетным |
| 5. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ФП НП | процент | Да= (Lнт фза+Lнт рза+ +∑in Lнт мзаi) / (Lобщ фза+Lобщ рза+ +∑inLобщ мзаi) х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Да - доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (расчет показателя определяется в соответствии с приказом Федерального дорожного агентства от 30 июля 2021 года № 155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее -методика ФДА) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | i - порядковый номер муниципального образования, входящего в состав городской агломерации | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | n - число муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации | - | - | НПА (приказ МСЖКДХиТ «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального, местного значения Оренбургской области, включенных в состав Оренбургской и Орской городских агломераций» от 02.11.2022 № 288-пр (далее – Приказ № 288-пр от 02.11.2022) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lнт фза - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется ФКУ Упрдор «Приуралье», ФКУ «Поволжуправтодор» | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lнт рза - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lнт мзаi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется муниципальными образованиями | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lобщ фза - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется ФКУ Упрдор «Приуралье», ФКУ «Поволжуправтодор» | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lобщ рза - общая протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (Приказ № 288-пр от 02.11.2022) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lобщ мзаi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (Приказ № 288-пр от 02.11.2022) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
| 6. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП НП | процент | ДР = (LНТ РЗ+LРЗ НТФ) / LОБЩ РЗ2017 х100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Др - доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lнт рз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Lрз нтф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, переданных в федеральную собственность начиная с 1 января 2018 г., нарастающим итогом на отчетный период, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Lобщ рз2017 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря 2017 г., км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (форма № 1-ДГ на 01.01.2018) | не позднее 31 января года, следующего |
| 7. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | ФП НП | процент | ДОБ = З/ЗОБЩ х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ДОБ - доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | З - сумма затрат субъектов Российской Федерации по заключенным контрактам (доведенным государственным заданиям учреждениям), предусматривающим закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках ФП РМДС в отчетном периоде, руб. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информационная система (ГИИС ЭБ), информация представляется муниципальными образованиями | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Зобщ - общая сумма платежей субъектов Российской Федерации в рамках ФП РМДС в отчетном периоде, руб. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информационная система (ГИИС ЭБ), иные источники (информация представляется муниципальными образованиями) | не позднее 31 января года, следующего |
| 8. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | ФП НП | пог. м. | LИССОН = LобщИССОН + LiИССОН + LИССОНВПТ Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | LИССОН - общая протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в нормативное состояние нарастающим итогом | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LобщИССОН - общая протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в нормативное состояние, на конец предшествующего года нарастающим итогом (расчет показателя производится с 2023 года), тыс. пог. м. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LiИССОН - общая протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в нормативное состояние, в текущем году, тыс. пог. м | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LИССОНВПТ - протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в нормативное состояние, в рамках работ по капитальному ремонту с заменых пролетных строений малых мостов на водопропускные трубы в текущем году, тыс. пог. м | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
| 9. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | ФП НП | процент | ЦПРННТ Суб = VРННТфакт / VОБЩфакт х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ЦПРННТ Суб – значение показателя «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» за отчетный год по субъекту Российской Федерации | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | VРННТфакт – количество объектов (участков), на которых выполнены в случае переходящих объектов - выполнялись в отчетном периоде) работы по строительству, реконструкции капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, предусматривающие использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, в субъекте Российской Федерации в отчетном году, шт | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | VОБЩфакт - общее количество объектов (участков), на которых выполнены (в случае переходящих объектов - выполнялись в отчетном периоде) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках НП БКД, в субъекте Российской Федерации в отчетном году, шт | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
| 10. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | ФП НП | процент | ДКЖЦ = VКЖЦ / VОБЩ х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ДКЖЦ - доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в общем объеме новых государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в соответствующем отчетном периоде | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Vкжц - количество государственных контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках НП БКД, с началом исполнения в соответствующем отчетном периоде, шт. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информационная система (zakupki.gov.ru) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Vобщ - общее количество государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках НП БКД, с началом исполнения в соответствующем отчетном периоде, шт | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информационная система (zakupki.gov.ru) | не позднее 31 января года, следующего |
| 11. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП НП | процент | ДОС =(LНТ РЗ ОС + LРЗ НТ Ф) / LОБЩ РЗ КВ х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ДОС - доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LНТ РЗ ОС – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, соответствующая нормативным требованиям, на конец отчетного года, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LРЗ НТ Ф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, соответствующая нормативным требованиям, которые были переданы в федеральную собственность, начиная с 1 апреля 2022 г., нарастающим итогом на отчетный год, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LОБЩ РЗ КВ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, по состоянию на 1 квартал 2022 г., км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | перечень автомобильных дорог (участков дорог) общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Оренбургской области, входящих в опорную сеть | не позднее 31 января года, следующего |
| 12. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | ФП НП | процент | ДНАГР ОС = L НАГР РЗ ОС / L ОБЩ РЗ ОС х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ДНАГР ОС - доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось, в отчетном году, процент | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | L НАГР РЗ ОС - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось, на конец отчетного года, км; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | L ОБЩ РЗ ОС - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, на конец отчетного года, км. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
| 13. | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | ФП НП | процент | Д ИССО ОС ТЕК = LНАГР ИССО/ LИССО РЗ)х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Д ИССО ОС ТЕК - доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11, в отчетном году, процент | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LНАГР ИССО - общая протяженность искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11, на конец отчетного года, тыс. пог. м | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LИССО РЗ- общая протяженность искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, на конец отчетного года, тыс. пог. м. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
| Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектом Российской Федерации выполнены дорожные работы | РП | условная штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ муниципальными образованиями Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | муниципальными образованиями выполнены дорожные работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 15. | Обеспечено выполнение работ на дорогах регионального и межмуниципального значения | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ на дорогах регионального и межмуниципального значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту на дорогах регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 16. | Проведены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 17. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 18. | Субъектом Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | РП | штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам заключенных контрактов предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | субъектом заключены контракты, предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог. | РП | штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 20. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. Нарастающий итог. | РП | процент | Vфф = Vфф.факт /Vфф. баз.* 100% Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | Vфф.факт – общее количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по итогам отчетного года. Vфф. баз – базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по итогам 2017 года. установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», ФКУ Упрдор «Приуралье», ФКУ «Поволжуправтодор» | до 31 декабря отчетного года |
| 21. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 городов, накопленным итогом) | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог | ИМ | километр | Lстр рег Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lстр рег - протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 23. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | ИМ | километр | Lстр мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lстр мест - протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 24. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | ИМ | километр | Lрек рег Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lрек рег- протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 25. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | ИМ | километр | Lрек мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lрек мест- протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | До 31 декабря отчетного года |
| 26. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | ИМ | километр | Lкапрем рег Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lкапрем рег - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения в результате капитального ремонта и ремонта в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | До 31 декабря отчетного года |
| 27. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | ИМ | километр | Lкапрем мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lкапрем мест - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения в результате капитального ремонта и ремонта в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | До 31 декабря отчетного года |
| 28. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | ИМ | километр | Lнт рег = Lнт рег пред + Lкапрем рег + Lрек рег + Lстр рег Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lнт рег пред - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря года, предшествующего отчетному | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 30 января года, следующего за отчетным |
| 29. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | - | километр | Lнт мест = Lнт мест пред + Lкапрем мест + Lрек мест + Lстр мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lнт мест пред - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря года, предшествующего отчетному | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 30 января года, следующего за отчетным |
| 30. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | - | километр | Lобщ рег Значение данного результата подтверждается статистической отчетностью | Lобщ рег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | Статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным |
| 31. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | километр | Lобщ мест Значение данного результата подтверждается статистической отчетностью | Lобщ мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 3-ДГ (мо)) | ежегодно после 15 июня года, следующего за отчетным |
| 32. | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | ИМ | тыс. кв. метров | Sмест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Sмест - площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 33. | Протяженность искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта | ИМ | пог. м | LИССО мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | LИССО мест - протяженность искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 34. | Осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ИМ | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ муниципальными образованиями Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 35. | Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | ГП РФ | штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | выполнены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государствен-ное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | ИМ | тыс. пасс. | ППЖДТ | ППЖДТ -перевезенные пассажиры железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется АО «СПК» АО «БППК» | до 10 рабочего дня года, следующего за отчетным годом |
| 37. | Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | ИМ | тыс. пасс. | ППЛКЖДТ | ППЛКЖДТ -перевезенные пассажиры льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется АО «СПК» АО «БППК» | до 10 рабочего дня года, следующего за отчетным годом |
| 38. | Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | ИМ | тыс. пасс. | ППСРМА | ППСРМА-перевезенные пассажиры на субсидируемых региональных и местных маршрутах регулярного воздушного сообщения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется организациями воздушного транспорта | до 15 рабочего дня года, следующего за отчетным годом |
| 39. | Обеспечение оплаты лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга | ОС | процент | ОПЛЗ | ОПЛЗ – лизинговые платежи | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 40. | Количество транспортных средств (автобусов), переданных по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, в границах одного или нескольких муниципальных образований» | ОС | единиц | КТСЛЗ | КТСЛЗ - количество приобретенных автобусов | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 41. | Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно | ИМ | тыс. пасс. | ППМСМ | ППМСМ-перевезенные пассажиры на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальным образованием «город Оренбург» | 15 декабря отчетного года |
| 42. | Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов по состоянию на 31 декабря текущего финансового года | ИМ | тыс. пасс. | ППСТК | ППСТК-перевезенные пассажиры в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется юридическими лицами, индивидуальныыми предпринимателями (далее - перевозчики), осуществляющих перевозку граждан на регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутах в пригородном сообщении, по регулируемым и нерегулируемым тарифам | до 10 рабочего дня года, следующего за отчетным годом |
| 43. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | ИМ | процентов | СБОП/ ОКА*100 | СБОП- количество автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 01 мая года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | ОКА - общее количество автобусов | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 01 мая года, следующего за отчетным годом |
| 44. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | ИМ | процентов | КАОД/ ОКА*100 | КАОД - количество автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 01 мая года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | ОКА - общее количество автобусов | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 01 мая года, следующего за отчетным годом |
| 45. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных | ИМ | процентом | КАСВ/ ОКА*100 | КАСВ - количество автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 01 мая года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | ОКА - общее количество автобусов |  |  |  |  |
| 46. | Количество приобретенных автобусов | ИМ | единиц | КПА | КПА – количество приобретенных автобусов | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |

*) ФН НП – федеральный проект, входящий в состав национального проекта;

**) ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;

***) РП – региональный проект;

****) ИМ – иное мероприятие.

Приложение 7

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области

от _____________ №_______

План реализации государственной программы на 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы (комплексной программы) Оренбургской области, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |
| 1.1. | Задача 1 «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» |  |  |
| 1.1.1. | Результат «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектом Российской Федерации выполнены дорожные работы» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка результата «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2023 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 1.1.2. | Результат «Обеспечено выполнение работ на дорогах регионального и межмуниципального значения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка результата «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 29.12.2023 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора государственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» (далее – ГУ «ГУДХОО») |
| 1.1.3. | Результат «Проведены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка результата «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 29.12.2023 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 1.2. | Задача 2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» |  |  |
| 1.2.1. | Результат «Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка результата «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 29.12.2023 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 1.3. | Задача 3 «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» |  |  |
| 1.3.1. | Результат «Субъектом Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.3.1.1 | Контрольная точка результата «Подписан акт приемки выполненных работ» | 29.12.2023 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |
| 2.1. | Задача 1 «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» |  |  |
| 2.1.1. | Результат «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка результата «Подписан акт приемки выполненных работ» | 11.12.2023 | Кочуков Владислав Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора ГУ «ГУДХОО» |
| 2.1.2. | Результат «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. Нарастающий итог. |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка результата Результат достигнут по итогам 2019 года. В соответствии соглашением от 12.01.2023 №103-2019-R20081-1/5 установка камер фотовидеофиксации в 2023 году не предусмотрена. | в 2023 году не предусмотрено | Кочуков Владислав Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора ГУ «ГУДХОО» |
| 2.1.3. | Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка результата «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 26.12.2023 | Кочуков Владислав Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |
| 3.1. | Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности» |  |  |
| 3.1.1. | Результат «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по строительству автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2023 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.2. | Результат «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.2.1 | Контрольная точка результата «Выполнены работы по строительству автомобильных дорог местного значения» | 31.12.2023 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.3. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.3.1 | Контрольная точка результата «Выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2023 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.4. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог местного значения» | 31.12.2023 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.5. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.5.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2023 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.6. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.6.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения» | 31.12.2023 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.7. | Результат «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.7.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по приведению сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения к транспортно-эксплуатационным показателям» | 31.12.2023 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.8. | Результат «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.8.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по приведению сети автомобильных дорог общего пользования местного значения к транспортно-эксплуатационным показателям» | 31.12.2023 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ, |
| 3.1.9. | Результат «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.9.1. | Контрольная точка результата «Уточнена протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2023 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.10. | Результат «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.10.1 | Контрольная точка результата «Уточнена протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 31.12.2023 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ, |
| 3.1.11. | Результат «Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.11.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | 31.12.2023 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.12. | Результат «Протяженность искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.12.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 31.12.2023 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.13. | Результат «Осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.13.1. | Контрольная точка результата «Выполнены мероприятия в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | 31.12.2023 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.14. | Результат «Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» | 31.12.2023 | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.14.1 | Контрольная точка результата «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» | 31.12.2023 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |
| 4.1. | Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области» |  |  |
| 4.1.1. | Результат «Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии» | 31.12.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.2 | Результат «Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.2.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии» | 31.12.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.3. | Результат «Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.3.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения» | 31.12.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.4. | Результат «Обеспечение оплаты лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.4.1. | Контрольная точка результата «Оплата лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга» | 31.12.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.5. | Результат «Количество транспортных средств (автобусов), переданных по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, в границах одного или нескольких муниципальных образований)» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.5.1 | Контрольная точка результата «Переданы транспортные средства (автобусы), по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа» | 31.12.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.6. | Результат «Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.6.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно» | 31.10.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.7. | Результат «Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов по состоянию на 31 декабря текущего финансового года» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.7.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов по состоянию на 31 декабря текущего финансового года» | 31.12.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.8. | Результат «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.8.1. | Контрольная точка результата «Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, системами безналичной оплаты проезда» | 31.12.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.9. | Результат «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.9.1. | Контрольная точка результата «Обеспечение в открытом доступе информации о реальном движении по маршруту автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении» | 31.12.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.10. | Результат «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.10.1. | Контрольная точка результата «Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных» | 31.12.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.11. | Результат «Количество приобретенных автобусов» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.11.1. | Контрольная точка «Закуплены автобусы» | 31.12.2023 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |

Приложение 8

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области

от _____________ №_______

План реализации государственной программы на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы (комплексной программы) Оренбургской области, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |
| 1.1. | Задача 1 «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» |  |  |
| 1.1.1. | Результат «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектом Российской Федерации выполнены дорожные работы» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка результата «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2024 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 1.1.2. | Результат «Обеспечено выполнение работ на дорогах регионального и межмуниципального значения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка результата «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2024 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора государственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» (далее – ГУ «ГУДХОО») |
| 1.1.3. | Результат «Проведены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка результата «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 27.12.2024 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 1.2. | Задача 2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» |  |  |
| 1.2.1. | Результат «Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка результата «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2024 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 1.3. | Задача 3 «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» |  |  |
| 1.3.1. | Результат «Субъектом Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.3.1.1 | Контрольная точка результата «Подписан акт приемки выполненных работ» | 31.12.2024 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |
| 2.1. | Задача 1 «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» |  |  |
| 2.1.1. | Результат «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка результата «Подписан акт приемки выполненных работ» | 15.12.2024 | Кочуков Владислав Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора ГУ «ГУДХОО» |
| 2.1.2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка результата «Подписан акт приемки выполненных работ» | 25.12.2024 | Кочуков Владислав Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора ГУ «ГУДХОО» |
| 2.1.3. | Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка результата «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 26.10.2024 | Кочуков Владислав Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |
| 3.1. | Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности» |  |  |
| 3.1.1. | Результат «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по строительству автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2024 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.2. | Результат «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.2.1 | Контрольная точка результата «Выполнены работы по строительству автомобильных дорог местного значения» | 31.12.2024 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.3. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.3.1 | Контрольная точка результата «Выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2024 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.4. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог местного значения» | 31.12.2024 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.5. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.5.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2024 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.6. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.6.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения» | 31.12.2024 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.7. | Результат «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.7.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по приведению сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения к транспортно-эксплуатационным показателям» | 31.12.2024 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.8. | Результат «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.8.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по приведению сети автомобильных дорог общего пользования местного значения к транспортно-эксплуатационным показателям» | 31.12.2024 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ, |
| 3.1.9. | Результат «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.9.1. | Контрольная точка результата «Уточнена протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2024 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.10. | Результат «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.10.1 | Контрольная точка результата «Уточнена протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 31.12.2024 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ, |
| 3.1.11. | Результат «Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.11.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | 31.12.2024 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.12. | Результат «Протяженность искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.12.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 31.12.2024 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.13. | Результат «Осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.13.1. | Контрольная точка результата «Выполнены мероприятия в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | 31.12.2024 | Плешаков Андрей Михайлович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.14. | Результат «Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» | 31.12.2024 | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.14.1 | Контрольная точка результата «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» | 31.12.2024 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |
| 4.1. | Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области» |  |  |
| 4.1.1. | Результат «Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии» | 31.12.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.2 | Результат «Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.2.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии» | 31.12.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.3. | Результат «Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.3.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения» | 31.12.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.4. | Результат «Обеспечение оплаты лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.4.1. | Контрольная точка результата «Оплата лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга» | 31.12.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.5. | Результат «Количество транспортных средств (автобусов), переданных по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, в границах одного или нескольких муниципальных образований)» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.5.1 | Контрольная точка результата «Переданы транспортные средства (автобусы), по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа» | 31.12.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.6. | Результат «Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.6.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно» | 31.10.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.7. | Результат «Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов по состоянию на 31 декабря текущего финансового года» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.7.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов по состоянию на 31 декабря текущего финансового года» | 31.12.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.8. | Результат «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.8.1. | Контрольная точка результата «Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, системами безналичной оплаты проезда» | 31.12.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.9. | Результат «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.9.1. | Контрольная точка результата «Обеспечение в открытом доступе информации о реальном движении по маршруту автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении» | 31.12.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.10. | Результат «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.10.1. | Контрольная точка результата «Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных» | 31.12.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.11. | Результат «Количество приобретенных автобусов» |  | Китова Марина Николаевна – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.11.1. | Контрольная точка «Закуплены автобусы» | 31.12.2024 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |

Приложение 9

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области

от _____________ №_______

Информация

об обеспечении реализации государственной программы

за счет налоговых расходов

| N п/п | Статус | Наименование структурного элемента государственной программы, результата | Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового расхода | Оценка расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  |  |  |  |  | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс.рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс.рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» | министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | В соответствии с пунктом 3 раздела 2 статьи 9 Закона Оренбургской области от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ (ред. от 01.11.2021) "О транспортном налоге" предоставляется пониженная налоговая ставка по транспортному налогу в размере 50,0 процента в отношении организаций автотранспорта, осуществляющими пассажирские перевозки на муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных и междугородных маршрутах, соблюдающими единые условия перевозки пассажиров, у которых наибольший удельный вес доходов составляют доходы от пассажирских перевозок, по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов (микроавтобусов), работающих в платном режиме маршрутных такси) |  | 1 571,0 |  | 1 571,0 |  | 1 571,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 | Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно |  |  | 1000,0 тыс. пассажиров |  | 1000,0 тыс. пассажиров |  | 1000,0 тыс. пассажиров |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 | Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов по состоянию на 31 декабря текущего финансового года |  |  | 9000,0 тыс. пассажиров |  | 9000,0 тыс. пассажиров |  | 9000,0 тыс. пассажиров |  |