ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»

I. Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации госпрограммы

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017                        № 696-пп.

Основной целью госпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Оренбургской области.

В 2019 году в рамках реализации мероприятий госпрограммы приняли участие 57 муниципальных образований Оренбургской области, были благоустроены 98 территорий: 43 дворовых территории, 55 общественных пространств.

На реализацию мероприятий госпрограммы  в бюджете Оренбургской области на 2019 год предусмотрено 757,6 млн. рублей. Кассовый расход бюджета Оренбургской области составил 747,3 млн. рублей (98,6% от предусмотренных ассигнований). В целях софинансирования из местных бюджетов на исполнение мероприятий было направлено 46,7 млн. рублей.

Мониторинг выполнения мероприятий госпрограммы ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании бюджетных ассигнований на её реализацию представлена в прилагаемых таблицах 8-11.

II. Пояснительная записка

к годовому отчету об оценке эффективности реализации госпрограммы

за 2019 год

Оценка эффективности исполнения госпрограммы осуществлена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области».

Комплексная оценка эффективности реализации госпрограммы проводилась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации госпрограммы;

- оценка эффективности реализации мероприятий госпрограммы, осуществляемых за счет средств субсидий из  федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

- оценка эффективности реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета;

- оценка эффективности реализации основных мероприятий, осуществляемых проектным способом;

- оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию госпрограммы на стадии их исполнения.

По итогам 2019 года эффективность реализации госпрограммы по результатам комплексной оценки признана высокой, так как расчетное значение соответствующего показателя составило 0,97.

Подробная информация о результатах проведенной комплексной оценки (в том числе степени реализации мероприятий, соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств областного бюджета, степени достижения цели и решения задач подпрограмм, а также госпрограммы в целом, об использовании субсидий, предоставленных в отчетном периоде бюджету Оренбургской области из федерального бюджета и средств областного бюджета, оценки эффективности мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований, об оценке эффективности бюджетных расходов) приведена в приложениях.

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» за 2019 год

Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф + ЭРо + ЭБРи) / Н, где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы (1);

ЭРп - эффективность реализации отдельных основных мероприятий ГП, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом (0);

ЭРф - эффективность реализации отдельных основных мероприятий ГП, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов (1);

ЭРо - эффективность реализации отдельных основных мероприятий ГП, основных мероприятий подпрограмм по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета (0,9);

ЭБРи - эффективность бюджетных расходов на реализацию государственной программы на стадии их исполнения (0,98);

Н - количество направлений, по которым производится оценка (4).

Коэ = (1+1+0,9+0,98)/4 = 0,97.

Эффективность реализации государственной программы по результатам комплексной оценки признается высокой.

Оценка эффективности реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» за 2019 год

Оценка степени реализации мероприятий

Основное мероприятие 1 "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области":

СР1=3/3=1

Итого: СРм=1/1=1

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным  затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (131 034,2);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (128 626,7);

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (618 650,2);

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (626 590,6).

Итого: ССуз = 0,5 * 128626,7 / 131034,2 + 0,5 * 618650,2 / 626590,6=0,98

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается следующей формуле:

Эис = СРм – ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета (1);

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (0,98).

Итого: Эис = 1 – 0,98= 0,02= 1

При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1, – равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2, – равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3, – равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4, – равным 0,5;

менее - 0,5, – равным 0.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

1. Количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период

СДп/ппз1 = 43 / 43=1

2. Количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период

СДп/ппз2 = 55 / 55=1

3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

СДп/ппз3 = 9 / 9=1

4. Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных для участия в конкурсе лучших практик, проводимом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

СДп/ппз4 = 8 / 2=4=1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если Сп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=4/4=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы (1);

Эис – эффективность использования средств областного бюджета (1).

ЭРп/п=1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

1. Количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период

СДгппз1 = 43 / 43=1

2. Количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период

СДгппз2 = 55 / 55=1

3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

СДгппз3 = 9 / 9=1

4. Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных для участия в конкурсе лучших практик, проводимом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

СДгппз6 = 8 / 2=4=1

Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1 значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп=4/4=1

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы (1);

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (1);

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы (1).

ЭРгп=0,5*1+0,5*1*1=1

Эффективность реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы признается высокой.

Оценка эффективности реализации основных мероприятий государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области», осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов

Эффективность реализации мероприятий федерального субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

Ов - объем средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования i-й федеральной субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

Ос - объем i-й субсидии из федерального бюджета в отчетном году;

N - количество субсидий из федерального бюджета.

1. Субсидия из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на реализацию программ формирования современной городской среды

ЭРф1 = 1 – 0/626590,6=1

ЭРф=1/1=1 – эффективность реализации мероприятий федерального субсидирования признается высокой.

Оценка эффективности реализации основных мероприятий государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области из областного бюджета

Оценка эффективности реализации основных мероприятий государственных программ Оренбургской области (далее – государственная программа), осуществляемых за счет субсидий местному бюджету на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области (далее – мероприятия областного субсидирования), производится по завершении выполнения соответствующего соглашения о предоставлении субсидии.

При проведении оценки мероприятий областного субсидирования учитывается редакция государственной программы, действующая в отчетном году.

Степень реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

ЭРо = ∑Сi / N, где:

Сi – степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам;

N – количество субсидий.

Степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

1. Основное мероприятие  "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области"

1.1. Субсидия 1: «Реализация программ формирования современной городской среды»

ЭРо = 0,9 / 1=0,9 – эффективность реализации мероприятия областного субсидирования признается средней

| № | Наименование параметра оценки | Показатель | Значение параметра оценки (Пj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии) | 0,0% | 0,1 |  |
| 2. | Соблюдение срока распределения субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 0,15 |  |
| 3. | Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значения показателя (индикатора), установленного государственной программой для субсидии | 100% | 0,15 |  |
| 4. | Наличие оснований для возврата средств в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | нет | 0,1 |  |
| 5. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии) | 0% | 0,1 |  |
| 6. | Соблюдение срока заключения соглашений о распределении субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 0,1 |  |
| 7. | Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидию, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов) | принятие мер не требуется | 0,1 |  |
| 8. | Учет достигнутых муниципальными образованиями Оренбургской области в отчетном году значений показателей результативности использования субсидии при распределении субсидии на очередной год | не установлено в правилах предоставления субсидии | 0,0 |  |
| 9. | Наличие в правилах предоставления субсидий местным бюджетам, утвержденных соответствующей государственной программой, положения, устанавливающего возможность перераспределения суммы субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области в текущем году исходя из прогнозной оценки достижения значений показателей результативности использования субсидии | установлено в правилах предоставления субсидии | 0,1 |  |

1.2. Субсидия 2: «Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование программ формирования современной городской среды»

ЭРо = 0,9 / 1=0,9 – эффективность реализации мероприятия областного субсидирования признается средней

| № | Наименование параметра оценки | Показатель | Значение параметра оценки (Пj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии) | 0,0% | 0,1 |  |
| 2. | Соблюдение срока распределения субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 0,15 |  |
| 3. | Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значения показателя (индикатора), установленного государственной программой для субсидии | 100% | 0,15 |  |
| 4. | Наличие оснований для возврата средств в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | нет | 0,1 |  |
| 5. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии) | 0% | 0,1 |  |
| 6. | Соблюдение срока заключения соглашений о распределении субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 0,1 |  |
| 7. | Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидию, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов) | принятие мер не требуется | 0,1 |  |
| 8. | Учет достигнутых муниципальными образованиями Оренбургской области в отчетном году значений показателей результативности использования субсидии при распределении субсидии на очередной год | не установлено в правилах предоставления субсидии | 0,0 |  |
| 9. | Наличие в правилах предоставления субсидий местным бюджетам, утвержденных соответствующей государственной программой, положения, устанавливающего возможность перераспределения суммы субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области в текущем году исходя из прогнозной оценки достижения значений показателей результативности использования субсидии | установлено в правилах предоставления субсидии | 0,1 |  |

ЭРо= (0,9+0,9)/2 = 0,9 эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается средней.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственной программы по результатам исполнения производится ежегодно в составе комплексной оценки эффективности реализации государственной программы.

2. Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

ЭБРи=0,98

| № | Наименование параметра оценки | Показатель | Значение параметра оценки (Пj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 0,05 |  |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, и средств областного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов), выраженное в процентах) (в случае если государственная программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 1,84% | 0,04 |  |
| 3. | Полнота использования поступивших из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в государственной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в государственной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 1,27% | 0,04 |  |
| 4. | Количество внесенных в государственную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств федерального бюджета и средств областного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов) | 2 | 0,05 |  |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в государственной бюджетной отчетности | да | 0,05 |  |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) государственной программы | 100% | 0,2 |  |
| 7. | Степень реализации подпрограмм государственной программы | 100% | 0,15 |  |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 0,15 |  |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного финансового контроля | нет | 0,05 |  |
| 10. | Своевременность приведения государственной программы в соответствие с законом Оренбургской области об областном бюджете | да | 0,2 |  |