ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы

I. Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации госпрограммы

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 № 696-пп.

Основной целью госпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Оренбургской области.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий госпрограммы приняло участие 41 муниципальное образование Оренбургской области, были благоустроены 69 территорий во всех городах и районных центрах области: 30 дворовых территорий, 38 общественных пространств и 1 городской парк.

На реализацию мероприятий госпрограммы  в бюджете Оренбургской области на 2018 год предусмотрено 485 036,0 тыс. рублей. Кассовый расход бюджета Оренбургской области составил 476 834,52 тыс. рублей (98,3% от предусмотренных ассигнований). В целях софинансирования из местных бюджетов на исполнение мероприятий было направлено 32,5 млн. рублей.

Мониторинг выполнения мероприятий госпрограммы ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании бюджетных ассигнований на её реализацию представлена в прилагаемых таблицах 8, 9, 11-13.

II. Пояснительная записка

к годовому отчету об оценке эффективности реализации госпрограммы

за 2018 год

Оценка эффективности исполнения госпрограммы осуществлена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области».

Комплексная оценка эффективности реализации госпрограммы проводилась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации госпрограммы;

- оценка эффективности реализации мероприятий госпрограммы, осуществляемых за счет средств субсидий из  федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

- оценка эффективности реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета;

- оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию госпрограммы по результатам ее исполнения.

По итогам 2018 года эффективность реализации госпрограммы по результатам комплексной оценки признана средней, так как расчетное значение соответствующего показателя составило 0,933.

Подробная информация о результатах проведенной комплексной оценки (в том числе степени реализации мероприятий, соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств областного бюджета, степени достижения цели и решения задач подпрограмм, а также госпрограммы в целом, об использовании субсидий, предоставленных в отчетном периоде бюджету Оренбургской области из федерального бюджета и средств областного бюджета, оценки эффективности мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований, об оценке эффективности бюджетных расходов) приведена в приложениях.