Информация о реализации регионального проекта «Чистая вода»

В целях обеспечения населения Оренбургской области качественной питьевой водой в рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории региона реализуется программа «Повышение качества питьевой воды на территории Оренбургской области на 2019-2024 годы» (далее – региональный проект).

Целью регионального проекта является повышение качества питьевой воды для населения посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

В текущем году с Минстроем России заключено соглашение о финансировании двух проектов общей стоимостью 326,8 млн. рублей, включая средства федерального бюджета 313,4 млн.рублей, областного бюджета – 13,1 млн.рублей, местных бюджетов –  0,3 млн.рублей:

– ПИР «Реконструкция водозаборной скважины с установкой системы водоочистки с. Палимовка Палимовского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области»;

– «Строительство водопроводных очистных сооружений для водоснабжения п. Первомайский МО Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» (срок реализации мероприятия 2 года, ввод в эксплуатацию – 2024 год).

Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление строительного контроля и авторского надзора (по объекту                        пос. Первомайский). По состоянию на 01.07.2023 по указанным объектам ведутся строительно-монтажные работы, строительная готовность объектов составляет:

– 43,3 % по объекту ПИР «Реконструкция водозаборной скважины с установкой системы водоочистки с. Палимовка Палимовского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области»

– 2,4% по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений для водоснабжения п. Первомайский МО Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области»

По итогам реализации мероприятий запланированы к достижению значения целевых показателей программы:

– «Доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения области» –  97,3 %;

– «Доля городского населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в общей численности городского населения области» – 99,6%;

– «Количество построенных и реконструированных
(модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки» - 11 штук (факт – 10 штук).