Пояснительная записка

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп.

Основной целью госпрограммы является повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения.

За январь-сентябрь 2019 года введено в эксплуатацию 639,4 тыс. кв. метров жилья (99,3 % к аналогичному периоду 2018 года – 643,8 тыс. кв. метров).

Населением за счет собственных и привлеченных средств за 9 месяцев                    2019 года построено 338,3 тыс. кв. метров жилья (96,7 % к аналогичному периоду 2018 года – 350,0 тыс. кв. метров) или 52,9 % от общего объема жилья, введенного                   в январе-сентябре 2019 года.

Общая площадь введенных за 9 месяцев 2019 года многоквартирных домов составила 301,1 тыс. кв. метров (102,5 % к аналогичному периоду 2018 года –             293,8 тыс. кв. метров).

Вместе с тем повода для беспокойства пока нет, так как падение темпов ввода квадратных метров на 0,7 % по отношению к соответствующему периоду 2018 года связано только с ИЖС, поскольку в прошлом году из-за предполагаемой отмены «дачной амнистии» населением активно строилось и вводилось жилье.

На реализацию мероприятий госпрограммы в бюджете Оренбургской области на 2019 год предусмотрено 1 463 121,3 тыс. рублей ассигнований (СБР – 1 523 563,3 тыс. рублей).

Освоение средств (кассовые расходы) составило – 461 187,22 тыс. рублей     (31,5 % от лимита средств;  30,3 % от СБР).

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограмм ведется в соответствии     с планом реализации госпрограммы.

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании бюджетных ассигнований на ее реализацию    в разрезе подпрограмм и их основных мероприятий представлена в прилагаемых таблицах 8, 9, 11–13.1.

Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях

жилищного строительства»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 575 753,4 тыс. рублей (СБР – 563 123,7 тыс. рублей).

Основное мероприятие 1.1 «Региональный проект «Жилье» предполагает:

1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям, объекты социальной инфраструктуры и автомобильные дороги.

В редакции Закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 05.06.2019 № 1652/426-VI-ОЗ предусмотрены ассигнования      в объеме 495 906,7 тыс. рублей (СБР – 486 777,0 тыс. рублей) на:

строительство и проектирование объектов инженерной инфраструктуры –     229 914,7 тыс. рублей (СБР – 220 785,0 тыс. рублей);

реконструкцию автомобильных дорог в г. Оренбурге по ул. Уральская                    и в пос. Ленина по ул. Ленинская – 199 494,0 тыс. рублей (федеральный бюджет),        66 498 тыс. рублей (областной бюджет).

Заключены соглашения с 18 муниципальными образованиями.

Финансирование мероприятия за 9 месяцев 2019 года осуществлено на сумму 56 625,46 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 12 559,98 тыс. рублей, областного бюджета – 44 065,48 тыс. рублей.

2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры государственной собственности в рамках проектов жилищного строительства, включающих, в том числе земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям.

В редакции Закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 05.06.2019 № 1652/426-VI-ОЗ предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 79 846,7 тыс. рублей (СБР – 76 346,7 тыс. рублей) на:

предоставление субсидии в объеме 5 546,7 тыс. рублей из областного бюджета ГУП «Стройзаказчик» в целях строительства (ввода в эксплуатацию) стандартного жилья для нужд Оренбургской области в рамках реализации проекта комплексного освоения земельных участков, расположенных по адресу: Оренбургская область,      г. Оренбург, пос. Ростоши, п/о «Овощевод», осуществляется в соответствии               с постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2014 № 472-п;

предоставление субсидии в объеме 60 000,0 тыс. рублей из областного бюджета ГУП «ОКЭС» в целях электроснабжения вновь строящихся кварталов жилых домов в городских округах и сельских поселениях Оренбургской области, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области           от 07.07.2014 № 472-п;

предоставление субсидии в объеме 14 300,0 тыс. рублей (СБР – 10 800 тыс. рублей) из областного бюджета Государственному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства Оренбургской области», в целях обеспечения сетями водоснабжения федерального земельного участка (5,7 га), расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:37:0102022, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области                                        от 18.06.2018 № 342-п.

Заключены соглашения с ГУП «ОКЭС» от 01.03.2019 № 1-С, с ГУП «Стройзаказчик» от 15.03.2019 № 272-С на общую сумму 65 546,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия за 9 месяцев 2019 года осуществлено на сумму 6 185,15 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области»

Финансирование мероприятия в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.1 «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области».

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области         от 27.11.2014 № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области» на 30.09.2019 года комиссией было рассмотрено 16 заявлений, из них:

15 – принято положительное решение о предоставлении жилого помещения,          из которых: 1 заявитель не обратился за заключением договора; с 14 заявителями – заключены договоры.

1 – комиссионно принято решение об отказе в представлении жилых помещений в связи с отсутствием свободного жилья.

При этом 20 заявителей расторгли договоры, и на эти жилые помещения был объявлен прием документов.

В настоящее время 132 квартиры находятся в пользовании нанимателей по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования (93,6 % от плана).

Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы в областном бюджете на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 350,0 тысяч рублей (на основное мероприятие – «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области») (СБР – 188,3 тыс. рублей).

Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности».

Выполнение работ по данному мероприятию в 2019 году финансировалось         за счет средств местных бюджетов.

За отчетный период:

- разработаны местные нормативы градостроительного проектирования             1 муниципального образования;

- заключены и исполнены муниципальные контракты на разработку документации по планировке территории в 3 сельских поселениях.

Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости».

За отчетный период заключено и исполнено:

- 70 муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов;

- 3 223 муниципальных контракта на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон.

Основное мероприятие 3.3 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области».

Осуществлен анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения в нее изменений в части отображения планируемых объектов федерального, регионального значения, объектов, предусмотренных инвестиционными программами. Проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке проекта изменений в схему территориального планирования Оренбургской области с завершением работ в ноябре 2019 года. По итогам работы за 3 квартал 2019 года подрядчиком представлен доработанный по замечаниям проект, который размещен для согласования в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Финансирование за 9 месяцев 2019 года не осуществлялось.

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 60 138,7 тыс. рублей (СБР – 66 628,9 тыс. рублей).

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля».

За 9 месяцев 2019 года должностными лицами Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:

- проверено 121 предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

- устранено 262 нарушения градостроительного законодательства, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;

- выдано 102 заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации по заявлениям, поступившим от застройщиков;

- проверено 28 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

- проанализировано 107 отчетностей застройщиков, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

- рассмотрено в установленные сроки 115 обращений граждан и организаций, поступивших в Инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области.

Помимо этого, за 9 месяцев 2019 года в рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- введены в эксплуатацию объекты: ФАП в с. Мухраново Илекского района, ФАП в с. Шахматовка Бузулукского района, ФАП в с. Бородинск Ташлинского района;

- заключены договоры на строительство ФАПов: в с. Украинка Сакмарского района, с. Паника Оренбургского района, с. Шутово Илекского района, с. Григорьевка Соль-Илецкого городского округа, с. Боевая гора Соль-Илецкого городского округа на территории Оренбургской области;

- объявлены процедуры по определению подрядных организаций по строительству объектов капитального строительства (ФАПов): с. Красная Поляна Новосергиевского района, с. Аксёнкино Северного района, с. Красногор Саракташского района с завершением сроков строительства в течение 45 дней с даты подписания договора.

На стадии исполнения договор на выполнение работ по объекту «Строительство ФАП в с. Андреевка Адамовского района».

Общий объем финансирования по данной подпрограмме за 9 месяцев 2019 года составил 47 858,91 тыс. рублей.

Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 8 983,0 тыс. рублей (СБР – 8 534,8 тыс. рублей).

Основное мероприятие 5.1 «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения».

В рамках поддержки ипотечного жилищного кредитования населения               в 2019 году в Оренбуржье продолжается реализация программы льготного ипотечного кредитования нуждающихся в улучшении жилищных условий определенных категорий граждан.

За 9 месяцев 2019 года количество семей оренбуржцев, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятия настоящей подпрограммы, составило 41 (117,14 % от плана).

По состоянию на 01.10.2019 года при поддержке государства в виде предоставления социальной выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья, улучшили жилищные условия 23 семьи за счет средств областного бюджета на 8 534,73 тыс. рублей.

Подпрограмма 6

«Переселение граждан Оренбургской области

из многоквартирных домов, признанных аварийными»

Основное мероприятие 6.1. «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 381 082,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд)      – 361 856,9 тыс. рублей, областного бюджета – 19 225,8 тыс. рублей.

Целевой показатель  «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда» на 2019 год – 1,65 тыс. кв. метров. Выполнение по итогам               9 месяцев 2019 года – 1,52 тыс. кв. метров.

Финансирование мероприятия за 9 месяцев 2019 года осуществлено на сумму 37 340,36 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда – 35 861,09 тыс. рублей, областного бюджета – 1 479,27 тыс. рублей.

Утверждены муниципальные программы расселения.

Постановлением Правительства Оренбургской области                                                    от 20.03.2019 № 186-пп утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области».

Заключен договор между Фондом ЖКХ и минстроем области на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019–2025 годы № 1/ПС от 09.04.2019.

Направлена заявка в Фонд ЖКХ на финансирование I этапа                                 (2019–2020 годов).

Заключены соглашения между минстроем области и муниципальными образованиями городских округов и сельских поселений области на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного 01.07.2019.

Основное мероприятие 6.2 «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 50 000 тыс. рублей.

Проведен отбор муниципальных образований и домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, для предоставления субсидии на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Финансирование мероприятия за 9 месяцев 2019 года не осуществлялось.

Основное мероприятие 6.3 «Переселение граждан из жилых  домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 48 910,1 тыс. рублей (СБР – 66 101,4 тыс. рублей).

Проведен отбор муниципальных образований и жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, для предоставления субсидии на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Финансирование мероприятия за 9 месяцев 2019 года не осуществлялось.

Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»

Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 337 770,4 тыс. рублей (СБР – 387 770,4 тыс. рублей)                      на улучшение жилищных условий 604 молодых семей.

Улучшили жилищные условия 626 молодых семей на сумму 395 042,44 тыс. рублей (за счет областного бюджета – 304 568,54 тыс. рублей, местного –                 90 473,9 тыс. рублей), в т. ч.:

299 молодых семей – при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму – 254 998,81 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 183 232,95 тыс. рублей, местный бюджет – 71 765,86 тыс. рублей.

94 молодые семьи – при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей на общую сумму –                    70 037,5 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 51 329,46 тыс. рублей, местный бюджет – 18 708,04 тыс. рублей.

130 молодых семей – при помощи социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на общую сумму –            43 821,14 тыс. рублей.

103 молодые семьи – при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за счет средств областного бюджета на общую сумму – 26 184,99 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение реализации подпрограммы»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 133,1 тыс. рублей. Финансирование мероприятия за 9 месяцев 2019 года осуществлено на сумму 74,08 тыс. рублей.