Отчет о реализации областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» подпрограмма «Меры по реализации демографической политики на территории Оренбургской области в 2011-2015 годах» в 2012 году

	N п/п
	Наименование основных мероприятий, либо разделов программы
	Финансирование с начала реализации программы на 01.07.2012г. (тыс.руб.)
	Основные количественные показатели программы и их значения
	Примечания (причины, по которым мероприятия не реализованы или реализованы не в полном объеме)

	
	
	Предусмотрено по программе 
	Фактически профинансировано
	%
	Предусмотрено по программе
	Фактически достигнуто
	

	
	Всего за счет всех источников:
	430
	110
	25,6
	453
	157
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	из областного бюджета -всего:
	430
	110
	25,6
	453
	157
	

	
	Из средств областного бюджета по основным мероприятиям (разделам) программы:
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за счет субвенций из областного бюджета
	325
	88,3
	27,2
	357
	111
	Мероприятия реализуются в течение года

	
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет субвенций из областного бюджета
	50
	14,4
	28,8
	50
	39
	Мероприятия реализуются в течение года

	
	Обеспечение жильем многодетных семей
	55
	7,3
	13,3
	46
	7
	Срок действия свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья 6 месяцев


Исполнитель: начальник отдела ГЖС и субсидий                                         О.В. Максименко
