Таблица 11

Отчет

о ходе выполнения плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области»

за 2019 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Показатель (индикатор) 1 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | километров | 11,46 | 11,46 |  |  |  |
| 5. | Контрольное событие 1 Окончание работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения в 2019 году |  |  |  | 31.12.2019 | В 2019 году завершены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 11,46 км |  |
| 6. | Показатель (индикатор) 2 Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог |  | 0,46 | 0,46 |  |  |  |
| 7. | Контрольное событие 2 Ввод в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по итогам 2019 года |  |  |  | 31.12.2019 | В 2019 году завершены работы по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 0,46 км |  |
| 8. | Показатель (индикатор) 3 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |  | 11,0 | 11,0 |  |  |  |
| 9. | Контрольное событие 3 Ввод в эксплуатацию после реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по итогам 2019 года |  |  |  | 31.12.2019 | В 2019 году завершены работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 11,0 км |  |
| 10. | Основное мероприятие 2 «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Показатель (индикатор) 1 «Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | километров | 11,08 | 11,08 |  |  |  |
| 12. | Контрольное событие 1 «Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2019 года» |  |  |  | 31.12.2019 | В 2019 году завершены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 11,08 км |  |
| 13. | Показатель (индикатор) 2 «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» | километров | 4,7 | 4,6 |  |  |  |
| 14. | Контрольное событие 2 «Ввод в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2019 года» |  |  |  | 31.12.2019 | В 2019 году завершены работы по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 4,6 км |  |
| 15. | Показатель (индикатор) 3 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» | километров | 6,34 | 6,34 |  |  |  |
| 16. | Контрольное событие 3 «Ввод в эксплуатацию после реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2019 года» |  |  |  | 31.12.2019 | В 2019 году завершены работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 6,34 км |  |
| 17. | Показатель (индикатор) 4 Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | тыс. кв. метров. | 750,0 | 1 097,7 |  |  |  |
| 18. | Контрольное событие 4 Завершение работ по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2019 году |  |  |  | 31.12.2019 | В 2019 году завершены работы по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Отремонтировано 1 097,7 тыс. кв. метров |  |
| 19. | Показатель (индикатор) 5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километров | 130,22 | 130,22 |  |  |  |
| 20. | Контрольное событие 5 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог по итогам 2019 года |  |  |  | 31.12.2019 | По итогам 2019 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацин- ным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило 130,22 км |  |
| 21. | Показатель (индикатор) 6 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | километров | 6 193,13 | 6 193,13 |  |  |  |
| 22. | Контрольное событие 6 Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по итогам 2019 года |  |  |  | 31.12.2019 | По итогам 2019 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацин- ным показателям составило 6 193,13 км |  |
| 23. | Показатель (индикатор) 7 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 12 327,7 | 12 327,7 |  |  |  |
| 24. | Контрольное событие 7 Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2019 года |  |  |  |  | По итогам 2019 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 12 327,7 км |  |
| 25. | Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Показатель (индикатор) 1 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километров | 394,64 | 394,64 |  |  |  |
| 27. | Контрольное событие 1 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог по итогам 2019 года |  |  |  | 31.12.2019 | По итогам 2019 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацин- ным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило 394,64 км |  |
| 28. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации подпрограммы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29. | Показатель (индикатор) 1 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | километров | 3 257,67 | 3 257,67 |  |  |  |
| 30. | Контрольное событие 1 Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по итогам 2019 года |  |  |  | 31.12.2019 | По итогам 2019 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацин- ным показателям, составило 3 257,67 км |  |
| 31. | Показатель (индикатор) 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | километров | 12 201,0 | 12 201,0 |  |  |  |
| 32. | Контрольное событие 2 Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  | 31.12.2019 | По итогам 2019 года протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения составила 12 201,0 км |  |
| 33. | Основное мероприятие 5 «Строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных сооружений» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 34. | Показатель (индикатор) 1 Доля уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | процентов | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 35. | Контрольное событие 1 Снижение доли уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии |  |  |  | 31.12.2019 | По итогам 2019 года доля уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии составила 50,0 % |  |
| 36. | Показатель (индикатор) 2 "Протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате строительства или реконструкции" | пог. метров | - | - |  |  |  |
| 37. | Контрольное событие 2 "Увеличение общей протяженности уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате строительства или реконструкции" |  |  |  | 31.12.2021 | Выполнение показателя запланировано на 2021 год |  |
| 38. | Показатель (индикатор) 3 "Количество уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате строительства или реконструкции" | штук | - | - |  |  |  |
| 39. | Контрольное событие 3 "Увеличение количества уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате строительства или реконструкции" |  |  |  | 31.12.2021 | Выполнение показателя запланировано на 2021 год |  |
| 40. | Показатель (индикатор) 4 "Протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате ремонта" | пог. метров | - | - |  |  |  |
| 41. | Контрольное событие 4 "Увеличение общей протяженности уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате ремонта" |  |  |  | 31.12.2021 | Выполнение показателя запланировано на 2021 год |  |
| 42. | Показатель (индикатор) 5 "Количество уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате ремонта" | штук | - | - |  |  |  |
| 43. | Контрольное событие 5 "Увеличение количества уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате ремонта" |  |  |  | 31.12.2021 | Выполнение показателя запланировано на 2021 год |  |
| 44. | Региональный проект «Безопасные и качественные дороги» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 45. | Показатель (индикатор) 1 Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, относительно их протяженности на конец 2017 года | процентов | 26,9 | 26,9 |  |  |  |
| 46. | Контрольное событие 1 Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, относительно их протяженности на конец 2017 года |  |  |  | 31.12.2019 | По итогам 2019 года доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, относительно их протяженности на конец 2017 года составила 26,9 % |  |
| 47. | Показатель (индикатор) 2 Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, в том числе: доля дорожной сети агломерации Оренбургского городского округа, находящаяся в нормативном состоянии; доля дорожной сети Орской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | процентов | 58,41 | 58,41 |  |  |  |
| 48. | Контрольное событие 2 Увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, по итогам 2019 года |  |  |  | 31.12.2019 | По итогам 2019 года доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составила 58,41 % |  |
| 49. | Показатель (индикатор) 3 Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Оренбургской области | процентов | 85,0 | 85,0 |  |  |  |
| 50. | Показатель (индикатор) 4 Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузке | процентов | 0,99 | 0,99 |  |  |  |
| 51. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 52. | Показатель (индикатор) 1 Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | процентов | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 53. | Контрольное событие 1 Заключение необходимого количества контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2019 году |  |  |  | 31.12.2019 | По итогам 2019 года заключено необходимое количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |  |
| 54. | Показатель (индикатор) 2 Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | процентов | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 49. | Контрольное событие 2 Заключение необходимого количества контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2019 году |  |  |  | 31.12.2019 | По итогам 2019 года заключено необходимое количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |  |
| 50. | Подпрограмма «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 51. | Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка железнодорожного транспорта» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 52. | Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» | тыс. пассажиров | 1250,0 | 1431,2 | Х | Х |  |
| 53. | Контрольное событие 1 «Заключение договоров на предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении» | Х | Х | Х | 01.03.2019 | Договоры с пригородными пассажирскими компаниями, осуществляющими ж/д перевозки на территории Оренбургской области, о предоставлении субсидии от 18.03.2019 № 73 и от 27.03.2019 № 81 |  |
| 54. | Контрольное событие 2 «Проведение мониторинга показателя на основании отчетов организаций железнодорожного транспорта, получивших субсидию» | Х | Х | Х | Ежемесячно - до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Мониторинг показателя на основании отчётов пригородных компаний осуществляется |  |
| 55. | Контрольное событие 3 «Предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении» | Х | Х | Х | 31.12.2019 |  |  |
| 56. | Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» | тыс. пассажиров | 85,0 | 86,1 | Х | Х |  |
| 57. | Контрольное событие 1 «Заключение договоров на предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан» | Х | Х | Х | 01.03.2019 | Договоры с пригородными пассажирскими компаниями, осуществляющими ж/д перевозки на территории Оренбургской области, о предоставлении субсидии от 18.01.2019 № 17 и от 18.03.2019 № 74 |  |
| 58. | Контрольное событие 2 «Проведение мониторинга показателя на основании отчетов организаций железнодорожного транспорта, получивших субсидию» | Х | Х | 7,4 | Ежемесячно - до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Мониторинг показателя на основании отчётов пригородных компаний осуществляется |  |
| 59. | Контрольное событие 3 «Предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан» | Х | Х | Х | 31.12.2019 |  |  |
| 60. | Основное мероприятие 2 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 61. | Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах регулярного воздушного сообщения» | тыс. пассажиров | 5,7 | 5,8 | Х | Х |  |
| 62. | Контрольное событие 1 «Заключение соглашений на предоставление субсидии авиационным предприятиям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях» |  |  | Х | 10.03.2019 | Соглашение с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» о предоставлении субсидии от 15.01.2019 № 4 |  |
| 63. | Контрольное событие 2 «Предоставление субсидии авиационным предприятиям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях» | Х | Х | Х | 31.12.2019 |  |  |
| 64. | Контрольное событие 3 «Заключение соглашений на предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)» | Х | Х | Х | 15.10.2019 | Соглашение с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» о предоставлении субсидии от 15.01.2019 № 5 |  |
| 65. | Контрольное событие 4 «Предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)» | Х | Х | Х | 31.12.2019 |  |  |
| 66. | Контрольное событие 5 «Заключение соглашений на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета» | Х | Х | Х | 01.05.2019 | Соглашение с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» о предоставлении субсидии от 15.04.2019 № 85 |  |
| 67. | Контрольное событие 6 «Предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета» | Х | Х | Х | 31.12.2019 |  |  |
| 68. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по межмуниципальным маршрутам» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 69. | Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» | тыс. пассажиров | 1600,0 | 1607,1 |  | Х |  |
| 70. | Контрольное событие 1 «Заключение соглашений о предоставлении субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» | Х | Х | Х | 20.01.2019 | Соглашение о предоставлении субвенции с администрацией г. Оренбурга от 11.04.2019 № 84 |  |
| 71. | Контрольное событие 2 «Предоставление субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» | Х | Х | Х | 31.12.2019 |  |  |
| 72. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 73. | Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов» | тыс. пассажиров | 11500,0 | 12724,6 | Х | Х |  |
| 74. | Контрольное событие 1 «Заключение соглашений на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов» | Х | Х | Х | до 01.11.2019 | Заключены соглашения с 33 перевозчиками |  |
| 75. | Контрольное событие 2 «Проведение мониторинга показателя на основании отчетов получателей субсидии» | Х | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Отчеты перевозчиков предоставляются своевременно, мониторинг показателя осуществляется |  |
| 76. | Контрольное событие 3 «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов в соответствии с заключенными договорами» | Х | Х | Х | 31.12.2019 |  |  |