Приложение 1

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области»

от 28.03.2025 № 07/158-АМП

Значения показателей государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Базовое значение показателя | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система | Связь с иными государственными программами Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области и дальнейшее развитие устойчиво функционирующей и доступной для всех единой системы общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | процент | 47,7 | 47,7 | 48,5 | 49,2 | 49,9 | 50,6 | 51,3 | 52,0 | 52,7 | министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области (далее – МСЖКДХиТ) | - | - | - |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | процент | 39,5 | 39,5 | 40,3 | 41,0 | 41,6 | 42,3 | 42,9 | 43,6 | 44,3 | МСЖКДХиТ | - | - | - |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | процент | 55,6 | 55,6 | 56,3 | 57,0 | 57,7 | 58,5 | 59,2 | 59,9 | 60,7 | МСЖКДХиТ | - | - | - |
| 4. | Транспортная подвижность населения | тыс. пассажиров-километров на 1 жителя | 0,765 | 0,765 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | МСЖКДХиТ | - | - | - |
| 5. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 36,56 | 38,4965 | 40,1843 | - | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | государст-венная интегри-рованная информа-ционная система «Электронный бюджет» (далее – ГИИС ЭБ) | - |
| 6. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 40,43 | - | - | 41,00 | 41,7009 | 42,8378 | 43,9746 | 45,0746 | 46,1746 | МСЖКДХиТ | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов | государст-венная интегри-рованная информа-ционная система «Электронный бюджет» (далее – ГИИС ЭБ) |  |
| 7. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | процент | 72,32 | 78,8501 | 85,0824 | - | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 8. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | процент | 64,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 9. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тысяча погонных метров | 0,3488 | 1,0889 | 2,1436 | - | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 10. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | процент | 20,0 | 30,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 11. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | процент | 15,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 12. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | процент | 50,501 | 50,501 | 52,9001 | - | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ | - |
| 13. | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | процент | 69,85 | - | - | 65,8073 | 68,196 | 70,5741 | 79,1095 | 80,9079 | 82,7064 |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов | ГИИС ЭБ |  |
| 14. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | процент | 1,4458 | - | 1,4458 | - | - | - | - | - | - | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ |  |
| 15. | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | процент | 73,6029 | - | 73,6029 | - |  |  |  |  |  | МСЖКДХиТ | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | ГИИС ЭБ |  |
| 16. | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы | процент | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5152 | МСЖКДХиТ | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов | ГИИС ЭБ |  |

Приложение 2

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области»

от 28.03.2025 № 07/158-АМП

Задачи, планируемые в рамках структурных элементов государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» (куратор – Полухин Александр Валерьевич) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ОИВ: министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |  | Срок реализации: 2023 – 2024 гг. |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» | Обеспечено выполнение дорожных работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, в том числе на сети городских агломераций |  |  |  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям; Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии; Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям; Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось |
|  | Задача 2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» | Обеспечено выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние (строительство) искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |  |  | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом); Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 |
|  | Задача 3 «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» | Обеспечено заключение контрактов, предусматривающих закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) |  |  |  | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |
| 2. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» (куратор – Полухин Александр Валерьевич) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ОИВ: министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |  |  |  | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. |  |
| 2.1. | Задача 1 «Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений» | Обеспечено выполнение дорожных работ по приведению в нормативное состояние опорной сети дорог |  |  |  | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям; |
| 2.2. | Задача 2 «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций» | Обеспечено выполнение дорожных работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них, а также дорожной сети городских агломераций |  |  |  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (куратор – Полухин Александр Валерьевич) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ОИВ: министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |  | Срок реализации: 2023 – 2024 гг. |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» | Обеспечено применение новых технологий в дорожной отрасли. Осуществлено совершенствование регуляторной политики, ориентированной на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, за счет подготовки оптимальных форматов реализации контрактов жизненного цикла |  |  |  | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр; Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения |
| 4. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Оренбургская область)» (куратор – Полухин Александр Валерьевич) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ОИВ: министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |  |  |  | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. |  |
| 4.1 | Задача 1 «Цифровизация дорожной и транспортной отрасли» | В городах, образующих городские агломерации, внедрены системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. |  |  |  | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ОИВ: министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |  |  | Срок реализации: 2023 – 2030 гг. |  |  |
| 5.1. | Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности» | Повышено качество дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |
| 5.2. | Задача 2 «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году» | Обеспечено выполнение дорожных работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения после прохождения весеннего паводка |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ОИВ: министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |  |  |  |  | Срок реализации: 2023 – 2030 гг. |
| 6.1. | Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области» | Повышение доступности и качества услуг общественного транспорта; обеспечение гарантированного права на льготный проезд отдельным категориям населения области; увеличение количества перевезенных пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, воздушным транспортом на региональных маршрутах |  |  |  | Транспортная подвижность населения |

Приложение 3

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области»

от 28.03.2025 № 07/158-АМП

Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию задач структурных

элементов государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Связь с иными государственными программами Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектом Российской Федерации выполнены дорожные работы | Субъектом выполнены дорожные работы | условная штука | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечено выполнение работ на дорогах регионального и межмуниципального значения | Выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | условная единица | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Проведены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Проведены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог регионального значения | условная единица | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечено выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог | Выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них. | Единица | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Субъектом проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | условная единица | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". | Единица | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3 «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Субъектом Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Субъектом Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | штука | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Единица | 0 | - | - | 25 | 25 | 15 | 16 | 16 | 17 |  |
| 9. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Субъектом проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | условная единица | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог. | Подготовлена информация о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | штука | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. Нарастающий итог. | Подготовлена информация об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | процент | 194,92 | 194,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 городов, накопленным итогом) | Подготовлена информация о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | условная единица | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (в 2019 - 0 шт., в 2020 - 0 шт., в 2021 - 5 шт., в 2022 - 5 шт., в 2023 - 10 шт., в 2024 - 13 шт.) | штука | 5 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. | штука | 0 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. | Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | условная единица | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Цифровизация дорожной и транспортной отрасли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | условная единица | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 17. | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. | штука | 124 | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |
| 18. | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | штука | 0 | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | километр | 10,77 | 10,77 | 5,568 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километр | 288,90 | 288,90 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 |  |
| 24. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километр | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 25. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | километр | 4615,27 | 4615,27 | 4697,44 | 4773,99 | 4850,54 | 4927,09 | 5003,64 | 5080,19 | 5156,74 |  |
| 26. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | километр | 6833,61 | 6833,61 | 6923,61 | 6973,61 | 7023,61 | 7073,61 | 7123,61 | 7173,61 | 7223,61 |  |
| 27. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Уточнение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | километр | 11676,7 | 11676,7 | 11639,69 | 11639,69 | 11639,69 | 11639,69 | 11639,69 | 11639,69 | 11639,69 |  |
| 28. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Уточнение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километр | 12291,30 | 12291,30 | 12291,30 | 12125,80 | 12125,80 | 12125,80 | 12125,80 | 12125,80 | 12125,80 |  |
| 29. | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | Проведены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | тыс, кв. метров | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 30. | Протяженность искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта | Уточнение протяженности искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта | пог. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 31. | Осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Проведены мероприятия в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32. | Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | штука | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 33. | Выполнены мероприятия по восстановлению автомобильных дорог местного значения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Оренбургской области | Ликвидированы последствия чрезвычайной ситуации, восстановлены автомобильные дороги местного значения | Единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | тыс. человек | 1250,0 | 1250,0 | 1500,00 | 1585,97 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | - |
| 35. | Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Перевезено пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | тыс. человек | 85,0 | 85,0 | 73,5 | 64,86 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | - |
|  | Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Повышение доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | человек | 792 | - | - | 191603 | 191603 | 191603 | 191603 | 191603 | 191603 |  |
| 36. | Количество выполненных рейсов на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | Выполнены рейсы на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | единиц | - | - | 1019 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |  |
|  | Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | Перевезено пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | тыс. человек | 10,0 | 10,0 | 36,83 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | - |
| 37. | Обеспечение оплаты лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга | Оплата лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 38. | Количество транспортных средств (автобусов), переданных по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, в границах одного или нескольких муниципальных образований | Переданы транспортные средства (автобусы), по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа | единица | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно | Перевезено пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно | тыс. человек | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - |
| 40. | Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов | Перевезено пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов | тыс. человек | 9000,00 | 9000,00 | 9000,0 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | - |
| 41. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, системами безналичной оплаты проезда | процент | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |  |
| 42. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | Обеспечение в открытом доступе информации о реальном движении по маршруту автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении | процент | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 91,0 | 93,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 |  |
| 43. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных | Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных | процент | 41,0 | 43,0 | 50,0 | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |  |
| 44. | Количество приобретенных автобусов (единиц) | Закуплены автобусы | единиц | - | 23 | 102 | - | - | - | - | - | - |  |
| 45. | Количество перевезенных детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, с использованием виртуальной социальной карты | Перевезены дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях, с использованием виртуальной социальной карты | тыс. человек | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - |  |

Приложение 4

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области»

от 28.03.2025 № 07/158-АМП

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы) структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель участник) | Код бюджетной классификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | всего, | Х | Х | 22 480 766,40 | 17 046 352,10 | 22 145 015,00 | 23 555 765,00 | 20 390 575,90 | 14 097 295,20 | 14 097 295,20 | 14 097 295,20 | 147 910 360,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | Х | Х | 22 470 366,40 | 17 035 952,10 | 22 131 015,00 | 23 541 765,00 | 20 376 575,90 | 14 083 295,20 | 14 083 295,20 | 14 083 295,20 | 147 805 560,00 |  |
|  |  | МО | Х | Х | 10 400,00 | 10 400,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 104 800,00 |  |
| 2. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | всего | Х | Х | 11 381 855,20 | 5 227 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 609 152,80 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1U0010 | 636 876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 876,20 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R153940 | 3 112 477,80 | 584 012,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 696 489,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1Y3936 | 1 885 336,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 336,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1W3934 | 332 829,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 829,70 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1W3935 | 1 247 667,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 667,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1Y3940 | 166 666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 666,70 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1М3940 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1А3941 |  | 1 203 763,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 763,50 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1А3942 |  | 1 959 357,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 357,30 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1А3944 |  | 1 159 037,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 037,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R1А3943 |  | 321 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 126,80 |  |
| 3. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | всего | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 10 458 452,60 | 10 772 708,30 | 10 345 093,60 | 4 192 251,50 | 4 192 251,50 | 4 192 251,50 | 44 153 009,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171И854470 | 0,00 | 0,00 | 5 843 662,60 | 6 847 364,20 | 6 152 842,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 843 868,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171И8А4471 | 0,00 | 0,00 | 1 715 780,60 | 1 314 430,00 | 1 725 337,40 | 1 725 337,40 | 1 725 337,40 | 1 725 337,40 | 9 931 560,20 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171И8А4472 | 0,00 | 0,00 | 1 418 095,30 | 1 130 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 6 492 095,30 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171И8А4473 | 0,00 | 0,00 | 321 876,20 | 321 876,20 | 321 876,20 | 321 876,20 | 321 876,20 | 321 876,20 | 1 931 257,20 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171И8А4474 | 0,00 | 0,00 | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 1 159 037,90 | 6 954 227,40 |  |
| 4. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | всего | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171R254180 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Оренбургская область)» | всего | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 43 025,40 | 138 315,60 | 140 438,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 779,60 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 171И954180 | 0,00 | 0,00 | 43 025,40 | 138 315,60 | 140 438,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 779,60 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных работ регионального, межмуниципального и местного значения» | всего | Х | Х | 9 465 444,70 | 10 484 706,70 | 10 134 138,90 | 11 146 022,80 | 8 664 313,40 | 8 664 313,40 | 8 664 313,40 | 8 664 313,40 | 78 887 566,70 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740140010 | 160 195,10 | 327 142,20 |  |  |  |  |  |  | 487 337,30 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740180410 | 318 970,30 | 330 673,20 |  |  |  |  |  |  | 649 643,50 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740181320 | 548 893,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 548 893,50 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740157840 | 1 162 610,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 162 610,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740181570 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740190920 | 145 895,00 | 101 204,20 |  |  |  |  |  |  | 247 099,20 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740193200 | 6 854 705,20 | 7 896 203,00 |  |  |  |  |  |  | 14 750 908,20 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740190760 | 274 175,60 | 375 680,30 |  |  |  |  |  |  | 649 855,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740181800 |  | 703 803,80 | 886 867,40 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 671,20 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 17401R6090 |  | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 174019Д000 |  |  | 1 136 143,00 | 1 987 300,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 3 892 943,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 174019Д100 |  |  | 7 366 399,60 | 8 206 197,10 | 7 716 787,70 | 7 716 787,70 | 7 716 787,70 | 7 716 787,70 | 46 474 247,50 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 174019Д400 |  |  | 29 190,30 | 36 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 425 190,30 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 174019Д600 |  |  | 385 614,80 | 326 601,90 | 326 601,90 | 326 601,90 | 326 601,90 | 326 601,90 | 2 018 624,30 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 174019Д840 |  |  | 329 923,80 | 329 923,80 | 329 923,80 | 329 923,80 | 329 923,80 | 329 923,80 | 1 979 542,80 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» | всего | Х | Х | 1 633 466,50 | 1 334 347,80 | 1 509 398,10 | 1 498 718,30 | 1 240 730,30 | 1 240 730,30 | 1 240 730,30 | 1 240 730,30 | 10 938 851,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740290730 | 445 525,20 | 362 519,80 | 465 591,10 | 465 591,10 | 465 591,10 | 465 591,10 | 465 591,10 | 465 591,10 | 3 601 591,60 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740290740 | 4 854,00 | 7 120,10 | 6 946,40 | 6 945,00 | 6 945,00 | 6 945,00 | 6 945,00 | 6 945,00 | 53 645,50 |  |
|  |  | МО | 871 | 1740292060 | 10 400,00 | 10 400,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 104 800,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740293990 | 109 776,40 | 129 299,90 | 185 701,30 | 185 701,30 | 185 701,30 | 185 701,30 | 185 701,30 | 185 701,30 | 1 353 284,10 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740280960 | 49 048,20 | 52 190,80 | 50 456,50 | 50 456,50 | 50 456,50 | 50 456,50 | 50 456,50 | 50 456,50 | 403 978,00 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740293810 | 240 754,10 | 223 957,40 | 243 957,40 | 243 957,40 | 243 957,40 | 243 957,40 | 243 957,40 | 243 957,40 | 1 928 455,90 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740293760 | 482,30 | 2 660,00 | 1 500,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 10 267,30 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740281650 | 76 858,90 | 546 199,80 | 538 327,00 | 530 942,00 | 272 954,00 | 272 954,00 | 272 954,00 | 272 954,00 | 2 784 143,70 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740296370 | 0,00 | 0,00 | 2 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918,40 |  |
|  |  | МСЖКДХиТ | 851 | 1740297010 | 695 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 767,40 |  |

Приложение 5

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области»

от 28.03.2025 № 07/158-АМП

Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы) структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | всего, в том числе: | 22 480 766,40 | 17 046 352,10 | 22 145 015,00 | 23 555 765,00 | 20 390 575,90 | 14 097 295,20 | 14 097 295,20 | 14 097 295,20 | 147 910 360,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 150 588,60 | 1 303 151,60 | 5 710 087,30 | 6 776 109,20 | 6 104 482,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 044 418,90 |  |
|  |  | областной бюджет | 18 330 177,80 | 15 743 200,50 | 16 434 927,70 | 16 779 655,80 | 14 286 093,70 | 14 097 295,20 | 14 097 295,20 | 14 097 295,20 | 123 865 941,10 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | всего, в том числе: | 11 381 855,20 | 5 227 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 609 152,80 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 987 978,60 | 560 651,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 630,20 |  |
|  |  | областной бюджет | 8 393 876,60 | 4 666 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 060 522,60 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 10 458 452,60 | 10 772 708,30 | 10 345 093,60 | 4 192 251,50 | 4 192 251,50 | 4 192 251,50 | 44 153 009,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 5 668 352,70 | 6 641 943,10 | 5 968 256,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 278 552,60 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 790 099,90 | 4 130 765,20 | 4 376 836,80 | 4 192 251,50 | 4 192 251,50 | 4 192 251,50 | 25 874 456,40 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Оренбургская область)» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 43 025,40 | 138 315,60 | 140 438,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 779,60 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 41 734,60 | 134 166,10 | 136 225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 126,10 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 290,80 | 4 149,50 | 4 213,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 653,50 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных работ регионального, межмуниципального и местного значения» | всего, в том числе: | 9 465 444,70 | 10 484 706,70 | 10 134 138,90 | 11 146 022,80 | 8 664 313,40 | 8 664 313,40 | 8 664 313,40 | 8 664 313,40 | 75 887 566,70 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 162 610,00 | 742 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 110,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 8 302 834,70 | 9 742 206,70 | 10 134 138,90 | 11 146 022,80 | 8 664 313,40 | 8 664 313,40 | 8 664 313,40 | 8 664 313,40 | 73 982 456,70 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области" | всего, в том числе: | 1 633 466,50 | 1 334 347,80 | 1 509 398,10 | 1 498 718,30 | 1 240 730,30 | 1 240 730,30 | 1 240 730,30 | 1 240 730,30 | 10 938 851,90 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 633 466,50 | 1 334 347,80 | 1 509 398,10 | 1 498 718,30 | 1 240 730,30 | 1 240 730,30 | 1 240 730,30 | 1 240 730,30 | 10 938 851,90 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 6

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области»

от 28.03.2025 № 07/158-АМП

Сведения о методике расчета показателей государственной программы и результатов структурных элементов

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Уровень показателя / источник результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответствен- ный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | процент | Добщ = (Lнт рег + Lнт мест) / (Lобщ рег+ Lобщ мест) х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lнт рег - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Lнт мест - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | (информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | не позднее 25 января года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Lобщ рег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Lобщ мест -протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 3-ДГ (мо)) | ежегодно после 15 июня года, следующего за отчетным |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | процент | Дрег = Lнт рег / Lобщ рег Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lнт рег – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Lобщ рег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | процент | Дмест = Lнт мест / Lобщ мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lнт мест - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | ежегодно не позднее 25-го января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lобщ мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 3-ДГ (мо)) | ежегодно после 15 июня года, следующего за отчетным |
| 4. | Транспортная подвижность населения |  | тыс. пассажиро-километров на 1 жителя | КПН = Пn / Чn, | Пn - пассажирооборот по видам транспорта общего пользования в году n; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая информация(ежегодно на основании статистических данных) | ежегодно после 15 июня года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Чn - численность населения области в году n | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая информация(ежегодно на основании статистических данных) | ежегодно после 15 июня года, следующего за отчетным |
| 5. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ФП НП | процент | Да= (Lнт фза+Lнт рза+ +∑in Lнт мзаi) / (Lобщ фза+Lобщ рза+ +∑inLобщ мзаi) х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Да - доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (расчет показателя определяется в соответствии с приказом Федерального дорожного агентства от 30 июля 2021 года № 155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее -методика ФДА) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | i - порядковый номер муниципального образования, входящего в состав городской агломерации | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | n - число муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации | - | - | НПА (приказ МСЖКДХиТ «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального, местного значения Оренбургской области, включенных в состав Оренбургской и Орской городских агломераций» от 02.11.2022 № 288-пр (далее – Приказ № 288-пр от 02.11.2022) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lнт фза - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется ФКУ Упрдор «Приуралье», ФКУ «Поволжуправтодор» | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lнт рза - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lнт мзаi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется муниципальными образованиями | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lобщ фза - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется ФКУ Упрдор «Приуралье», ФКУ «Поволжуправтодор» | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lобщ рза - общая протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (Приказ № 288-пр от 02.11.2022) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lобщ мзаi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода, км. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (Приказ № 288-пр от 02.11.2022) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
| 6. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП НП | процент | ДР = (LНТ РЗ+LРЗ НТФ) / LОБЩ РЗ2017 х100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Др - доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lнт рз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Lрз нтф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, переданных в федеральную собственность начиная с 1 января 2018 г., нарастающим итогом на отчетный период, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Lобщ рз2017 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря 2017 г., км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (форма № 1-ДГ на 01.01.2018) | не позднее 31 января года, следующего |
| 7. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП НП | процент | ДР = LНТ РЗ / LОБЩ х100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Др - доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 18 января года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | Lнт рз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, на конец отчетного года, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Lобщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на конец года, предшествующего отчетному, км. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | не позднее 31 января года, следующего |
| 8. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | ФП НП | процент | ДОБ = З/ЗОБЩ х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ДОБ - доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | З - сумма затрат субъектов Российской Федерации по заключенным контрактам (доведенным государственным заданиям учреждениям), предусматривающим закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках ФП РМДС в отчетном периоде, руб. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информационная система (ГИИС ЭБ), информация представляется муниципальными образованиями | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Зобщ - общая сумма платежей субъектов Российской Федерации в рамках ФП РМДС в отчетном периоде, руб. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информационная система (ГИИС ЭБ), иные источники (информация представляется муниципальными образованиями) | не позднее 31 января года, следующего |
| 9. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | ФП НП | тыс. пог. м. | LИССОН = LобщИССОН + LiИССОН + LИССОНВПТ Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | LИССОН - общая протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в нормативное состояние нарастающим итогом | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LобщИССОН - общая протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в нормативное состояние, на конец предшествующего года нарастающим итогом (расчет показателя производится с 2023 года), тыс. пог. м. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LiИССОН - общая протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в нормативное состояние, в текущем году, тыс. пог. м | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LИССОНВПТ - протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в нормативное состояние, в рамках работ по капитальному ремонту с заменых пролетных строений малых мостов на водопропускные трубы в текущем году, тыс. пог. м | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
| 10. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | ФП НП | процент | ЦПРННТ Суб = VРННТфакт / VОБЩфакт х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ЦПРННТ Суб – значение показателя «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» за отчетный год по субъекту Российской Федерации | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | VРННТфакт – количество объектов (участков), на которых выполнены в случае переходящих объектов - выполнялись в отчетном периоде) работы по строительству, реконструкции капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, предусматривающие использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, в субъекте Российской Федерации в отчетном году, шт | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | VОБЩфакт - общее количество объектов (участков), на которых выполнены (в случае переходящих объектов - выполнялись в отчетном периоде) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках НП БКД, в субъекте Российской Федерации в отчетном году, шт | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
| 11. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | ФП НП | процент | ДКЖЦ = VКЖЦ / VОБЩ х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ДКЖЦ - доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в общем объеме новых государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в соответствующем отчетном периоде | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Vкжц - количество государственных контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках НП БКД, с началом исполнения в соответствующем отчетном периоде, шт. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информационная система (zakupki.gov.ru) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | Vобщ - общее количество государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках НП БКД, с началом исполнения в соответствующем отчетном периоде, шт | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информационная система (zakupki.gov.ru) | не позднее 31 января года, следующего |
| 12. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП НП | процент | ДОС =(LНТ РЗ ОС + LРЗ НТ Ф) / LОБЩ РЗ КВ х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ДОС - доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LНТ РЗ ОС – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, соответствующая нормативным требованиям, на конец отчетного года, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LРЗ НТ Ф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, соответствующая нормативным требованиям, которые были переданы в федеральную собственность, начиная с 1 апреля 2022 г., нарастающим итогом на отчетный год, км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LОБЩ РЗ КВ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, по состоянию на 1 квартал 2022 г., км | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | перечень автомобильных дорог (участков дорог) общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Оренбургской области, входящих в опорную сеть | не позднее 31 января года, следующего |
| 13. | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП НП | процент | Дос общ = (Lнт рз ос +Lнт фз ос) /(Lобщ ос рз +Lобщ ос фз) *100% | Дос общ - доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям. Lнт рз ос - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, соответствующая нормативным требованиям, на конец отчетного года, км; Lнт фз ос - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующая нормативным требованиям, на конец отчетного года, км; Lобщ ос рз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, на конец отчетного года, км; Lобщ ос фз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в опорную сеть, на конец отчетного года, км. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
| 14. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | ФП НП | процент | ДНАГР ОС = L НАГР РЗ ОС / L ОБЩ РЗ ОС х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ДНАГР ОС - доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось, в отчетном году, процент | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | L НАГР РЗ ОС - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось, на конец отчетного года, км; | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | L ОБЩ РЗ ОС - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, на конец отчетного года, км. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
| 15. | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | ФП НП | процент | Д ИССО ОС = LНАГР ИССО/ LИССО РЗ)х 100% Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Д ИССО ОС - доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11, в отчетном году, процент | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LНАГР ИССО - общая протяженность искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11, на конец отчетного года, тыс. пог. м | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
|  |  |  |  |  | LИССО РЗ- общая протяженность искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, на конец отчетного года, тыс. пог. м. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
| 16. | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы | ФП НП | процент | 𝐷агл = 𝑁/ 𝑀 х100 % | Показатель (Dагл) -Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы в рамках мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» (далее – мероприятие). N – количество городов, образующих городские агломерации в рамках мероприятия, в отношении которых субъектами Российской Федерации, участвующими в мероприятии, была представлена информация о достижении 1 или последующих уровней зрелости ИТС, шт.; M – общее количество городов, образующих городские агломерации (66 городов, образующих городские агломерации в рамках мероприятия и имеющие население свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года в соответствии со сведениями Федеральной службы государственной статистики о населении городов на указанный период) в рамках мероприятия, шт. | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | НПА (методика ФДА) | не позднее 31 января года, следующего |
| Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектом Российской Федерации выполнены дорожные работы | РП | условная штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ муниципальными образованиями Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | муниципальными образованиями выполнены дорожные работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 18. | Обеспечено выполнение работ на дорогах регионального и межмуниципального значения | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ на дорогах регионального и межмуниципального значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту на дорогах регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 19. | Проведены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 20. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 21. | Субъектом Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | РП | штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам заключенных контрактов предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | субъектом заключены контракты, предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 22. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | РП | Единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ на дорогах регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 23. | Обеспечено выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог | РП | Единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляют управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ и государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | РП | Единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ на дорогах регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляют управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ и государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 25. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог. | РП | штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 27. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. Нарастающий итог. | РП | процент | Vфф = Vфф.факт /Vфф. баз.* 100% Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | Vфф.факт – общее количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по итогам отчетного года. Vфф. баз – базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по итогам 2017 года. установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», ФКУ Упрдор «Приуралье», ФКУ «Поволжуправтодор» | до 31 декабря отчетного года |
| 28. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 городов, накопленным итогом) | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 29. | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | РП | штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 30. | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РП | штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», ФКУ Упрдор «Приуралье», ФКУ «Поволжуправтодор» | до 31 декабря отчетного года |
| 31. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | РП | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 33. | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РП | штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», ФКУ Упрдор «Приуралье», ФКУ «Поволжуправтодор» | до 31 декабря отчетного года |
| 34. | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | РП | штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных работ по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог | ИМ | километр | Lстр рег Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lстр рег - протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 36. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | ИМ | километр | Lстр мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lстр мест - протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 37. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | ИМ | километр | Lрек рег Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lрек рег- протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 31 декабря отчетного года |
| 38. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | ИМ | километр | Lрек мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lрек мест- протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | До 31 декабря отчетного года |
| 39. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | ИМ | километр | Lкапрем рег Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lкапрем рег - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения в результате капитального ремонта и ремонта в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | До 31 декабря отчетного года |
| 40. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | ИМ | километр | Lкапрем мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lкапрем мест - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения в результате капитального ремонта и ремонта в отчетном году | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | До 31 декабря отчетного года |
| 41. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | ИМ | километр | Lнт рег = Lнт рег пред + Lкапрем рег + Lрек рег + Lстр рег Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lнт рег пред - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря года, предшествующего отчетному | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» | до 30 января года, следующего за отчетным |
| 42. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | - | километр | Lнт мест = Lнт мест пред + Lкапрем мест + Lрек мест + Lстр мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Lнт мест пред - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря года, предшествующего отчетному | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 30 января года, следующего за отчетным |
| 43. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | - | километр | Lобщ рег Значение данного результата подтверждается статистической отчетностью | Lобщ рег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | Статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 1-ДГ) | ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным |
| 44. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | километр | Lобщ мест Значение данного результата подтверждается статистической отчетностью | Lобщ мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | статистическая форма (ежегодно на основании статистических данных формы № 3-ДГ (мо)) | ежегодно после 15 июня года, следующего за отчетным |
| 45. | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | ИМ | тыс. кв. метров | Sмест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Sмест - площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 46. | Протяженность искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта | ИМ | пог. м | LИССО мест Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | LИССО мест - протяженность искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 47. | Осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ИМ | условная единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ муниципальными образованиями Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 48. | Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | ГП РФ | штука | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Значение данного результата считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению | выполнены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информацию представляет государствен-ное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», управление дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| 49. | Выполнены мероприятия по восстановлению автомобильных дорог местного значения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Оренбургской области | ФС | Единица | фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных дорожных работ на дорогах местного значения | выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения согласно заключенным контрактам | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация представляется управлением дорожного хозяйства МСЖКДХиТ | до 31 декабря отчетного года |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | ИМ | тыс. человек | ППЖДТ Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ППЖДТ -перевезенные пассажиры железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется АО «СПК» АО «БППК» | до 10 рабочего дня года, следующего за отчетным годом |
| 51. | Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | ИМ | тыс. человек | ППЛКЖДТ Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ППЛКЖДТ -перевезенные пассажиры льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется АО «СПК» АО «БППК» | до 10 рабочего дня года, следующего за отчетным годом |
|  | Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | ИМ | человек | значение показателя формируется на основании данных предоставленных железнодорожными перевозчиками в пригородном сообщении | численность перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, на которых возмещаются затраты | 7 – административная информация | министерство образования Оренбургской области | Отчеты железнодорожных перевозчиков пригородного сообщения | Не позднее 25 января года следующего за годом предотавления субсидии |
| 52. | Количество выполненных рейсов на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | ИМ | единиц | КВР фактическое значение данного результата определяется по итогам выполненных рейсов | КВР – выполненные рейсы на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется организациями воздушного транспорта | не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом |
| 53. | Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | ИМ | тыс. человек | ППСРМА= (Кк*Кр*0,4) Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ППСРМА-перевезенные пассажиры на субсидируемых региональных и местных маршрутах регулярного воздушного сообщения Кк- количество кресел на воздушном судне, Кр- количество рейсов, 0,4 - коэффициент, равный 0,4 (40 процентов от количества мест на воздушном судне) | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется организациями воздушного транспорта | не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом |
| 54. | Обеспечение оплаты лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга | ОС | процент | ОПЛЗ | ОПЛЗ – лизинговые платежи | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 55. | Количество транспортных средств (автобусов), переданных по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, в границах одного или нескольких муниципальных образований» | ОС | единиц | КТСЛЗ | КТСЛЗ - количество приобретенных автобусов | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 56. | Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно | ИМ | тыс. человек | ППМСМ Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ППМСМ-перевезенные пассажиры на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальным образованием «город Оренбург» | 15 декабря отчетного года |
| 57. | Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов | ИМ | тыс. человек | ППСТК | ППСТК-перевезенные пассажиры в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется оператором транспортной системы на территории Оренбургской области АО «Оренбургская региональная электронная карта» | до 10 рабочего дня года, следующего за отчетным годом |
| 58. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | ИМ | процентов | СБОП/ ОКА*100 | СБОП- количество автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 01 мая года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | ОКА - общее количество автобусов | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 01 мая года, следующего за отчетным годом |
| 59. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | ИМ | процентов | КАОД/ ОКА*100 | КАОД - количество автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 01 мая года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | ОКА - общее количество автобусов | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 01 мая года, следующего за отчетным годом |
| 60. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных | ИМ | процентом | КАСВ/ ОКА*100 | КАСВ - количество автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 01 мая года, следующего за отчетным годом |
|  |  |  |  |  | ОКА - общее количество автобусов |  |  |  |  |
| 61. | Количество приобретенных автобусов | ИМ | единиц | КПА | КПА – количество приобретенных автобусов | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется муниципальными образованиями | до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 62. | Количество перевезенных детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, с использованием виртуальной социальной карты | ИМ | тыс. человек | ПДВСК | ПДВСК- перевезены дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях, с использованием виртуальной социальной карты | 7 – административная информация | МСЖКДХиТ | информация предоставляется оператором транспортной системы на территории Оренбургской области АО «Оренбургская региональная электронная карта» | до 10 рабочего дня года, следующего за отчетным годом |

*) ФН НП – федеральный проект, входящий в состав национального проекта;

**) ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;

***) РП – региональный проект;

****) ИМ – иное мероприятие.

Приложение 7

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области»

от 28.03.2025 № 07/158-АМП

План реализации государственной программы на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы (комплексной программы) Оренбургской области, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |
| 1.1. | Задача 2 «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций» |  |  |
| 1.1.1. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка результата «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Штерн Светлана Владиславовна – начальник отдела развития городской агломерации |
| 1.2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка результата «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора государственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» (далее – ГУ «ГУДХОО») |
| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Оренбургская область)» |  |  |
| 2.1. | Задача 1 «Цифровизация дорожной и транспортной отрасли» |  |  |
| 2.1.1. | Результат «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка результата «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2025 | Кочуков Владислав Викторович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 2.1.2. | Результат «Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка результата «Услуга оказана (работы выполнены)» | 27.12.2025 | Кочуков Владислав Викторович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 2.1.3. | Результат «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка результата «Услуга оказана (работы выполнены)» | 29.11.2025 | Кочуков Владислав Викторович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |
| 3.1. | Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности» |  |  |
| 3.1.1. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка результата «Выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2025 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.2. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2025 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.3. | Результат «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения» | 31.12.2025 | Можаев Юрий Иванович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.4. | Результат «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по приведению сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения к транспортно-эксплуатационным показателям» | 31.12.2025 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.5. | Результат «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.5.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по приведению сети автомобильных дорог общего пользования местного значения к транспортно-эксплуатационным показателям» | 31.12.2025 | Можаев Юрий Иванович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.6. | Результат «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.6.1. | Контрольная точка результата «Уточнена протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» | 31.12.2025 | Качан Алексей Олегович – заместитель директора ГУ «ГУДХОО» |
| 3.1.7. | Результат «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.7.1 | Контрольная точка результата «Уточнена протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 31.12.2025 | Можаев Юрий Иванович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.8. | Результат «Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.8.1. | Контрольная точка результата «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | 31.12.2025 | Можаев Юрий Иванович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 3.1.9. | Результат «Осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 3.1.9.1. | Контрольная точка результата «Выполнены мероприятия в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | 31.12.2025 | Можаев Юрий Иванович – начальник управления дорожного хозяйства МСЖКДХиТ |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |
| 4.1. | Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области» |  |  |
| 4.1.1. | Результат «Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» | 31.12.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.2 | Результат «Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.2.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» | 31.12.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
|  | Результат «Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» |  | Царева |
|  | Контрольная точка результата: «Предоставлен промежуточный отчет о количестве перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом в пригородном сообщении » | 25.12.2025 | Хабибулина Анна Хисаловна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства образования Оренбургской области |
| 4.1.3. | Результат «Количество выполненных рейсов на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.3.1. | Контрольная точка результата «Выполнены рейсы на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения» | 31.12.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.4. | Результат «Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.4.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения» | 31.12.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.5. | Результат «Обеспечение оплаты лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.5.1. | Контрольная точка результата «Оплата лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга» | 31.12.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.6. | Результат «Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.6.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно» | 31.10.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.7. | Результат «Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.7.1. | Контрольная точка результата «Перевезено пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов» | 31.12.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.8. | Результат «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.8.1. | Контрольная точка результата «Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, системами безналичной оплаты проезда» | 31.12.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.9. | Результат «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.9.1. | Контрольная точка результата «Обеспечение в открытом доступе информации о реальном движении по маршруту автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении» | 31.12.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.10. | Результат «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.10.1. | Контрольная точка результата «Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных» | 31.12.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |
| 4.1.11. | Результат «Количество перевезенных детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, с использованием виртуальной социальной карты» |  | Плешаков Андрей Михайлович – заместитель министра МСЖКДХиТ |
| 4.1.11.1. | Контрольная точка «Перевезены дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях, с использованием виртуальной социальной карты» | 30.09.2025 | Арапов Василий Николаевич – начальник управления транспорта МСЖКДХиТ |

Приложение 8

к Протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Оренбургской области»

от 28.03.2025 № 07/158-АМП

Информация

об обеспечении реализации государственной программы

за счет налоговых расходов

| N п/п | Статус | Наименование структурного элемента государственной программы, результата | Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового расхода | Оценка расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  |  |  |  |  | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс.рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс.рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» | министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | В соответствии с пунктом 3 раздела 2 статьи 9 Закона Оренбургской области от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ (ред. от 01.11.2021) «О транспортном налоге» предоставляется пониженная налоговая ставка по транспортному налогу в размере 50,0 процента в отношении организаций автотранспорта, осуществляющие пассажирские перевозки на муниципальных, межмуниципальных маршрутах, соблюдающие единые условия перевозки пассажиров, у которых наибольший удельный вес доходов составляют доходы от пассажирских перевозок, по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов (микроавтобусов), работающих в режиме такси) |  | 1 692,0 |  | 1 692,0 |  | 1 692,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 | Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно |  |  | 1000,0 тыс. пассажиров |  | 1000,0 тыс. пассажиров |  | 1000,0 тыс. пассажиров |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 | Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов |  |  | 9000,0 тыс. пассажиров |  | 9000,0 тыс. пассажиров |  | 9000,0 тыс. пассажиров |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 | Количество выполненных рейсов на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения |  | В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 10 Закона Оренбургской области от 27.11.2003 № 613/70-III-ОЗ (ред. от 01.11.2021) «О налоге на имущество организаций» освобождаются от налогообложения организации - в отношении объектов недвижимого имущества аэродромов гражданской авиации (сооружений, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов), переданных в федеральную собственность после 1 января 2024 года | - | - | 1 118 рейсов | 0,0 | 1 118 рейсов | 107 800,0 |