PAGE  
5

О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп

Правительство Оренбургской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области          от 21 декабря 2018 года № 834-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства                   в Оренбургской области» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 28 июня 2019 года № 446-пп, от 25 октября                 2019 года № 787-пп, от 20 декабря 2019 года № 952-пп, от 13 марта 2020 года № 148-пп) следующие изменения:
1.1. В приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 1–6 к государственной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» изложить  в новой редакции согласно приложениям № 2–7 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор –

председатель Правительства 





           Д.В.Паслер
Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______
Изменения,

которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп

1. В паспорте государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (далее – Программа):

раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

	«Объем бюджетных 

ассигнований Программы
	–
	общий объем финансирования Программы составляет 9 047 630,6 тыс. рублей;
финансирование осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников, в том числе по годам реализации:

2019 год – 1 366 783,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 076 574,6 тыс. рублей;

2021 год – 1 140 458,7 тыс. рублей;
2022 год – 877 194,1 тыс. рублей;

2023 год – 2 274 253,2 тыс. рублей;

2024 год – 2 312 366,7 тыс. рублей».


2. В приложении № 9 к Программе:

2.1. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»:

в разделе 6 «Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы» слова «минстроем Оренбургской области» исключить.
3. В приложении № 12 к Программе: 

3.1. В паспорте подпрограммы 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»:
раздел «Показатели (индикаторы) подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 
«площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января             2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»;
раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить               в новой редакции:

	«Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы
	–
	объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 4 563 168,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 367 467,7 тыс. рублей;

2020 год – 492 556,4 тыс. рублей;

2021 год – 528 453,1 тыс. рублей;
2022 год – 235 373,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 465 557,3 тыс. рублей;

2024 год – 1 473 760,8 тыс. рублей».


раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»  дополнить абзацем следующего содержания:

«сохранение и развитие культурно-исторического и архитектурно-градостроительного облика исторической части города Оренбурга».

3.2. В разделе 2 «Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы»:

абзац восьмой изложить в новой редакции:

«4. Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению,              за исключением жилых домов, признанных аварийными после 1 января             2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург».»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«5. Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург».

Информация размещается на официальном сайте Фонда ЖКХ АИС «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru).».

3.3. Раздел 3 «Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:

в абзаце пятом слова «(приложение № 2 к Программе)» исключить;

дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:
«основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург» (приложение № 2 к Программе)».

3.4. Раздел 6 «Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы»:

дополнить новыми абзацами тридцать шестым – сорок четвертым следующего содержания: 

«1.4. В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург», бюджету муниципального образования г. Оренбург предоставляется субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург».

Условием участия в реализации основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург», является наличие:

МКД и домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»;

обязательства по включению в муниципальную программу, предусматривающую мероприятия по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»;

обязательства по обеспечению в местном бюджете средств для исполнения расходного обязательства;

обязательства муниципального образования по обеспечению достижения целевых показателей;

муниципальных правовых актов, регулирующих переселение граждан из МКД и домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

сведений в системе АИС «Реформа ЖКХ» об МКД и домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в реестре домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.»;
дополнить новыми абзацами шестьдесят девятым – семьдесят четвертым следующего содержания:
«Субсидия не предоставляется на дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, находящиеся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург».

4.4. Распределение субсидии в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург» осуществляется в соответствии с предложениями, поступившими в минстрой области от муниципального образования   г. Оренбург.

Сведения о потребности в расселении жилых домов, признанных аварийными после 01.01.2017, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург», на очередной финансовый год направляются в минстрой области ежегодно до 1 октября.

С целью формирования этапа 2020–2021 годов мероприятия муниципальному образованию город Оренбург необходимо до 01.08.2020 представить в минстрой области сведения о потребности в расселении жилых домов, признанных аварийными после 01.01.2017, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург».

Место каждого жилого дома, признанного аварийным после 01.01.2017, находящегося на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург» относительно других домов определяется по мере возрастания даты признания домов аварийными»

Местонахождение исторического поселения регионального значения «город Оренбург» определено постановлением Правительства Оренбургской области от 14.03.2013 № 193-п «Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения Оренбургской области».».
_____________

Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______

Сведения
о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях

	№
п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Характеристика показателя 
(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели Программы

	1.
	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до       1,351 млн. квадратных метров в год
	государственная программа
	млн. кв.
метров
	0,9110 
	0,9910
	1,1030
	1,0580
	1,1710
	1,2610
	1,3510

	2.
	Коэффициент доступности жилья
	государственная программа
	лет
	2,486
	2,5
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	3.
	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты 
	государственная программа
	единиц
	526
	854
	664
	590
	435
	423
	411

	4.
	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	государственная программа
	млн. кв.
метров
	0,11512
	0,0514
	*)
	*)
	*)
	*)
	*)

	5.
	Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года (нарастающим итогом)
	государственная программа
	процентов
	–
	0,95
	11,90
	21,33
	32,82
	55,52
	85,71

	6.
	Обеспеченность Оренбургской области градорегулирующей документацией
	государственная программа
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	7.
	Среднее количество проверок на каждом из объектов капитального строительства, при строительстве или реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор
	государственная программа
	единиц
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4

	8.
	Доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области
	государственная программа
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	9.
	Использование арендного (наемного) жилищного фонда коммерческого использования (нарастающим итогом)

	государственная программа
	тыс. кв.
метров
	7,9 
	8,1
	8,1 
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1

	Показатели подпрограммы 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

	10.
	Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры          (100 процентов)
	основное
мероприятие
	километров
	9,09
	77,8
	0,0
	15,8
	33,0
	83,0
	87,0

	11.
	Техническая готовность объектов социальной инфраструктуры            (100 процентов)
	федеральная
субсидия
	единиц
	–
	–
	*)
	*)
	*)
	*)
	*)

	12.
	Техническая готовность автомобильных дорог (100 процентов)
	федеральная
субсидия
	километров
	2,60
	3,558
	*)
	*)
	*)
	*)
	*)

	13.
	Проекты массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проекты комплексного освоения и развития территорий в целях строительства стандартного жилья, реализуемые с государственной поддержкой
	основное
мероприятие
	единиц
	2
	1
	–
	–
	–
	–
	–

	14.
	Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом)
	основное

мероприятие
	процентов
	56,3
	56,5
	56,5
	57,0
	57,5
	58,0
	58,5

	Показатели подпрограммы 2 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»

	15.
	Число граждан – участников долевого строительства, права которых восстановлены (нарастающим итогом)
	основное
мероприятие
	единиц
	–
	0
	46
	–
	–
	–
	–

	16.
	Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования (нарастающим итогом)
	основное
мероприятие
	единиц
	138
	141 
	141 
	141
	141
	141
	141

	Показатели подпрограммы 3 «Развитие системы градорегулирования  в Оренбургской области»

	17.
	Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья (нарастающим итогом)
	основное
мероприятие
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	18.
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области (нарастающим итогом)
	областная

субсидия
	единиц
	488
	489
	487**)
	487
	487
	487
	487

	
	
	
	в том числе в текущем году
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	19.
	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования
	основное
мероприятие
	процентов
	99,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	20.
	Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области (нарастающим итогом)
	областная

субсидия
	единиц
	454
	454
	452***)
	452
	452
	452
	452

	
	
	
	в том числе в текущем году
	2
	0
	1****)
	0
	0
	0
	0

	21.
	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования
	основное
мероприятие
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	22.
	Разработка проектов планировки и межевания территорий городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	областная

субсидия
	единиц
	4
	3
	2
	2
	3
	5
	5

	23.
	Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области (нарастающим итогом)
	основное
мероприятие
	единиц
	–
	–
	3
	42
	42
	42
	42

	
	
	
	в том числе в текущем году
	–
	–
	3
	39
	0
	0
	0

	24.
	Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области
	основное
мероприятие
	процентов
	0,0
	0,0
	7,1
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	25.
	Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	областная

субсидия
	единиц
	–
	–
	50
	39
	38
	3
	3

	26.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости (нарастающим итогом)
	областная

субсидия
	единиц
	1088
	1118
	1185
	1185
	1720
	1720
	1720

	
	
	
	в том числе в текущем году
	477
	30
	67
	0
	535
	0
	0

	27.
	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости
	областная

субсидия
	процентов
	63,0
	65,0
	68,9
	68,9
	100,0
	100,0
	100,0

	28.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости
	областная

субсидия
	единиц
	3
	3223
	649
	–
	200
	450
	450

	29.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости
	областная

субсидия
	единиц
	–
	–
	3
	–
	30
	50
	50

	30.
	Наличие ГИСОГД Оренбургской области
	основное
мероприятие
	да – 1;

нет – 0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	31.
	Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области
	основное
мероприятие
	единиц
	–
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	32.
	Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области
	основное
мероприятие
	да – 1;

нет – 0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	33.
	Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области
	основное
мероприятие
	единиц
	–
	–
	1
	–
	–
	1
	–

	34.
	Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области
	основное

мероприятие
	единиц
	–
	–
	2
	2
	2
	2
	2

	35.
	Доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области


	основное

мероприятие
	процентов
	–
	–
	100
	100
	100
	100
	100

	36.
	Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области
	основное

мероприятие
	процентов
	–
	–
	2
	3
	4
	5
	6

	37.
	Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов
	основное

мероприятие
	единиц
	–
	–
	4
	4
	4
	4
	4

	Показатели подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

	38.
	Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
	основное

мероприятие
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	39.
	Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде
	основное

мероприятие
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	40.
	Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений
	основное

мероприятие
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	41.
	Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве
	основное

мероприятие
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	42.
	Доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве
	основное

мероприятие
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	43.
	Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области 
	основное

мероприятие
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	44.
	Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур
	основное

мероприятие
	единиц
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	45.
	Среднее количество выездных проверок на объектах социальной          и инженерной инфраструктур
	основное

мероприятие
	единиц
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	46.
	Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	основное 

мероприятие
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Показатели подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»

	47.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» 
	основное

мероприятие
	единиц
	50
	50
	52
	55
	58
	61
	65

	48.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)
	основное

мероприятие
	единиц
	25
	23
	25
	25
	25
	25
	25

	Показатели подпрограммы 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»

	49.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	региональный проект
	тыс. кв.

метров
	–
	1,65
	11,78


	11,78
	15,3
	35,93
	35,93

	50.
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
	региональный проект
	тыс.

человек
	–
	0,09
	0,64
	0,64
	0,85
	2,01
	2,01

	51.
	Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению
	областная

субсидия
	тыс. кв.

метров
	–
	–
	2,9
	2,9
	2,9
	1,45
	2,0

	52.
	Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января    2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению
	областная

субсидия
	тыс. кв.

метров
	–
	–
	4,05
	1,45
	1,45
	1,45
	13,70

	53.
	Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург
	областная

субсидия
	тыс. кв.

метров
	–
	–
	1,54
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	Показатели подпрограммы 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»

	54.
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты
	федеральная

субсидия
	единиц
	380 
	319
	414
	380
	256
	252
	242

	55.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей
	областная

субсидия
	единиц
	75 
	105
	–
	–
	–
	–
	–

	56.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья
	основное

мероприятие
	единиц
	20
	140
	170
	150
	125
	120
	115

	57.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка
	основное

мероприятие
	единиц
	51
	290
	80
	60
	54
	51
	48

	58.
	Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
	основное

мероприятие
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


*) Показатель устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства (федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);
**) Количество муниципальных образований и действующих местных нормативов градостроительного проектирования уменьшилось                 на 2 в связи с объединением сельских поселений в Кваркенском районе (из перечня МО исключены Таналыкский и Уртазымский сельсоветы);

***) Количество муниципальных образований и действующих генеральных планов, правил землепользования и застройки уменьшилось                    на 2 в связи с объединением сельских поселений в Кваркенском районе (из перечня МО исключены Таналыкский и Уртазымский сельсоветы);

****) В 2020 году планируется разработка генерального плана и правил землепользования и застройки МО Сорочинский городской округ (ранее действующие генеральные планы и правила землепользования и застройки подлежат отмене).
______________
Приложение № 3 

к постановлению 

Правительства области 

от ____________ № _______
Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий Программы

	№
п/п
	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый конечный

результат

(краткое описание)
	Последствия нереализации ведомственной целевой

программы, основного

мероприятия
	Связь с показателями

(индикаторами) государственной

программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

	1.
	Основное мероприятие 1.1

«Региональный проект «Жилье»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	увеличение объемов ввода жилья по проектам жилищного строительства, реализуемым      с государственной поддержкой
	недостаточная инфраструктурная обеспеченность проектов жилых застроек для достижения плановых объемов ввода жилья;

снижение предложения на рынке жилья;

сокращение объемов внебюджетных инвестиций;

снижение уровня комфортности проживания;

отставание от сроков реализации проектов комплексного освоения территорий;

невыполнение планов строительства стандартного жилья;

недостаток квартир для обеспечения отдельных категорий граждан
	техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры (100 процентов);

техническая готовность объектов социальной инфраструктуры (100 процентов);

техническая готовность автомобильных дорог (100 процентов);

проекты массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проекты комплексного освоения и развития территорий в целях строительства стандартного жилья, реализуемые с государственной поддержкой;

средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов жилищного строительства, включающих земельные участки           из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры

	Подпрограмма 2 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»

	2.
	Основное мероприятие 2.1

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	минстрой Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	улучшение жилищных условий семей (лиц) различных категорий граждан

	снижение доступности жилья для различных категорий граждан;

социальная напряженность           в обществе;

снижение трудовой мобильности граждан 


	количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования


	3.
	Основное мероприятие 2.2

«Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2020 год
	восстановление прав граждан – участников долевого строительства, полностью или частично оплативших стоимость объекта долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве 
	увеличение числа граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков
	число граждан – участников долевого строительства,  права которых восстановлены

	Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»

	4.
	Основное мероприятие 3.1

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	обеспечение потребности муниципальных образований        в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативах градостроительного проектирования и документации по планировке территории;

обеспечение ведения городскими округами и муниципальными районами ГИСОГД Оренбургской области
	невозможность устойчивого развития территории;

неисполнение требований градостроительного законодательства
	разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области;

уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования;

разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов   и сельских поселений Оренбургской области;

уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования;

разработка проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области;

количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области;

доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области;

внесение изменений в генеральные планы          и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области

	5.
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	обеспечение потребности          в подготовке документов для внесения сведений о границах населенных пунктов, функциональных и территориальных зон поселений, зон с особыми условиями использования территорий Оренбургской области в Единый государственный реестр недвижимости
	неисполнение требований градостроительного законодательства
	подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости;

уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости;

подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости;

подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости

	6.
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	наличие ГИСОГД Оренбургской области;
актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования и схемы территориального планирования Оренбургской области;

обеспечение Оренбургской области современной проектной документацией для малоэтажного жилищного строительства;

выявление востребованных застройщиками для удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье земельных участков с целью вовлечения их в жилищный оборот
	неисполнение требований градостроительного законодательства
	наличие ГИСОГД Оренбургской области;

внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области;

наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области;

внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области;

разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья

	7.
	Основное мероприятие 3.4

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»
	департамент архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области
	2020 год
	2024 год
	пространственное развитие и формирование рациональной планировочной структуры территорий муниципальных образований 
	невыполнение поставленных задач
	количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области;

доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области;

увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области;

количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов


	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

	8.
	Основное мероприятие 4.1

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	инспекция государственного строительного надзора по Оренбургской области;

минстрой Оренбургской области
	2019 год
	2019 год
	создание системы контроля     за безопасностью, сроками          и качеством строительства;

защита прав участников долевого строительства
	нарушения при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

нарушения градостроительного законодательства при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

бесконтрольное строительство объектов социальной и инженерной инфраструктур
	доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил         в отчетном периоде;
доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений;

доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количества представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области; 

среднее количество выездных проверок            на объектах социальной и инженерной инфраструктур;
ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур

	9.
	Основное мероприятие 4.1

«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	инспекция государственного строительного надзора по Оренбургской области;

минстрой Оренбургской области
	2020 год
	2024 год
	создание системы контроля     за безопасностью, сроками          и качеством строительства;

защита прав участников долевого строительства;
осуществление контроля за выполнением полномочий в соответствии с положением о минстрое Оренбургской области;

осуществление контроля за основной деятельностью подведомственных учреждений 
	нарушения при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

нарушения градостроительного законодательства при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

бесконтрольное строительство объектов социальной и инженерной инфраструктур;
невыполнение основных задач в соответствии с положением о минстрое Оренбургской области;

невыполнение основных функций, утвержденных уставом подведомственных учреждений
	доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил         в отчетном периоде;
доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений;

доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области; 

среднее количество выездных проверок            на объектах социальной и инженерной инфраструктур;

ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур

просроченная кредиторская задолженность по обязательствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	Подпрограмма 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»

	10.
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	минстрой

Оренбургской области;

минсоцразвития Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения области;

привлечение внебюджетных инвестиций (собственных средств граждан)
	снижение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных      и заемных средств;

социальная напряженность           в обществе
	количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»;

количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)

	Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»

	11.
	Основное мероприятие 6.1

«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	создание безопасных условий проживания граждан
	снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда;

количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда;

	12.
	Основное мероприятие 6.2

«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	минстрой

Оренбургской области
	2020 год
	2024 год
	создание безопасных условий проживания граждан
	снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению

	13.
	Основное мероприятие 6.3

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»
	минстрой

Оренбургской области
	2020 год
	2024 год
	создание безопасных условий проживания граждан
	снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся     под угрозой обрушения, подлежащая расселению

	14.
	Основное мероприятие 6.4

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»
	минстрой Оренбургской области
	2020 год
	2024 год
	создание безопасных условий проживания граждан
	снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда

сохранение и развитие культурно-исторического и архитектурно-градостроительного облика исторической части города Оренбурга
	площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»

	Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»

	14.
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	улучшение жилищных условий молодых семей;

укрепление института семьи
	недостаточная обеспеченность молодых семей, нуждающихся           в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями;

социальная напряженность           в обществе
	количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья          в случае рождения (усыновления) ребенка

	15.
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	повышение качества работы муниципальных образований
	неоказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении жилья
	количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области


_____________
Приложение № 4 

к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______
Ресурсное обеспечение реализации Программы 

                                                                                                                                                                                                                                   (тыс. рублей)
	№ 
п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 
(ответственный исполнитель,
 соисполнитель,
участник)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы по годам
	Всего

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Государственная программа
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
	всего,                    
в том числе:
	Х
	Х
	Х
	1 366 783,3
	1 076 574,6
	1 140 458,7
	877 194,1
	2 274 253,2
	2 312 366,7
	9 047 630,6

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	X
	Х
	931 345,6
	714 220,5
	779 838,2
	512 229,4
	1 949 413,3
	1 987 526,8
	6 874 573,8

	
	
	
	минсоцразвития Оренбургской области 
	835
	Х
	Х
	8 534,8
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 449,8

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	Х
	Х
	387 903,5
	305 513,7
	305 637,4
	309 981,6
	264 586,4
	264 586,4
	1 838 209,0

	
	
	
	ИГСН 
	832
	Х
	Х
	38 999,4
	35 527,7
	34 183,9
	34 183,9
	39 454,3
	39 454,3
	221 803,5

	
	
	
	ДАИПГРОО
	827
	Х
	Х
	0,0
	12 329,7
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	59 594,5

	2.
	Подпрограмма 1
	«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
	всего
	Х
	Х
	Х
	516 060,1
	11 500,0
	54 528,9*)
	70 000,0*)
	300 000,0***)
	330 000,0***)
	1 282 089,0***)

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	516 060,1
	11 500,0
	54 528,9*)
	70 000,0*)
	300 000,0*)
	330 000,0*)
	1 282 089,0***)

	3.
	Основное мероприятие 1.1
	«Региональный проект «Жилье»
	всего
	Х
	Х
	Х
	516 060,1
	11 500,0
	54 528,9
	70 000,0***)
	300 000,0***)
	330 000,0***)
	1 282 089,0***)

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 02
	23 1 F1 40010
	51 148,6
	0,0*)
	54 528,9
	70 000,0
	40 000,0
	30 000,0
	245 677,5

	
	
	
	
	851
	05 02
	23 1 F1 80010
	198 919,5
	0,0
	0,0*)
	0,0*)
	260 000,0*)
	300 000,0*)
	758 919,5*)

	
	
	
	
	851
	07 01
	23 1 F1 5 0210
	0,0
	0,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)

	
	
	
	
	851
	07 02
	23 1 F1 5 0210
	0,0
	0,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)

	
	
	
	
	851
	04 09
	23 1 F1 5 0210
	265 992,0
	0,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	265 992,0**)

	
	
	
	
	851
	07 02
	23 1 F1 80010


	0,0
	11 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 500,0

	4.
	Подпрограмма 2
	«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	всего
	Х
	Х
	Х
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0

	5.
	Основное мероприятие 2.2
	«Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	всего
	Х
	Х
	Х
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 2 02 94730
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0

	6.
	Подпро​грамма 3
	«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	188,3
	34 529,7
	22 166,2
	32 166,2
	32 256,2
	32 166,2
	153 472,8

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	188,3
	22 200,0
	10 350,0
	20 350,0
	20 440,0
	20 350,0
	93 878,3

	
	
	
	ДАИПГРОО
	827
	Х
	Х
	0,0
	12 329,7
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	59 594,5

	7.
	Основное мероприятие 3.1
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	50 000,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 01 80010
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	50 000,0

	8.
	Основное мероприятие 3.2
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	40 000,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 02 80820
	0,0
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	40 000,0

	9.
	Основное мероприятие 3.3
	«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	188,3
	2 200,0
	350,0
	350,0
	440,0
	350,0
	3 878,3

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 03 40010
	188,3
	2 200,0
	350,0
	350,0
	440,0
	350,0
	3 878,3


	10.
	Основное мероприятие 3.4
	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	12 329,7
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	59 594,5

	
	
	
	ДАИПГРОО
	827
	04 12
	23 3 04 10020
	0,0
	12 329,7
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	59 594,5

	11.
	Подпрограмма 4
	«Обеспечение реализации государственной программы» 
	всего
	Х
	Х
	Х
	66 628,9
	223 491,8
	220 690,1
	220 690,1
	202 870,3
	202 870,3
	1 137 241,5

	
	
	
	ИГСН
	832
	Х
	Х
	38 999,4
	35 527,7
	34 183,9
	34 183,9
	39 454,3
	39 454,3
	221 803,5

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	27 629,5
	187 964,1
	186 506,2
	186 506,2
	163 416,0
	163 416,0
	915 438,0

	12.
	Основное мероприятие 4.1
	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	всего
	Х
	Х
	Х
	66 628,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66 628,9

	
	
	
	ИГСН
	832
	04 12
	23 4 01 10020
	38 999,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38 999,4

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 05
	23 4 01 72450
	27 629,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27 629,5

	13.
	Основное мероприятие 4.1
	«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	223 491,8
	220 690,1
	220 690,1
	202 870,3
	202 870,3
	1 070 612,6

	
	
	
	ИГСН
	832
	04 12
	23 4 01 10020
	0,0
	35 527,7
	34 183,9
	34 183,9
	39 454,3
	39 454,3
	182 804,1

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 05
	23 4 01 72450
	0,0
	46 514,9
	44 871,5
	44 871,5
	21 781,3
	21 781,3
	179 820,5

	
	
	
	
	851
	05 05
	23 4 01 10020
	0,0
	141 449,2
	141 634,7
	141 634,7
	141 634,7
	141 634,7
	707 988,0

	14.
	Подпрограмма 5
	«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	8 534,8
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 449,8

	
	
	
	минсоцразвития Оренбургской области
	835
	Х
	Х
	8 534,8
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 449,8

	15.
	Основное мероприятие 5.1
	«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	всего
	Х
	Х
	Х
	8 534,8
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 449,8

	
	
	
	минсоцразвития Оренбургской области
	835
	10 03
	23 5 01 20510
	8 534,8
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 449,8

	16.
	Подпрограмма 6
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	367 467,7
	492 556,4
	528 453,1
	235 373,2
	1 465 557,3
	1 473 760,8
	4 563 168,5

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	367 467,7
	492 556,4
	528 453,1
	235 373,2
	1 465 557,3
	1 473 760,8
	4 563 168,5

	17.
	Основное мероприятие 6.1
	«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	всего
	Х
	Х
	Х
	178 120,9
	278 583,5
	278 453,1
	35 373,2
	837 217,3
	844 732,8
	2 452 480,8

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 6 F3 67483
	168 221,5
	258 224,0
	258 224,0
	0,0
	804 898,9
	783 538,5
	2 273 106,9

	
	
	
	
	851
	05 01
	23 6 F3 67484
	9 899,4
	20 359,5
	20 229,1
	35 373,2
	32 318,4
	61 194,3
	179 373,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Основное мероприятие 6.2
	«Переселение граждан       из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	всего
	Х
	Х
	Х
	50 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	50 000,0
	68 820,0
	69 508,0
	438 328,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 6 02 80010
	50 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	50 000,0
	68 820,0
	69 508,0
	438 328,0

	19.
	Основное мероприятие 6.3
	«Переселение граждан     из жилых домов, признанных аварийными после                1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»
	всего
	Х
	Х
	Х
	139 346,8
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	459 520,0
	459 520,0
	1 208 386,8

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 6 03 80010
	139 346,8
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	459 520,0
	459 520,0
	1 208 386,8

	
	Основное мероприятие 6.4
	«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»


	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	63 972,9
	100 000,0
	1000 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	463 972,9

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	
	
	0,0
	63 972,9
	100 000,0
	1000 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	463 972,9

	20.
	Подпрограмма 7
	«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	387 903,5
	305 513,7
	305 637,4
	309 981,6
	264 586,4
	264 586,4
	1 838 209,0

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	Х
	Х
	387 903,5
	305 513,7
	305 637,4
	309 981,6
	264 586,4
	264 586,4
	1 838 209,0

	21.
	Основное мероприятие 7.1
	«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	всего
	Х
	Х
	Х
	387 770,4
	305 380,6
	305 504,3
	309 848,5
	264 453,3
	264 453,3
	1 837 410,4

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	10 03
	23 7 01 21100
	53 019,0
	61 310,4
	61 310,4
	61 310,4
	61 310,4
	61 310,4
	359 571,0

	
	
	
	
	892
	10 03
	23 7 01 21110
	80 573,5
	21 345,9
	21 345,9
	21 345,9
	21 345,9
	21 345,9
	187 303,0

	
	
	
	
	892
	10 03
	23 7 01 80810
	59 860,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	59 860,8

	
	
	
	
	892
	10 03
	23 7 01 R 4970
	194 317,1
	222 724,3
	222 848,0
	227 192,2
	181 797,0
	181 797,0
	1 230 675,6

	22.
	Основное мероприятие 7.2
	«Обеспечение реализации подпрограммы»
	всего
	Х
	Х
	Х
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	798,6

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	10 06
	23 7 02 91460
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	798,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Потребность в дополнительном финансировании строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям:

всего – 2 540 695,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 60 581,4 тыс. рублей;

2021 год – 513 589,8 тыс. рублей;

2022 год – 631 218,1 тыс. рублей

2023 год – 655 204,4 тыс. рублей;

2024 год – 680 102,2 тыс. рублей.

**) Объем финансирования устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Потребность в финансировании строительства объектов социальной, дорожной инфраструктур:

всего – 4 956 609,3 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 198 264,3 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2021 год – 2 093 763,5 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 83 750,5 тыс. рублей;

2022 год – 954 412,6  тыс. рублей, из них из областного бюджета – 38 176,5 тыс. рублей;

2023 год – 1 562 992,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 62 519,7 тыс. рублей;

2024 год – 345 440,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 13 817,62 тыс. рублей.
***) Всего по подпрограмме с учетом потребности в финансировании по мероприятию 1.1 – 7 497 305,2 тыс. рублей.
____________

Приложение № 5
к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______
Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и 
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств федерального бюджета 

(тыс. рублей)

	№

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, приоритетного проекта
	Источник 

финансирования
	Оценка расходов

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Государственная программа
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
	всего,

в том числе:
	1 366 783,3
	1 076 574,6
	1 140 458,7
	877 194,1
	2 274 253,2
	2 312 366,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	272 811,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Подпрограмма 1
	«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
	всего, 
в том числе:
	516 060,1
	11 500,0
	54 528,9**)
	70 000,0**)
	300 000,0**)
	330 000,0**)

	
	
	
	федеральный бюджет
	199 494,0
	0,0
	*)
	*)
	*)
	*)

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Основное

мероприятие 1.1
	«Региональный проект «Жилье»
	всего,
в том числе:
	516 060,1
	11 500,0
	54 528,9**)
	70 000,0**)
	300 000,0**)
	330 000,0**)

	
	
	
	федеральный бюджет
	199 494,0
	0,0
	*)
	*)
	*)
	*)

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Подпрограмма 2

	«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»

	всего,

в том числе:
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Основное мероприятие 2.2
	«Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	всего, 

в том числе:
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Подпрограмма 3 
	«Развитие системы градорегулирования            в Оренбургской области»
	всего,

в том числе:
	188,3
	34 529,7
	22 166,2
	32 166,2
	32 256,2
	32 166,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Основное

мероприятие 3.1
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	всего, 

в том числе:
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Основное

мероприятие 3.2
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	всего, 

в том числе:
	0,0
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Основное

мероприятие 3.3
	«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	всего, 

в том числе:
	188,3
	2 200,0
	350,0
	350,0
	440,0
	350,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Основное 

мероприятие 3.4
	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»
	всего,

в том числе:
	0,0
	12 329,7
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 

внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Подпрограмма 4
	«Обеспечение реализации государственной программы»
	всего, 

в том числе:
	66 628,9
	223 491,8
	220 690,1
	220 690,1
	202 870,3
	202 870,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Основное 

мероприятие 4.1
	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика               и строительного контроля»
	всего, 

в том числе:
	66 628,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Основное 

мероприятие 4.1
	«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания   учреждением»
	всего, 

в том числе:
	0,0
	223 491,8
	220 690,1
	220 690,1
	202 870,3
	202 870,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Подпрограмма 5
	«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	всего, 

в том числе:
	8 534,8
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Основное 

мероприятие 5.1
	«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	всего, 

в том числе:
	8 534,8
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Подпрограмма 6
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	всего, 

в том числе:
	367 467,7
	493 862,0
	528 453,1
	235 373,2
	1 465 557,3
	1 473 760,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	Основное

мероприятие 6.1
	«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	всего, 

в том числе:
	178 120,9
	278 583,5
	278 453,1
	35 373,2
	837 217,3
	844 732,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Основное

мероприятие 6.2
	«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	всего, 

в том числе:
	50 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	50 000,0
	68 820,0
	69 508,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19.
	Основное

мероприятие 6.3
	«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после                                      1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»
	всего, 

в том числе:
	139 346,8
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	459 520,0
	459 520,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное

мероприятие 6.4
	«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»
	всего, 

в том числе:
	0,0
	63 972,95
	100 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	100 000,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20.
	Подпрограмма 7
	«Обеспечение жильем молодых семей           в Оренбургской области»
	всего, 

в том числе:
	387 903,5
	305 513,7
	305 637,4
	309 981,6
	264 586,4
	264 586,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	73 317,1
	40 927,3
	41 051,0
	45 395,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21.
	Основное 

мероприятие 7.1
	«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	всего, 

в том числе:
	387 770,4
	305 380,6
	305 504,3
	309 848,5
	264 453,3
	264 453,33

	
	
	
	федеральный бюджет
	73 317,1
	40 927,3
	41 051,0
	45 395,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.
	Основное 

мероприятие 7.2
	«Обеспечение реализации подпрограммы»
	всего, 

в том числе:
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Объем финансирования устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Потребность в финансировании из федерального бюджета на строительство объектов социальной, дорожной инфраструктур:

всего – 4 758 344,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 2 010 012,9 тыс. рублей;

2022 год – 916 236,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 500 472,9 тыс. рублей;

2024 год – 331 622,9 тыс. рублей.

**) Всего по подпрограмме с учетом потребности в финансировании по годам:

2021 год – 2 093 763,5 тыс. рублей;

2022 год – 954 412,6 тыс. рублей;

2023 год – 1 562 992,6 тыс. рублей;

2024 год – 345 440,6 тыс. рублей.

_____________

Приложение № 6 

к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______

План

реализации Программы на 2020 год

	№
п/п
	Наименование
	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы
	Единица

измерения
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Дата

наступления контрольного события
	Связь со значением оценки рисков


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 1.1

«Региональный проект «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Показатель (индикатор) 1
«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры» (нарастающим итогом)
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	процентов
	56,5
	Х
	Х

	5.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов    о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.01.2021
	недостоверность информации, данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления;

несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления

	6.
	Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Основное мероприятие 2.1

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования» (нарастающим итогом)
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	141
	Х
	Х

	9.
	Контрольное событие 1

«Принятие постояннодействующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2020

30.06.2020

30.09.2020

30.12.2020
	непоступление в отчетном периоде заявлений от граждан о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма

	10.
	Основное мероприятие 2.2
«Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области


	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Показатель (индикатор) 1

«Число граждан – участников долевого строительства, права которых восстановлены» (нарастающим итогом)
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	46
	Х
	изменение числа граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков

	12.
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 3.1

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Показатель (индикатор) 1

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	15.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	16.
	Показатель (индикатор) 2

«Разработка генеральных планов и (или) правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц 
	452
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе  в текущем году
	1
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке  проектов генеральных планов и (или) правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	17.
	Показатель (индикатор) 2

«Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	50
	Х
	Х

	18.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке  проектов внесения изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	19.
	Показатель (индикатор) 3

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	20.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	21.
	Показатель (индикатор) 4

«Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области»


	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	22.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке проектов планировки и межевания территории»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	23.
	Показатель (индикатор) 5

«Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области» (нарастающим итогом)
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	3
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе

 в текущем году
	3
	Х
	Х

	24.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	25.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	процентов
	7,1
	Х
	Х

	26.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020 
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	27.
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Показатель (индикатор) 1

«Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» (нарастающим итогом)
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1185
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе   в текущем году
	67
	Х
	Х

	29.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»


	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	30.
	Показатель (индикатор) 2

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	процентов
	68,9
	Х
	Х

	31.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг хода подготовки документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	32.
	Показатель (индикатор) 3

«Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	649
	Х
	Х

	33.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	34.
	Показатель (индикатор) 4

«Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	3
	Х
	Х

	35.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	36.
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна –начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	37.
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья» (нарастающим итогом)
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	4
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	38.
	Показатель (индикатор) 2

«Наличие ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	39.
	Контрольное событие 1

«Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	40.
	Показатель (индикатор) 3

«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	41.
	Контрольное событие 1

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	30.12.2020 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	42.
	Показатель (индикатор) 4

«Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	43.
	Контрольное событие 1 

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.08.2020
	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся

	44.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.12.2020 
	неисполнение подрядчиком условий государственного контракта

	45.
	Показатель (индикатор) 5

«Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	46.
	Контрольное событие 1

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.08.2020
	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся

	47.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.12.2020 
	неисполнение подрядчиком условий государственного кон-тракта

	48.
	Основное мероприятие 3.4  

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»

	Ибрагимова Наталья Николаевна – директор ДАИПГРОО – главный архитектор Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	49.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	2
	Х
	Х

	50.
	Контрольное событие 1

«Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	01.07.2020

01.11.2020
	низкая вовлеченность граждан в процесс голосования 

	51.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	100
	Х
	Х

	52.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2020
	низкая заинтересованность муниципальных образований; несвоевременное представление информации муниципальными образованиями

	53.
	Показатель (индикатор) 3

«Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	2
	Х
	Х

	54.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг участия населения в реализации мероприятий по развитию архитектурно-пространственной среды»  
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2020
	риск возникновения форс-мажорных ситуаций и технических неисправностей

	55.
	Показатель (индикатор) 4

«Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»

	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	4
	Х
	Х

	56.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения показателя количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2020
	риск возникновения технических неисправностей;

изменение нормативной правовой базы

	57.
	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Основное мероприятие 4.1

«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр  Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН;

Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН;

Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	59.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр  Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	60.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН

	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	61.
	Показатель (индикатор) 3

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр  Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН


	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	62.
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации  и  Оренбургской области

	63.
	Показатель (индикатор) 5

«Доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	64.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	65.
	Показатель (индикатор) 7

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктур»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	66.
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в день подписания акта выполненных работ на объекте капитального строительства
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	67.
	Показатель (индикатор) 8

«Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	68.
	Показатель (индикатор) 9

«Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области»
	Китова Марина Николаевна – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
	тыс. рублей
	0,0
	Х
	Х

	69.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения денежных обязательств центрального аппарата минстроя Оренбургской области»
	Таболина Наталья Александровна – заместитель начальника управления экономического анализа, планирования и государственных закупок минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020

31.12.2020
	нестабильность финансовой ситуации в Оренбургской области

	70.
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	71.
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;

Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	72.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	52
	Х
	Х

	73.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;


	Х
	Х
	07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020

07.05.2020

07.06.2020

07.07.2020

07.08.2020

07.09.2020

07.10.2020

07.11.2020

07.12.2020

11.01.2021
	несвоевременное представление отчетности

	74.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	единиц
	25
	Х
	Х

	75.
	Контрольное событие 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	10.03.2020 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	76.
	Подпрограмма 6

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	77.
	Основное мероприятие 6.1

«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	78.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	11,78
	Х
	Х 

	79.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                   2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2020
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января            2012 года

	80.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2020

15.03.2020

15.04.2020

15.05.2020

15.06.2020

15.07.2020

15.08.2020

15.09.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

15.01.2021
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	81.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. 

человек
	0,64
	Х
	отказ граждан от переселения; нарушение органами местного самоуправления процедур переселения, несвоевременное исполнение контрактов

	82.
	Основное мероприятие 6.2

«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	83.
	Показатель (индикатор) 2

«Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	2,9
	Х
	Х 

	84.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2020
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                   2012 года

	85.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2020

15.03.2020

15.04.2020

15.05.2020

15.06.2020

15.07.2020

15.08.2020

15.09.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

15.01.2021
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	86.
	Основное мероприятие 6.3

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	87.
	Показатель (индикатор) 3

«Площадь жилых домов, признанных аварийными после  1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области

	тыс. кв. метров
	4,05
	Х
	Х

	88.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2020
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января           2012 года

	89.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2020

15.03.2020

15.04.2020

15.05.2020

15.06.2020

15.07.2020

15.08.2020

15.09.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

15.01.2021
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	90.
	Основное мероприятие 6.4

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	91.
	Показатель (индикатор) 4

"Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области

	тыс. кв. метров
	1,54
	Х
	Х

	92.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2020
	отсутствие у муниципального образованияя «город Оренбург» аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года

	93.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.07.2020

15.08.2020

15.09.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

15.01.2021
	непредставление муниципальным образованием отчетов;

невыполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий

	94.
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	95.
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	96.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области

	единиц
	414
	Х
	Х

	97.
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий           на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	01.03.2020
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет

	98.
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение              30 дней после заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	99.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	170
	Х
	Х

	100.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.01.2020

31.03.2020

31.07.2020
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты

	101.
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	80
	Х
	Х

	102.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2020 

30.06.2020

30.09.2020 

25.12.2020 
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты

	103.
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	104.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	105.
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.05.2020 

31.10.2020
	отсутствие технической возможности проведения семинара


______________
Приложение № 7 

к постановлению 

Правительства области 

от ____________ № ________
План

реализации Программы на 2021 год

	№
п/п
	Наименование
	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление
контрольного события) 
государственной программы
	Единица

измерения
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Дата

наступления контрольного события
	Связь со значением оценки рисков


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 1.1

«Региональный проект «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Показатель (индикатор) 1

«Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры (100 процентов)»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	километров
	15,8
	Х
	Х

	5.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета построенных объектов инженерной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком строительства в соответствующие годы»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.01.2022
	недостоверность информации, данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления;

несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления

	6.
	Показатель (индикатор) 2

«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры» (нарастающим итогом)
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	процентов
	57,0
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.01.2022
	недостоверность информации,  данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления;

несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления

	8.
	Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.1

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования» (нарастающим итогом)
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	141
	Х
	Х

	11.
	Контрольное событие 1

«Принятие постояннодействующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2021

30.06.2021

30.09.2021

30.12.2021
	непоступление в отчетном периоде  заявлений от граждан о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма

	12.
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 3.1

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Показатель (индикатор) 1

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	15.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	16.
	Показатель (индикатор) 2

«Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	единиц
	39
	Х
	Х

	17.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке  проектов внесения изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	18.
	Показатель (индикатор) 3

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	19.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	20.
	Показатель (индикатор) 4

«Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области»


	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	21.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке проектов планировки и межевания территории»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	22.
	Показатель (индикатор) 5

«Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области» (нарастающим итогом)
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	42
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе в текущем году
	39
	Х
	Х

	23.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	24.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	25.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	26.
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	27.
	Показатель (индикатор) 1

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»


	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	68,9
	Х
	Х

	28.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг хода подготовки документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	29.
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья» (нарастающим итогом)
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	4
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	31.
	Показатель (индикатор) 2

«Наличие ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	32.
	Контрольное событие 1

«Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2021
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	33.
	Показатель (индикатор) 3

«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	34.
	Контрольное событие 1

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	30.12.2021 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	35.
	Показатель (индикатор) 4

«Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	36.
	Контрольное событие 1 

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.08.2021
	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся

	37.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.12.2021
	неисполнение подрядчиком условий государственного контракта

	38.
	Основное мероприятие 3.4  

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»
	Ибрагимова Наталья Николаевна – директор ДАИПГРОО – главный архитектор Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	2
	Х
	Х

	40.
	Контрольное событие 1

«Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	01.07.2021

01.11.2021
	низкая вовлеченность граждан в процесс голосования 

	41.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области»

	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	100
	Х
	Х

	42.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2021
	низкая заинтересованность муниципальных образований; несвоевременное представление информации муниципальными образованиями

	43.
	Показатель (индикатор) 3

«Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	3
	Х
	Х

	44.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг участия населения в реализации мероприятий по развитию архитектурно-пространственной среды»  
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2021
	риск возникновения форс-мажорных ситуаций и технических неисправностей

	45.
	Показатель (индикатор) 4

«Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	4
	Х
	Х

	46.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг количества подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2021
	риск возникновения технических неисправностей;

изменение нормативно-правовой базы

	47.
	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	48.
	Основное мероприятие 4.1

«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр  Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН;

Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН;

Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	49.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр  Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	50.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	51.
	Показатель (индикатор) 3

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	52.
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации  и  Оренбургской  области

	53.
	Показатель (индикатор) 5

«Доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»

	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	54.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	55.
	Показатель (индикатор) 7

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктур»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	56.
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	в день подписания акта выполненных работ на объекте капитального строительства
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтаж-ных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	57.
	Показатель (индикатор) 8

«Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтаж-ных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	58.
	Показатель (индикатор) 9

«Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области»

	Китова Марина Николаевна – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
	тыс. рублей
	0,0
	Х
	Х

	59.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения денежных обязательств центрального аппарата минстроя Оренбургской области»
	Таболина Наталья Александровна – заместитель начальника управления экономического анализа, планирования и государственных закупок минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021

31.12.2021
	нестабильность финансовой ситуации в Оренбургской области

	60.
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	61.
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;

Сладкова Елена Анатольевна –заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	62.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;
	единиц
	55
	Х
	Х

	63.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;
	Х
	Х
	07.02.2021

07.03.2021

07.04.2021

07.05.2021

07.06.2021

07.07.2021

07.08.2021

07.09.2021

07.10.2021

07.11.2021

07.12.2021

11.01.2022
	несвоевременное представление отчетности

	64.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	единиц
	25
	Х
	Х

	65.
	Контрольное событие 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	10.03.2021 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	66.
	Подпрограмма 6

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	67.
	Основное мероприятие 6.1

«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	68.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	11,78
	Х
	Х 

	69.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                    2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2021
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января             2012 года

	70.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2021

15.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

15.06.2021

15.07.2021

15.08.2021

15.09.2021

15.10.2021

15.11.2021

15.12.2021

15.01.2022
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	71.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. 

человек
	0,64
	Х
	отказ граждан от переселения, нарушение органами местного самоуправления процедур переселения, несвоевременное исполнение контрактов

	72.
	Основное мероприятие 6.2

«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	73.
	Показатель (индикатор) 2

«Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	2,9
	Х
	Х 

	74.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	31.12.2021
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января             2012 года

	75.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2021

15.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

15.06.2021

15.07.2021

15.08.2021

15.09.2021

15.10.2021

15.11.2021

15.12.2021

15.01.2022
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	76.
	Основное мероприятие 6.3

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	77.
	Показатель (индикатор) 3

«Площадь жилых домов, признанных аварийными после  1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	1,45
	Х
	Х

	78.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января               2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2021
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января            2012 года

	79.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2021

15.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

15.06.2021

15.07.2021

15.08.2021

15.09.2021

15.10.2021

15.11.2021

15.12.2021

15.01.2022
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	80.
	Основное мероприятие 6.4

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года,  находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	81.
	Показатель (индикатор) 4

«Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	2,42
	Х
	Х

	82.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2021
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года

	83.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2021

15.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

15.06.2021

15.07.2021

15.08.2021

15.09.2021

15.10.2021

15.11.2021

15.12.2021

15.01.2022
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	84.
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	85.
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	86.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	380
	Х
	Х

	87.
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	01.03.2021
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	88.
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»


	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение 

30 дней после заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	89.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	150
	Х
	Х

	90.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.01.2021

31.03.2021 

31.07.2021
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты

	91.
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	60
	Х
	Х

	92.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2021

30.06.2021

30.09.2021

25.12.2021 
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты  

	93.
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области

	Х
	Х
	Х
	Х

	94.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	95.
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.05.2021

31.10.2021
	отсутствие технической возможности проведения семинара


______________

[image: image1.emf]С


