PAGE  
17

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________                                      г. Оренбург                                      ________

О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области          от 21 декабря 2018 года № 834-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства                   в Оренбургской области» следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 1 – 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 – 7 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Временно исполняющий

обязанности Губернатора –

председателя Правительства





           Д.В.Паслер
Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства области 

от ________ № ______
Изменения,

которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп

1. В паспорте Программы:
в разделе «Участники Программы» абзац второй признать утратившим силу;

в разделе «Подпрограммы Программы»:

абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце шестом слово «многоквартирных» исключить. 
в разделе «Задачи Программы»:

абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в новой редакции:

«переселение граждан из многоквартирных домов и домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;»;

в разделе «Показатели (индикаторы) Программы» абзац девятый признать утратившим силу;
раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

	«Объем 

бюджетных 

ассигнований

Программы
	–
	общий объем финансирования Программы составляет 8 816 108,8 тыс. рублей;

финансирование осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников, в том числе по годам реализации:

2019 год – 1 463 121,4 тыс. рублей; 
2020 год – 891 896,5 тыс. рублей;

2021 год – 673 041,1 тыс. рублей;

2022 год – 1 889 688,4 тыс. рублей;

2023 год – 1 919 445,6 тыс. рублей;

2024 год – 1 978 915,8 тыс. рублей»;


в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
в абзаце втором цифры «1,34» заменить цифрами «1,351»;
абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце шестом цифры «7,27» заменить цифрами «164,06»;

в абзаце седьмом цифры «1861» заменить цифрами «2150»;

в разделе «Список сокращений, используемых в Программе»:

абзац второй изложить в новой редакции:

	«ГИСОГД
	–
	государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности»;


 абзац десятый признать утратившим силу.
1.1 В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Программы»:

в абзаце сорок девятом слова «арендного (наемного) жилья» исключить;
дополнить абзацем пятьдесят шестым следующего содержания:

«переселение граждан из многоквартирных домов и домов блокированной застройки, признанных аварийными;».
2. В приложении № 7 к Программе: 
2.1. В паспорте подпрограммы 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1 791 850,3» заменить цифрами «1 802 826,2»;

в абзаце втором цифры «564 777,5» заменить цифрами «575 753,4».

3. Приложение № 8 к Программе признать утратившим силу. 
4. В приложении № 9 к Программе:

4.1. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»:

в разделе «Задачи подпрограммы» абзацы первый – второй изложить      в новой редакции:

 «обеспечение Оренбургской области ГИСОГД, актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области и схемы территориального планирования Оренбургской области, обеспечение Оренбургской области современной проектной документацией для малоэтажного жилищного строительства;

обеспечение муниципальных образований документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, актуализация ранее разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;»;
раздел «Показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в новой редакции:

	«Показатели
(индикаторы) 
подпрограммы
	–
	наличие ГИСОГД Оренбургской области;
внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области;

наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области;

внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области;
разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья;

разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области;

уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования;

разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области;

уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования;

разработка проектов планировки и межевания территорий городских округов и сельских поселений Оренбургской области;

количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области;

доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области;
внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области;

подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости;

уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости;

подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости;

подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости»;


раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

	«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	–
	обеспеченность Оренбургской области:

ГИСОГД;
актуализированной схемой территориального планирования;

актуализированными региональными нормативами градостроительного проектирования;

комплектами проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов;

образцовым архитектурным проектом малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья;

обеспеченность муниципальных образований:

генеральными планами и правилами землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области;

документацией по планировке территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области;

актуализированными генеральными планами, правилами землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области;

местными нормативами градостроительного проектирования;

наличие документов для внесения сведений о границах населенных пунктов, функциональных и территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости».


4.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:

абзац восьмой изложить в новой редакции:
«ведение городскими округами и муниципальными районами   ГИСОГД Оренбургской области в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территориях соответствующих городских округов и муниципальных районов и предоставления необходимых сведений, документов и материалов.»;
абзацы четырнадцатый – пятнадцатый изложить в новой редакции:
«ведение ГИСОГД Оренбургской области, актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области и схемы территориального планирования Оренбургской области, обеспечение Оренбургской области современной проектной документацией для малоэтажного жилищного строительства;

обеспечение муниципальных образований документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, актуализация ранее разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;».
4.3. В разделе 3 «Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» в абзаце шестом слова «обеспечение Оренбургской области региональной АИСОГД» заменить словами «ведение ГИСОГД Оренбургской области».

4.4. В разделе 6 «Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы»:
в абзаце третьем слова «а также вводу в действие АИСОГД городских округов и муниципальных районов» исключить;

в абзаце двадцать третьем слова «(постановление Правительства Оренбургской области от 17 июля 2014 года № 504-п)» исключить;
абзацы двадцать пятый – двадцать седьмой  признать утратившими силу;

дополнить новыми абзацами двадцать пятым – двадцать шестым следующего содержания:

 «В целях достижения наибольшего значения целевых показателей доля средств областного бюджета, определенная настоящим разделом, может быть уменьшена минстроем Оренбургской области в одинаковой пропорции по всем муниципальным образованиям в случае недостаточности объема субсидий областного бюджета на софинансирование отобранных проектов.

Уменьшению подлежат субсидии, необходимые для реализации вновь начинаемых проектов, имеющих низшие порядковые номера в итоговом рейтинге проектов.».
5. В приложении № 10 к Программе: 

5.1. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:
абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Оренбургской области создано государственное казенное учреждение жилищного, коммунального и социального строительства Оренбургской области (постановление Правительства Оренбургской области от 31 мая 2011 года № 398-п «О создании государственного казенного учреждения жилищного, коммунального и социального строительства Оренбургской области»).     С 1 января 2019 года путем изменения типа и наименования государственного казенного учреждения жилищного, коммунального и социального строительства Оренбургской области создано государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Оренбургской области» (постановление Правительства Оренбургской области от 17 октября 2018 года № 673-п «О создании  государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Оренбургской области»).»;
дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания: 

«осуществление функции по строительному контролю при строительстве объектов капитального строительства, расположенных на территории Оренбургской области.».
5.2. В разделе 5 «Информация о значимости подпрограммы для достижения цели Программы» цифры «0,1» заменить цифрами «0,15».
6. В приложении № 12 к Программе:

6.1. Наименование подпрограммы 6 изложить в новой редакции:

«Переселение граждан из жилых домов Оренбургской области, признанных аварийными»

6.2. В паспорте подпрограммы 6 «Переселение граждан из жилых домов Оренбургской области, признанных аварийными»:
раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
	«Объем 

бюджетных 

ассигнований

подпрограммы
	–
	общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 238 192,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 479 992,8 тыс. рублей; 

2020 год – 346 787,6 тыс. рублей;

2021 год – 348 917,2 тыс. рублей;

2022 год – 1 344 533,4 тыс. рублей;

2023 год – 1 344 200,6 тыс. рублей;

2024 год – 1 373 760,8 тыс. рублей.


6.3. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:
абзац второй изложить в новой редакции:

«По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области общая площадь жилых помещений всего жилищного фонда Оренбургской области составляет                  50 290 тыс. кв. метров, в том числе в многоквартирных домах 28 418 тыс. кв. метров. Удельный вес аварийного жилищного фонда от общей площади жилых помещений по состоянию на 1 января 2018 составляет 0,7 процента.»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Ответственный исполнитель подпрограммы разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для ее реализации, готовит предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, проводит анализ и вносит предложения по рациональному и эффективному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.»;

абзац седьмой изложить в новой редакции:

«Основные мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение выполнения обязательства государства по реализации прав граждан, проживающих в МКД и домах блокированной застройки, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, на улучшение качества проживания.»;

абзац десятый изложить в новой редакции:

«расселить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью не менее 164,06 тыс. кв. метров;».

6.4. В разделе 3 «Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:

абзацы второй – третий изложить в новой редакции:

«В рамках подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий 6.1 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов», 6.2 «Переселение граждан из аварийных домов блокированной застройки» (приложение № 2 к Программе).

Реализация данных основных мероприятий осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам городских округов и сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.».

6.5. В разделе 4 «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств областного бюджета» 
абзац второй изложить в новой редакции:
«Финансирование основных мероприятий 6.1 и 6.2 подпрограммы предусматривается исходя из возможностей областного и местных бюджетов на условиях софинансирования, финансовой поддержки за счет средств Фонда.».
6.6. Раздел 6 «Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления городских округов и сельских поселений Оренбургской области полномочий по вопросам местного значения.

В рамках реализации основных мероприятий «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов» и «Переселение граждан из аварийных домов блокированной застройки» подпрограммы бюджетам городских округов и сельских поселений Оренбургской области  предоставляются субсидии в целях софинансирования расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – субсидии) на:

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета, в том числе поступивших от Фонда ЖКХ;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) наличие правового акта органов местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляются субсидии;

б) наличие в местном бюджете средств для исполнения расходного обязательства;

в) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, аналогичные мероприятиям подпрограммы;

г) наличие заключенного соглашения по форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области;
д) наличие сведений о МКД и домов блокированной застройки в реестре домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, размещенном на официальном сайте Фонда ЖКХ в системе АИС «Реформа ЖКХ».

Объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета без учета средств Фонда ЖКХ в очередном финансовом году бюджету муниципального образования, рассчитывается по формуле:

[image: image2.png]


, где:

С – объем субсидий областного бюджета на софинансирование основного мероприятия подпрограммы за счет средств областного бюджета;

Ci – объем субсидий бюджету i-го муниципального образования на софинансирование основного мероприятия подпрограммы;

Si – стоимость работ по выполнению основного мероприятия в i-ом муниципальном образовании, предлагаемая к финансированию в очередном финансовом году;

Yi – уровень софинансирования из областного бюджета i-го городского округа (сельского поселения) (дифференцирован в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования).

Стоимость работ по выполнению мероприятия в i-ом муниципальном образовании, предлагаемая к финансированию в очередном финансовом году, рассчитывается:

при переселении граждан из жилых помещений, находящихся в их собственности – по формуле:
Si = Пр х Н, где:

Пр – общая площадь жилых помещений в МКД, из которых осуществляется расселение граждан;

Н – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по      i-му муниципальному образованию, устанавливаемая органами местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Оренбургской области, устанавливаемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В расчете применяется средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, установленная органом местного самоуправления в квартале, предшествовавшем месяцу обращения органа местного самоуправления на отбор.
при переселении граждан из жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, без привлечения финансовой поддержки Фонда ЖКХ – по формуле:

Si = Пн х Н, где:

Пн – общая площадь жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан, рассчитанная исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, устанавливаемой в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом приобретаемая площадь не должна превышать расселяемую площадь более чем на 10 квадратных метров и должна быть не менее расселяемой.

Объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета за счет средств Фонда ЖКХ в очередном финансовом году бюджету муниципального образования, рассчитывается по формуле:

[image: image4.png]— 4
Ci= 5 X Y X 5o



 , где:

Сf – объем субсидий на софинансирование основного мероприятия подпрограммы за счет средств Фонда ЖКХ;

Сfi – объем субсидий бюджету i-го муниципального образования на софинансирование основного мероприятия подпрограммы за счет средств Фонда ЖКХ;

Si – стоимость работ по выполнению основного мероприятия в i-ом муниципальном образовании, предлагаемая к финансированию в очередном финансовом году;

Yfi – уровень софинансирования из Фонда ЖКХ, определенный Оренбургской области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года № 2648-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета расходного обязательства органа местного самоуправления устанавливается:
для городских округов, расчетный уровень бюджетной обеспеченности которых до распределения дотации на выравнивание составляет 1,5 и более – 98 процентов, ниже 1,5 – 99 процентов;

для сельских поселений – 99 процентов.

Расчетный уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания бюджетной обеспеченности определяется в порядке, установленном Законом Оренбургской области от 30 ноября 2005 года № 2738/499-III-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области».

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы производится отбор муниципальных образований, МКД и домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Порядок отбора муниципальных образований, МКД и домов блокированной застройки Оренбургской области (далее – отбор) устанавливается минстроем Оренбургской области с учетом положений настоящего раздела. 

Отбор осуществляется минстроем Оренбургской области ежегодно в пределах объема бюджетных ассигнований, определенного минстроем Оренбургской области на цели предоставления субсидий на очередной финансовый год исходя из предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного министерством финансов Оренбургской области, в срок и порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Органы местного самоуправления в сроки, установленные минстроем Оренбургской области с учетом соблюдения сроков, установленных нормативными правовыми актами Оренбургской области, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, представляют пакет документов, подтверждающих выполнение условий, установленных настоящим разделом.

Муниципальные образования определяют объемы финансовых средств, направляемых на реализацию основных мероприятий, с учетом установленного уровня софинансирования из областного бюджета, потребностей в проведении мероприятий и сроков их выполнения. 

В случае если муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждаемая в соответствии         с Федеральным законом № 185-ФЗ, содержит объем средств местного бюджета, превышающий объем средств местного бюджета, определенный с учетом установленного уровня софинансирования из областного бюджета, объем субсидий областного бюджета уменьшается на это превышение.

В случае недостаточности объема субсидий областного бюджета на софинансирование основных мероприятий доля средств областного бюджета, определенная настоящим разделом, может быть уменьшена минстроем Оренбургской области в одинаковой пропорции по всем муниципальным образованиям. 

Мероприятия, отобранные для софинансирования из областного бюджета в очередном финансовом году, включаются в установленном порядке     в областную адресную инвестиционную программу.

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается законом Оренбургской области об областном бюджете          на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Переселение граждан из МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, осуществляется          по трем направлениям.

Направление 1: переселение граждан из МКД, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Реализация мероприятия с привлечением средств Фонда ЖКХ осуществляется в рамках региональной адресной программы, принимаемой         в соответствии с требованиями Федерального закона № 185-ФЗ.

Направление 2: переселение граждан из МКД, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Условием участия муниципальных образований в реализации мероприятия подпрограммы по направлению 2 является наличие:

МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

обязательства по включению в муниципальную программу, предусматривающую мероприятия по переселению граждан из МКД, признанных          в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

обязательства по обеспечению в местном бюджете средств для исполнения расходного обязательства;

обязательства муниципального образования по обеспечению достижения целевых показателей;

муниципальных правовых актов, регулирующих переселение граждан из МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

сведений о МКД в реестре домов, признанных аварийными после              1 января 2012 года, размещенном на официальном сайте Фонда ЖКХ в системе АИС «Реформа ЖКХ».

Отбор муниципальных образований по направлению 2 осуществляется в два этапа.

В первоочередном порядке в отборе участвуют муниципальные образования и МКД при наличии угрозы их обрушения. При этом муниципальные образования представляют в минстрой Оренбургской области копии заключений специализированных организаций, содержащих соответствующие выводы. Ранжирование данных муниципальных образований осуществляется по дате постройки МКД. При этом муниципальные образования представляют в минстрой Оренбургской области документы о дате постройки МКД, актуальные на дату проведения отбора.

Во вторую очередь, при наличии остатка бюджетных ассигнований по направлению 2, в отборе участвуют остальные муниципальные образования, ранжирование которых осуществляется по дате постройки МКД. 

Место каждого муниципального образования относительно других определяется по мере возрастания даты постройки МКД.

Направление 3: переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом                в процессе их эксплуатации.

Условием участия муниципальных образований в реализации мероприятия подпрограммы по направлению 3 является наличие:

домов блокированной застройки, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

обязательства по включению в муниципальную программу, предусматривающую мероприятия по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

обязательства по обеспечению в местном бюджете средств для исполнения расходного обязательства;

обязательства муниципального образования по обеспечению достижения целевых показателей;

муниципальных правовых актов, регулирующих переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

документов, подтверждающих принятие на общем собрании собственников помещений МКД единогласного решения об участии в муниципальной программе (протоколы);

сведений о домах блокированной застройки в реестре домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, размещенном на официальном сайте Фонда ЖКХ в системе АИС «Реформа ЖКХ».

Отбор муниципальных образований по направлению 3 осуществляется в два этапа.

В первоочередном порядке в отборе участвуют муниципальные образования и дома блокированной застройки при наличии угрозы их обрушения. При этом муниципальные образования представляют в минстрой Оренбургской области копии заключений специализированных организаций, содержащих соответствующие выводы. Ранжирование данных муниципальных образований осуществляется по дате признания домов аварийными. 

Во вторую очередь, при наличии остатка бюджетных ассигнований по направлению 3, в отборе участвуют остальные муниципальные образования, ранжирование которых осуществляется по дате признания домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Место каждого муниципального образования относительно других определяется по мере возрастания даты признания МКД аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Основные положения, которыми необходимо руководствоваться при переселении граждан из МКД и домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы осуществляется следующими способами: 

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые)                 с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) строительство многоквартирных домов;

в) приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья;

г) выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

Главным критерием выбора того или иного способа переселения граждан из МКД и домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, является его стоимость, которая должна быть минимальной при соблюдении установленных законодательством Российской Федерации гарантий по размеру и качеству предоставляемого жилья. 

Особенности, которые следует учитывать при переселении граждан из МКД, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, (направление 1):

в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из МКД, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартиных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из МКД при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа программы.

Особенности, которые следует учитывать при переселении граждан из МКД и домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, МКД, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом                 в процессе их эксплуатации (направления 1,2,3):

жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из жилого помещения, находящегося в МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу или реконструкции, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Оренбургской области.

В случае приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья дата ввода в эксплуатацию дома, в котором приобретается жилое помещение, не должна быть ранее 1990 года.

В случае если в течение текущего финансового года образуется остаток субсидий по результатам реализации проектов, а также увеличивается объем бюджетных ассигнований, минстрой Оренбургской области распределяет дополнительные средства между муниципальными образованиями, на реализацию проектов которых предоставляются субсидии, но размер был рассчитан исходя из уровня софинансирования ниже установленного, либо проекты которых отобраны для предоставления субсидий, но они не вошли в число получателей субсидий.

Между минстроем Оренбургской области и администрациями            городских округов и муниципальных районов Оренбургской области, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, заключается соглашение о предоставлении субсидий (далее – соглашение) по форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области, в сроки, установленные постановлением Правительства Оренбургской области           от 20 июня 2016 года № 430-п.

В целях заключения соглашения органами местного самоуправления представляется выписка из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования на очередной год, подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в объеме, соответствующем установленному уровню софинансирования из областного бюджета. В случае если в местном бюджете предусмотрены ассигнования в меньшем объеме, то объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета, подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.

Реализация основного мероприятия производится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечисление субсидий за счет средств финансовой поддержки                Фонда ЖКХ муниципальным образованиям и за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Оренбургской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

Перечисление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований осуществляется на основании заключенных муниципальных контрактов, информация о которых размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок и документов:

о стоимости фактически выполненных и принятых объемах работ               (в случае софинансирования расходов по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности);

акта приема-передачи недвижимого имущества к договору купли-продажи недвижимого имущества (в случае софинансирования расходов по приобретению объектов муниципальной собственности);

о выполнении органом местного самоуправления обязательств по финансированию мероприятий (копий платежных документов и иных документов, подтверждающих произведенные расходы) исходя из установленного уровня бюджетной обеспеченности.

Не использованные на 1 января очередного финансового года остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При наличии потребности в неиспользованном остатке субсидий средства в размере, не превышающем остатка субсидий, могут быть использованы муниципальным образованием в очередном финансовом году при исполнении бюджета муниципального образования для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления субсидий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется минстроем Оренбургской области в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года № 279-п до 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом. 

В случае если муниципальным образованием не будут выполнены обязательства, предусмотренные соглашением с минстроем Оренбургской области, муниципальное образование обязано возвратить в областной бюджет средства субсидий в сроки и объеме, определенные в соответствии с пунктами 12, 13 и 13-1 правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области, утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016 года № 430-п.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий и порядка предоставления субсидий осуществляется минстроем Оренбургской области, иными уполномоченными органами в соответствии с установленными полномочиями.».
7. В приложении № 13 к Программе: 
7.1. В паспорте подпрограммы 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»:

в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1 180 835,5» заменить цифрами «1 260 835,5»;

в абзаце втором цифры «257 903,5» заменить цифрами «337 903,5»;
в разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в абзаце первом цифры «1861» заменить цифрами «2150».
7.2. В разделе 6 «Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы» абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:

«4. Объем средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с условиями мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации.».
_____________

Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства области 

от ________ № ______
Сведения
о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях

	№
п/п
	Наименование показателя 

(индикатора)
	Характеристика показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели Программы

	1.
	Годовой объем ввода жилья
	государственная программа 

(официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области – http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts /orenstat/ru/statistics/enterprises/construction/)
	тыс. 

кв. метров
	900,0 
	920,0 
	1000,0 
	1050,0
	1171,0
	1261,0
	1351,0

	2.
	Коэффициент доступности жилья
	государственная программа

(рассчитывается как соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из  3 человек)
	лет
	2,5
	2,5
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	3.
	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты 
	государственная программа 

(рассчитывается как сумма значений показателей подпрограммы 7)
	единиц
	500 
	604
	308
	320
	313
	306
	299

	4.
	Объем ввода в эксплуатацию жилья по проектам жилищного строительства, реализуемым с государственной поддержкой на строительство (реконструкцию) социальных объектов и автомобильных дорог
	государственная программа 

(исходя из показателя, установленного соглашением, заключенным с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету в рамках федерального проекта «Жилье»)
	тыс. 

кв. метров
	61,94
	51,44
	*)
	*)
	*)
	*)
	*)

	5.
	Площадь, подлежащая расселению
	областная субсидия 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года № 446-р, официальный сайт Фонда ЖКХ АИС «Реформа ЖКХ» –  www.reformagkh.ru)
	тыс.

кв. метров
	0,0
	4,52
	13,23
	13,23
	30,6
	51,23
	51,25

	6.
	Обеспеченность Оренбургской области градорегулирующей документацией
	государственная программа 

(значение показателя определяется как соотношение количества муниципальных образований, утвердивших градорегулирующую документацию, и общего количества муниципальных образований, нуждающихся в наличии такой документации)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	7.
	Среднее количество проверок на каждом из объектов капитального строительства, при строительстве или реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор
	государственная программа

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение общего количества проведенных проверок объектов и количества проверяемых объектов)
	единиц
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4

	8.
	Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области
	государственная программа 

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества проведенных плановых проверок и общего числа запланированных проверок деятельности застройщиков)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	9.
	Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	федеральная субсидия

(федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»)
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Показатели подпрограммы 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

	10.
	Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры 
	основное мероприятие

(по данным муниципальных образований из расчета введенных в эксплуатацию  объектов инженерной инфраструктуры, финансируемых в рамках подпрограммы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы)
	километров
	9,09
	90,37
	74,0
	19,0
	89,0
	83,0
	87,0

	11.
	Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры
	федеральная субсидия

(ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры, финансируемых в рамках подпрограммы)
	единиц
	–
	–
	*)
	*)
	*)
	*)
	*)

	12.
	Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) автомобильных дорог
	федеральная субсидия

(по данным муниципальных образований из расчета введенных в эксплуатацию  автомобильных дорог, финансируемых в рамках подпрограммы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы)
	километров
	2,60
	3,558
	*)
	*)
	*)
	*)
	*)

	13.
	Проекты массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проекты комплексного освоения и развития территорий в целях строительства стандартного жилья, реализуемые с государственной поддержкой
	основное мероприятие

(количество проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проекты комплексного освоения и развития территорий в целях строительства стандартного жилья)
	единиц
	1
	1
	–
	–
	–
	–
	–

	14.
	Средний уровень  обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры
	основное мероприятие

(рассчитывается как отношение суммы показателей уровней обеспеченности инженерной инфраструктурой по каждому проекту, включенному в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры (далее – перечень), к общему количеству проектов, включенных в перечень)
	процентов

(нарастающим итогом)
	51,0
	55,7
	62,5
	70,6
	81,0
	82,9
	86,5

	Показатели подпрограммы 3 «Развитие системы градорегулирования  в Оренбургской области»

	15.
	Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья

	основное мероприятие

(размещено на сайте  минстроя Оренбургской области – 

http://www.minstroy-oren.orb.ru/3/77/79)
	единиц (нарастающим итогом)
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	16.
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области
	основное мероприятие 

(исполнение показателя отражается на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования –http://www.fgis.economy.gov.ru)
	единиц

(нарастающим итогом)
	488
	489
	489
	489
	489
	489
	489

	
	
	
	в том числе в текущем году
	5
	1
	–
	–
	–
	–
	–

	17.
	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования
	основное мероприятие

(рассчитывается как отношение количества муниципальных образований, утвердивших местные нормативы градостроительного проектирования, к общему количеству муниципальных образований)
	процентов
	99,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	18.
	Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	основное мероприятие

(исполнение показателя отражается на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования –http://www.fgis.economy.gov.ru)
	единиц (нарастающим итогом)
	454
	454
	454
	454
	454
	454
	454

	
	
	
	в том числе в текущем году
	2
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	19.
	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования
	основное мероприятие 

(рассчитывается как отношение количества муниципальных образований, утвердивших документы территориального планирования и градостроительного зонирования, к общему количеству муниципальных образований)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	20.
	Разработка проектов планировки и межевания территорий городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	основное мероприятие 

(значение показателя определяется органами местного самоуправления на основании имеющейся потребности)
	единиц
	3
	3
	6
	5
	5
	5
	5

	21.
	Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области 
	основное мероприятие 

(значение показателя определяется органами местного самоуправления)
	единиц (нарастающим итогом)
	0
	0
	15
	42
	42
	42
	42

	
	
	
	в том числе в текущем году
	–
	–
	15
	27
	–
	–
	–

	22.
	Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области
	основное мероприятие

(рассчитывается как отношение количества муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД, к общему количеству муниципальных образований)

	процентов
	0,0
	0,0
	35,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	23.
	Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	основное мероприятие

(исполнение показателя отражается на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования –http://www.fgis.economy.gov.ru)
	единиц
	–
	–
	2
	3
	3
	3
	3

	24.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости
	основное мероприятие

(значение показателя определяется органами местного самоуправления на основании имеющейся потребности)
	единиц (нарастающим итогом)
	1035
	1121
	1720
	1720
	1720
	1720
	1720

	
	
	
	в том числе в текущем году
	424
	86
	599
	–
	–
	–
	–


	25.
	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости
	основное мероприятие

(рассчитывается как отношение количества населенных пунктов муниципальных образований, разработавших документы для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, к общему количеству населенных пунктов муниципальных образований)
	процентов
	60,0
	65,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	26.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости
	основное мероприятие 

(значение показателя определяется органами местного самоуправления на основании имеющейся потребности)
	единиц
	2
	4027
	3274
	–
	200
	450
	450

	27.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости
	основное мероприятие 

(значение показателя определяется органами местного самоуправления на основании имеющейся потребности)
	единиц
	–
	1
	30
	–
	30
	50
	50

	28.
	Наличие ГИСОГД Оренбургской области
	основное мероприятие 

(значение показателя обусловлено необходимостью исполнения полномочий органами исполнительной власти Оренбургской области, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации)
	да – 1;

нет – 0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	29.
	Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области
	основное мероприятие 

(значение показателя определяется минстроем Оренбургской области на основании имеющейся потребности)
	единиц
	–
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	30.
	Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области
	основное мероприятие 

(значение показателя обусловлено необходимостью исполнения полномочий органами исполнительной власти Оренбургской области, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, сайт  минстроя Оренбургской области  – http://minstroy-oren.orb.ru/3/77/78)
	да – 1;

нет – 0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	31.
	Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области
	основное мероприятие 

(значение показателя определяется минстроем Оренбургской области на основании имеющейся потребности)
	единиц
	–
	–
	1
	–
	–
	1
	–

	Показатели подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

	32.
	Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества проверенных предписаний и общего количества выданных предписаний об устранении нарушений)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	33.
	Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства от общего числа нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества устраненных выявленных нарушений, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде,  и общего количества выявленных нарушений)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	34.
	Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества выданных заключений о соответствии объекта требованиям и общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	35.
	Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества проверенных предписаний и количества выданных предписаний)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	36.
	Доля проанализированной отчетности застройщиков от общего количества представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение проанализированной отчетности и общего количества представленной застройщиками отчетности)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	37.
	Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем числе обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области 
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества рассмотренных обращений и общего количества поступивших обращений граждан и организаций)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	38.
	Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктуры
	основное мероприятие 

(при заключении государственного контракта – выезд на строительную площадку)
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Показатели подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»

	39.
	Количество семей, ежегодно улучшающих жилищные условия с помощью ипотеки
	основное мероприятие 

(значение показателя признается равным количеству выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год, официальный сайт Банка России – http://www.cbr.ru/-statistics/?Prtid=ipoteka)
	единиц
	17900
	18200
	18500
	18800
	19100
	19400
	19700

	40.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» 
	основное мероприятие 

(кредиты предоставляются банком-оператором в соответствии с требованиями предоставления ипотечных жилищных кредитов)
	единиц
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	41.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
	основное мероприятие 

(определяется по формуле согласно постановлению Правительства Оренбургской области от            27 июля 2011 года № 652-п «О предоставлении социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита»)
	единиц
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Показатели подпрограммы 6 «Переселение граждан из жилых домов Оренбургской области, признанных аварийными»

	42.
	Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года
	областная субсидия

(официальный сайт Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию              ЖКХ АИС «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru)

	процентов

(нарастающим итогом)
	–
	2,6
	10,2
	17,8
	35,4
	64,9
	94,5

	Показатели подпрограммы 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»

	43.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	федеральная субсидия 

(соглашение о предоставлении и распределении субсидии из федерального бюджета, заключенное с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)
	единиц
	375 
	319
	193
	191
	189
	187
	185

	44.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей
	областная субсидия 

(постановление Правительства Оренбургской области от 9 июля 2015 года № 535-п «Об утверждении правил предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для отдельных категорий молодых семей»)
	единиц
	75 
	105
	71
	69
	67
	65
	63

	45.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям  при получении кредита на приобретение жилья
	основное мероприятие

(постановление Правительства Оренбургской области от 6 марта 2015 года № 142-п «Об утверждении правил предоставления социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»)
	единиц
	18
	150
	16
	22
	21
	20
	19

	46.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка
	основное мероприятие

(постановление Правительства Оренбургской области от 22 декабря 2010 года № 925-п «Об утверждении правил предоставления социальной выплаты молодым семьям на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»)
	единиц
	32
	30
	28
	38
	36
	34
	32

	47.
	Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
	основное мероприятие 

(информация о проведении мероприятия размещена на официальном сайте департамента молодежной политики Оренбургской области – http://молодежь56.рф)
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


*) Показатель устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства (федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

Приложение № 3 

к постановлению 

Правительства области 

от ________ № ______
Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий Программы

	№
п/п
	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый конечный

результат

(краткое описание)
	Последствия нереализации ведомственной целевой

программы, основного

мероприятия
	Связь с показателями

(индикаторами) государственной

программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

	1.
	Основное мероприятие 1.1

«Региональный проект «Жилье»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	увеличение объемов ввода жилья по проектам жилищного строительства, реализуемым с государственной поддержкой
	недостаточная инфраструктурная обеспеченность проектов жилых застроек для достижения плановых объемов ввода жилья;

снижение предложения на рынке жилья;

сокращение объемов внебюджетных инвестиций;

снижение уровня комфортности проживания;

отставание от сроков реализации проектов комплексного освоения территорий;

невыполнение планов строительства стандартного жилья;

недостаток квартир для обеспечения отдельных категорий граждан
	ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры;

ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры;

ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) автомобильных дорог;

проекты массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проекты комплексного освоения и развития территорий в целях строительства стандартного жилья, реализуемые с государственной поддержкой;

средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры

	Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»

	2.
	Основное мероприятие 3.1

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	обеспечение потребности муниципальных образований в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативах градостроительного проектирования и документации по планировке территории;

обеспечение ведения городскими округами и муниципальными районами ГИСОГД Оренбургской области
	невозможность устойчивого развития территории;

неисполнение требований градостроительного законодательства
	разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области;

уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования;

разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области;

уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования;

разработка проектов планировки и межевания территории городских округов  и сельских поселений Оренбургской области;

количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области;

доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области;

внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области

	3.
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	обеспечение потребности в подготовке документов для внесения сведений о границах населенных пунктов, функциональных и территориальных зон поселений, зон с особыми условиями использования территорий Оренбургской области в Единый государственный реестр недвижимости
	неисполнение требований градостроительного законодательства
	подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости;

уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости;

подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости;

подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости

	4.
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	наличие ГИСОГД Оренбургской области;
актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования и схемы территориального планирования Оренбургской области;

обеспечение Оренбургской области современной проектной документацией для малоэтажного жилищного строительства;

выявление востребованных застройщиками для удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье земельных участков с целью вовлечения их в жилищный оборот
	неисполнение требований градостроительного законодательства
	наличие ГИСОГД Оренбургской области;

внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области;

наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области;

внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области;

разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

	5.
	Основное мероприятие 4.1

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	инспекция государственного строительного надзора по Оренбургской области;

минстрой Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	создание системы контроля за безопасностью, сроками и качеством строительства;

защита прав участников долевого строительства
	нарушения при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

нарушения градостроительного законодательства при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

бесконтрольное строительство объектов социальной и инженерной инфраструктур
	доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

доля устраненных нарушений градостроительного законодательства от общего числа нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде;
доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений;

доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

доля проанализированной отчетности застройщиков от общего количества представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем числе обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области;

среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктуры

	Подпрограмма 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»

	6.
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	минстрой

Оренбургской области;

минсоцразвития Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения области;

увеличение объемов ввода жилья;

привлечение внебюджетных инвестиций (собственных средств граждан)
	снижение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;

социальная напряженность в обществе
	количество семей, ежегодно улучшающих жилищные условия с помощью ипотеки;

количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»;

количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита

	Подпрограмма 6 «Переселение граждан из жилых домов Оренбургской области, признанных аварийными»

	7.
	Основное мероприятие 6.1

«Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	создание безопасных условий проживания граждан
	снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года

	8.
	Основное мероприятие 6.2

«Переселение граждан из аварийных домов блокированной застройки»
	минстрой

Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	
	
	

	Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»

	9.
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	улучшение жилищных условий молодых семей;

укрепление института семьи
	недостаточная обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями;

социальная напряженность в обществе
	количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка

	10.
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	2019 год
	2024 год
	повышение качества работы муниципальных образований
	неоказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении жилья
	количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области


Приложение № 4 

к постановлению 

Правительства области 

от ________ № ______
Ресурсное обеспечение реализации Программы 

                                                                                                                                                                                                                          (тыс. рублей)
	№ п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы по годам
	Всего

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Государственная программа
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
	всего,                    в том числе:
	Х
	Х
	Х
	1 463 121,4
	891 896,5
	673 041,1
	1 889 688,4
	1 919 445,6
	1 978 915,8
	8 816 108,8

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	X
	Х
	1 077 235,5
	658 872,8
	440 017,4
	1 656 664,7
	1 686 421,9
	1 745 892,1
	7 265 104,4

	
	
	
	минсоцразвития Оренбургской области 
	835
	Х
	Х
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 898,0

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	Х
	Х
	337 903,5
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	1 260 835,5

	
	
	
	ИГСН 
	832
	Х
	Х
	38 999,4
	39 454,3
	39 454,3
	39 454,3
	39 454,3
	39 454,3
	236 270,9

	2.
	Подпрограмма 1
	«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
	всего
	Х
	Х
	Х
	575 753,4
	268 103,9
	58 968,9
	270 000,0***)
	300 000,0***)
	330 000,0***)
	1 802 826,2***)

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	575 753,4
	268 103,9
	58 968,9
	270 000,0*)
	300 000,0*)
	330 000,0*)
	1 802 826,2***)

	3.
	Основное мероприятие 1.1
	«Региональный проект «Жилье»
	всего
	Х
	Х
	Х
	575 753,4
	268 103,9
	58 968,9
	270 000,0***)
	300 000,0***)
	330 000,0***)
	1 802 826,2***)

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 02
	23 1 F1 40010
	118 209,2
	73 623,4
	18 385,4
	70 000,0
	40 000,0
	30 000,0
	350 218,0

	
	
	
	
	851
	05 02
	23 1 F1 80010
	191 552,2
	194 480,5
	40 583,5
	200 000,0*)
	260 000,0*)
	300 000,0*)
	1 186 616,2*)

	
	
	
	
	851
	07 01
	23 1 F1 5 0210
	0,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)

	
	
	
	
	851
	07 02
	23 1 F1 5 0210
	0,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)

	
	
	
	
	851
	04 09
	23 1 F1 5 0210
	265 992,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)
	265 992,0**)

	4.
	Подпро​грамма 3
	«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	350,0
	22 200,0
	10 350,0
	20 350,0
	20 440,0
	20 350,0
	94 040,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	350,0
	22 200,0
	10 350,0
	20 350,0
	20 440,0
	20 350,0
	94 040,0

	5.
	Основное мероприятие 3.1
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	50 000,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 01 80010
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	50 000,0

	6.
	Основное мероприятие 3.2
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	40 000,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 02 80820
	0,0
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	40 000,0

	7.
	Основное мероприятие 3.3
	«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	350,0
	2 200,0
	350,0
	350,0
	440,0
	350,0
	4 040,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 03 40010
	350,0
	2 200,0
	350,0
	350,0
	440,0
	350,0
	4 040,0

	8.
	Подпрограмма 4
	«Обеспечение реализации государственной программы» 
	всего
	Х
	Х
	Х
	60 138,7
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6
	366 316,7

	
	
	
	ИГСН
	832
	Х
	Х
	38 999,4
	39 454,3
	39 454,3
	39 454,3
	39 454,3
	39 454,3
	236 270,9

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	21 139,3
	21 781,3
	21 781,3
	21 781,3
	21 781,3
	21 781,3
	130 045,8

	9.
	Основное мероприятие 4.1
	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	всего
	Х
	Х
	Х
	60 138,7
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6
	366 316,7

	
	
	
	ИГСН
	832
	04 12
	23 4 01 10020
	38 999,4
	39 454,3
	39 454,3
	39 454,3
	39 454,3
	39 454,3
	236 270,9

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 05
	23 4 01 72450
	21 139,3
	21 781,3
	21 781,3
	21 781,3
	21 781,3
	21 781,3
	130 045,8

	10.
	Подпрограмма 5
	«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 898,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	минсоцразвития Оренбургской области
	835
	Х
	Х
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 898,0

	11.
	Основное мероприятие 5.1
	«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	всего
	Х
	Х
	Х
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 898,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 5 01 91450
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	минсоцразвития области
	835
	10 03
	23 5 01 20510
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 898,0

	12.
	Подпрограмма 6
	«Переселение граждан из жилых домов Оренбургской области, признанных аварийными»

	всего
	Х
	Х
	Х
	479 992,8
	346 787,6
	348 917,2
	1 344 533,4
	1 344 200,6
	1 373 760,8
	5 238 192,4

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	479 992,8
	346 787,6
	348 917,2
	1 344 533,4
	1 344 200,6
	1 373 760,8
	5 238 192,4

	13.
	Основное мероприятие 6.1
	«Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»
	всего
	Х
	Х
	Х
	429 992,8
	296 787,6
	298 917,2
	1 275 713,4
	1 275 380,6
	1 304 252,8
	4 881 044,4

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 6 01 09 502
	361 856,9
	279 580,7
	279 580,7
	783 542,2
	783 542,2
	783 538,5
	3 271 641,2

	
	
	
	
	851
	05 01
	23 6 01 09 602
	19 225,8
	17 206,9
	19 336,5
	32 321,2
	32 318,4
	61 194,3
	181 603,1

	
	
	
	
	851
	05 01
	23 6 01 800 10
	48 901,1
	0,0
	0,0
	459 850,0
	459 520,0
	459 520,0
	1 427 800,1

	14.
	Основное мероприятие 6.2
	«Переселение граждан из аварийных домов блокированной застройки»
	всего
	Х
	Х
	Х
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	68 820,0
	68 820,0
	68 820,0
	357 148,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 6 02 80010
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	68 820,0
	68 820,0
	68 820,0
	357 148,0

	15.
	Подпрограмма 7
	«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	337 903,5
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	1 260 835,5

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	Х
	Х
	337 903,5
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	1 260 835,5

	16.
	Основное мероприятие 7.1
	«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	всего
	Х
	Х
	Х
	337 770,4
	184 453,3
	184 453,3
	184 453,3
	184 453,3
	184 453,3
	1 260 036,9

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	10 03
	23 7 01 21100
	61 310,4
	7 823,6
	7 823,6
	7 823,6
	7 823,6
	7 823,6
	100 428,4

	
	
	
	
	892
	10 03
	23 7 01 21110
	15 907,7
	15 907,7
	15 907,7
	15 907,7
	15 907,7
	15 907,7
	95 446,2

	
	
	
	
	892
	10 03
	23 7 01 50200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	892
	10 03
	23 7 01 80810
	66 235,2
	39 722,0
	39 722,0
	39 722,0
	39 722,0
	39 722,0
	264 845,2

	
	
	
	
	
	
	23 7 01 R 0200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	892
	10 03
	23 7 01 R 4970
	194 317,1
	121 000,0
	121 000,0
	121 000,0
	121 000,0
	121 000,0
	799 317,1

	17.
	Основное мероприятие 7.2
	«Обеспечение реализации подпрограммы»
	всего
	Х
	Х
	Х
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	798,6

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	10 06
	23 7 02 91460
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	798,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Потребность в дополнительном финансировании строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям:

всего – 3 201 549,7 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2022 год – 1 097 183,3 тыс. рублей, 

2023 год – 1 067 183,2 тыс. рублей, 

2024 год – 1 037 183,2 тыс. рублей.

** Объем финансирования устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства (национальный проект «Жилье и городская среда», государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

Потребность в финансировании строительства объектов социальной, дорожной инфраструктур:

всего – 4 023 719,6 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 1 005 480,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2020 год – 659 365,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 164 391,3 тыс. рублей,

2021 год – 785 437,5 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 196 359,4 тыс. рублей,

2022 год – 876 331,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 219 082,9 тыс. рублей,

2023 год – 884 444,5 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 221 111,1 тыс. рублей,

2024 год – 818 141,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 204 535,3 тыс. рублей.

*** Всего по подпрограмме с учетом потребности в финансировании по мероприятию 1.1 – 9 009 766,5 тыс. рублей.

_____________

Приложение № 5
к постановлению 

Правительства области 

от _________ № ______
Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств федерального бюджета 

(тыс. рублей)

	№

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, приоритетного проекта
	Источник 

финансирования
	Оценка расходов

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Государственная программа
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
	всего, в том числе:
	1 463 121,4
	891 896,5
	673 041,1
	1 889 688,4
	1 919 445,6
	1 978 915,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	272 811,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Подпрограмма 1
	«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
	всего, в том числе:
	575 753,4
	268 103,9***)
	58 968,9***)
	270 000,0***)
	300 000,0***)
	330 000,0***)

	
	
	
	федеральный бюджет
	199 494,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Основное

мероприятие 1.1
	«Региональный проект «Жилье»
	всего, в том числе:
	575 753,4
	268 103,9***)
	58 968,9***)
	270 000,0***)
	300 000,0***)
	330 000,0***)

	
	
	
	федеральный бюджет
	199 494,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Подпрограмма 3 
	«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	всего, в том числе:
	350,0
	22 200,0
	10 350,0
	20 350,0
	20 440,0
	20 350,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Основное

мероприятие 3.1
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	всего, в том числе:
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Основное

мероприятие 3.2
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	всего, в том числе:
	0,0
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Основное

мероприятие 3.3
	«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	всего, в том числе:
	350,0
	2 200,0
	350,0
	350,0
	440,0
	350,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Подпрограмма 4
	«Обеспечение реализации государственной программы»
	всего, в том числе:
	60 138,7
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Основное 

мероприятие 4.1
	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	всего, в том числе:
	60 138,7
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6
	61 235,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Подпрограмма 5
	«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	всего, в том числе:
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Основное 

мероприятие 5.1
	«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	всего, в том числе:
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Подпрограмма 6
	«Переселение граждан из жилых домов Орен​бургской области, признанных аварийными»
	всего, в том числе:
	479 992,8
	346 787,6
	348 917,2
	1 344 533,4
	1 344  200,6
	1 373 760,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Основное

мероприятие 6.1
	«Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»
	всего, в том числе:
	429 992,8
	296 787,6
	298 917,2
	1 275 713,4
	1 275 380,6
	1 304 252,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Основное

мероприятие 6.2
	«Переселение граждан из аварийных домов блокированной застройки»
	всего, в том числе:
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	68 820,0
	68 820,0
	69 508,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Подпрограмма 7
	«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
	всего, в том числе:
	337 903,5
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4
	184 586,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	73 317,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Основное 

мероприятие 7.1
	«Улучшение жилищных условий молодых семей»


	всего, в том числе:
	337 770,4
	184 453,3
	184 453,3
	184 453,3
	184 453,3
	184 453,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	73 317,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	Основное 

мероприятие 7.2
	«Обеспечение реализации подпрограммы»
	всего, в том числе:
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* См. «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области».

** Объем финансирования устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства (национальный проект «Жилье и городская среда», государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»)

Потребность в финансировании из федерального бюджета на строительство объектов социальной, дорожной инфраструктур:

всего – 3 018 239,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 494 973,8 тыс. рублей, 

2021 год – 589 078,1 тыс. рублей, 

2022 год ​– 657 248,7 тыс. рублей, 

2023 год – 663 333,4 тыс. рублей, 

2024 год – 613 605,8 тыс. рублей 

*** Всего по подпрограмме с учетом потребности в финансировании по годам:

2020 год – 927 468,9 тыс. рублей, 

2021 год – 844 406,4 тыс. рублей, 

2022 год ​ – 2 243 514,9 тыс. рублей, 

2023 год – 2 251 627,7 тыс. рублей, 

2024 год – 2 185 324,2 тыс. рублей 

_____________

Приложение № 6 

к постановлению 

Правительства области 

от ________ № ______
План

реализации Программы

на 2019 год

	№
п/п
	Наименование
	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия

(достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы
	Единица

измерения
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Дата

наступления контрольного события
	Связь со значением оценки рисков


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 1.1 

«Региональный проект «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Показатель (индикатор) 1

«Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	километров
	90,37
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области; 

неподготовленность муниципальных образований и юридических лиц к участию в реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области», направленных на обеспечение инженерной инфраструктурой проектов жилищного строительства

	5.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	декабрь

2019 года
	Х

	6.
	Показатель (индикатор) 2

«Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) автомобильных дорог»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	километров
	3,558
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области; 

снижение эффективности планирования и использования бюджетных средств на развитие жилищного строительства

	7.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета введенных в эксплуатацию автомобильных дорог, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	декабрь

2019 года
	Х

	8.
	Контрольное событие 2

«Подготовка документов для заключения соглашения и заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету в рамках федерального проекта «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	9.
	Показатель (индикатор) 3

«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	процентов

(нарастающим итогом)
	55,7
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области; 

неподготовленность муниципальных образований и юридических лиц к участию в реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области», направленных  на обеспечение инженерной инфраструктурой проектов жилищного строительства

	10.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	декабрь

2019 года
	Х

	11.
	Показатель (индикатор) 4

«Проекты массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проекты комплексного освоения и развития территорий в целях строительства стандартного жилья, реализуемые с государственной поддержкой»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	имеется – 1;

не имеется – 0
	1
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области; 

снижение эффективности планирования и использования бюджетных средств на развитие жилищного строительства

	12.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг предприятий, осуществляющих реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, реализуемых с государственной поддержкой»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	13.
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» 
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Основное мероприятие 3.1

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	единиц

(нарастающим итогом)/в том числе в текущем году
	489/1
	Х
	Х

	16.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о разработанных местных нормативах градостроительного проектирования»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	17.
	Показатель (индикатор) 2

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области 
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»; 

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области», в ходе ее исполнения

	18.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о разработанных местных нормативах градостроительного проектирования»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	19.
	Показатель (индикатор) 3

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области 
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»; 

необоснованное  перераспределение средств, определенных подпрограммой «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области», в ходе ее исполнения

	20.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о разработанных муниципальными образованиями документах территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	21.
	Показатель (индикатор) 4

«Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	единиц
	3
	Х
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»; 

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области», в ходе ее исполнения

	22.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных  контрактов на разработку проектов планировки и межевания территории»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	23.
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	24.
	Показатель (индикатор) 1

«Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области    
	единиц

(нарастающим итогом)/в том числе в текущем году
	1121/86
	Х
	снижение темпов экономического роста

	25.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных  контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	26.
	Показатель (индикатор) 2

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	процентов
	65,0
	Х
	снижение темпов экономического роста

	27.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о подготовленных документах для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15 декабря 2019 года
	Х

	28.
	Показатель (индикатор) 3

«Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области    
	единиц
	4027
	Х
	снижение темпов экономического роста

	29.
	Контрольное событие 1 

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	30.
	Показатель (индикатор) 4

«Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области    
	единиц
	1
	Х
	снижение темпов экономического роста

	31.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных  контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области    
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	32.
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	единиц

(нарастающим итогом)
	4
	Х
	снижение темпов экономического роста

	34.
	Показатель (индикатор) 2
«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	35.
	Контрольное событие 1

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	30 декабря 2019 года
	Х

	36.
	Показатель (индикатор) 3 

«Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	37.
	Контрольное событие 1 

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	единиц
	1
	в течение года
	Х

	38.
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	15 декабря 2019 года
	Х

	39.
	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	40.
	Основное мероприятие 4.1

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области

Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	41.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения; 

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	42.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства от общего числа нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»
	Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения; 

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	43.
	Показатель (индикатор) 3

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения; 

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	44.
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения; 

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	45.
	Показатель (индикатор) 5

«Доля проанализированной отчетности застройщиков от общего количества представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения; 

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	46.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем числе обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения; 

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	47.
	Показатель (индикатор) 7

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктуры»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета

	48.
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	декабрь

2019 года
	Х

	49.
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	50.
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела мониторинга управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области;

Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество семей, ежегодно улучшающих жилищные условия с помощью ипотеки»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела мониторинга управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	18200
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	52.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленной Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации периодичной отчетности»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела мониторинга управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	ежемесячно
	Х

	53.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела мониторинга управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	35
	Х
	необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области», в ходе ее исполнения;

снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации  и Оренбургской области

	54.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» периодичной отчетности»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела мониторинга управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	ежемесячно
	Х

	55.
	Показатель (индикатор) 3

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	единиц
	25
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	56.
	Контрольное событие 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита»


	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	10 марта

2019 года
	Х

	57.
	Подпрограмма 6

«Переселение граждан из жилых домов Оренбургской области, признанных аварийными» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Основное мероприятие 6.1

«Переселение граждан из аварийных домов»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	59.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	процентов

(нарастающим итогом)
	2,6
	Х
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов муниципальных образований на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными» 

	60.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений по ведению реестра аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	61.
	Контрольное событие 2

«Получение и рассмотрение отчетов, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Х

	62.
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	63.
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	64.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	319
	Х
	отсутствие финансирования мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» за счет средств областного бюджета

	65.
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х 

	66.
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	1 полугодие 2019 года
	Х 

	67.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	105
	Х
	отсутствие финансирования мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» за счет средств областного бюджета

	68.
	Контрольное событие 1

«Утверждение сводного областного списка отдельных категорий молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	до 1 июля года, предшествующего планируемому
	Х

	69.
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	1 полугодие 2019 года
	Х 

	70.
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	150
	Х
	отсутствие финансирования мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» за счет средств областного бюджета

	71.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	ежегодно,

в январе, марте, июле
	Х 

	72.
	Показатель (индикатор) 4

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	30
	Х
	отсутствие финансирования мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» за счет средств областного бюджета

	73.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	ежегодно, в последнем месяце каждого квартала
	Х 

	74.
	Основное мероприятие 7.2
«Обеспечение реализации подпрограммы»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	75.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	76.
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х


Приложение № 7 

к постановлению 

Правительства области 

от ________ № ______
План

реализации Программы

на 2020 год

	№
п/п
	Наименование
	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия

(достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы
	Единица

измерения
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Дата

наступления контрольного события
	Связь со значением оценки рисков


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 1.1

«Региональный проект «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Показатель (индикатор) 1

«Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	километров
	74
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области; 

неподготовленность муниципальных образований и юридических лиц к участию в реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области», направленных на обеспечение инженерной инфраструктурой проектов жилищного строительства

	5.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	декабрь

2020 года
	Х

	6.
	Показатель (индикатор) 2

«Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) автомобильных дорог»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	километров
	*)
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области; 

снижение эффективности планирования и использования бюджетных средств на развитие жилищного строительства

	7.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета введенных в эксплуатацию автомобильных дорог, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	декабрь

2020 года
	Х

	8.
	Контрольное событие 2

«Подготовка документов для заключения соглашения и заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету в рамках федерального проекта «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	9.
	Показатель (индикатор) 3

«Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	километров
	*)
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области; 

снижение эффективности планирования и использования бюджетных средств на развитие жилищного строительства

	10.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	декабрь

2020 года
	Х

	11.
	Контрольное событие 2

«Подготовка документов для заключения соглашения и заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету в рамках федерального проекта «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	12.
	Показатель (индикатор) 4

«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	процентов

(нарастающим итогом)
	62,5
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области; 

неподготовленность муниципальных образований и юридических лиц к участию в реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области», направленных  на обеспечение инженерной инфраструктурой проектов жилищного строительства

	13.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	декабрь

2020 года
	Х

	14.
	Подпрограмма 3
«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Основное мероприятие 3.1

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Показатель (индикатор) 1

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области», в ходе ее исполнения

	17.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о разработанных муниципальными образованиями местных нормативах градостроительного проектирования»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	18.
	Показатель (индикатор) 2

«Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области», в ходе ее исполнения

	19.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	20.
	Показатель (индикатор) 3

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»;

необоснованное  перераспределение средств, определенных подпрограммой «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области», в ходе ее исполнения

	21.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о разработанных муниципальными образованиями документах территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	22.
	Показатель (индикатор) 4

«Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	единиц
	6
	Х
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области», в ходе ее исполнения

	23.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на разработку проектов планировки и межевания территории»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	24.
	Показатель (индикатор) 5

«Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	единиц

(нарастающим итогом)/в том числе в текущем году
	15/15
	Х
	Х

	25.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	26.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	процентов
	35,0
	Х
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области», в ходе ее исполнения

	27.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15 декабря 2020 года
	Х

	28.
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	Показатель (индикатор) 1

«Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	единиц

(нарастающим итогом)/в том числе в текущем году
	1720/599
	Х
	снижение темпов экономического роста

	30.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области    
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	31.
	Показатель (индикатор) 2

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	снижение темпов экономического роста

	32.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о подготовленных документах для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству Минстроя  Оренбургской  области
	Х
	Х
	15 декабря 2020 года
	Х

	33.
	Показатель (индикатор) 3

«Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	единиц
	3274
	Х
	снижение темпов экономического роста

	34.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения  сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области    
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	35.
	Показатель (индикатор) 4

«Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	единиц
	30
	Х
	снижение темпов экономического роста

	36.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости»
	Гупалова Наталья Геннадьевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области    
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	37.
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	38.
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	единиц

(нарастающим итогом)
	4
	Х
	снижение темпов экономического роста

	39.
	Показатель (индикатор) 2

«Наличие ГИСОГД Оренбургской области»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	40.
	Контрольное событие 1

«Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	41.
	Показатель (индикатор) 3

«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»


	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	42.
	Контрольное событие 1

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник отдела территориального градостроительного планирования управления по архитектуре и градостроительству минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	30 декабря 2020 года
	Х

	43.
	Показатель (индикатор) 4

«Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	44.
	Контрольное событие 1 

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	45.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	15 декабря 2020 года
	Х

	46.
	Показатель (индикатор) 5

«Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	47.
	Контрольное событие 1

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	48.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	15 декабря 2020 года
	Х

	49.
	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	50.
	Основное мероприятие 4.1

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	52.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства от общего числа нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»
	Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета; 

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	53.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области;

Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	54.
	Показатель (индикатор) 3

«Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения;

возможные изменения законодательства Российской Федерации  и  Оренбургской  области

	55.
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проанализированной отчетности застройщиков от общего количества представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета; 

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	56.
	Показатель (индикатор) 5

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем числе обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета; 

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», в ходе ее исполнения;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	57.
	Показатель (индикатор) 6

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктуры»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета

	58.
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Серегин Михаил Юрьевич – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
	Х
	Х
	декабрь

2020 года
	Х

	59.
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	60.
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела мониторинга управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области;

Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	61.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество семей, ежегодно улучшающих жилищные условия с помощью ипотеки»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела мониторинга управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	18500
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	62.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленной Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации периодичной отчетности»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела мониторинга управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	ежемесячно
	Х

	63.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела мониторинга управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	35
	Х
	необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области», в ходе ее исполнения;

снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	64.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» периодичной отчетности»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела мониторинга управления инфраструктурных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	ежемесячно
	Х

	65.
	Показатель (индикатор) 3

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	единиц
	25
	Х
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	66.
	Контрольное событие 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	10 марта

2020 года
	Х

	67.
	Подпрограмма 6

«Переселение граждан из жилых домов Оренбургской области, признанных аварийными» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	68.
	Основное мероприятие 6.1

«Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	69.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	процентов

(нарастающим итогом)
	10,2
	Х
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов муниципальных образований на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными» 


	70.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений по ведению реестра аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	71.
	Контрольное событие 2

«Получение и рассмотрение отчетов, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Х

	72.
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	73.
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	74.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	193
	Х
	отсутствие финансирования мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» за счет средств областного бюджета

	75.
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х

	76.
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	1 полугодие 2020 года
	Х

	77.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	71
	Х
	отсутствие финансирования мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» за счет средств областного бюджета

	78.
	Контрольное событие 1

«Утверждение сводного областного списка отдельных категорий молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	до 1 июля года, предшествующего планируемому
	Х

	79.
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	1 полугодие 2020 года
	Х

	80.
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	16
	Х
	отсутствие или полное исчерпание финансирования мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» за счет средств областного бюджета 

	81.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	ежегодно,

в январе, марте, июле
	Х

	82.
	Показатель (индикатор) 4

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	28
	Х
	отсутствие финансирования мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» за счет средств областного бюджета

	83.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	ежегодно, в последнем месяце каждого квартала
	Х

	84.
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	85.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	86.
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение года
	Х


*) Показатель устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства (федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

[image: image5.emf]С


