PAGE  
2

Таблица 10
Отчет

об объемах финансирования государственной программы

за счет средств областного, федерального бюджетов,

средств государственных внебюджетных фондов

за 2021 год
(тыс. рублей)

	№ п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы
	Источник финансирования
	Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату
	Кассовый расход на отчетную дату

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Государственная программа
	"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области"
	всего, в том числе:
	1 128 142,50
	1 099 299,65

	
	
	
	государственный 
внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	156 327,80
	156 327,72

	2.
	Подпрограмма 1
	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области"
	всего, в том числе:
	525 862,20
	500 807,79

	
	
	
	государственный 
внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	156 327,80
	156 327,72

	
	Основное

мероприятие 1

	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения»
	всего, в том числе:
	227 750,30
	211 087,25

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	30 000,00
	30 000,00

	
	Основное

мероприятие 2
	«Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности»
	всего, в том числе:
	166 520,20
	158 128,98

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	Региональный проект «Чистая вода»
	Региональный проект 

«Чистая вода»
	всего, в том числе:
	126 327,80
	126 327,72

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	126 327,80
	126 327,72

	
	Основное

мероприятие 4
	«Содержание и приведение объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями и нормами технических условий»
	всего, в том числе:
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное

мероприятие 5
	«Обеспечение цифровой трансформации в предоставлении населению жилищно-коммунальных услуг»
	всего, в том числе:
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	3.
	Подпрограмма 2
	"Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
	всего, в том числе:
	377 102,10
	376 791,46

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное

мероприятие 1
	«Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»
	всего, в том числе:
	309 708,70
	309 708,67

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное

мероприятие 2
	«Обеспечение осуществления регионального жилищного надзора»
	всего, в том числе:
	67 393,40
	67 082,79

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	4.
	Подпрограмма 3
	"Тарифное регулирование"
	всего, в том числе:
	225 178,20
	221 700,40

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0


	
	Основное

мероприятие 1
	«Возмещение выпадающих доходов в связи с государственным регулированием цен и тарифов»
	всего, в том числе:
	190 974,20
	187 733,76

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0



	
	Основное

мероприятие 2
	«Осуществление переданных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 


	всего, в том числе:
	3 220,40
	3 200,95

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное

мероприятие 3
	«Обеспечение осуществления государственного регулирования цен и тарифов»
	всего, в том числе:
	30 983,60
	30 765,69

	
	
	
	государственный 

внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0


