ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы

«Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2024 год

Ответственный исполнитель государственной программы:

министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

Участником программы является министерство образования Оренбургской области.

Сведения о результатах реализации структурных элементов государственной программы за отчетный период

Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 916-пп  и направлена на развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области, и дальнейшее развитие устойчиво функционирующей и доступной для всех единой системы общественного пассажирского транспорта.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы приведены в соответствие с Законом Оренбургской области от 14.12.2023 № 993/400-VII-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (приложение 12).

По отдельным статьям расходов кассовое исполнение превышает утвержденные назначения в государственной программе, на основании предложений, направленных в сводную бюджетную роспись, которые приняты министерством финансов Оренбургской области 27.11.2024 (приложение 12).

Программа состоит из следующих структурных элементов государственной программы:

1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»;

2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;

4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области».

В составе государственной программы утверждены показатели и мероприятия (результаты), направленные на реализацию задач структурных элементов государственной программы.

Выполнение показателей государственной программы, результатов структурных элементов государственной программы представлено в приложении 11, отчет об использовании бюджетных ассигнований представлен в приложении 12, отчет об объемах финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию государственной программы представлен в приложении 13, отчет о ходе выполнения плана реализации государственной программы представлен в таблице 14.

1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» (далее – РП РМДС)

Основными задачами РП РМДС является:

- повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций;

- приведение в нормативное состояние (строительство) искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения;

- повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок.

В рамках проекта предусмотрено выполнение 2-х результатов и достижение 7-ми показателей.

В 2024 году на реализацию РП РМДС предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 227 297,60 тыс. рублей, их них:

- 560 651,60 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 4 666 646,00 тыс. рублей – средства регионального бюджета.

Справочно: средства местных бюджетов (г. Орск, г. Оренбург) – 95 837,519

тыс. рублей.

Кассовое исполнение по итогам 2024 года в рамках проекта составило 100%.

Приведено в нормативное состояние 1,08054 тыс. пог.м искусственных сооружений на дорогах регионального (межмуниципального) значения и 183,293 км автодорог, из них:

- региональные (межмуниципальные) дороги – 159,519 км;

- местные дороги – 23,774 км, в том числе:

- г. Оренбург – 18,088 км

- г. Орск – 5,686 км.

Все показатели проекта достигнуты.

2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (далее – РП ОМРДХ)

Основной задачей проекта является:

- совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли.

В рамках проекта предусмотрено выполнение 2-х результатов:

- «Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» достигнут по итогам 2019 года.

- «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения» достигнут по итогам 2023 года.

В 2024 году в рамках данного проекта было предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 47 570,0 тыс. рублей по результату «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.» (далее – мероприятие по внедрению ИТС).

По состоянию на 05.11.2024 в системе ГИИС «Электронный бюджет» подписано дополнительное соглашение № 108-09-2024-114/2 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2023 № 108-09-2024-114, согласно которому финансирование мероприятия по внедрению ИТС в 2023 году не предусмотрено. Достижение результата по внедрению ИТС также не предусмотрено.

Все результаты проекта достигнуты.

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и

местного значения» (далее – КПМ)

Основная задача КПМ – создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности.

В рамках КПМ предусмотрено 15 результатов, из которых 9 результатов реализуется в 2024 году.

На реализацию КПМ согласно утвержденной сводной бюджетной росписи по итогам 2024 года предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 10 325 925,9 тыс. рублей. Кассовое освоение на 31.12.2024 составило 10 048 739,1 тыс. рублей (97,31%).

За 2024 год приведено в нормативное состояние 159,519 км автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и 96,339 км автодорог местного значения.

В отчетном году из федерального бюджета бюджету Оренбургской области было предусмотрено 1 303 151,6 тыс. рублей, из них:

- в рамках РП РМДС – 560 651,60 тыс. рублей;

- в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» – 742 500,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 100%. Показатели достигнуты. По результату «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» фактическое значение по итогам 2024 года ниже планового, так как основывается на официальных данных, представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области.

4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения

Оренбургской области» (далее – мероприятия).

Основная задача КПМ – создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.

На реализацию мероприятий согласно утвержденной сводной бюджетной росписи по итогам 2024 года предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 312 462,8 тыс. рублей.

Освоено – 1 257 366,6 тыс. рублей, или 95,81 %.

В целях повышения доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и увеличение объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно сводной бюджетной росписи в областном бюджете предусмотрено:

- на возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении» – 337 619,8 тыс. рублей;

- на возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан» –  7 120,1 тыс. рублей.

Заключены соглашения с АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (далее – перевозчики) на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом и в связи с предоставлением льгот по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Оренбургской области отдельным категориям граждан.

В отчетном периоде на основании представленных отчетов перевозчиков из областного бюджета перечислено:

- на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов – 319 840,5 тыс. рублей, или   94,74 % от годовых назначений;

- на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по проезду – 7 002,0 тыс. рублей, или 98,35 % от годовых назначений.

Перевезено в отчетном периоде в пассажирском пригородном железнодорожном транспорте 1 775,559 тыс. человек, в том числе 66,251 тыс. человек льготных категорий.

На возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении согласно сводной бюджетной росписи выделено из областного бюджета 13 415,00 тыс. рублей. Освоено 11 564,6 тыс. рублей, или 86,21% от годовых назначений.

Перевезено в отчетном периоде в пассажирском пригородном железнодорожном транспорте 189,435 тыс. человек, воспользовавшихся льготой.

В целях содействия повышению доступности воздушных перевозок населения на возмещение организациям воздушного транспорта недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по субсидируемым маршрутам в областном бюджете предусмотрено 129 299,9 тыс. рублей.

Заключены соглашения с авиакомпаниями: АО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ред Вингс», АО «ЮВТ АЭРО», ООО «Авиакомпания «Икар», ООО «Северный Ветер».

В отчетном периоде на основании представленных отчетов авиакомпаний из областного бюджета перечислено 128 753,4 тыс. рублей, или 99,58 % от годовых назначений.

В отчетном периоде:

выполнено 1017 рейсов;

перевезено воздушным транспортом 80,586 тыс. человек.

В целях обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по межмуниципальным маршрутам и обратно в областном бюджете предусмотрено 52 190,8 тыс. рублей.

С администрацией города Оренбурга заключено соглашение о предоставлении субвенции.

В отчетном периоде на основании представленного отчета администрации города Оренбурга перечислена субвенция в сумме 49 730,1 тыс. рублей, или               95,29 % от годовых назначений.

Перевезено в апреле-октябре 2023 года   888,273 тыс. человек.

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов в областном бюджете предусмотрено              223 957,4 тыс. рублей.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии с 36 перевозчиками, осуществляющими перевозки граждан с использованием социальных проездных документов.

В отчетном периоде согласно отчетов перевозчиков перечислено 202 764,4 тыс. рублей, или 90,54 % от годовых назначений.

Перевезено в отчетном периоде в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов 9 810,15 тыс. человек.

В целях на оплаты услуг по размещению и обслуживанию социального транспортного приложения в составе универсальной карты жителя Оренбургской области в областном бюджете предусмотрено 2 660,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт с АО «ОРЭК».

В отчетном периоде на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг, перечислено 1 235,7 тыс. рублей.

В целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по финансовому обеспечению затрат лизингополучателей, возникающих при оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного транспорта (автобусов) в областном бюджете предусмотрено 546 199,8 тыс. рублей.

Заключено соглашение с администрацией города Оренбурга на суму               536 475,9 тыс. рублей.

Перечислено в отчетном периоде согласно графику платежей                             536 475,9 тыс. рублей, или 98,22 % от годовых назначений.

Оплата лизинговых платежей, предусмотренных договорами лизинга, обеспечена в размере 100 процентов.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2024 год

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов

СРзсэ= Пв/П,

| № п/п | Наименование структурного элемента, задач структурного элемента | Количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактическое значение которых достигнуто на уровне не менее 95% от запланированных, Пв | Количество результатов i-ой задачи структурного элемента, П | Степень реализации структурного элемента СРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |  |
|  | Задача 1 «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» | 1 | 1 | 1,0 |
|  | Задача 2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» | 1 | 1 | 1,0 |
|  | Итого |  |  | 1,0 |
| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |
|  | Задача 1 «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» | 3 | 3 | 1,0 |
|  | Итого |  |  | 1,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |
|  | Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности» | 9 | 9 | 1,0 |
|  | Задача 2 «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году» | 1 | 1 | 1,0 |
|  | Итого |  |  | 1,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |  |
|  | Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области» | 10 | 11 | 0,909 |
|  | Итого |  |  | 0,909 |

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента государственной программы.

ССуз= Зф/Зп

| № п/п | Наименование структурного элемента | Зф | Зп | ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | 5 227 297, 6 | 5 227 297, 6 | 1,0 |
| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | 10 048 739,1 | 10 325 925,9 | 0,973 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» | 1 257 366,6 | 1 312 462,8 | 0,958 |

### 3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента.

Э ис=СР зсэ-СС уз

| № п/п | Наименование структурного элемента | СР зсэ | СС уз | Э ис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | 1,0 | 1,0 | 1 |
| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 1,0 | 0 | 1 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | 1 | 0,97 | 1 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» | 0,82 | 0,96 | 0,9 |

4. Оценка степени решения задач структурных элементов

СД п/ппз=ЗП п/пф/ЗП п/пп

| Наименование результата |  | ЗП п/пп | ЗП п/пф | СД п/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)" |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций» |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 1 | 1 | 1 |

СР сэ= ∑ N СД п/ппз / N =2/2 = 1

1

| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» |  |  |  |  |
| 1 | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | 13 | 13 | 1 |
| 2 | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | 125 | 125 | 1 |

СР сэ= ∑ N СД п/ппз / N =3/3 = 1

1

| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности» |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | 5,568 | 5,568 | 1 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 76,55 | 159,519 | 1 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 90,0 | 96,339 | 1 |
| 4 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 4 650,55 | 4 810,06 | 1 |
| 5 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 6 923,61 | 6 994,11 | 1 |
| 6 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 11 639,69 | 11 639,69 | 1 |
| 7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 12 291,30 | 12 125,8 | 0,987 |
| 8 | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | 750,00 | 799,84 | 1 |
| 9 | Осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 1,00 | 1,00 | 1 |
| Задача 2 «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году» |  |  |  |  |
| 1 | Выполнены мероприятия по восстановлению автомобильных дорог местного значения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Оренбургской области | 1 | 1 | 1 |

СР сэ= ∑ N СД п/ппз / N =9,98/10 = 0,999

1

| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области» |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | 1 500,00 | 1 775,56 | 1 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | 73,50 | 255,69 | 1 |
| 3 | Количество выполненных рейсов на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | 1019 | 1017 | 0,998 |
| 4 | Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения | 36,83 | 80,59 | 1 |
| 5 | Обеспечение оплаты лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга | 100,00 | 100,00 | 1 |
| 6 | Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно | 1 000,00 | 888,27 | 0,888 |
| 7 | Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов | 9 000,00 | 9 810,15 | 1 |
| 8 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | 70,00 | 80,10 | 1 |
| 9 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | 25,00 | 91,41 | 1 |
| 10 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных | 50,00 | 67,36 | 1 |
| 11 | Количество приобретенных автобусов | 102 | 102 | 1 |

СР сэ= ∑ N СД п/ппз / N =10,886/11 = 0,990

1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента

ЭР сэ=СР сэ х Э ис

| № п/п | Наименование структурного элемента | СР сэ | Э ис | ЭР сэ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | 0,999 | 1 | 0,999 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области» | 0,99 | 0,8 | 0,891 |

Эффективность реализации структурных элементов № 1, 2, 3 признается высокой, структурного элемента № 4 признается средней.

6. Оценка степени достижения цели государственной программы

СД гппз=ЗП гпф/ЗП гпп

| Наименование результата |  | ЗП гпп | ЗП гпф | СД гппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 48,5 | 49,6 | 1 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 40,3 | 41,3 | 1 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 56,3 | 57,6 | 1 |
| 4 | Транспортная подвижность населения | 0,865 | 0,865 | 1 |
| 5 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | 40,1843 | 41,7293 | 1 |
| 6 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | 85,08 | 85,7 | 1 |
| 7 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | 100,000 | 100,000 | 1 |
| 8 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | 2,1436 | 2,2425 | 1 |
| 9 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | 52,9001 | 58,7794 | 1 |
| 10 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | 40,000 | 83,3 | 1 |
| 11 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | 1,4458 | 1,4501 | 1 |
| 12 | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | 73,6029 | 75,2277 | 1 |

СР гп = ∑ М СД гппз / N =12/12 = 1

1

7. Оценка эффективности реализации государственной программы

ЭРгп=0,5×СРгп+0,5×1sЭРсэ/S

ЭРгп = 0,5* 1 + 0,5* (1+1+0,999+0,891) / 4 = 0,986

Если формулу читать как среднее арифметическое

Эффективность реализации государственной программы признается высокой.

Оценка эффективности реализации структурных элементов государственных программ, осуществляемых проектным способом

П i(Р i)=З ф/З п

| № п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя, результата | ЗП | Зф | ПI | Количество показателей, характеризующих результат реализации регионального проекта, N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | Показатели |  |  |  | 7 |
|  |  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | 40,1843 | 41,7293 | 1 |  |
|  |  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | 85,08 | 85,7 | 1 |  |
|  |  | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | 100,000 | 100,000 | 1 |  |
|  |  | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | 2,1436 | 2,2425 | 1 |  |
|  |  | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | 52,9001 | 58,7794 | 1 |  |
|  |  | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | 1,4458 | 1,4501 | 1 |  |
|  |  | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | 73,6029 | 75,2277 | 1 |  |
|  |  | Результаты |  |  |  | 2 |
|  |  | Обеспечено выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 1 | 1 | 1 |  |

ЭРП1 = (7+2)/9=1

| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Показатели |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | 40,0 | 83,3 | 1 |  |
|  |  | Результаты |  |  |  | 2 |
|  |  | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | 13 | 13 | 1 |  |
|  |  | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | 125 | 125 | 1 |  |
|  |  | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 0 | 0 | 1 |  |

ЭРП2 = (1+3)/4=1

= (1+1)/2=1

Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой.

Оценка эффективности реализации структурных элементов государственных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов

( 1- 0/ 560 651,6 )+ ( 1-0 / 742 500,0 )  / 2 = 1

Эффективность реализации мероприятий федерального субсидирования признается высокой.

Оценка эффективности реализации отдельных структурных элементов государственной программы по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета

ЭРО =(0,85+1+1+1) /4=0,963

Субсидии бюджету муниципального образования на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

| N п/п | Наименование параметра оценки | Критерий параметра оценки | Коэффициент параметра оценки | Вес параметра оценки | Значение параметра оценки (П j) | Максимальное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидий на счетах местных бюджетов (процентов от годового объема субсидий) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 2. | Соблюдение срока распределения субсидий между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам | в надлежащий срок | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значений результатов использования субсидий, установленных государственной программой | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 4. | Наличие оснований для возврата средств субсидий в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | да | 0 | 0,03 | 0,00 | 0 |
| 5. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидий на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидий) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 6. | Соблюдение срока заключения соглашений о предоставлении субсидий, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий по типовой форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области (для субсидий источником формирования которых являются исключительно средства областного бюджета, в остальных случаях присваивается максимальное значение) | по типовой форме | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 8. | Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидии, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств в связи с нарушением условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов) | приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области, или принятие мер не требуется | 5 | 0,02 | 0,1 | 0,10 |

Субсидии бюджету муниципального образования на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог

городских агломераций

| N п/п | Наименование параметра оценки | Критерий параметра оценки | Коэффициент параметра оценки | Вес параметра оценки | Значение параметра оценки (П j) | Максимальное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидий на счетах местных бюджетов (процентов от годового объема субсидий) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 2. | Соблюдение срока распределения субсидий между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам | в надлежащий срок | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значений результатов использования субсидий, установленных государственной программой | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 4. | Наличие оснований для возврата средств субсидий в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | нет | 5 | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
| 5. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидий на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидий) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 6. | Соблюдение срока заключения соглашений о предоставлении субсидий, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий по типовой форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области (для субсидий источником формирования которых являются исключительно средства областного бюджета, в остальных случаях присваивается максимальное значение) | по типовой форме | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 8. | Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидии, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств в связи с нарушением условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов) | приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области, или принятие мер не требуется | 5 | 0,02 | 0,1 | 0,10 |

Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходов

на осуществление дорожной деятельности

| N п/п | Наименование параметра оценки | Критерий параметра оценки | Коэффициент параметра оценки | Вес параметра оценки | Значение параметра оценки (П j) | Максимальное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидий на счетах местных бюджетов (процентов от годового объема субсидий) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 2. | Соблюдение срока распределения субсидий между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам | в надлежащий срок | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значений результатов использования субсидий, установленных государственной программой | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 4. | Наличие оснований для возврата средств субсидий в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | нет | 5 | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
| 5. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидий на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидий) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 6. | Соблюдение срока заключения соглашений о предоставлении субсидий, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий по типовой форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области (для субсидий источником формирования которых являются исключительно средства областного бюджета, в остальных случаях присваивается максимальное значение) | по типовой форме | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 8. | Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидии, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств в связи с нарушением условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов) | приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области, или принятие мер не требуется | 5 | 0,02 | 0,1 | 0,10 |

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по финансовому обеспечению затрат лизингополучателей, возникающих при оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного транспорта (автобусов)

| N п/п | Наименование параметра оценки | Критерий параметра оценки | Коэффициент параметра оценки | Вес параметра оценки | Значение параметра оценки (П j) | Максимальное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидий на счетах местных бюджетов (процентов от годового объема субсидий) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 2. | Соблюдение срока распределения субсидий между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам | в надлежащий срок | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значений результатов использования субсидий, установленных государственной программой | 100 | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 4. | Наличие оснований для возврата средств субсидий в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | нет | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 5. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидий на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидий) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 6. | Соблюдение срока заключения соглашений о предоставлении субсидий, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий по типовой форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области (для субсидий источником формирования которых являются исключительно средства областного бюджета, в остальных случаях присваивается максимальное значение) | по типовой форме | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 8. | Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидии, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств в связи с нарушением условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов) | приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области, или принятие мер не требуется | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

государственных программ по результатам их исполнения

1. Оценка эффективности налоговых расходов

| N п/п | Наименование налогового расхода | Результат оценки эффективности (эффективна/неэффективна) | Значение коэффициента в зависимости от результата оценки (эффективна - 1, неэффективна - 0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с пунктом 3 раздела 2 статьи 9 Закона Оренбургской области от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ (ред. от 01.11.2021) «О транспортном налоге» предоставляется пониженная налоговая ставка по транспортному налогу в размере 50,0 процента в отношении организаций автотранспорта, осуществляющие пассажирские перевозки на муниципальных, межмуниципальных маршрутах, соблюдающие единые условия перевозки пассажиров, у которых наибольший удельный вес доходов составляют доходы от пассажирских перевозок, по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов (микроавтобусов), работающих в режиме такси) | эффективна | 1 |
| 2. | В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 10 Закона Оренбургской области от 27.11.2003 № 613/70-III-ОЗ (ред. от 01.11.2021) «О налоге на имущество организаций» освобождаются от налогообложения организации - в отношении объектов недвижимого имущества аэродромов гражданской авиации (сооружений, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов), переданных в федеральную собственность после 1 января 2024 года | эффективна | 1 |

Эн = ∑А/N = 2/2=1

2. Оценка эффективности произведенных расходов

| N п/п | Наименование параметра оценки | Критерии параметра оценки | Коэффициент параметра оценки | Вес параметра оценки | Значение параметра оценки (П j) | Максимальное значение параметра оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | нет | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью, по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью, по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, и средств областного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов), выраженное в процентах) (в случае если государственная программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) (16 533 403,3-584012,1-750 000,0)- (14 855 747,0- 584 012,1- 49 552,1) / (14 855 747,0- 584 012,1- 49 552,1) *100% = 0,068*100%=6,8% |  |  |  |  | 0,02 |
|  |  | 5-10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
| 3. | Полнота использования поступивших из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в государственной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью, по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в государственной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) (560 651,6 + 742 500,0)-( 560 651,6 + 742 500,0) / (560 651,6 + 742 500,0)=0 | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в правовой акт Правительства Оренбургской области об утверждении государственной программы изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением параметров, относящихся к сферам реализации государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, параметров соглашений о реализации на территории Оренбургской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей соответствующего национального и федерального проектов, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, и средств областного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в государственной бюджетной отчетности | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения цели (целей) и значений показателей государственной программы СР гп = ∑ М СД гппз / N =12/12 = 1 1 | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Степень реализации структурного элемента государственной программы СРсэ =(1+1+0,99+0,99)/4*100=99,5 |  |  | 0,03 |  | 0,12 |
|  |  | 95-100 процентов | 4 |  | 0,12 |  |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного финансового контроля | нет | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 10. | Своевременность приведения государственной программы в соответствие с законом Оренбургской области об областном бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 11. | Эффективность государственной программы Оренбургской области в части оценки налоговых расходов (в случае если государственная программа не содержит результаты, на значения которых оказывают влияние налоговые расходы, присваивается максимальный балл) | эффективны (100 процентов) | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 12. | Эффективность работы по реализации государственной программы по результатам общественного обсуждения | положительная | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |

ЭБРи = ∑ Пi = 0,890

Комплексная оценка эффективности реализации государственных программ

К оэ=(ЭР гп+ЭР п+ЭР ф+ЭР о+ЭБр и)/Н

(0,986+1+1+0,963+0,890)/5=4,839/5=0,968

Эффективность реализации государственной программы по результатам комплексной оценки признается высокой.