Пояснительная записка

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп.

Основной целью госпрограммы является повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения.

За январь-июнь 2019 года введено в эксплуатацию 335 тыс. кв. метров жилья          (83,4 % к аналогичному периоду 2018 года – 401,6 тыс. кв. метров).

Населением за счет собственных и привлеченных средств в первом полугодии        2019 года построено 200,5 тыс. кв. метров жилья (77,6 % к аналогичному периоду 2018 года – 258,5 тыс. кв. метров).

Общая площадь введенных за первое полугодие 2019 года многоквартирных домов составила 134,5 тыс. кв. метров (94 % к аналогичному периоду 2018 года – 143,1 тыс. кв. метров).

Падение темпов ввода квадратных метров на 16,6 % по отношению к соответствующему периоду 2018 года связано в первую очередь с ИЖС, поскольку в прошлом году из-за предполагаемой отмены «дачной амнистии» населением активно строилось и вводилось жилье.

Объем ввода многоквартирного жилья подтвержден планами застройщиков и, как по опыту прошлых лет, придется на вторую половину года.

На реализацию мероприятий госпрограммы в бюджете Оренбургской области на 2019 год предусмотрено 1 463 121,3 тыс. рублей ассигнований.

Освоение средств (кассовые расходы) составило – 198 248,8 тыс. рублей     (13,5 % от лимита средств).

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограмм ведется в соответствии     с планом реализации госпрограммы.

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании бюджетных ассигнований на ее реализацию в разрезе подпрограмм и их основных мероприятий представлена в прилагаемых таблицах 8, 9, 11–13.1.

Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях

жилищного строительства»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 575 753,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1 «Региональный проект «Жилье» предполагает:

1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям, объекты социальной инфраструктуры и автомобильные дороги.

В редакции Закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 05.06.2019 № 1652/426-VI-ОЗ предусмотрены ассигнования в объеме 495 906,7 тыс. рублей на:

строительство и проектирование объектов инженерной инфраструктуры –     229 914,7 тыс. рублей;

реконструкцию автомобильных дорог в г. Оренбурге по ул. Уральская и              в пос. Ленина по ул. Ленинская – 199 494,0 тыс. рублей (федеральный бюджет),        66 498 тыс. рублей (областной бюджет).

Заключены соглашения с 15 муниципальными образованиями.

Финансирование мероприятия в первом полугодии 2019 года не осуществлялось.

2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры государственной собственности в рамках проектов жилищного строительства, включающих, в том числе земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям.

В редакции Закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 05.06.2019 № 1652/426-VI-ОЗ предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 79 846,7 тыс. рублей на:

предоставление субсидии в объеме 5 546,7 тыс. рублей из областного бюджета ГУП «Стройзаказчик» в целях строительства (ввода в эксплуатацию) стандартного жилья для нужд Оренбургской области в рамках реализации проекта комплексного освоения земельных участков, расположенных по адресу: Оренбургская область,      г. Оренбург, пос. Ростоши, п/о «Овощевод», осуществляется в соответствии               с постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2014 № 472-п;

предоставление субсидии в объеме 60 000,0 тыс. рублей из областного бюджета ГУП «ОКЭС» в целях электроснабжения вновь строящихся кварталов жилых домов в городских округах и сельских поселениях Оренбургской области, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2014 № 472-п;

предоставление субсидии в объеме 14 300,0 тыс. рублей из областного бюджета Государственному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства Оренбургской области», в целях обеспечения сетями водоснабжения федерального земельного участка (5,7 га), расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:37:0102022, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 18.06.2018 № 342-п.

Заключены соглашения с ГУП «ОКЭС» от 01.03.2019 № 1-С, с ГУП «Стройзаказчик» от 15.03.2019 № 272-С на общую сумму 65 546,7 тыс. рублей.

Общий объем финансирования по данной подпрограмме за первое полугодие 2019 года составил 4 795 тыс. рублей (0,8 % от лимита средств).

Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда

в Оренбургской области»

Финансирование мероприятия в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.1 «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области».

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области         от 27.11.2014 № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области» на 30.06.2019 года комиссией было рассмотрено 7 заявлений, из них:

7 – принято положительное решение о предоставлении жилого помещения, из которых: 1 заявитель, по которому было принято положительное решение, не обратился за заключением договора; 6 – заключены договоры.

14 заявителей расторгли договоры, и на эти жилые помещения снова объявлен прием документов.

В настоящее время 128 квартир находится в пользовании нанимателей по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования (90,8 % от плана).

Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования

в Оренбургской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы в областном бюджете на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 350,0 тысяч рублей (на основное мероприятие – «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»).

Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности».

Выполнение работ по данному мероприятию в 2019 году финансировалось за счет средств местных бюджетов.

За отчетный период:

- разработаны местные нормативы градостроительного проектирования 1 муниципального образования;

- заключены и исполнены муниципальные контракты на разработку документации по планировке территории в 3 сельских поселениях.

Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости».

За отчетный период заключено и исполнено:

- 67 муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов;

- 3 223 муниципальных контракта на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон.

Основное мероприятие 3.3 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области».

Осуществлен анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения в нее изменений в части отображения планируемых объектов федерального, регионального значения, объектов, предусмотренных инвестиционными программами. Проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке проекта изменений в схему территориального планирования Оренбургской области с завершением работ в ноябре 2019 года.

Финансирование в первом полугодии 2019 года не осуществлялось.

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 60 138,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля».

За первое полугодие 2019 года должностными лицами Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:

- проверено 67 предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

- устранено 145 нарушения градостроительного законодательства, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;

- выдано 42 заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации по заявлениям, поступившим от застройщиков;

- проверено 22 предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

- проанализировано 72 отчетности застройщиков, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

- рассмотрено в установленные сроки 50 обращений граждан и организаций, поступивших в Инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области.

Помимо этого, за первое полугодие 2019 года в рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- подготовлены рабочие проекты на строительство ФАПов (с. Украинка Сакмарского района, с. Паника Оренбургского района, с. Шутово Илекского района,             с. Григорьевка Соль-Илецкого городского округа, c. Боевая гора Соль-Илецкого городского округа) на территории Оренбургской области в соответствии с заданием по капитальному строительству на 2019 год, получены заключения экспертизы достоверности сметной стоимости на объекты, подрядные организации будут определяться конкурентными способами. Ведется работа по подготовке проектной документации на ФАПы: с. Красная Поляна Новосергиевского района, с. Аксёнкино Северного района, с. Красногор  Саракташского района;

- заключены договоры на выполнение работ по строительству объектов:  «Строительство ФАП в с.Мухраново Илекского района», «Строительство ФАП в        с. Шахматовка Бузулукского района», «Строительство ФАП в с. Бородинск Ташлинского района»; в стадии заключения договор на выполнение работ по объекту «Строительство ФАП в с. Андреевка Адамовского района».

Общий объем финансирования по данной подпрограмме за первое полугодие 2019 года составил 26 377,21 тыс. рублей.

Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования

в Оренбургской области»

Основное мероприятие 5.1 «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения».

В рамках поддержки ипотечного жилищного кредитования населения               в 2019 году в Оренбуржье продолжается реализация программы льготного ипотечного кредитования нуждающихся в улучшении жилищных условий определенных категорий граждан.

За 6 месяцев 2019 года количество семей оренбуржцев, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятия настоящей подпрограммы, составило 17 (48,6 % от плана).

На предоставление социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита предусмотрено 8 983,0 тыс. рублей средств областного бюджета, что позволит улучшить жилищные условия 25 семей.

По состоянию на 01.07.2019 года выдано 23 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на 8 534,73 тыс. рублей.

Улучшили жилищные условия 18 семей на сумму 6 595,97 тыс. рублей.

Подпрограмма 6

«Переселение граждан Оренбургской области

из многоквартирных домов, признанных аварийными»

Основное мероприятие 6.1. «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований 381 082,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд) – 361 856,9 тыс. рублей, областного бюджета – 19 225,8 тыс. рублей.

Целевой показатель  «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда» на 2019 год – 1,65 тыс. кв. метров.

Финансирование мероприятия в первом полугодии 2019 года не осуществлялось.

Утверждены муниципальные программы расселения.

Постановлением Правительства Оренбургской области от 20.03.2019                          № 186-пп утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области.

Заключен договор между Фондом ЖКХ и минстроем области  на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019–2025 годы № 1/ПС от 09.04.2019.

Направлена заявка в Фонд ЖКХ на финансирование I этапа                                 (2019–2020 годов).

Заключены соглашения между минстроем области и муниципальными образованиями городских округов и сельских поселений области на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного 01.07.2019.

Основное мероприятие 6.2 «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 50 000 тыс. рублей.

В настоящее время объявлен отбор муниципальных образований и домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, для предоставления субсидии на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Финансирование мероприятия в первом полугодии 2019 года не осуществлялось.

Основное мероприятие 6.3 «Переселение граждан из жилых  домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 48 910,1 тыс. рублей.

В настоящее время объявлен отбор муниципальных образований и жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, для предоставления субсидии на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Финансирование мероприятия в первом полугодии 2019 года не осуществлялось.

Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»

Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»

В 2019 году планируется улучшить жилищные условия 604 молодых семей на сумму 160 454,79 тыс. рублей.

Улучшили жилищные условия 320 молодых семей, в т. ч.:

176 молодых семей – при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму – 150 826,68 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 108 469,31 тыс. рублей, местный бюджет – 42 357,37 тыс. рублей.

39 молодых семей – при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей на общую сумму –                    25 909,1 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 19 435,3 тыс. рублей, местный бюджет – 6 473,8 тыс. рублей.

69 молодых семей – при помощи социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на общую сумму –            23 257,7 тыс. рублей.

36 молодых семей – при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за счет средств областного бюджета на общую сумму – 9 125,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение реализации подпрограммы»

На реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 133,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия за первое полугодие 2019 году осуществлено на сумму 26,3 тыс. рублей.