Доклад 
о ходе реализации областной  целевой программы
«Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области                в 2011-2015 годах» за период 2011–2013 годы (в т. ч. за 2013 год)
Государственный заказчик (заказчик – координатор) областной целевой программы  «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах» (далее – программа) – главный распорядитель средств областного бюджета по разделам «Экологическое образование и воспитание», «Научно-исследовательские работы», «Экологический мониторинг» – министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
Государственный заказчик – главный распорядитель средств областного бюджета по разделу «Софинансирование объектов капитального строительства природоохранного назначения муниципальной собственности» – министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее минстрой). 

1. Сведения о результатах реализации областной целевой программы за 2011-2013 годы и отчетный год:

В период с 2011 по 2013 годы планировалось продолжить выполнение мероприятия «Реконструкция очистных сооружений канализации в                     г. Бузулуке».

За эти годы по разделу «Софинансирование объектов капитального строительства природоохранного назначения муниципальной собственности» для проведения реконструкции указанного объекта были выделены средства областного бюджета в размере 34 055,5 тыс. рублей, из которых освоено 28 719,4 тыс. рублей, в том числе в 2013 году: 5 719,43 тыс. рублей.
2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств: 
Финансовое обеспечение в 2013 году в соответствии с Законом об областном бюджете на 2013 год составило по главному распорядителю –минстрою 9 000, тыс. рублей, а из местного бюджета 9 000, тыс. рублей, всего 18 000,0 тыс. рублей.
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы.
Фактическое освоение в 2013 году составило 11438,86 тыс. рублей в том числе по 5 719,43 тыс. рублей средств областного и местного бюджетов соответственно. Средства освоены в размере 63,5 %.
Причины недофинансирования работ по реконструкции очистных сооружений канализации в г. Бузулуке – невыполнение подрядной организацией в срок до конца 2013 года запланированных работ, согласно заключенного контракта, по причинам, не зависящим от Заказчика.
Управлением градообразования и капитального строительства г. Бузулука подан иск в Арбитражный суд о взыскании неустойки и штрафов за просрочку Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации областной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы:
Ввод объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Бузулуке» в 2013 году программой не предусмотрен.
5. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке.

В период 2011-2013 годов по государственному заказчику – минстрою на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности программой предусмотрено финансирование в размере 34 550, 0 тыс. рублей, освоение составило 28 719,4 тыс. рублей, или 83%.

В 2013 году финансирование предусмотрено в сумме 9 000,0 тыс. рублей, а освоение составило 5 719,43 тыс. рублей, или 63,5 %.
В период реализации программы в 2011–2013 годы численное значение оценки эффективности составило 9,62 эффективность программы высокая.

6. В случае необходимости корректировки программы дать обоснование.

Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 г.        № 553-пп «Об утверждении областной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах» утратило силу с 1 января 2014 года в связи с изданием Постановления Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 г. № 736-пп «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области на 2014-2020 годы».
