Приложение № 7

к Протоколу заседания управляющего

совета государственной программы

«Формирование комфортной городской

среды в Оренбургской области»

План реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области

на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата достиже-ния контроль-ной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)» |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1 | Задача «Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» |  |  |
| 1.1.1 | Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.04.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | 15.02.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 31.12.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.1.5 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 29.09.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.1.6 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 05.06.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2 | Результат «Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.» |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 16.05.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.04.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.4 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | 15.02.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.5 | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | 15.10.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 31.12.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.7 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.09.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.3 | Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)» |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 16.05.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.04.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.3.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.3.4 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | 15.02.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.3.5 | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | 15.10.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.3.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 31.12.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.3.7 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.09.2025 | Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Пространственное развитие территорий населенных пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов» |  | Арапова Диана Дмитриевна – заместитель министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.1 | Задача «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории региона» |  |  |
| 2.1.1 | Результат «Количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды» |  | Столповская Анна Михайловна – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.1.1.1 | Контрольное точка «Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности» | 15.02.2025 | Столповская Анна Михайловна – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.1.2 | Результат «Количество улиц, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица» |  | Столповская Анна Михайловна – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.1.2.1 | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по развитию городской среды согласно разработанным дизайн-проектам» | 31.12.2025 | Столповская Анна Михайловна – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.2 | Задача «Вовлечение граждан в решение вопросов по развитию городской среды на территории муниципальных образований Оренбургской области» |  |  |
| 2.2.1 | Результат «Количество организованных и проведенных вовлечений (проектных семинаров в онлайн и оффлайн форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды» |  | Столповская Анна Михайловна – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.2.1.1 | Контрольная точка «Мониторинг организации и проведения вовлечений (проектных семинаров в онлайн- и офлайн-форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды» | 31.12.2025 | Столповская Анна Михайловна – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  | Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 3.1 | Задача «Увеличение количества доступного общественного транспорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |
| 3.1.1 | Результат «Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий» | 31.12.2025 | Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка «Созданы рабочие места» | 31.12.2025 | Сиднева Ирина Маратовна, заместитель начальника управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 3.1.2 | Результат «Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий» |  | Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 3.1.2.1 | Контрольная точка «Поступили налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет Оренбургской области» | 31.12.2025 | Сиднева Ирина Маратовна, заместитель начальника управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 3.1.3 | Результат «Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом)» |  | Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 3.1.3.1 | Контрольная точка «Привлечены средства внебюджетных источников» | 31.12.2025 | Сиднева Ирина Маратовна, заместитель начальника управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4. | Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Оренбургская область)» |  | Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1 | Задача: улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации |  |  |
| 4.1.1 | Результат: обеспечено достижение показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» |  | Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка «Утвержден паспорт регионального проекта» | 11.02.2025 | Невзоров Михаил Анатольевич, начальника управления приоритетных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.2 | Контрольная точка «Получен доступ с ИС «Своды» для внесения значений компонентов и показателей» | 14.02.2025 | Невзоров Михаил Анатольевич, начальника управления приоритетных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.3 | Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)» | 28.02.2025 | Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.4 | Контрольная точка «Мониторинг формирования данных об объектах инфраструктуры опорных населенных пунктов в ИС «Своды» | 29.05.2025 | Невзоров Михаил Анатольевич, начальника управления приоритетных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.5 | Контрольная точка «Проведена инвентаризация объектов инфраструктуры в опорных населенных пунктах» | 30.06.2025 | Невзоров Михаил Анатольевич, начальника управления приоритетных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.6 | Контрольная точка «Сформированы базовые и прогнозные значения компонентов для расчета показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» | 31.08.2025 | Невзоров Михаил Анатольевич, начальника управления приоритетных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.7 | Контрольная точка «Разработаны программы развития опорных населенных пунктов» | 30.09.2025 | Невзоров Михаил Анатольевич, начальника управления приоритетных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.8 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | 31.12.2025 | Невзоров Михаил Анатольевич, начальника управления приоритетных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.9 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | 31.12.2025 | Невзоров Михаил Анатольевич, начальника управления приоритетных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |