Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах»

за 2012 год

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011–2015 годах»
Государственный заказчик (заказчик – координатор): министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области 
1. Сведения о результатах реализации подпрограммы                                  за отчетный год
В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры;

строительство объектов инженерной инфраструктуры государственной собственности;

строительство объектов социальной инфраструктуры государственной собственности;

комплексное освоение территорий в целях строительства жилья экономического класса для нужд Оренбургской области;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой (далее – субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам).
В 2012 году для участия в подпрограмме и предоставления субсидий на софинансирование строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры отобрано 5 проектов (4 муниципальных образований), в том числе 4 проекта на обеспечение новых застроек водоснабжением и канализацией (Оренбургский район, Матвеевский район, город Соль-Илецк) и 1 проект – детским садом на 220 мест (город Оренбург). Построено 6,49 км водопроводных сетей, завершены работы по водозабору на 3000 куб./сутки, начато строительство очистных сооружений канализации на 3000 куб./сутки.
В рамках реализации проекта государственно-частного партнерства продолжено строительство детского сада на 140 мест в комплексной малоэтажной застройке в районе с. Ивановка Оренбургского района.
По результатам участия в конкурсном отборе, проводимом                              в I полугодии Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, в целях развития жилищного строительства Оренбургской области в 2012 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на строительство указанных детских садов (город Оренбург и Оренбургский район). В декабре 2012 года оба детских сада (на 220 мест и на 140 мест) введены в эксплуатацию.
Утвержден перечень из пятнадцати объектов на 2012 год по электроснабжению вновь строящихся кварталов жилых домов в двух городских округах и тринадцати муниципальных районах области. Проложено                               23,768 км электрических сетей.
Государственным унитарным предприятием области получен с аукциона в аренду земельный участок федеральной собственности в пос. Ростоши, п/о «Овощевод», площадью 74,25 га, для комплексного освоения в целях жилищного строительства. В 2012 году прорабатывались вопросы подготовки участка к застройке, осуществлялись расходы по оплате арендных платежей.
В 2012 году 2 застройщикам, реализующим проекты комплексного освоения земельного участка и отобранным для участия в подпрограмме, оказана государственная поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой. 
Расходование средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с заключенными в установленном порядке муниципальными контрактами и гражданско-правовыми договорами.

2. Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств
Объем ассигнований на 2012 год, предусмотренный подпрограммой и бюджетом Оренбургской области, составил 208 353,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
83 133,0 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры;

44 535,0 тыс. рублей на строительство объектов инженерной инфраструктуры государственной собственности;

70 000,0 тыс. рублей на строительство объектов социальной инфраструктуры государственной собственности;

5 685, тыс. рублей на комплексное освоение территорий в целях строительства жилья экономического класса для нужд Оренбургской области;

5 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.
Объем средств местных бюджетов на строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры, соответствующий установленному подпрограммой уровню софинансирования и предусмотренный заключенными в 2012 году соглашениями, составил 37 124,0 тыс. рублей.
Объем субсидий федерального бюджета в 2012 году, предусмотренный соглашением на реализацию региональной программы жилищного строительства, составил 62 300,0 тыс. рублей.
Общий планируемый объем финансирования по подпрограмме составил 8472,84 тыс. рублей.
Фактически профинансировано 8465,3 тыс. рублей (или 99 %), в том числе 60 560,0 тыс. рублей (или 97 %) из федерального бюджета,                                           202654,9 тыс. рублей (или 97 %) из областного бюджета, 37 076,2 тыс. рублей (или 99 %) из местных бюджетов.
Для реализации подпрограммы объем привлеченных средств                      частных инвесторов в 2012 году составил 8 165 070,0 тыс. рублей, в том числе 628 406,6 тыс. рублей по мероприятию на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.
По результатам реализации подпрограммы в 2012 году средства областного бюджета освоены на 97 %. К общему объему финансирования из областного бюджета (202 654,9 тыс. руб.) средства федерального бюджета составили 29 % (60 560,0 тыс. руб.), местных бюджетов – 18 % (37 076,2 тыс. руб.). В 2012 году привлечены средства частных инвесторов в размере 8 165 070,0 тыс. рублей, что в 40,3 раза превышает объем финансирования из областного бюджета.
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы
В связи с принятием постановления Правительства Оренбургской области от 17.10.2011 № 1009-п «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Оренбургской области» финансовое обеспечение дорожной деятельности в Оренбургской области осуществляется из средств дорожного фонда. Ассигнования, предусмотренные подпрограммой и бюджетом Оренбургской области на 2012 год на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов дорожной инфраструктуры, сняты и перераспределены, поскольку на 2012 год средства фонда распределены без учета финансирования данного мероприятия подпрограммы
В связи с участием в конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета, проводимом Минрегионом России в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, ассигнования областного бюджета на 2012 год, предусмотренные на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности и на строительство объектов социальной инфраструктуры государственной собственности, перераспределены с учетом обеспечения финансирования из консолидированного бюджета области в объеме, соответствующем уровню софинансрования, и обеспечения ввода двух детских садов в эксплуатацию.
Средства областного бюджета, предусмотренные в 2012 году на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, уменьшены и перераспределены по результатам отборов участников подпрограммы в связи с отсутствием потребности в отчетном году.
Высвобожденные средства из лимита областного бюджета на реализацию подпрограммы в 2012 году перераспределены в непрограммную часть для финансирования объектов, отвечающих целям подпрограммы (в том числе переходящих строек, реализуемых в рамках областной целевой программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Оренбургской области в 2007 - 2010 годах»), но не соответствующих условиям отбора подпрограммы. 
Кроме того, в целях реализации полномочий Правительства области по взаимодействию с Фондом РЖС, а также строительства жилья экономического класса для нужд Оренбургской области, в том числе для обеспечения потребности в жилье отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, и формирования специализированного жилищного фонда области, часть высвобожденных средств перераспределена на финансирование проекта комплексного освоения в целях жилищного строительства земельных участков общей площадью 74,25 га, расположенных по адресу: г. Оренбург, пос. Ростоши, п/о «Овощевод». 
4. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

По внутренней оценке, проведенной министерством в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 14.01.2008 года № 10-п,  эффективность Подпрограммы высокая (интегральный критерий – 9,54).
     5. В случае необходимости корректировки программы дать обоснование.

       Актуализация программы производится в рабочем порядке.
Министр                                                                                              С.Ю. Домников
