PAGE  
2

[image: image1.png]



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________ 





                 № ________
г. Оренбург
О внесении изменения в постановление Правительства

Оренбургской области от 10 октября 2019 года № 774-пп 

Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от      10 октября 2019 года № 774-пп «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 30 декабря 2019 года № 1041-пп; от 18 мая 2020 года № 414-пп) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор – 

председатель Правительства                                                                 Д.В.Паслер

Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от _________ №_____
Краткосрочный план
реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы
1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–             2043 годах» на 2020–2022 годы (далее – краткосрочный план) включены все городские округа и муниципальные районы Оренбургской области.
2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2020–2022 годы.               В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ ранее срока, установленного краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля, работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», после завершения работ по замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах.
В результате реализации краткосрочного плана в 2020 году будут                    проведены:

проектные работы в 796 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 726 многоквартирных домах общей    площадью 3466,8 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 116,3 тыс. человек (5,8 процента от общего количества населения, проживающего на территории Оренбургской области), в том числе ремонт (замена) лифтового оборудования в 125 многоквартирных домах                            (425 единиц).
В результате реализации краткосрочного плана в 2021 году будут             проведены:

проектные работы в 746 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 764 многоквартирных домах общей площадью 3094,8 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 100,7 тыс. человек (5,05 процента от общего количества населения, проживающего на территории Оренбургской области), в том числе ремонт (замена) лифтового оборудования в 102 многоквартирных домах                               (352 единицы).
В результате реализации краткосрочного плана в 2022 году будут                  проведены:

проектные работы в 885 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 771 многоквартирных домах общей площадью 2655,82 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 88,0 тыс. человек (4,4 процента от общего количества населения, проживающего на территории Оренбургской области), в том числе ремонт (замена) лифтового оборудования в 31 многоквартирных домах (90 единиц).
4. Общий    объем    финансирования   краткосрочного   плана –12 400 192 902,87 рублей, в том числе:

средства местных бюджетов – 65 137 416,14 рублей;

средства собственников помещений в многоквартирных домах –                     12 335 055 486,73 рублей.
5. Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного              плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы (строительно-монтажные работы) представлены в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в                 рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–                           2043 годах», на 2020–2022 годы (строительно-монтажные работы) представлен в приложении № 2 к краткосрочному плану.
Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы (проектные работы) представлены в приложении № 3 к краткосрочному плану.
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в           рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–                    2043 годах», на 2020–2022 годы (проектные работы) представлен в приложении № 4 к краткосрочному плану.
Приложение № 1

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы

Перечень и планируемые показатели 

выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, 
в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы (строительно-монтажные работы)
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
(далее – МКД)
	Общая площадь МКД
	Количество жителей, 
зарегистрированных в МКД
	Количество работ (услуг) по 
капитальному ремонту МКД
	Количество МКД
	Стоимость капитального 
ремонта МКД

	
	
	кв. метров
	человек
	штук
	едниниц
	рублей


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего по области
	9 217 415,84
	305 007
	3 590
	2 261
	11 869 814 991,94

	2020 год

	Итого по 2020 году
	3 466 803,96
	116 251
	982
	726
	3 408 796 550,55

	1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	20 408,50
	365
	12
	12
	3 947 227,25

	1.
	г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17а
	2 178,00
	34
	1
	1
	217 716,49

	2.
	г. Абдулино, ул. Комарова, д. 18
	1 864,00
	33
	1
	1
	286 499,27

	3.
	г. Абдулино, ул. Комарова, д. 8б
	2 114,20
	39
	1
	1
	277 501,10

	4.
	г. Абдулино, 
ул. Комсомольская, д. 2а/8
	1 155,20
	14
	1
	1
	146 908,88

	5.
	г. Абдулино, 
ул. Красноармейская, д. 7
	1 271,10
	25
	1
	1
	847 013,31

	6.
	г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 27
	2 424,60
	35
	1
	1
	592 906,62

	7.
	г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 27а
	1 415,90
	27
	1
	1
	187 038,11

	8.
	г. Абдулино, ул. Мира, д. 1в
	2 802,90
	68
	1
	1
	423 059,74

	9.
	г. Абдулино, ул. Мира, д. 38
	1 319,30
	17
	1
	1
	239 751,96

	10.
	г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 3
	878,20
	25
	1
	1
	226 245,43

	11.
	г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 7
	874,60
	14
	1
	1
	227 095,35

	12.
	г. Абдулино, ул. Школьная, д. 19
	2 110,50
	34
	1
	1
	275 490,99

	2. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	4 084,60
	157
	3
	2
	2 999 299,02

	13.
	пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 21
	633,80
	25
	1
	1
	222 324,87

	14.
	пос. Адамовка, 
ул. Студенческая, д. 1б
	3 450,80
	132
	2
	1
	2 776 974,15

	3. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	5 305,50
	246
	8
	7
	13 437 175,52

	15.
	пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 1
	1 004,00
	54
	1
	1
	3 087 490,01

	16.
	пос. Акбулак, 
пер. Строителей, д. 5а
	620,20
	48
	1
	1
	2 191 164,07

	17.
	пос. Акбулак, 
ул. Бочарникова, д. 61
	928,30
	36
	1
	1
	2 588 606,80

	18.
	пос. Акбулак, 
ул. Комсомольская, д. 22
	776,50
	31
	1
	1
	354 574,52

	19.
	пос. Акбулак, 
ул. Комсомольская, д. 81
	774,10
	30
	1
	1
	2 252 159,14

	20.
	пос. Акбулак, 
ул. Мельникова, д. 2а
	408,00
	16
	1
	1
	254 220,74

	21.
	пос. Акбулак, 
ул. Октябрьская, д. 88
	794,40
	31
	2
	1
	2 708 960,24

	4. Муниципальное образование Александровский район

	Итого по муниципальному образованию Александровский район
	3 691,20
	116
	6
	4
	6 760 243,01

	22.
	с. Александровка, 
ул. Гагарина, д. 42
	1 234,40
	49
	1
	1
	3 536 595,51

	23.
	с. Александровка, 
ул. Рощепкина, д. 20
	1 244,20
	32
	2
	1
	2 087 797,58

	24.
	с. Александровка, 
ул. Эстрадная, д. 17
	609,40
	16
	2
	1
	969 724,92

	25.
	с. Александровка, 
ул. Эстрадная, д. 19
	603,20
	19
	1
	1
	166 125,00

	5. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	1 486,30
	49
	8
	2
	15 989 711,48

	26.
	пос. Чкаловский, 
ул. Нефтяников, д. 11
	883,60
	26
	3
	1
	8 557 744,88

	27.
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 5
	602,70
	23
	5
	1
	7 431 966,60

	6. Муниципальное образование Бугурусланский район

	Итого по муниципальному образованию Бугурусланский район
	1 829,60
	59
	2
	2
	3 583 352,40

	28
	с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29а
	911,20
	33
	1
	1
	1 823 433,14

	29
	с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29б
	918,40
	26
	1
	1
	1 759 919,26

	7. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	2 721,30
	100
	4
	4
	3 526 296,19

	30
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 4
	358,70
	10
	1
	1
	927 260,01

	31
	пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27
	551,20
	20
	1
	1
	705 133,81

	32
	с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2
	909,20
	30
	1
	1
	979 336,71

	33
	с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4
	902,20
	40
	1
	1
	914 565,66

	8. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	112 829,30
	3 904
	23
	20
	104 839 780,31

	34
	г. Гай, просп. Победы, д. 19
	7 389,00
	184
	1
	1
	8 696 168,66

	35
	г. Гай, просп. Победы, д. 19а
	6 261,70
	288
	1
	1
	5 474 105,96

	36
	г. Гай, просп. Победы, д. 3
	4 593,00
	176
	1
	1
	3 725 604,28

	37
	г. Гай, ул. Войченко, д. 5
	6 252,20
	351
	1
	1
	4 782 728,83

	38
	г. Гай, ул. Войченко, д. 7
	6 124,70
	140
	1
	1
	5 338 761,36

	39
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 3
	5 948,20
	270
	1
	1
	5 146 098,38

	40
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 4
	14 544,60
	504
	1
	1
	6 200 927,06

	41
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 5
	5 948,20
	102
	1
	1
	5 891 031,31

	42
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 7
	7 713,60
	176
	1
	1
	7 548 328,56

	43
	г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 8
	3 431,40
	168
	1
	1
	4 266 156,96

	44
	г. Гай, ул. Ленина, д. 39
	5 259,10
	21
	1
	1
	2 174 042,17

	45
	г. Гай, ул. Ленина, д. 48
	5 039,50
	87
	1
	1
	8 125 252,11

	46
	г. Гай, ул. Ленина, д. 54
	5 347,40
	229
	1
	1
	4 887 981,45

	47
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 49
	650,60
	288
	1
	1
	1 511 991,70

	48
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 59
	2 189,40
	159
	1
	1
	2 318 523,25

	49
	г. Гай, ул. Орская, д. 114
	672,60
	24
	4
	1
	847 977,13

	50
	г. Гай, ул. Орская, д. 126а
	9 231,70
	207
	1
	1
	8 257 285,84

	51
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 122
	5 937,70
	182
	1
	1
	7 418 760,44

	52
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 124
	6 320,00
	236
	1
	1
	7 751 515,10

	53
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 124а
	3 974,70
	112
	1
	1
	4 476 539,76

	9. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	38 872,30
	2 052
	13
	12
	66 319 992,28

	54
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 17а
	2 230,80
	96
	1
	1
	3 851 009,34

	55
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 3
	4 209,90
	148
	1
	1
	6 970 726,42

	56
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 37
	1 670,50
	90
	1
	1
	1 864 533,83

	57
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 40
	7 515,40
	514
	1
	1
	10 355 127,07

	58
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44
	5 656,30
	387
	1
	1
	7 924 728,19

	59
	г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5
	9 976,10
	350
	2
	1
	27 362 527,71

	60
	г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 7
	3 802,00
	336
	1
	1
	3 061 419,59

	61
	г. Бугуруслан, ул. 9 Января, д. 1
	463,60
	26
	1
	1
	1 380 553,33

	62
	г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 41
	1 117,60
	38
	1
	1
	699 555,82

	63
	г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34
	422,40
	21
	1
	1
	1 639 172,95

	64
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11
	476,30
	12
	1
	1
	755 000,00

	65
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 80
	1 331,40
	34
	1
	1
	455 638,03

	10. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	66 976,70
	2 374
	35
	27
	82 211 539,52

	66
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 2
	3 614,90
	119
	2
	1
	8 731 859,90

	67
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 18
	1 367,60
	56
	1
	1
	3 671 101,97

	68
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28а
	2 383,20
	66
	1
	1
	3 964 295,31

	69
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 32
	3 385,90
	116
	1
	1
	1 113 975,53

	70
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4
	4 226,20
	127
	1
	1
	270 369,07

	71
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34
	3 810,10
	82
	1
	1
	416 413,83

	72
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37
	3 688,70
	107
	1
	1
	859 588,99

	73
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7
	3 851,00
	153
	1
	1
	512 160,07

	74
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 7
	1 107,30
	45
	1
	1
	1 432 330,67

	75
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 52
	4 230,70
	119
	1
	1
	6 476 959,89

	76
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а
	787,00
	34
	1
	1
	180 792,11

	77
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 77
	4 987,90
	184
	1
	1
	6 163 056,17

	78
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 93
	5 280,10
	233
	1
	1
	10 922 182,96

	79
	г. Бузулук, ул. Кирова, д. 3
	4 792,00
	166
	1
	1
	9 997 167,28

	80
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17
	700,70
	23
	1
	1
	2 296 044,10

	81
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3а
	1 070,80
	53
	1
	1
	177 801,23

	82
	г. Бузулук, ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1
	1 948,00
	10
	1
	1
	5 316 151,60

	83
	г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6
	1 368,00
	48
	1
	1
	246 414,65

	84
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1
	1 072,50
	45
	2
	1
	331 519,89

	85
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 23/3
	1 808,00
	43
	1
	1
	275 858,81

	86
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27
	1 015,20
	65
	1
	1
	5 100 881,10

	87
	г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1
	367,00
	11
	2
	1
	577 798,95

	88
	г. Бузулук, ул. Пятигорская, д. 41
	949,50
	38
	1
	1
	129 820,41

	89
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1
	951,50
	52
	2
	1
	1 297 705,31

	90
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3
	617,90
	32
	5
	1
	1 467 708,13

	91
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 66
	4 246,30
	208
	1
	1
	1 855 792,53

	92
	г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69
	3 348,70
	139
	1
	1
	8 425 789,06

	11. Муниципальное образование город Медногорск

	Итого по муниципальному образованию город Медногорск
	87 194,20
	3 279
	57
	29
	97 984 394,47

	93
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 3
	3 152,30
	160
	4
	1
	4 180 760,75

	94
	г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2
	769,60
	31
	1
	1
	1 541 796,67

	95
	г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 6
	744,40
	30
	2
	1
	2 795 088,47

	96
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14
	4 184,30
	142
	1
	1
	2 065 407,69

	97
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18
	5 996,00
	213
	3
	1
	4 112 926,16

	98
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20
	8 108,30
	218
	4
	1
	7 671 286,61

	99
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6
	3 970,80
	128
	1
	1
	4 071 740,00

	100
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8
	4 344,30
	154
	2
	1
	4 696 218,95

	101
	г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а
	1 212,10
	60
	3
	1
	8 120 286,89

	102
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1
	1 493,70
	76
	3
	1
	557 675,02

	103
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 13
	1 665,30
	46
	2
	1
	508 319,56

	104
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1а
	2 627,60
	156
	2
	1
	1 364 391,70

	105
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 1
	1 351,70
	35
	1
	1
	3 523 155,88

	106
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 5
	1 360,70
	45
	1
	1
	3 399 081,52

	107
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 8
	2 315,90
	60
	1
	1
	2 821 941,90

	108
	г. Медногорск, ул. Лермонтова, д. 7
	1 003,90
	33
	1
	1
	2 870 991,98

	109
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2
	3 817,00
	138
	1
	1
	324 296,54

	110
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 4
	3 796,90
	150
	2
	1
	3 597 429,23

	111
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 6
	3 816,10
	155
	2
	1
	4 730 357,53

	112
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8
	7 415,30
	276
	2
	1
	2 505 774,32

	113
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 13
	3 669,60
	153
	1
	1
	3 920 861,94

	114
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 23
	4 370,90
	150
	6
	1
	4 811 161,65

	115
	г. Медногорск, ул. Молодежная, д. 8
	668,90
	30
	1
	1
	2 603 281,81

	116
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1
	3 576,00
	160
	1
	1
	5 747 838,62

	117
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 46
	1 247,60
	40
	1
	1
	3 463 804,77

	118
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9
	6 615,10
	300
	2
	1
	1 320 026,93

	119
	г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 8
	419,60
	20
	1
	1
	1 658 357,30

	120
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 2
	728,70
	30
	2
	1
	3 427 777,14

	121
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13
	2 751,60
	90
	3
	1
	5 572 356,94

	12. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	182 256,90
	7 608
	69
	48
	278 436 635,51

	122
	г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5
	2 807,50
	107
	2
	1
	2 935 052,14

	123
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 4
	7 115,00
	267
	1
	1
	12 293 726,06

	124
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 14
	8 278,50
	317
	1
	1
	8 538 786,74

	125
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17
	4 837,70
	192
	1
	1
	187 065,73

	126
	г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 77
	2 670,10
	99
	2
	1
	1 206 746,10

	127
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 16
	6 429,40
	229
	1
	1
	6 950 204,96

	128
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 73
	3 011,50
	126
	1
	1
	4 366 286,44

	129
	г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 12
	1 123,00
	196
	1
	1
	3 317 174,22

	130
	г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3
	4 718,50
	190
	1
	1
	177 153,66

	131
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 28
	6 301,00
	234
	3
	1
	17 270 722,27

	132
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 33а
	2 388,50
	90
	1
	1
	4 454 588,10

	133
	г. Новотроицк, ул. Мира, д. 3
	4 562,40
	92
	1
	1
	3 902 838,45

	134
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8
	4 820,70
	113
	1
	1
	179 806,85

	135
	г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 46а
	6 219,90
	220
	1
	1
	6 397 010,22

	136
	г. Новотроицк, ул. Пушкина/ул. Комарова, д. 66/14
	4 932,70
	185
	1
	1
	8 768 501,38

	137
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2
	2 998,80
	185
	7
	1
	9 735 476,96

	138
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4
	2 753,00
	75
	4
	1
	4 016 884,30

	139
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 12
	1 330,80
	87
	1
	1
	3 066 880,56

	140
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 14
	1 473,10
	47
	1
	1
	3 026 875,59

	141
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 16
	1 344,40
	34
	1
	1
	4 816 102,42

	142
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 18
	1 179,00
	41
	1
	1
	4 224 280,38

	143
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 19
	2 792,20
	148
	1
	1
	4 997 843,80

	144
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2
	5 110,80
	142
	1
	1
	12 413 390,43

	145
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 22
	555,30
	32
	1
	1
	1 894 239,41

	146
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 23
	3 715,10
	189
	1
	1
	9 547 363,27

	147
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 24
	1 849,00
	98
	1
	1
	4 293 427,12

	148
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 26
	562,20
	42
	1
	1
	1 922 400,64

	149
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 28
	1 569,20
	106
	1
	1
	4 311 574,54

	150
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 30
	1 787,90
	142
	1
	1
	4 075 057,52

	151
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 32
	562,10
	57
	1
	1
	1 903 450,40

	152
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 34
	1 711,60
	112
	1
	1
	4 100 420,51

	153
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 36
	2 667,90
	138
	1
	1
	4 572 953,25

	154
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4
	1 527,00
	112
	1
	1
	5 001 887,32

	155
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45
	3 481,70
	94
	7
	1
	11 507 003,75

	156
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5
	5 603,70
	184
	1
	1
	12 445 487,31

	157
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6
	1 118,60
	98
	1
	1
	3 847 988,04

	158
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66
	11 663,50
	474
	1
	1
	19 602 858,29

	159
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 7
	6 359,70
	193
	1
	1
	13 766 725,00

	160
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9
	4 890,40
	174
	1
	1
	14 414 438,04

	161
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12
	4 663,10
	205
	1
	1
	773 299,86

	162
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2а
	2 963,20
	138
	2
	1
	1 541 855,19

	163
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 34
	6 325,70
	92
	1
	1
	6 393 640,83

	164
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38
	8 762,60
	261
	1
	1
	8 584 943,40

	165
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4
	3 087,70
	385
	2
	1
	1 529 339,77

	166
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 40
	4 258,60
	99
	1
	1
	4 260 442,84

	167
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а
	4 783,10
	196
	1
	1
	156 760,26

	168
	г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 4
	2 186,70
	159
	1
	1
	4 344 270,78

	169
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 1
	6 402,80
	412
	1
	1
	6 401 410,41

	13. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	2 127 952,45
	66 419
	403
	320
	1 766 565 711,11

	170
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10
	766,80
	35
	2
	1
	2 335 132,54

	171
	г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 4а
	1 965,60
	43
	1
	1
	1 207 430,85

	172
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37
	5 482,30
	199
	1
	1
	3 474 684,10

	173
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39
	3 683,20
	129
	1
	1
	2 247 080,39

	174
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41
	3 693,70
	129
	1
	1
	4 081 602,93

	175
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10
	4 140,60
	107
	1
	1
	3 467 667,34

	176
	г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28
	4 724,00
	317
	1
	1
	5 771 244,20

	177
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8
	702,60
	33
	1
	1
	112 412,52

	178
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 1
	3 230,80
	138
	1
	1
	4 547 244,61

	179
	г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1
	5 043,08
	237
	1
	1
	3 533 650,45

	180
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10
	1 734,90
	64
	1
	1
	3 475 978,23

	181
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а
	9 149,00
	268
	2
	1
	13 751 502,46

	182
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2
	2 452,40
	73
	3
	1
	3 074 182,56

	183
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1б
	7 419,50
	267
	1
	1
	8 566 498,67

	184
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д
	5 630,80
	225
	1
	1
	5 832 483,44

	185
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6
	789,10
	25
	1
	1
	2 286 287,84

	186
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12
	4 837,70
	103
	2
	1
	4 908 664,62

	187
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3
	3 318,50
	81
	1
	1
	350 000,00

	188
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4
	3 636,90
	95
	1
	1
	1 289 544,43

	189
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 20
	6 859,40
	253
	1
	1
	10 262 355,96

	190
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 36
	4 593,00
	148
	2
	1
	5 910 337,03

	191
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/2
	4 136,60
	98
	1
	1
	868 547,90

	192
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 2
	4 128,30
	138
	1
	1
	766 475,91

	193
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 3
	2 327,90
	82
	1
	1
	990 302,49

	194
	г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21
	10 497,50
	702
	1
	1
	2 216 502,92

	195
	г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3
	7 702,00
	280
	1
	1
	12 971 414,00

	196
	г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8
	6 130,10
	231
	2
	1
	7 713 836,94

	197
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 22
	2 161,60
	60
	2
	1
	1 199 937,04

	198
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1
	6 568,40
	281
	1
	1
	8 101 462,89

	199
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70
	592,80
	30
	3
	1
	2 290 654,15

	200
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2
	13 890,60
	276
	3
	1
	11 611 720,56

	201
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д
	1 967,90
	48
	2
	1
	3 467 000,12

	202
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31
	3 931,40
	111
	1
	1
	2 501 081,45

	203
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3
	6 322,70
	198
	1
	1
	4 721 080,80

	204
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/3
	5 093,90
	170
	1
	1
	3 950 782,35

	205
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	6 784,90
	225
	1
	1
	5 041 718,32

	206
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3
	6 868,40
	160
	2
	1
	15 209 711,26

	207
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41
	10 584,40
	223
	1
	1
	8 335 666,85

	208
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42
	5 705,30
	212
	1
	1
	4 964 502,33

	209
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1
	4 827,00
	148
	1
	1
	1 155 051,42

	210
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49
	4 069,40
	156
	1
	1
	939 268,00

	211
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1
	6 147,90
	206
	1
	1
	1 531 982,33

	212
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2
	2 621,90
	78
	4
	1
	6 942 009,24

	213
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1
	4 784,70
	178
	1
	1
	960 868,02

	214
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1
	11 663,80
	302
	1
	1
	13 501 334,80

	215
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56
	14 410,30
	497
	2
	1
	19 280 096,31

	216
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58
	5 077,30
	179
	1
	1
	4 111 941,91

	217
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1
	4 870,20
	147
	1
	1
	1 995 983,11

	218
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а
	1 668,50
	42
	1
	1
	1 140 868,84

	219
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17
	4 759,50
	84
	1
	1
	1 475 308,00

	220
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 24
	4 770,72
	164
	1
	1
	153 144,00

	221
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 28
	13 162,80
	218
	1
	1
	10 092 557,58

	222
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33
	4 333,90
	130
	2
	1
	4 009 463,56

	223
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35
	10 149,40
	317
	1
	1
	8 645 914,04

	224
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37
	8 348,30
	248
	1
	1
	2 075 021,08

	225
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38
	18 510,20
	521
	2
	1
	15 534 065,63

	226
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 39
	8 504,60
	203
	1
	1
	2 200 000,00

	227
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 113
	4 399,40
	113
	1
	1
	4 303 388,22

	228
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 115
	4 302,70
	113
	1
	1
	5 573 532,21

	229
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12
	2 080,80
	44
	2
	1
	2 468 662,92

	230
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 129
	2 709,90
	66
	3
	1
	7 657 766,74

	231
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 14
	4 300,20
	112
	2
	1
	8 123 693,93

	232
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а
	5 211,60
	173
	1
	1
	4 841 148,99

	233
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 154
	16 762,60
	423
	2
	1
	10 265 438,44

	234
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/2
	7 208,00
	196
	1
	1
	4 574 815,06

	235
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 16
	2 194,80
	82
	1
	1
	950 140,11

	236
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 162
	5 699,40
	199
	2
	1
	2 191 580,80


	237
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1
	4 790,00
	46
	1
	1
	4 682 727,80

	238
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 180
	5 276,00
	136
	1
	1
	4 348 084,33

	239
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 3
	2 773,70
	51
	1
	1
	5 122 921,76

	240
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23
	7 790,80
	212
	1
	1
	8 817 120,29

	241
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7
	1 684,40
	63
	2
	1
	2 062 439,48

	242
	г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная, д. 51/17
	4 065,80
	121
	1
	1
	4 082 137,05

	243
	г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1
	926,90
	22
	1
	1
	534 239,13


	244
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2
	2 516,10
	82
	1
	1
	2 549 329,82

	245
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22
	5 991,50
	162
	1
	1
	5 031 936,47

	246
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24
	4 115,50
	128
	1
	1
	279 940,47

	247
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10
	3 776,90
	131
	1
	1
	3 348 472,21

	248
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12
	6 163,60
	230
	1
	1
	5 217 389,32

	249
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 5
	6 792,00
	450
	2
	1
	9 841 156,32

	250
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11
	3 175,90
	128
	1
	1
	4 262 503,21

	251
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4
	4 874,70
	224
	1
	1
	3 672 723,36

	252
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4
	1 298,80
	54
	1
	1
	2 421 953,49

	253
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1
	2 414,60
	94
	1
	1
	1 820 277,61

	254
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4
	5 399,50
	179
	3
	1
	7 750 115,52

	255
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5
	13 999,60
	652
	1
	1
	9 358 706,60

	256
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1
	10 480,70
	346
	1
	1
	7 391 328,42

	257
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2
	10 368,50
	364
	1
	1
	5 995 681,33

	258
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8
	12 244,40
	427
	1
	1
	7 132 733,78

	259
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1
	10 693,30
	332
	1
	1
	5 008 566,35

	260
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1
	8 148,80
	320
	1
	1
	4 138 196,99

	261
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/2
	4 044,90
	71
	1
	1
	2 063 688,65

	262
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14
	4 821,40
	195
	1
	1
	3 599 578,13

	263
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/2
	5 922,90
	188
	1
	1
	1 350 000,00

	264
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36
	7 644,10
	254
	1
	1
	5 874 100,90

	265
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/2
	5 350,40
	168
	1
	1
	1 498 000,00

	266
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38
	7 458,50
	253
	4
	1
	15 489 365,18

	267
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4
	4 807,00
	233
	1
	1
	3 637 033,62

	268
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40
	6 406,55
	186
	1
	1
	5 274 724,04

	269
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48
	4 970,10
	147
	2
	1
	8 470 488,19

	270
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5
	8 724,20
	126
	1
	1
	4 283 793,48

	271
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80
	7 536,50
	276
	1
	1
	5 291 855,01

	272
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3
	9 877,70
	159
	1
	1
	8 229 737,46

	273
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 5
	14 692,40
	396
	1
	1
	12 396 681,75

	274
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 9
	3 681,70
	116
	1
	1
	1 000 000,00

	275
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104
	664,20
	33
	1
	1
	2 690 102,85

	276
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92
	8 206,50
	345
	1
	1
	6 440 495,92

	277
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2, литера А
	1 085,50
	24
	1
	1
	7 540 886,00

	278
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а
	2 176,10
	48
	1
	1
	250 292,23

	279
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1
	28 126,40
	938
	1
	1
	2 750 532,50

	280
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10
	14 787,70
	432
	1
	1
	12 414 819,77

	281
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14
	4 224,00
	78
	1
	1
	3 917 978,05

	282
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 16
	4 203,90
	96
	1
	1
	4 119 938,24

	283
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2
	4 166,50
	126
	1
	1
	5 602 099,14

	284
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2
	12 142,50
	352
	2
	1
	10 840 707,91

	285
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1
	4 042,30
	132
	1
	1
	5 090 072,15

	286
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2
	4 179,50
	112
	1
	1
	4 109 457,45

	287
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4
	5 366,60
	169
	1
	1
	4 153 796,84

	288
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4
	4 031,60
	126
	1
	1
	783 887,02

	289
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А
	12 073,50
	437
	1
	1
	7 904 919,01

	290
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/3
	5 993,30
	189
	1
	1
	1 001 440,00

	291
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1
	8 307,30
	210
	1
	1
	92 009,00

	292
	г. Оренбург, ул. Западная, д. 1
	3 668,10
	154
	1
	1
	1 232 188,68

	293
	г. Оренбург, ул. Западная, д. 5а
	3 222,90
	369
	2
	1
	6 390 014,15

	294
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110
	11 530,30
	403
	1
	1
	6 490 589,46

	295
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1
	5 373,10
	153
	1
	1
	4 304 271,53

	296
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45
	5 570,90
	225
	1
	1
	661 238,00

	297
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47
	5 601,60
	179
	1
	1
	666 473,00

	298
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52
	3 968,50
	318
	1
	1
	3 834 734,15

	299
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56
	3 420,30
	252
	1
	1
	671 368,00

	300
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84
	5 752,90
	199
	2
	1
	10 659 444,12

	301
	г. Оренбург, ул. Кима, д. 6
	15 334,80
	474
	1
	1
	8 245 520,74

	302
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	837,40
	23
	1
	1
	480 711,70

	303
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13
	2 057,50
	74
	1
	1
	1 414 201,00

	304
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15
	1 522,70
	58
	1
	1
	2 603 687,51

	305
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19/1
	3 394,30
	53
	1
	1
	2 648 236,75

	306
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9
	5 858,20
	211
	1
	1
	963 657,81

	307
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1
	22 204,70
	660
	1
	1
	11 198 376,29

	308
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3
	9 963,00
	231
	1
	1
	7 874 959,68

	309
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2
	9 714,00
	268
	3
	1
	6 205 204,49

	310
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а
	2 656,20
	147
	1
	1
	4 199 482,42

	311
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99
	3 164,10
	191
	1
	1
	8 207 075,65

	312
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ул. 8 Марта, д. 41/32
	1 242,80
	35
	1
	1
	960 395,27

	313
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1
	6 430,30
	335
	2
	1
	10 753 507,57

	314
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2
	7 507,50
	394
	2
	1
	9 836 910,56

	315
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4
	5 827,50
	339
	3
	1
	13 967 636,42

	316
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18
	1 254,40
	55
	1
	1
	363 822,15

	317
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60
	10 151,10
	264
	1
	1
	15 653 658,25

	318
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85
	3 414,60
	128
	3
	1
	8 205 885,02

	319
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	5 299,60
	156
	1
	1
	3 057 163,67

	320
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а
	5 408,50
	161
	1
	1
	2 000 000,00

	321
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а
	4 778,30
	107
	1
	1
	4 742 696,44

	322
	г. Оренбург, ул. Минская, д. 2
	4 189,50
	221
	1
	1
	3 194 981,60

	323
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 14а
	4 192,00
	147
	1
	1
	597 744,86

	324
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а
	4 527,30
	150
	1
	1
	564 284,01

	325
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 4
	11 065,00
	285
	1
	1
	4 883 562,62

	326
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12
	7 134,80
	186
	1
	1
	4 925 002,86

	327
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14
	7 157,30
	168
	1
	1
	4 489 600,88

	328
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1
	7 119,40
	183
	2
	1
	8 594 394,21

	329
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2
	5 823,70
	126
	1
	1
	5 687 511,87

	330
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4
	7 153,10
	186
	1
	1
	7 694 974,52

	331
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6
	7 113,90
	182
	2
	1
	6 929 592,09

	332
	г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27
	7 277,80
	299
	3
	1
	7 845 395,06

	333
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а
	3 534,20
	115
	1
	1
	2 647 044,71

	334
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 17
	4 026,00
	196
	1
	1
	552 292,63

	335
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30
	4 067,50
	136
	2
	1
	3 934 844,63

	336
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 14
	4 479,00
	182
	1
	1
	5 258 169,24

	337
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 21
	4 866,70
	157
	1
	1
	4 022 308,95

	338
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 23
	19 255,00
	516
	1
	1
	16 171 433,98

	339
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 25
	12 147,50
	276
	1
	1
	10 086 322,96

	340
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 25/1
	4 854,80
	143
	1
	1
	4 019 852,48

	341
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 5
	3 276,60
	140
	1
	1
	3 939 685,86

	342
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 6
	4 869,40
	197
	1
	1
	4 059 964,82

	343
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12
	4 815,60
	145
	1
	1
	837 014,99

	344
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а
	598,00
	33
	1
	1
	1 240 657,20

	345
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39
	9 682,70
	343
	1
	1
	8 315 170,42

	346
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1
	3 349,50
	131
	1
	1
	2 044 662,22

	347
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46
	4 293,00
	232
	1
	1
	2 998 455,75

	348
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48
	5 573,40
	246
	1
	1
	6 169 711,41

	349
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56
	5 800,00
	213
	2
	1
	6 530 373,61

	350
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58
	4 525,40
	206
	2
	1
	4 479 209,56

	351
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62
	15 252,10
	571
	1
	1
	12 360 100,31

	352
	г. Оренбург, ул. Одесская, д. 131
	2 601,90
	101
	1
	1
	3 889 649,83

	353
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74
	2 328,00
	72
	1
	1
	3 308 011,04

	354
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4
	7 844,20
	263
	1
	1
	6 495 099,96

	355
	г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15
	762,90
	37
	1
	1
	1 028 916,69

	356
	г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16
	769,90
	44
	1
	1
	994 717,76

	357
	г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21
	773,90
	23
	1
	1
	2 944 529,37

	358
	г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а
	751,10
	32
	1
	1
	308 493,94

	359
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7а
	476,00
	15
	2
	1
	2 081 302,49

	360
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19
	5 075,80
	134
	1
	1
	7 043 429,36

	361
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1
	14 449,40
	201
	1
	1
	12 438 629,63

	362
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 15
	1 704,60
	52
	1
	1
	3 325 447,56

	363
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30
	6 093,30
	184
	1
	1
	4 148 852,24

	364
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253
	3 284,60
	134
	1
	1
	2 752 445,74

	365
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2
	3 330,20
	147
	2
	1
	4 043 134,68

	366
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1
	7 316,00
	242
	1
	1
	6 220 091,08

	367
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314
	19 452,60
	776
	1
	1
	14 336 597,15

	368
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5
	7 115,50
	168
	1
	1
	7 591 712,39

	369
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10
	14 969,30
	336
	1
	1
	12 382 313,72

	370
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1
	4 175,50
	123
	1
	1
	3 289 685,90

	371
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12
	4 191,50
	115
	1
	1
	2 841 744,41

	372
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14
	7 504,80
	251
	1
	1
	5 979 028,42

	373
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8
	16 160,60
	527
	1
	1
	12 396 580,63

	374
	г. Оренбург, ул. Расковой, д. 8
	288,90
	9
	1
	1
	792 113,26

	375
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10
	8 727,80
	162
	1
	1
	6 200 604,81

	376
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1
	5 340,80
	158
	1
	1
	4 138 089,75

	377
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11
	10 840,00
	340
	2
	1
	9 600 848,69

	378
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12
	10 015,40
	203
	1
	1
	8 288 010,37

	379
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13
	10 841,50
	243
	1
	1
	8 247 864,24

	380
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14
	8 269,90
	236
	1
	1
	6 208 998,67

	381
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	4 985,10
	153
	1
	1
	3 178 404,78

	382
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15
	16 187,70
	528
	1
	1
	12 394 860,60

	383
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16
	10 327,50
	216
	1
	1
	8 332 888,64

	384
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1
	4 023,40
	135
	1
	1
	3 945 890,46

	385
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2
	4 761,00
	154
	2
	1
	7 692 058,19

	386
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3
	4 821,90
	156
	2
	1
	7 402 823,25

	387
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 20/1
	8 469,00
	153
	1
	1
	5 977 070,40

	388
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22
	9 721,30
	198
	1
	1
	8 247 575,19

	389
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1
	7 341,70
	136
	2
	1
	11 682 204,14

	390
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4
	4 799,50
	145
	1
	1
	4 126 954,44

	391
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8
	8 320,80
	143
	1
	1
	6 213 607,23

	392
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13
	6 367,60
	186
	1
	1
	6 593 909,18


	393
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1/1
	6 275,90
	198
	2
	1
	10 177 391,10

	394
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2
	5 777,20
	190
	1
	1
	8 636 768,29

	395
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19
	16 425,80
	509
	1
	1
	12 398 720,47

	396
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2
	4 762,50
	156
	1
	1
	4 348 084,33

	397
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21
	5 464,60
	170
	3
	1
	9 132 503,68

	398
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25
	13 377,60
	455
	3
	1
	20 266 506,24

	399
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2
	4 827,90
	158
	1
	1
	2 874 334,81

	400
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1
	5 414,90
	152
	1
	1
	4 141 340,86

	401
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2
	15 074,20
	435
	1
	1
	12 415 974,98

	402
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30
	4 811,60
	162
	1
	1
	4 134 982,65

	403
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1
	4 796,50
	152
	2
	1
	8 026 287,85

	404
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2
	4 780,20
	165
	1
	1
	4 591 929,43

	405
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4
	6 357,20
	186
	1
	1
	7 968 497,54

	406
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1
	14 826,40
	514
	1
	1
	12 419 657,09

	407
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3
	5 028,30
	165
	1
	1
	4 215 461,82

	408
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1
	4 986,20
	152
	1
	1
	2 593 823,86

	409
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89а
	3 747,80
	120
	1
	1
	661 238,00

	410
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 95
	3 661,60
	142
	1
	1
	666 473,00


	411
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 99
	3 642,80
	142
	1
	1
	671 368,00

	412
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 118
	9 204,40
	300
	1
	1
	3 741 790,11

	413
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 120
	7 707,00
	226
	1
	1
	2 574 692,99

	414
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31
	4 476,60
	180
	1
	1
	763 354,00

	415
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б
	435,80
	19
	2
	1
	3 564 103,06

	416
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7
	710,90
	17
	1
	1
	189 823,51

	417
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/5
	5 859,20
	175
	1
	1
	963 208,00

	418
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241
	9 733,60
	378
	1
	1
	8 078 688,74

	419
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/1
	7 209,10
	156
	1
	1
	6 030 071,86

	420
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2
	12 597,30
	278
	1
	1
	10 057 037,38

	421
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/3
	7 258,10
	142
	1
	1
	6 032 267,87

	422
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1
	19 737,10
	769
	1
	1
	16 063 750,84

	423
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251
	9 625,50
	251
	1
	1
	8 140 929,79

	424
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255
	4 710,80
	89
	2
	1
	9 222 562,35

	425
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1
	4 250,10
	93
	1
	1
	921 805,74

	426
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/4
	14 274,30
	310
	1
	1
	30 556 184,99

	427
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а
	6 089,90
	138
	2
	1
	5 597 398,66

	428
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81
	2 411,60
	81
	1
	1
	841 157,22

	429
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1
	3 364,60
	88
	1
	1
	1 089 590,30

	430
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2
	2 135,50
	73
	1
	1
	941 416,21

	431
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83
	5 283,10
	166
	1
	1
	1 885 706,64

	432
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14
	3 979,50
	110
	1
	1
	858 818,42

	433
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4
	5 208,60
	153
	2
	1
	5 122 830,06

	434
	г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6
	9 467,30
	320
	1
	1
	2 891 769,64

	435
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89
	4 785,40
	53
	2
	1
	5 018 588,03

	436
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235
	1 511,40
	63
	2
	1
	6 815 510,08

	437
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238
	3 350,40
	61
	1
	1
	2 200 866,76

	438
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а
	3 316,10
	103
	1
	1
	2 194 310,39

	439
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246
	2 896,50
	59
	1
	1
	3 042 617,00

	440
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31
	7 285,40
	237
	1
	1
	5 086 584,59

	441
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9
	4 256,80
	135
	1
	1
	1 854 201,10

	442
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б
	4 661,70
	138
	2
	1
	3 395 496,40

	443
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33
	2 608,30
	101
	1
	1
	2 063 602,85

	444
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35
	5 472,90
	166
	1
	1
	5 245 157,03

	445
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47
	3 525,50
	138
	2
	1
	1 836 990,82

	446
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55
	3 962,60
	128
	1
	1
	703 727,76

	447
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57
	8 224,70
	285
	1
	1
	1 755 968,78

	448
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в
	4 763,20
	135
	1
	1
	4 243 330,96

	449
	г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8
	6 324,90
	215
	1
	1
	4 318 299,43

	450
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2
	5 295,40
	203
	1
	1
	2 268 967,78

	451
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18
	4 783,70
	130
	1
	1
	2 369 548,31

	452
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	10 177,00
	325
	1
	1
	10 272 952,35

	453
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14
	14 330,70
	413
	2
	1
	12 448 257,34

	454
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15
	10 341,10
	357
	1
	1
	7 889 010,67

	455
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2
	7 732,70
	270
	1
	1
	5 898 487,97

	456
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а
	4 796,00
	153
	1
	1
	3 945 484,35

	457
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16
	7 365,00
	239
	1
	1
	1 563 060,68

	458
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1
	11 813,30
	365
	2
	1
	10 251 524,29

	459
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21
	8 800,50
	239
	1
	1
	4 963 668,07

	460
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23
	14 367,80
	413
	1
	1
	13 249 056,60

	461
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28
	15 616,60
	509
	1
	1
	9 993 290,91

	462
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 29
	8 615,40
	315
	1
	1
	5 102 874,61

	463
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1
	12 693,00
	303
	1
	1
	8 288 004,24

	464
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2
	5 897,50
	163
	1
	1
	4 148 374,22

	465
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3
	5 952,80
	195
	1
	1
	4 147 696,01

	466
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4
	5 947,20
	186
	1
	1
	4 150 974,71

	467
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31
	8 725,90
	255
	1
	1
	5 873 445,08

	468
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35
	8 867,70
	272
	1
	1
	5 914 582,58

	469
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39
	6 188,20
	200
	1
	1
	6 602 145,93

	470
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42
	11 771,70
	384
	1
	1
	5 736 554,54

	471
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43
	14 549,10
	430
	1
	1
	3 176 218,57

	472
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44
	4 800,10
	162
	1
	1
	1 459 054,32

	473
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53
	24 350,10
	759
	1
	1
	17 965 072,65

	474
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55
	23 751,50
	782
	1
	1
	17 966 956,11

	475
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57
	26 747,40
	870
	3
	1
	37 159 633,56

	476
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1
	18 257,50
	412
	1
	1
	12 473 024,25

	477
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6
	16 113,30
	475
	3
	1
	21 498 802,26

	478
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70
	33 604,90
	773
	1
	1
	10 864 621,73

	479
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36а
	6 055,00
	142
	1
	1
	2 837 475,18

	480
	г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1
	2 244,00
	72
	1
	1
	2 059 072,53

	481
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1
	6 995,20
	120
	1
	1
	5 470 909,90

	482
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/2
	6 809,20
	147
	1
	1
	4 895 038,66

	483
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11
	1 886,80
	72
	1
	1
	1 790 978,32

	484
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5
	1 291,60
	49
	2
	1
	1 490 425,65

	485
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7
	1 996,90
	75
	1
	1
	1 344 263,31

	486
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72
	3 832,30
	113
	1
	1
	6 932 164,17

	487
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 47
	5 705,30
	175
	1
	1
	1 414 201,00

	488
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34
	1 074,00
	45
	3
	1
	2 509 169,64

	489
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38
	1 085,30
	45
	3
	1
	2 125 902,29

	14. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	444 816,71
	14 242
	148
	109
	478 778 091,64

	490
	г. Орск, пер. Заводской, д. 5
	4 818,00
	203
	1
	1
	5 443 578,94

	491
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 2
	4 039,30
	74
	1
	1
	7 665 147,78

	492
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 6
	3 585,70
	73
	2
	1
	7 656 422,17

	493
	г. Орск, пер. Сарматский, д. 3
	12 658,40
	493
	1
	1
	13 044 252,99

	494
	г. Орск, пер. Театральный, д. 13
	3 755,10
	98
	2
	1
	2 584 921,12

	495
	г. Орск, пер. Театральный, д. 15
	3 503,80
	101
	1
	1
	1 279 274,08

	496
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 5
	2 852,70
	71
	4
	1
	12 818 461,72

	497
	г. Орск, просп. Ленина, д. 129
	6 107,70
	280
	1
	1
	6 368 882,09

	498
	г. Орск, просп. Ленина, д. 18
	3 519,40
	75
	1
	1
	4 328 904,43

	499
	г. Орск, просп. Ленина, д. 20
	3 317,90
	78
	2
	1
	5 553 480,09

	500
	г. Орск, просп. Ленина, д. 22
	4 176,50
	94
	2
	1
	7 003 433,79

	501
	г. Орск, просп. Ленина, д. 30
	2 663,60
	43
	1
	1
	414 419,57

	502
	г. Орск, просп. Ленина, д. 35
	4 151,80
	99
	1
	1
	1 513 897,43

	503
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56а
	2 570,96
	69
	1
	1
	2 466 739,83

	504
	г. Орск, просп. Ленина, д. 58
	3 868,90
	128
	2
	1
	1 668 867,50

	505
	г. Орск, просп. Ленина, д. 6
	3 917,10
	74
	2
	1
	5 290 108,42

	506
	г. Орск, просп. Ленина, д. 68
	4 765,00
	166
	1
	1
	5 383 697,31

	507
	г. Орск, просп. Ленина, д. 7
	3 177,70
	66
	2
	1
	1 537 571,43

	508
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73б
	2 994,80
	98
	1
	1
	5 230 822,07

	509
	г. Орск, просп. Ленина, д. 75а
	2 688,00
	72
	1
	1
	2 351 816,40

	510
	г. Орск, просп. Ленина, д. 76
	3 126,50
	84
	2
	1
	1 476 199,19

	511
	г. Орск, просп. Ленина, д. 78а
	4 372,31
	129
	1
	1
	4 263 497,24

	512
	г. Орск, просп. Ленина, д. 80а
	8 463,48
	317
	1
	1
	8 696 168,66

	513
	г. Орск, просп. Ленина, д. 85
	8 194,10
	266
	1
	1
	6 965 183,99

	514
	г. Орск, просп. Мира, д. 15
	7 686,70
	138
	1
	1
	20 800 200,20

	515
	г. Орск, просп. Мира, д. 23
	10 639,98
	165
	2
	1
	34 712 664,68

	516
	г. Орск, просп. Орский, д. 15
	12 580,20
	498
	2
	1
	15 384 517,18

	517
	г. Орск, просп. Орский, д. 17
	3 352,80
	133
	1
	1
	5 026 268,54

	518
	г. Орск, просп. Орский, д. 25
	4 990,70
	154
	2
	1
	7 340 644,10

	519
	г. Орск, ул. Беляева, д. 1
	7 950,60
	102
	1
	1
	8 530 170,21

	520
	г. Орск, ул. Беляева, д. 13
	8 383,20
	344
	1
	1
	8 549 751,68

	521
	г. Орск, ул. Беляева, д. 2
	16 817,50
	646
	1
	1
	4 989 978,00

	522
	г. Орск, ул. Беляева, д. 2а
	13 272,60
	476
	1
	1
	3 217 538,70

	523
	г. Орск, ул. Беляева, д. 5
	8 441,90
	320
	1
	1
	457 526,00

	524
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 14
	4 554,90
	109
	1
	1
	4 066 445,89

	525
	г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а
	2 737,60
	119
	2
	1
	2 255 673,62

	526
	г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3
	1 370,90
	47
	2
	1
	4 616 787,24

	527
	г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3а
	1 919,60
	68
	1
	1
	5 096 204,62

	528
	г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 9а
	1 393,90
	47
	1
	1
	3 341 150,98

	529
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 12
	3 149,40
	92
	1
	1
	3 926 463,43

	530
	г. Орск, ул. Горького, д. 114
	2 677,40
	118
	1
	1
	4 199 717,75

	531
	г. Орск, ул. Горького, д. 37а
	3 024,90
	109
	1
	1
	1 369 470,65

	532
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 17
	7 977,80
	233
	1
	1
	6 493 488,40

	533
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	9 397,80
	295
	1
	1
	8 536 761,92

	534
	г. Орск, ул. Казалинская, д. 6
	493,60
	14
	1
	1
	166 116,41

	535
	г. Орск, ул. Карельская, д. 41
	9 074,90
	186
	1
	1
	5 700 821,53

	536
	г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26
	605,70
	25
	3
	1
	912 083,64

	537
	г. Орск, ул. Комарова, д. 7
	5 690,80
	239
	1
	1
	2 365 550,14

	538
	г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61
	508,50
	11
	2
	1
	227 931,13

	539
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24
	1 545,80
	39
	2
	1
	887 877,69

	540
	г. Орск, ул. Короленко, д. 41
	3 714,40
	167
	1
	1
	4 223 665,09

	541
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а
	6 320,30
	209
	2
	1
	8 290 519,84

	542
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 44а
	4 378,80
	160
	2
	1
	5 029 917,92

	543
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 14б
	3 568,60
	119
	2
	1
	8 832 598,18

	544
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 18
	4 057,60
	86
	1
	1
	2 200 455,95

	545
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 21
	1 171,00
	20
	1
	1
	510 188,07

	546
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 23
	1 298,30
	14
	1
	1
	571 237,97

	547
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 25
	1 610,00
	12
	1
	1
	523 356,78

	548
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 27
	1 122,00
	23
	1
	1
	235 037,42

	549
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 29
	1 187,50
	20
	1
	1
	213 187,63

	550
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 31
	1 222,60
	20
	1
	1
	228 438,15

	551
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 33
	1 222,10
	16
	1
	1
	201 554,90

	552
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 6а
	5 684,20
	182
	2
	1
	11 121 181,74

	553
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 15
	4 305,70
	134
	1
	1
	5 795 207,47

	554
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 46
	560,60
	29
	1
	1
	509 902,49

	555
	г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2а
	4 600,00
	146
	1
	1
	4 042 334,31

	556
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 7
	8 089,70
	330
	2
	1
	12 096 430,80

	557
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 7а
	4 080,10
	159
	2
	1
	6 074 630,65

	558
	г. Орск, ул. м. Конева, д. 12
	2 939,70
	142
	3
	1
	4 557 308,67

	559
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б
	3 625,20
	92
	3
	1
	2 483 215,43

	560
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 19
	2 978,60
	106
	1
	1
	2 673 986,61

	561
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 21
	1 535,80
	75
	1
	1
	1 559 648,38

	562
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 8а
	4 546,40
	153
	1
	1
	1 401 362,84

	563
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 15
	6 963,00
	217
	1
	1
	6 364 315,21

	564
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 40
	1 244,00
	29
	1
	1
	314 428,80

	565
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 23
	1 043,30
	32
	1
	1
	1 512 909,53

	566
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а
	1 950,60
	70
	1
	1
	2 945 883,88

	567
	г. Орск, ул. Московская, д. 15
	2 876,00
	78
	1
	1
	979 849,04

	568
	г. Орск, ул. Московская, д. 26
	1 221,50
	16
	2
	1
	4 210 596,89

	569
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10
	1 836,70
	48
	1
	1
	514 877,53

	570
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12
	4 205,00
	95
	1
	1
	1 301 463,79

	571
	г. Орск, ул. Омская, д. 63а
	4 304,90
	134
	1
	1
	826 020,07

	572
	г. Орск, ул. Онежская, д. 32
	1 473,70
	40
	1
	1
	334 027,42

	573
	г. Орск, ул. Радостева, д. 13
	3 782,60
	170
	2
	1
	6 616 449,85

	574
	г. Орск, ул. Ростовская, д. 4
	528,00
	11
	1
	1
	206 060,30

	575
	г. Орск, ул. Ростовская, д. 6
	784,00
	19
	1
	1
	212 302,08

	576
	г. Орск, ул. Ростовская, д. 8
	513,00
	13
	1
	1
	206 537,29

	577
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40
	815,80
	36
	1
	1
	354 991,25

	578
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 48
	4 420,30
	187
	1
	1
	3 338 041,43

	579
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55
	588,70
	23
	1
	1
	3 174 146,50

	580
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57
	711,40
	16
	1
	1
	3 910 223,73

	581
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67
	2 750,70
	114
	1
	1
	4 645 485,31

	582
	г. Орск, ул. Советская, д. 72
	550,00
	14
	1
	1
	309 874,43

	583
	г. Орск, ул. Спортивная, д. 1б
	2 889,60
	91
	1
	1
	2 581 139,90

	584
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 23
	803,10
	16
	1
	1
	406 680,62

	585
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 25
	812,00
	19
	1
	1
	407 802,12

	586
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 2б
	3 560,00
	124
	1
	1
	4 058 784,16

	587
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а
	3 945,40
	93
	1
	1
	879 931,61

	588
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 87
	3 151,00
	131
	2
	1
	5 476 242,64

	589
	г. Орск, ул. Стасова, д. 6
	7 017,80
	272
	1
	1
	1 970 509,80

	590
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 90
	4 093,20
	164
	1
	1
	4 277 113,32

	591
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 92
	8 288,20
	306
	1
	1
	8 557 342,31

	592
	г. Орск, ул. Школьная, д. 18
	4 578,90
	118
	2
	1
	5 917 431,06

	593
	г. Орск, ул. Щорса, д. 15а
	3 525,40
	85
	2
	1
	5 346 635,56

	594
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 3
	7 628,50
	243
	2
	1
	9 535 265,81

	595
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9
	5 673,88
	195
	4
	1
	3 471 845,23

	596
	г. Орск, ул. Юлина, д. 10
	4 979,50
	236
	1
	1
	4 401 073,69

	597
	г. Орск, ул. Юлина, д. 16а
	5 108,70
	182
	1
	1
	6 178 364,85

	598
	г. Орск, ул. Юлина, д. 4а
	4 850,70
	213
	1
	1
	5 480 524,77

	15. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	18 447,30
	765
	4
	4
	24 634 537,12

	599
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 16
	4 595,10
	202
	1
	1
	6 094 533,00

	600
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 20
	4 590,00
	149
	1
	1
	6 210 858,00

	601
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 26
	4 633,00
	203
	1
	1
	6 166 145,03

	602
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 27
	4 629,20
	211
	1
	1
	6 163 001,09

	16. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	3 061,10
	174
	2
	2
	4 007 444,07

	603
	пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 6
	1 265,90
	48
	1
	1
	1 983 796,38

	604
	пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 102
	1 795,20
	126
	1
	1
	2 023 647,69

	17. Муниципальное образование Кваркенский район

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский район
	1 070,00
	48
	3
	2
	2 803 133,55

	605
	пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а
	530,00
	19
	2
	1
	2 535 929,18

	606
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 9
	540,00
	29
	1
	1
	267 204,37

	18. Муниципальное образование Красногвардейский район

	Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район
	1 147,40
	58
	1
	1
	2 604 188,43

	607
	с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 33
	1 147,40
	58
	1
	1
	2 604 188,43

	19. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	16 138,10
	601
	12
	7
	30 664 399,97

	608
	г. Кувандык, пер. Павлова, д. 3
	1 294,10
	40
	1
	1
	5 260 535,07

	609
	г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 20
	3 618,60
	135
	3
	1
	7 742 403,12

	610
	г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 5
	1 416,40
	41
	1
	1
	3 174 772,62

	611
	г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 11
	4 261,90
	141
	1
	1
	665 156,93

	612
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 1
	1 216,50
	54
	1
	1
	1 761 019,03

	613
	г. Кувандык, ул. Северная, д. 80
	928,20
	55
	1
	1
	4 128 584,19

	614
	г. Кувандык, ул. Фестивальная, д. 3
	3 402,40
	135
	4
	1
	7 931 929,01

	20. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	1 003,80
	41
	1
	1
	1 196 876,86

	615
	с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 28
	1 003,80
	41
	1
	1
	1 196 876,86

	21. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	1 847,20
	65
	2
	2
	476 926,80

	616
	с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18
	930,90
	39
	1
	1
	237 830,76

	617
	с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19
	916,30
	26
	1
	1
	239 096,04

	22. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	131 424,90
	4 901
	71
	36
	141 240 192,10

	618
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3
	774,90
	42
	1
	1
	227 505,60

	619
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а
	722,10
	35
	1
	1
	319 845,40

	620
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13
	2 017,40
	79
	1
	1
	375 795,16

	621
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 11
	5 888,60
	266
	1
	1
	5 937 957,52

	622
	пос. Энергетик, д. 1
	2 142,00
	77
	3
	1
	4 357 218,61

	623
	пос. Энергетик, д. 10
	3 757,90
	145
	3
	1
	3 839 464,67

	624
	пос. Энергетик, д. 12
	4 689,10
	163
	2
	1
	4 105 975,29

	625
	пос. Энергетик, д. 13
	4 880,70
	178
	3
	1
	4 391 720,52

	626
	пос. Энергетик, д. 19
	3 004,00
	126
	1
	1
	711 200,25

	627
	пос. Энергетик, д. 20
	2 995,20
	115
	2
	1
	3 289 688,77

	628
	пос. Энергетик, д. 21
	3 023,30
	126
	2
	1
	2 790 103,63

	629
	пос. Энергетик, д. 22
	3 415,60
	98
	2
	1
	2 770 978,12

	630
	пос. Энергетик, д. 24
	3 498,40
	113
	1
	1
	3 229 538,10

	631
	пос. Энергетик, д. 25
	4 685,90
	118
	2
	1
	1 553 215,00

	632
	пос. Энергетик, д. 26
	2 826,00
	162
	3
	1
	5 038 222,60

	633
	пос. Энергетик, д. 28
	2 826,80
	162
	3
	1
	5 021 059,41

	634
	пос. Энергетик, д. 29
	3 420,40
	162
	3
	1
	4 314 908,38

	635
	пос. Энергетик, д. 3
	2 120,30
	67
	1
	1
	425 463,63

	636
	пос. Энергетик, д. 33
	2 796,10
	114
	4
	1
	5 603 857,48

	637
	пос. Энергетик, д. 34
	2 996,70
	102
	3
	1
	4 845 614,35

	638
	пос. Энергетик, д. 36
	3 693,10
	117
	2
	1
	5 146 396,24

	639
	пос. Энергетик, д. 39
	2 983,00
	106
	1
	1
	2 665 798,84

	640
	пос. Энергетик, д. 4
	4 363,30
	180
	3
	1
	6 505 377,62

	641
	пос. Энергетик, д. 55
	6 349,70
	101
	2
	1
	9 064 930,34

	642
	пос. Энергетик, д. 59
	3 001,60
	101
	3
	1
	4 777 774,18

	643
	пос. Энергетик, д. 6
	2 954,50
	105
	3
	1
	4 185 338,51

	644
	пос. Энергетик, д. 60
	6 322,80
	246
	2
	1
	6 580 702,88

	645
	пос. Энергетик, д. 61
	6 335,50
	105
	2
	1
	3 513 626,21

	646
	пос. Энергетик, д. 66
	6 381,50
	105
	2
	1
	6 552 169,05

	647
	пос. Энергетик, д. 68
	5 912,60
	105
	1
	1
	5 511 354,69

	648
	пос. Энергетик, д. 75
	3 556,30
	96
	2
	1
	3 806 279,38

	649
	пос. Энергетик, д. 76
	6 270,90
	259
	1
	1
	6 128 396,32

	650
	пос. Энергетик, д. 79/2
	3 062,40
	248
	1
	1
	4 885 861,68

	651
	пос. Энергетик, д. 8
	3 546,70
	200
	1
	1
	3 705 760,13

	652
	пос. Энергетик, д. 9
	3 449,30
	348
	2
	1
	4 086 093,54

	653
	с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12
	760,30
	29
	1
	1
	975 000,00

	23. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	11 037,20
	394
	14
	11
	22 494 091,28

	654
	пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26
	410,90
	10
	2
	1
	379 924,10

	655
	пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35
	804,00
	24
	1
	1
	2 433 079,51

	656
	пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37
	834,40
	22
	1
	1
	2 734 885,34

	657
	пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 7
	930,40
	36
	1
	1
	4 509 371,36

	658
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41
	863,70
	27
	1
	1
	1 156 427,48

	659
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41а
	452,30
	16
	1
	1
	1 712 806,52

	660
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 5
	2 107,10
	82
	3
	1
	2 923 303,74

	661
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7
	2 873,90
	97
	1
	1
	711 451,52

	662
	с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1
	596,50
	28
	1
	1
	2 296 567,01

	663
	с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2
	796,00
	39
	1
	1
	2 286 893,30

	664
	с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 6
	368,00
	13
	1
	1
	1 349 381,40

	24. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район 
	22 217,70
	807
	5
	5
	29 477 273,47

	665
	пос. Первомайский,                       ул. 9 Пятилетки, д. 15
	4 418,10
	158
	1
	1
	4 794 321,27

	666
	пос. Первомайский,                        ул. 9 Пятилетки, д. 5
	4 618,70
	163
	1
	1
	5 185 946,05

	667
	пос. Первомайский,                          ул. 9 Пятилетки, д. 9
	4 599,10
	174
	1
	1
	5 254 018,27

	668
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4
	2 747,20
	87
	1
	1
	5 483 160,17

	669
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10
	5 834,60
	225
	1
	1
	8 759 827,71

	25. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	789,60
	29
	1
	1
	2 885 601,18

	670
	пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 20
	789,6
	29
	1
	1
	2 885 601,18

	26. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	587,80
	26
	1
	1
	2 136 537,88

	671
	пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 110
	587,80
	26
	1
	1
	2 136 537,88

	27. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	1 661,50
	64
	2
	2
	9 194 697,08

	672
	с. Сакмара, ул. Набережная, д. 3
	912,60
	34
	1
	1
	5 043 293,14

	673
	с. Сакмара, ул. Техническая, д. 5
	748,90
	30
	1
	1
	4 151 403,94

	28. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	794,90
	40
	1
	1
	3 453 484,75

	674
	с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 7
	794,90
	40
	1
	1
	3 453 484,75

	29. Муниципальное образование Светлинский район

	Итого по муниципальному образованию Светлинский район
	31 260,30
	1 024
	7
	7
	24 499 370,06

	675
	пос. Светлый, ул. Мира, д. 13
	4 405,40
	195
	1
	1
	2 998 726,63

	676
	пос. Светлый, ул. Мира, д. 17
	3 319,20
	130
	1
	1
	4 584 569,60

	677
	пос. Светлый, ул. Мира, д. 2
	3 417,00
	248
	1
	1
	6 608 937,65

	678
	пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7
	5 518,10
	142
	1
	1
	798 254,74

	679
	пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 52
	6 315,10
	106
	1
	1
	2 347 215,47

	680
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 2
	1 970,40
	68
	1
	1
	2 324 609,32

	681
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 20
	6 315,10
	135
	1
	1
	4 837 056,65

	30. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	28 204,30
	1 211
	26
	14
	32 364 693,17

	682
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14
	4 649,80
	220
	3
	1
	5 465 444,67

	683
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21
	4 814,90
	200
	5
	1
	5 913 420,34

	684
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13
	1 427,30
	46
	1
	1
	4 807 413,57

	685
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9
	4 551,10
	224
	5
	1
	5 605 594,89

	686
	г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 5
	736,50
	20
	1
	1
	312 201,23

	687
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2
	5 883,20
	250
	2
	1
	5 592 461,50

	688
	г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 38б
	942,80
	24
	1
	1
	2 773 205,73

	689
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 173а
	715,40
	42
	1
	1
	481 143,78

	690
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 175
	784,50
	40
	1
	1
	304 036,00

	691
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 177
	772,50
	40
	1
	1
	313 004,84

	692
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 219
	920,90
	42
	2
	1
	192 708,69

	693
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 213
	978,90
	22
	1
	1
	191 556,60

	694
	пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2
	626,10
	18
	1
	1
	261 823,82

	695
	с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20
	400,40
	23
	1
	1
	150 677,51

	31. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	41 099,50
	2 520
	14
	12
	54 678 233,45

	696
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 11, инв. № 2112
	4 133,00
	280
	1
	1
	5 243 815,18

	697
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 14, инв. № 2056
	4 133,00
	290
	1
	1
	5 085 822,95

	698
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 17, инв. № 1028
	3 348,00
	223
	1
	1
	4 362 299,12

	699
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 8, инв. № 2062
	5 359,00
	302
	1
	1
	7 046 068,07

	700
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 9, инв. № 2140
	5 359,00
	304
	1
	1
	6 972 108,93

	701
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 11, инв. № 1044
	3 348,00
	204
	1
	1
	4 371 283,38

	702
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 15, инв. № 2009
	4 133,00
	275
	1
	1
	5 238 208,21

	703
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 1, инв. № 2063
	3 348,00
	263
	1
	1
	4 368 325,51

	704
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 2, инв. № 2064
	3 348,00
	273
	1
	1
	4 372 940,42

	705
	с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 2а, инв. № 883
	3 328,00
	60
	1
	1
	5 529 484,55

	706
	с. Тоцкое, пер. Коммунальный, д. 3
	719,10
	20
	1
	1
	975 595,61

	707
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8
	543,40
	26
	3
	1
	1 112 281,52

	32. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	3 992,30
	270
	4
	1
	17 302 362,37

	708
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10
	3 992,30
	270
	4
	1
	17 302 362,37

	33. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	1 774,40
	71
	3
	3
	4 719 267,06

	709
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13
	407,50
	17
	1
	1
	109 417,70

	710
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 25
	431,80
	14
	1
	1
	1 779 946,22

	711
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30
	935,10
	40
	1
	1
	2 829 903,14

	34. Муниципальное образование Ясненский  городской округ

	Итого по муниципальному образованию Ясненский  городской округ
	48 819,10
	2 172
	17
	15
	72 583 790,19

	712
	г. Ясный, ул. Западная, д. 1
	4 861,90
	185
	1
	1
	7 757 504,05

	713
	г. Ясный, ул. Западная, д. 17
	4 777,90
	203
	1
	1
	7 611 660,04

	714
	г. Ясный, ул. Западная, д. 19
	4 918,30
	191
	1
	1
	7 832 434,68

	715
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 22
	2 939,20
	123
	1
	1
	4 644 651,41

	716
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 4
	2 980,00
	133
	1
	1
	4 715 914,11

	717
	г. Ясный, ул. Молодежная, д. 11
	933,60
	37
	3
	1
	3 669 186,27

	718
	г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 16
	3 014,00
	128
	1
	1
	4 775 299,70

	719
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 10
	4 947,50
	224
	1
	1
	7 761 171,98

	720
	г. Ясный, ул. Северная, д. 5
	2 606,10
	118
	1
	1
	4 060 052,72

	721
	г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1
	5 928,10
	315
	1
	1
	3 378 150,07

	722
	г. Ясный, ул. Строителей, д. 8
	3 010,50
	131
	1
	1
	4 769 186,47

	723
	г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 12
	1 749,30
	78
	1
	1
	3 775 728,46

	724
	г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 14
	4 762,00
	219
	1
	1
	7 599 608,26


	725
	пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 1
	693,50
	41
	1
	1
	111 322,89

	726
	пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 9
	697,20
	46
	1
	1
	121 919,08

	2021 год

	Итого по 2021 году
	3 094 794,20
	100 716
	1 112
	764
	4 106 821 176,47

	1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	5 354,10
	121
	4
	4
	3 050 435,46

	1
	г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 1
	1 340,20
	26
	1
	1
	907 889,52

	2
	г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 2
	1 547,50
	32
	1
	1
	897 242,78

	3
	г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 3
	1 319,40
	30
	1
	1
	889 221,27

	4
	г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 1
	1 147,00
	33
	1
	1
	356 081,89

	2. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	3 234,40
	92
	1
	1
	3 765 570,09

	5
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43
	3 234,40
	92
	1
	1
	3 765 570,09

	3. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	4 646,30
	260
	4
	3
	5 873 237,59

	6
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71
	3 267,40
	168
	1
	1
	940 073,95

	7
	пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95
	973,80
	66
	2
	1
	1 658 462,26

	8
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 28
	405,10
	26
	1
	1
	3 274 701,38

	4. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	1 362,10
	53
	9
	2
	17 692 480,06

	9
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 7
	411,90
	17
	3
	1
	5 269 488,61

	10
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	950,20
	36
	6
	1
	12 422 991,45

	5. Муниципальное образование Беляевский район

	Итого по муниципальному образованию Беляевский район
	367,50
	14
	1
	1
	1 738 800,95

	11
	с. Беляевка, ул. Ленинская, д. 1г
	367,5
	14
	1
	1
	1 738 800,95

	6. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	627,00
	28
	1
	1
	671 674,69

	12
	с. Палимовка, ул. Советская, д. 38
	627,00
	28
	1
	1
	671 674,69

	7. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	91 651,80
	2 887
	20
	20
	100 008 874,18

	13
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 13
	4 463,90
	196
	1
	1
	4 824 205,47

	14
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 14
	1 596,50
	44
	1
	1
	4 592 959,04

	15
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 17
	2 297,00
	61
	1
	1
	6 378 410,02

	16
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 21
	1 655,10
	42
	1
	1
	5 878 469,17

	17
	г. Гай, пер. Парковый, д. 5
	3 669,70
	118
	1
	1
	4 960 394,26

	18
	г. Гай, просп. Победы, д. 1
	4 565,30
	161
	1
	1
	5 738 394,16

	19
	г. Гай, просп. Победы, д. 12
	4 579,40
	167
	1
	1
	5 854 370,71

	20
	г. Гай, просп. Победы, д. 21а
	4 281,10
	158
	1
	1
	6 420 804,39

	21
	г. Гай, ул. Войченко, д. 5а
	5 936,80
	195
	1
	1
	7 501 098,05

	22
	г. Гай, ул. Войченко, д. 7а
	5 873,00
	205
	1
	1
	7 625 109,12

	23
	г. Гай, ул. Ленина, д. 37
	5 265,60
	110
	1
	1
	4 469 463,94

	24
	г. Гай, ул. Ленина, д. 37а
	4 324,90
	120
	1
	1
	4 486 755,62

	25
	г. Гай, ул. Ленина, д. 39
	5 259,10
	77
	1
	1
	345 230,03

	26
	г. Гай, ул. Ленина, д. 40
	3 307,40
	80
	1
	1
	1 243 507,61

	27
	г. Гай, ул. Ленина, д. 46
	5 763,10
	167
	1
	1
	6 571 014,99

	28
	г. Гай, ул. Ленина, д. 47
	6 035,00
	286
	1
	1
	7 707 220,42

	29
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 73
	4 553,50
	153
	1
	1
	5 843 716,24

	30
	г. Гай, ул. Орская, д. 126
	8 172,30
	276
	1
	1
	7 522 681,34

	31
	г. Гай, ул. Орская, д. 126а
	9 231,70
	225
	1
	1
	1 610 913,89

	32
	г. Гай, ул. Советская, д. 15а
	821,40
	46
	1
	1
	434 155,71

	8. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	102 102,70
	3 631
	60
	44
	202 596 372,25

	33
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1
	8 082,50
	250
	1
	1
	9 392 945,84

	34
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 13
	6 529,30
	260
	4
	1
	12 208 031,74

	35
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19
	2 843,60
	109
	3
	1
	5 479 220,35

	36
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а
	2 915,70
	96
	1
	1
	4 233 842,59

	37
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7
	4 868,20
	140
	3
	1
	9 941 644,47

	38
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а
	3 370,10
	106
	1
	1
	1 828 123,93

	39
	г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 4
	2 570,10
	107
	2
	1
	1 627 212,06

	40
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 31
	3 572,60
	117
	1
	1
	5 777 868,10

	41
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 32
	4 523,90
	132
	1
	1
	6 136 801,57

	42
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 35
	6 364,90
	248
	1
	1
	7 403 529,12

	43
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 42
	5 121,60
	180
	1
	1
	8 249 181,77

	44
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 43
	1 644,10
	61
	1
	1
	3 417 921,75

	45
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44
	5 656,30
	193
	1
	1
	8 059 497,21

	46
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9
	3 345,50
	216
	3
	1
	9 411 046,25

	47
	г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3
	2 779,70
	103
	4
	1
	6 228 127,21

	48
	г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 13
	3 688,20
	125
	1
	1
	3 870 725,83

	49
	г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 57
	1 269,30
	49
	1
	1
	1 491 393,97

	50
	г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 7
	760,50
	20
	1
	1
	403 072,32

	51
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 52
	745,40
	28
	1
	1
	4 153 791,86

	52
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 54
	695,70
	28
	1
	1
	3 787 245,70

	53
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 56
	672,50
	30
	1
	1
	3 743 069,13

	54
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 10
	4 267,50
	120
	1
	1
	2 539 549,78

	55
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 4
	2 415,60
	83
	1
	1
	10 062 673,93

	56
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 6
	1 483,40
	38
	1
	1
	6 178 677,03

	57
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 8
	997,60
	34
	1
	1
	5 294 025,04

	58
	г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 41
	1 117,60
	38
	1
	1
	4 655 488,07

	59
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 12
	864,00
	29
	1
	1
	3 840 376,99

	60
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 14
	866,80
	34
	1
	1
	3 777 694,01

	61
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 15а
	610,50
	33
	2
	1
	981 887,91

	62
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 4
	2 626,10
	78
	1
	1
	761 970,26

	63
	г. Бугуруслан, ул. Оренбургская, д. 1а
	3 762,50
	136
	1
	1
	6 397 050,16

	64
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12
	706,30
	24
	1
	1
	3 851 719,62

	65
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14
	705,30
	28
	1
	1
	3 830 825,29

	66
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 15
	921,20
	35
	1
	1
	5 014 638,07

	67
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 47
	1 098,90
	49
	1
	1
	316 988,76

	68
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64
	672,70
	11
	1
	1
	3 467 901,49

	69
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 68
	569,10
	4
	1
	1
	3 146 088,41

	70
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 2
	676,80
	26
	1
	1
	3 741 875,16

	71
	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 96
	275,00
	21
	2
	1
	1 171 167,41

	72
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68
	727,50
	19
	1
	1
	3 840 973,96

	73
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 94
	207,40
	17
	1
	1
	997 128,83

	74
	г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 3а
	1 984,40
	58
	2
	1
	8 198 992,39

	75
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 74
	381,70
	7
	1
	1
	2 886 684,43

	76
	г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а
	2 145,10
	111
	1
	1
	797 702,48

	9. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	107 744,30
	2 977
	83
	49
	195 113 845,72

	77
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 63
	544,00
	37
	1
	1
	3 973 940,26

	78
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 10
	3 704,80
	139
	1
	1
	6 108 359,77

	79
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 12
	3 723,60
	140
	1
	1
	6 010 170,54

	80
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 17
	4 806,30
	192
	1
	1
	2 798 992,36

	81
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 4
	3 496,00
	92
	1
	1
	5 759 687,52

	82
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 5
	3 459,70
	128
	2
	1
	7 585 136,48

	83
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28
	2 022,80
	93
	1
	1
	2 254 457,60

	84
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 31
	2 820,70
	97
	1
	1
	1 620 772,41

	85
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7
	6 967,60
	228
	1
	1
	7 833 396,62

	86
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 8
	3 371,60
	108
	2
	1
	7 416 186,58

	87
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а
	2 245,90
	126
	1
	1
	1 109 051,71

	88
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 19
	1 074,20
	52
	3
	1
	4 512 273,93

	89
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34
	1 057,10
	38
	1
	1
	549 102,43

	90
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 5
	1 061,20
	52
	3
	1
	4 265 986,89

	91
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 8
	1 078,30
	48
	1
	1
	1 442 997,42

	92
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 9
	1 067,90
	47
	2
	1
	2 862 367,82

	93
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6
	701,60
	24
	1
	1
	889 592,22

	94
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 12
	285,40
	40
	1
	1
	148 164,69

	95
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 68
	1 352,70
	35
	2
	1
	2 279 423,85

	96
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 70
	699,60
	42
	4
	1
	2 637 157,97

	97
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а
	787,00
	14
	2
	1
	3 239 360,70

	98
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 79
	4 753,00
	25
	2
	1
	12 554 383,40

	99
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 84
	692,60
	48
	2
	1
	1 883 159,76

	100
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 91
	5 213,90
	198
	1
	1
	2 924 378,00

	101
	г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14
	693,10
	34
	1
	1
	2 557 384,91

	102
	г. Бузулук, ул. Губкина, д. 22
	374,40
	29
	1
	1
	222 087,32

	103
	г. Бузулук, ул. Д. Бедного, д. 4/ул. Щорса, д. 58
	3 609,90
	15
	1
	1
	5 832 717,44

	104
	г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3
	800,50
	16
	1
	1
	4 424 224,13

	105
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	586,90
	31
	8
	1
	8 136 735,12

	106
	г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99
	511,30
	15
	4
	1
	6 229 296,51

	107
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	1 074,40
	14
	5
	1
	5 083 428,00

	108
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6
	932,10
	28
	3
	1
	1 918 789,72

	109
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7
	944,60
	19
	1
	1
	5 130 452,33

	110
	г. Бузулук, ул. Луговая, д. 7
	4 762,40
	13
	1
	1
	7 438 568,52

	111
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 36
	6 236,20
	29
	1
	1
	7 246 958,24

	112
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38
	2 404,00
	13
	1
	1
	2 871 474,41

	113
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 18
	3 710,60
	22
	1
	1
	9 836 752,38

	114
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19
	2 576,50
	10
	2
	1
	6 148 549,94


	115
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 20
	1 033,40
	16
	1
	1
	1 404 202,46

	116
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 26
	1 062,10
	16
	2
	1
	7 209 887,08

	117
	г. Бузулук, ул. О. Яроша, д. 49/ул. Кирова, д. 48
	214,60
	8
	1
	1
	820 843,88

	118
	г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 49
	1 378,10
	16
	2
	1
	1 626 698,04

	119
	г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 36
	3 383,00
	15
	1
	1
	3 592 897,68

	120
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 48а
	1 628,50
	80
	1
	1
	460 718,31

	121
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 12
	308,90
	12
	1
	1
	495 511,95

	122
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 18
	311,50
	21
	1
	1
	500 718,73

	123
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70
	5 967,40
	270
	2
	1
	2 867 965,87

	124
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 70
	3 579,60
	30
	1
	1
	5 795 509,12

	125
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76
	2 672,80
	162
	1
	1
	4 602 972,70

	10. Муниципальное образование город Медногорск

	Итого по муниципальному образованию город Медногорск
	68 482,00
	2 414
	49
	41
	137 240 991,50

	126
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 4
	4 294,10
	175
	1
	1
	6 638 435,10

	127
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 5
	4 440,70
	183
	1
	1
	5 881 094,22

	128
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 6
	3 802,00
	147
	1
	1
	5 004 807,52

	129
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 11
	2 132,90
	63
	1
	1
	5 446 772,58

	130
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 4
	568,80
	21
	1
	1
	299 648,38

	131
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 10
	926,50
	32
	1
	1
	4 825 395,18

	132
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 11
	647,70
	29
	2
	1
	4 256 395,44

	133
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 2
	647,50
	20
	1
	1
	3 436 818,02

	134
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 4
	932,50
	33
	1
	1
	416 281,36

	135
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 5
	650,00
	19
	1
	1
	3 449 951,59

	136
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 6
	915,40
	28
	1
	1
	473 108,32

	137
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 7
	646,70
	22
	2
	1
	4 245 253,04

	138
	г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5
	1 619,40
	23
	2
	1
	8 064 840,49

	139
	г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3
	650,80
	27
	1
	1
	3 468 696,79

	140
	г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 4
	621,00
	20
	1
	1
	3 490 546,28

	141
	г. Медногорск, ул. Коммунаров, д. 6
	515,40
	24
	2
	1
	2 839 212,18

	142
	г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 13
	3 802,00
	150
	1
	1
	3 104 353,98

	143
	г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 14
	1 669,60
	58
	1
	1
	3 174 603,47

	144
	г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 8
	624,00
	23
	1
	1
	3 305 482,26

	145
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2
	2 659,10
	45
	1
	1
	4 432 687,22

	146
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4
	2 875,70
	68
	1
	1
	6 925 876,34

	147
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 25
	4 419,60
	143
	1
	1
	5 675 549,85

	148
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 5
	3 829,70
	213
	1
	1
	611 744,04

	149
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 50
	431,90
	22
	1
	1
	250 774,66

	150
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 12а
	428,20
	20
	1
	1
	3 170 421,82

	151
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 24
	1 611,90
	69
	1
	1
	329 763,35

	152
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 31
	7 866,20
	198
	2
	1
	7 365 260,72

	153
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 6
	740,10
	30
	1
	1
	4 114 988,12

	154
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 21
	566,40
	25
	1
	1
	297 962,12

	155
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 25
	571,40
	27
	1
	1
	302 683,65

	156
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 27
	3 893,20
	127
	2
	1
	6 617 362,92

	157
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 29
	561,20
	24
	1
	1
	295 039,27

	158
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31
	552,30
	22
	1
	1
	292 060,22

	159
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 49
	1 851,70
	83
	1
	1
	3 951 349,20

	160
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 51
	1 673,90
	78
	1
	1
	3 363 054,92

	161
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 11
	637,60
	20
	1
	1
	318 478,29


	162
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 13
	636,20
	20
	2
	1
	4 179 884,31

	163
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 17
	649,00
	22
	1
	1
	2 270 692,37

	164
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 19
	646,70
	19
	1
	1
	3 423 087,46

	165
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 7
	641,20
	17
	1
	1
	3 044 004,70

	166
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 9
	631,80
	25
	2
	1
	4 186 569,75

	11. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	99 734,80
	4 998
	76
	22
	296 709 774,63

	167
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 2
	6 544,60
	278
	1
	1
	6 522 126,50

	168
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	3 398,50
	143
	2
	1
	323 011,62

	169
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	4 786,80
	220
	7
	1
	30 738 053,39

	170
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 14а
	4 317,70
	166
	1
	1
	4 348 084,33

	171
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17
	4 837,70
	192
	4
	1
	17 770 455,90

	172
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	4 824,20
	202
	7
	1
	30 996 073,89

	173
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 14
	6 290,00
	228
	1
	1
	6 522 126,50

	174
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 24
	4 520,30
	174
	1
	1
	4 606 591,95

	175
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 27
	3 427,40
	195
	2
	1
	6 363 700,12

	176
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	6 314,00
	472
	7
	1
	33 191 351,37

	177
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	2 972,60
	214
	7
	1
	19 178 872,47

	178
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	4 783,40
	206
	7
	1
	30 813 251,89

	179
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 28
	1 569,20
	74
	1
	1
	4 267 579,98

	180
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 34
	1 711,60
	81
	1
	1
	6 808 521,25

	181
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	3 278,50
	227
	7
	1
	21 550 039,59

	182
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	2 728,80
	387
	7
	1
	17 853 585,28

	183
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	3 339,40
	187
	7
	1
	22 003 990,08

	184
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 95
	9 978,00
	292
	1
	1
	10 870 210,83

	185
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 15
	3 369,50
	313
	1
	1
	4 681 505,40

	186
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 39
	6 335,90
	142
	2
	1
	6 430 431,46

	187
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 42
	6 190,10
	292
	1
	1
	6 522 126,50

	188
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 9
	4 216,60
	313
	1
	1
	4 348 084,33

	12. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	1 840 950,02
	55 134
	448
	311
	1 987 545 241,14

	189
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10
	6 603,30
	226
	3
	1
	10 369 376,79

	190
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 15
	5 295,00
	206
	2
	1
	5 326 269,35

	191
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 17
	5 296,80
	201
	2
	1
	5 307 739,57

	192
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2
	4 745,30
	183
	3
	1
	6 199 554,27

	193
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 26
	5 269,34
	201
	2
	1
	5 308 181,80

	194
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6
	698,30
	28
	1
	1
	3 876 195,83

	195
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67
	5 135,70
	172
	2
	1
	7 540 339,78

	196
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128
	3 470,00
	123
	2
	1
	7 048 632,54

	197
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16
	743,20
	30
	2
	1
	4 537 053,48

	198
	г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5
	4 245,80
	132
	1
	1
	1 727 928,70

	199
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29
	4 652,10
	177
	1
	1
	1 850 670,82

	200
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33
	4 932,40
	141
	4
	1
	6 225 951,46

	201
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10
	708,80
	26
	2
	1
	1 826 863,32

	202
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6
	732,80
	26
	1
	1
	958 060,44

	203
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32
	465,40
	17
	1
	1
	3 251 258,69

	204
	г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12
	1 824,80
	78
	1
	1
	4 265 074,88

	205
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20
	4 248,50
	115
	2
	1
	6 484 460,95

	206
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д
	5 630,80
	225
	1
	1
	7 870 081,53

	207
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 5
	3 571,20
	116
	2
	1
	6 540 742,55

	208
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а
	873,50
	36
	2
	1
	2 413 746,44

	209
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10
	4 710,30
	109
	1
	1
	5 511 506,29

	210
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12
	4 837,70
	103
	1
	1
	6 554 421,96

	211
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а
	4 993,40
	108
	1
	1
	5 967 727,31

	212
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3
	3 318,50
	81
	2
	1
	4 488 751,12

	213
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а
	5 229,50
	144
	2
	1
	9 739 463,12

	214
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 14
	5 171,00
	177
	1
	1
	4 348 084,33


	215
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 34
	4 693,40
	142
	1
	1
	4 348 084,33

	216
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/1
	2 233,90
	75
	1
	1
	4 121 811,51

	217
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 1б
	3 420,00
	108
	1
	1
	4 412 872,96

	218
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 3
	2 327,90
	82
	1
	1
	4 181 602,27

	219
	г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 2
	959,20
	27
	1
	1
	878 084,46

	220
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3
	4 420,50
	167
	1
	1
	6 195 663,16

	221
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 5
	4 570,90
	151
	1
	1
	2 237 700,15

	222
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 47
	5 031,20
	210
	2
	1
	5 340 641,61

	223
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 48
	1 539,80
	45
	1
	1
	2 911 693,23

	224
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 50
	1 525,60
	47
	1
	1
	2 932 092,44

	225
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 8
	1 270,60
	48
	3
	1
	4 560 619,61

	226
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а
	7 439,40
	149
	2
	1
	2 225 967,66

	227
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1
	9 917,60
	40
	1
	1
	8 696 168,66

	228
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3
	14 728,70
	66
	2
	1
	18 838 917,68

	229
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/5
	6 397,50
	20
	2
	1
	6 275 581,54

	230
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23а
	18 220,10
	77
	1
	1
	15 218 295,16

	231
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/1
	4 359,40
	111
	1
	1
	4 548 062,50

	232
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/3
	14 634,80
	66
	1
	1
	13 044 252,99

	233
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/4
	9 647,50
	40
	1
	1
	8 696 168,66

	234
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/5
	4 911,50
	18
	1
	1
	4 348 084,33

	235
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б
	6 446,10
	223
	1
	1
	2 744 688,13

	236
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/2
	12 339,10
	252
	1
	1
	10 870 210,83

	237
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	10 333,00
	209
	1
	1
	8 696 168,66

	238
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/3
	7 626,40
	151
	1
	1
	6 522 126,50

	239
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/1
	5 460,20
	101
	1
	1
	4 348 084,33

	240
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	6 784,90
	225
	2
	1
	3 492 699,50

	241
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1
	4 868,60
	157
	1
	1
	1 824 136,18

	242
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	7 634,00
	151
	1
	1
	6 522 126,50

	243
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2
	14 192,20
	456
	1
	1
	5 774 828,97

	244
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49
	4 069,40
	156
	1
	1
	5 322 695,06

	245
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51
	4 099,10
	117
	2
	1
	8 756 570,96

	246
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 52/1
	4 798,70
	96
	2
	1
	6 419 274,98

	247
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1
	11 663,80
	302
	1
	1
	8 696 168,66

	248
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 11
	3 828,20
	116
	1
	1
	2 174 042,17

	249
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 31/1
	6 827,40
	190
	2
	1
	15 708 879,00

	250
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32/1
	4 782,30
	187
	1
	1
	7 638 558,22

	251
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33
	4 333,90
	130
	2
	1
	5 032 859,48

	252
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33/1
	6 739,80
	186
	2
	1
	15 327 018,18

	253
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40
	26 842,00
	620
	1
	1
	23 914 463,82

	254
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6
	7 061,50
	451
	1
	1
	2 610 578,34

	255
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7/1
	9 325,30
	320
	1
	1
	8 696 168,66

	256
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46
	3 215,80
	94
	1
	1
	2 763 593,62

	257
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 48
	3 791,60
	112
	1
	1
	4 587 012,46

	258
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52
	4 599,20
	71
	1
	1
	6 576 167,56

	259
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а
	914,80
	19
	1
	1
	813 527,35

	260
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10
	3 435,00
	104
	2
	1
	7 233 476,44

	261
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10а
	2 122,20
	54
	1
	1
	1 081 862,24

	262
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 117
	3 519,30
	116
	2
	1
	6 540 984,10

	263
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12
	2 080,80
	44
	1
	1
	3 230 342,86

	264
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 121
	5 665,60
	187
	2
	1
	10 571 760,78

	265
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 126
	4 101,80
	89
	1
	1
	1 166 867,19

	266
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 137
	1 697,30
	52
	4
	1
	5 602 641,47

	267
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 166
	11 111,50
	321
	1
	1
	2 174 042,17

	268
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 18
	2 813,90
	62
	1
	1
	4 614 206,08

	269
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 2
	3 079,60
	66
	1
	1
	4 498 610,59

	270
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 20
	4 442,20
	115
	2
	1
	9 918 548,72

	271
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 22
	5 278,20
	168
	3
	1
	16 564 956,42

	272
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 3
	2 773,70
	51
	1
	1
	711 408,03

	273
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	1 870,00
	34
	6
	1
	2 529 252,04

	274
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 9
	6 833,20
	95
	2
	1
	10 268 456,38

	275
	г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 4
	5 639,20
	150
	1
	1
	1 966 229,02

	276
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12
	3 197,40
	110
	1
	1
	1 555 706,06

	277
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
	1 701,10
	53
	2
	1
	5 627 922,87

	278
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23а
	3 223,80
	99
	1
	1
	1 294 731,56

	279
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 24
	4 828,10
	150
	1
	1
	6 135 054,93

	280
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а
	3 477,40
	64
	1
	1
	2 174 042,17

	281
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26
	4 527,30
	150
	1
	1
	2 218 458,74

	282
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4
	1 695,10
	53
	2
	1
	5 629 275,41

	283
	г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242
	735,70
	29
	2
	1
	6 663 052,14

	284
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/1
	4 123,90
	128
	1
	1
	5 244 620,48

	285
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а
	14 225,90
	61
	1
	1
	13 044 252,99

	286
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1
	17 199,90
	559
	2
	1
	15 049 002,01

	287
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2
	18 559,80
	93
	1
	1
	15 218 295,16

	288
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1
	5 729,30
	175
	2
	1
	5 214 436,69

	289
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21
	6 290,30
	206
	1
	1
	4 348 084,33

	290
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 61
	5 982,50
	188
	1
	1
	7 907 539,98

	291
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2
	7 447,50
	229
	2
	1
	4 908 174,67

	292
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 8
	5 880,20
	187
	1
	1
	7 639 431,53

	293
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	3 755,70
	135
	3
	1
	11 301 469,27

	294
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13а
	766,80
	32
	1
	1
	3 691 728,79

	295
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 7
	1 244,70
	46
	1
	1
	935 909,00

	296
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 9
	3 256,50
	128
	1
	1
	4 423 178,11

	297
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16
	9 284,00
	398
	1
	1
	8 696 168,66

	298
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28
	16 959,80
	577
	1
	1
	15 218 295,16

	299
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30
	9 773,10
	356
	1
	1
	2 821 396,40

	300
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32
	7 491,00
	261
	1
	1
	2 120 012,12

	301
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5
	13 999,60
	652
	1
	1
	22 661 354,40

	302
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7
	10 492,90
	409
	1
	1
	16 997 358,64

	303
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	482,50
	12
	2
	1
	1 852 593,85


	304
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1
	5 066,00
	221
	1
	1
	5 118 184,43

	305
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14/2
	3 513,50
	139
	1
	1
	2 056 742,27

	306
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2
	4 462,50
	171
	1
	1
	4 348 084,33

	307
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1
	4 409,40
	170
	1
	1
	4 348 084,33

	308
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28
	4 989,30
	165
	1
	1
	1 352 281,39

	309
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1
	7 371,60
	256
	1
	1
	6 522 126,50

	310
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42
	7 469,40
	250
	1
	1
	6 522 126,50

	311
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46
	4 969,00
	158
	1
	1
	4 348 084,33

	312
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25
	2 008,00
	52
	3
	1
	3 277 457,59

	313
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29
	7 955,60
	262
	1
	1
	3 117 097,72

	314
	г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б
	285,80
	12
	1
	1
	469 651,61

	315
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20
	7 394,20
	244
	1
	1
	6 522 126,50

	316
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3
	2 439,90
	100
	1
	1
	2 174 042,17

	317
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А
	12 073,50
	437
	1
	1
	3 493 735,46

	318
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/2
	4 816,90
	183
	1
	1
	4 576 342,72

	319
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3
	4 979,30
	180
	1
	1
	7 509 287,75

	320
	г. Оренбург, ул. Заречная, д. 2
	33 717,30
	1 070
	1
	1
	26 088 505,98

	321
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 34
	427,50
	18
	1
	1
	2 250 225,60

	322
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	2 235,50
	55
	5
	1
	9 675 760,96

	323
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а
	4 858,40
	110
	2
	1
	9 231 389,24

	324
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49
	5 783,10
	189
	1
	1
	4 555 173,80

	325
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82
	7 472,10
	248
	1
	1
	11 363 244,23

	326
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88
	7 453,50
	246
	1
	1
	7 338 780,81

	327
	г. Оренбург, ул. Кима, д. 6
	15 334,80
	474
	1
	1
	13 044 252,99

	328
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 63
	1 576,30
	50
	1
	1
	2 748 499,60

	329
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	837,40
	23
	1
	1
	3 773 515,15

	330
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23
	3 523,80
	143
	1
	1
	5 837 428,35

	331
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А
	209,90
	9
	1
	1
	134 108,54

	332
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11
	10 948,50
	295
	1
	1
	8 696 168,66

	333
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2
	10 989,50
	257
	1
	1
	8 696 168,66

	334
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1
	22 204,70
	660
	1
	1
	17 392 337,32

	335
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15
	11 082,30
	367
	1
	1
	8 696 168,66

	336
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2
	8 066,90
	246
	1
	1
	4 348 084,33

	337
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3
	9 963,00
	231
	1
	1
	8 696 168,66

	338
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2
	9 714,00
	268
	1
	1
	8 696 168,66

	339
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1
	4 841,81
	181
	1
	1
	2 801 397,54

	340
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2
	5 650,00
	201
	1
	1
	4 348 084,33

	341
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7
	9 383,40
	152
	1
	1
	8 696 168,66

	342
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2
	9 528,20
	355
	1
	1
	8 696 168,66

	343
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1
	20 327,20
	352
	1
	1
	17 392 337,32

	344
	г. Оренбург, ул. Космическая, д. 5/1
	13 646,50
	468
	1
	1
	13 044 252,99

	345
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 95
	3 388,70
	110
	1
	1
	4 484 135,67

	346
	г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4
	3 574,70
	117
	1
	1
	3 097 687,92

	347
	г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3
	4 443,50
	146
	2
	1
	8 171 939,92

	348
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1
	3 917,60
	236
	1
	1
	4 426 269,17

	349
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/2
	3 790,00
	155
	1
	1
	4 101 552,57

	350
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 6
	7 517,50
	321
	1
	1
	2 261 741,99

	351
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	910,60
	30
	1
	1
	4 230 205,40

	352
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3
	3 830,90
	107
	1
	1
	4 863 504,76

	353
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4
	3 596,20
	137
	1
	1
	4 464 398,69

	354
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а
	4 075,90
	174
	4
	1
	16 395 174,32

	355
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 8
	1 064,70
	34
	1
	1
	1 104 528,20

	356
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87
	2 365,90
	84
	1
	1
	2 174 042,17

	357
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1
	5 249,70
	186
	1
	1
	4 576 342,72

	358
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91
	3 549,00
	116
	2
	1
	6 561 274,46

	359
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93
	2 752,20
	80
	2
	1
	3 411 787,47

	360
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94
	3 501,20
	126
	1
	1
	2 288 171,36


	361
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 113
	629,00
	27
	1
	1
	916 931,95

	362
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114
	3 940,00
	168
	1
	1
	2 493 788,14

	363
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116
	2 795,30
	115
	1
	1
	1 708 118,29

	364
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42
	3 422,60
	109
	2
	1
	3 565 603,06

	365
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10
	459,80
	18
	1
	1
	3 366 047,04

	366
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	871,10
	22
	1
	1
	746 438,32

	367
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	5 221,20
	150
	1
	1
	6 149 901,33

	368
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а
	5 420,70
	184
	2
	1
	10 078 511,78

	369
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	5 299,60
	156
	2
	1
	8 476 539,53

	370
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б
	5 304,90
	146
	2
	1
	8 388 719,30

	371
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24
	13 992,10
	481
	2
	1
	13 285 932,10

	372
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 10
	3 857,20
	119
	1
	1
	2 201 812,39

	373
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 12
	4 025,20
	134
	1
	1
	8 002 059,37

	374
	г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21
	4 547,20
	112
	1
	1
	4 812 503,02

	375
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12
	5 373,10
	188
	1
	1
	2 787 599,42

	376
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1
	5 387,80
	189
	2
	1
	10 508 683,57

	377
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/2
	5 379,30
	188
	1
	1
	2 790 827,42

	378
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 6
	4 896,70
	172
	3
	1
	13 604 540,97

	379
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1
	7 221,30
	265
	1
	1
	7 559 206,03

	380
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1
	3 881,10
	133
	3
	1
	10 358 391,81

	381
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2
	5 786,10
	166
	1
	1
	4 348 084,33

	382
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90
	4 369,90
	187
	2
	1
	2 788 697,60

	383
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54
	3 666,70
	139
	3
	1
	10 213 998,00

	384
	г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144
	7 609,70
	214
	1
	1
	11 344 541,27

	385
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1
	3 365,20
	95
	1
	1
	3 626 883,33

	386
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3
	4 112,40
	169
	1
	1
	3 546 122,22

	387
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5
	4 190,60
	134
	1
	1
	3 608 037,57

	388
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	1 339,20
	34
	6
	1
	6 999 597,20

	389
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 47
	4 578,10
	152
	1
	1
	1 848 837,52

	390
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4
	5 692,80
	189
	3
	1
	18 390 060,93

	391
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а
	5 352,30
	178
	1
	1
	7 272 463,55

	392
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1
	13 033,80
	467
	1
	1
	11 440 856,79

	393
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	2 174,20
	53
	6
	1
	10 300 939,18

	394
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в
	3 503,40
	86
	4
	1
	11 723 605,41

	395
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а
	409,00
	16
	2
	1
	1 182 980,54

	396
	г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2
	5 414,30
	137
	1
	1
	4 662 745,11

	397
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30
	6 093,30
	184
	1
	1
	2 127 885,48

	398
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а
	1 653,50
	32
	1
	1
	1 067 912,73

	399
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255
	4 939,30
	205
	2
	1
	10 739 971,92

	400
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259а
	3 602,00
	122
	1
	1
	5 076 960,18

	401
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	901,20
	31
	1
	1
	933 665,78

	402
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 50, литеры АА1
	612,50
	22
	1
	1
	3 065 496,01

	403
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10
	16 847,60
	452
	1
	1
	7 992 943,52

	404
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12
	4 191,50
	115
	1
	1
	4 991 009,10

	405
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1
	8 399,10
	314
	1
	1
	6 522 126,50

	406
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16
	12 391,10
	407
	2
	1
	31 323 290,12

	407
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6
	5 087,30
	216
	1
	1
	7 966 925,57

	408
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/2
	7 258,40
	193
	1
	1
	8 042 991,58

	409
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9
	4 431,00
	113
	2
	1
	6 387 357,09

	410
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	4 985,10
	153
	1
	1
	7 818 557,23

	411
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/2
	4 010,20
	132
	1
	1
	5 391 687,14

	412
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8
	8 320,80
	143
	1
	1
	12 313 314,50

	413
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11
	10 665,60
	384
	1
	1
	8 696 168,66

	414
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 17
	24 703,30
	744
	1
	1
	19 566 379,49

	415
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 8/1
	13 606,80
	465
	1
	1
	13 044 252,99

	416
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1
	15 067,50
	508
	1
	1
	5 873 411,00

	417
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1
	4 236,30
	126
	2
	1
	9 554 637,76

	418
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12
	4 185,90
	114
	2
	1
	7 700 041,00

	419
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14
	8 948,20
	236
	2
	1
	12 701 935,50

	420
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16
	4 839,20
	116
	1
	1
	4 825 081,92

	421
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2
	4 762,50
	156
	2
	1
	3 614 018,54

	422
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28
	4 831,20
	152
	1
	1
	4 348 084,33

	423
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2
	4 827,90
	158
	1
	1
	8 337 430,98

	424
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30
	4 811,60
	162
	1
	1
	2 154 031,57

	425
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31
	11 910,60
	324
	1
	1
	8 696 168,66

	426
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31/1
	4 151,50
	128
	1
	1
	5 359 320,52

	427
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32
	14 623,20
	519
	1
	1
	5 762 698,86

	428
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2
	4 780,20
	165
	1
	1
	2 148 277,96

	429
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	17 983,00
	688
	6
	1
	33 925 475,31

	430
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	10 924,90
	307
	1
	1
	6 864 514,07

	431
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	16 697,70
	406
	1
	1
	10 870 210,83

	432
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1
	5 436,00
	322
	1
	1
	2 174 042,17

	433
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2
	5 404,80
	309
	1
	1
	2 174 042,17

	434
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3
	5 498,00
	309
	1
	1
	2 174 042,17

	435
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	1 102,10
	33
	2
	1
	1 737 527,04

	436
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	2 824,60
	110
	6
	1
	22 480 459,00

	437
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	781,80
	31
	2
	1
	8 571 449,21

	438
	г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/3
	3 597,40
	113
	1
	1
	4 598 190,92

	439
	г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6
	6 200,50
	108
	1
	1
	6 522 126,50

	440
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4
	2 134,90
	67
	1
	1
	3 699 055,60

	441
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13
	426,80
	11
	1
	1
	445 353,30

	442
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/5
	5 859,20
	175
	1
	1
	4 348 084,33

	443
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255
	4 710,80
	89
	1
	1
	1 862 008,35

	444
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А
	4 522,90
	163
	1
	1
	4 348 084,33

	445
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а
	6 089,90
	138
	1
	1
	6 886 457,25

	446
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б
	1 391,60
	37
	2
	1
	2 662 267,52

	447
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а
	2 220,70
	18
	2
	1
	7 284 321,32

	448
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2
	2 554,90
	102
	1
	1
	4 154 895,00

	449
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32
	2 102,00
	62
	1
	1
	3 753 037,63

	450
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79
	11 592,00
	452
	1
	1
	13 044 252,99

	451
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85
	5 820,00
	147
	1
	1
	6 522 126,50


	452
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	5 782,60
	246
	5
	1
	10 385 266,80

	453
	г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33
	6 050,37
	237
	1
	1
	13 594 445,99

	454
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	1 041,90
	32
	1
	1
	4 495 264,84

	455
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10а
	4 192,40
	105
	1
	1
	5 477 796,24

	456
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13
	7 431,90
	243
	1
	1
	7 273 010,82

	457
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1
	5 084,40
	134
	1
	1
	1 740 479,68

	458
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33
	2 608,30
	101
	3
	1
	2 844 465,60

	459
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1
	4 933,60
	141
	1
	1
	1 724 558,89

	460
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1
	5 596,50
	152
	1
	1
	7 273 336,87

	461
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а
	3 852,70
	89
	2
	1
	10 905 530,20

	462
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в
	4 738,10
	144
	1
	1
	5 500 677,15

	463
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в
	4 763,20
	135
	1
	1
	5 556 220,14

	464
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г
	2 351,00
	77
	2
	1
	4 977 539,48

	465
	г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 66
	282,10
	12
	1
	1
	2 103 375,21

	466
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28
	8 624,00
	369
	1
	1
	9 152 685,43

	467
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32
	4 273,00
	220
	2
	1
	5 241 701,93

	468
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а
	1 604,40
	57
	1
	1
	3 154 138,94

	469
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15
	10 341,10
	357
	3
	1
	14 694 614,40

	470
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а
	4 796,00
	153
	3
	1
	5 429 422,41

	471
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17
	17 447,00
	571
	1
	1
	13 729 028,15

	472
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2
	11 632,30
	365
	1
	1
	2 863 620,34

	473
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20
	20 943,50
	500
	1
	1
	3 010 502,96

	474
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1
	10 926,40
	243
	1
	1
	5 316 678,39

	475
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2
	5 897,50
	163
	3
	1
	6 334 157,28

	476
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33
	14 350,70
	439
	1
	1
	5 780 744,89

	477
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34
	11 276,20
	263
	1
	1
	9 152 685,43

	478
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35
	8 867,70
	272
	1
	1
	2 322 786,77

	479
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4
	9 184,80
	286
	1
	1
	2 463 774,55

	480
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42
	11 771,70
	384
	1
	1
	10 870 210,83

	481
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44
	4 800,10
	162
	1
	1
	4 348 084,33

	482
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 237
	3 717,70
	143
	1
	1
	4 919 380,29

	483
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249
	6 765,00
	164
	1
	1
	2 434 291,67

	484
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30
	5 303,90
	221
	1
	1
	5 270 670,82

	485
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38
	3 592,30
	145
	2
	1
	8 086 275,19

	486
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/2
	2 600,00
	208
	1
	1
	2 174 042,17

	487
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44
	3 924,70
	128
	1
	1
	5 232 918,03

	488
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1
	11 206,40
	325
	1
	1
	8 696 168,66

	489
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1
	2 849,90
	67
	1
	1
	644 980,51

	490
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1
	8 296,60
	324
	1
	1
	8 696 168,66

	491
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5
	9 124,60
	219
	1
	1
	8 051 547,96

	492
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9
	1 278,10
	39
	2
	1
	2 686 038,26

	493
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2
	1 062,90
	32
	1
	1
	1 085 529,59

	494
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а
	466,30
	14
	1
	1
	508 008,22

	495
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 6
	4 687,90
	188
	1
	1
	7 840 312,47

	496
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а
	699,80
	29
	2
	1
	1 596 494,25

	497
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32
	330,00
	12
	1
	1
	153 339,92

	498
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60
	651,00
	19
	1
	1
	291 345,85

	499
	пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32
	5 339,30
	188
	2
	1
	7 857 147,50

	13. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	447 943,37
	14 983
	157
	106
	573 727 035,17

	500
	г. Орск, пер. Архангельский, д. 1а
	3 486,00
	127
	2
	1
	6 252 811,88

	501
	г. Орск, пер. Белогорский, д. 14
	12 172,80
	373
	2
	1
	12 883 605,95

	502
	г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4
	3 528,30
	95
	1
	1
	4 856 277,03

	503
	г. Орск, пер. Заводской, д. 2
	3 010,40
	117
	1
	1
	4 769 011,81

	504
	г. Орск, пер. Заводской, д. 3
	3 017,40
	130
	1
	1
	4 781 238,26

	505
	г. Орск, пер. Заводской, д. 7а
	3 002,20
	129
	1
	1
	4 756 436,04

	506
	г. Орск, пер. Театральный, д. 15
	3 503,80
	101
	1
	1
	5 660 397,93

	507
	г. Орск, пер. Театральный, д. 5
	3 873,00
	129
	1
	1
	4 056 697,84

	508
	г. Орск, просп. Ленина, д. 125
	10 764,90
	375
	2
	1
	6 245 746,44

	509
	г. Орск, просп. Ленина, д. 129
	6 107,70
	280
	2
	1
	3 851 562,15

	510
	г. Орск, просп. Ленина, д. 133а
	12 363,70
	458
	2
	1
	8 193 447,80

	511
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56
	3 954,50
	89
	1
	1
	1 564 187,46

	512
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56а
	2 570,96
	69
	1
	1
	1 162 873,54

	513
	г. Орск, просп. Ленина, д. 6
	3 917,10
	74
	1
	1
	5 507 987,52

	514
	г. Орск, просп. Ленина, д. 66
	2 708,20
	92
	1
	1
	4 698 971,75

	515
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73
	3 403,90
	94
	2
	1
	7 645 359,42

	516
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73а
	2 924,90
	106
	1
	1
	1 710 523,46

	517
	г. Орск, просп. Ленина, д. 78а
	4 372,31
	129
	1
	1
	592 907,78

	518
	г. Орск, просп. Ленина, д. 83
	3 292,80
	110
	1
	1
	4 658 410,88

	519
	г. Орск, просп. Ленина, д. 86
	3 888,50
	106
	1
	1
	4 535 056,49

	520
	г. Орск, просп. Ленина, д. 92
	5 743,80
	195
	1
	1
	6 944 270,86

	521
	г. Орск, просп. Ленина, д. 96
	2 157,40
	67
	2
	1
	4 903 469,78

	522
	г. Орск, просп. Мира, д. 11
	6 443,30
	103
	1
	1
	4 854 592,29

	523
	г. Орск, просп. Орский, д. 25а
	3 002,30
	133
	1
	1
	4 756 610,70

	524
	г. Орск, просп. Орский, д. 27
	3 009,80
	132
	2
	1
	7 852 206,63

	525
	г. Орск, просп. Орский, д. 31
	4 829,50
	202
	1
	1
	7 717 506,11

	526
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1а
	3 566,00
	125
	1
	1
	1 733 372,64

	527
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9
	3 640,00
	115
	1
	1
	4 790 844,75

	528
	г. Орск, ул. Беляева, д. 1
	7 950,60
	102
	3
	1
	9 304 544,68

	529
	г. Орск, ул. Братская, д. 48б
	6 393,00
	238
	2
	1
	3 835 937,88

	530
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 25
	4 066,10
	108
	1
	1
	5 702 645,03

	531
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 3
	2 173,10
	74
	2
	1
	4 601 408,54

	532
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 9
	7 444,00
	253
	1
	1
	7 362 534,62

	533
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 80
	12 241,40
	508
	1
	1
	7 511 205,51

	534
	г. Орск, ул. Днепропетровская, д. 18
	3 390,90
	134
	1
	1
	1 978 194,27

	535
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14а
	4 890,70
	213
	2
	1
	12 856 413,48

	536
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 25
	2 902,70
	98
	1
	1
	161 505,81

	537
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 8а
	2 992,60
	119
	1
	1
	4 738 620,36

	538
	г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а
	3 459,00
	128
	2
	1
	6 471 494,91

	539
	г. Орск, ул. Карельская, д. 41
	9 074,90
	186
	1
	1
	2 169 468,02

	540
	г. Орск, ул. Комарова, д. 10
	3 808,00
	165
	1
	1
	2 242 637,09

	541
	г. Орск, ул. Комарова, д. 4
	3 800,60
	149
	2
	1
	8 377 535,29

	542
	г. Орск, ул. Комарова, д. 7
	5 690,80
	239
	2
	1
	2 864 535,33

	543
	г. Орск, ул. Комарова, д. 8
	3 821,00
	163
	2
	1
	8 426 078,65

	544
	г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61
	508,50
	11
	1
	1
	3 625 533,37

	545
	г. Орск, ул. Короленко, д. 136а
	4 800,50
	201
	2
	1
	12 606 160,00

	546
	г. Орск, ул. Короленко, д. 142
	4 901,00
	218
	3
	1
	20 877 224,63

	547
	г. Орск, ул. Короленко, д. 3
	977,30
	29
	1
	1
	4 241 548,04

	548
	г. Орск, ул. Короленко, д. 8
	5 697,30
	257
	2
	1
	11 806 128,57

	549
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	5 830,00
	219
	1
	1
	4 348 084,33

	550
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10
	4 194,80
	96
	2
	1
	8 195 259,77

	551
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12
	3 553,30
	109
	1
	1
	4 856 277,03

	552
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12а
	3 553,70
	115
	2
	1
	6 426 520,93

	553
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 3а
	1 167,50
	17
	1
	1
	370 583,71

	554
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 3б
	2 005,30
	160
	2
	1
	5 182 952,13

	555
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 52б
	2 990,80
	94
	1
	1
	4 734 777,77

	556
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 9б
	6 136,10
	179
	1
	1
	8 511 526,31

	557
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 11
	2 408,30
	71
	2
	1
	2 483 069,06

	558
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 54а
	3 015,60
	94
	1
	1
	1 768 057,81

	559
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 56
	2 975,60
	86
	1
	1
	1 707 801,82

	560
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 58
	3 621,40
	99
	1
	1
	4 771 604,58

	561
	г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2б
	3 535,00
	109
	2
	1
	6 451 030,55

	562
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 17
	8 810,50
	100
	2
	1
	4 913 370,37

	563
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 5
	4 459,60
	186
	1
	1
	4 348 084,33

	564
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 57
	295,20
	4
	1
	1
	474 858,39

	565
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15а
	2 484,20
	139
	2
	1
	2 878 659,11

	566
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15б
	2 805,30
	135
	2
	1
	3 330 031,00

	567
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 19
	2 099,40
	89
	1
	1
	4 639 294,76

	568
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 22
	1 674,60
	58
	2
	1
	2 543 597,49

	569
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 24
	1 595,60
	66
	2
	1
	2 534 267,37

	570
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 26
	1 600,20
	57
	1
	1
	1 922 004,99

	571
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 28
	1 578,40
	68
	1
	1
	6 655 067,20

	572
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 10
	3 526,60
	90
	2
	1
	6 431 042,12

	573
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 2
	3 639,90
	71
	1
	1
	1 750 608,01

	574
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 2а
	3 682,40
	78
	1
	1
	1 215 745,01

	575
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 5
	3 546,80
	86
	2
	1
	6 448 175,06

	576
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 8
	3 517,70
	121
	2
	1
	6 397 966,02

	577
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10
	1 937,50
	48
	1
	1
	2 217 885,83

	578
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1а
	3 145,00
	80
	1
	1
	1 672 626,94

	579
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
	3 689,00
	62
	3
	1
	4 428 065,70

	580
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 16
	3 835,80
	124
	1
	1
	4 017 492,32

	581
	г. Орск, ул. Омская, д. 50
	2 928,20
	95
	2
	1
	3 770 443,43

	582
	г. Орск, ул. Омская, д. 67
	3 621,70
	167
	2
	1
	8 100 926,33

	583
	г. Орск, ул. Омская, д. 71
	2 966,00
	125
	2
	1
	7 726 216,93

	584
	г. Орск, ул. Омская, д. 73
	3 013,90
	144
	2
	1
	6 505 522,85

	585
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а
	6 609,90
	257
	2
	1
	3 959 999,16

	586
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 13
	3 241,10
	111
	1
	1
	3 051 816,33

	587
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 9
	2 984,30
	134
	1
	1
	4 723 424,64

	588
	г. Орск, ул. Попова, д. 4а
	8 730,80
	274
	1
	1
	8 696 168,66

	589
	г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а
	6 953,00
	159
	2
	1
	14 246 475,18

	590
	г. Орск, ул. Пржевальского, д. 21
	5 709,00
	214
	1
	1
	7 697 419,81

	591
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 2
	2 302,00
	90
	2
	1
	4 837 109,92

	592
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а
	3 945,40
	93
	2
	1
	5 237 182,47

	593
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а
	4 341,50
	222
	1
	1
	4 432 709,27

	594
	г. Орск, ул. Станционная, д. 11а
	2 199,00
	77
	1
	1
	3 502 002,89

	595
	г. Орск, ул. Стасова, д. 8
	20 303,90
	612
	4
	1
	23 474 914,53

	596
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 36
	3 664,90
	102
	2
	1
	6 552 820,13

	597
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 37
	3 002,80
	105
	2
	1
	6 576 492,23

	598
	г. Орск, ул. Тбилисская, д. 1а
	3 674,60
	72
	1
	1
	4 743 685,61

	599
	г. Орск, ул. Урожайная, д. 29
	758,40
	38
	1
	1
	1 726 982,49

	600
	г. Орск, ул. Черниговская, д. 11
	2 986,20
	125
	1
	1
	4 726 743,25

	601
	г. Орск, ул. Шалина, д. 9б
	2 827,50
	147
	1
	1
	2 878 272,60

	602
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 4а
	7 054,40
	212
	2
	1
	8 189 784,03

	603
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92б
	6 351,60
	225
	2
	1
	8 169 408,96

	604
	г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 20
	783,70
	36
	1
	1
	2 883 614,41

	605
	г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 9
	4 839,00
	189
	1
	1
	4 992 771,97

	14. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	15 017,60
	670
	3
	3
	15 943 943,97

	606
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 5
	4 619,60
	210
	1
	1
	2 223 079,20

	607
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 17
	4 584,10
	198
	1
	1
	6 075 320,02

	608
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 32
	5 813,90
	262
	1
	1
	7 645 544,75

	15. Муниципальное образование Грачевский район

	Итого по муниципальному образованию Грачевский район
	1 180,90
	53
	2
	2
	638 760,12

	609
	с. Грачевка, ул. Московская, д. 101
	802,40
	36
	1
	1
	414 819,94

	610
	с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 3
	378,50
	17
	1
	1
	223 940,18

	16. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	5 100,80
	235
	10
	4
	13 498 250,89

	611
	пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2
	2 081,10
	77
	1
	1
	1 314 555,48

	612
	пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 114
	881,70
	32
	2
	1
	1 750 069,78

	613
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 43
	786,20
	29
	2
	1
	4 836 214,21

	614
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 51
	1351,8
	97
	5
	1
	5 597 411,42

	17. Муниципальное образование Илекский район

	Итого по муниципальному образованию Илекский район
	2 756,90
	115
	4
	4
	12 446 052,75

	615
	пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 4а
	684,00
	24
	1
	1
	4 006 934,61

	616
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35а
	630,70
	20
	1
	1
	3 626 060,90

	617
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35в
	634,30
	31
	1
	1
	3 669 043,52

	618
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 52
	807,90
	40
	1
	1
	1 144 013,72

	18. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	7 215,90
	298
	3
	3
	13 658 509,54

	619
	г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 22
	4 681,50
	193
	1
	1
	7 910 480,16

	620
	г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 3
	1 317,90
	51
	1
	1
	2 846 485,93

	621
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 1
	1 216,50
	54
	1
	1
	2 901 543,45

	19. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	762,00
	25
	1
	1
	399 812,22

	622
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 10
	762,00
	25
	1
	1
	399 812,22

	20. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	1 998,30
	81
	5
	3
	3 539 259,01

	623
	с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4
	576,40
	23
	2
	1
	1 130 689,40

	624
	с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89
	650,20
	23
	1
	1
	301 390,85

	625
	с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 9
	771,70
	35
	2
	1
	2 107 178,76

	21. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	45 374,80
	2 131
	26
	20
	82 924 341,95

	626
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 3
	740,00
	41
	1
	1
	406 950,72

	627
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4а
	575,60
	46
	1
	1
	296 725,53

	628
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 20
	648,20
	23
	1
	1
	865 448,42

	629
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 10
	1 005,00
	36
	1
	1
	1 218 686,72

	630
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 4
	1 022,90
	36
	1
	1
	4 966 879,61

	631
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 5
	993,70
	26
	1
	1
	3 755 008,74

	632
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 10
	765,60
	38
	1
	1
	365 187,69

	633
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13а
	722,10
	20
	1
	1
	3 506 067,78

	634
	пос. Энергетик, д. 22
	3 415,60
	98
	1
	1
	5 476 748,25

	635
	пос. Энергетик, д. 40
	2 945,60
	120
	1
	1
	2 578 673,00

	636
	пос. Энергетик, д. 5
	2 947,00
	101
	2
	1
	7 769 364,09

	637
	пос. Энергетик, д. 56
	2 984,50
	101
	2
	1
	7 779 431,76

	638
	пос. Энергетик, д. 57
	2 983,70
	108
	2
	1
	7 780 007,06

	639
	пос. Энергетик, д. 59
	3 001,60
	101
	1
	1
	4 764 121,23

	640
	пос. Энергетик, д. 7
	2 967,10
	73
	1
	1
	3 035 998,54

	641
	пос. Энергетик, д. 78а
	9 711,60
	351
	2
	1
	11 177 422,80

	642
	пос. Энергетик, д. 79
	480,30
	248
	1
	1
	3 467 901,49

	643
	пос. Энергетик, д. 8
	3 546,70
	200
	2
	1
	6 445 619,41

	644
	пос. Энергетик, д. 81
	468,70
	16
	2
	1
	1 448 873,48

	645
	пос. Энергетик, д. 9
	3 449,30
	348
	1
	1
	5 819 225,63

	22. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	7 002,60
	230
	10
	9
	23 551 356,45

	646
	пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 12
	1 106,30
	23
	1
	1
	896 076,02

	647
	пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 4
	709,60
	30
	1
	1
	1 344 551,56

	648
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3
	1 178,40
	39
	1
	1
	1 432 204,83

	649
	пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33б
	648,00
	24
	2
	1
	1 625 304,56

	650
	пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 16
	480,00
	15
	1
	1
	2 183 095,42

	651
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3
	719,80
	33
	1
	1
	3 968 727,84

	652
	пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 1
	756,00
	30
	1
	1
	4 174 686,19

	653
	пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 3
	648,50
	20
	1
	1
	4 174 686,19

	654
	с. Покровка, ул. Заводская, д. 2
	756,00
	16
	1
	1
	3 752 023,84

	23. Муниципальное образование Октябрьский район

	Итого по муниципальному образованию Октябрьский район
	4 010,90
	226
	5
	5
	15 913 213,28

	655
	с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 18
	570,00
	34
	1
	1
	827 326,58

	656
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 1
	845,80
	57
	1
	1
	4 863 400,65

	657
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 2
	844,40
	52
	1
	1
	4 863 400,65

	658
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 3
	849,10
	45
	1
	1
	4 870 276,04

	659
	с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 96а
	901,60
	38
	1
	1
	488 809,36

	24. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район 
	15 153,70
	653
	7
	6
	37 492 542,12

	660
	пос. Первомайский,                       пр. Магистральный, д. 2
	3 965,90
	150
	1
	1
	5 424 698,53

	661
	пос. Первомайский, ул. Березина, д. 2а
	274,80
	16
	1
	1
	2 096 908,27

	662
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2
	2 746,80
	89
	1
	1
	9 449 529,64

	663
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 6
	1 833,00
	88
	1
	1
	7 519 227,27

	664
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5
	1 845,50
	100
	1
	1
	4 209 603,61

	665
	х. Степановский, ул. Студенческая, д. 8
	4 487,70
	210
	2
	1
	8 792 574,80

	25. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	791,00
	27
	1
	1
	2 904 674,29

	666
	пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 10
	791,00
	27
	1
	1
	2 904 674,29

	26. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	2 895,30
	111
	3
	3
	12 686 441,78

	667
	пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 84
	1 281,40
	57
	1
	1
	5 291 574,65

	668
	пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 96
	791,10
	26
	1
	1
	4 428 999,98

	669
	пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4
	822,80
	28
	1
	1
	2 965 867,15

	27. Муниципальное образование Пономаревский район

	Итого по муниципальному образованию Пономаревский район
	2 860,71
	103
	3
	3
	2 274 671,71

	670
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 19
	783,70
	29
	1
	1
	400 880,19

	671
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4
	1 284,00
	46
	1
	1
	1 448 685,40

	672
	с. Пономаревка, ул. Юбилейная, д. 11
	793,01
	28
	1
	1
	425 106,12

	28. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	2 706,30
	113
	5
	5
	12 762 156,73

	673
	пос. Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 80
	1 115,70
	36
	1
	1
	2 702 817,30

	674
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 18
	425,20
	21
	1
	1
	3 437 183,48

	675
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 25
	293,30
	13
	1
	1
	2 370 945,24

	676
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 34
	429,10
	19
	1
	1
	2 100 950,11

	677
	пос. Светлый, ул. Степная, д. 6
	443,00
	24
	1
	1
	2 150 260,60

	29. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	2 448,50
	117
	5
	4
	11 180 540,74

	678
	пос. Саракташ, пер. Железнодорожный, д. 34
	388,00
	33
	1
	1
	201 897,56

	679
	пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 34а
	877,60
	34
	1
	1
	4 678 537,92

	680
	пос. Саракташ, ул. Октябрьская, д. 31
	647,70
	25
	1
	1
	3 270 857,38

	681
	с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 8
	535,20
	25
	2
	1
	3 029 247,88

	30. Муниципальное образование Светлинский район

	Итого по муниципальному образованию Светлинский район
	10 869,50
	368
	6
	4
	11 462 714,61

	682
	пос. Светлый, ул. 9 квартал, д. 56
	1 073,40
	37
	2
	1
	2 873 160,40

	683
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 1
	2 767,60
	93
	2
	1
	4 871 468,01

	684
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 13а
	4 243,70
	135
	1
	1
	2 107 883,91

	685
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 18
	2 784,80
	103
	1
	1
	1 610 202,29

	31. Муниципальное образование Северный район

	Итого по муниципальному образованию Северный район
	2 964,50
	109
	6
	4
	12 318 104,02

	686
	с. Северное, ул. Ленина, д. 2
	583,60
	23
	1
	1
	306 674,47

	687
	с. Северное, ул. Московская, д. 1б
	905,00
	36
	2
	1
	6 303 625,07

	688
	с. Северное, ул. Полевая, д. 2
	590,20
	15
	1
	1
	3 290 557,74

	689
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 53
	885,70
	35
	2
	1
	2 417 246,74

	32. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ

	Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ
	9 842,50
	356
	7
	7
	29 320 816,99

	690
	г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 113
	2 945,50
	120
	1
	1
	4 593 475,01

	691
	г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 2
	429,30
	16
	1
	1
	2 949 737,19

	692
	г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 6
	775,60
	16
	1
	1
	3 935 893,90

	693
	г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 167
	3 472,60
	120
	1
	1
	5 415 441,37

	694
	г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 106
	315,70
	16
	1
	1
	2 278 791,21

	695
	г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 93а
	969,70
	36
	1
	1
	5 168 659,09

	696
	г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95а
	934,10
	32
	1
	1
	4 978 819,22

	33. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	32 872,20
	1 429
	22
	20
	50 857 354,82

	697
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 15
	4 790,40
	220
	1
	1
	6 975 186,30

	698
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16
	4 935,20
	230
	1
	1
	5 032 539,12

	699
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19
	1 002,80
	43
	1
	1
	5 588 336,54

	700
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3
	3 084,00
	150
	2
	1
	7 868 314,90

	701
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 21
	1 026,70
	45
	1
	1
	1 390 055,42

	702
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 40
	798,10
	40
	1
	1
	414 651,31

	703
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6
	1 048,50
	45
	2
	1
	7 088 049,78

	704
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 179
	763,70
	40
	1
	1
	402 791,28

	705
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 181
	784,40
	40
	1
	1
	413 302,30

	706
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 195
	775,60
	42
	1
	1
	401 779,53

	707
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 199
	2 338,70
	98
	1
	1
	692 031,63

	708
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 211
	1 085,40
	60
	1
	1
	4 604 655,12

	709
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215
	5 711,60
	204
	1
	1
	2 605 945,32

	710
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 238
	268,70
	18
	1
	1
	1 600 569,92

	711
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 250
	417,30
	20
	1
	1
	237 612,99

	712
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 211
	1 213,00
	25
	1
	1
	435 560,93

	713
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 217
	442,90
	28
	1
	1
	261 508,46

	714
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 221
	1 213,00
	44
	1
	1
	435 560,93

	715
	г. Сорочинск, ул. Чапаева, д. 243
	404,30
	12
	1
	1
	243 171,56

	716
	с. Толкаевка, ул. Гречушкина, д. 2
	767,90
	25
	1
	1
	4 165 731,48

	34. Муниципальное образование Ташлинский район

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский район
	2 033,00
	77
	3
	3
	8 514 758,42

	717
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 3
	670,00
	27
	1
	1
	3 940 072,77

	718
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 5
	670,00
	26
	1
	1
	3 563 974,91

	719
	с. Ташла, ул. Довженко, д. 42
	693,00
	24
	1
	1
	1 010 710,74

	35. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	73 531,60
	2 820
	28
	24
	66 050 345,15

	720
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 1, инв. № 2222
	4 102,00
	202
	1
	1
	1 149 606,33

	721
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 10, инв. № 1093
	3 348,00
	150
	1
	1
	3 846 089,95

	722
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 15, инв. № 1094
	3 348,00
	150
	1
	1
	3 846 089,95

	723
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 2, инв. № 2221
	4 148,00
	144
	1
	1
	1 311 601,39

	724
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 4, инв. № 2224
	4 148,00
	144
	1
	1
	1 311 601,39

	725
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 5
	8 379,00
	240
	1
	1
	2 722 238,56

	726
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 7, инв. № 2253
	4 383,00
	158
	1
	1
	4 055 686,14

	727
	с. Тоцкое Второе, ул. Кобина, д. 5, инв. № 2180
	4 133,00
	178
	1
	1
	4 668 754,97

	728
	с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 1, инв. № 2025
	3 348,00
	150
	1
	1
	3 846 089,95

	729
	с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 8, инв. № 892
	3 328,00
	122
	1
	1
	4 243 972,26

	730
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 10, инв. № 2227
	3 390,00
	120
	1
	1
	4 333 072,23

	731
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 16, инв. № 2258
	2 659,00
	96
	1
	1
	872 538,92

	732
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 9, инв. № 2057
	3 348,00
	150
	1
	1
	3 846 089,95

	733
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 10, инв. № 2179
	2 659,00
	96
	1
	1
	872 538,92

	734
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 5, инв. № 2174
	4 440,00
	160
	1
	1
	4 565 703,51

	735
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 6, инв. № 2175
	2 220,00
	80
	1
	1
	3 064 570,02

	736
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 8, инв. № 2178
	2 659,00
	96
	1
	1
	872 538,92

	737
	с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 11, инв. № 990
	3 163,00
	120
	1
	1
	4 295 556,45

	738
	с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 6, инв. № 801
	688,00
	12
	1
	1
	2 004 754,24

	739
	с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 9, инв. № 952
	3 163,00
	120
	1
	1
	4 295 556,45

	740
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а
	596,80
	24
	4
	1
	2 720 539,26

	741
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16
	719,00
	24
	1
	1
	996 417,86

	742
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28
	580,90
	36
	1
	1
	769 190,25

	743
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30
	580,90
	48
	2
	1
	1 539 547,28

	36. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	20 593,40
	705
	8
	3
	33 528 846,98

	744
	пос. Тюльган, ул. Магистральная, д. 3
	4 679,80
	187
	1
	1
	3 798 754,90

	745
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 11
	5 885,00
	188
	1
	1
	6 931 869,76

	746
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19
	10 028,60
	330
	6
	1
	22 798 222,32

	37. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	5 676,30
	194
	6
	6
	11 430 002,74

	747
	с. Шарлык, пер. Новый, д. 8
	903,50
	34
	1
	1
	1 196 809,86

	748
	с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, д. 98
	2 124,20
	65
	1
	1
	1 944 307,33

	749
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 15
	415,40
	12
	1
	1
	3 010 364,84

	750
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 22
	556,60
	21
	1
	1
	2 044 795,34

	751
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 26
	732,30
	27
	1
	1
	2 738 976,72

	752
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7а
	944,30
	35
	1
	1
	494 748,65

	38. Муниципальное образование Ясненский  городской округ

	Итого по муниципальному образованию Ясненский  городской округ
	44 934,60
	1 878
	20
	12
	95 789 371,76

	753
	г. Ясный, ул. Асбестовиков, д. 1
	4 721,00
	211
	1
	1
	7 518 739,07

	754
	г. Ясный, ул. Асбестовиков, д. 5
	2 994,50
	134
	1
	1
	4 741 240,32

	755
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 26
	6 402,40
	280
	1
	1
	7 307 875,30

	756
	г. Ясный, ул. Молодежная, д. 9
	1 105,20
	42
	2
	1
	2 774 568,72

	757
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 24
	4 838,20
	173
	4
	1
	21 823 547,96

	758
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 26
	4 751,10
	193
	1
	1
	7 404 159,81

	759
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 28
	2 346,30
	95
	1
	1
	3 721 904,22

	760
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 6
	2 635,60
	101
	1
	1
	1 489 943,47

	761
	г. Ясный, ул. Свердлова, д. 9
	2 045,90
	80
	1
	1
	4 431 316,67

	762
	г. Ясный, ул. Северная, д. 3
	2 562,00
	126
	1
	1
	4 013 766,90

	763
	г. Ясный, ул. Строителей, д. 10
	4 653,30
	184
	3
	1
	14 312 274,03

	764
	г. Ясный, ул. Строителей, д. 6
	5 879,10
	259
	3
	1
	16 250 035,29

	2022 год

	Итого по 2022 году
	2 655 817,68
	88 040
	1 496
	771
	4 354 197 264,92

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	2 286,20
	88
	2
	2
	9 434 234,77

	1
	пос.Теренсай, ул.Строителей, д.2а
	1 118,20
	43
	1
	1
	4 647 840,63

	2
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 10
	1 168,00
	45
	1
	1
	4 786 394,14

	2. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	4 213,50
	270
	4
	4
	5 001 285,15

	3
	пос. Акбулак, ул. Горбунова, д. 113
	905,30
	54
	1
	1
	464 395,98

	4
	пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 73
	2 355,90
	144
	1
	1
	4 037 895,51

	5
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16
	400,10
	24
	1
	1
	236 782,40

	6
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 48
	552,20
	48
	1
	1
	262 211,26

	3. Муниципальное образование Александровский район

	Итого по муниципальному образованию Александровский район
	1 534,20
	45
	2
	2
	7 160 107,24

	7
	с. Александровка, ул. Гагарина, д. 46
	767,10
	30
	1
	1
	4 245 129,91

	8
	с. Александровка, ул. Горького, д. 48
	767,1
	15
	1
	1
	2 914 977,33

	4. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	1 339,20
	42
	8
	2
	16 422 740,69

	9
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 5
	411,90
	15
	3
	1
	5 269 488,61

	10
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	927,30
	27
	5
	1
	11 153 252,08

	5. Муниципальное образование Беляевский район

	Итого по муниципальному образованию Беляевский район
	363,60
	12
	1
	1
	381 483,45

	11
	с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10б
	363,60
	12
	1
	1
	381 483,45

	6. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	4 954,90
	261
	12
	7
	21 010 410,08

	12
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 1
	672,00
	52
	2
	1
	3 010 310,42

	13
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 2
	790,20
	53
	2
	1
	3 290 159,97

	14
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3
	657,50
	19
	1
	1
	844 884,17

	15
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5
	628,90
	21
	1
	1
	840 071,27

	16
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 9
	635,50
	22
	3
	1
	5 132 081,58

	17
	с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 16
	749,50
	44
	2
	1
	2 989 900,00

	18
	с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1
	821,30
	50
	1
	1
	4 903 002,67

	7. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	16 246,20
	546,00
	10,00
	10,00
	45 283 936,27

	19
	г. Гай, пер. Центральный, д. 5
	365,60
	14
	1
	1
	2 725 819,07

	20
	г. Гай, ул. Комсомольская, д. 20
	658,70
	26
	1
	1
	3 643 373,35

	21
	г. Гай, ул. Ленина, д. 20
	2 453,30
	73
	1
	1
	7 705 014,93

	22
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 51
	682,20
	27
	1
	1
	3 774 709,11

	23
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 55
	2 769,70
	82
	1
	1
	3 629 332,57

	24
	г. Гай, ул. Советская, д. 13а
	779,60
	31
	1
	1
	4 360 944,18

	25
	г. Гай, ул. Советская, д. 4а
	2 663,90
	102
	1
	1
	3 493 269,71

	26
	г. Гай, ул. Советская, д. 5а
	1 016,50
	40
	1
	1
	5 551 323,74

	27
	г. Гай, ул. Советская, д. 6а
	2 695,60
	86
	1
	1
	3 526 455,77

	28
	г. Гай, ул. Советская, д. 7
	2 161,10
	65
	1
	1
	6 873 693,84

	8. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	57 491,10
	1 735,00
	24,00
	19,00
	117 503 887,13

	29
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а
	6 412,60
	160
	1
	1
	4 701 724,66

	30
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7
	3 683,50
	136
	1
	1
	6 078 412,46

	31
	г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40
	2 055,30
	73
	1
	1
	8 559 728,17

	32
	г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 16
	1 965,50
	72
	1
	1
	8 128 322,91

	33
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 26
	685,70
	16
	1
	1
	3 672 625,40

	34
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 51
	705,50
	22
	1
	1
	3 897 687,14

	35
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 15
	3 239,50
	81
	1
	1
	1 889 139,46

	36
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 26
	3 932,10
	156
	1
	1
	6 359 148,18

	37
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 37
	13 197,00
	445
	3
	1
	21 321 620,52

	38
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 138
	294,20
	12
	2
	1
	1 252 862,58

	39
	г. Бугуруслан, ул. Куйбышевская, д. 95
	343,40
	18
	1
	1
	2 355 586,23

	40
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 17
	921,20
	37
	1
	1
	5 138 810,06

	41
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5
	818,60
	37
	1
	1
	4 153 194,88

	42
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 47
	2 117,50
	59
	1
	1
	4 597 089,51

	43
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 72
	456,00
	14
	1
	1
	3 201 139,83

	44
	г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31
	704,00
	16
	2
	1
	4 760 769,46

	45
	г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 4
	2 932,70
	74
	1
	1
	1 630 266,53

	46
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
	9 325,40
	193
	2
	1
	19 987 893,11

	47
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 71
	3 701,40
	114
	1
	1
	5 817 866,04

	9. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	127 116,30
	4 515
	152
	66
	293 701 081,24

	61
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 38
	351,70
	135
	3
	1
	4 488 078,03

	62
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 11
	3 370,80
	209
	2
	1
	5 575 259,57

	63
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 16
	6 518,90
	169
	1
	1
	7 928 193,57

	64
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 18
	4 341,60
	145
	2
	1
	9 438 399,23

	65
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17
	4 084,30
	36
	1
	1
	4 379 493,71

	66
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 25
	672,30
	138
	1
	1
	2 404 402,75

	67
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30
	5 269,80
	136
	2
	1
	11 877 831,95

	68
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 33
	3 593,30
	154
	1
	1
	5 810 704,84

	69
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 4
	3 495,30
	203
	2
	1
	5 746 519,88

	70
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1
	4 553,70
	91
	3
	1
	16 650 662,11

	71
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 11
	3 430,70
	58
	1
	1
	4 432 260,61

	72
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 14
	1 935,50
	182
	1
	1
	724 162,11

	73
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 18
	4 578,50
	171
	3
	1
	13 032 536,39

	74
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а
	3 191,70
	89
	3
	1
	12 658 765,93

	75
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а
	2 245,90
	126
	2
	1
	1 915 704,82

	76
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 32
	4 992,70
	52
	1
	1
	8 011 639,42

	77
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 1
	999,80
	41
	1
	1
	728 775,72

	78
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 16
	985,00
	33
	1
	1
	692 501,82

	79
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	995,60
	42
	5
	1
	2 952 808,20

	80
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 24
	971,80
	44
	2
	1
	1 326 287,89

	81
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	984,60
	44
	5
	1
	2 876 789,19

	82
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 28
	1 008,80
	29
	1
	1
	268 408,76

	83
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2б
	854,70
	49
	3
	1
	2 468 013,99

	84
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 3
	981,30
	38
	1
	1
	263 616,88

	85
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 30
	993,50
	32
	1
	1
	224 962,44

	86
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 31
	1 079,30
	33
	3
	1
	6 664 852,60

	87
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 35
	987,80
	50
	1
	1
	3 391 106,46

	88
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 36
	999,40
	31
	1
	1
	5 369 841,60

	89
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 37
	974,70
	52
	1
	1
	5 236 714,90

	90
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 3
	939,90
	176
	1
	1
	5 049 859,93

	91
	г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 2
	4 325,20
	185
	2
	1
	8 796 272,20

	92
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 59
	1 916,80
	61
	1
	1
	1 522 219,09

	93
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47
	6 193,20
	58
	3
	1
	18 500 619,39

	94
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 29
	1 652,50
	173
	1
	1
	2 005 687,22

	95
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 79
	4 753,00
	25
	1
	1
	4 931 195,57

	96
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 80
	627,40
	24
	1
	1
	3 371 150,14

	97
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 82
	632,20
	17
	1
	1
	2 380 665,55

	98
	г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5
	242,50
	34
	1
	1
	1 229 628,49

	99
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1
	618,20
	21
	4
	1
	5 486 411,25

	100
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	637,40
	26
	5
	1
	3 467 527,32

	101
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	646,60
	29
	7
	1
	3 877 204,20

	102
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	648,80
	29
	7
	1
	3 892 399,36

	103
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	394,20
	81
	5
	1
	5 021 989,28

	104
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 112
	2 025,40
	32
	1
	1
	446 521,62

	105
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3
	353,70
	28
	1
	1
	591 316,71

	106
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а
	203,10
	18
	1
	1
	83 825,82

	107
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 3а/ул. Рожкова, д. 32
	850,30
	22
	1
	1
	430 164,90

	108
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 61
	513,90
	199
	2
	1
	1 563 075,52

	109
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 70
	5 641,60
	21
	1
	1
	1 314 555,48

	110
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	374,50
	21
	5
	1
	3 561 732,40

	111
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 60
	1 003,80
	16
	1
	1
	276 522,99

	112
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 8
	375,90
	63
	2
	1
	1 000 461,07

	113
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	1 995,30
	10
	9
	1
	22 103 935,62

	114
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А2)
	171,10
	17
	3
	1
	2 183 772,57

	115
	г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 2б
	1 464,10
	21
	1
	1
	1 747 842,72

	116
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	3 898,70
	13
	5
	1
	12 206 690,19

	117
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 48б
	1 488,90
	80
	1
	1
	542 301,18

	118
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	289,80
	12
	5
	1
	3 106 261,18

	119
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 28
	763,80
	31
	1
	1
	4 260 651,41

	120
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 64
	7 166,40
	208
	1
	1
	7 939 139,43

	121
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	287,80
	13
	5
	1
	3 139 334,84

	122
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 18
	525,60
	28
	3
	1
	1 180 120,11

	123
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22
	622,50
	26
	4
	1
	1 254 435,32

	124
	г. Бузулук, ул. Челюскинцев, д. 97
	626,70
	36
	2
	1
	2 588 639,67

	125
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76а
	2 592,40
	36
	1
	1
	4 075 597,77

	126
	г. Бузулук, ул. Энергетическая, д. 20
	210,10
	13
	1
	1
	1 032 058,36

	10. Муниципальное образование город Медногорск

	Итого по муниципальному образованию город Медногорск
	12 842,10
	436
	6
	6
	18 432 971,79

	127
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 12а
	1 876,70
	45
	1
	1
	4 726 114,37

	128
	г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10
	648,80
	17
	1
	1
	2 420 297,00

	129
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 8
	2 315,90
	60
	1
	1
	2 701 202,10

	130
	г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 17
	443,20
	18
	1
	1
	3 340 987,61

	131
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 15
	3 529,50
	163
	1
	1
	3 273 265,37

	132
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 25
	4 028,00
	133
	1
	1
	1 971 105,34

	11. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	59 272,50
	2 525
	76
	13
	312 106 423,46

	133
	г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5
	2 807,50
	107
	5
	1
	14 433 716,59

	134
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	6 273,50
	321
	8
	1
	38 861 199,67

	135
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	4 050,80
	189
	8
	1
	27 186 547,47

	136
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	3 620,30
	174
	7
	1
	23 847 387,96

	137
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	4 791,50
	243
	7
	1
	30 778 757,17

	138
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	6 384,00
	213
	7
	1
	32 537 381,16

	139
	г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 57
	3 006,10
	116
	1
	1
	4 759 405,32

	140
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	4 821,90
	209
	7
	1
	30 980 206,35

	141
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 36
	2 667,90
	112
	1
	1
	6 985 015,50

	142
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	4 877,20
	215
	8
	1
	36 498 009,73

	143
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 36
	8 412,40
	342
	1
	1
	8 696 168,66

	144
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	4 764,10
	197
	8
	1
	35 566 670,50

	145
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	2 795,30
	87
	8
	1
	20 975 957,38

	12. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	1 562 441,50
	49 180
	689
	322
	2 104 491 140,72

	146
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19
	4 248,80
	154
	1
	1
	587 923,42

	147
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20
	4 905,70
	163
	1
	1
	682 627,72

	148
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 22
	4 716,00
	165
	2
	1
	5 232 655,04

	149
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 24
	5 201,30
	201
	2
	1
	5 308 549,28

	150
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 5
	5 659,70
	217
	1
	1
	1 874 717,28

	151
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9
	4 755,80
	183
	3
	1
	6 197 527,98

	152
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 132
	4 944,60
	165
	1
	1
	4 795 211,33

	153
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17
	1 185,20
	31
	2
	1
	3 328 713,00

	154
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1
	5 004,40
	168
	2
	1
	6 775 118,45

	155
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1
	3 891,90
	159
	2
	1
	4 927 194,43

	156
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 34
	307,90
	11
	2
	1
	3 530 249,50

	157
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	265,90
	9
	9
	1
	4 263 874,62

	158
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	393,90
	14
	9
	1
	6 036 502,17

	159
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	311,10
	12
	5
	1
	3 746 742,76

	160
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	1 641,80
	54
	6
	1
	10 089 295,35

	161
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	555,90
	23
	6
	1
	3 786 789,42

	162
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10
	320,90
	17
	1
	1
	463 056,35

	163
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 18
	3 165,90
	95
	3
	1
	10 473 836,71

	164
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	997,70
	30
	6
	1
	8 706 587,29

	165
	г. Оренбург, пер. Станочный, д. 6
	1 574,20
	57
	1
	1
	1 155 829,10

	166
	г. Оренбург, пер. Сырейный, д. 1
	325,10
	13
	1
	1
	190 588,74

	167
	г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15
	1 212,00
	33
	1
	1
	413 808,18

	168
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в
	5 681,60
	249
	1
	1
	2 764 433,78

	169
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1
	4 608,20
	154
	1
	1
	5 942 575,77

	170
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2
	4 546,90
	132
	1
	1
	6 025 890,25

	171
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16
	5 257,20
	148
	1
	1
	3 989 133,20

	172
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6
	3 184,00
	48
	1
	1
	8 965 941,89

	173
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7
	3 126,40
	108
	2
	1
	9 844 581,22

	174
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11
	4 659,30
	162
	2
	1
	10 267 736,56

	175
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 7
	4 575,30
	151
	2
	1
	10 298 025,73

	176
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 9
	4 661,00
	151
	2
	1
	10 172 660,54

	177
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 14
	2 246,20
	67
	3
	1
	7 569 016,28

	178
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 24
	3 970,60
	115
	1
	1
	4 802 621,44

	179
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/2
	4 136,60
	98
	1
	1
	5 652 983,71

	180
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 11
	4 381,70
	150
	1
	1
	3 977 269,94

	181
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13
	4 447,60
	171
	1
	1
	4 012 972,95

	182
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17
	2 873,60
	145
	1
	1
	5 122 415,92

	183
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3
	4 420,50
	167
	1
	1
	4 007 775,68

	184
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 5
	4 570,90
	151
	1
	1
	3 994 443,54

	185
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 7
	4 400,70
	151
	1
	1
	3 994 443,54

	186
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 9
	4 733,10
	152
	1
	1
	4 009 922,38

	187
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 153
	4 394,70
	110
	2
	1
	6 195 323,32

	188
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 2
	6 124,10
	224
	2
	1
	3 734 164,62

	189
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 24
	1 950,60
	67
	1
	1
	643 059,22

	190
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	1 571,80
	64
	5
	1
	11 173 510,62

	191
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58
	596,60
	28
	1
	1
	862 937,10

	192
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 59
	1 307,80
	53
	1
	1
	485 513,60

	193
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	3 307,40
	105
	5
	1
	14 544 265,66

	194
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	3 205,20
	96
	6
	1
	17 667 804,93

	195
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д
	493,50
	20
	1
	1
	766 611,66

	196
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23
	12 668,30
	55
	2
	1
	11 277 799,12

	197
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1
	9 917,60
	40
	2
	1
	9 066 733,44

	198
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2
	9 729,40
	306
	2
	1
	9 016 129,52

	199
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/2
	13 910,00
	365
	2
	1
	9 967 110,46

	200
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29
	4 776,40
	153
	2
	1
	3 824 095,34

	201
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1
	4 815,30
	162
	3
	1
	5 772 083,75

	202
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	10 333,00
	209
	3
	1
	12 216 001,37

	203
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35
	3 689,70
	101
	2
	1
	7 773 678,81

	204
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	6 784,90
	225
	1
	1
	2 683 420,26

	205
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1
	4 868,60
	157
	1
	1
	2 112 080,44

	206
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41
	10 584,40
	223
	1
	1
	2 749 252,98

	207
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2
	9 430,60
	335
	1
	1
	2 755 502,76

	208
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1
	4 827,00
	148
	2
	1
	3 941 421,88

	209
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	7 634,00
	151
	3
	1
	8 888 738,13

	210
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47
	4 640,90
	142
	2
	1
	9 835 537,44

	211
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1
	4 784,70
	178
	1
	1
	2 145 987,68

	212
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58
	5 077,30
	179
	2
	1
	4 038 552,00

	213
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58/1
	11 061,00
	259
	2
	1
	13 819 045,25

	214
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	3 449,80
	106
	5
	1
	15 072 645,72

	215
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12
	3 667,00
	145
	2
	1
	8 193 440,70

	216
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12/2
	4 801,30
	189
	1
	1
	7 895 572,39

	217
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14
	3 670,30
	147
	1
	1
	6 148 646,03

	218
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16
	3 738,90
	148
	1
	1
	6 192 497,44

	219
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 18
	3 666,20
	145
	2
	1
	8 220 494,51

	220
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20
	3 236,20
	143
	1
	1
	4 527 747,92

	221
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 21
	5 704,50
	185
	2
	1
	10 473 690,71

	222
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 27/1
	6 789,70
	188
	1
	1
	7 691 655,92

	223
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 29/1
	6 836,70
	189
	2
	1
	12 704 535,50

	224
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35/1
	6 915,70
	190
	1
	1
	7 770 254,48

	225
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40
	26 842,00
	620
	2
	1
	26 154 029,34

	226
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7/1
	9 325,30
	320
	1
	1
	2 701 783,55

	227
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 48
	3 791,60
	112
	1
	1
	2 967 191,16

	228
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52
	4 599,20
	71
	1
	1
	4 253 911,77

	229
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	4 057,50
	134
	6
	1
	24 291 076,47

	230
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 115
	4 302,70
	113
	1
	1
	1 699 953,35

	231
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 119
	4 403,10
	116
	2
	1
	6 530 597,37

	232
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 127
	2 661,50
	85
	3
	1
	5 566 430,12

	233
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 172
	10 104,10
	332
	2
	1
	8 399 437,72

	234
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	1 595,40
	51
	5
	1
	6 741 892,58

	235
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25
	7 888,30
	243
	1
	1
	1 714 380,87

	236
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	1 427,90
	40
	6
	1
	6 118 395,64

	237
	г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 2в
	1 133,70
	27
	1
	1
	1 501 100,02

	238
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	7 283,00
	196
	5
	1
	15 862 633,05

	239
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	6 406,60
	194
	5
	1
	15 676 209,12

	240
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/2
	4 055,70
	128
	1
	1
	5 235 537,98

	241
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	7 428,80
	192
	5
	1
	15 588 759,33

	242
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	1 068,30
	32
	8
	1
	10 561 874,39

	243
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 20б
	7 121,90
	190
	1
	1
	2 487 517,96

	244
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	1 664,40
	53
	9
	1
	11 288 895,30

	245
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б
	2 862,10
	84
	1
	1
	1 103 409,81

	246
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4/1
	4 195,60
	127
	1
	1
	5 209 687,78

	247
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23
	19 263,10
	578
	2
	1
	16 244 753,55

	248
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53
	6 163,50
	227
	1
	1
	7 989 631,82

	249
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 7
	7 100,00
	195
	2
	1
	4 639 967,58

	250
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3
	3 914,60
	135
	1
	1
	5 627 420,24

	251
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	3 092,90
	107
	5
	1
	18 902 089,45

	252
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	1 538,00
	53
	5
	1
	9 242 084,18

	253
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10/1
	6 812,40
	188
	1
	1
	7 691 131,92

	254
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2/1
	6 773,30
	188
	1
	1
	4 960 345,50

	255
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20
	4 999,90
	144
	1
	1
	2 106 382,68

	256
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24/1
	4 992,80
	158
	1
	1
	2 067 336,29

	257
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6
	5 402,90
	183
	3
	1
	5 246 188,62

	258
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	482,50
	12
	2
	1
	970 891,02

	259
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1
	4 409,40
	170
	3
	1
	6 044 333,16

	260
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 20
	4 407,80
	226
	1
	1
	1 933 002,28

	261
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/1
	3 684,80
	116
	1
	1
	3 074 074,22

	262
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/3
	6 311,80
	194
	1
	1
	7 941 599,36

	263
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5
	8 724,20
	126
	3
	1
	10 319 530,74

	264
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1—А3
	1 295,40
	30
	2
	1
	8 889 372,65

	265
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а
	3 319,70
	122
	1
	1
	2 288 171,36

	266
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17
	5 611,70
	212
	1
	1
	7 865 981,60

	267
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7
	1 639,20
	67
	1
	1
	3 702 807,18

	268
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84
	4 514,50
	121
	1
	1
	4 970 183,76

	269
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86
	4 843,00
	117
	2
	1
	6 617 556,06

	270
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90
	2 685,00
	91
	2
	1
	2 620 710,83

	271
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	370,40
	15
	6
	1
	4 960 409,89

	272
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	277,30
	12
	6
	1
	3 992 064,52

	273
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1
	643,00
	29
	1
	1
	270 133,83

	274
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 35
	110,80
	5
	1
	1
	895 672,46

	275
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6
	615,40
	18
	1
	1
	270 517,18

	276
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7
	563,10
	25
	2
	1
	792 136,49

	277
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	1 484,30
	40
	6
	1
	10 963 978,89

	278
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 5
	4 583,30
	144
	2
	1
	7 276 202,00

	279
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15
	14 671,40
	627
	1
	1
	10 022 363,95

	280
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/1
	4 235,50
	131
	2
	1
	6 911 243,74

	281
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4
	4 031,60
	126
	1
	1
	5 284 443,76

	282
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9
	9 839,50
	324
	1
	1
	4 417 467,38

	283
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	295,80
	12
	5
	1
	1 776 243,66

	284
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1
	4 108,80
	129
	1
	1
	3 411 896,99

	285
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3
	4 181,30
	129
	1
	1
	3 410 202,22

	286
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18
	9 634,00
	257
	1
	1
	2 736 608,92

	287
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 73
	536,30
	21
	2
	1
	2 275 988,80

	288
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 96
	541,00
	22
	2
	1
	2 316 809,64

	289
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 98
	543,30
	22
	2
	1
	2 318 623,91

	290
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	1 714,60
	54
	7
	1
	10 243 349,65

	291
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29
	3 630,10
	124
	1
	1
	5 002 711,55

	292
	г. Оренбург, ул. Запорожская, д. 68
	539,80
	22
	2
	1
	2 329 509,47

	293
	г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/1
	7 392,30
	189
	1
	1
	7 737 592,41

	294
	г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4
	4 429,30
	169
	1
	1
	3 690 403,05

	295
	г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5
	1 087,90
	17
	1
	1
	160 652,39

	296
	г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 7
	2 279,50
	92
	1
	1
	1 203 232,28

	297
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17
	1 201,60
	31
	2
	1
	3 332 341,52

	298
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35
	331,30
	14
	2
	1
	1 970 438,86

	299
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100
	5 699,60
	192
	1
	1
	7 864 020,76

	300
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41
	5 264,90
	122
	2
	1
	7 724 163,38

	301
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	2 249,40
	64
	5
	1
	7 798 594,42

	302
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	1 401,90
	35
	5
	1
	4 268 367,09

	303
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86
	5 731,90
	201
	1
	1
	7 698 991,78


	304
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90
	7 477,50
	258
	2
	1
	9 047 180,03

	305
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94
	7 531,90
	247
	1
	1
	7 386 799,28

	306
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96
	3 553,10
	115
	1
	1
	4 754 514,74

	307
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	1 480,90
	52
	6
	1
	13 375 640,45

	308
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 2, литера А3
	511,80
	21
	3
	1
	1 137 231,62

	309
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	1 265,10
	50
	8
	1
	9 310 587,09

	310
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 28
	536,80
	16
	1
	1
	3 080 692,91

	311
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9
	5 858,20
	211
	1
	1
	5 163 830,05

	312
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 71б
	296,40
	11
	2
	1
	3 428 688,81

	313
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А
	14 420,40
	533
	3
	1
	14 794 454,76

	314
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12
	4 108,10
	109
	4
	1
	9 295 261,83

	315
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 17
	3 762,20
	147
	1
	1
	6 010 519,87

	316
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 21/2
	3 530,70
	151
	1
	1
	2 234 725,33

	317
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22
	4 442,00
	175
	1
	1
	4 542 008,55

	318
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1
	3 559,30
	278
	1
	1
	5 665 032,64

	319
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2
	3 497,30
	285
	1
	1
	5 455 579,73

	320
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	629,00
	27
	1
	1
	3 738 890,26

	321
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9
	5 946,40
	142
	2
	1
	4 140 165,93

	322
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а
	2 637,80
	113
	4
	1
	15 382 275,36

	323
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	4 057,70
	105
	7
	1
	19 472 245,84

	324
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	693,10
	21
	6
	1
	3 586 721,41

	325
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 1а
	1 291,60
	55
	1
	1
	527 986,33

	326
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 3
	507,30
	35
	3
	1
	5 609 891,07

	327
	г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4
	3 574,70
	117
	1
	1
	4 887 293,89

	328
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	1 687,20
	53
	8
	1
	11 032 626,19

	329
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 20
	530,20
	21
	1
	1
	829 960,82

	330
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	31 773,80
	973
	5
	1
	32 053 446,32

	331
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	586,70
	23
	6
	1
	3 749 634,62

	332
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92
	2 041,10
	145
	2
	1
	2 698 911,86

	333
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94
	3 501,20
	126
	2
	1
	2 847 601,52

	334
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120
	6 073,00
	228
	3
	1
	17 724 269,83

	335
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	1 947,80
	69
	5
	1
	11 988 703,74

	336
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 28
	1 451,40
	55
	1
	1
	2 999 151,89

	337
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	1 784,10
	62
	8
	1
	12 861 392,01

	338
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	5 221,20
	150
	3
	1
	12 483 216,48

	339
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б
	4 522,30
	152
	1
	1
	3 868 918,09

	340
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	5 299,60
	156
	1
	1
	6 129 291,04

	341
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а
	5 408,50
	161
	1
	1
	6 262 908,60

	342
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б
	5 304,90
	146
	1
	1
	6 284 121,95

	343
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1
	2 440,60
	88
	1
	1
	965 426,84

	344
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29
	1 964,20
	48
	1
	1
	1 762 634,72

	345
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 12
	4 025,20
	134
	1
	1
	1 990 093,57

	346
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 14
	5 268,90
	113
	2
	1
	9 825 606,93

	347
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 3в
	2 262,00
	97
	2
	1
	5 463 904,15

	348
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 4
	11 065,00
	285
	1
	1
	4 964 724,50

	349
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 6
	4 556,40
	146
	1
	1
	3 988 681,35

	350
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8
	4 276,80
	134
	3
	1
	11 401 881,33

	351
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8а
	5 736,90
	185
	2
	1
	5 249 129,42

	352
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 10
	7 333,30
	186
	1
	1
	2 748 736,83

	353
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4
	7 153,10
	186
	2
	1
	10 641 810,83

	354
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 14
	5 824,80
	239
	1
	1
	10 950 187,29

	355
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 14/1
	7 024,90
	250
	1
	1
	11 456 759,05

	356
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 18
	6 153,70
	236
	2
	1
	5 803 832,38

	357
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 4
	4 871,10
	171
	1
	1
	7 117 298,87

	358
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 8
	4 854,50
	170
	1
	1
	6 950 034,76

	359
	г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1
	714,70
	32
	1
	1
	792 124,88

	360
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	5 895,00
	206
	7
	1
	20 371 317,50

	361
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2
	4 580,40
	192
	1
	1
	5 075 589,39

	362
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 11
	3 349,80
	117
	1
	1
	4 894 424,20

	363
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 15
	4 165,30
	114
	2
	1
	6 450 885,24

	364
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1
	3 339,00
	117
	2
	1
	3 253 770,48

	365
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72
	4 901,90
	191
	2
	1
	10 782 635,60

	366
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 139
	723,70
	26
	2
	1
	1 746 356,48

	367
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 47
	4 578,10
	152
	1
	1
	4 348 084,33

	368
	г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21
	773,90
	23
	1
	1
	406 051,38

	369
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 11а
	716,60
	10
	3
	1
	2 657 620,90

	370
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70/1
	3 512,70
	150
	1
	1
	1 636 279,47

	371
	г. Оренбург, ул. Пойменная, д. 91
	536,90
	21
	2
	1
	2 280 524,45

	372
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13
	1 834,40
	63
	4
	1
	8 538 197,06

	373
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	340,30
	12
	6
	1
	5 767 131,67

	374
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	644,90
	23
	5
	1
	7 662 758,80

	375
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1
	4 834,90
	125
	1
	1
	1 810 937,21

	376
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30
	6 093,30
	184
	1
	1
	2 463 777,30

	377
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 31
	4 465,30
	115
	1
	1
	4 793 886,81

	378
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153
	3 928,30
	136
	2
	1
	7 711 303,09

	379
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 2
	1 965,70
	46
	1
	1
	2 536 066,52

	380
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/1
	3 186,00
	116
	2
	1
	6 570 694,98

	381
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/2
	5 710,50
	169
	2
	1
	9 528 498,09

	382
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269
	3 957,20
	114
	1
	1
	4 739 518,18

	383
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269/1
	5 331,50
	187
	1
	1
	7 790 043,78

	384
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/1
	5 352,30
	187
	1
	1
	7 820 347,60

	385
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	451,50
	18
	1
	1
	273 136,74

	386
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 64, литеры АА3А4
	433,60
	17
	2
	1
	5 214 802,76

	387
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12
	16 811,30
	412
	3
	1
	21 516 831,64

	388
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 6
	3 578,10
	115
	1
	1
	4 700 369,06

	389
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13
	10 841,50
	243
	1
	1
	2 773 132,20

	390
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	4 985,10
	153
	2
	1
	3 511 257,10

	391
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2
	18 904,70
	666
	2
	1
	20 557 616,28

	392
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4
	4 799,50
	145
	2
	1
	3 692 271,62

	393
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5
	13 024,70
	492
	1
	1
	7 869 571,59

	394
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6
	14 227,90
	487
	3
	1
	21 291 921,57

	395
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 188
	3 153,60
	108
	1
	1
	4 507 070,02

	396
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17/1
	2 148,10
	80
	1
	1
	2 174 042,17

	397
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/1
	5 614,40
	132
	1
	1
	5 398 499,01

	398
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2
	5 777,20
	190
	1
	1
	8 462 620,54

	399
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26
	7 236,10
	270
	3
	1
	8 731 126,08

	400
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2
	4 827,90
	158
	1
	1
	1 872 139,76

	401
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	10 924,90
	307
	4
	1
	12 726 382,32

	402
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7
	15 987,80
	352
	4
	1
	34 546 144,86

	403
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	16 697,70
	406
	4
	1
	16 771 257,78

	404
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4
	5 365,00
	267
	1
	1
	2 174 042,17

	405
	г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11
	761,50
	30
	2
	1
	3 236 185,75

	406
	г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 8
	656,50
	26
	1
	1
	3 736 502,34

	407
	г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34
	4 424,60
	217
	1
	1
	5 365 737,80

	408
	г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1
	3 649,50
	126
	1
	1
	1 695 965,82

	409
	г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8
	3 840,10
	160
	1
	1
	582 738,20

	410
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3
	5 871,10
	192
	2
	1
	10 854 618,06

	411
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4
	2 134,90
	67
	2
	1
	1 519 947,28

	412
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11
	4 386,30
	161
	1
	1
	1 500 000,00

	413
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13/1
	4 523,60
	167
	1
	1
	1 500 000,00

	414
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 15
	3 872,00
	165
	1
	1
	1 500 000,00

	415
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17
	5 036,80
	147
	2
	1
	8 292 718,53

	416
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17а
	431,90
	15
	1
	1
	626 896,38

	417
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а
	449,50
	18
	1
	1
	752 379,79

	418
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б
	379,60
	10
	1
	1
	153 723,27

	419
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6
	6 242,00
	177
	2
	1
	7 507 762,12

	420
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А
	4 522,90
	163
	3
	1
	5 521 762,95

	421
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 41
	5 869,20
	146
	2
	1
	4 880 309,42

	422
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14
	3 979,50
	110
	2
	1
	8 876 764,80

	423
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2
	6 606,60
	222
	1
	1
	1 972 943,59

	424
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12
	1 567,90
	67
	1
	1
	1 088 750,89

	425
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	3 926,10
	167
	6
	1
	6 601 108,32

	426
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91
	9 677,30
	440
	1
	1
	10 877 097,99

	427
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93
	3 885,80
	178
	2
	1
	5 473 056,75

	428
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 95
	14 435,40
	548
	2
	1
	15 135 869,03

	429
	г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 12/1
	6 344,00
	250
	2
	1
	8 267 113,96

	430
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11
	5 686,50
	185
	2
	1
	12 627 733,57

	431
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б
	4 312,00
	108
	1
	1
	5 566 699,95

	432
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а
	6 030,30
	151
	2
	1
	10 368 560,38

	433
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а
	7 512,60
	246
	2
	1
	13 204 764,02

	434
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19
	5 687,70
	180
	2
	1
	12 610 762,35

	435
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21
	5 674,70
	185
	2
	1
	9 900 127,88

	436
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1
	5 084,40
	134
	1
	1
	1 740 479,68

	437
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27
	12 706,20
	376
	2
	1
	9 063 324,31

	438
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29
	6 293,70
	198
	3
	1
	18 576 900,26

	439
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1
	4 933,60
	141
	1
	1
	1 724 558,89

	440
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1
	5 596,50
	152
	1
	1
	4 704 888,21

	441
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	5 684,50
	182
	3
	1
	17 610 175,49

	442
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	5 682,40
	180
	3
	1
	17 620 591,92

	443
	г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2
	1 360,40
	35
	2
	1
	8 179 416,04

	444
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 66
	1 311,00
	43
	3
	1
	4 136 035,43

	445
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 71, литеры АА1
	1 846,80
	6
	1
	1
	1 634 974,17

	446
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16
	5 261,50
	263
	1
	1
	3 055 708,38

	447
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 19
	7 115,50
	224
	1
	1
	1 577 187,08

	448
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1
	12 871,40
	433
	1
	1
	13 052 517,58

	449
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21
	8 800,50
	239
	1
	1
	2 974 323,95

	450
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28
	15 616,60
	509
	1
	1
	5 948 647,90

	451
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31
	8 725,90
	255
	2
	1
	5 903 945,99

	452
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37
	13 830,50
	440
	1
	1
	5 745 746,53

	453
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41
	14 460,40
	466
	2
	1
	18 866 272,29

	454
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1
	18 257,50
	412
	3
	1
	27 403 733,70

	455
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6
	16 113,30
	475
	1
	1
	5 948 647,90

	456
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12
	3 985,30
	145
	1
	1
	4 460 381,43

	457
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 16
	3 158,20
	54
	1
	1
	1 609 632,64

	458
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251
	3 976,70
	266
	1
	1
	5 969 853,46

	459
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34а
	6 163,50
	196
	1
	1
	8 186 489,11

	460
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36
	4 896,30
	145
	1
	1
	6 562 204,10

	461
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 16
	6 860,60
	184
	1
	1
	7 500 923,39

	462
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2
	9 173,30
	182
	1
	1
	2 893 806,95

	463
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 6
	4 283,70
	117
	1
	1
	4 778 268,98

	464
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3
	1 423,00
	49
	4
	1
	6 878 508,23

	465
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 76
	3 716,30
	104
	1
	1
	2 175 419,60

	466
	с. Городище, ул. Больничная, д. 13
	370,00
	15
	3
	1
	2 637 977,62

	467
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15а
	717,20
	20
	3
	1
	5 487 409,41

	13. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	518 344,58
	17 622
	265
	156
	800 262 381,50

	468
	г. Орск, пер. Заводской, д. 2а
	4 812,60
	230
	1
	1
	7 672 268,26

	469
	г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21
	670,40
	25
	4
	1
	2 584 945,21

	470
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13
	444,00
	11
	1
	1
	3 209 223,52

	471
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 3
	1 608,90
	63
	3
	1
	4 499 294,58

	472
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1
	3 711,50
	51
	1
	1
	3 525 490,00

	473
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 3
	3 732,70
	72
	1
	1
	3 586 006,20

	474
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 5
	4 130,70
	92
	1
	1
	6 203 348,35

	475
	г. Орск, пер. Нежинский, д. 15
	559,50
	15
	1
	1
	3 012 364,73

	476
	г. Орск, пер. Российский, д. 3
	943,70
	22
	1
	1
	4 968 073,57

	477
	г. Орск, пер. Цимлянский, д. 17а
	3 015,00
	141
	2
	1
	7 867 164,30

	478
	г. Орск, пр. Квартальный, д. 14
	7 295,50
	213
	1
	1
	1 734 027,27

	479
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 11
	1 561,30
	53
	4
	1
	3 850 434,95

	480
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 26
	549,70
	20
	4
	1
	1 782 343,76

	481
	г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 3
	10 898,80
	389
	2
	1
	13 685 187,19

	482
	г. Орск, просп. Ленина, д. 105
	12 064,20
	411
	2
	1
	13 083 871,88

	483
	г. Орск, просп. Ленина, д. 131
	6 235,70
	231
	1
	1
	3 239 060,21

	484
	г. Орск, просп. Ленина, д. 22а
	3 536,60
	95
	1
	1
	4 836 846,93

	485
	г. Орск, просп. Ленина, д. 31
	3 463,20
	85
	2
	1
	9 287 568,60

	486
	г. Орск, просп. Ленина, д. 34
	2 535,60
	34
	4
	1
	7 474 578,08

	487
	г. Орск, просп. Ленина, д. 36
	5 729,90
	139
	1
	1
	7 149 261,08

	488
	г. Орск, просп. Ленина, д. 46
	4 777,60
	79
	2
	1
	5 169 304,67

	489
	г. Орск, просп. Ленина, д. 48
	4 225,90
	89
	2
	1
	4 951 354,32

	490
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56
	3 954,50
	89
	1
	1
	4 405 284,82

	491
	г. Орск, просп. Ленина, д. 68
	4 765,00
	166
	1
	1
	2 755 825,78

	492
	г. Орск, просп. Ленина, д. 71
	4 071,00
	109
	1
	1
	2 423 215,20

	493
	г. Орск, просп. Ленина, д. 79
	3 819,60
	143
	1
	1
	6 366 655,31

	494
	г. Орск, просп. Ленина, д. 80а
	8 463,48
	317
	1
	1
	4 370 991,04

	495
	г. Орск, просп. Ленина, д. 94
	2 670,10
	78
	1
	1
	2 560 318,29

	496
	г. Орск, просп. Мира, д. 19
	6 092,80
	81
	1
	1
	611 744,04

	497
	г. Орск, просп. Мира, д. 20
	1 159,50
	16
	1
	1
	4 590 709,80

	498
	г. Орск, просп. Мира, д. 22
	1 154,70
	33
	2
	1
	6 674 501,30

	499
	г. Орск, просп. Мира, д. 24
	1 122,90
	26
	2
	1
	6 027 273,43

	500
	г. Орск, просп. Мира, д. 26
	4 983,60
	75
	1
	1
	8 152 418,19

	501
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 87
	367,40
	21
	1
	1
	2 691 867,59

	502
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89
	367,10
	19
	1
	1
	2 691 059,22

	503
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 93
	364,80
	24
	1
	1
	2 669 233,26

	504
	г. Орск, просп. Орский, д. 35а
	6 286,40
	281
	1
	1
	7 313 111,35

	505
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1
	5 722,00
	200
	1
	1
	7 699 865,10

	506
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3
	5 796,00
	188
	1
	1
	7 695 149,19

	507
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3а
	3 512,00
	131
	2
	1
	7 755 844,65

	508
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 5
	3 515,00
	140
	1
	1
	5 130 914,55

	509
	г. Орск, ул. Батумская, д. 21
	351,50
	30
	2
	1
	1 153 475,46

	510
	г. Орск, ул. Батумская, д. 23
	360,50
	26
	2
	1
	1 174 649,70

	511
	г. Орск, ул. Беляева, д. 12
	6 123,50
	236
	3
	1
	4 027 234,72

	512
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 62а
	2 013,90
	60
	1
	1
	161 505,81

	513
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 64а
	2 093,60
	67
	1
	1
	161 505,81

	514
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 66а
	2 239,10
	59
	1
	1
	161 505,81

	515
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 68а
	2 033,50
	58
	1
	1
	161 505,81

	516
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 10
	6 805,80
	167
	1
	1
	5 624 662,71

	517
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 23
	5 162,20
	114
	2
	1
	10 128 029,92

	518
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 20
	3 408,20
	91
	1
	1
	1 601 679,37

	519
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 22
	5 701,70
	210
	2
	1
	9 946 451,40

	520
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 76а
	3 084,20
	109
	2
	1
	8 060 463,55

	521
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 78
	5 020,20
	232
	1
	1
	5 197 499,34

	522
	г. Орск, ул. Горького, д. 11а
	3 007,00
	88
	2
	1
	7 847 028,97

	523
	г. Орск, ул. Горького, д. 153а
	4 196,10
	163
	1
	1
	1 938 958,82

	524
	г. Орск, ул. Горького, д. 48
	410,70
	27
	3
	1
	4 337 699,51

	525
	г. Орск, ул. Горького, д. 48а
	414,20
	13
	3
	1
	4 359 653,78

	526
	г. Орск, ул. Горького, д. 50
	410,50
	14
	2
	1
	1 296 835,48

	527
	г. Орск, ул. Горького, д. 52
	416,10
	16
	3
	1
	4 397 784,86

	528
	г. Орск, ул. Горького, д. 52а
	412,30
	10
	3
	1
	4 341 165,97

	529
	г. Орск, ул. Горького, д. 54
	414,40
	14
	3
	1
	4 380 452,53

	530
	г. Орск, ул. Горького, д. 56
	413,30
	15
	1
	1
	2 356 394,60

	531
	г. Орск, ул. Горького, д. 60
	624,00
	21
	1
	1
	3 450 117,38

	532
	г. Орск, ул. Горького, д. 62
	447,00
	11
	1
	1
	3 347 454,56

	533
	г. Орск, ул. Горького, д. 64
	411,40
	20
	1
	1
	2 353 161,12

	534
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 4
	1 593,30
	52
	3
	1
	9 087 705,93

	535
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 6
	1 631,30
	48
	3
	1
	9 438 263,56

	536
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14
	6 292,60
	216
	2
	1
	8 228 985,18

	537
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 15
	2 981,90
	119
	1
	1
	1 711 662,75

	538
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 19
	2 990,10
	130
	2
	1
	6 546 298,24

	539
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 21
	2 906,30
	113
	2
	1
	6 417 792,62

	540
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 23
	6 295,00
	250
	2
	1
	13 136 250,16

	541
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 29
	4 807,10
	188
	2
	1
	10 606 785,80

	542
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	9 397,80
	295
	4
	1
	5 253 463,74

	543
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а
	9 328,80
	301
	4
	1
	5 229 560,95

	544
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 48
	356,40
	21
	2
	1
	1 172 914,10

	545
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 50
	353,30
	26
	2
	1
	1 168 401,56

	546
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 58
	363,30
	21
	2
	1
	1 203 113,44

	547
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 60
	361,90
	25
	2
	1
	1 198 253,78

	548
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 62
	329,80
	14
	3
	1
	1 242 780,59

	549
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 64
	353,50
	18
	3
	1
	3 888 214,95

	550
	г. Орск, ул. Казалинская, д. 10
	486,50
	15
	1
	1
	3 499 427,87

	551
	г. Орск, ул. Казалинская, д. 6
	493,60
	14
	1
	1
	3 585 923,31

	552
	г. Орск, ул. Кирпичная, д. 142
	1 237,30
	58
	1
	1
	5 162 917,82

	553
	г. Орск, ул. Комарова, д. 12
	6 321,90
	231
	1
	1
	1 733 545,88

	554
	г. Орск, ул. Комарова, д. 14
	4 861,30
	192
	2
	1
	10 728 044,86

	555
	г. Орск, ул. Комарова, д. 22
	3 518,50
	93
	1
	1
	1 708 181,58

	556
	г. Орск, ул. Короленко, д. 10
	2 721,00
	141
	2
	1
	7 026 082,46

	557
	г. Орск, ул. Короленко, д. 144а
	4 845,20
	195
	2
	1
	12 728 410,26

	558
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24
	1 545,80
	39
	2
	1
	323 011,62

	559
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24а
	1 593,70
	53
	1
	1
	2 956 477,69

	560
	г. Орск, ул. Короленко, д. 3
	977,30
	29
	2
	1
	1 197 739,55

	561
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10а
	5 683,70
	169
	2
	1
	10 594 466,66

	562
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 17
	8 392,00
	238
	2
	1
	8 866 036,73

	563
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 36
	4 246,00
	86
	1
	1
	2 980 410,31

	564
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 42
	2 870,30
	107
	1
	1
	611 744,04

	565
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 44
	2 769,10
	59
	1
	1
	611 744,04

	566
	г. Орск, ул. Красная, д. 16
	4 334,50
	187
	1
	1
	4 429 545,71

	567
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1
	1 060,90
	13
	1
	1
	2 291 950,93

	568
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 15
	4 305,70
	134
	1
	1
	3 650 180,67

	569
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е
	4 689,70
	146
	4
	1
	8 331 893,09

	570
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 44
	1 833,00
	63
	1
	1
	692 072,51

	571
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 18
	3 535,10
	90
	2
	1
	6 526 249,43

	572
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 1а
	2 288,00
	117
	1
	1
	3 696 228,68

	573
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 17
	3 034,80
	106
	1
	1
	4 910 645,66

	574
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 25
	1 061,30
	28
	2
	1
	2 043 948,87

	575
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 51б
	589,00
	21
	1
	1
	3 265 484,55

	576
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6
	15 480,00
	503
	2
	1
	9 012 375,09

	577
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1б
	3 225,40
	76
	1
	1
	1 152 343,49

	578
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2
	3 441,30
	62
	3
	1
	18 232 896,26

	579
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 26
	4 812,80
	204
	1
	1
	2 785 447,42

	580
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6а
	3 313,40
	94
	1
	1
	5 146 110,27

	581
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36а
	3 124,50
	104
	2
	1
	6 489 291,99

	582
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40
	3 017,10
	118
	1
	1
	4 875 528,87

	583
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	4 608,90
	180
	5
	1
	10 132 347,76

	584
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18
	4 843,60
	178
	1
	1
	4 997 969,24

	585
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18а
	4 799,00
	214
	2
	1
	12 596 092,31

	586
	г. Орск, ул. Омская, д. 63а
	4 304,90
	134
	1
	1
	7 131 684,78

	587
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	3 403,10
	141
	5
	1
	11 484 152,37

	588
	г. Орск, ул. Петровского, д. 12а
	2 174,20
	84
	2
	1
	6 198 767,97

	589
	г. Орск, ул. Петровского, д. 14
	2 092,10
	114
	4
	1
	12 321 950,72

	590
	г. Орск, ул. Петровского, д. 9
	467,30
	24
	4
	1
	5 955 458,25

	591
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 57
	3 946,80
	219
	1
	1
	6 685 768,90

	592
	г. Орск, ул. С. Разина, д. 86
	245,50
	9
	1
	1
	1 796 195,12

	593
	г. Орск, ул. Сорокина, д. 4
	4 804,50
	194
	2
	1
	12 611 912,95

	594
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 4
	5 735,00
	197
	1
	1
	4 984 072,18

	595
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 44
	1 343,40
	33
	1
	1
	1 397 785,25

	596
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а
	4 087,30
	104
	1
	1
	2 019 272,15

	597
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55
	4 097,90
	121
	1
	1
	161 505,81

	598
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а
	4 341,50
	222
	1
	1
	6 852 572,53

	599
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 93а
	4 425,00
	203
	1
	1
	4 457 226,84

	600
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97
	2 696,20
	136
	2
	1
	6 944 390,51

	601
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97а
	4 349,00
	203
	2
	1
	11 301 677,72

	602
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 99
	4 396,20
	193
	1
	1
	4 492 477,91

	603
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 3
	6 293,20
	249
	2
	1
	13 175 577,91

	604
	г. Орск, ул. Суворова, д. 6
	2 723,50
	121
	1
	1
	4 747 877,53

	605
	г. Орск, ул. Тагильская/ул. Короленко, д. 11/54
	2 666,50
	106
	2
	1
	5 972 129,35

	606
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 26
	527,80
	24
	1
	1
	855 300,48

	607
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 66
	353,20
	13
	1
	1
	2 653 065,89

	608
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 78
	350,40
	19
	1
	1
	207 903,38

	609
	г. Орск, ул. Школьная, д. 10
	594,90
	16
	1
	1
	3 241 008,34

	610
	г. Орск, ул. Школьная, д. 8
	652,60
	22
	1
	1
	3 254 738,90

	611
	г. Орск, ул. Школьная, д. 9
	597,00
	29
	1
	1
	3 253 544,94

	612
	г. Орск, ул. Школьная, д. 9а
	600,40
	17
	1
	1
	3 345 479,97

	613
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11
	5 717,00
	194
	1
	1
	4 984 863,07

	614
	г. Орск, ул. Щорса, д. 4
	7 464,20
	218
	1
	1
	5 872 160,94

	615
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 1
	5 759,70
	167
	2
	1
	12 770 694,47

	616
	г. Орск, ул. Юлина, д. 6б
	4 827,10
	209
	1
	1
	7 697 594,47

	617
	г. Орск, ул. Юношеская, д. 5
	3 313,00
	103
	1
	1
	4 634 702,60

	618
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 76
	8 073,90
	231
	2
	1
	10 982 942,26

	619
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85
	5 828,20
	253
	3
	1
	3 158 617,87

	620
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85а
	3 006,00
	117
	2
	1
	7 844 152,49

	621
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 86
	4 762,00
	212
	2
	1
	7 844 152,49

	622
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95
	5 563,10
	178
	1
	1
	611 744,04

	623
	г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 18а
	791,60
	31
	2
	1
	3 329 166,56

	14. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	46 554,00
	2 028
	10
	9
	60 928 964,83

	624
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 7
	5 815,90
	246
	1
	1
	4 939 104,47

	625
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 26
	4 633,00
	202
	1
	1
	6293034,84

	626
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 27
	4 629,20
	203
	1
	1
	6 289 826,20

	627
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 28
	3 606,30
	158
	2
	1
	6 452 576,10

	628
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 29
	5 812,60
	282
	1
	1
	7 796 282,80

	629
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 30
	4 617,60
	208
	1
	1
	6 279 843,76

	630
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 33
	5 815,20
	236
	1
	1
	7 634 191,63

	631
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 34
	5 802,20
	237
	1
	1
	7628253,07

	632
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 35
	5 822,00
	256
	1
	1
	7 615 851,96

	15. Муниципальное образование Грачевский район

	Итого по муниципальному образованию Грачевский район
	3 293,20
	145
	5
	3
	4 861 362,02

	633
	с. Грачевка, ул. Строителей, д. 27
	956,80
	43
	1
	1
	1 271 337,02

	634
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20
	1 327,90
	63
	2
	1
	1 632 125,09

	635
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 4
	1 008,50
	39
	2
	1
	1 957 899,91

	16. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	10 086,30
	403
	9
	5
	34 581 226,01

	636
	пос. Голубой Факел, ул. Школьная, д. 3
	2 753,70
	78
	1
	1
	8 214 693,93

	637
	пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 14
	812,10
	37
	2
	1
	7 659 377,79

	638
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3
	3 462,80
	157
	2
	1
	8 684 545,16

	639
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 5
	1 793,30
	72
	2
	1
	5 556 322,22

	640
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 53
	1 264,40
	59
	2
	1
	4 466 286,91

	17. Муниципальное образование Илекский район

	Итого по муниципальному образованию Илекский район
	1 331,10
	54
	2
	2
	8 250 399,27

	641
	с. Илек, ул. Восточная, д. 2
	918,30
	38
	1
	1
	5 218 208,49

	642
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35б
	412,80
	16
	1
	1
	3 032 190,78

	18. Муниципальное образование Кваркенский район

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский район
	3 801,80
	179
	26
	8
	31 063 952,84

	643
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25
	384,70
	13
	4
	1
	4 275 405,03

	644
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 12
	450,90
	27
	1
	1
	3 436 375,11

	645
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 2а
	970,00
	37
	1
	1
	5 716 090,42

	646
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	321,00
	12
	6
	1
	4 622 514,96

	647
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	314,50
	19
	6
	1
	4 455 874,61

	648
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	313,00
	24
	6
	1
	4 431 705,39

	649
	с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7
	294,70
	15
	1
	1
	175 765,88

	650
	с. Кваркено, ул. 1-я Целинная, д. 36
	753,00
	32
	1
	1
	3 950 221,44


	19. Муниципальное образование Красногвардейский район

	Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район
	3 045,50
	109
	6
	5
	10 170 159,09

	651
	пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 40
	604,40
	18
	1
	1
	3 405 178,04

	652
	пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 48
	603,00
	24
	1
	1
	3 396 820,31

	653
	пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 50
	600,20
	20
	1
	1
	825 778,39

	654
	пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52
	600,60
	22
	1
	1
	826 361,77

	655
	с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 1
	637,30
	25
	2
	1
	1 716 020,58

	20. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	11 821,90
	398
	6
	5
	22 998 559,38

	656
	г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 3
	5 893,30
	213
	1
	1
	8 051 839,96

	657
	г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 12
	231,60
	9
	1
	1
	1 810 358,44

	658
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 3
	4 178,60
	112
	1
	1
	5 968 200,06

	659
	г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 2а
	803,90
	29
	1
	1
	325 239,50

	660
	пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4
	714,50
	35
	2
	1
	6 842 921,42

	21. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	2 604,90
	104
	4
	4
	2 564 365,25

	661
	с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 13
	606,60
	27
	1
	1
	802 151,38

	662
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 1
	370,40
	14
	1
	1
	226 751,41

	663
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 5
	750,90
	26
	1
	1
	402 678,86

	664
	с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 33
	877,00
	37
	1
	1
	1 132 783,60

	22. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	650,20
	23
	2
	1
	1 564 049,36

	665
	с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89
	650,20
	23
	2
	1
	1 564 049,36

	23. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	33 786,00
	1 262
	36
	14
	93 442 516,52

	666
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 8
	989,80
	35
	2
	1
	2 745 399,56

	667
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	1 623,70
	61
	7
	1
	20 473 984,02

	668
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 17
	1 005,00
	36
	1
	1
	2 597 675,30

	669
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а
	448,80
	28
	4
	1
	7 152 578,40

	670
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 22
	798,40
	44
	2
	1
	578 798,93

	671
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б
	3 377,30
	92
	1
	1
	2 949 972,90

	672
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а
	1 331,90
	49
	3
	1
	3 767 255,29

	673
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24
	1 407,00
	56
	3
	1
	3 092 200,57

	674
	пос. Энергетик, д. 10
	3 757,90
	145
	2
	1
	7 228 829,47

	675
	пос. Энергетик, д. 19
	3 004,00
	126
	2
	1
	6 155 379,42

	676
	пос. Энергетик, д. 39
	2 983,00
	106
	1
	1
	6 032 421,95

	677
	пос. Энергетик, д. 40
	2 945,60
	120
	1
	1
	4 818 308,12

	678
	пос. Энергетик, д. 77
	9 643,30
	351
	4
	1
	21 573 928,47

	679
	пос. Энергетик, д. 78
	470,30
	13
	3
	1
	4 275 784,12

	24. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	4 382,40
	144
	9
	6
	14 175 149,09

	680
	пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1
	1 209,50
	35
	1
	1
	1 303 065,83

	681
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 27
	307,50
	11
	2
	1
	945 898,46

	682
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 33
	412,90
	17
	1
	1
	239 849,19

	683
	пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1б
	670,60
	12
	2
	1
	3 035 412,61

	684
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4
	732,50
	34
	2
	1
	4 020 176,63

	685
	с. Покровка, ул. Светлая, д. 1
	1 049,40
	35
	1
	1
	4 630 746,37

	25. Муниципальное образование Октябрьский район

	Итого по муниципальному образованию Октябрьский район
	833,50
	54
	2
	1
	4 804 573,69

	686
	с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 20
	833,50
	54
	2
	1
	4 804 573,69

	26. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район 
	9 153,60
	298
	6
	5
	20 308 751,36

	687
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8
	1 853,10
	82
	1
	1
	4 249 053,72

	688
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 4
	1 981,00
	7
	2
	1
	7 064 279,33

	689
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12
	3 909,10
	161
	1
	1
	2 249 536,15

	690
	с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 1
	699,70
	24
	1
	1
	3 355 031,66

	691
	с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 2
	710,70
	24
	1
	1
	3 390 850,50

	27. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	5 459,50
	266
	9
	8
	23 326 432,77

	692
	пос. Володарский, ул. Торговая, д. 36
	751,50
	44
	2
	1
	3 268 842,43

	693
	пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25
	434,70
	25
	1
	1
	705 865,89

	694
	пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 27
	404,80
	15
	1
	1
	603 639,43

	695
	пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 4
	682,30
	26
	1
	1
	898 555,39

	696
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 1
	844,80
	41
	1
	1
	4 781 815,58

	697
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 2
	869,80
	38
	1
	1
	4 686 298,67

	698
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 3
	838,80
	50
	1
	1
	4 745 996,74

	699
	пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1
	632,80
	27
	1
	1
	3 635 418,64

	28. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	1 571,40
	61
	4
	4
	5 809 659,64

	700
	пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 9
	321,10
	11
	1
	1
	1 434 045,98

	701
	пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 84
	358,00
	14
	1
	1
	1 929 575,96

	702
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 14
	371,40
	15
	1
	1
	1 863 271,94

	703
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 22
	520,90
	21
	1
	1
	582 765,76

	29. Муниципальное образование Пономаревский район

	Итого по муниципальному образованию Пономаревский район
	1 284,00
	46
	1
	1
	5 929 809,51

	704
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4
	1 284,00
	46
	1
	1
	5 929 809,51

	30. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	5 387,40
	201
	8
	8
	23 600 330,17

	705
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 23
	348,10
	8
	1
	1
	2 370 945,24

	706
	пос. Светлый, ул. Мира, д. 12
	503,20
	11
	1
	1
	3 494 577,65

	707
	пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 23
	495,60
	15
	1
	1
	3 454 967,59

	708
	пос. Светлый, ул. Степная, д. 8
	442,30
	11
	1
	1
	2 146 218,75

	709
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 2
	1 205,70
	55
	1
	1
	2 835 131,47

	710
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 6
	377,90
	20
	1
	1
	2 716 927,01

	711
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 8
	1 184,90
	49
	1
	1
	1 948 395,08

	712
	с. Сакмара, ул. Советская, д. 84
	829,70
	32
	1
	1
	4 633 167,38

	31. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	2 612,70
	108
	3
	3
	9 129 636,24

	713
	пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 4
	433,10
	18
	1
	1
	2 908 510,39

	714
	пос. Саракташ, ул. Мира, д. 21
	945,30
	38
	1
	1
	1 230 500,22

	715
	пос. Саракташ, ул. Мира, д. 185
	1 234,30
	52
	1
	1
	4 990 625,63

	32. Муниципальное образование Светлинский район

	Итого по муниципальному образованию Светлинский район
	635,40
	27
	1
	1
	3 478 009,69

	716
	пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 10
	635,4
	27
	1
	1
	3 478 009,69

	33. Муниципальное образование Северный район

	Итого по муниципальному образованию Северный район
	2 361,30
	94
	12
	4
	20 938 771,04

	717
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 1
	626,30
	25
	3
	1
	5 231 612,85

	718
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 2
	631,20
	25
	3
	1
	5 275 157,79

	719
	с. Северное, ул. Московская, д. 4
	582,30
	23
	3
	1
	4 840 597,11

	720
	с. Северное, ул. Московская, д. 5
	521,50
	21
	3
	1
	5 591 403,29

	34. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ

	Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ
	2 288,70
	95
	4
	4
	13 376 687,01

	721
	г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108а
	821,30
	29
	1
	1
	4 377 659,64

	722
	г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 104
	308,50
	14
	1
	1
	2 226 247,25

	723
	пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 5
	858,90
	36
	1
	1
	4 590 184,78

	724
	пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 8
	300,00
	16
	1
	1
	2 182 595,34

	35. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	21 632,80
	985
	20
	13
	36 736 653,96

	725
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16
	4 935,20
	230
	2
	1
	7 270 246,71

	726
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13
	1 427,30
	46
	3
	1
	5 538 834,90

	727
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3
	3 084,00
	150
	1
	1
	3 090 569,91

	728
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9
	4 551,10
	220
	1
	1
	7 386 289,88

	729
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 17
	1 046,80
	44
	1
	1
	550 901,11

	730
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 28
	1 053,60
	40
	1
	1
	524 595,46

	731
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 40
	798,10
	40
	1
	1
	1 075 903,77

	732
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6
	1 048,50
	45
	1
	1
	1 391 659,73

	733
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 189
	824,20
	38
	1
	1
	429 546,61

	734
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 203
	1 291,40
	60
	2
	1
	3 326 890,03

	735
	г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3
	305,50
	14
	4
	1
	1 594 334,22

	736
	пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2
	626,10
	28
	1
	1
	2 247 049,67

	737
	пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4
	641,00
	30
	1
	1
	2 309 831,96

	36. Муниципальное образование Ташлинский район

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский район
	1 916,00
	74
	3
	3
	10 363 585,34

	738
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 1
	670,00
	26
	1
	1
	3 593 823,95

	739
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 6
	670,00
	25
	1
	1
	3 522 186,26

	740
	пос. Степной, ул. Советская, д. 10
	576,00
	23
	1
	1
	3 247 575,13

	37. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	25 751,10
	472
	8
	8
	21 137 250,16

	741
	пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 2б
	954,10
	36
	1
	1
	4 980 610,17

	742
	пос. Суворовский, ул. Ленинская, д. 9
	537,00
	20
	1
	1
	3 855 918,44

	743
	с. Тоцкое Второе, ул. Кобина, д. 7, инв. № 2184
	5 184,00
	76
	1
	1
	1 311 042,79

	744
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 13, инв. № 2256
	2 659,00
	68
	1
	1
	872 538,92

	745
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 14, инв. № 2202
	5 285,00
	65
	1
	1
	4 025 993,34

	746
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 12, инв. № 2204
	2 659,00
	53
	1
	1
	872 538,92

	747
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 13, инв. № 2255
	4 170,00
	79
	1
	1
	1 321 656,26

	748
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 14, инв. № 2203
	4 303,00
	75
	1
	1
	3 896 951,32

	38. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	24 932,80
	677
	16
	12
	41 805 398,17

	749
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6б
	5 590,00
	171
	2
	1
	5 231 103,21

	750
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 7
	4 326,70
	132
	1
	1
	5 761 449,74

	751
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 8
	5 983,50
	107
	2
	1
	12 638 105,26

	752
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 11
	931,80
	48
	2
	1
	4 630 322,39

	753
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 5
	540,80
	9
	1
	1
	2 721 774,21

	754
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 7
	830,10
	36
	1
	1
	1 161 031,24

	755
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 8
	421,00
	9
	1
	1
	243 554,91

	756
	пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 3
	209,40
	12
	1
	1
	329 589,21

	757
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 17
	3 647,20
	18
	1
	1
	2 840 422,88

	758
	пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 7
	1 354,70
	59
	1
	1
	492 275,48

	759
	пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 10
	545,80
	33
	1
	1
	702 549,08

	760
	пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 12
	551,80
	43
	2
	1
	5 053 220,56

	39. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	6 151,60
	182
	17
	9
	14 733 275,49

	761
	с. Сарманай, ул. Центральная, д. 3
	389,50
	13
	1
	1
	233 523,93

	762
	с. Шарлык, пер. Библиотечный, д. 9
	1 029,50
	32
	2
	1
	4 308 413,24

	763
	с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а
	448,50
	11
	2
	1
	1 268 718,88

	764
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 19
	417,10
	15
	3
	1
	1 528 136,43

	765
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 21
	409,90
	17
	3
	1
	1 505 119,87

	766
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11
	967,70
	21
	1
	1
	1 248 730,93

	767
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 12
	967,20
	26
	1
	1
	1 241 438,65

	768
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13
	737,00
	20
	3
	1
	2 998 032,33

	769
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а
	785,20
	27
	1
	1
	401 161,23

	40. Муниципальное образование Ясненский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Ясненский  городской округ
	54042,7
	2 274
	16
	15
	62 925 653,53

	770
	г. Ясный, ул. Западная, д. 17
	4 777,90
	203
	1
	1
	4 923 738,61

	771
	г. Ясный, ул. Западная, д. 19
	4 918,30
	191
	1
	1
	5 066 550,65

	772
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 13
	4 006,10
	161
	1
	1
	4 119 517,06

	773
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 19
	4 826,50
	209
	1
	1
	5 036 270,89

	774
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 2
	3 249,00
	136
	1
	1
	5 319 034,26

	775
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 20
	4 071,00
	183
	1
	1
	4 089 124,30

	776
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 4
	2 980,00
	133
	2
	1
	6 521 901,50

	777
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 6
	4 002,70
	151
	1
	1
	4 085 847,76

	778
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 18
	3 017,00
	123
	1
	1
	3 092 377,66

	779
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 22
	4 955,00
	205
	1
	1
	5 132 307,46

	780
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 6
	2 635,60
	101
	1
	1
	4 111 578,45

	781
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 8
	2 288,30
	91
	1
	1
	3 691 163,44

	782
	г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 10
	1 804,00
	90
	1
	1
	1 433 699,96

	783
	г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 12
	1 749,30
	78
	1
	1
	1 386 598,82

	784
	г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 14
	4 762,00
	219
	1
	1
	4 915 942,71


Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020–2022 годы 

(строительно-монтажные работы)

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
(далее – МКД)
	Виды работ, 
установленные 
статьей 18 Закона Оренбургской 
области*)
	Единица измерения
	Объем работ (услуг) по 
капитальному ремонту в 
соответствии с единицами измерения
	Стоимость капитального ремонта – всего
	Планируемая дата 

завершения работ
	Способ формирования 
фонда капитального
 ремонта **)

	
	
	
	
	
	всего (рублей)
	в том числе за счет средств:
	
	

	
	
	
	
	
	
	федерального бюджета (рублей)
	областного бюджета
(рублей)
	местных бюджетов

(рублей)
	собственников

помещений в МКД

(рублей)
	иных источников 
(рублей)
	
	


	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Итого по области
	Х
	Х
	Х
	11 869 814 991,94
	0,00
	0,00
	64 612 416,14
	11 805 202 575,80
	0,00
	Х
	Х

	2020 год

	Итого по 2020 году
	Х
	Х
	Х
	3 408 796 550,55
	0,00
	0,00
	62 969 916,14
	3 345 826 634,41
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	Х
	Х
	Х
	3 947 227,25
	0,00
	0,00
	0,00
	3 947 227,25
	0,00
	Х
	Х

	1.
	г. Абдулино, 
ул. Комарова, д. 17а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	217 716,49
	0,00
	0,00
	0,00
	217 716,49
	0,00
	12.2020
	СРО

	2.
	г. Абдулино, 
ул. Комарова, д. 18
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	286 499,27
	0,00
	0,00
	0,00
	286 499,27
	0,00
	12.2020
	СРО

	3.
	г. Абдулино, 
ул. Комарова, д. 8б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	277 501,10
	0,00
	0,00
	0,00
	277 501,10
	0,00
	12.2020
	СРО

	4.
	г. Абдулино, 
ул. Комсомольская, д. 2а/8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	146 908,88
	0,00
	0,00
	0,00
	146 908,88
	0,00
	12.2020
	СРО

	5.
	г. Абдулино, 
ул. Красноармейская, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	847 013,31
	0,00
	0,00
	0,00
	847 013,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	6.
	г. Абдулино, 
ул. Куйбышева, д. 27
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	592 906,62
	0,00
	0,00
	0,00
	592 906,62
	0,00
	12.2020
	СРО

	7.
	г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 27а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	187 038,11
	0,00
	0,00
	0,00
	187 038,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	8.
	г. Абдулино, ул. Мира, д. 1в
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	423 059,74
	0,00
	0,00
	0,00
	423 059,74
	0,00
	12.2020
	СРО

	9.
	г. Абдулино, ул. Мира, д. 38
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	239 751,96
	0,00
	0,00
	0,00
	239 751,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	10.
	г. Абдулино, 
ул. С. Третьякова, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	226 245,43
	0,00
	0,00
	0,00
	226 245,43
	0,00
	12.2020
	СРО

	11.
	г. Абдулино, 
ул. С. Третьякова, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	227 095,35
	0,00
	0,00
	0,00
	227 095,35
	0,00
	12.2020
	СРО

	12.
	г. Абдулино, 
ул. Школьная, д. 19
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	275 490,99
	0,00
	0,00
	0,00
	275 490,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	2. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	2 999 299,02
	0,00
	0,00
	0,00
	2 999 299,02
	0,00
	Х
	Х

	13.
	пос. Адамовка, 
ул. 8 Марта, д. 21
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	222 324,87
	0,00
	0,00
	0,00
	222 324,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	14.
	пос. Адамовка, 
ул. Студенческая, д. 1б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 592 595,11
	0,00
	0,00
	0,00
	2 592 595,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	15.
	пос. Адамовка, 
ул. Студенческая, д. 1б
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	184 379,04
	0,00
	0,00
	0,00
	184 379,04
	0,00
	12.2020
	СРО

	3. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	Х
	Х
	Х
	13 437 175,52
	0,00
	0,00
	0,00
	13 437 175,52
	0,00
	Х
	Х

	16.
	пос. Акбулак, 
пер. Строителей, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	917,00
	3 087 490,01
	0,00
	0,00
	0,00
	3 087 490,01
	0,00
	12.2020
	СРО

	17.
	пос. Акбулак, 
пер. Строителей, д. 5а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 191 164,07
	0,00
	0,00
	0,00
	2 191 164,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	18.
	пос. Акбулак, 
ул. Бочарникова, д. 61
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 588 606,80
	0,00
	0,00
	0,00
	2 588 606,80
	0,00
	12.2020
	СРО

	19.
	пос. Акбулак, 
ул. Комсомольская, д. 22
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	354 574,52
	0,00
	0,00
	0,00
	354 574,52
	0,00
	12.2020
	СРО

	20.
	пос. Акбулак, 
ул. Комсомольская, д. 81
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 252 159,14
	0,00
	0,00
	0,00
	2 252 159,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	21.
	пос. Акбулак, 
ул. Мельникова, д. 2а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	254 220,74
	0,00
	0,00
	0,00
	254 220,74
	0,00
	12.2020
	СРО

	22.
	пос. Акбулак, 
ул. Октябрьская, д. 88
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 363 346,67
	0,00
	0,00
	0,00
	2 363 346,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	23.
	пос. Акбулак, 
ул. Октябрьская, д. 88
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	345 613,57
	0,00
	0,00
	0,00
	345 613,57
	0,00
	12.2020
	СРО

	4. Муниципальное образование Александровский район

	Итого по муниципальному образованию Александровский район
	Х
	Х
	Х
	6 760 243,01
	0,00
	0,00
	170 000,00
	6 590 243,01
	0,00
	Х
	Х

	24
	с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 536 595,51
	0,00
	0,00
	170 000,00
	3 366 595,51
	0,00
	12.2020
	СРО

	25
	с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	410 668,99
	0,00
	0,00
	0,00
	410 668,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	26
	с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 677 128,59
	0,00
	0,00
	0,00
	1 677 128,59
	0,00
	12.2020
	СРО

	27
	с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	832 174,21
	0,00
	0,00
	0,00
	832 174,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	28
	с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	137 550,71
	0,00
	0,00
	0,00
	137 550,71
	0,00
	12.2020
	СРО

	29
	с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	166 125,00
	0,00
	0,00
	0,00
	166 125,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	5. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	Х
	Х
	Х
	15 989 711,48
	0,00
	0,00
	350 000,00
	15 639 711,48
	0,00
	Х
	Х

	30
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	745,00
	4 863 004,97
	0,00
	0,00
	100 000,00
	4 763 004,97
	0,00
	12.2020
	СРО

	31
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	674,00
	3 236 864,13
	0,00
	0,00
	80 000,00
	3 156 864,13
	0,00
	12.2020
	СРО

	32
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	457 875,78
	0,00
	0,00
	20 000,00
	437 875,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	33
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	807 547,67
	0,00
	0,00
	10 000,00
	797 547,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	34
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши 
	кв. метров
	410,00
	3 305 482,26
	0,00
	0,00
	70 000,00
	3 235 482,26
	0,00
	12.2020
	СРО

	35
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	606,00
	2 200 161,63
	0,00
	0,00
	50 000,00
	2 150 161,63
	0,00
	12.2020
	СРО

	36
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	807 547,67
	0,00
	0,00
	10 000,00
	797 547,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	37
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	311 227,37
	0,00
	0,00
	10 000,00
	301 227,37
	0,00
	12.2020
	СРО

	6. Муниципальное образование Бугурусланский район

	Итого по муниципальному образованию Бугурусланский район
	Х
	Х
	Х
	3 583 352,40
	0,00
	0,00
	0,00
	3 583 352,40
	0,00
	Х
	Х

	38
	с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	911,20
	1 823 433,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1 823 433,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	39
	с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	955,20
	1 759 919,26
	0,00
	0,00
	0,00
	1 759 919,26
	0,00
	12.2020
	СРО

	7. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	Х
	Х
	Х
	3 526 296,19
	0,00
	0,00
	0,00
	3 526 296,19
	0,00
	Х
	Х

	40
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	427,90
	927 260,01
	0,00
	0,00
	0,00
	927 260,01
	0,00
	12.2020
	СРО

	41
	пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	705 133,81
	0,00
	0,00
	0,00
	705 133,81
	0,00
	12.2020
	СРО

	42
	с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	979 336,71
	0,00
	0,00
	0,00
	979 336,71
	0,00
	12.2020
	СРО

	43
	с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	914 565,66
	0,00
	0,00
	0,00
	914 565,66
	0,00
	12.2020
	СРО

	8. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	Х
	Х
	Х
	104 839 780,31
	0,00
	0,00
	0,00
	104 839 780,31
	0,00
	Х
	Х

	44
	г. Гай, просп. Победы, д. 19
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2020
	СРО

	45
	г. Гай, просп. Победы, д. 19а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 475,30
	5 474 105,96
	0,00
	0,00
	0,00
	5 474 105,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	46
	г. Гай, просп. Победы, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 021,30
	3 725 604,28
	0,00
	0,00
	0,00
	3 725 604,28
	0,00
	12.2020
	СРО

	47
	г. Гай, ул. Войченко, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 363,00
	4 782 728,83
	0,00
	0,00
	0,00
	4 782 728,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	48
	г. Гай, ул. Войченко, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 207,00
	5 338 761,36
	0,00
	0,00
	0,00
	5 338 761,36
	0,00
	12.2020
	СРО

	49
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 190,00
	5 146 098,38
	0,00
	0,00
	0,00
	5 146 098,38
	0,00
	12.2020
	СРО

	50
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	6 200 927,06
	0,00
	0,00
	0,00
	6 200 927,06
	0,00
	12.2020
	СРО

	51
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 100,00
	5 891 031,31
	0,00
	0,00
	0,00
	5 891 031,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	52
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 551,30
	7 548 328,56
	0,00
	0,00
	0,00
	7 548 328,56
	0,00
	12.2020
	СРО

	53
	г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	850,30
	4 266 156,96
	0,00
	0,00
	0,00
	4 266 156,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	54
	г. Гай, ул. Ленина, д. 39
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2020
	СРО

	55
	г. Гай, ул. Ленина, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 637,00
	8 125 252,11
	0,00
	0,00
	0,00
	8 125 252,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	56
	г. Гай, ул. Ленина, д. 54
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 046,00
	4 887 981,45
	0,00
	0,00
	0,00
	4 887 981,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	57
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 49
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 511 991,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1 511 991,70
	0,00
	12.2020
	СРО

	58
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 59
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 694,80
	2 318 523,25
	0,00
	0,00
	0,00
	2 318 523,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	59
	г. Гай, ул. Орская, д. 114
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	71 892,31
	0,00
	0,00
	0,00
	71 892,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	60
	г. Гай, ул. Орская, д. 114
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	522 325,08
	0,00
	0,00
	0,00
	522 325,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	61
	г. Гай, ул. Орская, д. 114
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	60 497,65
	0,00
	0,00
	0,00
	60 497,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	62
	г. Гай, ул. Орская, д. 114
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	193 262,09
	0,00
	0,00
	0,00
	193 262,09
	0,00
	12.2020
	СРО

	63
	г. Гай, ул. Орская, д. 126а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 781,10
	8 257 285,84
	0,00
	0,00
	0,00
	8 257 285,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	64
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 122
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 206,00
	7 418 760,44
	0,00
	0,00
	0,00
	7 418 760,44
	0,00
	12.2020
	СРО

	65
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 124
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	85,00
	7 751 515,10
	0,00
	0,00
	0,00
	7 751 515,10
	0,00
	12.2020
	СРО

	66
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 124а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	766,00
	4 476 539,76
	0,00
	0,00
	0,00
	4 476 539,76
	0,00
	12.2020
	СРО

	9. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	Х
	Х
	Х
	66 319 992,28
	0,00
	0,00
	0,00
	66 319 992,28
	0,00
	Х
	Х

	67
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 17а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 074,00
	3 851 009,34
	0,00
	0,00
	0,00
	3 851 009,34
	0,00
	12.2020
	СРО

	68
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 970 726,42
	0,00
	0,00
	0,00
	6 970 726,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	69
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 37
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	496,00
	1 864 533,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1 864 533,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	70
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 40
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 794,00
	10 355 127,07
	0,00
	0,00
	0,00
	10 355 127,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	71
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 520,00
	7 924 728,19
	0,00
	0,00
	0,00
	7 924 728,19
	0,00
	12.2020
	СРО

	72
	г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5
	ремонт фундамента
	куб. метров
	1 300,00
	8 515 807,06
	0,00
	0,00
	0,00
	8 515 807,06
	0,00
	12.2020
	СРО

	73
	г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 800,50
	18 846 720,65
	0,00
	0,00
	0,00
	18 846 720,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	74
	г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 009,40
	3 061 419,59
	0,00
	0,00
	0,00
	3 061 419,59
	0,00
	12.2020
	СРО

	75
	г. Бугуруслан, ул. 9 Января, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	420,00
	1 380 553,33
	0,00
	0,00
	0,00
	1 380 553,33
	0,00
	12.2020
	СРО

	76
	г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 41
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	699 555,82
	0,00
	0,00
	0,00
	699 555,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	77
	г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	236,54
	1 639 172,95
	0,00
	0,00
	0,00
	1 639 172,95
	0,00
	12.2020
	СРО

	78
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	755 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	755 000,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	79
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 80
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	455 638,03
	0,00
	0,00
	0,00
	455 638,03
	0,00
	12.2020
	СРО


	10. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	Х
	Х
	Х
	82 211 539,52
	0,00
	0,00
	0,00
	82 211 539,52
	0,00
	Х
	Х

	80
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 047,00
	6 443 840,93
	0,00
	0,00
	0,00
	6 443 840,93
	0,00
	12.2020
	СС

	81
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 288 018,97
	0,00
	0,00
	0,00
	2 288 018,97
	0,00
	12.2020
	СС

	82
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 088,50
	3 671 101,97
	0,00
	0,00
	0,00
	3 671 101,97
	0,00
	12.2020
	СРО

	83
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	662,30
	3 964 295,31
	0,00
	0,00
	0,00
	3 964 295,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	84
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 32
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 113 975,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1 113 975,53
	0,00
	12.2020
	СС

	85
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4
	другие
	пог. метров
	-
	270 369,07
	0,00
	0,00
	0,00
	270 369,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	86
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	416 413,83
	0,00
	0,00
	0,00
	416 413,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	87
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	859 588,99
	0,00
	0,00
	0,00
	859 588,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	88
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	512 160,07
	0,00
	0,00
	0,00
	512 160,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	89
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 432 330,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 432 330,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	90
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 323,00
	6 476 959,89
	0,00
	0,00
	0,00
	6 476 959,89
	0,00
	12.2020
	СРО

	91
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	180 792,11
	0,00
	0,00
	0,00
	180 792,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	92
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 77
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 140,28
	6 163 056,17
	0,00
	0,00
	0,00
	6 163 056,17
	0,00
	12.2020
	СРО

	93
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 93
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 558,50
	10 922 182,96
	0,00
	0,00
	0,00
	10 922 182,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	94
	г. Бузулук, ул. Кирова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 232,20
	9 997 167,28
	0,00
	0,00
	0,00
	9 997 167,28
	0,00
	12.2020
	СРО

	95
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 296 044,10
	0,00
	0,00
	0,00
	2 296 044,10
	0,00
	12.2020
	СРО

	96
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3а
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	177 801,23
	0,00
	0,00
	0,00
	177 801,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	97
	г. Бузулук, ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	810,00
	5 316 151,60
	0,00
	0,00
	0,00
	5 316 151,60
	0,00
	12.2020
	СРО

	98
	г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	246 414,65
	0,00
	0,00
	0,00
	246 414,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	99
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	200 630,54
	0,00
	0,00
	0,00
	200 630,54
	0,00
	12.2020
	СРО

	100
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	130 889,35
	0,00
	0,00
	0,00
	130 889,35
	0,00
	12.2020
	СРО

	101
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 23/3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	275 858,81
	0,00
	0,00
	0,00
	275 858,81
	0,00
	12.2020
	СРО

	102
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 100 881,10
	0,00
	0,00
	0,00
	5 100 881,10
	0,00
	12.2020
	СРО

	103
	г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1
	ремонт ВИСТС
	кв. метров
	-
	523 119,73
	0,00
	0,00
	0,00
	523 119,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	104
	г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	кв. метров
	-
	54 679,22
	0,00
	0,00
	0,00
	54 679,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	105
	г. Бузулук, ул. Пятигорская, д. 41
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	129 820,41
	0,00
	0,00
	0,00
	129 820,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	106
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	338 603,94
	0,00
	0,00
	0,00
	338 603,94
	0,00
	12.2020
	СРО

	107
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	959 101,37
	0,00
	0,00
	0,00
	959 101,37
	0,00
	12.2020
	СРО

	108
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	276 143,33
	0,00
	0,00
	0,00
	276 143,33
	0,00
	12.2020
	СРО


	109
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	160 723,96
	0,00
	0,00
	0,00
	160 723,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	110
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	784 196,55
	0,00
	0,00
	0,00
	784 196,55
	0,00
	12.2020
	СРО

	111
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	128 203,64
	0,00
	0,00
	0,00
	128 203,64
	0,00
	12.2020
	СРО

	112
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	118 440,65
	0,00
	0,00
	0,00
	118 440,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	113
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 66
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 855 792,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1 855 792,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	114
	г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	670,00
	8 425 789,06
	0,00
	0,00
	0,00
	8 425 789,06
	0,00
	12.2020
	СРО

	11. Муниципальное образование город Медногорск

	Итого по муниципальному образованию город Медногорск
	Х
	Х
	Х
	97 984 394,47
	0,00
	0,00
	0,00
	97 984 394,47
	0,00
	Х
	Х

	115
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	427 880,25
	0,00
	0,00
	0,00
	427 880,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	116
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	486 803,37
	0,00
	0,00
	0,00
	486 803,37
	0,00
	12.2020
	СРО

	117
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 678 735,19
	0,00
	0,00
	0,00
	2 678 735,19
	0,00
	12.2020
	СРО

	118
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 3
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	587 341,94
	0,00
	0,00
	0,00
	587 341,94
	0,00
	12.2020
	СРО

	119
	г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	536,40
	1 541 796,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 541 796,67
	0,00
	11.2020
	СРО

	120
	г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 6
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	286 027,14
	0,00
	0,00
	0,00
	286 027,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	121
	г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	536,40
	2 509 061,34
	0,00
	0,00
	0,00
	2 509 061,34
	0,00
	12.2020
	СРО

	122
	г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	565,60
	3 246 349,53
	0,00
	0,00
	0,00
	3 246 349,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	123
	г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	81,09
	1 416 750,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1 416 750,03
	0,00
	12.2020
	СРО

	124
	г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	859,10
	3 457 187,33
	0,00
	0,00
	0,00
	3 457 187,33
	0,00
	12.2020
	СРО

	125
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 289,00
	2 065 407,69
	0,00
	0,00
	0,00
	2 065 407,69
	0,00
	12.2020
	СРО

	126
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 662 184,76
	0,00
	0,00
	0,00
	3 662 184,76
	0,00
	12.2020
	СРО

	127
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	402 955,78
	0,00
	0,00
	0,00
	402 955,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	128
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	47 785,62
	0,00
	0,00
	0,00
	47 785,62
	0,00
	12.2020
	СРО

	129
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 441 972,54
	0,00
	0,00
	0,00
	2 441 972,54
	0,00
	12.2020
	СРО

	130
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	940 637,46
	0,00
	0,00
	0,00
	940 637,46
	0,00
	12.2020
	СРО

	131
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 806 158,81
	0,00
	0,00
	0,00
	3 806 158,81
	0,00
	12.2020
	СРО

	132
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	482 517,80
	0,00
	0,00
	0,00
	482 517,80
	0,00
	12.2020
	СРО

	133
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	949,00
	4 071 740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 071 740,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	134
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	349 096,95
	0,00
	0,00
	0,00
	349 096,95
	0,00
	11.2020
	СРО

	135
	г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	949,00
	4 347 122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 347 122,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	136
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	117 122,73
	0,00
	0,00
	0,00
	117 122,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	137
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	255 044,40
	0,00
	0,00
	0,00
	255 044,40
	0,00
	12.2020
	СРО

	138
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	185 507,89
	0,00
	0,00
	0,00
	185 507,89
	0,00
	12.2020
	СРО

	139
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 13
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	194 684,62
	0,00
	0,00
	0,00
	194 684,62
	0,00
	12.2020
	СРО

	140
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 13
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	313 634,94
	0,00
	0,00
	0,00
	313 634,94
	0,00
	12.2020
	СРО

	141
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	1 104 079,78
	0,00
	0,00
	0,00
	1 104 079,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	142
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	260 311,92
	0,00
	0,00
	0,00
	260 311,92
	0,00
	12.2020
	СРО

	143
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	936,00
	3 523 155,88
	0,00
	0,00
	0,00
	3 523 155,88
	0,00
	12.2020
	СРО

	144
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 399 081,52
	0,00
	0,00
	0,00
	3 399 081,52
	0,00
	12.2020
	СРО

	145
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 821 941,90
	0,00
	0,00
	0,00
	2 821 941,90
	0,00
	12.2020
	СРО

	146
	г. Медногорск, ул. Лермонтова, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 870 991,98
	0,00
	0,00
	0,00
	2 870 991,98
	0,00
	12.2020
	СРО

	147
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	324 296,54
	0,00
	0,00
	0,00
	324 296,54
	0,00
	11.2020
	СРО

	148
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 4
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	540 457,36
	0,00
	0,00
	0,00
	540 457,36
	0,00
	12.2020
	СРО

	149
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	835,30
	3 056 971,87
	0,00
	0,00
	0,00
	3 056 971,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	150
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 6
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	793 900,82
	0,00
	0,00
	0,00
	793 900,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	151
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	839,50
	3 936 456,71
	0,00
	0,00
	0,00
	3 936 456,71
	0,00
	12.2020
	СРО

	152
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 620 318,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 620 318,20
	0,00
	12.2020
	СРО

	153
	г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	885 456,12
	0,00
	0,00
	0,00
	885 456,12
	0,00
	12.2020
	СРО

	154
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	807,30
	3 920 861,94
	0,00
	0,00
	0,00
	3 920 861,94
	0,00
	12.2020
	СРО

	155
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 23
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 277 602,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1 277 602,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	156
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 23
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	579 759,57
	0,00
	0,00
	0,00
	579 759,57
	0,00
	12.2020
	СРО

	157
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 23
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 657 657,48
	0,00
	0,00
	0,00
	2 657 657,48
	0,00
	12.2020
	СРО

	158
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 23
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	46 180,34
	0,00
	0,00
	0,00
	46 180,34
	0,00
	12.2020
	СРО

	159
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 23
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	219 023,83
	0,00
	0,00
	0,00
	219 023,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	160
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 23
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	30 938,29
	0,00
	0,00
	0,00
	30 938,29
	0,00
	12.2020
	СРО

	161
	г. Медногорск, ул. Молодежная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 603 281,81
	0,00
	0,00
	0,00
	2 603 281,81
	0,00
	12.2020
	СРО

	162
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 728,24
	5 747 838,62
	0,00
	0,00
	0,00
	5 747 838,62
	0,00
	12.2020
	СРО

	163
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 46
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	873,30
	3 463 804,77
	0,00
	0,00
	0,00
	3 463 804,77
	0,00
	12.2020
	СРО

	164
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	1 138 730,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1 138 730,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	165
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	181 296,79
	0,00
	0,00
	0,00
	181 296,79
	0,00
	12.2020
	СРО

	166
	г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	364,08
	1 658 357,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1 658 357,30
	0,00
	12.2020
	СРО

	167
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	339,90
	1 851 801,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 851 801,47
	0,00
	12.2020
	СРО

	168
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	595,26
	1 575 975,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 575 975,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	169
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	1 441 617,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1 441 617,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	170
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 084,30
	3 964 105,73
	0,00
	0,00
	0,00
	3 964 105,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	171
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	166 633,36
	0,00
	0,00
	0,00
	166 633,36
	0,00
	12.2020
	СРО

	12. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	Х
	Х
	Х
	278 436 635,51
	0,00
	0,00
	61 889 916,14
	216 546 719,37
	0,00
	Х
	Х

	172
	г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 773 401,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 773 401,29
	0,00
	12.2020
	СРО

	173
	г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	161 650,85
	0,00
	0,00
	0,00
	161 650,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	174
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	12 293 726,06
	0,00
	0,00
	0,00
	12 293 726,06
	0,00
	12.2020
	СРО

	175
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 538 786,74
	0,00
	0,00
	0,00
	8 538 786,74
	0,00
	12.2020
	СРО

	176
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	187 065,73
	0,00
	0,00
	0,00
	187 065,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	177
	г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 77
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	676 740,01
	0,00
	0,00
	0,00
	676 740,01
	0,00
	12.2020
	СРО

	178
	г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 77
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	530 006,09
	0,00
	0,00
	0,00
	530 006,09
	0,00
	12.2020
	СРО

	179
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 16
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 950 204,96
	0,00
	0,00
	0,00
	6 950 204,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	180
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 73
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	690,20
	4 366 286,44
	0,00
	0,00
	0,00
	4 366 286,44
	0,00
	12.2020
	СРО

	181
	г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	794,50
	3 317 174,22
	0,00
	0,00
	0,00
	3 317 174,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	182
	г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	177 153,66
	0,00
	0,00
	0,00
	177 153,66
	0,00
	12.2020
	СРО

	183
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	8 140 243,41
	0,00
	0,00
	0,00
	8 140 243,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	184
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 28
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	162 059,41
	0,00
	0,00
	0,00
	162 059,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	185
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 432,80
	8 968 419,45
	0,00
	0,00
	0,00
	8 968 419,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	186
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 33а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 454 588,10
	0,00
	0,00
	0,00
	4 454 588,10
	0,00
	12.2020
	СРО

	187
	г. Новотроицк, ул. Мира, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	3 902 838,45
	0,00
	0,00
	0,00
	3 902 838,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	188
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	179 806,85
	0,00
	0,00
	0,00
	179 806,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	189
	г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 46а
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	6 397 010,22
	0,00
	0,00
	0,00
	6 397 010,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	190
	г. Новотроицк, ул. Пушкина/ул. Комарова, д. 66/14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 591,90
	8 768 501,38
	0,00
	0,00
	0,00
	8 768 501,38
	0,00
	12.2020
	СРО

	191
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 283 153,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 283 153,36
	0,00
	12.2020
	СРО

	192
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	250 406,42
	0,00
	0,00
	0,00
	250 406,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	193
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	579 143,61
	0,00
	0,00
	0,00
	579 143,61
	0,00
	12.2020
	СРО

	194
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	600 779,31
	0,00
	0,00
	0,00
	600 779,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	195
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	622 611,12
	0,00
	0,00
	0,00
	622 611,12
	0,00
	12.2020
	СРО

	196
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	758 839,32
	0,00
	0,00
	0,00
	758 839,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	197
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	892,00
	5 640 543,82
	0,00
	0,00
	0,00
	5 640 543,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	198
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 586 554,96
	0,00
	0,00
	0,00
	2 586 554,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	199
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	250 406,42
	0,00
	0,00
	0,00
	250 406,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	200
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	579 143,61
	0,00
	0,00
	0,00
	579 143,61
	0,00
	12.2020
	СРО

	201
	г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	600 779,31
	0,00
	0,00
	0,00
	600 779,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	202
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	608,00
	3 066 880,56
	0,00
	0,00
	0,00
	3 066 880,56
	0,00
	12.2020
	СРО

	203
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	617,50
	3 026 875,59
	0,00
	0,00
	0,00
	3 026 875,59
	0,00
	12.2020
	СРО

	204
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	617,50
	4 816 102,42
	0,00
	0,00
	0,00
	4 816 102,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	205
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 013,80
	4 224 280,38
	0,00
	0,00
	0,00
	4 224 280,38
	0,00
	12.2020
	СРО

	206
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 013,80
	4 997 843,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 997 843,80
	0,00
	12.2020
	СРО

	207
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 763,10
	12 413 390,43
	0,00
	0,00
	12 413 390,43
	0,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	208
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 576,50
	1 894 239,41
	0,00
	0,00
	0,00
	1 894 239,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	209
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 23
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 528,30
	9 547 363,27
	0,00
	0,00
	0,00
	9 547 363,27
	0,00
	12.2020
	СРО

	210
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	548,70
	4 293 427,12
	0,00
	0,00
	0,00
	4 293 427,12
	0,00
	12.2020
	СРО

	211
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	323,50
	1 922 400,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1 922 400,64
	0,00
	12.2020
	СРО

	212
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 311 574,54
	0,00
	0,00
	0,00
	4 311 574,54
	0,00
	12.2020
	СРО

	213
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	808,50
	4 075 057,52
	0,00
	0,00
	0,00
	4 075 057,52
	0,00
	12.2020
	СРО

	214
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	317,20
	1 903 450,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 903 450,40
	0,00
	12.2020
	СРО

	215
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 100 420,51
	0,00
	0,00
	0,00
	4 100 420,51
	0,00
	12.2020
	СРО

	216
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 572 953,25
	0,00
	0,00
	0,00
	4 572 953,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	217
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 494,00
	5 001 887,32
	0,00
	0,00
	5 001 887,32
	0,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	218
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 263 113,16
	0,00
	0,00
	0,00
	3 263 113,16
	0,00
	12.2020
	СРО

	219
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	250 406,42
	0,00
	0,00
	0,00
	250 406,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	220
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	746 995,58
	0,00
	0,00
	0,00
	746 995,58
	0,00
	12.2020
	СРО

	221
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	763 103,47
	0,00
	0,00
	0,00
	763 103,47
	0,00
	12.2020
	СРО

	222
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	479 674,77
	0,00
	0,00
	0,00
	479 674,77
	0,00
	12.2020
	СРО

	223
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	1 000 843,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 843,71
	0,00
	12.2020
	СРО

	224
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 113,00
	5 002 866,64
	0,00
	0,00
	0,00
	5 002 866,64
	0,00
	12.2020
	СРО

	225
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 514,00
	12 445 487,31
	0,00
	0,00
	12 445 487,31
	0,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	226
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	994,95
	3 847 988,04
	0,00
	0,00
	3 847 988,04
	0,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	227
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	7 220,00
	19 602 858,29
	0,00
	0,00
	0,00
	19 602 858,29
	0,00
	12.2020
	СРО

	228
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 988,63
	13 766 725,00
	0,00
	0,00
	13 766 725,00
	0,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	229
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 608,51
	14 414 438,04
	0,00
	0,00
	14 414 438,04
	0,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	230
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	773 299,86
	0,00
	0,00
	0,00
	773 299,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	231
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	588 094,75
	0,00
	0,00
	0,00
	588 094,75
	0,00
	12.2020
	СРО

	232
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	953 760,44
	0,00
	0,00
	0,00
	953 760,44
	0,00
	12.2020
	СРО

	233
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 34
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 393 640,83
	0,00
	0,00
	0,00
	6 393 640,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	234
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 584 943,40
	0,00
	0,00
	0,00
	8 584 943,40
	0,00
	12.2020
	СРО

	235
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	579 942,75
	0,00
	0,00
	0,00
	579 942,75
	0,00
	12.2020
	СРО

	236
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	949 397,02
	0,00
	0,00
	0,00
	949 397,02
	0,00
	12.2020
	СРО

	237
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 40
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 260 442,84
	0,00
	0,00
	0,00
	4 260 442,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	238
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	156 760,26
	0,00
	0,00
	0,00
	156 760,26
	0,00
	12.2020
	СРО

	239
	г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 133,70
	4 344 270,78
	0,00
	0,00
	0,00
	4 344 270,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	240
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 401 410,41
	0,00
	0,00
	0,00
	6 401 410,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	13. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	Х
	Х
	Х
	1 766 565 711,11
	0,00
	0,00
	0,00
	1 766 565 711,11
	0,00
	Х
	Х

	241
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	302,00
	2 137 642,08
	0,00
	0,00
	0,00
	2 137 642,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	242
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	197 490,46
	0,00
	0,00
	0,00
	197 490,46
	0,00
	12.2020
	СРО

	243
	г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 4а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 207 430,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1 207 430,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	244
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 474 684,10
	0,00
	0,00
	0,00
	3 474 684,10
	0,00
	12.2020
	СРО

	245
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 247 080,39
	0,00
	0,00
	0,00
	2 247 080,39
	0,00
	12.2020
	СРО

	246
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	910,00
	4 081 602,93
	0,00
	0,00
	0,00
	4 081 602,93
	0,00
	12.2020
	СРО

	247
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	535,00
	3 467 667,34
	0,00
	0,00
	0,00
	3 467 667,34
	0,00
	12.2020
	СРО

	248
	г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 066,00
	5 771 244,20
	0,00
	0,00
	0,00
	5 771 244,20
	0,00
	12.2020
	СРО

	249
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	112 412,52
	0,00
	0,00
	0,00
	112 412,52
	0,00
	12.2020
	СРО

	250
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 600,00
	4 547 244,61
	0,00
	0,00
	0,00
	4 547 244,61
	0,00
	12.2020
	СРО

	251
	г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 533 650,45
	0,00
	0,00
	0,00
	3 533 650,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	252
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	346,00
	3 475 978,23
	0,00
	0,00
	0,00
	3 475 978,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	253
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 453 636,23
	0,00
	0,00
	0,00
	6 453 636,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	254
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 083,20
	7 297 866,23
	0,00
	0,00
	0,00
	7 297 866,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	255
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	326 545,67
	0,00
	0,00
	0,00
	326 545,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	256
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 243 822,96
	0,00
	0,00
	0,00
	2 243 822,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	257
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	503 813,93
	0,00
	0,00
	0,00
	503 813,93
	0,00
	12.2020
	СРО

	258
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 483,00
	8 566 498,67
	0,00
	0,00
	0,00
	8 566 498,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	259
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 026,00
	5 832 483,44
	0,00
	0,00
	0,00
	5 832 483,44
	0,00
	12.2020
	СРО

	260
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 286 287,84
	0,00
	0,00
	0,00
	2 286 287,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	261
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 645 487,32
	0,00
	0,00
	0,00
	3 645 487,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	262
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 263 177,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1 263 177,30
	0,00
	12.2020
	СРО

	263
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3
	другие
	кв. метров
	-
	350 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350 000,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	264
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 289 544,43
	0,00
	0,00
	0,00
	1 289 544,43
	0,00
	12.2020
	СРО

	265
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	10 262 355,96
	0,00
	0,00
	0,00
	10 262 355,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	266
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	520,00
	1 962 729,19
	0,00
	0,00
	0,00
	1 962 729,19
	0,00
	12.2020
	СРО

	267
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 36
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	3 947 607,84
	0,00
	0,00
	0,00
	3 947 607,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	268
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	868 547,90
	0,00
	0,00
	0,00
	868 547,90
	0,00
	12.2020
	СРО

	269
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	766 475,91
	0,00
	0,00
	0,00
	766 475,91
	0,00
	12.2020
	СРО

	270
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	990 302,49
	0,00
	0,00
	0,00
	990 302,49
	0,00
	12.2020
	СРО

	271
	г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	2 216 502,92
	0,00
	0,00
	0,00
	2 216 502,92
	0,00
	12.2020
	СРО

	272
	г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	12 971 414,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 971 414,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	273
	г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 032 390,15
	0,00
	0,00
	0,00
	4 032 390,15
	0,00
	12.2020
	СРО

	274
	г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 681 446,79
	0,00
	0,00
	0,00
	3 681 446,79
	0,00
	12.2020
	СРО

	275
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 22
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	560 932,45
	0,00
	0,00
	0,00
	560 932,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	276
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 22
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	639 004,59
	0,00
	0,00
	0,00
	639 004,59
	0,00
	12.2020
	СРО

	277
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 195,00
	8 101 462,89
	0,00
	0,00
	0,00
	8 101 462,89
	0,00
	12.2020
	СРО

	278
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	857 383,20
	0,00
	0,00
	0,00
	857 383,20
	0,00
	12.2020
	СС

	279
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	857 383,20
	0,00
	0,00
	0,00
	857 383,20
	0,00
	12.2020
	СС

	280
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70
	ремонт фундамента
	куб. метров
	45,00
	575 887,75
	0,00
	0,00
	0,00
	575 887,75
	0,00
	12.2020
	СС

	281
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	260 255,99
	0,00
	0,00
	0,00
	260 255,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	282
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	491,00
	3 206 744,13
	0,00
	0,00
	0,00
	3 206 744,13
	0,00
	12.2020
	СРО

	283
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 042 305,48
	0,00
	0,00
	0,00
	3 042 305,48
	0,00
	12.2020
	СРО

	284
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 532 960,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 532 960,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	285
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	7 036 454,77
	0,00
	0,00
	0,00
	7 036 454,77
	0,00
	12.2020
	СРО

	286
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	575,00
	2 501 081,45
	0,00
	0,00
	0,00
	2 501 081,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	287
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	4 721 080,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 721 080,80
	0,00
	12.2020
	СРО

	288
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/3
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	3 950 782,35
	0,00
	0,00
	0,00
	3 950 782,35
	0,00
	12.2020
	СРО

	289
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	5 041 718,32
	0,00
	0,00
	0,00
	5 041 718,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	290
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	10 952 171,46
	0,00
	0,00
	0,00
	10 952 171,46
	0,00
	12.2020
	СРО

	291
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	4 257 539,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 257 539,80
	0,00
	12.2020
	СРО

	292
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 335 666,85
	0,00
	0,00
	0,00
	8 335 666,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	293
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 964 502,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 964 502,33
	0,00
	12.2020
	СРО

	294
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 155 051,42
	0,00
	0,00
	0,00
	1 155 051,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	295
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	939 268,00
	0,00
	0,00
	0,00
	939 268,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	296
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 531 982,33
	0,00
	0,00
	0,00
	1 531 982,33
	0,00
	12.2020
	СРО

	297
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 460 056,98
	0,00
	0,00
	0,00
	1 460 056,98
	0,00
	12.2020
	СРО

	298
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	641 595,68
	0,00
	0,00
	0,00
	641 595,68
	0,00
	12.2020
	СРО

	299
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 154 424,72
	0,00
	0,00
	0,00
	2 154 424,72
	0,00
	12.2020
	СРО

	300
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 685 931,86
	0,00
	0,00
	0,00
	2 685 931,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	301
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	960 868,02
	0,00
	0,00
	0,00
	960 868,02
	0,00
	12.2020
	СРО

	302
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	13 501 334,80
	0,00
	0,00
	0,00
	13 501 334,80
	0,00
	12.2020
	СРО

	303
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	7 030 700,44
	0,00
	0,00
	0,00
	7 030 700,44
	0,00
	12.2020
	СРО

	304
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 249 395,87
	0,00
	0,00
	0,00
	12 249 395,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	305
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 111 941,91
	0,00
	0,00
	0,00
	4 111 941,91
	0,00
	12.2020
	СРО

	306
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	418,00
	1 995 983,11
	0,00
	0,00
	0,00
	1 995 983,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	307
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 043,20
	1 140 868,84
	0,00
	0,00
	0,00
	1 140 868,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	308
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 475 308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 475 308,00
	0,00
	12.2020
	СС

	309
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 24
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	153 144,00
	0,00
	0,00
	0,00
	153 144,00
	0,00
	12.2020
	СС

	310
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 28
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 092 557,58
	0,00
	0,00
	0,00
	10 092 557,58
	0,00
	12.2020
	СРО

	311
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	835 385,42
	0,00
	0,00
	0,00
	835 385,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	312
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	361,00
	3 174 078,14
	0,00
	0,00
	0,00
	3 174 078,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	313
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 645 914,04
	0,00
	0,00
	0,00
	8 645 914,04
	0,00
	12.2020
	СРО

	314
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 075 021,08
	0,00
	0,00
	0,00
	2 075 021,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	315
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	8 503 742,87
	0,00
	0,00
	0,00
	8 503 742,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	316
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 056,00
	7 030 322,76
	0,00
	0,00
	0,00
	7 030 322,76
	0,00
	12.2020
	СРО

	317
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 39
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 200 000,00
	0,00
	12.2020
	СС

	318
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 113
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	879,00
	4 303 388,22
	0,00
	0,00
	0,00
	4 303 388,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	319
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 115
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	860,50
	5 573 532,21
	0,00
	0,00
	0,00
	5 573 532,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	320
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	550 363,41
	0,00
	0,00
	0,00
	550 363,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	321
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 918 299,51
	0,00
	0,00
	0,00
	1 918 299,51
	0,00
	12.2020
	СРО


	322
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 129
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	346 509,54
	0,00
	0,00
	0,00
	346 509,54
	0,00
	12.2020
	СРО

	323
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 129
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	677,50
	4 991 900,48
	0,00
	0,00
	0,00
	4 991 900,48
	0,00
	12.2020
	СРО

	324
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 129
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 319 356,72
	0,00
	0,00
	0,00
	2 319 356,72
	0,00
	12.2020
	СРО

	325
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	860,00
	5 466 018,47
	0,00
	0,00
	0,00
	5 466 018,47
	0,00
	12.2020
	СРО

	326
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	400,00
	2 657 675,46
	0,00
	0,00
	0,00
	2 657 675,46
	0,00
	12.2020
	СРО

	327
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 042,00
	4 841 148,99
	0,00
	0,00
	0,00
	4 841 148,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	328
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 154
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 390 213,85
	0,00
	0,00
	0,00
	6 390 213,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	329
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 154
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 875 224,59
	0,00
	0,00
	0,00
	3 875 224,59
	0,00
	12.2020
	СРО

	330
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 574 815,06
	0,00
	0,00
	0,00
	4 574 815,06
	0,00
	12.2020
	СРО

	331
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	450,00
	950 140,11
	0,00
	0,00
	0,00
	950 140,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	332
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 162
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 415 161,55
	0,00
	0,00
	0,00
	1 415 161,55
	0,00
	12.2020
	СРО

	333
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 162
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	776 419,25
	0,00
	0,00
	0,00
	776 419,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	334
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 682 727,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 682 727,80
	0,00
	12.2020
	СРО

	335
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 180
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2020
	СС

	336
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	809,00
	5 122 921,76
	0,00
	0,00
	0,00
	5 122 921,76
	0,00
	12.2020
	СРО

	337
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 558,00
	8 817 120,29
	0,00
	0,00
	0,00
	8 817 120,29
	0,00
	12.2020
	СРО

	338
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	191 392,38
	0,00
	0,00
	0,00
	191 392,38
	0,00
	12.2020
	СРО

	339
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 871 047,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1 871 047,10
	0,00
	12.2020
	СРО

	340
	г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная, д. 51/17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 300,00
	4 082 137,05
	0,00
	0,00
	0,00
	4 082 137,05
	0,00
	12.2020
	СРО

	341
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	503,00
	2 549 329,82
	0,00
	0,00
	0,00
	2 549 329,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	342
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 198,20
	5 031 936,47
	0,00
	0,00
	0,00
	5 031 936,47
	0,00
	12.2020
	СРО

	343
	г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	534 239,13
	0,00
	0,00
	0,00
	534 239,13
	0,00
	12.2020
	СРО

	344
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24
	другие
	-
	-
	279 940,47
	0,00
	0,00
	0,00
	279 940,47
	0,00
	12.2020
	СРО

	345
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	918,50
	3 348 472,21
	0,00
	0,00
	0,00
	3 348 472,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	346
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 241,60
	5 217 389,32
	0,00
	0,00
	0,00
	5 217 389,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	347
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 010 290,14
	0,00
	0,00
	0,00
	4 010 290,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	348
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 084,00
	5 830 866,18
	0,00
	0,00
	0,00
	5 830 866,18
	0,00
	12.2020
	СРО

	349
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 050,00
	4 262 503,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4 262 503,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	350
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 672 723,36
	0,00
	0,00
	0,00
	3 672 723,36
	0,00
	12.2020
	СРО

	351
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	580,00
	2 421 953,49
	0,00
	0,00
	0,00
	2 421 953,49
	0,00
	12.2020
	СРО

	352
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	278,00
	1 820 277,61
	0,00
	0,00
	0,00
	1 820 277,61
	0,00
	12.2020
	СРО

	353
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 701 185,91
	0,00
	0,00
	0,00
	1 701 185,91
	0,00
	12.2020
	СРО

	354
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	775 771,32
	0,00
	0,00
	0,00
	775 771,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	355
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	5 273 158,29
	0,00
	0,00
	0,00
	5 273 158,29
	0,00
	12.2020
	СРО

	356
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	9 358 706,60
	0,00
	0,00
	0,00
	9 358 706,60
	0,00
	12.2020
	СРО

	357
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	7 391 328,42
	0,00
	0,00
	0,00
	7 391 328,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	358
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 274,00
	5 995 681,33
	0,00
	0,00
	0,00
	5 995 681,33
	0,00
	12.2020
	СРО

	359
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 515,00
	7 132 733,78
	0,00
	0,00
	0,00
	7 132 733,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	360
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 212,00
	5 008 566,35
	0,00
	0,00
	0,00
	5 008 566,35
	0,00
	12.2020
	СРО

	361
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 138 196,99
	0,00
	0,00
	0,00
	4 138 196,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	362
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/2
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 063 688,65
	0,00
	0,00
	0,00
	2 063 688,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	363
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	3 599 578,13
	0,00
	0,00
	0,00
	3 599 578,13
	0,00
	12.2020
	СРО

	364
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 350 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 350 000,00
	0,00
	12.2020
	СС

	365
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	5 874 100,90
	0,00
	0,00
	0,00
	5 874 100,90
	0,00
	12.2020
	СС

	366
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 498 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 498 000,00
	0,00
	12.2020
	СС

	367
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 423 053,33
	0,00
	0,00
	0,00
	3 423 053,33
	0,00
	12.2020
	СС

	368
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 423 053,33
	0,00
	0,00
	0,00
	3 423 053,33
	0,00
	12.2020
	СС

	369
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2020
	СС

	370
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	829,00
	2 121 132,02
	0,00
	0,00
	0,00
	2 121 132,02
	0,00
	12.2020
	СС

	371
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	3 637 033,62
	0,00
	0,00
	0,00
	3 637 033,62
	0,00
	12.2020
	СРО

	372
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 274 724,04
	0,00
	0,00
	0,00
	5 274 724,04
	0,00
	12.2020
	СС

	373
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	550,00
	4 367 059,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4 367 059,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	374
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 103 428,54
	0,00
	0,00
	0,00
	4 103 428,54
	0,00
	12.2020
	СРО

	375
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 283 793,48
	0,00
	0,00
	0,00
	4 283 793,48
	0,00
	12.2020
	СРО

	376
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	9 760,00
	5 291 855,01
	0,00
	0,00
	0,00
	5 291 855,01
	0,00
	12.2020
	СРО

	377
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 229 737,46
	0,00
	0,00
	0,00
	8 229 737,46
	0,00
	12.2020
	СРО

	378
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 5
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 396 681,75
	0,00
	0,00
	0,00
	12 396 681,75
	0,00
	12.2020
	СРО

	379
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00
	0,00
	12.2020
	СС

	380
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 102,00
	2 690 102,85
	0,00
	0,00
	0,00
	2 690 102,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	381
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 440 495,92
	0,00
	0,00
	0,00
	6 440 495,92
	0,00
	12.2020
	СРО

	382
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	985,00
	7 540 886,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 540 886,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	383
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	1
	250 292,23
	0,00
	0,00
	0,00
	250 292,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	384
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1
	ремонт СПД
	пог. метров
	-
	2 750 532,50
	0,00
	0,00
	0,00
	2 750 532,50
	0,00
	12.2020
	СРО

	385
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 414 819,77
	0,00
	0,00
	0,00
	12 414 819,77
	0,00
	12.2020
	СРО

	386
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	831,30
	3 917 978,05
	0,00
	0,00
	0,00
	3 917 978,05
	0,00
	12.2020
	СРО

	387
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	909,00
	4 119 938,24
	0,00
	0,00
	0,00
	4 119 938,24
	0,00
	12.2020
	СРО

	388
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	832,00
	5 602 099,14
	0,00
	0,00
	0,00
	5 602 099,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	389
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	2 169 268,27
	0,00
	0,00
	0,00
	2 169 268,27
	0,00
	12.2020
	СРО

	390
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 383,00
	8 671 439,64
	0,00
	0,00
	0,00
	8 671 439,64
	0,00
	12.2020
	СРО

	391
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	842,00
	5 090 072,15
	0,00
	0,00
	0,00
	5 090 072,15
	0,00
	12.2020
	СРО

	392
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	916,60
	4 109 457,45
	0,00
	0,00
	0,00
	4 109 457,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	393
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 153 796,84
	0,00
	0,00
	0,00
	4 153 796,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	394
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	783 887,02
	0,00
	0,00
	0,00
	783 887,02
	0,00
	12.2020
	СРО

	395
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 904 919,01
	0,00
	0,00
	0,00
	7 904 919,01
	0,00
	12.2020
	СРО

	396
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	672,00
	1 001 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 001 440,00
	0,00
	12.2020
	СС

	397
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	95,30
	92 009,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92 009,00
	0,00
	12.2020
	СС

	398
	г. Оренбург, ул. Западная, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 232 188,68
	0,00
	0,00
	0,00
	1 232 188,68
	0,00
	12.2020
	СРО

	399
	г. Оренбург, ул. Западная, д. 5а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 100,00
	4 715 631,63
	0,00
	0,00
	0,00
	4 715 631,63
	0,00
	12.2020
	СС

	400
	г. Оренбург, ул. Западная, д. 5а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 674 382,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1 674 382,52
	0,00
	12.2020
	СС

	401
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 490 589,46
	0,00
	0,00
	0,00
	6 490 589,46
	0,00
	12.2020
	СРО

	402
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 304 271,53
	0,00
	0,00
	0,00
	4 304 271,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	403
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	301,00
	661 238,00
	0,00
	0,00
	0,00
	661 238,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	404
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	300,00
	666 473,00
	0,00
	0,00
	0,00
	666 473,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	405
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	800,00
	3 834 734,15
	0,00
	0,00
	0,00
	3 834 734,15
	0,00
	12.2020
	СРО

	406
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	671 368,00
	0,00
	0,00
	0,00
	671 368,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	407
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	5 210,00
	7 866 338,11
	0,00
	0,00
	0,00
	7 866 338,11
	0,00
	12.2020
	СС

	408
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 793 106,01
	0,00
	0,00
	0,00
	2 793 106,01
	0,00
	12.2020
	СС

	409
	г. Оренбург, ул. Кима, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	8 245 520,74
	0,00
	0,00
	0,00
	8 245 520,74
	0,00
	12.2020
	СРО

	410
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	480 711,70
	0,00
	0,00
	0,00
	480 711,70
	0,00
	12.2020
	СРО

	411
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	411,00
	1 414 201,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 414 201,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	412
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	380,00
	2 603 687,51
	0,00
	0,00
	0,00
	2 603 687,51
	0,00
	12.2020
	СРО

	413
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 648 236,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2 648 236,75
	0,00
	12.2020
	СС

	414
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	963 657,81
	0,00
	0,00
	0,00
	963 657,81
	0,00
	12.2020
	СРО

	415
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	11 198 376,29
	0,00
	0,00
	0,00
	11 198 376,29
	0,00
	12.2020
	СРО

	416
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 874 959,68
	0,00
	0,00
	0,00
	7 874 959,68
	0,00
	12.2020
	СРО

	417
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 542 252,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1 542 252,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	418
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 198 537,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 198 537,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	419
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 464 413,99
	0,00
	0,00
	0,00
	3 464 413,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	420
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 730,00
	4 199 482,42
	0,00
	0,00
	0,00
	4 199 482,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	421
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 050,00
	8 207 075,65
	0,00
	0,00
	0,00
	8 207 075,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	422
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ул. 8 Марта, д. 41/32
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	960 395,27
	0,00
	0,00
	0,00
	960 395,27
	0,00
	12.2020
	СРО

	423
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 216 114,77
	0,00
	0,00
	0,00
	6 216 114,77
	0,00
	12.2020
	СРО

	424
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	920,00
	4 537 392,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 537 392,80
	0,00
	12.2020
	СРО

	425
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	7 178 800,41
	0,00
	0,00
	0,00
	7 178 800,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	426
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 658 110,15
	0,00
	0,00
	0,00
	2 658 110,15
	0,00
	12.2020
	СРО

	427
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 218 938,94
	0,00
	0,00
	0,00
	6 218 938,94
	0,00
	12.2020
	СРО

	428
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	6 006 078,36
	0,00
	0,00
	0,00
	6 006 078,36
	0,00
	12.2020
	СРО

	429
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 742 619,12
	0,00
	0,00
	0,00
	1 742 619,12
	0,00
	12.2020
	СРО

	430
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	363 822,15
	0,00
	0,00
	0,00
	363 822,15
	0,00
	12.2020
	СРО

	431
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	7 241,00
	15 653 658,25
	0,00
	0,00
	0,00
	15 653 658,25
	0,00
	12.2020
	СС

	432
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 232 188,68
	0,00
	0,00
	0,00
	1 232 188,68
	0,00
	12.2020
	СРО

	433
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	799 393,40
	0,00
	0,00
	0,00
	799 393,40
	0,00
	12.2020
	СРО

	434
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 174 302,94
	0,00
	0,00
	0,00
	6 174 302,94
	0,00
	12.2020
	СРО

	435
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 057 163,67
	0,00
	0,00
	0,00
	3 057 163,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	436
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а
	другие
	кв. метров
	-
	2 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000 000,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	437
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	872,00
	4 742 696,44
	0,00
	0,00
	0,00
	4 742 696,44
	0,00
	12.2020
	СРО

	438
	г. Оренбург, ул. Минская, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 220,00
	3 194 981,60
	0,00
	0,00
	0,00
	3 194 981,60
	0,00
	12.2020
	СРО

	439
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 14а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	597 744,86
	0,00
	0,00
	0,00
	597 744,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	440
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	564 284,01
	0,00
	0,00
	0,00
	564 284,01
	0,00
	12.2020
	СРО

	441
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 229,00
	4 883 562,62
	0,00
	0,00
	0,00
	4 883 562,62
	0,00
	12.2020
	СРО

	442
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 426,00
	4 925 002,86
	0,00
	0,00
	0,00
	4 925 002,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	443
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 431,00
	4 489 600,88
	0,00
	0,00
	0,00
	4 489 600,88
	0,00
	12.2020
	СРО

	444
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	878 110,75
	0,00
	0,00
	0,00
	878 110,75
	0,00
	12.2020
	СРО

	445
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 423,00
	7 716 283,46
	0,00
	0,00
	0,00
	7 716 283,46
	0,00
	12.2020
	СРО

	446
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 164,00
	5 687 511,87
	0,00
	0,00
	0,00
	5 687 511,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	447
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 430,00
	7 694 974,52
	0,00
	0,00
	0,00
	7 694 974,52
	0,00
	12.2020
	СРО

	448
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	788 277,10
	0,00
	0,00
	0,00
	788 277,10
	0,00
	12.2020
	СРО

	449
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 422,00
	6 141 314,99
	0,00
	0,00
	0,00
	6 141 314,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	450
	г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 487 105,73
	0,00
	0,00
	0,00
	2 487 105,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	451
	г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 581 559,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1 581 559,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	452
	г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 776 729,46
	0,00
	0,00
	0,00
	3 776 729,46
	0,00
	12.2020
	СРО

	453
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 647 044,71
	0,00
	0,00
	0,00
	2 647 044,71
	0,00
	12.2020
	СРО

	454
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 17
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	552 292,63
	0,00
	0,00
	0,00
	552 292,63
	0,00
	12.2020
	СРО

	455
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	764 660,08
	0,00
	0,00
	0,00
	764 660,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	456
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 170 184,55
	0,00
	0,00
	0,00
	3 170 184,55
	0,00
	12.2020
	СРО

	457
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	5 258 169,24
	0,00
	0,00
	0,00
	5 258 169,24
	0,00
	12.2020
	СРО

	458
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 21
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 022 308,95
	0,00
	0,00
	0,00
	4 022 308,95
	0,00
	12.2020
	СРО

	459
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 23
	ремонт ЛО
	единиц
	8
	16 171 433,98
	0,00
	0,00
	0,00
	16 171 433,98
	0,00
	12.2020
	СРО

	460
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 25
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 086 322,96
	0,00
	0,00
	0,00
	10 086 322,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	461
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 25/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 019 852,48
	0,00
	0,00
	0,00
	4 019 852,48
	0,00
	12.2020
	СРО

	462
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	745,00
	3 939 685,86
	0,00
	0,00
	0,00
	3 939 685,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	463
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 6
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	4 059 964,82
	0,00
	0,00
	0,00
	4 059 964,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	464
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	837 014,99
	0,00
	0,00
	0,00
	837 014,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	465
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	500,00
	1 240 657,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 240 657,20
	0,00
	12.2020
	СРО

	466
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 315 170,42
	0,00
	0,00
	0,00
	8 315 170,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	467
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 044 662,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 044 662,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	468
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	582,00
	2 998 455,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2 998 455,75
	0,00
	12.2020
	СРО

	469
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 850,00
	6 169 711,41
	0,00
	0,00
	0,00
	6 169 711,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	470
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 015 918,05
	0,00
	0,00
	0,00
	4 015 918,05
	0,00
	12.2020
	СРО

	471
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 514 455,56
	0,00
	0,00
	0,00
	2 514 455,56
	0,00
	12.2020
	СРО

	472
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 489 668,18
	0,00
	0,00
	0,00
	1 489 668,18
	0,00
	12.2020
	СРО

	473
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 989 541,38
	0,00
	0,00
	0,00
	2 989 541,38
	0,00
	12.2020
	СРО

	474
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 360 100,31
	0,00
	0,00
	0,00
	12 360 100,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	475
	г. Оренбург, ул. Одесская, д. 131
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 800,00
	3 889 649,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3 889 649,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	476
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 800,00
	3 308 011,04
	0,00
	0,00
	0,00
	3 308 011,04
	0,00
	12.2020
	СРО

	477
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 495 099,96
	0,00
	0,00
	0,00
	6 495 099,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	478
	г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 028 916,69
	0,00
	0,00
	0,00
	1 028 916,69
	0,00
	12.2020
	СРО

	479
	г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	994 717,76
	0,00
	0,00
	0,00
	994 717,76
	0,00
	12.2020
	СРО

	480
	г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	386,95
	2 944 529,37
	0,00
	0,00
	0,00
	2 944 529,37
	0,00
	12.2020
	СРО

	481
	г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	308 493,94
	0,00
	0,00
	0,00
	308 493,94
	0,00
	12.2020
	СРО

	482
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	228,30
	1 498 886,32
	0,00
	0,00
	0,00
	1 498 886,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	483
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	105,00
	582 416,17
	0,00
	0,00
	0,00
	582 416,17
	0,00
	12.2020
	СРО


	484
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 100,00
	7 043 429,36
	0,00
	0,00
	0,00
	7 043 429,36
	0,00
	12.2020
	СРО

	485
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 438 629,63
	0,00
	0,00
	0,00
	12 438 629,63
	0,00
	12.2020
	СРО

	486
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	341,00
	3 325 447,56
	0,00
	0,00
	0,00
	3 325 447,56
	0,00
	12.2020
	СРО

	487
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 148 852,24
	0,00
	0,00
	0,00
	4 148 852,24
	0,00
	12.2020
	СРО

	488
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 850,00
	2 752 445,74
	0,00
	0,00
	0,00
	2 752 445,74
	0,00
	12.2020
	СРО

	489
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 133 323,45
	0,00
	0,00
	0,00
	3 133 323,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	490
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	909 811,23
	0,00
	0,00
	0,00
	909 811,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	491
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 220 091,08
	0,00
	0,00
	0,00
	6 220 091,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	492
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314
	ремонт ЛО
	единиц
	7
	14 336 597,15
	0,00
	0,00
	0,00
	14 336 597,15
	0,00
	12.2020
	СРО

	493
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 423,00
	7 591 712,39
	0,00
	0,00
	0,00
	7 591 712,39
	0,00
	12.2020
	СРО

	494
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 382 313,72
	0,00
	0,00
	0,00
	12 382 313,72
	0,00
	12.2020
	СРО

	495
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 869,70
	3 289 685,90
	0,00
	0,00
	0,00
	3 289 685,90
	0,00
	12.2020
	СРО

	496
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	400,00
	2 841 744,41
	0,00
	0,00
	0,00
	2 841 744,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	497
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	5 979 028,42
	0,00
	0,00
	0,00
	5 979 028,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	498
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 396 580,63
	0,00
	0,00
	0,00
	12 396 580,63
	0,00
	12.2020
	СРО

	499
	г. Оренбург, ул. Расковой, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	180,00
	792 113,26
	0,00
	0,00
	0,00
	792 113,26
	0,00
	12.2020
	СРО

	500
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 200 604,81
	0,00
	0,00
	0,00
	6 200 604,81
	0,00
	12.2020
	СРО

	501
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 138 089,75
	0,00
	0,00
	0,00
	4 138 089,75
	0,00
	12.2020
	СРО

	502
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 352 574,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1 352 574,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	503
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 248 273,82
	0,00
	0,00
	0,00
	8 248 273,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	504
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 288 010,37
	0,00
	0,00
	0,00
	8 288 010,37
	0,00
	12.2020
	СРО

	505
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 247 864,24
	0,00
	0,00
	0,00
	8 247 864,24
	0,00
	12.2020
	СРО

	506
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 208 998,67
	0,00
	0,00
	0,00
	6 208 998,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	507
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	522,00
	3 178 404,78
	0,00
	0,00
	0,00
	3 178 404,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	508
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 394 860,60
	0,00
	0,00
	0,00
	12 394 860,60
	0,00
	12.2020
	СРО

	509
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 332 888,64
	0,00
	0,00
	0,00
	8 332 888,64
	0,00
	12.2020
	СРО

	510
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	830,00
	3 945 890,46
	0,00
	0,00
	0,00
	3 945 890,46
	0,00
	12.2020
	СРО

	511
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 135 433,08
	0,00
	0,00
	0,00
	4 135 433,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	512
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	535,00
	3 556 625,11
	0,00
	0,00
	0,00
	3 556 625,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	513
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 136 576,03
	0,00
	0,00
	0,00
	4 136 576,03
	0,00
	12.2020
	СРО

	514
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	549,00
	3 266 247,22
	0,00
	0,00
	0,00
	3 266 247,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	515
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 20/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	5 977 070,40
	0,00
	0,00
	0,00
	5 977 070,40
	0,00
	12.2020
	СРО

	516
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 247 575,19
	0,00
	0,00
	0,00
	8 247 575,19
	0,00
	12.2020
	СРО

	517
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	350,00
	5 492 177,97
	0,00
	0,00
	0,00
	5 492 177,97
	0,00
	12.2020
	СРО

	518
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 190 026,17
	0,00
	0,00
	0,00
	6 190 026,17
	0,00
	12.2020
	СРО

	519
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 126 954,44
	0,00
	0,00
	0,00
	4 126 954,44
	0,00
	12.2020
	СРО

	520
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 213 607,23
	0,00
	0,00
	0,00
	6 213 607,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	521
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 173,00
	6 593 909,18
	0,00
	0,00
	0,00
	6 593 909,18
	0,00
	12.2020
	СРО

	522
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 088 695,55
	0,00
	0,00
	0,00
	5 088 695,55
	0,00
	12.2020
	СС

	523
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	5 088 695,55
	0,00
	0,00
	0,00
	5 088 695,55
	0,00
	12.2020
	СС

	524
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	500,00
	8 636 768,29
	0,00
	0,00
	0,00
	8 636 768,29
	0,00
	12.2020
	СС

	525
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 398 720,47
	0,00
	0,00
	0,00
	12 398 720,47
	0,00
	12.2020
	СРО

	526
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2020
	СС

	527
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	986 021,56
	0,00
	0,00
	0,00
	986 021,56
	0,00
	12.2020
	СРО

	528
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 109 539,57
	0,00
	0,00
	0,00
	4 109 539,57
	0,00
	12.2020
	СРО

	529
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	628,00
	4 036 942,55
	0,00
	0,00
	0,00
	4 036 942,55
	0,00
	12.2020
	СРО

	530
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	2 450 248,31
	0,00
	0,00
	0,00
	2 450 248,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	531
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 333 051,32
	0,00
	0,00
	0,00
	10 333 051,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	532
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 495,00
	7 483 206,61
	0,00
	0,00
	0,00
	7 483 206,61
	0,00
	12.2020
	СРО

	533
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	546,00
	2 874 334,81
	0,00
	0,00
	0,00
	2 874 334,81
	0,00
	12.2020
	СРО

	534
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 141 340,86
	0,00
	0,00
	0,00
	4 141 340,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	535
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 415 974,98
	0,00
	0,00
	0,00
	12 415 974,98
	0,00
	12.2020
	СРО

	536
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 134 982,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4 134 982,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	537
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 143 325,44
	0,00
	0,00
	0,00
	4 143 325,44
	0,00
	12.2020
	СРО

	538
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	539,00
	3 882 962,41
	0,00
	0,00
	0,00
	3 882 962,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	539
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 591 929,43
	0,00
	0,00
	0,00
	4 591 929,43
	0,00
	12.2020
	СРО

	540
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 271,00
	7 968 497,54
	0,00
	0,00
	0,00
	7 968 497,54
	0,00
	12.2020
	СС

	541
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 419 657,09
	0,00
	0,00
	0,00
	12 419 657,09
	0,00
	12.2020
	СРО

	542
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 215 461,82
	0,00
	0,00
	0,00
	4 215 461,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	543
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 012,00
	2 593 823,86
	0,00
	0,00
	0,00
	2 593 823,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	544
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	661 238,00
	0,00
	0,00
	0,00
	661 238,00
	0,00
	12.2020
	СС

	545
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 95
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	666 473,00
	0,00
	0,00
	0,00
	666 473,00
	0,00
	12.2020
	СС

	546
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 99
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	671 368,00
	0,00
	0,00
	0,00
	671 368,00
	0,00
	12.2020
	СС

	547
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 118
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 023,00
	3 741 790,11
	0,00
	0,00
	0,00
	3 741 790,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	548
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 120
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	856,00
	2 574 692,99
	0,00
	0,00
	0,00
	2 574 692,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	549
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	659,00
	763 354,00
	0,00
	0,00
	0,00
	763 354,00
	0,00
	12.2020
	СС

	550
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 127 626,27
	0,00
	0,00
	0,00
	2 127 626,27
	0,00
	12.2020
	СРО

	551
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 436 476,79
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436 476,79
	0,00
	12.2020
	СРО

	552
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	189 823,51
	0,00
	0,00
	0,00
	189 823,51
	0,00
	12.2020
	СРО

	553
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	963 208,00
	0,00
	0,00
	0,00
	963 208,00
	0,00
	12.2020
	СС

	554
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 078 688,74
	0,00
	0,00
	0,00
	8 078 688,74
	0,00
	12.2020
	СРО

	555
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 030 071,86
	0,00
	0,00
	0,00
	6 030 071,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	556
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 057 037,38
	0,00
	0,00
	0,00
	10 057 037,38
	0,00
	12.2020
	СРО

	557
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/3
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 032 267,87
	0,00
	0,00
	0,00
	6 032 267,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	558
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1
	ремонт ЛО
	единиц
	8
	16 063 750,84
	0,00
	0,00
	0,00
	16 063 750,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	559
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 140 929,79
	0,00
	0,00
	0,00
	8 140 929,79
	0,00
	12.2020
	СРО

	560
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	5 338 005,95
	0,00
	0,00
	0,00
	5 338 005,95
	0,00
	12.2020
	СРО

	561
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	3 884 556,40
	0,00
	0,00
	0,00
	3 884 556,40
	0,00
	12.2020
	СРО

	562
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	921 805,74
	0,00
	0,00
	0,00
	921 805,74
	0,00
	12.2020
	СРО

	563
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	5 100,00
	30 556 184,99
	0,00
	0,00
	0,00
	30 556 184,99
	0,00
	12.2020
	СС

	564
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 019 369,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1 019 369,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	565
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 578 028,79
	0,00
	0,00
	0,00
	4 578 028,79
	0,00
	12.2020
	СРО

	566
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	241,00
	841 157,22
	0,00
	0,00
	0,00
	841 157,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	567
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	336,00
	1 089 590,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1 089 590,30
	0,00
	12.2020
	СРО

	568
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	213,00
	941 416,21
	0,00
	0,00
	0,00
	941 416,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	569
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	528,00
	1 885 706,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1 885 706,64
	0,00
	12.2020
	СРО

	570
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	858 818,42
	0,00
	0,00
	0,00
	858 818,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	571
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	717 603,77
	0,00
	0,00
	0,00
	717 603,77
	0,00
	12.2020
	СРО

	572
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	686,00
	4 405 226,29
	0,00
	0,00
	0,00
	4 405 226,29
	0,00
	12.2020
	СРО

	573
	г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 051,00
	2 891 769,64
	0,00
	0,00
	0,00
	2 891 769,64
	0,00
	12.2020
	СРО

	574
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 155 960,91
	0,00
	0,00
	0,00
	2 155 960,91
	0,00
	12.2020
	СРО

	575
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 862 627,12
	0,00
	0,00
	0,00
	2 862 627,12
	0,00
	12.2020
	СРО

	576
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235
	ремонт фундамента
	куб. метров
	150,00
	3 518 981,21
	0,00
	0,00
	0,00
	3 518 981,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	577
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	560,00
	3 296 528,87
	0,00
	0,00
	0,00
	3 296 528,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	578
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 200 866,76
	0,00
	0,00
	0,00
	2 200 866,76
	0,00
	12.2020
	СРО

	579
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 194 310,39
	0,00
	0,00
	0,00
	2 194 310,39
	0,00
	12.2020
	СРО

	580
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	579,30
	3 042 617,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 042 617,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	581
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 100,00
	5 086 584,59
	0,00
	0,00
	0,00
	5 086 584,59
	0,00
	12.2020
	СРО

	582
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 854 201,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1 854 201,10
	0,00
	12.2020
	СС

	583
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	585 665,45
	0,00
	0,00
	0,00
	585 665,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	584
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 809 830,95
	0,00
	0,00
	0,00
	2 809 830,95
	0,00
	12.2020
	СРО

	585
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 063 602,85
	0,00
	0,00
	0,00
	2 063 602,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	586
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 730,00
	5 245 157,03
	0,00
	0,00
	0,00
	5 245 157,03
	0,00
	12.2020
	СРО

	587
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	918 495,41
	0,00
	0,00
	0,00
	918 495,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	588
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	918 495,41
	0,00
	0,00
	0,00
	918 495,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	589
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	703 727,76
	0,00
	0,00
	0,00
	703 727,76
	0,00
	12.2020
	СРО

	590
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 755 968,78
	0,00
	0,00
	0,00
	1 755 968,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	591
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 611,20
	4 243 330,96
	0,00
	0,00
	0,00
	4 243 330,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	592
	г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 318 299,43
	0,00
	0,00
	0,00
	4 318 299,43
	0,00
	12.2020
	СРО

	593
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 268 967,78
	0,00
	0,00
	0,00
	2 268 967,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	594
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 369 548,31
	0,00
	0,00
	0,00
	2 369 548,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	595
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 272 952,35
	0,00
	0,00
	0,00
	10 272 952,35
	0,00
	12.2020
	СРО

	596
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 206 586,02
	0,00
	0,00
	0,00
	3 206 586,02
	0,00
	12.2020
	СРО

	597
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	9 241 671,32
	0,00
	0,00
	0,00
	9 241 671,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	598
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	7 889 010,67
	0,00
	0,00
	0,00
	7 889 010,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	599
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	5 898 487,97
	0,00
	0,00
	0,00
	5 898 487,97
	0,00
	12.2020
	СРО

	600
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	3 945 484,35
	0,00
	0,00
	0,00
	3 945 484,35
	0,00
	12.2020
	СРО

	601
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 563 060,68
	0,00
	0,00
	0,00
	1 563 060,68
	0,00
	12.2020
	СРО

	602
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	2 439 097,07
	0,00
	0,00
	0,00
	2 439 097,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	603
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 312,60
	7 812 427,22
	0,00
	0,00
	0,00
	7 812 427,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	604
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	4 963 668,07
	0,00
	0,00
	0,00
	4 963 668,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	605
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 249 056,60
	0,00
	0,00
	0,00
	13 249 056,60
	0,00
	12.2020
	СРО

	606
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	9 993 290,91
	0,00
	0,00
	0,00
	9 993 290,91
	0,00
	12.2020
	СРО

	607
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 29
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	5 102 874,61
	0,00
	0,00
	0,00
	5 102 874,61
	0,00
	12.2020
	СРО

	608
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 288 004,24
	0,00
	0,00
	0,00
	8 288 004,24
	0,00
	12.2020
	СРО

	609
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 148 374,22
	0,00
	0,00
	0,00
	4 148 374,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	610
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 147 696,01
	0,00
	0,00
	0,00
	4 147 696,01
	0,00
	12.2020
	СРО

	611
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 150 974,71
	0,00
	0,00
	0,00
	4 150 974,71
	0,00
	12.2020
	СРО

	612
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	5 873 445,08
	0,00
	0,00
	0,00
	5 873 445,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	613
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	5 914 582,58
	0,00
	0,00
	0,00
	5 914 582,58
	0,00
	12.2020
	СРО

	614
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 237,60
	6 602 145,93
	0,00
	0,00
	0,00
	6 602 145,93
	0,00
	12.2020
	СРО

	615
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 052,00
	5 736 554,54
	0,00
	0,00
	0,00
	5 736 554,54
	0,00
	12.2020
	СРО

	616
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 176 218,57
	0,00
	0,00
	0,00
	3 176 218,57
	0,00
	12.2020
	СРО

	617
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	336,84
	1 459 054,32
	0,00
	0,00
	0,00
	1 459 054,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	618
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53
	ремонт ЛО
	единиц
	9
	17 965 072,65
	0,00
	0,00
	0,00
	17 965 072,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	619
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55
	ремонт ЛО
	единиц
	9
	17 966 956,11
	0,00
	0,00
	0,00
	17 966 956,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	620
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	12 066 427,97
	0,00
	0,00
	0,00
	12 066 427,97
	0,00
	12.2020
	СРО

	621
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 130 872,06
	0,00
	0,00
	0,00
	5 130 872,06
	0,00
	12.2020
	СРО

	622
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57
	ремонт ЛО
	единиц
	10
	19 962 333,53
	0,00
	0,00
	0,00
	19 962 333,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	623
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	12 473 024,25
	0,00
	0,00
	0,00
	12 473 024,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	624
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 695 230,32
	0,00
	0,00
	0,00
	3 695 230,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	625
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	7 530 796,09
	0,00
	0,00
	0,00
	7 530 796,09
	0,00
	12.2020
	СРО

	626
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	10 272 775,85
	0,00
	0,00
	0,00
	10 272 775,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	627
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	3 617,16
	10 864 621,73
	0,00
	0,00
	0,00
	10 864 621,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	628
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 837 475,18
	0,00
	0,00
	0,00
	2 837 475,18
	0,00
	12.2020
	СС

	629
	г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 059 072,53
	0,00
	0,00
	0,00
	2 059 072,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	630
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	500,00
	5 470 909,90
	0,00
	0,00
	0,00
	5 470 909,90
	0,00
	12.2020
	СС

	631
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 361,84
	4 895 038,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4 895 038,66
	0,00
	12.2020
	СРО

	632
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 790 978,32
	0,00
	0,00
	0,00
	1 790 978,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	633
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	337 645,42
	0,00
	0,00
	0,00
	337 645,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	634
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 152 780,23
	0,00
	0,00
	0,00
	1 152 780,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	635
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 344 263,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 344 263,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	636
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 932 164,17
	0,00
	0,00
	0,00
	6 932 164,17
	0,00
	12.2020
	СРО

	637
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 47
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	196,50
	1 414 201,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 414 201,00
	0,00
	12.2020
	СС

	638
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 792 921,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1 792 921,34
	0,00
	12.2020
	СРО

	639
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	337 824,33
	0,00
	0,00
	0,00
	337 824,33
	0,00
	12.2020
	СРО

	640
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	378 423,97
	0,00
	0,00
	0,00
	378 423,97
	0,00
	12.2020
	СРО

	641
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 449 501,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1 449 501,71
	0,00
	12.2020
	СРО

	642
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	301 847,56
	0,00
	0,00
	0,00
	301 847,56
	0,00
	12.2020
	СРО

	643
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	374 553,02
	0,00
	0,00
	0,00
	374 553,02
	0,00
	12.2020
	СРО

	14. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	Х
	Х
	Х
	478 778 091,64
	0,00
	0,00
	0,00
	478 778 091,64
	0,00
	Х
	Х

	644
	г. Орск, пер. Заводской, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 443 578,94
	0,00
	0,00
	0,00
	5 443 578,94
	0,00
	12.2020
	СС

	645
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 430,00
	7 665 147,78
	0,00
	0,00
	0,00
	7 665 147,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	646
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	444 060,19
	0,00
	0,00
	0,00
	444 060,19
	0,00
	12.2020
	СРО

	647
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 212 361,98
	0,00
	0,00
	0,00
	7 212 361,98
	0,00
	12.2020
	СРО

	648
	г. Орск, пер. Сарматский, д. 3
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 044 252,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 044 252,99
	0,00
	12.2020
	СС

	649
	г. Орск, пер. Театральный, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 414 603,08
	0,00
	0,00
	0,00
	2 414 603,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	650
	г. Орск, пер. Театральный, д. 13
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	170 318,04
	0,00
	0,00
	0,00
	170 318,04
	0,00
	12.2020
	СРО

	651
	г. Орск, пер. Театральный, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 279 274,08
	0,00
	0,00
	0,00
	1 279 274,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	652
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 5
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	686 731,34
	0,00
	0,00
	0,00
	686 731,34
	0,00
	12.2020
	СРО

	653
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 522,00
	8 495 385,41
	0,00
	0,00
	0,00
	8 495 385,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	654
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 466 061,25
	0,00
	0,00
	0,00
	3 466 061,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	655
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 5
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	170 283,72
	0,00
	0,00
	0,00
	170 283,72
	0,00
	12.2020
	СРО

	656
	г. Орск, просп. Ленина, д. 129
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 368 882,09
	0,00
	0,00
	0,00
	6 368 882,09
	0,00
	12.2020
	СРО

	657
	г. Орск, просп. Ленина, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	914,00
	4 328 904,43
	0,00
	0,00
	0,00
	4 328 904,43
	0,00
	12.2020
	СРО

	658
	г. Орск, просп. Ленина, д. 20
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 057 526,51
	0,00
	0,00
	0,00
	1 057 526,51
	0,00
	12.2020
	СРО

	659
	г. Орск, просп. Ленина, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	786,30
	4 495 953,58
	0,00
	0,00
	0,00
	4 495 953,58
	0,00
	12.2020
	СРО

	660
	г. Орск, просп. Ленина, д. 22
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 290 940,11
	0,00
	0,00
	0,00
	1 290 940,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	661
	г. Орск, просп. Ленина, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 104,00
	5 712 493,68
	0,00
	0,00
	0,00
	5 712 493,68
	0,00
	12.2020
	СРО

	662
	г. Орск, просп. Ленина, д. 30
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	414 419,57
	0,00
	0,00
	0,00
	414 419,57
	0,00
	12.2020
	СРО

	663
	г. Орск, просп. Ленина, д. 35
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 513 897,43
	0,00
	0,00
	0,00
	1 513 897,43
	0,00
	12.2020
	СРО

	664
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	455,00
	2 466 739,83
	0,00
	0,00
	0,00
	2 466 739,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	665
	г. Орск, просп. Ленина, д. 58
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	593 460,77
	0,00
	0,00
	0,00
	593 460,77
	0,00
	12.2020
	СРО

	666
	г. Орск, просп. Ленина, д. 58
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 075 406,73
	0,00
	0,00
	0,00
	1 075 406,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	667
	г. Орск, просп. Ленина, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 017 995,88
	0,00
	0,00
	0,00
	1 017 995,88
	0,00
	12.2020
	СРО

	668
	г. Орск, просп. Ленина, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	871,00
	4 272 112,54
	0,00
	0,00
	0,00
	4 272 112,54
	0,00
	12.2020
	СРО

	669
	г. Орск, просп. Ленина, д. 68
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 383 697,31
	0,00
	0,00
	0,00
	5 383 697,31
	0,00
	12.2020
	СС

	670
	г. Орск, просп. Ленина, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	587 375,27
	0,00
	0,00
	0,00
	587 375,27
	0,00
	12.2020
	СРО

	671
	г. Орск, просп. Ленина, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	950 196,16
	0,00
	0,00
	0,00
	950 196,16
	0,00
	12.2020
	СРО

	672
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 230 822,07
	0,00
	0,00
	0,00
	5 230 822,07
	0,00
	12.2020
	СС

	673
	г. Орск, просп. Ленина, д. 75а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 351 816,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2 351 816,40
	0,00
	12.2020
	СРО

	674
	г. Орск, просп. Ленина, д. 76
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	557 216,19
	0,00
	0,00
	0,00
	557 216,19
	0,00
	12.2020
	СРО

	675
	г. Орск, просп. Ленина, д. 76
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	918 983,00
	0,00
	0,00
	0,00
	918 983,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	676
	г. Орск, просп. Ленина, д. 78а
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 263 497,24
	0,00
	0,00
	0,00
	4 263 497,24
	0,00
	12.2020
	СРО

	677
	г. Орск, просп. Ленина, д. 80а
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2020
	СС

	678
	г. Орск, просп. Ленина, д. 85
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 965 183,99
	0,00
	0,00
	0,00
	6 965 183,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	679
	г. Орск, просп. Мира, д. 15
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 730,00
	20 800 200,20
	0,00
	0,00
	0,00
	20 800 200,20
	0,00
	12.2020
	СРО

	680
	г. Орск, просп. Мира, д. 23
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	5 607,00
	24 210 011,32
	0,00
	0,00
	0,00
	24 210 011,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	681
	г. Орск, просп. Мира, д. 23
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 580,00
	10 502 653,36
	0,00
	0,00
	0,00
	10 502 653,36
	0,00
	12.2020
	СРО

	682
	г. Орск, просп. Орский, д. 15
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 044 252,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 044 252,99
	0,00
	12.2020
	СС

	683
	г. Орск, просп. Орский, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 340 264,19
	0,00
	0,00
	0,00
	2 340 264,19
	0,00
	12.2020
	СС

	684
	г. Орск, просп. Орский, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	968,00
	5 026 268,54
	0,00
	0,00
	0,00
	5 026 268,54
	0,00
	12.2020
	СРО

	685
	г. Орск, просп. Орский, д. 25
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	904 975,93
	0,00
	0,00
	0,00
	904 975,93
	0,00
	12.2020
	СРО

	686
	г. Орск, просп. Орский, д. 25
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 207,00
	6 435 668,17
	0,00
	0,00
	0,00
	6 435 668,17
	0,00
	12.2020
	СРО

	687
	г. Орск, ул. Беляева, д. 1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 530 170,21
	0,00
	0,00
	0,00
	8 530 170,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	688
	г. Орск, ул. Беляева, д. 13
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 549 751,68
	0,00
	0,00
	0,00
	8 549 751,68
	0,00
	12.2020
	СРО

	689
	г. Орск, ул. Беляева, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 989 978,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 989 978,00
	0,00
	12.2020
	СС

	690
	г. Орск, ул. Беляева, д. 2а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 217 538,70
	0,00
	0,00
	0,00
	3 217 538,70
	0,00
	12.2020
	СРО

	691
	г. Орск, ул. Беляева, д. 5
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	457 526,00
	0,00
	0,00
	0,00
	457 526,00
	0,00
	12.2020
	СС

	692
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 066 445,89
	0,00
	0,00
	0,00
	4 066 445,89
	0,00
	12.2020
	СРО

	693
	г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	522 933,92
	0,00
	0,00
	0,00
	522 933,92
	0,00
	12.2020
	СРО

	694
	г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 732 739,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1 732 739,70
	0,00
	12.2020
	СРО

	695
	г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	418 963,16
	0,00
	0,00
	0,00
	418 963,16
	0,00
	12.2020
	СРО

	696
	г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 197 824,08
	0,00
	0,00
	0,00
	4 197 824,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	697
	г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 096 204,62
	0,00
	0,00
	0,00
	5 096 204,62
	0,00
	12.2020
	СРО

	698
	г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 9а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	3 341 150,98
	0,00
	0,00
	0,00
	3 341 150,98
	0,00
	12.2020
	СРО

	699
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 926 463,43
	0,00
	0,00
	0,00
	3 926 463,43
	0,00
	12.2020
	СРО

	700
	г. Орск, ул. Горького, д. 114
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 199 717,75
	0,00
	0,00
	0,00
	4 199 717,75
	0,00
	12.2020
	СРО

	701
	г. Орск, ул. Горького, д. 37а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 369 470,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1 369 470,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	702
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 17
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 493 488,40
	0,00
	0,00
	0,00
	6 493 488,40
	0,00
	12.2020
	СРО

	703
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 536 761,92
	0,00
	0,00
	0,00
	8 536 761,92
	0,00
	12.2020
	СРО

	704
	г. Орск, ул. Казалинская, д. 6
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	166 116,41
	0,00
	0,00
	0,00
	166 116,41
	0,00
	12.2020
	СРО

	705
	г. Орск, ул. Карельская, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	824,00
	5 700 821,53
	0,00
	0,00
	0,00
	5 700 821,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	706
	г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	690 570,17
	0,00
	0,00
	0,00
	690 570,17
	0,00
	12.2020
	СРО

	707
	г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	134 739,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134 739,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	708
	г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	86 774,47
	0,00
	0,00
	0,00
	86 774,47
	0,00
	12.2020
	СРО

	709
	г. Орск, ул. Комарова, д. 7
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 365 550,14
	0,00
	0,00
	0,00
	2 365 550,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	710
	г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	178 989,73
	0,00
	0,00
	0,00
	178 989,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	711
	г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	48 941,40
	0,00
	0,00
	0,00
	48 941,40
	0,00
	12.2020
	СРО

	712
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	300 643,37
	0,00
	0,00
	0,00
	300 643,37
	0,00
	12.2020
	СРО

	713
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	587 234,32
	0,00
	0,00
	0,00
	587 234,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	714
	г. Орск, ул. Короленко, д. 41
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 223 665,09
	0,00
	0,00
	0,00
	4 223 665,09
	0,00
	12.2020
	СРО

	715
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 407 821,95
	0,00
	0,00
	0,00
	6 407 821,95
	0,00
	12.2020
	СРО

	716
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 882 697,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1 882 697,89
	0,00
	12.2020
	СРО

	717
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 44а
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2020
	СС

	718
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 44а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	681 833,59
	0,00
	0,00
	0,00
	681 833,59
	0,00
	12.2020
	СС

	719
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 14б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	706,00
	4 272 406,71
	0,00
	0,00
	0,00
	4 272 406,71
	0,00
	12.2020
	СРО

	720
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 14б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 200,00
	4 560 191,47
	0,00
	0,00
	0,00
	4 560 191,47
	0,00
	12.2020
	СРО

	721
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 18
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 200 455,95
	0,00
	0,00
	0,00
	2 200 455,95
	0,00
	12.2020
	СРО

	722
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 21
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	510 188,07
	0,00
	0,00
	0,00
	510 188,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	723
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 23
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	571 237,97
	0,00
	0,00
	0,00
	571 237,97
	0,00
	12.2020
	СРО

	724
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 25
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	523 356,78
	0,00
	0,00
	0,00
	523 356,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	725
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 27
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	235 037,42
	0,00
	0,00
	0,00
	235 037,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	726
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 29
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	213 187,63
	0,00
	0,00
	0,00
	213 187,63
	0,00
	12.2020
	СРО

	727
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 31
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	228 438,15
	0,00
	0,00
	0,00
	228 438,15
	0,00
	12.2020
	СРО

	728
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 33
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	201 554,90
	0,00
	0,00
	0,00
	201 554,90
	0,00
	12.2020
	СРО

	729
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 6а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 224,00
	6 111 298,09
	0,00
	0,00
	0,00
	6 111 298,09
	0,00
	12.2020
	СРО

	730
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 6а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 100,00
	5 009 883,65
	0,00
	0,00
	0,00
	5 009 883,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	731
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 795 207,47
	0,00
	0,00
	0,00
	5 795 207,47
	0,00
	12.2020
	СРО

	732
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 46
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	509 902,49
	0,00
	0,00
	0,00
	509 902,49
	0,00
	12.2020
	СРО

	733
	г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 700,00
	4 042 334,31
	0,00
	0,00
	0,00
	4 042 334,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	734
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 7
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 536 600,13
	0,00
	0,00
	0,00
	8 536 600,13
	0,00
	12.2020
	СРО

	735
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 559 830,67
	0,00
	0,00
	0,00
	3 559 830,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	736
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 7а
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 215 786,42
	0,00
	0,00
	0,00
	4 215 786,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	737
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 7а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 858 844,23
	0,00
	0,00
	0,00
	1 858 844,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	738
	г. Орск, ул. м. Конева, д. 12
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	851 872,11
	0,00
	0,00
	0,00
	851 872,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	739
	г. Орск, ул. м. Конева, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	790 204,48
	0,00
	0,00
	0,00
	790 204,48
	0,00
	12.2020
	СРО

	740
	г. Орск, ул. м. Конева, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 915 232,08
	0,00
	0,00
	0,00
	2 915 232,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	741
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 334 298,54
	0,00
	0,00
	0,00
	1 334 298,54
	0,00
	12.2020
	СРО

	742
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	992 681,91
	0,00
	0,00
	0,00
	992 681,91
	0,00
	12.2020
	СРО

	743
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	156 234,98
	0,00
	0,00
	0,00
	156 234,98
	0,00
	12.2020
	СРО

	744
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	677,00
	2 673 986,61
	0,00
	0,00
	0,00
	2 673 986,61
	0,00
	12.2020
	СРО

	745
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 559 648,38
	0,00
	0,00
	0,00
	1 559 648,38
	0,00
	12.2020
	СРО

	746
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 8а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 401 362,84
	0,00
	0,00
	0,00
	1 401 362,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	747
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 15
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 364 315,21
	0,00
	0,00
	0,00
	6 364 315,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	748
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 40
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	314 428,80
	0,00
	0,00
	0,00
	314 428,80
	0,00
	12.2020
	СРО

	749
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 23
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 512 909,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1 512 909,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	750
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	635,40
	2 945 883,88
	0,00
	0,00
	0,00
	2 945 883,88
	0,00
	12.2020
	СРО

	751
	г. Орск, ул. Московская, д. 15
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	979 849,04
	0,00
	0,00
	0,00
	979 849,04
	0,00
	12.2020
	СРО

	752
	г. Орск, ул. Московская, д. 26
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	548 776,16
	0,00
	0,00
	0,00
	548 776,16
	0,00
	12.2020
	СРО

	753
	г. Орск, ул. Московская, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	677,00
	3 661 820,73
	0,00
	0,00
	0,00
	3 661 820,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	754
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	514 877,53
	0,00
	0,00
	0,00
	514 877,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	755
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 301 463,79
	0,00
	0,00
	0,00
	1 301 463,79
	0,00
	12.2020
	СРО

	756
	г. Орск, ул. Омская, д. 63а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	826 020,07
	0,00
	0,00
	0,00
	826 020,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	757
	г. Орск, ул. Онежская, д. 32
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	334 027,42
	0,00
	0,00
	0,00
	334 027,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	758
	г. Орск, ул. Радостева, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	455 063,12
	0,00
	0,00
	0,00
	455 063,12
	0,00
	12.2020
	СРО

	759
	г. Орск, ул. Радостева, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 161 386,73
	0,00
	0,00
	0,00
	6 161 386,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	760
	г. Орск, ул. Ростовская, д. 4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	206 060,30
	0,00
	0,00
	0,00
	206 060,30
	0,00
	12.2020
	СРО

	761
	г. Орск, ул. Ростовская, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	212 302,08
	0,00
	0,00
	0,00
	212 302,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	762
	г. Орск, ул. Ростовская, д. 8
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	206 537,29
	0,00
	0,00
	0,00
	206 537,29
	0,00
	12.2020
	СРО

	763
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	354 991,25
	0,00
	0,00
	0,00
	354 991,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	764
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 153,10
	3 338 041,43
	0,00
	0,00
	0,00
	3 338 041,43
	0,00
	12.2020
	СРО

	765
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	486,00
	3 174 146,50
	0,00
	0,00
	0,00
	3 174 146,50
	0,00
	12.2020
	СРО

	766
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	570,00
	3 910 223,73
	0,00
	0,00
	0,00
	3 910 223,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	767
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 645 485,31
	0,00
	0,00
	0,00
	4 645 485,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	768
	г. Орск, ул. Советская, д. 72
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	309 874,43
	0,00
	0,00
	0,00
	309 874,43
	0,00
	12.2020
	СРО

	769
	г. Орск, ул. Спортивная, д. 1б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 581 139,90
	0,00
	0,00
	0,00
	2 581 139,90
	0,00
	12.2020
	СРО

	770
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 23
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	406 680,62
	0,00
	0,00
	0,00
	406 680,62
	0,00
	12.2020
	СРО

	771
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 25
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	407 802,12
	0,00
	0,00
	0,00
	407 802,12
	0,00
	12.2020
	СРО

	772
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 2б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	752,00
	4 058 784,16
	0,00
	0,00
	0,00
	4 058 784,16
	0,00
	12.2020
	СРО

	773
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	879 931,61
	0,00
	0,00
	0,00
	879 931,61
	0,00
	12.2020
	СРО

	774
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 87
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	489 315,97
	0,00
	0,00
	0,00
	489 315,97
	0,00
	12.2020
	СРО

	775
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 87
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 072,00
	4 986 926,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 986 926,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	776
	г. Орск, ул. Стасова, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 970 509,80
	0,00
	0,00
	0,00
	1 970 509,80
	0,00
	12.2020
	СРО

	777
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 90
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 277 113,32
	0,00
	0,00
	0,00
	4 277 113,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	778
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 92
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 557 342,31
	0,00
	0,00
	0,00
	8 557 342,31
	0,00
	12.2020
	СРО

	779
	г. Орск, ул. Школьная, д. 18
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 586 087,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1 586 087,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	780
	г. Орск, ул. Школьная, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 039,00
	4 331 343,53
	0,00
	0,00
	0,00
	4 331 343,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	781
	г. Орск, ул. Щорса, д. 15а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 308 620,54
	0,00
	0,00
	0,00
	1 308 620,54
	0,00
	12.2020
	СРО

	782
	г. Орск, ул. Щорса, д. 15а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	759,00
	4 038 015,02
	0,00
	0,00
	0,00
	4 038 015,02
	0,00
	12.2020
	СРО

	783
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	772 445,60
	0,00
	0,00
	0,00
	772 445,60
	0,00
	12.2020
	СРО

	784
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 588,00
	8 762 820,21
	0,00
	0,00
	0,00
	8 762 820,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	785
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	683 744,36
	0,00
	0,00
	0,00
	683 744,36
	0,00
	12.2020
	СРО

	786
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	730 217,25
	0,00
	0,00
	0,00
	730 217,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	787
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	711 335,64
	0,00
	0,00
	0,00
	711 335,64
	0,00
	12.2020
	СРО

	788
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 346 547,98
	0,00
	0,00
	0,00
	1 346 547,98
	0,00
	12.2020
	СРО

	789
	г. Орск, ул. Юлина, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	831,60
	4 401 073,69
	0,00
	0,00
	0,00
	4 401 073,69
	0,00
	12.2020
	СРО

	790
	г. Орск, ул. Юлина, д. 16а
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 178 364,85
	0,00
	0,00
	0,00
	6 178 364,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	791
	г. Орск, ул. Юлина, д. 4а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 480 524,77
	0,00
	0,00
	0,00
	5 480 524,77
	0,00
	12.2020
	СС

	15. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	Х
	Х
	Х
	24 634 537,12
	0,00
	0,00
	0,00
	24 634 537,12
	0,00
	Х
	Х

	792
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	978,30
	6 094 533,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 094 533,00
	0,00
	12.2020
	СС

	793
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 210 858,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 210 858,00
	0,00
	12.2020
	СС

	794
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	948,40
	6 166 145,03
	0,00
	0,00
	0,00
	6 166 145,03
	0,00
	12.2020
	СС

	795
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	955,40
	6 163 001,09
	0,00
	0,00
	0,00
	6 163 001,09
	0,00
	12.2020
	СС

	16. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	Х
	Х
	Х
	4 007 444,07
	0,00
	0,00
	0,00
	4 007 444,07
	0,00
	Х
	Х

	796
	пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,00
	1 983 796,38
	0,00
	0,00
	0,00
	1 983 796,38
	0,00
	12.2020
	СРО

	797
	пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 102
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	560,00
	2 023 647,69
	0,00
	0,00
	0,00
	2 023 647,69
	0,00
	12.2020
	СРО

	17. Муниципальное образование Кваркенский район

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский район
	Х
	Х
	Х
	2 803 133,55
	0,00
	0,00
	0,00
	2 803 133,55
	0,00
	Х
	Х

	798
	пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 277 219,45
	0,00
	0,00
	0,00
	2 277 219,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	799
	пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	258 709,73
	0,00
	0,00
	0,00
	258 709,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	800
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 9
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	267 204,37
	0,00
	0,00
	0,00
	267 204,37
	0,00
	12.2020
	СРО

	18. Муниципальное образование Красногвардейский район

	Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район
	Х
	Х
	Х
	2 604 188,43
	0,00
	0,00
	0,00
	2 604 188,43
	0,00
	Х
	Х

	801
	с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 33
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 147,40
	2 604 188,43
	0,00
	0,00
	0,00
	2 604 188,43
	0,00
	12.2020
	СРО

	19. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	Х
	Х
	Х
	30 664 399,97
	0,00
	0,00
	0,00
	30 664 399,97
	0,00
	Х
	Х

	802
	г. Кувандык, пер. Павлова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	819,30
	5 260 535,07
	0,00
	0,00
	0,00
	5 260 535,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	803
	г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 20
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 565 329,54
	0,00
	0,00
	0,00
	3 565 329,54
	0,00
	12.2020
	СС

	804
	г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 20
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 565 329,54
	0,00
	0,00
	0,00
	3 565 329,54
	0,00
	12.2020
	СС

	805
	г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 20
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2020
	СС

	806
	г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	396,30
	3 174 772,62
	0,00
	0,00
	0,00
	3 174 772,62
	0,00
	12.2020
	СРО

	807
	г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 11
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	665 156,93
	0,00
	0,00
	0,00
	665 156,93
	0,00
	12.2020
	СС

	808
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 761 019,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1 761 019,03
	0,00
	12.2020
	СРО

	809
	г. Кувандык, ул. Северная, д. 80
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	628,90
	4 128 584,19
	0,00
	0,00
	0,00
	4 128 584,19
	0,00
	12.2020
	СРО

	810
	г. Кувандык, ул. Фестивальная, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 579 339,58
	0,00
	0,00
	0,00
	3 579 339,58
	0,00
	12.2020
	СС

	811
	г. Кувандык, ул. Фестивальная, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 579 339,58
	0,00
	0,00
	0,00
	3 579 339,58
	0,00
	12.2020
	СС

	812
	г. Кувандык, ул. Фестивальная, д. 3
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2020
	СС

	813
	г. Кувандык, ул. Фестивальная, д. 3
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2020
	СС

	20. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	Х
	Х
	Х
	1 196 876,86
	0,00
	0,00
	0,00
	1 196 876,86
	0,00
	Х
	Х

	814
	с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 196 876,86
	0,00
	0,00
	0,00
	1 196 876,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	21. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	Х
	Х
	Х
	476 926,80
	0,00
	0,00
	0,00
	476 926,80
	0,00
	Х
	Х

	815
	с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	237 830,76
	0,00
	0,00
	0,00
	237 830,76
	0,00
	12.2020
	СРО

	816
	с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	239 096,04
	0,00
	0,00
	0,00
	239 096,04
	0,00
	12.2020
	СРО

	22. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	Х
	Х
	Х
	141 240 192,10
	0,00
	0,00
	0,00
	141 240 192,10
	0,00
	Х
	Х

	817
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	227 505,60
	0,00
	0,00
	0,00
	227 505,60
	0,00
	11.2020
	СРО

	818
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	319 845,40
	0,00
	0,00
	0,00
	319 845,40
	0,00
	11.2020
	СРО

	819
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	375 795,16
	0,00
	0,00
	0,00
	375 795,16
	0,00
	11.2020
	СРО

	820
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 495,00
	5 937 957,52
	0,00
	0,00
	0,00
	5 937 957,52
	0,00
	12.2020
	СРО

	821
	пос. Энергетик, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 190,00
	3 615 392,56
	0,00
	0,00
	0,00
	3 615 392,56
	0,00
	12.2020
	СРО

	822
	пос. Энергетик, д. 1
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	404 314,23
	0,00
	0,00
	0,00
	404 314,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	823
	пос. Энергетик, д. 1
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	337 511,82
	0,00
	0,00
	0,00
	337 511,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	824
	пос. Энергетик, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	985 113,34
	0,00
	0,00
	0,00
	985 113,34
	0,00
	12.2020
	СРО

	825
	пос. Энергетик, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 532 703,48
	0,00
	0,00
	0,00
	2 532 703,48
	0,00
	12.2020
	СРО

	826
	пос. Энергетик, д. 10
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	321 647,85
	0,00
	0,00
	0,00
	321 647,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	827
	пос. Энергетик, д. 12
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	822 345,48
	0,00
	0,00
	0,00
	822 345,48
	0,00
	12.2020
	СРО

	828
	пос. Энергетик, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 283 629,81
	0,00
	0,00
	0,00
	3 283 629,81
	0,00
	12.2020
	СРО

	829
	пос. Энергетик, д. 13
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	877 827,11
	0,00
	0,00
	0,00
	877 827,11
	0,00
	12.2020
	СРО

	830
	пос. Энергетик, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 181 501,25
	0,00
	0,00
	0,00
	3 181 501,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	831
	пос. Энергетик, д. 13
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	332 392,16
	0,00
	0,00
	0,00
	332 392,16
	0,00
	12.2020
	СРО

	832
	пос. Энергетик, д. 19
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	711 200,25
	0,00
	0,00
	0,00
	711 200,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	833
	пос. Энергетик, д. 20
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	753 130,53
	0,00
	0,00
	0,00
	753 130,53
	0,00
	12.2020
	СРО

	834
	пос. Энергетик, д. 20
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 536 558,24
	0,00
	0,00
	0,00
	2 536 558,24
	0,00
	12.2020
	СРО

	835
	пос. Энергетик, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 446 609,26
	0,00
	0,00
	0,00
	2 446 609,26
	0,00
	12.2020
	СРО

	836
	пос. Энергетик, д. 21
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	343 494,37
	0,00
	0,00
	0,00
	343 494,37
	0,00
	12.2020
	СРО

	837
	пос. Энергетик, д. 22
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 470 921,85
	0,00
	0,00
	0,00
	2 470 921,85
	0,00
	12.2020
	СРО

	838
	пос. Энергетик, д. 22
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	300 056,27
	0,00
	0,00
	0,00
	300 056,27
	0,00
	12.2020
	СРО

	839
	пос. Энергетик, д. 24
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 229 538,10
	0,00
	0,00
	0,00
	3 229 538,10
	0,00
	12.2020
	СРО

	840
	пос. Энергетик, д. 25
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	596 529,88
	0,00
	0,00
	0,00
	596 529,88
	0,00
	12.2020
	СРО

	841
	пос. Энергетик, д. 25
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	956 685,12
	0,00
	0,00
	0,00
	956 685,12
	0,00
	12.2020
	СРО

	842
	пос. Энергетик, д. 26
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 129 457,99
	0,00
	0,00
	0,00
	1 129 457,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	843
	пос. Энергетик, д. 26
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 149 471,78
	0,00
	0,00
	0,00
	3 149 471,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	844
	пос. Энергетик, д. 26
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	759 292,83
	0,00
	0,00
	0,00
	759 292,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	845
	пос. Энергетик, д. 28
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 136 866,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 136 866,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	846
	пос. Энергетик, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 148 594,20
	0,00
	0,00
	0,00
	3 148 594,20
	0,00
	12.2020
	СРО

	847
	пос. Энергетик, д. 28
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	735 599,21
	0,00
	0,00
	0,00
	735 599,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	848
	пос. Энергетик, д. 29
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	634 954,94
	0,00
	0,00
	0,00
	634 954,94
	0,00
	12.2020
	СРО

	849
	пос. Энергетик, д. 29
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 838 727,58
	0,00
	0,00
	0,00
	2 838 727,58
	0,00
	12.2020
	СРО

	850
	пос. Энергетик, д. 29
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	841 225,86
	0,00
	0,00
	0,00
	841 225,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	851
	пос. Энергетик, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	425 463,63
	0,00
	0,00
	0,00
	425 463,63
	0,00
	12.2020
	СРО

	852
	пос. Энергетик, д. 33
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	594 742,34
	0,00
	0,00
	0,00
	594 742,34
	0,00
	12.2020
	СРО

	853
	пос. Энергетик, д. 33
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 095 325,25
	0,00
	0,00
	0,00
	1 095 325,25
	0,00
	12.2020
	СРО

	854
	пос. Энергетик, д. 33
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 169 283,67
	0,00
	0,00
	0,00
	3 169 283,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	855
	пос. Энергетик, д. 33
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	744 506,22
	0,00
	0,00
	0,00
	744 506,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	856
	пос. Энергетик, д. 34
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 419 781,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1 419 781,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	857
	пос. Энергетик, д. 34
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 666 540,38
	0,00
	0,00
	0,00
	2 666 540,38
	0,00
	12.2020
	СРО

	858
	пос. Энергетик, д. 34
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	759 292,83
	0,00
	0,00
	0,00
	759 292,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	859
	пос. Энергетик, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 722,80
	4 519 056,42
	0,00
	0,00
	0,00
	4 519 056,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	860
	пос. Энергетик, д. 36
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	627 339,82
	0,00
	0,00
	0,00
	627 339,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	861
	пос. Энергетик, д. 39
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 665 798,84
	0,00
	0,00
	0,00
	2 665 798,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	862
	пос. Энергетик, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 574 462,06
	0,00
	0,00
	0,00
	4 574 462,06
	0,00
	12.2020
	СРО

	863
	пос. Энергетик, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	1 168 777,93
	0,00
	0,00
	0,00
	1 168 777,93
	0,00
	12.2020
	СРО

	864
	пос. Энергетик, д. 4
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	762 137,63
	0,00
	0,00
	0,00
	762 137,63
	0,00
	12.2020
	СРО

	865
	пос. Энергетик, д. 55
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	7 154 536,84
	0,00
	0,00
	0,00
	7 154 536,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	866
	пос. Энергетик, д. 55
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	1 910 393,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1 910 393,50
	0,00
	12.2020
	СРО

	867
	пос. Энергетик, д. 59
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 349 623,21
	0,00
	0,00
	0,00
	1 349 623,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	868
	пос. Энергетик, д. 59
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 668 858,14
	0,00
	0,00
	0,00
	2 668 858,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	869
	пос. Энергетик, д. 59
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	759 292,83
	0,00
	0,00
	0,00
	759 292,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	870
	пос. Энергетик, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 682 345,52
	0,00
	0,00
	0,00
	2 682 345,52
	0,00
	12.2020
	СРО

	871
	пос. Энергетик, д. 6
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	763 432,39
	0,00
	0,00
	0,00
	763 432,39
	0,00
	12.2020
	СРО

	872
	пос. Энергетик, д. 6
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	739 560,60
	0,00
	0,00
	0,00
	739 560,60
	0,00
	12.2020
	СРО

	873
	пос. Энергетик, д. 60
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 821 020,29
	0,00
	0,00
	0,00
	5 821 020,29
	0,00
	12.2020
	СРО

	874
	пос. Энергетик, д. 60
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	759 682,59
	0,00
	0,00
	0,00
	759 682,59
	0,00
	12.2020
	СРО

	875
	пос. Энергетик, д. 61
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 760 967,99
	0,00
	0,00
	0,00
	2 760 967,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	876
	пос. Энергетик, д. 61
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	752 658,22
	0,00
	0,00
	0,00
	752 658,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	877
	пос. Энергетик, д. 66
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 799 510,83
	0,00
	0,00
	0,00
	5 799 510,83
	0,00
	12.2020
	СРО

	878
	пос. Энергетик, д. 66
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	752 658,22
	0,00
	0,00
	0,00
	752 658,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	879
	пос. Энергетик, д. 68
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 511 354,69
	0,00
	0,00
	0,00
	5 511 354,69
	0,00
	12.2020
	СРО

	880
	пос. Энергетик, д. 75
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	616 160,37
	0,00
	0,00
	0,00
	616 160,37
	0,00
	12.2020
	СРО

	881
	пос. Энергетик, д. 75
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 190 119,01
	0,00
	0,00
	0,00
	3 190 119,01
	0,00
	12.2020
	СРО

	882
	пос. Энергетик, д. 76
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	6 128 396,32
	0,00
	0,00
	0,00
	6 128 396,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	883
	пос. Энергетик, д. 79/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 767,10
	4 885 861,68
	0,00
	0,00
	0,00
	4 885 861,68
	0,00
	12.2020
	СРО

	884
	пос. Энергетик, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 668,40
	3 705 760,13
	0,00
	0,00
	0,00
	3 705 760,13
	0,00
	12.2020
	СРО

	885
	пос. Энергетик, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 292 660,96
	0,00
	0,00
	0,00
	1 292 660,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	886
	пос. Энергетик, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 793 432,58
	0,00
	0,00
	0,00
	2 793 432,58
	0,00
	12.2020
	СРО

	887
	с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	448,90
	975 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	975 000,00
	0,00
	12.2020
	СРО

	23. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	Х
	Х
	Х
	22 494 091,28
	0,00
	0,00
	50 000,00
	22 444 091,28
	0,00
	Х
	Х

	888
	пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	170 242,61
	0,00
	0,00
	0,00
	170 242,61
	0,00
	12.2020
	СРО

	889
	пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	209 681,49
	0,00
	0,00
	0,00
	209 681,49
	0,00
	12.2020
	СРО

	890
	пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	670,00
	2 433 079,51
	0,00
	0,00
	0,00
	2 433 079,51
	0,00
	12.2020
	СРО

	891
	пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	714,40
	2 734 885,34
	0,00
	0,00
	0,00
	2 734 885,34
	0,00
	12.2020
	СРО

	892
	пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	785,30
	4 509 371,36
	0,00
	0,00
	0,00
	4 509 371,36
	0,00
	12.2020
	СРО

	893
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 156 427,48
	0,00
	0,00
	0,00
	1 156 427,48
	0,00
	12.2020
	СРО

	894
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	411,20
	1 712 806,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1 712 806,52
	0,00
	12.2020
	СРО

	895
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	250 514,99
	0,00
	0,00
	0,00
	250 514,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	896
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 109 852,10
	0,00
	0,00
	0,00
	2 109 852,10
	0,00
	12.2020
	СРО

	897
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 5
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	562 936,65
	0,00
	0,00
	0,00
	562 936,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	898
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	711 451,52
	0,00
	0,00
	0,00
	711 451,52
	0,00
	12.2020
	СРО

	899
	с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 296 567,01
	0,00
	0,00
	0,00
	2 296 567,01
	0,00
	12.2020
	СРО

	900
	с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 286 893,30
	0,00
	0,00
	0,00
	2 286 893,30
	0,00
	12.2020
	СРО

	901
	с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	206,10
	1 349 381,40
	0,00
	0,00
	50 000,00
	1 299 381,40
	0,00
	12.2020
	СРО


	24. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район 
	Х
	Х
	Х
	29 477 273,47
	0,00
	0,00
	0,00
	29 477 273,47
	0,00
	Х
	Х

	902
	пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	908,00
	4 794 321,27
	0,00
	0,00
	0,00
	4 794 321,27
	0,00
	12.2020
	СРО

	903
	пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	980,00
	5 185 946,05
	0,00
	0,00
	0,00
	5 185 946,05
	0,00
	12.2020
	СРО

	904
	пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	980,00
	5 254 018,27
	0,00
	0,00
	0,00
	5 254 018,27
	0,00
	12.2020
	СРО

	905
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 483 160,17
	0,00
	0,00
	0,00
	5 483 160,17
	0,00
	12.2020
	СРО

	906
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 915,00
	8 759 827,71
	0,00
	0,00
	0,00
	8 759 827,71
	0,00
	12.2020
	СРО

	25. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	Х
	Х
	Х
	2 885 601,18
	0,00
	0,00
	0,00
	2 885 601,18
	0,00
	Х
	Х

	907
	пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	789,60
	2 885 601,18
	0,00
	0,00
	0,00
	2 885 601,18
	0,00
	12.2020
	СРО

	26. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	Х
	Х
	Х
	2 136 537,88
	0,00
	0,00
	0,00
	2 136 537,88
	0,00
	Х
	Х

	908
	пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 110
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	567,80
	2 136 537,88
	0,00
	0,00
	0,00
	2 136 537,88
	0,00
	12.2020
	СРО

	27. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	Х
	Х
	Х
	9 194 697,08
	0,00
	0,00
	310 000,00
	8 884 697,08
	0,00
	Х
	Х

	909
	с. Сакмара, ул. Набережная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	600,00
	5 043 293,14
	0,00
	0,00
	155 000,00
	4 888 293,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	910
	с. Сакмара, ул. Техническая, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	590,00
	4 151 403,94
	0,00
	0,00
	155 000,00
	3 996 403,94
	0,00
	12.2020
	СРО

	28. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	Х
	Х
	Х
	3 453 484,75
	0,00
	0,00
	0,00
	3 453 484,75
	0,00
	Х
	Х

	911
	с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	610,70
	3 453 484,75
	0,00
	0,00
	0,00
	3 453 484,75
	0,00
	12.2020
	СРО

	29. Муниципальное образование Светлинский район

	Итого по муниципальному образованию Светлинский район
	Х
	Х
	Х
	24 499 370,06
	0,00
	0,00
	0,00
	24 499 370,06
	0,00
	Х
	Х

	912
	пос. Светлый, ул. Мира, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 998 726,63
	0,00
	0,00
	0,00
	2 998 726,63
	0,00
	12.2020
	СРО

	913
	пос. Светлый, ул. Мира, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 045,30
	4 584 569,60
	0,00
	0,00
	0,00
	4 584 569,60
	0,00
	12.2020
	СРО

	914
	пос. Светлый, ул. Мира, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 608 937,65
	0,00
	0,00
	0,00
	6 608 937,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	915
	пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	798 254,74
	0,00
	0,00
	0,00
	798 254,74
	0,00
	12.2020
	СРО

	916
	пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	903,50
	2 347 215,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2 347 215,47
	0,00
	12.2020
	СРО

	917
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 409,00
	2 324 609,32
	0,00
	0,00
	0,00
	2 324 609,32
	0,00
	12.2020
	СРО

	918
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 837 056,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4 837 056,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	30. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	Х
	Х
	Х
	32 364 693,17
	0,00
	0,00
	0,00
	32 364 693,17
	0,00
	Х
	Х

	919
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 366 298,99
	0,00
	0,00
	0,00
	1 366 298,99
	0,00
	12.2020
	СРО

	920
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	920 318,01
	0,00
	0,00
	0,00
	920 318,01
	0,00
	12.2020
	СРО

	921
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 178 827,67
	0,00
	0,00
	0,00
	3 178 827,67
	0,00
	12.2020
	СРО

	922
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 794 551,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 794 551,20
	0,00
	12.2020
	СРО

	923
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 308 019,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 308 019,46
	0,00
	12.2020
	СРО

	924
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 714 959,48
	0,00
	0,00
	0,00
	2 714 959,48
	0,00
	12.2020
	СРО

	925
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	35 730,45
	0,00
	0,00
	0,00
	35 730,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	926
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	60 159,75
	0,00
	0,00
	0,00
	60 159,75
	0,00
	12.2020
	СРО

	927
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 807 413,57
	0,00
	0,00
	0,00
	4 807 413,57
	0,00
	12.2020
	СРО

	928
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	35 730,45
	0,00
	0,00
	0,00
	35 730,45
	0,00
	12.2020
	СРО

	929
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 715 292,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 715 292,27
	0,00
	12.2020
	СРО

	930
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	916 497,56
	0,00
	0,00
	0,00
	916 497,56
	0,00
	12.2020
	СРО

	931
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 891 997,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2 891 997,75
	0,00
	12.2020
	СРО

	932
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	46 076,86
	0,00
	0,00
	0,00
	46 076,86
	0,00
	12.2020
	СРО

	933
	г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 5
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	312 201,23
	0,00
	0,00
	0,00
	312 201,23
	0,00
	12.2020
	СРО

	934
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2
	другие
	кв. метров
	-
	457 233,08
	0,00
	0,00
	0,00
	457 233,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	935
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 135 228,42
	0,00
	0,00
	0,00
	5 135 228,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	936
	г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 38б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	400,00
	2 773 205,73
	0,00
	0,00
	0,00
	2 773 205,73
	0,00
	12.2020
	СРО

	937
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 173а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	481 143,78
	0,00
	0,00
	0,00
	481 143,78
	0,00
	12.2020
	СРО

	938
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 175
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	304 036,00
	0,00
	0,00
	0,00
	304 036,00
	0,00
	12.2020
	СРО


	939
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 177
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	313 004,84
	0,00
	0,00
	0,00
	313 004,84
	0,00
	12.2020
	СРО

	940
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 219
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	146 631,82
	0,00
	0,00
	0,00
	146 631,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	941
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 219
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	46 076,87
	0,00
	0,00
	0,00
	46 076,87
	0,00
	12.2020
	СРО

	942
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 213
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	191 556,60
	0,00
	0,00
	0,00
	191 556,60
	0,00
	12.2020
	СРО

	943
	пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	261 823,82
	0,00
	0,00
	0,00
	261 823,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	944
	с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	150 677,51
	0,00
	0,00
	0,00
	150 677,51
	0,00
	12.2020
	СРО

	31. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	Х
	Х
	Х
	54 678 233,45
	0,00
	0,00
	0,00
	54 678 233,45
	0,00
	Х
	Х

	945
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 11, инв. № 2112
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	5 243 815,18
	0,00
	0,00
	0,00
	5 243 815,18
	0,00
	12.2020
	СРО

	946
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 14, инв. № 2056
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	5 085 822,95
	0,00
	0,00
	0,00
	5 085 822,95
	0,00
	12.2020
	СРО

	947
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 17, инв. № 1028
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	4 362 299,12
	0,00
	0,00
	0,00
	4 362 299,12
	0,00
	12.2020
	СРО

	948
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 8, инв. № 2062
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	7 046 068,07
	0,00
	0,00
	0,00
	7 046 068,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	949
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 9, инв. № 2140
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	6 972 108,93
	0,00
	0,00
	0,00
	6 972 108,93
	0,00
	12.2020
	СРО

	950
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 11, инв. № 1044
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	4 371 283,38
	0,00
	0,00
	0,00
	4 371 283,38
	0,00
	12.2020
	СРО

	951
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 15, инв. № 2009
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 238 208,21
	0,00
	0,00
	0,00
	5 238 208,21
	0,00
	12.2020
	СРО

	952
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 1, инв. № 2063
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	4 368 325,51
	0,00
	0,00
	0,00
	4 368 325,51
	0,00
	12.2020
	СРО

	953
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 2, инв. № 2064
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	4 372 940,42
	0,00
	0,00
	0,00
	4 372 940,42
	0,00
	12.2020
	СРО

	954
	с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 2а, инв. № 883
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	5 529 484,55
	0,00
	0,00
	0,00
	5 529 484,55
	0,00
	12.2020
	СРО

	955
	с. Тоцкое, пер. Коммунальный, д. 3
	ремонт ВИСТС
	кв. метров
	-
	975 595,61
	0,00
	0,00
	0,00
	975 595,61
	0,00
	12.2020
	СРО

	956
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	753 094,91
	0,00
	0,00
	0,00
	753 094,91
	0,00
	12.2020
	СРО

	957
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	144 161,65
	0,00
	0,00
	0,00
	144 161,65
	0,00
	12.2020
	СРО

	958
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8
	ремонт ВИСХВС 
	пог. метров
	-
	215 024,96
	0,00
	0,00
	0,00
	215 024,96
	0,00
	12.2020
	СРО

	32. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	Х
	Х
	Х
	17 302 362,37
	0,00
	0,00
	0,00
	17 302 362,37
	0,00
	Х
	Х

	959
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 202 602,02
	0,00
	0,00
	0,00
	5 202 602,02
	0,00
	12.2020
	СРО

	960
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 065 183,88
	0,00
	0,00
	0,00
	1 065 183,88
	0,00
	12.2020
	СРО

	961
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 991 369,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1 991 369,70
	0,00
	12.2020
	СРО

	962
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	9 043 206,77
	0,00
	0,00
	0,00
	9 043 206,77
	0,00
	12.2020
	СРО

	33. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	Х
	Х
	Х
	4 719 267,06
	0,00
	0,00
	200 000,00
	4 519 267,06
	0,00
	Х
	Х

	963
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13
	другие
	-
	-
	109 417,70
	0,00
	0,00
	0,00
	109 417,70
	0,00
	12.2020
	СРО

	964
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 25
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	307,00
	1 779 946,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 779 946,22
	0,00
	12.2020
	СРО

	965
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30
	ремонт фундамента
	куб. метров
	46,60
	2 829 903,14
	0,00
	0,00
	200 000,00
	2 629 903,14
	0,00
	12.2020
	СРО

	34. Муниципальное образование Ясненский  городской округ

	Итого по муниципальному образованию Ясненский  городской округ
	Х
	Х
	Х
	72 583 790,19
	0,00
	0,00
	0,00
	72 583 790,19
	0,00
	Х
	Х

	966
	г. Ясный, ул. Западная, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 207,00
	7 757 504,05
	0,00
	0,00
	0,00
	7 757 504,05
	0,00
	12.2020
	СС

	967
	г. Ясный, ул. Западная, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 179,00
	7 611 660,04
	0,00
	0,00
	0,00
	7 611 660,04
	0,00
	12.2020
	СС

	968
	г. Ясный, ул. Западная, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 180,00
	7 832 434,68
	0,00
	0,00
	0,00
	7 832 434,68
	0,00
	12.2020
	СС

	969
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 206,00
	7 761 171,98
	0,00
	0,00
	0,00
	7 761 171,98
	0,00
	12.2020
	СС

	970
	г. Ясный, ул. Северная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	747,00
	4 060 052,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 060 052,72
	0,00
	12.2020
	СС

	971
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	808,00
	4 715 914,11
	0,00
	0,00
	0,00
	4 715 914,11
	0,00
	12.2020
	СС

	972
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	748,80
	4 644 651,41
	0,00
	0,00
	0,00
	4 644 651,41
	0,00
	12.2020
	СС

	973
	г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	457,00
	3 775 728,46
	0,00
	0,00
	0,00
	3 775 728,46
	0,00
	12.2020
	СС

	974
	г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 216,00
	7 599 608,26
	0,00
	0,00
	0,00
	7 599 608,26
	0,00
	12.2020
	СС

	975
	г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 000,00
	3 378 150,07
	0,00
	0,00
	0,00
	3 378 150,07
	0,00
	12.2020
	СРО

	976
	г. Ясный, ул. Строителей, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	748,00
	4 769 186,47
	0,00
	0,00
	0,00
	4 769 186,47
	0,00
	12.2020
	СС

	977
	г. Ясный, ул. Молодежная, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	665,00
	1 223 062,09
	0,00
	0,00
	0,00
	1 223 062,09
	0,00
	12.2020
	СС

	978
	г. Ясный, ул. Молодежная, д. 11
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	182,00
	1 223 062,09
	0,00
	0,00
	0,00
	1 223 062,09
	0,00
	12.2020
	СС

	979
	г. Ясный, ул. Молодежная, д. 11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	665,00
	1 223 062,09
	0,00
	0,00
	0,00
	1 223 062,09
	0,00
	12.2020
	СС

	980
	г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	748,00
	4 775 299,70
	0,00
	0,00
	0,00
	4 775 299,70
	0,00
	12.2020
	СС

	981
	пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	66,00
	111 322,89
	0,00
	0,00
	0,00
	111 322,89
	0,00
	12.2020
	СРО

	982
	пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	66,00
	121 919,08
	0,00
	0,00
	0,00
	121 919,08
	0,00
	12.2020
	СРО

	2021 год

	Итого по 2021 году
	Х
	Х
	Х
	4 106 821 176,47
	0,00
	0,00
	790 000,00
	4 106 031 176,47
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	Х
	Х
	Х
	3 050 435,46
	0,00
	0,00
	0,00
	3 050 435,46
	0,00
	Х
	Х

	1
	г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	907 889,52
	0,00
	0,00
	0,00
	907 889,52
	0,00
	12.2021
	СРО


ремонт ВИСТС

	
	пог. метров
	-
	897 242,78
	0,00
	0,00
	0,00
	897 242,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	3
	г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	889 221,27
	0,00
	0,00
	0,00
	889 221,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	4
	г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	356 081,89
	0,00
	0,00
	0,00
	356 081,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	2. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	3 765 570,09
	0,00
	0,00
	0,00
	3 765 570,09
	0,00
	Х
	Х

	5
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	894,80
	3 765 570,09
	0,00
	0,00
	0,00
	3 765 570,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	3. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	Х
	Х
	Х
	5 873 237,59
	0,00
	0,00
	0,00
	5 873 237,59
	0,00
	Х
	Х

	6
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	940 073,95
	0,00
	0,00
	0,00
	940 073,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	7
	пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	461 360,71
	0,00
	0,00
	0,00
	461 360,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	8
	пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 197 101,55
	0,00
	0,00
	0,00
	1 197 101,55
	0,00
	12.2021
	СРО

	9
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 274 701,38
	0,00
	0,00
	0,00
	3 274 701,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	4. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	Х
	Х
	Х
	17 692 480,06
	0,00
	0,00
	350 000,00
	17 342 480,06
	0,00
	Х
	Х

	10
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	236 974,07
	0,00
	0,00
	10 000,00
	226 974,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	11
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	366,00
	3 008 239,31
	0,00
	0,00
	110 000,00
	2 898 239,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	12
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	458,00
	2 024 275,23
	0,00
	0,00
	80 000,00
	1 944 275,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	13
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 222 478,71
	0,00
	0,00
	10 000,00
	1 212 478,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	14
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 222 478,71
	0,00
	0,00
	10 000,00
	1 212 478,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	15
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	471 141,01
	0,00
	0,00
	10 000,00
	461 141,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	16
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	905,00
	5 013 892,42
	0,00
	0,00
	70 000,00
	4 943 892,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	17
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	866,00
	3 320 640,20
	0,00
	0,00
	40 000,00
	3 280 640,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	18
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	ремонт фундамента
	куб. метров
	288,00
	1 172 360,40
	0,00
	0,00
	10 000,00
	1 162 360,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	5. Муниципальное образование Беляевский район

	Итого по муниципальному образованию Беляевский район
	Х
	Х
	Х
	1 738 800,95
	0,00
	0,00
	0,00
	1 738 800,95
	0,00
	Х
	Х

	19
	с. Беляевка, ул. Ленинская, д. 1г
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	120,00
	1 738 800,95
	0,00
	0,00
	0,00
	1 738 800,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	6. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	Х
	Х
	Х
	671 674,69
	0,00
	0,00
	0,00
	671 674,69
	0,00
	Х
	Х

	20
	с. Палимовка, ул. Советская, д. 38
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	671 674,69
	0,00
	0,00
	0,00
	671 674,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	7. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	Х
	Х
	Х
	100 008 874,18
	0,00
	0,00
	0,00
	100 008 874,18
	0,00
	Х
	Х

	21
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 824 205,47
	0,00
	0,00
	0,00
	4 824 205,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	22
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	769,20
	4 592 959,04
	0,00
	0,00
	0,00
	4 592 959,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	23
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	766,00
	6 378 410,02
	0,00
	0,00
	0,00
	6 378 410,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	24
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	898,00
	5 878 469,17
	0,00
	0,00
	0,00
	5 878 469,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	25
	г. Гай, пер. Парковый, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 960 394,26
	0,00
	0,00
	0,00
	4 960 394,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	26
	г. Гай, просп. Победы, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 738 394,16
	0,00
	0,00
	0,00
	5 738 394,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	27
	г. Гай, просп. Победы, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 854 370,71
	0,00
	0,00
	0,00
	5 854 370,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	28
	г. Гай, просп. Победы, д. 21а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 420 804,39
	0,00
	0,00
	0,00
	6 420 804,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	29
	г. Гай, ул. Войченко, д. 5а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 501 098,05
	0,00
	0,00
	0,00
	7 501 098,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	30
	г. Гай, ул. Войченко, д. 7а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 625 109,12
	0,00
	0,00
	0,00
	7 625 109,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	31
	г. Гай, ул. Ленина, д. 37
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 469 463,94
	0,00
	0,00
	0,00
	4 469 463,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	32
	г. Гай, ул. Ленина, д. 37а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 486 755,62
	0,00
	0,00
	0,00
	4 486 755,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	33
	г. Гай, ул. Ленина, д. 39
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	345 230,03
	0,00
	0,00
	0,00
	345 230,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	34
	г. Гай, ул. Ленина, д. 40
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	1 243 507,61
	0,00
	0,00
	0,00
	1 243 507,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	35
	г. Гай, ул. Ленина, д. 46
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 571 014,99
	0,00
	0,00
	0,00
	6 571 014,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	36
	г. Гай, ул. Ленина, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 707 220,42
	0,00
	0,00
	0,00
	7 707 220,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	37
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 73
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 843 716,24
	0,00
	0,00
	0,00
	5 843 716,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	38
	г. Гай, ул. Орская, д. 126
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 522 681,34
	0,00
	0,00
	0,00
	7 522 681,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	39
	г. Гай, ул. Орская, д. 126а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 610 913,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1 610 913,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	40
	г. Гай, ул. Советская, д. 15а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	434 155,71
	0,00
	0,00
	0,00
	434 155,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	8. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	Х
	Х
	Х
	202 596 372,25
	0,00
	0,00
	0,00
	202 596 372,25
	0,00
	Х
	Х

	41
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	9 392 945,84
	0,00
	0,00
	0,00
	9 392 945,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	42
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 942 510,06
	0,00
	0,00
	0,00
	5 942 510,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	43
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 942 510,06
	0,00
	0,00
	0,00
	5 942 510,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	44
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	45
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 13
	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	46
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	1 115,00
	2 658 857,27
	0,00
	0,00
	0,00
	2 658 857,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	47
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	720,00
	2 658 857,27
	0,00
	0,00
	0,00
	2 658 857,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	48
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19
	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	49
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 233 842,59
	0,00
	0,00
	0,00
	4 233 842,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	50
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	3 000,00
	4 890 069,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 890 069,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	51
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	4 890 069,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 890 069,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	52
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7
	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	53
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	130,00
	1 828 123,93
	0,00
	0,00
	0,00
	1 828 123,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	54
	г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	140,00
	354 712,92
	0,00
	0,00
	0,00
	354 712,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	55
	г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	400,35
	1 272 499,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1 272 499,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	56
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 293,70
	5 777 868,10
	0,00
	0,00
	0,00
	5 777 868,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	57
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 235,10
	6 136 801,57
	0,00
	0,00
	0,00
	6 136 801,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	58
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 403 529,12
	0,00
	0,00
	0,00
	7 403 529,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	59
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 42
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	8 249 181,77
	0,00
	0,00
	0,00
	8 249 181,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	60
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 43
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	465,00
	3 417 921,75
	0,00
	0,00
	0,00
	3 417 921,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	61
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 612,00
	8 059 497,21
	0,00
	0,00
	0,00
	8 059 497,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	62
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	1 431 143,24
	0,00
	0,00
	0,00
	1 431 143,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	63
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 949 316,07
	0,00
	0,00
	0,00
	3 949 316,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	64
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 030 586,94
	0,00
	0,00
	0,00
	4 030 586,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	65
	г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 727 438,68
	0,00
	0,00
	0,00
	2 727 438,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	66
	г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	67
	г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 727 438,68
	0,00
	0,00
	0,00
	2 727 438,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	68
	г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	69
	г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 870 725,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3 870 725,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	70
	г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 57
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	92,00
	1 491 393,97
	0,00
	0,00
	0,00
	1 491 393,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	71
	г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 7
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	35,00
	403 072,32
	0,00
	0,00
	0,00
	403 072,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	72
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	709,20
	4 153 791,86
	0,00
	0,00
	0,00
	4 153 791,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	73
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 54
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	648,20
	3 787 245,70
	0,00
	0,00
	0,00
	3 787 245,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	74
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 56
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	612,00
	3 743 069,13
	0,00
	0,00
	0,00
	3 743 069,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	75
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	2 539 549,78
	0,00
	0,00
	0,00
	2 539 549,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	76
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	10 062 673,93
	0,00
	0,00
	0,00
	10 062 673,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	77
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 178 677,03
	0,00
	0,00
	0,00
	6 178 677,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	78
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 294 025,04
	0,00
	0,00
	0,00
	5 294 025,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	79
	г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 655 488,07
	0,00
	0,00
	0,00
	4 655 488,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	80
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 840 376,99
	0,00
	0,00
	0,00
	3 840 376,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	81
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 777 694,01
	0,00
	0,00
	0,00
	3 777 694,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	82
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 15а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	528,00
	820 382,10
	0,00
	0,00
	0,00
	820 382,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	83
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 15а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	84
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	100,00
	761 970,26
	0,00
	0,00
	0,00
	761 970,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	85
	г. Бугуруслан, ул. Оренбургская, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 397 050,16
	0,00
	0,00
	0,00
	6 397 050,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	86
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 851 719,62
	0,00
	0,00
	0,00
	3 851 719,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	87
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 830 825,29
	0,00
	0,00
	0,00
	3 830 825,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	88
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	965,80
	5 014 638,07
	0,00
	0,00
	0,00
	5 014 638,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	89
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 47
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	316 988,76
	0,00
	0,00
	0,00
	316 988,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	90
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 467 901,49
	0,00
	0,00
	0,00
	3 467 901,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	91
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 68
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 146 088,41
	0,00
	0,00
	0,00
	3 146 088,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	92
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	602,00
	3 741 875,16
	0,00
	0,00
	0,00
	3 741 875,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	93
	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 96
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	122 735,83
	0,00
	0,00
	0,00
	122 735,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	94
	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 96
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 048 431,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1 048 431,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	95
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 840 973,96
	0,00
	0,00
	0,00
	3 840 973,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	96
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 94
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	997 128,83
	0,00
	0,00
	0,00
	997 128,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	97
	г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 3а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 833 628,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 833 628,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	98
	г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 3а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 365 364,39
	0,00
	0,00
	0,00
	6 365 364,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	99
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 74
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	403,30
	2 886 684,43
	0,00
	0,00
	0,00
	2 886 684,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	100
	г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	797 702,48
	0,00
	0,00
	0,00
	797 702,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	9. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	Х
	Х
	Х
	195 113 845,72
	0,00
	0,00
	0,00
	195 113 845,72
	0,00
	Х
	Х

	101
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 63
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	441,10
	3 973 940,26
	0,00
	0,00
	0,00
	3 973 940,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	102
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 056,20
	6 108 359,77
	0,00
	0,00
	0,00
	6 108 359,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	103
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 047,00
	6 010 170,54
	0,00
	0,00
	0,00
	6 010 170,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	104
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 798 992,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2 798 992,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	105
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 818,30
	5 759 687,52
	0,00
	0,00
	0,00
	5 759 687,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	106
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 567 573,26
	0,00
	0,00
	0,00
	5 567 573,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	107
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 017 563,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 017 563,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	108
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 254 457,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2 254 457,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	109
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 31
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 620 772,41
	0,00
	0,00
	0,00
	1 620 772,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	110
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 900,00
	7 833 396,62
	0,00
	0,00
	0,00
	7 833 396,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	111
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 972 624,39
	0,00
	0,00
	0,00
	1 972 624,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	112
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 443 562,19
	0,00
	0,00
	0,00
	5 443 562,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	113
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	468,90
	1 109 051,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1 109 051,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	114
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 504 091,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 504 091,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	115
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 504 091,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 504 091,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	116
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 504 091,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 504 091,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	117
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	549 102,43
	0,00
	0,00
	0,00
	549 102,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	118
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 421 995,63
	0,00
	0,00
	0,00
	1 421 995,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	119
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 5
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 421 995,63
	0,00
	0,00
	0,00
	1 421 995,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	120
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 421 995,63
	0,00
	0,00
	0,00
	1 421 995,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	121
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 442 997,42
	0,00
	0,00
	0,00
	1 442 997,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	122
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 431 183,91
	0,00
	0,00
	0,00
	1 431 183,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	123
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 431 183,91
	0,00
	0,00
	0,00
	1 431 183,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	124
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	889 592,22
	0,00
	0,00
	0,00
	889 592,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	125
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	148 164,69
	0,00
	0,00
	0,00
	148 164,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	126
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 68
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	513 556,23
	0,00
	0,00
	0,00
	513 556,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	127
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 68
	утепление и (или) ремонт фасада
	куб. метров
	1 118,60
	1 765 867,62
	0,00
	0,00
	0,00
	1 765 867,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	128
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 70
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	129
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 70
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	931 954,06
	0,00
	0,00
	0,00
	931 954,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	130
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 70
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	131
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 70
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	931 954,06
	0,00
	0,00
	0,00
	931 954,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	132
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	401 442,27
	0,00
	0,00
	0,00
	401 442,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	133
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	587,10
	2 837 918,43
	0,00
	0,00
	0,00
	2 837 918,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	134
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 79
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 931 195,57
	0,00
	0,00
	0,00
	4 931 195,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	135
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 79
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	986,40
	7 623 187,83
	0,00
	0,00
	0,00
	7 623 187,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	136
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 84
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	941 579,88
	0,00
	0,00
	0,00
	941 579,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	137
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 84
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	941 579,88
	0,00
	0,00
	0,00
	941 579,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	138
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 91
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 924 378,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 924 378,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	139
	г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	513,30
	2 557 384,91
	0,00
	0,00
	0,00
	2 557 384,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	140
	г. Бузулук, ул. Губкина, д. 22
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	222 087,32
	0,00
	0,00
	0,00
	222 087,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	141
	г. Бузулук, ул. Д. Бедного, д. 4/ул. Щорса, д. 58
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 199,70
	5 832 717,44
	0,00
	0,00
	0,00
	5 832 717,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	142
	г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	806,00
	4 424 224,13
	0,00
	0,00
	0,00
	4 424 224,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	143
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	817 027,65
	0,00
	0,00
	0,00
	817 027,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	144
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	145
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	817 027,65
	0,00
	0,00
	0,00
	817 027,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	146
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	147
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	817 027,65
	0,00
	0,00
	0,00
	817 027,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	148
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	938,70
	3 344 286,01
	0,00
	0,00
	0,00
	3 344 286,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	149
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт ПП
	кв. метров
	305,00
	784 584,57
	0,00
	0,00
	0,00
	784 584,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	150
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	783 531,74
	0,00
	0,00
	0,00
	783 531,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	151
	г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	849 920,15
	0,00
	0,00
	0,00
	849 920,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	152
	г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	849 920,15
	0,00
	0,00
	0,00
	849 920,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	153
	г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	332,30
	3 958 581,25
	0,00
	0,00
	0,00
	3 958 581,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	154
	г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	570 874,96
	0,00
	0,00
	0,00
	570 874,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	155
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 436 726,05
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436 726,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	156
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	157
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 436 726,05
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436 726,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	158
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	159
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 436 726,05
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436 726,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	160
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	419 491,88
	0,00
	0,00
	0,00
	419 491,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	161
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	210 021,24
	0,00
	0,00
	0,00
	210 021,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	162
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 289 276,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1 289 276,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	163
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	836,90
	5 130 452,33
	0,00
	0,00
	0,00
	5 130 452,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	164
	г. Бузулук, ул. Луговая, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 450,00
	7 438 568,52
	0,00
	0,00
	0,00
	7 438 568,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	165
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	7 246 958,24
	0,00
	0,00
	0,00
	7 246 958,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	166
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	2 871 474,41
	0,00
	0,00
	0,00
	2 871 474,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	167
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 328,00
	9 836 752,38
	0,00
	0,00
	0,00
	9 836 752,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	168
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 074 274,97
	0,00
	0,00
	0,00
	3 074 274,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	169
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 074 274,97
	0,00
	0,00
	0,00
	3 074 274,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	170
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 20
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 404 202,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 404 202,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	171
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	559,00
	4 140 595,77
	0,00
	0,00
	0,00
	4 140 595,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	172
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 26
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	774,88
	3 069 291,31
	0,00
	0,00
	0,00
	3 069 291,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	173
	г. Бузулук, ул. О. Яроша, д. 49/ул. Кирова, д. 48
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	212,40
	820 843,88
	0,00
	0,00
	0,00
	820 843,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	174
	г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 49
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	523 653,21
	0,00
	0,00
	0,00
	523 653,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	175
	г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 49
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 103 044,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1 103 044,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	176
	г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 36
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 592 897,68
	0,00
	0,00
	0,00
	3 592 897,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	177
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 48а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	460 718,31
	0,00
	0,00
	0,00
	460 718,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	178
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	495 511,95
	0,00
	0,00
	0,00
	495 511,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	179
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 478 790,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1 478 790,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	180
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 389 175,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 389 175,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	181
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 18
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	500 718,73
	0,00
	0,00
	0,00
	500 718,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	182
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 70
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	579,90
	5 795 509,12
	0,00
	0,00
	0,00
	5 795 509,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	183
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 602 972,70
	0,00
	0,00
	0,00
	4 602 972,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	10. Муниципальное образование город Медногорск

	Итого по муниципальному образованию город Медногорск
	Х
	Х
	Х
	137 240 991,50
	0,00
	0,00
	0,00
	137 240 991,50
	0,00
	Х
	Х

	184
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	945,00
	6 638 435,10
	0,00
	0,00
	0,00
	6 638 435,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	185
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 270,00
	5 881 094,22
	0,00
	0,00
	0,00
	5 881 094,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	186
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 094,00
	5 004 807,52
	0,00
	0,00
	0,00
	5 004 807,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	187
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	717,00
	5 446 772,58
	0,00
	0,00
	0,00
	5 446 772,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	188
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	299 648,38
	0,00
	0,00
	0,00
	299 648,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	189
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	662,00
	4 825 395,18
	0,00
	0,00
	0,00
	4 825 395,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	190
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	835 695,90
	0,00
	0,00
	0,00
	835 695,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	191
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	464,00
	3 420 699,54
	0,00
	0,00
	0,00
	3 420 699,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	192
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	464,00
	3 436 818,02
	0,00
	0,00
	0,00
	3 436 818,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	193
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	416 281,36
	0,00
	0,00
	0,00
	416 281,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	194
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	465,00
	3 449 951,59
	0,00
	0,00
	0,00
	3 449 951,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	195
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	473 108,32
	0,00
	0,00
	0,00
	473 108,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	196
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	833 508,21
	0,00
	0,00
	0,00
	833 508,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	197
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	465,00
	3 411 744,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3 411 744,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	198
	г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 727 928,25
	0,00
	0,00
	0,00
	5 727 928,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	199
	г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 336 912,24
	0,00
	0,00
	0,00
	2 336 912,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	200
	г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	466,00
	3 468 696,79
	0,00
	0,00
	0,00
	3 468 696,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	201
	г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	446,00
	3 490 546,28
	0,00
	0,00
	0,00
	3 490 546,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	202
	г. Медногорск, ул. Коммунаров, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	297 543,34
	0,00
	0,00
	0,00
	297 543,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	203
	г. Медногорск, ул. Коммунаров, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	462,00
	2 541 668,84
	0,00
	0,00
	0,00
	2 541 668,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	204
	г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 104 353,98
	0,00
	0,00
	0,00
	3 104 353,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	205
	г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 180,00
	3 174 603,47
	0,00
	0,00
	0,00
	3 174 603,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	206
	г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	458,00
	3 305 482,26
	0,00
	0,00
	0,00
	3 305 482,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	207
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2
	ремонт ПП
	кв. метров
	890,00
	4 432 687,22
	0,00
	0,00
	0,00
	4 432 687,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	208
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 125,00
	6 925 876,34
	0,00
	0,00
	0,00
	6 925 876,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	209
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 25
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 580,00
	5 675 549,85
	0,00
	0,00
	0,00
	5 675 549,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	210
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 5
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1,00
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	211
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 50
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	250 774,66
	0,00
	0,00
	0,00
	250 774,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	212
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 12а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	312,00
	3 170 421,82
	0,00
	0,00
	0,00
	3 170 421,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	213
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 24
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	329 763,35
	0,00
	0,00
	0,00
	329 763,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	214
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 31
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 720 706,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 720 706,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	215
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 31
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 644 554,72
	0,00
	0,00
	0,00
	2 644 554,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	216
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	353,00
	4 114 988,12
	0,00
	0,00
	0,00
	4 114 988,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	217
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 21
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	297 962,12
	0,00
	0,00
	0,00
	297 962,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	218
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 25
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	302 683,65
	0,00
	0,00
	0,00
	302 683,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	219
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 27
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 760 146,05
	0,00
	0,00
	0,00
	1 760 146,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	220
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 480,00
	4 857 216,87
	0,00
	0,00
	0,00
	4 857 216,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	221
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 29
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	295 039,27
	0,00
	0,00
	0,00
	295 039,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	222
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	292 060,22
	0,00
	0,00
	0,00
	292 060,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	223
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 49
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	510,00
	3 951 349,20
	0,00
	0,00
	0,00
	3 951 349,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	224
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	601,00
	3 363 054,92
	0,00
	0,00
	0,00
	3 363 054,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	225
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	318 478,29
	0,00
	0,00
	0,00
	318 478,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	226
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	820 673,79
	0,00
	0,00
	0,00
	820 673,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	227
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	458,00
	3 359 210,52
	0,00
	0,00
	0,00
	3 359 210,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	228
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	560,00
	2 270 692,37
	0,00
	0,00
	0,00
	2 270 692,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	229
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	465,00
	3 423 087,46
	0,00
	0,00
	0,00
	3 423 087,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	230
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	460,00
	3 044 004,70
	0,00
	0,00
	0,00
	3 044 004,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	231
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	821 986,40
	0,00
	0,00
	0,00
	821 986,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	232
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	458,00
	3 364 583,35
	0,00
	0,00
	0,00
	3 364 583,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	11. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	Х
	Х
	Х
	296 709 774,63
	0,00
	0,00
	0,00
	296 709 774,63
	0,00
	Х
	Х

	233
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 2
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	234
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	235
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	236
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	4 933 794,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4 933 794,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	237
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	238
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	4 933 794,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4 933 794,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	239
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	4 933 794,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4 933 794,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	240
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	4 933 794,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4 933 794,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	241
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	2 763 927,42
	0,00
	0,00
	0,00
	2 763 927,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	242
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 136,40
	7 627 205,09
	0,00
	0,00
	0,00
	7 627 205,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	243
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 14а
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	244
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	4 991 416,16
	0,00
	0,00
	0,00
	4 991 416,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	245
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	4 991 416,16
	0,00
	0,00
	0,00
	4 991 416,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	246
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	4 991 416,16
	0,00
	0,00
	0,00
	4 991 416,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	247
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	2 796 207,42
	0,00
	0,00
	0,00
	2 796 207,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	248
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	4 976 050,30
	0,00
	0,00
	0,00
	4 976 050,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	249
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	250
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	4 976 050,30
	0,00
	0,00
	0,00
	4 976 050,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	251
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	4 976 050,30
	0,00
	0,00
	0,00
	4 976 050,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	252
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	4 976 050,30
	0,00
	0,00
	0,00
	4 976 050,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	253
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	2 787 599,42
	0,00
	0,00
	0,00
	2 787 599,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	254
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 096,00
	7 692 529,23
	0,00
	0,00
	0,00
	7 692 529,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	255
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	256
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 24
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	4 606 591,95
	0,00
	0,00
	0,00
	4 606 591,95
	0,00
	12.2021
	СС

	257
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 27
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	1 692 674,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1 692 674,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	258
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	 -
	4 671 025,60
	0,00
	0,00
	0,00
	4 671 025,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	259
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	5 875 019,83
	0,00
	0,00
	0,00
	5 875 019,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	260
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	261
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	5 875 019,83
	0,00
	0,00
	0,00
	5 875 019,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	262
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	5 875 019,83
	0,00
	0,00
	0,00
	5 875 019,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	263
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	5 875 019,83
	0,00
	0,00
	0,00
	5 875 019,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	264
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	1 731 169,06
	0,00
	0,00
	0,00
	1 731 169,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	265
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 573,30
	7 348 358,95
	0,00
	0,00
	0,00
	7 348 358,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	266
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	3 040 743,88
	0,00
	0,00
	0,00
	3 040 743,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	267
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	268
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	3 040 743,88
	0,00
	0,00
	0,00
	3 040 743,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	269
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	3 040 743,88
	0,00
	0,00
	0,00
	3 040 743,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	270
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	3 040 743,88
	0,00
	0,00
	0,00
	3 040 743,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	271
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	 -
	1 703 434,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1 703 434,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	272
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	744,50
	4 700 718,39
	0,00
	0,00
	0,00
	4 700 718,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	273
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	4 946 109,49
	0,00
	0,00
	0,00
	4 946 109,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	274
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	275
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	4 946 109,49
	0,00
	0,00
	0,00
	4 946 109,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	276
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	4 946 109,49
	0,00
	0,00
	0,00
	4 946 109,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	277
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	4 946 109,49
	0,00
	0,00
	0,00
	4 946 109,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	278
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	2 770 826,48
	0,00
	0,00
	0,00
	2 770 826,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	279
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 210,60
	7 646 243,41
	0,00
	0,00
	0,00
	7 646 243,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	280
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 28
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 347,90
	4 267 579,98
	0,00
	0,00
	0,00
	4 267 579,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	281
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 34
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 278,58
	6 808 521,25
	0,00
	0,00
	0,00
	6 808 521,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	282
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	3 429 070,59
	0,00
	0,00
	0,00
	3 429 070,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	283
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	284
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	3 429 070,59
	0,00
	0,00
	0,00
	3 429 070,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	285
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	3 429 070,59
	0,00
	0,00
	0,00
	3 429 070,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	286
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	3 429 070,59
	0,00
	0,00
	0,00
	3 429 070,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	287
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	 -
	1 920 976,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 920 976,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	288
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 100,20
	5 301 036,79
	0,00
	0,00
	0,00
	5 301 036,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	289
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	2 823 701,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 823 701,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	290
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	291
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	2 823 701,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 823 701,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	292
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	2 823 701,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 823 701,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	293
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	2 823 701,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 823 701,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	294
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	 -
	1 581 846,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1 581 846,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	295
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 092,00
	4 365 189,83
	0,00
	0,00
	0,00
	4 365 189,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	296
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	3 503 414,19
	0,00
	0,00
	0,00
	3 503 414,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	297
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	298
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	3 503 414,19
	0,00
	0,00
	0,00
	3 503 414,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	299
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	3 503 414,19
	0,00
	0,00
	0,00
	3 503 414,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	300
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	3 503 414,19
	0,00
	0,00
	0,00
	3 503 414,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	301
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	1 962 623,92
	0,00
	0,00
	0,00
	1 962 623,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	302
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 113,70
	5 415 965,36
	0,00
	0,00
	0,00
	5 415 965,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	303
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 95
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 870 210,83
	0,00
	0,00
	0,00
	10 870 210,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	304
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	687,00
	4 681 505,40
	0,00
	0,00
	0,00
	4 681 505,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	305
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 39
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	3 215 215,73
	0,00
	0,00
	0,00
	3 215 215,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	306
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 39
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	3 215 215,73
	0,00
	0,00
	0,00
	3 215 215,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	307
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 42
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	308
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 9
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	12. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	Х
	Х
	Х
	1 987 545 241,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1 987 545 241,14
	0,00
	Х
	Х

	309
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 456 458,93
	0,00
	0,00
	0,00
	3 456 458,93
	0,00
	12.2021
	СС

	310
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 456 458,93
	0,00
	0,00
	0,00
	3 456 458,93
	0,00
	12.2021
	СС

	311
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 456 458,93
	0,00
	0,00
	0,00
	3 456 458,93
	0,00
	12.2021
	СС

	312
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	749 926,63
	0,00
	0,00
	0,00
	749 926,63
	0,00
	12.2021
	СС

	313
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 15
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2021
	СС

	314
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	731 396,85
	0,00
	0,00
	0,00
	731 396,85
	0,00
	12.2021
	СС

	315
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 17
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2021
	СС

	316
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 066 518,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2 066 518,09
	0,00
	12.2021
	СС

	317
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 066 518,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2 066 518,09
	0,00
	12.2021
	СС

	318
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 066 518,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2 066 518,09
	0,00
	12.2021
	СС

	319
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 26
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	731 839,08
	0,00
	0,00
	0,00
	731 839,08
	0,00
	12.2021
	СС

	320
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 26
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2021
	СС

	321
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	390 425,38
	0,00
	0,00
	0,00
	390 425,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	322
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	371,60
	4 146 628,10
	0,00
	0,00
	0,00
	4 146 628,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	323
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 876 195,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3 876 195,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	324
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 770 169,89
	0,00
	0,00
	0,00
	3 770 169,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	325
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 770 169,89
	0,00
	0,00
	0,00
	3 770 169,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	326
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 524 316,27
	0,00
	0,00
	0,00
	3 524 316,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	327
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 524 316,27
	0,00
	0,00
	0,00
	3 524 316,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	328
	г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	707,63
	1 727 928,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1 727 928,70
	0,00
	12.2021
	СС

	329
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 850 670,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 850 670,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	330
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 873 731,84
	0,00
	0,00
	0,00
	1 873 731,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	331
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 873 731,84
	0,00
	0,00
	0,00
	1 873 731,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	332
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 873 731,84
	0,00
	0,00
	0,00
	1 873 731,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	333
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	604 755,94
	0,00
	0,00
	0,00
	604 755,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	334
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	913 431,66
	0,00
	0,00
	0,00
	913 431,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	335
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	913 431,66
	0,00
	0,00
	0,00
	913 431,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	336
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	958 060,44
	0,00
	0,00
	0,00
	958 060,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	337
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	232,70
	3 251 258,69
	0,00
	0,00
	0,00
	3 251 258,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	338
	г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	364,96
	4 265 074,88
	0,00
	0,00
	0,00
	4 265 074,88
	0,00
	12.2021
	СС

	339
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 699 130,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1 699 130,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	340
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 785 330,43
	0,00
	0,00
	0,00
	4 785 330,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	341
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 870 081,53
	0,00
	0,00
	0,00
	7 870 081,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	342
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 713 878,05
	0,00
	0,00
	0,00
	1 713 878,05
	0,00
	12.2021
	СС

	343
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 826 864,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4 826 864,50
	0,00
	12.2021
	СС

	344
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 206 873,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 206 873,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	345
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 206 873,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 206 873,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	346
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	942,06
	5 511 506,29
	0,00
	0,00
	0,00
	5 511 506,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	347
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	967,54
	6 554 421,96
	0,00
	0,00
	0,00
	6 554 421,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	348
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	998,68
	5 967 727,31
	0,00
	0,00
	0,00
	5 967 727,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	349
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	2 877 029,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2 877 029,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	350
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 611 721,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1 611 721,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	351
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 825 532,16
	0,00
	0,00
	0,00
	3 825 532,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	352
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 045,90
	5 913 930,96
	0,00
	0,00
	0,00
	5 913 930,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	353
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	354
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 34
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	355
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	446,78
	4 121 811,51
	0,00
	0,00
	0,00
	4 121 811,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	356
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 1б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	684,00
	4 412 872,96
	0,00
	0,00
	0,00
	4 412 872,96
	0,00
	12.2021
	СС

	357
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	229,40
	4 181 602,27
	0,00
	0,00
	0,00
	4 181 602,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	358
	г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	878 084,46
	0,00
	0,00
	0,00
	878 084,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	359
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	884,10
	6 195 663,16
	0,00
	0,00
	0,00
	6 195 663,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	360
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 237 700,15
	0,00
	0,00
	0,00
	2 237 700,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	361
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 47
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	764 298,89
	0,00
	0,00
	0,00
	764 298,89
	0,00
	12.2021
	СС

	362
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 47
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2021
	СС

	363
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	384,95
	2 911 693,23
	0,00
	0,00
	0,00
	2 911 693,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	364
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 50
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	381,40
	2 932 092,44
	0,00
	0,00
	0,00
	2 932 092,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	365
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	965 616,30
	0,00
	0,00
	0,00
	965 616,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	366
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	965 616,30
	0,00
	0,00
	0,00
	965 616,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	367
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	317,65
	2 629 387,01
	0,00
	0,00
	0,00
	2 629 387,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	368
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	543 140,53
	0,00
	0,00
	0,00
	543 140,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	369
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 682 827,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1 682 827,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	370
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	371
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	13 044 252,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 044 252,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	372
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 636,52
	5 794 664,69
	0,00
	0,00
	0,00
	5 794 664,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	373
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/5
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	374
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	710,83
	1 927 497,21
	0,00
	0,00
	0,00
	1 927 497,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	375
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23а
	ремонт ЛО
	единиц
	7
	15 218 295,16
	0,00
	0,00
	0,00
	15 218 295,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	376
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	871,88
	4 548 062,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4 548 062,50
	0,00
	12.2021
	СС

	377
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/3
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 044 252,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 044 252,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	378
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/4
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	379
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/5
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	380
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	2 744 688,13
	0,00
	0,00
	0,00
	2 744 688,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	381
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/2
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 870 210,83
	0,00
	0,00
	0,00
	10 870 210,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	382
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	383
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/3
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	384
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	385
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	748 011,37
	0,00
	0,00
	0,00
	748 011,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	386
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	2 744 688,13
	0,00
	0,00
	0,00
	2 744 688,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	387
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 824 136,18
	0,00
	0,00
	0,00
	1 824 136,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	388
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	389
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 576,91
	5 774 828,97
	0,00
	0,00
	0,00
	5 774 828,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	390
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	813,88
	5 322 695,06
	0,00
	0,00
	0,00
	5 322 695,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	391
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 439 465,13
	0,00
	0,00
	0,00
	3 439 465,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	392
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	819,82
	5 317 105,83
	0,00
	0,00
	0,00
	5 317 105,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	393
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 52/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	533,19
	2 071 190,65
	0,00
	0,00
	0,00
	2 071 190,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	394
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 52/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	395
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	396
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 11
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	397
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 31/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 365,48
	7 774 446,41
	0,00
	0,00
	0,00
	7 774 446,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	398
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 31/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 934 432,59
	0,00
	0,00
	0,00
	7 934 432,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	399
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 638 558,22
	0,00
	0,00
	0,00
	7 638 558,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	400
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 347,96
	7 585 460,52
	0,00
	0,00
	0,00
	7 585 460,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	401
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 741 557,66
	0,00
	0,00
	0,00
	7 741 557,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	402
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	2 516 429,74
	0,00
	0,00
	0,00
	2 516 429,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	403
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33
	ремонт СПД
	пог. метров
	-
	2 516 429,74
	0,00
	0,00
	0,00
	2 516 429,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	404
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40
	ремонт ЛО
	единиц
	11
	23 914 463,82
	0,00
	0,00
	0,00
	23 914 463,82
	0,00
	12.2021
	СС

	405
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	784,61
	2 610 578,34
	0,00
	0,00
	0,00
	2 610 578,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	406
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7/1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	407
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 763 593,62
	0,00
	0,00
	0,00
	2 763 593,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	408
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 587 012,46
	0,00
	0,00
	0,00
	4 587 012,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	409
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 149,80
	6 576 167,56
	0,00
	0,00
	0,00
	6 576 167,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	410
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	813 527,35
	0,00
	0,00
	0,00
	813 527,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	411
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	516 265,67
	0,00
	0,00
	0,00
	516 265,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	412
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	345 817,00
	0,00
	0,00
	0,00
	345 817,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	413
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 101 163,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 101 163,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	414
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	225 013,54
	0,00
	0,00
	0,00
	225 013,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	415
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	208 731,60
	0,00
	0,00
	0,00
	208 731,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	416
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	132 260,92
	0,00
	0,00
	0,00
	132 260,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	417
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 841 213,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2 841 213,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	418
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	858,75
	4 392 262,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 392 262,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	419
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 081 862,24
	0,00
	0,00
	0,00
	1 081 862,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	420
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 117
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 713 941,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1 713 941,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	421
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 117
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 827 042,75
	0,00
	0,00
	0,00
	4 827 042,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	422
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	520,20
	3 230 342,86
	0,00
	0,00
	0,00
	3 230 342,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	423
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 121
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 770 130,25
	0,00
	0,00
	0,00
	2 770 130,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	424
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 121
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 801 630,53
	0,00
	0,00
	0,00
	7 801 630,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	425
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 126
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	1 166 867,19
	0,00
	0,00
	0,00
	1 166 867,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	426
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 137
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 056 718,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 056 718,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	427
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 137
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	428
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 137
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 056 718,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 056 718,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	429
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 137
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	424,33
	2 877 460,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2 877 460,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	430
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 166
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2021
	СС

	431
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	703,48
	4 614 206,08
	0,00
	0,00
	0,00
	4 614 206,08
	0,00
	12.2021
	СРО

	432
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	769,90
	4 498 610,59
	0,00
	0,00
	0,00
	4 498 610,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	433
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 638 225,31
	0,00
	0,00
	0,00
	2 638 225,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	434
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	888,44
	7 280 323,41
	0,00
	0,00
	0,00
	7 280 323,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	435
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 22
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 519 042,49
	0,00
	0,00
	0,00
	2 519 042,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	436
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 055,64
	6 951 432,06
	0,00
	0,00
	0,00
	6 951 432,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	437
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 094 481,87
	0,00
	0,00
	0,00
	7 094 481,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	438
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	711 408,03
	0,00
	0,00
	0,00
	711 408,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	439
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	5 134 228,19
	0,00
	0,00
	0,00
	5 134 228,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	440
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 134 228,19
	0,00
	0,00
	0,00
	5 134 228,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	441
	г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	798,83
	1 966 229,02
	0,00
	0,00
	0,00
	1 966 229,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	442
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	1 294 731,56
	0,00
	0,00
	0,00
	1 294 731,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	443
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	444
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 555 706,06
	0,00
	0,00
	0,00
	1 555 706,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	445
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	425,28
	2 926 934,02
	0,00
	0,00
	0,00
	2 926 934,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	446
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 700 988,85
	0,00
	0,00
	0,00
	2 700 988,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	447
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	965,62
	6 135 054,93
	0,00
	0,00
	0,00
	6 135 054,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	448
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 218 458,74
	0,00
	0,00
	0,00
	2 218 458,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	449
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	423,78
	2 927 637,44
	0,00
	0,00
	0,00
	2 927 637,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	450
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 701 637,97
	0,00
	0,00
	0,00
	2 701 637,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	451
	г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	367,85
	4 000 367,82
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000 367,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	452
	г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 662 684,32
	0,00
	0,00
	0,00
	2 662 684,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	453
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	824,78
	5 244 620,48
	0,00
	0,00
	0,00
	5 244 620,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	454
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 044 252,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 044 252,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	455
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	8 710 222,18
	0,00
	0,00
	0,00
	8 710 222,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	456
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 911,10
	6 338 779,83
	0,00
	0,00
	0,00
	6 338 779,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	457
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2
	ремонт ЛО
	единиц
	7
	15 218 295,16
	0,00
	0,00
	0,00
	15 218 295,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	458
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	638 093,97
	0,00
	0,00
	0,00
	638 093,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	459
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	460
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	461
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 61
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 196,50
	7 907 539,98
	0,00
	0,00
	0,00
	7 907 539,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	462
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 972 946,52
	0,00
	0,00
	0,00
	2 972 946,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	463
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	1 935 228,15
	0,00
	0,00
	0,00
	1 935 228,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	464
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	968,23
	7 639 431,53
	0,00
	0,00
	0,00
	7 639 431,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	465
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 323 999,27
	0,00
	0,00
	0,00
	4 323 999,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	466
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 740 657,83
	0,00
	0,00
	0,00
	2 740 657,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	467
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	938,93
	4 236 812,17
	0,00
	0,00
	0,00
	4 236 812,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	468
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	383,40
	3 691 728,79
	0,00
	0,00
	0,00
	3 691 728,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	469
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	935 909,00
	0,00
	0,00
	0,00
	935 909,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	470
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	814,13
	4 423 178,11
	0,00
	0,00
	0,00
	4 423 178,11
	0,00
	12.2021
	СРО

	471
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	472
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28
	ремонт ЛО
	единиц
	7
	15 218 295,16
	0,00
	0,00
	0,00
	15 218 295,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	473
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 085,90
	2 821 396,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2 821 396,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	474
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	832,33
	2 120 012,12
	0,00
	0,00
	0,00
	2 120 012,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	475
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	22 661 354,40
	0,00
	0,00
	0,00
	22 661 354,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	476
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	16 997 358,64
	0,00
	0,00
	0,00
	16 997 358,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	477
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 526 529,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 526 529,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	478
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	326 064,38
	0,00
	0,00
	0,00
	326 064,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	479
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 118 184,43
	0,00
	0,00
	0,00
	5 118 184,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	480
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 056 742,27
	0,00
	0,00
	0,00
	2 056 742,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	481
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	482
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	483
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 352 281,39
	0,00
	0,00
	0,00
	1 352 281,39
	0,00
	12.2021
	СС

	484
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	485
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СС

	486
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	487
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 054 824,29
	0,00
	0,00
	0,00
	1 054 824,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	488
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	500 761,27
	0,00
	0,00
	0,00
	500 761,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	489
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 721 872,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1 721 872,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	490
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 117 097,72
	0,00
	0,00
	0,00
	3 117 097,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	491
	г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	469 651,61
	0,00
	0,00
	0,00
	469 651,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	492
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 341,50
	3 493 735,46
	0,00
	0,00
	0,00
	3 493 735,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	493
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	494
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	495
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2021
	СС

	496
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 509 287,75
	0,00
	0,00
	0,00
	7 509 287,75
	0,00
	12.2021
	СС

	497
	г. Оренбург, ул. Заречная, д. 2
	ремонт ЛО
	единиц
	12
	26 088 505,98
	0,00
	0,00
	0,00
	26 088 505,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	498
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 34
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 250 225,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2 250 225,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	499
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 118 113,75
	0,00
	0,00
	0,00
	1 118 113,75
	0,00
	12.2021
	СС

	500
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 118 113,75
	0,00
	0,00
	0,00
	1 118 113,75
	0,00
	12.2021
	СС

	501
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	558,88
	3 044 639,77
	0,00
	0,00
	0,00
	3 044 639,77
	0,00
	12.2021
	СС

	502
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 585 285,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 585 285,40
	0,00
	12.2021
	СС

	503
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 809 608,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 809 608,29
	0,00
	12.2021
	СС

	504
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 418 911,20
	0,00
	0,00
	0,00
	2 418 911,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	505
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 812 478,04
	0,00
	0,00
	0,00
	6 812 478,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	506
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	4 555 173,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 555 173,80
	0,00
	12.2021
	СС

	507
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	11 363 244,23
	0,00
	0,00
	0,00
	11 363 244,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	508
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 338 780,81
	0,00
	0,00
	0,00
	7 338 780,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	509
	г. Оренбург, ул. Кима, д. 6
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 044 252,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 044 252,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	510
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 63
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	394,08
	2 748 499,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2 748 499,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	511
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	418,70
	3 773 515,15
	0,00
	0,00
	0,00
	3 773 515,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	512
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 837 428,35
	0,00
	0,00
	0,00
	5 837 428,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	513
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	134 108,54
	0,00
	0,00
	0,00
	134 108,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	514
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	515
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	516
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1
	ремонт ЛО
	единиц
	8
	17 392 337,32
	0,00
	0,00
	0,00
	17 392 337,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	517
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	518
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	519
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	520
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	521
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 801 397,54
	0,00
	0,00
	0,00
	2 801 397,54
	0,00
	12.2021
	СС

	522
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	523
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	524
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	525
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1
	ремонт ЛО
	единиц
	8
	17 392 337,32
	0,00
	0,00
	0,00
	17 392 337,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	526
	г. Оренбург, ул. Космическая, д. 5/1
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 044 252,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 044 252,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	527
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 95
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	677,74
	4 484 135,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 484 135,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	528
	г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 097 687,92
	0,00
	0,00
	0,00
	3 097 687,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	529
	г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	127,1
	5 998 293,42
	0,00
	0,00
	0,00
	5 998 293,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	530
	г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 173 646,50
	0,00
	0,00
	0,00
	2 173 646,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	531
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 426 269,17
	0,00
	0,00
	0,00
	4 426 269,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	532
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 101 552,57
	0,00
	0,00
	0,00
	4 101 552,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	533
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 261 741,99
	0,00
	0,00
	0,00
	2 261 741,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	534
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	303,53
	4 230 205,40
	0,00
	0,00
	0,00
	4 230 205,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	535
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	766,18
	4 863 504,76
	0,00
	0,00
	0,00
	4 863 504,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	536
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 464 398,69
	0,00
	0,00
	0,00
	4 464 398,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	537
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 605 123,16
	0,00
	0,00
	0,00
	4 605 123,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	538
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 605 123,16
	0,00
	0,00
	0,00
	4 605 123,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	539
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 605 123,16
	0,00
	0,00
	0,00
	4 605 123,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	540
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 579 804,84
	0,00
	0,00
	0,00
	2 579 804,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	541
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 104 528,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 104 528,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	542
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	543
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	544
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 719 258,05
	0,00
	0,00
	0,00
	1 719 258,05
	0,00
	12.2021
	СС

	545
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 842 016,41
	0,00
	0,00
	0,00
	4 842 016,41
	0,00
	12.2021
	СС

	546
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	768 678,76
	0,00
	0,00
	0,00
	768 678,76
	0,00
	12.2021
	СС

	547
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 643 108,71
	0,00
	0,00
	0,00
	2 643 108,71
	0,00
	12.2021
	СС

	548
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 288 171,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2 288 171,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	549
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 113
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	916 931,95
	0,00
	0,00
	0,00
	916 931,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	550
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 493 788,14
	0,00
	0,00
	0,00
	2 493 788,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	551
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 708 118,29
	0,00
	0,00
	0,00
	1 708 118,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	552
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 953 859,02
	0,00
	0,00
	0,00
	2 953 859,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	553
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	554
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 366 047,04
	0,00
	0,00
	0,00
	3 366 047,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	555
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	746 438,32
	0,00
	0,00
	0,00
	746 438,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	556
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 044,24
	6 149 901,33
	0,00
	0,00
	0,00
	6 149 901,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	557
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 640 883,66
	0,00
	0,00
	0,00
	2 640 883,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	558
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 437 628,12
	0,00
	0,00
	0,00
	7 437 628,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	559
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 221 117,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2 221 117,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	560
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 255 422,44
	0,00
	0,00
	0,00
	6 255 422,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	561
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 060,98
	6 157 411,86
	0,00
	0,00
	0,00
	6 157 411,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	562
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 231 307,44
	0,00
	0,00
	0,00
	2 231 307,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	563
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	7 689 773,74
	0,00
	0,00
	0,00
	7 689 773,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	564
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 554,68
	5 596 158,36
	0,00
	0,00
	0,00
	5 596 158,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	565
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 201 812,39
	0,00
	0,00
	0,00
	2 201 812,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	566
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 12
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	8 002 059,37
	0,00
	0,00
	0,00
	8 002 059,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	567
	г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	909,44
	4 812 503,02
	0,00
	0,00
	0,00
	4 812 503,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	568
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 787 599,42
	0,00
	0,00
	0,00
	2 787 599,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	569
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 795 194,72
	0,00
	0,00
	0,00
	2 795 194,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	570
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 077,56
	7 713 488,85
	0,00
	0,00
	0,00
	7 713 488,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	571
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 790 827,42
	0,00
	0,00
	0,00
	2 790 827,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	572
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 534 846,99
	0,00
	0,00
	0,00
	4 534 846,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	573
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 534 846,99
	0,00
	0,00
	0,00
	4 534 846,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	574
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 534 846,99
	0,00
	0,00
	0,00
	4 534 846,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	575
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 559 206,03
	0,00
	0,00
	0,00
	7 559 206,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	576
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 452 797,27
	0,00
	0,00
	0,00
	3 452 797,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	577
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 452 797,27
	0,00
	0,00
	0,00
	3 452 797,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	578
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 452 797,27
	0,00
	0,00
	0,00
	3 452 797,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	579
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	580
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 108 249,85
	0,00
	0,00
	0,00
	2 108 249,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	581
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	680 447,75
	0,00
	0,00
	0,00
	680 447,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	582
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 404 666,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 404 666,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	583
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 404 666,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 404 666,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	584
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 404 666,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 404 666,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	585
	г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	11 344 541,27
	0,00
	0,00
	0,00
	11 344 541,27
	0,00
	12.2021
	СС

	586
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 390 055,42
	0,00
	0,00
	0,00
	1 390 055,42
	0,00
	12.2021
	СС

	587
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 390 055,42
	0,00
	0,00
	0,00
	1 390 055,42
	0,00
	12.2021
	СС

	588
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 390 055,42
	0,00
	0,00
	0,00
	1 390 055,42
	0,00
	12.2021
	СС

	589
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СС

	590
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 334 858,18
	0,00
	0,00
	0,00
	1 334 858,18
	0,00
	12.2021
	СС

	591
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	1 333 066,95
	0,00
	0,00
	0,00
	1 333 066,95
	0,00
	12.2021
	СС

	592
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 626 883,33
	0,00
	0,00
	0,00
	3 626 883,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	593
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 546 122,22
	0,00
	0,00
	0,00
	3 546 122,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	594
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 608 037,57
	0,00
	0,00
	0,00
	3 608 037,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	595
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 47
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 
	1 848 837,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1 848 837,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	596
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 796 587,19
	0,00
	0,00
	0,00
	2 796 587,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	597
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 138,56
	7 717 331,45
	0,00
	0,00
	0,00
	7 717 331,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	598
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 876 142,29
	0,00
	0,00
	0,00
	7 876 142,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	599
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 070,46
	7 272 463,55
	0,00
	0,00
	0,00
	7 272 463,55
	0,00
	12.2021
	СРО

	600
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	11 440 856,79
	0,00
	0,00
	0,00
	11 440 856,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	601
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 067 051,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1 067 051,64
	0,00
	12.2021
	СС

	602
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 067 051,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1 067 051,64
	0,00
	12.2021
	СС

	603
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 067 051,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1 067 051,64
	0,00
	12.2021
	СС

	604
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	543,55
	2 905 596,92
	0,00
	0,00
	0,00
	2 905 596,92
	0,00
	12.2021
	СС

	605
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 512 888,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 512 888,46
	0,00
	12.2021
	СС

	606
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 681 298,88
	0,00
	0,00
	0,00
	2 681 298,88
	0,00
	12.2021
	СС

	607
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 271 434,43
	0,00
	0,00
	0,00
	2 271 434,43
	0,00
	12.2021
	СС

	608
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 271 434,43
	0,00
	0,00
	0,00
	2 271 434,43
	0,00
	12.2021
	СС

	609
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 064 223,56
	0,00
	0,00
	0,00
	2 064 223,56
	0,00
	12.2021
	СС

	610
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	5 116 512,99
	0,00
	0,00
	0,00
	5 116 512,99
	0,00
	12.2021
	СС

	611
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	591 490,27
	0,00
	0,00
	0,00
	591 490,27
	0,00
	12.2021
	СС

	612
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	591 490,27
	0,00
	0,00
	0,00
	591 490,27
	0,00
	12.2021
	СС

	613
	г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 662 745,11
	0,00
	0,00
	0,00
	4 662 745,11
	0,00
	12.2021
	СРО

	614
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 127 885,48
	0,00
	0,00
	0,00
	2 127 885,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	615
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	450,60
	933 665,78
	0,00
	0,00
	0,00
	933 665,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	616
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 50, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	306,25
	3 065 496,01
	0,00
	0,00
	0,00
	3 065 496,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	617
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	 
	1 067 912,73
	 
	 
	 
	1 067 912,73
	 
	12.2021
	СРО

	618
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	3 668 546,04
	0,00
	0,00
	0,00
	3 668 546,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	619
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	987,86
	7 071 425,88
	0,00
	0,00
	0,00
	7 071 425,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	620
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 076 960,18
	0,00
	0,00
	0,00
	5 076 960,18
	0,00
	12.2021
	СС

	621
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	7 992 943,52
	0,00
	0,00
	0,00
	7 992 943,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	622
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	838,30
	4 991 009,10
	0,00
	0,00
	0,00
	4 991 009,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	623
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	624
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	20 453 079,29
	0,00
	0,00
	0,00
	20 453 079,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	625
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 870 210,83
	0,00
	0,00
	0,00
	10 870 210,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	626
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 017,46
	7 966 925,57
	0,00
	0,00
	0,00
	7 966 925,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	627
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	8 042 991,58
	0,00
	0,00
	0,00
	8 042 991,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	628
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 673 686,29
	0,00
	0,00
	0,00
	1 673 686,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	629
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 713 670,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 713 670,80
	0,00
	12.2021
	СРО

	630
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 818 557,23
	0,00
	0,00
	0,00
	7 818 557,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	631
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	802,04
	5 391 687,14
	0,00
	0,00
	0,00
	5 391 687,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	632
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	12 313 314,50
	0,00
	0,00
	0,00
	12 313 314,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	633
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	634
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 17
	ремонт ЛО
	единиц
	9
	19 566 379,49
	0,00
	0,00
	0,00
	19 566 379,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	635
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 8/1
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 044 252,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 044 252,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	636
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 674,17
	5 873 411,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 873 411,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	637
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	847,26
	4 728 664,55
	0,00
	0,00
	0,00
	4 728 664,55
	0,00
	12.2021
	СРО

	638
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 825 973,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4 825 973,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	639
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 024 474,15
	0,00
	0,00
	0,00
	3 024 474,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	640
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	837,18
	4 675 566,85
	0,00
	0,00
	0,00
	4 675 566,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	641
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 643 347,60
	0,00
	0,00
	0,00
	5 643 347,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	642
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 789,64
	7 058 587,90
	0,00
	0,00
	0,00
	7 058 587,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	643
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 825 081,92
	0,00
	0,00
	0,00
	4 825 081,92
	0,00
	12.2021
	СС

	644
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 807 009,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 807 009,27
	0,00
	12.2021
	СС

	645
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 807 009,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 807 009,27
	0,00
	12.2021
	СС

	646
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	647
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	8 337 430,98
	0,00
	0,00
	0,00
	8 337 430,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	648
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	534,62
	2 154 031,57
	0,00
	0,00
	0,00
	2 154 031,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	649
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	650
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 359 320,52
	0,00
	0,00
	0,00
	5 359 320,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	651
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 624,80
	5 762 698,86
	0,00
	0,00
	0,00
	5 762 698,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	652
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	531,13
	2 148 277,96
	0,00
	0,00
	0,00
	2 148 277,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	653
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	10 996 906,55
	0,00
	0,00
	0,00
	10 996 906,55
	0,00
	12.2021
	СС

	654
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СС

	655
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	10 996 906,55
	0,00
	0,00
	0,00
	10 996 906,55
	0,00
	12.2021
	СС

	656
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СС

	657
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	10 996 906,55
	0,00
	0,00
	0,00
	10 996 906,55
	0,00
	12.2021
	СС

	658
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СС

	659
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 864 514,07
	0,00
	0,00
	0,00
	6 864 514,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	660
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 870 210,83
	0,00
	0,00
	0,00
	10 870 210,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	661
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	662
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	663
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	664
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 125 783,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 125 783,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	665
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	666
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 916 800,21
	0,00
	0,00
	0,00
	2 916 800,21
	0,00
	12.2021
	СС

	667
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 916 800,21
	0,00
	0,00
	0,00
	2 916 800,21
	0,00
	12.2021
	СС

	668
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 916 800,21
	0,00
	0,00
	0,00
	2 916 800,21
	0,00
	12.2021
	СС

	669
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	706,15
	4 509 112,54
	0,00
	0,00
	0,00
	4 509 112,54
	0,00
	12.2021
	СС

	670
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 650 716,05
	0,00
	0,00
	0,00
	2 650 716,05
	0,00
	12.2021
	СС

	671
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	6 570 229,78
	0,00
	0,00
	0,00
	6 570 229,78
	0,00
	12.2021
	СС

	672
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	390,90
	4 285 724,60
	0,00
	0,00
	0,00
	4 285 724,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	673
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 285 724,61
	0,00
	0,00
	0,00
	4 285 724,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	674
	г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	719,48
	4 598 190,92
	0,00
	0,00
	0,00
	4 598 190,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	675
	г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	676
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	426,98
	3 699 055,60
	0,00
	0,00
	0,00
	3 699 055,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	677
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	445 353,30
	0,00
	0,00
	0,00
	445 353,30
	0,00
	12.2021
	СС

	678
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/5
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СС

	679
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 862 008,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1 862 008,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	680
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	681
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 522,48
	6 886 457,25
	0,00
	0,00
	0,00
	6 886 457,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	682
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 331 133,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 331 133,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	683
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 331 133,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 331 133,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	684
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 478 443,05
	0,00
	0,00
	0,00
	2 478 443,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	685
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 805 878,27
	0,00
	0,00
	0,00
	4 805 878,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	686
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	510,98
	4 154 895,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 154 895,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	687
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	3 753 037,63
	0,00
	0,00
	0,00
	3 753 037,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	688
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 044 252,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 044 252,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	689
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	690
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 354 085,06
	0,00
	0,00
	0,00
	3 354 085,06
	0,00
	12.2021
	СС

	691
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 354 085,06
	0,00
	0,00
	0,00
	3 354 085,06
	0,00
	12.2021
	СС

	692
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СС

	693
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 354 085,06
	0,00
	0,00
	0,00
	3 354 085,06
	0,00
	12.2021
	СС

	694
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СС

	695
	г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	13 594 445,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 594 445,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	696
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 495 264,84
	0,00
	0,00
	0,00
	4 495 264,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	697
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 486,38
	7 273 010,82
	0,00
	0,00
	0,00
	7 273 010,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	698
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 740 479,68
	0,00
	0,00
	0,00
	1 740 479,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	699
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 724 558,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1 724 558,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	700
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 119,30
	7 273 336,87
	0,00
	0,00
	0,00
	7 273 336,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	701
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	838,48
	5 477 796,24
	0,00
	0,00
	0,00
	5 477 796,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	702
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	948 155,20
	0,00
	0,00
	0,00
	948 155,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	703
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	948 155,20
	0,00
	0,00
	0,00
	948 155,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	704
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	948 155,20
	0,00
	0,00
	0,00
	948 155,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	705
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	770,54
	4 438 373,83
	0,00
	0,00
	0,00
	4 438 373,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	706
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	6 467 156,37
	0,00
	0,00
	0,00
	6 467 156,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	707
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	947,62
	5 500 677,15
	0,00
	0,00
	0,00
	5 500 677,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	708
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	952,64
	5 556 220,14
	0,00
	0,00
	0,00
	5 556 220,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	709
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	738 960,12
	0,00
	0,00
	0,00
	738 960,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	710
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	470,20
	4 238 579,36
	0,00
	0,00
	0,00
	4 238 579,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	711
	г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 103 375,21
	0,00
	0,00
	0,00
	2 103 375,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	712
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	9 152 685,43
	0,00
	0,00
	0,00
	9 152 685,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	713
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	665 359,21
	0,00
	0,00
	0,00
	665 359,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	714
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	715
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 154 138,94
	0,00
	0,00
	0,00
	3 154 138,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	716
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 898 204,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 898 204,80
	0,00
	12.2021
	СРО

	717
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	4 898 204,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 898 204,80
	0,00
	12.2021
	СРО

	718
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 898 204,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 898 204,80
	0,00
	12.2021
	СРО

	719
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 809 807,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 809 807,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	720
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 809 807,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 809 807,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	721
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 809 807,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 809 807,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	722
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 729 028,15
	0,00
	0,00
	0,00
	13 729 028,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	723
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 863 620,34
	0,00
	0,00
	0,00
	2 863 620,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	724
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 010 502,96
	0,00
	0,00
	0,00
	3 010 502,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	725
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 316 678,39
	0,00
	0,00
	0,00
	5 316 678,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	726
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 111 385,76
	0,00
	0,00
	0,00
	2 111 385,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	727
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 111 385,76
	0,00
	0,00
	0,00
	2 111 385,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	728
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 111 385,76
	0,00
	0,00
	0,00
	2 111 385,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	729
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 594,52
	5 780 744,89
	0,00
	0,00
	0,00
	5 780 744,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	730
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	9 152 685,43
	0,00
	0,00
	0,00
	9 152 685,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	731
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	554,23
	2 322 786,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2 322 786,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	732
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 463 774,55
	0,00
	0,00
	0,00
	2 463 774,55
	0,00
	12.2021
	СРО

	733
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 870 210,83
	0,00
	0,00
	0,00
	10 870 210,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	734
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	735
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 237
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 919 380,29
	0,00
	0,00
	0,00
	4 919 380,29
	0,00
	12.2021
	СС

	736
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 434 291,67
	0,00
	0,00
	0,00
	2 434 291,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	737
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 270 670,82
	0,00
	0,00
	0,00
	5 270 670,82
	0,00
	12.2021
	СС

	738
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 935 414,57
	0,00
	0,00
	0,00
	5 935 414,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	739
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 150 860,62
	0,00
	0,00
	0,00
	2 150 860,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	740
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/2
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	741
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	554,23
	5 232 918,03
	0,00
	0,00
	0,00
	5 232 918,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	742
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	644 980,51
	0,00
	0,00
	0,00
	644 980,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	743
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	744
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	745
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	8 051 547,96
	0,00
	0,00
	0,00
	8 051 547,96
	0,00
	12.2021
	СС

	746
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 343 019,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1 343 019,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	747
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 343 019,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1 343 019,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	748
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 085 529,59
	0,00
	0,00
	0,00
	1 085 529,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	749
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	508 008,22
	0,00
	0,00
	0,00
	508 008,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	750
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 840 312,47
	0,00
	0,00
	0,00
	7 840 312,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	751
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	984 750,21
	0,00
	0,00
	0,00
	984 750,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	752
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	753
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	153 339,92
	0,00
	0,00
	0,00
	153 339,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	754
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	291 345,85
	0,00
	0,00
	0,00
	291 345,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	755
	пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 928 573,75
	0,00
	0,00
	0,00
	3 928 573,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	756
	пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 928 573,75
	0,00
	0,00
	0,00
	3 928 573,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	13. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	Х
	Х
	Х
	573 727 035,17
	0,00
	0,00
	0,00
	573 727 035,17
	0,00
	Х
	Х

	757
	г. Орск, пер. Архангельский, д. 1а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	750,00
	1 663 179,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 663 179,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	758
	г. Орск, пер. Архангельский, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 400,00
	4 589 632,41
	0,00
	0,00
	0,00
	4 589 632,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	759
	г. Орск, пер. Белогорский, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 013 395,12
	0,00
	0,00
	0,00
	2 013 395,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	760
	г. Орск, пер. Белогорский, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 870 210,83
	0,00
	0,00
	0,00
	10 870 210,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	761
	г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 160,00
	4 856 277,03
	0,00
	0,00
	0,00
	4 856 277,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	762
	г. Орск, пер. Заводской, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	759,20
	4 769 011,81
	0,00
	0,00
	0,00
	4 769 011,81
	0,00
	12.2021
	СС

	763
	г. Орск, пер. Заводской, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	755,00
	4 781 238,26
	0,00
	0,00
	0,00
	4 781 238,26
	0,00
	12.2021
	СС

	764
	г. Орск, пер. Заводской, д. 7а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	755,00
	4 756 436,04
	0,00
	0,00
	0,00
	4 756 436,04
	0,00
	12.2021
	СС

	765
	г. Орск, пер. Театральный, д. 15
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 040,00
	5 660 397,93
	0,00
	0,00
	0,00
	5 660 397,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	766
	г. Орск, пер. Театральный, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 056 697,84
	0,00
	0,00
	0,00
	4 056 697,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	767
	г. Орск, просп. Ленина, д. 125
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 634 002,40
	0,00
	0,00
	0,00
	5 634 002,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	768
	г. Орск, просп. Ленина, д. 125
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	769
	г. Орск, просп. Ленина, д. 129
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 239 818,11
	0,00
	0,00
	0,00
	3 239 818,11
	0,00
	12.2021
	СРО

	770
	г. Орск, просп. Ленина, д. 129
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	771
	г. Орск, просп. Ленина, д. 133а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	7 581 703,76
	0,00
	0,00
	0,00
	7 581 703,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	772
	г. Орск, просп. Ленина, д. 133а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	773
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 564 187,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 564 187,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	774
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 162 873,54
	0,00
	0,00
	0,00
	1 162 873,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	775
	г. Орск, просп. Ленина, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 245,99
	5 507 987,52
	0,00
	0,00
	0,00
	5 507 987,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	776
	г. Орск, просп. Ленина, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	765,00
	4 698 971,75
	0,00
	0,00
	0,00
	4 698 971,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	777
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 003 322,04
	0,00
	0,00
	0,00
	2 003 322,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	778
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 148,00
	5 642 037,38
	0,00
	0,00
	0,00
	5 642 037,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	779
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 710 523,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 710 523,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	780
	г. Орск, просп. Ленина, д. 78а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	592 907,78
	0,00
	0,00
	0,00
	592 907,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	781
	г. Орск, просп. Ленина, д. 83
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 812,80
	4 658 410,88
	0,00
	0,00
	0,00
	4 658 410,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	782
	г. Орск, просп. Ленина, д. 86
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 270,80
	4 535 056,49
	0,00
	0,00
	0,00
	4 535 056,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	783
	г. Орск, просп. Ленина, д. 92
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	3 975,80
	6 944 270,86
	0,00
	0,00
	0,00
	6 944 270,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	784
	г. Орск, просп. Ленина, д. 96
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	727 963,81
	0,00
	0,00
	0,00
	727 963,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	785
	г. Орск, просп. Ленина, д. 96
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 193,60
	4 175 505,97
	0,00
	0,00
	0,00
	4 175 505,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	786
	г. Орск, просп. Мира, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	770,00
	4 854 592,29
	0,00
	0,00
	0,00
	4 854 592,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	787
	г. Орск, просп. Орский, д. 25а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	754,00
	4 756 610,70
	0,00
	0,00
	0,00
	4 756 610,70
	0,00
	12.2021
	СС

	788
	г. Орск, просп. Орский, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	752,10
	4 767 963,83
	0,00
	0,00
	0,00
	4 767 963,83
	0,00
	12.2021
	СС

	789
	г. Орск, просп. Орский, д. 27
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 084 242,80
	0,00
	0,00
	0,00
	3 084 242,80
	0,00
	12.2021
	СС

	790
	г. Орск, просп. Орский, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 205,00
	7 717 506,11
	0,00
	0,00
	0,00
	7 717 506,11
	0,00
	12.2021
	СРО

	791
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	1 450,00
	1 733 372,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1 733 372,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	792
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	765,00
	4 790 844,75
	0,00
	0,00
	0,00
	4 790 844,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	793
	г. Орск, ул. Беляева, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 346 400,32
	0,00
	0,00
	0,00
	4 346 400,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	794
	г. Орск, ул. Беляева, д. 1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	795
	г. Орск, ул. Беляева, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 346 400,32
	0,00
	0,00
	0,00
	4 346 400,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	796
	г. Орск, ул. Братская, д. 48б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 224 193,84
	0,00
	0,00
	0,00
	3 224 193,84
	0,00
	12.2021
	СС

	797
	г. Орск, ул. Братская, д. 48б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СС

	798
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 25
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	250,00
	5 702 645,03
	0,00
	0,00
	0,00
	5 702 645,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	799
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	720,00
	683 120,12
	0,00
	0,00
	0,00
	683 120,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	800
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	460,00
	3 918 288,42
	0,00
	0,00
	0,00
	3 918 288,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	801
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 580,00
	7 362 534,62
	0,00
	0,00
	0,00
	7 362 534,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	802
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 80
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	7 511 205,51
	0,00
	0,00
	0,00
	7 511 205,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	803
	г. Орск, ул. Днепропетровская, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 978 194,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 978 194,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	804
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 049 828,99
	0,00
	0,00
	0,00
	5 049 828,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	805
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 212,20
	7 806 584,49
	0,00
	0,00
	0,00
	7 806 584,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	806
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 25
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	807
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	746,00
	4 738 620,36
	0,00
	0,00
	0,00
	4 738 620,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	808
	г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	1 421,12
	1 721 346,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 721 346,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	809
	г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	4 750 148,15
	0,00
	0,00
	0,00
	4 750 148,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	810
	г. Орск, ул. Карельская, д. 41
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 169 468,02
	0,00
	0,00
	0,00
	2 169 468,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	811
	г. Орск, ул. Комарова, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 242 637,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2 242 637,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	812
	г. Орск, ул. Комарова, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 228 332,62
	0,00
	0,00
	0,00
	2 228 332,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	813
	г. Орск, ул. Комарова, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 082,90
	6 149 202,67
	0,00
	0,00
	0,00
	6 149 202,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	814
	г. Орск, ул. Комарова, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 252 791,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 252 791,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	815
	г. Орск, ул. Комарова, д. 7
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	816
	г. Орск, ул. Комарова, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 241 244,62
	0,00
	0,00
	0,00
	2 241 244,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	817
	г. Орск, ул. Комарова, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 093,40
	6 184 834,03
	0,00
	0,00
	0,00
	6 184 834,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	818
	г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	409,00
	3 625 533,37
	0,00
	0,00
	0,00
	3 625 533,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	819
	г. Орск, ул. Короленко, д. 136а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 951 532,74
	0,00
	0,00
	0,00
	4 951 532,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	820
	г. Орск, ул. Короленко, д. 136а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 209,60
	7 654 627,26
	0,00
	0,00
	0,00
	7 654 627,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	821
	г. Орск, ул. Короленко, д. 142
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 062 822,17
	0,00
	0,00
	0,00
	5 062 822,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	822
	г. Орск, ул. Короленко, д. 142
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 206,00
	7 826 670,79
	0,00
	0,00
	0,00
	7 826 670,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	823
	г. Орск, ул. Короленко, д. 142
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 260,00
	7 987 731,67
	0,00
	0,00
	0,00
	7 987 731,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	824
	г. Орск, ул. Короленко, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	675,00
	4 241 548,04
	0,00
	0,00
	0,00
	4 241 548,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	825
	г. Орск, ул. Короленко, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 245 349,21
	0,00
	0,00
	0,00
	5 245 349,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	826
	г. Орск, ул. Короленко, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 638,90
	6 560 779,36
	0,00
	0,00
	0,00
	6 560 779,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	827
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	828
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	1 450,00
	2 179 849,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2 179 849,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	829
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	6 015 410,44
	0,00
	0,00
	0,00
	6 015 410,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	830
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 160,00
	4 856 277,03
	0,00
	0,00
	0,00
	4 856 277,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	831
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 709 384,17
	0,00
	0,00
	0,00
	1 709 384,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	832
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	748,00
	4 717 136,76
	0,00
	0,00
	0,00
	4 717 136,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	833
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 3а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	370 583,71
	0,00
	0,00
	0,00
	370 583,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	834
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 3б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	769 455,46
	0,00
	0,00
	0,00
	769 455,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	835
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 3б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	620,00
	4 413 496,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 413 496,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	836
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 52б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	757,10
	4 734 777,77
	0,00
	0,00
	0,00
	4 734 777,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	837
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 9б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 240,00
	8 511 526,31
	0,00
	0,00
	0,00
	8 511 526,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	838
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	309 026,89
	0,00
	0,00
	0,00
	309 026,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	839
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 11
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	840
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 54а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 768 057,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1 768 057,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	841
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 56
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 707 801,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 707 801,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	842
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 58
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 090,00
	4 771 604,58
	0,00
	0,00
	0,00
	4 771 604,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	843
	г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	1 450,00
	1 715 903,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 715 903,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	844
	г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	4 735 127,09
	0,00
	0,00
	0,00
	4 735 127,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	845
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 301 626,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 301 626,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	846
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 17
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	847
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 5
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	848
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 57
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	474 858,39
	0,00
	0,00
	0,00
	474 858,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	849
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 266 915,07
	0,00
	0,00
	0,00
	2 266 915,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	850
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	851
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 718 286,96
	0,00
	0,00
	0,00
	2 718 286,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	852
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	853
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	544,00
	4 639 294,76
	0,00
	0,00
	0,00
	4 639 294,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	854
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 22
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 931 853,45
	0,00
	0,00
	0,00
	1 931 853,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	855
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 22
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	856
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 24
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 922 523,33
	0,00
	0,00
	0,00
	1 922 523,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	857
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 24
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	858
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 26
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 922 004,99
	0,00
	0,00
	0,00
	1 922 004,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	859
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	878,00
	6 655 067,20
	0,00
	0,00
	0,00
	6 655 067,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	860
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	1 450,00
	1 710 586,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 710 586,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	861
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	4 720 455,36
	0,00
	0,00
	0,00
	4 720 455,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	862
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	240,00
	1 750 608,01
	0,00
	0,00
	0,00
	1 750 608,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	863
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	240,00
	1 215 745,01
	0,00
	0,00
	0,00
	1 215 745,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	864
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 715 143,93
	0,00
	0,00
	0,00
	1 715 143,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	865
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	4 733 031,13
	0,00
	0,00
	0,00
	4 733 031,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	866
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	1 450,00
	1 701 788,88
	0,00
	0,00
	0,00
	1 701 788,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	867
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	4 696 177,14
	0,00
	0,00
	0,00
	4 696 177,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	868
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	856,10
	2 217 885,83
	0,00
	0,00
	0,00
	2 217 885,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	869
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	325,00
	1 672 626,94
	0,00
	0,00
	0,00
	1 672 626,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	870
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 654 815,85
	0,00
	0,00
	0,00
	3 654 815,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	871
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	872
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	873
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 16
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	4 017 492,32
	0,00
	0,00
	0,00
	4 017 492,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	874
	г. Орск, ул. Омская, д. 50
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 158 699,39
	0,00
	0,00
	0,00
	3 158 699,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	875
	г. Орск, ул. Омская, д. 50
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	876
	г. Орск, ул. Омская, д. 67
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 122 694,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2 122 694,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	877
	г. Орск, ул. Омская, д. 67
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 183,70
	5 978 231,58
	0,00
	0,00
	0,00
	5 978 231,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	878
	г. Орск, ул. Омская, д. 71
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 034 755,71
	0,00
	0,00
	0,00
	3 034 755,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	879
	г. Орск, ул. Омская, д. 71
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	782,00
	4 691 461,22
	0,00
	0,00
	0,00
	4 691 461,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	880
	г. Орск, ул. Омская, д. 73
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 730 397,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1 730 397,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	881
	г. Орск, ул. Омская, д. 73
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,40
	4 775 125,04
	0,00
	0,00
	0,00
	4 775 125,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	882
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 348 255,12
	0,00
	0,00
	0,00
	3 348 255,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	883
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	884
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 051 816,33
	0,00
	0,00
	0,00
	3 051 816,33
	0,00
	12.2021
	СС

	885
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	4 723 424,64
	0,00
	0,00
	0,00
	4 723 424,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	886
	г. Орск, ул. Попова, д. 4а
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	887
	г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	2 180,00
	1 871 281,23
	0,00
	0,00
	0,00
	1 871 281,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	888
	г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 500,00
	12 375 193,95
	0,00
	0,00
	0,00
	12 375 193,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	889
	г. Орск, ул. Пржевальского, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 240,00
	7 697 419,81
	0,00
	0,00
	0,00
	7 697 419,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	890
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	891
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	714,00
	4 625 438,43
	0,00
	0,00
	0,00
	4 625 438,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	892
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 432 709,27
	0,00
	0,00
	0,00
	4 432 709,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	893
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	893,21
	718 112,09
	0,00
	0,00
	0,00
	718 112,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	894
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	670,00
	4 118 997,83
	0,00
	0,00
	0,00
	4 118 997,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	895
	г. Орск, ул. Станционная, д. 11а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	637,00
	3 502 002,89
	0,00
	0,00
	0,00
	3 502 002,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	896
	г. Орск, ул. Стасова, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	11 350 832,34
	0,00
	0,00
	0,00
	11 350 832,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	897
	г. Орск, ул. Стасова, д. 8
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	898
	г. Орск, ул. Стасова, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	11 350 832,34
	0,00
	0,00
	0,00
	11 350 832,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	899
	г. Орск, ул. Стасова, д. 8
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	900
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 36
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 717 042,75
	0,00
	0,00
	0,00
	1 717 042,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	901
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 36
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 712,80
	4 835 777,38
	0,00
	0,00
	0,00
	4 835 777,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	902
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 37
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 723 245,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1 723 245,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	903
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 37
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 944,00
	4 853 246,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4 853 246,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	904
	г. Орск, ул. Тбилисская, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 831,00
	4 743 685,61
	0,00
	0,00
	0,00
	4 743 685,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	905
	г. Орск, ул. Урожайная, д. 29
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	660,00
	1 726 982,49
	0,00
	0,00
	0,00
	1 726 982,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	906
	г. Орск, ул. Черниговская, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	4 726 743,25
	0,00
	0,00
	0,00
	4 726 743,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	907
	г. Орск, ул. Шалина, д. 9б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 878 272,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2 878 272,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	908
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 4а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 667 657,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1 667 657,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	909
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 4а
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	910
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 647 282,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 647 282,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	911
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92б
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	912
	г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	569,00
	2 883 614,41
	0,00
	0,00
	0,00
	2 883 614,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	913
	г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 992 771,97
	0,00
	0,00
	0,00
	4 992 771,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	14. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	Х
	Х
	Х
	15 943 943,97
	0,00
	0,00
	0,00
	15 943 943,97
	0,00
	Х
	Х

	914
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 223 079,20
	0,00
	0,00
	0,00
	2 223 079,20
	0,00
	12.2021
	СС

	915
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	978,30
	6 075 320,02
	0,00
	0,00
	0,00
	6 075 320,02
	0,00
	12.2021
	СС

	916
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 202,28
	7 645 544,75
	0,00
	0,00
	0,00
	7 645 544,75
	0,00
	12.2021
	СС

	15. Муниципальное образование Грачевский район

	Итого по муниципальному образованию Грачевский район
	Х
	Х
	Х
	638 760,12
	0,00
	0,00
	0,00
	638 760,12
	0,00
	Х
	Х

	917
	с. Грачевка, ул. Московская, д. 101
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	−
	414 819,94
	0,00
	0,00
	0,00
	414 819,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	918
	с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	−
	223 940,18
	0,00
	0,00
	0,00
	223 940,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	16. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	Х
	Х
	Х
	13 498 250,89
	0,00
	0,00
	0,00
	13 498 250,89
	0,00
	Х
	Х

	919
	пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	1 314 555,48
	0,00
	0,00
	0,00
	1 314 555,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	920
	пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 114
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 138 325,74
	0,00
	0,00
	0,00
	1 138 325,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	921
	пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 114
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	922
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 43
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 420 045,27
	0,00
	0,00
	0,00
	4 420 045,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	923
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 43
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	416 168,94
	0,00
	0,00
	0,00
	416 168,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	924
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 51
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 076 265,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 076 265,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	925
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 51
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	926
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 51
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 076 265,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 076 265,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	927
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 51
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 076 265,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 076 265,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	928
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 51
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 756 871,72
	0,00
	0,00
	0,00
	1 756 871,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	17. Муниципальное образование Илекский район

	Итого по муниципальному образованию Илекский район
	Х
	Х
	Х
	12 446 052,75
	0,00
	0,00
	0,00
	12 446 052,75
	0,00
	Х
	Х

	929
	пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	348,00
	4 006 934,61
	0,00
	0,00
	0,00
	4 006 934,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	930
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	578,00
	3 626 060,90
	0,00
	0,00
	0,00
	3 626 060,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	931
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	580,00
	3 669 043,52
	0,00
	0,00
	0,00
	3 669 043,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	932
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 52
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	80,00
	1 144 013,72
	0,00
	0,00
	0,00
	1 144 013,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	18. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	Х
	Х
	Х
	13 658 509,54
	0,00
	0,00
	0,00
	13 658 509,54
	0,00
	Х
	Х

	933
	г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 110,00
	7 910 480,16
	0,00
	0,00
	0,00
	7 910 480,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	934
	г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	346,10
	2 846 485,93
	0,00
	0,00
	0,00
	2 846 485,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	935
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 260,00
	2 901 543,45
	0,00
	0,00
	0,00
	2 901 543,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	19. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	Х
	Х
	Х
	399 812,22
	0,00
	0,00
	0,00
	399 812,22
	0,00
	Х
	Х

	936
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	399 812,22
	0,00
	0,00
	0,00
	399 812,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	20. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	Х
	Х
	Х
	3 539 259,01
	0,00
	0,00
	0,00
	3 539 259,01
	0,00
	Х
	Х

	937
	с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4
	ремонт ВИСХВС                                                                               
	пог. метров
	 -
	841 068,62
	0,00
	0,00
	0,00
	841 068,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	938
	с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	 -
	289 620,78
	0,00
	0,00
	0,00
	289 620,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	939
	с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	 -
	301 390,85
	0,00
	0,00
	0,00
	301 390,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	940
	с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	1 053 589,38
	0,00
	0,00
	0,00
	1 053 589,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	941
	с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	 -
	1 053 589,38
	0,00
	0,00
	0,00
	1 053 589,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	21. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	Х
	Х
	Х
	82 924 341,95
	0,00
	0,00
	0,00
	82 924 341,95
	0,00
	Х
	Х

	942
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	406 950,72
	0,00
	0,00
	0,00
	406 950,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	943
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	296 725,53
	0,00
	0,00
	0,00
	296 725,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	944
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 20
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	865 448,42
	0,00
	0,00
	0,00
	865 448,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	945
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 218 686,72
	0,00
	0,00
	0,00
	1 218 686,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	946
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	518,00
	4 966 879,61
	0,00
	0,00
	0,00
	4 966 879,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	947
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	460,00
	3 755 008,74
	0,00
	0,00
	0,00
	3 755 008,74
	0,00
	12.2021
	СС

	948
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	365 187,69
	0,00
	0,00
	0,00
	365 187,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	949
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	480,00
	3 506 067,78
	0,00
	0,00
	0,00
	3 506 067,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	950
	пос. Энергетик, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 476 748,25
	0,00
	0,00
	0,00
	5 476 748,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	951
	пос. Энергетик, д. 40
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 578 673,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 578 673,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	952
	пос. Энергетик, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 051 703,34
	0,00
	0,00
	0,00
	3 051 703,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	953
	пос. Энергетик, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 701,00
	4 717 660,75
	0,00
	0,00
	0,00
	4 717 660,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	954
	пос. Энергетик, д. 56
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 055 657,79
	0,00
	0,00
	0,00
	3 055 657,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	955
	пос. Энергетик, д. 56
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 723 773,97
	0,00
	0,00
	0,00
	4 723 773,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	956
	пос. Энергетик, д. 57
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 055 883,76
	0,00
	0,00
	0,00
	3 055 883,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	957
	пос. Энергетик, д. 57
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 724 123,30
	0,00
	0,00
	0,00
	4 724 123,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	958
	пос. Энергетик, д. 59
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 764 121,23
	0,00
	0,00
	0,00
	4 764 121,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	959
	пос. Энергетик, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 035 998,54
	0,00
	0,00
	0,00
	3 035 998,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	960
	пос. Энергетик, д. 78а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	2 543 982,12
	0,00
	0,00
	0,00
	2 543 982,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	961
	пос. Энергетик, д. 78а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	8 633 440,68
	0,00
	0,00
	0,00
	8 633 440,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	962
	пос. Энергетик, д. 79
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	429,00
	3 467 901,49
	0,00
	0,00
	0,00
	3 467 901,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	963
	пос. Энергетик, д. 8
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	1 688 952,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1 688 952,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	964
	пос. Энергетик, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2668,42
	4 756 666,58
	0,00
	0,00
	0,00
	4 756 666,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	965
	пос. Энергетик, д. 81
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	724 436,74
	0,00
	0,00
	0,00
	724 436,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	966
	пос. Энергетик, д. 81
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	724 436,74
	0,00
	0,00
	0,00
	724 436,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	967
	пос. Энергетик, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 819 225,63
	0,00
	0,00
	0,00
	5 819 225,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	22. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	Х
	Х
	Х
	23 551 356,45
	0,00
	0,00
	240 000,00
	23 311 356,45
	0,00
	Х
	Х

	968
	пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	896 076,02
	0,00
	0,00
	0,00
	896 076,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	969
	пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 344 551,56
	0,00
	0,00
	0,00
	1 344 551,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	970
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 432 204,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1 432 204,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	971
	пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	812 652,28
	0,00
	0,00
	0,00
	812 652,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	972
	пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	812 652,28
	0,00
	0,00
	0,00
	812 652,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	973
	пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 183 095,42
	0,00
	0,00
	70 000,00
	2 113 095,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	974
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 968 727,84
	0,00
	0,00
	70 000,00
	3 898 727,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	975
	пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 174 686,19
	0,00
	0,00
	0,00
	4 174 686,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	976
	пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 174 686,19
	0,00
	0,00
	0,00
	4 174 686,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	977
	с. Покровка, ул. Заводская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 752 023,84
	0,00
	0,00
	100 000,00
	3 652 023,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	23. Муниципальное образование Октябрьский район

	Итого по муниципальному образованию Октябрьский район
	Х
	Х
	Х
	15 913 213,28
	0,00
	0,00
	0,00
	15 913 213,28
	0,00
	Х
	Х

	978
	с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 18
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	827 326,58
	0,00
	0,00
	0,00
	827 326,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	979
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	900,00
	4 863 400,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4 863 400,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	980
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	900,00
	4 863 400,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4 863 400,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	981
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	900,00
	4 870 276,04
	0,00
	0,00
	0,00
	4 870 276,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	982
	с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 96а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	830,6
	488 809,36
	0,00
	0,00
	0,00
	488 809,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	24. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район 
	Х
	Х
	Х
	37 492 542,12
	0,00
	0,00
	0,00
	37 492 542,12
	0,00
	Х
	Х

	983
	пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 424 698,53
	0,00
	0,00
	0,00
	5 424 698,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	984
	пос. Первомайский, ул. Березина, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	103,00
	2 096 908,27
	0,00
	0,00
	0,00
	2 096 908,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	985
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 261,00
	9 449 529,64
	0,00
	0,00
	0,00
	9 449 529,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	986
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 037,00
	7 519 227,27
	0,00
	0,00
	0,00
	7 519 227,27
	0,00
	12.2021
	СС

	987
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 649,00
	4 209 603,61
	0,00
	0,00
	0,00
	4 209 603,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	988
	х. Степановский, ул. Студенческая, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 320,42
	6 374 169,30
	0,00
	0,00
	0,00
	6 374 169,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	989
	х. Степановский, ул. Студенческая, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	509,00
	2 418 405,50
	0,00
	0,00
	0,00
	2 418 405,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	25. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	Х
	Х
	Х
	2 904 674,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 904 674,29
	0,00
	Х
	Х

	990
	пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	501,00
	2 904 674,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 904 674,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	26. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	Х
	Х
	Х
	12 686 441,78
	0,00
	0,00
	0,00
	12 686 441,78
	0,00
	Х
	Х

	991
	пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 84
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	890,00
	5 291 574,65
	0,00
	0,00
	0,00
	5 291 574,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	992
	пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 96
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	258,00
	4 428 999,98
	0,00
	0,00
	0,00
	4 428 999,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	993
	пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	762,80
	2 965 867,15
	0,00
	0,00
	0,00
	2 965 867,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	27. Муниципальное образование Пономаревский район

	Итого по муниципальному образованию Пономаревский район
	Х
	Х
	Х
	2 274 671,71
	0,00
	0,00
	0,00
	2 274 671,71
	0,00
	Х
	Х

	994
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 19
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	400 880,19
	0,00
	0,00
	0,00
	400 880,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	995
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 448 685,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 448 685,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	996
	с. Пономаревка, ул. Юбилейная, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	425 106,12
	0,00
	0,00
	0,00
	425 106,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	28. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	Х
	Х
	Х
	12 762 156,73
	0,00
	0,00
	0,00
	12 762 156,73
	0,00
	Х
	Х

	997
	пос. Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 80
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	775,00
	2 702 817,30
	0,00
	0,00
	0,00
	2 702 817,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	998
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	425,20
	3 437 183,48
	0,00
	0,00
	0,00
	3 437 183,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	999
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 25
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	293,30
	2 370 945,24
	0,00
	0,00
	0,00
	2 370 945,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	1000
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	429,10
	2 100 950,11
	0,00
	0,00
	0,00
	2 100 950,11
	0,00
	12.2021
	СРО

	1001
	пос. Светлый, ул. Степная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	443,00
	2 150 260,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2 150 260,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	29. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	Х
	Х
	Х
	11 180 540,74
	0,00
	0,00
	0,00
	11 180 540,74
	0,00
	Х
	Х

	1002
	пос. Саракташ, пер. Железнодорожный, д. 34
	ремонт ВИСЭС                                                                                                    
	пог. метров
	45,00
	201 897,56
	0,00
	0,00
	0,00
	201 897,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	1003
	пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 34а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	754,00
	4 678 537,92
	0,00
	0,00
	0,00
	4 678 537,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	1004
	пос. Саракташ, ул. Октябрьская, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	480,00
	3 270 857,38
	0,00
	0,00
	0,00
	3 270 857,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	1005
	с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	72,00
	535 430,61
	0,00
	0,00
	0,00
	535 430,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	1006
	с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	715,00
	2 493 817,27
	0,00
	0,00
	0,00
	2 493 817,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	30. Муниципальное образование Светлинский район

	Итого по муниципальному образованию Светлинский район
	Х
	Х
	Х
	11 462 714,61
	0,00
	0,00
	0,00
	11 462 714,61
	0,00
	Х
	Х

	1007
	пос. Светлый, ул. 9 квартал, д. 56
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 436 580,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436 580,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	1008
	пос. Светлый, ул. 9 квартал, д. 56
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 436 580,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436 580,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	1009
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 295 757,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1 295 757,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	1010
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 575 710,88
	0,00
	0,00
	0,00
	3 575 710,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	1011
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 13а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 107 883,91
	0,00
	0,00
	0,00
	2 107 883,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	1012
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 610 202,29
	0,00
	0,00
	0,00
	1 610 202,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	31. Муниципальное образование Северный район

	Итого по муниципальному образованию Северный район
	Х
	Х
	Х
	12 318 104,02
	0,00
	0,00
	0,00
	12 318 104,02
	0,00
	Х
	Х

	1013
	с. Северное, ул. Ленина, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	306 674,47
	0,00
	0,00
	0,00
	306 674,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	1014
	с. Северное, ул. Московская, д. 1б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 065 978,41
	0,00
	0,00
	0,00
	5 065 978,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	1015
	с. Северное, ул. Московская, д. 1б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 237 646,66
	0,00
	0,00
	0,00
	1 237 646,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	1016
	с. Северное, ул. Полевая, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 290 557,74
	0,00
	0,00
	0,00
	3 290 557,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	1017
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 53
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 208 623,37
	0,00
	0,00
	0,00
	1 208 623,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	1018
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 53
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 208 623,37
	0,00
	0,00
	0,00
	1 208 623,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	32. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ

	Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ
	Х
	Х
	Х
	29 320 816,99
	0,00
	0,00
	0,00
	29 320 816,99
	0,00
	Х
	Х

	1019
	г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 113
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 945,50
	4 593 475,01
	0,00
	0,00
	0,00
	4 593 475,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	1020
	г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	429,30
	2 949 737,19
	0,00
	0,00
	0,00
	2 949 737,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	1021
	г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	775,60
	3 935 893,90
	0,00
	0,00
	0,00
	3 935 893,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	1022
	г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 167
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	3 472,60
	5 415 441,37
	0,00
	0,00
	0,00
	5 415 441,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	1023
	г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 106
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	315,70
	2 278 791,21
	0,00
	0,00
	0,00
	2 278 791,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	1024
	г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 93а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	969,70
	5 168 659,09
	0,00
	0,00
	0,00
	5 168 659,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	1025
	г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	934,10
	4 978 819,22
	0,00
	0,00
	0,00
	4 978 819,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	33. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	Х
	Х
	Х
	50 857 354,82
	0,00
	0,00
	0,00
	50 857 354,82
	0,00
	Х
	Х

	1026
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 975 186,30
	0,00
	0,00
	0,00
	6 975 186,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	1027
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16
	ремонт ВИСГС 
	пог. метров
	-
	5 032 539,12
	0,00
	0,00
	0,00
	5 032 539,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	1028
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 588 336,54
	0,00
	0,00
	0,00
	5 588 336,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	1029
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 090 569,91
	0,00
	0,00
	0,00
	3 090 569,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	1030
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 777 744,99
	0,00
	0,00
	0,00
	4 777 744,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	1031
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 390 055,42
	0,00
	0,00
	0,00
	1 390 055,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	1032
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 40
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	414 651,31
	0,00
	0,00
	0,00
	414 651,31
	0,00
	12.2021
	СС

	1033
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 391 659,73
	0,00
	0,00
	0,00
	1 391 659,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	1034
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 696 390,05
	0,00
	0,00
	0,00
	5 696 390,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	1035
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 179
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	402 791,28
	0,00
	0,00
	0,00
	402 791,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	1036
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 181
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	413 302,30
	0,00
	0,00
	0,00
	413 302,30
	0,00
	12.2021
	СС

	1037
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 195
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	401 779,53
	0,00
	0,00
	0,00
	401 779,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	1038
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 199
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	692 031,63
	0,00
	0,00
	0,00
	692 031,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	1039
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 211
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 604 655,12
	0,00
	0,00
	0,00
	4 604 655,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	1040
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 605 945,32
	0,00
	0,00
	0,00
	2 605 945,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	1041
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 238
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	1 600 569,92
	0,00
	0,00
	0,00
	1 600 569,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	1042
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 250
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	237 612,99
	0,00
	0,00
	0,00
	237 612,99
	0,00
	12.2021
	СС

	1043
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 211
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	435 560,93
	0,00
	0,00
	0,00
	435 560,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	1044
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 217
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	261 508,46
	0,00
	0,00
	0,00
	261 508,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	1045
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 221
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	435 560,93
	0,00
	0,00
	0,00
	435 560,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	1046
	г. Сорочинск, ул. Чапаева, д. 243
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	243 171,56
	0,00
	0,00
	0,00
	243 171,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	1047
	с. Толкаевка, ул. Гречушкина, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 165 731,48
	0,00
	0,00
	0,00
	4 165 731,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	34. Муниципальное образование Ташлинский район

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский район
	Х
	Х
	Х
	8 514 758,42
	0,00
	0,00
	200 000,00
	8 314 758,42
	0,00
	Х
	Х

	1048
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	335,00
	3 940 072,77
	0,00
	0,00
	100 000,00
	3 840 072,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	1049
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 563 974,91
	0,00
	0,00
	100 000,00
	3 463 974,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	1050
	с. Ташла, ул. Довженко, д. 42
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 010 710,74
	0,00
	0,00
	0,00
	1 010 710,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	35. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	Х
	Х
	Х
	66 050 345,15
	0,00
	0,00
	0,00
	66 050 345,15
	0,00
	Х
	Х

	1051
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 1, инв. № 2222
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	683,67
	1 149 606,33
	0,00
	0,00
	0,00
	1 149 606,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	1052
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 10, инв. № 1093
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	669,60
	3 846 089,95
	0,00
	0,00
	0,00
	3 846 089,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	1053
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 15, инв. № 1094
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	669,60
	3 846 089,95
	0,00
	0,00
	0,00
	3 846 089,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	1054
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 2, инв. № 2221
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	691,33
	1 311 601,39
	0,00
	0,00
	0,00
	1 311 601,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	1055
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 4, инв. № 2224
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	691,33
	1 311 601,39
	0,00
	0,00
	0,00
	1 311 601,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	1056
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	422,00
	2 722 238,56
	0,00
	0,00
	0,00
	2 722 238,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	1057
	с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 7, инв. № 2253
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	876,60
	4 055 686,14
	0,00
	0,00
	0,00
	4 055 686,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	1058
	с. Тоцкое Второе, ул. Кобина, д. 5, инв. № 2180
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	826,60
	4 668 754,97
	0,00
	0,00
	0,00
	4 668 754,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	1059
	с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 1, инв. № 2025
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	669,60
	3 846 089,95
	0,00
	0,00
	0,00
	3 846 089,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	1060
	с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 8, инв. № 892
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	832,00
	4 243 972,26
	0,00
	0,00
	0,00
	4 243 972,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	1061
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 10, инв. № 2227
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	678,00
	4 333 072,23
	0,00
	0,00
	0,00
	4 333 072,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	1062
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 16, инв. № 2258
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	443,17
	872 538,92
	0,00
	0,00
	0,00
	872 538,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	1063
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 9, инв. № 2057
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	669,60
	3 846 089,95
	0,00
	0,00
	0,00
	3 846 089,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	1064
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 10, инв. № 2179
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	443,17
	872 538,92
	0,00
	0,00
	0,00
	872 538,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	1065
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 5, инв. № 2174
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	888,00
	4 565 703,51
	0,00
	0,00
	0,00
	4 565 703,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	1066
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 6, инв. № 2175
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	444,00
	3 064 570,02
	0,00
	0,00
	0,00
	3 064 570,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	1067
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 8, инв. № 2178
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	443,17
	872 538,92
	0,00
	0,00
	0,00
	872 538,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	1068
	с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 11, инв. № 990
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	632,60
	4 295 556,45
	0,00
	0,00
	0,00
	4 295 556,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	1069
	с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 6, инв. № 801
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	344,00
	2 004 754,24
	0,00
	0,00
	0,00
	2 004 754,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	1070
	с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 9, инв. № 952
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	632,60
	4 295 556,45
	0,00
	0,00
	0,00
	4 295 556,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	1071
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	803 609,84
	0,00
	0,00
	0,00
	803 609,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	1072
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	803 609,84
	0,00
	0,00
	0,00
	803 609,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	1073
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а
	ремонт ВИСХВС 
	пог. метров
	-
	803 609,84
	0,00
	0,00
	0,00
	803 609,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	1074
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	309 709,74
	0,00
	0,00
	0,00
	309 709,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	1075
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	996 417,86
	0,00
	0,00
	0,00
	996 417,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1076
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	769 190,25
	0,00
	0,00
	0,00
	769 190,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	1077
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30
	ремонт ВИСХВС 
	пог. метров
	-
	769 773,64
	0,00
	0,00
	0,00
	769 773,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	1078
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	769 773,64
	0,00
	0,00
	0,00
	769 773,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	36. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	Х
	Х
	Х
	33 528 846,98
	0,00
	0,00
	0,00
	33 528 846,98
	0,00
	Х
	Х

	1079
	пос. Тюльган, ул. Магистральная, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 798 754,90
	0,00
	0,00
	0,00
	3 798 754,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	1080
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 931 869,76
	0,00
	0,00
	0,00
	6 931 869,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	1081
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	7 287 822,22
	0,00
	0,00
	0,00
	7 287 822,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	1082
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	1083
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	7 287 822,22
	0,00
	0,00
	0,00
	7 287 822,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	1084
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19
	ОДПУ ГВС
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	1085
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	7 287 822,22
	0,00
	0,00
	0,00
	7 287 822,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	1086
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19
	ОДПУ ХВС
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	37. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	Х
	Х
	Х
	11 430 002,74
	0,00
	0,00
	0,00
	11 430 002,74
	0,00
	Х
	Х

	1087
	с. Шарлык, пер. Новый, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	112,00
	1 196 809,86
	0,00
	0,00
	0,00
	1 196 809,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1088
	с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, д. 98
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	218,00
	1 944 307,33
	0,00
	0,00
	0,00
	1 944 307,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	1089
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	340,00
	3 010 364,84
	0,00
	0,00
	0,00
	3 010 364,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	1090
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	487,30
	2 044 795,34
	0,00
	0,00
	0,00
	2 044 795,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	1091
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 26
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	352,80
	2 738 976,72
	0,00
	0,00
	0,00
	2 738 976,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	1092
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	96,00
	494 748,65
	0,00
	0,00
	0,00
	494 748,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	38. Муниципальное образование Ясненский  городской округ

	Итого по муниципальному образованию Ясненский  городской округ
	Х
	Х
	Х
	95 789 371,76
	0,00
	0,00
	0,00
	95 789 371,76
	0,00
	Х
	Х

	1093
	г. Ясный, ул. Асбестовиков, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 207,00
	7 518 739,07
	0,00
	0,00
	0,00
	7 518 739,07
	0,00
	12.2021
	СС

	1094
	г. Ясный, ул. Асбестовиков, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	752,00
	4 741 240,32
	0,00
	0,00
	0,00
	4 741 240,32
	0,00
	12.2021
	СС

	1095
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 561,00
	7 307 875,30
	0,00
	0,00
	0,00
	7 307 875,30
	0,00
	12.2021
	СС

	1096
	г. Ясный, ул. Молодежная, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	182,00
	1 387 284,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 387 284,36
	0,00
	12.2021
	СС

	1097
	г. Ясный, ул. Молодежная, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	182,00
	1 387 284,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 387 284,36
	0,00
	12.2021
	СС

	1098
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	102,00
	1 489 943,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 489 943,47
	0,00
	12.2021
	СС

	1099
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 24
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	2 144,00
	4 800 698,82
	0,00
	0,00
	0,00
	4 800 698,82
	0,00
	12.2021
	СС

	1100
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 24
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	460,00
	4 800 698,82
	0,00
	0,00
	0,00
	4 800 698,82
	0,00
	12.2021
	СС

	1101
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 24
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	460,00
	4 800 698,82
	0,00
	0,00
	0,00
	4 800 698,82
	0,00
	12.2021
	СС

	1102
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 269,00
	7 421 451,50
	0,00
	0,00
	0,00
	7 421 451,50
	0,00
	12.2021
	СС

	1103
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 273,00
	7 404 159,81
	0,00
	0,00
	0,00
	7 404 159,81
	0,00
	12.2021
	СС

	1104
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 141,00
	3 721 904,22
	0,00
	0,00
	0,00
	3 721 904,22
	0,00
	12.2021
	СС

	1105
	г. Ясный, ул. Свердлова, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	771,00
	4 431 316,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 431 316,67
	0,00
	12.2021
	СС

	1106
	г. Ясный, ул. Северная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	747,00
	4 013 766,90
	0,00
	0,00
	0,00
	4 013 766,90
	0,00
	12.2021
	СС

	1107
	г. Ясный, ул. Строителей, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	3 340,00
	5 416 678,43
	0,00
	0,00
	0,00
	5 416 678,43
	0,00
	12.2021
	СС

	1108
	г. Ясный, ул. Строителей, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	2 144,00
	4770758,01
	0,00
	0,00
	0,00
	4770758,01
	0,00
	12.2021
	СС

	1109
	г. Ясный, ул. Строителей, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	460,00
	4770758,01
	0,00
	0,00
	0,00
	4770758,01
	0,00
	12.2021
	СС

	1110
	г. Ясный, ул. Строителей, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	460,00
	4770758,01
	0,00
	0,00
	0,00
	4770758,01
	0,00
	12.2021
	СС

	1111
	г. Ясный, ул. Строителей, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	472,00
	5 416 678,43
	0,00
	0,00
	0,00
	5 416 678,43
	0,00
	12.2021
	СС

	1112
	г. Ясный, ул. Строителей, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	472,00
	5 416 678,43
	0,00
	0,00
	0,00
	5 416 678,43
	0,00
	12.2021
	СС

	2022 год

	Итого по 2022 году
	Х
	Х
	Х
	4 354 197 264,92
	0,00
	0,00
	852 500,00
	4 353 344 764,92
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	9 434 234,77
	0,00
	0,00
	0,00
	9 434 234,77
	0,00
	Х
	Х

	1
	пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	736,00
	4 647 840,63
	0,00
	0,00
	0,00
	4 647 840,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	2
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 786 394,14
	0,00
	0,00
	0,00
	4 786 394,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	2. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	Х
	Х
	Х
	5 001 285,15
	0,00
	0,00
	0,00
	5 001 285,15
	0,00
	Х
	Х

	3
	пос. Акбулак, ул. Горбунова, д. 113
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	464 395,98
	0,00
	0,00
	0,00
	464 395,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	4
	пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 73
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 037 895,51
	0,00
	0,00
	0,00
	4 037 895,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	5
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	236 782,40
	0,00
	0,00
	0,00
	236 782,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	6
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 48
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	262 211,26
	0,00
	0,00
	0,00
	262 211,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	3. Муниципальное образование Александровский район

	Итого по муниципальному образованию Александровский район
	Х
	Х
	Х
	7 160 107,24
	0,00
	0,00
	0,00
	7 160 107,24
	0,00
	Х
	Х

	7
	с. Александровка, ул. Гагарина, д. 46
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 245 129,91
	0,00
	0,00
	0,00
	4 245 129,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	8
	с. Александровка, ул. Гагарина, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 914 977,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2 914 977,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	4. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	Х
	Х
	Х
	16 422 740,69
	0,00
	0,00
	350 000,00
	16 072 740,69
	0,00
	Х
	Х

	9
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	236 974,07
	0,00
	0,00
	10 000,00
	226 974,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	10
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	365,00
	3 008 239,31
	0,00
	0,00
	110 000,00
	2 898 239,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	11
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	458,00
	2 024 275,23
	0,00
	0,00
	80 000,00
	1 944 275,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	12
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 210 811,05
	0,00
	0,00
	10 000,00
	1 200 811,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	13
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 210 811,05
	0,00
	0,00
	10 000,00
	1 200 811,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	14
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	466 644,32
	0,00
	0,00
	10 000,00
	456 644,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	15
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	875,00
	4 966 133,96
	0,00
	0,00
	70 000,00
	4 896 133,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	16
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	810,00
	3 298 851,70
	0,00
	0,00
	50 000,00
	3 248 851,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	5. Муниципальное образование Беляевский район

	Итого по муниципальному образованию Беляевский район
	Х
	Х
	Х
	381 483,45
	0,00
	0,00
	0,00
	381 483,45
	0,00
	Х
	Х

	17
	с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	381 483,45
	0,00
	0,00
	0,00
	381 483,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	6. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	Х
	Х
	Х
	21 010 410,08
	0,00
	0,00
	0,00
	21 010 410,08
	0,00
	Х
	Х

	18
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	373 056,90
	0,00
	0,00
	0,00
	373 056,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	19
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	690,00
	2 637 253,52
	0,00
	0,00
	0,00
	2 637 253,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	20
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	407 737,64
	0,00
	0,00
	0,00
	407 737,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	21
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	691,00
	2 882 422,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2 882 422,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	22
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	844 884,17
	0,00
	0,00
	0,00
	844 884,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	23
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	840 071,27
	0,00
	0,00
	0,00
	840 071,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	24
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	842 258,95
	0,00
	0,00
	0,00
	842 258,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	25
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 9
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	842 258,95
	0,00
	0,00
	0,00
	842 258,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	26
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши 
	кв. метров
	789,00
	3 447 563,68
	0,00
	0,00
	0,00
	3 447 563,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	27
	с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	370 527,51
	0,00
	0,00
	0,00
	370 527,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	28
	с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	574,00
	2 619 372,49
	0,00
	0,00
	0,00
	2 619 372,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	29
	с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши 
	кв. метров
	627,50
	4 903 002,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 903 002,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	7. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	Х
	Х
	Х
	45 283 936,27
	0,00
	0,00
	0,00
	45 283 936,27
	0,00
	Х
	Х

	30
	г. Гай, пер. Центральный, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 725 819,07
	0,00
	0,00
	0,00
	2 725 819,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	31
	г. Гай, ул. Комсомольская, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 643 373,35
	0,00
	0,00
	0,00
	3 643 373,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	32
	г. Гай, ул. Ленина, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 705 014,93
	0,00
	0,00
	0,00
	7 705 014,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	33
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 774 709,11
	0,00
	0,00
	0,00
	3 774 709,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	34
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 55
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 629 332,57
	0,00
	0,00
	0,00
	3 629 332,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	35
	г. Гай, ул. Советская, д. 13а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 360 944,18
	0,00
	0,00
	0,00
	4 360 944,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	36
	г. Гай, ул. Советская, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 493 269,71
	0,00
	0,00
	0,00
	3 493 269,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	37
	г. Гай, ул. Советская, д. 5а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 551 323,74
	0,00
	0,00
	0,00
	5 551 323,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	38
	г. Гай, ул. Советская, д. 6а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 526 455,77
	0,00
	0,00
	0,00
	3 526 455,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	39
	г. Гай, ул. Советская, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 873 693,84
	0,00
	0,00
	0,00
	6 873 693,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	8. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	Х
	Х
	Х
	117 503 887,13
	0,00
	0,00
	0,00
	117 503 887,13
	0,00
	Х
	Х

	40
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	4 701 724,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4 701 724,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	41
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 078 412,46
	0,00
	0,00
	0,00
	6 078 412,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	42
	г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 195,50
	8 559 728,17
	0,00
	0,00
	0,00
	8 559 728,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	43
	г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	937,90
	8 128 322,91
	0,00
	0,00
	0,00
	8 128 322,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	44
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	582,80
	3 672 625,40
	0,00
	0,00
	0,00
	3 672 625,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	45
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	705,50
	3 897 687,14
	0,00
	0,00
	0,00
	3 897 687,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	46
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 15
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	1 889 139,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 889 139,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	47
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 359 148,18
	0,00
	0,00
	0,00
	6 359 148,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	48
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 37
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	7 107 206,84
	0,00
	0,00
	0,00
	7 107 206,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	49
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 37
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	7 107 206,84
	0,00
	0,00
	0,00
	7 107 206,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	50
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 37
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	7 107 206,84
	0,00
	0,00
	0,00
	7 107 206,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	51
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 138
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	131 297,31
	0,00
	0,00
	0,00
	131 297,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	52
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 138
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 121 565,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 121 565,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	53
	г. Бугуруслан, ул. Куйбышевская, д. 95
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 355 586,23
	0,00
	0,00
	0,00
	2 355 586,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	54
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 138 810,06
	0,00
	0,00
	0,00
	5 138 810,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	55
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 093,00
	4 153 194,88
	0,00
	0,00
	0,00
	4 153 194,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	56
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 597 089,51
	0,00
	0,00
	0,00
	4 597 089,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	57
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 72
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 201 139,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3 201 139,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	58
	г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 857 092,45
	0,00
	0,00
	0,00
	3 857 092,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	59
	г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	903 677,01
	0,00
	0,00
	0,00
	903 677,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	60
	г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	1 630 266,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1 630 266,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	61
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	8 880 428,39
	0,00
	0,00
	0,00
	8 880 428,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	62
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	11 107 464,72
	0,00
	0,00
	0,00
	11 107 464,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	63
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 71
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 817 866,04
	0,00
	0,00
	0,00
	5 817 866,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	9. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	Х
	Х
	Х
	293 701 081,24
	0,00
	0,00
	0,00
	293 701 081,24
	0,00
	Х
	Х

	102
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 38
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	202 217,02
	0,00
	0,00
	0,00
	202 217,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	103
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 38
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 558 486,76
	0,00
	0,00
	0,00
	2 558 486,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	104
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 38
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 727 374,25
	0,00
	0,00
	0,00
	1 727 374,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	105
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 59
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 522 219,09
	0,00
	0,00
	0,00
	1 522 219,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	106
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 460 891,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 460 891,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	107
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 043,00
	4 114 368,10
	0,00
	0,00
	0,00
	4 114 368,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	108
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 050,00
	7 928 193,57
	0,00
	0,00
	0,00
	7 928 193,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	109
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 473 154,26
	0,00
	0,00
	0,00
	2 473 154,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	110
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 794,62
	6 965 244,97
	0,00
	0,00
	0,00
	6 965 244,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	111
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	4 379 493,71
	0,00
	0,00
	0,00
	4 379 493,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	112
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 25
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	753,60
	2 404 402,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2 404 402,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	113
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 112 361,53
	0,00
	0,00
	0,00
	3 112 361,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	114
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	5 300,55
	8 765 470,42
	0,00
	0,00
	0,00
	8 765 470,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	115
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 33
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 810 704,84
	0,00
	0,00
	0,00
	5 810 704,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	116
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 505 767,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 505 767,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	117
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 206,00
	4 240 752,88
	0,00
	0,00
	0,00
	4 240 752,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	118
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 695 736,49
	0,00
	0,00
	0,00
	4 695 736,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	119
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	4 695 736,49
	0,00
	0,00
	0,00
	4 695 736,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	120
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 200,00
	7 259 189,13
	0,00
	0,00
	0,00
	7 259 189,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	121
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	874,00
	4 432 260,61
	0,00
	0,00
	0,00
	4 432 260,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	122
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	724 162,11
	0,00
	0,00
	0,00
	724 162,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	123
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 981 865,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1 981 865,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	124
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 052,70
	5 469 063,06
	0,00
	0,00
	0,00
	5 469 063,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	125
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 305,00
	5 581 607,99
	0,00
	0,00
	0,00
	5 581 607,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	126
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 569 961,89
	0,00
	0,00
	0,00
	3 569 961,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	127
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 569 961,89
	0,00
	0,00
	0,00
	3 569 961,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	128
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 256,10
	5 518 842,15
	0,00
	0,00
	0,00
	5 518 842,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	129
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	957 852,41
	0,00
	0,00
	0,00
	957 852,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	130
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а
	ремонт ВИСГС 
	пог. метров
	-
	957 852,41
	0,00
	0,00
	0,00
	957 852,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	131
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 448,30
	8 011 639,42
	0,00
	0,00
	0,00
	8 011 639,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	132
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	728 775,72
	0,00
	0,00
	0,00
	728 775,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	133
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 16
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	692 501,82
	0,00
	0,00
	0,00
	692 501,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	134
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	726 519,45
	0,00
	0,00
	0,00
	726 519,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	135
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	136
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	726 519,45
	0,00
	0,00
	0,00
	726 519,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	137
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	138
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	726 519,45
	0,00
	0,00
	0,00
	726 519,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	139
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 24
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	714 543,85
	0,00
	0,00
	0,00
	714 543,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	140
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 24
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	141
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	701 179,78
	0,00
	0,00
	0,00
	701 179,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	142
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	143
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	701 179,78
	0,00
	0,00
	0,00
	701 179,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	144
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	145
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	701 179,78
	0,00
	0,00
	0,00
	701 179,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	146
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 28
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	268 408,76
	0,00
	0,00
	0,00
	268 408,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	147
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	822 671,33
	0,00
	0,00
	0,00
	822 671,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	148
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	822 671,33
	0,00
	0,00
	0,00
	822 671,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	149
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	822 671,33
	0,00
	0,00
	0,00
	822 671,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	150
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	263 616,88
	0,00
	0,00
	0,00
	263 616,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	151
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 30
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	224 962,44
	0,00
	0,00
	0,00
	224 962,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	152
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 31
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	153
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 31
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	154
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	851,50
	5 891 602,75
	0,00
	0,00
	0,00
	5 891 602,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	155
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	882,90
	3 391 106,46
	0,00
	0,00
	0,00
	3 391 106,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	156
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	882,90
	5 369 841,60
	0,00
	0,00
	0,00
	5 369 841,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	157
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 37
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	882,90
	5 236 714,90
	0,00
	0,00
	0,00
	5 236 714,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	158
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 049 859,93
	0,00
	0,00
	0,00
	5 049 859,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	159
	г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 398 136,10
	0,00
	0,00
	0,00
	4 398 136,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	160
	г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 398 136,10
	0,00
	0,00
	0,00
	4 398 136,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	161
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 691 131,91
	0,00
	0,00
	0,00
	5 691 131,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	162
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	5 691 131,91
	0,00
	0,00
	0,00
	5 691 131,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	163
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 118 355,57
	0,00
	0,00
	0,00
	7 118 355,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	164
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 29
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	720,00
	2 005 687,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 005 687,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	165
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 79
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	4 931 195,57
	0,00
	0,00
	0,00
	4 931 195,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	166
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 80
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	590,94
	3 371 150,14
	0,00
	0,00
	0,00
	3 371 150,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	167
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 82
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	590,94
	2 380 665,55
	0,00
	0,00
	0,00
	2 380 665,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	168
	г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	321,00
	1 229 628,49
	0,00
	0,00
	0,00
	1 229 628,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	169
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	748 561,49
	0,00
	0,00
	0,00
	748 561,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	170
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	748 561,49
	0,00
	0,00
	0,00
	748 561,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	171
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	160,40
	3 486 493,97
	0,00
	0,00
	0,00
	3 486 493,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	172
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	502 794,30
	0,00
	0,00
	0,00
	502 794,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	173
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	389 640,75
	0,00
	0,00
	0,00
	389 640,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	174
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	175
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	389 640,75
	0,00
	0,00
	0,00
	389 640,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	176
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	448,80
	1 814 787,61
	0,00
	0,00
	0,00
	1 814 787,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	177
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	261 714,17
	0,00
	0,00
	0,00
	261 714,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	178
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	389 987,86
	0,00
	0,00
	0,00
	389 987,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	179
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	180
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	389 987,86
	0,00
	0,00
	0,00
	389 987,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	181
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	182
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	530,40
	1 816 404,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1 816 404,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	183
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ремонт ПП
	кв. метров
	452,90
	245 626,97
	0,00
	0,00
	0,00
	245 626,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	184
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	261 947,32
	0,00
	0,00
	0,00
	261 947,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	185
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	391 897,02
	0,00
	0,00
	0,00
	391 897,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	186
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	187
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	391 897,02
	0,00
	0,00
	0,00
	391 897,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	188
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	189
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	522,24
	1 825 296,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 825 296,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	190
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ремонт ПП
	кв. метров
	460,50
	246 829,41
	0,00
	0,00
	0,00
	246 829,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	191
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	263 229,66
	0,00
	0,00
	0,00
	263 229,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	192
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	601 730,27
	0,00
	0,00
	0,00
	601 730,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	193
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	194
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	601 730,27
	0,00
	0,00
	0,00
	601 730,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	195
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	311,64
	2 802 614,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2 802 614,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	196
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	404 170,61
	0,00
	0,00
	0,00
	404 170,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	197
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	591 316,71
	0,00
	0,00
	0,00
	591 316,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	198
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 112
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	446 521,62
	0,00
	0,00
	0,00
	446 521,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	199
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 3а/ул. Рожкова, д. 32
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	430 164,90
	0,00
	0,00
	0,00
	430 164,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	200
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	83 825,82
	0,00
	0,00
	0,00
	83 825,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	201
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 61
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	781 537,76
	0,00
	0,00
	0,00
	781 537,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	202
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 61
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	781 537,76
	0,00
	0,00
	0,00
	781 537,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	203
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 70
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 314 555,48
	0,00
	0,00
	0,00
	1 314 555,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	204
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	463 924,15
	0,00
	0,00
	0,00
	463 924,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	205
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	463 924,15
	0,00
	0,00
	0,00
	463 924,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	206
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	207
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	255,80
	2 160 769,39
	0,00
	0,00
	0,00
	2 160 769,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	208
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	311 608,90
	0,00
	0,00
	0,00
	311 608,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	209
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 60
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	276 522,99
	0,00
	0,00
	0,00
	276 522,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	210
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	104 846,17
	0,00
	0,00
	0,00
	104 846,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	211
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	397,90
	895 614,90
	0,00
	0,00
	0,00
	895 614,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	212
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 327 087,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2 327 087,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	213
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	214
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 327 087,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2 327 087,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	215
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	216
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 327 087,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2 327 087,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	217
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	218
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 130,00
	8 078 389,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 078 389,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	219
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	3 175 070,68
	0,00
	0,00
	0,00
	3 175 070,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	220
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	2 934 456,37
	0,00
	0,00
	0,00
	2 934 456,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	221
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А2)
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	98 393,12
	0,00
	0,00
	0,00
	98 393,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	222
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А2)
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	202,92
	1 244 887,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1 244 887,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	223
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А2)
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	405,76
	840 491,74
	0,00
	0,00
	0,00
	840 491,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	224
	г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 2б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 747 842,72
	0,00
	0,00
	0,00
	1 747 842,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	225
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 961 226,19
	0,00
	0,00
	0,00
	3 961 226,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	226
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 961 226,19
	0,00
	0,00
	0,00
	3 961 226,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	227
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	228
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 961 226,19
	0,00
	0,00
	0,00
	3 961 226,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	229
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	230
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 48б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	542 301,18
	0,00
	0,00
	0,00
	542 301,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	231
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	340 349,89
	0,00
	0,00
	0,00
	340 349,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	232
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	233
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	340 349,89
	0,00
	0,00
	0,00
	340 349,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	234
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 398,00
	1 585 210,91
	0,00
	0,00
	0,00
	1 585 210,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	235
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	228 606,45
	0,00
	0,00
	0,00
	228 606,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	236
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 260 651,41
	0,00
	0,00
	0,00
	4 260 651,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	237
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 64
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 939 139,43
	0,00
	0,00
	0,00
	7 939 139,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	238
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	344 862,43
	0,00
	0,00
	0,00
	344 862,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	239
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	240
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	344 862,43
	0,00
	0,00
	0,00
	344 862,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	241
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	239,40
	1 606 228,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1 606 228,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	242
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	231 637,44
	0,00
	0,00
	0,00
	231 637,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	243
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 18
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	244
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 18
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	340 002,77
	0,00
	0,00
	0,00
	340 002,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	245
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 18
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	228 373,30
	0,00
	0,00
	0,00
	228 373,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	246
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	409 079,39
	0,00
	0,00
	0,00
	409 079,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	247
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	248
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	409 079,39
	0,00
	0,00
	0,00
	409 079,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	249
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	274 770,73
	0,00
	0,00
	0,00
	274 770,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	250
	г. Бузулук, ул. Челюскинцев, д. 97
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	271 283,88
	0,00
	0,00
	0,00
	271 283,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	251
	г. Бузулук, ул. Челюскинцев, д. 97
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	602,00
	2 317 355,79
	0,00
	0,00
	0,00
	2 317 355,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	252
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 075 597,77
	0,00
	0,00
	0,00
	4 075 597,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	253
	г. Бузулук, ул. Энергетическая, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	357,00
	1 032 058,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 032 058,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	10. Муниципальное образование город Медногорск

	Итого по муниципальному образованию город Медногорск
	Х
	Х
	Х
	18 432 971,79
	0,00
	0,00
	0,00
	18 432 971,79
	0,00
	Х
	Х

	254
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 12а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 726 114,37
	0,00
	0,00
	0,00
	4 726 114,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	255
	г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 420 297,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 420 297,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	256
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 701 202,10
	0,00
	0,00
	0,00
	2 701 202,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	257
	г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	3 340 987,61
	0,00
	0,00
	0,00
	3 340 987,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	258
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 15
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 273 265,37
	0,00
	0,00
	0,00
	3 273 265,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	259
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 25
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 971 105,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1 971 105,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	11. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	Х
	Х
	Х
	312 106 423,46
	0,00
	0,00
	0,00
	312 106 423,46
	0,00
	Х
	Х

	260
	г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	2 826 751,79
	0,00
	0,00
	0,00
	2 826 751,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	261
	г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 826 751,79
	0,00
	0,00
	0,00
	2 826 751,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	262
	г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 826 751,79
	0,00
	0,00
	0,00
	2 826 751,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	263
	г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	1 583 555,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 583 555,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	264
	г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 369 905,75
	0,00
	0,00
	0,00
	4 369 905,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	265
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	5 843 674,14
	0,00
	0,00
	0,00
	5 843 674,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	266
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	267
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	5 843 674,14
	0,00
	0,00
	0,00
	5 843 674,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	268
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 - 
	5 843 674,14
	0,00
	0,00
	0,00
	5 843 674,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	269
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	5 843 674,14
	0,00
	0,00
	0,00
	5 843 674,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	270
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	1 721 932,55
	0,00
	0,00
	0,00
	1 721 932,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	271
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	5 843 674,14
	0,00
	0,00
	0,00
	5 843 674,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	272
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 580,00
	7 309 152,38
	0,00
	0,00
	0,00
	7 309 152,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	273
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	4 325 713,23
	0,00
	0,00
	0,00
	4 325 713,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	274
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	275
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	4 325 713,23
	0,00
	0,00
	0,00
	4 325 713,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	276
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	4 325 713,23
	0,00
	0,00
	0,00
	4 325 713,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	277
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	278
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 - 
	4 325 713,23
	0,00
	0,00
	0,00
	4 325 713,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	279
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	2 423 278,49
	0,00
	0,00
	0,00
	2 423 278,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	280
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	937,00
	6 687 166,21
	0,00
	0,00
	0,00
	6 687 166,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	281
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	3 805 307,98
	0,00
	0,00
	0,00
	3 805 307,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	282
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	283
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	3 805 307,98
	0,00
	0,00
	0,00
	3 805 307,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	284
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	3 805 307,98
	0,00
	0,00
	0,00
	3 805 307,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	285
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	3 805 307,98
	0,00
	0,00
	0,00
	3 805 307,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	286
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	2 131 745,80
	0,00
	0,00
	0,00
	2 131 745,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	287
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 165,40
	5 882 666,20
	0,00
	0,00
	0,00
	5 882 666,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	288
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	4 940 460,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 940 460,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	289
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	290
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	4 940 460,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 940 460,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	291
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	4 940 460,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 940 460,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	292
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	4 940 460,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 940 460,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	293
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	2 767 661,78
	0,00
	0,00
	0,00
	2 767 661,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	294
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 082,10
	7 637 510,23
	0,00
	0,00
	0,00
	7 637 510,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	295
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	5 757 090,60
	0,00
	0,00
	0,00
	5 757 090,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	296
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	297
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	5 757 090,60
	0,00
	0,00
	0,00
	5 757 090,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	298
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	5 757 090,60
	0,00
	0,00
	0,00
	5 757 090,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	299
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	5 757 090,60
	0,00
	0,00
	0,00
	5 757 090,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	300
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	1 696 419,32
	0,00
	0,00
	0,00
	1 696 419,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	301
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 431,50
	7 200 855,40
	0,00
	0,00
	0,00
	7 200 855,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	302
	г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 57
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	 -
	4 759 405,32
	0,00
	0,00
	0,00
	4 759 405,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	303
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	4 973 451,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 973 451,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	304
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	305
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	4 973 451,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 973 451,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	306
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	4 973 451,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 973 451,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	307
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	4 973 451,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 973 451,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	308
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	2 786 143,66
	0,00
	0,00
	0,00
	2 786 143,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	309
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 095,80
	7 688 511,97
	0,00
	0,00
	0,00
	7 688 511,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	310
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 36
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 911,68
	6 985 015,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 985 015,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	311
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	5 050 054,96
	0,00
	0,00
	0,00
	5 050 054,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	312
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	313
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	5 050 054,96
	0,00
	0,00
	0,00
	5 050 054,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	314
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	5 050 054,96
	0,00
	0,00
	0,00
	5 050 054,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	315
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	5 050 054,96
	0,00
	0,00
	0,00
	5 050 054,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	316
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	2 829 057,07
	0,00
	0,00
	0,00
	2 829 057,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	317
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	5 050 054,96
	0,00
	0,00
	0,00
	5 050 054,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	318
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 077,00
	7 806 933,82
	0,00
	0,00
	0,00
	7 806 933,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	319
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 36
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	320
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	4 918 993,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 918 993,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	321
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	322
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	4 918 993,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 918 993,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	323
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	4 918 993,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 918 993,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	324
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	4 918 993,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 918 993,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	325
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	2 755 635,89
	0,00
	0,00
	0,00
	2 755 635,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	326
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	4 918 993,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 918 993,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	327
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	681,00
	7 604 324,17
	0,00
	0,00
	0,00
	7 604 324,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	328
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	2 865 731,35
	0,00
	0,00
	0,00
	2 865 731,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	329
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	330
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	2 865 731,35
	0,00
	0,00
	0,00
	2 865 731,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	331
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	2 865 731,35
	0,00
	0,00
	0,00
	2 865 731,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	332
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	2 865 731,35
	0,00
	0,00
	0,00
	2 865 731,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	333
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	1 605 391,94
	0,00
	0,00
	0,00
	1 605 391,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	334
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	2 865 731,35
	0,00
	0,00
	0,00
	2 865 731,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	335
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	887,20
	4 430 164,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4 430 164,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	12. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	Х
	Х
	Х
	2 104 491 140,72
	0,00
	0,00
	0,00
	2 104 491 140,72
	0,00
	Х
	Х

	336
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	587 923,42
	0,00
	0,00
	0,00
	587 923,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	337
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	682 627,72
	0,00
	0,00
	0,00
	682 627,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	338
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 22
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	656 312,32
	0,00
	0,00
	0,00
	656 312,32
	0,00
	12.2022
	СС

	339
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 22
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2022
	СС

	340
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 24
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	732 206,56
	0,00
	0,00
	0,00
	732 206,56
	0,00
	12.2022
	СС

	341
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 24
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2022
	СС

	342
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	514,52
	1 874 717,28
	0,00
	0,00
	0,00
	1 874 717,28
	0,00
	12.2022
	СС

	343
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 065 842,66
	0,00
	0,00
	0,00
	2 065 842,66
	0,00
	12.2022
	СС

	344
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 065 842,66
	0,00
	0,00
	0,00
	2 065 842,66
	0,00
	12.2022
	СС

	345
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 065 842,66
	0,00
	0,00
	0,00
	2 065 842,66
	0,00
	12.2022
	СС

	346
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 132
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	988,92
	4 795 211,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 795 211,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	347
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	412 515,38
	0,00
	0,00
	0,00
	412 515,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	348
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 916 197,62
	0,00
	0,00
	0,00
	2 916 197,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	349
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	500,44
	2 198 775,73
	0,00
	0,00
	0,00
	2 198 775,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	350
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	351
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	579 110,10
	0,00
	0,00
	0,00
	579 110,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	352
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	353
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	307,90
	2 107 417,06
	0,00
	0,00
	0,00
	2 107 417,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	354
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 34
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 422 832,44
	0,00
	0,00
	0,00
	1 422 832,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	355
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	371 590,57
	0,00
	0,00
	0,00
	371 590,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	356
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	357
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	371 590,57
	0,00
	0,00
	0,00
	371 590,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	358
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	359
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	371 590,57
	0,00
	0,00
	0,00
	371 590,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	360
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	361
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	265,90
	1 730 717,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 730 717,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	362
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	234 039,76
	0,00
	0,00
	0,00
	234 039,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	363
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	249 590,22
	0,00
	0,00
	0,00
	249 590,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	364
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	569 448,23
	0,00
	0,00
	0,00
	569 448,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	365
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	366
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	569 448,23
	0,00
	0,00
	0,00
	569 448,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	367
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	368
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	569 448,23
	0,00
	0,00
	0,00
	569 448,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	369
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	370
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	196,95
	2 652 257,52
	0,00
	0,00
	0,00
	2 652 257,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	371
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	358 656,91
	0,00
	0,00
	0,00
	358 656,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	372
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	382 487,39
	0,00
	0,00
	0,00
	382 487,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	373
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 324 059,85
	0,00
	0,00
	0,00
	2 324 059,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	374
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	375
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	376
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	314 275,72
	0,00
	0,00
	0,00
	314 275,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	377
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	335 157,34
	0,00
	0,00
	0,00
	335 157,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	378
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 095 209,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 095 209,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	379
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	380
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 095 209,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 095 209,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	381
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	410,45
	2 982 269,79
	0,00
	0,00
	0,00
	2 982 269,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	382
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 552 810,55
	0,00
	0,00
	0,00
	1 552 810,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	383
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 752 052,97
	0,00
	0,00
	0,00
	2 752 052,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	384
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	768 898,56
	0,00
	0,00
	0,00
	768 898,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	385
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	386
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	768 898,56
	0,00
	0,00
	0,00
	768 898,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	387
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	388
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	738 366,63
	0,00
	0,00
	0,00
	738 366,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	389
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	737 375,82
	0,00
	0,00
	0,00
	737 375,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	390
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	463 056,35
	0,00
	0,00
	0,00
	463 056,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	391
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 18
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 516 949,11
	0,00
	0,00
	0,00
	2 516 949,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	392
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 18
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 287 341,24
	0,00
	0,00
	0,00
	2 287 341,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	393
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 18
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	5 669 546,36
	0,00
	0,00
	0,00
	5 669 546,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	394
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 010 273,21
	0,00
	0,00
	0,00
	1 010 273,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	395
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	396
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 010 273,21
	0,00
	0,00
	0,00
	1 010 273,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	397
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	332,57
	4 135 285,46
	0,00
	0,00
	0,00
	4 135 285,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	398
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	970 156,61
	0,00
	0,00
	0,00
	970 156,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	399
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	968 854,76
	0,00
	0,00
	0,00
	968 854,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	400
	г. Оренбург, пер. Станочный, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 155 829,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1 155 829,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	401
	г. Оренбург, пер. Сырейный, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	190 588,74
	0,00
	0,00
	0,00
	190 588,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	402
	г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	413 808,18
	0,00
	0,00
	0,00
	413 808,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	403
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 764 433,78
	0,00
	0,00
	0,00
	2 764 433,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	404
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	921,64
	5 942 575,77
	0,00
	0,00
	0,00
	5 942 575,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	405
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	909,38
	6 025 890,25
	0,00
	0,00
	0,00
	6 025 890,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	406
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 989 133,20
	0,00
	0,00
	0,00
	3 989 133,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	407
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 061,33
	8 965 941,89
	0,00
	0,00
	0,00
	8 965 941,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	408
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 829 990,54
	0,00
	0,00
	0,00
	2 829 990,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	409
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	7 014 590,68
	0,00
	0,00
	0,00
	7 014 590,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	410
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 983 258,10
	0,00
	0,00
	0,00
	3 983 258,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	411
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 284 478,46
	0,00
	0,00
	0,00
	6 284 478,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	412
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 995 008,46
	0,00
	0,00
	0,00
	3 995 008,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	413
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 303 017,27
	0,00
	0,00
	0,00
	6 303 017,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	414
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 995 686,37
	0,00
	0,00
	0,00
	3 995 686,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	415
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	932,20
	6 176 974,17
	0,00
	0,00
	0,00
	6 176 974,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	416
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	561,55
	3 097 630,80
	0,00
	0,00
	0,00
	3 097 630,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	417
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 14
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 612 876,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1 612 876,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	418
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 14
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 858 508,67
	0,00
	0,00
	0,00
	2 858 508,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	419
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 24
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 802 621,44
	0,00
	0,00
	0,00
	4 802 621,44
	0,00
	12.2022
	СС

	420
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	827,32
	5 652 983,71
	0,00
	0,00
	0,00
	5 652 983,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	421
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 977 269,94
	0,00
	0,00
	0,00
	3 977 269,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	422
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 012 972,95
	0,00
	0,00
	0,00
	4 012 972,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	423
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 122 415,92
	0,00
	0,00
	0,00
	5 122 415,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	424
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 007 775,68
	0,00
	0,00
	0,00
	4 007 775,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	425
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 994 443,54
	0,00
	0,00
	0,00
	3 994 443,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	426
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 994 443,54
	0,00
	0,00
	0,00
	3 994 443,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	427
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 009 922,38
	0,00
	0,00
	0,00
	4 009 922,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	428
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 153
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 623 367,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 623 367,47
	0,00
	12.2022
	СС

	429
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 153
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 571 955,85
	0,00
	0,00
	0,00
	4 571 955,85
	0,00
	12.2022
	СС

	430
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 560 122,45
	0,00
	0,00
	0,00
	1 560 122,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	431
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 2
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	432
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 24
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	643 059,22
	0,00
	0,00
	0,00
	643 059,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	433
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 291 191,04
	0,00
	0,00
	0,00
	1 291 191,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	434
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 291 191,04
	0,00
	0,00
	0,00
	1 291 191,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	435
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	314,36
	3 515 931,71
	0,00
	0,00
	0,00
	3 515 931,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	436
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 830 678,06
	0,00
	0,00
	0,00
	1 830 678,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	437
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	3 244 518,77
	0,00
	0,00
	0,00
	3 244 518,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	438
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	862 937,10
	0,00
	0,00
	0,00
	862 937,10
	0,00
	12.2022
	СС

	439
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 59
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	485 513,60
	0,00
	0,00
	0,00
	485 513,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	440
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 786 642,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2 786 642,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	441
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 786 642,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2 786 642,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	442
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	443
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 532 431,85
	0,00
	0,00
	0,00
	2 532 431,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	444
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	6 277 043,20
	0,00
	0,00
	0,00
	6 277 043,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	445
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 542 935,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2 542 935,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	446
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	447
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 542 935,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2 542 935,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	448
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	801,30
	3 931 151,07
	0,00
	0,00
	0,00
	3 931 151,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	449
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 310 957,01
	0,00
	0,00
	0,00
	2 310 957,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	450
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	5 728 081,87
	0,00
	0,00
	0,00
	5 728 081,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	451
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	766 611,66
	0,00
	0,00
	0,00
	766 611,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	452
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 638 899,56
	0,00
	0,00
	0,00
	5 638 899,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	453
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	5 638 899,56
	0,00
	0,00
	0,00
	5 638 899,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	454
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 533 366,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 533 366,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	455
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	4 533 366,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 533 366,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	456
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 508 064,76
	0,00
	0,00
	0,00
	4 508 064,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	457
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	4 508 064,76
	0,00
	0,00
	0,00
	4 508 064,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	458
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 983 555,23
	0,00
	0,00
	0,00
	4 983 555,23
	0,00
	12.2022
	СС

	459
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	4 983 555,23
	0,00
	0,00
	0,00
	4 983 555,23
	0,00
	12.2022
	СС

	460
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 772 176,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1 772 176,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	461
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	530,71
	2 051 918,82
	0,00
	0,00
	0,00
	2 051 918,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	462
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 827 851,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1 827 851,03
	0,00
	12.2022
	СС

	463
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 827 851,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1 827 851,03
	0,00
	12.2022
	СС

	464
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	535,03
	2 116 381,69
	0,00
	0,00
	0,00
	2 116 381,69
	0,00
	12.2022
	СС

	465
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 663 199,64
	0,00
	0,00
	0,00
	4 663 199,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	466
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	4 663 199,64
	0,00
	0,00
	0,00
	4 663 199,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	467
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 148,11
	2 889 602,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2 889 602,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	468
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 053 398,11
	0,00
	0,00
	0,00
	3 053 398,11
	0,00
	12.2022
	СС

	469
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	737,94
	4 720 280,70
	0,00
	0,00
	0,00
	4 720 280,70
	0,00
	12.2022
	СС

	470
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	484,64
	2 683 420,26
	0,00
	0,00
	0,00
	2 683 420,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	471
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,96
	2 112 080,44
	0,00
	0,00
	0,00
	2 112 080,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	472
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 176,04
	2 749 252,98
	0,00
	0,00
	0,00
	2 749 252,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	473
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 047,84
	2 755 502,76
	0,00
	0,00
	0,00
	2 755 502,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	474
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 826 548,42
	0,00
	0,00
	0,00
	1 826 548,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	475
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	536,33
	2 114 873,46
	0,00
	0,00
	0,00
	2 114 873,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	476
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 393 087,41
	0,00
	0,00
	0,00
	3 393 087,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	477
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 393 087,41
	0,00
	0,00
	0,00
	3 393 087,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	478
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	848,22
	2 102 563,31
	0,00
	0,00
	0,00
	2 102 563,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	479
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 863 268,88
	0,00
	0,00
	0,00
	3 863 268,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	480
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	928,18
	5 972 268,56
	0,00
	0,00
	0,00
	5 972 268,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	481
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	531,63
	2 145 987,68
	0,00
	0,00
	0,00
	2 145 987,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	482
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 871 560,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 871 560,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	483
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	564,14
	2 166 991,18
	0,00
	0,00
	0,00
	2 166 991,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	484
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 807 542,49
	0,00
	0,00
	0,00
	1 807 542,49
	0,00
	12.2022
	СС

	485
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58/1
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	12 011 502,76
	0,00
	0,00
	0,00
	12 011 502,76
	0,00
	12.2022
	СС

	486
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 801 782,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 801 782,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	487
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	488
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 801 782,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 801 782,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	489
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 546 190,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2 546 190,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	490
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	6 311 146,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 311 146,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	491
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 146 936,39
	0,00
	0,00
	0,00
	2 146 936,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	492
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 046 504,31
	0,00
	0,00
	0,00
	6 046 504,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	493
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 895 572,39
	0,00
	0,00
	0,00
	7 895 572,39
	0,00
	12.2022
	СС

	494
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 148 646,03
	0,00
	0,00
	0,00
	6 148 646,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	495
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 192 497,44
	0,00
	0,00
	0,00
	6 192 497,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	496
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 154 025,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2 154 025,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	497
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 066 469,18
	0,00
	0,00
	0,00
	6 066 469,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	498
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 527 747,92
	0,00
	0,00
	0,00
	4 527 747,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	499
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 21
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 744 432,84
	0,00
	0,00
	0,00
	2 744 432,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	500
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 21
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 729 257,87
	0,00
	0,00
	0,00
	7 729 257,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	501
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 27/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 691 655,92
	0,00
	0,00
	0,00
	7 691 655,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	502
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 29/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 714 362,17
	0,00
	0,00
	0,00
	7 714 362,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	503
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 29/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 990 173,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 990 173,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	504
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 770 254,48
	0,00
	0,00
	0,00
	7 770 254,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	505
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	13 077 014,67
	0,00
	0,00
	0,00
	13 077 014,67
	0,00
	12.2022
	СС

	506
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	13 077 014,67
	0,00
	0,00
	0,00
	13 077 014,67
	0,00
	12.2022
	СС

	507
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 036,14
	2 701 783,55
	0,00
	0,00
	0,00
	2 701 783,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	508
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 530 417,42
	0,00
	0,00
	0,00
	3 530 417,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	509
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	510
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 530 417,42
	0,00
	0,00
	0,00
	3 530 417,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	511
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	811,50
	5 457 709,93
	0,00
	0,00
	0,00
	5 457 709,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	512
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	3 208 356,23
	0,00
	0,00
	0,00
	3 208 356,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	513
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	7 952 431,43
	0,00
	0,00
	0,00
	7 952 431,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	514
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 48
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	2 967 191,16
	0,00
	0,00
	0,00
	2 967 191,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	515
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 253 911,77
	0,00
	0,00
	0,00
	4 253 911,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	516
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 115
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 699 953,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1 699 953,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	517
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 119
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 711 219,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1 711 219,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	518
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 119
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 819 377,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 819 377,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	519
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 127
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 628 648,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1 628 648,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	520
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 127
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 628 648,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1 628 648,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	521
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 127
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 309 132,70
	0,00
	0,00
	0,00
	2 309 132,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	522
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 172
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	4 199 718,86
	0,00
	0,00
	0,00
	4 199 718,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	523
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 172
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 199 718,86
	0,00
	0,00
	0,00
	4 199 718,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	524
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 033 641,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1 033 641,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	525
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	526
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 033 641,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1 033 641,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	527
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 465 519,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1 465 519,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	528
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 597 346,01
	0,00
	0,00
	0,00
	2 597 346,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	529
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 714 380,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1 714 380,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	530
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 363 803,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 363 803,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	531
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	532
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 363 803,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 363 803,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	533
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	534
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 309 648,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 309 648,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	535
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	1 307 890,99
	0,00
	0,00
	0,00
	1 307 890,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	536
	г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 2в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	226,74
	1 501 100,02
	0,00
	0,00
	0,00
	1 501 100,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	537
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 179 873,81
	0,00
	0,00
	0,00
	5 179 873,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	538
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	5 179 873,81
	0,00
	0,00
	0,00
	5 179 873,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	539
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	540
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 179 873,81
	0,00
	0,00
	0,00
	5 179 873,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	541
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	542
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 117 732,50
	0,00
	0,00
	0,00
	5 117 732,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	543
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	5 117 732,50
	0,00
	0,00
	0,00
	5 117 732,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	544
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	545
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 117 732,50
	0,00
	0,00
	0,00
	5 117 732,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	546
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	547
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	811,14
	5 235 537,98
	0,00
	0,00
	0,00
	5 235 537,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	548
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 088 582,57
	0,00
	0,00
	0,00
	5 088 582,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	549
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	5 088 582,57
	0,00
	0,00
	0,00
	5 088 582,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	550
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	551
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 088 582,57
	0,00
	0,00
	0,00
	5 088 582,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	552
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	553
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 086 112,97
	0,00
	0,00
	0,00
	1 086 112,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	554
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	555
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 086 112,97
	0,00
	0,00
	0,00
	1 086 112,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	556
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	557
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 086 112,97
	0,00
	0,00
	0,00
	1 086 112,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	558
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	356,10
	4 445 715,44
	0,00
	0,00
	0,00
	4 445 715,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	559
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 042 984,88
	0,00
	0,00
	0,00
	1 042 984,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	560
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	1 041 585,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 041 585,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	561
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 20б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	791,32
	2 487 517,96
	0,00
	0,00
	0,00
	2 487 517,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	562
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 072 562,56
	0,00
	0,00
	0,00
	1 072 562,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	563
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	564
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 072 562,56
	0,00
	0,00
	0,00
	1 072 562,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	565
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	566
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 072 562,56
	0,00
	0,00
	0,00
	1 072 562,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	567
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	568
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	416,10
	2 920 603,23
	0,00
	0,00
	0,00
	2 920 603,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	569
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 520 701,96
	0,00
	0,00
	0,00
	1 520 701,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	570
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 695 146,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2 695 146,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	571
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	477,02
	1 103 409,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1 103 409,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	572
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	839,12
	5 209 687,78
	0,00
	0,00
	0,00
	5 209 687,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	573
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 515 725,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2 515 725,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	574
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 729 028,15
	0,00
	0,00
	0,00
	13 729 028,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	575
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 989 631,82
	0,00
	0,00
	0,00
	7 989 631,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	576
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	2 150 271,07
	0,00
	0,00
	0,00
	2 150 271,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	577
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	788,89
	2 489 696,51
	0,00
	0,00
	0,00
	2 489 696,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	578
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 627 420,24
	0,00
	0,00
	0,00
	5 627 420,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	579
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 818 165,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 818 165,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	580
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 818 165,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 818 165,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	581
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	773,23
	4 356 631,32
	0,00
	0,00
	0,00
	4 356 631,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	582
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 561 078,81
	0,00
	0,00
	0,00
	2 561 078,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	583
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	6 348 049,32
	0,00
	0,00
	0,00
	6 348 049,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	584
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 067 998,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1 067 998,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	585
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 067 998,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1 067 998,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	586
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	384,50
	2 908 176,13
	0,00
	0,00
	0,00
	2 908 176,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	587
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 514 231,41
	0,00
	0,00
	0,00
	1 514 231,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	588
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 683 678,98
	0,00
	0,00
	0,00
	2 683 678,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	589
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 960 345,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4 960 345,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	590
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 691 131,92
	0,00
	0,00
	0,00
	7 691 131,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	591
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	555,54
	2 106 382,68
	0,00
	0,00
	0,00
	2 106 382,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	592
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	416,07
	2 067 336,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 067 336,29
	0,00
	12.2022
	СС

	593
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 748 729,54
	0,00
	0,00
	0,00
	1 748 729,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	594
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 748 729,54
	0,00
	0,00
	0,00
	1 748 729,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	595
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 748 729,54
	0,00
	0,00
	0,00
	1 748 729,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	596
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	485 445,51
	0,00
	0,00
	0,00
	485 445,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	597
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	485 445,51
	0,00
	0,00
	0,00
	485 445,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	598
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 914 064,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1 914 064,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	599
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 914 064,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1 914 064,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	600
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	489,93
	2 216 204,16
	0,00
	0,00
	0,00
	2 216 204,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	601
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 933 002,28
	0,00
	0,00
	0,00
	1 933 002,28
	0,00
	12.2022
	СС

	602
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 074 074,22
	0,00
	0,00
	0,00
	3 074 074,22
	0,00
	12.2022
	СС

	603
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 941 599,36
	0,00
	0,00
	0,00
	7 941 599,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	604
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 439 843,58
	0,00
	0,00
	0,00
	3 439 843,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	605
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 439 843,58
	0,00
	0,00
	0,00
	3 439 843,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	606
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 439 843,58
	0,00
	0,00
	0,00
	3 439 843,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	607
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1—А3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	431,80
	5 337 007,66
	0,00
	0,00
	0,00
	5 337 007,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	608
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1—А3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	3 552 364,99
	0,00
	0,00
	0,00
	3 552 364,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	609
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 288 171,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2 288 171,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	610
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 865 981,60
	0,00
	0,00
	0,00
	7 865 981,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	611
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 702 807,18
	0,00
	0,00
	0,00
	3 702 807,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	612
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 970 183,76
	0,00
	0,00
	0,00
	4 970 183,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	613
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 734 005,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1 734 005,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	614
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 883 550,48
	0,00
	0,00
	0,00
	4 883 550,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	615
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	332 539,47
	0,00
	0,00
	0,00
	332 539,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	616
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 288 171,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2 288 171,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	617
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	602 945,19
	0,00
	0,00
	0,00
	602 945,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	618
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	602 945,19
	0,00
	0,00
	0,00
	602 945,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	619
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	620
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	185,20
	2 808 272,67
	0,00
	0,00
	0,00
	2 808 272,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	621
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	379 754,38
	0,00
	0,00
	0,00
	379 754,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	622
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	404 986,65
	0,00
	0,00
	0,00
	404 986,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	623
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	481 280,08
	0,00
	0,00
	0,00
	481 280,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	624
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	481 280,08
	0,00
	0,00
	0,00
	481 280,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	625
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	626
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	277,30
	2 241 606,25
	0,00
	0,00
	0,00
	2 241 606,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	627
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	303 125,76
	0,00
	0,00
	0,00
	303 125,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	628
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	323 266,54
	0,00
	0,00
	0,00
	323 266,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	629
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	270 133,83
	0,00
	0,00
	0,00
	270 133,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	630
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	110,80
	895 672,46
	0,00
	0,00
	0,00
	895 672,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	631
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	270 517,18
	0,00
	0,00
	0,00
	270 517,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	632
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	213 142,49
	0,00
	0,00
	0,00
	213 142,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	633
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	578 994,00
	0,00
	0,00
	0,00
	578 994,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	634
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 348 197,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1 348 197,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	635
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 348 197,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1 348 197,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	636
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	637
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	494,77
	5 518 489,80
	0,00
	0,00
	0,00
	5 518 489,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	638
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 294 662,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1 294 662,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	639
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	1 292 925,28
	0,00
	0,00
	0,00
	1 292 925,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	640
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 5
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	3 464 227,95
	0,00
	0,00
	0,00
	3 464 227,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	641
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 811 974,05
	0,00
	0,00
	0,00
	3 811 974,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	642
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	10 022 363,95
	0,00
	0,00
	0,00
	10 022 363,95
	0,00
	12.2022
	СС

	643
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 455 621,87
	0,00
	0,00
	0,00
	3 455 621,87
	0,00
	12.2022
	СС

	644
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 455 621,87
	0,00
	0,00
	0,00
	3 455 621,87
	0,00
	12.2022
	СС

	645
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	806,32
	5 284 443,76
	0,00
	0,00
	0,00
	5 284 443,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	646
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 417 467,38
	0,00
	0,00
	0,00
	4 417 467,38
	0,00
	12.2022
	СС

	647
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	489 090,25
	0,00
	0,00
	0,00
	489 090,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	648
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	489 090,25
	0,00
	0,00
	0,00
	489 090,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	649
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	650
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	308 044,86
	0,00
	0,00
	0,00
	308 044,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	651
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	328 512,49
	0,00
	0,00
	0,00
	328 512,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	652
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 411 896,99
	0,00
	0,00
	0,00
	3 411 896,99
	0,00
	12.2022
	СС

	653
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 410 202,22
	0,00
	0,00
	0,00
	3 410 202,22
	0,00
	12.2022
	СС

	654
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 070,44
	2 736 608,92
	0,00
	0,00
	0,00
	2 736 608,92
	0,00
	12.2022
	СС

	655
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 73
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	282 055,07
	0,00
	0,00
	0,00
	282 055,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	656
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 73
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 993 933,73
	0,00
	0,00
	0,00
	1 993 933,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	657
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 96
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	287 113,85
	0,00
	0,00
	0,00
	287 113,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	658
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 96
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 029 695,79
	0,00
	0,00
	0,00
	2 029 695,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	659
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 98
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	287 338,69
	0,00
	0,00
	0,00
	287 338,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	660
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 98
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 031 285,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 031 285,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	661
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 094 347,91
	0,00
	0,00
	0,00
	1 094 347,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	662
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	663
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 094 347,91
	0,00
	0,00
	0,00
	1 094 347,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	664
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	665
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	428,65
	2 979 925,05
	0,00
	0,00
	0,00
	2 979 925,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	666
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 551 589,69
	0,00
	0,00
	0,00
	1 551 589,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	667
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 749 889,24
	0,00
	0,00
	0,00
	2 749 889,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	668
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 002 711,55
	0,00
	0,00
	0,00
	5 002 711,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	669
	г. Оренбург, ул. Запорожская, д. 68
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	288 687,70
	0,00
	0,00
	0,00
	288 687,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	670
	г. Оренбург, ул. Запорожская, д. 68
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 040 821,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2 040 821,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	671
	г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 737 592,41
	0,00
	0,00
	0,00
	7 737 592,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	672
	г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 690 403,05
	0,00
	0,00
	0,00
	3 690 403,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	673
	г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	160 652,39
	0,00
	0,00
	0,00
	160 652,39
	0,00
	12.2022
	СС

	674
	г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	227,95
	1 203 232,28
	0,00
	0,00
	0,00
	1 203 232,28
	0,00
	12.2022
	СС

	675
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	412 965,05
	0,00
	0,00
	0,00
	412 965,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	676
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 919 376,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2 919 376,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	677
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	206 497,76
	0,00
	0,00
	0,00
	206 497,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	678
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 763 941,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1 763 941,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	679
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 864 020,76
	0,00
	0,00
	0,00
	7 864 020,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	680
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 950 741,84
	0,00
	0,00
	0,00
	4 950 741,84
	0,00
	12.2022
	СС

	681
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 773 421,54
	0,00
	0,00
	0,00
	2 773 421,54
	0,00
	12.2022
	СС

	682
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	683
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 937 814,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 937 814,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	684
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	685
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 643 947,37
	0,00
	0,00
	0,00
	2 643 947,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	686
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 443 582,84
	0,00
	0,00
	0,00
	2 443 582,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	687
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	688
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 197 247,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 197 247,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	689
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	690
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 149 706,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 149 706,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	691
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	1 148 163,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1 148 163,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	692
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 698 991,78
	0,00
	0,00
	0,00
	7 698 991,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	693
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 322 178,67
	0,00
	0,00
	0,00
	7 322 178,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	694
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 725 001,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 725 001,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	695
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 386 799,28
	0,00
	0,00
	0,00
	7 386 799,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	696
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 754 514,74
	0,00
	0,00
	0,00
	4 754 514,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	697
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 576 401,74
	0,00
	0,00
	0,00
	1 576 401,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	698
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	699
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 576 401,74
	0,00
	0,00
	0,00
	1 576 401,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	700
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	493,63
	5 472 413,98
	0,00
	0,00
	0,00
	5 472 413,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	701
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 150 837,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 150 837,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	702
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	1 987 841,73
	0,00
	0,00
	0,00
	1 987 841,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	703
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 2, литера А3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	494 123,48
	0,00
	0,00
	0,00
	494 123,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	704
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 2, литера А3
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	311 214,94
	0,00
	0,00
	0,00
	311 214,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	705
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 2, литера А3
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	331 893,20
	0,00
	0,00
	0,00
	331 893,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	706
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 488 931,86
	0,00
	0,00
	0,00
	1 488 931,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	707
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	708
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 488 931,86
	0,00
	0,00
	0,00
	1 488 931,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	709
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	710
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 488 931,86
	0,00
	0,00
	0,00
	1 488 931,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	711
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	712
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 031 493,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2 031 493,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	713
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	1 877 542,25
	0,00
	0,00
	0,00
	1 877 542,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	714
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 080 692,91
	0,00
	0,00
	0,00
	3 080 692,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	715
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 163 830,05
	0,00
	0,00
	0,00
	5 163 830,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	716
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 71б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	148,20
	2 046 789,41
	0,00
	0,00
	0,00
	2 046 789,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	717
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 71б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 381 899,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 381 899,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	718
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 647 469,58
	0,00
	0,00
	0,00
	5 647 469,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	719
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	5 647 469,58
	0,00
	0,00
	0,00
	5 647 469,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	720
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 602,27
	3 499 515,60
	0,00
	0,00
	0,00
	3 499 515,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	721
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 044 585,34
	0,00
	0,00
	0,00
	3 044 585,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	722
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 044 585,34
	0,00
	0,00
	0,00
	3 044 585,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	723
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	724
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 044 585,34
	0,00
	0,00
	0,00
	3 044 585,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	725
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 010 519,87
	0,00
	0,00
	0,00
	6 010 519,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	726
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 21/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 234 725,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2 234 725,33
	0,00
	12.2022
	СС

	727
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 542 008,55
	0,00
	0,00
	0,00
	4 542 008,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	728
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 665 032,64
	0,00
	0,00
	0,00
	5 665 032,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	729
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 455 579,73
	0,00
	0,00
	0,00
	5 455 579,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	730
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	314,50
	3 738 890,26
	0,00
	0,00
	0,00
	3 738 890,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	731
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	1 851 994,57
	0,00
	0,00
	0,00
	1 851 994,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	732
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 288 171,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2 288 171,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	733
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 980 297,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2 980 297,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	734
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 980 297,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2 980 297,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	735
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 708 420,67
	0,00
	0,00
	0,00
	2 708 420,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	736
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	6 713 260,03
	0,00
	0,00
	0,00
	6 713 260,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	737
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 787 885,23
	0,00
	0,00
	0,00
	2 787 885,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	738
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	739
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	2 787 885,23
	0,00
	0,00
	0,00
	2 787 885,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	740
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	741
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	811,54
	4 309 821,51
	0,00
	0,00
	0,00
	4 309 821,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	742
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 533 561,30
	0,00
	0,00
	0,00
	2 533 561,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	743
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	6 279 842,72
	0,00
	0,00
	0,00
	6 279 842,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	744
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	852 176,42
	0,00
	0,00
	0,00
	852 176,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	745
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	746
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	852 176,42
	0,00
	0,00
	0,00
	852 176,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	747
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	748
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	536 728,26
	0,00
	0,00
	0,00
	536 728,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	749
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	572 390,46
	0,00
	0,00
	0,00
	572 390,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	750
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 1а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	527 986,33
	0,00
	0,00
	0,00
	527 986,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	751
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	842 630,65
	0,00
	0,00
	0,00
	842 630,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	752
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	842 630,65
	0,00
	0,00
	0,00
	842 630,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	753
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	253,65
	3 924 629,77
	0,00
	0,00
	0,00
	3 924 629,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	754
	г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 887 293,89
	0,00
	0,00
	0,00
	4 887 293,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	755
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 062 746,24
	0,00
	0,00
	0,00
	1 062 746,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	756
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	757
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 062 746,24
	0,00
	0,00
	0,00
	1 062 746,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	758
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	759
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 062 746,24
	0,00
	0,00
	0,00
	1 062 746,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	760
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	421,80
	2 893 873,24
	0,00
	0,00
	0,00
	2 893 873,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	761
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 506 784,17
	0,00
	0,00
	0,00
	1 506 784,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	762
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 670 480,21
	0,00
	0,00
	0,00
	2 670 480,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	763
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 20
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	829 960,82
	0,00
	0,00
	0,00
	829 960,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	764
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	15 559 345,33
	0,00
	0,00
	0,00
	15 559 345,33
	0,00
	12.2022
	СС

	765
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СС

	766
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СС

	767
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	15 559 345,33
	0,00
	0,00
	0,00
	15 559 345,33
	0,00
	12.2022
	СС

	768
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СС

	769
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	759 418,59
	0,00
	0,00
	0,00
	759 418,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	770
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	771
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	759 418,59
	0,00
	0,00
	0,00
	759 418,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	772
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	773
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	729 263,09
	0,00
	0,00
	0,00
	729 263,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	774
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	728 284,50
	0,00
	0,00
	0,00
	728 284,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	775
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	608 067,25
	0,00
	0,00
	0,00
	608 067,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	776
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 090 844,61
	0,00
	0,00
	0,00
	2 090 844,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	777
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 423 800,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 423 800,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	778
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 423 800,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 423 800,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	779
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 452 312,46
	0,00
	0,00
	0,00
	5 452 312,46
	0,00
	12.2022
	СС

	780
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	5 452 312,46
	0,00
	0,00
	0,00
	5 452 312,46
	0,00
	12.2022
	СС

	781
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 214,60
	6 819 644,91
	0,00
	0,00
	0,00
	6 819 644,91
	0,00
	12.2022
	СС

	782
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 385 393,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 385 393,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	783
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 385 393,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 385 393,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	784
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	389,56
	3 772 445,84
	0,00
	0,00
	0,00
	3 772 445,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	785
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 964 240,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1 964 240,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	786
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	3 481 231,25
	0,00
	0,00
	0,00
	3 481 231,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	787
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	362,85
	2 999 151,89
	0,00
	0,00
	0,00
	2 999 151,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	788
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 252 184,07
	0,00
	0,00
	0,00
	1 252 184,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	789
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	790
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 252 184,07
	0,00
	0,00
	0,00
	1 252 184,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	791
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	792
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 252 184,07
	0,00
	0,00
	0,00
	1 252 184,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	793
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	446,03
	3 409 715,17
	0,00
	0,00
	0,00
	3 409 715,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	794
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 775 373,15
	0,00
	0,00
	0,00
	1 775 373,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	795
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	3 146 501,63
	0,00
	0,00
	0,00
	3 146 501,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	796
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 978 173,82
	0,00
	0,00
	0,00
	3 978 173,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	797
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 228 585,80
	0,00
	0,00
	0,00
	2 228 585,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	798
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 276 456,86
	0,00
	0,00
	0,00
	6 276 456,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	799
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 868 918,09
	0,00
	0,00
	0,00
	3 868 918,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	800
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 059,92
	6 129 291,04
	0,00
	0,00
	0,00
	6 129 291,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	801
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 081,70
	6 262 908,60
	0,00
	0,00
	0,00
	6 262 908,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	802
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 284 121,95
	0,00
	0,00
	0,00
	6 284 121,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	803
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	965 426,84
	0,00
	0,00
	0,00
	965 426,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	804
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 762 634,72
	0,00
	0,00
	0,00
	1 762 634,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	805
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 990 093,57
	0,00
	0,00
	0,00
	1 990 093,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	806
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 574 614,72
	0,00
	0,00
	0,00
	2 574 614,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	807
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 250 992,21
	0,00
	0,00
	0,00
	7 250 992,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	808
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 3в
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 431 712,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1 431 712,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	809
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 3в
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 032 191,26
	0,00
	0,00
	0,00
	4 032 191,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	810
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 964 724,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4 964 724,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	811
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 988 681,35
	0,00
	0,00
	0,00
	3 988 681,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	812
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 633 571,99
	0,00
	0,00
	0,00
	3 633 571,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	813
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 035 538,74
	0,00
	0,00
	0,00
	2 035 538,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	814
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 732 770,60
	0,00
	0,00
	0,00
	5 732 770,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	815
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	672 786,70
	0,00
	0,00
	0,00
	672 786,70
	0,00
	12.2022
	СС

	816
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8а
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 576 342,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576 342,72
	0,00
	12.2022
	СС

	817
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 748 736,83
	0,00
	0,00
	0,00
	2 748 736,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	818
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 788 485,54
	0,00
	0,00
	0,00
	2 788 485,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	819
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 853 325,29
	0,00
	0,00
	0,00
	7 853 325,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	820
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	10 950 187,29
	0,00
	0,00
	0,00
	10 950 187,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	821
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 14/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	11 456 759,05
	0,00
	0,00
	0,00
	11 456 759,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	822
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 18
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 642 326,57
	0,00
	0,00
	0,00
	5 642 326,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	823
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 18
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	824
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 117 298,87
	0,00
	0,00
	0,00
	7 117 298,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	825
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	6 950 034,76
	0,00
	0,00
	0,00
	6 950 034,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	826
	г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	792 124,88
	0,00
	0,00
	0,00
	792 124,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	827
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 459 396,73
	0,00
	0,00
	0,00
	5 459 396,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	828
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	829
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	5 459 396,73
	0,00
	0,00
	0,00
	5 459 396,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	830
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	831
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 459 396,73
	0,00
	0,00
	0,00
	5 459 396,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	832
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	833
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 058 371,65
	0,00
	0,00
	0,00
	3 058 371,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	834
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 075 589,39
	0,00
	0,00
	0,00
	5 075 589,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	835
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 894 424,20
	0,00
	0,00
	0,00
	4 894 424,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	836
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 690 332,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1 690 332,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	837
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 15
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 760 552,60
	0,00
	0,00
	0,00
	4 760 552,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	838
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 092 264,67
	0,00
	0,00
	0,00
	3 092 264,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	839
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	840
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 825 386,01
	0,00
	0,00
	0,00
	2 825 386,01
	0,00
	12.2022
	СС

	841
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 957 249,59
	0,00
	0,00
	0,00
	7 957 249,59
	0,00
	12.2022
	СС

	842
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 139
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	873 178,24
	0,00
	0,00
	0,00
	873 178,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	843
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 139
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	873 178,24
	0,00
	0,00
	0,00
	873 178,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	844
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 47
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	 
	 
	 
	4 348 084,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	845
	г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	406 051,38
	0,00
	0,00
	0,00
	406 051,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	846
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 11а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	399 186,51
	0,00
	0,00
	0,00
	399 186,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	847
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 11а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	399 186,51
	0,00
	0,00
	0,00
	399 186,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	848
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 11а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	716,60
	1 859 247,88
	0,00
	0,00
	0,00
	1 859 247,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	849
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 636 279,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 636 279,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	850
	г. Оренбург, ул. Пойменная, д. 91
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	282 617,16
	0,00
	0,00
	0,00
	282 617,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	851
	г. Оренбург, ул. Пойменная, д. 91
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 997 907,29
	0,00
	0,00
	0,00
	1 997 907,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	852
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 845 938,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1 845 938,58
	0,00
	12.2022
	СС

	853
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 845 938,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1 845 938,58
	0,00
	12.2022
	СС

	854
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 518 592,37
	0,00
	0,00
	0,00
	2 518 592,37
	0,00
	12.2022
	СС

	855
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	2 327 727,53
	0,00
	0,00
	0,00
	2 327 727,53
	0,00
	12.2022
	СС

	856
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	492 214,32
	0,00
	0,00
	0,00
	492 214,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	857
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	858
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	492 214,32
	0,00
	0,00
	0,00
	492 214,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	859
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	170,15
	2 292 533,48
	0,00
	0,00
	0,00
	2 292 533,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	860
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 547 814,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1 547 814,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	861
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	330 610,86
	0,00
	0,00
	0,00
	330 610,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	862
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	783 774,82
	0,00
	0,00
	0,00
	783 774,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	863
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	783 774,82
	0,00
	0,00
	0,00
	783 774,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	864
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	322,45
	3 208 174,40
	0,00
	0,00
	0,00
	3 208 174,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	865
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 135 392,56
	0,00
	0,00
	0,00
	2 135 392,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	866
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	751 642,20
	0,00
	0,00
	0,00
	751 642,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	867
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	805,82
	1 810 937,21
	0,00
	0,00
	0,00
	1 810 937,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	868
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	609,33
	2 463 777,30
	0,00
	0,00
	0,00
	2 463 777,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	869
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 31
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 793 886,81
	0,00
	0,00
	0,00
	4 793 886,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	870
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 020 601,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2 020 601,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	871
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 690 701,76
	0,00
	0,00
	0,00
	5 690 701,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	872
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	491,43
	2 536 066,52
	0,00
	0,00
	0,00
	2 536 066,52
	0,00
	12.2022
	СС

	873
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 721 726,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1 721 726,52
	0,00
	12.2022
	СС

	874
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 848 968,46
	0,00
	0,00
	0,00
	4 848 968,46
	0,00
	12.2022
	СС

	875
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 496 762,96
	0,00
	0,00
	0,00
	2 496 762,96
	0,00
	12.2022
	СС

	876
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 031 735,13
	0,00
	0,00
	0,00
	7 031 735,13
	0,00
	12.2022
	СС

	877
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 739 518,18
	0,00
	0,00
	0,00
	4 739 518,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	878
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 790 043,78
	0,00
	0,00
	0,00
	7 790 043,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	879
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 820 347,60
	0,00
	0,00
	0,00
	7 820 347,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	880
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	273 136,74
	0,00
	0,00
	0,00
	273 136,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	881
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 64, литеры АА3А4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	216,80
	3 113 027,65
	0,00
	0,00
	0,00
	3 113 027,65
	0,00
	12.2022
	СС

	882
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 64, литеры АА3А4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 101 775,11
	0,00
	0,00
	0,00
	2 101 775,11
	0,00
	12.2022
	СС

	883
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	7 888 152,52
	0,00
	0,00
	0,00
	7 888 152,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	884
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	7 888 152,52
	0,00
	0,00
	0,00
	7 888 152,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	885
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 867,92
	5 740 526,60
	0,00
	0,00
	0,00
	5 740 526,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	886
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 700 369,06
	0,00
	0,00
	0,00
	4 700 369,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	887
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 204,61
	2 773 132,20
	0,00
	0,00
	0,00
	2 773 132,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	888
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 755 628,55
	0,00
	0,00
	0,00
	1 755 628,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	889
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 755 628,55
	0,00
	0,00
	0,00
	1 755 628,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	890
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	10 278 808,14
	0,00
	0,00
	0,00
	10 278 808,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	891
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	10 278 808,14
	0,00
	0,00
	0,00
	10 278 808,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	892
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 846 135,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1 846 135,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	893
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 846 135,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1 846 135,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	894
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	7 869 571,59
	0,00
	0,00
	0,00
	7 869 571,59
	0,00
	12.2022
	СС

	895
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	7 805 699,63
	0,00
	0,00
	0,00
	7 805 699,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	896
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	7 805 699,63
	0,00
	0,00
	0,00
	7 805 699,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	897
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 580,88
	5 680 522,31
	0,00
	0,00
	0,00
	5 680 522,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	898
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 188
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	4 507 070,02
	0,00
	0,00
	0,00
	4 507 070,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	899
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17/1
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2022
	СС

	900
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 122,88
	5 398 499,01
	0,00
	0,00
	0,00
	5 398 499,01
	0,00
	12.2022
	СС

	901
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 155,44
	8 462 620,54
	0,00
	0,00
	0,00
	8 462 620,54
	0,00
	12.2022
	СС

	902
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 332 922,35
	0,00
	0,00
	0,00
	3 332 922,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	903
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 332 922,35
	0,00
	0,00
	0,00
	3 332 922,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	904
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	804,01
	2 065 281,38
	0,00
	0,00
	0,00
	2 065 281,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	905
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 872 139,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 872 139,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	906
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 188 292,17
	0,00
	0,00
	0,00
	4 188 292,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	907
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	4 188 292,17
	0,00
	0,00
	0,00
	4 188 292,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	908
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	909
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 188 292,17
	0,00
	0,00
	0,00
	4 188 292,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	910
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 870 210,83
	0,00
	0,00
	0,00
	10 870 210,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	911
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	7 891 978,01
	0,00
	0,00
	0,00
	7 891 978,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	912
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	7 891 978,01
	0,00
	0,00
	0,00
	7 891 978,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	913
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	7 891 978,01
	0,00
	0,00
	0,00
	7 891 978,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	914
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 536 583,99
	0,00
	0,00
	0,00
	5 536 583,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	915
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	5 536 583,99
	0,00
	0,00
	0,00
	5 536 583,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	916
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	917
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 536 583,99
	0,00
	0,00
	0,00
	5 536 583,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	918
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	2 174 042,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 174 042,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	919
	г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	401 048,81
	0,00
	0,00
	0,00
	401 048,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	920
	г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 835 136,94
	0,00
	0,00
	0,00
	2 835 136,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	921
	г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	328,25
	3 736 502,34
	0,00
	0,00
	0,00
	3 736 502,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	922
	г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 365 737,80
	0,00
	0,00
	0,00
	5 365 737,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	923
	г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 695 965,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 695 965,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	924
	г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	582 738,20
	0,00
	0,00
	0,00
	582 738,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	925
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 844 247,65
	0,00
	0,00
	0,00
	2 844 247,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	926
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	8 010 370,41
	0,00
	0,00
	0,00
	8 010 370,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	927
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 358 441,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 358 441,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	928
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	929
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	930
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13/1
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	931
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 15
	ремонт СПД 
	пог. метров
	-
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	932
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 172 950,27
	0,00
	0,00
	0,00
	2 172 950,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	933
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 119 768,26
	0,00
	0,00
	0,00
	6 119 768,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	934
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	626 896,38
	0,00
	0,00
	0,00
	626 896,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	935
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	752 379,79
	0,00
	0,00
	0,00
	752 379,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	936
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	153 723,27
	0,00
	0,00
	0,00
	153 723,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	937
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	643 248,05
	0,00
	0,00
	0,00
	643 248,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	938
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 864 514,07
	0,00
	0,00
	0,00
	6 864 514,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	939
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 840 587,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1 840 587,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	940
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 840 587,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1 840 587,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	941
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 840 587,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1 840 587,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	942
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 41
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	532 225,09
	0,00
	0,00
	0,00
	532 225,09
	0,00
	12.2022
	СС

	943
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 41
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2022
	СС

	944
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 433 119,25
	0,00
	0,00
	0,00
	5 433 119,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	945
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 443 645,55
	0,00
	0,00
	0,00
	3 443 645,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	946
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	734,07
	1 972 943,59
	0,00
	0,00
	0,00
	1 972 943,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	947
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 088 750,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1 088 750,89
	0,00
	12.2022
	СС

	948
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 888 784,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 888 784,22
	0,00
	12.2022
	СС

	949
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СС

	950
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	1 888 784,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 888 784,22
	0,00
	12.2022
	СС

	951
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СС

	952
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 888 784,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 888 784,22
	0,00
	12.2022
	СС

	953
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СС

	954
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 877 097,99
	0,00
	0,00
	0,00
	10 877 097,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	955
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 124 972,42
	0,00
	0,00
	0,00
	1 124 972,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	956
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	4 348 084,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 348 084,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	957
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 95
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	8 760 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 760 500,00
	0,00
	12.2022
	СС

	958
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 95
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 603,93
	6 375 369,03
	0,00
	0,00
	0,00
	6 375 369,03
	0,00
	12.2022
	СС

	959
	г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 12/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 744 987,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 744 987,46
	0,00
	12.2022
	СС

	960
	г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 12/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2022
	СС

	961
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 960 006,55
	0,00
	0,00
	0,00
	4 960 006,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	962
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 137,30
	7 667 727,02
	0,00
	0,00
	0,00
	7 667 727,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	963
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	862,40
	5 566 699,95
	0,00
	0,00
	0,00
	5 566 699,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	964
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 184 280,19
	0,00
	0,00
	0,00
	5 184 280,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	965
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 184 280,19
	0,00
	0,00
	0,00
	5 184 280,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	966
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 866 749,47
	0,00
	0,00
	0,00
	5 866 749,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	967
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 502,52
	7 338 014,55
	0,00
	0,00
	0,00
	7 338 014,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	968
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 953 340,48
	0,00
	0,00
	0,00
	4 953 340,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	969
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 137,54
	7 657 421,87
	0,00
	0,00
	0,00
	7 657 421,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	970
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 950 063,94
	0,00
	0,00
	0,00
	4 950 063,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	971
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 950 063,94
	0,00
	0,00
	0,00
	4 950 063,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	972
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 740 479,68
	0,00
	0,00
	0,00
	1 740 479,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	973
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 595 816,25
	0,00
	0,00
	0,00
	5 595 816,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	974
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 411,80
	3 467 508,06
	0,00
	0,00
	0,00
	3 467 508,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	975
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 238 964,55
	0,00
	0,00
	0,00
	5 238 964,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	976
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 238 964,55
	0,00
	0,00
	0,00
	5 238 964,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	977
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 258,74
	8 098 971,16
	0,00
	0,00
	0,00
	8 098 971,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	978
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 724 558,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1 724 558,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	979
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 704 888,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4 704 888,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	980
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 966 333,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4 966 333,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	981
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 966 333,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4 966 333,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	982
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 136,90
	7 677 508,17
	0,00
	0,00
	0,00
	7 677 508,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	983
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 969 271,25
	0,00
	0,00
	0,00
	4 969 271,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	984
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 969 271,25
	0,00
	0,00
	0,00
	4 969 271,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	985
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 136,48
	7 682 049,42
	0,00
	0,00
	0,00
	7 682 049,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	986
	г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	680,20
	4 910 763,42
	0,00
	0,00
	0,00
	4 910 763,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	987
	г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	3 268 652,62
	0,00
	0,00
	0,00
	3 268 652,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	988
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 66
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	875 719,43
	0,00
	0,00
	0,00
	875 719,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	989
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 66
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	875 719,43
	0,00
	0,00
	0,00
	875 719,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	990
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	327,75
	2 384 596,57
	0,00
	0,00
	0,00
	2 384 596,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	991
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 71, литеры АА1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 634 974,17
	0,00
	0,00
	0,00
	1 634 974,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	992
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 055 708,38
	0,00
	0,00
	0,00
	3 055 708,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	993
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 19
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 577 187,08
	0,00
	0,00
	0,00
	1 577 187,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	994
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 052 517,58
	0,00
	0,00
	0,00
	13 052 517,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	995
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	2 974 323,95
	0,00
	0,00
	0,00
	2 974 323,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	996
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	5 948 647,90
	0,00
	0,00
	0,00
	5 948 647,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	997
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 645 174,31
	0,00
	0,00
	0,00
	3 645 174,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	998
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	545,37
	2 258 771,68
	0,00
	0,00
	0,00
	2 258 771,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	999
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 536,72
	5 745 746,53
	0,00
	0,00
	0,00
	5 745 746,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1000
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	13 052 517,58
	0,00
	0,00
	0,00
	13 052 517,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1001
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 606,71
	5 813 754,71
	0,00
	0,00
	0,00
	5 813 754,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	1002
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	9 134 577,90
	0,00
	0,00
	0,00
	9 134 577,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1003
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	9 134 577,90
	0,00
	0,00
	0,00
	9 134 577,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1004
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	9 134 577,90
	0,00
	0,00
	0,00
	9 134 577,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1005
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	5 948 647,90
	0,00
	0,00
	0,00
	5 948 647,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1006
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 460 381,43
	0,00
	0,00
	0,00
	4 460 381,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1007
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 609 632,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1 609 632,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	1008
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	5 969 853,46
	0,00
	0,00
	0,00
	5 969 853,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	1009
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	8 186 489,11
	0,00
	0,00
	0,00
	8 186 489,11
	0,00
	12.2022
	СС

	1010
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	6 562 204,10
	0,00
	0,00
	0,00
	6 562 204,10
	0,00
	12.2022
	СС

	1011
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 500 923,39
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500 923,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1012
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 893 806,95
	0,00
	0,00
	0,00
	2 893 806,95
	0,00
	12.2022
	СС

	1013
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 778 268,98
	0,00
	0,00
	0,00
	4 778 268,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1014
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 487 117,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 487 117,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1015
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 487 117,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 487 117,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1016
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	2 029 018,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2 029 018,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1017
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	1 875 254,56
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875 254,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1018
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 76
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	2 175 419,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2 175 419,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	1019
	с. Городище, ул. Больничная, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	396 236,00
	0,00
	0,00
	0,00
	396 236,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1020
	с. Городище, ул. Больничная, д. 13
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	396 236,00
	0,00
	0,00
	0,00
	396 236,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1021
	с. Городище, ул. Больничная, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	185,00
	1 845 505,62
	0,00
	0,00
	0,00
	1 845 505,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1022
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	824 233,36
	0,00
	0,00
	0,00
	824 233,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1023
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	824 233,36
	0,00
	0,00
	0,00
	824 233,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1024
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	358,60
	3 838 942,69
	0,00
	0,00
	0,00
	3 838 942,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	13. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	Х
	Х
	Х
	800 262 381,50
	0,00
	0,00
	0,00
	800 262 381,50
	0,00
	Х
	Х

	1025
	г. Орск, пер. Заводской, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 123,00
	7 672 268,26
	0,00
	0,00
	0,00
	7 672 268,26
	0,00
	12.2022
	СС

	1026
	г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	905 847,68
	0,00
	0,00
	0,00
	905 847,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1027
	г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1028
	г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	905 847,68
	0,00
	0,00
	0,00
	905 847,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1029
	г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1030
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	380,00
	3 209 223,52
	0,00
	0,00
	0,00
	3 209 223,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1031
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 943 775,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 943 775,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1032
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1033
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 943 775,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 943 775,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1034
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 525 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 525 490,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1035
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 586 006,20
	0,00
	0,00
	0,00
	3 586 006,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	1036
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 620,00
	6 203 348,35
	0,00
	0,00
	0,00
	6 203 348,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1037
	г. Орск, пер. Нежинский, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	500,00
	3 012 364,73
	0,00
	0,00
	0,00
	3 012 364,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	1038
	г. Орск, пер. Российский, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	523,00
	4 968 073,57
	0,00
	0,00
	0,00
	4 968 073,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1039
	г. Орск, пер. Цимлянский, д. 17а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 090 117,97
	0,00
	0,00
	0,00
	3 090 117,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1040
	г. Орск, пер. Цимлянский, д. 17а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	742,50
	4 777 046,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4 777 046,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1041
	г. Орск, пр. Квартальный, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 734 027,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 734 027,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1042
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 11
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1043
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 11
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1044
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 11
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1045
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	558,00
	2 915 679,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 915 679,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	1046
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 26
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	729 666,07
	0,00
	0,00
	0,00
	729 666,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1047
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 26
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1048
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 26
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	729 666,07
	0,00
	0,00
	0,00
	729 666,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1049
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 26
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1050
	г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 814 976,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2 814 976,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1051
	г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 3
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	10 870 210,83
	0,00
	0,00
	0,00
	10 870 210,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1052
	г. Орск, просп. Ленина, д. 105
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	7 572 823,17
	0,00
	0,00
	0,00
	7 572 823,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	1053
	г. Орск, просп. Ленина, д. 105
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 972,00
	5 511 048,71
	0,00
	0,00
	0,00
	5 511 048,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	1054
	г. Орск, просп. Ленина, д. 131
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 239 060,21
	0,00
	0,00
	0,00
	3 239 060,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	1055
	г. Орск, просп. Ленина, д. 22а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	750,00
	4 836 846,93
	0,00
	0,00
	0,00
	4 836 846,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1056
	г. Орск, просп. Ленина, д. 31
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 648 033,98
	0,00
	0,00
	0,00
	3 648 033,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1057
	г. Орск, просп. Ленина, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 112,00
	5 639 534,62
	0,00
	0,00
	0,00
	5 639 534,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1058
	г. Орск, просп. Ленина, д. 34
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1059
	г. Орск, просп. Ленина, д. 34
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 632 193,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 632 193,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1060
	г. Орск, просп. Ленина, д. 34
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1061
	г. Орск, просп. Ленина, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 008,00
	4 069 135,23
	0,00
	0,00
	0,00
	4 069 135,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1062
	г. Орск, просп. Ленина, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 648,00
	7 149 261,08
	0,00
	0,00
	0,00
	7 149 261,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1063
	г. Орск, просп. Ленина, д. 46
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	5 007 798,86
	0,00
	0,00
	0,00
	5 007 798,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1064
	г. Орск, просп. Ленина, д. 46
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1065
	г. Орск, просп. Ленина, д. 48
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 339 610,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 339 610,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1066
	г. Орск, просп. Ленина, д. 48
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1067
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 057,00
	4 405 284,82
	0,00
	0,00
	0,00
	4 405 284,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	1068
	г. Орск, просп. Ленина, д. 68
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 755 825,78
	0,00
	0,00
	0,00
	2 755 825,78
	0,00
	12.2022
	СС

	1069
	г. Орск, просп. Ленина, д. 71
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 423 215,20
	0,00
	0,00
	0,00
	2 423 215,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	1070
	г. Орск, просп. Ленина, д. 79
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 183,00
	6 366 655,31
	0,00
	0,00
	0,00
	6 366 655,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	1071
	г. Орск, просп. Ленина, д. 80а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 370 991,04
	0,00
	0,00
	0,00
	4 370 991,04
	0,00
	12.2022
	СС

	1072
	г. Орск, просп. Ленина, д. 94
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 640,58
	2 560 318,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 560 318,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	1073
	г. Орск, просп. Мира, д. 19
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1074
	г. Орск, просп. Мира, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	602,00
	4 590 709,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 590 709,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	1075
	г. Орск, просп. Мира, д. 22
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 492 689,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 492 689,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	1076
	г. Орск, просп. Мира, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	597,00
	5 181 811,48
	0,00
	0,00
	0,00
	5 181 811,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	1077
	г. Орск, просп. Мира, д. 24
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 347 943,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 347 943,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1078
	г. Орск, просп. Мира, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	605,00
	4 679 330,07
	0,00
	0,00
	0,00
	4 679 330,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1079
	г. Орск, просп. Мира, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 492,00
	8 152 418,19
	0,00
	0,00
	0,00
	8 152 418,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	1080
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 87
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	320,00
	2 691 867,59
	0,00
	0,00
	0,00
	2 691 867,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1081
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	300,00
	2 691 059,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 691 059,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	1082
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 93
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	300,00
	2 669 233,26
	0,00
	0,00
	0,00
	2 669 233,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	1083
	г. Орск, просп. Орский, д. 35а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 130,00
	7 313 111,35
	0,00
	0,00
	0,00
	7 313 111,35
	0,00
	12.2022
	СС

	1084
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 046 393,09
	0,00
	0,00
	0,00
	3 046 393,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1085
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	850,00
	4 709 451,56
	0,00
	0,00
	0,00
	4 709 451,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1086
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 200,00
	7 699 865,10
	0,00
	0,00
	0,00
	7 699 865,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	1087
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 200,00
	7 695 149,19
	0,00
	0,00
	0,00
	7 695 149,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	1088
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 100,00
	5 130 914,55
	0,00
	0,00
	0,00
	5 130 914,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1089
	г. Орск, ул. Батумская, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	576 737,73
	0,00
	0,00
	0,00
	576 737,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	1090
	г. Орск, ул. Батумская, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	576 737,73
	0,00
	0,00
	0,00
	576 737,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	1091
	г. Орск, ул. Батумская, д. 23
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	587 324,85
	0,00
	0,00
	0,00
	587 324,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1092
	г. Орск, ул. Батумская, д. 23
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	587 324,85
	0,00
	0,00
	0,00
	587 324,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1093
	г. Орск, ул. Беляева, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 253 984,87
	0,00
	0,00
	0,00
	3 253 984,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1094
	г. Орск, ул. Беляева, д. 12
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1095
	г. Орск, ул. Беляева, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1096
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 62а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1097
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 64а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1098
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 66а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1099
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 68а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1100
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	5 624 662,71
	0,00
	0,00
	0,00
	5 624 662,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	1101
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 23
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 653 858,95
	0,00
	0,00
	0,00
	2 653 858,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	1102
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 23
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	745,00
	7 474 170,97
	0,00
	0,00
	0,00
	7 474 170,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1103
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 20
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 601 679,37
	0,00
	0,00
	0,00
	1 601 679,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1104
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 22
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	4 973 225,70
	0,00
	0,00
	0,00
	4 973 225,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1105
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 22
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 973 225,70
	0,00
	0,00
	0,00
	4 973 225,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1106
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 76а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 166 043,35
	0,00
	0,00
	0,00
	3 166 043,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1107
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 76а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,40
	4 894 420,20
	0,00
	0,00
	0,00
	4 894 420,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	1108
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 78
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 197 499,34
	0,00
	0,00
	0,00
	5 197 499,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	1109
	г. Орск, ул. Горького, д. 11а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 082 209,08
	0,00
	0,00
	0,00
	3 082 209,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1110
	г. Орск, ул. Горького, д. 11а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	743,00
	4 764 819,89
	0,00
	0,00
	0,00
	4 764 819,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1111
	г. Орск, ул. Горького, д. 153а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 938 958,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 938 958,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	1112
	г. Орск, ул. Горького, д. 48
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	651 541,81
	0,00
	0,00
	0,00
	651 541,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1113
	г. Орск, ул. Горького, д. 48
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	651 541,81
	0,00
	0,00
	0,00
	651 541,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1114
	г. Орск, ул. Горького, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	338,70
	3 034 615,89
	0,00
	0,00
	0,00
	3 034 615,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1115
	г. Орск, ул. Горького, д. 48а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	654 839,44
	0,00
	0,00
	0,00
	654 839,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1116
	г. Орск, ул. Горького, д. 48а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	654 839,44
	0,00
	0,00
	0,00
	654 839,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1117
	г. Орск, ул. Горького, д. 48а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	337,70
	3 049 974,90
	0,00
	0,00
	0,00
	3 049 974,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1118
	г. Орск, ул. Горького, д. 50
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	648 417,74
	0,00
	0,00
	0,00
	648 417,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	1119
	г. Орск, ул. Горького, д. 50
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	648 417,74
	0,00
	0,00
	0,00
	648 417,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	1120
	г. Орск, ул. Горького, д. 52
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	660 566,90
	0,00
	0,00
	0,00
	660 566,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1121
	г. Орск, ул. Горького, д. 52
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	660 566,90
	0,00
	0,00
	0,00
	660 566,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1122
	г. Орск, ул. Горького, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	336,70
	3 076 651,06
	0,00
	0,00
	0,00
	3 076 651,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	1123
	г. Орск, ул. Горького, д. 52а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	652 062,49
	0,00
	0,00
	0,00
	652 062,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	1124
	г. Орск, ул. Горького, д. 52а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	652 062,49
	0,00
	0,00
	0,00
	652 062,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	1125
	г. Орск, ул. Горького, д. 52а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	335,00
	3 037 040,99
	0,00
	0,00
	0,00
	3 037 040,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1126
	г. Орск, ул. Горького, д. 54
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	657 963,50
	0,00
	0,00
	0,00
	657 963,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1127
	г. Орск, ул. Горького, д. 54
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	657 963,50
	0,00
	0,00
	0,00
	657 963,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1128
	г. Орск, ул. Горького, д. 54
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	336,20
	3 064 525,53
	0,00
	0,00
	0,00
	3 064 525,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1129
	г. Орск, ул. Горького, д. 56
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	291,50
	2 356 394,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2 356 394,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	1130
	г. Орск, ул. Горького, д. 60
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	426,80
	3 450 117,38
	0,00
	0,00
	0,00
	3 450 117,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1131
	г. Орск, ул. Горького, д. 62
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	288,90
	3 347 454,56
	0,00
	0,00
	0,00
	3 347 454,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1132
	г. Орск, ул. Горького, д. 64
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	291,10
	2 353 161,12
	0,00
	0,00
	0,00
	2 353 161,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1133
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 895 569,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1 895 569,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	1134
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 4
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1135
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	735,00
	6 580 392,25
	0,00
	0,00
	0,00
	6 580 392,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1136
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 973 968,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1 973 968,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1137
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1138
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	830,00
	6 852 550,94
	0,00
	0,00
	0,00
	6 852 550,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	1139
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 706 858,68
	0,00
	0,00
	0,00
	1 706 858,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1140
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 522 126,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6 522 126,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1141
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 711 662,75
	0,00
	0,00
	0,00
	1 711 662,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	1142
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 19
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 715 333,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 715 333,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	1143
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 19
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 936,20
	4 830 964,42
	0,00
	0,00
	0,00
	4 830 964,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1144
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 21
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 681 661,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1 681 661,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	1145
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 21
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 926,40
	4 736 131,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 736 131,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1146
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 23
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 725 452,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1 725 452,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	1147
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 23
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 698,20
	11 410 797,51
	0,00
	0,00
	0,00
	11 410 797,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1148
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 29
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 779 307,89
	0,00
	0,00
	0,00
	2 779 307,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1149
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 29
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 800,00
	7 827 477,91
	0,00
	0,00
	0,00
	7 827 477,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	1150
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 318 708,08
	0,00
	0,00
	0,00
	4 318 708,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1151
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1152
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1153
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1154
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 294 805,29
	0,00
	0,00
	0,00
	4 294 805,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	1155
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1156
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1157
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1158
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 48
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	586 457,05
	0,00
	0,00
	0,00
	586 457,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1159
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 48
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	586 457,05
	0,00
	0,00
	0,00
	586 457,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1160
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 50
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	584 200,78
	0,00
	0,00
	0,00
	584 200,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1161
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 50
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	584 200,78
	0,00
	0,00
	0,00
	584 200,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1162
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 58
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	601 556,72
	0,00
	0,00
	0,00
	601 556,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	1163
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 58
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	601 556,72
	0,00
	0,00
	0,00
	601 556,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	1164
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 60
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	599 126,89
	0,00
	0,00
	0,00
	599 126,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1165
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 60
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	599 126,89
	0,00
	0,00
	0,00
	599 126,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1166
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 62
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	540 637,39
	0,00
	0,00
	0,00
	540 637,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1167
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 62
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	540 637,39
	0,00
	0,00
	0,00
	540 637,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1168
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 62
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1169
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 64
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	584 027,23
	0,00
	0,00
	0,00
	584 027,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1170
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 64
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	584 027,23
	0,00
	0,00
	0,00
	584 027,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1171
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 64
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	273,40
	2 720 160,49
	0,00
	0,00
	0,00
	2 720 160,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	1172
	г. Орск, ул. Казалинская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	420,00
	3 499 427,87
	0,00
	0,00
	0,00
	3 499 427,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1173
	г. Орск, ул. Казалинская, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	420,00
	3 585 923,31
	0,00
	0,00
	0,00
	3 585 923,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	1174
	г. Орск, ул. Кирпичная, д. 142
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 162 917,82
	0,00
	0,00
	0,00
	5 162 917,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	1175
	г. Орск, ул. Комарова, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 733 545,88
	0,00
	0,00
	0,00
	1 733 545,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1176
	г. Орск, ул. Комарова, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 811 081,53
	0,00
	0,00
	0,00
	2 811 081,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1177
	г. Орск, ул. Комарова, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 913,40
	7 916 963,33
	0,00
	0,00
	0,00
	7 916 963,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1178
	г. Орск, ул. Комарова, д. 22
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 708 181,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1 708 181,58
	0,00
	12.2022
	СС

	1179
	г. Орск, ул. Короленко, д. 10
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	2 759 752,16
	0,00
	0,00
	0,00
	2 759 752,16
	0,00
	12.2022
	СС

	1180
	г. Орск, ул. Короленко, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,40
	4 266 330,30
	0,00
	0,00
	0,00
	4 266 330,30
	0,00
	12.2022
	СС

	1181
	г. Орск, ул. Короленко, д. 144а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 999 551,02
	0,00
	0,00
	0,00
	4 999 551,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	1182
	г. Орск, ул. Короленко, д. 144а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 206,90
	7 728 859,24
	0,00
	0,00
	0,00
	7 728 859,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1183
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1184
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1185
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	585,00
	2 956 477,69
	0,00
	0,00
	0,00
	2 956 477,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	1186
	г. Орск, ул. Короленко, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 036 233,74
	0,00
	0,00
	0,00
	1 036 233,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	1187
	г. Орск, ул. Короленко, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1188
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 776 079,89
	0,00
	0,00
	0,00
	2 776 079,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1189
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	745,00
	7 818 386,77
	0,00
	0,00
	0,00
	7 818 386,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	1190
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 001 522,66
	0,00
	0,00
	0,00
	2 001 522,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1191
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 17
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	6 864 514,07
	0,00
	0,00
	0,00
	6 864 514,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1192
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 36
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	2 980 410,31
	0,00
	0,00
	0,00
	2 980 410,31
	0,00
	12.2022
	СС

	1193
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 42
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1194
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 44
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1195
	г. Орск, ул. Красная, д. 16
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 429 545,71
	0,00
	0,00
	0,00
	4 429 545,71
	0,00
	12.2022
	СС

	1196
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	750,00
	2 291 950,93
	0,00
	0,00
	0,00
	2 291 950,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1197
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 15
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 650 180,67
	0,00
	0,00
	0,00
	3 650 180,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1198
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 779 321,62
	0,00
	0,00
	0,00
	3 779 321,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1199
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1200
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 779 321,62
	0,00
	0,00
	0,00
	3 779 321,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1201
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1202
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 44
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	692 072,51
	0,00
	0,00
	0,00
	692 072,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1203
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 710 080,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 710 080,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	1204
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	700,00
	4 816 169,03
	0,00
	0,00
	0,00
	4 816 169,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1205
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	626,20
	3 696 228,68
	0,00
	0,00
	0,00
	3 696 228,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1206
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 944,60
	4 910 645,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4 910 645,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1207
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 25
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 432 204,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1 432 204,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1208
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 25
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1209
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 51б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	500,00
	3 265 484,55
	0,00
	0,00
	0,00
	3 265 484,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1210
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	8 400 631,05
	0,00
	0,00
	0,00
	8 400 631,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1211
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1212
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	325,00
	1 152 343,49
	0,00
	0,00
	0,00
	1 152 343,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	1213
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 041 497,54
	0,00
	0,00
	0,00
	4 041 497,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1214
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1215
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 650,00
	14 029 892,91
	0,00
	0,00
	0,00
	14 029 892,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	1216
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 26
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 785 447,42
	0,00
	0,00
	0,00
	2 785 447,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1217
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	758,00
	5 146 110,27
	0,00
	0,00
	0,00
	5 146 110,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1218
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 700 396,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 700 396,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	1219
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 934,80
	4 788 895,59
	0,00
	0,00
	0,00
	4 788 895,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1220
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 509,00
	4 875 528,87
	0,00
	0,00
	0,00
	4 875 528,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1221
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 598 796,05
	0,00
	0,00
	0,00
	4 598 796,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1222
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1223
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1224
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	4 598 796,05
	0,00
	0,00
	0,00
	4 598 796,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1225
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1226
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 997 969,24
	0,00
	0,00
	0,00
	4 997 969,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1227
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 947 578,28
	0,00
	0,00
	0,00
	4 947 578,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1228
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 197,80
	7 648 514,03
	0,00
	0,00
	0,00
	7 648 514,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1229
	г. Орск, ул. Омская, д. 63а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	940,50
	7 131 684,78
	0,00
	0,00
	0,00
	7 131 684,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1230
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 570 300,84
	0,00
	0,00
	0,00
	3 570 300,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1231
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1232
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	3 570 300,84
	0,00
	0,00
	0,00
	3 570 300,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1233
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1234
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	3 570 300,84
	0,00
	0,00
	0,00
	3 570 300,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1235
	г. Орск, ул. Петровского, д. 12а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 664 986,33
	0,00
	0,00
	0,00
	1 664 986,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1236
	г. Орск, ул. Петровского, д. 12а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	687,40
	4 533 781,64
	0,00
	0,00
	0,00
	4 533 781,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	1237
	г. Орск, ул. Петровского, д. 14
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 582 758,99
	0,00
	0,00
	0,00
	2 582 758,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1238
	г. Орск, ул. Петровского, д. 14
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1239
	г. Орск, ул. Петровского, д. 14
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1240
	г. Орск, ул. Петровского, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 148,60
	8 965 941,88
	0,00
	0,00
	0,00
	8 965 941,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1241
	г. Орск, ул. Петровского, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	777 719,45
	0,00
	0,00
	0,00
	777 719,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	1242
	г. Орск, ул. Петровского, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	777 719,45
	0,00
	0,00
	0,00
	777 719,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	1243
	г. Орск, ул. Петровского, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	777 719,45
	0,00
	0,00
	0,00
	777 719,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	1244
	г. Орск, ул. Петровского, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	394,20
	3 622 299,90
	0,00
	0,00
	0,00
	3 622 299,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1245
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 57
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 080,80
	6 685 768,90
	0,00
	0,00
	0,00
	6 685 768,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1246
	г. Орск, ул. С. Разина, д. 86
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	276,00
	1 796 195,12
	0,00
	0,00
	0,00
	1 796 195,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1247
	г. Орск, ул. Сорокина, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 953 792,42
	0,00
	0,00
	0,00
	4 953 792,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1248
	г. Орск, ул. Сорокина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 206,00
	7 658 120,53
	0,00
	0,00
	0,00
	7 658 120,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1249
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 019 272,15
	0,00
	0,00
	0,00
	2 019 272,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	1250
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 265,00
	6 852 572,53
	0,00
	0,00
	0,00
	6 852 572,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1251
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 93а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 457 226,84
	0,00
	0,00
	0,00
	4 457 226,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1252
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 439 149,37
	0,00
	0,00
	0,00
	4 439 149,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1253
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 091,00
	6 862 528,35
	0,00
	0,00
	0,00
	6 862 528,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1254
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 984 072,18
	0,00
	0,00
	0,00
	4 984 072,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	1255
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 44
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 397 785,25
	0,00
	0,00
	0,00
	1 397 785,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1256
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1257
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	2 727 664,64
	0,00
	0,00
	0,00
	2 727 664,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	1258
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,00
	4 216 725,87
	0,00
	0,00
	0,00
	4 216 725,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1259
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 99
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 492 477,91
	0,00
	0,00
	0,00
	4 492 477,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	1260
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 853 782,36
	0,00
	0,00
	0,00
	5 853 782,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1261
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 579,00
	7 321 795,55
	0,00
	0,00
	0,00
	7 321 795,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1262
	г. Орск, ул. Суворова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	748,80
	4 747 877,53
	0,00
	0,00
	0,00
	4 747 877,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1263
	г. Орск, ул. Тагильская/ул. Короленко, д. 11/54
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 564 883,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1 564 883,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1264
	г. Орск, ул. Тагильская/ул. Короленко, д. 11/54
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 765,90
	4 407 245,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4 407 245,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	1265
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 26
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	855 300,48
	0,00
	0,00
	0,00
	855 300,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	1266
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	340,00
	2 653 065,89
	0,00
	0,00
	0,00
	2 653 065,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1267
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 78
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	207 903,38
	0,00
	0,00
	0,00
	207 903,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1268
	г. Орск, ул. Школьная, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,00
	3 241 008,34
	0,00
	0,00
	0,00
	3 241 008,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	1269
	г. Орск, ул. Школьная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,00
	3 254 738,90
	0,00
	0,00
	0,00
	3 254 738,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1270
	г. Орск, ул. Школьная, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,00
	3 253 544,94
	0,00
	0,00
	0,00
	3 253 544,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	1271
	г. Орск, ул. Школьная, д. 9а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,00
	3 345 479,97
	0,00
	0,00
	0,00
	3 345 479,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1272
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 016 159,70
	0,00
	0,00
	0,00
	5 016 159,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1273
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 200,00
	7 754 534,77
	0,00
	0,00
	0,00
	7 754 534,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	1274
	г. Орск, ул. Юношеская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	745,00
	4 634 702,60
	0,00
	0,00
	0,00
	4 634 702,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	1275
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 76
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 286 773,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2 286 773,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	1276
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 76
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	8 696 168,66
	0,00
	0,00
	0,00
	8 696 168,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1277
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 385 368,02
	0,00
	0,00
	0,00
	2 385 368,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	1278
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1279
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1280
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 081 079,24
	0,00
	0,00
	0,00
	3 081 079,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1281
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,37
	4 763 073,25
	0,00
	0,00
	0,00
	4 763 073,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1282
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 86
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	3 081 079,24
	0,00
	0,00
	0,00
	3 081 079,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1283
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 86
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 198,34
	4 763 073,25
	0,00
	0,00
	0,00
	4 763 073,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1284
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1285
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 984 863,07
	0,00
	0,00
	0,00
	4 984 863,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1286
	г. Орск, ул. Щорса, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 872 160,94
	0,00
	0,00
	0,00
	5 872 160,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	1287
	г. Орск, ул. Юлина, д. 6б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 225,20
	7 697 594,47
	0,00
	0,00
	0,00
	7 697 594,47
	0,00
	12.2022
	СС

	1288
	г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 18а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	412 571,59
	0,00
	0,00
	0,00
	412 571,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1289
	г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 18а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	590,50
	2 916 594,97
	0,00
	0,00
	0,00
	2 916 594,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	14. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	Х
	Х
	Х
	60 928 964,83
	0,00
	0,00
	0,00
	60 928 964,83
	0,00
	Х
	Х

	1290
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	4 939 104,47
	0,00
	0,00
	0,00
	4 939 104,47
	0,00
	12.2022
	СС

	1291
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 26
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 633,00
	6 293 034,84
	0,00
	0,00
	0,00
	6 293 034,84
	0,00
	12.2022
	СС

	1292
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 27
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 629,20
	6 289 826,20
	0,00
	0,00
	0,00
	6 289 826,20
	0,00
	12.2022
	СС

	1293
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 28
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 690 775,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1 690 775,70
	0,00
	12.2022
	СС

	1294
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 28
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 606,30
	4 761 800,40
	0,00
	0,00
	0,00
	4 761 800,40
	0,00
	12.2022
	СС

	1295
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 29
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	5 812,60
	7 796 282,80
	0,00
	0,00
	0,00
	7 796 282,80
	0,00
	12.2022
	СС

	1296
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 30
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 617,60
	6 279 843,76
	0,00
	0,00
	0,00
	6 279 843,76
	0,00
	12.2022
	СС

	1297
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 33
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 212,83
	7 634 191,63
	0,00
	0,00
	0,00
	7 634 191,63
	0,00
	12.2022
	СС

	1298
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 213,22
	7 628 253,07
	0,00
	0,00
	0,00
	7 628 253,07
	0,00
	12.2022
	СС

	1299
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 200,86
	7 615 851,96
	0,00
	0,00
	0,00
	7 615 851,96
	0,00
	12.2022
	СС

	15. Муниципальное образование Грачевский район

	Итого по муниципальному образованию Грачевский район
	Х
	Х
	Х
	4 861 362,02
	0,00
	0,00
	0,00
	4 861 362,02
	0,00
	Х
	Х

	1300
	с. Грачевка, ул. Строителей, д. 27
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	−
	1 271 337,02
	0,00
	0,00
	0,00
	1 271 337,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	1301
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	−
	1 020 381,05
	0,00
	0,00
	0,00
	1 020 381,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1302
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	−
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1303
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 346 155,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1 346 155,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1304
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 4
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	16. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	Х
	Х
	Х
	34 581 226,01
	0,00
	0,00
	0,00
	34 581 226,01
	0,00
	Х
	Х

	1305
	пос. Голубой Факел, ул. Школьная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	8 214 693,93
	0,00
	0,00
	0,00
	8 214 693,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1306
	пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	696,00
	4 598 542,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4 598 542,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1307
	пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	750,00
	3 060 835,29
	0,00
	0,00
	0,00
	3 060 835,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	1308
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 760,00
	5 510 483,13
	0,00
	0,00
	0,00
	5 510 483,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	1309
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3
	ремонт ПП
	кв. метров
	920,00
	3 174 062,03
	0,00
	0,00
	0,00
	3 174 062,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1310
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	920,00
	4 063 896,53
	0,00
	0,00
	0,00
	4 063 896,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1311
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 492 425,69
	0,00
	0,00
	0,00
	1 492 425,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	1312
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 53
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	490,00
	2 792 346,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 792 346,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	1313
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 53
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 140,00
	1 673 940,74
	0,00
	0,00
	0,00
	1 673 940,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	17. Муниципальное образование Илекский район

	Итого по муниципальному образованию Илекский район
	Х
	Х
	Х
	8 250 399,27
	0,00
	0,00
	0,00
	8 250 399,27
	0,00
	Х
	Х

	1314
	с. Илек, ул. Восточная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	700,00
	5 218 208,49
	0,00
	0,00
	0,00
	5 218 208,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	1315
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	360,00
	3 032 190,78
	0,00
	0,00
	0,00
	3 032 190,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	18. Муниципальное образование Кваркенский район

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский район
	Х
	Х
	Х
	31 063 952,84
	0,00
	0,00
	0,00
	31 063 952,84
	0,00
	Х
	Х

	1316
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	649 979,78
	0,00
	0,00
	0,00
	649 979,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1317
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1318
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 027 340,57
	0,00
	0,00
	0,00
	3 027 340,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1319
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	436 578,87
	0,00
	0,00
	0,00
	436 578,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1320
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 436 375,11
	0,00
	0,00
	0,00
	3 436 375,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1321
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 716 090,42
	0,00
	0,00
	0,00
	5 716 090,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1322
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	525 190,60
	0,00
	0,00
	0,00
	525 190,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	1323
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1324
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	525 190,60
	0,00
	0,00
	0,00
	525 190,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	1325
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1326
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 446 123,52
	0,00
	0,00
	0,00
	2 446 123,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1327
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	352 760,39
	0,00
	0,00
	0,00
	352 760,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1328
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	502 454,33
	0,00
	0,00
	0,00
	502 454,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1329
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1330
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	502 454,33
	0,00
	0,00
	0,00
	502 454,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1331
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1332
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 340 227,23
	0,00
	0,00
	0,00
	2 340 227,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1333
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	337 488,87
	0,00
	0,00
	0,00
	337 488,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1334
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	499 156,70
	0,00
	0,00
	0,00
	499 156,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1335
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1336
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	499 156,70
	0,00
	0,00
	0,00
	499 156,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1337
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1338
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	2 324 868,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2 324 868,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	1339
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	335 273,92
	0,00
	0,00
	0,00
	335 273,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	1340
	с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	175 765,88
	0,00
	0,00
	0,00
	175 765,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1341
	с. Кваркено, ул. 1-я Целинная, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 950 221,44
	0,00
	0,00
	0,00
	3 950 221,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	19. Муниципальное образование Красногвардейский район

	Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район
	Х
	Х
	Х
	10 170 159,09
	0,00
	0,00
	0,00
	10 170 159,09
	0,00
	Х
	Х

	1342
	пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 40
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	500,00
	3 405 178,04
	0,00
	0,00
	0,00
	3 405 178,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1343
	пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 396 820,31
	0,00
	0,00
	0,00
	3 396 820,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	1344
	пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 50
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	825 778,39
	0,00
	0,00
	0,00
	825 778,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1345
	пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	826 361,77
	0,00
	0,00
	0,00
	826 361,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	1346
	с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	220,00
	858 010,29
	0,00
	0,00
	0,00
	858 010,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	1347
	с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 1
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	220,00
	858 010,29
	0,00
	0,00
	0,00
	858 010,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	20. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	Х
	Х
	Х
	22 998 559,38
	0,00
	0,00
	0,00
	22 998 559,38
	0,00
	Х
	Х

	1348
	г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 096,60
	8 051 839,96
	0,00
	0,00
	0,00
	8 051 839,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	1349
	г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	352,40
	1 810 358,44
	0,00
	0,00
	0,00
	1 810 358,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1350
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	888,37
	5 968 200,06
	0,00
	0,00
	0,00
	5 968 200,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	1351
	г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 2а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	325 239,50
	0,00
	0,00
	0,00
	325 239,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1352
	пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	502,50
	4 108 357,86
	0,00
	0,00
	0,00
	4 108 357,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1353
	пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 734 563,56
	0,00
	0,00
	0,00
	2 734 563,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	21. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	Х
	Х
	Х
	2 564 365,25
	0,00
	0,00
	0,00
	2 564 365,25
	0,00
	Х
	Х

	1354
	с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 13
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	802 151,38
	0,00
	0,00
	0,00
	802 151,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1355
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	226 751,41
	0,00
	0,00
	0,00
	226 751,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	1356
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	402 678,86
	0,00
	0,00
	0,00
	402 678,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1357
	с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 33
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 132 783,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1 132 783,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	22. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	Х
	Х
	Х
	1 564 049,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 564 049,36
	0,00
	Х
	Х

	1358
	с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	782 024,68
	0,00
	0,00
	0,00
	782 024,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1359
	с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	782 024,68
	0,00
	0,00
	0,00
	782 024,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	23. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	Х
	Х
	Х
	93 442 516,52
	0,00
	0,00
	0,00
	93 442 516,52
	0,00
	Х
	Х

	1360
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 8
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 372 699,78
	0,00
	0,00
	0,00
	1 372 699,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1361
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	471,00
	1 372 699,78
	0,00
	0,00
	0,00
	1 372 699,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1362
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 618 782,56
	0,00
	0,00
	0,00
	5 618 782,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1363
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	2 060 013,03
	0,00
	0,00
	0,00
	2 060 013,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1364
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1365
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	2 060 013,03
	0,00
	0,00
	0,00
	2 060 013,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1366
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	812,00
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1367
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ремонт ПП
	кв. метров
	1 623,70
	7 151 250,72
	0,00
	0,00
	0,00
	7 151 250,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	1368
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ремонт фундамента
	кв. метров
	1 623,70
	2 810 674,83
	0,00
	0,00
	0,00
	2 810 674,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1369
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши  
	кв. метров
	503,00
	2 597 675,30
	0,00
	0,00
	0,00
	2 597 675,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1370
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	5 157 913,44
	0,00
	0,00
	0,00
	5 157 913,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1371
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	691 460,46
	0,00
	0,00
	0,00
	691 460,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	1372
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1373
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	691 460,46
	0,00
	0,00
	0,00
	691 460,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	1374
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 22
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1375
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	798,40
	417 293,12
	0,00
	0,00
	0,00
	417 293,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1376
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	2 949 972,90
	0,00
	0,00
	0,00
	2 949 972,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1377
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	812 976,05
	0,00
	0,00
	0,00
	812 976,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1378
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	1 477 139,62
	0,00
	0,00
	0,00
	1 477 139,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1379
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	1 477 139,62
	0,00
	0,00
	0,00
	1 477 139,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1380
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1381
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 465 347,38
	0,00
	0,00
	0,00
	1 465 347,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1382
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	778,00
	1 465 347,38
	0,00
	0,00
	0,00
	1 465 347,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1383
	пос. Энергетик, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	5 086 893,32
	0,00
	0,00
	0,00
	5 086 893,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	1384
	пос. Энергетик, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 384,10
	2 141 936,15
	0,00
	0,00
	0,00
	2 141 936,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	1385
	пос. Энергетик, д. 19
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3 077 689,71
	0,00
	0,00
	0,00
	3 077 689,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	1386
	пос. Энергетик, д. 19
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 077 689,71
	0,00
	0,00
	0,00
	3 077 689,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	1387
	пос. Энергетик, д. 39
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 703,00
	6 032 421,95
	0,00
	0,00
	0,00
	6 032 421,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	1388
	пос. Энергетик, д. 40
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	4 818 308,12
	0,00
	0,00
	0,00
	4 818 308,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1389
	пос. Энергетик, д. 77
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	10 711 312,32
	0,00
	0,00
	0,00
	10 711 312,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	1390
	пос. Энергетик, д. 77
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	1 687 167,93
	0,00
	0,00
	0,00
	1 687 167,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1391
	пос. Энергетик, д. 77
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	8 563 704,18
	0,00
	0,00
	0,00
	8 563 704,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	1392
	пос. Энергетик, д. 77
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1393
	пос. Энергетик, д. 78
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1394
	пос. Энергетик, д. 78
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	727 213,69
	0,00
	0,00
	0,00
	727 213,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	1395
	пос. Энергетик, д. 78
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	3 387 064,62
	0,00
	0,00
	0,00
	3 387 064,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	24. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	Х
	Х
	X
	14 175 149,09
	0,00
	0,00
	170 000,00
	14 005 149,09
	0,00
	Х
	Х

	1396
	пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 303 065,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1 303 065,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1397
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 27
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	472 949,23
	0,00
	0,00
	0,00
	472 949,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1398
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 27
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	472 949,23
	0,00
	0,00
	0,00
	472 949,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1399
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 33
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	239 849,19
	0,00
	0,00
	0,00
	239 849,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	1400
	пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 220 426,80
	0,00
	0,00
	0,00
	2 220 426,80
	0,00
	12.2022
	СС

	1401
	пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	814 985,81
	0,00
	0,00
	0,00
	814 985,81
	0,00
	12.2022
	СС

	1402
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 230 859,67
	0,00
	0,00
	70 000,00
	3 160 859,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1403
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	789 316,96
	0,00
	0,00
	0,00
	789 316,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	1404
	с. Покровка, ул. Светлая, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 630 746,37
	0,00
	0,00
	100 000,00
	4 530 746,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	25. Муниципальное образование Октябрьский район

	Итого по муниципальному образованию Октябрьский район
	Х
	Х
	Х
	4 804 573,69
	0,00
	0,00
	0,00
	4 804 573,69
	0,00
	Х
	Х

	1405
	с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	900,00
	3 955 347,78
	0,00
	0,00
	0,00
	3 955 347,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1406
	с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 20
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	849 225,91
	0,00
	0,00
	0,00
	849 225,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	26. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район
	Х
	Х
	Х
	20 308 751,36
	0,00
	0,00
	0,00
	20 308 751,36
	0,00
	Х
	Х

	1407
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 649,00
	4 249 053,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 249 053,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	1408
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	3 100,00
	2 249 536,15
	0,00
	0,00
	0,00
	2 249 536,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	1409
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	792,00
	5 677 286,67
	0,00
	0,00
	0,00
	5 677 286,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1410
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	260,00
	1 386 992,66
	0,00
	0,00
	0,00
	1 386 992,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1411
	с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 355 031,66
	0,00
	0,00
	0,00
	3 355 031,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1412
	с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 390 850,50
	0,00
	0,00
	0,00
	3 390 850,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	27. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	Х
	Х
	Х
	23 326 432,77
	0,00
	0,00
	0,00
	23 326 432,77
	0,00
	Х
	Х

	1413
	пос. Володарский, ул. Торговая, д. 36
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	405 095,84
	0,00
	0,00
	0,00
	405 095,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1414
	пос. Володарский, ул. Торговая, д. 36
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	720,70
	2 863 746,59
	0,00
	0,00
	0,00
	2 863 746,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1415
	пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	705 865,89
	0,00
	0,00
	0,00
	705 865,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1416
	пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 27
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	603 639,43
	0,00
	0,00
	0,00
	603 639,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1417
	пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	898 555,39
	0,00
	0,00
	0,00
	898 555,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1418
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	844,8
	4 781 815,58
	0,00
	0,00
	0,00
	4 781 815,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1419
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	869,8
	4 686 298,67
	0,00
	0,00
	0,00
	4 686 298,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1420
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	838,8
	4 745 996,74
	0,00
	0,00
	0,00
	4 745 996,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	1421
	пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 635 418,64
	0,00
	0,00
	0,00
	3 635 418,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	28. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	Х
	Х
	Х
	5 809 659,64
	0,00
	0,00
	0,00
	5 809 659,64
	0,00
	Х
	Х

	1422
	пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	200,00
	1 434 045,98
	0,00
	0,00
	0,00
	1 434 045,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1423
	пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 84
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	1 929 575,96
	0,00
	0,00
	0,00
	1 929 575,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	1424
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 863 271,94
	0,00
	0,00
	0,00
	1 863 271,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	1425
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 22
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	582 765,76
	0,00
	0,00
	0,00
	582 765,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	29. Муниципальное образование Пономаревский район

	Итого по муниципальному образованию Пономаревский район
	Х
	Х
	Х
	5 929 809,51
	0,00
	0,00
	0,00
	5 929 809,51
	0,00
	Х
	Х

	1426
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	650,00
	5 929 809,51
	0,00
	0,00
	0,00
	5 929 809,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	30. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	Х
	Х
	Х
	23 600 330,17
	0,00
	0,00
	232 500,00
	23 367 830,17
	0,00
	Х
	Х

	1427
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 23
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	293,30
	2 370 945,24
	0,00
	0,00
	0,00
	2 370 945,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1428
	пос. Светлый, ул. Мира, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	293,30
	3 494 577,65
	0,00
	0,00
	0,00
	3 494 577,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	1429
	пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 23
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 454 967,59
	0,00
	0,00
	0,00
	3 454 967,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1430
	пос. Светлый, ул. Степная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	442,30
	2 146 218,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2 146 218,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	1431
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 835 131,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2 835 131,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	1432
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	278,90
	2 716 927,01
	0,00
	0,00
	77 500,00
	2 639 427,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	1433
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 8
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	1 948 395,08
	0,00
	0,00
	0,00
	1 948 395,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1434
	с. Сакмара, ул. Советская, д. 84
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	582,40
	4 633 167,38
	0,00
	0,00
	155 000,00
	4 478 167,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	31. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	Х
	Х
	Х
	9 129 636,24
	0,00
	0,00
	0,00
	9 129 636,24
	0,00
	Х
	Х

	1435
	пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	328,00
	2 908 510,39
	0,00
	0,00
	0,00
	2 908 510,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1436
	пос. Саракташ, ул. Мира, д. 21
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	102,00
	1 230 500,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 230 500,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	1437
	пос. Саракташ, ул. Мира, д. 185
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	843,50
	4 990 625,63
	0,00
	0,00
	0,00
	4 990 625,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	32. Муниципальное образование Светлинский район

	Итого по муниципальному образованию Светлинский район
	Х
	Х
	Х
	3 478 009,69
	0,00
	0,00
	0,00
	3 478 009,69
	0,00
	Х
	Х

	1438
	пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 478 009,69
	0,00
	0,00
	0,00
	3 478 009,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	33. Муниципальное образование Северный район

	Итого по муниципальному образованию Северный район
	Х
	Х
	Х
	20 938 771,04
	0,00
	0,00
	0,00
	20 938 771,04
	0,00
	Х
	Х

	1439
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	858 593,67
	0,00
	0,00
	0,00
	858 593,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1440
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	858 593,67
	0,00
	0,00
	0,00
	858 593,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1441
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 514 425,51
	0,00
	0,00
	0,00
	3 514 425,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1442
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	865 740,11
	0,00
	0,00
	0,00
	865 740,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1443
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	865 740,11
	0,00
	0,00
	0,00
	865 740,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1444
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 543 677,57
	0,00
	0,00
	0,00
	3 543 677,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1445
	с. Северное, ул. Московская, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	794 421,56
	0,00
	0,00
	0,00
	794 421,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1446
	с. Северное, ул. Московская, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	794 421,56
	0,00
	0,00
	0,00
	794 421,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1447
	с. Северное, ул. Московская, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 251 753,99
	0,00
	0,00
	0,00
	3 251 753,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1448
	с. Северное, ул. Московская, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	839 853,71
	0,00
	0,00
	0,00
	839 853,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	1449
	с. Северное, ул. Московская, д. 5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	839 853,71
	0,00
	0,00
	0,00
	839 853,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	1450
	с. Северное, ул. Московская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 911 695,87
	0,00
	0,00
	0,00
	3 911 695,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	34. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ

	Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ
	Х
	Х
	Х
	13 376 687,01
	0,00
	0,00
	0,00
	13 376 687,01
	0,00
	Х
	Х

	1451
	г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	821,30
	4 377 659,64
	0,00
	0,00
	0,00
	4 377 659,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	1452
	г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 104
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	308,50
	2 226 247,25
	0,00
	0,00
	0,00
	2 226 247,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1453
	пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	858,90
	4 590 184,78
	0,00
	0,00
	0,00
	4 590 184,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1454
	пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	300,00
	2 182 595,34
	0,00
	0,00
	0,00
	2 182 595,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	35. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	Х
	Х
	Х
	36 736 653,96
	0,00
	0,00
	0,00
	36 736 653,96
	0,00
	Х
	Х

	1455
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	4 659 807,52
	0,00
	0,00
	0,00
	4 659 807,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1456
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	2 610 439,19
	0,00
	0,00
	0,00
	2 610 439,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	1457
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	1 406 127,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1 406 127,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1458
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 406 127,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1 406 127,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1459
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 726 580,84
	0,00
	0,00
	0,00
	2 726 580,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1460
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	3 090 569,91
	0,00
	0,00
	0,00
	3 090 569,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	1461
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	7 386 289,88
	0,00
	0,00
	0,00
	7 386 289,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1462
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	550 901,11
	0,00
	0,00
	0,00
	550 901,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1463
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 28
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	524 595,46
	0,00
	0,00
	0,00
	524 595,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	1464
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 40
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 075 903,77
	0,00
	0,00
	0,00
	1 075 903,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	1465
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	1 391 659,73
	0,00
	0,00
	0,00
	1 391 659,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	1466
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 189
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	429 546,61
	0,00
	0,00
	0,00
	429 546,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	1467
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 203
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	363 859,78
	0,00
	0,00
	0,00
	363 859,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1468
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 203
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 963 030,25
	0,00
	0,00
	0,00
	2 963 030,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1469
	г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1470
	г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	491 172,97
	0,00
	0,00
	0,00
	491 172,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1471
	г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	161 505,81
	0,00
	0,00
	0,00
	161 505,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1472
	г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	329 911,40
	0,00
	0,00
	0,00
	329 911,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	1473
	пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 247 049,67
	0,00
	0,00
	0,00
	2 247 049,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1474
	пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 309 831,96
	0,00
	0,00
	0,00
	2 309 831,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	36. Муниципальное образование Ташлинский район

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский район
	Х
	Х
	Х
	10 363 585,34
	0,00
	0,00
	100 000,00
	10 263 585,34
	0,00
	Х
	Х

	1475
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	335,00
	3 593 823,95
	0,00
	0,00
	0,00
	3 593 823,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	1476
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 522 186,26
	0,00
	0,00
	100 000,00
	3 422 186,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	1477
	пос. Степной, ул. Советская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	288,00
	3 247 575,13
	0,00
	0,00
	0,00
	3 247 575,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	37. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	Х
	Х
	Х
	21 137 250,16
	0,00
	0,00
	0,00
	21 137 250,16
	0,00
	Х
	Х

	1478
	пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 2б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	834,30
	4 980 610,17
	0,00
	0,00
	0,00
	4 980 610,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	1479
	пос. Суворовский, ул. Ленинская, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 855 918,44
	0,00
	0,00
	0,00
	3 855 918,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1480
	с. Тоцкое Второе, ул. Кобина, д. 7, инв. № 2184
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	1 311 042,79
	0,00
	0,00
	0,00
	1 311 042,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1481
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 13, инв. № 2256
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	872 538,92
	0,00
	0,00
	0,00
	872 538,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	1482
	с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 14, инв. № 2202
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 025 993,34
	0,00
	0,00
	0,00
	4 025 993,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	1483
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 12, инв. № 2204
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	872 538,92
	0,00
	0,00
	0,00
	872 538,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	1484
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 13, инв. № 2255
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	1 321 656,26
	0,00
	0,00
	0,00
	1 321 656,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	1485
	с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 14, инв. № 2203
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 896 951,32
	0,00
	0,00
	0,00
	3 896 951,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	38. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	Х
	Х
	Х
	41 805 398,17
	0,00
	0,00
	0,00
	41 805 398,17
	0,00
	Х
	Х

	1486
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	4 619 359,17
	0,00
	0,00
	0,00
	4 619 359,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	1487
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	611 744,04
	0,00
	0,00
	0,00
	611 744,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1488
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 761 449,74
	0,00
	0,00
	0,00
	5 761 449,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	1489
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	5 012 996,14
	0,00
	0,00
	0,00
	5 012 996,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	1490
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	7 625 109,12
	0,00
	0,00
	0,00
	7 625 109,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1491
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	3 424 813,63
	0,00
	0,00
	0,00
	3 424 813,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	1492
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 11
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	1 205 508,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 205 508,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	1493
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	2 721 774,21
	0,00
	0,00
	0,00
	2 721 774,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	1494
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	1 161 031,24
	0,00
	0,00
	0,00
	1 161 031,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1495
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	243 554,91
	0,00
	0,00
	0,00
	243 554,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	1496
	пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	329 589,21
	0,00
	0,00
	0,00
	329 589,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	1497
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 840 422,88
	0,00
	0,00
	0,00
	2 840 422,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1498
	пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	492 275,48
	0,00
	0,00
	0,00
	492 275,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	1499
	пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 10
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	702 549,08
	0,00
	0,00
	0,00
	702 549,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1500
	пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	3 033 856,03
	0,00
	0,00
	0,00
	3 033 856,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1501
	пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	пог. метров
	-
	2 019 364,53
	0,00
	0,00
	0,00
	2 019 364,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	39. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	Х
	Х
	Х
	14 733 275,49
	0,00
	0,00
	0,00
	14 733 275,49
	0,00
	Х
	Х

	1502
	с. Сарманай, ул. Центральная, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	120,00
	233 523,93
	0,00
	0,00
	0,00
	233 523,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1503
	с. Шарлык, пер. Библиотечный, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	132,00
	533 926,09
	0,00
	0,00
	0,00
	533 926,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1504
	с. Шарлык, пер. Библиотечный, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	899,60
	3 774 487,15
	0,00
	0,00
	0,00
	3 774 487,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	1505
	с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	32,00
	634 359,44
	0,00
	0,00
	0,00
	634 359,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1506
	с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	41,00
	634 359,44
	0,00
	0,00
	0,00
	634 359,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1507
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 19
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	34,00
	645 293,67
	0,00
	0,00
	0,00
	645 293,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1508
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	39,00
	645 293,67
	0,00
	0,00
	0,00
	645 293,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1509
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 19
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	40,00
	237 549,09
	0,00
	0,00
	0,00
	237 549,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1510
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	35,00
	635 574,35
	0,00
	0,00
	0,00
	635 574,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1511
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	42,00
	635 574,35
	0,00
	0,00
	0,00
	635 574,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1512
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 21
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	43,00
	233 971,17
	0,00
	0,00
	0,00
	233 971,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	1513
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	68,00
	1 248 730,93
	0,00
	0,00
	0,00
	1 248 730,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1514
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	62,00
	1 241 438,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1 241 438,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	1515
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	65,00
	1 013 190,12
	0,00
	0,00
	0,00
	1 013 190,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1516
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	69,00
	1 013 190,12
	0,00
	0,00
	0,00
	1 013 190,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1517
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13
	ремонт фундамента
	куб. метров
	64,00
	971 652,09
	0,00
	0,00
	0,00
	971 652,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1518
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	92,00
	401 161,23
	0,00
	0,00
	0,00
	401 161,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	40. Муниципальное образование Ясненский  городской округ

	Итого по муниципальному образованию Ясненский  городской округ
	Х
	Х
	Х
	62 925 653,53
	0,00
	0,00
	0,00
	62 925 653,53
	0,00
	Х
	Х

	1519
	г. Ясный, ул. Западная, д. 17
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	378,00
	4 923 738,61
	0,00
	0,00
	0,00
	4 923 738,61
	0,00
	12.2022
	СС

	1520
	г. Ясный, ул. Западная, д. 19
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	378,00
	5 066 550,65
	0,00
	0,00
	0,00
	5 066 550,65
	0,00
	12.2022
	СС

	1521
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 380,00
	5 319 034,26
	0,00
	0,00
	0,00
	5 319 034,26
	0,00
	12.2022
	СС

	1522
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	102,00
	1 708 941,11
	0,00
	0,00
	0,00
	1 708 941,11
	0,00
	12.2022
	СС

	1523
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 380,00
	4 812 960,39
	0,00
	0,00
	0,00
	4 812 960,39
	0,00
	12.2022
	СС

	1524
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	378,00
	4 085 847,76
	0,00
	0,00
	0,00
	4 085 847,76
	0,00
	12.2022
	СС

	1525
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	315,00
	4 119 517,06
	0,00
	0,00
	0,00
	4 119 517,06
	0,00
	12.2022
	СС

	1526
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 19
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	378,00
	5 036 270,89
	0,00
	0,00
	0,00
	5 036 270,89
	0,00
	12.2022
	СС

	1527
	г. Ясный, ул. Ленина, д. 20
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	378,00
	4 089 124,30
	0,00
	0,00
	0,00
	4 089 124,30
	0,00
	12.2022
	СС

	1528
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	664,00
	4 111 578,45
	0,00
	0,00
	0,00
	4 111 578,45
	0,00
	12.2022
	СС

	1529
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	669,00
	3 691 163,44
	0,00
	0,00
	0,00
	3 691 163,44
	0,00
	12.2022
	СС

	1530
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 18
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	252,00
	3 092 377,66
	0,00
	0,00
	0,00
	3 092 377,66
	0,00
	12.2022
	СС

	1531
	г. Ясный, ул. Парковая, д. 22
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	378,00
	5 132 307,46
	0,00
	0,00
	0,00
	5 132 307,46
	0,00
	12.2022
	СС

	1532
	г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 10
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	126,00
	1 433 699,96
	0,00
	0,00
	0,00
	1 433 699,96
	0,00
	12.2022
	СС

	1533
	г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	126,00
	1 386 598,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 386 598,82
	0,00
	12.2022
	СС

	1534
	г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 14
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	378,00
	4 915 942,71
	0,00
	0,00
	0,00
	4 915 942,71
	0,00
	12.2022
	СС


*) Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (ремонт ЛО);

ремонт крыши МКД (ремонт и (или) переустройство крыши);

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД (ремонт ПП);

ремонт фасада МКД (утепление и (или) ремонт фасада);

ремонт фундамента МКД (ремонт фундамента);

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ремонт ВИСТС);

ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (ремонт ВИСГВС);

ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (ремонт ВИСХВС);

ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (ремонт ВИСВО);

ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ремонт ВИСЭС);

ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (ремонт ВИСГС);

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии (ОДПУ ТЭ);

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов горячей воды (ОДПУ ГВ);

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов холодной воды (ОДПУ ХВ);

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов электрической энергии (ОДПУ ЭЭ);

ремонт систем пожаротушения, дымоудаления (ремонт СПД);

другие виды работ (другие).

**) Счет регионального оператора (СРО), cпециальный счет (СС).


