**Доклад**

**о ходе реализации государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах» в 2016 году**

Ответственный исполнитель Программы:

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Соисполнители Программы:

департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.

Участники Программы:

министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;

государственная жилищная инспекция по Оренбургской области.

**Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-туры Оренбургской области в 2014–2020 годах» (далее – Подпрограмма 1)**

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1:

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Участники Подпрограммы 1: отсутствуют.

1. Сведения о результатах реализации подпрограммы за год:

- Перечень программных мероприятий предусматривает: строительство переходящих строительством объектов муниципальной собственности, ранее финансировавшиеся за счет средств областного бюджета; строительство (реконструкция) вновь начинаемых объектов муниципальной собственности; капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; создание, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций, а также для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зимней эксплуатации.

- По состоянию на 01.01.2017 года государственные контракты на реализацию программных мероприятий полностью заключены и исполнены.

2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств:

2.1. Объем финансирования подпрограммы на 2016 год согласно областному бюджету составил 367,1719 млн. рублей, в т.ч.:

- строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 247,7737 млн. рублей;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности – 112,4675 млн. рублей;

- создание, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций, а также для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зимней эксплуатации на территории Оренбургской области – 6,9307 млн.рублей.

2.2.Фактически профинансировано из областного бюджета по состоянию на 1 января 2017 года – 365,996 млн. рублей, (в т.ч. 16 января 2017 погашена кредиторская задолженность 93,086 млн.руб.):

- строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 247,482 млн. рублей.

Всего построено и реконструировано за отчетный период 23 объекта.

Одни из самых значимых проектов подпрограммы, это строительство водовода в г. Орске Д=1020 мм от пл. Гагарина до Трикотажной фабрики, в 2016 году освоено 13,4 млн. рублей областных субсидий. Ввод объекта запланирован на 2018 год.

Построен водоочистной комплекс в п.Присамарский Бузулукского района. Объем инвестиций – 11,4 млн.руб.

На завершающем этапе строительства находится объект «Реконструкция строящихся канализационных очистных сооружений производительностью 25 тыс. куб. метров в сутки под фактическую производительность 15 тыс.куб.метров в сутки в г. Бугуруслане» в 2016 году освоено 78,9 млн. рублей.

Полным ходом идут работы по реконструкции водовода на Кумакском водохранилище в городе Ясном, в 2016 году освоено 5,0 млн. рублей.

Также за счет средств областного бюджета на территории области построено 16 котельных, одни из наиболее крупных это блочно-модульная котельная в г. Бузулуке мощностью 6,0 МВт сметной стоимостью 20 млн. рублей, и блочно-модульная котельная в с. Курманаевка Курманаевского района мощностью 2,0 МВт и сметной стоимостью 12,4 млн. рублей.

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-ной собственности – 92,869 млн. руб. (в т.ч. 16 января 2017 закрыта кредиторская задолженность 18,713 млн.руб.).

Выполнена перекладка 9,8 км тепловых и 64,7 км водопроводных сетей.

-создание, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций, а также для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зимней эксплуатации на территории Оренбургской области – 6,9 млн. рублей.

*Примечание: по состоянию на 1 января 2017 года перед муниципальными образованиями области образовалась кредиторская задолженность в объеме 93,086 млн. рублей по причине недофинансирования со стороны областного бюджета. Погашена 16 января 2017 в полном объеме.*

2.3. В 2016 году было запланировано привлечь средства местных бюджетов и внебюджетные источники (юридических и лиц) в объеме – 26,490 млн. рублей (фактически привлечено и освоено средств местного бюджета – 26,490 млн. рублей).

2.4. В результате реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014–2020 годах» исходя из возможностей областного бюджета в 2016 году министерство вышло на следующие показатели:

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 51,5% (-2,7% к 2015 году);

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса – 77,5% (+7,1% к 2015 году);

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 14,8% (‑2,7% к 2015 году);

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 52,0% (+1,9% к 2015 году);

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети – 32% (-12,5% к 2015 году);

- доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды – 17% (-5,9% к 2015 году);

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети – 29% (-6,9% к 2015 году);

- темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – -3,5%;

- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 21% (+21,4% к 2015 году);

- доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 12,1% (+0,8% к 2015 году);

- доля питьевой воды, подаваемой населению, соответствующей нормативному уровню качества – 85,2% (+0,5% к 2015 году);

- количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более – 1487 единиц (-5,6% к 2015 году);

- количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более -34 ед. (-11,8% к 2018 году);

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы по итогам года составила 1,0.

Объем финансирования основного мероприятия государственной программы «Возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией населению твердого топлива по цене, не обеспечивающей возмещение издержек» в 2016 году согласно областному бюджету составил 43,9064 млн. рублей. Реализация мероприятия осуществляется министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области.

Фактически профинансировано из областного бюджета по состоянию на 1 января 2017 года – 43,9064 млн. рублей (100%).

**Подпрограмма 2 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы» (далее – Подпрограмма 2)**

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2:

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области;

Участники Подпрограммы 2:

государственная жилищная инспекция по Оренбургской области.

1. Сведения о результатах реализации подпрограммы за 2016 год:

Перечень программных мероприятий подпрограммы направлен на улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, организацию системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья и осуществление регионального жилищного надзора.

Фактически профинансировано из областного бюджета в 2016 году – 161,57598836 млн. рублей *(99,7 % от* *планового годового объема финансирования – 162,0873 млн. рублей*), в том числе:

*- основное мероприятие «Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» – 95,97 млн. рублей (плановый годовой объем финансирования – 82,71980 млн. рублей)* – субсидия из областного бюджета региональному оператору - некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" (далее – Фонд) в виде имущественного взноса предоставлена в сумме 95,97 млн. рублей на финансовое обеспечение выполнения функций Фонда, определенных его уставом, по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов согласно смете административно-хозяйственных расходов Фонда, утвержденной его Правлением.

В 2016 году капитально отремонтировано 344 многоквартирных дома общей площадью 990,0 тыс. кв. метров. Улучшили жилищные условия 35,57 тыс. человек. Стоимость выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов составила 727,67 млн. рублей.

В области максимально упрощен порядок перехода домов с общего счета на специальные счета. В настоящее время собственники помещений в 821 доме формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах и 9 011 многоквартирных домов на счете регионального оператора.

Кроме того, Фонд осуществляет свою деятельность по финансовому обеспечению капитального ремонта – за 2016 год собрано 1178,4 млн. рублей, при этом средний уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 80%.

*- основное мероприятие «Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области» – 0,0 млн. рублей (в 2016 году данное мероприятие не финансируется из областного бюджета).*

*- основное мероприятие «Обеспечение осуществления регионального жилищного надзора» – субсидия в сумме 65,60618836 млн. рублей (это 97% от планового годового объема финансирования в размере 67,3809 млн. рублей)* из областного бюджета государственной жилищной инспекции по Оренбургской области дана на финансовое обеспечение выполнения функций инспекции.Реализация мероприятия осуществляется государственной жилищной инспекции по Оренбургской области.

В 2016 году было запланировано привлечь средства местных бюджетов и внебюджетные источники (юридические и физические лица) в объеме – 17,328 млн. рублей и 1305,9 млн. рублей соответственно (фактически привлечено средств местного бюджета – 7,4 млн. рублей; внебюджетные источники – 720,27 млн. рублей).

2. В результате реализации подпрограммы 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» на 2014–2020 годы, исходя из возможностей областного бюджета, в 2016 году показатели составили:

- доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов – 0,04 процента;

- количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов – 35,6 тыс. человек;

- количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в текущем году – 344 дома;

- количество проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем объеме проверок, запланированных на текущий год – процентов – 97 процентов;

- доля устраненных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нарушений по предписаниям государственной жилищной инспекции в текущем году – 63 процента.

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы по итогам года составила 1,0

**Подпрограмма3 «Тарифное регулирование» (далее – Подпрограмма 3)**

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3:

департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.

Участник Подпрограммы 3: министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области

1. Сведения о результатах реализации подпрограммы за год:

Перечень программных мероприятий подпрограммы направлен на проведение единой тарифной (ценовой) политики на территории Оренбургской области с соблюдением баланса экономических интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов товаров (работ, услуг), обеспечение реализации государственного регулирования тарифов на товары и услуги в сфере коммунального комплекса и осуществление контроля за их применением.

Фактически профинансировано из областного бюджета в 2016 году – 24888,33 тыс. рублей *(88,5 % от планового годового объема финансирования – 28110,90 тыс. рублей*), в том числе:

- основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса» - 0,00;

- основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного регулирования цен и тарифов» - 24888,33 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 года государственные контракты на реализацию программных мероприятий полностью заключены и исполнены.

2. В результате реализации подпрограммы 3 «Тарифное регулирование» на 2016–2020 годы, исходя из возможностей областного бюджета, в 2016 году показатели составили:

- доля установленных муниципальными образованиями Оренбургской области тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса, реализующим государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению муниципальными образованиями Оренбургской области в соответствующем году – 100 процентов;

- доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок установленной формы – 100 процентов;

- отношение роста платы граждан за коммунальные услуги к установленному предельному индексу по Оренбургской области, не более – 100 процентов;

- доля рассмотренных обращений граждан в общем количестве зарегистрированных обращений – 100 процентов.

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы по итогам года составила 1,0

*Дополнительно:*

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы (таблица 9), отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы (таблица 10) прилагаются на 3 листах.

Поскольку в рамках государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014–2020 годах» не привлекаются средства федерального бюджета и не оказываются государственные услуги, представление сведений об объемах финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета и привлекаемых на реализацию государственной программы средств федерального бюджета (таблица 11), а также отчета о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями по государственной программе (таблица 12) не требуется.

\_\_\_\_\_\_\_\_