1. **Оценка эффективности реализации подпрограмм**

**Оценка эффективности подпрограммы 1**

**"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области на 2014-2020 годы"**

**государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах" за 2016 год**

**I. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



где:

 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

*Оценка степени реализации основного мероприятия 1 СР1=1/1=1*

*Оценка степени реализации основного мероприятия 2 СР2=1/1=1*

*Оценка степени реализации основного мероприятия 3 СР3=1/1=1*

*Оценка степени реализации основного мероприятия 4 СР4=1/1=1*

Степень реализации мероприятий **СРм=3/3=1,0**

**II. Оценка степени**

**соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:



где:

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 365 996,3 / 367 171,9=0,997**

**III. Оценка эффективности**

**использования средств областного бюджета**

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССуз,

где:

 - эффективность использования средств областного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов.

**Эис = 1,0 – 0,997 = 0,003 не <0 = 1,0,**

при этом если значение **Эис = 0,06** составляет не менее 0, то оно признается равным 1,0.

**IV. Оценка степени**

**достижения целей и решения задач подпрограмм**

Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Степень достижения  СДп/ппз |
| 1. | Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса | % | 72,0 | 77,5 | 1,0 |
| 2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 14,8 | 14,8 | 1,0 |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 52,0 | 52,0 | 1,0 |
| 4. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 32,0 | 32,0 | 1,0 |
| 5. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды | % | 17,0 | 17,0 | 1,0 |
| 6. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | 29,0 | 29,0 | 1,0 |
| 7. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | % | -3,5 | -3,5 | 1,0 |
| 8. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 21,0 | 21,0 | 1,0 |
| 9. | Доля питьевой воды, подаваемой населению, соответствующей нормативному уровню качества | % | 85,2 | 85,2 | 1,0 |
| 10. | Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более | ед. | 1487 | 1487 | 1,0 |
| 11. | Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более | ед. | 34 | 34 | 1,0 |
| **Итого СРп/п** | | | | | 1,0 |

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз=11,00);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы СРп/п **= 11/11 = 1,0**

**V. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

* - эффективность использования средств областного бюджета.

ЭРп/п**=1,0\*1,0=1,0>0,9 – эффективность реализации подпрограммы признается высокой.**

**Оценка эффективности подпрограммы 2**

**«Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»**

**государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах» за 2016 год**

**I. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



где:

 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

*Оценка степени реализации основного мероприятия 1 СР1=1/1=1*

*Оценка степени реализации основного мероприятия 3 СР3=1/1=1*

Степень реализации мероприятий **СРм=0/3=0**

**II. Оценка степени**

**соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году кассовых расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:



где:

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 - предусмотренные государственной программой в редакции действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз=** **82719,8/** **95969,8=1,0**

**III. Оценка эффективности**

**использования средств областного бюджета**

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССуз,

где:

 - эффективность использования средств областного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов.

**Эис = 0 - 1,0= 0,0>=-1,0,**

при этом если значение **Эис** составляет не менее 0,0, то оно признается равным **0**.

**Эис = 0**

**IV. Оценка степени**

**достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы (далее - степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Степень достижения  СДп/ппз |
| 1. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов | тыс.человек | 49,7 | 35,6 | 0,72 |
| 2. | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в текущем году | единиц | 474 | 344 | 0,73 |
| 3. | Доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в объщем объеме проверок, запланированных на текущий год | процентов | 100 | 97 | 0,97 |
| 4. | Доля устраненных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нарушений по предписаниям государственной жилищной инспекции в текущем году | процентов | 67 | 63 | 0,94 |
| **Итого СРп/п** | | | | | 3,36 |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз= 3,36);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы **СРп/п 3,36/4,0= 0,84**

**V. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

* - эффективность использования средств областного бюджета.

**ЭРп/п=0,84\*0=0**

**– эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной**

**Оценка эффективности подпрограммы 3**

**«Тарифное регулирование» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах» за 2016 год**

**I. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



где:

 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

*Оценка степени реализации основного мероприятия 1 СР1=1/1=1*

*Оценка степени реализации основного мероприятия 2 СР2=1/1=1*

*Оценка степени реализации основного мероприятия 3 СР3=3/3=1*

Степень реализации мероприятий **СРм=3/3=1,0**

**II. Оценка степени**

**соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году кассовых расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:



где:

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 - предусмотренные государственной программой в редакции действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз=** **24888,33/** **28110,9=0,9**

**III. Оценка эффективности**

**использования средств областного бюджета**

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССуз,

где:

 - эффективность использования средств областного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов.

**Эис = 1,0 – 0,9= 0,1>=1,0,**

при этом если значение **Эис** составляет не менее 0,0, то оно признается равным **1,0**.

**Эис = 1,0**

**IV. Оценка степени**

**достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы (далее - степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Степень достижения  СДп/ппз |
| 1. | Доля установленных муниципальными образованиями Оренбургской области тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса, реализующим государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению муниципальными образованиями Оренбургской области в соответствующем году | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 2. | Доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок установленной формы | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 3. | Отношение роста платы граждан за коммунальные услуги к установленному предельному индексу по Оренбургской области, не более | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 4. | Доля рассмотренных обращений граждан в общем количестве зарегистрированных обращений | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 5. | Доля населения, приобретающего твердое топливо, сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд по цене, установленной Правительством Оренбургской области | Процентов | 12,1 | 12,1 | 1,0 |
| **Итого СРп/п** | | | | | 1,0 |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз= 1,00);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы **СРп/п=1,0/1,0= 1,0**

**V. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

* - эффективность использования средств областного бюджета.

**ЭРп/п=1,0\*1,0=1,0**

**– эффективность реализации подпрограммы признается высокой**

**2. Оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах"**

**за 2016 год**

**VI. Оценка степени достижения целей**

**и решения задач государственной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Степень достижения  СДп/ппз |
| 1. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | % | 12,1 | 12,1 | 1,0 |
| 2. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов | % | 0,12 | 0,12 | 1,0 |
| 3. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (форма № 22-ЖКХ) | % | 51,5 | 51,5 | 1,0 |
| **Итого СРп/п** | | | | | 1,0 |

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации государственной программы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы (СДгппз= 3,0);

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

**СРгп= ∑СДгппз/М= (1,0+1,0+1,0)/3= 1,0**

**VII. Оценка эффективности**

**реализации государственной программы**

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



где:

 - эффективность реализации государственной программы;

 - степень реализации государственной программы;

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем.

Сводная таблица оценки эффективности реализации подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Подпрограмма 1 | Подпрограмма 2 | Подпрограмма 3 |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | 1,00 | 0 | 1,0 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) | 0,997 | 1,0 | 0,9 |
| 3. | Оценка эффективности использования средств областного бюджета (Эис) | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 4. | Оценка степени реализации подпрограммы (СРп/п) | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| 5. | Оценка эффективности реализации подпрограммы  (ЭРп/п=СРп/п\*Эис) | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 6. | Эффективность реализации подпрограммы | Высокая | Средняя | Средняя |
|  | **kj** | **0,34** | **0,33** | **0,33** |

**ЭРгп = 0,5 \* 1,0 + (0,34\* 1,0 + 0,33 \* 0+0,33\*1) \* 0,5 = 0,835=0,84**

**– эффективность государственной программы удовлетворительная**

\_\_\_\_\_\_\_