ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы

«Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2019 год

Ответственный исполнитель государственной программы:

Министерство экономического развития, промышленной и торговли развития Оренбургской области.

Соисполнителем Программы является министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, участником Программы – министерство образования Оренбургской области.

Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы за отчетный период

Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 916-пп  и направлена на развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области, и создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг  общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.

Программа состоит из двух подпрограмм:

1. «Дорожное хозяйство Оренбургской области»;

2. «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта».

В составе государственной программы (подпрограмм) утверждены показатели и индикаторы (приложение №1 Программы). Выполнение показателей Программы по состоянию на 31.12.2019 представлено в таблице 8, отчет об использовании бюджетных ассигнований за 2019 год  представлен в таблице 9, отчет об объемах финансирования государственной программы за счет средств областного, федерального бюджетов – в таблице 10, отчет о ходе выполнения плана реализации Программы – в таблице 11, отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий – в таблице 13.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области»

Основная цель подпрограммы – развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области.

Подпрограммой «Дорожное хозяйство Оренбургской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» в текущем году предусмотрен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения 22,54 км, а также увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

В соответствии с планом текущего года на реализацию подпрограммы   предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 10 465 504,2 тыс. рублей на выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» –222 216,8 тыс. руб. (освоено 215 468,9 тыс. руб. или 96,7%).

В 2019 году выполнены работы по реконструкции искусственных сооружений протяженностью 183,75 погонных метров.

Основное мероприятие 2 «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 1 036 617,9 тыс. рублей (освоено 1 033 127,4 тыс. руб., или 99,7%):

Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены за счет субсидий из областного бюджета и  иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с заключенными соглашениями.

Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» – 5 820 171,3 тыс. рублей (освоено 5 519 546,8 тыс. руб., или 94,8%).

В 2019 году проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 12 201,0 км, 982 мостовых сооружений общей протяженностью 30 915 погонных метров и 9027 труб, протяженностью 171 869 погонных метров.

Работы по ремонту на дорогах области носят сезонный характер (май-октябрь) и выполняются согласно заключенным контрактам.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации подпрограммы» –                                      153 751,0 тыс. руб. (освоено 151 783,9 тыс. руб., или 98,7%).

Выполнение работ осуществлялось согласно плану-графику.

Основное мероприятие 5 «Строительство, реконструкция и ремонт искусственных сооружений» – 39 560,0 тыс. руб. (освоено 18 745,5 тыс. руб., или 47,4%).

Работы выполнялись согласно заключенным контрактам.

Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» –                       3 170 537,2 тыс. руб. (освоено 3 170 537,1 тыс. руб., или 100%).

Работы на территории Оренбургской и Орской агломераций выполняются согласно заключенным контрактам.

В 2019 году реализованы следующие мероприятия:

приведены в нормативное состояние дороги регионального и межмуниципального значения (ремонт и реконструкция) – 202,4 км, в том числе реконструкция – 0,949 км;

приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения в границах городских агломераций – отремонтировано 42,0 км и построено 4,6 км;

на 42 объектах муниципального образования г. Оренбург выполнены мероприятия по устранению мест концентрации ДТП.

Региональный проект Оренбургской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – 22 650,0 тыс. руб. (освоено 22 650,0 тыс. руб., или 100%).

Работы выполнены согласно заключенным контрактам. Установлено 14 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Подпрограмма 2 «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области»

Основная цель подпрограммы – создание условий для стабильного функционирования пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.

На реализацию подпрограммы в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 906 673,1 тыс. рублей (освоено 901 746,0 тыс. руб., или 99,5%) на выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта» – 288 191,6 тыс. рублей (освоено 285 620,3, или 99,1%).

Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении» - 279 337,6 тыс. руб. (освоено 277 306,9 тыс. руб., или 99,3%).

Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан» -           4 854,0 тыс. руб. (освоено 4 591,2 тыс. руб., или 94,6 %).

Заключены договоры  с  АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом и в связи с предоставлением льгот по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Оренбургской области отдельным категориям граждан.

На оказание государственной поддержки из областного бюджета направлено:

на возмещение  потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов – 277 306,9 тыс. руб., или  99,3% от годовых назначений.

# на возмещение  потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по проезду отдельных категорий граждан – 4 591,2 тыс. руб., или  94,6% от годовых назначений.

Всего за отчетный период количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении составило 1431,2 тыс. пассажиров, или 114,5 % к плановому значению показателя, предусмотренного в подпрограмме на отчетный год.

Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» – 4 000,0 тыс. руб.

Согласно отчетам организаций ж/д транспорта на указанные цели из областного бюджета направлено 3 722,2 тыс. руб., или 93,1 %.

Основное мероприятие 2.2. «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения» – 414 283,5 тыс. руб. (освоено – 414 280,1 тыс. руб., или 100,0%)

Мероприятие «Возмещение авиационным предприятиям недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях» – 41 874,6 тыс. рублей (освоено 41 874,6 тыс. руб.).

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург».

За отчетный период перечислено согласно отчетам ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» – 41 874,6 тыс. руб., или 100,0% от годовых назначений.

Мероприятие «Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, связанных с развитием и организацией эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры» -  58 000,0 тыс. руб.

Пронято постановление Оренбургской области от 25.07.2019 № 575-пп «Об утверждении Правил предоставления субсидии из областного бюджета организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, связанных с развитием и организацией эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры».

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург».

За отчетный период перечислено согласно представленным ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» документам – 58 000,0  тыс. руб., или  100,0% от годовых назначений.

Мероприятие «Субсидия организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)» – 298 581,9 тыс. рублей

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург».

За отчетный период на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей перечислено ГУП «Аэропорт Оренбург» 298 581,9 тыс. руб., или  100,0% от годовых назначений.

Мероприятие «Возмещение организациям воздушного транспорта недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета» – 15 827,0 тыс. руб.

Заключено соглашение  с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург».

За отчетный период перечислено согласно отчетам ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» – 15 823,6 тыс. руб., или  100,0% от годовых назначений.

За 2019 год количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах авиаперевозок составило свыше 5,7 тыс. пассажиров.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по межмуниципальным маршрутам» – 39 684,3 тыс. рублей.

Заключено соглашение с администрацией г. Оренбурга о предоставлении указанной субвенции в 2019 году.

За отчетный  период перечислено согласно отчетам администрации 39 623,5 тыс. рублей, или 99,8 % от бюджетных ассигнований, установленных министерству на указанные цели.

Перевезено на межмуниципальных садоводческих маршрутах 1607,1 тыс. пассажиров, или 100,4% к плановому значению показателя (индикатора) подпрограммы.

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение равной доступности услуг  общественного транспорта для отдельных категорий граждан» –                           164 513,7 тыс. руб.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии  с 34 перевозчиками.

За отчетный период перечислено согласно отчетам перевозчиков, осуществляющим перевозки граждан с использованием социальных проездных документов – 162 222,1 тыс. руб., или  98,6 % от бюджетных ассигнований, установленных министерству на указанные цели.

За отчетный период перевезено в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов 12724,6 тыс. пассажиров, или 110,6% к плановому значению показателя (индикатора) подпрограммы.

Реализация данного мероприятия позволила обеспечить предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда на пассажирском автомобильном и электротранспорте общего пользования городского, пригородного сообщений, включая садоводческие маршруты, по социальным проездным документам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

за   2019 год

### Плановый объем средств бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию  мероприятий     государственной программы  в  2019  году,        составляет 11 372 177,3 тыс. рублей, освоено на 31.12.2019  11 033 605,5 тыс. руб., или 97,0 %.

### Освоение средств по подпрограммам:

|  |  | ### Утверждено в СБР на реализацию госпрограммы, тыс. руб. |  | ### Кассовое исполнение, тыс. руб. |  | ### % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Дорожное хозяйство Оренбургской области» | ### 10 465 504,2 | ### 10 131 859,6 |  | ### 96,8 |  |
| 2. | «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области» | ### 906 673,1 | ### 901 746,0 |  | ### 99,5 |  |

## Комплексная оценка эффективности реализации

государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» за 2019 год

I.Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области»

1.1.Оценка эффективности реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения П | Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95% от запланированных Пв | Степень реализации основного мероприятия СРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 | 3 | 3 | 1,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2 | 5 | 5 | 1,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3 | 1 | 1 | 1,0 |
| 4. | Основное мероприятие 4 | 2 | 2 | 1,0 |
| 5. | Основное мероприятие 5 | 1 | 1 | 1,0 |
| 6. | Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 4 | 4 | 1,0 |
| 7. | Региональный проект Оренбургской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 2 | 2 | 1,0 |

Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) – 1,0

7/7= 1,0

### Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия производственных затрат запланированным затратам ССуз для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

ССуз=0,5х Зф/Зп+0,5хМБф/МБп, где:

0,5х 6 494 160,0/6 807 534,0+0,5х 3 637 699,6/3 657 970,2 =0,97

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (6 494 197,9 тыс. руб. без учета расходов поступивших из федерального бюджета);

Зф– фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (6 807 534,0 тыс. руб. без учета расходов поступивших из федерального бюджета);

МБф – фактические произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (3 637 699,6 тыс. руб.);

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (3 657 970,2 тыс. руб.).

### Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз ) – 0,97

### Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Значение Эис = 0,03

Эис = СРм - ССуз, =1,0–0,97

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность использования средств областного бюджета при значении Эис  не менее 0 принимается равным 1.

### Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы ЗПп/пп | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПп/пф | Степень достижения планового значения показателя (индикатора)СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения | 11,46 | 11,46 | 1,00 |
| 2. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог | 0,46 | 0,46 | 1,00 |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог | 11,0 | 11,0 | 1,00 |
| 4. | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | 750,0 | 1 097,7 | 1,00 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 130,22 | 130,22 | 1,00 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 6 193,13 | 6 193,13 | 1,00 |
| 7. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 12 327,2 | 12 327,2 | 1,00 |
| 8. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 394,64 | 394,64 | 1,00 |
| 9. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 394,64 | 394,64 | 1,00 |
| 10. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 12 201,0 | 12 201,0 | 1,00 |
| 11. | Доля уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| 12. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, относительно их протяженности на конец 2017 года | 26,9 | 26,9 | 1,00 |
| 13. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | 58,41 | 58,41 | 1,00 |
| 14. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Оренбургской области | 85,0 | 85,0 | 1,00 |
| 15. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузке | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| 16. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 10,0 | 10,0 | 1,00 |
| 17. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 10,0 | 10,0 | 1,00 |

Степень реализации подпрограммы – 1,0

= (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/17=1

### Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п  ) – 1,0

ЭРп/п = СРп/п * Эис,

1,0 * 1,0 = 1,0

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство Оренбургской области» признается высокой (значение составляет не менее 0,9).

1.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы общественного пассажирского транспорта  в Оренбургской  области»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения П | Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95% от запланированных Пв | Степень реализации основного мероприятия СРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 | 2 | 2 | 1,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 | 1 | 1 | 1,0 |
| 3. | Основное мероприятие 2.3 | 1 | 1 | 1,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.4 | 1 | 1 | 1,0 |

Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) – 1,00

(1,0+1,0+1,0+1,0)/4

### Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

ССуз=Зф/Зп, где:

901 746,0/906 673,1

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (906 673,1тыс. руб.);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (901 746,0 тыс. руб.).

### Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз ) – 0,995

### Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Значение Эис = 0,005

Эис = СРм - ССуз, = 1-0,995

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность использования средств областного бюджета при значении Эис  не менее 0 принимается равной 1.

### Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы ЗПп/пп | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПп/пф | Степень достижения планового значения показателя (индикатора)СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 1250,0 | 1431,2 | 1,15 |
| 2. | Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | 85,0 | 86,2 | 1,01 |
| 3. | Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах авиаперевозок | 5,7 | 5,8 | 1,02 |
| 4. | Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных садоводческих маршрутах | 1600 | 1607,1 | 1,00 |
| 5. | Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов | 11500 | 12724,6 | 1,11 |

Степень реализации подпрограммы – 1,0

= (1+1+1+1+1)/5

### Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п  ) – 1,0

ЭРп/п = СРп/п * Эис,

1 * 1

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта» признается высокой (значение  составляет не менее 0,9).

= 2/2

### Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2019 год

### Степень достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи госпрограммы ЗПгпп | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПгпф | Степень достижения планового значения показателя (индикатора)СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря текущего года – всего, в том числе: | 38,5 | 38,5 | 1,00 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 26,7 | 26,7 | 1,00 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 49,8 | 49,8 | 1,00 |
| 2. | Транспортная подвижность населения | 0,765 | 0,945 | 1, 235 |

Степень реализации государственной программы ( ) – 1,00

=(1+1)/2=1

Эффективность реализации государственной программы  () – 1,0:

0,5*1,0+0,5*(1,0*0,6+1,0*0,4)=0,5+0,5(0,6+0,4)=1

– эффективность реализации государственной программы;

– степень реализации государственной программы;

– эффективность реализации подпрограммы;

– коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» за 2019 год признается высокой (значение составляет не менее 0,95).

II. Оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом

Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы), регионального проекта;

- количество проектов в государственной программе.

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы), регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- значение коэффициента достижения i-ого показателя, характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта;

- количество показателей, характеризующих результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта.

Коэффициент достижения значения показателя (индикатора), характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- фактическое значение показателя (индикатора);

- плановое значение показателя (индикатора).

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора), | Плановое значение показателя (индикатора), | Значение коэффициента достижения i-ого показателя, характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта, | Количество показателей, характеризующих результат реализации регионального проекта, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, относительно их протяженности на конец 2017 года, % | 26,9 | 26,9 | 1 | 4 |
|  |  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 58,41 | 58,41 | 1 |  |
|  |  | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Оренбургской области, % | 85,0 | 85,0 | 1 |  |
|  |  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузке, % | 0,99 | 0,99 | 1 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 | 4 |
| 2. | Региональный проект Оренбургской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | 10,0 | 10,0 | 1 | 2 |
|  |  | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | 10,0 | 10,0 | 1 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 | 2 |

2/2=1

Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой, так как  значение  составляет – 1,0 (не менее 0,95).

III. Оценка эффективности реализации мероприятий программы по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области из областного бюджета

Степень реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

где:

- степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам;

- количество субсидий.

Степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам определяется как сумма значений параметров оценки , указанных в таблице.

| № п/п | Наименование параметра оценки | Критерий параметра оценки | Коэффициент параметра | Вес параметра | Значение параметра оценки | Макс. значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наличие неиспользованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 2. | Соблюдение срока распределения субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значения показателя (индикатора), установленного государственной программой для субсидии | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 4. | Наличие оснований для возврата средств в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | нет | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 5. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 6. | Соблюдение срока заключения соглашений о распределении субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 7. | Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидию, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов) | приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 8. | Учет достигнутых муниципальными образованиями Оренбургской области в отчетном году значений показателей результативности использования субсидии при распределении субсидии на очередной год | установлено в правилах предоставления субсидии | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 9. | Возможность перераспределения суммы субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области в текущем году исходя из прогнозной оценки достижения значений показателей результативности использования субсидии | установлено в правилах предоставления субсидии | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1,0 |  |

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой, так как значение  составляет 1,0 (не менее 0,95).

IV. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию Программы по результатам ее исполнения

В соответствии Методикой оценка эффективности бюджетных расходовна реализацию программы по результатам ее исполнения (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

| N п/п | Наименование параметра оценки | Критерии параметра | Коэффициент параметра | Вес параметра | Значение параметра оценки (Пj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 5 | 0,01 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы фактическим (11 033 605,5-3 637 699,6)-(9 470 470,4-2 382 750,1)/(9 470 470,4-2 382 750,1) | 2 - 5 процентов | 3 | 0,01 | 0,03 |
| 3. | Полнота использования поступивших из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в государственной программе (3637699,6-3657970,2)/ 3637699,6 | 0-2 процентов | 4 | 0,01 | 0,04 |
| 4. | Количество внесенных в государственную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств федерального бюджета и средств областного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | 4 | 3 | 0,01 | 0,03 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы | да | 5 | 0,01 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) государственной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм государственной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,03 | 0,15 |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля | нет | 5 | 0,01 | 0,05 |
| 10. | Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации государственной программы | да | 5 | 0,04 | 0,20 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,95 |

Эффективность произведенных расходов (ЭБРи) – 0,95

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф + ЭРо + ЭБРи) / Н, где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы – 1,0;

ЭРп - эффективность реализации мероприятий, осуществляемых проектным способом – 1,0;

ЭРф - эффективность реализации мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭРо - эффективность реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета –1,0;

ЭБРи - эффективность бюджетных расходов на реализацию государственной программы на стадии их исполнения – 0,95;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

## Эффективность реализации программы по результатам комплексной оценки признается высокой – 0,98

## (1,0 +1,0+1,0+0,95)/4