Таблица 11

Отчет

о достижении значений показателей государственной программы, результатов структурных элементов

государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»

за I полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на 30.06.2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем жилищного строительства, млн. кв. метров в год | млн. кв. метров | 1,1894 | 1,184 | 0,6146 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 51,9 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 2 | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года | процент | Х | 11,2 | 10,34 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 92,3 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров на человека | Х | 31,9 | 31,65 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 99,2 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 4 | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) | тыс. человек | Х | 7,6 | 7,827 | Прогнозный показатель (результат) за I полугодие перевыполнен на 3 %. |
| 5 | Количество квадратных метров используемого арендного (наемного) жилищного фонда коммерческого использования | тыс. кв. метров | 7,85 | 8,05 | 7,96 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 98,9 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 6 | Уровень обеспеченности Оренбургской области, разработанной (актуализированной) документацией в области градостроительной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 7 | Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области разработанными (актуализированными) документами в области градостроительной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 8 | Доля объектов капитального строительства, соответствующих требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 9 | Доля проектных деклараций, соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | процентов | 89 | 80 | 100 | Прогнозный показатель (результат) за I полугодие перевыполнен на 25 %. |
| 10 | Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда (нарастающим итогом) | процентов | 78,3 | 80,2 | 78,3 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 97,6 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 11 | Доля аварийного жилищного фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| Региональный проект «Жилье» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд | тыс. кв. метров | Х | 140,57 | 144,79 | Прогнозный показатель (результат) за I полугодие перевыполнен на 3 %. |
| 2 | Обеспечен ввод жилья в Оренбургской области | млн. кв. метров | Х | 1,184 | 0,6146 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 51,9 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация инфраструктурных проектов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Построено транспортных развязок в г. Оренбурге для обеспечения транспортной доступности к территории, ограниченной улицей Гаранькина, шоссе Загородным, перспективной магистралью районного значения, территорией городских округов | единиц | Х | 1 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 2 | Количество выполненных договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям | единиц | 2 | 5 | 1 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 20,0 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 3 | Количество построенных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | единиц | 1 | 1 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проживает семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования | единиц | 137 | 140 | 138 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 98,6 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовлен проект изменений в схему территориального планирования Оренбургской области | единиц | 1 | 1 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 2 | Разработаны (актуализированы) документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области | единиц | Х | 8 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 3 | Приведено документов территориального планирования, градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для размещения в ГИСОГД Оренбургской области | единиц | 32 | 32 | 32 | 100 % |
| 4 | Подготовлены документы для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости | единиц | 1298 | 1298 | 1298 | 100 % |
| 5 | Проведено консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области | единиц | 2 | 2 | 1 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 50,0 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 6 | Проведено заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области | процентов | 100 | 100 | 25 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 25,0 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 7 | Увеличена доля граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области | процентов | 6 | 7 | 2 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 28,6 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 8 | Подготовлено материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов | единиц | 1 | 1 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 9 | Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципального образования город Оренбург | единиц | 1 | 1 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 10 | Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципальных образований Оренбургского района | единиц | 10 | 5 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 11 | Организовано выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития | единиц | 3 | 3 | 2 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 66,7 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устранено нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 % |
| 2 | Выдано в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от общего количества заключений | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 % |
| 3 | Приобретено программное обеспечение | единиц | Х | 1 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 4 | Проведено профилактических мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, в общем количестве объектов контроля за отчетный период | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 % |
| 5 | Проанализировано в установленный в задании срок проектных деклараций застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в общем количестве поступивших от застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, проектных деклараций (со дня заключения первого договора участия в долевом строительстве) за отчетный период | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 % |
| 6 | Введено в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур | единиц | 0 | 2 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 7 | Построено, реконструировано, отремонтировано объектов капитального строительства Оренбургской области | единиц | 212 | 203 | 83 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 40,9 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 8 | Просрочена кредиторская задолженность по обязательствам министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 9 | Выдано заключений по результатам проведенной государственной экспертизы | единиц | 1237 | 722 | 348 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 48,2 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Семьи, улучшившие жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части) | единиц | 19 | 25 | 18 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 72 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализованы мероприятия по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными | тыс. кв. метров | 0,7762 | 0,874 | 0,263 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 30,1 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 2 | Реализованы мероприятия по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения | тыс. кв. метров | 1,6335 | 1,028 | 0,631 | Выполнение прогнозного показателя (результата) за I полугодие – 61,4 %. Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество построенных объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые ранее финансировались с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Жилье» | единиц | Х | 3 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |
| 2 | Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры | единиц | Х | 1 | 0 | Достижение показателя (результата) планируется по итогам текущего года. |