372

Приложение № 3
к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы

Перечь и планируемые показатели 

выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» 

на 2020–2022 годы (проектные работы)

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
(далее – МКД)
	Общая площадь МКД
	Количество жителей, 
зарегистрированных в МКД
	Количество работ (услуг) по 
капитальному 
ремонту МКД
	Количество МКД
	Стоимость капитального 
ремонта МКД

	
	
	кв. метров
	чел.
	шт.
	единиц
	руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего по области
	8 484 939,25
	284 058
	5 664
	2 637
	671 417 854,86

	2020 год

	Итого по 2020 году
	3 253 448,92
	106 884
	2 214
	1 074
	257 913 075,38

	1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	5 354,10
	121
	4
	4
	143 353,15

	1.
	г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 1
	1 147,00
	33
	1
	1
	16 733,83

	2.
	г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 1
	1 340,20
	26
	1
	1
	42 665,65

	3.
	г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 2
	1 547,50
	32
	1
	1
	42 165,32

	4.
	г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 3
	1 319,40
	30
	1
	1
	41 788,35

	2. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	3 234,40
	92
	1
	1
	176 960,41

	5.
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43
	3 234,40
	92
	1
	1
	176 960,41

	3. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	7 002,20
	404
	5
	4
	601 651,17

	6
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71
	3 267,40
	168
	1
	1
	185 530,63

	7
	пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 73
	2 355,90
	144
	2
	1
	240 546,84

	8
	пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95
	973,80
	66
	1
	1
	21 681,33

	9
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 28
	405,10
	26
	1
	1
	153 892,37

	4. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	2 436,50
	85
	9
	3
	1 048 524,49

	10
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11
	883,60
	26
	3
	1
	402 165,41

	11
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	950,20
	36
	1
	1
	297 098,84

	12
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 5
	602,70
	23
	5
	1
	349 260,24

	5. Муниципальное образование Беляевский район

	Итого по муниципальному образованию Беляевский район
	367,50
	14
	1
	1
	81 713,77

	13
	с. Беляевка, ул. Ленинская, д. 1г
	367,50
	14
	1
	1
	81 713,77

	6. Муниципальное образование Бугурусланский район

	Итого по муниципальному образованию Бугурусланский район
	560,20
	24
	1
	1
	35 654,09

	14
	с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27
	560,20
	24
	1
	1
	35 654,09

	7. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	627,00
	28
	1
	1
	31 564,90

	15
	с. Палимовка, ул. Советская, д. 38
	627,00
	28
	1
	1
	31 564,90

	8. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	93 930,30
	2 905
	18
	18
	4 002 647,59

	16
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 13
	4 463,90
	196
	1
	1
	226 710,26

	17
	г. Гай, просп. Победы, д. 1
	4 565,30
	161
	1
	1
	269 671,94

	18
	г. Гай, просп. Победы, д. 12
	4 579,40
	167
	1
	1
	275 122,18

	19
	г. Гай, просп. Победы, д. 21а
	4 281,10
	158
	1
	1
	301 741,35

	20
	г. Гай, ул. Войченко, д. 5а
	5 936,80
	195
	1
	1
	352 509,01

	21
	г. Гай, ул. Войченко, д. 7а
	5 873,00
	205
	1
	1
	358 336,83

	22
	г. Гай, ул. Ленина, д. 37
	5 265,60
	110
	1
	1
	210 039,43

	23
	г. Гай, ул. Ленина, д. 37а
	4 324,90
	120
	1
	1
	210 852,04

	24
	г. Гай, ул. Ленина, д. 39
	5 259,10
	77
	1
	1
	16 223,85

	25
	г. Гай, ул. Ленина, д. 40
	3 307,40
	80
	1
	1
	58 437,80

	26
	г. Гай, ул. Ленина, д. 46
	5 763,10
	167
	1
	1
	308 800,39

	27
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 73
	4 553,50
	153
	1
	1
	274 621,48

	28
	г. Гай, ул. Орская, д. 126
	8 172,30
	276
	1
	1
	353 523,31

	29
	г. Гай, ул. Орская, д. 126а
	9 231,70
	225
	1
	1
	75 703,81

	30
	г. Гай, ул. Орская, д. 130
	7 921,70
	268
	1
	1
	311 014,39

	31
	г. Гай, ул. Советская, д. 15а
	821,40
	46
	1
	1
	20 402,85

	32
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 122а
	3 708,40
	116
	1
	1
	145 594,98

	33
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 128а
	5 901,70
	185
	1
	1
	233 341,69

	9. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	137 743,60
	4 757
	106
	61
	14 018 408,04

	34
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1
	8 082,50
	250
	1
	1
	103 188,76

	35
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 13
	6 529,30
	260
	1
	1
	7 589,86

	36
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19
	2 843,60
	109
	4
	1
	382 443,43

	37
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б
	2 924,70
	109
	5
	1
	411 855,83

	38
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7
	4 868,20
	140
	2
	1
	237 395,35

	39
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а
	3 370,10
	106
	1
	1
	85 911,44

	40
	г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 4
	2 570,10
	107
	3
	1
	163 095,31

	41
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 20
	1 093,60
	63
	1
	1
	215 737,29

	42
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 31
	3 572,60
	117
	1
	1
	271 526,99

	43
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 32
	4 523,90
	132
	1
	1
	288 394,83

	44
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 33
	4 581,20
	111
	1
	1
	228 897,55

	45
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 35
	6 364,90
	248
	1
	1
	347 923,83

	46
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 39
	4 501,30
	147
	2
	1
	434 560,22

	47
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 42
	5 121,60
	180
	2
	1
	638 432,55

	48
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 43
	1 644,10
	61
	1
	1
	160 622,91

	49
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44
	5 656,30
	193
	1
	1
	378 750,60

	50
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9
	3 345,50
	216
	3
	1
	442 265,74

	51
	г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1
	4 952,20
	168
	1
	1
	131 518,90

	52
	г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3
	2 779,70
	103
	4
	1
	292 686,62

	53
	г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 42
	2 229,60
	87
	1
	1
	29 697,64

	54
	г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 13
	3 688,20
	125
	3
	1
	645 018,71

	55
	г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 57
	1 269,30
	49
	1
	1
	70 087,05

	56
	г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 7
	760,50
	20
	2
	1
	152 849,69

	57
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24
	763,50
	17
	2
	1
	93 531,43

	58
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 52
	745,40
	28
	3
	1
	288 628,64

	59
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 54
	695,70
	28
	3
	1
	263 158,97

	60
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 56
	672,50
	30
	3
	1
	260 089,33

	61
	г. Бугуруслан, 
ул. Коммунистическая, д. 10
	4 267,50
	120
	2
	1
	455 458,96

	62
	г. Бугуруслан, 
ул. Коммунистическая, д. 55
	329,90
	12
	2
	1
	112 275,12

	63
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 4
	2 415,60
	83
	1
	1
	472 888,53

	64
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 6
	1 483,40
	38
	1
	1
	290 362,73

	65
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 8
	997,60
	34
	1
	1
	248 789,12

	66
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118
	618,80
	24
	1
	1
	155 086,40

	67
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 84
	428,20
	17
	3
	1
	256 029,15

	68
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 12
	864,00
	29
	4
	1
	274 440,60

	69
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 14
	866,80
	34
	4
	1
	270 085,13

	70
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 15а
	610,50
	33
	2
	1
	46 143,16

	71
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 4
	2 626,10
	78
	1
	1
	35 808,28

	72
	г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 43
	3 647,60
	103
	1
	1
	290 290,92

	73
	г. Бугуруслан, ул. Оренбургская, д. 1а
	3 762,50
	136
	1
	1
	300 625,03

	74
	г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52
	4 297,20
	117
	1
	1
	207 420,15

	75
	г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7а
	1 136,40
	36
	1
	1
	19 604,38

	76
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 1
	778,20
	31
	1
	1
	202 134,14

	77
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12
	706,30
	24
	1
	1
	181 008,95

	78
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 15
	921,20
	35
	1
	1
	235 659,51

	79
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 17
	921,20
	37
	1
	1
	241 494,89

	80
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 4
	1 072,30
	36
	3
	1
	352 791,15

	81
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 47
	1 098,90
	49
	1
	1
	14 896,67

	82
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 68
	569,10
	4
	1
	1
	147 848,29

	83
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 70
	473,80
	16
	1
	1
	115 725,00

	84
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 2
	676,80
	26
	1
	1
	175 846,88

	85
	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 96
	275,00
	21
	2
	1
	55 038,22

	86
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 107
	1 222,40
	31
	1
	1
	223 728,35

	87
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68
	727,50
	19
	1
	1
	180 503,97

	88
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а
	725,60
	17
	2
	1
	226 153,06

	89
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 94
	207,40
	17
	1
	1
	46 859,39

	90
	г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 3а
	1 984,40
	58
	3
	1
	471 476,18

	91
	г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43
	772,50
	24
	1
	1
	133 459,42

	92
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 74
	381,70
	7
	1
	1
	135 657,78

	93
	г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43
	3 582,00
	96
	2
	1
	379 471,57

	94
	г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а
	2 145,10
	111
	1
	1
	37 487,49

	10. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	99 928,60
	2 647
	80
	45
	9 466 795,44

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 63
	544,00
	37
	2
	1
	486 752,63

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 10
	3 704,80
	139
	1
	1
	287 058,22

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 12
	3 723,60
	140
	1
	1
	288 256,15

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 17
	4 806,30
	192
	1
	1
	131 536,75

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 4
	3 496,00
	92
	1
	1
	270 672,61

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 5
	3 459,70
	128
	2
	1
	356 458,34

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28
	2 022,80
	93
	1
	1
	105 946,70

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 31
	2 820,70
	97
	1
	1
	76 167,10

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7
	6 967,60
	228
	1
	1
	368 125,16

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 8
	3 371,60
	108
	2
	1
	353 782,97

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а
	2 245,90
	126
	1
	1
	52 119,13

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 19
	1 074,20
	52
	3
	1
	203 026,83

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34
	1 057,10
	38
	1
	1
	25 804,70

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 5
	1 061,20
	52
	3
	1
	200 477,16

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 8
	1 078,30
	48
	1
	1
	67 812,68

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 9
	1 067,90
	47
	2
	1
	134 515,04

	 
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 12
	285,40
	40
	1
	1
	6 962,90

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 68
	1 352,70
	35
	2
	1
	107 119,98

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 70
	699,60
	42
	4
	1
	123 931,46

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а
	787,00
	14
	2
	1
	152 231,56

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 79
	4 753,00
	25
	2
	1
	589 984,73

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 84
	692,60
	48
	2
	1
	88 497,82

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 91
	5 213,90
	198
	1
	1
	137 429,16

	 
	г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14
	693,10
	34
	1
	1
	120 182,57

	 
	г. Бузулук, ул. Губкина, д. 22
	374,40
	29
	1
	1
	10 436,84

	 
	г. Бузулук, ул. Д. Бедного, д. 4/ул. Щорса, д. 58
	3 609,90
	15
	1
	1
	274 046,91

	 
	г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3
	800,50
	16
	1
	1
	207 913,41

	 
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	586,90
	31
	9
	1
	389 970,21

	 
	г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99
	511,30
	15
	4
	1
	292 741,56

	 
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	1 074,40
	14
	5
	1
	238 892,27

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7
	944,60
	19
	1
	1
	241 102,13

	 
	г. Бузулук, ул. Луговая, д. 7
	4 762,40
	13
	1
	1
	349 570,48

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 36
	6 236,20
	29
	1
	1
	340 565,89

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38
	2 404,00
	13
	1
	1
	134 942,99

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 18
	3 710,60
	22
	3
	1
	742 048,44

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19
	2 576,50
	10
	2
	1
	288 946,94

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 20
	1 033,40
	16
	1
	1
	65 989,54

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 26
	1 062,10
	16
	2
	1
	462 095,09

	 
	г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 49
	1 378,10
	16
	2
	1
	109 226,06

	 
	г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 36
	3 383,00
	15
	1
	1
	168 845,79

	 
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 48а
	1 628,50
	80
	1
	1
	21 651,14

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 12
	308,90
	12
	1
	1
	23 286,25

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 18
	311,50
	21
	1
	1
	23 530,94

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 70
	3 579,60
	30
	1
	1
	272 356,02

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76
	2 672,80
	162
	1
	1
	73 784,19

	11. Муниципальное образование город Медногорск

	Итого по муниципальному образованию город Медногорск
	76 726,00
	2 837
	64
	45
	7 504 755,00

	148
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 4
	4 294,10
	175
	1
	1
	311 968,75

	149
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 5
	4 440,70
	183
	1
	1
	276 378,03

	150
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 6
	3 802,00
	147
	1
	1
	235 197,53

	151
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 11
	2 132,90
	63
	1
	1
	255 967,38

	152
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 2
	568,10
	23
	1
	1
	14 013,09

	153
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 4
	568,80
	21
	1
	1
	14 081,77

	154
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 10
	926,50
	32
	2
	1
	282 166,41

	155
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 11
	647,70
	29
	2
	1
	200 026,41

	156
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 2
	647,50
	20
	2
	1
	200 968,95

	157
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 4
	932,50
	33
	1
	1
	19 562,86

	158
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 5
	650,00
	19
	2
	1
	201 736,93

	159
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 6
	915,40
	28
	1
	1
	22 233,40

	160
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 7
	646,70
	22
	2
	1
	199 502,78

	161
	г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3
	650,80
	27
	3
	1
	242 657,09

	162
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1
	1 493,70
	76
	1
	1
	270 152,56

	163
	г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 4
	621,00
	20
	1
	1
	170 870,68

	164
	г. Медногорск, ул. Коммунаров, д. 6
	515,40
	24
	2
	1
	133 426,85

	165
	г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 13
	3 802,00
	150
	1
	1
	145 887,01


	166
	г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 14
	1 669,60
	58
	1
	1
	181 638,57

	167
	г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 7
	634,20
	21
	2
	1
	222 926,68

	168
	г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 8
	624,00
	23
	2
	1
	193 289,06

	169
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2
	2 659,10
	45
	1
	1
	208 311,13

	170
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4
	2 875,70
	68
	1
	1
	325 476,86

	171
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 25
	4 419,60
	143
	1
	1
	277 831,89

	172
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 5
	3 829,70
	213
	1
	1
	29 946,35

	173
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 50
	431,90
	22
	1
	1
	11 784,99

	174
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9
	6 615,10
	300
	1
	1
	258 031,41

	175
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 12а
	428,20
	20
	1
	1
	158 052,93

	176
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 24
	1 611,90
	69
	1
	1
	16 135,16

	177
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 31
	7 866,20
	198
	3
	1
	567 971,82

	178
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 6
	740,10
	30
	1
	1
	193 381,07

	179
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 21
	566,40
	25
	1
	1
	14 002,53

	180
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 25
	571,40
	27
	1
	1
	14 224,41

	181
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 27
	3 893,20
	127
	2
	1
	310 978,48

	182
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 29
	561,20
	24
	1
	1
	13 865,17

	183
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31
	552,30
	22
	1
	1
	13 725,17

	184
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 33
	552,30
	26
	1
	1
	14 047,43

	185
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 49
	1 851,70
	83
	1
	1
	193 428,10

	186
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 51
	1 673,90
	78
	1
	1
	164 629,67

	187
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 11
	637,60
	20
	1
	1
	14 966,67

	188
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 13
	636,20
	20
	3
	1
	211 913,80

	189
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 17
	649,00
	22
	1
	1
	106 709,65

	190
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 19
	646,70
	19
	3
	1
	215 943,44

	191
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 7
	641,20
	17
	2
	1
	177 999,08

	192
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 9
	631,80
	25
	2
	1
	196 745,00

	12. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	113 662,10
	5 280
	78
	27
	15 095 397,45

	193
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 2
	6 544,60
	278
	1
	1
	297 428,40

	194
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	3 398,50
	143
	2
	1
	15 179,72

	195
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	4 786,80
	220
	7
	1
	1 444 513,94

	196
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 14а
	4 317,70
	166
	1
	1
	198 285,60

	197
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	4 824,20
	202
	7
	1
	1 456 639,47

	198
	г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4
	2 297,20
	94
	1
	1
	426 823,71

	199
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 27
	3 427,40
	195
	2
	1
	299 057,77

	200
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	6 314,00
	472
	7
	1
	1 559 805,02

	201
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	2 972,60
	214
	7
	1
	901 298,12

	202
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	4 783,40
	206
	7
	1
	1 448 047,87

	203
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2
	5 110,80
	142
	1
	1
	418 771,43

	204
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 28
	1 569,20
	74
	1
	1
	168 034,67

	205
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 34
	1 711,60
	81
	1
	1
	183 456,55

	206
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 36
	2 667,90
	112
	1
	1
	277 688,22

	207
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4
	1 527,00
	83
	1
	1
	89 479,02

	208
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	3 278,50
	213
	7
	1
	1 012 729,51

	209
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5
	5 603,70
	204
	1
	1
	480 710,95

	210
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	2 728,80
	134
	7
	1
	839 017,11

	211
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	3 339,40
	227
	7
	1
	1 034 062,58

	212
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6
	1 118,60
	67
	1
	1
	120 186,71

	213
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 7
	6 359,70
	247
	1
	1
	539 767,77

	214
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9
	4 890,40
	185
	1
	1
	370 787,38

	215
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 95
	9 978,00
	387
	1
	1
	495 714,00

	216
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 15
	3 369,50
	187
	1
	1
	220 004,17

	217
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 39
	6 335,90
	292
	2
	1
	302 193,76

	218
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 42
	6 190,10
	313
	1
	1
	297 428,40

	219
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 9
	4 216,60
	142
	1
	1
	198 285,60

	13. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	1 885 793,34
	58 107
	1 316
	536
	141 694 441,22

	220
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10
	6 603,30
	226
	3
	1
	487 301,82

	221
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 15
	5 295,00
	206
	2
	1
	244 254,74

	222
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 17
	5 296,80
	201
	2
	1
	243 383,95

	223
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2
	4 745,30
	183
	3
	1
	291 343,86

	224
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 26
	5 269,34
	201
	2
	1
	243 404,73

	225
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10
	766,80
	35
	1
	1
	49 183,73

	226
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2
	787,60
	41
	3
	1
	204 083,65

	227
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4
	679,80
	31
	1
	1
	43 474,41

	228
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6
	698,30
	28
	2
	1
	226 661,69

	229
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8
	704,70
	57
	1
	1
	44 941,15

	230
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67
	5 135,70
	172
	1
	1
	99 254,89

	231
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128
	3 470,00
	123
	1
	1
	256 038,13

	232
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16
	743,20
	30
	2
	1
	213 215,75

	233
	г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5
	4 245,80
	132
	1
	1
	81 202,84

	234
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 7
	290,70
	12
	8
	1
	283 037,83

	235
	г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 12, литера А
	191,70
	5
	3
	1
	105 956,88

	236
	г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 5
	277,50
	6
	3
	1
	111 754,53

	237
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29
	4 652,10
	177
	1
	1
	86 971,02

	238
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33
	4 932,40
	141
	4
	1
	292 584,37

	239
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16
	464,80
	10
	3
	1
	182 659,01

	240
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 20
	242,10
	10
	3
	1
	159 668,37

	241
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2
	512,50
	7
	8
	1
	182 492,11

	242
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 38
	220,00
	8
	3
	1
	122 350,22

	243
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 39
	228,30
	10
	3
	1
	148 406,28

	244
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 4, литеры АА1К
	246,10
	10
	3
	1
	163 600,11

	245
	г. Оренбург, пер. Дмитриевский, д. 28, литеры АБ
	112,30
	4
	3
	1
	57 909,77

	246
	г. Оренбург, пер. Дмитриевский/пер. Южный, д. 24/19, литера А
	183,40
	6
	3
	1
	88 897,16

	247
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 13
	326,00
	14
	3
	1
	210 780,90

	248
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 35, литера А
	233,90
	5
	3
	1
	74 636,29

	249
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 4, литеры А1А6А8
	390,00
	9
	3
	1
	225 374,96

	250
	г. Оренбург, пер. Ивановский/ул. Чичерина/пер. Диспансерный, д. 1/12–14/2, литеры А3А4
	427,20
	15
	3
	1
	279 419,64

	251
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10
	708,80
	26
	3
	1
	127 018,45

	252
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 4
	739,10
	28
	1
	1
	44 900,03

	253
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6
	732,80
	26
	2
	1
	88 200,96

	254
	г. Оренбург, пер. Каширина, д. 14
	693,40
	24
	3
	1
	273 902,99

	255
	г. Оренбург, пер. Каширина, д. 7
	228,30
	9
	3
	1
	134 345,34

	256
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 28
	460,30
	27
	3
	1
	232 192,56

	257
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32
	465,40
	17
	1
	1
	152 790,70

	258
	г. Оренбург, пер. Крымский, д. 60
	1 536,00
	41
	7
	1
	301 002,60

	259
	г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, д. 1, литера В
	636,00
	30
	3
	1
	57 666,13

	260
	г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12
	1 824,80
	78
	1
	1
	200 434,30

	261
	г. Оренбург, пер. Матросский, д. 5, литера Б
	506,80
	15
	3
	1
	278 353,41

	262
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38
	487,20
	20
	3
	1
	329 962,06

	263
	г. Оренбург, пер. Новый, д. 8, литеры АА1
	291,60
	8
	3
	1
	120 950,79

	264
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 4/3, литера А
	1 617,40
	49
	3
	1
	373 331,39

	265
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 6/5, литера А
	937,40
	25
	8
	1
	324 466,08

	266
	г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 44а
	1 075,20
	30
	1
	1
	15 030,08

	267
	г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 46
	463,20
	10
	1
	1
	12 106,26

	268
	г. Оренбург, пер. Слесарный, д. 1
	291,00
	8
	3
	1
	124 615,97

	269
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20
	4 248,50
	115
	2
	1
	304 732,85

	270
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5, литеры АБ
	531,90
	12
	3
	1
	186 324,19

	271
	г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 10/7, литера В
	257,70
	11
	3
	1
	169 664,30

	272
	г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 4/3, литера А
	309,10
	7
	3
	1
	113 820,35

	273
	г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15
	1 212,00
	33
	2
	1
	185 864,12

	274
	г. Оренбург, пер. Тупой, д. 11
	114,30
	4
	3
	1
	55 777,30

	275
	г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 31, литеры АА1А3
	179,40
	6
	3
	1
	91 696,02

	276
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в
	5 681,60
	249
	2
	1
	597 781,18

	277
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г
	5 688,00
	213
	1
	1
	231 844,38

	278
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д
	5 630,80
	225
	2
	1
	604 268,69

	279
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е
	5 712,90
	197
	2
	1
	602 325,17

	280
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 5
	3 571,20
	116
	2
	1
	307 377,76

	281
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	550,40
	24
	1
	1
	92 872,39

	282
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а
	873,50
	36
	6
	1
	258 625,78

	283
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Привокзальная, д. 9
	298,20
	11
	1
	1
	8 013,79

	284
	г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Гражданская, д. 40 инв. № 45
	492,00
	16
	1
	1
	21 287,95

	285
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10
	4 710,30
	109
	1
	1
	259 009,50

	286
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12
	4 837,70
	103
	1
	1
	308 020,61

	287
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а
	4 993,40
	108
	1
	1
	280 449,30

	288
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3
	3 318,50
	81
	2
	1
	210 945,81

	289
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а
	5 229,50
	144
	2
	1
	457 699,46

	290
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 36
	4 593,00
	148
	1
	1
	83 765,15

	291
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20, литера А4
	3 175,20
	55
	1
	1
	460 352,30

	292
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/1
	2 233,90
	75
	1
	1
	193 701,74

	293
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 1а
	471,10
	19
	5
	1
	288 850,31

	294
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 1б
	3 420,00
	108
	1
	1
	207 379,97

	295
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 3а
	458,80
	19
	5
	1
	291 659,94

	296
	г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 2
	959,20
	27
	1
	1
	41 264,98

	297
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3
	4 420,50
	167
	1
	1
	291 160,99

	298
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 5
	4 570,90
	151
	1
	1
	105 159,20

	299
	г. Оренбург, пр. Северный, д. 10
	10 171,50
	32
	1
	1
	122 722,51

	300
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 3
	561,20
	13
	2
	1
	68 060,69

	301
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 42а
	3 319,70
	108
	1
	1
	203 052,62

	302
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 47
	5 031,20
	210
	2
	1
	244 930,16

	303
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 48
	1 539,80
	45
	1
	1
	136 833,05

	304
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5
	848,40
	37
	3
	1
	366 180,16

	305
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 50
	1 525,60
	47
	1
	1
	137 791,69

	306
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 59
	1 307,80
	53
	1
	1
	22 816,38

	307
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 8
	1 270,60
	48
	3
	1
	214 323,22

	308
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а
	7 439,40
	149
	2
	1
	104 607,84

	309
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1
	9 917,60
	40
	1
	1
	396 571,20

	310
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3
	14 728,70
	66
	2
	1
	867 173,14

	311
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/5
	6 397,50
	20
	1
	1
	90 581,42

	312
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/1
	4 359,40
	111
	3
	1
	490 247,29

	313
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/3
	14 634,80
	66
	2
	1
	738 501,08

	314
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б
	6 446,10
	223
	1
	1
	125 959,92

	315
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/2
	12 339,10
	252
	1
	1
	495 714,00

	316
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	10 333,00
	209
	1
	1
	396 571,20

	317
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/3
	7 626,40
	151
	1
	1
	297 428,40

	318
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/1
	5 460,20
	101
	1
	1
	198 285,60

	319
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	6 784,90
	225
	2
	1
	161 112,21

	320
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1
	4 868,60
	157
	1
	1
	85 724,04

	321
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/4
	7 439,20
	258
	1
	1
	102 641,97

	322
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40а
	14 149,60
	538
	1
	1
	373 812,36

	323
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	7 634,00
	151
	1
	1
	297 428,40

	324
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2
	14 192,20
	456
	1
	1
	271 384,17

	325
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49
	4 069,40
	156
	1
	1
	250 136,44

	326
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51
	4 099,10
	117
	2
	1
	411 509,11

	327
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 52/1
	4 798,70
	96
	2
	1
	295 619,80

	328
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 11
	3 828,20
	116
	1
	1
	99 142,80

	329
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14
	3 670,30
	147
	1
	1
	288 951,45

	330
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16
	3 738,90
	148
	1
	1
	291 012,22

	331
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22
	4 348,40
	156
	1
	1
	95 895,63

	332
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22/1
	650,70
	18
	5
	1
	416 457,51

	333
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 24
	4 115,70
	164
	1
	1
	86 880,33

	334
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 31/1
	6 827,40
	190
	2
	1
	738 228,11

	335
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32/1
	4 782,30
	187
	1
	1
	358 968,86

	336
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33
	4 333,90
	130
	1
	1
	115 233,07

	337
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33/1
	6 739,80
	186
	2
	1
	720 282,82

	338
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33а
	3 872,50
	97
	2
	1
	199 142,80

	339
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40
	26 842,00
	620
	1
	1
	1 090 570,80

	340
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6
	7 061,50
	451
	1
	1
	122 682,36

	341
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46
	3 215,80
	94
	1
	1
	204 903,96

	342
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 48
	3 791,60
	112
	3
	1
	494 445,82

	343
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52
	4 599,20
	71
	1
	1
	309 042,53

	344
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а
	914,80
	19
	1
	1
	38 231,17

	345
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10
	3 435,00
	104
	2
	1
	339 932,31

	346
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10а
	2 122,20
	54
	1
	1
	50 841,38

	347
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 117
	3 519,30
	116
	2
	1
	307 389,11

	348
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12
	2 080,80
	44
	1
	1
	151 807,77

	349
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 121
	5 665,60
	187
	2
	1
	496 812,72

	350
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 126
	4 101,80
	89
	2
	1
	226 200,79

	351
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 135
	2 788,50
	84
	3
	1
	394 196,73

	352
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 137
	1 697,30
	52
	4
	1
	263 292,34

	353
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 166
	11 111,50
	321
	1
	1
	99 142,80

	354
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 178
	4 728,10
	131
	1
	1
	80 688,31

	355
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 18
	2 813,90
	62
	1
	1
	216 841,48

	356
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 2
	3 079,60
	66
	1
	1
	211 409,15

	357
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 20
	4 442,20
	115
	2
	1
	466 115,47

	358
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 22
	5 278,20
	168
	3
	1
	778 458,88

	359
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 3
	2 773,70
	51
	1
	1
	33 432,14

	360
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	1 870,00
	34
	3
	1
	252 724,48

	361
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а, литера А1
	1 892,10
	41
	6
	1
	348 280,24

	362
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 9
	6 833,20
	95
	2
	1
	482 559,14

	363
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А10
	212,00
	3
	4
	1
	109 784,98

	364
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А11
	229,40
	7
	4
	1
	119 924,43

	365
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А3
	191,30
	7
	3
	1
	83 081,07

	366
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А7
	1 191,60
	39
	4
	1
	548 517,43

	367
	г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 4
	4 793,00
	150
	1
	1
	92 401,60

	368
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12
	3 197,40
	110
	1
	1
	73 109,35

	369
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
	1 701,10
	53
	6
	1
	465 875,40

	370
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23а
	3 223,80
	99
	1
	1
	60 845,03

	371
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 24
	4 828,10
	150
	1
	1
	288 312,74

	372
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а
	3 477,40
	64
	2
	1
	163 846,76

	373
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26
	4 527,30
	150
	1
	1
	104 254,96

	374
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4
	1 695,10
	53
	6
	1
	465 980,46

	375
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 8
	1 689,70
	54
	6
	1
	467 976,46

	376
	г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Ленинская/ул. Пушкинская, д. 25/52/55–57, литеры АА1А2
	355,10
	13
	3
	1
	202 850,79

	377
	г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Правды, д. 14/24, литера А
	249,50
	5
	3
	1
	102 158,43

	378
	г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 16, литера А
	200,80
	9
	3
	1
	85 831,74

	379
	г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 37 литеры ЖЖ1
	1 003,00
	16
	2
	1
	150 438,00

	380
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А2А3
	352,00
	8
	3
	1
	128 414,41

	381
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А6А7
	241,90
	9
	3
	1
	145 474,14

	382
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ
	629,10
	23
	3
	1
	262 844,17

	383
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б
	471,70
	11
	3
	1
	178 194,16

	384
	г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ
	424,50
	18
	3
	1
	235 837,37

	385
	г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Ленинская, д. 27/29, литеры АА1А2Е
	1 032,70
	35
	3
	1
	409 373,39

	386
	г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242
	735,70
	29
	2
	1
	313 125,61

	387
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 10
	7 443,50
	195
	5
	1
	740 515,73

	388
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14
	4 613,00
	144
	6
	1
	579 774,66

	389
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/1
	4 123,90
	128
	1
	1
	246 467,38

	390
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 14
	1 347,00
	50
	3
	1
	395 381,10

	391
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б
	844,70
	45
	2
	1
	126 056,77

	392
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 18б
	327,40
	12
	3
	1
	182 192,54

	393
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 7
	711,30
	11
	1
	1
	38 497,64

	394
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а
	14 225,90
	61
	2
	1
	791 253,80

	395
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1
	17 199,90
	559
	3
	1
	1 116 548,62

	396
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2
	18 559,80
	93
	2
	1
	909 288,40

	397
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1
	5 729,30
	175
	2
	1
	238 999,24

	398
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 61
	5 982,50
	188
	1
	1
	371 609,48

	399
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2
	7 447,50
	229
	2
	1
	211 676,51

	400
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 8
	5 880,20
	187
	1
	1
	359 009,90

	401
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а
	3 113,70
	97
	2
	1
	751 167,47

	402
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б
	1 690,20
	27
	4
	1
	283 690,37

	403
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5
	4 530,50
	138
	8
	1
	1 456 793,95

	404
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	3 755,70
	135
	7
	1
	1 095 812,38

	405
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13а
	766,80
	26
	1
	1
	173 490,29

	406
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2а
	191,00
	12
	8
	1
	157 487,40

	407
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 7
	1 244,70
	46
	1
	1
	43 982,41

	408
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 9
	3 256,50
	108
	1
	1
	207 864,25

	409
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16
	9 284,00
	398
	1
	1
	396 571,20

	410
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30
	9 773,10
	356
	1
	1
	132 589,61

	411
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32
	7 491,00
	261
	1
	1
	99 628,53

	412
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5
	13 999,60
	652
	1
	1
	1 064 954,97

	413
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7
	10 492,90
	409
	1
	1
	933 087,03

	414
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева, д. 4
	4 379,30
	146
	2
	1
	307 786,42

	415
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера А
	306,50
	12
	5
	1
	113 433,76

	416
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера Б
	169,50
	5
	5
	1
	82 004,32

	417
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	482,50
	12
	2
	1
	87 061,39

	418
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1
	5 066,00
	221
	2
	1
	481 051,20

	419
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14/2
	3 513,50
	139
	1
	1
	96 655,21

	420
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/3
	7 825,30
	248
	1
	1
	278 314,17

	421
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42
	7 469,40
	250
	1
	1
	297 428,40

	422
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, литеры А5А6
	1 784,70
	63
	3
	1
	514 470,13

	423
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 28
	158,50
	7
	1
	1
	4 759,03

	424
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29
	7 955,60
	262
	6
	1
	483 385,89

	425
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 106
	665,50
	27
	6
	1
	342 350,24

	426
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 2/4, литера А1
	1 196,20
	39
	3
	1
	377 324,59

	427
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Чичерина, д. 21/38а, литера А
	1 288,20
	40
	5
	1
	509 192,59

	428
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1
	643,00
	29
	2
	1
	195 101,23

	429
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10
	737,10
	36
	1
	1
	39 713,04

	430
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7
	563,10
	25
	1
	1
	27 209,43

	431
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8
	606,90
	28
	2
	1
	65 968,18

	432
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9
	834,50
	36
	1
	1
	39 851,70

	433
	г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б
	285,80
	12
	6
	1
	183 254,94

	434
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 5
	4 583,30
	144
	1
	1
	282 635,11

	435
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22
	7 266,20
	241
	1
	1
	154 195,53

	436
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А
	12 073,50
	437
	1
	1
	164 185,73

	437
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/2
	5 972,50
	183
	1
	1
	209 012,45

	438
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3
	5 935,80
	180
	1
	1
	352 893,88

	439
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29
	3 630,10
	124
	1
	1
	239 937,01

	440
	г. Оренбург, ул. Заводская, д. 32/1
	536,30
	20
	3
	1
	247 885,64

	441
	г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/1
	7 392,30
	189
	1
	1
	131 768,76

	442
	г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4
	4 429,30
	169
	2
	1
	346 855,98

	443
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 34
	427,50
	18
	1
	1
	105 747,83

	444
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 48
	292,40
	9
	2
	1
	83 774,99

	445
	г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1
	1 074,20
	12
	3
	1
	363 393,89

	446
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100
	5 699,60
	192
	1
	1
	369 564,32

	447
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	2 235,50
	55
	5
	1
	454 705,83

	448
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41
	5 264,90
	122
	1
	1
	359 666,56

	449
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а
	4 858,40
	110
	2
	1
	433 822,87

	450
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49
	5 783,10
	189
	1
	1
	214 067,30

	451
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82
	7 472,10
	248
	1
	1
	534 007,95

	452
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88
	7 453,50
	246
	2
	1
	618 567,05

	453
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94
	7 531,90
	247
	2
	1
	622 614,41

	454
	г. Оренбург, ул. Кима, д. 6
	15 334,80
	474
	1
	1
	594 856,80

	455
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 23, литера А
	520,80
	16
	3
	1
	243 767,49

	456
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 23, литеры ВГВ1
	297,70
	10
	3
	1
	194 387,57

	457
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 25, литеры АА1
	473,70
	17
	3
	1
	285 017,36

	458
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 4
	1 871,20
	53
	1
	1
	18 121,65

	459
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44, литеры ББ1
	277,40
	7
	3
	1
	110 221,82

	460
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4
	1 200,00
	60
	3
	1
	287 874,61

	461
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 5/35, литеры АА1А2Б
	469,10
	13
	3
	1
	128 414,41

	462
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7–9/34, литера Е
	204,30
	9
	3
	1
	122 750,06

	463
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7–9/34, литеры ББ1
	295,90
	12
	3
	1
	174 329,07

	464
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А
	827,20
	31
	3
	1
	304 076,28

	465
	г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 97
	245,60
	8
	3
	1
	151 271,78

	466
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5
	266,70
	10
	3
	1
	158 268,94

	467
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5
	549,30
	19
	3
	1
	294 213,62

	468
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 27, литера А
	747,60
	14
	1
	1
	159 058,84

	469
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 63
	1 576,30
	50
	1
	1
	129 163,87

	470
	г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А
	1 897,90
	51
	2
	1
	392 058,15

	471
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Володарского, д. 50/2, литера А
	592,30
	22
	3
	1
	257 808,46

	472
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	837,40
	23
	8
	1
	391 060,04

	473
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23
	3 523,80
	143
	1
	1
	274 325,98

	474
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 28
	536,80
	16
	1
	1
	31 083,67

	475
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А
	209,90
	9
	3
	1
	139 876,42

	476
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 38, литера А
	172,80
	7
	3
	1
	111 554,61

	477
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 47, литеры А1А3А4
	218,00
	6
	3
	1
	124 949,16

	478
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 66, литера А
	390,80
	17
	3
	1
	170 997,10

	479
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 9, литеры АА1
	388,80
	14
	3
	1
	178 993,83

	480
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 94, литеры АА1А2
	495,50
	19
	3
	1
	303 609,80

	481
	г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16
	762,60
	7
	3
	1
	263 288,51

	482
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22/2
	651,00
	28
	2
	1
	138 760,50

	483
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	629,00
	27
	8
	1
	255 094,33

	484
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1
	4 841,60
	181
	1
	1
	131 649,78

	485
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7
	9 383,40
	152
	1
	1
	396 571,20

	486
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 95
	3 388,70
	110
	1
	1
	210 728,91

	487
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3, литеры АА2
	540,60
	10
	1
	1
	5 524,68

	488
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 4
	254,20
	12
	3
	1
	169 397,75

	489
	г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4
	3 574,70
	117
	1
	1
	145 573,74

	490
	г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3
	4 443,50
	146
	2
	1
	384 034,77

	491
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10
	3 433,50
	147
	1
	1
	182 305,67

	492
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1
	3 917,60
	236
	1
	1
	208 009,52

	493
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/2
	3 790,00
	155
	1
	1
	192 749,68

	494
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2а
	3 859,90
	165
	1
	1
	323 347,84

	495
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 6
	7 517,50
	321
	1
	1
	106 289,03

	496
	г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2
	584,50
	17
	2
	1
	111 623,58

	497
	г. Оренбург, ул. Левашова, д. 8
	251,30
	9
	1
	1
	83 955,11

	498
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	910,60
	30
	8
	1
	474 048,75

	499
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3
	3 830,90
	107
	1
	1
	228 557,11

	500
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4
	3 596,20
	137
	2
	1
	290 146,08

	501
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56, литеры АА1А2
	1 050,00
	31
	3
	1
	347 153,82

	502
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а
	4 075,90
	174
	4
	1
	770 480,10

	503
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 8
	1 064,70
	34
	1
	1
	51 906,55

	504
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 9
	359,10
	12
	3
	1
	190 855,68

	505
	г. Оренбург, ул. Ленинская/ул. Пушкинская, д. 50/51–53, литера А
	1 951,10
	59
	3
	1
	538 858,95

	506
	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 14
	11 108,30
	268
	1
	1
	106 565,38

	507
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 11
	8 226,30
	352
	2
	1
	428 676,34

	508
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 9
	25 227,50
	1 078
	2
	1
	1 161 100,88

	509
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83
	3 498,40
	127
	1
	1
	75 938,07

	510
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1
	5 249,70
	186
	2
	1
	240 838,16

	511
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91
	3 549,00
	116
	2
	1
	308 342,65

	512
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93
	2 752,20
	80
	2
	1
	160 334,64

	513
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 113
	629,00
	27
	1
	1
	43 090,60

	514
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114
	3 940,00
	168
	1
	1
	117 193,88

	515
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116
	2 795,30
	115
	3
	1
	366 853,08

	516
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 4, литеры АА3
	661,40
	18
	3
	1
	286 683,35

	517
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42
	3 422,60
	109
	2
	1
	167 563,10

	518
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 39/9, литера А
	174,40
	7
	3
	1
	116 219,39


	519
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 39/9, литера В
	313,30
	10
	3
	1
	153 604,17

	520
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Южный, д. 54/14-16, литеры АА3
	182,40
	7
	3
	1
	111 288,05

	521
	г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 63
	179,00
	8
	3
	1
	119 284,80

	522
	г. Оренбург, ул. Маврицкого/ул. Чичерина, д. 74/30, литеры АА1А2
	1 087,80
	23
	3
	1
	266 102,57

	523
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10
	459,80
	18
	2
	1
	67 925,70

	524
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12
	579,20
	19
	2
	1
	67 729,94

	525
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14
	452,90
	17
	1
	1
	22 445,14

	526
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	871,10
	22
	9
	1
	360 072,97

	527
	г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, д. 167
	297,20
	12
	7
	1
	217 196,78

	528
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	5 221,20
	150
	1
	1
	289 010,44

	529
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38
	471,70
	17
	1
	1
	15 268,39

	530
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а
	5 420,70
	184
	2
	1
	473 632,83

	531
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	5 299,60
	156
	2
	1
	398 349,22

	532
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б
	5 304,90
	146
	2
	1
	394 222,17

	533
	г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 6
	578,40
	19
	3
	1
	297 478,97

	534
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24
	13 992,10
	481
	2
	1
	624 363,37

	535
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46
	844,40
	19
	5
	1
	189 493,87

	536
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 10
	3 857,20
	119
	1
	1
	103 472,68

	537
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 12
	4 025,20
	134
	1
	1
	376 051,35

	538
	г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2
	374,90
	16
	3
	1
	43 928,22

	539
	г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21
	4 547,20
	112
	1
	1
	226 160,31

	540
	г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80, к. А
	435,60
	25
	1
	1
	103 695,96

	541
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18
	455,20
	16
	9
	1
	348 239,08

	542
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 2
	317,30
	11
	3
	1
	164 666,34

	543
	г. Оренбург, ул. Набережная/пер. Дмитриевский, д. 20/1, литеры А3А4А5
	273,20
	11
	3
	1
	175 728,50

	544
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12
	5 373,10
	188
	1
	1
	131 001,34

	545
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1
	5 387,80
	189
	2
	1
	493 848,46

	546
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/2
	5 379,30
	188
	1
	1
	131 153,04

	547
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 16
	5 371,70
	188
	1
	1
	368 843,89

	548
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 6
	4 896,70
	172
	3
	1
	639 336,18

	549
	г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 2
	720,00
	33
	2
	1
	51 576,20

	550
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1
	7 221,30
	265
	1
	1
	355 239,76

	551
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1
	3 881,10
	133
	3
	1
	486 785,58

	552
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2
	5 786,10
	166
	1
	1
	198 285,60

	553
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 2
	741,00
	19
	8
	1
	394 216,16

	554
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87
	1 982,20
	171
	1
	1
	97 729,38

	555
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90
	4 369,90
	187
	2
	1
	131 052,95

	556
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54
	3 666,70
	139
	3
	1
	479 999,91

	557
	г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144
	7 609,70
	214
	1
	1
	533 129,02

	558
	г. Оренбург, ул. Октябрьская, д. 4а
	332,10
	12
	3
	1
	154 921,74

	559
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 37, литеры АА1А2А3
	189,10
	9
	3
	1
	126 015,39

	560
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1
	3 365,20
	95
	1
	1
	268 911,74

	561
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3
	4 112,40
	169
	1
	1
	262 923,79

	562
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5
	4 190,60
	134
	1
	1
	267 514,44

	563
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	1 339,20
	34
	6
	1
	328 941,32

	564
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 11
	657,60
	26
	5
	1
	171 370,69

	565
	г. Оренбург, ул. Пионерская, д. 7, литеры АА1А2А3А4
	375,50
	14
	1
	1
	9 788,29

	566
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4
	5 692,80
	189
	3
	1
	864 228,44

	567
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а
	5 352,30
	178
	1
	1
	341 764,49

	568
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1
	13 033,80
	467
	1
	1
	522 531,12

	569
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	2 174,20
	53
	6
	1
	484 085,66

	570
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в
	3 503,40
	86
	4
	1
	550 942,89

	571
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а
	409,00
	16
	2
	1
	55 593,36

	572
	г. Оренбург, ул. Попова, д. 67
	238,30
	9
	9
	1
	196 908,96

	573
	г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2
	5 414,30
	137
	1
	1
	219 122,54

	574
	г. Оренбург, ул. Постникова, д. 12, литеры АА3
	198,70
	2
	3
	1
	70 571,28

	575
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30
	6 093,30
	184
	1
	1
	99 998,53

	576
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255
	4 939,30
	205
	1
	1
	332 316,86

	577
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259а
	3 602,00
	122
	1
	1
	238 588,30

	578
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	451,50
	18
	11
	1
	426 052,49

	579
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	249,90
	7
	11
	1
	195 884,08

	580
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	901,20
	31
	11
	1
	147 168,81

	581
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 50, литеры АА1
	612,50
	22
	1
	1
	144 060,91

	582
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 52, литера А
	175,30
	9
	3
	1
	116 819,13

	583
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Комсомольская, д. 34/21, литеры АА1А2
	491,00
	20
	3
	1
	306 208,74

	584
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9–11/29, литеры А2А3А4А6А8
	558,60
	13
	3
	1
	202 984,08

	585
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9–11/29, литеры АА1
	634,50
	14
	3
	1
	213 979,60

	586
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ
	286,10
	11
	3
	1
	106 090,17

	587
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская/ул. Краснознаменная, д. 31/46/23, литеры Б1Б2
	475,50
	20
	3
	1
	316 871,07

	588
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10
	16 847,60
	452
	1
	1
	375 622,96

	589
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12
	4 191,50
	115
	1
	1
	234 549,09

	590
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1
	8 399,10
	314
	1
	1
	297 428,40

	591
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16
	12 391,10
	407
	2
	1
	1 456 892,58

	592
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16/1
	4 811,00
	206
	2
	1
	218 153,06

	593
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6
	5 087,30
	216
	1
	1
	374 400,26

	594
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/2
	7 258,40
	193
	1
	1
	377 974,93

	595
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37а, литеры АА1А2
	316,30
	7
	3
	1
	112 021,10

	596
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2
	911,20
	28
	9
	1
	446 058,42

	597
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 6
	3 578,10
	115
	1
	1
	80 045,80

	598
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9
	4 431,00
	113
	2
	1
	300 169,51

	599
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	4 985,10
	153
	1
	1
	367 427,79

	600
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/2
	4 010,20
	132
	1
	1
	253 378,68

	601
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7/1
	5 835,00
	150
	6
	1
	283 048,65

	602
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8
	8 320,80
	143
	1
	1
	97 295,87

	603
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 36/1
	6 550,50
	209
	1
	1
	128 523,25

	604
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41, литера А1
	3 974,10
	148
	3
	1
	572 974,99

	605
	г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 2, литера А
	329,50
	8
	3
	1
	116 952,41

	606
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 8/1
	13 606,80
	465
	1
	1
	594 856,80

	607
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1
	15 067,50
	508
	1
	1
	276 016,97

	608
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1
	4 236,30
	126
	2
	1
	449 013,72

	609
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12
	4 185,90
	114
	2
	1
	361 858,20

	610
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14
	8 948,20
	236
	2
	1
	596 918,84

	611
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16
	4 839,20
	116
	1
	1
	226 751,45

	612
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2
	4 762,50
	156
	2
	1
	169 838,34

	613
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28
	4 831,20
	152
	1
	1
	198 285,60

	614
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2
	4 827,90
	158
	1
	1
	391 811,91

	615
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30
	4 811,60
	162
	1
	1
	101 227,25

	616
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31
	11 910,60
	324
	1
	1
	396 571,20

	617
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31/1
	4 151,50
	128
	1
	1
	251 857,63

	618
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32
	14 623,20
	519
	1
	1
	270 814,12

	619
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2
	4 780,20
	165
	1
	1
	100 956,86

	620
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	17 983,00
	688
	6
	1
	1 594 304,70

	621
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 44
	17 647,80
	665
	1
	1
	363 684,97

	622
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1
	5 436,00
	322
	1
	1
	99 142,80

	623
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2
	5 404,80
	309
	1
	1
	99 142,80

	624
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3
	5 498,00
	309
	1
	1
	99 142,80

	625
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4
	5 365,00
	267
	1
	1
	99 142,80

	626
	г. Оренбург, ул. Семафорная 2-я, д. 1а
	269,50
	8
	8
	1
	225 996,90

	627
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 109
	312,40
	9
	3
	1
	136 611,09

	628
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 136
	328,10
	9
	3
	1
	147 873,18

	629
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 15
	693,40
	24
	3
	1
	273 902,99

	630
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А
	1 543,70
	53
	3
	1
	359 468,64

	631
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1
	1 356,70
	51
	3
	1
	386 953,36

	632
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1
	232,40
	9
	3
	1
	135 011,73

	633
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А
	597,20
	23
	9
	1
	379 839,75

	634
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 62, литера А
	474,70
	18
	3
	1
	99 425,76

	635
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	1 102,10
	33
	11
	1
	626 550,57

	636
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	2 824,60
	110
	6
	1
	1 056 453,92

	637
	г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 196
	407,70
	16
	2
	1
	61 612,72

	638
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А
	425,40
	18
	9
	1
	354 781,55

	639
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	781,80
	31
	8
	1
	479 793,46

	640
	г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/3
	3 597,40
	113
	1
	1
	216 088,86

	641
	г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6
	6 200,50
	108
	1
	1
	297 428,40

	642
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4
	2 134,90
	67
	1
	1
	173 834,61

	643
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56, литера А17
	818,80
	32
	3
	1
	367 310,42

	644
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11
	4 386,30
	161
	2
	1
	184 441,67

	645
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1
	370,70
	16
	1
	1
	6 800,76

	646
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13
	426,80
	11
	1
	1
	20 929,08

	647
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13б
	427,10
	10
	1
	1
	62 607,43

	648
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 15
	441,20
	18
	1
	1
	100 670,15

	649
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17а
	431,90
	15
	1
	1
	29 460,57

	650
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19
	435,80
	17
	3
	1
	43 928,22

	651
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а
	449,50
	18
	3
	1
	43 928,22

	652
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3
	399,70
	17
	1
	1
	7 077,00

	653
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5
	381,50
	17
	1
	1
	7 089,01

	654
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7
	710,90
	17
	1
	1
	145 192,95

	655
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9а
	387,60
	10
	1
	1
	7 284,17

	656
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б
	379,60
	10
	3
	1
	172 734,71

	657
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/5
	5 859,20
	175
	1
	1
	198 285,60

	658
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255
	4 710,80
	89
	1
	1
	87 503,82

	659
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а
	6 089,90
	138
	1
	1
	323 624,39


	660
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б
	1 391,60
	37
	2
	1
	125 111,46

	661
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а
	2 220,70
	18
	2
	1
	342 321,74

	662
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2
	2 554,90
	102
	1
	1
	195 256,47

	663
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 26
	478,40
	16
	1
	1
	11 175,47

	664
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а
	289,50
	17
	2
	1
	43 032,66

	665
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32
	2 102,00
	62
	1
	1
	176 371,46

	666
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79
	11 592,00
	452
	7
	1
	1 755 194,76

	667
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85
	5 820,00
	147
	5
	1
	248 681,93

	668
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	5 782,60
	246
	5
	1
	488 048,57

	669
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89
	4 785,40
	53
	1
	1
	99 142,80

	670
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а
	550,70
	20
	1
	1
	173 988,41

	671
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238
	3 350,40
	61
	2
	1
	228 474,82

	672
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15
	311,20
	12
	9
	1
	248 167,78

	673
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19
	310,70
	12
	9
	1
	248 313,90

	674
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	1 041,90
	32
	9
	1
	509 065,00

	675
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 27
	1 059,10
	12
	2
	1
	256 864,01

	676
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10а
	4 192,40
	105
	1
	1
	257 425,32

	677
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13
	7 431,90
	243
	1
	1
	341 790,21

	678
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1
	5 084,40
	134
	1
	1
	81 792,66

	679
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33
	2 608,30
	101
	3
	1
	133 673,73

	680
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1
	4 933,60
	141
	1
	1
	81 044,47

	681
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1
	5 596,50
	152
	1
	1
	341 805,53

	682
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а
	3 852,70
	89
	2
	1
	512 498,00

	683
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в
	4 738,10
	144
	1
	1
	258 500,59

	684
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в
	4 763,20
	135
	1
	1
	261 110,80

	685
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г
	2 351,00
	77
	2
	1
	233 916,09

	686
	г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 66
	282,10
	12
	2
	1
	74 549,42

	687
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 41, литера Б
	235,00
	10
	3
	1
	150 005,63

	688
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 71, литеры АА1
	1 846,80
	6
	3
	1
	420 396,82

	689
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 6, литера А
	312,40
	9
	3
	1
	163 800,01

	690
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	10 177,00
	325
	1
	1
	88 969,78

	691
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28
	8 624,00
	369
	2
	1
	538 749,86

	692
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 30
	5 776,00
	247
	1
	1
	98 059,85

	693
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32
	4 273,00
	220
	2
	1
	240 280,55

	694
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 14, литеры А1А2
	906,20
	26
	3
	1
	300 661,35

	695
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литеры А2А3
	682,30
	21
	3
	1
	324 068,14

	696
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литеры АА1
	489,60
	13
	3
	1
	197 319,71

	697
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 25, литера Б
	471,10
	16
	3
	1
	244 966,99

	698
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 25, литеры АА1
	766,50
	20
	3
	1
	304 142,91

	699
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 29
	433,30
	12
	3
	1
	192 788,22

	700
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 37, литера В
	299,70
	8
	3
	1
	126 415,23

	701
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 39, литеры АА1А3
	960,70
	32
	3
	1
	367 902,85

	702
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 44, литера А
	205,50
	5
	3
	1
	79 967,46

	703
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 47
	235,70
	7
	3
	1
	101 958,52

	704
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 49, литеры АА1
	592,80
	25
	3
	1
	287 973,35

	705
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 56
	340,60
	4
	3
	1
	69 305,14

	706
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 59, литеры ВГА1
	259,50
	6
	3
	1
	96 294,15

	707
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а
	1 604,40
	57
	3
	1
	373 868,96

	708
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 63
	317,00
	8
	3
	1
	127 947,93

	709
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 65, литеры А2А3Б
	340,70
	10
	3
	1
	157 069,43

	710
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15
	10 341,10
	357
	3
	1
	690 563,43

	711
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2
	7 732,70
	270
	3
	1
	522 052,74

	712
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а
	4 796,00
	153
	3
	1
	255 152,01

	713
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17
	17 447,00
	571
	1
	1
	627 037,34

	714
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2
	11 632,30
	365
	1
	1
	134 573,89

	715
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20
	20 943,50
	500
	1
	1
	141 476,54

	716
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1
	10 926,40
	243
	1
	1
	249 853,69

	717
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2
	5 897,50
	163
	3
	1
	297 669,42

	718
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33
	14 350,70
	439
	1
	1
	271 662,18

	719
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35
	8 867,70
	272
	1
	1
	109 157,79

	720
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4
	9 184,80
	286
	1
	1
	115 783,41

	721
	г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1
	686,20
	25
	1
	1
	37 943,13

	722
	г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24
	701,20
	28
	1
	1
	14 403,20

	723
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 237
	3 717,70
	143
	1
	1
	231 182,94

	724
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249
	6 765,00
	164
	1
	1
	114 397,89

	725
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30
	6 607,10
	221
	1
	1
	247 691,60

	726
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38
	3 592,30
	145
	2
	1
	385 748,99

	727
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44
	3 924,70
	128
	1
	1
	245 917,43

	728
	г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1
	2 244,00
	72
	2
	1
	293 907,99

	729
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1
	11 206,40
	325
	2
	1
	605 186,27

	730
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1
	2 849,90
	67
	1
	1
	30 310,42

	731
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1
	8 296,60
	324
	1
	1
	396 571,20

	732
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5
	9 124,60
	219
	1
	1
	378 377,03

	733
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9
	1 278,10
	39
	2
	1
	126 228,54

	734
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2
	1 062,90
	32
	6
	1
	547 735,73

	735
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литера А8—А12
	192,60
	6
	1
	1
	3 933,33

	736
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литеры АА2—5
	446,30
	11
	3
	1
	176 128,33

	737
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а
	466,30
	14
	3
	1
	158 940,03

	738
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 51
	212,70
	7
	3
	1
	103 224,66

	739
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 69, литера А
	267,10
	7
	3
	1
	102 624,91

	740
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1
	447,20
	12
	9
	1
	244 294,90

	741
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49
	2 267,30
	64
	8
	1
	785 173,93

	742
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51
	1 668,20
	35
	8
	1
	492 162,68

	743
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1
	13 661,50
	82
	1
	1
	396 571,20

	744
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 6
	4 687,90
	188
	1
	1
	368 450,17

	745
	пос. Бердянка, ул. Учительская, д. 1
	740,10
	32
	2
	1
	137 122,81

	746
	пос. Бердянка, ул. Учительская, д. 2
	532,50
	23
	1
	1
	121 298,03

	747
	пос. Каргала, пер. Зеленый, д. 7
	671,60
	25
	6
	1
	166 209,00

	748
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а
	699,80
	29
	3
	1
	281 980,70

	749
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13
	454,10
	19
	1
	1
	21 957,56

	750
	пос. Каргала, ул. Ленинская, д. 2а
	393,30
	15
	2
	1
	103 314,84

	751
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32
	330,00
	12
	2
	1
	68 761,96

	752
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 41
	801,00
	22
	3
	1
	212 988,97

	753
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60
	651,00
	19
	2
	1
	130 647,72

	754
	пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32
	5 339,30
	188
	1
	1
	103 425,09

	755
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15
	739,30
	15
	2
	1
	228 879,40

	14. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	541 223,77
	17 710
	218
	142
	31 821 133,32

	756
	г. Орск, пер. Архангельский, д. 1а
	3 486,00
	127
	2
	1
	272 143,49

	757
	г. Орск, пер. Белогорский, д. 14
	12 172,80
	373
	2
	1
	590 332,14

	758
	г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4
	3 528,30
	95
	1
	1
	91 361,39

	759
	г. Орск, пер. Заводской, д. 2
	3 010,40
	117
	1
	1
	224 116,47

	760
	г. Орск, пер. Заводской, д. 3
	3 017,40
	130
	1
	1
	224 691,05

	761
	г. Орск, пер. Заводской, д. 7а
	3 002,20
	129
	1
	1
	223 525,48

	762
	г. Орск, пер. Российский, д. 1
	765,20
	22
	1
	1
	46 551,82

	763
	г. Орск, пер. Театральный, д. 15
	3 503,80
	101
	1
	1
	266 006,56

	764
	г. Орск, пер. Театральный, д. 5
	3 873,00
	129
	1
	1
	190 641,76

	765
	г. Орск, пер. Школьный, д. 2
	605,10
	15
	1
	1
	155 170,57

	766
	г. Орск, просп. Ленина, д. 125
	10 764,90
	375
	2
	1
	293 514,62

	767
	г. Орск, просп. Ленина, д. 129
	6 107,70
	280
	2
	1
	181 001,55

	768
	г. Орск, просп. Ленина, д. 133а
	12 363,70
	458
	2
	1
	385 045,52

	769
	г. Орск, просп. Ленина, д. 18
	3 519,40
	75
	1
	1
	50 760,91

	770
	г. Орск, просп. Ленина, д. 47
	2 086,60
	31
	1
	1
	29 564,40

	771
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56
	3 954,50
	89
	1
	1
	73 507,93

	772
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56а
	2 570,96
	69
	1
	1
	54 648,45

	773
	г. Орск, просп. Ленина, д. 6
	3 917,10
	74
	1
	1
	258 844,14

	774
	г. Орск, просп. Ленина, д. 66
	2 708,20
	92
	1
	1
	220 824,99

	775
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73
	3 403,90
	94
	2
	1
	359 288,48

	776
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73а
	2 924,90
	106
	1
	1
	80 384,89

	777
	г. Орск, просп. Ленина, д. 78
	2 215,10
	70
	1
	1
	47 806,85

	778
	г. Орск, просп. Ленина, д. 78а
	4 372,31
	129
	1
	1
	27 863,30

	779
	г. Орск, просп. Ленина, д. 83
	3 292,80
	110
	1
	1
	218 918,86

	780
	г. Орск, просп. Ленина, д. 84б
	2 742,50
	116
	3
	1
	463 625,31

	781
	г. Орск, просп. Ленина, д. 92
	5 743,80
	195
	1
	1
	348 989,38

	782
	г. Орск, просп. Ленина, д. 96
	2 157,40
	67
	2
	1
	233 866,83

	783
	г. Орск, просп. Мира, д. 11
	6 443,30
	103
	2
	1
	404 083,68

	784
	г. Орск, просп. Мира, д. 17
	2 714,80
	42
	1
	1
	194 306,93

	785
	г. Орск, просп. Мира, д. 18
	1 162,20
	19
	1
	1
	62 493,12

	786
	г. Орск, просп. Мира, д. 19
	6 092,80
	81
	1
	1
	375 319,39

	787
	г. Орск, просп. Мира, д. 21
	3 117,30
	24
	1
	1
	193 955,09

	788
	г. Орск, просп. Орский, д. 25а
	3 002,30
	133
	1
	1
	223 533,69

	789
	г. Орск, просп. Орский, д. 27
	3 009,80
	132
	1
	1
	224 067,23

	790
	г. Орск, просп. Орский, д. 31
	4 829,50
	202
	1
	1
	362 678,96

	791
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1а
	3 566,00
	125
	1
	1
	58 567,44

	792
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9
	3 640,00
	115
	1
	1
	213 576,05

	793
	г. Орск, ул. Беляева, д. 1
	7 950,60
	102
	3
	1
	437 260,76

	794
	г. Орск, ул. Братская, д. 48б
	6 393,00
	238
	2
	1
	180 267,30

	795
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 25
	4 066,10
	108
	1
	1
	60 913,10

	796
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 3
	2 173,10
	74
	2
	1
	161 749,05

	797
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 9
	7 444,00
	253
	1
	1
	370 009,53

	798
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 80
	12 241,40
	508
	1
	1
	352 984,01

	799
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14а
	4 890,70
	213
	2
	1
	629 638,87

	800
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 25
	2 902,70
	98
	1
	1
	7 589,86

	801
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 8а
	2 992,60
	119
	1
	1
	222 688,25

	802
	г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а
	3 459,00
	128
	2
	1
	272 143,49

	803
	г. Орск, ул. Карельская, д. 41
	9 074,90
	186
	1
	1
	101 952,68

	804
	г. Орск, ул. Комарова, д. 10
	3 808,00
	165
	1
	1
	105 391,21

	805
	г. Орск, ул. Комарова, д. 4
	3 800,60
	149
	2
	1
	398 569,23

	806
	г. Орск, ул. Комарова, д. 7
	5 690,80
	239
	2
	1
	134 616,90

	807
	г. Орск, ул. Комарова, д. 8
	3 821,00
	163
	2
	1
	400 878,72

	808
	г. Орск, ул. Короленко, д. 11
	1 171,10
	34
	1
	1
	56 356,28

	809
	г. Орск, ул. Короленко, д. 136а
	4 800,50
	201
	2
	1
	592 417,93

	810
	г. Орск, ул. Короленко, д. 142
	4 901,00
	218
	3
	1
	981 111,00

	811
	г. Орск, ул. Короленко, д. 3
	977,30
	29
	1
	1
	199 328,67

	812
	г. Орск, ул. Короленко, д. 8
	5 697,30
	257
	2
	1
	554 821,00

	813
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	5 830,00
	219
	1
	1
	198 285,60

	814
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10
	4 194,80
	96
	2
	1
	274 544,00

	815
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12
	3 553,30
	109
	1
	1
	91 361,33

	816
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12а
	3 553,70
	115
	2
	1
	273 967,54

	817
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 14б
	3 568,60
	119
	1
	1
	58 567,44

	818
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 3а
	1 167,50
	17
	1
	1
	18 084,60

	819
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 3б
	2 005,30
	160
	2
	1
	209 714,66

	820
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 52б
	2 990,80
	94
	1
	1
	237 949,70

	821
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 8
	3 568,30
	96
	1
	1
	91 361,33

	822
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 9б
	6 136,10
	179
	1
	1
	345 561,65

	823
	г. Орск, ул. Красная, д. 18
	2 720,00
	118
	2
	1
	329 969,70

	824
	г. Орск, ул. Красная, д. 18а
	4 218,50
	182
	1
	1
	311 788,17

	825
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 11
	2 408,30
	71
	2
	1
	113 665,31

	826
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 39
	2 483,30
	104
	1
	1
	73 004,64

	827
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 54а
	3 015,60
	94
	1
	1
	83 088,68

	828
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 56
	2 975,60
	86
	1
	1
	80 256,99

	829
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 58
	3 621,40
	99
	1
	1
	224 238,32

	830
	г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2б
	3 535,00
	109
	2
	1
	272 143,49

	831
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 17
	8 810,50
	100
	2
	1
	230 900,51

	832
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5
	4 459,60
	186
	1
	1
	198 285,60

	833
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 14
	3 336,80
	95
	1
	1
	24 000,00

	834
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 57
	295,20
	4
	1
	1
	22 315,65

	835
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15а
	2 484,20
	139
	2
	1
	135 280,64

	836
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15б
	2 805,30
	135
	2
	1
	156 492,55

	837
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 19
	2 099,40
	89
	1
	1
	233 151,13

	838
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 22
	1 674,60
	58
	2
	1
	119 534,64

	839
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 24
	1 595,60
	66
	2
	1
	119 096,18

	840
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 26
	1 600,20
	57
	1
	1
	90 323,32

	841
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 28
	1 578,40
	68
	1
	1
	312 750,37

	842
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 10
	3 526,60
	90
	2
	1
	274 544,00

	843
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 2
	3 639,90
	71
	1
	1
	69 112,32

	844
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 2а
	3 682,40
	78
	1
	1
	57 133,11

	845
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 5
	3 546,80
	86
	2
	1
	274 543,49

	846
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 8
	3 517,70
	121
	2
	1
	274 544,00

	847
	г. Орск, ул. Московская, д. 16а
	1 580,10
	36
	5
	1
	249 195,93

	848
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10
	1 836,70
	48
	1
	1
	104 228,04

	849
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1а
	3 145,00
	80
	1
	1
	78 603,97

	850
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2а
	3 034,20
	100
	1
	1
	211 820,60

	851
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
	3 689,00
	62
	4
	1
	215 683,81

	852
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 16
	3 835,80
	124
	1
	1
	188 799,33

	853
	г. Орск, ул. Омская, д. 50
	2 928,20
	95
	2
	1
	177 189,43

	854
	г. Орск, ул. Омская, д. 67
	3 621,70
	167
	2
	1
	380 697,54

	855
	г. Орск, ул. Омская, д. 71
	2 966,00
	125
	2
	1
	363 088,33

	856
	г. Орск, ул. Омская, д. 73
	3 013,90
	144
	2
	1
	309 506,44

	857
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а
	6 609,90
	257
	2
	1
	186 097,48

	858
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 13
	3 241,10
	111
	2
	1
	286 836,08

	859
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 9
	2 984,30
	134
	1
	1
	221 974,14

	860
	г. Орск, ул. Попова, д. 4а
	8 730,80
	274
	1
	1
	396 571,20

	861
	г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а
	6 953,00
	159
	2
	1
	148 764,24

	862
	г. Орск, ул. Пржевальского, д. 21
	5 709,00
	214
	1
	1
	345 561,65

	863
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 48а
	2 986,90
	109
	2
	1
	304 097,16

	864
	г. Орск, ул. Разина, д. 86
	245,50
	9
	1
	1
	6 671,65

	865
	г. Орск, ул. Свердлова, д. 8
	117,60
	8
	8
	1
	126 970,21

	866
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40
	815,80
	36
	1
	1
	210 971,37

	867
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55
	588,70
	23
	1
	1
	149 166,86

	868
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57
	711,40
	16
	1
	1
	183 758,31

	869
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 63
	582,40
	19
	4
	1
	255 917,05

	870
	г. Орск, ул. Советская, д. 72
	550,00
	14
	1
	1
	14 562,34

	871
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 2
	2 302,00
	90
	2
	1
	226 685,78

	872
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а
	3 565,00
	104
	1
	1
	91 361,33

	873
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 51
	4 165,10
	95
	2
	1
	264 000,00

	874
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а
	3 945,40
	93
	3
	1
	272 216,52

	875
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 61
	5 144,00
	87
	1
	1
	344 341,86

	876
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 71б
	2 028,10
	153
	2
	1
	144 730,91

	877
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а
	4 341,50
	222
	2
	1
	416 624,32

	878
	г. Орск, ул. Станционная, д. 11а
	2 199,00
	77
	1
	1
	164 574,25

	879
	г. Орск, ул. Стасова, д. 8
	20 303,90
	612
	4
	1
	1 103 187,68

	880
	г. Орск, ул. Строителей, д. 24
	639,30
	21
	1
	1
	15 238,74

	881
	г. Орск, ул. Суворова, д. 5
	626,20
	19
	1
	1
	38 032,40

	882
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 36
	3 664,90
	102
	2
	1
	307 945,34

	883
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 37
	3 002,80
	105
	2
	1
	309 057,79

	884
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а
	6 787,20
	265
	1
	1
	289 393,38

	885
	г. Орск, ул. Тбилисская, д. 1а
	3 674,60
	72
	1
	1
	222 926,29

	886
	г. Орск, ул. Черниговская, д. 11
	2 986,20
	125
	1
	1
	222 130,09

	887
	г. Орск, ул. Шалина, д. 9б
	2 827,50
	147
	1
	1
	135 262,47

	888
	г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4
	2 944,70
	114
	2
	1
	303 574,98

	889
	г. Орск, ул. Школьная, д. 18
	4 578,90
	118
	1
	1
	132 535,29

	890
	г. Орск, ул. Щебеночная, д. 5
	531,80
	21
	1
	1
	147 784,78

	891
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 4а
	7 054,40
	212
	2
	1
	375 798,83

	892
	г. Орск, ул. Юлина, д. 4
	4 478,30
	116
	1
	1
	223 460,50

	893
	г. Орск, ул. Юношеская, д. 11
	4 589,30
	155
	1
	1
	91 361,33

	894
	г. Орск, ул. Юношеская, д. 7
	4 549,40
	135
	1
	1
	91 361,33

	895
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92б
	6 351,60
	225
	2
	1
	374 841,32

	896
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 20
	783,70
	36
	1
	1
	135 513,50

	897
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 9
	4 839,00
	189
	1
	1
	234 631,93

	15. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	18 447,30
	765
	4
	4
	1 160 683,35

	898
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 16
	4 595,10
	202
	1
	1
	289 408,44

	899
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 20
	4 590,00
	149
	1
	1
	291 875,06

	900
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 26
	4 633,00
	203
	1
	1
	289 773,80

	901
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 27
	4 629,20
	211
	1
	1
	289 626,05

	16. Муниципальное образование Грачевский район

	Итого по муниципальному образованию Грачевский район
	2 467,60
	106
	3
	3
	101 432,72

	902
	с. Грачевка, ул. Московская, д. 101
	802,40
	36
	1
	1
	19 494,18

	903
	с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 3
	378,50
	17
	1
	1
	10 523,92

	904
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 15
	1 286,70
	53
	1
	1
	71 414,62

	17. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	2 579,50
	85
	3
	3
	295 469,14

	905
	пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 112
	857,60
	24
	1
	1
	55 715,52

	906
	пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 114
	881,70
	32
	1
	1
	53 494,85

	907
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 1а
	840,20
	29
	1
	1
	186 258,77

	18. Муниципальное образование Илекский район

	Итого по муниципальному образованию Илекский район
	2 756,90
	115
	4
	4
	584 893,80

	908
	пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 4а
	684,00
	24
	1
	1
	188 303,17

	909
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35а
	630,70
	20
	1
	1
	170 404,27

	910
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35в
	634,30
	31
	1
	1
	172 424,21

	911
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 52
	807,90
	40
	1
	1
	53 762,15

	19. Муниципальное образование Кваркенский район

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский район
	3 917,40
	140
	20
	8
	1 281 599,20

	912
	пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2
	402,00
	12
	2
	1
	159 661,04

	913
	пос. Кировск, ул. Школьная, д. 4
	373,00
	9
	2
	1
	104 546,82

	914
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 27
	435,70
	14
	4
	1
	219 142,84

	915
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 10
	450,90
	14
	3
	1
	231 160,83

	916
	пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а
	530,00
	19
	2
	1
	200 570,34

	917
	с. Кваркено, ул. 2-я Целинная, д. 8
	526,10
	22
	3
	1
	210 733,80

	918
	с. Кваркено, ул. Ленина, д. 1а
	864,00
	31
	2
	1
	65 361,55

	919
	с. Кваркено, ул. Ленина, д. 6
	335,70
	19
	2
	1
	90 421,98

	20. Муниципальное образование Красногвардейский район

	Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район
	1 976,10
	72
	4
	3
	135 660,04

	920
	пос. Нижнекристалка, пер. Почтовый, д. 2
	591,20
	26
	1
	1
	36 624,35

	921
	пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11
	741,20
	29
	1
	1
	18 543,25

	922
	с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 3
	643,70
	17
	2
	1
	80 492,44

	21. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	9 926,40
	379
	5
	5
	1 009 473,53

	923
	г. Кувандык, пер. Павлова, д. 3
	1 294,10
	40
	1
	1
	247 215,28

	924
	г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 22
	4 681,50
	193
	1
	1
	355 061,76

	925
	г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 3
	1 317,90
	51
	1
	1
	127 764,47

	926
	г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 5
	1 416,40
	41
	1
	1
	149 196,29

	927
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 1
	1 216,50
	54
	1
	1
	130 235,73

	22. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	762,00
	25
	1
	1
	18 788,90

	931
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 10
	762,00
	25
	1
	1
	18 788,90

	23. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	2 616,10
	102
	7
	4
	270 141,66

	939
	с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4
	576,40
	23
	2
	1
	79 050,90

	940
	с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89
	650,20
	23
	1
	1
	14 163,66

	941
	с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 4
	617,80
	21
	2
	1
	77 901,66

	942
	с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 9
	771,70
	35
	2
	1
	99 025,44

	24. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	72 326,20
	3 206
	74
	33
	7 439 722,62

	943
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 3
	740,00
	41
	2
	1
	154 320,42

	944
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4
	774,50
	46
	2
	1
	154 810,67

	945
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4а
	575,60
	46
	2
	1
	112 521,76

	946
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 11а
	798,40
	33
	5
	1
	187 389,53

	947
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 5а
	678,10
	34
	3
	1
	76 781,59

	948
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 3
	1 296,70
	76
	2
	1
	109 507,43

	949
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9
	958,40
	40
	3
	1
	393 444,93

	950
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 9
	381,60
	18
	5
	1
	110 340,73

	951
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 20
	648,20
	23
	2
	1
	81 342,32

	952
	пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а
	1 174,10
	62
	4
	1
	175 452,84

	953
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 10
	1 005,00
	36
	4
	1
	150 881,08

	954
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 4
	1 022,90
	36
	1
	1
	233 415,14

	955
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 5
	993,70
	26
	3
	1
	262 686,41

	956
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 10
	765,60
	38
	2
	1
	138 483,40

	957
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13а
	722,10
	20
	3
	1
	245 271,42

	958
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7а
	2 460,70
	87
	3
	1
	417 968,82

	959
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б
	3 377,30
	92
	1
	1
	160 446,91

	960
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22
	1 486,30
	63
	2
	1
	93 089,94

	961
	пос. Энергетик, д. 12
	4 689,10
	163
	3
	1
	747 476,23

	962
	пос. Энергетик, д. 13
	4 880,70
	178
	2
	1
	472 577,13

	963
	пос. Энергетик, д. 18
	2 995,00
	118
	1
	1
	221 276,44

	964
	пос. Энергетик, д. 27
	3 481,60
	152
	1
	1
	215 563,54

	965
	пос. Энергетик, д. 40
	2 945,60
	120
	1
	1
	141 533,12

	966
	пос. Энергетик, д. 5
	2 947,00
	101
	2
	1
	365 116,00

	967
	пос. Энергетик, д. 56
	2 984,50
	101
	1
	1
	143 598,56

	968
	пос. Энергетик, д. 57
	2 983,70
	108
	1
	1
	143 609,18

	969
	пос. Энергетик, д. 7
	2 967,10
	73
	1
	1
	142 674,69

	970
	пос. Энергетик, д. 71
	3 936,10
	112
	3
	1
	158 327,04

	971
	пос. Энергетик, д. 78а
	9 711,60
	351
	2
	1
	525 275,40

	972
	пос. Энергетик, д. 79
	480,30
	248
	1
	1
	162 971,68

	973
	пос. Энергетик, д. 8
	3 546,70
	200
	2
	1
	302 907,51

	974
	пос. Энергетик, д. 81
	468,70
	16
	2
	1
	68 088,82

	975
	пос. Энергетик, д. 9
	3 449,30
	348
	2
	1
	370 571,94

	25. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	7 668,10
	237
	10
	9
	982 732,76

	976
	пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 12
	709,60
	23
	1
	1
	42 110,48

	977
	пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 4
	1 106,30
	30
	1
	1
	63 186,29

	978
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1
	1 421,50
	37
	1
	1
	72 139,30

	979
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3
	1 178,40
	39
	1
	1
	67 305,49

	980
	пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33б
	648,00
	24
	2
	1
	76 380,08

	981
	пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 16
	480,00
	15
	1
	1
	102 593,09

	982
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3
	719,80
	33
	1
	1
	186 507,67

	983
	пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 3
	756,00
	20
	1
	1
	196 186,55

	984
	с. Покровка, ул. Заводская, д. 2
	648,50
	16
	1
	1
	176 323,81

	26. Муниципальное образование Октябрьский район

	Итого по муниципальному образованию Октябрьский район
	4 010,90
	226
	5
	5
	714 264,29

	985
	с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 18
	570,00
	34
	1
	1
	37 134,54

	986
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 1
	845,80
	57
	1
	1
	218 293,65

	987
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 2
	844,40
	52
	1
	1
	218 293,65

	988
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 3
	849,10
	45
	1
	1
	218 602,25

	989
	с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 96а
	901,60
	38
	1
	1
	21 940,20

	27. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район
	15 875,10
	959
	9
	7
	1 967 135,97

	990
	пос. Первомайский, ул. Березина, д. 2а
	274,80
	16
	1
	1
	98 542,78

	991
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2
	2 746,80
	163
	1
	1
	444 074,23

	992
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 6
	1 833,00
	88
	1
	1
	353 360,98

	993
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 16
	3 965,90
	150
	2
	1
	347 310,93

	994
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5
	1 845,50
	174
	1
	1
	197 827,47

	995
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 7
	721,40
	158
	1
	1
	134 710,54

	996
	х. Степановский, ул. Студенческая, д. 8
	4 487,70
	210
	2
	1
	391 309,04

	28. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	1 542,50
	71
	3
	2
	290 120,23

	997
	пос. Володарский, ул. Торговая, д. 36
	751,50
	44
	2
	1
	153 617,03

	998
	пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 10
	791,00
	27
	1
	1
	136 503,20

	29. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	2 838,30
	110
	4
	4
	485 763,84

	999
	пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 84
	1 281,40
	57
	1
	1
	248 673,96

	1000
	пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 88
	342,40
	9
	1
	1
	80 125,20

	1001
	пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4
	822,80
	28
	1
	1
	139 378,91

	1002
	с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 10
	391,70
	16
	1
	1
	17 585,77

	30. Муниципальное образование Пономаревский район

	Итого по муниципальному образованию Пономаревский район
	2 860,71
	103
	3
	3
	106 896,65

	1003
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4
	1 284,00
	46
	1
	1
	68 079,99

	1004
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 19
	783,70
	29
	1
	1
	18 839,09

	1005
	с. Пономаревка, ул. Юбилейная, д. 11
	793,01
	28
	1
	1
	19 977,57

	31. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	4 504,60
	177
	7
	7
	1 031 847,44

	1006
	пос. Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 80
	1 115,70
	36
	1
	1
	127 017,07

	1007
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 18
	562,00
	21
	1
	1
	161 528,10

	1008
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 25
	293,30
	13
	1
	1
	111 420,96

	1009
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 34
	429,10
	19
	1
	1
	98 732,72

	1010
	пос. Светлый, ул. Степная, д. 6
	443,00
	24
	1
	1
	101 050,04

	1011
	с. Сакмара, ул. Набережная, д. 3
	912,60
	34
	1
	1
	237 006,14

	1012
	с. Сакмара, ул. Техническая, д. 5
	748,90
	30
	1
	1
	195 092,41

	32. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	2 448,50
	117
	5
	4
	560 099,89

	1013
	пос. Саракташ, пер. Железнодорожный, д. 34
	388,00
	33
	1
	1
	44 166,00

	1014
	пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 34а
	877,60
	34
	1
	1
	219 864,72

	1015
	пос. Саракташ, ул. Октябрьская, д. 31
	647,70
	25
	1
	1
	153 711,72

	1016
	с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 8
	535,20
	25
	2
	1
	142 357,45

	33. Муниципальное образование Светлинский район

	Итого по муниципальному образованию Светлинский район
	10 869,50
	368
	6
	4
	538 682,49

	1017
	пос. Светлый, ул. 9 квартал, д. 56
	1 073,40
	37
	2
	1
	135 022,22

	1018
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 1
	2 767,60
	93
	2
	1
	228 931,34

	1019
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 13а
	4 243,70
	135
	1
	1
	99 058,57

	1020
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 18
	2 784,80
	103
	1
	1
	75 670,36

	34. Муниципальное образование Северный район

	Итого по муниципальному образованию Северный район
	3 934,50
	149
	12
	6
	456 751,45

	1021
	с. Северное, ул. Московская, д. 1б
	905,00
	36
	6
	1
	218 415,33

	1022
	с. Северное, ул. Полевая, д. 2
	590,20
	15
	1
	1
	14 559,88

	1023
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 53
	885,70
	35
	2
	1
	113 596,88

	1024
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 57
	321,10
	13
	1
	1
	24 656,51

	1025
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 59
	396,10
	16
	1
	1
	30 773,74

	1026
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 81
	836,40
	34
	1
	1
	54 749,11

	35. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ

	Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ
	8 908,40
	324
	6
	6
	1 143 935,67

	1027
	г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 113
	2 945,50
	120
	1
	1
	215 867,24

	1028
	г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 2
	429,30
	16
	1
	1
	138 620,90

	1029
	г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 6
	775,60
	16
	1
	1
	184 964,66

	1030
	г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 167
	3 472,60
	120
	1
	1
	254 494,99

	1031
	г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 106
	315,70
	16
	1
	1
	107 090,25

	1032
	г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 93а
	969,70
	36
	1
	1
	242 897,63

	36. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	45 651,80
	1 888
	88
	37
	6 426 528,77

	1033
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 15
	4 790,40
	220
	3
	1
	751 873,17

	1034
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19
	1 002,80
	43
	1
	1
	262 620,08

	1035
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3
	3 084,00
	150
	3
	1
	515 005,36

	1036
	г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 3а
	932,50
	40
	2
	1
	115 899,78

	1037
	г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 7
	394,80
	250
	2
	1
	104 432,22

	1038
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2
	5 883,20
	15
	1
	1
	256 438,85

	1039
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 21
	1 026,70
	45
	1
	1
	65 324,71

	1040
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 24
	1 464,90
	44
	3
	1
	405 096,67

	1041
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 32
	1 072,30
	45
	3
	1
	396 702,41

	1042
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 40
	798,10
	40
	1
	1
	50 561,37

	1043
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6
	1 048,50
	45
	3
	1
	398 498,19


	1044
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 2
	409,00
	18
	5
	1
	126 139,28

	1045
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 4
	968,40
	20
	5
	1
	166 247,57

	1046
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 179
	763,70
	40
	1
	1
	18 928,90

	1047
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 181
	784,40
	40
	1
	1
	19 422,86

	1048
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 195
	775,60
	42
	2
	1
	152 359,45

	1049
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 199
	2 338,70
	98
	2
	1
	137 009,52

	1050
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 209
	1 431,00
	45
	3
	1
	270 692,21

	1051
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 211
	1 085,40
	60
	3
	1
	341 062,20

	1052
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215
	5 711,60
	204
	2
	1
	437 215,02

	1053
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 238
	268,70
	18
	5
	1
	125 953,82

	1054
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 240
	274,50
	15
	6
	1
	193 738,51

	1055
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 242
	267,80
	12
	5
	1
	170 082,58

	1056
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 250
	417,30
	20
	1
	1
	11 166,46

	1057
	г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 3
	1 085,00
	45
	2
	1
	75 916,59

	1058
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 209
	866,90
	30
	4
	1
	145 493,88

	1059
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 211
	1 213,00
	25
	1
	1
	20 468,89

	1060
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 217
	442,90
	28
	1
	1
	12 289,41

	1061
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 221
	1 213,00
	44
	1
	1
	20 468,89

	1062
	г. Сорочинск, ул. Чапаева, д. 243
	404,30
	12
	2
	1
	109 045,00

	1063
	пос. Гамалеевка-1, ул. Четвертая, д. 1
	723,20
	24
	4
	1
	120 504,50

	1064
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 12
	397,90
	18
	2
	1
	58 970,08

	1065
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 15
	404,90
	15
	1
	1
	30 219,11

	1066
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 17
	388,80
	15
	1
	1
	28 742,82

	1067
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 18
	378,90
	18
	1
	1
	10 373,79

	1068
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 20
	370,80
	20
	1
	1
	10 145,60

	1069
	с. Толкаевка, ул. Гречушкина, д. 2
	767,90
	25
	3
	1
	291 419,02

	37. Муниципальное образование Ташлинский район

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский район
	2 333,00
	86
	6
	4
	342 159,89

	1070
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 3
	670,00
	27
	1
	1
	175 902,99

	1071
	с. Ташла, ул. Довженко, д. 32
	420,00
	16
	3
	1
	81 062,67

	1072
	с. Ташла, ул. Довженко, д. 42
	693,00
	24
	1
	1
	47 497,67

	1073
	с. Ташла, ул. Довженко, д. 51
	550,00
	19
	1
	1
	37 696,56

	38. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	3 645,70
	156
	8
	5
	387 695,54

	1074
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а
	596,80
	24
	3
	1
	113 295,30

	1075
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 9
	1 168,10
	24
	1
	1
	119 076,71

	1076
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16
	719,00
	24
	1
	1
	46 825,98

	1077
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28
	580,90
	36
	1
	1
	36 147,57

	1078
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30
	580,90
	48
	2
	1
	72 349,98

	39. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	43 171,70
	1 656
	7
	6
	3 783 451,40

	1079
	пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 12
	1 080,40
	35
	1
	1
	56 908,10

	1080
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6б
	5 590,00
	171
	2
	1
	692 431,67

	1081
	пос. Тюльган, ул. Магистральная, д. 3
	4 679,80
	187
	1
	1
	178 519,91

	1082
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 11
	5 885,00
	188
	1
	1
	325 758,52

	1083
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19
	10 028,60
	330
	1
	1
	984 934,08

	1084
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4
	15 907,90
	745
	1
	1
	1 544 899,12

	40. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	6 820,50
	251
	8
	8
	674 144,10

	1085
	с. Шарлык, пер. Новый, д. 8
	903,50
	34
	1
	1
	56 243,27

	1086
	с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, д. 98
	2 124,20
	65
	1
	1
	117 056,12

	1087
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 15
	415,40
	12
	1
	1
	141 470,05

	1088
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15
	747,20
	39
	1
	1
	17 697,97

	1089
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 17а
	397,00
	18
	1
	1
	93 616,19

	1090
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 22
	556,60
	21
	1
	1
	96 093,77

	1091
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 26
	732,30
	27
	1
	1
	128 716,35

	1092
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7а
	944,30
	35
	1
	1
	23 250,38

	2021 год

	Итого по 2021 году
	2 412 042,98
	79 512,00
	1 489,00
	704,00
	189 643 741,91


	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	1 118,20
	43
	1
	1
	218 422,12

	1
	пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 2а
	1 118,20
	43
	1
	1
	218 422,12

	2. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	1 857,60
	126
	3
	3
	45 273,84

	2
	пос. Акбулак, ул. Горбунова, д. 113
	905,30
	54
	1
	1
	21 823,97

	3
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16
	400,10
	24
	1
	1
	11 127,43

	4
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 48
	552,20
	48
	1
	1
	12 322,44


	3. Муниципальное образование Александровский район

	Итого по муниципальному образованию Александровский район
	1 155,70
	45
	2
	2
	336 484,38

	5
	с. Александровка, ул. Гагарина, д. 46
	767,10
	30
	1
	1
	199 497,00

	6
	с. Александровка, ул. Гагарина, д. 48
	388,60
	15
	1
	1
	136 987,38

	4. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	1 362,10
	53
	9
	2
	830 976,16

	7
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 7
	411,90
	17
	3
	1
	247 166,10

	8
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	950,20
	36
	6
	1
	583 810,06

	5. Муниципальное образование Беляевский район

	Итого по муниципальному образованию Беляевский район
	1 033,20
	15
	2
	2
	178 847,85

	9
	пос. Дубенский, ул. Первомайская, д. 39
	669,60
	3
	1
	1
	160 920,29

	10
	с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10б
	363,60
	12
	1
	1
	17 927,56

	6. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	4 954,90
	261
	12
	7
	987 369,97

	11
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 1
	672,00
	52,00
	2
	1
	141 467,50

	12
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 2
	790,20
	53
	2
	1
	154 618,83

	13
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3
	657,50
	19
	1
	1
	39 704,76

	14
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5
	628,90
	21
	1
	1
	39 478,58

	15
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 9
	635,50
	22
	3
	1
	241 178,70

	16
	с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 16
	749,50
	44
	2
	1
	140 508,32

	17
	с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1
	821,30
	50
	1
	1
	230 413,28

	7. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	80 898,00
	2 384
	19
	14
	4 043 725,85

	18
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 37
	8 814,00
	264
	3
	1
	869 864,34

	19
	г. Гай, пер. Гайский, д. 5
	3 655,50
	138
	1
	1
	142 892,39

	20
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 13
	10 563,40
	340
	3
	1
	608 782,08

	21
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 8
	7 809,90
	172
	1
	1
	338 842,37

	22
	г. Гай, ул. Ленина, д. 14
	1 670,30
	79
	1
	1
	92 448,65

	23
	г. Гай, ул. Ленина, д. 52
	6 050,60
	186
	1
	1
	355 488,59

	24
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 55
	2 769,70
	82
	1
	1
	170 558,02

	25
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 71а
	9 900,70
	254
	1
	1
	83 563,61

	26
	г. Гай, ул. Орская, д. 109
	6 258,10
	140
	1
	1
	334 623,36

	27
	г. Гай, ул. Орская, д. 132/2
	13 840,80
	431
	2
	1
	626 231,07

	28
	г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а
	916,40
	36
	1
	1
	22 341,23

	29
	г. Гай, ул. Советская, д. 3
	2 134,70
	55
	1
	1
	91 352,49

	30
	г. Гай, ул. Советская, д. 4а
	2 663,90
	102
	1
	1
	164 163,84

	31
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 126а
	3 850,00
	105
	1
	1
	142 573,81

	8. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	54 129,20
	1 444
	59
	28
	7 811 963,11

	32
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 22
	949,50
	47
	1
	1
	161 656,39

	33
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29
	911,00
	36
	2
	1
	177 361,91

	34
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7
	3 683,50
	136
	2
	1
	387 077,12

	35
	г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40
	2 055,30
	73
	1
	1
	402 258,62

	36
	г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 51
	5 705,30
	73
	1
	1
	253 478,31

	37
	г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 16
	1 965,50
	72
	1
	1
	381 985,02

	38
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 26
	685,70
	16
	1
	1
	172 592,54

	39
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 51
	705,50
	22
	1
	1
	183 169,16

	40
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 53
	505,40
	12
	3
	1
	262 601,31

	41
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 55
	735,40
	30
	2
	1
	97 819,14

	42
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 15
	3 239,50
	81
	1
	1
	88 778,83

	43
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 138
	294,20
	12
	2
	1
	58 877,43

	44
	г. Бугуруслан, ул. Куйбышевская, д. 95
	343,40
	18
	1
	1
	110 699,18

	45
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2
	4 743,40
	64
	1
	1
	389 806,95

	46
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2а
	1 932,50
	80
	1
	1
	377 989,49

	47
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 6
	1 062,50
	41
	4
	1
	412 947,59

	48
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 35
	696,30
	29
	4
	1
	273 528,09

	49
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 37
	685,60
	13
	4
	1
	271 080,68

	50
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5
	818,60
	37
	7
	1
	418 397,54

	51
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 47
	2 117,50
	59
	1
	1
	216 037,10

	52
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 66
	1 279,40
	22
	2
	1
	189 394,22

	53
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 72
	456,00
	14
	1
	1
	150 435,39

	54
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 11
	694,60
	18
	4
	1
	270 665,86

	55
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 9
	681,70
	27
	4
	1
	267 762,25

	56
	г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 4
	2 932,70
	74
	1
	1
	76 613,27

	57
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 107
	1 222,40
	31
	2
	1
	128 895,86

	58
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
	9 325,40
	193
	3
	1
	1 356 647,19

	59
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 71
	3 701,40
	114
	1
	1
	273 406,67

	9. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	130 649,20
	4 643
	179
	71
	14 743 193,90

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 1
	3 952,50
	26
	2
	1
	377 821,66

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 34
	1 354,10
	18
	5
	1
	403 140,06

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 38
	351,70
	135
	3
	1
	210 914,18

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 11
	3 370,80
	209
	2
	1
	262 005,54

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 16
	6 518,90
	169
	1
	1
	372 580,08

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 18
	4 341,60
	145
	2
	1
	443 551,17

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17
	4 084,30
	36
	1
	1
	205 811,34

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 25
	672,30
	138
	1
	1
	112 993,28

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30
	5 269,80
	136
	2
	1
	558 190,65

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 33
	3 593,30
	154
	2
	1
	377 643,97

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 4
	3 495,30
	203
	2
	1
	270 053,80

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1
	4 553,70
	91
	3
	1
	782 486,57

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 11
	3 430,70
	58
	1
	1
	208 291,08

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 14
	1 935,50
	182
	1
	1
	34 031,51

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 18
	4 578,50
	171
	3
	1
	612 455,21

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а
	3 191,70
	89
	3
	1
	594 890,12

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а
	2 245,90
	182
	2
	1
	90 027,24

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 32
	4 992,70
	52
	1
	1
	376 501,56


	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 1
	999,80
	41
	1
	1
	34 248,32

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 16
	985,00
	33
	5
	1
	133 969,31

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 17
	990,10
	44
	5
	1
	132 623,54

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	995,60
	42
	5
	1
	138 765,23

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 24
	971,80
	44
	5
	1
	137 076,86

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	984,60
	44
	5
	1
	135 192,77

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 28
	1 008,80
	29
	1
	1
	12 613,69

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2б
	854,70
	49
	3
	1
	115 982,64

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 3
	981,30
	38
	1
	1
	12 388,50

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 30
	993,50
	32
	1
	1
	10 571,96

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 31
	1 079,30
	33
	3
	1
	313 210,23

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34а
	984,60
	27
	1
	1
	156 475,60

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 35
	987,80
	50
	1
	1
	159 362,75

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 36
	999,40
	31
	1
	1
	252 352,06

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 37
	974,70
	52
	1
	1
	246 095,86

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 38а
	1 373,80
	33
	1
	1
	261 379,31

	 
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 3
	939,90
	176
	5
	1
	189 111,65

	 
	г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 2
	4 325,20
	185
	2
	1
	413 374,84

	 
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47
	6 193,20
	58
	3
	1
	869 454,05

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 29
	1 652,50
	173
	1
	1
	94 255,91

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 79
	4 753,00
	34
	1
	1
	231 738,19

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 82
	632,20
	17
	1
	1
	111 877,76

	 
	г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5
	242,50
	34
	1
	1
	57 785,56

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1
	618,20
	21
	4
	1
	257 830,18

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	637,40
	26
	5
	1
	162 954,09

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	646,60
	29
	7
	1
	182 206,60

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	648,80
	29
	7
	1
	182 920,67

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	394,20
	81
	5
	1
	236 004,99

	 
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3
	340,70
	13
	1
	1
	27 788,52

	 
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 112
	2 025,40
	32
	1
	1
	20 983,98

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а
	203,10
	18
	1
	1
	3 939,34

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 3а/ул. Рожкова, д. 32
	850,30
	22
	1
	1
	20 215,31

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 61
	513,90
	199
	1
	1
	24 669,38

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 70
	5 641,60
	21
	1
	1
	61 776,64

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	374,50
	21
	5
	1
	167 381,20

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 6
	374,30
	56
	2
	1
	47 388,45

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 60
	1 003,80
	16
	1
	1
	12 995,01

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 8
	375,90
	63
	2
	1
	47 015,98

	 
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	1 995,30
	10
	9
	1
	1 038 759,47

	 
	г. Бузулук, ул. Московская, д. 73
	3 362,70
	135
	1
	1
	29 180,84

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А2)
	171,10
	17
	3
	1
	102 624,91

	 
	г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 2б
	1 464,10
	21
	1
	1
	82 138,68

	 
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	3 898,70
	13
	5
	1
	573 645,14

	 
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 13
	864,40
	32
	2
	1
	15 179,72

	 
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 48б
	1 488,90
	80
	1
	1
	25 485,08

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	289,80
	12
	5
	1
	145 976,64

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 28
	763,80
	31
	1
	1
	133 272,68

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	287,80
	13
	5
	1
	147 530,92

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 18
	525,60
	28
	3
	1
	55 458,95

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22
	622,50
	26
	4
	1
	58 951,34

	 
	г. Бузулук, ул. Челюскинцев, д. 97
	626,70
	36
	2
	1
	121 651,36

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76а
	2 592,40
	36
	1
	1
	195 471,34

	 
	г. Бузулук, ул. Энергетическая, д. 20
	210,10
	13
	1
	1
	48 500,88

	10. Муниципальное образование город Медногорск

	Итого по муниципальному образованию город Медногорск
	443,20
	18
	1
	1
	157 007,45

	129
	г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 17
	443,20
	18
	1
	1
	157 007,45

	11. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	107 694,50
	4 827
	86
	27
	16 066 815,68

	130
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 10
	10 603,50
	522
	1
	1
	495 714,00

	131
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 11
	3 395,20
	159
	1
	1
	71 891,66

	132
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 19
	4 782,00
	238
	1
	1
	232 072,70

	133
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 21
	2 974,70
	162
	1
	1
	142 510,09

	134
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	6 273,50
	321
	8
	1
	1 826 255,71

	135
	г. Новотроицк, с. Пригорное, ул. Центральная, д. 18
	600,80
	24
	1
	1
	37 244,20

	136
	г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 15
	603,40
	29
	1
	1
	37 422,40

	137
	г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 20
	602,60
	27
	1
	1
	37 367,57

	138
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 16
	599,20
	34
	1
	1
	37 134,54

	139
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 18
	596,60
	32
	1
	1
	36 956,34

	140
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 20
	598,00
	37
	1
	1
	37 052,29

	141
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	4 050,80
	189
	8
	1
	1 277 613,35

	142
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 1а
	5 006,50
	194
	1
	1
	198 285,60

	143
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	3 620,30
	174
	7
	1
	1 120 691,82

	144
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 14
	6 290,00
	292
	1
	1
	297 428,40

	145
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	4 791,50
	243
	7
	1
	1 446 426,81

	146
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	6 384,00
	213
	7
	1
	1 529 072,15

	147
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	4 821,90
	209
	7
	1
	1 455 893,78

	148
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 17
	4 669,20
	178
	1
	1
	226 386,10

	149
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	4 877,20
	215
	8
	1
	1 715 199,20

	150
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 36
	8 412,40
	342
	1
	1
	396 571,20

	151
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4а
	3 006,20
	157
	1
	1
	144 750,75

	152
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	4 764,10
	197
	8
	1
	1 671 431,55

	153
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 12
	4 827,70
	211
	1
	1
	234 987,68

	154
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 18
	4 775,90
	184
	1
	1
	231 796,60

	155
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	2 795,30
	87
	8
	1
	985 750,88

	156
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 6
	2 972,00
	157
	1
	1
	142 908,31

	12. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	1 344 857,00
	41 966
	661
	285
	88 249 116,60

	157
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19
	4 248,80
	154
	1
	1
	27 629,06

	158
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20
	4 905,70
	163
	1
	1
	32 079,63

	159
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 22
	4 716,00
	165
	2
	1
	239 855,40

	160
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 24
	5 201,30
	201
	2
	1
	243 422,00

	161
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 5
	5 659,70
	217
	1
	1
	88 101,07

	162
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9
	4 755,80
	183
	3
	1
	291 248,61


	163
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 132
	4 944,60
	165
	1
	1
	225 347,70

	164
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17
	1 185,20
	31
	2
	1
	156 430,61

	165
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1
	5 004,40
	168
	2
	1
	312 342,42

	166
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1
	3 891,90
	159
	2
	1
	225 500,49

	167
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 34
	307,90
	11
	2
	1
	165 901,68

	168
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22
	221,90
	8
	9
	1
	184 176,02

	169
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	265,90
	9
	9
	1
	200 377,91

	170
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	393,90
	14
	9
	1
	283 681,33

	171
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	311,10
	12
	5
	1
	176 075,64

	172
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	1 641,80
	54
	6
	1
	474 139,59

	173
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	555,90
	23
	6
	1
	177 957,62

	174
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10
	320,90
	17
	1
	1
	21 761,02

	175
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 18
	3 165,90
	95
	3
	1
	492 210,85

	176
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	997,70
	30
	6
	1
	409 160,15

	177
	г. Оренбург, пер. Станочный, д. 6
	1 574,20
	57
	1
	1
	54 317,40

	178
	г. Оренбург, пер. Сырейный, д. 1
	325,10
	13
	1
	1
	8 956,59

	179
	г. Оренбург, пер. Сырейный, д. 2
	303,90
	9
	1
	1
	6 416,44

	180
	г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15
	1 212,00
	33
	1
	1
	19 446,63

	181
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в
	5 681,60
	249
	1
	1
	129 912,69

	182
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г
	5 688,00
	213
	1
	1
	129 879,97

	183
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1
	4 608,20
	154
	1
	1
	279 267,32

	184
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2
	4 546,90
	132
	1
	1
	283 182,62

	185
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6
	3 184,00
	48
	1
	1
	421 348,36

	186
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7
	3 126,40
	108
	2
	1
	462 639,42

	187
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11
	4 659,30
	162
	2
	1
	482 525,31

	188
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 7
	4 575,30
	151
	2
	1
	483 948,73

	189
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 9
	4 661,00
	151
	2
	1
	478 057,28

	190
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 14
	2 246,20
	67
	3
	1
	355 700,79

	191
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 24
	3 970,60
	115
	1
	1
	225 695,94

	192
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/2
	4 136,60
	98
	1
	1
	265 658,13

	193
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 11
	4 381,70
	150
	1
	1
	186 909,10

	194
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13
	4 447,60
	171
	1
	1
	188 586,94

	195
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17
	2 873,60
	145
	1
	1
	240 724,46

	196
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3
	4 420,50
	167
	1
	1
	188 342,70

	197
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 5
	4 570,90
	151
	1
	1
	187 716,16

	198
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 7
	4 400,70
	151
	1
	1
	187 716,16

	199
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 9
	4 733,10
	152
	1
	1
	188 443,58

	200
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 153
	4 394,70
	110
	2
	1
	291 145,01

	201
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 2
	6 124,10
	224
	2
	1
	172 459,70

	202
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 24
	1 950,60
	67
	1
	1
	30 220,13

	203
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	1 571,80
	64
	5
	1
	525 091,56

	204
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58
	596,60
	28
	2
	1
	81 106,28

	205
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	3 307,40
	105
	5
	1
	683 497,91

	206
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	3 205,20
	96
	6
	1
	830 286,52

	207
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д
	493,50
	20
	1
	1
	36 026,39

	208
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23
	12 668,30
	55
	2
	1
	529 992,52

	209
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1
	9 917,60
	40
	2
	1
	426 084,98

	210
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2
	9 729,40
	306
	2
	1
	423 706,88

	211
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/2
	13 910,00
	365
	2
	1
	468 397,60

	212
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29
	4 776,40
	153
	3
	1
	262 992,99

	213
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1
	4 815,30
	162
	3
	1
	271 255,16

	214
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	10 333,00
	209
	3
	1
	574 082,69

	215
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35
	3 689,70
	101
	2
	1
	365 318,76

	216
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	6 784,90
	225
	1
	1
	126 105,51

	217
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3
	6 868,40
	160
	1
	1
	128 885,52

	218
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1
	4 868,60
	157
	1
	1
	99 255,79

	219
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41
	10 584,40
	223
	1
	1
	129 199,28

	220
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2
	9 430,60
	335
	1
	1
	129 492,98

	221
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1
	4 827,00
	148
	3
	1
	271 061,84

	222
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	7 634,00
	151
	3
	1
	417 720,22

	223
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47
	4 640,90
	142
	3
	1
	643 766,11

	224
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1
	4 784,70
	178
	1
	1
	100 849,24

	225
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58
	5 077,30
	179
	2
	1
	189 789,01

	226
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58/1
	11 061,00
	259
	2
	1
	634 292,47

	227
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	3 449,80
	106
	5
	1
	708 328,77

	228
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12
	3 667,00
	145
	2
	1
	385 045,19

	229
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12/2
	4 801,30
	189
	1
	1
	371 047,07

	230
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 18
	3 666,20
	145
	2
	1
	386 316,56

	231
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20
	3 236,20
	143
	1
	1
	212 778,44

	232
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 21
	5 704,50
	185
	2
	1
	492 203,99

	233
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40
	26 842,00
	620
	2
	1
	1 229 090,86

	234
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7/1
	9 325,30
	320
	1
	1
	126 968,49

	235
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1
	12 012,00
	454
	1
	1
	373 937,56

	236
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	4 057,50
	134
	6
	1
	1 141 542,66

	237
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 115
	4 302,70
	113
	1
	1
	79 888,15

	238
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 119
	4 403,10
	116
	2
	1
	306 900,99

	239
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 127
	2 661,50
	85
	3
	1
	261 590,60

	240
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 132
	4 413,50
	106
	1
	1
	131 811,22

	241
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 172
	10 104,10
	332
	2
	1
	394 725,88

	242
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	1 595,40
	51
	5
	1
	316 830,67

	243
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25
	7 888,30
	243
	1
	1
	80 566,17

	244
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	1 427,90
	40
	6
	1
	287 529,87

	245
	г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 2в
	1 133,70
	27
	1
	1
	70 543,18

	246
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	7 283,00
	196
	5
	1
	745 453,70

	247
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	6 406,60
	194
	5
	1
	736 692,83

	248
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/2
	4 055,70
	128
	1
	1
	246 040,56

	249
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	7 428,80
	192
	5
	1
	732 583,19

	250
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	1 068,30
	32
	8
	1
	496 348,12

	251
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 20б
	7 121,90
	190
	1
	1
	116 899,22

	252
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	1 664,40
	53
	9
	1
	530 513,99

	253
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б
	2 862,10
	84
	1
	1
	51 854,00

	254
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4/1
	4 195,60
	127
	1
	1
	244 825,74

	255
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23
	19 263,10
	578
	2
	1
	745 262,15

	256
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 7
	7 100,00
	195
	2
	1
	218 052,13

	257
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3
	3 914,60
	135
	1
	1
	264 456,80

	258
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	3 092,90
	107
	5
	1
	888 290,86

	259
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	1 538,00
	53
	5
	1
	434 325,47

	260
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20
	4 999,90
	144
	1
	1
	98 988,02

	261
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24/1
	4 992,80
	158
	1
	1
	97 153,07

	262
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6
	5 402,90
	183
	3
	1
	246 541,08

	263
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	482,50
	12
	2
	1
	45 626,36

	264
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1
	4 409,40
	170
	3
	1
	284 049,33

	265
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 20
	4 407,80
	226
	1
	1
	90 840,13

	266
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28
	4 596,50
	165
	1
	1
	194 491,23

	267
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/1
	3 684,80
	116
	1
	1
	144 464,03

	268
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5
	8 724,20
	126
	3
	1
	484 959,36

	269
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1—А3
	1 295,40
	30
	2
	1
	417 750,03

	270
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а
	3 319,70
	122
	1
	1
	104 506,22

	271
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17
	5 611,70
	212
	1
	1
	369 656,47

	272
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84
	4 514,50
	121
	1
	1
	233 570,41

	273
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86
	4 843,00
	117
	2
	1
	310 987,56

	274
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 9
	3 681,70
	116
	1
	1
	80 896,50

	275
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90
	2 685,00
	91
	2
	1
	120 133,69

	276
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	370,40
	15
	6
	1
	233 111,10

	277
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	277,30
	12
	6
	1
	187 604,36

	278
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1
	643,00
	29
	1
	1
	12 694,76

	279
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 35
	110,80
	5
	1
	1
	42 091,52

	280
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6
	615,40
	18
	1
	1
	12 712,77

	281
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7
	563,10
	25
	2
	1
	37 225,92

	282
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	1 484,30
	40
	6
	1
	515 244,76

	283
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15
	14 671,40
	627
	1
	1
	470 994,19

	284
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/1
	4 235,50
	131
	2
	1
	324 789,22

	285
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4
	4 031,60
	126
	1
	1
	248 338,85

	286
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9
	9 839,50
	324
	1
	1
	207 595,88

	287
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	295,80
	12
	5
	1
	83 473,36

	288
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1
	4 108,80
	129
	1
	1
	160 339,78

	289
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3
	4 181,30
	129
	1
	1
	160 260,14

	290
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18
	9 634,00
	257
	1
	1
	128 605,08

	291
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 73
	536,30
	21
	2
	1
	106 958,55

	292
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 96
	541,00
	22
	2
	1
	108 876,90

	293
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 98
	543,30
	22
	2
	1
	108 962,16

	294
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	1 714,60
	54
	7
	1
	481 379,28

	295
	г. Оренбург, ул. Запорожская, д. 68
	539,80
	22
	2
	1
	109 473,71

	296
	г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5
	1 087,90
	17
	1
	1
	7 549,75

	297
	г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 7
	2 279,50
	92
	1
	1
	56 545,08

	298
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17
	1 201,60
	31
	2
	1
	156 601,13

	299
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35
	331,30
	14
	2
	1
	92 599,44

	300
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41
	5 264,90
	122
	2
	1
	362 991,81

	301
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	2 249,40
	64
	5
	1
	366 489,66

	302
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	1 401,90
	35
	5
	1
	200 589,03

	303
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	1 480,90
	52
	6
	1
	628 579,15

	304
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 2, литера А3
	511,80
	21
	3
	1
	53 443,44

	305
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	1 265,10
	50
	8
	1
	437 544,72

	306
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 71б
	296,40
	11
	2
	1
	161 128,90

	307
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А
	14 420,40
	533
	3
	1
	695 255,36

	308
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12
	4 108,10
	109
	4
	1
	436 824,52

	309
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 21/2
	3 530,70
	151
	1
	1
	105 019,40

	310
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22
	4 442,00
	175
	1
	1
	213 448,61

	311
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1
	3 559,30
	278
	1
	1
	266 224,37

	312
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2
	3 497,30
	285
	1
	1
	256 381,27

	313
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	629,00
	27
	1
	1
	175 706,61

	314
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9
	5 946,40
	142
	2
	1
	128 766,99

	315
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а
	2 637,80
	113
	4
	1
	722 879,59

	316
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	4 057,70
	105
	7
	1
	915 084,98

	317
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	693,10
	21
	6
	1
	168 555,54

	318
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 1а
	1 291,60
	55
	1
	1
	24 812,36

	319
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 3
	507,30
	35
	3
	1
	263 633,03

	320
	г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4
	3 574,70
	117
	1
	1
	229 675,06

	321
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	1 687,20
	53
	8
	1
	518 470,80

	322
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 20
	530,20
	21
	1
	1
	39 003,45

	323
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	31 773,80
	973
	5
	1
	1 506 329,98

	324
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	586,70
	23
	6
	1
	176 211,54

	325
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92
	2 041,10
	145
	2
	1
	126 833,53

	326
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94
	3 501,20
	126
	2
	1
	133 821,10

	327
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120
	6 073,00
	228
	3
	1
	832 940,03

	328
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	1 947,80
	69
	5
	1
	563 401,00

	329
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 28
	1 451,40
	55
	1
	1
	140 943,11

	330
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	1 784,10
	62
	8
	1
	604 412,40

	331
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	5 221,20
	150
	3
	1
	586 640,29

	332
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б
	4 522,30
	152
	1
	1
	181 817,18

	333
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	5 299,60
	156
	1
	1
	288 041,87

	334
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а
	5 408,50
	161
	1
	1
	294 321,14

	335
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б
	5 304,90
	146
	1
	1
	295 318,05

	336
	г. Оренбург, ул. Манежная, д. 20
	847,30
	32
	2
	1
	100 958,24

	337
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1
	2 440,60
	88
	1
	1
	45 369,58

	338
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29
	1 964,20
	48
	2
	1
	199 457,02

	339
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 12
	4 025,20
	134
	1
	1
	93 523,10

	340
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 14
	5 268,90
	113
	2
	1
	461 747,73

	341
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 3в
	2 262,00
	97
	2
	1
	256 772,47

	342
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 4
	11 065,00
	285
	1
	1
	233 313,86

	343
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 6
	4 556,40
	146
	1
	1
	187 445,37

	344
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8
	4 276,80
	134
	3
	1
	535 823,67

	345
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8а
	5 736,90
	185
	2
	1
	240 629,60

	346
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 10
	7 333,30
	186
	1
	1
	129 175,02

	347
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4
	7 153,10
	186
	2
	1
	500 104,68

	348
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 14
	5 824,80
	239
	1
	1
	514 596,62

	349
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 14/1
	7 024,90
	250
	1
	1
	538 402,62

	350
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 18
	6 153,70
	236
	2
	1
	272 747,17

	351
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 4
	4 871,10
	171
	1
	1
	334 472,63

	352
	г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1
	714,70
	32
	1
	1
	37 225,37

	353
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	5 895,00
	206
	7
	1
	957 336,27

	354
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2
	4 580,40
	192
	2
	1
	477 047,76

	355
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 11
	3 349,80
	117
	1
	1
	230 010,14

	356
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 15
	4 165,30
	114
	2
	1
	303 154,98

	357
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1
	3 339,00
	117
	2
	1
	152 908,74

	358
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72
	4 901,90
	191
	2
	1
	506 722,65

	359
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 139
	723,70
	26
	2
	1
	82 068,84

	360
	г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21
	773,90
	23
	1
	1
	19 082,11

	361
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 11а
	716,60
	10
	3
	1
	124 893,09

	362
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70/1
	3 512,70
	150
	1
	1
	76 895,84

	363
	г. Оренбург, ул. Пойменная, д. 91
	536,90
	21
	2
	1
	107 171,70

	364
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13
	1 834,40
	63
	4
	1
	401 246,78

	365
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	340,30
	12
	6
	1
	271 022,45

	366
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	644,90
	23
	5
	1
	360 106,16

	367
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1
	4 834,90
	125
	1
	1
	85 103,77

	368
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30
	6 093,30
	184
	1
	1
	115 783,54

	369
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 31
	4 465,30
	115
	1
	1
	225 285,46

	370
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153
	3 928,30
	136
	2
	1
	362 387,46

	371
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 2
	1 965,70
	46
	1
	1
	119 180,73

	372
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/1
	3 186,00
	116
	2
	1
	308 785,35

	373
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/2
	5 710,50
	169
	2
	1
	447 785,30

	374
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269
	3 957,20
	114
	1
	1
	222 730,44

	375
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269/1
	5 331,50
	187
	1
	1
	366 087,82

	376
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/1
	5 352,30
	187
	1
	1
	367 511,93

	377
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 64, литеры АА3А4
	433,60
	17
	2
	1
	245 066,12

	378
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12
	16 811,30
	412
	3
	1
	1 011 168,91

	379
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13
	10 841,50
	243
	1
	1
	130 321,47

	380
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	4 985,10
	153
	2
	1
	165 009,14

	381
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2
	18 904,70
	666
	2
	1
	966 091,22

	382
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4
	4 799,50
	145
	2
	1
	173 515,80

	383
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5
	14 816,80
	492
	1
	1
	369 825,18

	384
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6
	14 227,90
	487
	3
	1
	1 000 599,41

	385
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 188
	3 153,60
	108
	1
	1
	211 806,70

	386
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17/1
	2 689,70
	80
	1
	1
	99 142,80

	387
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/1
	5 614,40
	132
	1
	1
	253 698,80

	388
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2
	5 777,20
	190
	1
	1
	397 695,11

	389
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26
	7 236,10
	270
	3
	1
	410 313,34

	390
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2
	4 827,90
	158
	1
	1
	87 979,94

	391
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	10 924,90
	307
	5
	1
	911 586,38

	392
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7
	15 987,80
	352
	1
	1
	495 714,00

	393
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	16 697,70
	406
	4
	1
	788 153,89

	394
	г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11
	761,50
	30
	2
	1
	152 082,36

	395
	г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 8
	656,50
	26
	1
	1
	175 594,39

	396
	г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34
	4 424,60
	217
	1
	1
	252 159,21

	397
	г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1
	3 649,50
	126
	1
	1
	79 700,76

	398
	г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8
	3 840,10
	160
	1
	1
	27 385,39

	399
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3
	5 871,10
	192
	2
	1
	510 105,41

	400
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4
	2 134,90
	67
	2
	1
	71 428,90

	401
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17
	5 036,80
	147
	2
	1
	389 710,68

	402
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17а
	431,90
	15
	1
	1
	29 460,57

	403
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а
	449,50
	18
	1
	1
	35 357,58

	404
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б
	379,60
	10
	1
	1
	7 224,12

	405
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6
	6 242,00
	177
	2
	1
	343 747,68

	406
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А
	4 522,90
	163
	3
	1
	259 491,51

	407
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 41
	5 869,20
	146
	2
	1
	223 297,16

	408
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14
	3 979,50
	110
	1
	1
	161 831,79

	409
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2
	6 606,60
	222
	1
	1
	92 717,15

	410
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12
	1 567,90
	67
	1
	1
	51 165,11

	411
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	3 926,10
	167
	6
	1
	310 214,61

	412
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93
	3 885,80
	178
	1
	1
	198 285,60

	413
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 95
	14 435,40
	548
	2
	1
	711 299,89

	414
	г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 12/1
	6 344,00
	250
	2
	1
	379 432,90

	415
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11
	5 686,50
	185
	2
	1
	593 431,77

	416
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б
	4 312,00
	108
	1
	1
	261 603,29

	417
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а
	6 030,30
	151
	2
	1
	487 263,46

	418
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а
	7 512,60
	246
	2
	1
	620 548,93

	419
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19
	5 687,70
	180
	2
	1
	592 634,23

	420
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21
	5 674,70
	185
	2
	1
	465 249,80

	421
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1
	5 084,40
	134
	1
	1
	81 792,66

	422
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27
	12 706,20
	376
	2
	1
	425 924,78

	423
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29
	6 293,70
	198
	3
	1
	873 008,81

	424
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1
	4 933,60
	141
	1
	1
	81 044,48

	425
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1
	5 596,50
	152
	1
	1
	221 103,03

	426
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	5 684,50
	182
	3
	1
	827 578,25

	427
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	5 682,40
	180
	3
	1
	828 067,76

	428
	г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2
	1 360,40
	35
	2
	1
	384 386,11

	429
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 66
	1 311,00
	43
	3
	1
	194 370,18

	430
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31
	8 725,90
	255
	2
	1
	277 451,93

	431
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37
	13 830,50
	440
	2
	1
	641 052,92

	432
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41
	14 460,40
	466
	2
	1
	648 640,59

	433
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1
	18 257,50
	412
	3
	1
	1 287 819,87

	434
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 16
	3 158,20
	54
	1
	1
	75 643,59

	435
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251
	3 976,70
	266
	1
	1
	280 549,21

	436
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34а
	6 163,50
	196
	1
	1
	384 718,50

	437
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36
	4 896,30
	145
	1
	1
	308 386,33

	438
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2
	9 173,30
	182
	1
	1
	135 992,49

	439
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3
	1 423,00
	49
	4
	1
	323 250,84

	440
	с. Городище, ул. Больничная, д. 13
	370,00
	15
	3
	1
	123 969,96

	441
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15а
	717,20
	20
	3
	1
	257 877,09

	13. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	541 864,68
	18481
	269
	158
	37 907 649,69

	442
	г. Орск, пер. Заводской, д. 2а
	4 812,60
	230
	1
	1
	360 553,04

	443
	г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21
	670,40
	25
	4
	1
	121 477,76

	444
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13
	444,00
	11
	1
	1
	174 247,77

	445
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 3
	1 608,90
	63
	3
	1
	211 441,30

	446
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1
	3 711,50
	51
	1
	1
	165 678,01

	447
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 3
	3 732,70
	72
	1
	1
	168 521,93

	448
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 5
	4 130,70
	92
	1
	1
	291 522,15

	449
	г. Орск, пер. Нежинский, д. 15
	559,50
	15
	1
	1
	141 564,04

	450
	г. Орск, пер. Российский, д. 3
	943,70
	22
	1
	1
	233 471,25

	451
	г. Орск, пер. Цимлянский, д. 17а
	3 015,00
	141
	2
	1
	369 712,05

	452
	г. Орск, пр. Квартальный, д. 14
	7 295,50
	213
	1
	1
	81 489,43

	453
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 11
	1 561,30
	53
	4
	1
	180 948,59

	454
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 26
	549,70
	20
	4
	1
	83 760,04

	455
	г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 3
	10 898,80
	389
	2
	1
	628 001,90

	456
	г. Орск, просп. Ленина, д. 105
	12 064,20
	411
	2
	1
	614 867,69

	457
	г. Орск, просп. Ленина, д. 131
	6 235,70
	231
	1
	1
	152 217,44

	458
	г. Орск, просп. Ленина, д. 22а
	3 536,60
	95
	1
	1
	227 304,34

	459
	г. Орск, просп. Ленина, д. 31
	3 463,20
	85
	2
	1
	436 462,98

	460
	г. Орск, просп. Ленина, д. 34
	2 535,60
	34
	4
	1
	351 262,73

	461
	г. Орск, просп. Ленина, д. 36
	5 729,90
	139
	1
	1
	335 974,67

	462
	г. Орск, просп. Ленина, д. 46
	4 777,60
	79
	2
	1
	242 927,97

	463
	г. Орск, просп. Ленина, д. 48
	4 225,90
	89
	2
	1
	232 685,54

	464
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56
	3 954,50
	89
	1
	1
	207 023,37

	465
	г. Орск, просп. Ленина, д. 68
	4 765,00
	166
	1
	1
	129 508,16

	466
	г. Орск, просп. Ленина, д. 71
	4 071,00
	109
	1
	1
	113 877,35

	467
	г. Орск, просп. Ленина, д. 79
	3 819,60
	143
	1
	1
	299 196,65

	468
	г. Орск, просп. Ленина, д. 80а
	8 463,48
	317
	1
	1
	205 411,76

	469
	г. Орск, просп. Ленина, д. 94
	2 670,10
	78
	1
	1
	120 320,42

	470
	г. Орск, просп. Мира, д. 19
	6 092,80
	81
	1
	1
	28 748,50

	471
	г. Орск, просп. Мира, д. 20
	1 159,50
	16
	1
	1
	215 737,29

	472
	г. Орск, просп. Мира, д. 22
	1 154,70
	33
	2
	1
	313 663,66

	473
	г. Орск, просп. Мира, д. 24
	1 122,90
	26
	2
	1
	283 247,62

	474
	г. Орск, просп. Мира, д. 26
	4 983,60
	75
	1
	1
	383 117,36

	475
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 87
	367,40
	21
	1
	1
	126 502,49

	476
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89
	367,10
	19
	1
	1
	126 464,50

	477
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 93
	364,80
	24
	1
	1
	125 438,81

	478
	г. Орск, просп. Орский, д. 35а
	6 286,40
	281
	1
	1
	343 674,71

	479
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1
	5 722,00
	200
	1
	1
	361 849,94

	480
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3
	5 796,00
	188
	1
	1
	361 628,31

	481
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3а
	3 512,00
	131
	2
	1
	364 480,66

	482
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 5
	3 515,00
	140
	1
	1
	241 123,85

	483
	г. Орск, ул. Батумская, д. 21
	351,50
	30
	2
	1
	54 206,80

	484
	г. Орск, ул. Батумская, д. 23
	360,50
	26
	2
	1
	55 201,86

	485
	г. Орск, ул. Беляева, д. 12
	6 123,50
	236
	3
	1
	189 257,17

	486
	г. Орск, ул. Беляева, д. 2
	16 817,50
	646
	3
	1
	513 916,85

	487
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 62а
	2 013,90
	60
	1
	1
	7 589,86

	488
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 64а
	2 093,60
	67
	1
	1
	7 589,86

	489
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 66а
	2 239,10
	59
	1
	1
	7 589,86

	490
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 68а
	2 033,50
	58
	1
	1
	7 589,86

	491
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 10
	6 805,80
	167
	1
	1
	264 327,21

	492
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 23
	5 162,20
	114,0
	2
	1
	475 959,89

	493
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 20
	3 408,20
	91
	1
	1
	75 269,84

	494
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 22
	5 701,70
	210
	2
	1
	467 426,74

	495
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 76а
	3 084,20
	109
	2
	1
	378 796,02

	496
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 78
	5 020,20
	232
	1
	1
	244 252,96

	497
	г. Орск, ул. Горького, д. 11а
	3 007,00
	88
	2
	1
	368 765,80

	498
	г. Орск, ул. Горького, д. 153а
	4 196,10
	163
	1
	1
	91 120,05

	499
	г. Орск, ул. Горького, д. 48
	410,70
	27
	3
	1
	203 847,25

	500
	г. Орск, ул. Горького, д. 48а
	414,20
	13
	3
	1
	204 878,96

	501
	г. Орск, ул. Горького, д. 50
	410,50
	14
	2
	1
	60 943,90

	502
	г. Орск, ул. Горького, д. 52
	416,10
	16
	3
	1
	206 670,91

	503
	г. Орск, ул. Горького, д. 52а
	412,30
	10
	3
	1
	204 010,14

	504
	г. Орск, ул. Горького, д. 54
	414,40
	14
	3
	1
	205 856,40

	505
	г. Орск, ул. Горького, д. 56
	413,30
	15
	1
	1
	110 737,17

	506
	г. Орск, ул. Горького, д. 60
	624,00
	21
	1
	1
	162 135,93

	507
	г. Орск, ул. Горького, д. 62
	447,00
	11
	1
	1
	157 311,36

	508
	г. Орск, ул. Горького, д. 64
	411,40
	20
	1
	1
	110 585,21

	509
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 4
	1 593,30
	52
	3
	1
	427 070,58

	510
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 6
	1 631,30
	48
	3
	1
	443 544,79

	511
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14
	6 292,60
	216
	2
	1
	377 641,07

	512
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 15
	2 981,90
	119
	1
	1
	80 438,43

	513
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 19
	2 990,10
	130
	2
	1
	307 638,85

	514
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 21
	2 906,30
	113
	2
	1
	301 599,81

	515
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 23
	6 295,00
	250
	2
	1
	617 329,17

	516
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 29
	4 807,10
	188
	2
	1
	498 458,70

	517
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	9 397,80
	295
	4
	1
	246 882,98

	518
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а
	9 328,80
	301
	4
	1
	245 759,68

	519
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 48
	356,40
	21
	2
	1
	55 120,30

	520
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 50
	353,30
	26
	2
	1
	54 908,24

	521
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 58
	363,30
	21
	2
	1
	56 539,50

	522
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 60
	361,90
	25
	2
	1
	56 311,12

	523
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 62
	329,80
	14
	3
	1
	58 403,64

	524
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 64
	353,50
	18
	3
	1
	182 724,02

	525
	г. Орск, ул. Казалинская, д. 10
	486,50
	15
	1
	1
	164 453,24

	526
	г. Орск, ул. Казалинская, д. 6
	493,60
	14
	1
	1
	168 518,03

	527
	г. Орск, ул. Комарова, д. 12
	6 321,90
	231
	1
	1
	81 466,81

	528
	г. Орск, ул. Комарова, д. 14
	4 861,30
	192
	2
	1
	504 157,19

	529
	г. Орск, ул. Комарова, д. 22
	3 518,50
	93
	1
	1
	80 274,83

	530
	г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61
	508,50
	11
	1
	1
	170 379,48

	531
	г. Орск, ул. Короленко, д. 10
	2 721,00
	141
	2
	1
	330 185,98

	532
	г. Орск, ул. Короленко, д. 144а
	4 845,20
	195
	2
	1
	598 163,01

	533
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24
	1 545,80
	39
	2
	1
	15 179,72

	534
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24а
	1 593,70
	53
	1
	1
	138 937,66

	535
	г. Орск, ул. Короленко, д. 3
	977,30
	29
	2
	1
	56 286,96

	536
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10а
	5 683,70
	169
	2
	1
	497 879,77

	537
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 17
	8 392,00
	238,0
	2
	1
	407 578,87

	538
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 36
	4 246,00
	86
	1
	1
	140 062,36

	539
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 42
	2 870,30
	107
	1
	1
	28 748,50

	540
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 44
	2 769,10
	59
	1
	1
	28 748,50

	541
	г. Орск, ул. Красная, д. 16
	4 334,50
	187
	1
	1
	208 163,50

	542
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1
	1 060,90
	13
	1
	1
	107 708,68

	543
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 15
	4 305,70
	134
	1
	1
	171 537,76

	544
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е
	4 689,70
	146
	4
	1
	391 551,68

	545
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 44
	1 833,00
	63
	1
	1
	32 523,48

	546
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 18
	3 535,10
	90
	2
	1
	306 696,67

	547
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 1а
	2 288,00
	117
	1
	1
	173 701,76

	548
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 17
	3 034,80
	106
	1
	1
	230 772,46

	549
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 25
	1 061,30
	28
	2
	1
	96 053,99

	550
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 16а
	7 431,40
	260
	1
	1
	275 847,86

	551
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 51б
	589,00
	21
	1
	1
	153 459,23

	552
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6
	15 480,00
	503
	2
	1
	423 530,46

	553
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1б
	3 225,40
	76
	1
	1
	54 153,60

	554
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2
	3 441,30
	62
	3
	1
	856 842,59

	555
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 26
	4 812,80
	204
	1
	1
	130 900,21

	556
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6а
	3 313,40
	94
	1
	1
	241 837,96

	557
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36а
	3 124,50
	104
	2
	1
	304 959,88

	558
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40
	3 017,10
	118
	1
	1
	229 122,17

	559
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	4 608,90
	180
	5
	1
	476 162,82

	560
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18
	4 843,60
	178
	1
	1
	234 876,17

	561
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18а
	4 799,00
	214
	2
	1
	591 944,81

	562
	г. Орск, ул. Омская, д. 63а
	4 304,90
	134
	1
	1
	335 148,69

	563
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	3 403,10
	141
	5
	1
	539 689,97

	564
	г. Орск, ул. Петровского, д. 12а
	2 174,20
	84
	2
	1
	291 306,89

	565
	г. Орск, ул. Петровского, д. 14
	2 092,10
	114
	4
	1
	579 061,73

	566
	г. Орск, ул. Петровского, д. 9
	467,30
	24
	4
	1
	279 872,73

	567
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 57
	3 946,80
	219
	1
	1
	314 193,17

	568
	г. Орск, ул. Разина, д. 86
	245,50
	9
	1
	1
	84 410,97

	569
	г. Орск, ул. Сорокина, д. 4
	4 804,50
	194
	2
	1
	592 688,29

	570
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 4
	5 735,00
	197
	1
	1
	234 223,09

	571
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 44
	1 343,40
	33
	1
	1
	65 687,97

	572
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а
	4 087,30
	104
	1
	1
	94 894,32

	573
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55
	4 097,90
	121
	1
	1
	7 589,86

	574
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а
	4 341,50
	222
	1
	1
	322 032,00

	575
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 93а
	4 425,00
	203
	1
	1
	209 464,35

	576
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97
	2 696,20
	136
	2
	1
	326 346,92

	577
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97а
	4 349,00
	203
	2
	1
	531 114,67

	578
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 99
	4 396,20
	193
	1
	1
	211 120,95

	579
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 3
	6 293,20
	249
	2
	1
	619 177,34

	580
	г. Орск, ул. Суворова, д. 6
	2 723,50
	121
	1
	1
	223 123,28

	581
	г. Орск, ул. Тагильская/ул. Короленко, д. 11/54
	2 666,50
	106
	2
	1
	280 656,17

	582
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 26
	527,80
	24
	1
	1
	40 194,27

	583
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 66
	353,20
	13
	1
	1
	124 679,03

	584
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 78
	350,40
	19
	1
	1
	9 770,28

	585
	г. Орск, ул. Школьная, д. 10
	594,90
	16
	1
	1
	152 308,99

	586
	г. Орск, ул. Школьная, д. 8
	652,60
	22
	1
	1
	152 954,25

	587
	г. Орск, ул. Школьная, д. 9
	597,00
	29
	1
	1
	152 898,14

	588
	г. Орск, ул. Школьная, д. 9а
	600,40
	17
	1
	1
	157 218,56

	589
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11
	5 717,00
	194
	1
	1
	234 260,26

	590
	г. Орск, ул. Щорса, д. 4
	7 464,20
	218
	1
	1
	275 958,22

	591
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 1
	5 759,70
	167
	2
	1
	600 150,12

	592
	г. Орск, ул. Юлина, д. 6б
	4 827,10
	209
	1
	1
	361 743,23

	593
	г. Орск, ул. Юношеская, д. 5
	3 313,00
	103
	1
	1
	217 804,70

	594
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 76
	8 073,90
	231
	2
	1
	108 322,07


	595
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85
	5 828,20
	253
	3
	1
	148 437,11

	596
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85а
	3 006,00
	117
	2
	1
	368 630,63

	597
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 86
	4 762,00
	212
	2
	1
	368 630,63

	598
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95
	5 563,10
	178
	1
	1
	28 748,50

	599
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 18а
	791,60
	31
	2
	1
	156 451,92

	14. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	15 017,60
	670
	3
	3
	749 274,83

	600
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 5
	4 619,60
	210
	1
	1
	104 472,10

	601
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 17
	4 584,10
	198
	1
	1
	285 505,54

	602
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 32
	5 813,90
	262
	1
	1
	359 297,19

	15. Муниципальное образование Грачевский район

	Итого по муниципальному образованию Грачевский район
	3 293,20
	145
	5
	3
	228 456,42

	603
	с. Грачевка, ул. Строителей, д. 27
	956,80
	43
	1
	1
	59 745,62

	604
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20
	1 327,90
	63
	2
	1
	76 700,62

	605
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 4
	1 008,50
	39
	2
	1
	92 010,18

	16. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	7 332,60
	325
	8
	4
	1 239 077,28

	606
	пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 14
	812,10
	37
	2
	1
	359 947,26

	607
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3
	3 462,80
	157
	2
	1
	408 124,31

	608
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 5
	1 793,30
	72
	2
	1
	261 115,59

	609
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 53
	1 264,40
	59
	2
	1
	209 890,12

	17. Муниципальное образование Илекский район

	Итого по муниципальному образованию Илекский район
	1 331,10
	54
	2
	2
	387 721,92

	610
	с. Илек, ул. Восточная, д. 2
	918,30
	38
	1
	1
	245 226,17

	611
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35б
	412,80
	16
	1
	1
	142 495,75

	18. Муниципальное образование Кваркенский район

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский район
	3 048,80
	147
	25
	7
	1 274 191,46

	612
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25
	384,70
	13
	4
	1
	200 919,77

	613
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 12
	450,90
	27
	1
	1
	161 490,12

	614
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 2а
	970,00
	37
	1
	1
	268 623,79

	615
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	321,00
	12
	6
	1
	217 231,98

	616
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	314,50
	19
	6
	1
	209 400,81

	617
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	313,00
	24
	6
	1
	208 264,99

	618
	с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7
	294,70
	15
	1
	1
	8 260,00

	19. Муниципальное образование Красногвардейский район

	Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район
	1 241,70
	43
	3
	2
	240 667,25

	619
	пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 40
	604,40
	18
	2
	1
	160 024,03

	620
	с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 1
	637,30
	25
	1
	1
	80 643,22

	20. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	11 821,90
	398
	6
	5
	1 032 289,93

	621
	г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 3
	5 893,30
	213
	1
	1
	361 406,69

	622
	г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 12
	231,60
	9
	1
	1
	81 257,91

	623
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 3
	4 178,60
	112
	1
	1
	267 882,55

	624
	г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 2а
	803,90
	29
	1
	1
	14 598,37

	625
	пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4
	714,50
	35
	2
	1
	307 144,41

	21. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	3 184,90
	133
	10
	5
	637 628,76

	626
	с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 13
	606,60
	27
	2
	1
	75 393,12

	627
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 1
	370,40
	14
	2
	1
	101 681,75

	628
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11а
	580,00
	29
	3
	1
	254 619,00

	629
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 5
	750,90
	26
	2
	1
	152 700,49

	630
	с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 33
	877,00
	37
	1
	1
	53 234,40

	22. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	650,20
	23
	2
	1
	73 501,44

	631
	с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89
	650,20
	23
	2
	1
	73 501,44

	23. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	30 782,00
	1 136
	38
	13
	3 897 260,44

	632
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 8
	989,80
	35
	2
	1
	328 559,97

	633
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	1 623,70
	61
	7
	1
	820 186,11

	634
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 17
	1 005,00
	36
	1
	1
	242 392,64

	635
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а
	448,80
	28
	4
	1
	101 327,80

	636
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 22
	798,40
	44
	2
	1
	158 242,38

	637
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б
	3 377,30
	92
	1
	1
	38 205,26

	638
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а
	1 331,90
	49
	3
	1
	146 424,20

	639
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24
	1 407,00
	56
	3
	1
	376 781,12

	640
	пос. Энергетик, д. 10
	3 757,90
	145
	2
	1
	384 148,42

	641
	пос. Энергетик, д. 39
	2 983,00
	106
	1
	1
	226 433,12

	642
	пос. Энергетик, д. 40
	2 945,60
	120
	1
	1
	79 287,31

	643
	пос. Энергетик, д. 77
	9 643,30
	351
	5
	1
	848 819,16

	644
	пос. Энергетик, д. 78
	470,30
	13
	6
	1
	146 452,95

	24. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	3 969,50
	127
	8
	5
	588 832,22

	645
	пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1
	1 209,50
	35
	1
	1
	61 236,70

	646
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 27
	307,50
	11
	2
	1
	44 451,86

	647
	пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1б
	670,60
	12
	2
	1
	76 599,40

	648
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4
	732,50
	34
	2
	1
	188 925,48

	649
	с. Покровка, ул. Светлая, д. 1
	1 049,40
	35
	1
	1
	217 618,78

	25. Муниципальное образование Октябрьский район

	Итого по муниципальному образованию Октябрьский район
	2 973,60
	111
	2
	2
	481 484,43

	650
	с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 20
	833,50
	54
	1
	1
	185 878,89

	651
	с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 16
	2 140,10
	57
	1
	1
	295 605,54

	26. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район
	7 743,20
	250
	4
	3
	637 377,85

	652
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8
	1 853,10
	82
	1
	1
	199 681,40

	653
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 4
	1 981,00
	7
	2
	1
	331 981,02

	654
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12
	3 909,10
	161
	1
	1
	105 715,43

	27. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	2 553,40
	129
	3
	3
	667 982,51

	655
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 1
	844,80
	41
	1
	1
	224 718,18

	656
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 2
	869,80
	38
	1
	1
	220 229,43

	657
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 3
	838,80
	50
	1
	1
	223 034,90

	28. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	321,10
	11
	1
	1
	67 392,02

	658
	пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 9
	321,10
	11
	1
	1
	67 392,02

	29. Муниципальное образование Пономаревский район

	Итого по муниципальному образованию Пономаревский район
	1 284,00
	46
	1
	1
	278 667,37

	659
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4
	1 284,00
	46
	1
	1
	278 667,37

	30. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	2 832,90
	115
	3
	3
	325658,67

	660
	пос. Светлый, ул. Степная, д. 8
	442,30
	11
	1
	1
	100 860,09

	661
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 2
	1 205,70
	55
	1
	1
	133 235,08

	662
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 8
	1 184,90
	49
	1
	1
	91 563,50

	31. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	2 612,70
	108
	3
	3
	429 041,06

	663
	пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 4
	433,10
	18
	1
	1
	136 683,47

	664
	пос. Саракташ, ул. Мира, д. 21
	945,30
	38
	1
	1
	57 826,52

	665
	пос. Саракташ, ул. Мира, д. 185
	1 234,30
	52
	1
	1
	234 531,07

	32. Муниципальное образование Светлинский район

	Итого по муниципальному образованию Светлинский район
	635,40
	27
	1
	1
	163 446,71

	666
	пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 10
	635,40
	27
	1
	1
	163 446,71

	33. Муниципальное образование Северный район

	Итого по муниципальному образованию Северный район
	2 361,30
	94
	12
	4
	984 003,34

	667
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 1
	626,30
	25
	3
	1
	245 856,10

	668
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 2
	631,20
	25
	3
	1
	247 902,46

	669
	с. Северное, ул. Московская, д. 4
	582,30
	23
	3
	1
	227 480,57

	670
	с. Северное, ул. Московская, д. 5
	521,50
	21
	3
	1
	262 764,21

	34. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ

	Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ
	2 288,70
	95
	4
	4
	628 628,33

	671
	г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108а
	821,30
	29
	1
	1
	205 725,14

	672
	г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 104
	308,50
	14
	1
	1
	104 620,98

	673
	пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 5
	858,90
	36
	1
	1
	215 712,62

	674
	пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 8
	300,00
	16
	1
	1
	102 569,59

	35. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	12 237,40
	538
	16
	10
	1 136 566,29

	675
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13
	1 427,30
	46
	3
	1
	260 293,80

	676
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9
	4 551,10
	220
	1
	1
	347 113,82

	677
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 17
	1 046,80
	44
	1
	1
	25 889,22

	678
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 28
	1 053,60
	40
	1
	1
	24 653,01

	679
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 189
	824,20
	38
	1
	1
	20 186,25

	680
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 203
	1 291,40
	60
	2
	1
	156 344,94

	681
	г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3
	305,50
	14
	4
	1
	74 924,66

	682
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 215
	470,40
	18
	1
	1
	13 013,03

	683
	пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2
	626,10
	28
	1
	1
	105 598,57

	684
	пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4
	641,00
	30
	1
	1
	108 548,99

	36. Муниципальное образование Ташлинский район

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский район
	1 246,00
	49
	2
	2
	321 506,91

	685
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 1
	670,00
	26
	1
	1
	168 889,32

	686
	пос. Степной, ул. Советская, д. 10
	576,00
	23
	1
	1
	152 617,59

	37. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	954,10
	36
	1
	1
	234 060,40

	687
	пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 2б
	954,10
	36
	1
	1
	234 060,40

	38. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	12 156,60
	214
	6
	6
	669 797,18

	688
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 8
	5 983,50
	107
	1
	1
	358 336,83

	689
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 5
	540,80
	9
	1
	1
	127 907,93

	690
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 8
	421,00
	9
	1
	1
	11 445,70

	691
	пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 3
	209,40
	12
	1
	1
	15 488,82

	692
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 17
	3 647,20
	18
	1
	1
	133 483,75

	693
	пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 7
	1 354,70
	59
	1
	1
	23 134,15

	39. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	6 151,60
	182
	17
	9
	692 380,29

	694
	с. Сарманай, ул. Центральная, д. 3
	389,50
	13
	1
	1
	10 974,30

	695
	с. Шарлык, пер. Библиотечный, д. 9
	1 029,50
	32
	2
	1
	202 470,95

	696
	с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а
	448,50
	11
	2
	1
	59 622,58

	697
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 19
	417,10
	15
	3
	1
	71 813,74

	698
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 21
	409,90
	17
	3
	1
	70 732,10

	699
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11
	967,70
	21
	1
	1
	58 683,26

	700
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 12
	967,20
	26
	1
	1
	58 340,57

	701
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13
	737,00
	20
	3
	1
	140 890,49

	702
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а
	785,20
	27
	1
	1
	18 852,30

	2022 год

	Итого по 2022 году
	2 819 447,35
	97 662,00
	1 961,00
	859,00
	223 861 037,57

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	712,00
	25
	4
	1
	283 027,36

	1
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 7
	712,00
	25
	4
	1
	283 027,36

	2. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	7 752,10
	349
	18
	11
	1 540 964,46

	2
	пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 5
	1 274,60
	69
	2
	1
	137 738,20

	3
	пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 12
	889,00
	24
	1
	1
	42 528,57

	4
	пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 13
	889,00
	20
	2
	1
	212 608,01

	5
	пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 14
	889,00
	28
	2
	1
	212 608,01

	6
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 66
	616,40
	36
	3
	1
	228 608,17

	7
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 67
	605,20
	39
	3
	1
	229 777,52

	8
	пос. Акбулак, ул. Гагарина, д. 1
	414,00
	21
	1
	1
	153 515,34

	9
	пос. Акбулак, ул. Гагарина, д. 3
	414,00
	25
	1
	1
	140 558,32

	10
	пос. Акбулак, ул. Гагарина, д. 9
	600,00
	17
	1
	1
	153 515,34

	11
	пос. Акбулак, ул. Советская, д. 78
	397,40
	22
	1
	1
	10 974,30

	12
	пос. Акбулак, ул. Степная, д. 48
	763,50
	48
	1
	1
	18 532,68

	3. Муниципальное образование Александровский район

	Итого по муниципальному образованию Александровский район
	1 179,30
	43
	3
	2
	216 110,32

	13
	с. Александровка, ул. Горького, д. 47
	785,80
	31
	2
	1
	186 299,03

	14
	с. Александровка, ул. Пионерская, д. 1
	393,50
	12
	1
	1
	29 811,29

	4. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	1 339,20
	42
	8
	2
	770 835,66

	15
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 5
	411,90
	15
	3
	1
	247 166,10

	16
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	927,30
	27
	5
	1
	523 669,56

	5. Муниципальное образование Беляевский район

	Итого по муниципальному образованию Беляевский район
	336,60
	7
	2
	1
	194 729,24

	17
	пос. Дубенский, ул. Советская, д. 14
	336,60
	7
	2
	1
	194 729,24

	6. Муниципальное образование Бугурусланский район

	Итого по муниципальному образованию Бугурусланский район
	1 841,30
	51
	3
	3
	467 566,05

	18
	с. Михайловка, ул. Лесная, д. 23б
	874,30
	25
	1
	1
	222 866,57

	19
	с. Нойкино, ул. Заречная, д. 39
	365,00
	0
	1
	1
	83 356,88

	20
	с. Пилюгино, ул. Советская, д. 32
	602,00
	26
	1
	1
	161 342,60

	7. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	2 747,00
	131
	16
	4
	996 545,47

	21
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 3
	715,90
	40
	9
	1
	469 778,53

	22
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 11
	678,20
	23
	3
	1
	250 951,14

	23
	с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 29
	777,90
	43
	2
	1
	153 254,68

	24
	с. Подколки, ул. Центральная, д. 7
	575,00
	25
	2
	1
	122 561,12

	8. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	82 281,00
	2 526
	20
	14
	3 647 725,20

	25
	г. Гай, просп. Победы, д. 10
	5 730,90
	173
	1
	1
	337 266,40

	26
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 6
	10 172,90
	327
	3
	1
	607 935,48

	27
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а
	5 278,30
	213
	1
	1
	100 230,51

	28
	г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 12
	5 285,00
	103
	1
	1
	207 470,26

	29
	г. Гай, ул. Ленина, д. 42
	9 771,30
	204
	1
	1
	393 648,47

	30
	г. Гай, ул. Ленина, д. 48
	5 039,50
	175
	1
	1
	112 315,76

	31
	г. Гай, ул. Ленина, д. 54а
	4 262,50
	133
	1
	1
	92 416,60

	32
	г. Гай, ул. Ленина, д. 56а
	6 093,80
	212
	1
	1
	132 521,29

	33
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 57
	2 875,70
	89
	1
	1
	166 757,63

	34
	г. Гай, ул. Орская, д. 117
	5 690,00
	226
	3
	1
	536 149,08

	35
	г. Гай, ул. Орская, д. 132
	7 353,70
	237
	3
	1
	454 819,41

	36
	г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а
	916,40
	36
	1
	1
	10 606,15

	37
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 122
	5 937,70
	138
	1
	1
	223 444,57

	38
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 126
	7 873,30
	260
	1
	1
	272 143,59

	9. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	57 915,10
	1955
	81
	31
	7 623 402,63

	39
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1
	8 082,50
	250
	5
	1
	621 043,97

	40
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б
	4 910,60
	172
	2
	1
	465 632,08

	41
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 10
	894,10
	44
	5
	1
	401 757,08

	42
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 12
	684,10
	22
	3
	1
	93 132,30

	43
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 13
	672,50
	36
	5
	1
	307 611,06

	44
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 30
	766,10
	28
	2
	1
	150 547,68

	45
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 37
	1 670,50
	45
	2
	1
	115 344,06

	46
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7а
	3 800,40
	138
	2
	1
	374 742,08

	47
	г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10
	1 649,70
	51
	6
	1
	569 187,87

	48
	г. Бугуруслан, ул. 8 Марта, д. 1
	663,80
	60
	2
	1
	84 401,17

	49
	г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 42
	2 229,60
	87
	2
	1
	132 308,14

	50
	г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, д. 8а
	1 343,40
	41
	7
	1
	479 243,20

	51
	г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 36
	1 285,40
	41
	2
	1
	142 013,20

	52
	г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 58
	1 290,80
	48
	3
	1
	391 708,42

	53
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 22
	3 313,20
	86
	1
	1
	91 250,61

	54
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 10
	426,40
	12
	1
	1
	147 282,33

	55
	г. Бугуруслан, ул. Механизаторов, д. 8
	392,00
	14
	1
	1
	135 961,69

	56
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 17
	390,90
	15
	3
	1
	193 747,19

	57
	г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55
	4 419,10
	83
	1
	1
	276 042,33

	58
	г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7а
	1 136,40
	36
	1
	1
	112 448,16

	59
	г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7б
	1 300,70
	48
	1
	1
	22 470,59

	60
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 24
	704,90
	19
	1
	1
	180 700,35

	61
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 43
	1 091,30
	35
	1
	1
	14 531,25

	62
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 1
	446,00
	17
	1
	1
	11 860,05

	63
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 22а
	444,70
	20
	6
	1
	264 876,45

	64
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 52
	2 851,30
	118
	1
	1
	222 253,21

	65
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 111
	2 692,90
	88
	1
	1
	139 430,52

	66
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 113
	3 803,00
	104
	2
	1
	400 267,64

	67
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 126
	425,10
	52
	4
	1
	198 906,45

	68
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 134
	328,70
	44
	4
	1
	150 741,74

	69
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69
	3 805,00
	101
	3
	1
	731 959,76

	10. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	92 393,90
	4 489
	143
	55
	11 368 657,77

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 23
	4 201,70
	177
	1
	1
	351 980,78

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11
	2 271,30
	124
	2
	1
	257 828,16

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28а
	2 138,40
	66
	2
	1
	227 081,66

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 31
	2 820,70
	97
	1
	1
	135 963,33

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16
	3 336,80
	100
	3
	1
	531 513,81

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а
	3 058,10
	120
	1
	1
	90 962,08

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1а
	3 102,90
	132
	2
	1
	329 504,14

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22
	3 263,60
	133
	2
	1
	346 569,26

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26
	1 877,80
	99
	1
	1
	42 574,08

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 3
	4 100,70
	161
	2
	1
	465 493,75

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 4
	4 473,40
	189
	2
	1
	507 801,04

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43
	1 886,10
	87
	1
	1
	42 762,26

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 8
	2 940,90
	128
	1
	1
	246 362,25

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 9
	1 785,20
	83
	1
	1
	40 474,63

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 9а
	1 713,50
	82
	1
	1
	38 849,02

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10
	1 015,70
	35
	3
	1
	185 561,07

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 11
	520,60
	41
	1
	1
	146 052,79

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15
	393,00
	47
	5
	1
	132 501,17

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25
	423,00
	46
	5
	1
	139 841,87

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27
	409,50
	38
	5
	1
	136 538,54

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29
	985,40
	38
	5
	1
	238 953,95

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6
	401,50
	40
	4
	1
	81 141,13

	 
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 5
	652,40
	31
	2
	1
	139 058,91

	 
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11
	2 843,50
	97
	4
	1
	460 526,65

	 
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 17
	137,50
	8
	3
	1
	91 629,38

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 71
	642,80
	23
	1
	1
	16 979,48

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 82
	436,20
	34
	2
	1
	59 474,72

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 89
	1 783,30
	181
	2
	1
	144 325,76

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 92
	245,20
	24
	3
	1
	53 431,64

	 
	г. Бузулук, ул. Культуры, д. 84
	1 801,60
	76
	1
	1
	198 517,01

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 47
	195,50
	11
	1
	1
	66 582,91

	 
	г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 17
	486,30
	44
	5
	1
	145 617,95

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2
	4 117,80
	175
	5
	1
	155 330,69

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34
	1 762,80
	48
	5
	1
	671 097,83

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1
	561,30
	46
	3
	1
	322 050,87

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 22
	1 997,00
	103
	3
	1
	234 413,15

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3
	969,70
	40
	6
	1
	408 765,75

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30
	2 112,60
	224
	1
	1
	66 462,46

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 6
	59,20
	16
	3
	1
	397 748,16

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 84
	1 785,60
	125
	3
	1
	39 450,62

	 
	г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 8
	490,90
	13
	2
	1
	305 853,99

	 
	г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 51а
	2 460,30
	154
	1
	1
	186 486,71

	 
	г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 20
	387,10
	19
	3
	1
	463 211,11

	 
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 28
	6 406,10
	239
	4
	1
	231 407,51

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 2
	431,00
	29
	1
	1
	384 467,47

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 52
	569,50
	25
	2
	1
	58 765,71

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 54
	628,70
	27
	3
	1
	84 055,75

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 56
	563,40
	31
	4
	1
	133 383,99

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 58
	4 119,50
	206
	3
	1
	104 395,37

	 
	г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62
	1 094,90
	42
	1
	1
	7 589,86

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20
	357,00
	16
	1
	1
	91 564,33

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1
	260,00
	21
	8
	1
	464 054,14

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 41
	2 327,70
	125
	3
	1
	173 262,83

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76
	260,00
	48
	1
	1
	45 200,43

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80
	2 327,70
	125
	2
	1
	247 183,86

	11. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	89 665,70
	4 270
	85
	31
	12 686 351,56

	123
	г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 5
	3 885,90
	94
	2
	1
	319 789,57

	124
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 14
	4 879,00
	252
	1
	1
	237 711,51

	125
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 16
	4 800,60
	247
	1
	1
	233 092,14

	126
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 22
	2 985,10
	168
	1
	1
	143 630,42

	127
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 26
	4 786,40
	203
	1
	1
	232 242,60

	128
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28
	4 795,40
	214
	8
	1
	1 679 619,12

	129
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	3 398,50
	142
	7
	1
	423 131,22

	130
	г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 4
	602,90
	21
	1
	1
	37 401,84

	131
	г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 5
	603,20
	27
	1
	1
	37 436,11

	132
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Кордюченко, д. 13
	598,10
	19
	1
	1
	37 059,15

	133
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 14
	600,90
	31
	1
	1
	37 113,98

	134
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Центральная, д. 11
	597,50
	15
	1
	1
	36 976,90

	135
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Центральная, д. 12
	600,00
	22
	1
	1
	37 189,37

	136
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 2
	6 340,20
	281
	1
	1
	271 985,25

	137
	г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4
	3 998,10
	179
	6
	1
	1 134 205,41

	138
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 33
	4 737,40
	212
	7
	1
	1 399 740,40

	139
	г. Новотроицк, ул. Мира, д. 7
	2 245,30
	76
	6
	1
	948 707,98

	140
	г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 27
	582,20
	36
	1
	1
	35 859,71

	141
	г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 9
	595,20
	22
	1
	1
	36 874,09

	142
	г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 27
	423,10
	16
	1
	1
	20 861,87

	143
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 110
	3 806,10
	192
	7
	1
	1 177 785,41

	144
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116
	3 433,80
	256
	7
	1
	1 052 088,73

	145
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118
	3 409,70
	196
	7
	1
	1 037 110,17

	146
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 128
	2 989,00
	174
	7
	1
	908 949,48

	147
	г. Новотроицк, ул. Строителей, д. 8
	588,10
	20
	1
	1
	35 729,48

	148
	г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 3а
	4 807,50
	238
	1
	1
	232 778,88

	149
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 19
	4 830,90
	261
	1
	1
	234 185,92

	150
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 14
	2 983,20
	132
	1
	1
	143 386,18

	151
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 14а
	2 990,50
	95
	1
	1
	144 368,46

	152
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 16
	2 959,00
	186
	1
	1
	145 324,19

	153
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 20
	4 812,90
	243
	1
	1
	234 016,02

	12. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	1 626 895,75
	52 928
	784
	362
	99 689 400,95

	154
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19
	4 248,80
	154
	3
	1
	256 811,64

	155
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20
	4 905,70
	163
	1
	1
	99 393,18

	156
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 3
	17 429,70
	668
	3
	1
	1 518 527,22

	157
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 5
	5 659,70
	217
	2
	1
	292 384,26

	158
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4
	679,80
	31
	1
	1
	118 445,93

	159
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6
	698,30
	28
	1
	1
	121 246,96

	160
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8
	704,70
	57
	1
	1
	122 442,06

	161
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2
	422,20
	17
	7
	1
	292 954,78

	162
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3
	421,80
	17
	7
	1
	294 318,04

	163
	г. Оренбург, пер. Алексеевский/пер. Южный, д. 2/2
	1 402,10
	45
	1
	1
	20 165,32

	164
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 9, литера А
	290,60
	12
	8
	1
	284 305,75

	165
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41/1
	4 934,70
	179
	1
	1
	240 244,20

	166
	г. Оренбург, пер. Дмитриевский, д. 2
	1 394,00
	46
	1
	1
	119 334,99

	167
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 7
	466,30
	18
	2
	1
	68 773,96

	168
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 26
	489,00
	9
	1
	1
	166 960,49

	169
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32
	465,40
	17
	2
	1
	125 191,60

	170
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6
	1 989,10
	82
	5
	1
	467 215,79

	171
	г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7
	199,30
	4
	9
	1
	104 571,15

	172
	г. Оренбург, пер. Рыбный, д. 7
	2 904,90
	91
	1
	1
	175 679,93

	173
	г. Оренбург, пер. Сибирский, д. 4
	676,80
	25
	1
	1
	42 322,96

	174
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8
	2 649,70
	62
	5
	1
	399 875,03

	175
	г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 30
	690,30
	14
	2
	1
	311 821,34

	176
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е
	5 712,90
	197
	1
	1
	130 900,21

	177
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	550,40
	24
	8
	1
	311 868,89

	178
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 2
	700,50
	16
	2
	1
	89 868,60

	179
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4
	802,80
	16
	2
	1
	101 424,30

	180
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Привокзальная, д. 9
	298,20
	11
	3
	1
	144 930,30

	181
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 2а
	703,40
	28
	3
	1
	276 509,80

	182
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3
	703,80
	51
	3
	1
	276 384,51

	183
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 5
	766,70
	13
	3
	1
	305 576,53

	184
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6
	789,10
	25
	2
	1
	102 548,36

	185
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7
	796,20
	30
	3
	1
	315 140,16

	186
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 8
	776,80
	30
	2
	1
	147 691,47

	187
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6
	3 184,00
	48
	1
	1
	121 375,01

	188
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 8
	727,00
	30
	2
	1
	95 447,68

	189
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 13
	5 690,60
	235
	2
	1
	333 281,71

	190
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 1а
	1 678,30
	58
	4
	1
	295 989,66

	191
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 32а
	1 966,90
	68
	2
	1
	252 295,64

	192
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34
	3 116,60
	64
	3
	1
	551 933,71

	193
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46
	1 898,10
	77
	2
	1
	260 960,37

	194
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53
	3 072,00
	103
	5
	1
	680 156,78

	195
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 55
	1 377,20
	55
	6
	1
	343 547,60

	196
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 57а
	3 405,60
	106
	5
	1
	887 400,55

	197
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 59
	1 307,80
	53
	3
	1
	226 994,55

	198
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10
	2 695,00
	65
	4
	1
	436 602,22

	199
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10а
	3 906,40
	108
	5
	1
	791 874,39

	200
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12
	1 602,30
	46
	7
	1
	471 749,38

	201
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12б
	1 581,80
	47
	6
	1
	416 710,43

	202
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2
	1 656,20
	54
	6
	1
	470 952,96

	203
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3
	14 728,70
	66
	2
	1
	748 388,76

	204
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/5
	6 397,50
	20
	2
	1
	292 358,08

	205
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23а
	18 220,10
	77
	2
	1
	918 944,94

	206
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25
	4 789,60
	176
	2
	1
	178 399,42

	207
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/5
	4 911,50
	18
	2
	1
	176 068,70

	208
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/2
	12 339,10
	252
	3
	1
	697 157,32

	209
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3
	6 322,70
	198
	3
	1
	330 446,79

	210
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37
	7 464,80
	264
	3
	1
	416 858,95

	211
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4
	1 698,30
	51
	6
	1
	462 303,60

	212
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1
	4 915,60
	198
	1
	1
	87 152,40

	213
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2
	9 702,00
	350
	3
	1
	559 211,53

	214
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50
	5 717,70
	211
	1
	1
	233 102,76

	215
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6
	1 672,60
	47
	6
	1
	411 842,97

	216
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а
	1 668,50
	42
	6
	1
	427 320,83

	217
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б
	1 691,50
	48
	6
	1
	363 063,20

	218
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8
	2 868,50
	60
	6
	1
	552 089,17

	219
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/2
	4 787,50
	187
	2
	1
	497 936,53

	220
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 15
	2 224,00
	60
	1
	1
	26 779,52

	221
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22/1
	650,70
	18
	1
	1
	40 679,85

	222
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 30
	3 763,50
	114
	2
	1
	302 769,02

	223
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32
	4 081,70
	114
	2
	1
	303 597,69

	224
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32/1
	4 782,30
	187
	1
	1
	130 082,23

	225
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38
	18 510,20
	521
	1
	1
	470 474,13

	226
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/2
	8 947,90
	323
	1
	1
	128 297,79

	227
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10
	3 435,00
	104
	1
	1
	210 659,03

	228
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 109
	14 655,30
	497
	1
	1
	373 269,82

	229
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10а
	2 122,20
	54
	2
	1
	133 833,74

	230
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12
	2 080,80
	44
	1
	1
	91 004,91

	231
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 125
	2 658,10
	81
	5
	1
	665 057,61

	232
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а
	1 653,70
	44
	1
	1
	181 730,39

	233
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 130
	2 628,10
	60
	2
	1
	236 962,58

	234
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 133
	3 525,30
	69
	1
	1
	214 579,52

	235
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 156
	11 518,50
	345
	3
	1
	464 630,40

	236
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 162/3
	9 101,30
	255
	1
	1
	101 479,04

	237
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 164
	11 670,00
	392
	2
	1
	337 373,71

	238
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1
	4 790,00
	46
	1
	1
	27 701,51

	239
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б
	5 727,30
	165
	2
	1
	214 339,58

	240
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 3
	2 773,70
	51
	1
	1
	114 956,70

	241
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 5
	5 307,80
	116
	4
	1
	1 024 400,22

	242
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А10
	212,00
	3
	2
	1
	58 580,46

	243
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А11
	229,40
	7
	1
	1
	8 217,65

	244
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А3
	191,30
	7
	2
	1
	47 623,86

	245
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А7
	1 191,60
	39
	3
	1
	143 366,09

	246
	г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12
	7 960,50
	286
	4
	1
	889 401,88

	247
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 3
	1 632,10
	53
	4
	1
	385 002,79

	248
	г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 1в
	2 060,40
	72
	2
	1
	222 359,31

	249
	г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242
	735,70
	29
	1
	1
	17 700,61

	250
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8/1
	5 756,80
	222
	1
	1
	311 752,28

	251
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 11
	1 362,30
	54
	8
	1
	503 470,08

	252
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24/1
	4 587,50
	152
	2
	1
	370 356,34

	253
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2
	8 355,90
	282
	2
	1
	161 958,00

	254
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41
	6 441,30
	187
	2
	1
	490 160,71

	255
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 49
	3 432,40
	114
	1
	1
	222 763,95

	256
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57
	6 115,30
	192
	2
	1
	510 684,34

	257
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 10
	3 670,70
	116
	1
	1
	226 433,12

	258
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 10/1
	4 941,80
	146
	1
	1
	101 652,31

	259
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 2
	4 672,70
	151
	1
	1
	296 918,07

	260
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/3
	7 366,80
	223
	1
	1
	88 510,22

	261
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 4
	6 827,80
	219
	1
	1
	478 925,03

	262
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 8
	5 880,20
	187
	1
	1
	366 397,77

	263
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 8/1
	5 865,50
	186
	2
	1
	494 167,81

	264
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1
	3 477,00
	113
	1
	1
	25 801,27

	265
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2в
	3 509,30
	108
	6
	1
	761 731,81

	266
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 6
	3 648,90
	144
	1
	1
	283 137,74

	267
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1
	3 450,70
	314
	1
	1
	256 280,74

	268
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2
	3 422,70
	324
	1
	1
	256 339,38

	269
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 10
	1 548,30
	53
	5
	1
	437 231,96

	270
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11
	3 175,90
	124
	3
	1
	559 401,82

	271
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13
	1 558,80
	54
	4
	1
	301 689,52

	272
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6а
	1 278,60
	48
	5
	1
	396 366,20

	273
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24
	5 404,00
	165
	3
	1
	245 211,47

	274
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26
	10 516,20
	346
	1
	1
	221 598,71

	275
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30
	9 773,10
	356
	2
	1
	427 942,54

	276
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32
	7 491,00
	261
	1
	1
	160 779,14

	277
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5
	13 999,60
	652
	1
	1
	246 411,93

	278
	г. Оренбург, ул. Брыкина, д. 5
	5 288,10
	162
	1
	1
	116 658,48

	279
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61
	484,60
	22
	3
	1
	60 905,96

	280
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63
	469,50
	12
	2
	1
	44 370,30

	281
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22
	4 697,60
	187
	2
	1
	497 425,71

	282
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22/1
	4 356,00
	201
	1
	1
	255 644,08

	283
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34
	7 780,60
	247
	1
	1
	277 512,86

	284
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/2
	5 922,90
	188
	1
	1
	233 830,18

	285
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/2
	5 350,40
	168
	1
	1
	208 317,47

	286
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1
	7 371,60
	256
	1
	1
	160 318,86

	287
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40
	6 406,55
	186
	1
	1
	247 882,08

	288
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40/1
	6 282,60
	195
	1
	1
	241 035,33

	289
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42
	7 469,40
	250
	3
	1
	420 253,77

	290
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46
	4 969,00
	158
	1
	1
	89 147,56

	291
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 6
	4 279,60
	176
	1
	1
	249 587,44

	292
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 8
	4 342,20
	127
	1
	1
	88 368,35

	293
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 41
	1 287,20
	45
	1
	1
	24 063,96

	294
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 43
	1 395,80
	41
	1
	1
	25 102,06

	295
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 32
	2 452,70
	63
	7
	1
	752 832,91

	296
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 4
	6 060,00
	236
	3
	1
	871 822,70

	297
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а
	1 419,80
	61
	6
	1
	336 779,95

	298
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10
	4 291,30
	160
	2
	1
	174 812,66

	299
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 4
	6 287,80
	244
	2
	1
	615 251,67

	300
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 6
	6 399,50
	246
	1
	1
	81 350,87

	301
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 8
	6 295,10
	241
	1
	1
	79 570,79

	302
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 9
	3 681,70
	116
	1
	1
	144 405,63

	303
	г. Оренбург, ул. Гая, д. 2а
	2 533,50
	82
	4
	1
	410 295,49

	304
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2
	619,10
	33
	1
	1
	12 673,74

	305
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3
	717,30
	36
	1
	1
	38 905,57

	306
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 4
	618,80
	18
	1
	1
	163 959,38

	307
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11
	6 369,50
	256
	1
	1
	297 428,40

	308
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 12/1
	4 093,10
	156
	1
	1
	166 143,19

	309
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14/1
	4 062,00
	148
	1
	1
	163 042,38

	310
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/3
	4 827,40
	163
	1
	1
	86 526,64

	311
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2
	12 142,50
	352
	1
	1
	266 352,43

	312
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1
	4 042,30
	132
	1
	1
	160 822,96

	313
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22/1
	4 565,90
	102
	2
	1
	157 110,10

	314
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4
	4 031,60
	126
	1
	1
	160 642,43

	315
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А
	12 073,50
	437
	1
	1
	264 960,64

	316
	г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 4
	13 524,00
	451
	1
	1
	246 475,01

	317
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12/1
	18 892,50
	346
	1
	1
	671 954,81

	318
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 4
	6 444,90
	107
	1
	1
	135 935,98

	319
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 17
	2 289,90
	75
	2
	1
	150 332,91

	320
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 23
	2 623,70
	85
	6
	1
	584 458,57

	321
	г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80
	13 294,30
	434
	2
	1
	651 309,66

	322
	г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а
	759,50
	27
	7
	1
	392 115,28

	323
	г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 27
	584,40
	14
	1
	1
	102 031,94

	324
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 18
	1 170,60
	32
	2
	1
	157 325,83

	325
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31
	356,80
	21
	3
	1
	184 244,46

	326
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32
	359,70
	24
	4
	1
	271 988,60

	327
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 33
	403,70
	16
	2
	1
	175 351,16

	328
	г. Оренбург, ул. Караванная, д. 14, литера А
	1 528,30
	63
	6
	1
	312 212,61

	329
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102
	5 257,60
	162
	2
	1
	196 414,84

	330
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41
	5 264,90
	122
	1
	1
	232 656,75

	331
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43
	5 680,20
	227
	1
	1
	230 920,51

	332
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45
	5 570,90
	225
	1
	1
	232 975,33

	333
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а
	4 858,40
	110
	1
	1
	202 917,59

	334
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47
	5 601,60
	179
	1
	1
	232 593,04

	335
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 35/37, литера А
	227,90
	8
	2
	1
	116 646,63

	336
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Свободина, д. 54а/2–4
	1 385,90
	44
	8
	1
	333 974,15

	337
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21/1
	4 818,00
	159
	2
	1
	395 279,68

	338
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23/1
	4 376,50
	160
	2
	1
	306 673,96

	339
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 101, литера А
	402,00
	15
	2
	1
	229 156,87

	340
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 124/1
	6 448,00
	264
	1
	1
	370 417,76

	341
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 65
	396,00
	12
	3
	1
	121 635,01

	342
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2
	5 916,00
	343
	2
	1
	469 648,42

	343
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/4
	8 314,90
	572
	2
	1
	320 802,10

	344
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 8
	3 427,80
	114
	2
	1
	302 326,31

	345
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22
	614,30
	31
	1
	1
	16 226,66

	346
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 10
	2 122,10
	64
	6
	1
	768 021,91

	347
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16
	2 826,00
	104
	1
	1
	18 592,56

	348
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18
	1 254,40
	55
	1
	1
	75 683,54

	349
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57б
	963,70
	135
	1
	1
	54 746,95

	350
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60
	10 151,10
	264
	1
	1
	394 424,48

	351
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 61
	2 491,20
	68
	1
	1
	30 540,95

	352
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 8
	1 064,70
	34
	1
	1
	31 798,12

	353
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 1
	7 895,30
	313
	1
	1
	124 201,21

	354
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7
	22 497,50
	961
	1
	1
	836 049,79

	355
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 40
	4 362,40
	143
	2
	1
	301 747,38

	356
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10
	459,80
	18
	1
	1
	106 799,40

	357
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12
	579,20
	19
	1
	1
	157 729,23

	358
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34
	452,20
	15
	2
	1
	44 598,68

	359
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36
	488,90
	15
	2
	1
	44 778,10

	360
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38
	471,70
	17
	2
	1
	45 463,24

	361
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40
	497,70
	16
	1
	1
	22 870,28

	362
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42
	494,40
	13
	2
	1
	46 132,06

	363
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44
	499,50
	20
	2
	1
	45 479,56

	364
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1
	2 440,60
	88
	1
	1
	52 531,28

	365
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а
	4 778,30
	107
	1
	1
	169 509,49

	366
	г. Оренбург, ул. Механизаторов, д. 11а
	1 509,90
	47
	2
	1
	293 023,24

	367
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 2/1
	4 227,20
	40
	3
	1
	66 798,91

	368
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 2/2
	7 723,60
	36
	2
	1
	306 818,46

	369
	г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 5
	365,80
	10
	1
	1
	18 759,50

	370
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12
	7 134,80
	186
	2
	1
	500 002,52

	371
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14
	7 157,30
	168
	2
	1
	502 908,52

	372
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2
	5 823,70
	126
	2
	1
	410 075,39

	373
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6
	7 113,90
	182
	2
	1
	503 725,83

	374
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 19
	5 836,00
	247
	3
	1
	415 581,42

	375
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 22
	5 404,60
	189
	3
	1
	613 911,56

	376
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 23
	3 938,70
	222
	1
	1
	225 782,74

	377
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 7
	484,00
	25
	3
	1
	86 445,06

	378
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 9
	2 170,00
	76
	2
	1
	151 663,06

	379
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10
	404,20
	16
	2
	1
	60 372,96

	380
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30
	4 067,50
	136
	1
	1
	160 334,47

	381
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4а
	1 247,50
	36
	2
	1
	295 326,96

	382
	г. Оренбург, ул. Нежинская, д. 30
	464,00
	18
	1
	1
	164 111,34

	383
	г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1
	714,70
	32
	1
	1
	13 703,61

	384
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1
	7 221,30
	265
	1
	1
	284 014,52

	385
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	5 895,00
	206
	2
	1
	513 121,30

	386
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/4
	7 292,60
	248
	2
	1
	318 391,12


	387
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 5
	3 276,60
	140
	1
	1
	224 983,88

	388
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 7
	3 456,40
	115
	2
	1
	304 494,46

	389
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 8
	14 783,00
	304
	2
	1
	748 305,30

	390
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 9
	6 248,40
	246
	2
	1
	618 782,33

	391
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46
	4 293,00
	232
	2
	1
	240 049,32

	392
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 52
	7 441,90
	250
	2
	1
	260 026,05

	393
	г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140
	5 920,70
	132
	1
	1
	96 872,02

	394
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе/ул. Комсомольская, д. 9/12, литеры АА1А2А3
	343,00
	11
	1
	1
	95 085,81

	395
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 141
	427,40
	17
	2
	1
	64 336,92

	396
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 13
	782,50
	40
	2
	1
	78 847,50

	397
	г. Оренбург, ул. Пионерская, д. 7, литеры АА1А2А3А4
	375,50
	14
	3
	1
	177 022,38

	398
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 3а
	528,90
	22
	1
	1
	13 421,40

	399
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5
	452,20
	16
	2
	1
	186 169,88

	400
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5а
	453,40
	17
	2
	1
	186 300,28

	401
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7
	441,20
	16
	2
	1
	181 214,62

	402
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4
	5 692,80
	189
	1
	1
	234 600,07

	403
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а
	5 352,30
	178
	1
	1
	221 076,48

	404
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70
	4 400,10
	196
	6
	1
	568 847,49

	405
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1
	13 033,80
	467
	1
	1
	95 468,76

	406
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 39
	4 855,70
	170
	1
	1
	211 328,03

	407
	г. Оренбург, ул. Постникова, д. 10
	3 025,80
	82
	1
	1
	407 543,71

	408
	г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литера Б
	475,70
	7
	2
	1
	206 629,37

	409
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28
	11 502,50
	530
	3
	1
	699 440,19

	410
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 13
	702,90
	18
	2
	1
	274 911,88

	411
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263
	2 937,60
	109
	2
	1
	345 650,35

	412
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1
	3 194,00
	112
	4
	1
	314 349,86

	413
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/2
	2 846,30
	100
	2
	1
	264 593,70

	414
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/3
	4 821,80
	169
	2
	1
	238 600,45

	415
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265
	4 075,60
	131
	2
	1
	297 774,33

	416
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267
	4 153,30
	116
	2
	1
	449 428,35

	417
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 1
	3 821,10
	106
	1
	1
	204 903,96

	418
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2
	3 863,00
	326
	1
	1
	218 039,26

	419
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273
	3 457,30
	111
	1
	1
	225 109,54

	420
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310
	12 203,70
	411
	1
	1
	263 267,48

	421
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310а
	4 270,00
	171
	2
	1
	181 673,30

	422
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1
	7 316,00
	242
	3
	1
	412 394,73

	423
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55
	3 548,40
	66
	1
	1
	143 030,44

	424
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1
	16 862,30
	595
	1
	1
	446 647,37

	425
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2
	14 527,50
	513
	1
	1
	374 268,22

	426
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2
	18 904,70
	666
	1
	1
	351 531,77

	427
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2
	4 761,00
	154
	2
	1
	173 592,88

	428
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3
	4 821,90
	156
	2
	1
	176 204,74

	429
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 3
	4 848,50
	164
	1
	1
	86 891,67

	430
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4
	4 799,50
	145
	1
	1
	100 452,84

	431
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5
	14 816,80
	492
	2
	1
	470 535,78

	432
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180
	11 200,90
	365
	2
	1
	804 526,26

	433
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39
	11 534,10
	141
	4
	1
	1 055 892,34

	434
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 10
	5 886,10
	24
	1
	1
	130 617,64

	435
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 12
	7 680,30
	245
	1
	1
	80 899,84

	436
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 4
	5 889,20
	187
	1
	1
	130 019,77

	437
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 6
	5 850,90
	186
	1
	1
	129 677,71

	438
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16
	4 839,20
	116
	1
	1
	222 179,34

	439
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22
	10 093,40
	188
	1
	1
	233 686,82

	440
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28
	4 831,20
	152
	1
	1
	87 934,59

	441
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2
	15 074,20
	435
	1
	1
	270 185,67

	442
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3/3
	4 239,60
	135
	1
	1
	161 019,41

	443
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32
	14 623,20
	519
	1
	1
	372 130,16

	444
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1
	4 796,50
	152
	1
	1
	87 043,57

	445
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2
	4 780,20
	165
	1
	1
	87 193,21

	446
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46
	8 871,60
	359
	1
	1
	142 799,65

	447
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46/2
	9 425,40
	366
	1
	1
	145 522,78

	448
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1
	4 986,20
	152
	2
	1
	192 377,07

	449
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 216а
	1 676,00
	68
	1
	1
	161 045,85

	450
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218
	3 329,00
	107
	9
	1
	1 070 958,89

	451
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 93а
	3 669,60
	116
	1
	1
	227 153,55

	452
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 13
	3 366,10
	88
	2
	1
	223 959,26

	453
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 4а, литеры А1А2А3
	501,80
	6
	1
	1
	13 511,45

	454
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 64, литеры АА1А2
	227,80
	6
	3
	1
	146 473,73

	455
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	277,40
	11
	10
	1
	170 210,79

	456
	г. Оренбург, ул. Спартаковская, д. 90
	1 687,60
	47
	3
	1
	246 330,55

	457
	г. Оренбург, ул. Станция Заводская, д. 17
	2 763,50
	118
	5
	1
	786 000,16

	458
	г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/2
	3 650,80
	56
	1
	1
	80 453,30

	459
	г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8
	3 840,10
	160
	1
	1
	84 848,89

	460
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54
	807,00
	34
	1
	1
	48 950,70

	461
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 3
	4 486,10
	184
	1
	1
	128 083,39

	462
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 5
	4 523,70
	186
	1
	1
	129 201,79

	463
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 7
	4 549,20
	187
	1
	1
	129 960,28

	464
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 9
	3 659,10
	145
	1
	1
	100 896,79


	465
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1
	370,70
	16
	1
	1
	18 474,03

	466
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13а
	424,70
	11
	1
	1
	20 953,54

	467
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 15
	441,20
	18
	1
	1
	21 614,21

	468
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а
	449,50
	18
	1
	1
	35 357,58

	469
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3
	399,70
	17
	1
	1
	19 224,41

	470
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5
	381,50
	17
	1
	1
	19 257,03

	471
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7
	710,90
	17
	1
	1
	31 173,39

	472
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9а
	387,60
	10
	1
	1
	92 160,67

	473
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б
	379,60
	10
	1
	1
	7 589,86

	474
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247/1
	4 869,00
	180
	1
	1
	86 721,62

	475
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263
	12 739,70
	539
	3
	1
	995 502,93

	476
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 26
	478,40
	16
	3
	1
	202 109,60

	477
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б
	299,40
	12
	9
	1
	242 468,07

	478
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а
	550,70
	20
	1
	1
	117 469,09

	479
	г. Оренбург, ул. Тобольская, д. 59
	4 775,80
	114
	2
	1
	302 678,21

	480
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 244
	4 892,90
	191
	1
	1
	133 282,76

	481
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246
	2 896,50
	59
	1
	1
	80 512,79

	482
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 248
	4 573,30
	186
	1
	1
	129 766,94

	483
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б
	4 312,00
	108
	2
	1
	436 209,45

	484
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а
	4 574,60
	81
	2
	1
	456 260,50

	485
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37
	5 464,10
	187
	1
	1
	219 982,70

	486
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41
	17 931,20
	586
	1
	1
	427 831,87

	487
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45
	21 421,90
	720
	2
	1
	1 082 188,08

	488
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а
	3 852,70
	89
	2
	1
	347 793,24

	489
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4б
	1 928,60
	68
	1
	1
	64 085,88

	490
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	5 684,50
	182
	2
	1
	498 969,52

	491
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	5 682,40
	180
	2
	1
	499 264,67

	492
	г. Оренбург, ул. Фурманова, д. 24
	4 820,00
	137
	1
	1
	170 730,70

	493
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11
	4 906,30
	9
	2
	1
	304 869,06

	494
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1
	8 487,70
	274
	2
	1
	300 697,86

	495
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/3
	6 437,70
	229
	3
	1
	439 539,87

	496
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18а
	2 437,00
	63
	8
	1
	459 701,87

	497
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	10 177,00
	325
	6
	1
	1 024 061,25

	498
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 30/1
	3 208,00
	137
	1
	1
	84 213,85

	499
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1
	12 871,40
	433
	2
	1
	646 904,52

	500
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42
	11 771,70
	384
	1
	1
	958 684,64

	501
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45
	12 228,50
	412
	1
	1
	270 201,77

	502
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55
	23 751,50
	782
	1
	1
	578 481,06

	503
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а
	5 573,50
	353
	1
	1
	100 066,55

	504
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12
	4 439,70
	160
	2
	1
	291 997,02

	505
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13
	4 659,60
	194
	1
	1
	372 463,13

	506
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13
	1 862,50
	76
	3
	1
	331 608,44

	507
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15
	2 122,40
	84
	3
	1
	393 777,72

	508
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15а
	338,40
	12
	5
	1
	175 869,94

	509
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72
	3 832,30
	113
	2
	1
	356 575,45

	510
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литера А8—А12
	192,60
	6
	3
	1
	71 134,76

	511
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а
	466,30
	14
	1
	1
	15 036,30

	512
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 36
	283,80
	5
	2
	1
	113 273,87

	513
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39, литера А
	687,00
	5
	1
	1
	91 051,37

	514
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 47
	5 705,30
	175
	1
	1
	216 860,65

	515
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34
	1 074,00
	45
	2
	1
	239 830,00

	13. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	670 607,90
	23 370
	525
	213
	58 950 535,17

	516
	г. Орск, мкр. 6-й, д. 13
	4 343,60
	182
	4
	1
	258 266,80

	517
	г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66
	2 614,30
	78
	1
	1
	73 481,16

	518
	г. Орск, Новая Биофабрика, д. 68
	2 964,20
	75
	1
	1
	142 520,71

	519
	г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74
	2 097,80
	97
	2
	1
	235 718,65

	520
	г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 37
	1 035,70
	24
	2
	1
	325 243,65

	521
	г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 39
	1 041,60
	20
	2
	1
	328 420,34

	522
	г. Орск, пер. Заводской, д. 6
	5 053,70
	198
	2
	1
	626 374,67

	523
	г. Орск, пер. Зеленый, д. 3
	604,00
	25
	1
	1
	36 874,09

	524
	г. Орск, пер. Зеленый, д. 4
	623,50
	27
	1
	1
	37 559,48

	525
	г. Орск, пер. Зеленый, д. 6а
	3 237,00
	117
	3
	1
	307 008,48

	526
	г. Орск, пер. Казалинский, д. 2
	636,60
	26
	3
	1
	215 387,45

	527
	г. Орск, пер. Казалинский, д. 4
	918,40
	44
	3
	1
	318 575,15

	528
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 1
	869,30
	44
	4
	1
	391 119,46

	529
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 2
	883,50
	30
	4
	1
	398 022,98

	530
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 3
	876,90
	36
	4
	1
	394 814,29

	531
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 4
	853,70
	37
	3
	1
	162 211,71

	532
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15
	761,30
	217
	6
	1
	172 500,90

	533
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 5
	1 520,90
	70
	3
	1
	203 731,66

	534
	г. Орск, пер. Российский, д. 1
	765,20
	22
	1
	1
	190 547,55

	535
	г. Орск, пер. Театральный, д. 1
	4 834,60
	159
	2
	1
	503 532,85

	536
	г. Орск, пер. Цимлянский, д. 14
	2 023,00
	81
	2
	1
	159 362,61

	537
	г. Орск, пр. Квартальный, д. 10
	3 323,00
	106
	1
	1
	215 626,66

	538
	г. Орск, пр. Квартальный, д. 12
	4 518,30
	151
	1
	1
	296 164,13

	539
	г. Орск, пр. Квартальный, д. 16
	6 107,20
	158
	1
	1
	102 796,30

	540
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 13
	1 560,60
	50
	6
	1
	193 320,30

	541
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 15
	1 252,60
	43
	5
	1
	220 887,82

	542
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 25а
	1 781,30
	66
	3
	1
	139 985,62

	543
	г. Орск, просп. Западный, д. 7
	2 996,90
	122
	1
	1
	223 172,53

	544
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1
	5 554,00
	142
	4
	1
	846 059,22

	545
	г. Орск, просп. Ленина, д. 103
	4 759,00
	214
	1
	1
	230 543,53

	546
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1а
	1 788,00
	78
	3
	1
	156 353,74

	547
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1б
	2 431,50
	77
	5
	1
	454 401,30

	548
	г. Орск, просп. Ленина, д. 2
	5 440,70
	90
	3
	1
	273 513,78

	549
	г. Орск, просп. Ленина, д. 21
	1 568,40
	44
	4
	1
	304 230,49

	550
	г. Орск, просп. Ленина, д. 28
	6 302,20
	108
	6
	1
	801 829,68

	551
	г. Орск, просп. Ленина, д. 5
	2 667,60
	86
	4
	1
	498 568,04

	552
	г. Орск, просп. Ленина, д. 76
	3 126,50
	84
	1
	1
	227 900,45

	553
	г. Орск, просп. Ленина, д. 77б
	3 674,30
	85
	2
	1
	227 926,48

	554
	г. Орск, просп. Ленина, д. 8
	3 241,20
	73
	1
	1
	254 178,09

	555
	г. Орск, просп. Ленина, д. 82
	2 821,40
	74
	1
	1
	48 038,11

	556
	г. Орск, просп. Ленина, д. 85
	8 194,10
	266
	1
	1
	740 368,52

	557
	г. Орск, просп. Ленина, д. 87
	8 060,20
	198
	2
	1
	1 126 963,94

	558
	г. Орск, просп. Ленина, д. 93
	13 325,80
	322
	1
	1
	395 273,13

	559
	г. Орск, просп. Мира, д. 3
	3 194,10
	107
	2
	1
	161 462,35

	560
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 9
	1 222,60
	51
	2
	1
	74 437,16

	561
	г. Орск, просп. Орский, д. 33
	2 992,60
	281
	2
	1
	365 467,46

	562
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2
	3 012,00
	148
	1
	1
	67 508,43

	563
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а
	409,60
	21
	2
	1
	60 780,78

	564
	г. Орск, ул. Багратиона, д. 16
	4 836,00
	190
	1
	1
	234 472,64

	565
	г. Орск, ул. Беляева, д. 3
	4 084,90
	170
	2
	1
	113 125,81

	566
	г. Орск, ул. Беляева, д. 4
	4 080,60
	83
	2
	1
	111 516,07

	567
	г. Орск, ул. Братская, д. 50а
	2 991,50
	144
	1
	1
	144 055,19

	568
	г. Орск, ул. Брестская, д. 28
	338,70
	22
	3
	1
	171 809,46

	569
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 13
	568,00
	15
	6
	1
	130 719,45

	570
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 27а
	5 661,60
	187
	3
	1
	496 761,30

	571
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 5
	1 304,00
	40
	7
	1
	503 694,12

	572
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 7
	1 314,00
	40
	7
	1
	494 700,09

	573
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 22
	5 701,70
	214
	1
	1
	233 713,37

	574
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 26
	5 739,40
	163
	1
	1
	235 131,03

	575
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 32
	6 025,20
	194
	2
	1
	249 429,40

	576
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 69
	4 708,50
	171
	2
	1
	255 325,74

	577
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 72
	4 824,80
	199
	2
	1
	595 432,41

	578
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 81
	335,00
	19
	4
	1
	87 788,32

	579
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 83
	336,70
	24
	4
	1
	200 938,06

	580
	г. Орск, ул. Гончарова, д. 10
	441,70
	14
	2
	1
	67 974,64

	581
	г. Орск, ул. Гончарова, д. 3
	512,20
	28
	1
	1
	856,70

	582
	г. Орск, ул. Гончарова, д. 5
	463,40
	23
	1
	1
	856,70

	583
	г. Орск, ул. Гончарова, д. 9
	1 097,90
	23
	2
	1
	18 853,16

	584
	г. Орск, ул. Горького, д. 20
	530,60
	21
	1
	1
	14 114,96

	585
	г. Орск, ул. Горького, д. 22
	760,60
	36
	1
	1
	16 739,11

	586
	г. Орск, ул. Горького, д. 54а
	1 335,70
	16
	7
	1
	479 288,64

	587
	г. Орск, ул. Горького, д. 66
	615,20
	18
	7
	1
	301 253,72

	588
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 1
	1 650,60
	59
	6
	1
	644 271,35

	589
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 3
	1 646,50
	59
	5
	1
	633 883,38

	590
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 5
	1 612,80
	70
	3
	1
	437 690,33

	591
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 7
	1 589,70
	56
	5
	1
	527 706,51

	592
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б
	3 034,60
	100
	1
	1
	81 738,27

	593
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 27
	2 950,30
	117
	2
	1
	304 029,05

	594
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 7
	2 965,20
	93
	2
	1
	305 152,85

	595
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 9
	6 120,40
	239
	2
	1
	610 461,58

	596
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 19
	2 021,80
	81
	1
	1
	49 803,78

	597
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54
	5 375,00
	125
	2
	1
	371 280,11

	598
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 56
	4 779,70
	152
	3
	1
	226 538,66

	599
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 59
	3 555,50
	137
	1
	1
	144 979,06

	600
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а
	2 218,50
	72
	1
	1
	67 578,09

	601
	г. Орск, ул. Достоевского, д. 12
	968,40
	28
	2
	1
	18 171,65

	602
	г. Орск, ул. Достоевского, д. 4
	477,70
	13
	2
	1
	10 242,65

	603
	г. Орск, ул. Достоевского, д. 6
	475,00
	13
	2
	1
	10 317,72

	604
	г. Орск, ул. Комарова, д. 18
	2 980,20
	98
	1
	1
	80 375,97

	605
	г. Орск, ул. Комарова, д. 2
	6 073,40
	265
	2
	1
	599 697,34

	606
	г. Орск, ул. Комарова, д. 20
	3 408,70
	134
	1
	1
	94 870,53

	607
	г. Орск, ул. Комарова, д. 24
	6 377,90
	233
	2
	1
	626 252,72

	608
	г. Орск, ул. Комарова, д. 26
	3 663,40
	134
	1
	1
	80 548,49

	609
	г. Орск, ул. Короленко, д. 11
	1 171,10
	34
	1
	1
	240 541,03

	610
	г. Орск, ул. Короленко, д. 118
	4 834,50
	202
	2
	1
	263 141,50

	611
	г. Орск, ул. Короленко, д. 126а
	2 958,80
	114
	2
	1
	304 993,93

	612
	г. Орск, ул. Короленко, д. 132б
	4 459,10
	157
	1
	1
	85 427,03

	613
	г. Орск, ул. Короленко, д. 134б
	2 910,30
	96
	2
	1
	356 910,68

	614
	г. Орск, ул. Короленко, д. 134в
	4 845,00
	198
	2
	1
	598 163,01

	615
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24а
	1 593,70
	53
	1
	1
	28 748,50

	616
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	5 830,00
	219
	6
	1
	461 128,23

	617
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 11
	4 950,60
	278
	6
	1
	251 890,08

	618
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а
	4 214,90
	109
	2
	1
	338 040,51

	619
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12б
	3 534,50
	116
	3
	1
	307 746,34

	620
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 13б
	3 516,60
	115
	2
	1
	306 333,42

	621
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 15б
	5 675,60
	187
	2
	1
	496 926,24

	622
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 18
	4 057,60
	86
	3
	1
	411 654,42

	623
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 19а
	9 417,60
	292
	3
	1
	611 971,14

	624
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 1а
	2 122,70
	64
	3
	1
	210 747,06

	625
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 2а
	4 727,40
	165
	2
	1
	189 451,44

	626
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 42а
	1 743,40
	53
	1
	1
	28 748,50

	627
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 9
	11 383,00
	352
	2
	1
	286 169,37

	628
	г. Орск, ул. Красная, д. 13
	2 973,40
	102
	3
	1
	300 617,56

	629
	г. Орск, ул. Красная, д. 17
	4 361,50
	186
	3
	1
	394 075,01

	630
	г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7
	6 545,70
	232
	3
	1
	315 871,29

	631
	г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 72
	1 054,70
	47
	4
	1
	469 148,88

	632
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в
	4 752,60
	135
	3
	1
	546 423,21

	633
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1г
	3 862,80
	166
	1
	1
	187 684,31

	634
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 10
	1 423,00
	37
	1
	1
	28 748,50

	635
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 21
	787,70
	25
	1
	1
	18 852,30

	636
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 44а
	2 988,50
	117
	1
	1
	80 548,49

	637
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а
	3 657,40
	102
	2
	1
	230 515,01

	638
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 14
	1 904,70
	55
	7
	1
	357 659,18

	639
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21
	10 183,50
	230
	2
	1
	966 585,70

	640
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5
	4 459,60
	186
	1
	1
	28 082,02

	641
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 9
	4 156,20
	146
	3
	1
	194 959,28

	642
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10
	4 561,60
	152
	7
	1
	902 555,14

	643
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 14
	3 336,80
	115
	7
	1
	670 743,02

	644
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 2
	1 827,40
	55
	3
	1
	132 211,76

	645
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 11
	3 538,00
	116
	2
	1
	366 629,99

	646
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 16
	3 688,00
	116
	1
	1
	144 687,04

	647
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 22
	3 544,40
	116
	1
	1
	223 344,90

	648
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47а
	592,00
	24
	7
	1
	312 777,27

	649
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 33а
	1 030,70
	35
	1
	1
	66 722,91

	650
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а
	927,90
	47
	1
	1
	61 006,74

	651
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 41
	1 485,30
	24
	4
	1
	123 125,55

	652
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 10а
	3 527,50
	116
	2
	1
	308 478,86

	653
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 4
	3 517,80
	115
	2
	1
	306 356,11

	654
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 8а
	5 677,50
	172
	3
	1
	497 998,62

	655
	г. Орск, ул. Московская, д. 1
	4 109,80
	95
	2
	1
	877 817,12

	656
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 117
	668,50
	27
	5
	1
	296 811,35

	657
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 119
	665,30
	27
	5
	1
	295 391,43

	658
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 123
	666,30
	26
	5
	1
	294 013,26

	659
	г. Орск, ул. Новомосковская, д. 96
	2 978,00
	115
	1
	1
	143 253,44

	660
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 225
	4 798,60
	192
	1
	1
	130 311,27

	661
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28
	1 072,20
	20
	1
	1
	67 456,28

	662
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 32
	923,10
	36
	1
	1
	58 292,59

	663
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34
	929,60
	28
	1
	1
	58 491,35

	664
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36
	963,40
	35
	1
	1
	60 355,62

	665
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 16
	2 996,80
	122
	2
	1
	367 251,81

	666
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 16а
	2 997,40
	126
	2
	1
	367 332,92

	667
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 22
	3 000,90
	115
	2
	1
	367 806,04

	668
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 24
	3 009,90
	129
	2
	1
	369 022,64

	669
	г. Орск, ул. Омская, д. 48
	3 514,10
	135
	3
	1
	183 223,76

	670
	г. Орск, ул. Омская, д. 63
	2 856,00
	122
	2
	1
	293 267,76

	671
	г. Орск, ул. Омская, д. 64
	4 747,20
	171
	2
	1
	495 859,20

	672
	г. Орск, ул. Осипенко, д. 41
	3 030,10
	116
	2
	1
	372 050,63

	673
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 8а
	4 771,00
	210
	2
	1
	593 904,90

	674
	г. Орск, ул. Перегонная, д. 20
	5 148,90
	220
	1
	1
	140 659,43

	675
	г. Орск, ул. Попова, д. 5а
	12 835,60
	407
	4
	1
	725 757,70

	676
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 45
	5 192,50
	193
	1
	1
	253 497,00

	677
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 57б
	3 905,60
	214
	1
	1
	109 195,55

	678
	г. Орск, ул. Светлая, д. 59а
	2 948,10
	95
	3
	1
	178 853,76

	679
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 69
	1 055,20
	45
	4
	1
	471 288,00

	680
	г. Орск, ул. Советская, д. 66
	220,70
	11
	2
	1
	107 992,00

	681
	г. Орск, ул. Советская, д. 70
	596,40
	21
	1
	1
	35 804,88

	682
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 1а
	4 245,00
	142
	3
	1
	378 273,63

	683
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 1б
	2 716,00
	98
	3
	1
	347 661,55

	684
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 47
	3 807,90
	108
	7
	1
	653 991,89

	685
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 51
	4 165,10
	85
	5
	1
	515 232,71

	686
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 53
	4 061,30
	160
	1
	1
	199 264,58

	687
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55
	4 097,90
	125
	3
	1
	566 732,49

	688
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 73
	616,40
	23
	1
	1
	37 175,66

	689
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 87
	3 151,00
	131
	3
	1
	313 092,93

	690
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 93а
	4 425,00
	203
	1
	1
	323 813,17

	691
	г. Орск, ул. Станционная, д. 13
	2 935,30
	111
	2
	1
	357 654,16

	692
	г. Орск, ул. Станционная, д. 19
	5 656,00
	187
	1
	1
	250 925,63

	693
	г. Орск, ул. Станционная, д. 1а
	666,60
	32
	3
	1
	257 257,28

	694
	г. Орск, ул. Станционная, д. 2а
	643,50
	25
	3
	1
	248 027,75

	695
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 3а
	4 837,50
	202
	2
	1
	597 149,17

	696
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 7а
	4 771,70
	204
	1
	1
	231 058,56

	697
	г. Орск, ул. Стасова, д. 2
	3 539,90
	116
	2
	1
	308 297,24

	698
	г. Орск, ул. Строителей, д. 1
	1 061,70
	9
	4
	1
	219 097,95

	699
	г. Орск, ул. Строителей, д. 10
	601,90
	12
	2
	1
	15 144,51

	700
	г. Орск, ул. Строителей, д. 12
	622,90
	12
	2
	1
	15 675,45

	701
	г. Орск, ул. Строителей, д. 18
	1 069,80
	13
	2
	1
	16 359,59

	702
	г. Орск, ул. Суворова, д. 34
	959,50
	49
	1
	1
	23 210,76

	703
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 11, корп. 2
	2 727,20
	108
	3
	1
	229 079,98

	704
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 13а
	5 744,40
	227
	1
	1
	310 521,96

	705
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 40
	3 556,40
	158
	1
	1
	200 966,72

	706
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 90
	4 093,20
	164
	4
	1
	205 328,76

	707
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 92
	8 288,20
	306
	2
	1
	211 582,98

	708
	г. Орск, ул. Ферганская, д. 6
	6 349,40
	240
	3
	1
	376 858,52

	709
	г. Орск, ул. Центральная, д. 80
	1 044,60
	41
	3
	1
	206 503,59

	710
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 22
	634,00
	22
	1
	1
	160 304,58

	711
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 70
	349,30
	18
	1
	1
	124 337,13

	712
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 78
	350,40
	21
	1
	1
	123 615,35

	713
	г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а
	3 852,80
	184
	1
	1
	293 590,61

	714
	г. Орск, ул. Шелухина, д. 22
	504,50
	18
	2
	1
	73 357,80

	715
	г. Орск, ул. Школьная, д. 14б
	5 109,40
	145
	3
	1
	325 289,80

	716
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11б
	3 700,60
	105
	6
	1
	434 360,22

	717
	г. Орск, ул. Щорса, д. 15
	2 650,20
	84
	1
	1
	109 229,42

	718
	г. Орск, ул. Энгельса, д. 38
	445,10
	12
	3
	1
	219 757,53

	719
	г. Орск, ул. Юлина, д. 16а
	5 108,70
	182
	1
	1
	129 069,28

	720
	г. Орск, ул. Юношеская, д. 9
	4 574,80
	150
	1
	1
	294 748,40

	721
	г. Орск, ул. Яблочная, д. 11
	681,50
	25
	2
	1
	86 071,52

	722
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 78
	6 720,80
	110
	1
	1
	106 538,22

	723
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92
	8 432,40
	351
	3
	1
	240 558,88

	724
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93а
	4 903,50
	182
	2
	1
	606 070,92

	725
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95
	5 563,10
	178
	2
	1
	211 782,14

	726
	г. Орск, ул. Янки Купалы, д. 10
	745,50
	27
	1
	1
	179 269,56

	727
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 11
	1 232,80
	54
	1
	1
	16 525,11

	728
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 28
	3 241,70
	113
	5
	1
	596 843,90

	14. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	46 554,00
	2 028
	10
	9
	2 800 171,79

	729
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 7
	5 815,90
	246
	1
	1
	232 109,86

	730
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 26
	4 633,00
	202
	1
	1
	295736,9

	731
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 27
	4 629,20
	203
	1
	1
	295 589,11

	732
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 28
	3 606,30
	158
	2
	1
	382691,3

	733
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 29
	5 812,60
	282
	1
	1
	223 777,58

	734
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 30
	4 617,60
	208
	1
	1
	295 117,00

	735
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 33
	5 815,20
	236
	1
	1
	358 763,66

	736
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 34
	5 802,20
	237
	1
	1
	358484,58

	737
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 35
	5 822,00
	256
	1
	1
	357 901,80

	15. Муниципальное образование Грачевский район

	Итого по муниципальному образованию Грачевский район
	2 797,10
	101
	4
	3
	130 315,93

	738
	с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 3
	1 083,20
	33
	2
	1
	96 862,76

	739
	с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 5
	379,10
	20
	1
	1
	10 559,95

	740
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16
	1 334,80
	48
	1
	1
	22 893,22

	16. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	2 081,10
	77
	2
	1
	274 199,65

	741
	пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2
	2 081,10
	77
	2
	1
	274 199,65

	17. Муниципальное образование Илекский район

	Итого по муниципальному образованию Илекский район
	1 302,20
	55
	3
	3
	454 649,19

	742
	с. Илек, ул. Восточная, д. 1а
	461,80
	16
	1
	1
	146 256,63

	743
	с. Илек, ул. Восточная, д. 2а
	428,20
	20
	1
	1
	149 371,71

	744
	с. Илек, ул. Московская, д. 5
	412,20
	19
	1
	1
	159 020,85

	18. Муниципальное образование Кваркенский район

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский район
	4 325,90
	159
	12
	5
	801 898,36

	745
	пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 10
	1 517,70
	35
	4
	1
	217 313,84

	746
	с. Кваркено, ул. Степная, д. 9
	700,00
	31
	2
	1
	144 003,97

	747
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 4
	702,20
	27
	2
	1
	147 584,89

	748
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 6
	703,00
	32
	2
	1
	146 881,50

	749
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 7
	703,00
	34
	2
	1
	146 114,16

	19. Муниципальное образование Красногвардейский район

	Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район
	735,70
	11
	1
	1
	193 577,46

	750
	пос. Свердловский, ул. Школьная, д. 5а
	735,70
	11
	1
	1
	193 577,46

	20. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	9 796,60
	370
	9
	9
	1 090 465,11

	751
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 5
	2 736,30
	88
	1
	1
	201 823,02

	752
	г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2
	2 725,80
	116
	1
	1
	134 715,58

	753
	г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 1а
	302,50
	12
	1
	1
	106 406,45

	754
	с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 43
	672,00
	22
	1
	1
	42 377,79

	755
	с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 45
	672,00
	18
	1
	1
	42 377,79

	756
	с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 47
	672,00
	27
	1
	1
	42 377,79

	757
	с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 49
	672,00
	29
	1
	1
	173 462,23

	758
	с. Новоуральск, ул. Советская, д. 16
	672,00
	30
	1
	1
	173 462,23

	759
	с. Новоуральск, ул. Советская, д. 18
	672,00
	28
	1
	1
	173 462,23

	21. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	3 938,20
	156
	9
	5
	439 926,10

	760
	с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 8
	917,00
	51
	2
	1
	113 240,46

	761
	с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 10
	982,50
	34
	2
	1
	116 245,48

	762
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11
	432,00
	13
	2
	1
	101 710,40

	763
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 16
	1 232,00
	48
	1
	1
	70 641,22

	764
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 7
	374,70
	10
	2
	1
	38 088,54

	22. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	2 485,20
	105
	11
	3
	375 051,81

	765
	с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2
	817,20
	27
	4
	1
	119 983,60

	766
	с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 8
	609,80
	28
	2
	1
	67 171,58

	767
	с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21
	1 058,20
	50
	5
	1
	187 896,63

	23. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	44 352,80
	1 754
	71
	23
	6 330 887,83

	768
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 9
	667,40
	37
	6
	1
	332 876,48

	769
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 14
	794,30
	24
	2
	1
	157 624,24

	770
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 16
	794,30
	42
	2
	1
	157 624,24

	771
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12
	729,10
	30
	4
	1
	267 886,60

	772
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 13
	735,00
	31
	6
	1
	348 295,50

	773
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14
	707,50
	38
	5
	1
	290 971,20

	774
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 16
	686,70
	33
	5
	1
	305 918,83

	775
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 9
	679,80
	37
	3
	1
	239 846,34

	776
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 20
	799,20
	32
	2
	1
	158 412,90

	777
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 24
	734,20
	33
	1
	1
	17 977,97

	778
	пос. Новоорск, ул. Заводская, д. 30
	784,80
	38
	2
	1
	155 343,54

	779
	пос. Новоорск, ул. Заводская, д. 32
	787,90
	35
	2
	1
	156 004,31

	780
	пос. Новоорск, ул. Клецова, д. 6
	382,80
	25
	2
	1
	109 675,33

	781
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11
	2 017,20
	74
	7
	1
	796 912,78

	782
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 10
	833,40
	25
	5
	1
	341 642,58

	783
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 12
	833,40
	40
	6
	1
	392 087,43

	784
	пос. Энергетик, д. 34
	2 996,70
	102
	1
	1
	80 807,26

	785
	пос. Энергетик, д. 56
	2 984,50
	101
	1
	1
	80 444,38

	786
	пос. Энергетик, д. 57
	2 983,70
	108
	1
	1
	80 450,33

	787
	пос. Энергетик, д. 60
	6 322,80
	246
	2
	1
	620 321,63

	788
	пос. Энергетик, д. 73
	6 270,90
	268
	2
	1
	555 764,66

	789
	пос. Энергетик, д. 75
	3 556,30
	96
	2
	1
	128 234,64

	790
	пос. Энергетик, д. 76
	6 270,90
	259
	2
	1
	555 764,66

	24. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	7 346,20
	230
	23
	11
	1 521 518,51

	791
	пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 21
	444,40
	16
	2
	1
	106 093,97

	792
	пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 27
	408,00
	12
	2
	1
	106 781,59

	793
	пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 79
	429,90
	27
	2
	1
	63 749,68

	794
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6
	1 528,50
	37
	2
	1
	143 206,80

	795
	пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33а
	799,80
	33
	1
	1
	46 825,98

	796
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 5
	856,30
	38
	3
	1
	298 017,51

	797
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 6
	567,50
	12
	3
	1
	220 380,95

	798
	с. Кулагино, ул. Центральная, д. 21
	533,00
	15
	3
	1
	241 206,57

	799
	с. Покровка, ул. Заводская, д. 4
	664,20
	18
	2
	1
	133 048,08

	800
	с. Покровка, ул. Строителей, д. 4
	728,60
	14
	2
	1
	151 037,92

	801
	с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1
	386,00
	8
	1
	1
	11 169,46

	25. Муниципальное образование Октябрьский район

	Итого по муниципальному образованию Октябрьский район
	767,30
	24
	1
	1
	134 766,56

	802
	с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 12
	767,30
	24
	1
	1
	134 766,56

	26. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район
	9 865,00
	439
	15
	5
	2 418 328,17

	803
	пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а
	4 640,90
	179
	1
	1
	296 071,99

	804
	пос. Первомайский, ул.9 Пятилетки, д.7
	4 325,20
	166
	1
	1
	275 003,57

	805
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 20
	2 597,30
	119
	1
	1
	195 527,34

	806
	пос. Первомайский, ул.Симонова, д. 13
	2 740,10
	141
	6
	1
	1 036 570,65

	807
	пос. Первомайский, ул. Строителей, д. 1
	2 484,00
	119
	6
	1
	615 154,62

	27. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	622,00
	17
	4
	1
	197 922,35

	808
	пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 2
	622,00
	17
	4
	1
	197 922,35

	28. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	567,10
	26
	1
	1
	151 944,28

	809
	пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 137а
	567,10
	26
	1
	1
	151 944,28

	29. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	2 897,00
	112
	5
	5
	693 794,93

	810
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 66
	430,40
	12
	1
	1
	99 568,48

	811
	с. Сакмара, ул. Советская, д. 80
	841,70
	35
	1
	1
	147 987,39

	812
	с. Сакмара, ул. Советская, д. 82
	417,30
	13
	1
	1
	100 826,36

	813
	с. Сакмара, ул. Советская, д. 84
	829,70
	32
	1
	1
	217 732,56


	814
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 6
	377,90
	20
	1
	1
	127 680,14

	30. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	1 709,50
	51
	2
	2
	421 157,21

	815
	пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 14
	1 044,50
	25
	1
	1
	265 173,06

	816
	с. Новочеркасск, ул. Кольцевая, д. 2
	665,00
	26
	1
	1
	155 984,15

	31. Муниципальное образование Северный район

	Итого по муниципальному образованию Северный район
	4 035,40
	162
	17
	6
	1 382 938,60

	817
	с. Северное, ул. Ленина, д. 1
	583,60
	23
	3
	1
	227 856,45

	818
	с. Северное, ул. Ленина, д. 2
	583,60
	23
	3
	1
	227 856,45

	819
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 6
	902,40
	37
	3
	1
	361 162,48

	820
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 8
	583,20
	23
	3
	1
	227 856,45

	821
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 30
	606,40
	24
	3
	1
	236 960,67

	822
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 55
	776,20
	32
	2
	1
	101 246,10

	32. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ

	Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ
	2547,40
	93
	4
	4
	656 120,07

	823
	г. Соль-Илецк, ул. Железнодорожная, д. 7
	956,60
	41
	1
	1
	239 615,23

	824
	г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 157
	300,50
	15
	1
	1
	101 923,78

	825
	г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 147
	770,30
	21
	1
	1
	128 436,25

	826
	пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 5
	520,00
	16
	1
	1
	186 144,81

	33. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	11 853,40
	502
	35
	12
	2 372 993,46

	827
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 11
	4 517,50
	198
	2
	1
	551 026,41

	828
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 12
	777,00
	25
	2
	1
	152 252,87

	829
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 16
	969,30
	30
	1
	1
	23 305,85

	830
	г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 12
	1 349,90
	45
	2
	1
	142 804,88

	831
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219
	445,90
	55
	1
	1
	12 382,49

	832
	г. Сорочинск, ул. Орджоникидзе, д. 39
	382,90
	20
	1
	1
	131 365,05

	833
	г. Сорочинск, ул. Партизанская, д. 9а
	435,30
	18
	4
	1
	210 883,10

	834
	г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40
	431,60
	20
	1
	1
	21 376,84

	835
	г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 11
	433,00
	18
	4
	1
	209 334,39

	836
	г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 13
	428,90
	15
	4
	1
	207 217,83

	837
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1б
	664,60
	18
	6
	1
	332 296,45

	838
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1в
	1 017,50
	40
	7
	1
	378 747,30

	34. Муниципальное образование Ташлинский район

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский район
	5 343,00
	211
	6
	6
	427 217,13

	839
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 8
	670,00
	27
	1
	1
	178 147,37

	840
	с. Ташла, ул. Дружбы, д. 2
	1 093,00
	43
	1
	1
	66 561,08

	841
	с. Ташла, ул. Дружбы, д. 3
	834,00
	28
	1
	1
	57 161,69

	842
	с. Ташла, ул. Дружбы, д. 5
	1 094,00
	56
	1
	1
	66 621,97

	843
	с. Ташла, ул. Дружбы, д. 16
	572,00
	25
	1
	1
	39 204,42

	844
	с. Ташла, ул. Новая, д. 10
	1 080,00
	32
	1
	1
	19 520,60

	35. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	557,6
	21
	1
	1
	14 940,66

	845
	пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 53а
	557,60
	21
	1
	1
	14 940,66

	36. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	8 867,30
	445
	6
	3
	952 670,24

	846
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33
	911,70
	14
	2
	1
	70 143,02

	847
	пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 18
	5 885,20
	206
	1
	1
	220 699,50

	848
	пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 27
	5 930,20
	225
	3
	1
	661 827,72

	37. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	5 418,70
	168
	9
	5
	565 844,60

	849
	с. Шарлык, ул. Мира, д. 10
	425,40
	11
	1
	1
	20 998,83

	850
	с. Шарлык, ул. Мира, д. 8
	415,60
	89
	3
	1
	81 738,20

	851
	с. Шарлык, ул. Советская, д. 44
	3 075,50
	31
	2
	1
	293 018,03

	852
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13а
	751,30
	22
	1
	1
	18 604,00

	853
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 27
	750,90
	15
	2
	1
	151 485,54

	38. Муниципальное образование Ясненский  городской округ

	Итого по муниципальному образованию Ясненский  городской округ
	3 014,80
	159
	8
	4
	621 885,73

	854
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11
	765,20
	38
	2
	1
	157 922,65

	855
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15
	745,40
	45
	2
	1
	153 702,29

	856
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3
	734,70
	35
	2
	1
	151 421,59

	857
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5
	769,50
	41
	2
	1
	158 839,20


Приложение № 4
к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020–2022 годы 

(проектные работы)

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
(далее – МКД)
	Виды работ, 
установленные 
статьей 18 Закона Оренбургской 
области*
	Единица измерения
	Объем работ (услуг) по 
капитальному ремонту в 
соответствии с единицами измерения
	Стоимость капитального ремонта – всего
	Планируемая дата 
завершения работ
	Способ формирования 
фонда капитального ремонта **

	
	
	
	
	
	всего (руб.):
	в том числе за счет средств:
	
	

	
	
	
	
	
	
	федерального бюджета (руб.)
	областного бюджета
(руб.)
	местных бюджетов

(руб.)
	собственников
помещений в МКД

(руб.):
	иные

(руб.)
	
	


	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Итого по области
	Х
	Х
	Х
	671 417 854,86
	0,00
	0,00
	600 000,00
	670 817 854,86
	0,00
	Х
	Х

	2020 год

	Итого по 2020 году
	Х
	Х
	Х
	257 913 075,38
	0,00
	0,00
	210 000,00
	257 703 075,38
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	Х
	Х
	Х
	143 353,15
	0,00
	0,00
	0,00
	143 353,15
	0,00
	Х
	Х

	1
	г. Абдулино, 
ул. С. Третьякова, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	16 733,83
	0,00
	0,00
	0,00
	16 733,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	г. Абдулино, 
ул. Красноармейская, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	42 665,65
	0,00
	0,00
	0,00
	42 665,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	3
	г. Абдулино, 
ул. Красноармейская, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 165,32
	0,00
	0,00
	0,00
	42 165,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	4
	г. Абдулино, 
ул. Красноармейская, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	41 788,35
	0,00
	0,00
	0,00
	41 788,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	176 960,41
	0,00
	0,00
	0,00
	176 960,41
	0,00
	Х
	Х

	5
	пос. Адамовка, 
ул. Ленина, д. 43
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	894,80
	176 960,41
	0,00
	0,00
	0,00
	176 960,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	3. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	Х
	Х
	Х
	601 651,17
	0,00
	0,00
	0,00
	601 651,17
	0,00
	Х
	Х

	6
	пос. Акбулак, 
ул. Бочарникова, д. 71
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	185 530,63
	0,00
	0,00
	0,00
	185 530,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	7
	пос. Акбулак, 
ул. Октябрьская, д. 73
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	120 273,42
	0,00
	0,00
	0,00
	120 273,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	8
	пос. Акбулак, 
ул. Октябрьская, д. 73
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	120 273,42
	0,00
	0,00
	0,00
	120 273,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	9
	пос. Акбулак, 
ул. Оренбургская, д. 95
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	21 681,33
	0,00
	0,00
	0,00
	21 681,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	10
	пос. Акбулак, 
ул. Терещенко, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	153 892,37
	0,00
	0,00
	0,00
	153 892,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	4. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	Х
	Х
	Х
	1 048 524,49
	0,00
	0,00
	0,00
	1 048 524,49
	0,00
	Х
	Х

	11
	пос. Чкаловский, 
ул. Нефтяников, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	745,00
	228 533,62
	0,00
	0,00
	0,00
	228 533,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	12
	пос. Чкаловский, 
ул. Нефтяников, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	674,00
	152 114,23
	0,00
	0,00
	0,00
	152 114,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	13
	пос. Чкаловский, 
ул. Нефтяников, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	21 517,56
	0,00
	0,00
	0,00
	21 517,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	14
	с. Асекеево, 
ул. Московская, д. 14
	другие
	-
	-
	297 098,84
	0,00
	0,00
	0,00
	297 098,84
	0,00
	12. 2020
	СРО

	15
	с. Асекеево, 
ул. Советская, д. 5

	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 950,16
	0,00
	0,00
	0,00
	37 950,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	16
	с. Асекеево, 
ул. Советская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	410,00
	155 338,90
	0,00
	0,00
	0,00
	155 338,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	17
	с. Асекеево, 
ул. Советская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	606,00
	103 395,10
	0,00
	0,00
	0,00
	103 395,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	18
	с. Асекеево, 
ул. Советская, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	37 950,16
	0,00
	0,00
	0,00
	37 950,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	19
	с. Асекеево, 
ул. Советская, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 625,92
	0,00
	0,00
	0,00
	14 625,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	5. Муниципальное образование Беляевский район

	Итого по муниципальному образованию Беляевский район
	Х
	Х
	Х
	81 713,77
	0,00
	0,00
	0,00
	81 713,77
	0,00
	Х
	Х

	20
	с. Беляевка, 
ул. Ленинская, д. 1г
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	120,00
	81 713,77
	0,00
	0,00
	0,00
	81 713,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	6. Муниципальное образование Бугурусланский район

	Итого по муниципальному образованию Бугурусланский  район
	Х
	Х
	Х
	35 654,09
	0,00
	0,00
	0,00
	35 654,09
	0,00
	Х
	Х

	21
	с. Старое Тюрино, 
ул. Центральная, д. 27
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	80,00
	35 654,09
	0,00
	0,00
	0,00
	35 654,09
	0,00
	12. 2020
	СС

	7. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	Х
	Х
	Х
	31 564,90
	0,00
	0,00
	0,00
	31 564,90
	0,00
	Х
	Х

	22
	с. Палимовка, 
ул. Советская, д. 38
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	31 564,90
	0,00
	0,00
	0,00
	31 564,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	8. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	Х
	Х
	Х
	4 002 647,59
	0,00
	0,00
	0,00
	4 002 647,59
	0,00
	Х
	Х

	23
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	226 710,26
	0,00
	0,00
	0,00
	226 710,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	24
	г. Гай, просп. Победы, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	269 671,94
	0,00
	0,00
	0,00
	269 671,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	25
	г. Гай, просп. Победы, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	275 122,18
	0,00
	0,00
	0,00
	275 122,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	26
	г. Гай, просп. Победы, д. 21а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	301 741,35
	0,00
	0,00
	0,00
	301 741,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	27
	г. Гай, ул. Войченко, д. 5а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	352 509,01
	0,00
	0,00
	0,00
	352 509,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	28
	г. Гай, ул. Войченко, д. 7а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	358 336,83
	0,00
	0,00
	0,00
	358 336,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	29
	г. Гай, ул. Ленина, д. 37
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	210 039,43
	0,00
	0,00
	0,00
	210 039,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	30
	г. Гай, ул. Ленина, д. 37а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	210 852,04
	0,00
	0,00
	0,00
	210 852,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	31
	г. Гай, ул. Ленина, д. 39
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	16 223,85
	0,00
	0,00
	0,00
	16 223,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	32
	г. Гай, ул. Ленина, д. 40
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	58 437,80
	0,00
	0,00
	0,00
	58 437,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	33
	г. Гай, ул. Ленина, д. 46
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	308 800,39
	0,00
	0,00
	0,00
	308 800,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	34
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 73
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	274 621,48
	0,00
	0,00
	0,00
	274 621,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	35
	г. Гай, ул. Орская, д. 126
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	353 523,31
	0,00
	0,00
	0,00
	353 523,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	36
	г. Гай, ул. Орская, д. 126а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	75 703,81
	0,00
	0,00
	0,00
	75 703,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	37
	г. Гай, ул. Орская, д. 130
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	311 014,39
	0,00
	0,00
	0,00
	311 014,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	38
	г. Гай, ул. Советская, д. 15а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	20 402,85
	0,00
	0,00
	0,00
	20 402,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	39
	г. Гай, 
ул. Челябинская, д. 122а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	145 594,98
	0,00
	0,00
	0,00
	145 594,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	40
	г. Гай, 
ул. Челябинская, д. 128а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	233 341,69
	0,00
	0,00
	0,00
	233 341,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	9. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	Х
	Х
	Х
	14 018 408,04
	0,00
	0,00
	0,00
	14 018 408,04
	0,00
	Х
	Х

	41
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	350,00
	103 188,76
	0,00
	0,00
	0,00
	103 188,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	42
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 13

	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	43
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	1 115,00
	124 951,19
	0,00
	0,00
	0,00
	124 951,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	44
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	720,00
	124 951,19
	0,00
	0,00
	0,00
	124 951,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	45
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19
	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	46
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	360,00
	124 951,19
	0,00
	0,00
	0,00
	124 951,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	47
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	1 190,00
	132 225,37
	0,00
	0,00
	0,00
	132 225,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	48
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	720,00
	132 225,37
	0,00
	0,00
	0,00
	132 225,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	49
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б
	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	50
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	360,00
	132 225,37
	0,00
	0,00
	0,00
	132 225,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	51
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	52
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	3 000,00
	229 805,49
	0,00
	0,00
	0,00
	229 805,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	53
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7
	ОДПУ ГВ
	пог. метров
	1 360,00
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	54
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	130,00
	85 911,44
	0,00
	0,00
	0,00
	85 911,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	55
	г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	140,00
	51 647,54
	0,00
	0,00
	0,00
	51 647,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	56
	г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	51 647,54
	0,00
	0,00
	0,00
	51 647,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	57
	г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	400,35
	59 800,23
	0,00
	0,00
	0,00
	59 800,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	58
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	948,00
	215 737,29
	0,00
	0,00
	0,00
	215 737,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	59
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 293,70
	271 526,99
	0,00
	0,00
	0,00
	271 526,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	60
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 235,10
	288 394,83
	0,00
	0,00
	0,00
	288 394,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	61
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 33
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	228 897,55
	0,00
	0,00
	0,00
	228 897,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	62
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	347 923,83
	0,00
	0,00
	0,00
	347 923,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	63
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 39
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	217 280,11
	0,00
	0,00
	0,00
	217 280,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	64
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 39
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	217 280,11
	0,00
	0,00
	0,00
	217 280,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	65
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 42
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	250 767,85
	0,00
	0,00
	0,00
	250 767,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	66
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 42
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	387 664,70
	0,00
	0,00
	0,00
	387 664,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	67
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 43
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	465,00
	160 622,91
	0,00
	0,00
	0,00
	160 622,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	68
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 612,00
	378 750,60
	0,00
	0,00
	0,00
	378 750,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	69
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	67 255,61
	0,00
	0,00
	0,00
	67 255,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	70
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	185 595,43
	0,00
	0,00
	0,00
	185 595,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	71
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	189 414,70
	0,00
	0,00
	0,00
	189 414,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	72
	г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	131 518,90
	0,00
	0,00
	0,00
	131 518,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	73
	г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	128 174,13
	0,00
	0,00
	0,00
	128 174,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	74
	г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	75
	г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	128 174,13
	0,00
	0,00
	0,00
	128 174,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	76
	г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	77
	г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 42
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	29 697,64
	0,00
	0,00
	0,00
	29 697,64
	0,00
	12. 2020
	СРО

	78
	г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	181 902,13
	0,00
	0,00
	0,00
	181 902,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	79
	г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 13
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	181 902,13
	0,00
	0,00
	0,00
	181 902,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	80
	г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 229,80
	281 214,45
	0,00
	0,00
	0,00
	281 214,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	81
	г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 57
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	92,00
	70 087,05
	0,00
	0,00
	0,00
	70 087,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	82
	г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 7
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	35,00
	18 942,11
	0,00
	0,00
	0,00
	18 942,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	83
	г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	133 907,58
	0,00
	0,00
	0,00
	133 907,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	84
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	47 744,41
	0,00
	0,00
	0,00
	47 744,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	85
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	45 787,02
	0,00
	0,00
	0,00
	45 787,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	86
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 52
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	205,00
	47 689,58
	0,00
	0,00
	0,00
	47 689,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	87
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	709,20
	195 204,63
	0,00
	0,00
	0,00
	195 204,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	88
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 52
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	45 734,43
	0,00
	0,00
	0,00
	45 734,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	89
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 54
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	205,00
	43 481,27
	0,00
	0,00
	0,00
	43 481,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	90
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 54
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	648,20
	177 979,04
	0,00
	0,00
	0,00
	177 979,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	91
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 54
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 698,66
	0,00
	0,00
	0,00
	41 698,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	92
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 56
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	159,00
	42 974,08
	0,00
	0,00
	0,00
	42 974,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	93
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 56
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	612,00
	175 902,99
	0,00
	0,00
	0,00
	175 902,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	94
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 56
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 212,26
	0,00
	0,00
	0,00
	41 212,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	95
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	150,00
	119 344,42
	0,00
	0,00
	0,00
	119 344,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	96
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	336 114,54
	0,00
	0,00
	0,00
	336 114,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	97
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 55
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	8 223,97
	0,00
	0,00
	0,00
	8 223,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	98
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 55
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	104 051,15
	0,00
	0,00
	0,00
	104 051,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	99
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	472 888,53
	0,00
	0,00
	0,00
	472 888,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	100
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	290 362,73
	0,00
	0,00
	0,00
	290 362,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	101
	г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	248 789,12
	0,00
	0,00
	0,00
	248 789,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	102
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	155 086,40
	0,00
	0,00
	0,00
	155 086,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	103
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 84
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	11 535,77
	0,00
	0,00
	0,00
	11 535,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	104
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 84
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	145 952,72
	0,00
	0,00
	0,00
	145 952,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	105
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 84
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	98 540,66
	0,00
	0,00
	0,00
	98 540,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	106
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	44 091,27
	0,00
	0,00
	0,00
	44 091,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	107
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	108
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	180 475,91
	0,00
	0,00
	0,00
	180 475,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	109
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 12
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	42 283,56
	0,00
	0,00
	0,00
	42 283,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	110
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 371,61
	0,00
	0,00
	0,00
	43 371,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	111
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 14
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	112
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	177 530,17
	0,00
	0,00
	0,00
	177 530,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	113
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 14
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 593,49
	0,00
	0,00
	0,00
	41 593,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	114
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 15а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	528,00
	38 553,30
	0,00
	0,00
	0,00
	38 553,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	115
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 15а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	116
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	100,00
	35 808,28
	0,00
	0,00
	0,00
	35 808,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	117
	г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 43
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	290 290,92
	0,00
	0,00
	0,00
	290 290,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	118
	г. Бугуруслан, ул. Оренбургская, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	300 625,03
	0,00
	0,00
	0,00
	300 625,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	119
	г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	340,00
	207 420,15
	0,00
	0,00
	0,00
	207 420,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	120
	г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	19 604,38
	0,00
	0,00
	0,00
	19 604,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	121
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 093,00
	202 134,14
	0,00
	0,00
	0,00
	202 134,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	122
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	645,72
	181 008,95
	0,00
	0,00
	0,00
	181 008,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	123
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	965,80
	235 659,51
	0,00
	0,00
	0,00
	235 659,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	124
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	241 494,89
	0,00
	0,00
	0,00
	241 494,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	125
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	320,00
	61 019,40
	0,00
	0,00
	0,00
	61 019,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	126
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	949,10
	211 826,33
	0,00
	0,00
	0,00
	211 826,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	127
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 4
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	79 945,42
	0,00
	0,00
	0,00
	79 945,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	128
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 47
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	14 896,67
	0,00
	0,00
	0,00
	14 896,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	129
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 68
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	147 848,29
	0,00
	0,00
	0,00
	147 848,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	130
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 70
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	115 725,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115 725,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	131
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	602,00
	175 846,88
	0,00
	0,00
	0,00
	175 846,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	132
	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 96
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	5 767,89
	0,00
	0,00
	0,00
	5 767,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	133
	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 96
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	49 270,33
	0,00
	0,00
	0,00
	49 270,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	134
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 107
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 127,30
	223 728,35
	0,00
	0,00
	0,00
	223 728,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	135
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	180 503,97
	0,00
	0,00
	0,00
	180 503,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	136
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	183 225,27
	0,00
	0,00
	0,00
	183 225,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	137
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	42 927,79
	0,00
	0,00
	0,00
	42 927,79
	0,00
	12. 2020
	СРО

	138
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 94
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	46 859,39
	0,00
	0,00
	0,00
	46 859,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	139
	г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 3а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	86 170,10
	0,00
	0,00
	0,00
	86 170,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	140
	г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 3а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	86 170,10
	0,00
	0,00
	0,00
	86 170,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	141
	г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 3а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	299 135,98
	0,00
	0,00
	0,00
	299 135,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	142
	г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	133 459,42
	0,00
	0,00
	0,00
	133 459,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	143
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 74
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	403,30
	135 657,78
	0,00
	0,00
	0,00
	135 657,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	144
	г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	99 433,36
	0,00
	0,00
	0,00
	99 433,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	145
	г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	280 038,21
	0,00
	0,00
	0,00
	280 038,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	146
	г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	37 487,49
	0,00
	0,00
	0,00
	37 487,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	10. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	Х
	Х
	Х
	9 466 795,44
	0,00
	0,00
	0,00
	9 466 795,44
	0,00
	Х
	Х

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 63
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	441,10
	186 752,63
	0,00
	0,00
	0,00
	186 752,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 63
	Другие
	-
	-
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 056,20
	287 058,22
	0,00
	0,00
	0,00
	287 058,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 047,00
	288 256,15
	0,00
	0,00
	0,00
	288 256,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 536,75
	0,00
	0,00
	0,00
	131 536,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 818,30
	270 672,61
	0,00
	0,00
	0,00
	270 672,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	261 644,33
	0,00
	0,00
	0,00
	261 644,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	94 814,01
	0,00
	0,00
	0,00
	94 814,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	105 946,70
	0,00
	0,00
	0,00
	105 946,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 31
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	76 167,10
	0,00
	0,00
	0,00
	76 167,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 900,00
	368 125,16
	0,00
	0,00
	0,00
	368 125,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	92 702,15
	0,00
	0,00
	0,00
	92 702,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	261 080,82
	0,00
	0,00
	0,00
	261 080,82
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	468,90
	52 119,13
	0,00
	0,00
	0,00
	52 119,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	67 675,61
	0,00
	0,00
	0,00
	67 675,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	67 675,61
	0,00
	0,00
	0,00
	67 675,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	67 675,61
	0,00
	0,00
	0,00
	67 675,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	25 804,70
	0,00
	0,00
	0,00
	25 804,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	66 825,72
	0,00
	0,00
	0,00
	66 825,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 5
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	66 825,72
	0,00
	0,00
	0,00
	66 825,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	66 825,72
	0,00
	0,00
	0,00
	66 825,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	67 812,68
	0,00
	0,00
	0,00
	67 812,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	67 257,52
	0,00
	0,00
	0,00
	67 257,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	67 257,52
	0,00
	0,00
	0,00
	67 257,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 962,90
	0,00
	0,00
	0,00
	6 962,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 68
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	24 134,23
	0,00
	0,00
	0,00
	24 134,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 68
	утепление и (или) ремонт фасада
	куб. метров
	1 118,60
	82 985,75
	0,00
	0,00
	0,00
	82 985,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 70
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 70
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	43 796,55
	0,00
	0,00
	0,00
	43 796,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 70
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 70
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 796,55
	0,00
	0,00
	0,00
	43 796,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 865,51
	0,00
	0,00
	0,00
	18 865,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	587,10
	133 366,05
	0,00
	0,00
	0,00
	133 366,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 79
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	231 738,19
	0,00
	0,00
	0,00
	231 738,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 79
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	986,40
	358 246,54
	0,00
	0,00
	0,00
	358 246,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 84
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	44 248,91
	0,00
	0,00
	0,00
	44 248,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 84
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	44 248,91
	0,00
	0,00
	0,00
	44 248,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 91
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	137 429,16
	0,00
	0,00
	0,00
	137 429,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	513,30
	120 182,57
	0,00
	0,00
	0,00
	120 182,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Губкина, д. 22
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 436,84
	0,00
	0,00
	0,00
	10 436,84
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Д. Бедного, д. 4/ул. Щорса, д. 58
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 199,70
	274 046,91
	0,00
	0,00
	0,00
	274 046,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	806,00
	207 913,41
	0,00
	0,00
	0,00
	207 913,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	38 395,66
	0,00
	0,00
	0,00
	38 395,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	38 395,66
	0,00
	0,00
	0,00
	38 395,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	38 395,66
	0,00
	0,00
	0,00
	38 395,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	938,70
	157 162,45
	0,00
	0,00
	0,00
	157 162,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт ПП
	кв. метров
	305,00
	36 871,02
	0,00
	0,00
	0,00
	36 871,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	36 821,54
	0,00
	0,00
	0,00
	36 821,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	39 941,42
	0,00
	0,00
	0,00
	39 941,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	39 941,42
	0,00
	0,00
	0,00
	39 941,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	332,30
	186 030,84
	0,00
	0,00
	0,00
	186 030,84
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	26 827,88
	0,00
	0,00
	0,00
	26 827,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	67 517,97
	0,00
	0,00
	0,00
	67 517,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	67 517,97
	0,00
	0,00
	0,00
	67 517,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	67 517,97
	0,00
	0,00
	0,00
	67 517,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	836,90
	241 102,13
	0,00
	0,00
	0,00
	241 102,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луговая, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 450,00
	349 570,48
	0,00
	0,00
	0,00
	349 570,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	-
	340 565,89
	0,00
	0,00
	0,00
	340 565,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	134 942,99
	0,00
	0,00
	0,00
	134 942,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 18
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 18
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 328,00
	726 868,72
	0,00
	0,00
	0,00
	726 868,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	144 473,47
	0,00
	0,00
	0,00
	144 473,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	144 473,47
	0,00
	0,00
	0,00
	144 473,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 20
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	65 989,54
	0,00
	0,00
	0,00
	65 989,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	559,00
	277 432,97
	0,00
	0,00
	0,00
	277 432,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 26
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	774,88
	184 662,12
	0,00
	0,00
	0,00
	184 662,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 49
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	24 608,73
	0,00
	0,00
	0,00
	24 608,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 49
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	84 617,33
	0,00
	0,00
	0,00
	84 617,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 36
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	168 845,79
	0,00
	0,00
	0,00
	168 845,79
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 48а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	21 651,14
	0,00
	0,00
	0,00
	21 651,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	23 286,25
	0,00
	0,00
	0,00
	23 286,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 18
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	23 530,94
	0,00
	0,00
	0,00
	23 530,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 70
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	579,90
	272 356,02
	0,00
	0,00
	0,00
	272 356,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	73 784,19
	0,00
	0,00
	0,00
	73 784,19
	0,00
	12. 2020
	СРО


	11. Муниципальное образование город Медногорск

	Итого по муниципальному образованию город Медногорск
	Х
	Х
	Х
	7 504 755,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 504 755,00
	0,00
	Х
	Х

	244
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	945,00
	311 968,75
	0,00
	0,00
	0,00
	311 968,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	245
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 270,00
	276 378,03
	0,00
	0,00
	0,00
	276 378,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	246
	г. Медногорск, пер. Советский, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 094,00
	235 197,53
	0,00
	0,00
	0,00
	235 197,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	247
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	717,00
	255 967,38
	0,00
	0,00
	0,00
	255 967,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	248
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 013,09
	0,00
	0,00
	0,00
	14 013,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	249
	г. Медногорск, пер. Тульский, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 081,77
	0,00
	0,00
	0,00
	14 081,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	250
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 10
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	55 400,24
	0,00
	0,00
	0,00
	55 400,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	251
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	662,00
	226 766,17
	0,00
	0,00
	0,00
	226 766,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	252
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 272,96
	0,00
	0,00
	0,00
	39 272,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	253
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	464,00
	160 753,45
	0,00
	0,00
	0,00
	160 753,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	254
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 458,02
	0,00
	0,00
	0,00
	39 458,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	255
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	464,00
	161 510,93
	0,00
	0,00
	0,00
	161 510,93
	0,00
	12. 2020
	СРО

	256
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 562,86
	0,00
	0,00
	0,00
	19 562,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	257
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 608,80
	0,00
	0,00
	0,00
	39 608,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	258
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	465,00
	162 128,13
	0,00
	0,00
	0,00
	162 128,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	259
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	22 233,40
	0,00
	0,00
	0,00
	22 233,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	260
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 170,15
	0,00
	0,00
	0,00
	39 170,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	261
	г. Медногорск, ул. Больничная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	465,00
	160 332,63
	0,00
	0,00
	0,00
	160 332,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	262
	г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	39 824,02
	0,00
	0,00
	0,00
	39 824,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	263
	г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	39 824,02
	0,00
	0,00
	0,00
	39 824,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	264
	г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	466,00
	163 009,05
	0,00
	0,00
	0,00
	163 009,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	265
	г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	915,00
	270 152,56
	0,00
	0,00
	0,00
	270 152,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	266
	г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	446,00
	170 870,68
	0,00
	0,00
	0,00
	170 870,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	267
	г. Медногорск, ул. Коммунаров, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 982,85
	0,00
	0,00
	0,00
	13 982,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	268
	г. Медногорск, ул. Коммунаров, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	462,00
	119 444,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119 444,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	269
	г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	145 887,01
	0,00
	0,00
	0,00
	145 887,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	270
	г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 180,00
	181 638,57
	0,00
	0,00
	0,00
	181 638,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	271
	г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 403,10
	0,00
	0,00
	0,00
	39 403,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	272
	г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	458,00
	183 523,58
	0,00
	0,00
	0,00
	183 523,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	273
	г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 950,16
	0,00
	0,00
	0,00
	37 950,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	274
	г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	458,00
	155 338,90
	0,00
	0,00
	0,00
	155 338,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	275
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2
	ремонт ПП
	кв. метров
	890,00
	208 311,13
	0,00
	0,00
	0,00
	208 311,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	276
	г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 125,00
	325 476,86
	0,00
	0,00
	0,00
	325 476,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	277
	г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 25
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 580,00
	277 831,89
	0,00
	0,00
	0,00
	277 831,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	278
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 5
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1,00
	29 946,35
	0,00
	0,00
	0,00
	29 946,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	279
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 50
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 784,99
	0,00
	0,00
	0,00
	11 784,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	280
	г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	258 031,41
	0,00
	0,00
	0,00
	258 031,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	281
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 12а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	312,00
	158 052,93
	0,00
	0,00
	0,00
	158 052,93
	0,00
	12. 2020
	СРО

	282
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 24
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	16 135,16
	0,00
	0,00
	0,00
	16 135,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	283
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 31
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	221 846,38
	0,00
	0,00
	0,00
	221 846,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	284
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 31
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	124 279,06
	0,00
	0,00
	0,00
	124 279,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	285
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 31
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	221 846,38
	0,00
	0,00
	0,00
	221 846,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	286
	г. Медногорск, ул. Советская, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	353,00
	193 381,07
	0,00
	0,00
	0,00
	193 381,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	287
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 21
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 002,53
	0,00
	0,00
	0,00
	14 002,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	288
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 25
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 224,41
	0,00
	0,00
	0,00
	14 224,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	289
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 27
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	82 716,87
	0,00
	0,00
	0,00
	82 716,87
	0,00
	12. 2020
	СРО

	290
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 480,00
	228 261,61
	0,00
	0,00
	0,00
	228 261,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	291
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 29
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 865,17
	0,00
	0,00
	0,00
	13 865,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	292
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 725,17
	0,00
	0,00
	0,00
	13 725,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	293
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 33
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 047,43
	0,00
	0,00
	0,00
	14 047,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	294
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 49
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	510,00
	193 428,10
	0,00
	0,00
	0,00
	193 428,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	295
	г. Медногорск, ул. Тульская, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	601,00
	164 629,67
	0,00
	0,00
	0,00
	164 629,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	296
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 966,67
	0,00
	0,00
	0,00
	14 966,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	297
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	38 567,01
	0,00
	0,00
	0,00
	38 567,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	298
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 13
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 482,97
	0,00
	0,00
	0,00
	15 482,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	299
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	458,00
	157 863,82
	0,00
	0,00
	0,00
	157 863,82
	0,00
	12. 2020
	СРО

	300
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	560,00
	106 709,65
	0,00
	0,00
	0,00
	106 709,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	301
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 19
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 300,38
	0,00
	0,00
	0,00
	39 300,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	302
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 19
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 777,39
	0,00
	0,00
	0,00
	15 777,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	303
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	465,00
	160 865,67
	0,00
	0,00
	0,00
	160 865,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	304
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	34 948,14
	0,00
	0,00
	0,00
	34 948,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	305
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	460,00
	143 050,94
	0,00
	0,00
	0,00
	143 050,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	306
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	38 628,69
	0,00
	0,00
	0,00
	38 628,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	307
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	458,00
	158 116,31
	0,00
	0,00
	0,00
	158 116,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	12. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	Х
	Х
	Х
	15 095 397,45
	0,00
	0,00
	0,00
	15 095 397,45
	0,00
	Х
	Х

	308
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 2
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	309
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	310
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	311
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	231 860,31
	0,00
	0,00
	0,00
	231 860,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	312
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	313
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	231 860,31
	0,00
	0,00
	0,00
	231 860,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	314
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	231 860,31
	0,00
	0,00
	0,00
	231 860,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	315
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	231 860,31
	0,00
	0,00
	0,00
	231 860,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	316
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	129 888,89
	0,00
	0,00
	0,00
	129 888,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	317
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 136,40
	358 435,31
	0,00
	0,00
	0,00
	358 435,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	318
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 14а
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	319
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	233 846,11
	0,00
	0,00
	0,00
	233 846,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	320
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	321
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	233 846,11
	0,00
	0,00
	0,00
	233 846,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	322
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	233 846,11
	0,00
	0,00
	0,00
	233 846,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	323
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	233 846,11
	0,00
	0,00
	0,00
	233 846,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	324
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	131 001,34
	0,00
	0,00
	0,00
	131 001,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	325
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 096,00
	361 505,19
	0,00
	0,00
	0,00
	361 505,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	326
	г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 174,80
	426 823,71
	0,00
	0,00
	0,00
	426 823,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	327
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 27
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	79 546,09
	0,00
	0,00
	0,00
	79 546,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	328
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	 -
	219 511,68
	0,00
	0,00
	0,00
	219 511,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	329
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	276 092,57
	0,00
	0,00
	0,00
	276 092,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	330
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	331
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	276 092,57
	0,00
	0,00
	0,00
	276 092,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	332
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	276 092,57
	0,00
	0,00
	0,00
	276 092,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	333
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	276 092,57
	0,00
	0,00
	0,00
	276 092,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	334
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	81 355,12
	0,00
	0,00
	0,00
	81 355,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	335
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53
	ремонт и (или) переустройство крыши
	единиц
	1 573,30
	345 331,12
	0,00
	0,00
	0,00
	345 331,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	336
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	142 897,70
	0,00
	0,00
	0,00
	142 897,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	337
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	338
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	142 897,70
	0,00
	0,00
	0,00
	142 897,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	339
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	142 897,70
	0,00
	0,00
	0,00
	142 897,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	340
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	142 897,70
	0,00
	0,00
	0,00
	142 897,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	341
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	 -
	80 051,75
	0,00
	0,00
	0,00
	80 051,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	342
	г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	744,50
	220 907,07
	0,00
	0,00
	0,00
	220 907,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	343
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	232 439,06
	0,00
	0,00
	0,00
	232 439,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	344
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	345
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	232 439,06
	0,00
	0,00
	0,00
	232 439,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	346
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	232 439,06
	0,00
	0,00
	0,00
	232 439,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	347
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	232 439,06
	0,00
	0,00
	0,00
	232 439,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	348
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	130 213,11
	0,00
	0,00
	0,00
	130 213,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	349
	г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 210,60
	359 330,02
	0,00
	0,00
	0,00
	359 330,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	350
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 763,10
	418 771,43
	0,00
	0,00
	0,00
	418 771,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	351
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 28
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 347,90
	168 034,67
	0,00
	0,00
	0,00
	168 034,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	352
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 34
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 278,58
	183 456,55
	0,00
	0,00
	0,00
	183 456,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	353
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 36
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 911,68
	277 688,22
	0,00
	0,00
	0,00
	277 688,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	354
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 494,00
	89 479,02
	0,00
	0,00
	0,00
	89 479,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	355
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	161 146,85
	0,00
	0,00
	0,00
	161 146,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	356
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	357
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	161 146,85
	0,00
	0,00
	0,00
	161 146,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	358
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	161 146,85
	0,00
	0,00
	0,00
	161 146,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	359
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	161 146,85
	0,00
	0,00
	0,00
	161 146,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	360
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	 -
	90 274,98
	0,00
	0,00
	0,00
	90 274,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	361
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 100,20
	249 118,63
	0,00
	0,00
	0,00
	249 118,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	362
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 514,00
	480 710,95
	0,00
	0,00
	0,00
	480 710,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	363
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	132 697,92
	0,00
	0,00
	0,00
	132 697,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	364
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	365
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	132 697,92
	0,00
	0,00
	0,00
	132 697,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	366
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	132 697,92
	0,00
	0,00
	0,00
	132 697,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	367
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	132 697,92
	0,00
	0,00
	0,00
	132 697,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	368
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	 -
	74 337,80
	0,00
	0,00
	0,00
	74 337,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	369
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 092,00
	205 139,13
	0,00
	0,00
	0,00
	205 139,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	370
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	164 640,57
	0,00
	0,00
	0,00
	164 640,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	371
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	372
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	164 640,57
	0,00
	0,00
	0,00
	164 640,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	373
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	164 640,57
	0,00
	0,00
	0,00
	164 640,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	374
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	164 640,57
	0,00
	0,00
	0,00
	164 640,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	375
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	92 232,18
	0,00
	0,00
	0,00
	92 232,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	376
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 113,70
	254 519,62
	0,00
	0,00
	0,00
	254 519,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	377
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	994,95
	120 186,71
	0,00
	0,00
	0,00
	120 186,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	378
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 988,63
	539 767,77
	0,00
	0,00
	0,00
	539 767,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	379
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 608,51
	370 787,38
	0,00
	0,00
	0,00
	370 787,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	380
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 95
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	495 714,00
	0,00
	0,00
	0,00
	495 714,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	381
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	687,00
	220 004,17
	0,00
	0,00
	0,00
	220 004,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	382
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 39
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	151 096,88
	0,00
	0,00
	0,00
	151 096,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	383
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 39
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	151 096,88
	0,00
	0,00
	0,00
	151 096,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	384
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 42
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	385
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 9
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	13. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	Х
	Х
	Х
	141 694 441,22
	0,00
	0,00
	0,00
	141 694 441,22
	0,00
	Х
	Х

	386
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	162 433,94
	0,00
	0,00
	0,00
	162 433,94
	0,00
	12. 2020
	CC

	387
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	162 433,94
	0,00
	0,00
	0,00
	162 433,94
	0,00
	12. 2020
	CC

	388
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	162 433,94
	0,00
	0,00
	0,00
	162 433,94
	0,00
	12. 2020
	CC

	389
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	35 242,29
	0,00
	0,00
	0,00
	35 242,29
	0,00
	12. 2020
	CC

	390
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 15
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12. 2020
	CC

	391
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	34 371,50
	0,00
	0,00
	0,00
	34 371,50
	0,00
	12. 2020
	CC

	392
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 17
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12. 2020
	CC

	393
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	97 114,62
	0,00
	0,00
	0,00
	97 114,62
	0,00
	12. 2020
	CC

	394
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	97 114,62
	0,00
	0,00
	0,00
	97 114,62
	0,00
	12. 2020
	CC

	395
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	97 114,62
	0,00
	0,00
	0,00
	97 114,62
	0,00
	12. 2020
	CC

	396
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 26
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	34 392,28
	0,00
	0,00
	0,00
	34 392,28
	0,00
	12. 2020
	CC

	397
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 26
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12. 2020
	CC

	398
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 347,78
	0,00
	0,00
	0,00
	18 347,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	399
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	371,60
	194 867,97
	0,00
	0,00
	0,00
	194 867,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	400
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	99 254,89
	0,00
	0,00
	0,00
	99 254,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	401
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	694,00
	256 038,13
	0,00
	0,00
	0,00
	256 038,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	402
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	49 183,73
	0,00
	0,00
	0,00
	49 183,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	403
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	49 656,65
	0,00
	0,00
	0,00
	49 656,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	404
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 137,58
	0,00
	0,00
	0,00
	19 137,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	405
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	135 289,42
	0,00
	0,00
	0,00
	135 289,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	406
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	43 474,41
	0,00
	0,00
	0,00
	43 474,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	407
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	44 502,50
	0,00
	0,00
	0,00
	44 502,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	408
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	349,15
	182 159,19
	0,00
	0,00
	0,00
	182 159,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	409
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	44 941,15
	0,00
	0,00
	0,00
	44 941,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	410
	г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	707,63
	81 202,84
	0,00
	0,00
	0,00
	81 202,84
	0,00
	12. 2020
	CC

	411
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 217,77
	0,00
	0,00
	0,00
	22 217,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	412
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 7
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	413
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 217,77
	0,00
	0,00
	0,00
	22 217,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	414
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 7
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	415
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	145,35
	103 481,32
	0,00
	0,00
	0,00
	103 481,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	416
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	69 865,89
	0,00
	0,00
	0,00
	69 865,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	417
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 7
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	13 993,47
	0,00
	0,00
	0,00
	13 993,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	418
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	14 923,25
	0,00
	0,00
	0,00
	14 923,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	419
	г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 12, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 774,04
	0,00
	0,00
	0,00
	4 774,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	420
	г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 12, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	95,85
	60 402,09
	0,00
	0,00
	0,00
	60 402,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	421
	г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 12, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	40 780,75
	0,00
	0,00
	0,00
	40 780,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	422
	г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 035,27
	0,00
	0,00
	0,00
	5 035,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	423
	г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	138,75
	63 707,11
	0,00
	0,00
	0,00
	63 707,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	424
	г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	43 012,15
	0,00
	0,00
	0,00
	43 012,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	425
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	86 971,02
	0,00
	0,00
	0,00
	86 971,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	426
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	88 054,76
	0,00
	0,00
	0,00
	88 054,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	427
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	88 054,76
	0,00
	0,00
	0,00
	88 054,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	428
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	88 054,76
	0,00
	0,00
	0,00
	88 054,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	429
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	28 420,09
	0,00
	0,00
	0,00
	28 420,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	430
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	27 568,31
	0,00
	0,00
	0,00
	27 568,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	431
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	432
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	27 568,31
	0,00
	0,00
	0,00
	27 568,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	433
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	434
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	27 568,31
	0,00
	0,00
	0,00
	27 568,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	435
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	27 568,31
	0,00
	0,00
	0,00
	27 568,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	436
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	17 363,41
	0,00
	0,00
	0,00
	17 363,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	437
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	18 517,10
	0,00
	0,00
	0,00
	18 517,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	438
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 4, литеры АА1К
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 371,25
	0,00
	0,00
	0,00
	7 371,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	439
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 4, литеры АА1К
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	123,05
	93 262,35
	0,00
	0,00
	0,00
	93 262,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	440
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 4, литеры АА1К
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	62 966,51
	0,00
	0,00
	0,00
	62 966,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	441
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 229,97
	0,00
	0,00
	0,00
	8 229,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	442
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	464,80
	104 127,13
	0,00
	0,00
	0,00
	104 127,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	443
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	70 301,91
	0,00
	0,00
	0,00
	70 301,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	444
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 194,10
	0,00
	0,00
	0,00
	7 194,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	445
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	242,10
	91 021,01
	0,00
	0,00
	0,00
	91 021,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	446
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	61 453,26
	0,00
	0,00
	0,00
	61 453,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	447
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 38
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 512,67
	0,00
	0,00
	0,00
	5 512,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	448
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 38
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	220,00
	69 747,32
	0,00
	0,00
	0,00
	69 747,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	449
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 38
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	47 090,23
	0,00
	0,00
	0,00
	47 090,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	450
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 39
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 686,67
	0,00
	0,00
	0,00
	6 686,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	451
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 39
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	114,15
	84 600,91
	0,00
	0,00
	0,00
	84 600,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	452
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 39
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	57 118,70
	0,00
	0,00
	0,00
	57 118,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	453
	г. Оренбург, пер. Дмитриевский, д. 28, литеры АБ
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 609,21
	0,00
	0,00
	0,00
	2 609,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	454
	г. Оренбург, пер. Дмитриевский, д. 28, литеры АБ
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	112,30
	33 012,21
	0,00
	0,00
	0,00
	33 012,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	455
	г. Оренбург, пер. Дмитриевский, д. 28, литеры АБ
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	22 288,35
	0,00
	0,00
	0,00
	22 288,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	456
	г. Оренбург, пер. Дмитриевский/пер. Южный, д. 24/19, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 005,39
	0,00
	0,00
	0,00
	4 005,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	457
	г. Оренбург, пер. Дмитриевский/пер. Южный, д. 24/19, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	91,70
	50 676,97
	0,00
	0,00
	0,00
	50 676,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	458
	г. Оренбург, пер. Дмитриевский/пер. Южный, д. 24/19, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	34 214,80
	0,00
	0,00
	0,00
	34 214,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	459
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 35, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 362,85
	0,00
	0,00
	0,00
	3 362,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	460
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 35, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	233,90
	42 547,38
	0,00
	0,00
	0,00
	42 547,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	461
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 35, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	28 726,06
	0,00
	0,00
	0,00
	28 726,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	462
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 4, литеры А1А6А8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 154,60
	0,00
	0,00
	0,00
	10 154,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	463
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 4, литеры А1А6А8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	195,00
	128 477,90
	0,00
	0,00
	0,00
	128 477,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	464
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 4, литеры А1А6А8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	86 742,46
	0,00
	0,00
	0,00
	86 742,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	465
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 13
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	9 497,05
	0,00
	0,00
	0,00
	9 497,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	466
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	163,00
	120 158,37
	0,00
	0,00
	0,00
	120 158,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	467
	г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 13
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	81 125,48
	0,00
	0,00
	0,00
	81 125,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	468
	г. Оренбург, пер. Ивановский/ул. Чичерина/пер. Диспансерный, д. 1/12–14/2, литеры А3А4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 589,67
	0,00
	0,00
	0,00
	12 589,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	469
	г. Оренбург, пер. Ивановский/ул. Чичерина/пер. Диспансерный, д. 1/12–14/2, литеры А3А4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	213,60
	159 286,77
	0,00
	0,00
	0,00
	159 286,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	470
	г. Оренбург, пер. Ивановский/ул. Чичерина/пер. Диспансерный, д. 1/12–14/2, литеры А3А4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	107 543,20
	0,00
	0,00
	0,00
	107 543,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	471
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 926,10
	0,00
	0,00
	0,00
	42 926,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	472
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 926,10
	0,00
	0,00
	0,00
	42 926,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	473
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 166,25
	0,00
	0,00
	0,00
	41 166,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	474
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	44 900,03
	0,00
	0,00
	0,00
	44 900,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	475
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	45 023,40
	0,00
	0,00
	0,00
	45 023,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	476
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	43 177,56
	0,00
	0,00
	0,00
	43 177,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	477
	г. Оренбург, пер. Каширина, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 654,98
	0,00
	0,00
	0,00
	14 654,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	478
	г. Оренбург, пер. Каширина, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	346,70
	155 647,50
	0,00
	0,00
	0,00
	155 647,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	479
	г. Оренбург, пер. Каширина, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	103 600,51
	0,00
	0,00
	0,00
	103 600,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	480
	г. Оренбург, пер. Каширина, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 053,13
	0,00
	0,00
	0,00
	6 053,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	481
	г. Оренбург, пер. Каширина, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	114,15
	76 585,29
	0,00
	0,00
	0,00
	76 585,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	482
	г. Оренбург, пер. Каширина, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	51 706,92
	0,00
	0,00
	0,00
	51 706,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	483
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	34 876,36
	0,00
	0,00
	0,00
	34 876,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	484
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 28
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	34 876,36
	0,00
	0,00
	0,00
	34 876,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	485
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	230,15
	162 439,84
	0,00
	0,00
	0,00
	162 439,84
	0,00
	12. 2020
	СРО

	486
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	232,70
	152 790,70
	0,00
	0,00
	0,00
	152 790,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	487
	г. Оренбург, пер. Крымский, д. 60
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	488
	г. Оренбург, пер. Крымский, д. 60
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	65 592,01
	0,00
	0,00
	0,00
	65 592,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	489
	г. Оренбург, пер. Крымский, д. 60
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	490
	г. Оренбург, пер. Крымский, д. 60
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	65 592,01
	0,00
	0,00
	0,00
	65 592,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	491
	г. Оренбург, пер. Крымский, д. 60
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	492
	г. Оренбург, пер. Крымский, д. 60
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	62 987,44
	0,00
	0,00
	0,00
	62 987,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	493
	г. Оренбург, пер. Крымский, д. 60
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	62 902,92
	0,00
	0,00
	0,00
	62 902,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	494
	г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, д. 1, литера В
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	30 724,80
	0,00
	0,00
	0,00
	30 724,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	495
	г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, д. 1, литера В
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	496
	г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, д. 1, литера В
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	19 351,47
	0,00
	0,00
	0,00
	19 351,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	497
	г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	364,96
	200 434,30
	0,00
	0,00
	0,00
	200 434,30
	0,00
	12. 2020
	CC

	498
	г. Оренбург, пер. Матросский, д. 5, литера Б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 541,63
	0,00
	0,00
	0,00
	12 541,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	499
	г. Оренбург, пер. Матросский, д. 5, литера Б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	253,40
	158 678,95
	0,00
	0,00
	0,00
	158 678,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	500
	г. Оренбург, пер. Матросский, д. 5, литера Б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	107 132,83
	0,00
	0,00
	0,00
	107 132,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	501
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	37 486,37
	0,00
	0,00
	0,00
	37 486,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	502
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	243,60
	174 596,23
	0,00
	0,00
	0,00
	174 596,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	503
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	117 879,46
	0,00
	0,00
	0,00
	117 879,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	504
	г. Оренбург, пер. Новый, д. 8, литеры АА1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 449,62
	0,00
	0,00
	0,00
	5 449,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	505
	г. Оренбург, пер. Новый, д. 8, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	145,80
	68 949,56
	0,00
	0,00
	0,00
	68 949,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	506
	г. Оренбург, пер. Новый, д. 8, литеры АА1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	46 551,61
	0,00
	0,00
	0,00
	46 551,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	507
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 4/3, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 737,72
	0,00
	0,00
	0,00
	15 737,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	508
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 4/3, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	808,70
	229 436,24
	0,00
	0,00
	0,00
	229 436,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	509
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 4/3, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	128 157,43
	0,00
	0,00
	0,00
	128 157,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	510
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 6/5, литера А
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	31 817,74
	0,00
	0,00
	0,00
	31 817,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	511
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 6/5, литера А
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	31 817,74
	0,00
	0,00
	0,00
	31 817,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	512
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 6/5, литера А
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	513
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 6/5, литера А
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	31 817,74
	0,00
	0,00
	0,00
	31 817,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	514
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 6/5, литера А
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	31 817,74
	0,00
	0,00
	0,00
	31 817,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	515
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 6/5, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	468,70
	148 194,06
	0,00
	0,00
	0,00
	148 194,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	516
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 6/5, литера А
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	20 039,84
	0,00
	0,00
	0,00
	20 039,84
	0,00
	12. 2020
	СРО

	517
	г. Оренбург, пер. Рыбный/пер. Мало-торговый, д. 6/5, литера А
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	21 371,36
	0,00
	0,00
	0,00
	21 371,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	518
	г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 44а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 030,08
	0,00
	0,00
	0,00
	15 030,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	519
	г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 46
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 106,26
	0,00
	0,00
	0,00
	12 106,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	520
	г. Оренбург, пер. Слесарный, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 614,76
	0,00
	0,00
	0,00
	5 614,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	521
	г. Оренбург, пер. Слесарный, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	291,00
	71 038,94
	0,00
	0,00
	0,00
	71 038,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	522
	г. Оренбург, пер. Слесарный, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	47 962,27
	0,00
	0,00
	0,00
	47 962,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	523
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5, литеры АБ
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 395,11
	0,00
	0,00
	0,00
	8 395,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	524
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5, литеры АБ
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	265,95
	106 216,51
	0,00
	0,00
	0,00
	106 216,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	525
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5, литеры АБ
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	71 712,57
	0,00
	0,00
	0,00
	71 712,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	526
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 849,49
	0,00
	0,00
	0,00
	79 849,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	527
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	224 883,36
	0,00
	0,00
	0,00
	224 883,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	528
	г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 10/7, литера В
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 644,48
	0,00
	0,00
	0,00
	7 644,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	529
	г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 10/7, литера В
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	128,85
	96 719,32
	0,00
	0,00
	0,00
	96 719,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	530
	г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 10/7, литера В
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	65 300,50
	0,00
	0,00
	0,00
	65 300,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	531
	г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 4/3, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 128,34
	0,00
	0,00
	0,00
	5 128,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	532
	г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 4/3, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	309,10
	64 884,76
	0,00
	0,00
	0,00
	64 884,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	533
	г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 4/3, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	43 807,25
	0,00
	0,00
	0,00
	43 807,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	534
	г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	137 474,22
	0,00
	0,00
	0,00
	137 474,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	535
	г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	48 389,90
	0,00
	0,00
	0,00
	48 389,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	536
	г. Оренбург, пер. Тупой, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	2 513,13
	0,00
	0,00
	0,00
	2 513,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	537
	г. Оренбург, пер. Тупой, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	57,15
	31 796,57
	0,00
	0,00
	0,00
	31 796,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	538
	г. Оренбург, пер. Тупой, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	21 467,60
	0,00
	0,00
	0,00
	21 467,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	539
	г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 31, литеры АА1А3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 131,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4 131,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	540
	г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 31, литеры АА1А3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	179,40
	52 272,50
	0,00
	0,00
	0,00
	52 272,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	541
	г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 31, литеры АА1А3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	35 292,02
	0,00
	0,00
	0,00
	35 292,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	542
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	231 902,79
	0,00
	0,00
	0,00
	231 902,79
	0,00
	12. 2020
	СРО

	543
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	365 878,39
	0,00
	0,00
	0,00
	365 878,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	544
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	231 844,38
	0,00
	0,00
	0,00
	231 844,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	545
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	234 419,55
	0,00
	0,00
	0,00
	234 419,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	546
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	369 849,14
	0,00
	0,00
	0,00
	369 849,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	547
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	233 665,58
	0,00
	0,00
	0,00
	233 665,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	548
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	368 659,59
	0,00
	0,00
	0,00
	368 659,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	549
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 542,54
	0,00
	0,00
	0,00
	80 542,54
	0,00
	12. 2020
	CC

	550
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	226 835,22
	0,00
	0,00
	0,00
	226 835,22
	0,00
	12. 2020
	CC

	551
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	92 872,39
	0,00
	0,00
	0,00
	92 872,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	552
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	56 716,19
	0,00
	0,00
	0,00
	56 716,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	553
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	554
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	56 716,19
	0,00
	0,00
	0,00
	56 716,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	555
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	556
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	54 464,06
	0,00
	0,00
	0,00
	54 464,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	557
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	54 390,98
	0,00
	0,00
	0,00
	54 390,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	558
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Привокзальная, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 013,79
	0,00
	0,00
	0,00
	8 013,79
	0,00
	12. 2020
	СРО

	559
	г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Гражданская, д. 40 инв. № 45
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	21 287,95
	0,00
	0,00
	0,00
	21 287,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	560
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	942,06
	259 009,50
	0,00
	0,00
	0,00
	259 009,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	561
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	967,54
	308 020,61
	0,00
	0,00
	0,00
	308 020,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	562
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	998,68
	280 449,30
	0,00
	0,00
	0,00
	280 449,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	563
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	135 204,06
	0,00
	0,00
	0,00
	135 204,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	564
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	75 741,75
	0,00
	0,00
	0,00
	75 741,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	565
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	179 778,29
	0,00
	0,00
	0,00
	179 778,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	566
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 045,90
	277 921,17
	0,00
	0,00
	0,00
	277 921,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	567
	г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 36
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	83 765,15
	0,00
	0,00
	0,00
	83 765,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	568
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20, литера А4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 058,40
	460 352,30
	0,00
	0,00
	0,00
	460 352,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	569
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	446,78
	193 701,74
	0,00
	0,00
	0,00
	193 701,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	570
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 1а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	35 488,08
	0,00
	0,00
	0,00
	35 488,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	571
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 1а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	572
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	35 488,08
	0,00
	0,00
	0,00
	35 488,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	573
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	235,55
	165 288,99
	0,00
	0,00
	0,00
	165 288,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	574
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 1а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	23 836,66
	0,00
	0,00
	0,00
	23 836,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	575
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 1б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	684,00
	207 379,97
	0,00
	0,00
	0,00
	207 379,97
	0,00
	12. 2020
	CC

	576
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 3а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	35 871,42
	0,00
	0,00
	0,00
	35 871,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	577
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 3а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	578
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 3а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	35 871,42
	0,00
	0,00
	0,00
	35 871,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	579
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 3а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	229,40
	167 074,46
	0,00
	0,00
	0,00
	167 074,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	580
	г. Оренбург, пр. Майский, д. 3а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	24 094,14
	0,00
	0,00
	0,00
	24 094,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	581
	г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	41 264,98
	0,00
	0,00
	0,00
	41 264,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	582
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	884,10
	291 160,99
	0,00
	0,00
	0,00
	291 160,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	583
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	105 159,20
	0,00
	0,00
	0,00
	105 159,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	584
	г. Оренбург, пр. Северный, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	726,54
	122 722,51
	0,00
	0,00
	0,00
	122 722,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	585
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	34 742,52
	0,00
	0,00
	0,00
	34 742,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	586
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 3
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	33 318,17
	0,00
	0,00
	0,00
	33 318,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	587
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 42а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	203 052,62
	0,00
	0,00
	0,00
	203 052,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	588
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 47
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	35 917,71
	0,00
	0,00
	0,00
	35 917,71
	0,00
	12. 2020
	CC

	589
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 47
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12. 2020
	CC

	590
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	384,95
	136 833,05
	0,00
	0,00
	0,00
	136 833,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	591
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	46 839,69
	0,00
	0,00
	0,00
	46 839,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	592
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	424,20
	191 725,85
	0,00
	0,00
	0,00
	191 725,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	593
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	127 614,62
	0,00
	0,00
	0,00
	127 614,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	594
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 50
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	381,40
	137 791,69
	0,00
	0,00
	0,00
	137 791,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	595
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 59
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	22 816,38
	0,00
	0,00
	0,00
	22 816,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	596
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	45 378,48
	0,00
	0,00
	0,00
	45 378,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	597
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	45 378,48
	0,00
	0,00
	0,00
	45 378,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	598
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	317,65
	123 566,26
	0,00
	0,00
	0,00
	123 566,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	599
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	25 524,52
	0,00
	0,00
	0,00
	25 524,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	600
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	79 083,32
	0,00
	0,00
	0,00
	79 083,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	601
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	602
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	594 856,80
	0,00
	0,00
	0,00
	594 856,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	603
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 636,52
	272 316,34
	0,00
	0,00
	0,00
	272 316,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	604
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	710,83
	90 581,42
	0,00
	0,00
	0,00
	90 581,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	605
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	138 257,09
	0,00
	0,00
	0,00
	138 257,09
	0,00
	12. 2020
	CC

	606
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	138 257,09
	0,00
	0,00
	0,00
	138 257,09
	0,00
	12. 2020
	CC

	607
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	871,88
	213 733,11
	0,00
	0,00
	0,00
	213 733,11
	0,00
	12. 2020
	CC

	608
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	369 250,54
	0,00
	0,00
	0,00
	369 250,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	609
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	369 250,54
	0,00
	0,00
	0,00
	369 250,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	610
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	125 959,92
	0,00
	0,00
	0,00
	125 959,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	611
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/2
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	495 714,00
	0,00
	0,00
	0,00
	495 714,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	612
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	613
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/3
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	614
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	615
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	35 152,29
	0,00
	0,00
	0,00
	35 152,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	616
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	125 959,92
	0,00
	0,00
	0,00
	125 959,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	617
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	85 724,04
	0,00
	0,00
	0,00
	85 724,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	618
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	743,92
	102 641,97
	0,00
	0,00
	0,00
	102 641,97
	0,00
	12. 2020
	CC

	619
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	373 812,36
	0,00
	0,00
	0,00
	373 812,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	620
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	621
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 576,91
	271 384,17
	0,00
	0,00
	0,00
	271 384,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	622
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	813,88
	250 136,44
	0,00
	0,00
	0,00
	250 136,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	623
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	161 635,33
	0,00
	0,00
	0,00
	161 635,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	624
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	819,82
	249 873,78
	0,00
	0,00
	0,00
	249 873,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	625
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 52/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	533,19
	97 334,20
	0,00
	0,00
	0,00
	97 334,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	626
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 52/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	627
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 11
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	628
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	288 951,45
	0,00
	0,00
	0,00
	288 951,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	629
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	291 012,22
	0,00
	0,00
	0,00
	291 012,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	630
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	362,37
	95 895,63
	0,00
	0,00
	0,00
	95 895,63
	0,00
	12. 2020
	СС

	631
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 418,91
	0,00
	0,00
	0,00
	42 418,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	632
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	42 418,91
	0,00
	0,00
	0,00
	42 418,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	633
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 418,91
	0,00
	0,00
	0,00
	42 418,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	634
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	325,35
	173 630,56
	0,00
	0,00
	0,00
	173 630,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	635
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	115 570,22
	0,00
	0,00
	0,00
	115 570,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	636
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 24
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	86 880,33
	0,00
	0,00
	0,00
	86 880,33
	0,00
	12. 2020
	CC

	637
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 31/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 365,48
	365 354,83
	0,00
	0,00
	0,00
	365 354,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	638
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 31/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	372 873,28
	0,00
	0,00
	0,00
	372 873,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	639
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	358 968,86
	0,00
	0,00
	0,00
	358 968,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	640
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 347,96
	356 473,57
	0,00
	0,00
	0,00
	356 473,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	641
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	363 809,25
	0,00
	0,00
	0,00
	363 809,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	642
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	115 233,07
	0,00
	0,00
	0,00
	115 233,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	643
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33а
	ремонт СПД
	пог. метров
	-
	100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	0,00
	12. 2020
	CC

	644
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33а
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12. 2020
	CC

	645
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40
	ремонт ЛО
	единиц
	11
	1 090 570,80
	0,00
	0,00
	0,00
	1 090 570,80
	0,00
	12. 2020
	CC

	646
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	784,61
	122 682,36
	0,00
	0,00
	0,00
	122 682,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	647
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	204 903,96
	0,00
	0,00
	0,00
	204 903,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	648
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 48
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	139 441,14
	0,00
	0,00
	0,00
	139 441,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	649
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 48
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	139 441,14
	0,00
	0,00
	0,00
	139 441,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	650
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	947,90
	215 563,54
	0,00
	0,00
	0,00
	215 563,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	651
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 149,80
	309 042,53
	0,00
	0,00
	0,00
	309 042,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	652
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	38 231,17
	0,00
	0,00
	0,00
	38 231,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	653
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	69 709,48
	0,00
	0,00
	0,00
	69 709,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	654
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	95 111,38
	0,00
	0,00
	0,00
	95 111,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	655
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	87 903,62
	0,00
	0,00
	0,00
	87 903,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	656
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а, литера А1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	77 985,47
	0,00
	0,00
	0,00
	77 985,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	657
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а, литера А1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	658
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а, литера А1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	77 985,47
	0,00
	0,00
	0,00
	77 985,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	659
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а, литера А1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	77 985,47
	0,00
	0,00
	0,00
	77 985,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	660
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а, литера А1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	661
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а, литера А1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	77 985,47
	0,00
	0,00
	0,00
	77 985,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	662
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	133 520,91
	0,00
	0,00
	0,00
	133 520,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	663
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	858,75
	206 411,40
	0,00
	0,00
	0,00
	206 411,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	664
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 841,38
	0,00
	0,00
	0,00
	50 841,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	665
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 117
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 545,51
	0,00
	0,00
	0,00
	80 545,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	666
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 117
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	226 843,60
	0,00
	0,00
	0,00
	226 843,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	667
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	520,20
	151 807,77
	0,00
	0,00
	0,00
	151 807,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	668
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 121
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	130 180,39
	0,00
	0,00
	0,00
	130 180,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	669
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 121
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	366 632,33
	0,00
	0,00
	0,00
	366 632,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	670
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 126
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 285,73
	0,00
	0,00
	0,00
	15 285,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	671
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 126
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	210 915,06
	0,00
	0,00
	0,00
	210 915,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	672
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 135
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	79 948,52
	0,00
	0,00
	0,00
	79 948,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	673
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 135
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	113 352,71
	0,00
	0,00
	0,00
	113 352,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	674
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 135
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	200 895,50
	0,00
	0,00
	0,00
	200 895,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	675
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 137
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	49 659,78
	0,00
	0,00
	0,00
	49 659,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	676
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 137
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	677
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 137
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	49 659,78
	0,00
	0,00
	0,00
	49 659,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	678
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 137
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	424,33
	135 224,28
	0,00
	0,00
	0,00
	135 224,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	679
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 166
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12. 2020
	CC

	680
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 178
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	525,34
	80 688,31
	0,00
	0,00
	0,00
	80 688,31
	0,00
	12. 2020
	CC

	681
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	703,48
	216 841,48
	0,00
	0,00
	0,00
	216 841,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	682
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	769,90
	211 409,15
	0,00
	0,00
	0,00
	211 409,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	683
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	123 981,61
	0,00
	0,00
	0,00
	123 981,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	684
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	888,44
	342 133,86
	0,00
	0,00
	0,00
	342 133,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	685
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 22
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	118 380,69
	0,00
	0,00
	0,00
	118 380,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	686
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 055,64
	326 677,83
	0,00
	0,00
	0,00
	326 677,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	687
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	333 400,36
	0,00
	0,00
	0,00
	333 400,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	688
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	33 432,14
	0,00
	0,00
	0,00
	33 432,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	689
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	241 279,57
	0,00
	0,00
	0,00
	241 279,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	690
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	241 279,57
	0,00
	0,00
	0,00
	241 279,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	691
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	15 350,16
	0,00
	0,00
	0,00
	15 350,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	692
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	15 350,16
	0,00
	0,00
	0,00
	15 350,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	693
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А10
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	694
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	106,00
	71 494,80
	0,00
	0,00
	0,00
	71 494,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	695
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	12 234,46
	0,00
	0,00
	0,00
	12 234,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	696
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	12 234,46
	0,00
	0,00
	0,00
	12 234,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	697
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	114,70
	56 983,10
	0,00
	0,00
	0,00
	56 983,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	698
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	38 472,41
	0,00
	0,00
	0,00
	38 472,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	699
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	12 479,15
	0,00
	0,00
	0,00
	12 479,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	700
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	12 479,15
	0,00
	0,00
	0,00
	12 479,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	701
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	95,65
	58 122,77
	0,00
	0,00
	0,00
	58 122,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	702
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	62 206,18
	0,00
	0,00
	0,00
	62 206,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	703
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	62 206,18
	0,00
	0,00
	0,00
	62 206,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	704
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	595,80
	254 624,49
	0,00
	0,00
	0,00
	254 624,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	705
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	169 480,58
	0,00
	0,00
	0,00
	169 480,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	706
	г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	798,83
	92 401,60
	0,00
	0,00
	0,00
	92 401,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	707
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	322,38
	60 845,03
	0,00
	0,00
	0,00
	60 845,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	708
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	386,38
	64 703,96
	0,00
	0,00
	0,00
	64 703,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	709
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12. 2020
	СРО


	710
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	73 109,35
	0,00
	0,00
	0,00
	73 109,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	711
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 513,61
	0,00
	0,00
	0,00
	50 513,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	712
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	713
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 513,61
	0,00
	0,00
	0,00
	50 513,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	714
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	425,28
	137 549,28
	0,00
	0,00
	0,00
	137 549,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	715
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 619,26
	0,00
	0,00
	0,00
	71 619,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	716
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	126 931,14
	0,00
	0,00
	0,00
	126 931,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	717
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	965,62
	288 312,74
	0,00
	0,00
	0,00
	288 312,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	718
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	104 254,96
	0,00
	0,00
	0,00
	104 254,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	719
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 525,75
	0,00
	0,00
	0,00
	50 525,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	720
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	721
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 525,75
	0,00
	0,00
	0,00
	50 525,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	722
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	423,78
	137 582,34
	0,00
	0,00
	0,00
	137 582,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	723
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 636,48
	0,00
	0,00
	0,00
	71 636,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	724
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	126 961,64
	0,00
	0,00
	0,00
	126 961,64
	0,00
	12. 2020
	СРО

	725
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 756,40
	0,00
	0,00
	0,00
	50 756,40
	0,00
	12. 2020
	СРО


	726
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 8
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	727
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 756,40
	0,00
	0,00
	0,00
	50 756,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	728
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	422,43
	138 210,41
	0,00
	0,00
	0,00
	138 210,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	729
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 8
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 963,51
	0,00
	0,00
	0,00
	71 963,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	730
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 8
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	127 541,24
	0,00
	0,00
	0,00
	127 541,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	731
	г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Ленинская/ул. Пушкинская, д. 25/52/55–57, литеры АА1А2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	9 139,74
	0,00
	0,00
	0,00
	9 139,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	732
	г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Ленинская/ул. Пушкинская, д. 25/52/55–57, литеры АА1А2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	355,10
	115 637,71
	0,00
	0,00
	0,00
	115 637,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	733
	г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Ленинская/ул. Пушкинская, д. 25/52/55–57, литеры АА1А2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	78 073,34
	0,00
	0,00
	0,00
	78 073,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	734
	г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Правды, д. 14/24, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 602,90
	0,00
	0,00
	0,00
	4 602,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	735
	г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Правды, д. 14/24, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	124,75
	58 236,73
	0,00
	0,00
	0,00
	58 236,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	736
	г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Правды, д. 14/24, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	39 318,80
	0,00
	0,00
	0,00
	39 318,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	737
	г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 16, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 867,28
	0,00
	0,00
	0,00
	3 867,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	738
	г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 16, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	100,40
	48 929,49
	0,00
	0,00
	0,00
	48 929,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	739
	г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 16, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	33 034,97
	0,00
	0,00
	0,00
	33 034,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	740
	г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 37 литеры ЖЖ1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 019,34
	0,00
	0,00
	0,00
	11 019,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	741
	г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 37 литеры ЖЖ1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	501,50
	139 418,66
	0,00
	0,00
	0,00
	139 418,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	742
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А2А3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 785,90
	0,00
	0,00
	0,00
	5 785,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	743
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А2А3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	352,00
	73 204,29
	0,00
	0,00
	0,00
	73 204,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	744
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А2А3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	49 424,22
	0,00
	0,00
	0,00
	49 424,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	745
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А6А7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 554,55
	0,00
	0,00
	0,00
	6 554,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	746
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А6А7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	120,95
	82 929,41
	0,00
	0,00
	0,00
	82 929,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	747
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А6А7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	55 990,18
	0,00
	0,00
	0,00
	55 990,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	748
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 063,28
	0,00
	0,00
	0,00
	14 063,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	749
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	314,55
	149 363,24
	0,00
	0,00
	0,00
	149 363,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	750
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	99 417,65
	0,00
	0,00
	0,00
	99 417,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	751
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 028,80
	0,00
	0,00
	0,00
	8 028,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	752
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	235,85
	101 581,88
	0,00
	0,00
	0,00
	101 581,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	753
	г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	68 583,48
	0,00
	0,00
	0,00
	68 583,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	754
	г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 626,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 626,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	755
	г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	212,25
	134 442,14
	0,00
	0,00
	0,00
	134 442,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	756
	г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	90 769,23
	0,00
	0,00
	0,00
	90 769,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	757
	г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Ленинская, д. 27/29, литеры АА1А2Е
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	21 903,22
	0,00
	0,00
	0,00
	21 903,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	758
	г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Ленинская, д. 27/29, литеры АА1А2Е
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	516,35
	232 629,61
	0,00
	0,00
	0,00
	232 629,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	759
	г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Ленинская, д. 27/29, литеры АА1А2Е
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	154 840,56
	0,00
	0,00
	0,00
	154 840,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	760
	г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	367,85
	187 994,57
	0,00
	0,00
	0,00
	187 994,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	761
	г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	125 131,04
	0,00
	0,00
	0,00
	125 131,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	762
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	241 778,67
	0,00
	0,00
	0,00
	241 778,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	763
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	241 778,67
	0,00
	0,00
	0,00
	241 778,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	764
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 10
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	765
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	241 778,67
	0,00
	0,00
	0,00
	241 778,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	766
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 10
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	767
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	178 615,48
	0,00
	0,00
	0,00
	178 615,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	768
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	769
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	178 615,48
	0,00
	0,00
	0,00
	178 615,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	770
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	771
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	178 615,48
	0,00
	0,00
	0,00
	178 615,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	772
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	773
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	824,78
	246 467,38
	0,00
	0,00
	0,00
	246 467,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	774
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	16 667,22
	0,00
	0,00
	0,00
	16 667,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	775
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	673,50
	242 987,21
	0,00
	0,00
	0,00
	242 987,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	776
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	135 726,67
	0,00
	0,00
	0,00
	135 726,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	777
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 621,76
	0,00
	0,00
	0,00
	15 621,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	778
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	110 435,01
	0,00
	0,00
	0,00
	110 435,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	779
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 18б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 208,96
	0,00
	0,00
	0,00
	8 208,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	780
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 18б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	327,40
	103 861,20
	0,00
	0,00
	0,00
	103 861,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	781
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 18б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	70 122,38
	0,00
	0,00
	0,00
	70 122,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	782
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	38 497,64
	0,00
	0,00
	0,00
	38 497,64
	0,00
	12. 2020
	СРО

	783
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	395 626,90
	0,00
	0,00
	0,00
	395 626,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	784
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	395 626,90
	0,00
	0,00
	0,00
	395 626,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	785
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	409 330,98
	0,00
	0,00
	0,00
	409 330,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	786
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	409 330,98
	0,00
	0,00
	0,00
	409 330,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	787
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 911,10
	297 886,66
	0,00
	0,00
	0,00
	297 886,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	788
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	454 644,20
	0,00
	0,00
	0,00
	454 644,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	789
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	454 644,20
	0,00
	0,00
	0,00
	454 644,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	790
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	29 986,79
	0,00
	0,00
	0,00
	29 986,79
	0,00
	12. 2020
	СРО

	791
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	792
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 61
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 196,50
	371 609,48
	0,00
	0,00
	0,00
	371 609,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	793
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	74 989,74
	0,00
	0,00
	0,00
	74 989,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	794
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	136 686,77
	0,00
	0,00
	0,00
	136 686,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	795
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	968,23
	359 009,90
	0,00
	0,00
	0,00
	359 009,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	796
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 037,90
	481 957,74
	0,00
	0,00
	0,00
	481 957,74
	0,00
	12. 2020
	CC

	797
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	269 209,73
	0,00
	0,00
	0,00
	269 209,73
	0,00
	12. 2020
	CC

	798
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	47 834,76
	0,00
	0,00
	0,00
	47 834,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	799
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	47 834,76
	0,00
	0,00
	0,00
	47 834,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	800
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	67 821,14
	0,00
	0,00
	0,00
	67 821,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	801
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	120 199,71
	0,00
	0,00
	0,00
	120 199,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	802
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	141 434,68
	0,00
	0,00
	0,00
	141 434,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	803
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	804
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	141 434,68
	0,00
	0,00
	0,00
	141 434,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	805
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	141 434,68
	0,00
	0,00
	0,00
	141 434,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	806
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	141 434,68
	0,00
	0,00
	0,00
	141 434,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	807
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 510,17
	490 984,68
	0,00
	0,00
	0,00
	490 984,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	808
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	192 973,00
	0,00
	0,00
	0,00
	192 973,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	809
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	178 349,05
	0,00
	0,00
	0,00
	178 349,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	810
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	203 203,41
	0,00
	0,00
	0,00
	203 203,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	811
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	128 795,36
	0,00
	0,00
	0,00
	128 795,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	812
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	813
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	128 795,36
	0,00
	0,00
	0,00
	128 795,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	814
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	938,93
	199 106,11
	0,00
	0,00
	0,00
	199 106,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	815
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	117 046,04
	0,00
	0,00
	0,00
	117 046,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	816
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	290 117,60
	0,00
	0,00
	0,00
	290 117,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	817
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	383,40
	173 490,29
	0,00
	0,00
	0,00
	173 490,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	818
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	13 702,59
	0,00
	0,00
	0,00
	13 702,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	819
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	820
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	13 702,59
	0,00
	0,00
	0,00
	13 702,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	821
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2а
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	822
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	13 702,59
	0,00
	0,00
	0,00
	13 702,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	823
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	824
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	191,00
	63 821,08
	0,00
	0,00
	0,00
	63 821,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	825
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	8 630,33
	0,00
	0,00
	0,00
	8 630,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	826
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	43 982,41
	0,00
	0,00
	0,00
	43 982,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	827
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	814,13
	207 864,25
	0,00
	0,00
	0,00
	207 864,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	828
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	829
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 085,90
	132 589,61
	0,00
	0,00
	0,00
	132 589,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	830
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	832,33
	99 628,53
	0,00
	0,00
	0,00
	99 628,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	831
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	1 064 954,97
	0,00
	0,00
	0,00
	1 064 954,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	832
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	933 087,03
	0,00
	0,00
	0,00
	933 087,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	833
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 649,62
	0,00
	0,00
	0,00
	80 649,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	834
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	227 136,80
	0,00
	0,00
	0,00
	227 136,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	835
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера А
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	19 199,94
	0,00
	0,00
	0,00
	19 199,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	836
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера А
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	19 199,94
	0,00
	0,00
	0,00
	19 199,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	837
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера А
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	838
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 067,99
	0,00
	0,00
	0,00
	7 067,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	839
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	60 376,03
	0,00
	0,00
	0,00
	60 376,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	840
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера Б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	13 498,68
	0,00
	0,00
	0,00
	13 498,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	841
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера Б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	13 498,68
	0,00
	0,00
	0,00
	13 498,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	842
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера Б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	843
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера Б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 969,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4 969,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	844
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Диспансерный, д. 14/15, литера Б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	42 447,89
	0,00
	0,00
	0,00
	42 447,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	845
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	71 738,22
	0,00
	0,00
	0,00
	71 738,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	846
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 323,17
	0,00
	0,00
	0,00
	15 323,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	847
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	240 525,60
	0,00
	0,00
	0,00
	240 525,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	848
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	240 525,60
	0,00
	0,00
	0,00
	240 525,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	849
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	96 655,21
	0,00
	0,00
	0,00
	96 655,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	850
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	278 314,17
	0,00
	0,00
	0,00
	278 314,17
	0,00
	12. 2020
	CC

	851
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12. 2020
	CC

	852
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, литеры А5А6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	21 687,40
	0,00
	0,00
	0,00
	21 687,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	853
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, литеры А5А6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	892,35
	316 175,10
	0,00
	0,00
	0,00
	316 175,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	854
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, литеры А5А6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	176 607,63
	0,00
	0,00
	0,00
	176 607,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	855
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 28
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 759,03
	0,00
	0,00
	0,00
	4 759,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	856
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	146 485,89
	0,00
	0,00
	0,00
	146 485,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	857
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	858
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	146 485,89
	0,00
	0,00
	0,00
	146 485,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	859
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	860
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	146 485,89
	0,00
	0,00
	0,00
	146 485,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	861
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	862
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 106
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	43 392,17
	0,00
	0,00
	0,00
	43 392,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	863
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 106
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	864
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 106
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 392,17
	0,00
	0,00
	0,00
	43 392,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	865
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 106
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	866
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 106
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	332,75
	177 614,33
	0,00
	0,00
	0,00
	177 614,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	867
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 106
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 613,21
	0,00
	0,00
	0,00
	41 613,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	868
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 2/4, литера А1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	61 925,17
	0,00
	0,00
	0,00
	61 925,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	869
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 2/4, литера А1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	61 925,17
	0,00
	0,00
	0,00
	61 925,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	870
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 2/4, литера А1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	598,10
	253 474,25
	0,00
	0,00
	0,00
	253 474,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	871
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Чичерина, д. 21/38а, литера А
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	63 549,55
	0,00
	0,00
	0,00
	63 549,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	872
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Чичерина, д. 21/38а, литера А
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	63 549,55
	0,00
	0,00
	0,00
	63 549,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	873
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Чичерина, д. 21/38а, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	429,40
	260 123,22
	0,00
	0,00
	0,00
	260 123,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	874
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Чичерина, д. 21/38а, литера А
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	61 026,08
	0,00
	0,00
	0,00
	61 026,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	875
	г. Оренбург, ул. Гая/ул. Чичерина, д. 21/38а, литера А
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	60 944,19
	0,00
	0,00
	0,00
	60 944,19
	0,00
	12. 2020
	СРО


	876
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	34 484,85
	0,00
	0,00
	0,00
	34 484,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	877
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	321,50
	160 616,38
	0,00
	0,00
	0,00
	160 616,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	878
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	39 713,04
	0,00
	0,00
	0,00
	39 713,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	879
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	27 209,43
	0,00
	0,00
	0,00
	27 209,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	880
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	32 984,09
	0,00
	0,00
	0,00
	32 984,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	881
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	32 984,09
	0,00
	0,00
	0,00
	32 984,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	882
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 851,70
	0,00
	0,00
	0,00
	39 851,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	883
	г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 070,96
	0,00
	0,00
	0,00
	22 070,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	884
	г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 070,96
	0,00
	0,00
	0,00
	22 070,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	885
	г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	886
	г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	142,90
	102 797,52
	0,00
	0,00
	0,00
	102 797,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	887
	г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	13 901,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 901,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	888
	г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	14 824,64
	0,00
	0,00
	0,00
	14 824,64
	0,00
	12. 2020
	СРО

	889
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	282 635,11
	0,00
	0,00
	0,00
	282 635,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	890
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 341,50
	164 185,73
	0,00
	0,00
	0,00
	164 185,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	891
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	154 195,53
	0,00
	0,00
	0,00
	154 195,53
	0,00
	12. 2020
	CC

	892
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12. 2020
	CC

	893
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	352 893,88
	0,00
	0,00
	0,00
	352 893,88
	0,00
	12. 2020
	CC

	894
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	239 937,01
	0,00
	0,00
	0,00
	239 937,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	895
	г. Оренбург, ул. Заводская, д. 32/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 233,53
	0,00
	0,00
	0,00
	37 233,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	896
	г. Оренбург, ул. Заводская, д. 32/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	37 233,53
	0,00
	0,00
	0,00
	37 233,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	897
	г. Оренбург, ул. Заводская, д. 32/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	268,15
	173 418,58
	0,00
	0,00
	0,00
	173 418,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	898
	г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 768,76
	0,00
	0,00
	0,00
	131 768,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	899
	г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	173 427,99
	0,00
	0,00
	0,00
	173 427,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	900
	г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	173 427,99
	0,00
	0,00
	0,00
	173 427,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	901
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 34
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	105 747,83
	0,00
	0,00
	0,00
	105 747,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	902
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 48
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 779,44
	0,00
	0,00
	0,00
	8 779,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	903
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 48
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	74 995,55
	0,00
	0,00
	0,00
	74 995,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	904
	г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	46 483,29
	0,00
	0,00
	0,00
	46 483,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	905
	г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	537,10
	190 267,00
	0,00
	0,00
	0,00
	190 267,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	906
	г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	126 643,60
	0,00
	0,00
	0,00
	126 643,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	907
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	369 564,32
	0,00
	0,00
	0,00
	369 564,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	908
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	52 545,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52 545,00
	0,00
	12. 2020
	CC

	909
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	52 545,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52 545,00
	0,00
	12. 2020
	CC

	910
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	558,88
	143 080,78
	0,00
	0,00
	0,00
	143 080,78
	0,00
	12. 2020
	CC

	911
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	74 499,41
	0,00
	0,00
	0,00
	74 499,41
	0,00
	12. 2020
	CC

	912
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	132 035,64
	0,00
	0,00
	0,00
	132 035,64
	0,00
	12. 2020
	CC

	913
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	113 675,09
	0,00
	0,00
	0,00
	113 675,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	914
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	320 147,78
	0,00
	0,00
	0,00
	320 147,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	915
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 052,98
	359 666,56
	0,00
	0,00
	0,00
	359 666,56
	0,00
	12. 2020
	CC

	916
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	214 067,30
	0,00
	0,00
	0,00
	214 067,30
	0,00
	12. 2020
	CC

	917
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	534 007,95
	0,00
	0,00
	0,00
	534 007,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	918
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	81 249,07
	0,00
	0,00
	0,00
	81 249,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	919
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	537 317,98
	0,00
	0,00
	0,00
	537 317,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	920
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	81 780,70
	0,00
	0,00
	0,00
	81 780,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	921
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	540 833,71
	0,00
	0,00
	0,00
	540 833,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	922
	г. Оренбург, ул. Кима, д. 6
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	594 856,80
	0,00
	0,00
	0,00
	594 856,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	923
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 23, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 983,31
	0,00
	0,00
	0,00
	10 983,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	924
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 23, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	260,40
	138 962,80
	0,00
	0,00
	0,00
	138 962,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	925
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 23, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	93 821,38
	0,00
	0,00
	0,00
	93 821,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	926
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 23, литеры ВГВ1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 758,42
	0,00
	0,00
	0,00
	8 758,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	927
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 23, литеры ВГВ1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	148,85
	110 813,14
	0,00
	0,00
	0,00
	110 813,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	928
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 23, литеры ВГВ1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	74 816,01
	0,00
	0,00
	0,00
	74 816,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	929
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 25, литеры АА1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 841,88
	0,00
	0,00
	0,00
	12 841,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	930
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 25, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	473,70
	162 477,82
	0,00
	0,00
	0,00
	162 477,82
	0,00
	12. 2020
	СРО

	931
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 25, литеры АА1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	109 697,66
	0,00
	0,00
	0,00
	109 697,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	932
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44, литеры ББ1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 966,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4 966,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	933
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44, литеры ББ1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	138,70
	62 833,37
	0,00
	0,00
	0,00
	62 833,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	934
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44, литеры ББ1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	42 422,24
	0,00
	0,00
	0,00
	42 422,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	935
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 402,52
	0,00
	0,00
	0,00
	15 402,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	936
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	600,00
	163 586,98
	0,00
	0,00
	0,00
	163 586,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	937
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	108 885,11
	0,00
	0,00
	0,00
	108 885,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	938
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 121,65
	0,00
	0,00
	0,00
	18 121,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	939
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 5/35, литеры АА1А2Б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 785,90
	0,00
	0,00
	0,00
	5 785,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	940
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 5/35, литеры АА1А2Б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	234,55
	73 204,29
	0,00
	0,00
	0,00
	73 204,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	941
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 5/35, литеры АА1А2Б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	49 424,22
	0,00
	0,00
	0,00
	49 424,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	942
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7–9/34, литера Е
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 530,69
	0,00
	0,00
	0,00
	5 530,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	943
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7–9/34, литера Е
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	102,15
	69 975,25
	0,00
	0,00
	0,00
	69 975,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	944
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7–9/34, литера Е
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	47 244,12
	0,00
	0,00
	0,00
	47 244,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	945
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7–9/34, литеры ББ1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 854,66
	0,00
	0,00
	0,00
	7 854,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	946
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7–9/34, литеры ББ1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	147,95
	99 378,53
	0,00
	0,00
	0,00
	99 378,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	947
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7–9/34, литеры ББ1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	67 095,88
	0,00
	0,00
	0,00
	67 095,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	948
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 700,61
	0,00
	0,00
	0,00
	13 700,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	949
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	413,60
	173 342,60
	0,00
	0,00
	0,00
	173 342,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	950
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	117 033,07
	0,00
	0,00
	0,00
	117 033,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	951
	г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 97
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 815,77
	0,00
	0,00
	0,00
	6 815,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	952
	г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 97
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	122,80
	86 234,43
	0,00
	0,00
	0,00
	86 234,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	953
	г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 97
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	58 221,58
	0,00
	0,00
	0,00
	58 221,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	954
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 131,04
	0,00
	0,00
	0,00
	7 131,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	955
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	266,70
	90 223,25
	0,00
	0,00
	0,00
	90 223,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	956
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	60 914,65
	0,00
	0,00
	0,00
	60 914,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	957
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 256,23
	0,00
	0,00
	0,00
	13 256,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	958
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	274,65
	167 720,27
	0,00
	0,00
	0,00
	167 720,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	959
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	113 237,12
	0,00
	0,00
	0,00
	113 237,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	960
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 27, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	373,80
	159 058,84
	0,00
	0,00
	0,00
	159 058,84
	0,00
	12. 2020
	СРО

	961
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 63
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	394,08
	129 163,87
	0,00
	0,00
	0,00
	129 163,87
	0,00
	12. 2020
	СРО

	962
	г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	632,63
	251 549,05
	0,00
	0,00
	0,00
	251 549,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	963
	г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	140 509,10
	0,00
	0,00
	0,00
	140 509,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	964
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Володарского, д. 50/2, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 793,85
	0,00
	0,00
	0,00
	13 793,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	965
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Володарского, д. 50/2, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	296,15
	146 501,66
	0,00
	0,00
	0,00
	146 501,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	966
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Володарского, д. 50/2, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	97 512,95
	0,00
	0,00
	0,00
	97 512,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	967
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	43 323,63
	0,00
	0,00
	0,00
	43 323,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	968
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	969
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	970
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 323,63
	0,00
	0,00
	0,00
	43 323,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	971
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	972
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	418,70
	177 333,78
	0,00
	0,00
	0,00
	177 333,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	973
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	41 603,30
	0,00
	0,00
	0,00
	41 603,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	974
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 547,48
	0,00
	0,00
	0,00
	41 547,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	975
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	274 325,98
	0,00
	0,00
	0,00
	274 325,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	976
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 28
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	31 083,67
	0,00
	0,00
	0,00
	31 083,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	977
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 302,34
	0,00
	0,00
	0,00
	6 302,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	978
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	209,90
	79 738,36
	0,00
	0,00
	0,00
	79 738,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	979
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	53 835,72
	0,00
	0,00
	0,00
	53 835,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	980
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 38, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 026,26
	0,00
	0,00
	0,00
	5 026,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	981
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 38, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	172,80
	63 593,14
	0,00
	0,00
	0,00
	63 593,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	982
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 38, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	42 935,21
	0,00
	0,00
	0,00
	42 935,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	983
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 47, литеры А1А3А4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 629,77
	0,00
	0,00
	0,00
	5 629,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	984
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 47, литеры А1А3А4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	109,00
	71 228,88
	0,00
	0,00
	0,00
	71 228,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	985
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 47, литеры А1А3А4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	48 090,51
	0,00
	0,00
	0,00
	48 090,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	986
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 66, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 704,53
	0,00
	0,00
	0,00
	7 704,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	987
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 66, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	195,40
	97 479,10
	0,00
	0,00
	0,00
	97 479,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	988
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 66, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	65 813,47
	0,00
	0,00
	0,00
	65 813,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	989
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 9, литеры АА1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 064,83
	0,00
	0,00
	0,00
	8 064,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	990
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 9, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	194,40
	102 037,74
	0,00
	0,00
	0,00
	102 037,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	991
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 9, литеры АА1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	68 891,26
	0,00
	0,00
	0,00
	68 891,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	992
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 94, литеры АА1А2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 679,59
	0,00
	0,00
	0,00
	13 679,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	993
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 94, литеры АА1А2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	247,75
	173 076,68
	0,00
	0,00
	0,00
	173 076,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	994
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 94, литеры АА1А2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	116 853,53
	0,00
	0,00
	0,00
	116 853,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	995
	г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 087,06
	0,00
	0,00
	0,00
	14 087,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	996
	г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	381,30
	149 615,74
	0,00
	0,00
	0,00
	149 615,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	997
	г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	99 585,71
	0,00
	0,00
	0,00
	99 585,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	998
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	17 196,09
	0,00
	0,00
	0,00
	17 196,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	999
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	121 564,41
	0,00
	0,00
	0,00
	121 564,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1000
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 926,10
	0,00
	0,00
	0,00
	42 926,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1001
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1002
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	42 926,10
	0,00
	0,00
	0,00
	42 926,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1003
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1004
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 926,10
	0,00
	0,00
	0,00
	42 926,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1005
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1006
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	41 221,56
	0,00
	0,00
	0,00
	41 221,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1007
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 166,25
	0,00
	0,00
	0,00
	41 166,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1008
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 649,78
	0,00
	0,00
	0,00
	131 649,78
	0,00
	12. 2020
	CC

	1009
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1010
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 95
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	677,74
	210 728,91
	0,00
	0,00
	0,00
	210 728,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1011
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3, литеры АА2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 524,68
	0,00
	0,00
	0,00
	5 524,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1012
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 632,47
	0,00
	0,00
	0,00
	7 632,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1013
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	127,10
	96 567,37
	0,00
	0,00
	0,00
	96 567,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1014
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	65 197,91
	0,00
	0,00
	0,00
	65 197,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1015
	г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	145 573,74
	0,00
	0,00
	0,00
	145 573,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1016
	г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	127,1
	281 885,73
	0,00
	0,00
	0,00
	281 885,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1017
	г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	102 149,04
	0,00
	0,00
	0,00
	102 149,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1018
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	182 305,67
	0,00
	0,00
	0,00
	182 305,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1019
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	208 009,52
	0,00
	0,00
	0,00
	208 009,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1020
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	192 749,68
	0,00
	0,00
	0,00
	192 749,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1021
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	323 347,84
	0,00
	0,00
	0,00
	323 347,84
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1022
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	106 289,03
	0,00
	0,00
	0,00
	106 289,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1023
	г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 697,91
	0,00
	0,00
	0,00
	11 697,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1024
	г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	99 925,67
	0,00
	0,00
	0,00
	99 925,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1025
	г. Оренбург, ул. Левашова, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	251,30
	83 955,11
	0,00
	0,00
	0,00
	83 955,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1026
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56, литеры АА1А2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 634,21
	0,00
	0,00
	0,00
	14 634,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1027
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56, литеры АА1А2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	525,00
	213 348,43
	0,00
	0,00
	0,00
	213 348,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1028
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56, литеры АА1А2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	119 171,18
	0,00
	0,00
	0,00
	119 171,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1029
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	48 566,88
	0,00
	0,00
	0,00
	48 566,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1030
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1031
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	48 566,88
	0,00
	0,00
	0,00
	48 566,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1032
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1033
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	48 566,88
	0,00
	0,00
	0,00
	48 566,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1034
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	303,53
	198 795,63
	0,00
	0,00
	0,00
	198 795,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1035
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	46 638,35
	0,00
	0,00
	0,00
	46 638,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1036
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	46 575,77
	0,00
	0,00
	0,00
	46 575,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1037
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	766,18
	228 557,11
	0,00
	0,00
	0,00
	228 557,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1038
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	76 027,30
	0,00
	0,00
	0,00
	76 027,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1039
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	214 118,78
	0,00
	0,00
	0,00
	214 118,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1040
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	216 414,64
	0,00
	0,00
	0,00
	216 414,64
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1041
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	216 414,64
	0,00
	0,00
	0,00
	216 414,64
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1042
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	216 414,64
	0,00
	0,00
	0,00
	216 414,64
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1043
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	121 236,18
	0,00
	0,00
	0,00
	121 236,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1044
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	51 906,55
	0,00
	0,00
	0,00
	51 906,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1045
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 599,29
	0,00
	0,00
	0,00
	8 599,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1046
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	179,55
	108 799,74
	0,00
	0,00
	0,00
	108 799,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1047
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	73 456,65
	0,00
	0,00
	0,00
	73 456,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1048
	г. Оренбург, ул. Ленинская/ул. Пушкинская, д. 50/51–53, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	22 715,50
	0,00
	0,00
	0,00
	22 715,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1049
	г. Оренбург, ул. Ленинская/ул. Пушкинская, д. 50/51–53, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	975,55
	331 163,61
	0,00
	0,00
	0,00
	331 163,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1050
	г. Оренбург, ул. Ленинская/ул. Пушкинская, д. 50/51–53, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	184 979,84
	0,00
	0,00
	0,00
	184 979,84
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1051
	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 110,83
	106 565,38
	0,00
	0,00
	0,00
	106 565,38
	0,00
	12. 2020
	CC

	1052
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	115 157,67
	0,00
	0,00
	0,00
	115 157,67
	0,00
	12. 2020
	CC

	1053
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 11
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	313 518,67
	0,00
	0,00
	0,00
	313 518,67
	0,00
	12. 2020
	CC

	1054
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	220 544,86
	0,00
	0,00
	0,00
	220 544,86
	0,00
	12. 2020
	CC

	1055
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 9
	ремонт ЛО
	единиц
	9
	940 556,02
	0,00
	0,00
	0,00
	940 556,02
	0,00
	12. 2020
	CC

	1056
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	75 938,07
	0,00
	0,00
	0,00
	75 938,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1057
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	31 825,71
	0,00
	0,00
	0,00
	31 825,71
	0,00
	12. 2020
	CC

	1058
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12. 2020
	CC

	1059
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 795,37
	0,00
	0,00
	0,00
	80 795,37
	0,00
	12. 2020
	CC

	1060
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	227 547,28
	0,00
	0,00
	0,00
	227 547,28
	0,00
	12. 2020
	CC

	1061
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	36 123,54
	0,00
	0,00
	0,00
	36 123,54
	0,00
	12. 2020
	CC

	1062
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	124 211,10
	0,00
	0,00
	0,00
	124 211,10
	0,00
	12. 2020
	CC

	1063
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 113
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	43 090,60
	0,00
	0,00
	0,00
	43 090,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1064
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	117 193,88
	0,00
	0,00
	0,00
	117 193,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1065
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	143 290,61
	0,00
	0,00
	0,00
	143 290,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1066
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 271,86
	0,00
	0,00
	0,00
	80 271,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1067
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	143 290,61
	0,00
	0,00
	0,00
	143 290,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1068
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 4, литеры АА3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 916,94
	0,00
	0,00
	0,00
	12 916,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1069
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 4, литеры АА3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	330,70
	163 427,54
	0,00
	0,00
	0,00
	163 427,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1070
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 4, литеры АА3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	110 338,87
	0,00
	0,00
	0,00
	110 338,87
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1071
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	138 814,60
	0,00
	0,00
	0,00
	138 814,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1072
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1073
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 39/9, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 236,44
	0,00
	0,00
	0,00
	5 236,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1074
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 39/9, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	174,40
	66 252,36
	0,00
	0,00
	0,00
	66 252,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1075
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 39/9, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	44 730,59
	0,00
	0,00
	0,00
	44 730,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1076
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 39/9, литера В
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 920,86
	0,00
	0,00
	0,00
	6 920,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1077
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 39/9, литера В
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	156,65
	87 564,04
	0,00
	0,00
	0,00
	87 564,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1078
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 39/9, литера В
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	59 119,27
	0,00
	0,00
	0,00
	59 119,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1079
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Южный, д. 54/14-16, литеры АА3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 014,25
	0,00
	0,00
	0,00
	5 014,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1080
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Южный, д. 54/14-16, литеры АА3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	182,40
	63 441,19
	0,00
	0,00
	0,00
	63 441,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1081
	г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Южный, д. 54/14-16, литеры АА3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	42 832,61
	0,00
	0,00
	0,00
	42 832,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1082
	г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 63
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 374,55
	0,00
	0,00
	0,00
	5 374,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1083
	г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 63
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	89,50
	67 999,84
	0,00
	0,00
	0,00
	67 999,84
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1084
	г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 63
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	45 910,41
	0,00
	0,00
	0,00
	45 910,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1085
	г. Оренбург, ул. Маврицкого/ул. Чичерина, д. 74/30, литеры АА1А2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 237,62
	0,00
	0,00
	0,00
	14 237,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1086
	г. Оренбург, ул. Маврицкого/ул. Чичерина, д. 74/30, литеры АА1А2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	543,90
	151 214,85
	0,00
	0,00
	0,00
	151 214,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1087
	г. Оренбург, ул. Маврицкого/ул. Чичерина, д. 74/30, литеры АА1А2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	100 650,10
	0,00
	0,00
	0,00
	100 650,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1088
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	33 962,85
	0,00
	0,00
	0,00
	33 962,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1089
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	33 962,85
	0,00
	0,00
	0,00
	33 962,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1090
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	33 864,97
	0,00
	0,00
	0,00
	33 864,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1091
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	33 864,97
	0,00
	0,00
	0,00
	33 864,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1092
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	22 445,14
	0,00
	0,00
	0,00
	22 445,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1093
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	35 078,36
	0,00
	0,00
	0,00
	35 078,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1094
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1095
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	35 078,36
	0,00
	0,00
	0,00
	35 078,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1096
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1097
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	35 078,36
	0,00
	0,00
	0,00
	35 078,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1098
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1099
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	435,55
	143 583,97
	0,00
	0,00
	0,00
	143 583,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1100
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	33 685,45
	0,00
	0,00
	0,00
	33 685,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1101
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	33 640,25
	0,00
	0,00
	0,00
	33 640,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1102
	г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, д. 167
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 723,46
	0,00
	0,00
	0,00
	22 723,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1103
	г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, д. 167
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО


	1104
	г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, д. 167
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 723,46
	0,00
	0,00
	0,00
	22 723,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1105
	г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, д. 167
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1106
	г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, д. 167
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	148,60
	105 836,62
	0,00
	0,00
	0,00
	105 836,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1107
	г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, д. 167
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	14 311,97
	0,00
	0,00
	0,00
	14 311,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1108
	г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, д. 167
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 262,91
	0,00
	0,00
	0,00
	15 262,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1109
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 044,24
	289 010,44
	0,00
	0,00
	0,00
	289 010,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1110
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 268,39
	0,00
	0,00
	0,00
	15 268,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1111
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	124 106,54
	0,00
	0,00
	0,00
	124 106,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1112
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	349 526,29
	0,00
	0,00
	0,00
	349 526,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1113
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	104 379,89
	0,00
	0,00
	0,00
	104 379,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1114
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	293 969,33
	0,00
	0,00
	0,00
	293 969,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1115
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 060,98
	289 363,39
	0,00
	0,00
	0,00
	289 363,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1116
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	104 858,78
	0,00
	0,00
	0,00
	104 858,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1117
	г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 403,36
	0,00
	0,00
	0,00
	13 403,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1118
	г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	289,20
	169 581,72
	0,00
	0,00
	0,00
	169 581,72
	0,00
	12. 2020
	СРО


	1119
	г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	114 493,89
	0,00
	0,00
	0,00
	114 493,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1120
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	361 375,70
	0,00
	0,00
	0,00
	361 375,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1121
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 554,68
	262 987,67
	0,00
	0,00
	0,00
	262 987,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1122
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	41 013,86
	0,00
	0,00
	0,00
	41 013,86
	0,00
	12. 2020
	CC

	1123
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	CC

	1124
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	41 013,86
	0,00
	0,00
	0,00
	41 013,86
	0,00
	12. 2020
	CC

	1125
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	39 385,25
	0,00
	0,00
	0,00
	39 385,25
	0,00
	12. 2020
	CC

	1126
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	39 332,40
	0,00
	0,00
	0,00
	39 332,40
	0,00
	12. 2020
	CC

	1127
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	103 472,68
	0,00
	0,00
	0,00
	103 472,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1128
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 12
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	376 051,35
	0,00
	0,00
	0,00
	376 051,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1129
	г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1130
	г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1131
	г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1132
	г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80, к. А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	103 695,96
	0,00
	0,00
	0,00
	103 695,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1133
	г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	909,44
	226 160,31
	0,00
	0,00
	0,00
	226 160,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1134
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	31 083,67
	0,00
	0,00
	0,00
	31 083,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1135
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	31 083,67
	0,00
	0,00
	0,00
	31 083,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1136
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	31 083,67
	0,00
	0,00
	0,00
	31 083,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1137
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1138
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	31 083,67
	0,00
	0,00
	0,00
	31 083,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1139
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	31 083,67
	0,00
	0,00
	0,00
	31 083,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1140
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	227,60
	144 775,07
	0,00
	0,00
	0,00
	144 775,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1141
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	19 577,50
	0,00
	0,00
	0,00
	19 577,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1142
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	20 878,30
	0,00
	0,00
	0,00
	20 878,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1143
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 419,29
	0,00
	0,00
	0,00
	7 419,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1144
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	158,65
	93 870,17
	0,00
	0,00
	0,00
	93 870,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1145
	г. Оренбург, ул. Набережная, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	63 376,88
	0,00
	0,00
	0,00
	63 376,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1146
	г. Оренбург, ул. Набережная/пер. Дмитриевский, д. 20/1, литеры А3А4А5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 917,71
	0,00
	0,00
	0,00
	7 917,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1147
	г. Оренбург, ул. Набережная/пер. Дмитриевский, д. 20/1, литеры А3А4А5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	273,20
	100 176,30
	0,00
	0,00
	0,00
	100 176,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1148
	г. Оренбург, ул. Набережная/пер. Дмитриевский, д. 20/1, литеры А3А4А5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	67 634,49
	0,00
	0,00
	0,00
	67 634,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1149
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 001,34
	0,00
	0,00
	0,00
	131 001,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1150
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 358,28
	0,00
	0,00
	0,00
	131 358,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1151
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 077,56
	362 490,18
	0,00
	0,00
	0,00
	362 490,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1152
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 153,04
	0,00
	0,00
	0,00
	131 153,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1153
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	368 843,89
	0,00
	0,00
	0,00
	368 843,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1154
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	213 112,06
	0,00
	0,00
	0,00
	213 112,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1155
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	213 112,06
	0,00
	0,00
	0,00
	213 112,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1156
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	213 112,06
	0,00
	0,00
	0,00
	213 112,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1157
	г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	37 698,44
	0,00
	0,00
	0,00
	37 698,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1158
	г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 877,76
	0,00
	0,00
	0,00
	13 877,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1159
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	355 239,76
	0,00
	0,00
	0,00
	355 239,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1160
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	162 261,86
	0,00
	0,00
	0,00
	162 261,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1161
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	162 261,86
	0,00
	0,00
	0,00
	162 261,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1162
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	162 261,86
	0,00
	0,00
	0,00
	162 261,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1163
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1164
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	43 494,98
	0,00
	0,00
	0,00
	43 494,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1165
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1166
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	43 494,98
	0,00
	0,00
	0,00
	43 494,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1167
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 2
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1168
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 494,98
	0,00
	0,00
	0,00
	43 494,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1169
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1170
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	370,50
	178 035,15
	0,00
	0,00
	0,00
	178 035,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1171
	г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	41 767,85
	0,00
	0,00
	0,00
	41 767,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1172
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	97 729,38
	0,00
	0,00
	0,00
	97 729,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1173
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	99 075,77
	0,00
	0,00
	0,00
	99 075,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1174
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	31 977,18
	0,00
	0,00
	0,00
	31 977,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1175
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	159 999,97
	0,00
	0,00
	0,00
	159 999,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1176
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	159 999,97
	0,00
	0,00
	0,00
	159 999,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1177
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	159 999,97
	0,00
	0,00
	0,00
	159 999,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1178
	г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	533 129,02
	0,00
	0,00
	0,00
	533 129,02
	0,00
	12. 2020
	CC

	1179
	г. Оренбург, ул. Октябрьская, д. 4а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	23 269,94
	0,00
	0,00
	0,00
	23 269,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1180
	г. Оренбург, ул. Октябрьская, д. 4а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	23 269,94
	0,00
	0,00
	0,00
	23 269,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1181
	г. Оренбург, ул. Октябрьская, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	166,05
	108 381,86
	0,00
	0,00
	0,00
	108 381,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1182
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 37, литеры АА1А2А3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 677,81
	0,00
	0,00
	0,00
	5 677,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1183
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 37, литеры АА1А2А3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	189,10
	71 836,70
	0,00
	0,00
	0,00
	71 836,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1184
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 37, литеры АА1А2А3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	48 500,88
	0,00
	0,00
	0,00
	48 500,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1185
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	65 324,71
	0,00
	0,00
	0,00
	65 324,71
	0,00
	12. 2020
	CC

	1186
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	65 324,71
	0,00
	0,00
	0,00
	65 324,71
	0,00
	12. 2020
	CC

	1187
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	65 324,71
	0,00
	0,00
	0,00
	65 324,71
	0,00
	12. 2020
	CC

	1188
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	CC

	1189
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	62 730,75
	0,00
	0,00
	0,00
	62 730,75
	0,00
	12. 2020
	CC

	1190
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	62 646,58
	0,00
	0,00
	0,00
	62 646,58
	0,00
	12. 2020
	CC

	1191
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	268 911,74
	0,00
	0,00
	0,00
	268 911,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1192
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	262 923,79
	0,00
	0,00
	0,00
	262 923,79
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1193
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	267 514,44
	0,00
	0,00
	0,00
	267 514,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1194
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	41 788,35
	0,00
	0,00
	0,00
	41 788,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1195
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 11
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	41 788,35
	0,00
	0,00
	0,00
	41 788,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1196
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 11
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1197
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 11
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	40 128,99
	0,00
	0,00
	0,00
	40 128,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1198
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 11
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	40 075,14
	0,00
	0,00
	0,00
	40 075,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1199
	г. Оренбург, ул. Пионерская, д. 7, литеры АА1А2А3А4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	9 788,29
	0,00
	0,00
	0,00
	9 788,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1200
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 423,72
	0,00
	0,00
	0,00
	131 423,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1201
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 138,56
	362 670,76
	0,00
	0,00
	0,00
	362 670,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1202
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	370 133,96
	0,00
	0,00
	0,00
	370 133,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1203
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 070,46
	341 764,49
	0,00
	0,00
	0,00
	341 764,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1204
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	522 531,12
	0,00
	0,00
	0,00
	522 531,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1205
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 145,37
	0,00
	0,00
	0,00
	50 145,37
	0,00
	12. 2020
	CC

	1206
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	50 145,37
	0,00
	0,00
	0,00
	50 145,37
	0,00
	12. 2020
	CC

	1207
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 145,37
	0,00
	0,00
	0,00
	50 145,37
	0,00
	12. 2020
	CC

	1208
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	543,55
	136 546,56
	0,00
	0,00
	0,00
	136 546,56
	0,00
	12. 2020
	CC

	1209
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 097,17
	0,00
	0,00
	0,00
	71 097,17
	0,00
	12. 2020
	CC

	1210
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	126 005,82
	0,00
	0,00
	0,00
	126 005,82
	0,00
	12. 2020
	CC

	1211
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	106 744,52
	0,00
	0,00
	0,00
	106 744,52
	0,00
	12. 2020
	CC

	1212
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	106 744,52
	0,00
	0,00
	0,00
	106 744,52
	0,00
	12. 2020
	CC

	1213
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	97 006,79
	0,00
	0,00
	0,00
	97 006,79
	0,00
	12. 2020
	CC

	1214
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	240 447,06
	0,00
	0,00
	0,00
	240 447,06
	0,00
	12. 2020
	CC

	1215
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	27 796,68
	0,00
	0,00
	0,00
	27 796,68
	0,00
	12. 2020
	CC

	1216
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	27 796,68
	0,00
	0,00
	0,00
	27 796,68
	0,00
	12. 2020
	CC

	1217
	г. Оренбург, ул. Попова, д. 67
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	17 275,05
	0,00
	0,00
	0,00
	17 275,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1218
	г. Оренбург, ул. Попова, д. 67
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	17 275,05
	0,00
	0,00
	0,00
	17 275,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1219
	г. Оренбург, ул. Попова, д. 67
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	17 275,05
	0,00
	0,00
	0,00
	17 275,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1220
	г. Оренбург, ул. Попова, д. 67
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1221
	г. Оренбург, ул. Попова, д. 67
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	17 275,05
	0,00
	0,00
	0,00
	17 275,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1222
	г. Оренбург, ул. Попова, д. 67
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	17 275,05
	0,00
	0,00
	0,00
	17 275,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1223
	г. Оренбург, ул. Попова, д. 67
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	119,15
	80 460,14
	0,00
	0,00
	0,00
	80 460,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1224
	г. Оренбург, ул. Попова, д. 67
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	10 880,39
	0,00
	0,00
	0,00
	10 880,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1225
	г. Оренбург, ул. Попова, д. 67
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	11 603,32
	0,00
	0,00
	0,00
	11 603,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1226
	г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	219 122,54
	0,00
	0,00
	0,00
	219 122,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1227
	г. Оренбург, ул. Постникова, д. 12, литеры АА3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 179,69
	0,00
	0,00
	0,00
	3 179,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1228
	г. Оренбург, ул. Постникова, д. 12, литеры АА3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	198,70
	40 230,07
	0,00
	0,00
	0,00
	40 230,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1229
	г. Оренбург, ул. Постникова, д. 12, литеры АА3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	27 161,52
	0,00
	0,00
	0,00
	27 161,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1230
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	99 998,53
	0,00
	0,00
	0,00
	99 998,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1231
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	34 868,20
	0,00
	0,00
	0,00
	34 868,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1232
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1233
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	34 868,20
	0,00
	0,00
	0,00
	34 868,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1234
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1235
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	34 868,20
	0,00
	0,00
	0,00
	34 868,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1236
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1237
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	34 868,20
	0,00
	0,00
	0,00
	34 868,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1238
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	34 868,20
	0,00
	0,00
	0,00
	34 868,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1239
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	225,75
	162 401,85
	0,00
	0,00
	0,00
	162 401,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1240
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	21 961,12
	0,00
	0,00
	0,00
	21 961,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1241
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	23 420,30
	0,00
	0,00
	0,00
	23 420,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1242
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	13 865,72
	0,00
	0,00
	0,00
	13 865,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1243
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1244
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	13 865,72
	0,00
	0,00
	0,00
	13 865,72
	0,00
	12. 2020
	СРО


	1245
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1246
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	13 865,72
	0,00
	0,00
	0,00
	13 865,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1247
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1248
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	13 865,72
	0,00
	0,00
	0,00
	13 865,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1249
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	13 865,72
	0,00
	0,00
	0,00
	13 865,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1250
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	249,90
	64 580,85
	0,00
	0,00
	0,00
	64 580,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1251
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	8 733,08
	0,00
	0,00
	0,00
	8 733,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1252
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	9 313,33
	0,00
	0,00
	0,00
	9 313,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1253
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	9 420,53
	0,00
	0,00
	0,00
	9 420,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1254
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1255
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	9 420,53
	0,00
	0,00
	0,00
	9 420,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1256
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1257
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	9 420,53
	0,00
	0,00
	0,00
	9 420,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1258
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1259
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	9 420,53
	0,00
	0,00
	0,00
	9 420,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1260
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	9 420,53
	0,00
	0,00
	0,00
	9 420,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1261
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	450,60
	43 876,99
	0,00
	0,00
	0,00
	43 876,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1262
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	5 933,36
	0,00
	0,00
	0,00
	5 933,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1263
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	6 327,59
	0,00
	0,00
	0,00
	6 327,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1264
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 50, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	306,25
	144 060,91
	0,00
	0,00
	0,00
	144 060,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1265
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 52, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 263,46
	0,00
	0,00
	0,00
	5 263,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1266
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 52, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	175,30
	66 594,25
	0,00
	0,00
	0,00
	66 594,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1267
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 52, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	44 961,42
	0,00
	0,00
	0,00
	44 961,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1268
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	987,86
	332 316,86
	0,00
	0,00
	0,00
	332 316,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1269
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	238 588,30
	0,00
	0,00
	0,00
	238 588,30
	0,00
	12. 2020
	CC

	1270
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Комсомольская, д. 34/21, литеры АА1А2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 796,69
	0,00
	0,00
	0,00
	13 796,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1271
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Комсомольская, д. 34/21, литеры АА1А2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	245,50
	174 558,24
	0,00
	0,00
	0,00
	174 558,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1272
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Комсомольская, д. 34/21, литеры АА1А2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	117 853,81
	0,00
	0,00
	0,00
	117 853,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1273
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9–11/29, литеры А2А3А4А6А8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	9 145,75
	0,00
	0,00
	0,00
	9 145,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1274
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9–11/29, литеры А2А3А4А6А8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	558,60
	115 713,69
	0,00
	0,00
	0,00
	115 713,69
	0,00
	12. 2020
	СРО


	1275
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9–11/29, литеры А2А3А4А6А8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	78 124,64
	0,00
	0,00
	0,00
	78 124,64
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1276
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9–11/29, литеры АА1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	9 641,17
	0,00
	0,00
	0,00
	9 641,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1277
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9–11/29, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	634,50
	121 981,83
	0,00
	0,00
	0,00
	121 981,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1278
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9–11/29, литеры АА1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	82 356,60
	0,00
	0,00
	0,00
	82 356,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1279
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 780,05
	0,00
	0,00
	0,00
	4 780,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1280
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	143,05
	60 478,07
	0,00
	0,00
	0,00
	60 478,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1281
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	40 832,05
	0,00
	0,00
	0,00
	40 832,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1282
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская/ул. Краснознаменная, д. 31/46/23, литеры Б1Б2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 277,10
	0,00
	0,00
	0,00
	14 277,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1283
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская/ул. Краснознаменная, д. 31/46/23, литеры Б1Б2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	237,75
	180 636,44
	0,00
	0,00
	0,00
	180 636,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1284
	г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская/ул. Краснознаменная, д. 31/46/23, литеры Б1Б2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	121 957,53
	0,00
	0,00
	0,00
	121 957,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1285
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	375 622,96
	0,00
	0,00
	0,00
	375 622,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1286
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	838,30
	234 549,09
	0,00
	0,00
	0,00
	234 549,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1287
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1288
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	961 178,58
	0,00
	0,00
	0,00
	961 178,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1289
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	495 714,00
	0,00
	0,00
	0,00
	495 714,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1290
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	109 076,53
	0,00
	0,00
	0,00
	109 076,53
	0,00
	12. 2020
	CC

	1291
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	109 076,53
	0,00
	0,00
	0,00
	109 076,53
	0,00
	12. 2020
	CC

	1292
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 017,46
	374 400,26
	0,00
	0,00
	0,00
	374 400,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1293
	г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	377 974,93
	0,00
	0,00
	0,00
	377 974,93
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1294
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37а, литеры АА1А2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 047,28
	0,00
	0,00
	0,00
	5 047,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1295
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37а, литеры АА1А2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	316,30
	63 859,07
	0,00
	0,00
	0,00
	63 859,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1296
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37а, литеры АА1А2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	43 114,75
	0,00
	0,00
	0,00
	43 114,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1297
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	44 619,02
	0,00
	0,00
	0,00
	44 619,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1298
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1299
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	44 619,02
	0,00
	0,00
	0,00
	44 619,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1300
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1301
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	44 619,02
	0,00
	0,00
	0,00
	44 619,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1302
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1303
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	303,73
	182 636,12
	0,00
	0,00
	0,00
	182 636,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1304
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	42 847,26
	0,00
	0,00
	0,00
	42 847,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1305
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	42 789,76
	0,00
	0,00
	0,00
	42 789,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1306
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 045,80
	0,00
	0,00
	0,00
	80 045,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1307
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	78 653,75
	0,00
	0,00
	0,00
	78 653,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1308
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	221 515,76
	0,00
	0,00
	0,00
	221 515,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1309
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	367 427,79
	0,00
	0,00
	0,00
	367 427,79
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1310
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	802,04
	253 378,68
	0,00
	0,00
	0,00
	253 378,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1311
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	79 706,81
	0,00
	0,00
	0,00
	79 706,81
	0,00
	12. 2020
	CC

	1312
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7/1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	CC

	1313
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	79 706,81
	0,00
	0,00
	0,00
	79 706,81
	0,00
	12. 2020
	CC

	1314
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7/1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	CC

	1315
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	79 706,81
	0,00
	0,00
	0,00
	79 706,81
	0,00
	12. 2020
	CC

	1316
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7/1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	CC

	1317
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	97 295,87
	0,00
	0,00
	0,00
	97 295,87
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1318
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 36/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	655,05
	128 523,25
	0,00
	0,00
	0,00
	128 523,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1319
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41, литера А1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	161 587,54
	0,00
	0,00
	0,00
	161 587,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1320
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41, литера А1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	161 587,54
	0,00
	0,00
	0,00
	161 587,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1321
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41, литера А1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	794,82
	249 799,91
	0,00
	0,00
	0,00
	249 799,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1322
	г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 2, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 269,46
	0,00
	0,00
	0,00
	5 269,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1323
	г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 2, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	329,50
	66 670,23
	0,00
	0,00
	0,00
	66 670,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1324
	г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 2, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	45 012,72
	0,00
	0,00
	0,00
	45 012,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1325
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 8/1
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	594 856,80
	0,00
	0,00
	0,00
	594 856,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1326
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 674,17
	276 016,97
	0,00
	0,00
	0,00
	276 016,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1327
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	847,26
	222 220,38
	0,00
	0,00
	0,00
	222 220,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1328
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	226 793,34
	0,00
	0,00
	0,00
	226 793,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1329
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	142 133,11
	0,00
	0,00
	0,00
	142 133,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1330
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	837,18
	219 725,09
	0,00
	0,00
	0,00
	219 725,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1331
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	265 205,29
	0,00
	0,00
	0,00
	265 205,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1332
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 789,64
	331 713,55
	0,00
	0,00
	0,00
	331 713,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1333
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	226 751,45
	0,00
	0,00
	0,00
	226 751,45
	0,00
	12. 2020
	CC

	1334
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	84 919,17
	0,00
	0,00
	0,00
	84 919,17
	0,00
	12. 2020
	CC

	1335
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	84 919,17
	0,00
	0,00
	0,00
	84 919,17
	0,00
	12. 2020
	CC

	1336
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1337
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	391 811,91
	0,00
	0,00
	0,00
	391 811,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1338
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	534,62
	101 227,25
	0,00
	0,00
	0,00
	101 227,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1339
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1340
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	251 857,63
	0,00
	0,00
	0,00
	251 857,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1341
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 624,80
	270 814,12
	0,00
	0,00
	0,00
	270 814,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1342
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	531,13
	100 956,86
	0,00
	0,00
	0,00
	100 956,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1343
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	516 792,16
	0,00
	0,00
	0,00
	516 792,16
	0,00
	12. 2020
	CC

	1344
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	CC

	1345
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	516 792,16
	0,00
	0,00
	0,00
	516 792,16
	0,00
	12. 2020
	CC

	1346
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	CC

	1347
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	516 792,16
	0,00
	0,00
	0,00
	516 792,16
	0,00
	12. 2020
	CC

	1348
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	CC

	1349
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 44
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 960,87
	363 684,97
	0,00
	0,00
	0,00
	363 684,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1350
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1351
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1352
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1353
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1354
	г. Оренбург, ул. Семафорная 2-я, д. 1а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	21 858,89
	0,00
	0,00
	0,00
	21 858,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1355
	г. Оренбург, ул. Семафорная 2-я, д. 1а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1356
	г. Оренбург, ул. Семафорная 2-я, д. 1а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	21 858,89
	0,00
	0,00
	0,00
	21 858,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1357
	г. Оренбург, ул. Семафорная 2-я, д. 1а
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1358
	г. Оренбург, ул. Семафорная 2-я, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	21 858,89
	0,00
	0,00
	0,00
	21 858,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1359
	г. Оренбург, ул. Семафорная 2-я, д. 1а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1360
	г. Оренбург, ул. Семафорная 2-я, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	134,75
	101 809,81
	0,00
	0,00
	0,00
	101 809,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1361
	г. Оренбург, ул. Семафорная 2-я, д. 1а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	14 682,20
	0,00
	0,00
	0,00
	14 682,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1362
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 153,34
	0,00
	0,00
	0,00
	15 153,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1363
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	514,57
	220 916,68
	0,00
	0,00
	0,00
	220 916,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1364
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	123 398,62
	0,00
	0,00
	0,00
	123 398,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1365
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	16 311,95
	0,00
	0,00
	0,00
	16 311,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1366
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	452,23
	237 807,82
	0,00
	0,00
	0,00
	237 807,82
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1367
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	132 833,59
	0,00
	0,00
	0,00
	132 833,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1368
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 083,15
	0,00
	0,00
	0,00
	6 083,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1369
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	116,20
	76 965,18
	0,00
	0,00
	0,00
	76 965,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1370
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	51 963,40
	0,00
	0,00
	0,00
	51 963,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1371
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	37 271,62
	0,00
	0,00
	0,00
	37 271,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1372
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1373
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	37 271,62
	0,00
	0,00
	0,00
	37 271,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1374
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1375
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	37 271,62
	0,00
	0,00
	0,00
	37 271,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1376
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1377
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	199,07
	152 561,48
	0,00
	0,00
	0,00
	152 561,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1378
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	35 791,61
	0,00
	0,00
	0,00
	35 791,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1379
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	35 743,58
	0,00
	0,00
	0,00
	35 743,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1380
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 62, литера А
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	14 934,19
	0,00
	0,00
	0,00
	14 934,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1381
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 62, литера А
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	14 934,19
	0,00
	0,00
	0,00
	14 934,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1382
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 62, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	237,35
	69 557,38
	0,00
	0,00
	0,00
	69 557,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1383
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	52 905,41
	0,00
	0,00
	0,00
	52 905,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1384
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1385
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	52 905,41
	0,00
	0,00
	0,00
	52 905,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1386
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1387
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	52 905,41
	0,00
	0,00
	0,00
	52 905,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1388
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1389
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	52 905,41
	0,00
	0,00
	0,00
	52 905,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1390
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	52 905,41
	0,00
	0,00
	0,00
	52 905,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1391
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	367,37
	216 554,26
	0,00
	0,00
	0,00
	216 554,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1392
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	50 804,61
	0,00
	0,00
	0,00
	50 804,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1393
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	50 736,43
	0,00
	0,00
	0,00
	50 736,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1394
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 109
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 155,22
	0,00
	0,00
	0,00
	6 155,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1395
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 109
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	312,40
	77 876,91
	0,00
	0,00
	0,00
	77 876,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1396
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 109
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	52 578,96
	0,00
	0,00
	0,00
	52 578,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1397
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 136
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 662,65
	0,00
	0,00
	0,00
	6 662,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1398
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 136
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	164,05
	84 297,01
	0,00
	0,00
	0,00
	84 297,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1399
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 136
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	56 913,52
	0,00
	0,00
	0,00
	56 913,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1400
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 654,98
	0,00
	0,00
	0,00
	14 654,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1401
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	346,70
	155 647,50
	0,00
	0,00
	0,00
	155 647,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1402
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 15
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	103 600,51
	0,00
	0,00
	0,00
	103 600,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1403
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	137 073,05
	0,00
	0,00
	0,00
	137 073,05
	0,00
	12. 2020
	CC

	1404
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	137 073,05
	0,00
	0,00
	0,00
	137 073,05
	0,00
	12. 2020
	CC

	1405
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	137 073,05
	0,00
	0,00
	0,00
	137 073,05
	0,00
	12. 2020
	CC

	1406
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	706,15
	211 902,68
	0,00
	0,00
	0,00
	211 902,68
	0,00
	12. 2020
	CC

	1407
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	124 568,60
	0,00
	0,00
	0,00
	124 568,60
	0,00
	12. 2020
	CC

	1408
	г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	308 763,49
	0,00
	0,00
	0,00
	308 763,49
	0,00
	12. 2020
	CC

	1409
	г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 196
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	30 806,36
	0,00
	0,00
	0,00
	30 806,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1410
	г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 196
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	30 806,36
	0,00
	0,00
	0,00
	30 806,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1411
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	34 696,92
	0,00
	0,00
	0,00
	34 696,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1412
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1413
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	34 696,92
	0,00
	0,00
	0,00
	34 696,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1414
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1415
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	34 696,92
	0,00
	0,00
	0,00
	34 696,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1416
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1417
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	212,70
	161 604,08
	0,00
	0,00
	0,00
	161 604,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1418
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	21 853,24
	0,00
	0,00
	0,00
	21 853,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1419
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	23 305,25
	0,00
	0,00
	0,00
	23 305,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1420
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	49 204,29
	0,00
	0,00
	0,00
	49 204,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1421
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1422
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	49 204,29
	0,00
	0,00
	0,00
	49 204,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1423
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1424
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	49 204,29
	0,00
	0,00
	0,00
	49 204,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1425
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	390,90
	201 404,72
	0,00
	0,00
	0,00
	201 404,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1426
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	47 250,46
	0,00
	0,00
	0,00
	47 250,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1427
	г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	47 187,05
	0,00
	0,00
	0,00
	47 187,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1428
	г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	719,48
	216 088,86
	0,00
	0,00
	0,00
	216 088,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1429
	г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1430
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	426,98
	173 834,61
	0,00
	0,00
	0,00
	173 834,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1431
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56, литера А17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 652,67
	0,00
	0,00
	0,00
	19 652,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1432
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56, литера А17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	409,40
	208 727,00
	0,00
	0,00
	0,00
	208 727,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1433
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56, литера А17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	138 930,75
	0,00
	0,00
	0,00
	138 930,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1434
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	85 474,65
	0,00
	0,00
	0,00
	85 474,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1435
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	365,53
	98 967,02
	0,00
	0,00
	0,00
	98 967,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1436
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 800,76
	0,00
	0,00
	0,00
	6 800,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1437
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	20 929,08
	0,00
	0,00
	0,00
	20 929,08
	0,00
	12. 2020
	CC

	1438
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	62 607,43
	0,00
	0,00
	0,00
	62 607,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1439
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	220,60
	100 670,15
	0,00
	0,00
	0,00
	100 670,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1440
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	29 460,57
	0,00
	0,00
	0,00
	29 460,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1441
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1442
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1443
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1444
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1445
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1446
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1447
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 077,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 077,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1448
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 089,01
	0,00
	0,00
	0,00
	7 089,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1449
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	355,45
	145 192,95
	0,00
	0,00
	0,00
	145 192,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1450
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 284,17
	0,00
	0,00
	0,00
	7 284,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1451
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	19 624,07
	0,00
	0,00
	0,00
	19 624,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1452
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	189,80
	91 400,90
	0,00
	0,00
	0,00
	91 400,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1453
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	61 709,74
	0,00
	0,00
	0,00
	61 709,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1454
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/5
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12. 2020
	CC

	1455
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	87 503,82
	0,00
	0,00
	0,00
	87 503,82
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1456
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 522,48
	323 624,39
	0,00
	0,00
	0,00
	323 624,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1457
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	62 555,73
	0,00
	0,00
	0,00
	62 555,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1458
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	62 555,73
	0,00
	0,00
	0,00
	62 555,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1459
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	116 472,75
	0,00
	0,00
	0,00
	116 472,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1460
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	225 848,99
	0,00
	0,00
	0,00
	225 848,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1461
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	510,98
	195 256,47
	0,00
	0,00
	0,00
	195 256,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1462
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 26
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 175,47
	0,00
	0,00
	0,00
	11 175,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1463
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	21 516,33
	0,00
	0,00
	0,00
	21 516,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1464
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	21 516,33
	0,00
	0,00
	0,00
	21 516,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1465
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	176 371,46
	0,00
	0,00
	0,00
	176 371,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1466
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	372 136,58
	0,00
	0,00
	0,00
	372 136,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1467
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1468
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	372 136,58
	0,00
	0,00
	0,00
	372 136,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1469
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1470
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	372 136,58
	0,00
	0,00
	0,00
	372 136,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1471
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1472
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	594 856,80
	0,00
	0,00
	0,00
	594 856,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1473
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	77 834,07
	0,00
	0,00
	0,00
	77 834,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1474
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	77 834,07
	0,00
	0,00
	0,00
	77 834,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1475
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1476
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	77 834,07
	0,00
	0,00
	0,00
	77 834,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1477
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1478
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	157 622,95
	0,00
	0,00
	0,00
	157 622,95
	0,00
	12. 2020
	CC

	1479
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	157 622,95
	0,00
	0,00
	0,00
	157 622,95
	0,00
	12. 2020
	CC

	1480
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	CC

	1481
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	157 622,95
	0,00
	0,00
	0,00
	157 622,95
	0,00
	12. 2020
	CC

	1482
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	CC

	1483
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1484
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	275,35
	173 988,41
	0,00
	0,00
	0,00
	173 988,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1485
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 439,40
	0,00
	0,00
	0,00
	15 439,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1486
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	213 035,42
	0,00
	0,00
	0,00
	213 035,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1487
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 796,87
	0,00
	0,00
	0,00
	22 796,87
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1488
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1489
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	22 796,87
	0,00
	0,00
	0,00
	22 796,87
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1490
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1491
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 796,87
	0,00
	0,00
	0,00
	22 796,87
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1492
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1493
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	155,60
	106 178,52
	0,00
	0,00
	0,00
	106 178,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1494
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	14 358,21
	0,00
	0,00
	0,00
	14 358,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1495
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 312,22
	0,00
	0,00
	0,00
	15 312,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1496
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 813,18
	0,00
	0,00
	0,00
	22 813,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1497
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1498
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	22 813,18
	0,00
	0,00
	0,00
	22 813,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1499
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1500
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 813,18
	0,00
	0,00
	0,00
	22 813,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1501
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1502
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	155,35
	106 254,49
	0,00
	0,00
	0,00
	106 254,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1503
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	14 368,48
	0,00
	0,00
	0,00
	14 368,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1504
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 323,17
	0,00
	0,00
	0,00
	15 323,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1505
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 610,02
	0,00
	0,00
	0,00
	51 610,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1506
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1507
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	51 610,02
	0,00
	0,00
	0,00
	51 610,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1508
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1509
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	51 610,02
	0,00
	0,00
	0,00
	51 610,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1510
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1511
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	520,95
	211 251,92
	0,00
	0,00
	0,00
	211 251,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1512
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	49 560,65
	0,00
	0,00
	0,00
	49 560,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1513
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	49 494,15
	0,00
	0,00
	0,00
	49 494,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1514
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	529,55
	208 053,68
	0,00
	0,00
	0,00
	208 053,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1515
	г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 27
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	48 810,33
	0,00
	0,00
	0,00
	48 810,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1516
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 486,38
	341 790,21
	0,00
	0,00
	0,00
	341 790,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1517
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	81 792,66
	0,00
	0,00
	0,00
	81 792,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1518
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	81 044,47
	0,00
	0,00
	0,00
	81 044,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1519
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 119,30
	341 805,53
	0,00
	0,00
	0,00
	341 805,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1520
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	838,48
	257 425,32
	0,00
	0,00
	0,00
	257 425,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1521
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	44 557,91
	0,00
	0,00
	0,00
	44 557,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1522
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	44 557,91
	0,00
	0,00
	0,00
	44 557,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1523
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	44 557,91
	0,00
	0,00
	0,00
	44 557,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1524
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	770,54
	208 578,37
	0,00
	0,00
	0,00
	208 578,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1525
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	303 919,63
	0,00
	0,00
	0,00
	303 919,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1526
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	947,62
	258 500,59
	0,00
	0,00
	0,00
	258 500,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1527
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	952,64
	261 110,80
	0,00
	0,00
	0,00
	261 110,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1528
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	34 726,93
	0,00
	0,00
	0,00
	34 726,93
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1529
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	470,20
	199 189,16
	0,00
	0,00
	0,00
	199 189,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1530
	г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 66
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 812,62
	0,00
	0,00
	0,00
	7 812,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1531
	г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 66
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	66 736,80
	0,00
	0,00
	0,00
	66 736,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1532
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 41, литера Б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 758,73
	0,00
	0,00
	0,00
	6 758,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1533
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 41, литера Б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	117,50
	85 512,64
	0,00
	0,00
	0,00
	85 512,64
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1534
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 41, литера Б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	57 734,26
	0,00
	0,00
	0,00
	57 734,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1535
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 71, литеры АА1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	76 834,50
	0,00
	0,00
	0,00
	76 834,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1536
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 71, литеры АА1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	76 834,50
	0,00
	0,00
	0,00
	76 834,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1537
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 71, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	615,60
	266 727,82
	0,00
	0,00
	0,00
	266 727,82
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1538
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 6, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 380,25
	0,00
	0,00
	0,00
	7 380,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1539
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 6, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	156,20
	93 376,31
	0,00
	0,00
	0,00
	93 376,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1540
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 6, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	63 043,45
	0,00
	0,00
	0,00
	63 043,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1541
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	88 969,78
	0,00
	0,00
	0,00
	88 969,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1542
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	120 724,96
	0,00
	0,00
	0,00
	120 724,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1543
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	418 024,90
	0,00
	0,00
	0,00
	418 024,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1544
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	641,78
	98 059,85
	0,00
	0,00
	0,00
	98 059,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1545
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	31 268,10
	0,00
	0,00
	0,00
	31 268,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1546
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1547
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 14, литеры А1А2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	16 086,66
	0,00
	0,00
	0,00
	16 086,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1548
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 14, литеры А1А2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	453,10
	170 853,15
	0,00
	0,00
	0,00
	170 853,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1549
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 14, литеры А1А2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	113 721,54
	0,00
	0,00
	0,00
	113 721,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1550
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литеры А2А3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 601,37
	0,00
	0,00
	0,00
	14 601,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1551
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литеры А2А3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	227,43
	184 739,22
	0,00
	0,00
	0,00
	184 739,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1552
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литеры А2А3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	124 727,55
	0,00
	0,00
	0,00
	124 727,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1553
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литеры АА1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 890,53
	0,00
	0,00
	0,00
	8 890,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1554
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	244,80
	112 484,65
	0,00
	0,00
	0,00
	112 484,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1555
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литеры АА1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	75 944,53
	0,00
	0,00
	0,00
	75 944,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1556
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 25, литера Б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 037,35
	0,00
	0,00
	0,00
	11 037,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1557
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 25, литера Б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	235,55
	139 646,59
	0,00
	0,00
	0,00
	139 646,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1558
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 25, литера Б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	94 283,05
	0,00
	0,00
	0,00
	94 283,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1559
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 25, литеры АА1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 703,61
	0,00
	0,00
	0,00
	13 703,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1560
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 25, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	383,25
	173 380,59
	0,00
	0,00
	0,00
	173 380,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1561
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 25, литеры АА1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	117 058,71
	0,00
	0,00
	0,00
	117 058,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1562
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 37, литера В
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 695,83
	0,00
	0,00
	0,00
	5 695,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1563
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 37, литера В
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	149,85
	72 064,63
	0,00
	0,00
	0,00
	72 064,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1564
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 37, литера В
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	48 654,77
	0,00
	0,00
	0,00
	48 654,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1565
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 39, литеры АА1А3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 684,37
	0,00
	0,00
	0,00
	19 684,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1566
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 39, литеры АА1А3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	480,35
	209 063,65
	0,00
	0,00
	0,00
	209 063,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1567
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 39, литеры АА1А3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	139 154,83
	0,00
	0,00
	0,00
	139 154,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1568
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 44, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 603,05
	0,00
	0,00
	0,00
	3 603,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1569
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 44, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	205,50
	45 586,48
	0,00
	0,00
	0,00
	45 586,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1570
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 44, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	30 777,93
	0,00
	0,00
	0,00
	30 777,93
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1571
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 49, литеры АА1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 407,80
	0,00
	0,00
	0,00
	15 407,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1572
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 49, литеры АА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	296,40
	163 643,09
	0,00
	0,00
	0,00
	163 643,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1573
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 49, литеры АА1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	108 922,46
	0,00
	0,00
	0,00
	108 922,46
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1574
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 59, литеры ВГА1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 338,68
	0,00
	0,00
	0,00
	4 338,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1575
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 59, литеры ВГА1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	259,50
	54 893,72
	0,00
	0,00
	0,00
	54 893,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1576
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 59, литеры ВГА1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	37 061,75
	0,00
	0,00
	0,00
	37 061,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1577
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 65, литеры А2А3Б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 077,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 077,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1578
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 65, литеры А2А3Б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	340,70
	89 539,45
	0,00
	0,00
	0,00
	89 539,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1579
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 65, литеры А2А3Б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	60 452,98
	0,00
	0,00
	0,00
	60 452,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1580
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 29
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 686,36
	0,00
	0,00
	0,00
	8 686,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1581
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 29
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	216,65
	109 901,41
	0,00
	0,00
	0,00
	109 901,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1582
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 29
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	74 200,45
	0,00
	0,00
	0,00
	74 200,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1583
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 47
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 593,89
	0,00
	0,00
	0,00
	4 593,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1584
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	117,85
	58 122,77
	0,00
	0,00
	0,00
	58 122,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1585
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 47
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	39 241,86
	0,00
	0,00
	0,00
	39 241,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1586
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 56
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 122,65
	0,00
	0,00
	0,00
	3 122,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1587
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 56
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	170,30
	39 508,29
	0,00
	0,00
	0,00
	39 508,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1588
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 56
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	26 674,20
	0,00
	0,00
	0,00
	26 674,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1589
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	401,10
	148 226,62
	0,00
	0,00
	0,00
	148 226,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1590
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	88 858,10
	0,00
	0,00
	0,00
	88 858,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1591
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	136 784,24
	0,00
	0,00
	0,00
	136 784,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1592
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 63
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	5 764,88
	0,00
	0,00
	0,00
	5 764,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1593
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 63
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	158,50
	72 938,37
	0,00
	0,00
	0,00
	72 938,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1594
	г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 63
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	49 244,68
	0,00
	0,00
	0,00
	49 244,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1595
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	230 187,81
	0,00
	0,00
	0,00
	230 187,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1596
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	230 187,81
	0,00
	0,00
	0,00
	230 187,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1597
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	230 187,81
	0,00
	0,00
	0,00
	230 187,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1598
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	174 017,58
	0,00
	0,00
	0,00
	174 017,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1599
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	174 017,58
	0,00
	0,00
	0,00
	174 017,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1600
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	174 017,58
	0,00
	0,00
	0,00
	174 017,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1601
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	85 050,67
	0,00
	0,00
	0,00
	85 050,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1602
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	85 050,67
	0,00
	0,00
	0,00
	85 050,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1603
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	85 050,67
	0,00
	0,00
	0,00
	85 050,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1604
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	627 037,34
	0,00
	0,00
	0,00
	627 037,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1605
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	134 573,89
	0,00
	0,00
	0,00
	134 573,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1606
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	141 476,54
	0,00
	0,00
	0,00
	141 476,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1607
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	249 853,69
	0,00
	0,00
	0,00
	249 853,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1608
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	99 223,14
	0,00
	0,00
	0,00
	99 223,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1609
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	99 223,14
	0,00
	0,00
	0,00
	99 223,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1610
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	99 223,14
	0,00
	0,00
	0,00
	99 223,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1611
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 594,52
	271 662,18
	0,00
	0,00
	0,00
	271 662,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1612
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	554,23
	109 157,79
	0,00
	0,00
	0,00
	109 157,79
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1613
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	115 783,41
	0,00
	0,00
	0,00
	115 783,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1614
	г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	37 943,13
	0,00
	0,00
	0,00
	37 943,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1615
	г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 403,20
	0,00
	0,00
	0,00
	14 403,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1616
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 237
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	231 182,94
	0,00
	0,00
	0,00
	231 182,94
	0,00
	12. 2020
	CC

	1617
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	114 397,89
	0,00
	0,00
	0,00
	114 397,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1618
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	247 691,60
	0,00
	0,00
	0,00
	247 691,60
	0,00
	12. 2020
	СС

	1619
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	101 078,24
	0,00
	0,00
	0,00
	101 078,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1620
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	284 670,75
	0,00
	0,00
	0,00
	284 670,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1621
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	554,23
	245 917,43
	0,00
	0,00
	0,00
	245 917,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1622
	г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	152 741,55
	0,00
	0,00
	0,00
	152 741,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1623
	г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	141 166,44
	0,00
	0,00
	0,00
	141 166,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1624
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	30 310,42
	0,00
	0,00
	0,00
	30 310,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1625
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1626
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	208 615,07
	0,00
	0,00
	0,00
	208 615,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1627
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1628
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	378 377,03
	0,00
	0,00
	0,00
	378 377,03
	0,00
	12. 2020
	CC

	1629
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	63 114,27
	0,00
	0,00
	0,00
	63 114,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1630
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	63 114,27
	0,00
	0,00
	0,00
	63 114,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1631
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литера А8—А12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 933,33
	0,00
	0,00
	0,00
	3 933,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1632
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литеры АА2—5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 935,72
	0,00
	0,00
	0,00
	7 935,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1633
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литеры АА2—5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	446,30
	100 404,23
	0,00
	0,00
	0,00
	100 404,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1634
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литеры АА2—5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	67 788,38
	0,00
	0,00
	0,00
	67 788,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1635
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 69, литера А
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 623,92
	0,00
	0,00
	0,00
	4 623,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1636
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 69, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	133,55
	58 502,65
	0,00
	0,00
	0,00
	58 502,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1637
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 69, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	39 498,34
	0,00
	0,00
	0,00
	39 498,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1638
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 364,59
	0,00
	0,00
	0,00
	22 364,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1639
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1640
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	22 364,59
	0,00
	0,00
	0,00
	22 364,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1641
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1642
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 364,59
	0,00
	0,00
	0,00
	22 364,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1643
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1644
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	223,60
	104 165,11
	0,00
	0,00
	0,00
	104 165,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1645
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	14 085,94
	0,00
	0,00
	0,00
	14 085,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1646
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 021,86
	0,00
	0,00
	0,00
	15 021,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1647
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 013,73
	0,00
	0,00
	0,00
	51 013,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1648
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	51 013,73
	0,00
	0,00
	0,00
	51 013,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1649
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	354,30
	208 811,16
	0,00
	0,00
	0,00
	208 811,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1650
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	138 986,77
	0,00
	0,00
	0,00
	138 986,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1651
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	48 988,04
	0,00
	0,00
	0,00
	48 988,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1652
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	48 922,30
	0,00
	0,00
	0,00
	48 922,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1653
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	23 873,50
	0,00
	0,00
	0,00
	23 873,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1654
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	23 873,50
	0,00
	0,00
	0,00
	23 873,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1655
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	233,15
	111 193,03
	0,00
	0,00
	0,00
	111 193,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1656
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 51
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 650,94
	0,00
	0,00
	0,00
	4 650,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1657
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	106,35
	58 844,55
	0,00
	0,00
	0,00
	58 844,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1658
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 51
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	39 729,17
	0,00
	0,00
	0,00
	39 729,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1659
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1660
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	91 547,36
	0,00
	0,00
	0,00
	91 547,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1661
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1662
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	91 547,36
	0,00
	0,00
	0,00
	91 547,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1663
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1664
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	755,77
	317 802,91
	0,00
	0,00
	0,00
	317 802,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1665
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	124 906,91
	0,00
	0,00
	0,00
	124 906,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1666
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	115 441,17
	0,00
	0,00
	0,00
	115 441,17
	0,00
	12. 2020
	СРО


	1667
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1668
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	55 941,70
	0,00
	0,00
	0,00
	55 941,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1669
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1670
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	55 941,70
	0,00
	0,00
	0,00
	55 941,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1671
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1672
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	556,07
	228 982,49
	0,00
	0,00
	0,00
	228 982,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1673
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	53 720,33
	0,00
	0,00
	0,00
	53 720,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1674
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	53 648,24
	0,00
	0,00
	0,00
	53 648,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1675
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12. 2020
	CC

	1676
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	368 450,17
	0,00
	0,00
	0,00
	368 450,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1677
	пос. Бердянка, ул. Учительская, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 370,18
	0,00
	0,00
	0,00
	14 370,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1678
	пос. Бердянка, ул. Учительская, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	122 752,63
	0,00
	0,00
	0,00
	122 752,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1679
	пос. Бердянка, ул. Учительская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	266,25
	121 298,03
	0,00
	0,00
	0,00
	121 298,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1680
	пос. Каргала, пер. Зеленый, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	40 760,26
	0,00
	0,00
	0,00
	40 760,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1681
	пос. Каргала, пер. Зеленый, д. 7
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1682
	пос. Каргала, пер. Зеленый, д. 7
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	40 760,26
	0,00
	0,00
	0,00
	40 760,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1683
	пос. Каргала, пер. Зеленый, д. 7
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1684
	пос. Каргала, пер. Зеленый, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	40 760,26
	0,00
	0,00
	0,00
	40 760,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1685
	пос. Каргала, пер. Зеленый, д. 7
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1686
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	46 277,67
	0,00
	0,00
	0,00
	46 277,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1687
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	46 277,67
	0,00
	0,00
	0,00
	46 277,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1688
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	349,90
	189 425,36
	0,00
	0,00
	0,00
	189 425,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1689
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	21 957,56
	0,00
	0,00
	0,00
	21 957,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1690
	пос. Каргала, ул. Ленинская, д. 2а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 827,17
	0,00
	0,00
	0,00
	10 827,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1691
	пос. Каргала, ул. Ленинская, д. 2а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	92 487,67
	0,00
	0,00
	0,00
	92 487,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1692
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 206,11
	0,00
	0,00
	0,00
	7 206,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1693
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	61 555,85
	0,00
	0,00
	0,00
	61 555,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1694
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 41
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	34 954,99
	0,00
	0,00
	0,00
	34 954,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1695
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 41
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	34 954,99
	0,00
	0,00
	0,00
	34 954,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1696
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	400,50
	143 078,99
	0,00
	0,00
	0,00
	143 078,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1697
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 691,60
	0,00
	0,00
	0,00
	13 691,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1698
	пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	116 956,12
	0,00
	0,00
	0,00
	116 956,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1699
	пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	103 425,09
	0,00
	0,00
	0,00
	103 425,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1700
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	40 455,27
	0,00
	0,00
	0,00
	40 455,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1701
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	369,65
	188 424,13
	0,00
	0,00
	0,00
	188 424,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	14. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	Х
	Х
	Х
	31 821 133,32
	0,00
	0,00
	0,00
	31 821 133,32
	0,00
	Х
	Х

	1702
	г. Орск, пер. Архангельский, д. 1а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	750,00
	58 567,44
	0,00
	0,00
	0,00
	58 567,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1703
	г. Орск, пер. Архангельский, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 400,00
	213 576,05
	0,00
	0,00
	0,00
	213 576,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1704
	г. Орск, пер. Белогорский, д. 14
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	94 618,14
	0,00
	0,00
	0,00
	94 618,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1705
	г. Орск, пер. Белогорский, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	495 714,00
	0,00
	0,00
	0,00
	495 714,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1706
	г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 160,00
	91 361,39
	0,00
	0,00
	0,00
	91 361,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1707
	г. Орск, пер. Заводской, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	759,20
	224 116,47
	0,00
	0,00
	0,00
	224 116,47
	0,00
	12. 2020
	СС

	1708
	г. Орск, пер. Заводской, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	755,00
	224 691,05
	0,00
	0,00
	0,00
	224 691,05
	0,00
	12. 2020
	СС

	1709
	г. Орск, пер. Заводской, д. 7а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	755,00
	223 525,48
	0,00
	0,00
	0,00
	223 525,48
	0,00
	12. 2020
	СС

	1710
	г. Орск, пер. Российский, д. 1
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	46 551,82
	0,00
	0,00
	0,00
	46 551,82
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1711
	г. Орск, пер. Театральный, д. 15
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 040,00
	266 006,56
	0,00
	0,00
	0,00
	266 006,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1712
	г. Орск, пер. Театральный, д. 5
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	190 641,76
	0,00
	0,00
	0,00
	190 641,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1713
	г. Орск, пер. Школьный, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	593,00
	155 170,57
	0,00
	0,00
	0,00
	155 170,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1714
	г. Орск, просп. Ленина, д. 125
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	264 766,12
	0,00
	0,00
	0,00
	264 766,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1715
	г. Орск, просп. Ленина, д. 125
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1716
	г. Орск, просп. Ленина, д. 129
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	152 253,05
	0,00
	0,00
	0,00
	152 253,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1717
	г. Орск, просп. Ленина, д. 129
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1718
	г. Орск, просп. Ленина, д. 133а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	356 297,02
	0,00
	0,00
	0,00
	356 297,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1719
	г. Орск, просп. Ленина, д. 133а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1720
	г. Орск, просп. Ленина, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	м.п.
	1 245,00
	50 760,91
	0,00
	0,00
	0,00
	50 760,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1721
	г. Орск, просп. Ленина, д. 47
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	29 564,40
	0,00
	0,00
	0,00
	29 564,40
	 
	12. 2020
	СРО

	1722
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	73 507,93
	0,00
	0,00
	0,00
	73 507,93
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1723
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	54 648,45
	0,00
	0,00
	0,00
	54 648,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1724
	г. Орск, просп. Ленина, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	м.п.
	1 245,99
	258 844,14
	0,00
	0,00
	0,00
	258 844,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1725
	г. Орск, просп. Ленина, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	765,00
	220 824,99
	0,00
	0,00
	0,00
	220 824,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1726
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	94 144,76
	0,00
	0,00
	0,00
	94 144,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1727
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 148,00
	265 143,72
	0,00
	0,00
	0,00
	265 143,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1728
	г. Орск, просп. Ленина, д. 73а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 384,89
	0,00
	0,00
	0,00
	80 384,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1729
	г. Орск, просп. Ленина, д. 78
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	47 806,85
	0,00
	0,00
	0,00
	47 806,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1730
	г. Орск, просп. Ленина, д. 78а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	27 863,30
	0,00
	0,00
	0,00
	27 863,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1731
	г. Орск, просп. Ленина, д. 83
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 812,80
	218 918,86
	0,00
	0,00
	0,00
	218 918,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1732
	г. Орск, просп. Ленина, д. 84б
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	130 749,29
	0,00
	0,00
	0,00
	130 749,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1733
	г. Орск, просп. Ленина, д. 84б
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	130 749,29
	0,00
	0,00
	0,00
	130 749,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1734
	г. Орск, просп. Ленина, д. 84б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 085,00
	202 126,73
	0,00
	0,00
	0,00
	202 126,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1735
	г. Орск, просп. Ленина, д. 92
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	3 975,80
	348 989,38
	0,00
	0,00
	0,00
	348 989,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1736
	г. Орск, просп. Ленина, д. 96
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	34 210,17
	0,00
	0,00
	0,00
	34 210,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1737
	г. Орск, просп. Ленина, д. 96
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 193,60
	199 656,66
	0,00
	0,00
	0,00
	199 656,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1738
	г. Орск, просп. Мира, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	770,00
	51 402,29
	0,00
	0,00
	0,00
	51 402,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1739
	г. Орск, просп. Мира, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 787,00
	352 681,39
	0,00
	0,00
	0,00
	352 681,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1740
	г. Орск, просп. Мира, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	938,00
	194 306,93
	0,00
	0,00
	0,00
	194 306,93
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1741
	г. Орск, просп. Мира, д. 18
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	62 493,12
	0,00
	0,00
	0,00
	62 493,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1742
	г. Орск, просп. Мира, д. 19
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 450,00
	375 319,39
	0,00
	0,00
	0,00
	375 319,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1743
	г. Орск, просп. Мира, д. 21
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	938,00
	193 955,09
	0,00
	0,00
	0,00
	193 955,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1744
	г. Орск, просп. Орский, д. 25а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	754,00
	223 533,69
	0,00
	0,00
	0,00
	223 533,69
	0,00
	12. 2020
	СС

	1745
	г. Орск, просп. Орский, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	752,10
	224 067,23
	0,00
	0,00
	0,00
	224 067,23
	0,00
	12. 2020
	СС

	1746
	г. Орск, просп. Орский, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 205,00
	362 678,96
	0,00
	0,00
	0,00
	362 678,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1747
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	1 450,00
	58 567,44
	0,00
	0,00
	0,00
	58 567,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1748
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	765,00
	213 576,05
	0,00
	0,00
	0,00
	213 576,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1749
	г. Орск, ул. Беляева, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	204 256,13
	0,00
	0,00
	0,00
	204 256,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1750
	г. Орск, ул. Беляева, д. 1
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1751
	г. Орск, ул. Беляева, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	204 256,13
	0,00
	0,00
	0,00
	204 256,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1752
	г. Орск, ул. Братская, д. 48б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	151 518,80
	0,00
	0,00
	0,00
	151 518,80
	0,00
	12. 2020
	СС

	1753
	г. Орск, ул. Братская, д. 48б
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СС

	1754
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 25
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	250,00
	60 913,10
	0,00
	0,00
	0,00
	60 913,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1755
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	720,00
	29 283,74
	0,00
	0,00
	0,00
	29 283,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1756
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	460,00
	132 465,31
	0,00
	0,00
	0,00
	132 465,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1757
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 580,00
	370 009,53
	0,00
	0,00
	0,00
	370 009,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1758
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 80
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	352 984,01
	0,00
	0,00
	0,00
	352 984,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1759
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	237 313,29
	0,00
	0,00
	0,00
	237 313,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1760
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 212,20
	392 325,58
	0,00
	0,00
	0,00
	392 325,58
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1761
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 25
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1762
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	746,00
	222 688,25
	0,00
	0,00
	0,00
	222 688,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1763
	г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	1 421,12
	58 567,44
	0,00
	0,00
	0,00
	58 567,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1764
	г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	213 576,05
	0,00
	0,00
	0,00
	213 576,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1765
	г. Орск, ул. Карельская, д. 41
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	101 952,68
	0,00
	0,00
	0,00
	101 952,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1766
	г. Орск, ул. Комарова, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	105 391,21
	0,00
	0,00
	0,00
	105 391,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1767
	г. Орск, ул. Комарова, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	104 718,98
	0,00
	0,00
	0,00
	104 718,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1768
	г. Орск, ул. Комарова, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 082,90
	293 850,25
	0,00
	0,00
	0,00
	293 850,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1769
	г. Орск, ул. Комарова, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	105 868,40
	0,00
	0,00
	0,00
	105 868,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1770
	г. Орск, ул. Комарова, д. 7
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1771
	г. Орск, ул. Комарова, д. 8
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	105 325,77
	0,00
	0,00
	0,00
	105 325,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1772
	г. Орск, ул. Комарова, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 093,40
	295 552,95
	0,00
	0,00
	0,00
	295 552,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1773
	г. Орск, ул. Короленко, д. 11
	ремонт фундамента
	кв. метров
	341,00
	56 356,28
	0,00
	0,00
	0,00
	56 356,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1774
	г. Орск, ул. Короленко, д. 136а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	232 693,92
	0,00
	0,00
	0,00
	232 693,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1775
	г. Орск, ул. Короленко, д. 136а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 209,60
	359 724,01
	0,00
	0,00
	0,00
	359 724,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1776
	г. Орск, ул. Короленко, д. 142
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	237 923,89
	0,00
	0,00
	0,00
	237 923,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1777
	г. Орск, ул. Короленко, д. 142
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 206,00
	367 809,08
	0,00
	0,00
	0,00
	367 809,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1778
	г. Орск, ул. Короленко, д. 142
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 260,00
	375 378,03
	0,00
	0,00
	0,00
	375 378,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1779
	г. Орск, ул. Короленко, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	675,00
	199 328,67
	0,00
	0,00
	0,00
	199 328,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1780
	г. Орск, ул. Короленко, д. 8
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	246 501,63
	0,00
	0,00
	0,00
	246 501,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1781
	г. Орск, ул. Короленко, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 638,90
	308 319,37
	0,00
	0,00
	0,00
	308 319,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1782
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1783
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	1 450,00
	58 568,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58 568,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1784
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	215 976,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215 976,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1785
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 160,00
	91 361,33
	0,00
	0,00
	0,00
	91 361,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1786
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	58 567,44
	0,00
	0,00
	0,00
	58 567,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1787
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	748,00
	215 400,10
	0,00
	0,00
	0,00
	215 400,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1788
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 14б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	58 567,44
	0,00
	0,00
	0,00
	58 567,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1789
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 3а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	18 084,60
	0,00
	0,00
	0,00
	18 084,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1790
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 3б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	36 933,86
	0,00
	0,00
	0,00
	36 933,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1791
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 3б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	620,00
	172 780,80
	0,00
	0,00
	0,00
	172 780,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1792
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 52б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	757,10
	237 949,70
	0,00
	0,00
	0,00
	237 949,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1793
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 160,00
	91 361,33
	0,00
	0,00
	0,00
	91 361,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1794
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 9б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 240,00
	345 561,65
	0,00
	0,00
	0,00
	345 561,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1795
	г. Орск, ул. Красная, д. 18
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	129 607,73
	0,00
	0,00
	0,00
	129 607,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1796
	г. Орск, ул. Красная, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	748,10
	200 361,97
	0,00
	0,00
	0,00
	200 361,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1797
	г. Орск, ул. Красная, д. 18а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 112,00
	311 788,17
	0,00
	0,00
	0,00
	311 788,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1798
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 11
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	14 522,51
	0,00
	0,00
	0,00
	14 522,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1799
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 11
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1800
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 39
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	73 004,64
	0,00
	0,00
	0,00
	73 004,64
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1801
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 54а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	83 088,68
	0,00
	0,00
	0,00
	83 088,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1802
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 56
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 256,99
	0,00
	0,00
	0,00
	80 256,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1803
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 58
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 090,00
	224 238,32
	0,00
	0,00
	0,00
	224 238,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1804
	г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	1 450,00
	58 567,44
	0,00
	0,00
	0,00
	58 567,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1805
	г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	213 576,05
	0,00
	0,00
	0,00
	213 576,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1806
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	202 152,01
	0,00
	0,00
	0,00
	202 152,01
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1807
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 17
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1808
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1809
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 14
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	300,00
	24 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 000,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1810
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 57
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 315,65
	0,00
	0,00
	0,00
	22 315,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1811
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	106 532,14
	0,00
	0,00
	0,00
	106 532,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1812
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1813
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	127 744,05
	0,00
	0,00
	0,00
	127 744,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1814
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 15б
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1815
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	544,00
	233 151,13
	0,00
	0,00
	0,00
	233 151,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1816
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 22
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	90 786,14
	0,00
	0,00
	0,00
	90 786,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1817
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 22
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1818
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 24
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	90 347,68
	0,00
	0,00
	0,00
	90 347,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1819
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 24
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1820
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 26
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	90 323,32
	0,00
	0,00
	0,00
	90 323,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1821
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	878,00
	312 750,37
	0,00
	0,00
	0,00
	312 750,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1822
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	1 450,00
	58 568,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58 568,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1823
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	215 976,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215 976,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1824
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	240,00
	69 112,32
	0,00
	0,00
	0,00
	69 112,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1825
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	240,00
	57 133,11
	0,00
	0,00
	0,00
	57 133,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1826
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 5
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	58 567,44
	0,00
	0,00
	0,00
	58 567,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1827
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	215 976,05
	0,00
	0,00
	0,00
	215 976,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1828
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 8
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	1 450,00
	58 568,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58 568,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1829
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	215 976,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215 976,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1830
	г. Орск, ул. Московская, д. 16а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	55 134,82
	0,00
	0,00
	0,00
	55 134,82
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1831
	г. Орск, ул. Московская, д. 16а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1832
	г. Орск, ул. Московская, д. 16а
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1833
	г. Орск, ул. Московская, д. 16а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1834
	г. Орск, ул. Московская, д. 16а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	569,00
	150 132,89
	0,00
	0,00
	0,00
	150 132,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1835
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	856,10
	104 228,04
	0,00
	0,00
	0,00
	104 228,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1836
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	325,00
	78 603,97
	0,00
	0,00
	0,00
	78 603,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1837
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	703,00
	211 820,60
	0,00
	0,00
	0,00
	211 820,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1838
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	171 755,59
	0,00
	0,00
	0,00
	171 755,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1839
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1840
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1841
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1842
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 16
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	188 799,33
	0,00
	0,00
	0,00
	188 799,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1843
	г. Орск, ул. Омская, д. 50
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	148 440,93
	0,00
	0,00
	0,00
	148 440,93
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1844
	г. Орск, ул. Омская, д. 50
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1845
	г. Орск, ул. Омская, д. 67
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	99 754,60
	0,00
	0,00
	0,00
	99 754,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1846
	г. Орск, ул. Омская, д. 67
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 183,70
	280 942,94
	0,00
	0,00
	0,00
	280 942,94
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1847
	г. Орск, ул. Омская, д. 71
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	142 616,29
	0,00
	0,00
	0,00
	142 616,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1848
	г. Орск, ул. Омская, д. 71
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	782,00
	220 472,04
	0,00
	0,00
	0,00
	220 472,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1849
	г. Орск, ул. Омская, д. 73
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	81 318,87
	0,00
	0,00
	0,00
	81 318,87
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1850
	г. Орск, ул. Омская, д. 73
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,40
	228 187,57
	0,00
	0,00
	0,00
	228 187,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1851
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	157 348,98
	0,00
	0,00
	0,00
	157 348,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1852
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1853
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 13
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	143 418,04
	0,00
	0,00
	0,00
	143 418,04
	0,00
	12. 2020
	СС

	1854
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 13
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	263,00
	143 418,04
	0,00
	0,00
	0,00
	143 418,04
	0,00
	12. 2020
	СС

	1855
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	221 974,14
	0,00
	0,00
	0,00
	221 974,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1856
	г. Орск, ул. Попова, д. 4а
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1857
	г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	2 180,00
	87 851,14
	0,00
	0,00
	0,00
	87 851,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1858
	г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а
	утепление и (или) ремонт фасада
	пог. метров
	1 500,00
	60 913,10
	0,00
	0,00
	0,00
	60 913,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1859
	г. Орск, ул. Пржевальского, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 240,00
	345 561,65
	0,00
	0,00
	0,00
	345 561,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1860
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 48а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	79 682,92
	0,00
	0,00
	0,00
	79 682,92
	0,00
	12. 2020
	СС

	1861
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 48а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 678,90
	224 414,24
	0,00
	0,00
	0,00
	224 414,24
	0,00
	12. 2020
	СС

	1862
	г. Орск, ул. Разина, д. 86
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	6 671,65
	0,00
	0,00
	0,00
	6 671,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1863
	г. Орск, ул. Свердлова, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	9 591,81
	0,00
	0,00
	0,00
	9 591,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1864
	г. Орск, ул. Свердлова, д. 8
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1865
	г. Орск, ул. Свердлова, д. 8
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	9 591,81
	0,00
	0,00
	0,00
	9 591,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1866
	г. Орск, ул. Свердлова, д. 8
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1867
	г. Орск, ул. Свердлова, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	9 591,81
	0,00
	0,00
	0,00
	9 591,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1868
	г. Орск, ул. Свердлова, д. 8
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1869
	г. Орск, ул. Свердлова, д. 8
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	9 591,81
	0,00
	0,00
	0,00
	9 591,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1870
	г. Орск, ул. Свердлова, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	180,00
	44 674,75
	0,00
	0,00
	0,00
	44 674,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1871
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	643,00
	210 971,37
	0,00
	0,00
	0,00
	210 971,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1872
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	486,00
	149 166,86
	0,00
	0,00
	0,00
	149 166,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1873
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	570,00
	183 758,31
	0,00
	0,00
	0,00
	183 758,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1874
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 63
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	36 079,03
	0,00
	0,00
	0,00
	36 079,03
	0,00
	12. 2020
	СС

	1875
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 63
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	36 079,03
	0,00
	0,00
	0,00
	36 079,03
	0,00
	12. 2020
	СС

	1876
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 63
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	36 079,03
	0,00
	0,00
	0,00
	36 079,03
	0,00
	12. 2020
	СС

	1877
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 63
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	462,50
	147 679,96
	0,00
	0,00
	0,00
	147 679,96
	0,00
	12. 2020
	СС

	1878
	г. Орск, ул. Советская, д. 72
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	14 562,34
	0,00
	0,00
	0,00
	14 562,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1879
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 160,00
	91 361,33
	0,00
	0,00
	0,00
	91 361,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1880
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 51
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	57 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57 600,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1881
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 111,00
	206 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206 400,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1882
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	415,00
	26 098,68
	0,00
	0,00
	0,00
	26 098,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1883
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1884
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	714,00
	217 369,34
	0,00
	0,00
	0,00
	217 369,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1885
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 71б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	32 608,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 608,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1886
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 71б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 657,00
	112 122,91
	0,00
	0,00
	0,00
	112 122,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1887
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	208 312,16
	0,00
	0,00
	0,00
	208 312,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1888
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	208 312,16
	0,00
	0,00
	0,00
	208 312,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1889
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 2
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	893,21
	33 747,19
	0,00
	0,00
	0,00
	33 747,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1890
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	670,00
	192 938,59
	0,00
	0,00
	0,00
	192 938,59
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1891
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 61
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 796,00
	344 341,86
	0,00
	0,00
	0,00
	344 341,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1892
	г. Орск, ул. Станционная, д. 11а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	637,00
	164 574,25
	0,00
	0,00
	0,00
	164 574,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1893
	г. Орск, ул. Стасова, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	533 424,66
	0,00
	0,00
	0,00
	533 424,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1894
	г. Орск, ул. Стасова, д. 8
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1895
	г. Орск, ул. Стасова, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	533 424,66
	0,00
	0,00
	0,00
	533 424,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1896
	г. Орск, ул. Стасова, д. 8
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1897
	г. Орск, ул. Строителей, д. 24
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	15 238,74
	0,00
	0,00
	0,00
	15 238,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1898
	г. Орск, ул. Суворова, д. 5
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	38 032,40
	0,00
	0,00
	0,00
	38 032,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1899
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 36
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 691,26
	0,00
	0,00
	0,00
	80 691,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1900
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 36
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 712,80
	227 254,08
	0,00
	0,00
	0,00
	227 254,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1901
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 37
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 982,76
	0,00
	0,00
	0,00
	80 982,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1902
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 37
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 944,00
	228 075,03
	0,00
	0,00
	0,00
	228 075,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1903
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	289 393,38
	0,00
	0,00
	0,00
	289 393,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1904
	г. Орск, ул. Тбилисская, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 831,00
	222 926,29
	0,00
	0,00
	0,00
	222 926,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1905
	г. Орск, ул. Черниговская, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	222 130,09
	0,00
	0,00
	0,00
	222 130,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1906
	г. Орск, ул. Шалина, д. 9б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	135 262,47
	0,00
	0,00
	0,00
	135 262,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1907
	г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	79 546,09
	0,00
	0,00
	0,00
	79 546,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1908
	г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 927,80
	224 028,89
	0,00
	0,00
	0,00
	224 028,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1909
	г. Орск, ул. Школьная, д. 18
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	132 535,29
	0,00
	0,00
	0,00
	132 535,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1910
	г. Орск, ул. Щебеночная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	397,00
	147 784,78
	0,00
	0,00
	0,00
	147 784,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1911
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 4а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	78 370,43
	0,00
	0,00
	0,00
	78 370,43
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1912
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 4а
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1913
	г. Орск, ул. Юношеская, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 160,00
	91 361,33
	0,00
	0,00
	0,00
	91 361,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1914
	г. Орск, ул. Юношеская, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 160,00
	91 361,33
	0,00
	0,00
	0,00
	91 361,33
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1915
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	77 412,92
	0,00
	0,00
	0,00
	77 412,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1916
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92б
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1917
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	569,00
	135 513,50
	0,00
	0,00
	0,00
	135 513,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1918
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 9
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	234 631,93
	0,00
	0,00
	0,00
	234 631,93
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1919
	г. Орск, ул. Юлина, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	223 460,50
	0,00
	0,00
	0,00
	223 460,50
	0,00
	12. 2020
	СС

	15. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	Х
	Х
	Х
	1 160 683,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1 160 683,35
	0,00
	Х
	Х

	1920
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	978,3
	289 408,44
	0,00
	0,00
	0,00
	289 408,44
	0,00
	12. 2020
	СС

	1921
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	-
	291 875,06
	0,00
	0,00
	0,00
	291 875,06
	0,00
	12. 2020
	СС

	1922
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	948,40
	289 773,80
	0,00
	0,00
	0,00
	289 773,80
	0,00
	12. 2020
	СС

	1923
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	955,40
	289 626,05
	0,00
	0,00
	0,00
	289 626,05
	0,00
	12. 2020
	СС

	16. Муниципальное образование Грачевский район

	Итого по муниципальному образованию Грачевский район
	Х
	Х
	Х
	101 432,72
	0,00
	0,00
	0,00
	101 432,72
	0,00
	Х
	Х

	1924
	с. Грачевка, ул. Московская, д. 101
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	−
	19 494,18
	0,00
	0,00
	0,00
	19 494,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1925
	с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	−
	10 523,92
	0,00
	0,00
	0,00
	10 523,92
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1926
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 15
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	−
	71 414,62
	0,00
	0,00
	0,00
	71 414,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	17. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	Х
	Х
	Х
	295 469,14
	0,00
	0,00
	0,00
	295 469,14
	0,00
	Х
	Х

	1927
	пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 112
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	55 715,52
	0,00
	0,00
	0,00
	55 715,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1928
	пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 114
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	53 494,85
	0,00
	0,00
	0,00
	53 494,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1929
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	720,00
	186 258,77
	0,00
	0,00
	0,00
	186 258,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	18. Муниципальное образование Илекский район

	Итого по муниципальному образованию Илекский район
	Х
	Х
	Х
	584 893,80
	0,00
	0,00
	0,00
	584 893,80
	0,00
	Х
	Х

	1930
	пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	348,00
	188 303,17
	0,00
	0,00
	0,00
	188 303,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1931
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	578,00
	170 404,27
	0,00
	0,00
	0,00
	170 404,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1932
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	580,00
	172 424,21
	0,00
	0,00
	0,00
	172 424,21
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1933
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 52
	ремонт ВИСВО
	м.п
	80,00
	53 762,15
	0,00
	0,00
	0,00
	53 762,15
	0,00
	12. 2020
	СРО

	19. Муниципальное образование Кваркенский район

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский район
	Х
	Х
	Х
	1 281 599,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 281 599,20
	0,00
	Х
	Х

	1934
	пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 694,91
	0,00
	0,00
	0,00
	11 694,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1935
	пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	147 966,13
	0,00
	0,00
	0,00
	147 966,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1936
	пос. Кировск, ул. Школьная, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 956,28
	0,00
	0,00
	0,00
	10 956,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1937
	пос. Кировск, ул. Школьная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	93 590,54
	0,00
	0,00
	0,00
	93 590,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1938
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 27
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	33 424,53
	0,00
	0,00
	0,00
	33 424,53
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1939
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 27
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1940
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	155 677,84
	0,00
	0,00
	0,00
	155 677,84
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1941
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 27
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	22 450,61
	0,00
	0,00
	0,00
	22 450,61
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1942
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 10
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	34 721,39
	0,00
	0,00
	0,00
	34 721,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1943
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 10
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	34 721,39
	0,00
	0,00
	0,00
	34 721,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1944
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	161 718,05
	0,00
	0,00
	0,00
	161 718,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1945
	пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 691,45
	0,00
	0,00
	0,00
	14 691,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1946
	пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	185 878,89
	0,00
	0,00
	0,00
	185 878,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1947
	с. Кваркено, ул. 2-я Целинная, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	34 584,88
	0,00
	0,00
	0,00
	34 584,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1948
	с. Кваркено, ул. 2-я Целинная, д. 8
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	34 584,88
	0,00
	0,00
	0,00
	34 584,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1949
	с. Кваркено, ул. 2-я Целинная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	141 564,04
	0,00
	0,00
	0,00
	141 564,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1950
	с. Кваркено, ул. Ленина, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	57 771,69
	0,00
	0,00
	0,00
	57 771,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1951
	с. Кваркено, ул. Ленина, д. 1а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1952
	с. Кваркено, ул. Ленина, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	9 476,03
	0,00
	0,00
	0,00
	9 476,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1953
	с. Кваркено, ул. Ленина, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	80 945,95
	0,00
	0,00
	0,00
	80 945,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	20. Муниципальное образование Красногвардейский район

	Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район
	Х
	Х
	Х
	135 660,04
	0,00
	0,00
	0,00
	135 660,04
	0,00
	Х
	Х

	1954
	пос. Нижнекристалка, пер. Почтовый, д. 2
	ремонт фундамента
	кв. метров
	100,00
	36 624,35
	0,00
	0,00
	0,00
	36 624,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1955
	пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	109,00
	18 543,25
	0,00
	0,00
	0,00
	18 543,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1956
	с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 3
	ремонт ВИСХВС 
	пог. метров
	110,00
	40 246,22
	0,00
	0,00
	0,00
	40 246,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1957
	с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 3
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	110,00
	40 246,22
	0,00
	0,00
	0,00
	40 246,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	21. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	Х
	Х
	Х
	1 009 473,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1 009 473,53
	0,00
	Х
	Х

	1958
	г. Кувандык, пер. Павлова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	819,30
	247 215,28
	0,00
	0,00
	0,00
	247 215,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1959
	г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 110,00
	355 061,76
	0,00
	0,00
	0,00
	355 061,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1960
	г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	346,10
	127 764,47
	0,00
	0,00
	0,00
	127 764,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1961
	г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	396,30
	149 196,29
	0,00
	0,00
	0,00
	149 196,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1962
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 260,00
	130 235,73
	0,00
	0,00
	0,00
	130 235,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	22. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	Х
	Х
	Х
	18 788,90
	0,00
	0,00
	0,00
	18 788,90
	0,00
	Х
	Х

	1968
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 788,90
	0,00
	0,00
	0,00
	18 788,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	23. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	Х
	Х
	Х
	270 141,66
	0,00
	0,00
	0,00
	270 141,66
	0,00
	Х
	Х

	1981
	с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4
	ремонт ВИСХВС                                                                               
	пог. метров
	 -
	39 525,45
	0,00
	0,00
	0,00
	39 525,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1982
	с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	39 525,45
	0,00
	0,00
	0,00
	39 525,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1983
	с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	 -
	14 163,66
	0,00
	0,00
	0,00
	14 163,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1984
	с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	 -
	38 950,83
	0,00
	0,00
	0,00
	38 950,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1985
	с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	38 950,83
	0,00
	0,00
	0,00
	38 950,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1986
	с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	49 512,72
	0,00
	0,00
	0,00
	49 512,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1987
	с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	 -
	49 512,72
	0,00
	0,00
	0,00
	49 512,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	24. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	Х
	Х
	Х
	7 439 722,62
	0,00
	0,00
	0,00
	7 439 722,62
	0,00
	Х
	Х

	1988
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	19 124,37
	0,00
	0,00
	0,00
	19 124,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1989
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	740,00
	135 196,05
	0.00
	0,00
	0,00
	135 196,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1990
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	19 185,13
	0,00
	0,00
	0,00
	19 185,13
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1991
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	774,50
	135 625,54
	0,00
	0,00
	0,00
	135 625,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1992
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	13 944,42
	0,00
	0,00
	0,00
	13 944,42
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1993
	пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	575,60
	98 577,34
	0,00
	0,00
	0,00
	98 577,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1994
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 11а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 048,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 048,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1995
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 11а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1996
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 11а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	51 048,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 048,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1997
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 11а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1998
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 11а
	ремонт фундамента
	кв.м.
	798,4
	48 955,17
	0,00
	0,00
	0,00
	48 955,17
	0,00
	12. 2020
	СРО

	1999
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 5а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2000
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 5а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2001
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 5а
	ремонт фундамента
	кв.м.
	678,1
	40 443,23
	0,00
	0,00
	0,00
	40 443,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2002
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	24 672,12
	0,00
	0,00
	0,00
	24 672,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2003
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	1 296,70
	84 835,31
	0,00
	0,00
	0,00
	84 835,31
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2004
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	64 570,78
	0,00
	0,00
	0,00
	64 570,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2005
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	64 570,78
	0,00
	0,00
	0,00
	64 570,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2006
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	479,20
	264 303,37
	0,00
	0,00
	0,00
	264 303,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2007
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	27 698,81
	0,00
	0,00
	0,00
	27 698,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2008
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 9
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2009
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	27 698,81
	0,00
	0,00
	0,00
	27 698,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2010
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 9
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2011
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 9
	ремонт фундамента
	кв.м.
	381,6
	18 604,75
	0,00
	0,00
	0,00
	18 604,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2012
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 20
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	40 671,16
	0,00
	0,00
	0,00
	40 671,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2013
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 20
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	40 671,16
	0,00
	0,00
	0,00
	40 671,16
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2014
	пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	69 557,24
	0,00
	0,00
	0,00
	69 557,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2015
	пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2016
	пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	69 557,24
	0,00
	0,00
	0,00
	69 557,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2017
	пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а
	ОДПУ ХВ
	пог. метров
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2018
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	57 271,36
	0,00
	0,00
	0,00
	57 271,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2019
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 10
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2020
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	57 271,36
	0,00
	0,00
	0,00
	57 271,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2021
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 10
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2022
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	518,00
	233 415,14
	0,00
	0,00
	0,00
	233 415,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2023
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	43 111,16
	0,00
	0,00
	0,00
	43 111,16
	0,00
	12. 2020
	СС

	2024
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	43 111,16
	0,00
	0,00
	0,00
	43 111,16
	0,00
	12. 2020
	СС

	2025
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	460,00
	176 464,09
	0,00
	0,00
	0,00
	176 464,09
	0,00
	12. 2020
	СС

	2026
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	17 161,75
	0,00
	0,00
	0,00
	17 161,75
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2027
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	765,60
	121 321,65
	0,00
	0,00
	0,00
	121 321,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2028
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	40 253,07
	0,00
	0,00
	0,00
	40 253,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2029
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	480,00
	164 765,28
	0,00
	0,00
	0,00
	164 765,28
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2030
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	40 253,07
	0,00
	0,00
	0,00
	40 253,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2031
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	117 873,48
	0,00
	0,00
	0,00
	117 873,48
	0,00
	12. 2020
	СС

	2032
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	555,00
	182 221,86
	0,00
	0,00
	0,00
	182 221,86
	0,00
	12. 2020
	СС

	2033
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	117 873,48
	0,00
	0,00
	0,00
	117 873,48
	0,00
	12. 2020
	СС

	2034
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	160 446,91
	0,00
	0,00
	0,00
	160 446,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2035
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	46 544,97
	0,00
	0,00
	0,00
	46 544,97
	0,00
	12. 2020
	СС

	2036
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	46 544,97
	0,00
	0,00
	0,00
	46 544,97
	0,00
	12. 2020
	СС

	2037
	пос. Энергетик, д. 12
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	113 669,14
	0,00
	0,00
	0,00
	113 669,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2038
	пос. Энергетик, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3821,5
	320 131,03
	0,00
	0,00
	0,00
	320 131,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2039
	пос. Энергетик, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	3821,5
	313 676,06
	0,00
	0,00
	0,00
	313 676,06
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2040
	пос. Энергетик, д. 13
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	123 829,91
	0,00
	0,00
	0,00
	123 829,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2041
	пос. Энергетик, д. 13
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4163,1
	348 747,22
	0,00
	0,00
	0,00
	348 747,22
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2042
	пос. Энергетик, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	2695,8
	221 276,44
	0,00
	0,00
	0,00
	221 276,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2043
	пос. Энергетик, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	2626,2
	215 563,54
	0,00
	0,00
	0,00
	215 563,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2044
	пос. Энергетик, д. 40
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	141 533,12
	0,00
	0,00
	0,00
	141 533,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2045
	пос. Энергетик, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	143 412,73
	0,00
	0,00
	0,00
	143 412,73
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2046
	пос. Энергетик, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	2 701,00
	221 703,27
	0,00
	0,00
	0,00
	221 703,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2047
	пос. Энергетик, д. 56
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	143 598,56
	0,00
	0,00
	0,00
	143 598,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2048
	пос. Энергетик, д. 57
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	143 609,18
	0,00
	0,00
	0,00
	143 609,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2049
	пос. Энергетик, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	142 674,69
	0,00
	0,00
	0,00
	142 674,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2050
	пос. Энергетик, д. 71
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	50 137,57
	0,00
	0,00
	0,00
	50 137,57
	0,00
	12. 2020
	СС

	2051
	пос. Энергетик, д. 71
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	50 137,57
	0,00
	0,00
	0,00
	50 137,57
	0,00
	12. 2020
	СС

	2052
	пос. Энергетик, д. 71
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	2211,4
	58 051,90
	0,00
	0,00
	0,00
	58 051,90
	0,00
	12. 2020
	СС

	2053
	пос. Энергетик, д. 78а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	119 552,71
	0,00
	0,00
	0,00
	119 552,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2054
	пос. Энергетик, д. 78а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	405 722,69
	0,00
	0,00
	0,00
	405 722,69
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2055
	пос. Энергетик, д. 79
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	429,00
	162 971,68
	0,00
	0,00
	0,00
	162 971,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2056
	пос. Энергетик, д. 8
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	79 371,19
	0,00
	0,00
	0,00
	79 371,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2057
	пос. Энергетик, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2668,42
	223 536,32
	0,00
	0,00
	0,00
	223 536,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2058
	пос. Энергетик, д. 81
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	34 044,41
	0,00
	0,00
	0,00
	34 044,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2059
	пос. Энергетик, д. 81
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	34 044,41
	0,00
	0,00
	0,00
	34 044,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2060
	пос. Энергетик, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3264,5
	273 470,56
	0,00
	0,00
	0,00
	273 470,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2061
	пос. Энергетик, д. 9
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	97 101,38
	0,00
	0,00
	0,00
	97 101,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	25. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	Х
	Х
	Х
	982 732,76
	0,00
	0,00
	160 000,00
	822 732,76
	0,00
	Х
	Х

	2062
	пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 110,48
	0,00
	0,00
	0,00
	42 110,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2063
	пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	63 186,29
	0,00
	0,00
	0,00
	63 186,29
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2064
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	72 139,30
	0,00
	0,00
	0,00
	72 139,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2065
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	67 305,49
	0,00
	0,00
	0,00
	67 305,49
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2066
	пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	38 190,04
	0,00
	0,00
	0,00
	38 190,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2067
	пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	38 190,04
	0,00
	0,00
	0,00
	38 190,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2068
	пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	102 593,09
	0,00
	0,00
	30 000,00
	72 593,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2069
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	186 507,67
	0,00
	0,00
	30 000,00
	156 507,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2070
	пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м 
	-
	196 186,55
	0,00
	0,00
	0,00
	196 186,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2071
	с. Покровка, ул. Заводская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	176 323,81
	0,00
	0,00
	100 000,00
	76 323,81
	0,00
	12. 2020
	СРО

	26. Муниципальное образование Октябрьский район

	Итого по муниципальному образованию Октябрьский район
	Х
	Х
	Х
	714 264,29
	0,00
	0,00
	0,00
	714 264,29
	0,00
	Х
	Х

	2072
	с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 18
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	37 134,54
	0,00
	0,00
	0,00
	37 134,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2073
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	900,00
	218 293,65
	0,00
	0,00
	0,00
	218 293,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2074
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	900,00
	218 293,65
	0,00
	0,00
	0,00
	218 293,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2075
	с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	900,00
	218 602,25
	0,00
	0,00
	0,00
	218 602,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2076
	с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 96а
	ремонт ВИСЭС
	кв.м.
	830,6
	21 940,20
	0,00
	0,00
	0,00
	21 940,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	27. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район
	Х
	Х
	Х
	1 967 135,97
	0,00
	0,00
	0,00
	1 967 135,97
	0,00
	Х
	Х

	2077
	пос. Первомайский, ул. Березина, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. м.
	102
	98 542,78
	0,00
	0,00
	0,00
	98 542,78
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2078
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. м.
	1261
	444 074,23
	0,00
	0,00
	0,00
	444 074,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2079
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. м.
	1037
	353 360,98
	0,00
	0,00
	0,00
	353 360,98
	0,00
	12. 2020
	СС

	2080
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. м.
	2293
	254 930,03
	0,00
	0,00
	0,00
	254 930,03
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2081
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	м
	1998
	92 380,90
	0,00
	0,00
	0,00
	92 380,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2082
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. м.
	1649
	197 827,47
	0,00
	0,00
	0,00
	197 827,47
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2083
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. м.
	632
	134 710,54
	0,00
	0,00
	0,00
	134 710,54
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2084
	х. Степановский, ул. Студенческая, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	1320,43
	299 549,80
	0,00
	0,00
	0,00
	299 549,80
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2085
	х. Степановский, ул. Студенческая, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	м
	509
	91 759,24
	0,00
	0,00
	0,00
	91 759,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	28. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	Х
	Х
	Х
	290 120,23
	0,00
	0,00
	0,00
	290 120,23
	0,00
	Х
	Х

	2086
	пос. Володарский, ул. Торговая, д. 36
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 037,20
	0,00
	0,00
	0,00
	19 037,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2087
	пос. Володарский, ул. Торговая, д. 36
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	720,70
	134 579,83
	0,00
	0,00
	0,00
	134 579,83
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2088
	пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	501,00
	136 503,20
	0,00
	0,00
	0,00
	136 503,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	29. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	Х
	Х
	Х
	485 763,84
	0,00
	0,00
	0,00
	485 763,84
	0,00
	Х
	Х

	2089
	пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 84
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	890,00
	248 673,96
	0,00
	0,00
	0,00
	248 673,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2090
	пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 88
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	258,00
	80 125,20
	0,00
	0,00
	0,00
	80 125,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2091
	пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	762,80
	139 378,91
	0,00
	0,00
	0,00
	139 378,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2092
	с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 10
	ремонт фундамента
	кв. метров
	391,70
	17 585,77
	0,00
	0,00
	0,00
	17 585,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	30. Муниципальное образование Пономаревский район

	Итого по муниципальному образованию Пономаревский район
	Х
	Х
	Х
	106 896,65
	0,00
	0,00
	50 000,00
	56 896,65
	0,00
	Х
	Х

	2093
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	68 079,99
	0,00
	0,00
	30 000,00
	38 079,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2094
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 19
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 839,09
	0,00
	0,00
	10 000,00
	8 839,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2095
	с. Пономаревка, ул. Юбилейная, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 977,57
	0,00
	0,00
	10 000,00
	9 977,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	31. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	Х
	Х
	Х
	1 031 847,44
	0,00
	0,00
	0,00
	1 031 847,44
	0,00
	Х
	Х

	2096
	пос. Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 80
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	775,00
	127 017,07
	0,00
	0,00
	0,00
	127 017,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2097
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	425,20
	161 528,10
	0,00
	0,00
	0,00
	161 528,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2098
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 25
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	293,30
	111 420,96
	0,00
	0,00
	0,00
	111 420,96
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2099
	пос. Светлый, ул. Культурная, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	429,10
	98 732,72
	0,00
	0,00
	0,00
	98 732,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2100
	пос. Светлый, ул. Степная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	101 050,04
	0,00
	0,00
	0,00
	101 050,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2101
	с. Сакмара, ул. Набережная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	237 006,14
	0,00
	0,00
	0,00
	237 006,14
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2102
	с. Сакмара, ул. Техническая, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	195 092,41
	0,00
	0,00
	0,00
	195 092,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	32. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	Х
	Х
	Х
	560 099,89
	0,00
	0,00
	0,00
	560 099,89
	0,00
	Х
	Х

	2103
	пос. Саракташ, пер. Железнодорожный, д. 34
	ремонт ВИСЭС                                                                                                    
	пог. метров
	45,00
	44 166,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44 166,00
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2104
	пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 34а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	754,00
	219 864,72
	0,00
	0,00
	0,00
	219 864,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2105
	пос. Саракташ, ул. Октябрьская, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	480,00
	153 711,72
	0,00
	0,00
	0,00
	153 711,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2106
	с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	72,00
	25 162,20
	0,00
	0,00
	0,00
	25 162,20
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2107
	с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	715,00
	117 195,25
	0,00
	0,00
	0,00
	117 195,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	33. Муниципальное образование Светлинский район

	Итого по муниципальному образованию Светлинский район
	Х
	Х
	Х
	538 682,49
	0,00
	0,00
	0,00
	538 682,49
	0,00
	Х
	Х

	2108
	пос. Светлый, ул. 9 квартал, д. 56
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	67 511,11
	0,00
	0,00
	0,00
	67 511,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2109
	пос. Светлый, ул. 9 квартал, д. 56
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	67 511,11
	0,00
	0,00
	0,00
	67 511,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2110
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	60 893,23
	0,00
	0,00
	0,00
	60 893,23
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2111
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	168 038,11
	0,00
	0,00
	0,00
	168 038,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2112
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 13а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	99 058,57
	0,00
	0,00
	0,00
	99 058,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2113
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	75 670,36
	0,00
	0,00
	0,00
	75 670,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	34. Муниципальное образование Северный район

	Итого по муниципальному образованию Северный район
	Х
	Х
	Х
	456 751,45
	0,00
	0,00
	0,00
	456 751,45
	0,00
	Х
	Х

	2114
	с. Северное, ул. Московская, д. 1б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	58 162,37
	0,00
	0,00
	0,00
	58 162,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2115
	с. Северное, ул. Московская, д. 1б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2116
	с. Северное, ул. Московская, д. 1б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	58 162,37
	0,00
	0,00
	0,00
	58 162,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2117
	с. Северное, ул. Московская, д. 1б
	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2118
	с. Северное, ул. Московская, д. 1б
	ремонт ВИСХВС
	 
	-
	58 162,37
	0,00
	0,00
	0,00
	58 162,37
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2119
	с. Северное, ул. Московская, д. 1б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2120
	с. Северное, ул. Полевая, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 559,88
	0,00
	0,00
	0,00
	14 559,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2121
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 53
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	56 798,44
	0,00
	0,00
	0,00
	56 798,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2122
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 53
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	56 798,44
	0,00
	0,00
	0,00
	56 798,44
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2123
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 57
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	24 656,51
	0,00
	0,00
	0,00
	24 656,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2124
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 59
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	30 773,74
	0,00
	0,00
	0,00
	30 773,74
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2125
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 81
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	54 749,11
	0,00
	0,00
	0,00
	54 749,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	35. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ

	Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ
	Х
	Х
	Х
	1 143 935,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 143 935,67
	0,00
	Х
	Х

	2126
	г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 113
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 945,50
	215 867,24
	0,00
	0,00
	0,00
	215 867,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2127
	г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	429,30
	138 620,90
	0,00
	0,00
	0,00
	138 620,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2128
	г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	775,60
	184 964,66
	0,00
	0,00
	0,00
	184 964,66
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2129
	г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 167
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	3 472,60
	254 494,99
	0,00
	0,00
	0,00
	254 494,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2130
	г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 106
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	315,70
	107 090,25
	0,00
	0,00
	0,00
	107 090,25
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2131
	г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 93а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	969,70
	242 897,63
	0,00
	0,00
	0,00
	242 897,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	36. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	Х
	Х
	Х
	6 426 528,77
	0,00
	0,00
	0,00
	6 426 528,77
	0,00
	Х
	Х

	2132
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 15
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	212 039,51
	0,00
	0,00
	0,00
	212 039,51
	0,00
	12. 2020
	СС

	2133
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 15
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	212 039,51
	0,00
	0,00
	0,00
	212 039,51
	0,00
	12. 2020
	СС

	2134
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	327 794,15
	0,00
	0,00
	0,00
	327 794,15
	0,00
	12. 2020
	СС

	2135
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	262 620,08
	0,00
	0,00
	0,00
	262 620,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2136
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	145 239,24
	0,00
	0,00
	0,00
	145 239,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2137
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	145 239,24
	0,00
	0,00
	0,00
	145 239,24
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2138
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	224 526,88
	0,00
	0,00
	0,00
	224 526,88
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2139
	г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 3а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	57 949,89
	0,00
	0,00
	0,00
	57 949,89
	0,00
	12. 2020
	СС

	2140
	г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 3а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	57 949,89
	0,00
	0,00
	0,00
	57 949,89
	0,00
	12. 2020
	СС

	2141
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	256 438,85
	0,00
	0,00
	0,00
	256 438,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2142
	г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 944,27
	0,00
	0,00
	0,00
	10 944,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2143
	г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	93 487,95
	0,00
	0,00
	0,00
	93 487,95
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2144
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	65 324,71
	0,00
	0,00
	0,00
	65 324,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2145
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 24
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	66 483,02
	0,00
	0,00
	0,00
	66 483,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2146
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 24
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	66 483,02
	0,00
	0,00
	0,00
	66 483,02
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2147
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	272 130,63
	0,00
	0,00
	0,00
	272 130,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2148
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 32
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	65 105,39
	0,00
	0,00
	0,00
	65 105,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2149
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 32
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	65 105,39
	0,00
	0,00
	0,00
	65 105,39
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2150
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	266 491,63
	0,00
	0,00
	0,00
	266 491,63
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2151
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 40
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	50 561,37
	0,00
	0,00
	0,00
	50 561,37
	0,00
	12. 2020
	СС

	2152
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	65 400,10
	0,00
	0,00
	0,00
	65 400,10
	0,00
	12. 2020
	СС

	2153
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	65 400,10
	0,00
	0,00
	0,00
	65 400,10
	0,00
	12. 2020
	СС

	2154
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	267 697,99
	0,00
	0,00
	0,00
	267 697,99
	0,00
	12. 2020
	СС

	2155
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	29 933,64
	0,00
	0,00
	0,00
	29 933,64
	0,00
	12. 2020
	СС

	2156
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СС

	2157
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	29 933,64
	0,00
	0,00
	0,00
	29 933,64
	0,00
	12. 2020
	СС

	2158
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	29 933,64
	0,00
	0,00
	0,00
	29 933,64
	0,00
	12. 2020
	СС

	2159
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СС

	2160
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	43 303,07
	0,00
	0,00
	0,00
	43 303,07
	0,00
	12. 2020
	СС

	2161
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 4
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СС

	2162
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	43 303,07
	0,00
	0,00
	0,00
	43 303,07
	0,00
	12. 2020
	СС

	2163
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 303,07
	0,00
	0,00
	0,00
	43 303,07
	0,00
	12. 2020
	СС

	2164
	г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 4
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СС

	2165
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 179
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 928,90
	0,00
	0,00
	0,00
	18 928,90
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2166
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 181
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 422,86
	0,00
	0,00
	0,00
	19 422,86
	0,00
	12. 2020
	СС

	2167
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 195
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 881,36
	0,00
	0,00
	0,00
	18 881,36
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2168
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 195
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	133 478,09
	0,00
	0,00
	0,00
	133 478,09
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2169
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 199
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	68 504,76
	0,00
	0,00
	0,00
	68 504,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2170
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 199
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	68 504,76
	0,00
	0,00
	0,00
	68 504,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2171
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 209
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	40 659,18
	0,00
	0,00
	0,00
	40 659,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2172
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 209
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	40 659,18
	0,00
	0,00
	0,00
	40 659,18
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2173
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 209
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	189 373,85
	0,00
	0,00
	0,00
	189 373,85
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2174
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 211
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	62 334,78
	0,00
	0,00
	0,00
	62 334,78
	0,00
	12. 2020
	СС

	2175
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 211
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	62 334,78
	0,00
	0,00
	0,00
	62 334,78
	0,00
	12. 2020
	СС

	2176
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 211
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	216 392,64
	0,00
	0,00
	0,00
	216 392,64
	0,00
	12. 2020
	СС

	2177
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	218 607,51
	0,00
	0,00
	0,00
	218 607,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2178
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	218 607,51
	0,00
	0,00
	0,00
	218 607,51
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2179
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 238
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	16 149,48
	0,00
	0,00
	0,00
	16 149,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2180
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 238
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	16 149,48
	0,00
	0,00
	0,00
	16 149,48
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2181
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 238
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2182
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 238
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	75 217,70
	0,00
	0,00
	0,00
	75 217,70
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2183
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 238
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	10 847,30
	0,00
	0,00
	0,00
	10 847,30
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2184
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 240
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	21 475,55
	0,00
	0,00
	0,00
	21 475,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2185
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 240
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2186
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 240
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	21 475,55
	0,00
	0,00
	0,00
	21 475,55
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2187
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 240
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2188
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 240
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	100 024,34
	0,00
	0,00
	0,00
	100 024,34
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2189
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 240
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	14 424,71
	0,00
	0,00
	0,00
	14 424,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2190
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 242
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	20 088,98
	0,00
	0,00
	0,00
	20 088,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2191
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 242
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2192
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 242
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	20 088,98
	0,00
	0,00
	0,00
	20 088,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2193
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 242
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2194
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 242
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	93 566,26
	0,00
	0,00
	0,00
	93 566,26
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2195
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 250
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 166,46
	0,00
	0,00
	0,00
	11 166,46
	0,00
	12. 2020
	СС

	2196
	г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	68 326,73
	0,00
	0,00
	0,00
	68 326,73
	0,00
	12. 2020
	СС

	2197
	г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СС

	2198
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 209
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	54 577,76
	0,00
	0,00
	0,00
	54 577,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2199
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 209
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2200
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 209
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	54 577,76
	0,00
	0,00
	0,00
	54 577,76
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2201
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 209
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2202
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 211
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	20 468,89
	0,00
	0,00
	0,00
	20 468,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2203
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 217
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 289,41
	0,00
	0,00
	0,00
	12 289,41
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2204
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 221
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	20 468,89
	0,00
	0,00
	0,00
	20 468,89
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2205
	г. Сорочинск, ул. Чапаева, д. 243
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 427,68
	0,00
	0,00
	0,00
	11 427,68
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2206
	г. Сорочинск, ул. Чапаева, д. 243
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	97 617,32
	0,00
	0,00
	0,00
	97 617,32
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2207
	пос. Гамалеевка-1, ул. Четвертая, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 083,07
	0,00
	0,00
	0,00
	42 083,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2208
	пос. Гамалеевка-1, ул. Четвертая, д. 1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2209
	пос. Гамалеевка-1, ул. Четвертая, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 083,07
	0,00
	0,00
	0,00
	42 083,07
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2210
	пос. Гамалеевка-1, ул. Четвертая, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2211
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	29 485,04
	0,00
	0,00
	0,00
	29 485,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2212
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 12
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	29 485,04
	0,00
	0,00
	0,00
	29 485,04
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2213
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 15
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	30 219,11
	0,00
	0,00
	0,00
	30 219,11
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2214
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 17
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	28 742,82
	0,00
	0,00
	0,00
	28 742,82
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2215
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 373,79
	0,00
	0,00
	0,00
	10 373,79
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2216
	с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 145,60
	0,00
	0,00
	0,00
	10 145,60
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2217
	с. Толкаевка, ул. Гречушкина, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	47 826,65
	0,00
	0,00
	0,00
	47 826,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2218
	с. Толкаевка, ул. Гречушкина, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	47 826,65
	0,00
	0,00
	0,00
	47 826,65
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2219
	с. Толкаевка, ул. Гречушкина, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	195 765,72
	0,00
	0,00
	0,00
	195 765,72
	0,00
	12. 2020
	СРО

	37. Муниципальное образование Ташлинский район

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский район
	Х
	Х
	Х
	342 159,89
	0,00
	0,00
	0,00
	342 159,89
	0,00
	Х
	Х

	2220
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	335,00
	175 902,99
	0,00
	0,00
	0,00
	175 902,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2221
	с. Ташла, ул. Довженко, д. 32
	ремонт фундамента
	куб.м.
	15,30
	20 379,77
	0,00
	0,00
	0,00
	20 379,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2222
	с. Ташла, ул. Довженко, д. 32
	ремонт ВИСТС
	пм.
	-
	30 341,45
	0,00
	0,00
	0,00
	30 341,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2223
	с. Ташла, ул. Довженко, д. 32
	ремонт ВИСВО
	пм.
	-
	30 341,45
	0,00
	0,00
	0,00
	30 341,45
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2224
	с. Ташла, ул. Довженко, д. 42
	ремонт ВИСВО
	пм.
	-
	47 497,67
	0,00
	0,00
	0,00
	47 497,67
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2225
	с. Ташла, ул. Довженко, д. 51
	ремонт ВИСВО
	пм.
	-
	37 696,56
	0,00
	0,00
	0,00
	37 696,56
	0,00
	12. 2020
	СРО

	38. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	Х
	Х
	Х
	387 695,54
	0,00
	0,00
	0,00
	387 695,54
	0,00
	Х
	Х

	2226
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	37 765,10
	0,00
	0,00
	0,00
	37 765,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2227
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 765,10
	0,00
	0,00
	0,00
	37 765,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2228
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а
	ремонт ВИСХВС 
	пог. метров
	-
	37 765,10
	0,00
	0,00
	0,00
	37 765,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2229
	с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1008,4
	119 076,71
	0,00
	0,00
	0,00
	119 076,71
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2230
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	46 825,98
	0,00
	0,00
	0,00
	46 825,98
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2231
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	36 147,57
	0,00
	0,00
	0,00
	36 147,57
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2232
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30
	ремонт ВИСХВС 
	пог. метров
	-
	36 174,99
	0,00
	0,00
	0,00
	36 174,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2233
	с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	36 174,99
	0,00
	0,00
	0,00
	36 174,99
	0,00
	12. 2020
	СРО

	39. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	Х
	Х
	Х
	3 783 451,40
	0,00
	0,00
	0,00
	3 783 451,40
	0,00
	Х
	Х

	2234
	пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	56 908,10
	0,00
	0,00
	0,00
	56 908,10
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2235
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	212 889,05
	0,00
	0,00
	0,00
	212 889,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2236
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6б
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	479 542,62
	0,00
	0,00
	0,00
	479 542,62
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2237
	пос. Тюльган, ул. Магистральная, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	178 519,91
	0,00
	0,00
	0,00
	178 519,91
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2238
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	325 758,52
	0,00
	0,00
	0,00
	325 758,52
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2239
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	984 934,08
	0,00
	0,00
	0,00
	984 934,08
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2240
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	1 544 899,12
	0,00
	0,00
	0,00
	1 544 899,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	40. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	Х
	Х
	Х
	674 144,10
	0,00
	0,00
	0,00
	674 144,10
	0,00
	Х
	Х

	2241
	с. Шарлык, пер. Новый, д. 8
	ремонт ВИСТС
	м.п.
	112,00
	56 243,27
	0,00
	0,00
	0,00
	56 243,27
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2242
	с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, д. 98
	ремонт ВИСТС
	м.п.
	218,00
	117 056,12
	0,00
	0,00
	0,00
	117 056,12
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2243
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	340,00
	141 470,05
	0,00
	0,00
	0,00
	141 470,05
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2244
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	м.п.
	89,00
	17 697,97
	0,00
	0,00
	0,00
	17 697,97
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2245
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 17а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	337,50
	93 616,19
	0,00
	0,00
	0,00
	93 616,19
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2246
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	487,30
	96 093,77
	0,00
	0,00
	0,00
	96 093,77
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2247
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 26
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	352,80
	128 716,35
	0,00
	0,00
	0,00
	128 716,35
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2248
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7а
	ремонт ВИСЭС
	м.п.
	96,00
	23 250,38
	0,00
	0,00
	0,00
	23 250,38
	0,00
	12. 2020
	СРО

	2021 год

	Итого по 2021 году
	Х
	Х
	Х
	189 643 741,91
	0,00
	0,00
	180 000,00
	189 463 741,91
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	218 422,12
	0,00
	0,00
	0,00
	218 422,12
	0,00
	Х
	Х

	1
	пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	736,00
	218 422,12
	0,00
	0,00
	0,00
	218 422,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	2. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	Х
	Х
	Х
	45 273,84
	0,00
	0,00
	0,00
	45 273,84
	0,00
	Х
	Х

	2
	пос. Акбулак, ул. Горбунова, д. 113
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	21 823,97
	0,00
	0,00
	0,00
	21 823,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	3
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 127,43
	0,00
	0,00
	0,00
	11 127,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	4
	пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 48
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 322,44
	0,00
	0,00
	0,00
	12 322,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	3. Муниципальное образование Александровский район

	Итого по муниципальному образованию Александровский район
	Х
	Х
	Х
	336 484,38
	0,00
	0,00
	0,00
	336 484,38
	0,00
	Х
	Х

	5
	с. Александровка, ул. Гагарина, д. 46
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м 
	-
	199 497,00
	0,00
	0,00
	0,00
	199 497,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	6
	с. Александровка, ул. Гагарина, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м 
	-
	136 987,38
	0,00
	0,00
	0,00
	136 987,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	4. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	Х
	Х
	Х
	830 976,16
	0,00
	0,00
	0,00
	830 976,16
	0,00
	Х
	Х

	7
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 136,44
	0,00
	0,00
	0,00
	11 136,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	8
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	366,00
	140 900,22
	0,00
	0,00
	0,00
	140 900,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	9
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	458,00
	95 129,44
	0,00
	0,00
	0,00
	95 129,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	10
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	57 449,56
	0,00
	0,00
	0,00
	57 449,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	11
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	57 449,56
	0,00
	0,00
	0,00
	57 449,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	12
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	22 140,95
	0,00
	0,00
	0,00
	22 140,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	13
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	905,00
	235 154,53
	0,00
	0,00
	0,00
	235 154,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	14
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	866,00
	156 521,18
	0,00
	0,00
	0,00
	156 521,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	15
	с. Асекеево, ул. Московская, д. 14
	ремонт фундамента
	куб.м.
	288,00
	55 094,28
	0,00
	0,00
	0,00
	55 094,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	5. Муниципальное образование Беляевский район

	Итого по муниципальному образованию Беляевский район
	Х
	Х
	Х
	178 847,85
	0,00
	0,00
	0,00
	178 847,85
	0,00
	Х
	Х

	16
	пос. Дубенский, ул. Первомайская, д. 39
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	160 920,29
	0,00
	0,00
	0,00
	160 920,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	17
	с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	17 927,56
	0,00
	0,00
	0,00
	17 927,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	6. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	Х
	Х
	Х
	987 369,97
	0,00
	0,00
	0,00
	987 369,97
	0,00
	Х
	Х

	18
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	714,00
	17 531,56
	0,00
	0,00
	0,00
	17 531,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	19
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	690,00
	123 935,94
	0,00
	0,00
	0,00
	123 935,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	20
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 161,35
	0,00
	0,00
	0,00
	19 161,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	21
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	691,00
	135 457,48
	0,00
	0,00
	0,00
	135 457,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	22
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 704,76
	0,00
	0,00
	0,00
	39 704,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	23
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 478,58
	0,00
	0,00
	0,00
	39 478,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	24
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 581,39
	0,00
	0,00
	0,00
	39 581,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	25
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	39 581,39
	0,00
	0,00
	0,00
	39 581,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	26
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	789,00
	162 015,92
	0,00
	0,00
	0,00
	162 015,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	27
	с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	17 412,69
	0,00
	0,00
	0,00
	17 412,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	28
	с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	574,00
	123 095,63
	0,00
	0,00
	0,00
	123 095,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	29
	с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	627,50
	230 413,28
	0,00
	0,00
	0,00
	230 413,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	7. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	Х
	Х
	Х
	4 043 725,85
	0,00
	0,00
	0,00
	4 043 725,85
	0,00
	Х
	Х

	30
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 37
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	6 042,90
	289 954,78
	0,00
	0,00
	0,00
	289 954,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	31
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 37
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	6 042,90
	289 954,78
	0,00
	0,00
	0,00
	289 954,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	32
	г. Гай, мкр. 8-й, д. 37
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	60 429,00
	289 954,78
	0,00
	0,00
	0,00
	289 954,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	33
	г. Гай, пер. Гайский, д. 5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	2 691,20
	142 892,39
	0,00
	0,00
	0,00
	142 892,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	34
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 13
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	7 406,80
	202 927,36
	0,00
	0,00
	0,00
	202 927,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	35
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	7 406,80
	202 927,36
	0,00
	0,00
	0,00
	202 927,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	36
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	7 406,80
	202 927,36
	0,00
	0,00
	0,00
	202 927,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	37
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	4 128,10
	338 842,37
	0,00
	0,00
	0,00
	338 842,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	38
	г. Гай, ул. Ленина, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	1 518,10
	92 448,65
	0,00
	0,00
	0,00
	92 448,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	39
	г. Гай, ул. Ленина, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	4 330,90
	355 488,59
	0,00
	0,00
	0,00
	355 488,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	40
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 55
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 077,90
	170 558,02
	0,00
	0,00
	0,00
	170 558,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	41
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 71а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	5 910,20
	83 563,61
	0,00
	0,00
	0,00
	83 563,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	42
	г. Гай, ул. Орская, д. 109
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	4 076,70
	334 623,36
	0,00
	0,00
	0,00
	334 623,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	43
	г. Гай, ул. Орская, д. 132/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	9 323,50
	130 517,07
	0,00
	0,00
	0,00
	130 517,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	44
	г. Гай, ул. Орская, д. 132/2
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	495 714,00
	0,00
	0,00
	0,00
	495 714,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	45
	г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	552,10
	22 341,23
	0,00
	0,00
	0,00
	22 341,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	46
	г. Гай, ул. Советская, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	1 500,10
	91 352,49
	0,00
	0,00
	0,00
	91 352,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	47
	г. Гай, ул. Советская, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 000,00
	164 163,84
	0,00
	0,00
	0,00
	164 163,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	48
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 126а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	2 685,20
	142 573,81
	0,00
	0,00
	0,00
	142 573,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	8. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	Х
	Х
	Х
	7 811 963,11
	0,00
	0,00
	0,00
	7 811 963,11
	0,00
	Х
	Х

	49
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	161 656,39
	0,00
	0,00
	0,00
	161 656,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	50
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	21 979,82
	0,00
	0,00
	0,00
	21 979,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	51
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	155 382,09
	0,00
	0,00
	0,00
	155 382,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	52
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	101 426,25
	0,00
	0,00
	0,00
	101 426,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	53
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	285 650,87
	0,00
	0,00
	0,00
	285 650,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	54
	г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1195,5
	402 258,62
	0,00
	0,00
	0,00
	402 258,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	55
	г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 51
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	253 478,31
	0,00
	0,00
	0,00
	253 478,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	56
	г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	937,9
	381 985,02
	0,00
	0,00
	0,00
	381 985,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	57
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	582,8
	172 592,54
	0,00
	0,00
	0,00
	172 592,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	58
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	705,5
	183 169,16
	0,00
	0,00
	0,00
	183 169,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	59
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 53
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	44
	39 443,89
	0,00
	0,00
	0,00
	39 443,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	60
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 53
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	39 443,89
	0,00
	0,00
	0,00
	39 443,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	61
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 53
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	517,6
	183 713,53
	0,00
	0,00
	0,00
	183 713,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	62
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 55
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	54
	48 909,57
	0,00
	0,00
	0,00
	48 909,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	63
	г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 55
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	48 909,57
	0,00
	0,00
	0,00
	48 909,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	64
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 15
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	88 778,83
	0,00
	0,00
	0,00
	88 778,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	65
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 138
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	6 170,23
	0,00
	0,00
	0,00
	6 170,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	66
	г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 138
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	52 707,20
	0,00
	0,00
	0,00
	52 707,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	67
	г. Бугуруслан, ул. Куйбышевская, д. 95
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	110 699,18
	0,00
	0,00
	0,00
	110 699,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	68
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1190,3
	389 806,95
	0,00
	0,00
	0,00
	389 806,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	69
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1208,5
	377 989,49
	0,00
	0,00
	0,00
	377 989,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	70
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	320
	66 976,51
	0,00
	0,00
	0,00
	66 976,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	71
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 6
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	72
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	948,1
	274 150,57
	0,00
	0,00
	0,00
	274 150,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	73
	г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	64 230,65
	0,00
	0,00
	0,00
	64 230,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	74
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 35
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	180
	43 940,48
	0,00
	0,00
	0,00
	43 940,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	75
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 35
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	76
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	649,2
	179 858,71
	0,00
	0,00
	0,00
	179 858,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	77
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 35
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	42 139,04
	0,00
	0,00
	0,00
	42 139,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	78
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 37
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	180
	43 536,10
	0,00
	0,00
	0,00
	43 536,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	79
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 37
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	80
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 37
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	623
	178 203,48
	0,00
	0,00
	0,00
	178 203,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	81
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 37
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 751,24
	0,00
	0,00
	0,00
	41 751,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	82
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	47 682,72
	0,00
	0,00
	0,00
	47 682,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	83
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	84
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	200
	47 682,72
	0,00
	0,00
	0,00
	47 682,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	85
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	86
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1093
	195 176,58
	0,00
	0,00
	0,00
	195 176,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	87
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5
	ремонт ПП
	куб. метров
	-
	45 789,30
	0,00
	0,00
	0,00
	45 789,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	88
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	45 727,86
	0,00
	0,00
	0,00
	45 727,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	89
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	216 037,10
	0,00
	0,00
	0,00
	216 037,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	90
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 66
	ремонт ПП
	куб. метров
	-
	98 426,61
	0,00
	0,00
	0,00
	98 426,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	91
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 66
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	90 967,61
	0,00
	0,00
	0,00
	90 967,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	92
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 72
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	150 435,39
	0,00
	0,00
	0,00
	150 435,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	93
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	180
	43 467,56
	0,00
	0,00
	0,00
	43 467,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	94
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 11
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	95
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	648,2
	177 922,93
	0,00
	0,00
	0,00
	177 922,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	96
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 11
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 685,51
	0,00
	0,00
	0,00
	41 685,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	97
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	180
	42 987,89
	0,00
	0,00
	0,00
	42 987,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	98
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 9
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	99
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	648,2
	175 959,10
	0,00
	0,00
	0,00
	175 959,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	100
	г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 9
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 225,40
	0,00
	0,00
	0,00
	41 225,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	101
	г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	76 613,27
	0,00
	0,00
	0,00
	76 613,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	102
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 107
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	64 447,93
	0,00
	0,00
	0,00
	64 447,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	103
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 107
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	64 447,93
	0,00
	0,00
	0,00
	64 447,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	104
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	417 329,71
	0,00
	0,00
	0,00
	417 329,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	105
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	417 329,71
	0,00
	0,00
	0,00
	417 329,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	106
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	521 987,77
	0,00
	0,00
	0,00
	521 987,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	107
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 71
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	273 406,67
	0,00
	0,00
	0,00
	273 406,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	9. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	Х
	Х
	Х
	14 743 193,90
	0,00
	0,00
	0,00
	14 743 193,90
	0,00
	Х
	Х

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	188 910,83
	0,00
	0,00
	0,00
	188 910,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	188 910,83
	0,00
	0,00
	0,00
	188 910,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 34
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	71 664,30
	0,00
	0,00
	0,00
	71 664,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 34
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	71 664,30
	0,00
	0,00
	0,00
	71 664,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 34
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	71 664,30
	0,00
	0,00
	0,00
	71 664,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 34
	ремонт ПП
	кв. метров
	1 008,50
	97 778,52
	0,00
	0,00
	0,00
	97 778,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 34
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	90 368,64
	0,00
	0,00
	0,00
	90 368,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 38
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	9 503,05
	0,00
	0,00
	0,00
	9 503,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 38
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	120 234,35
	0,00
	0,00
	0,00
	120 234,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 Линия, д. 38
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	81 176,78
	0,00
	0,00
	0,00
	81 176,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	68 653,60
	0,00
	0,00
	0,00
	68 653,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 043,00
	193 351,94
	0,00
	0,00
	0,00
	193 351,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 050,00
	372 580,08
	0,00
	0,00
	0,00
	372 580,08
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	116 224,21
	0,00
	0,00
	0,00
	116 224,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 794,62
	327 326,96
	0,00
	0,00
	0,00
	327 326,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	205 811,34
	0,00
	0,00
	0,00
	205 811,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 25
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	753,60
	112 993,28
	0,00
	0,00
	0,00
	112 993,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	146 263,32
	0,00
	0,00
	0,00
	146 263,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	5 300,55
	411 927,33
	0,00
	0,00
	0,00
	411 927,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 33
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	98 954,47
	0,00
	0,00
	0,00
	98 954,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 33
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 636,62
	278 689,50
	0,00
	0,00
	0,00
	278 689,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	70 762,50
	0,00
	0,00
	0,00
	70 762,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 206,00
	199 291,30
	0,00
	0,00
	0,00
	199 291,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	220 672,95
	0,00
	0,00
	0,00
	220 672,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	220 672,95
	0,00
	0,00
	0,00
	220 672,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 200,00
	341 140,67
	0,00
	0,00
	0,00
	341 140,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	874,00
	208 291,08
	0,00
	0,00
	0,00
	208 291,08
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	34 031,51
	0,00
	0,00
	0,00
	34 031,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	93 136,42
	0,00
	0,00
	0,00
	93 136,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 052,70
	257 014,91
	0,00
	0,00
	0,00
	257 014,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 305,00
	262 303,88
	0,00
	0,00
	0,00
	262 303,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	167 767,94
	0,00
	0,00
	0,00
	167 767,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	167 767,94
	0,00
	0,00
	0,00
	167 767,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 256,10
	259 354,24
	0,00
	0,00
	0,00
	259 354,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	45 013,62
	0,00
	0,00
	0,00
	45 013,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а
	ремонт ВИСГС 
	пог. метров
	-
	45 013,62
	0,00
	0,00
	0,00
	45 013,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 448,30
	376 501,56
	0,00
	0,00
	0,00
	376 501,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	34 248,32
	0,00
	0,00
	0,00
	34 248,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 16
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	32 543,65
	0,00
	0,00
	0,00
	32 543,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 16
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 16
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	32 543,65
	0,00
	0,00
	0,00
	32 543,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 16
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 16
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	32 543,65
	0,00
	0,00
	0,00
	32 543,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 17
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	32 095,06
	0,00
	0,00
	0,00
	32 095,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 17
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 17
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	32 095,06
	0,00
	0,00
	0,00
	32 095,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 17
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	32 095,06
	0,00
	0,00
	0,00
	32 095,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	34 142,29
	0,00
	0,00
	0,00
	34 142,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	34 142,29
	0,00
	0,00
	0,00
	34 142,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	34 142,29
	0,00
	0,00
	0,00
	34 142,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 24
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	33 579,50
	0,00
	0,00
	0,00
	33 579,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 24
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 24
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	33 579,50
	0,00
	0,00
	0,00
	33 579,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 24
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 24
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	33 579,50
	0,00
	0,00
	0,00
	33 579,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	-
	32 951,47
	0,00
	0,00
	0,00
	32 951,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	32 951,47
	0,00
	0,00
	0,00
	32 951,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	32 951,47
	0,00
	0,00
	0,00
	32 951,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 28
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 613,69
	0,00
	0,00
	0,00
	12 613,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	38 660,88
	0,00
	0,00
	0,00
	38 660,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	38 660,88
	0,00
	0,00
	0,00
	38 660,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	38 660,88
	0,00
	0,00
	0,00
	38 660,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 388,50
	0,00
	0,00
	0,00
	12 388,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 30
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 571,96
	0,00
	0,00
	0,00
	10 571,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 31
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 31
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	851,50
	276 871,87
	0,00
	0,00
	0,00
	276 871,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	851,50
	156 475,60
	0,00
	0,00
	0,00
	156 475,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	882,90
	159 362,75
	0,00
	0,00
	0,00
	159 362,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	882,90
	252 352,06
	0,00
	0,00
	0,00
	252 352,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 37
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	882,90
	246 095,86
	0,00
	0,00
	0,00
	246 095,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 38а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	882,90
	261 379,31
	0,00
	0,00
	0,00
	261 379,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	57 977,31
	0,00
	0,00
	0,00
	57 977,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	57 977,31
	0,00
	0,00
	0,00
	57 977,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 3
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	57 977,31
	0,00
	0,00
	0,00
	57 977,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	206 687,42
	0,00
	0,00
	0,00
	206 687,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	206 687,42
	0,00
	0,00
	0,00
	206 687,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	267 450,88
	0,00
	0,00
	0,00
	267 450,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	267 450,88
	0,00
	0,00
	0,00
	267 450,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	334 552,29
	0,00
	0,00
	0,00
	334 552,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 29
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	720,00
	94 255,91
	0,00
	0,00
	0,00
	94 255,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 79
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	231 738,19
	0,00
	0,00
	0,00
	231 738,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 82
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	590,94
	111 877,76
	0,00
	0,00
	0,00
	111 877,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	321,00
	57 785,56
	0,00
	0,00
	0,00
	57 785,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	35 178,14
	0,00
	0,00
	0,00
	35 178,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	35 178,14
	0,00
	0,00
	0,00
	35 178,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	160,40
	163 845,42
	0,00
	0,00
	0,00
	163 845,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	23 628,48
	0,00
	0,00
	0,00
	23 628,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	18 310,90
	0,00
	0,00
	0,00
	18 310,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	18 310,90
	0,00
	0,00
	0,00
	18 310,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	448,80
	85 284,71
	0,00
	0,00
	0,00
	85 284,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	12 299,08
	0,00
	0,00
	0,00
	12 299,08
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	18 327,22
	0,00
	0,00
	0,00
	18 327,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	18 327,22
	0,00
	0,00
	0,00
	18 327,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	530,40
	85 360,69
	0,00
	0,00
	0,00
	85 360,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ремонт ПП
	кв. метров
	452,90
	11 543,07
	0,00
	0,00
	0,00
	11 543,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	12 310,04
	0,00
	0,00
	0,00
	12 310,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	18 416,93
	0,00
	0,00
	0,00
	18 416,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	18 416,93
	0,00
	0,00
	0,00
	18 416,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	522,24
	85 778,57
	0,00
	0,00
	0,00
	85 778,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ремонт ПП
	кв. метров
	460,50
	11 599,58
	0,00
	0,00
	0,00
	11 599,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	12 370,30
	0,00
	0,00
	0,00
	12 370,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	28 277,91
	0,00
	0,00
	0,00
	28 277,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	28 277,91
	0,00
	0,00
	0,00
	28 277,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	311,64
	131 706,95
	0,00
	0,00
	0,00
	131 706,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	18 993,72
	0,00
	0,00
	0,00
	18 993,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	27 788,52
	0,00
	0,00
	0,00
	27 788,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Котовского, д. 112
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	20 983,98
	0,00
	0,00
	0,00
	20 983,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 3а/ул. Рожкова, д. 32
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	20 215,31
	0,00
	0,00
	0,00
	20 215,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	3 939,34
	0,00
	0,00
	0,00
	3 939,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 61
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	24 669,38
	0,00
	0,00
	0,00
	24 669,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 70
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	61 776,64
	0,00
	0,00
	0,00
	61 776,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	21 801,80
	0,00
	0,00
	0,00
	21 801,80
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	21 801,80
	0,00
	0,00
	0,00
	21 801,80
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	255,80
	101 543,89
	0,00
	0,00
	0,00
	101 543,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	14 643,85
	0,00
	0,00
	0,00
	14 643,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 966,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4 966,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	401,50
	42 422,24
	0,00
	0,00
	0,00
	42 422,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 60
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 995,01
	0,00
	0,00
	0,00
	12 995,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 927,17
	0,00
	0,00
	0,00
	4 927,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	397,90
	42 088,81
	0,00
	0,00
	0,00
	42 088,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	109 359,91
	0,00
	0,00
	0,00
	109 359,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	109 359,91
	0,00
	0,00
	0,00
	109 359,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	109 359,91
	0,00
	0,00
	0,00
	109 359,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 130,00
	379 638,44
	0,00
	0,00
	0,00
	379 638,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	149 210,29
	0,00
	0,00
	0,00
	149 210,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	137 902,79
	0,00
	0,00
	0,00
	137 902,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Московская, д. 73
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	29 180,84
	0,00
	0,00
	0,00
	29 180,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А2)
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 623,92
	0,00
	0,00
	0,00
	4 623,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А2)
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	202,92
	58 502,65
	0,00
	0,00
	0,00
	58 502,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А2)
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	405,76
	39 498,34
	0,00
	0,00
	0,00
	39 498,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 2б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	82 138,68
	0,00
	0,00
	0,00
	82 138,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	186 155,14
	0,00
	0,00
	0,00
	186 155,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	186 155,14
	0,00
	0,00
	0,00
	186 155,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	186 155,14
	0,00
	0,00
	0,00
	186 155,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 13
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Самарская, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 48б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	25 485,08
	0,00
	0,00
	0,00
	25 485,08
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	15 994,51
	0,00
	0,00
	0,00
	15 994,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	15 994,51
	0,00
	0,00
	0,00
	15 994,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 398,00
	74 495,91
	0,00
	0,00
	0,00
	74 495,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	10 743,21
	0,00
	0,00
	0,00
	10 743,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 28
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	623,50
	133 272,68
	0,00
	0,00
	0,00
	133 272,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	16 206,58
	0,00
	0,00
	0,00
	16 206,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	16 206,58
	0,00
	0,00
	0,00
	16 206,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	239,40
	75 483,62
	0,00
	0,00
	0,00
	75 483,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	10 885,64
	0,00
	0,00
	0,00
	10 885,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 18
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 18
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	15 978,20
	0,00
	0,00
	0,00
	15 978,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 18
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	10 732,25
	0,00
	0,00
	0,00
	10 732,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	19 224,41
	0,00
	0,00
	0,00
	19 224,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	19 224,41
	0,00
	0,00
	0,00
	19 224,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22
	ремонт фундамента 
	куб. метров
	-
	12 912,66
	0,00
	0,00
	0,00
	12 912,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Челюскинцев, д. 97
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 748,80
	0,00
	0,00
	0,00
	12 748,80
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Челюскинцев, д. 97
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	602,00
	108 902,56
	0,00
	0,00
	0,00
	108 902,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 060,94
	195 471,34
	0,00
	0,00
	0,00
	195 471,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Энергетическая, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	357,00
	48 500,88
	0,00
	0,00
	0,00
	48 500,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	10. Муниципальное образование город Медногорск

	Итого по муниципальному образованию город Медногорск
	Х
	Х
	Х
	157 007,45
	0,00
	0,00
	0,00
	157 007,45
	0,00
	Х
	Х

	281
	г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	157 007,45
	0,00
	0,00
	0,00
	157 007,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	11. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	Х
	Х
	Х
	16 066 815,68
	0,00
	0,00
	0,00
	16 066 815,68
	0,00
	Х
	Х

	282
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 10
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	495 714,00
	0,00
	0,00
	0,00
	495 714,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	283
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 11
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 - 
	71 891,66
	0,00
	0,00
	0,00
	71 891,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	284
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 19
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 - 
	232 072,70
	0,00
	0,00
	0,00
	232 072,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	285
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 21
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	142 510,09
	0,00
	0,00
	0,00
	142 510,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	286
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	274 619,50
	0,00
	0,00
	0,00
	274 619,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	287
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	288
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	274 619,50
	0,00
	0,00
	0,00
	274 619,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	289
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 - 
	274 619,50
	0,00
	0,00
	0,00
	274 619,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	290
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	274 619,50
	0,00
	0,00
	0,00
	274 619,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	291
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	80 921,05
	0,00
	0,00
	0,00
	80 921,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	292
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	274 619,50
	0,00
	0,00
	0,00
	274 619,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	293
	г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 580,00
	343 488,66
	0,00
	0,00
	0,00
	343 488,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	294
	г. Новотроицк, с. Пригорное, ул. Центральная, д. 18
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	37 244,20
	0,00
	0,00
	0,00
	37 244,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	295
	г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 15
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	37 422,40
	0,00
	0,00
	0,00
	37 422,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	296
	г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 20
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	37 367,57
	0,00
	0,00
	0,00
	37 367,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	297
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 16
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	37 134,54
	0,00
	0,00
	0,00
	37 134,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	298
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 18
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	36 956,34
	0,00
	0,00
	0,00
	36 956,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	299
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 20
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	37 052,29
	0,00
	0,00
	0,00
	37 052,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	300
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	203 283,96
	0,00
	0,00
	0,00
	203 283,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	301
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	302
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	203 283,96
	0,00
	0,00
	0,00
	203 283,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	303
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	203 283,96
	0,00
	0,00
	0,00
	203 283,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	304
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	305
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 - 
	203 283,96
	0,00
	0,00
	0,00
	203 283,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	306
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	113 880,33
	0,00
	0,00
	0,00
	113 880,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	307
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	937,00
	314 258,82
	0,00
	0,00
	0,00
	314 258,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	308
	г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 1а
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	309
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	178 827,87
	0,00
	0,00
	0,00
	178 827,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	310
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	311
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	178 827,87
	0,00
	0,00
	0,00
	178 827,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	312
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	178 827,87
	0,00
	0,00
	0,00
	178 827,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	313
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	178 827,87
	0,00
	0,00
	0,00
	178 827,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	314
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	100 179,94
	0,00
	0,00
	0,00
	100 179,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	315
	г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 165,40
	276 451,90
	0,00
	0,00
	0,00
	276 451,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	316
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	317
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	232 173,58
	0,00
	0,00
	0,00
	232 173,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	318
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	319
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	232 173,58
	0,00
	0,00
	0,00
	232 173,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	320
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	232 173,58
	0,00
	0,00
	0,00
	232 173,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	321
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	232 173,58
	0,00
	0,00
	0,00
	232 173,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	322
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	130 064,38
	0,00
	0,00
	0,00
	130 064,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	323
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 082,10
	358 919,61
	0,00
	0,00
	0,00
	358 919,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	324
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	270 550,57
	0,00
	0,00
	0,00
	270 550,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	325
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	326
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	270 550,57
	0,00
	0,00
	0,00
	270 550,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	327
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	270 550,57
	0,00
	0,00
	0,00
	270 550,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	328
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	270 550,57
	0,00
	0,00
	0,00
	270 550,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	329
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	79 722,06
	0,00
	0,00
	0,00
	79 722,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	330
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 431,50
	338 399,31
	0,00
	0,00
	0,00
	338 399,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	331
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	233 723,99
	0,00
	0,00
	0,00
	233 723,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	332
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	333
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	233 723,99
	0,00
	0,00
	0,00
	233 723,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	334
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	233 723,99
	0,00
	0,00
	0,00
	233 723,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	335
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	233 723,99
	0,00
	0,00
	0,00
	233 723,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	336
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	130 932,92
	0,00
	0,00
	0,00
	130 932,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	337
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 095,80
	361 316,40
	0,00
	0,00
	0,00
	361 316,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	338
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 17
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	226 386,10
	0,00
	0,00
	0,00
	226 386,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	339
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	237 323,91
	0,00
	0,00
	0,00
	237 323,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	340
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	341
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	237 323,91
	0,00
	0,00
	0,00
	237 323,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	342
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	237 323,91
	0,00
	0,00
	0,00
	237 323,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	343
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	237 323,91
	0,00
	0,00
	0,00
	237 323,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	344
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	132 949,62
	0,00
	0,00
	0,00
	132 949,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	345
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	237 323,91
	0,00
	0,00
	0,00
	237 323,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	346
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 077,00
	366 881,53
	0,00
	0,00
	0,00
	366 881,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	347
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 36
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	348
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	144 750,75
	0,00
	0,00
	0,00
	144 750,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	349
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	231 164,75
	0,00
	0,00
	0,00
	231 164,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	350
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	351
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	231 164,75
	0,00
	0,00
	0,00
	231 164,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	352
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	231 164,75
	0,00
	0,00
	0,00
	231 164,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	353
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	231 164,75
	0,00
	0,00
	0,00
	231 164,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	354
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	129 499,24
	0,00
	0,00
	0,00
	129 499,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	355
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	231 164,75
	0,00
	0,00
	0,00
	231 164,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	356
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	681,00
	357 360,06
	0,00
	0,00
	0,00
	357 360,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	357
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 12
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	234 987,68
	0,00
	0,00
	0,00
	234 987,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	358
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 18
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	231 796,60
	0,00
	0,00
	0,00
	231 796,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	359
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	134 673,10
	0,00
	0,00
	0,00
	134 673,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	360
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	361
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	134 673,10
	0,00
	0,00
	0,00
	134 673,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	362
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	134 673,10
	0,00
	0,00
	0,00
	134 673,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	363
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	134 673,10
	0,00
	0,00
	0,00
	134 673,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	364
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	75 444,30
	0,00
	0,00
	0,00
	75 444,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	365
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	134 673,10
	0,00
	0,00
	0,00
	134 673,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	366
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	887,20
	208 192,58
	0,00
	0,00
	0,00
	208 192,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	367
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	142 908,31
	0,00
	0,00
	0,00
	142 908,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	12. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	Х
	Х
	Х
	88 249 116,60
	0,00
	0,00
	0,00
	88 249 116,60
	0,00
	Х
	Х

	368
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	27 629,06
	0,00
	0,00
	0,00
	27 629,06
	0,00
	12.2021
	СС

	369
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	32 079,63
	0,00
	0,00
	0,00
	32 079,63
	0,00
	12.2021
	СС

	370
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 22
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	30 842,95
	0,00
	0,00
	0,00
	30 842,95
	0,00
	12.2021
	СС

	371
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 22
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12.2021
	СС

	372
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 24
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	34 409,55
	0,00
	0,00
	0,00
	34 409,55
	0,00
	12.2021
	СС

	373
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 24
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12.2021
	СС

	374
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	514,52
	88 101,07
	0,00
	0,00
	0,00
	88 101,07
	0,00
	12.2021
	СС

	375
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	97 082,87
	0,00
	0,00
	0,00
	97 082,87
	0,00
	12.2021
	СС

	376
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	97 082,87
	0,00
	0,00
	0,00
	97 082,87
	0,00
	12.2021
	СС

	377
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	97 082,87
	0,00
	0,00
	0,00
	97 082,87
	0,00
	12.2021
	СС

	378
	г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 132
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	988,92
	225 347,70
	0,00
	0,00
	0,00
	225 347,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	379
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 385,88
	0,00
	0,00
	0,00
	19 385,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	380
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	137 044,73
	0,00
	0,00
	0,00
	137 044,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	381
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	500,44
	103 329,97
	0,00
	0,00
	0,00
	103 329,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	382
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	383
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	27 214,89
	0,00
	0,00
	0,00
	27 214,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	384
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	385
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	307,90
	99 036,63
	0,00
	0,00
	0,00
	99 036,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	386
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 34
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	66 865,05
	0,00
	0,00
	0,00
	66 865,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	387
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	14 844,47
	0,00
	0,00
	0,00
	14 844,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	388
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	389
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	14 844,47
	0,00
	0,00
	0,00
	14 844,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	390
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	391
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	14 844,47
	0,00
	0,00
	0,00
	14 844,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	392
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	14 844,47
	0,00
	0,00
	0,00
	14 844,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	393
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	221,90
	69 139,50
	0,00
	0,00
	0,00
	69 139,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	394
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	9 349,53
	0,00
	0,00
	0,00
	9 349,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	395
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	9 970,75
	0,00
	0,00
	0,00
	9 970,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	396
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	17 462,65
	0,00
	0,00
	0,00
	17 462,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	397
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	398
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	17 462,65
	0,00
	0,00
	0,00
	17 462,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	399
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	400
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	17 462,65
	0,00
	0,00
	0,00
	17 462,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	401
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	402
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	265,90
	81 333,88
	0,00
	0,00
	0,00
	81 333,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	403
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	10 998,54
	0,00
	0,00
	0,00
	10 998,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	404
	г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	11 729,32
	0,00
	0,00
	0,00
	11 729,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	405
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	26 760,83
	0,00
	0,00
	0,00
	26 760,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	406
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	407
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	26 760,83
	0,00
	0,00
	0,00
	26 760,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	408
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	409
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	26 760,83
	0,00
	0,00
	0,00
	26 760,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	410
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	411
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	196,95
	124 641,04
	0,00
	0,00
	0,00
	124 641,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	412
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	16 854,84
	0,00
	0,00
	0,00
	16 854,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	413
	г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	17 974,74
	0,00
	0,00
	0,00
	17 974,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	414
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	415
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	416
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	155,55
	109 217,62
	0,00
	0,00
	0,00
	109 217,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	417
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	14 769,17
	0,00
	0,00
	0,00
	14 769,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	418
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 750,49
	0,00
	0,00
	0,00
	15 750,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	419
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 468,60
	0,00
	0,00
	0,00
	51 468,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	420
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	421
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	51 468,60
	0,00
	0,00
	0,00
	51 468,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	422
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	410,45
	140 149,75
	0,00
	0,00
	0,00
	140 149,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	423
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	72 973,28
	0,00
	0,00
	0,00
	72 973,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	424
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	129 330,86
	0,00
	0,00
	0,00
	129 330,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	425
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	36 133,87
	0,00
	0,00
	0,00
	36 133,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	426
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	427
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	36 133,87
	0,00
	0,00
	0,00
	36 133,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	428
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	429
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	34 699,04
	0,00
	0,00
	0,00
	34 699,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	430
	г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	34 652,48
	0,00
	0,00
	0,00
	34 652,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	431
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	21 761,02
	0,00
	0,00
	0,00
	21 761,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	432
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 18
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	118 282,32
	0,00
	0,00
	0,00
	118 282,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	433
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 18
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	107 492,05
	0,00
	0,00
	0,00
	107 492,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	434
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 18
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	266 436,48
	0,00
	0,00
	0,00
	266 436,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	435
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	47 477,10
	0,00
	0,00
	0,00
	47 477,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	436
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	437
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	47 477,10
	0,00
	0,00
	0,00
	47 477,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	438
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	332,57
	194 334,93
	0,00
	0,00
	0,00
	194 334,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	439
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	45 591,85
	0,00
	0,00
	0,00
	45 591,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	440
	г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	45 530,67
	0,00
	0,00
	0,00
	45 530,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	441
	г. Оренбург, пер. Станочный, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	54 317,40
	0,00
	0,00
	0,00
	54 317,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	442
	г. Оренбург, пер. Сырейный, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 956,59
	0,00
	0,00
	0,00
	8 956,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	443
	г. Оренбург, пер. Сырейный, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 416,44
	0,00
	0,00
	0,00
	6 416,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	444
	г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 446,63
	0,00
	0,00
	0,00
	19 446,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	445
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	129 912,69
	0,00
	0,00
	0,00
	129 912,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	446
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	129 879,97
	0,00
	0,00
	0,00
	129 879,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	447
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	921,64
	279 267,32
	0,00
	0,00
	0,00
	279 267,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	448
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	909,38
	283 182,62
	0,00
	0,00
	0,00
	283 182,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	449
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 061,33
	421 348,36
	0,00
	0,00
	0,00
	421 348,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	450
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	132 993,49
	0,00
	0,00
	0,00
	132 993,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	451
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	329 645,93
	0,00
	0,00
	0,00
	329 645,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	452
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	187 190,51
	0,00
	0,00
	0,00
	187 190,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	453
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	295 334,80
	0,00
	0,00
	0,00
	295 334,80
	0,00
	12.2021
	СРО

	454
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	187 742,71
	0,00
	0,00
	0,00
	187 742,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	455
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	296 206,02
	0,00
	0,00
	0,00
	296 206,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	456
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	187 774,57
	0,00
	0,00
	0,00
	187 774,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	457
	г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	932,20
	290 282,71
	0,00
	0,00
	0,00
	290 282,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	458
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	561,55
	145 571,06
	0,00
	0,00
	0,00
	145 571,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	459
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 14
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	75 796,05
	0,00
	0,00
	0,00
	75 796,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	460
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 14
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	134 333,68
	0,00
	0,00
	0,00
	134 333,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	461
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 24
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	225 695,94
	0,00
	0,00
	0,00
	225 695,94
	0,00
	12.2021
	СС

	462
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	827,32
	265 658,13
	0,00
	0,00
	0,00
	265 658,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	463
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	186 909,10
	0,00
	0,00
	0,00
	186 909,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	464
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	188 586,94
	0,00
	0,00
	0,00
	188 586,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	465
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	240 724,46
	0,00
	0,00
	0,00
	240 724,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	466
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	188 342,70
	0,00
	0,00
	0,00
	188 342,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	467
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	187 716,16
	0,00
	0,00
	0,00
	187 716,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	468
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	187 716,16
	0,00
	0,00
	0,00
	187 716,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	469
	г. Оренбург, пр. Светлый, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	188 443,58
	0,00
	0,00
	0,00
	188 443,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	470
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 153
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	76 289,05
	0,00
	0,00
	0,00
	76 289,05
	0,00
	12.2021
	СС

	471
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 153
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	214 855,96
	0,00
	0,00
	0,00
	214 855,96
	0,00
	12.2021
	СС

	472
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	73 316,90
	0,00
	0,00
	0,00
	73 316,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	473
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 2
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12.2021
	СРО

	474
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 24
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	30 220,13
	0,00
	0,00
	0,00
	30 220,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	475
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	60 678,65
	0,00
	0,00
	0,00
	60 678,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	476
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	60 678,65
	0,00
	0,00
	0,00
	60 678,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	477
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	314,36
	165 228,83
	0,00
	0,00
	0,00
	165 228,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	478
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	86 031,47
	0,00
	0,00
	0,00
	86 031,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	479
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	152 473,96
	0,00
	0,00
	0,00
	152 473,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	480
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	40 553,14
	0,00
	0,00
	0,00
	40 553,14
	0,00
	12.2021
	СС

	481
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	40 553,14
	0,00
	0,00
	0,00
	40 553,14
	0,00
	12.2021
	СС

	482
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	130 956,37
	0,00
	0,00
	0,00
	130 956,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	483
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	130 956,37
	0,00
	0,00
	0,00
	130 956,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	484
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	485
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	119 009,92
	0,00
	0,00
	0,00
	119 009,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	486
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	294 985,39
	0,00
	0,00
	0,00
	294 985,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	487
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	119 503,53
	0,00
	0,00
	0,00
	119 503,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	488
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	489
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	119 503,53
	0,00
	0,00
	0,00
	119 503,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	490
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	801,30
	184 741,78
	0,00
	0,00
	0,00
	184 741,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	491
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	108 601,86
	0,00
	0,00
	0,00
	108 601,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	492
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	269 187,32
	0,00
	0,00
	0,00
	269 187,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	493
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	36 026,39
	0,00
	0,00
	0,00
	36 026,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	494
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	264 996,26
	0,00
	0,00
	0,00
	264 996,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	495
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	264 996,26
	0,00
	0,00
	0,00
	264 996,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	496
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	213 042,49
	0,00
	0,00
	0,00
	213 042,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	497
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	213 042,49
	0,00
	0,00
	0,00
	213 042,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	498
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	211 853,44
	0,00
	0,00
	0,00
	211 853,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	499
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	211 853,44
	0,00
	0,00
	0,00
	211 853,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	500
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	234 198,80
	0,00
	0,00
	0,00
	234 198,80
	0,00
	12.2021
	СС

	501
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	234 198,80
	0,00
	0,00
	0,00
	234 198,80
	0,00
	12.2021
	СС

	502
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	83 282,23
	0,00
	0,00
	0,00
	83 282,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	503
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	83 282,23
	0,00
	0,00
	0,00
	83 282,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	504
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	530,71
	96 428,53
	0,00
	0,00
	0,00
	96 428,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	505
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	85 898,62
	0,00
	0,00
	0,00
	85 898,62
	0,00
	12.2021
	СС

	506
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	85 898,62
	0,00
	0,00
	0,00
	85 898,62
	0,00
	12.2021
	СС

	507
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	535,03
	99 457,92
	0,00
	0,00
	0,00
	99 457,92
	0,00
	12.2021
	СС

	508
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	219 143,90
	0,00
	0,00
	0,00
	219 143,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	509
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	219 143,90
	0,00
	0,00
	0,00
	219 143,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	510
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 148,11
	135 794,89
	0,00
	0,00
	0,00
	135 794,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	511
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	143 492,37
	0,00
	0,00
	0,00
	143 492,37
	0,00
	12.2021
	СС

	512
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	737,94
	221 826,39
	0,00
	0,00
	0,00
	221 826,39
	0,00
	12.2021
	СС

	513
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	484,64
	126 105,51
	0,00
	0,00
	0,00
	126 105,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	514
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	490,60
	128 885,52
	0,00
	0,00
	0,00
	128 885,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	515
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,96
	99 255,79
	0,00
	0,00
	0,00
	99 255,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	516
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 176,04
	129 199,28
	0,00
	0,00
	0,00
	129 199,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	517
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 047,84
	129 492,98
	0,00
	0,00
	0,00
	129 492,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	518
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	85 837,40
	0,00
	0,00
	0,00
	85 837,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	519
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	85 837,40
	0,00
	0,00
	0,00
	85 837,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	520
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	536,33
	99 387,04
	0,00
	0,00
	0,00
	99 387,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	521
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	159 455,84
	0,00
	0,00
	0,00
	159 455,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	522
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	159 455,84
	0,00
	0,00
	0,00
	159 455,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	523
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	848,22
	98 808,54
	0,00
	0,00
	0,00
	98 808,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	524
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	181 551,70
	0,00
	0,00
	0,00
	181 551,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	525
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	181 551,70
	0,00
	0,00
	0,00
	181 551,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	526
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	928,18
	280 662,71
	0,00
	0,00
	0,00
	280 662,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	527
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	531,63
	100 849,24
	0,00
	0,00
	0,00
	100 849,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	528
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	87 952,73
	0,00
	0,00
	0,00
	87 952,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	529
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	564,14
	101 836,28
	0,00
	0,00
	0,00
	101 836,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	530
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	84 944,23
	0,00
	0,00
	0,00
	84 944,23
	0,00
	12.2021
	СС

	531
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58/1
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	549 348,24
	0,00
	0,00
	0,00
	549 348,24
	0,00
	12.2021
	СС

	532
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	131 667,86
	0,00
	0,00
	0,00
	131 667,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	533
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	534
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	131 667,86
	0,00
	0,00
	0,00
	131 667,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	535
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	119 656,50
	0,00
	0,00
	0,00
	119 656,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	536
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	296 588,05
	0,00
	0,00
	0,00
	296 588,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	537
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	100 893,82
	0,00
	0,00
	0,00
	100 893,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	538
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	284 151,37
	0,00
	0,00
	0,00
	284 151,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	539
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	371 047,07
	0,00
	0,00
	0,00
	371 047,07
	0,00
	12.2021
	СС

	540
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	101 226,96
	0,00
	0,00
	0,00
	101 226,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	541
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	285 089,60
	0,00
	0,00
	0,00
	285 089,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	542
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	212 778,44
	0,00
	0,00
	0,00
	212 778,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	543
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 21
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	128 972,76
	0,00
	0,00
	0,00
	128 972,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	544
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 21
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	363 231,23
	0,00
	0,00
	0,00
	363 231,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	545
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	614 545,43
	0,00
	0,00
	0,00
	614 545,43
	0,00
	12.2021
	СС

	546
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	614 545,43
	0,00
	0,00
	0,00
	614 545,43
	0,00
	12.2021
	СС

	547
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 036,14
	126 968,49
	0,00
	0,00
	0,00
	126 968,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	548
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	373 937,56
	0,00
	0,00
	0,00
	373 937,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	549
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	165 909,57
	0,00
	0,00
	0,00
	165 909,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	550
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	551
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	165 909,57
	0,00
	0,00
	0,00
	165 909,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	552
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	811,50
	256 481,38
	0,00
	0,00
	0,00
	256 481,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	553
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	150 774,52
	0,00
	0,00
	0,00
	150 774,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	554
	г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	373 719,12
	0,00
	0,00
	0,00
	373 719,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	555
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 115
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 888,15
	0,00
	0,00
	0,00
	79 888,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	556
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 119
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 417,61
	0,00
	0,00
	0,00
	80 417,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	557
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 119
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	226 483,38
	0,00
	0,00
	0,00
	226 483,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	558
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 127
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	76 537,24
	0,00
	0,00
	0,00
	76 537,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	559
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 127
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	76 537,24
	0,00
	0,00
	0,00
	76 537,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	560
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 127
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	108 516,12
	0,00
	0,00
	0,00
	108 516,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	561
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 132
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	131 811,22
	0,00
	0,00
	0,00
	131 811,22
	0,00
	12.2021
	СС

	562
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 172
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	197 362,94
	0,00
	0,00
	0,00
	197 362,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	563
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 172
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	197 362,94
	0,00
	0,00
	0,00
	197 362,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	564
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	48 575,29
	0,00
	0,00
	0,00
	48 575,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	565
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	566
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	48 575,29
	0,00
	0,00
	0,00
	48 575,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	567
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	68 871,08
	0,00
	0,00
	0,00
	68 871,08
	0,00
	12.2021
	СРО

	568
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	122 060,51
	0,00
	0,00
	0,00
	122 060,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	569
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 566,17
	0,00
	0,00
	0,00
	80 566,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	570
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	64 091,01
	0,00
	0,00
	0,00
	64 091,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	571
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	572
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	64 091,01
	0,00
	0,00
	0,00
	64 091,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	573
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	574
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	61 546,04
	0,00
	0,00
	0,00
	61 546,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	575
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	61 463,45
	0,00
	0,00
	0,00
	61 463,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	576
	г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 2в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	226,74
	70 543,18
	0,00
	0,00
	0,00
	70 543,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	577
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	243 424,66
	0,00
	0,00
	0,00
	243 424,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	578
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	243 424,66
	0,00
	0,00
	0,00
	243 424,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	579
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	580
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	243 424,66
	0,00
	0,00
	0,00
	243 424,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	581
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	582
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	240 504,37
	0,00
	0,00
	0,00
	240 504,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	583
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	240 504,37
	0,00
	0,00
	0,00
	240 504,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	584
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	585
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	240 504,37
	0,00
	0,00
	0,00
	240 504,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	586
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	587
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	811,14
	246 040,56
	0,00
	0,00
	0,00
	246 040,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	588
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	239 134,49
	0,00
	0,00
	0,00
	239 134,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	589
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	239 134,49
	0,00
	0,00
	0,00
	239 134,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	590
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	591
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	239 134,49
	0,00
	0,00
	0,00
	239 134,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	592
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	593
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 041,14
	0,00
	0,00
	0,00
	51 041,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	594
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	595
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	51 041,14
	0,00
	0,00
	0,00
	51 041,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	596
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	597
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	51 041,14
	0,00
	0,00
	0,00
	51 041,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	598
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	356,10
	208 923,38
	0,00
	0,00
	0,00
	208 923,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	599
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	49 014,37
	0,00
	0,00
	0,00
	49 014,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	600
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	48 948,59
	0,00
	0,00
	0,00
	48 948,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	601
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 20б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	791,32
	116 899,22
	0,00
	0,00
	0,00
	116 899,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	602
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 404,35
	0,00
	0,00
	0,00
	50 404,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	603
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	604
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	50 404,35
	0,00
	0,00
	0,00
	50 404,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	605
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	606
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 404,35
	0,00
	0,00
	0,00
	50 404,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	607
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	608
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	416,10
	137 251,77
	0,00
	0,00
	0,00
	137 251,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	609
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 464,36
	0,00
	0,00
	0,00
	71 464,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	610
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	126 656,59
	0,00
	0,00
	0,00
	126 656,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	611
	г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	477,02
	51 854,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 854,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	612
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	839,12
	244 825,74
	0,00
	0,00
	0,00
	244 825,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	613
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	118 224,81
	0,00
	0,00
	0,00
	118 224,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	614
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23
	ремонт ЛО
	единиц
	6
	627 037,34
	0,00
	0,00
	0,00
	627 037,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	615
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	101 050,53
	0,00
	0,00
	0,00
	101 050,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	616
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	788,89
	117 001,60
	0,00
	0,00
	0,00
	117 001,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	617
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	264 456,80
	0,00
	0,00
	0,00
	264 456,80
	0,00
	12.2021
	СРО

	618
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	132 437,75
	0,00
	0,00
	0,00
	132 437,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	619
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	132 437,75
	0,00
	0,00
	0,00
	132 437,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	620
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	773,23
	204 736,93
	0,00
	0,00
	0,00
	204 736,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	621
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	120 356,16
	0,00
	0,00
	0,00
	120 356,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	622
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	298 322,27
	0,00
	0,00
	0,00
	298 322,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	623
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 189,88
	0,00
	0,00
	0,00
	50 189,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	624
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 189,88
	0,00
	0,00
	0,00
	50 189,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	625
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	384,50
	136 667,76
	0,00
	0,00
	0,00
	136 667,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	626
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 160,28
	0,00
	0,00
	0,00
	71 160,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	627
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	126 117,67
	0,00
	0,00
	0,00
	126 117,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	628
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	555,54
	98 988,02
	0,00
	0,00
	0,00
	98 988,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	629
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	416,07
	97 153,07
	0,00
	0,00
	0,00
	97 153,07
	0,00
	12.2021
	СС

	630
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	82 180,36
	0,00
	0,00
	0,00
	82 180,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	631
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	82 180,36
	0,00
	0,00
	0,00
	82 180,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	632
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	82 180,36
	0,00
	0,00
	0,00
	82 180,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	633
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 813,18
	0,00
	0,00
	0,00
	22 813,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	634
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 813,18
	0,00
	0,00
	0,00
	22 813,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	635
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	89 950,16
	0,00
	0,00
	0,00
	89 950,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	636
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	89 950,16
	0,00
	0,00
	0,00
	89 950,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	637
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	489,93
	104 149,01
	0,00
	0,00
	0,00
	104 149,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	638
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 20
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	90 840,13
	0,00
	0,00
	0,00
	90 840,13
	0,00
	12.2021
	СС

	639
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	194 491,23
	0,00
	0,00
	0,00
	194 491,23
	0,00
	12.2021
	CC

	640
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	144 464,03
	0,00
	0,00
	0,00
	144 464,03
	0,00
	12.2021
	СС

	641
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	161 653,12
	0,00
	0,00
	0,00
	161 653,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	642
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	161 653,12
	0,00
	0,00
	0,00
	161 653,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	643
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	161 653,12
	0,00
	0,00
	0,00
	161 653,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	644
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1—А3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	431,80
	250 809,05
	0,00
	0,00
	0,00
	250 809,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	645
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1—А3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	166 940,98
	0,00
	0,00
	0,00
	166 940,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	646
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	104 506,22
	0,00
	0,00
	0,00
	104 506,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	647
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	369 656,47
	0,00
	0,00
	0,00
	369 656,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	648
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	233 570,41
	0,00
	0,00
	0,00
	233 570,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	649
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	81 488,42
	0,00
	0,00
	0,00
	81 488,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	650
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	229 499,14
	0,00
	0,00
	0,00
	229 499,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	651
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 896,50
	0,00
	0,00
	0,00
	80 896,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	652
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 627,47
	0,00
	0,00
	0,00
	15 627,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	653
	г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	104 506,22
	0,00
	0,00
	0,00
	104 506,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	654
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	28 335,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 335,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	655
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	28 335,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 335,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	656
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	657
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	185,20
	131 972,87
	0,00
	0,00
	0,00
	131 972,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	658
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	17 846,30
	0,00
	0,00
	0,00
	17 846,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	659
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	19 032,07
	0,00
	0,00
	0,00
	19 032,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	660
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 617,43
	0,00
	0,00
	0,00
	22 617,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	661
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 617,43
	0,00
	0,00
	0,00
	22 617,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	662
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	663
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	277,30
	105 342,76
	0,00
	0,00
	0,00
	105 342,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	664
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	14 245,19
	0,00
	0,00
	0,00
	14 245,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	665
	г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 191,69
	0,00
	0,00
	0,00
	15 191,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	666
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 694,76
	0,00
	0,00
	0,00
	12 694,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	667
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	110,80
	42 091,52
	0,00
	0,00
	0,00
	42 091,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	668
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 712,77
	0,00
	0,00
	0,00
	12 712,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	669
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 016,49
	0,00
	0,00
	0,00
	10 016,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	670
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	27 209,43
	0,00
	0,00
	0,00
	27 209,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	671
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	63 357,64
	0,00
	0,00
	0,00
	63 357,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	672
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	63 357,64
	0,00
	0,00
	0,00
	63 357,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	673
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	674
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	494,77
	259 337,68
	0,00
	0,00
	0,00
	259 337,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	675
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	60 841,79
	0,00
	0,00
	0,00
	60 841,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	676
	г. Оренбург, ул. Даля, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	60 760,15
	0,00
	0,00
	0,00
	60 760,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	677
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	470 994,19
	0,00
	0,00
	0,00
	470 994,19
	0,00
	12.2021
	СС

	678
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	162 394,61
	0,00
	0,00
	0,00
	162 394,61
	0,00
	12.2021
	СС

	679
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	162 394,61
	0,00
	0,00
	0,00
	162 394,61
	0,00
	12.2021
	СС

	680
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	806,32
	248 338,85
	0,00
	0,00
	0,00
	248 338,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	681
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	207 595,88
	0,00
	0,00
	0,00
	207 595,88
	0,00
	12.2021
	СС

	682
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 984,46
	0,00
	0,00
	0,00
	22 984,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	683
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 984,46
	0,00
	0,00
	0,00
	22 984,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	684
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	685
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	14 476,36
	0,00
	0,00
	0,00
	14 476,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	686
	г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 438,22
	0,00
	0,00
	0,00
	15 438,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	687
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	160 339,78
	0,00
	0,00
	0,00
	160 339,78
	0,00
	12.2021
	СС

	688
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	160 260,14
	0,00
	0,00
	0,00
	160 260,14
	0,00
	12.2021
	СС

	689
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 070,44
	128 605,08
	0,00
	0,00
	0,00
	128 605,08
	0,00
	12.2021
	СС

	690
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 73
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 254,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 254,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	691
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 73
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	93 703,56
	0,00
	0,00
	0,00
	93 703,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	692
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 96
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 492,72
	0,00
	0,00
	0,00
	13 492,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	693
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 96
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	95 384,18
	0,00
	0,00
	0,00
	95 384,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	694
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 98
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 503,29
	0,00
	0,00
	0,00
	13 503,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	695
	г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 98
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	95 458,87
	0,00
	0,00
	0,00
	95 458,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	696
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 428,14
	0,00
	0,00
	0,00
	51 428,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	697
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	698
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	51 428,14
	0,00
	0,00
	0,00
	51 428,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	699
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	700
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	428,65
	140 039,56
	0,00
	0,00
	0,00
	140 039,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	701
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	72 915,90
	0,00
	0,00
	0,00
	72 915,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	702
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	129 229,18
	0,00
	0,00
	0,00
	129 229,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	703
	г. Оренбург, ул. Запорожская, д. 68
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 566,68
	0,00
	0,00
	0,00
	13 566,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	704
	г. Оренбург, ул. Запорожская, д. 68
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	95 907,03
	0,00
	0,00
	0,00
	95 907,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	705
	г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 549,75
	0,00
	0,00
	0,00
	7 549,75
	0,00
	12.2021
	СС

	706
	г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	227,95
	56 545,08
	0,00
	0,00
	0,00
	56 545,08
	0,00
	12.2021
	СС

	707
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 407,01
	0,00
	0,00
	0,00
	19 407,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	708
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	137 194,12
	0,00
	0,00
	0,00
	137 194,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	709
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	9 704,22
	0,00
	0,00
	0,00
	9 704,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	710
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	82 895,22
	0,00
	0,00
	0,00
	82 895,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	711
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	232 656,75
	0,00
	0,00
	0,00
	232 656,75
	0,00
	12.2021
	СС

	712
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	130 335,06
	0,00
	0,00
	0,00
	130 335,06
	0,00
	12.2021
	СС

	713
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	714
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	91 066,27
	0,00
	0,00
	0,00
	91 066,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	715
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	716
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	124 250,51
	0,00
	0,00
	0,00
	124 250,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	717
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	114 834,52
	0,00
	0,00
	0,00
	114 834,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	718
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	719
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	56 263,83
	0,00
	0,00
	0,00
	56 263,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	720
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	721
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	54 029,67
	0,00
	0,00
	0,00
	54 029,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	722
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	53 957,17
	0,00
	0,00
	0,00
	53 957,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	723
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	74 081,93
	0,00
	0,00
	0,00
	74 081,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	724
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	725
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	74 081,93
	0,00
	0,00
	0,00
	74 081,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	726
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	493,63
	257 172,38
	0,00
	0,00
	0,00
	257 172,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	727
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	101 077,14
	0,00
	0,00
	0,00
	101 077,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	728
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	93 417,27
	0,00
	0,00
	0,00
	93 417,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	729
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 2, литера А3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	23 221,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 221,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	730
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 2, литера А3
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	14 625,34
	0,00
	0,00
	0,00
	14 625,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	731
	г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 2, литера А3
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 597,10
	0,00
	0,00
	0,00
	15 597,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	732
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	69 971,34
	0,00
	0,00
	0,00
	69 971,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	733
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	734
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	69 971,34
	0,00
	0,00
	0,00
	69 971,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	735
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	736
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	69 971,34
	0,00
	0,00
	0,00
	69 971,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	737
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	738
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	95 468,66
	0,00
	0,00
	0,00
	95 468,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	739
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	88 233,82
	0,00
	0,00
	0,00
	88 233,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	740
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 71б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	148,20
	96 187,48
	0,00
	0,00
	0,00
	96 187,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	741
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 71б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	64 941,42
	0,00
	0,00
	0,00
	64 941,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	742
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	265 399,00
	0,00
	0,00
	0,00
	265 399,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	743
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	265 399,00
	0,00
	0,00
	0,00
	265 399,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	744
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 602,27
	164 457,36
	0,00
	0,00
	0,00
	164 457,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	745
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	143 078,22
	0,00
	0,00
	0,00
	143 078,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	746
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	143 078,22
	0,00
	0,00
	0,00
	143 078,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	747
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	748
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	143 078,22
	0,00
	0,00
	0,00
	143 078,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	749
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 21/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	105 019,40
	0,00
	0,00
	0,00
	105 019,40
	0,00
	12.2021
	СС

	750
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	213 448,61
	0,00
	0,00
	0,00
	213 448,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	751
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	266 224,37
	0,00
	0,00
	0,00
	266 224,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	752
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	256 381,27
	0,00
	0,00
	0,00
	256 381,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	753
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	314,50
	175 706,61
	0,00
	0,00
	0,00
	175 706,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	754
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	24 260,77
	0,00
	0,00
	0,00
	24 260,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	755
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	104 506,22
	0,00
	0,00
	0,00
	104 506,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	756
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	140 057,05
	0,00
	0,00
	0,00
	140 057,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	757
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	140 057,05
	0,00
	0,00
	0,00
	140 057,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	758
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	127 280,39
	0,00
	0,00
	0,00
	127 280,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	759
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	315 485,10
	0,00
	0,00
	0,00
	315 485,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	760
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	131 014,77
	0,00
	0,00
	0,00
	131 014,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	761
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	762
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	131 014,77
	0,00
	0,00
	0,00
	131 014,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	763
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	764
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	811,54
	202 537,14
	0,00
	0,00
	0,00
	202 537,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	765
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	119 062,99
	0,00
	0,00
	0,00
	119 062,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	766
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	295 116,95
	0,00
	0,00
	0,00
	295 116,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	767
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	40 047,45
	0,00
	0,00
	0,00
	40 047,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	768
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	769
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	40 047,45
	0,00
	0,00
	0,00
	40 047,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	770
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	771
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	25 223,18
	0,00
	0,00
	0,00
	25 223,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	772
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	26 899,10
	0,00
	0,00
	0,00
	26 899,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	773
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 1а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	24 812,36
	0,00
	0,00
	0,00
	24 812,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	774
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 598,86
	0,00
	0,00
	0,00
	39 598,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	775
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	39 598,86
	0,00
	0,00
	0,00
	39 598,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	776
	г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	253,65
	184 435,31
	0,00
	0,00
	0,00
	184 435,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	777
	г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	229 675,06
	0,00
	0,00
	0,00
	229 675,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	778
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	49 943,04
	0,00
	0,00
	0,00
	49 943,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	779
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	780
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	49 943,04
	0,00
	0,00
	0,00
	49 943,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	781
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	782
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	49 943,04
	0,00
	0,00
	0,00
	49 943,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	783
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	421,80
	135 995,61
	0,00
	0,00
	0,00
	135 995,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	784
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	70 810,30
	0,00
	0,00
	0,00
	70 810,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	785
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	125 497,41
	0,00
	0,00
	0,00
	125 497,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	786
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 20
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	39 003,45
	0,00
	0,00
	0,00
	39 003,45
	0,00
	12.2021
	СРО

	787
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	731 200,88
	0,00
	0,00
	0,00
	731 200,88
	0,00
	12.2021
	СС

	788
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СС

	789
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СС

	790
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	731 200,88
	0,00
	0,00
	0,00
	731 200,88
	0,00
	12.2021
	СС

	791
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СС

	792
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	35 688,36
	0,00
	0,00
	0,00
	35 688,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	793
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	794
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	35 688,36
	0,00
	0,00
	0,00
	35 688,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	795
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	796
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	34 271,22
	0,00
	0,00
	0,00
	34 271,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	797
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	34 225,24
	0,00
	0,00
	0,00
	34 225,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	798
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	28 575,71
	0,00
	0,00
	0,00
	28 575,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	799
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	98 257,82
	0,00
	0,00
	0,00
	98 257,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	800
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	66 910,55
	0,00
	0,00
	0,00
	66 910,55
	0,00
	12.2021
	СРО

	801
	г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	66 910,55
	0,00
	0,00
	0,00
	66 910,55
	0,00
	12.2021
	СРО

	802
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	256 227,72
	0,00
	0,00
	0,00
	256 227,72
	0,00
	12.2021
	СС

	803
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	256 227,72
	0,00
	0,00
	0,00
	256 227,72
	0,00
	12.2021
	СС

	804
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 214,60
	320 484,59
	0,00
	0,00
	0,00
	320 484,59
	0,00
	12.2021
	СС

	805
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	65 105,62
	0,00
	0,00
	0,00
	65 105,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	806
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	65 105,62
	0,00
	0,00
	0,00
	65 105,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	807
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	389,56
	177 283,53
	0,00
	0,00
	0,00
	177 283,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	808
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	92 308,13
	0,00
	0,00
	0,00
	92 308,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	809
	г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	163 598,10
	0,00
	0,00
	0,00
	163 598,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	810
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	362,85
	140 943,11
	0,00
	0,00
	0,00
	140 943,11
	0,00
	12.2021
	СРО

	811
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	58 845,54
	0,00
	0,00
	0,00
	58 845,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	812
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	813
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	58 845,54
	0,00
	0,00
	0,00
	58 845,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	814
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	815
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	58 845,54
	0,00
	0,00
	0,00
	58 845,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	816
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	446,03
	160 237,25
	0,00
	0,00
	0,00
	160 237,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	817
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	83 432,46
	0,00
	0,00
	0,00
	83 432,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	818
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	147 867,71
	0,00
	0,00
	0,00
	147 867,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	819
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	186 951,58
	0,00
	0,00
	0,00
	186 951,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	820
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	104 730,88
	0,00
	0,00
	0,00
	104 730,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	821
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	294 957,83
	0,00
	0,00
	0,00
	294 957,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	822
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	181 817,18
	0,00
	0,00
	0,00
	181 817,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	823
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 059,92
	288 041,87
	0,00
	0,00
	0,00
	288 041,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	824
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 081,70
	294 321,14
	0,00
	0,00
	0,00
	294 321,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	825
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	295 318,05
	0,00
	0,00
	0,00
	295 318,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	826
	г. Оренбург, ул. Манежная, д. 20
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	50 479,12
	0,00
	0,00
	0,00
	50 479,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	827
	г. Оренбург, ул. Манежная, д. 20
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	50 479,12
	0,00
	0,00
	0,00
	50 479,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	828
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	45 369,58
	0,00
	0,00
	0,00
	45 369,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	829
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 946,29
	0,00
	0,00
	0,00
	71 946,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	830
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	127 510,73
	0,00
	0,00
	0,00
	127 510,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	831
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	93 523,10
	0,00
	0,00
	0,00
	93 523,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	832
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	120 992,27
	0,00
	0,00
	0,00
	120 992,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	833
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	340 755,46
	0,00
	0,00
	0,00
	340 755,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	834
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 3в
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	67 282,38
	0,00
	0,00
	0,00
	67 282,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	835
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 3в
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	189 490,09
	0,00
	0,00
	0,00
	189 490,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	836
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	233 313,86
	0,00
	0,00
	0,00
	233 313,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	837
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	187 445,37
	0,00
	0,00
	0,00
	187 445,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	838
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	170 757,25
	0,00
	0,00
	0,00
	170 757,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	839
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	95 658,76
	0,00
	0,00
	0,00
	95 658,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	840
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	269 407,66
	0,00
	0,00
	0,00
	269 407,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	841
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	31 617,15
	0,00
	0,00
	0,00
	31 617,15
	0,00
	12.2021
	СС

	842
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 8а
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12.2021
	СС

	843
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	129 175,02
	0,00
	0,00
	0,00
	129 175,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	844
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 042,99
	0,00
	0,00
	0,00
	131 042,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	845
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	369 061,69
	0,00
	0,00
	0,00
	369 061,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	846
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	514 596,62
	0,00
	0,00
	0,00
	514 596,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	847
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 14/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	538 402,62
	0,00
	0,00
	0,00
	538 402,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	848
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 18
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	265 157,31
	0,00
	0,00
	0,00
	265 157,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	849
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 18
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	850
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	334 472,63
	0,00
	0,00
	0,00
	334 472,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	851
	г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	37 225,37
	0,00
	0,00
	0,00
	37 225,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	852
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	256 560,65
	0,00
	0,00
	0,00
	256 560,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	853
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	854
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	256 560,65
	0,00
	0,00
	0,00
	256 560,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	855
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	856
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	256 560,65
	0,00
	0,00
	0,00
	256 560,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	857
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	858
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	143 726,10
	0,00
	0,00
	0,00
	143 726,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	859
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	238 523,88
	0,00
	0,00
	0,00
	238 523,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	860
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	238 523,88
	0,00
	0,00
	0,00
	238 523,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	861
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	230 010,14
	0,00
	0,00
	0,00
	230 010,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	862
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 436,04
	0,00
	0,00
	0,00
	79 436,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	863
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 15
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	223 718,94
	0,00
	0,00
	0,00
	223 718,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	864
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	145 318,88
	0,00
	0,00
	0,00
	145 318,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	865
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	866
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	132 777,10
	0,00
	0,00
	0,00
	132 777,10
	0,00
	12.2021
	СС

	867
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	373 945,55
	0,00
	0,00
	0,00
	373 945,55
	0,00
	12.2021
	СС

	868
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 139
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	41 034,42
	0,00
	0,00
	0,00
	41 034,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	869
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 139
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	41 034,42
	0,00
	0,00
	0,00
	41 034,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	870
	г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 082,11
	0,00
	0,00
	0,00
	19 082,11
	0,00
	12.2021
	СРО

	871
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 11а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	18 759,50
	0,00
	0,00
	0,00
	18 759,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	872
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 11а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	18 759,50
	0,00
	0,00
	0,00
	18 759,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	873
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 11а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	716,60
	87 374,09
	0,00
	0,00
	0,00
	87 374,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	874
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	76 895,84
	0,00
	0,00
	0,00
	76 895,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	875
	г. Оренбург, ул. Пойменная, д. 91
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 281,40
	0,00
	0,00
	0,00
	13 281,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	876
	г. Оренбург, ул. Пойменная, д. 91
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	93 890,30
	0,00
	0,00
	0,00
	93 890,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	877
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	86 748,63
	0,00
	0,00
	0,00
	86 748,63
	0,00
	12.2021
	СС

	878
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	86 748,63
	0,00
	0,00
	0,00
	86 748,63
	0,00
	12.2021
	СС

	879
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	118 359,54
	0,00
	0,00
	0,00
	118 359,54
	0,00
	12.2021
	СС

	880
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	109 389,98
	0,00
	0,00
	0,00
	109 389,98
	0,00
	12.2021
	СС

	881
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	23 131,28
	0,00
	0,00
	0,00
	23 131,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	882
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	883
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	23 131,28
	0,00
	0,00
	0,00
	23 131,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	884
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	170,15
	107 736,06
	0,00
	0,00
	0,00
	107 736,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	885
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	72 738,50
	0,00
	0,00
	0,00
	72 738,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	886
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 536,83
	0,00
	0,00
	0,00
	15 536,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	887
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	36 832,97
	0,00
	0,00
	0,00
	36 832,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	888
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	36 832,97
	0,00
	0,00
	0,00
	36 832,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	889
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	322,45
	150 765,98
	0,00
	0,00
	0,00
	150 765,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	890
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	100 351,32
	0,00
	0,00
	0,00
	100 351,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	891
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	35 322,92
	0,00
	0,00
	0,00
	35 322,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	892
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	805,82
	85 103,77
	0,00
	0,00
	0,00
	85 103,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	893
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	609,33
	115 783,54
	0,00
	0,00
	0,00
	115 783,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	894
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 31
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	225 285,46
	0,00
	0,00
	0,00
	225 285,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	895
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	94 956,79
	0,00
	0,00
	0,00
	94 956,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	896
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	267 430,67
	0,00
	0,00
	0,00
	267 430,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	897
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	491,43
	119 180,73
	0,00
	0,00
	0,00
	119 180,73
	0,00
	12.2021
	СС

	898
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 911,37
	0,00
	0,00
	0,00
	80 911,37
	0,00
	12.2021
	СС

	899
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	227 873,98
	0,00
	0,00
	0,00
	227 873,98
	0,00
	12.2021
	СС

	900
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	117 333,68
	0,00
	0,00
	0,00
	117 333,68
	0,00
	12.2021
	СС

	901
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	330 451,62
	0,00
	0,00
	0,00
	330 451,62
	0,00
	12.2021
	СС

	902
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	222 730,44
	0,00
	0,00
	0,00
	222 730,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	903
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	366 087,82
	0,00
	0,00
	0,00
	366 087,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	904
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	367 511,93
	0,00
	0,00
	0,00
	367 511,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	905
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 64, литеры АА3А4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	216,80
	146 294,62
	0,00
	0,00
	0,00
	146 294,62
	0,00
	12.2021
	СС

	906
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 64, литеры АА3А4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	98 771,50
	0,00
	0,00
	0,00
	98 771,50
	0,00
	12.2021
	СС

	907
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	370 698,38
	0,00
	0,00
	0,00
	370 698,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	908
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	370 698,38
	0,00
	0,00
	0,00
	370 698,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	909
	г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 867,92
	269 772,15
	0,00
	0,00
	0,00
	269 772,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	910
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 204,61
	130 321,47
	0,00
	0,00
	0,00
	130 321,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	911
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	82 504,57
	0,00
	0,00
	0,00
	82 504,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	912
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	82 504,57
	0,00
	0,00
	0,00
	82 504,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	913
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	483 045,61
	0,00
	0,00
	0,00
	483 045,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	914
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	483 045,61
	0,00
	0,00
	0,00
	483 045,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	915
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	86 757,90
	0,00
	0,00
	0,00
	86 757,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	916
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	86 757,90
	0,00
	0,00
	0,00
	86 757,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	917
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	369 825,18
	0,00
	0,00
	0,00
	369 825,18
	0,00
	12.2021
	СС

	918
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	366 823,56
	0,00
	0,00
	0,00
	366 823,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	919
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	366 823,56
	0,00
	0,00
	0,00
	366 823,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	920
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 580,88
	266 952,29
	0,00
	0,00
	0,00
	266 952,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	921
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 188
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	211 806,70
	0,00
	0,00
	0,00
	211 806,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	922
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17/1
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12.2021
	СС

	923
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 122,88
	253 698,80
	0,00
	0,00
	0,00
	253 698,80
	0,00
	12.2021
	СС

	924
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 155,44
	397 695,11
	0,00
	0,00
	0,00
	397 695,11
	0,00
	12.2021
	СС

	925
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	156 628,42
	0,00
	0,00
	0,00
	156 628,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	926
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	156 628,42
	0,00
	0,00
	0,00
	156 628,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	927
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	804,01
	97 056,50
	0,00
	0,00
	0,00
	97 056,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	928
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	87 979,94
	0,00
	0,00
	0,00
	87 979,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	929
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	196 825,95
	0,00
	0,00
	0,00
	196 825,95
	0,00
	12.2021
	СС

	930
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	196 825,95
	0,00
	0,00
	0,00
	196 825,95
	0,00
	12.2021
	СС

	931
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СС

	932
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	196 825,95
	0,00
	0,00
	0,00
	196 825,95
	0,00
	12.2021
	СС

	933
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	313 518,67
	0,00
	0,00
	0,00
	313 518,67
	0,00
	12.2021
	СС

	934
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	495 714,00
	0,00
	0,00
	0,00
	495 714,00
	0,00
	12.2021
	СС

	935
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	260 188,01
	0,00
	0,00
	0,00
	260 188,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	936
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	260 188,01
	0,00
	0,00
	0,00
	260 188,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	937
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	938
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	260 188,01
	0,00
	0,00
	0,00
	260 188,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	939
	г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 847,02
	0,00
	0,00
	0,00
	18 847,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	940
	г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	133 235,34
	0,00
	0,00
	0,00
	133 235,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	941
	г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	328,25
	175 594,39
	0,00
	0,00
	0,00
	175 594,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	942
	г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	252 159,21
	0,00
	0,00
	0,00
	252 159,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	943
	г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 700,76
	0,00
	0,00
	0,00
	79 700,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	944
	г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	27 385,39
	0,00
	0,00
	0,00
	27 385,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	945
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	133 663,49
	0,00
	0,00
	0,00
	133 663,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	946
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	376 441,92
	0,00
	0,00
	0,00
	376 441,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	947
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	63 839,04
	0,00
	0,00
	0,00
	63 839,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	948
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	949
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	102 116,32
	0,00
	0,00
	0,00
	102 116,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	950
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	287 594,36
	0,00
	0,00
	0,00
	287 594,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	951
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	29 460,57
	0,00
	0,00
	0,00
	29 460,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	952
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	35 357,58
	0,00
	0,00
	0,00
	35 357,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	953
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 224,12
	0,00
	0,00
	0,00
	7 224,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	954
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	30 229,01
	0,00
	0,00
	0,00
	30 229,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	955
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	313 518,67
	0,00
	0,00
	0,00
	313 518,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	956
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	86 497,17
	0,00
	0,00
	0,00
	86 497,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	957
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	86 497,17
	0,00
	0,00
	0,00
	86 497,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	958
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	86 497,17
	0,00
	0,00
	0,00
	86 497,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	959
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 41
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	25 011,56
	0,00
	0,00
	0,00
	25 011,56
	0,00
	12.2021
	СС

	960
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 41
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12.2021
	СС

	961
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	161 831,79
	0,00
	0,00
	0,00
	161 831,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	962
	г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	734,07
	92 717,15
	0,00
	0,00
	0,00
	92 717,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	963
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 165,11
	0,00
	0,00
	0,00
	51 165,11
	0,00
	12.2021
	СС

	964
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	88 762,13
	0,00
	0,00
	0,00
	88 762,13
	0,00
	12.2021
	СС

	965
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СС

	966
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	88 762,13
	0,00
	0,00
	0,00
	88 762,13
	0,00
	12.2021
	СС

	967
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СС

	968
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	88 762,13
	0,00
	0,00
	0,00
	88 762,13
	0,00
	12.2021
	СС

	969
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СС

	970
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12.2021
	СС

	971
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 95
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	411 693,75
	0,00
	0,00
	0,00
	411 693,75
	0,00
	12.2021
	СС

	972
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 95
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 603,93
	299 606,14
	0,00
	0,00
	0,00
	299 606,14
	0,00
	12.2021
	СС

	973
	г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 12/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	82 004,50
	0,00
	0,00
	0,00
	82 004,50
	0,00
	12.2021
	СС

	974
	г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 12/1
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12.2021
	СС

	975
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	233 092,14
	0,00
	0,00
	0,00
	233 092,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	976
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 137,30
	360 339,63
	0,00
	0,00
	0,00
	360 339,63
	0,00
	12.2021
	СРО

	977
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	862,40
	261 603,29
	0,00
	0,00
	0,00
	261 603,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	978
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	243 631,73
	0,00
	0,00
	0,00
	243 631,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	979
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	243 631,73
	0,00
	0,00
	0,00
	243 631,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	980
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	275 703,91
	0,00
	0,00
	0,00
	275 703,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	981
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 502,52
	344 845,02
	0,00
	0,00
	0,00
	344 845,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	982
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	232 778,88
	0,00
	0,00
	0,00
	232 778,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	983
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 137,54
	359 855,35
	0,00
	0,00
	0,00
	359 855,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	984
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	232 624,90
	0,00
	0,00
	0,00
	232 624,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	985
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	232 624,90
	0,00
	0,00
	0,00
	232 624,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	986
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	81 792,66
	0,00
	0,00
	0,00
	81 792,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	987
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	262 971,59
	0,00
	0,00
	0,00
	262 971,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	988
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 411,80
	162 953,19
	0,00
	0,00
	0,00
	162 953,19
	0,00
	12.2021
	СРО

	989
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	246 201,58
	0,00
	0,00
	0,00
	246 201,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	990
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	246 201,58
	0,00
	0,00
	0,00
	246 201,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	991
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 258,74
	380 605,65
	0,00
	0,00
	0,00
	380 605,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	992
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	81 044,48
	0,00
	0,00
	0,00
	81 044,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	993
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	221 103,03
	0,00
	0,00
	0,00
	221 103,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	994
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	233 389,48
	0,00
	0,00
	0,00
	233 389,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	995
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	233 389,48
	0,00
	0,00
	0,00
	233 389,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	996
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 136,90
	360 799,29
	0,00
	0,00
	0,00
	360 799,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	997
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	233 527,53
	0,00
	0,00
	0,00
	233 527,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	998
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	233 527,53
	0,00
	0,00
	0,00
	233 527,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	999
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 136,48
	361 012,70
	0,00
	0,00
	0,00
	361 012,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	1000
	г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	680,20
	230 778,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230 778,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	1001
	г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	153 608,11
	0,00
	0,00
	0,00
	153 608,11
	0,00
	12.2021
	СРО

	1002
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 66
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	41 153,84
	0,00
	0,00
	0,00
	41 153,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	1003
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 66
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	41 153,84
	0,00
	0,00
	0,00
	41 153,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	1004
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	327,75
	112 062,50
	0,00
	0,00
	0,00
	112 062,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1005
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	171 302,49
	0,00
	0,00
	0,00
	171 302,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	1006
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	545,37
	106 149,44
	0,00
	0,00
	0,00
	106 149,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	1007
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	371 035,46
	0,00
	0,00
	0,00
	371 035,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	1008
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 536,72
	270 017,46
	0,00
	0,00
	0,00
	270 017,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	1009
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	375 427,13
	0,00
	0,00
	0,00
	375 427,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	1010
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 606,71
	273 213,46
	0,00
	0,00
	0,00
	273 213,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	1011
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	429 273,29
	0,00
	0,00
	0,00
	429 273,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	1012
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	429 273,29
	0,00
	0,00
	0,00
	429 273,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	1013
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	429 273,29
	0,00
	0,00
	0,00
	429 273,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	1014
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	75 643,59
	0,00
	0,00
	0,00
	75 643,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	1015
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	280 549,21
	0,00
	0,00
	0,00
	280 549,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	1016
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	384 718,50
	0,00
	0,00
	0,00
	384 718,50
	0,00
	12.2021
	СС

	1017
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	308 386,33
	0,00
	0,00
	0,00
	308 386,33
	0,00
	12.2021
	СС

	1018
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	135 992,49
	0,00
	0,00
	0,00
	135 992,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	1019
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	69 886,09
	0,00
	0,00
	0,00
	69 886,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	1020
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	69 886,09
	0,00
	0,00
	0,00
	69 886,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	1021
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	95 352,34
	0,00
	0,00
	0,00
	95 352,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	1022
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	88 126,32
	0,00
	0,00
	0,00
	88 126,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	1023
	с. Городище, ул. Больничная, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	18 620,84
	0,00
	0,00
	0,00
	18 620,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	1024
	с. Городище, ул. Больничная, д. 13
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	18 620,84
	0,00
	0,00
	0,00
	18 620,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	1025
	с. Городище, ул. Больничная, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	185,00
	86 728,28
	0,00
	0,00
	0,00
	86 728,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	1026
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	38 734,29
	0,00
	0,00
	0,00
	38 734,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	1027
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	38 734,29
	0,00
	0,00
	0,00
	38 734,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	1028
	с. Городище, ул. Рабочая, д. 15а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	358,60
	180 408,51
	0,00
	0,00
	0,00
	180 408,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	13. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	Х
	Х
	Х
	37 907 649,69
	0,00
	0,00
	0,00
	37 907 649,69
	0,00
	Х
	Х

	1029
	г. Орск, пер. Заводской, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 123,00
	360 553,04
	0,00
	0,00
	0,00
	360 553,04
	0,00
	12.2021
	СС

	1030
	г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 569,70
	0,00
	0,00
	0,00
	42 569,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	1031
	г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1032
	г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 569,70
	0,00
	0,00
	0,00
	42 569,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	1033
	г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1034
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	380,00
	174 247,77
	0,00
	0,00
	0,00
	174 247,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	1035
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	91 346,40
	0,00
	0,00
	0,00
	91 346,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1036
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 3
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1037
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	91 346,40
	0,00
	0,00
	0,00
	91 346,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1038
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	165 678,01
	0,00
	0,00
	0,00
	165 678,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	1039
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 3
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	168 521,93
	0,00
	0,00
	0,00
	168 521,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	1040
	г. Орск, пер. Музыкальный, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 620,00
	291 522,15
	0,00
	0,00
	0,00
	291 522,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	1041
	г. Орск, пер. Нежинский, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	500,00
	141 564,04
	0,00
	0,00
	0,00
	141 564,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	1042
	г. Орск, пер. Российский, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	523,00
	233 471,25
	0,00
	0,00
	0,00
	233 471,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	1043
	г. Орск, пер. Цимлянский, д. 17а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	145 218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145 218,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	1044
	г. Орск, пер. Цимлянский, д. 17а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	742,50
	224 494,05
	0,00
	0,00
	0,00
	224 494,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	1045
	г. Орск, пр. Квартальный, д. 14
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	81 489,43
	0,00
	0,00
	0,00
	81 489,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	1046
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 11
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1047
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 11
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1048
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 11
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1049
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	558,00
	137 020,37
	0,00
	0,00
	0,00
	137 020,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	1050
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 26
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	34 290,16
	0,00
	0,00
	0,00
	34 290,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	1051
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 26
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1052
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 26
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	34 290,16
	0,00
	0,00
	0,00
	34 290,16
	0,00
	12.2021
	СРО

	1053
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 26
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1054
	г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 3
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	132 287,90
	0,00
	0,00
	0,00
	132 287,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	1055
	г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 3
	ремонт ЛО
	единиц
	5
	495 714,00
	0,00
	0,00
	0,00
	495 714,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	1056
	г. Орск, просп. Ленина, д. 105
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	355 879,69
	0,00
	0,00
	0,00
	355 879,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	1057
	г. Орск, просп. Ленина, д. 105
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 972,00
	258 988,00
	0,00
	0,00
	0,00
	258 988,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	1058
	г. Орск, просп. Ленина, д. 131
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	152 217,44
	0,00
	0,00
	0,00
	152 217,44
	0,00
	12.2021
	СРО

	1059
	г. Орск, просп. Ленина, д. 22а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	750,00
	227 304,34
	0,00
	0,00
	0,00
	227 304,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	1060
	г. Орск, просп. Ленина, д. 31
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	171 436,88
	0,00
	0,00
	0,00
	171 436,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	1061
	г. Орск, просп. Ленина, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 112,00
	265 026,10
	0,00
	0,00
	0,00
	265 026,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	1062
	г. Орск, просп. Ленина, д. 34
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1063
	г. Орск, просп. Ленина, д. 34
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	123 698,12
	0,00
	0,00
	0,00
	123 698,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	1064
	г. Орск, просп. Ленина, д. 34
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1065
	г. Орск, просп. Ленина, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 008,00
	191 226,25
	0,00
	0,00
	0,00
	191 226,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	1066
	г. Орск, просп. Ленина, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 648,00
	335 974,67
	0,00
	0,00
	0,00
	335 974,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	1067
	г. Орск, просп. Ленина, д. 46
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	235 338,11
	0,00
	0,00
	0,00
	235 338,11
	0,00
	12.2021
	СРО

	1068
	г. Орск, просп. Ленина, д. 46
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1069
	г. Орск, просп. Ленина, д. 48
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	203 937,04
	0,00
	0,00
	0,00
	203 937,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	1070
	г. Орск, просп. Ленина, д. 48
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1071
	г. Орск, просп. Ленина, д. 56
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 057,00
	207 023,37
	0,00
	0,00
	0,00
	207 023,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	1072
	г. Орск, просп. Ленина, д. 68
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	129 508,16
	0,00
	0,00
	0,00
	129 508,16
	0,00
	12.2021
	СС

	1073
	г. Орск, просп. Ленина, д. 71
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	113 877,35
	0,00
	0,00
	0,00
	113 877,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	1074
	г. Орск, просп. Ленина, д. 79
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 183,00
	299 196,65
	0,00
	0,00
	0,00
	299 196,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	1075
	г. Орск, просп. Ленина, д. 80а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	205 411,76
	0,00
	0,00
	0,00
	205 411,76
	0,00
	12.2021
	СС

	1076
	г. Орск, просп. Ленина, д. 94
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 640,58
	120 320,42
	0,00
	0,00
	0,00
	120 320,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	1077
	г. Орск, просп. Мира, д. 19
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1078
	г. Орск, просп. Мира, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	602,00
	215 737,29
	0,00
	0,00
	0,00
	215 737,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	1079
	г. Орск, просп. Мира, д. 22
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	70 147,95
	0,00
	0,00
	0,00
	70 147,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	1080
	г. Орск, просп. Мира, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	597,00
	243 515,71
	0,00
	0,00
	0,00
	243 515,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	1081
	г. Орск, просп. Мира, д. 24
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	63 345,68
	0,00
	0,00
	0,00
	63 345,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	1082
	г. Орск, просп. Мира, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	605,00
	219 901,94
	0,00
	0,00
	0,00
	219 901,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	1083
	г. Орск, просп. Мира, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 492,00
	383 117,36
	0,00
	0,00
	0,00
	383 117,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	1084
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 87
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	320,00
	126 502,49
	0,00
	0,00
	0,00
	126 502,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	1085
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	300,00
	126 464,50
	0,00
	0,00
	0,00
	126 464,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1086
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 93
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	300,00
	125 438,81
	0,00
	0,00
	0,00
	125 438,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	1087
	г. Орск, просп. Орский, д. 35а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 130,00
	343 674,71
	0,00
	0,00
	0,00
	343 674,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	1088
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	143 163,18
	0,00
	0,00
	0,00
	143 163,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	1089
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	850,00
	221 317,48
	0,00
	0,00
	0,00
	221 317,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	1090
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 200,00
	361 849,94
	0,00
	0,00
	0,00
	361 849,94
	0,00
	12.2021
	СРО

	1091
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 200,00
	361 628,31
	0,00
	0,00
	0,00
	361 628,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	1092
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 100,00
	241 123,85
	0,00
	0,00
	0,00
	241 123,85
	0,00
	12.2021
	СРО

	1093
	г. Орск, ул. Батумская, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	27 103,40
	0,00
	0,00
	0,00
	27 103,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1094
	г. Орск, ул. Батумская, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	27 103,40
	0,00
	0,00
	0,00
	27 103,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1095
	г. Орск, ул. Батумская, д. 23
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	27 600,93
	0,00
	0,00
	0,00
	27 600,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	1096
	г. Орск, ул. Батумская, д. 23
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	27 600,93
	0,00
	0,00
	0,00
	27 600,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	1097
	г. Орск, ул. Беляева, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	152 918,81
	0,00
	0,00
	0,00
	152 918,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	1098
	г. Орск, ул. Беляева, д. 12
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1099
	г. Орск, ул. Беляева, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1100
	г. Орск, ул. Беляева, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	477 578,49
	0,00
	0,00
	0,00
	477 578,49
	0,00
	12.2021
	СС

	1101
	г. Орск, ул. Беляева, д. 2
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СС

	1102
	г. Орск, ул. Беляева, д. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СС

	1103
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 62а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1104
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 64а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1105
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 66а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1106
	г. Орск, ул. Вавилова, д. 68а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1107
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	264 327,21
	0,00
	0,00
	0,00
	264 327,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	1108
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 23
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	124 716,30
	0,00
	0,00
	0,00
	124 716,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	1109
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 23
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	745,00
	351 243,59
	0,00
	0,00
	0,00
	351 243,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	1110
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 20
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	75 269,84
	0,00
	0,00
	0,00
	75 269,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	1111
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 22
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	233 713,37
	0,00
	0,00
	0,00
	233 713,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	1112
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 22
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	233 713,37
	0,00
	0,00
	0,00
	233 713,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	1113
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 76а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	148 786,06
	0,00
	0,00
	0,00
	148 786,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	1114
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 76а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,40
	230 009,96
	0,00
	0,00
	0,00
	230 009,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	1115
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 78
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	244 252,96
	0,00
	0,00
	0,00
	244 252,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	1116
	г. Орск, ул. Горького, д. 11а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 846,32
	0,00
	0,00
	0,00
	144 846,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	1117
	г. Орск, ул. Горького, д. 11а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	743,00
	223 919,48
	0,00
	0,00
	0,00
	223 919,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	1118
	г. Орск, ул. Горького, д. 153а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	91 120,05
	0,00
	0,00
	0,00
	91 120,05
	0,00
	12.2021
	СРО

	1119
	г. Орск, ул. Горького, д. 48
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	30 618,77
	0,00
	0,00
	0,00
	30 618,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	1120
	г. Орск, ул. Горького, д. 48
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	30 618,77
	0,00
	0,00
	0,00
	30 618,77
	0,00
	12.2021
	СРО

	1121
	г. Орск, ул. Горького, д. 48
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	338,70
	142 609,71
	0,00
	0,00
	0,00
	142 609,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	1122
	г. Орск, ул. Горького, д. 48а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	30 773,73
	0,00
	0,00
	0,00
	30 773,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	1123
	г. Орск, ул. Горького, д. 48а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	30 773,73
	0,00
	0,00
	0,00
	30 773,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	1124
	г. Орск, ул. Горького, д. 48а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	337,70
	143 331,50
	0,00
	0,00
	0,00
	143 331,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1125
	г. Орск, ул. Горького, д. 50
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	30 471,95
	0,00
	0,00
	0,00
	30 471,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	1126
	г. Орск, ул. Горького, д. 50
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	30 471,95
	0,00
	0,00
	0,00
	30 471,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	1127
	г. Орск, ул. Горького, д. 52
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	31 042,89
	0,00
	0,00
	0,00
	31 042,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	1128
	г. Орск, ул. Горького, д. 52
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	31 042,89
	0,00
	0,00
	0,00
	31 042,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	1129
	г. Орск, ул. Горького, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	336,70
	144 585,13
	0,00
	0,00
	0,00
	144 585,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	1130
	г. Орск, ул. Горького, д. 52а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	30 643,23
	0,00
	0,00
	0,00
	30 643,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	1131
	г. Орск, ул. Горького, д. 52а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	30 643,23
	0,00
	0,00
	0,00
	30 643,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	1132
	г. Орск, ул. Горького, д. 52а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	335,00
	142 723,68
	0,00
	0,00
	0,00
	142 723,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	1133
	г. Орск, ул. Горького, д. 54
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	30 920,55
	0,00
	0,00
	0,00
	30 920,55
	0,00
	12.2021
	СРО

	1134
	г. Орск, ул. Горького, д. 54
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	30 920,55
	0,00
	0,00
	0,00
	30 920,55
	0,00
	12.2021
	СРО

	1135
	г. Орск, ул. Горького, д. 54
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	336,20
	144 015,30
	0,00
	0,00
	0,00
	144 015,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	1136
	г. Орск, ул. Горького, д. 56
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	291,50
	110 737,17
	0,00
	0,00
	0,00
	110 737,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	1137
	г. Орск, ул. Горького, д. 60
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	426,80
	162 135,93
	0,00
	0,00
	0,00
	162 135,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	1138
	г. Орск, ул. Горького, д. 62
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	288,90
	157 311,36
	0,00
	0,00
	0,00
	157 311,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	1139
	г. Орск, ул. Горького, д. 64
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	291,10
	110 585,21
	0,00
	0,00
	0,00
	110 585,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	1140
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	89 081,01
	0,00
	0,00
	0,00
	89 081,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	1141
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 4
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1142
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	735,00
	309 241,07
	0,00
	0,00
	0,00
	309 241,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	1143
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	92 765,31
	0,00
	0,00
	0,00
	92 765,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	1144
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 6
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1145
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	830,00
	322 030,98
	0,00
	0,00
	0,00
	322 030,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	1146
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 212,67
	0,00
	0,00
	0,00
	80 212,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	1147
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 14
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1148
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 15
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 438,43
	0,00
	0,00
	0,00
	80 438,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	1149
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 19
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 610,95
	0,00
	0,00
	0,00
	80 610,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	1150
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 19
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 936,20
	227 027,90
	0,00
	0,00
	0,00
	227 027,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	1151
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 21
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	79 028,53
	0,00
	0,00
	0,00
	79 028,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	1152
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 21
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 926,40
	222 571,28
	0,00
	0,00
	0,00
	222 571,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	1153
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 23
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	81 086,48
	0,00
	0,00
	0,00
	81 086,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	1154
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 23
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 698,20
	536 242,69
	0,00
	0,00
	0,00
	536 242,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	1155
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 29
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	130 611,69
	0,00
	0,00
	0,00
	130 611,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	1156
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 29
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 800,00
	367 847,01
	0,00
	0,00
	0,00
	367 847,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	1157
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	202 954,76
	0,00
	0,00
	0,00
	202 954,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	1158
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1159
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1160
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 52
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1161
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	201 831,46
	0,00
	0,00
	0,00
	201 831,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	1162
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1163
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1164
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1165
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 48
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	27 560,15
	0,00
	0,00
	0,00
	27 560,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	1166
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 48
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	27 560,15
	0,00
	0,00
	0,00
	27 560,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	1167
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 50
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	27 454,12
	0,00
	0,00
	0,00
	27 454,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	1168
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 50
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	27 454,12
	0,00
	0,00
	0,00
	27 454,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	1169
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 58
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	28 269,75
	0,00
	0,00
	0,00
	28 269,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	1170
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 58
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	28 269,75
	0,00
	0,00
	0,00
	28 269,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	1171
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 60
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	28 155,56
	0,00
	0,00
	0,00
	28 155,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	1172
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 60
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	28 155,56
	0,00
	0,00
	0,00
	28 155,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	1173
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 62
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	25 406,89
	0,00
	0,00
	0,00
	25 406,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	1174
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 62
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	25 406,89
	0,00
	0,00
	0,00
	25 406,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	1175
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 62
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1176
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 64
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	27 445,96
	0,00
	0,00
	0,00
	27 445,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	1177
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 64
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	27 445,96
	0,00
	0,00
	0,00
	27 445,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	1178
	г. Орск, ул. Запорожская, д. 64
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	273,40
	127 832,10
	0,00
	0,00
	0,00
	127 832,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	1179
	г. Орск, ул. Казалинская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	420,00
	164 453,24
	0,00
	0,00
	0,00
	164 453,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	1180
	г. Орск, ул. Казалинская, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	420,00
	168 518,03
	0,00
	0,00
	0,00
	168 518,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	1181
	г. Орск, ул. Комарова, д. 12
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	81 466,81
	0,00
	0,00
	0,00
	81 466,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	1182
	г. Орск, ул. Комарова, д. 14
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	132 104,87
	0,00
	0,00
	0,00
	132 104,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	1183
	г. Орск, ул. Комарова, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 913,40
	372 052,32
	0,00
	0,00
	0,00
	372 052,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	1184
	г. Орск, ул. Комарова, д. 22
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 274,83
	0,00
	0,00
	0,00
	80 274,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	1185
	г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	409,00
	170 379,48
	0,00
	0,00
	0,00
	170 379,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	1186
	г. Орск, ул. Короленко, д. 10
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	129 692,68
	0,00
	0,00
	0,00
	129 692,68
	0,00
	12.2021
	СС

	1187
	г. Орск, ул. Короленко, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,40
	200 493,30
	0,00
	0,00
	0,00
	200 493,30
	0,00
	12.2021
	СС

	1188
	г. Орск, ул. Короленко, д. 144а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	234 950,51
	0,00
	0,00
	0,00
	234 950,51
	0,00
	12.2021
	СРО

	1189
	г. Орск, ул. Короленко, д. 144а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 206,90
	363 212,50
	0,00
	0,00
	0,00
	363 212,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1190
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1191
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1192
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	585,00
	138 937,66
	0,00
	0,00
	0,00
	138 937,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	1193
	г. Орск, ул. Короленко, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	48 697,10
	0,00
	0,00
	0,00
	48 697,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	1194
	г. Орск, ул. Короленко, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1195
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	130 459,99
	0,00
	0,00
	0,00
	130 459,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	1196
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 10а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	745,00
	367 419,78
	0,00
	0,00
	0,00
	367 419,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	1197
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 17
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	94 060,20
	0,00
	0,00
	0,00
	94 060,20
	0,00
	12.2021
	СРО

	1198
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 17
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	313 518,67
	0,00
	0,00
	0,00
	313 518,67
	0,00
	12.2021
	СРО

	1199
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 36
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	140 062,36
	0,00
	0,00
	0,00
	140 062,36
	0,00
	12.2021
	СС

	1200
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 42
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1201
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 44
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1202
	г. Орск, ул. Красная, д. 16
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	208 163,50
	0,00
	0,00
	0,00
	208 163,50
	0,00
	12.2021
	СС

	1203
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	750,00
	107 708,68
	0,00
	0,00
	0,00
	107 708,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	1204
	г. Орск, ул. Краснодонская, д. 15
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	171 537,76
	0,00
	0,00
	0,00
	171 537,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	1205
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	177 606,66
	0,00
	0,00
	0,00
	177 606,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	1206
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1207
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	177 606,66
	0,00
	0,00
	0,00
	177 606,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	1208
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1209
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 44
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	32 523,48
	0,00
	0,00
	0,00
	32 523,48
	0,00
	12.2021
	СРО

	1210
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 18
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 364,07
	0,00
	0,00
	0,00
	80 364,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	1211
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	700,00
	226 332,60
	0,00
	0,00
	0,00
	226 332,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	1212
	г. Орск, ул. м. Жукова, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	626,20
	173 701,76
	0,00
	0,00
	0,00
	173 701,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	1213
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 944,60
	230 772,46
	0,00
	0,00
	0,00
	230 772,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	1214
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 25
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	67 305,49
	0,00
	0,00
	0,00
	67 305,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	1215
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 25
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1216
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 16а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	275 847,86
	0,00
	0,00
	0,00
	275 847,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1217
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 51б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	500,00
	153 459,23
	0,00
	0,00
	0,00
	153 459,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	1218
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	394 781,96
	0,00
	0,00
	0,00
	394 781,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	1219
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1220
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	325,00
	54 153,60
	0,00
	0,00
	0,00
	54 153,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	1221
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	189 927,43
	0,00
	0,00
	0,00
	189 927,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	1222
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1223
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 650,00
	659 325,30
	0,00
	0,00
	0,00
	659 325,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	1224
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 26
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	130 900,21
	0,00
	0,00
	0,00
	130 900,21
	0,00
	12.2021
	СРО

	1225
	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	758,00
	241 837,96
	0,00
	0,00
	0,00
	241 837,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	1226
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	79 908,98
	0,00
	0,00
	0,00
	79 908,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	1227
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 934,80
	225 050,90
	0,00
	0,00
	0,00
	225 050,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	1228
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 509,00
	229 122,17
	0,00
	0,00
	0,00
	229 122,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	1229
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	216 117,30
	0,00
	0,00
	0,00
	216 117,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	1230
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1231
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1232
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	216 117,30
	0,00
	0,00
	0,00
	216 117,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	1233
	г. Орск, ул. Огородная, д. 27а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1234
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	234 876,17
	0,00
	0,00
	0,00
	234 876,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	1235
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	232 508,08
	0,00
	0,00
	0,00
	232 508,08
	0,00
	12.2021
	СРО

	1236
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 197,80
	359 436,73
	0,00
	0,00
	0,00
	359 436,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	1237
	г. Орск, ул. Омская, д. 63а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	940,50
	335 148,69
	0,00
	0,00
	0,00
	335 148,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	1238
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	167 783,87
	0,00
	0,00
	0,00
	167 783,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	1239
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1240
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	167 783,87
	0,00
	0,00
	0,00
	167 783,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	1241
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1242
	г. Орск, ул. Омская, д. 71а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	167 783,87
	0,00
	0,00
	0,00
	167 783,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	1243
	г. Орск, ул. Петровского, д. 12а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	78 244,90
	0,00
	0,00
	0,00
	78 244,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	1244
	г. Орск, ул. Петровского, д. 12а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	687,40
	213 061,99
	0,00
	0,00
	0,00
	213 061,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	1245
	г. Орск, ул. Петровского, д. 14
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	121 375,01
	0,00
	0,00
	0,00
	121 375,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	1246
	г. Орск, ул. Петровского, д. 14
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1247
	г. Орск, ул. Петровского, д. 14
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1248
	г. Орск, ул. Петровского, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 148,60
	421 348,36
	0,00
	0,00
	0,00
	421 348,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	1249
	г. Орск, ул. Петровского, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	36 548,40
	0,00
	0,00
	0,00
	36 548,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1250
	г. Орск, ул. Петровского, д. 9
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	36 548,40
	0,00
	0,00
	0,00
	36 548,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1251
	г. Орск, ул. Петровского, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	36 548,40
	0,00
	0,00
	0,00
	36 548,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1252
	г. Орск, ул. Петровского, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	394,20
	170 227,53
	0,00
	0,00
	0,00
	170 227,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	1253
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 57
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 080,80
	314 193,17
	0,00
	0,00
	0,00
	314 193,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	1254
	г. Орск, ул. Разина, д. 86
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	276,00
	84 410,97
	0,00
	0,00
	0,00
	84 410,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	1255
	г. Орск, ул. Сорокина, д. 4
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	232 800,11
	0,00
	0,00
	0,00
	232 800,11
	0,00
	12.2021
	СРО

	1256
	г. Орск, ул. Сорокина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 206,00
	359 888,18
	0,00
	0,00
	0,00
	359 888,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	1257
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	94 894,32
	0,00
	0,00
	0,00
	94 894,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	1258
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 265,00
	322 032,00
	0,00
	0,00
	0,00
	322 032,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	1259
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 93а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	209 464,35
	0,00
	0,00
	0,00
	209 464,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	1260
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	208 614,81
	0,00
	0,00
	0,00
	208 614,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	1261
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 091,00
	322 499,86
	0,00
	0,00
	0,00
	322 499,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1262
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 4
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	234 223,09
	0,00
	0,00
	0,00
	234 223,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	1263
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 44
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	65 687,97
	0,00
	0,00
	0,00
	65 687,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	1264
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1265
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	128 184,75
	0,00
	0,00
	0,00
	128 184,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	1266
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 97
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,00
	198 162,17
	0,00
	0,00
	0,00
	198 162,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	1267
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 99
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	211 120,95
	0,00
	0,00
	0,00
	211 120,95
	0,00
	12.2021
	СРО

	1268
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 3
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	275 094,53
	0,00
	0,00
	0,00
	275 094,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	1269
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 579,00
	344 082,81
	0,00
	0,00
	0,00
	344 082,81
	0,00
	12.2021
	СРО

	1270
	г. Орск, ул. Суворова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	748,80
	223 123,28
	0,00
	0,00
	0,00
	223 123,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	1271
	г. Орск, ул. Тагильская/ул. Короленко, д. 11/54
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	73 540,65
	0,00
	0,00
	0,00
	73 540,65
	0,00
	12.2021
	СРО

	1272
	г. Орск, ул. Тагильская/ул. Короленко, д. 11/54
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 765,90
	207 115,52
	0,00
	0,00
	0,00
	207 115,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	1273
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 26
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	40 194,27
	0,00
	0,00
	0,00
	40 194,27
	0,00
	12.2021
	СРО

	1274
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	340,00
	124 679,03
	0,00
	0,00
	0,00
	124 679,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	1275
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 78
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	9 770,28
	0,00
	0,00
	0,00
	9 770,28
	0,00
	12.2021
	СРО

	1276
	г. Орск, ул. Школьная, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,00
	152 308,99
	0,00
	0,00
	0,00
	152 308,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	1277
	г. Орск, ул. Школьная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,00
	152 954,25
	0,00
	0,00
	0,00
	152 954,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	1278
	г. Орск, ул. Школьная, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,00
	152 898,14
	0,00
	0,00
	0,00
	152 898,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	1279
	г. Орск, ул. Школьная, д. 9а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	540,00
	157 218,56
	0,00
	0,00
	0,00
	157 218,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	1280
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	234 260,26
	0,00
	0,00
	0,00
	234 260,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	1281
	г. Орск, ул. Щорса, д. 4
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	275 958,22
	0,00
	0,00
	0,00
	275 958,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	1282
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 1
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	235 731,02
	0,00
	0,00
	0,00
	235 731,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	1283
	г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 200,00
	364 419,10
	0,00
	0,00
	0,00
	364 419,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	1284
	г. Орск, ул. Юношеская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	745,00
	217 804,70
	0,00
	0,00
	0,00
	217 804,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	1285
	г. Орск, ул. Юлина, д. 6б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 225,20
	361 743,23
	0,00
	0,00
	0,00
	361 743,23
	0,00
	12.2021
	СС

	1286
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 76
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	107 465,37
	0,00
	0,00
	0,00
	107 465,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	1287
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 76
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	1288
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	112 098,75
	0,00
	0,00
	0,00
	112 098,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	1289
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1290
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1291
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 793,23
	0,00
	0,00
	0,00
	144 793,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	1292
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,37
	223 837,40
	0,00
	0,00
	0,00
	223 837,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1293
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 86
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 793,23
	0,00
	0,00
	0,00
	144 793,23
	0,00
	12.2021
	СРО

	1294
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 86
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 198,34
	223 837,40
	0,00
	0,00
	0,00
	223 837,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1295
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1296
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 18а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	19 388,52
	0,00
	0,00
	0,00
	19 388,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	1297
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 18а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	590,50
	137 063,40
	0,00
	0,00
	0,00
	137 063,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	14. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	Х
	Х
	Х
	749 274,83
	0,00
	0,00
	0,00
	749 274,83
	0,00
	Х
	Х

	1298
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	104 472,10
	0,00
	0,00
	0,00
	104 472,10
	0,00
	12.2021
	СС

	1299
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	978,30
	285 505,54
	0,00
	0,00
	0,00
	285 505,54
	0,00
	12.2021
	СС

	1300
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	1 202,28
	359 297,19
	0,00
	0,00
	0,00
	359 297,19
	0,00
	12.2021
	СС

	15. Муниципальное образование Грачевский район

	Итого по муниципальному образованию Грачевский район
	Х
	Х
	Х
	228 456,42
	0,00
	0,00
	0,00
	228 456,42
	0,00
	Х
	Х

	1301
	с. Грачевка, ул. Строителей, д. 27
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	59 745,62
	0,00
	0,00
	0,00
	59 745,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	1302
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	47 952,12
	0,00
	0,00
	0,00
	47 952,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	1303
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20
	ОДПУ ТЭ
	шт.
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1304
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	63 261,68
	0,00
	0,00
	0,00
	63 261,68
	0,00
	12.2021
	СРО

	1305
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 4
	ОДПУ ТЭ
	шт.
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	16. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	Х
	Х
	Х
	1 239 077,28
	0,00
	0,00
	0,00
	1 239 077,28
	0,00
	Х
	Х

	1306
	пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	696,00
	216 105,38
	0,00
	0,00
	0,00
	216 105,38
	0,00
	12.2021
	СРО

	1307
	пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	750,00
	143 841,88
	0,00
	0,00
	0,00
	143 841,88
	0,00
	12.2021
	СРО

	1308
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	2 760,00
	258 961,42
	0,00
	0,00
	0,00
	258 961,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	1309
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3
	ремонт ПП
	кв.м.
	920,00
	149 162,89
	0,00
	0,00
	0,00
	149 162,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	1310
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	920,00
	190 980,06
	0,00
	0,00
	0,00
	190 980,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	1311
	пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	70 135,53
	0,00
	0,00
	0,00
	70 135,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	1312
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 53
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	490,00
	131 224,41
	0,00
	0,00
	0,00
	131 224,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	1313
	пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 53
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	1 140,00
	78 665,71
	0,00
	0,00
	0,00
	78 665,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	17. Муниципальное образование Илекский район

	Итого по муниципальному образованию Илекский район
	Х
	Х
	Х
	387 721,92
	0,00
	0,00
	0,00
	387 721,92
	0,00
	Х
	Х

	1314
	с. Илек, ул. Восточная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	700,00
	245 226,17
	0,00
	0,00
	0,00
	245 226,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	1315
	с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	360,00
	142 495,75
	0,00
	0,00
	0,00
	142 495,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	18. Муниципальное образование Кваркенский район

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский район
	Х
	Х
	Х
	1 274 191,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 274 191,46
	0,00
	Х
	Х

	1316
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	30 545,36
	0,00
	0,00
	0,00
	30 545,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	1317
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1318
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	142 267,82
	0,00
	0,00
	0,00
	142 267,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	1319
	пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	20 516,73
	0,00
	0,00
	0,00
	20 516,73
	0,00
	12.2021
	СРО

	1320
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	161 490,12
	0,00
	0,00
	0,00
	161 490,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	1321
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	268 623,79
	0,00
	0,00
	0,00
	268 623,79
	0,00
	12.2021
	СРО

	1322
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	24 680,98
	0,00
	0,00
	0,00
	24 680,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	1323
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1324
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	24 680,98
	0,00
	0,00
	0,00
	24 680,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	1325
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1326
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	114 953,92
	0,00
	0,00
	0,00
	114 953,92
	0,00
	12.2021
	СРО

	1327
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	16 577,74
	0,00
	0,00
	0,00
	16 577,74
	0,00
	12.2021
	СРО

	1328
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	23 612,50
	0,00
	0,00
	0,00
	23 612,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1329
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1330
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	23 612,50
	0,00
	0,00
	0,00
	23 612,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1331
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1332
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	109 977,39
	0,00
	0,00
	0,00
	109 977,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	1333
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 860,06
	0,00
	0,00
	0,00
	15 860,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	1334
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	23 457,53
	0,00
	0,00
	0,00
	23 457,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	1335
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1336
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	23 457,53
	0,00
	0,00
	0,00
	23 457,53
	0,00
	12.2021
	СРО

	1337
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1338
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	109 255,60
	0,00
	0,00
	0,00
	109 255,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	1339
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 755,97
	0,00
	0,00
	0,00
	15 755,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	1340
	с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	8 260,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 260,00
	0,00
	12.2021
	СРО

	19. Муниципальное образование Красногвардейский район

	Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район
	Х
	Х
	Х
	240 667,25
	0,00
	0,00
	0,00
	240 667,25
	0,00
	Х
	Х

	1341
	пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 40
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	500,00
	160 024,03
	0,00
	0,00
	0,00
	160 024,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	1342
	с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	220,00
	40 321,61
	0,00
	0,00
	0,00
	40 321,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	1343
	с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 1
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	220,00
	40 321,61
	0,00
	0,00
	0,00
	40 321,61
	0,00
	12.2021
	СРО

	20. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	Х
	Х
	Х
	1 032 289,93
	0,00
	0,00
	0,00
	1 032 289,93
	0,00
	Х
	Х

	1344
	г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 096,60
	361 406,69
	0,00
	0,00
	0,00
	361 406,69
	0,00
	12.2021
	СРО

	1345
	г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	352,40
	81 257,91
	0,00
	0,00
	0,00
	81 257,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	1346
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	888,37
	267 882,55
	0,00
	0,00
	0,00
	267 882,55
	0,00
	12.2021
	СРО

	1347
	г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 2а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 598,37
	0,00
	0,00
	0,00
	14 598,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	1348
	пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	502,50
	184 403,57
	0,00
	0,00
	0,00
	184 403,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	1349
	пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	122 740,84
	0,00
	0,00
	0,00
	122 740,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	21. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	Х
	Х
	Х
	637 628,76
	0,00
	0,00
	0,00
	637 628,76
	0,00
	Х
	Х

	1350
	с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 696,56
	0,00
	0,00
	0,00
	37 696,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	1351
	с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 13
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	37 696,56
	0,00
	0,00
	0,00
	37 696,56
	0,00
	12.2021
	СРО

	1352
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 656,03
	0,00
	0,00
	0,00
	10 656,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	1353
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	91 025,72
	0,00
	0,00
	0,00
	91 025,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	1354
	с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 33
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	53 234,40
	0,00
	0,00
	0,00
	53 234,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1355
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 923,62
	0,00
	0,00
	0,00
	18 923,62
	0,00
	12.2021
	СС

	1356
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	133 776,87
	0,00
	0,00
	0,00
	133 776,87
	0,00
	12.2021
	СС

	1357
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	38 244,91
	0,00
	0,00
	0,00
	38 244,91
	0,00
	12.2021
	СС

	1358
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	38 244,91
	0,00
	0,00
	0,00
	38 244,91
	0,00
	12.2021
	СС

	1359
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	178 129,18
	0,00
	0,00
	0,00
	178 129,18
	0,00
	12.2021
	СС

	22. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	Х
	Х
	Х
	73 501,44
	0,00
	0,00
	0,00
	73 501,44
	0,00
	Х
	Х

	1360
	с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	36 750,72
	0,00
	0,00
	0,00
	36 750,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	1361
	с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	36 750,72
	0,00
	0,00
	0,00
	36 750,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	23. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	Х
	Х
	Х
	3 897 260,44
	0,00
	0,00
	0,00
	3 897 260,44
	0,00
	Х
	Х

	1362
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 8
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	64 509,10
	0,00
	0,00
	0,00
	64 509,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	1363
	пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	471,00
	264 050,87
	0,00
	0,00
	0,00
	264 050,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	1364
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	96 808,91
	0,00
	0,00
	0,00
	96 808,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	1365
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1366
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	96 808,91
	0,00
	0,00
	0,00
	96 808,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	1367
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1368
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	812,00
	336 068,18
	0,00
	0,00
	0,00
	336 068,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	1369
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ремонт ПП
	кв.м.
	1 623,70
	132 085,76
	0,00
	0,00
	0,00
	132 085,76
	0,00
	12.2021
	СРО

	1370
	пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13
	ремонт фундамента
	кв.м.
	1 623,70
	122 075,99
	0,00
	0,00
	0,00
	122 075,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	1371
	пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	503,00
	242 392,64
	0,00
	0,00
	0,00
	242 392,64
	0,00
	12.2021
	СРО

	1372
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	32 494,72
	0,00
	0,00
	0,00
	32 494,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	1373
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1374
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	32 494,72
	0,00
	0,00
	0,00
	32 494,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	1375
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1376
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 22
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	19 610,41
	0,00
	0,00
	0,00
	19 610,41
	0,00
	12.2021
	СРО

	1377
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	798,40
	138 631,97
	0,00
	0,00
	0,00
	138 631,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	1378
	пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	38 205,26
	0,00
	0,00
	0,00
	38 205,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	1379
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	69 417,17
	0,00
	0,00
	0,00
	69 417,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	1380
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	69 417,17
	0,00
	0,00
	0,00
	69 417,17
	0,00
	12.2021
	СРО

	1381
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1382
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	68 863,01
	0,00
	0,00
	0,00
	68 863,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	1383
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	68 863,01
	0,00
	0,00
	0,00
	68 863,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	1384
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	778,00
	239 055,10
	0,00
	0,00
	0,00
	239 055,10
	0,00
	12.2021
	СРО

	1385
	пос. Энергетик, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	100 658,84
	0,00
	0,00
	0,00
	100 658,84
	0,00
	12.2021
	СРО

	1386
	пос. Энергетик, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 384,10
	283 489,58
	0,00
	0,00
	0,00
	283 489,58
	0,00
	12.2021
	СРО

	1387
	пос. Энергетик, д. 39
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 703,00
	226 433,12
	0,00
	0,00
	0,00
	226 433,12
	0,00
	12.2021
	СРО

	1388
	пос. Энергетик, д. 40
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	79 287,31
	0,00
	0,00
	0,00
	79 287,31
	0,00
	12.2021
	СРО

	1389
	пос. Энергетик, д. 77
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	402 445,47
	0,00
	0,00
	0,00
	402 445,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	1390
	пос. Энергетик, д. 77
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1391
	пос. Энергетик, д. 77
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1392
	пос. Энергетик, д. 77
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	402 445,47
	0,00
	0,00
	0,00
	402 445,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	1393
	пос. Энергетик, д. 77
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1394
	пос. Энергетик, д. 78
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	34 174,91
	0,00
	0,00
	0,00
	34 174,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	1395
	пос. Энергетик, д. 78
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1396
	пос. Энергетик, д. 78
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	34 174,91
	0,00
	0,00
	0,00
	34 174,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	1397
	пос. Энергетик, д. 78
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1398
	пос. Энергетик, д. 78
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	34 174,91
	0,00
	0,00
	0,00
	34 174,91
	0,00
	12.2021
	СРО

	1399
	пос. Энергетик, д. 78
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	24. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	Х
	Х
	Х
	588 832,22
	0,00
	0,00
	130 000,00
	458 832,22
	0,00
	Х
	Х

	1400
	пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	61 236,70
	0,00
	0,00
	0,00
	61 236,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	1401
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 27
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 225,93
	0,00
	0,00
	0,00
	22 225,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	1402
	пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 27
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 225,93
	0,00
	0,00
	0,00
	22 225,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	1403
	пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	38 299,70
	0,00
	0,00
	0,00
	38 299,70
	0,00
	12.2021
	СС

	1404
	пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	38 299,70
	0,00
	0,00
	0,00
	38 299,70
	0,00
	12.2021
	СС

	1405
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	151 832,06
	0,00
	0,00
	20 000,00
	131 832,06
	0,00
	12.2021
	СРО

	1406
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 093,42
	0,00
	0,00
	10 000,00
	27 093,42
	0,00
	12.2021
	СРО

	1407
	с. Покровка, ул. Светлая, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	217 618,78
	0,00
	0,00
	100 000,00
	117 618,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	25. Муниципальное образование Октябрьский район

	Итого по муниципальному образованию Октябрьский район
	Х
	Х
	Х
	481 484,43
	0,00
	0,00
	0,00
	481 484,43
	0,00
	Х
	Х

	1408
	с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	900,00
	185 878,89
	0,00
	0,00
	0,00
	185 878,89
	0,00
	12.2021
	СРО

	1409
	с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	900,00
	295 605,54
	0,00
	0,00
	0,00
	295 605,54
	0,00
	12.2021
	СРО

	26. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район
	Х
	Х
	Х
	637 377,85
	0,00
	0,00
	0,00
	637 377,85
	0,00
	Х
	Х

	1410
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. м.
	1 649,00
	199 681,40
	0,00
	0,00
	0,00
	199 681,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	1411
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. м.
	792,00
	266 800,24
	0,00
	0,00
	0,00
	266 800,24
	0,00
	12.2021
	СРО

	1412
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 4
	ремонт ВИСВО
	п. м..
	260,00
	65 180,78
	0,00
	0,00
	0,00
	65 180,78
	0,00
	12.2021
	СРО

	1413
	пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	п. м.
	3 100,00
	105 715,43
	0,00
	0,00
	0,00
	105 715,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	27. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	Х
	Х
	Х
	667 982,51
	0,00
	0,00
	0,00
	667 982,51
	0,00
	Х
	Х

	1414
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	844,80
	224 718,18
	0,00
	0,00
	0,00
	224 718,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	1415
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	869,80
	220 229,43
	0,00
	0,00
	0,00
	220 229,43
	0,00
	12.2021
	СРО

	1416
	пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	838,80
	223 034,90
	0,00
	0,00
	0,00
	223 034,90
	0,00
	12.2021
	СРО

	28. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	Х
	Х
	Х
	67 392,02
	0,00
	0,00
	0,00
	67 392,02
	0,00
	Х
	Х

	1417
	пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	200,00
	67 392,02
	0,00
	0,00
	0,00
	67 392,02
	0,00
	12.2021
	СРО

	29. Муниципальное образование Пономаревский район

	Итого по муниципальному образованию Пономаревский район
	Х
	Х
	Х
	278 667,37
	0,00
	0,00
	50 000,00
	228 667,37
	0,00
	Х
	Х

	1418
	с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	650,00
	278 667,37
	0,00
	0,00
	50 000,00
	228 667,37
	0,00
	12.2021
	СРО

	30. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	Х
	Х
	Х
	325 658,67
	0,00
	0,00
	0,00
	325 658,67
	0,00
	Х
	Х

	1419
	пос. Светлый, ул. Степная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	303,40
	100 860,09
	0,00
	0,00
	0,00
	100 860,09
	0,00
	12.2021
	СРО

	1420
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	133 235,08
	0,00
	0,00
	0,00
	133 235,08
	0,00
	12.2021
	СРО

	1421
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 8
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	91 563,50
	0,00
	0,00
	0,00
	91 563,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	31. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	Х
	Х
	Х
	429 041,06
	0,00
	0,00
	0,00
	429 041,06
	0,00
	Х
	Х

	1422
	пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	328,00
	136 683,47
	0,00
	0,00
	0,00
	136 683,47
	0,00
	12.2021
	СРО

	1423
	пос. Саракташ, ул. Мира, д. 21
	ремонт ВИСВО
	п.м
	102,00
	57 826,52
	0,00
	0,00
	0,00
	57 826,52
	0,00
	12.2021
	СРО

	1424
	пос. Саракташ, ул. Мира, д. 185
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	843,50
	234 531,07
	0,00
	0,00
	0,00
	234 531,07
	0,00
	12.2021
	СРО

	32. Муниципальное образование Светлинский район

	Итого по муниципальному образованию Светлинский район
	Х
	Х
	Х
	163 446,71
	0,00
	0,00
	0,00
	163 446,71
	0,00
	Х
	Х

	1425
	пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	163 446,71
	0,00
	0,00
	0,00
	163 446,71
	0,00
	12.2021
	СРО

	33. Муниципальное образование Северный район

	Итого по муниципальному образованию Северный район
	Х
	Х
	Х
	984 003,34
	0,00
	0,00
	0,00
	984 003,34
	0,00
	Х
	Х

	1426
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	40 349,03
	0,00
	0,00
	0,00
	40 349,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	1427
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	40 349,03
	0,00
	0,00
	0,00
	40 349,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	1428
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	165 158,04
	0,00
	0,00
	0,00
	165 158,04
	0,00
	12.2021
	СРО

	1429
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	40 684,87
	0,00
	0,00
	0,00
	40 684,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	1430
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	40 684,87
	0,00
	0,00
	0,00
	40 684,87
	0,00
	12.2021
	СРО

	1431
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	166 532,72
	0,00
	0,00
	0,00
	166 532,72
	0,00
	12.2021
	СРО

	1432
	с. Северное, ул. Московская, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 333,30
	0,00
	0,00
	0,00
	37 333,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	1433
	с. Северное, ул. Московская, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	37 333,30
	0,00
	0,00
	0,00
	37 333,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	1434
	с. Северное, ул. Московская, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	152 813,97
	0,00
	0,00
	0,00
	152 813,97
	0,00
	12.2021
	СРО

	1435
	с. Северное, ул. Московская, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 468,36
	0,00
	0,00
	0,00
	39 468,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	1436
	с. Северное, ул. Московская, д. 5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	39 468,36
	0,00
	0,00
	0,00
	39 468,36
	0,00
	12.2021
	СРО

	1437
	с. Северное, ул. Московская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	183 827,49
	0,00
	0,00
	0,00
	183 827,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	34. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ

	Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ
	Х
	Х
	Х
	628 628,33
	0,00
	0,00
	0,00
	628 628,33
	0,00
	Х
	Х

	1438
	г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	821,30
	205 725,14
	0,00
	0,00
	0,00
	205 725,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	1439
	г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 104
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	308,50
	104 620,98
	0,00
	0,00
	0,00
	104 620,98
	0,00
	12.2021
	СРО

	1440
	пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	858,90
	215 712,62
	0,00
	0,00
	0,00
	215 712,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	1441
	пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	300,00
	102 569,59
	0,00
	0,00
	0,00
	102 569,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	35. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	Х
	Х
	Х
	1 136 566,29
	0,00
	0,00
	0,00
	1 136 566,29
	0,00
	Х
	Х

	1442
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	66 079,99
	0,00
	0,00
	0,00
	66 079,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	1443
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	66 079,99
	0,00
	0,00
	0,00
	66 079,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	1444
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	-
	128 133,82
	0,00
	0,00
	0,00
	128 133,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	1445
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	347 113,82
	0,00
	0,00
	0,00
	347 113,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	1446
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	25 889,22
	0,00
	0,00
	0,00
	25 889,22
	0,00
	12.2021
	СРО

	1447
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 28
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	24 653,01
	0,00
	0,00
	0,00
	24 653,01
	0,00
	12.2021
	СРО

	1448
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 189
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	20 186,25
	0,00
	0,00
	0,00
	20 186,25
	0,00
	12.2021
	СРО

	1449
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 203
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	17 099,34
	0,00
	0,00
	0,00
	17 099,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	1450
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 203
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	139 245,60
	0,00
	0,00
	0,00
	139 245,60
	0,00
	12.2021
	СРО

	1451
	г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2021
	СРО

	1452
	г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	23 082,34
	0,00
	0,00
	0,00
	23 082,34
	0,00
	12.2021
	СРО

	1453
	г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2021
	СРО

	1454
	г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	15 503,96
	0,00
	0,00
	0,00
	15 503,96
	0,00
	12.2021
	СРО

	1455
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 215
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 013,03
	0,00
	0,00
	0,00
	13 013,03
	0,00
	12.2021
	СРО

	1456
	пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	105 598,57
	0,00
	0,00
	0,00
	105 598,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	1457
	пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	108 548,99
	0,00
	0,00
	0,00
	108 548,99
	0,00
	12.2021
	СРО

	36. Муниципальное образование Ташлинский район

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский район
	Х
	Х
	Х
	321 506,91
	0,00
	0,00
	0,00
	321 506,91
	0,00
	Х
	Х

	1458
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	335,00
	168 889,32
	0,00
	0,00
	0,00
	168 889,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	1459
	пос. Степной, ул. Советская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	288,00
	152 617,59
	0,00
	0,00
	0,00
	152 617,59
	0,00
	12.2021
	СРО

	37. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	Х
	Х
	Х
	234 060,40
	0,00
	0,00
	0,00
	234 060,40
	0,00
	Х
	Х

	1460
	пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 2б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	834,30
	234 060,40
	0,00
	0,00
	0,00
	234 060,40
	0,00
	12.2021
	СРО

	38. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	Х
	Х
	Х
	669 797,18
	0,00
	0,00
	0,00
	669 797,18
	0,00
	Х
	Х

	1461
	пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	358 336,83
	0,00
	0,00
	0,00
	358 336,83
	0,00
	12.2021
	СРО

	1462
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	127 907,93
	0,00
	0,00
	0,00
	127 907,93
	0,00
	12.2021
	СРО

	1463
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 445,70
	0,00
	0,00
	0,00
	11 445,70
	0,00
	12.2021
	СРО

	1464
	пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	15 488,82
	0,00
	0,00
	0,00
	15 488,82
	0,00
	12.2021
	СРО

	1465
	пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	133 483,75
	0,00
	0,00
	0,00
	133 483,75
	0,00
	12.2021
	СРО

	1466
	пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	23 134,15
	0,00
	0,00
	0,00
	23 134,15
	0,00
	12.2021
	СРО

	39. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	Х
	Х
	Х
	692 380,29
	0,00
	0,00
	0,00
	692 380,29
	0,00
	Х
	Х

	1467
	с. Сарманай, ул. Центральная, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	120,00
	10 974,30
	0,00
	0,00
	0,00
	10 974,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	1468
	с. Шарлык, пер. Библиотечный, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	132,00
	25 091,49
	0,00
	0,00
	0,00
	25 091,49
	0,00
	12.2021
	СРО

	1469
	с. Шарлык, пер. Библиотечный, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	899,60
	177 379,46
	0,00
	0,00
	0,00
	177 379,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	1470
	с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	32,00
	29 811,29
	0,00
	0,00
	0,00
	29 811,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	1471
	с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	41,00
	29 811,29
	0,00
	0,00
	0,00
	29 811,29
	0,00
	12.2021
	СРО

	1472
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 19
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	34,00
	30 325,14
	0,00
	0,00
	0,00
	30 325,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	1473
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	39,00
	30 325,14
	0,00
	0,00
	0,00
	30 325,14
	0,00
	12.2021
	СРО

	1474
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 19
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	40,00
	11 163,46
	0,00
	0,00
	0,00
	11 163,46
	0,00
	12.2021
	СРО

	1475
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	35,00
	29 868,39
	0,00
	0,00
	0,00
	29 868,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	1476
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	42,00
	29 868,39
	0,00
	0,00
	0,00
	29 868,39
	0,00
	12.2021
	СРО

	1477
	с. Шарлык, ул. Строителей, д. 21
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	43,00
	10 995,32
	0,00
	0,00
	0,00
	10 995,32
	0,00
	12.2021
	СРО

	1478
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	68,00
	58 683,26
	0,00
	0,00
	0,00
	58 683,26
	0,00
	12.2021
	СРО

	1479
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	62,00
	58 340,57
	0,00
	0,00
	0,00
	58 340,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	1480
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	65,00
	47 614,18
	0,00
	0,00
	0,00
	47 614,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	1481
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	69,00
	47 614,18
	0,00
	0,00
	0,00
	47 614,18
	0,00
	12.2021
	СРО

	1482
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13
	ремонт фундамента
	кв. метров
	64,00
	45 662,13
	0,00
	0,00
	0,00
	45 662,13
	0,00
	12.2021
	СРО

	1483
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	92,00
	18 852,30
	0,00
	0,00
	0,00
	18 852,30
	0,00
	12.2021
	СРО

	2022 год

	Итого по 2022 году
	Х
	Х
	Х
	223 861 037,57
	0,00
	0,00
	210 000,00
	223 651 037,57
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	283 027,36
	0,00
	0,00
	0,00
	283 027,36
	0,00
	Х
	Х

	1
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	45 510,03
	0,00
	0,00
	0,00
	45 510,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	2
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 7
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	3
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	718,00
	186 283,23
	0,00
	0,00
	0,00
	186 283,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	4
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. м.
	10,00
	43 644,24
	0,00
	0,00
	0,00
	43 644,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	2. Муниципальное образование Акбулакский район

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский район
	Х
	Х
	Х
	1 540 964,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 540 964,46
	0,00
	Х
	Х

	5
	пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	68 869,10
	0,00
	0,00
	0,00
	68 869,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	6
	пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	68 869,10
	0,00
	0,00
	0,00
	68 869,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	7
	пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 528,57
	0,00
	0,00
	0,00
	42 528,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	8
	пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 528,57
	0,00
	0,00
	0,00
	42 528,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	9
	пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	889,00
	170 079,44
	0,00
	0,00
	0,00
	170 079,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	10
	пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 14
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 528,57
	0,00
	0,00
	0,00
	42 528,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	11
	пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	889,00
	170 079,44
	0,00
	0,00
	0,00
	170 079,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	12
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	616,40
	153 571,45
	0,00
	0,00
	0,00
	153 571,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	13
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 66
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 518,36
	0,00
	0,00
	0,00
	37 518,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	14
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 66
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	37 518,36
	0,00
	0,00
	0,00
	37 518,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	15
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 67
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	605,20
	154 356,98
	0,00
	0,00
	0,00
	154 356,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	16
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 67
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 710,27
	0,00
	0,00
	0,00
	37 710,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	17
	пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 67
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	37 710,27
	0,00
	0,00
	0,00
	37 710,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	18
	пос. Акбулак, ул. Гагарина, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	414,00
	153 515,34
	0,00
	0,00
	0,00
	153 515,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	19
	пос. Акбулак, ул. Гагарина, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	414,00
	140 558,32
	0,00
	0,00
	0,00
	140 558,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	20
	пос. Акбулак, ул. Гагарина, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	600,00
	153 515,34
	0,00
	0,00
	0,00
	153 515,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	21
	пос. Акбулак, ул. Советская, д. 78
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 974,30
	0,00
	0,00
	0,00
	10 974,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	22
	пос. Акбулак, ул. Степная, д. 48
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 532,68
	0,00
	0,00
	0,00
	18 532,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	3. Муниципальное образование Александровский район

	Итого по муниципальному образованию Александровский район
	Х
	Х
	Х
	216 110,32
	0,00
	0,00
	0,00
	216 110,32
	0,00
	Х
	Х

	23
	с. Александровка, ул. Горького, д. 47
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	136 279,12
	0,00
	0,00
	0,00
	136 279,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	24
	с. Александровка, ул. Горького, д. 47
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 019,91
	0,00
	0,00
	0,00
	50 019,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	25
	с. Александровка, ул. Пионерская, д. 1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	29 811,29
	0,00
	0,00
	0,00
	29 811,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	4. Муниципальное образование Асекеевский район

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский район
	Х
	Х
	Х
	770 835,66
	0,00
	0,00
	0,00
	770 835,66
	0,00
	Х
	Х

	26
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 136,44
	0,00
	0,00
	0,00
	11 136,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	27
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	365,00
	140 900,22
	0,00
	0,00
	0,00
	140 900,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	28
	пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	458,00
	95 129,44
	0,00
	0,00
	0,00
	95 129,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	29
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	56 901,24
	0,00
	0,00
	0,00
	56 901,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	30
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	56 901,24
	0,00
	0,00
	0,00
	56 901,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	31
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	21 929,63
	0,00
	0,00
	0,00
	21 929,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	32
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	875,00
	232 910,15
	0,00
	0,00
	0,00
	232 910,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	33
	с. Асекеево, ул. Советская, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	810,00
	155 027,30
	0,00
	0,00
	0,00
	155 027,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	5. Муниципальное образование Беляевский район

	Итого по муниципальному образованию Беляевский район
	Х
	Х
	Х
	194 729,24
	0,00
	0,00
	0,00
	194 729,24
	0,00
	Х
	Х

	34
	пос. Дубенский, ул. Советская, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	-
	78 483,71
	0,00
	0,00
	0,00
	78 483,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	35
	пос. Дубенский, ул. Советская, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	-
	116 245,53
	0,00
	0,00
	0,00
	116 245,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	6. Муниципальное образование Бугурусланский район

	Итого по муниципальному образованию Бугурусланский район
	Х
	Х
	Х
	467 566,05
	0,00
	0,00
	0,00
	467 566,05
	0,00
	Х
	Х

	36
	с. Михайловка, ул. Лесная, д. 23б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	647,60
	222 866,57
	0,00
	0,00
	0,00
	222 866,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	37
	с. Нойкино, ул. Заречная, д. 39
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	120,00
	83 356,88
	0,00
	0,00
	0,00
	83 356,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	38
	с. Пилюгино, ул. Советская, д. 32
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	161 342,60
	0,00
	0,00
	0,00
	161 342,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	7. Муниципальное образование Бузулукский район

	Итого по муниципальному образованию Бузулукский район
	Х
	Х
	Х
	996 545,47
	0,00
	0,00
	0,00
	996 545,47
	0,00
	Х
	Х

	39
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	47 250,92
	0,00
	0,00
	0,00
	47 250,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	40
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	41
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	47 250,92
	0,00
	0,00
	0,00
	47 250,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	42
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 3
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	43
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	47 250,92
	0,00
	0,00
	0,00
	47 250,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	44
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	45
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	635,00
	193 409,13
	0,00
	0,00
	0,00
	193 409,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	46
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 3
	ремонт ПП
	кв. метров
	393,90
	45 374,65
	0,00
	0,00
	0,00
	45 374,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	47
	пос. Искра, ул. Школьная, д. 3
	ремонт фундамента
	кв. метров
	98,50
	45 313,77
	0,00
	0,00
	0,00
	45 313,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	48
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	41 185,21
	0,00
	0,00
	0,00
	41 185,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	49
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 11
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	41 185,21
	0,00
	0,00
	0,00
	41 185,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	50
	пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	362,00
	168 580,72
	0,00
	0,00
	0,00
	168 580,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	51
	с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 29
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 992,30
	0,00
	0,00
	0,00
	18 992,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	52
	с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 29
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	582,00
	134 262,38
	0,00
	0,00
	0,00
	134 262,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	53
	с. Подколки, ул. Центральная, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 188,56
	0,00
	0,00
	0,00
	15 188,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	54
	с. Подколки, ул. Центральная, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	536,60
	107 372,56
	0,00
	0,00
	0,00
	107 372,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	8. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	Х
	Х
	Х
	3 647 725,20
	0,00
	0,00
	0,00
	3 647 725,20
	0,00
	Х
	Х

	55
	г. Гай, просп. Победы, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	-
	337 266,40
	0,00
	0,00
	0,00
	337 266,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	56
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	202 645,16
	0,00
	0,00
	0,00
	202 645,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	57
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	202 645,16
	0,00
	0,00
	0,00
	202 645,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	58
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 6
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	202 645,16
	0,00
	0,00
	0,00
	202 645,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	59
	г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	100 230,51
	0,00
	0,00
	0,00
	100 230,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	60
	г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	207 470,26
	0,00
	0,00
	0,00
	207 470,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	61
	г. Гай, ул. Ленина, д. 42
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	393 648,47
	0,00
	0,00
	0,00
	393 648,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	62
	г. Гай, ул. Ленина, д. 48
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	112 315,76
	0,00
	0,00
	0,00
	112 315,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	63
	г. Гай, ул. Ленина, д. 54а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	92 416,60
	0,00
	0,00
	0,00
	92 416,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	64
	г. Гай, ул. Ленина, д. 56а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	132 521,29
	0,00
	0,00
	0,00
	132 521,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	65
	г. Гай, ул. Молодежная, д. 57
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	166 757,63
	0,00
	0,00
	0,00
	166 757,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	66
	г. Гай, ул. Орская, д. 117
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	178 716,36
	0,00
	0,00
	0,00
	178 716,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	67
	г. Гай, ул. Орская, д. 117
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	178 716,36
	0,00
	0,00
	0,00
	178 716,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	68
	г. Гай, ул. Орская, д. 117
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	178 716,36
	0,00
	0,00
	0,00
	178 716,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	69
	г. Гай, ул. Орская, д. 132
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	151 606,47
	0,00
	0,00
	0,00
	151 606,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	70
	г. Гай, ул. Орская, д. 132
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	151 606,47
	0,00
	0,00
	0,00
	151 606,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	71
	г. Гай, ул. Орская, д. 132
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	151 606,47
	0,00
	0,00
	0,00
	151 606,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	72
	г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 606,15
	0,00
	0,00
	0,00
	10 606,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	73
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 126
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	272 143,59
	0,00
	0,00
	0,00
	272 143,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	74
	г. Гай, ул. Челябинская, д. 122
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	223 444,57
	0,00
	0,00
	0,00
	223 444,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	9. Муниципальное образование город Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан
	Х
	Х
	Х
	7 623 402,63
	0,00
	0,00
	0,00
	7 623 402,63
	0,00
	Х
	Х

	75
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	201 954,75
	0,00
	0,00
	0,00
	201 954,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	76
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	201 954,75
	0,00
	0,00
	0,00
	201 954,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	77
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	78
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	201 954,75
	0,00
	0,00
	0,00
	201 954,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	79
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	80
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	232 816,04
	0,00
	0,00
	0,00
	232 816,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	81
	г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	232 816,04
	0,00
	0,00
	0,00
	232 816,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	82
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	56 209,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56 209,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	83
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 10
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	84
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	230 076,63
	0,00
	0,00
	0,00
	230 076,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	85
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 10
	ремонт ПП
	куб. метров
	-
	53 977,01
	0,00
	0,00
	0,00
	53 977,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	86
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 10
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	53 904,58
	0,00
	0,00
	0,00
	53 904,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	87
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 666,32
	0,00
	0,00
	0,00
	43 666,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	88
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	89
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 12
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 876,12
	0,00
	0,00
	0,00
	41 876,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	90
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 782,17
	0,00
	0,00
	0,00
	42 782,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	91
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	92
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	175 117,46
	0,00
	0,00
	0,00
	175 117,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	93
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 13
	ремонт ПП
	куб. метров
	-
	41 093,35
	0,00
	0,00
	0,00
	41 093,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	94
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 13
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 028,22
	0,00
	0,00
	0,00
	41 028,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	95
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 30
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	18 656,83
	0,00
	0,00
	0,00
	18 656,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	96
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 30
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	131 890,85
	0,00
	0,00
	0,00
	131 890,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	97
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 37
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	57 672,03
	0,00
	0,00
	0,00
	57 672,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	98
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 37
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	57 672,03
	0,00
	0,00
	0,00
	57 672,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	99
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	187 371,04
	0,00
	0,00
	0,00
	187 371,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	100
	г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	187 371,04
	0,00
	0,00
	0,00
	187 371,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	101
	г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	93 325,57
	0,00
	0,00
	0,00
	93 325,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	102
	г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	103
	г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	311,00
	93 325,57
	0,00
	0,00
	0,00
	93 325,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	104
	г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	105
	г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	22 222,48
	0,00
	0,00
	0,00
	22 222,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	106
	г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 016,00
	323 975,89
	0,00
	0,00
	0,00
	323 975,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	107
	г. Бугуруслан, ул. 8 Марта, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 083,74
	0,00
	0,00
	0,00
	43 083,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	108
	г. Бугуруслан, ул. 8 Марта, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 317,43
	0,00
	0,00
	0,00
	41 317,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	109
	г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 42
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	124 718,28
	0,00
	0,00
	0,00
	124 718,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	110
	г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 42
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	111
	г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, д. 8а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 181,30
	0,00
	0,00
	0,00
	51 181,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	112
	г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, д. 8а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	113
	г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, д. 8а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	51 181,30
	0,00
	0,00
	0,00
	51 181,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	114
	г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, д. 8а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	115
	г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	139 367,40
	0,00
	0,00
	0,00
	139 367,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	116
	г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, д. 8а
	ремонт ПП
	куб. метров
	-
	72 565,93
	0,00
	0,00
	0,00
	72 565,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	117
	г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, д. 8а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	128 608,91
	0,00
	0,00
	0,00
	128 608,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	118
	г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 36
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	338,00
	71 006,60
	0,00
	0,00
	0,00
	71 006,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	119
	г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 36
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	71 006,60
	0,00
	0,00
	0,00
	71 006,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	120
	г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 58
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	92,00
	71 591,22
	0,00
	0,00
	0,00
	71 591,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	121
	г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 58
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	71 591,22
	0,00
	0,00
	0,00
	71 591,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	122
	г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 58
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	929,80
	248 525,98
	0,00
	0,00
	0,00
	248 525,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	123
	г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 22
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	91 250,61
	0,00
	0,00
	0,00
	91 250,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	124
	г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	413,00
	147 282,33
	0,00
	0,00
	0,00
	147 282,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	125
	г. Бугуруслан, ул. Механизаторов, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	135 961,69
	0,00
	0,00
	0,00
	135 961,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	126
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 17
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	29 101,69
	0,00
	0,00
	0,00
	29 101,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	127
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 17
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	29 101,69
	0,00
	0,00
	0,00
	29 101,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	128
	г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	135 543,81
	0,00
	0,00
	0,00
	135 543,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	129
	г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	276 042,33
	0,00
	0,00
	0,00
	276 042,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	130
	г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	112 448,16
	0,00
	0,00
	0,00
	112 448,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	131
	г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	22 470,59
	0,00
	0,00
	0,00
	22 470,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	132
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	180 700,35
	0,00
	0,00
	0,00
	180 700,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	133
	г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 43
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	14 531,25
	0,00
	0,00
	0,00
	14 531,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	134
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 1
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	11 860,05
	0,00
	0,00
	0,00
	11 860,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	135
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 22а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	31 181,55
	0,00
	0,00
	0,00
	31 181,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	136
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 22а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	137
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 22а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	31 181,55
	0,00
	0,00
	0,00
	31 181,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	138
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 22а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	139
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 22а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	145 230,94
	0,00
	0,00
	0,00
	145 230,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	140
	г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 22а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	20 944,05
	0,00
	0,00
	0,00
	20 944,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	141
	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	222 253,21
	0,00
	0,00
	0,00
	222 253,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	142
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 111
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	139 430,52
	0,00
	0,00
	0,00
	139 430,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	143
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 113
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	104 882,58
	0,00
	0,00
	0,00
	104 882,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	144
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 113
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	295 385,06
	0,00
	0,00
	0,00
	295 385,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	145
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 126
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	30 227,26
	0,00
	0,00
	0,00
	30 227,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	146
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 126
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	147
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 126
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	140 786,26
	0,00
	0,00
	0,00
	140 786,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	148
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 126
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	20 303,07
	0,00
	0,00
	0,00
	20 303,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	149
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 134
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 617,43
	0,00
	0,00
	0,00
	22 617,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	150
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 134
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	151
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 134
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	105 342,76
	0,00
	0,00
	0,00
	105 342,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	152
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 134
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 191,69
	0,00
	0,00
	0,00
	15 191,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	153
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	302 405,08
	0,00
	0,00
	0,00
	302 405,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	154
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	112 556,69
	0,00
	0,00
	0,00
	112 556,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	155
	г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	316 997,99
	0,00
	0,00
	0,00
	316 997,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	10. Муниципальное образование город Бузулук

	Итого по муниципальному образованию город Бузулук
	Х
	Х
	Х
	11 368 657,77
	0,00
	0,00
	0,00
	11 368 657,77
	0,00
	Х
	Х

	 
	г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 23
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 511,00
	351 980,78
	0,00
	0,00
	0,00
	351 980,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	67 559,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67 559,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 577,87
	190 269,16
	0,00
	0,00
	0,00
	190 269,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	113 540,83
	0,00
	0,00
	0,00
	113 540,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	113 540,83
	0,00
	0,00
	0,00
	113 540,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 31
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	135 963,33
	0,00
	0,00
	0,00
	135 963,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	177 171,27
	0,00
	0,00
	0,00
	177 171,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	177 171,27
	0,00
	0,00
	0,00
	177 171,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16
	ремонт ВИСХВС 
	пог. метров
	-
	177 171,27
	0,00
	0,00
	0,00
	177 171,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	90 962,08
	0,00
	0,00
	0,00
	90 962,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	164 752,07
	0,00
	0,00
	0,00
	164 752,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	164 752,07
	0,00
	0,00
	0,00
	164 752,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	173 284,63
	0,00
	0,00
	0,00
	173 284,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	173 284,63
	0,00
	0,00
	0,00
	173 284,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	121 973,85
	0,00
	0,00
	0,00
	121 973,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 090,12
	343 519,90
	0,00
	0,00
	0,00
	343 519,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	133 059,67
	0,00
	0,00
	0,00
	133 059,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 448,30
	374 741,37
	0,00
	0,00
	0,00
	374 741,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	42 762,26
	0,00
	0,00
	0,00
	42 762,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 052,70
	246 362,25
	0,00
	0,00
	0,00
	246 362,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 9
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	40 474,63
	0,00
	0,00
	0,00
	40 474,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 9а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	38 849,02
	0,00
	0,00
	0,00
	38 849,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26
	ремонт ВИСГС 
	пог. метров
	-
	42 574,08
	0,00
	0,00
	0,00
	           42 574,08   
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	61 853,69
	0,00
	0,00
	0,00
	61 853,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	61 853,69
	0,00
	0,00
	0,00
	61 853,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	61 853,69
	0,00
	0,00
	0,00
	61 853,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	947,70
	146 052,79
	0,00
	0,00
	0,00
	146 052,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	32 054,27
	0,00
	0,00
	0,00
	32 054,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	32 054,27
	0,00
	0,00
	0,00
	32 054,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	32 054,27
	0,00
	0,00
	0,00
	32 054,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	34 501,17
	0,00
	0,00
	0,00
	34 501,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	34 501,17
	0,00
	0,00
	0,00
	34 501,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	34 501,17
	0,00
	0,00
	0,00
	34 501,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	33 400,06
	0,00
	0,00
	0,00
	33 400,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	33 400,06
	0,00
	0,00
	0,00
	33 400,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27
	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	33 400,06
	0,00
	0,00
	0,00
	33 400,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	67 538,53
	0,00
	0,00
	0,00
	67 538,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	67 538,53
	0,00
	0,00
	0,00
	67 538,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	67 538,53
	0,00
	0,00
	0,00
	67 538,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	32 747,56
	0,00
	0,00
	0,00
	32 747,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 055,21
	0,00
	0,00
	0,00
	12 055,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	17 233,07
	0,00
	0,00
	0,00
	17 233,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, пос. ВТК, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	60,36
	121 825,84
	0,00
	0,00
	0,00
	121 825,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	150 978,93
	0,00
	0,00
	0,00
	150 978,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	150 978,93
	0,00
	0,00
	0,00
	150 978,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	150 978,93
	0,00
	0,00
	0,00
	150 978,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	4 128,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4 128,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	271,20
	52 234,51
	0,00
	0,00
	0,00
	52 234,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	214,00
	35 266,37
	0,00
	0,00
	0,00
	35 266,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 71
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	16 979,48
	0,00
	0,00
	0,00
	16 979,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 82
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	35 577,80
	0,00
	0,00
	0,00
	35 577,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 82
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	23 896,92
	0,00
	0,00
	0,00
	23 896,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 89
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	72 162,88
	0,00
	0,00
	0,00
	72 162,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 89
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	72 162,88
	0,00
	0,00
	0,00
	72 162,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 92
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	19 999,26
	0,00
	0,00
	0,00
	19 999,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 92
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	19 999,26
	0,00
	0,00
	0,00
	19 999,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Гая, д. 92
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	13 433,12
	0,00
	0,00
	0,00
	13 433,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Культуры, д. 84
	ремонт и (или) переустройство крыши
	куб. метров
	-
	198 517,01
	0,00
	0,00
	0,00
	198 517,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленина, д. 47
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	480,00
	66 582,91
	0,00
	0,00
	0,00
	66 582,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 17
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	15 945,57
	0,00
	0,00
	0,00
	15 945,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 17
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	15 945,57
	0,00
	0,00
	0,00
	15 945,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 17
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	229,90
	74 267,98
	0,00
	0,00
	0,00
	74 267,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 17
	ремонт фундамента
	куб. метров
	 
	10 710,33
	0,00
	0,00
	0,00
	10 710,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	39 664,11
	0,00
	0,00
	0,00
	39 664,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	39 664,11
	0,00
	0,00
	0,00
	39 664,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	39 664,11
	0,00
	0,00
	0,00
	39 664,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	218 639,37
	0,00
	0,00
	0,00
	218 639,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	218 639,37
	0,00
	0,00
	0,00
	218 639,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	218 639,37
	0,00
	0,00
	0,00
	218 639,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	107 350,29
	0,00
	0,00
	0,00
	107 350,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	107 350,29
	0,00
	0,00
	0,00
	107 350,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	107 350,29
	0,00
	0,00
	0,00
	107 350,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 22
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	38 471,05
	0,00
	0,00
	0,00
	38 471,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 22
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	38 471,05
	0,00
	0,00
	0,00
	38 471,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	512,00
	157 471,05
	0,00
	0,00
	0,00
	157 471,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	121 612,51
	0,00
	0,00
	0,00
	121 612,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	121 612,51
	0,00
	0,00
	0,00
	121 612,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3
	ОДПУ ГВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	121 612,51
	0,00
	0,00
	0,00
	121 612,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	66 462,46
	0,00
	0,00
	0,00
	66 462,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	112 170,95
	0,00
	0,00
	0,00
	112 170,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	112 170,95
	0,00
	0,00
	0,00
	112 170,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 208,00
	173 406,26
	0,00
	0,00
	0,00
	173 406,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 84
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	1 777,51
	0,00
	0,00
	0,00
	1 777,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 84
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	123,70
	22 489,33
	0,00
	0,00
	0,00
	22 489,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 84
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	349,00
	15 183,78
	0,00
	0,00
	0,00
	15 183,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	34 302,38
	0,00
	0,00
	0,00
	34 302,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 310,00
	271 551,61
	0,00
	0,00
	0,00
	271 551,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 51а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	369,30
	186 486,71
	0,00
	0,00
	0,00
	186 486,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 20
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	130 632,48
	0,00
	0,00
	0,00
	130 632,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 20
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	130 632,48
	0,00
	0,00
	0,00
	130 632,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 589,60
	201 946,15
	0,00
	0,00
	0,00
	201 946,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	31 573,05
	0,00
	0,00
	0,00
	31 573,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 28
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	31 573,05
	0,00
	0,00
	0,00
	31 573,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	342,50
	147 054,40
	0,00
	0,00
	0,00
	147 054,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Советская, д. 28
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	21 207,01
	0,00
	0,00
	0,00
	21 207,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	 
	384 467,47
	0,00
	0,00
	0,00
	384 467,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 52
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	35 153,67
	0,00
	0,00
	0,00
	35 153,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 52
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	23 612,04
	0,00
	0,00
	0,00
	23 612,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 54
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	39 033,07
	0,00
	0,00
	0,00
	39 033,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 54
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 54
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	37 432,82
	0,00
	0,00
	0,00
	37 432,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 56
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 090,60
	0,00
	0,00
	0,00
	43 090,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 56
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 56
	ремонт ПП
	кв. метров
	181,80
	41 379,53
	0,00
	0,00
	0,00
	41 379,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 56
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	41 324,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 324,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 58
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 58
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	38 614,99
	0,00
	0,00
	0,00
	38 614,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Суворова, д. 58
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	37 031,88
	0,00
	0,00
	0,00
	37 031,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	471,96
	91 564,33
	0,00
	0,00
	0,00
	91 564,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	44 306,14
	0,00
	0,00
	0,00
	44 306,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	44 306,14
	0,00
	0,00
	0,00
	44 306,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	44 306,14
	0,00
	0,00
	0,00
	44 306,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	356,44
	120 646,24
	0,00
	0,00
	0,00
	120 646,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1
	ремонт ПП
	кв. метров
	254,60
	62 818,18
	0,00
	0,00
	0,00
	62 818,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	111 332,94
	0,00
	0,00
	0,00
	111 332,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 41
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	7 806,61
	0,00
	0,00
	0,00
	7 806,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	246,50
	98 770,71
	0,00
	0,00
	0,00
	98 770,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 41
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	505,00
	66 685,51
	0,00
	0,00
	0,00
	66 685,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	45 200,43
	0,00
	0,00
	0,00
	45 200,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	123 591,93
	0,00
	0,00
	0,00
	123 591,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	 
	г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	123 591,93
	0,00
	0,00
	0,00
	123 591,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	11. Муниципальное образование город Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию город Новотроицк
	Х
	Х
	Х
	12 686 351,56
	0,00
	0,00
	0,00
	12 686 351,56
	0,00
	Х
	Х

	297
	г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 5
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	83 794,82
	0,00
	0,00
	0,00
	83 794,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	298
	г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	 -
	235 994,75
	0,00
	0,00
	0,00
	235 994,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	299
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 14
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	237 711,51
	0,00
	0,00
	0,00
	237 711,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	300
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 16
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	233 092,14
	0,00
	0,00
	0,00
	233 092,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	301
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 22
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	143 630,42
	0,00
	0,00
	0,00
	143 630,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	302
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 26
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	232 242,60
	0,00
	0,00
	0,00
	232 242,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	303
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	232 316,94
	0,00
	0,00
	0,00
	232 316,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	304
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	 
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	305
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	232 316,94
	0,00
	0,00
	0,00
	232 316,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	306
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	232 316,94
	0,00
	0,00
	0,00
	232 316,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	307
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	232 316,94
	0,00
	0,00
	0,00
	232 316,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	308
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	130 144,70
	0,00
	0,00
	0,00
	130 144,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	309
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	232 316,94
	0,00
	0,00
	0,00
	232 316,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	310
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 086,00
	359 141,22
	0,00
	0,00
	0,00
	359 141,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	311
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	71 959,68
	0,00
	0,00
	0,00
	71 959,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	312
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	313
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	71 959,68
	0,00
	0,00
	0,00
	71 959,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	314
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	71 959,68
	0,00
	0,00
	0,00
	71 959,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	315
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	71 959,68
	0,00
	0,00
	0,00
	71 959,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	316
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	23 225,33
	0,00
	0,00
	0,00
	23 225,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	317
	г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	609,00
	83 318,67
	0,00
	0,00
	0,00
	83 318,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	318
	г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	37 401,84
	0,00
	0,00
	0,00
	37 401,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	319
	г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	37 436,11
	0,00
	0,00
	0,00
	37 436,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	320
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Кордюченко, д. 13
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	37 059,15
	0,00
	0,00
	0,00
	37 059,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	321
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 14
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	37 113,98
	0,00
	0,00
	0,00
	37 113,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	322
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Центральная, д. 11
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	36 976,90
	0,00
	0,00
	0,00
	36 976,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	323
	г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Центральная, д. 12
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	37 189,37
	0,00
	0,00
	0,00
	37 189,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	324
	г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	271 985,25
	0,00
	0,00
	0,00
	271 985,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	325
	г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	199 328,29
	0,00
	0,00
	0,00
	199 328,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	326
	г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	327
	г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	199 328,29
	0,00
	0,00
	0,00
	199 328,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	328
	г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	199 328,29
	0,00
	0,00
	0,00
	199 328,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	329
	г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	199 328,29
	0,00
	0,00
	0,00
	199 328,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	330
	г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 077,10
	308 143,75
	0,00
	0,00
	0,00
	308 143,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	331
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 33
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	224 527,73
	0,00
	0,00
	0,00
	224 527,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	332
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 33
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	333
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 33
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	224 527,73
	0,00
	0,00
	0,00
	224 527,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	334
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 33
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	224 527,73
	0,00
	0,00
	0,00
	224 527,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	335
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 33
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	224 527,73
	0,00
	0,00
	0,00
	224 527,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	336
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 33
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	125 781,16
	0,00
	0,00
	0,00
	125 781,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	337
	г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 33
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 116,00
	347 099,82
	0,00
	0,00
	0,00
	347 099,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	338
	г. Новотроицк, ул. Мира, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	123 055,78
	0,00
	0,00
	0,00
	123 055,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	339
	г. Новотроицк, ул. Мира, д. 7
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	123 055,78
	0,00
	0,00
	0,00
	123 055,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	340
	г. Новотроицк, ул. Мира, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	123 055,78
	0,00
	0,00
	0,00
	123 055,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	341
	г. Новотроицк, ул. Мира, д. 7
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	123 055,78
	0,00
	0,00
	0,00
	123 055,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	342
	г. Новотроицк, ул. Мира, д. 7
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	29 301,77
	0,00
	0,00
	0,00
	29 301,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	343
	г. Новотроицк, ул. Мира, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 600,40
	427 183,09
	0,00
	0,00
	0,00
	427 183,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	344
	г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 27
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	35 859,71
	0,00
	0,00
	0,00
	35 859,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	345
	г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 9
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	36 874,09
	0,00
	0,00
	0,00
	36 874,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	346
	г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 27
	ремонт фундамента
	кв. метров
	 -
	20 861,87
	0,00
	0,00
	0,00
	20 861,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	347
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 110
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	188 178,10
	0,00
	0,00
	0,00
	188 178,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	348
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 110
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	349
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 110
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	188 178,10
	0,00
	0,00
	0,00
	188 178,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	350
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 110
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	188 178,10
	0,00
	0,00
	0,00
	188 178,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	351
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 110
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	188 178,10
	0,00
	0,00
	0,00
	188 178,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	352
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 110
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	105 417,98
	0,00
	0,00
	0,00
	105 417,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	353
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 110
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	952,30
	290 906,53
	0,00
	0,00
	0,00
	290 906,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	354
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	167 592,72
	0,00
	0,00
	0,00
	167 592,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	355
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	356
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	167 592,72
	0,00
	0,00
	0,00
	167 592,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	357
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	167 592,72
	0,00
	0,00
	0,00
	167 592,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	358
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	167 592,72
	0,00
	0,00
	0,00
	167 592,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	359
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	93 885,98
	0,00
	0,00
	0,00
	93 885,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	360
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 061,90
	259 083,37
	0,00
	0,00
	0,00
	259 083,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	361
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	165 139,68
	0,00
	0,00
	0,00
	165 139,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	362
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	363
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	165 139,68
	0,00
	0,00
	0,00
	165 139,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	364
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	165 139,68
	0,00
	0,00
	0,00
	165 139,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	365
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	165 139,68
	0,00
	0,00
	0,00
	165 139,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	366
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	92 511,78
	0,00
	0,00
	0,00
	92 511,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	367
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118
	ремонт и (или) переустройство крыши
	пог. метров
	 -
	255 291,17
	0,00
	0,00
	0,00
	255 291,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	368
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 128
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	144 150,76
	0,00
	0,00
	0,00
	144 150,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	369
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 128
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	370
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 128
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	 -
	144 150,76
	0,00
	0,00
	0,00
	144 150,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	371
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 128
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	144 150,76
	0,00
	0,00
	0,00
	144 150,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	372
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 128
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	 -
	144 150,76
	0,00
	0,00
	0,00
	144 150,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	373
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 128
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	 -
	80 753,72
	0,00
	0,00
	0,00
	80 753,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	374
	г. Новотроицк, ул. Советская, д. 128
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	681,00
	222 844,22
	0,00
	0,00
	0,00
	222 844,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	375
	г. Новотроицк, ул. Строителей, д. 8
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	35 729,48
	0,00
	0,00
	0,00
	35 729,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	376
	г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 3а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	232 778,88
	0,00
	0,00
	0,00
	232 778,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	377
	г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 19
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	234 185,92
	0,00
	0,00
	0,00
	234 185,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	378
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 14
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	143 386,18
	0,00
	0,00
	0,00
	143 386,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	379
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 14а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	144 368,46
	0,00
	0,00
	0,00
	144 368,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	380
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 16
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	 -
	145 324,19
	0,00
	0,00
	0,00
	145 324,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	381
	г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 20
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	234 016,02
	0,00
	0,00
	0,00
	234 016,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	12. Муниципальное образование город Оренбург

	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	Х
	Х
	Х
	99 689 400,95
	0,00
	0,00
	0,00
	99 689 400,95
	0,00
	Х
	Х

	382
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	85 603,88
	0,00
	0,00
	0,00
	85 603,88
	0,00
	12.2022
	СС

	383
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	85 603,88
	0,00
	0,00
	0,00
	85 603,88
	0,00
	12.2022
	СС

	384
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	85 603,88
	0,00
	0,00
	0,00
	85 603,88
	0,00
	12.2022
	СС

	385
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	99 393,18
	0,00
	0,00
	0,00
	99 393,18
	0,00
	12.2022
	СС

	386
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	506 175,74
	0,00
	0,00
	0,00
	506 175,74
	0,00
	12.2022
	СС

	387
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	506 175,74
	0,00
	0,00
	0,00
	506 175,74
	0,00
	12.2022
	СС

	388
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	506 175,74
	0,00
	0,00
	0,00
	506 175,74
	0,00
	12.2022
	СС

	389
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	72 644,96
	0,00
	0,00
	0,00
	72 644,96
	0,00
	12.2022
	СС

	390
	г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 5
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	219 739,30
	0,00
	0,00
	0,00
	219 739,30
	0,00
	12.2022
	СС

	391
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	118 445,93
	0,00
	0,00
	0,00
	118 445,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	392
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	121 246,96
	0,00
	0,00
	0,00
	121 246,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	393
	г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	122 442,06
	0,00
	0,00
	0,00
	122 442,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	394
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	32 241,87
	0,00
	0,00
	0,00
	32 241,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	395
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	396
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	32 241,87
	0,00
	0,00
	0,00
	32 241,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	397
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	398
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	211,10
	150 169,47
	0,00
	0,00
	0,00
	150 169,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	399
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	20 306,97
	0,00
	0,00
	0,00
	20 306,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	400
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	21 656,24
	0,00
	0,00
	0,00
	21 656,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	401
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	32 413,15
	0,00
	0,00
	0,00
	32 413,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	402
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	403
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	32 413,15
	0,00
	0,00
	0,00
	32 413,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	404
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	405
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	210,90
	150 967,24
	0,00
	0,00
	0,00
	150 967,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	406
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	20 414,85
	0,00
	0,00
	0,00
	20 414,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	407
	г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	21 771,29
	0,00
	0,00
	0,00
	21 771,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	408
	г. Оренбург, пер. Алексеевский/пер. Южный, д. 2/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	20 165,32
	0,00
	0,00
	0,00
	20 165,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	409
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 9, литера А
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 331,96
	0,00
	0,00
	0,00
	22 331,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	410
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 9, литера А
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	411
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 9, литера А
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 331,96
	0,00
	0,00
	0,00
	22 331,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	412
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 9, литера А
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	413
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 9, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	145,30
	104 013,16
	0,00
	0,00
	0,00
	104 013,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	414
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 9, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	70 224,97
	0,00
	0,00
	0,00
	70 224,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	415
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 9, литера А
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	14 065,39
	0,00
	0,00
	0,00
	14 065,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	416
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 9, литера А
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	14 999,95
	0,00
	0,00
	0,00
	14 999,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	417
	г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	240 244,20
	0,00
	0,00
	0,00
	240 244,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	418
	г. Оренбург, пер. Дмитриевский, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	278,80
	119 334,99
	0,00
	0,00
	0,00
	119 334,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	419
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	34 386,98
	0,00
	0,00
	0,00
	34 386,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	420
	г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	34 386,98
	0,00
	0,00
	0,00
	34 386,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	421
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	244,50
	166 960,49
	0,00
	0,00
	0,00
	166 960,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	422
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	103 157,35
	0,00
	0,00
	0,00
	103 157,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	423
	г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	22 034,25
	0,00
	0,00
	0,00
	22 034,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	424
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	77 500,33
	0,00
	0,00
	0,00
	77 500,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	425
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	77 500,33
	0,00
	0,00
	0,00
	77 500,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	426
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	427
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	109 881,61
	0,00
	0,00
	0,00
	109 881,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	428
	г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	194 743,66
	0,00
	0,00
	0,00
	194 743,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	429
	г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	6 851,30
	0,00
	0,00
	0,00
	6 851,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	430
	г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	431
	г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	6 851,30
	0,00
	0,00
	0,00
	6 851,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	432
	г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	433
	г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	6 851,30
	0,00
	0,00
	0,00
	6 851,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	434
	г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	6 851,30
	0,00
	0,00
	0,00
	6 851,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	435
	г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	99,65
	31 910,54
	0,00
	0,00
	0,00
	31 910,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	436
	г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	4 315,17
	0,00
	0,00
	0,00
	4 315,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	437
	г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	4 601,88
	0,00
	0,00
	0,00
	4 601,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	438
	г. Оренбург, пер. Рыбный, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	580,98
	175 679,93
	0,00
	0,00
	0,00
	175 679,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	439
	г. Оренбург, пер. Сибирский, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	42 322,96
	0,00
	0,00
	0,00
	42 322,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	440
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	66 145,59
	0,00
	0,00
	0,00
	66 145,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	441
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	442
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	66 145,59
	0,00
	0,00
	0,00
	66 145,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	443
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	93 782,63
	0,00
	0,00
	0,00
	93 782,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	444
	г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	166 211,36
	0,00
	0,00
	0,00
	166 211,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	445
	г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	345,15
	186 144,81
	0,00
	0,00
	0,00
	186 144,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	446
	г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 30
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	125 676,53
	0,00
	0,00
	0,00
	125 676,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	447
	г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	130 900,21
	0,00
	0,00
	0,00
	130 900,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	448
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	29 533,98
	0,00
	0,00
	0,00
	29 533,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	449
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	450
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	29 533,98
	0,00
	0,00
	0,00
	29 533,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	451
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	452
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	29 533,98
	0,00
	0,00
	0,00
	29 533,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	453
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	29 533,98
	0,00
	0,00
	0,00
	29 533,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	454
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	275,20
	137 557,21
	0,00
	0,00
	0,00
	137 557,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	455
	г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	19 837,40
	0,00
	0,00
	0,00
	19 837,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	456
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	44 934,30
	0,00
	0,00
	0,00
	44 934,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	457
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	44 934,30
	0,00
	0,00
	0,00
	44 934,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	458
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	50 712,15
	0,00
	0,00
	0,00
	50 712,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	459
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	50 712,15
	0,00
	0,00
	0,00
	50 712,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	460
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Привокзальная, д. 9
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	21 769,18
	0,00
	0,00
	0,00
	21 769,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	461
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Привокзальная, д. 9
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	21 769,18
	0,00
	0,00
	0,00
	21 769,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	462
	г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Привокзальная, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	298,20
	101 391,94
	0,00
	0,00
	0,00
	101 391,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	463
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 2а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	45 379,80
	0,00
	0,00
	0,00
	45 379,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	464
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 2а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	45 379,80
	0,00
	0,00
	0,00
	45 379,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	465
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	351,70
	185 750,20
	0,00
	0,00
	0,00
	185 750,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	466
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	45 359,24
	0,00
	0,00
	0,00
	45 359,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	467
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	45 359,24
	0,00
	0,00
	0,00
	45 359,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	468
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	351,90
	185 666,03
	0,00
	0,00
	0,00
	185 666,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	469
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	50 150,13
	0,00
	0,00
	0,00
	50 150,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	470
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	50 150,13
	0,00
	0,00
	0,00
	50 150,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	471
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	383,35
	205 276,27
	0,00
	0,00
	0,00
	205 276,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	472
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	51 274,18
	0,00
	0,00
	0,00
	51 274,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	473
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	51 274,18
	0,00
	0,00
	0,00
	51 274,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	474
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	51 719,68
	0,00
	0,00
	0,00
	51 719,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	475
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	51 719,68
	0,00
	0,00
	0,00
	51 719,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	476
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	398,10
	211 700,80
	0,00
	0,00
	0,00
	211 700,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	477
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 302,87
	0,00
	0,00
	0,00
	18 302,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	478
	г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	129 388,60
	0,00
	0,00
	0,00
	129 388,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	479
	г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	121 375,01
	0,00
	0,00
	0,00
	121 375,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	480
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	47 723,84
	0,00
	0,00
	0,00
	47 723,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	481
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	47 723,84
	0,00
	0,00
	0,00
	47 723,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	482
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 13
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	35 853,31
	0,00
	0,00
	0,00
	35 853,31
	0,00
	12.2022
	СС

	483
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 13
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12.2022
	СС

	484
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	54 758,48
	0,00
	0,00
	0,00
	54 758,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	485
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 1а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	25 995,73
	0,00
	0,00
	0,00
	25 995,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	486
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 1а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	77 637,74
	0,00
	0,00
	0,00
	77 637,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	487
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 1а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	137 597,71
	0,00
	0,00
	0,00
	137 597,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	488
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 32а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	91 005,75
	0,00
	0,00
	0,00
	91 005,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	489
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 32а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	161 289,89
	0,00
	0,00
	0,00
	161 289,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	490
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	132 634,21
	0,00
	0,00
	0,00
	132 634,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	491
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	120 534,70
	0,00
	0,00
	0,00
	120 534,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	492
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	298 764,80
	0,00
	0,00
	0,00
	298 764,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	493
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	110 370,81
	0,00
	0,00
	0,00
	110 370,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	494
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	150 589,56
	0,00
	0,00
	0,00
	150 589,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	495
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	126 209,57
	0,00
	0,00
	0,00
	126 209,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	496
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	497
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	126 209,57
	0,00
	0,00
	0,00
	126 209,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	498
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	114 696,14
	0,00
	0,00
	0,00
	114 696,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	499
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	284 293,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284 293,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	500
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 55
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 800,42
	0,00
	0,00
	0,00
	51 800,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	501
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 55
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	502
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 55
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	51 800,42
	0,00
	0,00
	0,00
	51 800,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	503
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 55
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	504
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 55
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	73 443,74
	0,00
	0,00
	0,00
	73 443,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	505
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 55
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	130 164,66
	0,00
	0,00
	0,00
	130 164,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	506
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 57а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	132 305,01
	0,00
	0,00
	0,00
	132 305,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	507
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 57а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	132 305,01
	0,00
	0,00
	0,00
	132 305,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	508
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 57а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	851,40
	204 531,73
	0,00
	0,00
	0,00
	204 531,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	509
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 57а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	120 235,53
	0,00
	0,00
	0,00
	120 235,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	510
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 57а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	298 023,27
	0,00
	0,00
	0,00
	298 023,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	511
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 59
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	48 061,37
	0,00
	0,00
	0,00
	48 061,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	512
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 59
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	48 061,37
	0,00
	0,00
	0,00
	48 061,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	513
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 59
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	326,95
	130 871,81
	0,00
	0,00
	0,00
	130 871,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	514
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	515
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	673,75
	166 914,72
	0,00
	0,00
	0,00
	166 914,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	516
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	86 909,29
	0,00
	0,00
	0,00
	86 909,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	517
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	154 029,71
	0,00
	0,00
	0,00
	154 029,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	518
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	519
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	133 712,06
	0,00
	0,00
	0,00
	133 712,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	520
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	781,28
	206 706,90
	0,00
	0,00
	0,00
	206 706,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	521
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	121 514,22
	0,00
	0,00
	0,00
	121 514,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	522
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	301 192,71
	0,00
	0,00
	0,00
	301 192,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	523
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 315,32
	0,00
	0,00
	0,00
	50 315,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	524
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	525
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	526
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 315,32
	0,00
	0,00
	0,00
	50 315,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	527
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	400,58
	137 009,35
	0,00
	0,00
	0,00
	137 009,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	528
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 338,14
	0,00
	0,00
	0,00
	71 338,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	529
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	126 432,89
	0,00
	0,00
	0,00
	126 432,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	530
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	44 832,19
	0,00
	0,00
	0,00
	44 832,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	531
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	532
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	44 832,19
	0,00
	0,00
	0,00
	44 832,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	533
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	395,45
	122 078,70
	0,00
	0,00
	0,00
	122 078,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	534
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12б
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	63 564,03
	0,00
	0,00
	0,00
	63 564,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	535
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	112 654,82
	0,00
	0,00
	0,00
	112 654,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	536
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 100,36
	0,00
	0,00
	0,00
	51 100,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	537
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	538
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	51 100,36
	0,00
	0,00
	0,00
	51 100,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	539
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	414,05
	139 147,02
	0,00
	0,00
	0,00
	139 147,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	540
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	72 451,18
	0,00
	0,00
	0,00
	72 451,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	541
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	128 405,54
	0,00
	0,00
	0,00
	128 405,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	542
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	374 194,38
	0,00
	0,00
	0,00
	374 194,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	543
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	374 194,38
	0,00
	0,00
	0,00
	374 194,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	544
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	146 179,04
	0,00
	0,00
	0,00
	146 179,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	545
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	146 179,04
	0,00
	0,00
	0,00
	146 179,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	546
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	459 472,47
	0,00
	0,00
	0,00
	459 472,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	547
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	459 472,47
	0,00
	0,00
	0,00
	459 472,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	548
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	89 199,71
	0,00
	0,00
	0,00
	89 199,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	549
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	89 199,71
	0,00
	0,00
	0,00
	89 199,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	550
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	88 034,35
	0,00
	0,00
	0,00
	88 034,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	551
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	88 034,35
	0,00
	0,00
	0,00
	88 034,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	552
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	266 125,03
	0,00
	0,00
	0,00
	266 125,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	553
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	266 125,03
	0,00
	0,00
	0,00
	266 125,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	554
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 371,01
	164 907,26
	0,00
	0,00
	0,00
	164 907,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	555
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	110 148,93
	0,00
	0,00
	0,00
	110 148,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	556
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	110 148,93
	0,00
	0,00
	0,00
	110 148,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	557
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	110 148,93
	0,00
	0,00
	0,00
	110 148,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	558
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	159 127,07
	0,00
	0,00
	0,00
	159 127,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	559
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	159 127,07
	0,00
	0,00
	0,00
	159 127,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	560
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	829,42
	98 604,81
	0,00
	0,00
	0,00
	98 604,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	561
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 100,86
	0,00
	0,00
	0,00
	50 100,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	562
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	563
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 100,86
	0,00
	0,00
	0,00
	50 100,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	564
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	424,58
	136 425,35
	0,00
	0,00
	0,00
	136 425,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	565
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 034,06
	0,00
	0,00
	0,00
	71 034,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	566
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	125 893,97
	0,00
	0,00
	0,00
	125 893,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	567
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	87 152,40
	0,00
	0,00
	0,00
	87 152,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	568
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	213 467,15
	0,00
	0,00
	0,00
	213 467,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	569
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	213 467,15
	0,00
	0,00
	0,00
	213 467,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	570
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 078,00
	132 277,23
	0,00
	0,00
	0,00
	132 277,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	571
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	233 102,76
	0,00
	0,00
	0,00
	233 102,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	572
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	44 269,72
	0,00
	0,00
	0,00
	44 269,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	573
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	574
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	44 269,72
	0,00
	0,00
	0,00
	44 269,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	575
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	418,15
	120 547,07
	0,00
	0,00
	0,00
	120 547,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	576
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	62 766,54
	0,00
	0,00
	0,00
	62 766,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	577
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	111 241,42
	0,00
	0,00
	0,00
	111 241,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	578
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	46 058,31
	0,00
	0,00
	0,00
	46 058,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	579
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	580
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	46 058,31
	0,00
	0,00
	0,00
	46 058,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	581
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	417,13
	125 417,44
	0,00
	0,00
	0,00
	125 417,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	582
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	65 302,45
	0,00
	0,00
	0,00
	65 302,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	583
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	115 735,82
	0,00
	0,00
	0,00
	115 735,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	584
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	38 632,81
	0,00
	0,00
	0,00
	38 632,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	585
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	586
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	38 632,81
	0,00
	0,00
	0,00
	38 632,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	587
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	422,88
	105 197,71
	0,00
	0,00
	0,00
	105 197,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	588
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	54 774,42
	0,00
	0,00
	0,00
	54 774,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	589
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	97 076,95
	0,00
	0,00
	0,00
	97 076,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	590
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	60 476,32
	0,00
	0,00
	0,00
	60 476,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	591
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	592
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	60 476,32
	0,00
	0,00
	0,00
	60 476,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	593
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	717,13
	164 677,88
	0,00
	0,00
	0,00
	164 677,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	594
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	85 744,61
	0,00
	0,00
	0,00
	85 744,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	595
	г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	151 965,54
	0,00
	0,00
	0,00
	151 965,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	596
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	130 474,86
	0,00
	0,00
	0,00
	130 474,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	597
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	367 461,67
	0,00
	0,00
	0,00
	367 461,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	598
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	26 779,52
	0,00
	0,00
	0,00
	26 779,52
	0,00
	12.2022
	СС

	599
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22/1
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	40 679,85
	0,00
	0,00
	0,00
	40 679,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	600
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 30
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 334,90
	0,00
	0,00
	0,00
	79 334,90
	0,00
	12.2022
	СС

	601
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 30
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	223 434,12
	0,00
	0,00
	0,00
	223 434,12
	0,00
	12.2022
	СС

	602
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 552,04
	0,00
	0,00
	0,00
	79 552,04
	0,00
	12.2022
	СС

	603
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	224 045,65
	0,00
	0,00
	0,00
	224 045,65
	0,00
	12.2022
	СС

	604
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	130 082,23
	0,00
	0,00
	0,00
	130 082,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	605
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	470 474,13
	0,00
	0,00
	0,00
	470 474,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	606
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	994,21
	128 297,79
	0,00
	0,00
	0,00
	128 297,79
	0,00
	12.2022
	СС

	607
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	210 659,03
	0,00
	0,00
	0,00
	210 659,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	608
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 109
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	373 269,82
	0,00
	0,00
	0,00
	373 269,82
	0,00
	12.2022
	СС

	609
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	50 841,38
	0,00
	0,00
	0,00
	50 841,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	610
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 10а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	82 992,36
	0,00
	0,00
	0,00
	82 992,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	611
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	91 004,91
	0,00
	0,00
	0,00
	91 004,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	612
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 125
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	76 852,88
	0,00
	0,00
	0,00
	76 852,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	613
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 125
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	76 852,88
	0,00
	0,00
	0,00
	76 852,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	614
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 125
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	664,53
	209 271,48
	0,00
	0,00
	0,00
	209 271,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	615
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 125
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	108 963,64
	0,00
	0,00
	0,00
	108 963,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	616
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 125
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	193 116,73
	0,00
	0,00
	0,00
	193 116,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	617
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	181 730,39
	0,00
	0,00
	0,00
	181 730,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	618
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 130
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	85 474,95
	0,00
	0,00
	0,00
	85 474,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	619
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 130
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	151 487,63
	0,00
	0,00
	0,00
	151 487,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	620
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 133
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	214 579,52
	0,00
	0,00
	0,00
	214 579,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	621
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 156
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	177 362,81
	0,00
	0,00
	0,00
	177 362,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	622
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 156
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	177 362,81
	0,00
	0,00
	0,00
	177 362,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	623
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 156
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 279,83
	109 904,78
	0,00
	0,00
	0,00
	109 904,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	624
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 162/3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 137,66
	101 479,04
	0,00
	0,00
	0,00
	101 479,04
	0,00
	12.2022
	СС

	625
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 164
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	128 361,26
	0,00
	0,00
	0,00
	128 361,26
	0,00
	12.2022
	СС

	626
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 164
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12.2022
	СС

	627
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	27 701,51
	0,00
	0,00
	0,00
	27 701,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	628
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	107 169,79
	0,00
	0,00
	0,00
	107 169,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	629
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	107 169,79
	0,00
	0,00
	0,00
	107 169,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	630
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	114 956,70
	0,00
	0,00
	0,00
	114 956,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	631
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	179 491,57
	0,00
	0,00
	0,00
	179 491,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	632
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 326,95
	277 477,93
	0,00
	0,00
	0,00
	277 477,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	633
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 5
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	163 117,51
	0,00
	0,00
	0,00
	163 117,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	634
	г. Оренбург, просп. Победы, д. 5
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	404 313,21
	0,00
	0,00
	0,00
	404 313,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	635
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	48 270,05
	0,00
	0,00
	0,00
	48 270,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	636
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А10
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	10 310,41
	0,00
	0,00
	0,00
	10 310,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	637
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А11
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	8 217,65
	0,00
	0,00
	0,00
	8 217,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	638
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	39 241,86
	0,00
	0,00
	0,00
	39 241,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	639
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А3
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	8 382,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 382,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	640
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	23 974,15
	0,00
	0,00
	0,00
	23 974,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	641
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А7
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	59 736,05
	0,00
	0,00
	0,00
	59 736,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	642
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	59 655,89
	0,00
	0,00
	0,00
	59 655,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	643
	г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	293 937,34
	0,00
	0,00
	0,00
	293 937,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	644
	г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	293 937,34
	0,00
	0,00
	0,00
	293 937,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	645
	г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	646
	г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	293 937,34
	0,00
	0,00
	0,00
	293 937,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	647
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 303,19
	0,00
	0,00
	0,00
	50 303,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	648
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	408,03
	136 976,29
	0,00
	0,00
	0,00
	136 976,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	649
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 3
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 320,92
	0,00
	0,00
	0,00
	71 320,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	650
	г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 3
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	126 402,39
	0,00
	0,00
	0,00
	126 402,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	651
	г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 1в
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	24 319,29
	0,00
	0,00
	0,00
	24 319,29
	0,00
	12.2022
	СС

	652
	г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 1в
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	198 040,02
	0,00
	0,00
	0,00
	198 040,02
	0,00
	12.2022
	СС

	653
	г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	17 700,61
	0,00
	0,00
	0,00
	17 700,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	654
	г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 151,36
	311 752,28
	0,00
	0,00
	0,00
	311 752,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	655
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	48 389,15
	0,00
	0,00
	0,00
	48 389,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	656
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 11
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	657
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 11
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	48 389,15
	0,00
	0,00
	0,00
	48 389,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	658
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 11
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	659
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	48 389,15
	0,00
	0,00
	0,00
	48 389,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	660
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	340,58
	131 764,34
	0,00
	0,00
	0,00
	131 764,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	661
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 11
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	68 607,16
	0,00
	0,00
	0,00
	68 607,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	662
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 11
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	121 592,77
	0,00
	0,00
	0,00
	121 592,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	663
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	185 178,17
	0,00
	0,00
	0,00
	185 178,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	664
	г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	185 178,17
	0,00
	0,00
	0,00
	185 178,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	665
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	154 368,14
	0,00
	0,00
	0,00
	154 368,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	666
	г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	667
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	128 437,36
	0,00
	0,00
	0,00
	128 437,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	668
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	361 723,35
	0,00
	0,00
	0,00
	361 723,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	669
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 49
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	222 763,95
	0,00
	0,00
	0,00
	222 763,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	670
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	133 815,19
	0,00
	0,00
	0,00
	133 815,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	671
	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	376 869,15
	0,00
	0,00
	0,00
	376 869,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	672
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	226 433,12
	0,00
	0,00
	0,00
	226 433,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	673
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 10/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	101 652,31
	0,00
	0,00
	0,00
	101 652,31
	0,00
	12.2022
	СС

	674
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	296 918,07
	0,00
	0,00
	0,00
	296 918,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	675
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	460,43
	88 510,22
	0,00
	0,00
	0,00
	88 510,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	676
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	478 925,03
	0,00
	0,00
	0,00
	478 925,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	677
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	366 397,77
	0,00
	0,00
	0,00
	366 397,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	678
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 8/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	129 487,34
	0,00
	0,00
	0,00
	129 487,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	679
	г. Оренбург, ул. Березка, д. 8/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	364 680,47
	0,00
	0,00
	0,00
	364 680,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	680
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	25 801,27
	0,00
	0,00
	0,00
	25 801,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	681
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2в
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	109 282,52
	0,00
	0,00
	0,00
	109 282,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	682
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2в
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	683
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2в
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	109 282,52
	0,00
	0,00
	0,00
	109 282,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	684
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	877,33
	168 941,01
	0,00
	0,00
	0,00
	168 941,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	685
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2в
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	99 313,25
	0,00
	0,00
	0,00
	99 313,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	686
	г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2в
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	246 164,01
	0,00
	0,00
	0,00
	246 164,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	687
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	283 137,74
	0,00
	0,00
	0,00
	283 137,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	688
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	256 280,74
	0,00
	0,00
	0,00
	256 280,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	689
	г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	256 339,38
	0,00
	0,00
	0,00
	256 339,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	690
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 525,75
	0,00
	0,00
	0,00
	50 525,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	691
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 525,75
	0,00
	0,00
	0,00
	50 525,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	692
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	387,08
	137 582,34
	0,00
	0,00
	0,00
	137 582,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	693
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 10
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 636,48
	0,00
	0,00
	0,00
	71 636,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	694
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 10
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	126 961,64
	0,00
	0,00
	0,00
	126 961,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	695
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	134 428,86
	0,00
	0,00
	0,00
	134 428,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	696
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	122 165,63
	0,00
	0,00
	0,00
	122 165,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	697
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	302 807,33
	0,00
	0,00
	0,00
	302 807,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	698
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 869,71
	0,00
	0,00
	0,00
	50 869,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	699
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	50 869,71
	0,00
	0,00
	0,00
	50 869,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	700
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	72 124,15
	0,00
	0,00
	0,00
	72 124,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	701
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	127 825,95
	0,00
	0,00
	0,00
	127 825,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	702
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	45 803,37
	0,00
	0,00
	0,00
	45 803,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	703
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	45 803,37
	0,00
	0,00
	0,00
	45 803,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	704
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	319,65
	124 723,25
	0,00
	0,00
	0,00
	124 723,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	705
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	64 941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 941,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	706
	г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	115 095,21
	0,00
	0,00
	0,00
	115 095,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	707
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	28 333,75
	0,00
	0,00
	0,00
	28 333,75
	0,00
	12.2022
	СС

	708
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	450,33
	101 644,65
	0,00
	0,00
	0,00
	101 644,65
	0,00
	12.2022
	СС

	709
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	115 233,07
	0,00
	0,00
	0,00
	115 233,07
	0,00
	12.2022
	СС

	710
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	221 598,71
	0,00
	0,00
	0,00
	221 598,71
	0,00
	12.2022
	СС

	711
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	213 971,27
	0,00
	0,00
	0,00
	213 971,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	712
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	213 971,27
	0,00
	0,00
	0,00
	213 971,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	713
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	160 779,14
	0,00
	0,00
	0,00
	160 779,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	714
	г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 555,51
	246 411,93
	0,00
	0,00
	0,00
	246 411,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	715
	г. Оренбург, ул. Брыкина, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	116 658,48
	0,00
	0,00
	0,00
	116 658,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	716
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 796,87
	0,00
	0,00
	0,00
	22 796,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	717
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 796,87
	0,00
	0,00
	0,00
	22 796,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	718
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 312,22
	0,00
	0,00
	0,00
	15 312,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	719
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 185,15
	0,00
	0,00
	0,00
	22 185,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	720
	г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 185,15
	0,00
	0,00
	0,00
	22 185,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	721
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	130 341,01
	0,00
	0,00
	0,00
	130 341,01
	0,00
	12.2022
	СС

	722
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	367 084,70
	0,00
	0,00
	0,00
	367 084,70
	0,00
	12.2022
	СС

	723
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	255 644,08
	0,00
	0,00
	0,00
	255 644,08
	0,00
	12.2022
	СС

	724
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	277 512,86
	0,00
	0,00
	0,00
	277 512,86
	0,00
	12.2022
	СС

	725
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	233 830,18
	0,00
	0,00
	0,00
	233 830,18
	0,00
	12.2022
	СС

	726
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	208 317,47
	0,00
	0,00
	0,00
	208 317,47
	0,00
	12.2022
	СС

	727
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	160 318,86
	0,00
	0,00
	0,00
	160 318,86
	0,00
	12.2022
	СС

	728
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	247 882,08
	0,00
	0,00
	0,00
	247 882,08
	0,00
	12.2022
	СС

	729
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	241 035,33
	0,00
	0,00
	0,00
	241 035,33
	0,00
	12.2022
	СС

	730
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	160 422,97
	0,00
	0,00
	0,00
	160 422,97
	0,00
	12.2022
	СС

	731
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	160 422,97
	0,00
	0,00
	0,00
	160 422,97
	0,00
	12.2022
	СС

	732
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	829,93
	99 407,83
	0,00
	0,00
	0,00
	99 407,83
	0,00
	12.2022
	СС

	733
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	89 147,56
	0,00
	0,00
	0,00
	89 147,56
	0,00
	12.2022
	СС

	734
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	249 587,44
	0,00
	0,00
	0,00
	249 587,44
	0,00
	12.2022
	СС

	735
	г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	88 368,35
	0,00
	0,00
	0,00
	88 368,35
	0,00
	12.2022
	СС

	736
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 41
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	24 063,96
	0,00
	0,00
	0,00
	24 063,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	737
	г. Оренбург, ул. Володарского, д. 43
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	25 102,06
	0,00
	0,00
	0,00
	25 102,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	738
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 32
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	106 824,16
	0,00
	0,00
	0,00
	106 824,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	739
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 32
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	740
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 32
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	106 824,16
	0,00
	0,00
	0,00
	106 824,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	741
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 32
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	742
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	613,18
	165 140,61
	0,00
	0,00
	0,00
	165 140,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	743
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 32
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	97 079,16
	0,00
	0,00
	0,00
	97 079,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	744
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 32
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	240 626,46
	0,00
	0,00
	0,00
	240 626,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	745
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	245 867,08
	0,00
	0,00
	0,00
	245 867,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	746
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	245 867,08
	0,00
	0,00
	0,00
	245 867,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	747
	г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 212,00
	380 088,54
	0,00
	0,00
	0,00
	380 088,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	748
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 659,29
	0,00
	0,00
	0,00
	50 659,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	749
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	750
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 659,29
	0,00
	0,00
	0,00
	50 659,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	751
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	752
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	71 825,81
	0,00
	0,00
	0,00
	71 825,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	753
	г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	127 297,20
	0,00
	0,00
	0,00
	127 297,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	754
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	87 406,33
	0,00
	0,00
	0,00
	87 406,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	755
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	87 406,33
	0,00
	0,00
	0,00
	87 406,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	756
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 813,60
	0,00
	0,00
	0,00
	80 813,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	757
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	534 438,07
	0,00
	0,00
	0,00
	534 438,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	758
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	81 350,87
	0,00
	0,00
	0,00
	81 350,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	759
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 570,79
	0,00
	0,00
	0,00
	79 570,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	760
	г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 9
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	144 405,63
	0,00
	0,00
	0,00
	144 405,63
	0,00
	12.2022
	СС

	761
	г. Оренбург, ул. Гая, д. 2а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	762
	г. Оренбург, ул. Гая, д. 2а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	77 382,98
	0,00
	0,00
	0,00
	77 382,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	763
	г. Оренбург, ул. Гая, д. 2а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	109 715,23
	0,00
	0,00
	0,00
	109 715,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	764
	г. Оренбург, ул. Гая, д. 2а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	194 448,78
	0,00
	0,00
	0,00
	194 448,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	765
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 673,74
	0,00
	0,00
	0,00
	12 673,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	766
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	38 905,57
	0,00
	0,00
	0,00
	38 905,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	767
	г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	309,40
	163 959,38
	0,00
	0,00
	0,00
	163 959,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	768
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12.2022
	СС

	769
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 12/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	166 143,19
	0,00
	0,00
	0,00
	166 143,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	770
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	163 042,38
	0,00
	0,00
	0,00
	163 042,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	771
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	86 526,64
	0,00
	0,00
	0,00
	86 526,64
	0,00
	12.2022
	СС

	772
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	266 352,43
	0,00
	0,00
	0,00
	266 352,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	773
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	160 822,96
	0,00
	0,00
	0,00
	160 822,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	774
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	78 555,05
	0,00
	0,00
	0,00
	78 555,05
	0,00
	12.2022
	СС

	775
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	78 555,05
	0,00
	0,00
	0,00
	78 555,05
	0,00
	12.2022
	СС

	776
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	160 642,43
	0,00
	0,00
	0,00
	160 642,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	777
	г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	264 960,64
	0,00
	0,00
	0,00
	264 960,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	778
	г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 502,67
	246 475,01
	0,00
	0,00
	0,00
	246 475,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	779
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	671 954,81
	0,00
	0,00
	0,00
	671 954,81
	0,00
	12.2022
	СС

	780
	г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	135 935,98
	0,00
	0,00
	0,00
	135 935,98
	0,00
	12.2022
	СС

	781
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 17
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	33 870,14
	0,00
	0,00
	0,00
	33 870,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	782
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	116 462,77
	0,00
	0,00
	0,00
	116 462,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	783
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 23
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	106 197,63
	0,00
	0,00
	0,00
	106 197,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	784
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 23
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	785
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 23
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	106 197,63
	0,00
	0,00
	0,00
	106 197,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	786
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 23
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	787
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 23
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	96 509,79
	0,00
	0,00
	0,00
	96 509,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	788
	г. Оренбург, ул. Желябова, д. 23
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	239 215,16
	0,00
	0,00
	0,00
	239 215,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	789
	г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	325 654,83
	0,00
	0,00
	0,00
	325 654,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	790
	г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	325 654,83
	0,00
	0,00
	0,00
	325 654,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	791
	г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 665,65
	0,00
	0,00
	0,00
	42 665,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	792
	г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	42 665,65
	0,00
	0,00
	0,00
	42 665,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	793
	г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	794
	г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 665,65
	0,00
	0,00
	0,00
	42 665,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	795
	г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	379,75
	174 640,53
	0,00
	0,00
	0,00
	174 640,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	796
	г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	40 971,46
	0,00
	0,00
	0,00
	40 971,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	797
	г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	40 916,48
	0,00
	0,00
	0,00
	40 916,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	798
	г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 27
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	102 031,94
	0,00
	0,00
	0,00
	102 031,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	799
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 18
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	19 496,82
	0,00
	0,00
	0,00
	19 496,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	800
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	137 829,01
	0,00
	0,00
	0,00
	137 829,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	801
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	27 674,34
	0,00
	0,00
	0,00
	27 674,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	802
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	27 674,34
	0,00
	0,00
	0,00
	27 674,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	803
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	178,40
	128 895,78
	0,00
	0,00
	0,00
	128 895,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	804
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	27 747,75
	0,00
	0,00
	0,00
	27 747,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	805
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	27 747,75
	0,00
	0,00
	0,00
	27 747,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	806
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	179,85
	129 237,68
	0,00
	0,00
	0,00
	129 237,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	807
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	87 255,42
	0,00
	0,00
	0,00
	87 255,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	808
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 33
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	30 993,96
	0,00
	0,00
	0,00
	30 993,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	809
	г. Оренбург, ул. Казахская, д. 33
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	201,85
	144 357,20
	0,00
	0,00
	0,00
	144 357,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	810
	г. Оренбург, ул. Караванная, д. 14, литера А
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	89 428,13
	0,00
	0,00
	0,00
	89 428,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	811
	г. Оренбург, ул. Караванная, д. 14, литера А
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	812
	г. Оренбург, ул. Караванная, д. 14, литера А
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	89 428,13
	0,00
	0,00
	0,00
	89 428,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	813
	г. Оренбург, ул. Караванная, д. 14, литера А
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	814
	г. Оренбург, ул. Караванная, д. 14, литера А
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	89 428,13
	0,00
	0,00
	0,00
	89 428,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	815
	г. Оренбург, ул. Караванная, д. 14, литера А
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	816
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	98 207,42
	0,00
	0,00
	0,00
	98 207,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	817
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	98 207,42
	0,00
	0,00
	0,00
	98 207,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	818
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	232 656,75
	0,00
	0,00
	0,00
	232 656,75
	0,00
	12.2022
	СС

	819
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	230 920,51
	0,00
	0,00
	0,00
	230 920,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	820
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	232 975,33
	0,00
	0,00
	0,00
	232 975,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	821
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	202 917,59
	0,00
	0,00
	0,00
	202 917,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	822
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	232 593,04
	0,00
	0,00
	0,00
	232 593,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	823
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 35/37, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	227,90
	69 633,35
	0,00
	0,00
	0,00
	69 633,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	824
	г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 35/37, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	47 013,28
	0,00
	0,00
	0,00
	47 013,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	825
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Свободина, д. 54а/2–4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	41 849,85
	0,00
	0,00
	0,00
	41 849,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	826
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Свободина, д. 54а/2–4
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	827
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Свободина, д. 54а/2–4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	41 849,85
	0,00
	0,00
	0,00
	41 849,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	828
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Свободина, д. 54а/2–4
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	829
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Свободина, д. 54а/2–4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	41 849,85
	0,00
	0,00
	0,00
	41 849,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	830
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Свободина, д. 54а/2–4
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	831
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Свободина, д. 54а/2–4
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	59 335,61
	0,00
	0,00
	0,00
	59 335,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	832
	г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Свободина, д. 54а/2–4
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	105 160,77
	0,00
	0,00
	0,00
	105 160,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	833
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	197 639,84
	0,00
	0,00
	0,00
	197 639,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	834
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	197 639,84
	0,00
	0,00
	0,00
	197 639,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	835
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 358,12
	0,00
	0,00
	0,00
	80 358,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	836
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23/1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	226 315,84
	0,00
	0,00
	0,00
	226 315,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	837
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 101, литера А
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	201,00
	136 797,44
	0,00
	0,00
	0,00
	136 797,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	838
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 101, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	92 359,43
	0,00
	0,00
	0,00
	92 359,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	839
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 124/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 289,60
	370 417,76
	0,00
	0,00
	0,00
	370 417,76
	0,00
	12.2022
	СС

	840
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 65
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	18 270,12
	0,00
	0,00
	0,00
	18 270,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	841
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 65
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	18 270,12
	0,00
	0,00
	0,00
	18 270,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	842
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 65
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	198,00
	85 094,77
	0,00
	0,00
	0,00
	85 094,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	843
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	123 062,50
	0,00
	0,00
	0,00
	123 062,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	844
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	346 585,92
	0,00
	0,00
	0,00
	346 585,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	845
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	160 401,05
	0,00
	0,00
	0,00
	160 401,05
	0,00
	12.2022
	СС

	846
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	160 401,05
	0,00
	0,00
	0,00
	160 401,05
	0,00
	12.2022
	СС

	847
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 8
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 218,90
	0,00
	0,00
	0,00
	79 218,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	848
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	223 107,41
	0,00
	0,00
	0,00
	223 107,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	849
	г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	16 226,66
	0,00
	0,00
	0,00
	16 226,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	850
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	91 303,77
	0,00
	0,00
	0,00
	91 303,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	851
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 10
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	852
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	91 303,77
	0,00
	0,00
	0,00
	91 303,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	853
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	707,37
	316 957,30
	0,00
	0,00
	0,00
	316 957,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	854
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 10
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	124 574,56
	0,00
	0,00
	0,00
	124 574,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	855
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 10
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	115 134,01
	0,00
	0,00
	0,00
	115 134,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	856
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 592,56
	0,00
	0,00
	0,00
	18 592,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	857
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	75 683,54
	0,00
	0,00
	0,00
	75 683,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	858
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	54 746,95
	0,00
	0,00
	0,00
	54 746,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	859
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	394 424,48
	0,00
	0,00
	0,00
	394 424,48
	0,00
	12.2022
	СС

	860
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 61
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	30 540,95
	0,00
	0,00
	0,00
	30 540,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	861
	г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 8
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	31 798,12
	0,00
	0,00
	0,00
	31 798,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	862
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	657,94
	124 201,21
	0,00
	0,00
	0,00
	124 201,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	863
	г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7
	ремонт ЛО
	единиц
	8
	836 049,79
	0,00
	0,00
	0,00
	836 049,79
	0,00
	12.2022
	СС

	864
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 40
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 067,20
	0,00
	0,00
	0,00
	79 067,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	865
	г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 40
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	222 680,18
	0,00
	0,00
	0,00
	222 680,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	866
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	106 799,40
	0,00
	0,00
	0,00
	106 799,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	867
	г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	289,60
	157 729,23
	0,00
	0,00
	0,00
	157 729,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	868
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 299,34
	0,00
	0,00
	0,00
	22 299,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	869
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 299,34
	0,00
	0,00
	0,00
	22 299,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	870
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 389,05
	0,00
	0,00
	0,00
	22 389,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	871
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 389,05
	0,00
	0,00
	0,00
	22 389,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	872
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 731,62
	0,00
	0,00
	0,00
	22 731,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	873
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 731,62
	0,00
	0,00
	0,00
	22 731,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	874
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 870,28
	0,00
	0,00
	0,00
	22 870,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	875
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	23 066,03
	0,00
	0,00
	0,00
	23 066,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	876
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	23 066,03
	0,00
	0,00
	0,00
	23 066,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	877
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 739,78
	0,00
	0,00
	0,00
	22 739,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	878
	г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 739,78
	0,00
	0,00
	0,00
	22 739,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	879
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	271,18
	52 531,28
	0,00
	0,00
	0,00
	52 531,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	880
	г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	169 509,49
	0,00
	0,00
	0,00
	169 509,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	881
	г. Оренбург, ул. Механизаторов, д. 11а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	65 531,91
	0,00
	0,00
	0,00
	65 531,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	882
	г. Оренбург, ул. Механизаторов, д. 11а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	503,30
	227 491,33
	0,00
	0,00
	0,00
	227 491,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	883
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 2/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	21 153,27
	0,00
	0,00
	0,00
	21 153,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	884
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 2/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	21 153,27
	0,00
	0,00
	0,00
	21 153,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	885
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 2/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	301,94
	24 492,37
	0,00
	0,00
	0,00
	24 492,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	886
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 2/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	153 409,23
	0,00
	0,00
	0,00
	153 409,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	887
	г. Оренбург, ул. Мира, д. 2/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	153 409,23
	0,00
	0,00
	0,00
	153 409,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	888
	г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	18 759,50
	0,00
	0,00
	0,00
	18 759,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	889
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 016,22
	0,00
	0,00
	0,00
	131 016,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	890
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	368 986,30
	0,00
	0,00
	0,00
	368 986,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	891
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 777,68
	0,00
	0,00
	0,00
	131 777,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	892
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	371 130,84
	0,00
	0,00
	0,00
	371 130,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	893
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	107 452,51
	0,00
	0,00
	0,00
	107 452,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	894
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	302 622,88
	0,00
	0,00
	0,00
	302 622,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	895
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	131 991,84
	0,00
	0,00
	0,00
	131 991,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	896
	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	371 733,99
	0,00
	0,00
	0,00
	371 733,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	897
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 19
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	158 639,40
	0,00
	0,00
	0,00
	158 639,40
	0,00
	12.2022
	СС

	898
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 19
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	158 639,40
	0,00
	0,00
	0,00
	158 639,40
	0,00
	12.2022
	СС

	899
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	648,44
	98 302,62
	0,00
	0,00
	0,00
	98 302,62
	0,00
	12.2022
	СС

	900
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 22
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	235 215,99
	0,00
	0,00
	0,00
	235 215,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	901
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 22
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	902
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 22
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	371 105,71
	0,00
	0,00
	0,00
	371 105,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	903
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 23
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	787,74
	225 782,74
	0,00
	0,00
	0,00
	225 782,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	904
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	32 356,06
	0,00
	0,00
	0,00
	32 356,06
	0,00
	12.2022
	СС

	905
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	32 356,06
	0,00
	0,00
	0,00
	32 356,06
	0,00
	12.2022
	СС

	906
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	21 732,94
	0,00
	0,00
	0,00
	21 732,94
	0,00
	12.2022
	СС

	907
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	34 169,82
	0,00
	0,00
	0,00
	34 169,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	908
	г. Оренбург, ул. Народная, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	117 493,24
	0,00
	0,00
	0,00
	117 493,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	909
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	30 186,48
	0,00
	0,00
	0,00
	30 186,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	910
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	30 186,48
	0,00
	0,00
	0,00
	30 186,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	911
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	160 334,47
	0,00
	0,00
	0,00
	160 334,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	912
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	57 984,16
	0,00
	0,00
	0,00
	57 984,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	913
	г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	415,83
	237 342,80
	0,00
	0,00
	0,00
	237 342,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	914
	г. Оренбург, ул. Нежинская, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	232,00
	164 111,34
	0,00
	0,00
	0,00
	164 111,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	915
	г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 703,61
	0,00
	0,00
	0,00
	13 703,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	916
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	284 014,52
	0,00
	0,00
	0,00
	284 014,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	917
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	256 560,65
	0,00
	0,00
	0,00
	256 560,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	918
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	256 560,65
	0,00
	0,00
	0,00
	256 560,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	919
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	159 195,56
	0,00
	0,00
	0,00
	159 195,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	920
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	159 195,56
	0,00
	0,00
	0,00
	159 195,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	921
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	224 983,88
	0,00
	0,00
	0,00
	224 983,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	922
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 787,02
	0,00
	0,00
	0,00
	79 787,02
	0,00
	12.2022
	СС

	923
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	224 707,44
	0,00
	0,00
	0,00
	224 707,44
	0,00
	12.2022
	СС

	924
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	374 152,65
	0,00
	0,00
	0,00
	374 152,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	925
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 8
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	374 152,65
	0,00
	0,00
	0,00
	374 152,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	926
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	81 277,35
	0,00
	0,00
	0,00
	81 277,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	927
	г. Оренбург, ул. Новая, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	537 504,98
	0,00
	0,00
	0,00
	537 504,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	928
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	31 036,87
	0,00
	0,00
	0,00
	31 036,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	929
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	209 012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	209 012,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	930
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 52
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	160 543,52
	0,00
	0,00
	0,00
	160 543,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	931
	г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 52
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	826,88
	99 482,53
	0,00
	0,00
	0,00
	99 482,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	932
	г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	96 872,02
	0,00
	0,00
	0,00
	96 872,02
	0,00
	12.2022
	СС

	933
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе/ул. Комсомольская, д. 9/12, литеры АА1А2А3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	343,00
	95 085,81
	0,00
	0,00
	0,00
	95 085,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	934
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 141
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	32 168,46
	0,00
	0,00
	0,00
	32 168,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	935
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 141
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	32 168,46
	0,00
	0,00
	0,00
	32 168,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	936
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 13
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	39 423,75
	0,00
	0,00
	0,00
	39 423,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	937
	г. Оренбург, ул. Орская, д. 13
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	39 423,75
	0,00
	0,00
	0,00
	39 423,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	938
	г. Оренбург, ул. Пионерская, д. 7, литеры АА1А2А3А4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	26 589,55
	0,00
	0,00
	0,00
	26 589,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	939
	г. Оренбург, ул. Пионерская, д. 7, литеры АА1А2А3А4
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	26 589,55
	0,00
	0,00
	0,00
	26 589,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	940
	г. Оренбург, ул. Пионерская, д. 7, литеры АА1А2А3А4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	187,75
	123 843,28
	0,00
	0,00
	0,00
	123 843,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	941
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 3а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 421,40
	0,00
	0,00
	0,00
	13 421,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	942
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	226,10
	162 705,76
	0,00
	0,00
	0,00
	162 705,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	943
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	23 464,12
	0,00
	0,00
	0,00
	23 464,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	944
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	226,70
	162 819,72
	0,00
	0,00
	0,00
	162 819,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	945
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	23 480,56
	0,00
	0,00
	0,00
	23 480,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	946
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	220,60
	158 375,04
	0,00
	0,00
	0,00
	158 375,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	947
	г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	22 839,58
	0,00
	0,00
	0,00
	22 839,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	948
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	234 600,07
	0,00
	0,00
	0,00
	234 600,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	949
	г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	221 076,48
	0,00
	0,00
	0,00
	221 076,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	950
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	174 973,09
	0,00
	0,00
	0,00
	174 973,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	951
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	952
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	174 973,09
	0,00
	0,00
	0,00
	174 973,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	953
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	954
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	174 973,09
	0,00
	0,00
	0,00
	174 973,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	955
	г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	956
	г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	95 468,76
	0,00
	0,00
	0,00
	95 468,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	957
	г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 39
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	211 328,03
	0,00
	0,00
	0,00
	211 328,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	958
	г. Оренбург, ул. Постникова, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 008,60
	407 543,71
	0,00
	0,00
	0,00
	407 543,71
	0,00
	12.2022
	СС

	959
	г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литера Б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	475,70
	123 349,43
	0,00
	0,00
	0,00
	123 349,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	960
	г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литера Б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	83 279,94
	0,00
	0,00
	0,00
	83 279,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	961
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	233 146,73
	0,00
	0,00
	0,00
	233 146,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	962
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	233 146,73
	0,00
	0,00
	0,00
	233 146,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	963
	г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	233 146,73
	0,00
	0,00
	0,00
	233 146,73
	0,00
	12.2022
	СРО

	964
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	234,30
	164 111,34
	0,00
	0,00
	0,00
	164 111,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	965
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 13
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	110 800,54
	0,00
	0,00
	0,00
	110 800,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	966
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	135 766,88
	0,00
	0,00
	0,00
	135 766,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	967
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	209 883,47
	0,00
	0,00
	0,00
	209 883,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	968
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	139 005,75
	0,00
	0,00
	0,00
	139 005,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	969
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	970
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	139 005,75
	0,00
	0,00
	0,00
	139 005,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	971
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	972
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	69 331,78
	0,00
	0,00
	0,00
	69 331,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	973
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	195 261,92
	0,00
	0,00
	0,00
	195 261,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	974
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	209 851,95
	0,00
	0,00
	0,00
	209 851,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	975
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	976
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	78 026,14
	0,00
	0,00
	0,00
	78 026,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	977
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	219 748,19
	0,00
	0,00
	0,00
	219 748,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	978
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	830,66
	222 425,59
	0,00
	0,00
	0,00
	222 425,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	979
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	227 002,76
	0,00
	0,00
	0,00
	227 002,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	980
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	204 903,96
	0,00
	0,00
	0,00
	204 903,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	981
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	218 039,26
	0,00
	0,00
	0,00
	218 039,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	982
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	225 109,54
	0,00
	0,00
	0,00
	225 109,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	983
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	263 267,48
	0,00
	0,00
	0,00
	263 267,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	984
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	90 836,65
	0,00
	0,00
	0,00
	90 836,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	985
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	90 836,65
	0,00
	0,00
	0,00
	90 836,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	986
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	157 422,95
	0,00
	0,00
	0,00
	157 422,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	987
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	157 422,95
	0,00
	0,00
	0,00
	157 422,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	988
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	812,89
	97 548,83
	0,00
	0,00
	0,00
	97 548,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	989
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	143 030,44
	0,00
	0,00
	0,00
	143 030,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	990
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	446 647,37
	0,00
	0,00
	0,00
	446 647,37
	0,00
	12.2022
	СС

	991
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	374 268,22
	0,00
	0,00
	0,00
	374 268,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	992
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	2 100,52
	351 531,77
	0,00
	0,00
	0,00
	351 531,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	993
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	86 796,44
	0,00
	0,00
	0,00
	86 796,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	994
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	86 796,44
	0,00
	0,00
	0,00
	86 796,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	995
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	88 102,37
	0,00
	0,00
	0,00
	88 102,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	996
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	88 102,37
	0,00
	0,00
	0,00
	88 102,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	997
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	86 891,67
	0,00
	0,00
	0,00
	86 891,67
	0,00
	12.2022
	CC

	998
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	533,28
	100 452,84
	0,00
	0,00
	0,00
	100 452,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	999
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	100 710,60
	0,00
	0,00
	0,00
	100 710,60
	0,00
	12.2022
	СС

	1000
	г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	369 825,18
	0,00
	0,00
	0,00
	369 825,18
	0,00
	12.2022
	СС

	1001
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	402 263,13
	0,00
	0,00
	0,00
	402 263,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	1002
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	402 263,13
	0,00
	0,00
	0,00
	402 263,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	1003
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	349 434,16
	0,00
	0,00
	0,00
	349 434,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1004
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	349 434,16
	0,00
	0,00
	0,00
	349 434,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1005
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	349 434,16
	0,00
	0,00
	0,00
	349 434,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1006
	г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1007
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	130 617,64
	0,00
	0,00
	0,00
	130 617,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	1008
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 899,84
	0,00
	0,00
	0,00
	80 899,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1009
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	130 019,77
	0,00
	0,00
	0,00
	130 019,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	1010
	г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	129 677,71
	0,00
	0,00
	0,00
	129 677,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	1011
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	967,84
	222 179,34
	0,00
	0,00
	0,00
	222 179,34
	0,00
	12.2022
	СС

	1012
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	233 686,82
	0,00
	0,00
	0,00
	233 686,82
	0,00
	12.2022
	СС

	1013
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	87 934,59
	0,00
	0,00
	0,00
	87 934,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1014
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 674,91
	270 185,67
	0,00
	0,00
	0,00
	270 185,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1015
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3/3
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	161 019,41
	0,00
	0,00
	0,00
	161 019,41
	0,00
	12.2022
	СС

	1016
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	372 130,16
	0,00
	0,00
	0,00
	372 130,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1017
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	87 043,57
	0,00
	0,00
	0,00
	87 043,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1018
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	87 193,21
	0,00
	0,00
	0,00
	87 193,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	1019
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	887,16
	142 799,65
	0,00
	0,00
	0,00
	142 799,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	1020
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46/2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	942,54
	145 522,78
	0,00
	0,00
	0,00
	145 522,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1021
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	89 152,10
	0,00
	0,00
	0,00
	89 152,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	1022
	г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	554,02
	103 224,97
	0,00
	0,00
	0,00
	103 224,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1023
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 216а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	161 045,85
	0,00
	0,00
	0,00
	161 045,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1024
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	133 255,43
	0,00
	0,00
	0,00
	133 255,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1025
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1026
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	133 255,43
	0,00
	0,00
	0,00
	133 255,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1027
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1028
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	133 255,43
	0,00
	0,00
	0,00
	133 255,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1029
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1030
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	665,80
	206 000,99
	0,00
	0,00
	0,00
	206 000,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1031
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	121 099,25
	0,00
	0,00
	0,00
	121 099,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1032
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	300 164,14
	0,00
	0,00
	0,00
	300 164,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	1033
	г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 93а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	227 153,55
	0,00
	0,00
	0,00
	227 153,55
	0,00
	12.2022
	СС

	1034
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 13
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	15 134,26
	0,00
	0,00
	0,00
	15 134,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	1035
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 13
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	208 825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	208 825,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1036
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 4а, литеры А1А2А3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	13 511,45
	0,00
	0,00
	0,00
	13 511,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	1037
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 64, литеры АА1А2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	6 599,59
	0,00
	0,00
	0,00
	6 599,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1038
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 64, литеры АА1А2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	113,90
	83 499,24
	0,00
	0,00
	0,00
	83 499,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1039
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 64, литеры АА1А2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	56 374,90
	0,00
	0,00
	0,00
	56 374,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1040
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	20 040,04
	0,00
	0,00
	0,00
	20 040,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1041
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1042
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	20 040,04
	0,00
	0,00
	0,00
	20 040,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1043
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1044
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	20 040,04
	0,00
	0,00
	0,00
	20 040,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1045
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1046
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	20 040,04
	0,00
	0,00
	0,00
	20 040,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1047
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	20 040,04
	0,00
	0,00
	0,00
	20 040,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1048
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	12 621,86
	0,00
	0,00
	0,00
	12 621,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1049
	г. Оренбург, ул. Советская, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	13 460,51
	0,00
	0,00
	0,00
	13 460,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1050
	г. Оренбург, ул. Спартаковская, д. 90
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	49 959,22
	0,00
	0,00
	0,00
	49 959,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	1051
	г. Оренбург, ул. Спартаковская, д. 90
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	70 833,25
	0,00
	0,00
	0,00
	70 833,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1052
	г. Оренбург, ул. Спартаковская, д. 90
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	125 538,08
	0,00
	0,00
	0,00
	125 538,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1053
	г. Оренбург, ул. Станция Заводская, д. 17
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	168 290,52
	0,00
	0,00
	0,00
	168 290,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1054
	г. Оренбург, ул. Станция Заводская, д. 17
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1055
	г. Оренбург, ул. Станция Заводская, д. 17
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	168 290,52
	0,00
	0,00
	0,00
	168 290,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1056
	г. Оренбург, ул. Станция Заводская, д. 17
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	229 615,01
	0,00
	0,00
	0,00
	229 615,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	1057
	г. Оренбург, ул. Станция Заводская, д. 17
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	212 214,25
	0,00
	0,00
	0,00
	212 214,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1058
	г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/2
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 453,30
	0,00
	0,00
	0,00
	80 453,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1059
	г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	84 848,89
	0,00
	0,00
	0,00
	84 848,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1060
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	48 950,70
	0,00
	0,00
	0,00
	48 950,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1061
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	128 083,39
	0,00
	0,00
	0,00
	128 083,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1062
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	129 201,79
	0,00
	0,00
	0,00
	129 201,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1063
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	129 960,28
	0,00
	0,00
	0,00
	129 960,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1064
	г. Оренбург, ул. Театральная, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	100 896,79
	0,00
	0,00
	0,00
	100 896,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1065
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	18 474,03
	0,00
	0,00
	0,00
	18 474,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1066
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	20 953,54
	0,00
	0,00
	0,00
	20 953,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1067
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	21 614,21
	0,00
	0,00
	0,00
	21 614,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	1068
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	35 357,58
	0,00
	0,00
	0,00
	35 357,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1069
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	19 224,41
	0,00
	0,00
	0,00
	19 224,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	1070
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	19 257,03
	0,00
	0,00
	0,00
	19 257,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1071
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	31 173,39
	0,00
	0,00
	0,00
	31 173,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1072
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	193,80
	92 160,67
	0,00
	0,00
	0,00
	92 160,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1073
	г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1074
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	86 721,62
	0,00
	0,00
	0,00
	86 721,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1075
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	364 955,17
	0,00
	0,00
	0,00
	364 955,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	1076
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	364 955,17
	0,00
	0,00
	0,00
	364 955,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	1077
	г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 415,52
	265 592,59
	0,00
	0,00
	0,00
	265 592,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1078
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 26
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	30 357,76
	0,00
	0,00
	0,00
	30 357,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	1079
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 26
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	30 357,76
	0,00
	0,00
	0,00
	30 357,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	1080
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 26
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	239,20
	141 394,08
	0,00
	0,00
	0,00
	141 394,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1081
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 160,68
	0,00
	0,00
	0,00
	22 160,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1082
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1083
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	22 160,68
	0,00
	0,00
	0,00
	22 160,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1084
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1085
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 160,68
	0,00
	0,00
	0,00
	22 160,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1086
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1087
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	149,70
	103 215,40
	0,00
	0,00
	0,00
	103 215,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	1088
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	13 957,51
	0,00
	0,00
	0,00
	13 957,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1089
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	14 884,90
	0,00
	0,00
	0,00
	14 884,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1090
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	117 469,09
	0,00
	0,00
	0,00
	117 469,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1091
	г. Оренбург, ул. Тобольская, д. 59
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 311,11
	0,00
	0,00
	0,00
	79 311,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1092
	г. Оренбург, ул. Тобольская, д. 59
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	223 367,10
	0,00
	0,00
	0,00
	223 367,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	1093
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 244
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	133 282,76
	0,00
	0,00
	0,00
	133 282,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	1094
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	80 512,79
	0,00
	0,00
	0,00
	80 512,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1095
	г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 248
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	129 766,94
	0,00
	0,00
	0,00
	129 766,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	1096
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	169 222,77
	0,00
	0,00
	0,00
	169 222,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	1097
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	266 986,68
	0,00
	0,00
	0,00
	266 986,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1098
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	177 001,36
	0,00
	0,00
	0,00
	177 001,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1099
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	279 259,14
	0,00
	0,00
	0,00
	279 259,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	1100
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	219 982,70
	0,00
	0,00
	0,00
	219 982,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1101
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	427 831,87
	0,00
	0,00
	0,00
	427 831,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1102
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	541 094,04
	0,00
	0,00
	0,00
	541 094,04
	0,00
	12.2022
	СС

	1103
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	541 094,04
	0,00
	0,00
	0,00
	541 094,04
	0,00
	12.2022
	СС

	1104
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	134 922,65
	0,00
	0,00
	0,00
	134 922,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	1105
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	212 870,59
	0,00
	0,00
	0,00
	212 870,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1106
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4б
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	64 085,88
	0,00
	0,00
	0,00
	64 085,88
	0,00
	12.2022
	СС

	1107
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	130 745,54
	0,00
	0,00
	0,00
	130 745,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1108
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	368 223,98
	0,00
	0,00
	0,00
	368 223,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1109
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	130 822,88
	0,00
	0,00
	0,00
	130 822,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1110
	г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	368 441,79
	0,00
	0,00
	0,00
	368 441,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1111
	г. Оренбург, ул. Фурманова, д. 24
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	170 730,70
	0,00
	0,00
	0,00
	170 730,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1112
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	79 885,18
	0,00
	0,00
	0,00
	79 885,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	1113
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	224 983,88
	0,00
	0,00
	0,00
	224 983,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1114
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	150 348,93
	0,00
	0,00
	0,00
	150 348,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1115
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	150 348,93
	0,00
	0,00
	0,00
	150 348,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1116
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	146 513,29
	0,00
	0,00
	0,00
	146 513,29
	0,00
	12.2022
	СС

	1117
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	146 513,29
	0,00
	0,00
	0,00
	146 513,29
	0,00
	12.2022
	СС

	1118
	г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	146 513,29
	0,00
	0,00
	0,00
	146 513,29
	0,00
	12.2022
	СС

	1119
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	59 990,73
	0,00
	0,00
	0,00
	59 990,73
	0,00
	12.2022
	СС

	1120
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18а
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СС

	1121
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	59 990,73
	0,00
	0,00
	0,00
	59 990,73
	0,00
	12.2022
	СС

	1122
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18а
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1123
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	59 990,73
	0,00
	0,00
	0,00
	59 990,73
	0,00
	12.2022
	СС

	1124
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1125
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	85 056,12
	0,00
	0,00
	0,00
	85 056,12
	0,00
	12.2022
	СС

	1126
	г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	150 745,34
	0,00
	0,00
	0,00
	150 745,34
	0,00
	12.2022
	СС

	1127
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	326 711,01
	0,00
	0,00
	0,00
	326 711,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	1128
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1129
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	326 711,01
	0,00
	0,00
	0,00
	326 711,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	1130
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	ОДПУ ГВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1131
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	326 711,01
	0,00
	0,00
	0,00
	326 711,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	1132
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1133
	г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 30/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	356,44
	84 213,85
	0,00
	0,00
	0,00
	84 213,85
	0,00
	12.2022
	СС

	1134
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	374 422,31
	0,00
	0,00
	0,00
	374 422,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	1135
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 430,16
	272 482,21
	0,00
	0,00
	0,00
	272 482,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	1136
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	958 684,64
	0,00
	0,00
	0,00
	958 684,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	1137
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	270 201,77
	0,00
	0,00
	0,00
	270 201,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	1138
	г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	578 481,06
	0,00
	0,00
	0,00
	578 481,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	1139
	г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	100 066,55
	0,00
	0,00
	0,00
	100 066,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1140
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	145 998,51
	0,00
	0,00
	0,00
	145 998,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1141
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	145 998,51
	0,00
	0,00
	0,00
	145 998,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1142
	г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	931,92
	372 463,13
	0,00
	0,00
	0,00
	372 463,13
	0,00
	12.2022
	СС

	1143
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	91 468,20
	0,00
	0,00
	0,00
	91 468,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	1144
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	124 798,90
	0,00
	0,00
	0,00
	124 798,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1145
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	115 341,34
	0,00
	0,00
	0,00
	115 341,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	1146
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	79 863,54
	0,00
	0,00
	0,00
	79 863,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1147
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	113 232,22
	0,00
	0,00
	0,00
	113 232,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	1148
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	200 681,96
	0,00
	0,00
	0,00
	200 681,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	1149
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	22 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 960,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1150
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	22 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 960,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1151
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1152
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	169,20
	106 938,29
	0,00
	0,00
	0,00
	106 938,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	1153
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15а
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	15 421,79
	0,00
	0,00
	0,00
	15 421,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1154
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	93 433,86
	0,00
	0,00
	0,00
	93 433,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1155
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	263 141,59
	0,00
	0,00
	0,00
	263 141,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1156
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литера А8—А12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	10 684,76
	0,00
	0,00
	0,00
	10 684,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	1157
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литера А8—А12
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	10 684,76
	0,00
	0,00
	0,00
	10 684,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	1158
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литера А8—А12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	96,30
	49 765,24
	0,00
	0,00
	0,00
	49 765,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1159
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	15 036,30
	0,00
	0,00
	0,00
	15 036,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1160
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 36
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	141,90
	67 619,95
	0,00
	0,00
	0,00
	67 619,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	1161
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 36
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	45 653,92
	0,00
	0,00
	0,00
	45 653,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	1162
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39, литера А
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	91 051,37
	0,00
	0,00
	0,00
	91 051,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1163
	г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 47
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	216 860,65
	0,00
	0,00
	0,00
	216 860,65
	0,00
	12.2022
	CC

	1164
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	64 392,58
	0,00
	0,00
	0,00
	64 392,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1165
	пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	175 437,42
	0,00
	0,00
	0,00
	175 437,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	13. Муниципальное образование город Орск

	Итого по муниципальному образованию город Орск
	Х
	Х
	Х
	58 950 535,17
	0,00
	0,00
	0,00
	58 950 535,17
	0,00
	Х
	Х

	1166
	г. Орск, мкр. 6-й, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	214 338,58
	0,00
	0,00
	0,00
	214 338,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1167
	г. Орск, мкр. 6-й, д. 13
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1168
	г. Орск, мкр. 6-й, д. 13
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1169
	г. Орск, мкр. 6-й, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1170
	г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	73 481,16
	0,00
	0,00
	0,00
	73 481,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1171
	г. Орск, Новая Биофабрика, д. 68
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	142 520,71
	0,00
	0,00
	0,00
	142 520,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	1172
	г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	37 456,75
	0,00
	0,00
	0,00
	37 456,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	1173
	г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	198 261,90
	0,00
	0,00
	0,00
	198 261,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1174
	г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 37
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	63 857,97
	0,00
	0,00
	0,00
	63 857,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1175
	г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 37
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	620,00
	261 385,68
	0,00
	0,00
	0,00
	261 385,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1176
	г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 39
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	64 481,68
	0,00
	0,00
	0,00
	64 481,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1177
	г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 39
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	620,00
	263 938,66
	0,00
	0,00
	0,00
	263 938,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1178
	г. Орск, пер. Заводской, д. 6
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	246 031,68
	0,00
	0,00
	0,00
	246 031,68
	0,00
	12.2022
	СС

	1179
	г. Орск, пер. Заводской, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 207,00
	380 342,99
	0,00
	0,00
	0,00
	380 342,99
	0,00
	12.2022
	СС

	1180
	г. Орск, пер. Зеленый, д. 3
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	36 874,09
	0,00
	0,00
	0,00
	36 874,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1181
	г. Орск, пер. Зеленый, д. 4
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	37 559,48
	0,00
	0,00
	0,00
	37 559,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	1182
	г. Орск, пер. Зеленый, д. 6а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 221,29
	0,00
	0,00
	0,00
	80 221,29
	0,00
	12.2022
	СС

	1183
	г. Орск, пер. Зеленый, д. 6а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СС

	1184
	г. Орск, пер. Зеленый, д. 6а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 928,00
	225 930,49
	0,00
	0,00
	0,00
	225 930,49
	0,00
	12.2022
	СС

	1185
	г. Орск, пер. Казалинский, д. 2
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	39 314,09
	0,00
	0,00
	0,00
	39 314,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1186
	г. Орск, пер. Казалинский, д. 2
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	15 151,58
	0,00
	0,00
	0,00
	15 151,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1187
	г. Орск, пер. Казалинский, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	520,00
	160 921,78
	0,00
	0,00
	0,00
	160 921,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1188
	г. Орск, пер. Казалинский, д. 4
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	58 148,66
	0,00
	0,00
	0,00
	58 148,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1189
	г. Орск, пер. Казалинский, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	22 410,38
	0,00
	0,00
	0,00
	22 410,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1190
	г. Орск, пер. Казалинский, д. 4
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	734,00
	238 016,11
	0,00
	0,00
	0,00
	238 016,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1191
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	55 139,79
	0,00
	0,00
	0,00
	55 139,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1192
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	55 139,79
	0,00
	0,00
	0,00
	55 139,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1193
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	55 139,79
	0,00
	0,00
	0,00
	55 139,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1194
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	470,00
	225 700,09
	0,00
	0,00
	0,00
	225 700,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1195
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	56 113,04
	0,00
	0,00
	0,00
	56 113,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1196
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	56 113,04
	0,00
	0,00
	0,00
	56 113,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1197
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	56 113,04
	0,00
	0,00
	0,00
	56 113,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1198
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	470,00
	229 683,86
	0,00
	0,00
	0,00
	229 683,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1199
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	55 660,68
	0,00
	0,00
	0,00
	55 660,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1200
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	55 660,68
	0,00
	0,00
	0,00
	55 660,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1201
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	55 660,68
	0,00
	0,00
	0,00
	55 660,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1202
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	470,00
	227 832,25
	0,00
	0,00
	0,00
	227 832,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1203
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	54 070,57
	0,00
	0,00
	0,00
	54 070,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1204
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 4
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	54 070,57
	0,00
	0,00
	0,00
	54 070,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1205
	г. Орск, пер. Кишиневский, д. 4
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	54 070,57
	0,00
	0,00
	0,00
	54 070,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1206
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 857,56
	0,00
	0,00
	0,00
	42 857,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1207
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1208
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	42 857,56
	0,00
	0,00
	0,00
	42 857,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1209
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1210
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 857,56
	0,00
	0,00
	0,00
	42 857,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1211
	г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1212
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	87 491,58
	0,00
	0,00
	0,00
	87 491,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1213
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 5
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1214
	г. Орск, пер. Металлистов, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	87 491,58
	0,00
	0,00
	0,00
	87 491,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1215
	г. Орск, пер. Российский, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	645,90
	190 547,55
	0,00
	0,00
	0,00
	190 547,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1216
	г. Орск, пер. Театральный, д. 1
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	131 941,27
	0,00
	0,00
	0,00
	131 941,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1217
	г. Орск, пер. Театральный, д. 1
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 940,00
	371 591,58
	0,00
	0,00
	0,00
	371 591,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1218
	г. Орск, пер. Цимлянский, д. 14
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	35 904,54
	0,00
	0,00
	0,00
	35 904,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1219
	г. Орск, пер. Цимлянский, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 469,60
	123 458,07
	0,00
	0,00
	0,00
	123 458,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1220
	г. Орск, пр. Квартальный, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 500,00
	215 626,66
	0,00
	0,00
	0,00
	215 626,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1221
	г. Орск, пр. Квартальный, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 800,00
	296 164,13
	0,00
	0,00
	0,00
	296 164,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	1222
	г. Орск, пр. Квартальный, д. 16
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	102 796,30
	0,00
	0,00
	0,00
	102 796,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1223
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	49 797,36
	0,00
	0,00
	0,00
	49 797,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1224
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 13
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1225
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 13
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	49 797,36
	0,00
	0,00
	0,00
	49 797,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1226
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 13
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1227
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	49 797,36
	0,00
	0,00
	0,00
	49 797,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1228
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1229
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 15
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	47 531,27
	0,00
	0,00
	0,00
	47 531,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1230
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 15
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1231
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 15
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1232
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 15
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1233
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	767,00
	129 428,33
	0,00
	0,00
	0,00
	129 428,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1234
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 25а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	31 345,87
	0,00
	0,00
	0,00
	31 345,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1235
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 25а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1236
	г. Орск, пр. Металлургов, д. 25а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 468,00
	107 783,05
	0,00
	0,00
	0,00
	107 783,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1237
	г. Орск, просп. Западный, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	550,70
	223 172,53
	0,00
	0,00
	0,00
	223 172,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1238
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	251 419,86
	0,00
	0,00
	0,00
	251 419,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1239
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1240
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	251 419,86
	0,00
	0,00
	0,00
	251 419,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1241
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 511,00
	314 471,00
	0,00
	0,00
	0,00
	314 471,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1242
	г. Орск, просп. Ленина, д. 103
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	230 543,53
	0,00
	0,00
	0,00
	230 543,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1243
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	63 802,62
	0,00
	0,00
	0,00
	63 802,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1244
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1245
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	63 802,62
	0,00
	0,00
	0,00
	63 802,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1246
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	117 900,02
	0,00
	0,00
	0,00
	117 900,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	1247
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1б
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1248
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	117 900,02
	0,00
	0,00
	0,00
	117 900,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	1249
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1250
	г. Орск, просп. Ленина, д. 1б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	720,00
	182 262,90
	0,00
	0,00
	0,00
	182 262,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1251
	г. Орск, просп. Ленина, д. 2
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	258 334,06
	0,00
	0,00
	0,00
	258 334,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	1252
	г. Орск, просп. Ленина, д. 2
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1253
	г. Орск, просп. Ленина, д. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1254
	г. Орск, просп. Ленина, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	58 327,58
	0,00
	0,00
	0,00
	58 327,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1255
	г. Орск, просп. Ленина, д. 21
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1256
	г. Орск, просп. Ленина, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	58 327,58
	0,00
	0,00
	0,00
	58 327,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1257
	г. Орск, просп. Ленина, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	565,20
	158 826,83
	0,00
	0,00
	0,00
	158 826,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1258
	г. Орск, просп. Ленина, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	252 633,82
	0,00
	0,00
	0,00
	252 633,82
	0,00
	12.2022
	СС

	1259
	г. Орск, просп. Ленина, д. 28
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СС

	1260
	г. Орск, просп. Ленина, д. 28
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	252 633,82
	0,00
	0,00
	0,00
	252 633,82
	0,00
	12.2022
	СС

	1261
	г. Орск, просп. Ленина, д. 28
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1262
	г. Орск, просп. Ленина, д. 28
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	252 633,82
	0,00
	0,00
	0,00
	252 633,82
	0,00
	12.2022
	СС

	1263
	г. Орск, просп. Ленина, д. 28
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1264
	г. Орск, просп. Ленина, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	132 496,16
	0,00
	0,00
	0,00
	132 496,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1265
	г. Орск, просп. Ленина, д. 5
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1266
	г. Орск, просп. Ленина, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	132 496,16
	0,00
	0,00
	0,00
	132 496,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1267
	г. Орск, просп. Ленина, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	875,00
	204 827,22
	0,00
	0,00
	0,00
	204 827,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	1268
	г. Орск, просп. Ленина, д. 76
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	752,00
	227 900,45
	0,00
	0,00
	0,00
	227 900,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	1269
	г. Орск, просп. Ленина, д. 77б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1270
	г. Орск, просп. Ленина, д. 77б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 090,00
	227 069,78
	0,00
	0,00
	0,00
	227 069,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1271
	г. Орск, просп. Ленина, д. 8
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 500,00
	254 178,09
	0,00
	0,00
	0,00
	254 178,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1272
	г. Орск, просп. Ленина, д. 82
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	48 038,11
	0,00
	0,00
	0,00
	48 038,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1273
	г. Орск, просп. Ленина, д. 85
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 210,00
	740 368,52
	0,00
	0,00
	0,00
	740 368,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1274
	г. Орск, просп. Ленина, д. 87
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	4 639,50
	730 392,74
	0,00
	0,00
	0,00
	730 392,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	1275
	г. Орск, просп. Ленина, д. 87
	ремонт ЛО
	единиц
	4
	396 571,20
	0,00
	0,00
	0,00
	396 571,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	1276
	г. Орск, просп. Ленина, д. 93
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	395 273,13
	0,00
	0,00
	0,00
	395 273,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	1277
	г. Орск, просп. Мира, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	132 713,85
	0,00
	0,00
	0,00
	132 713,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1278
	г. Орск, просп. Мира, д. 3
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1279
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	66 847,30
	0,00
	0,00
	0,00
	66 847,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1280
	г. Орск, просп. Никельщиков, д. 9
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1281
	г. Орск, просп. Орский, д. 33
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	143 550,78
	0,00
	0,00
	0,00
	143 550,78
	0,00
	12.2022
	СС

	1282
	г. Орск, просп. Орский, д. 33
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	741,20
	221 916,68
	0,00
	0,00
	0,00
	221 916,68
	0,00
	12.2022
	СС

	1283
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	30 390,39
	0,00
	0,00
	0,00
	30 390,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1284
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	30 390,39
	0,00
	0,00
	0,00
	30 390,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1285
	г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	67 508,43
	0,00
	0,00
	0,00
	67 508,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1286
	г. Орск, ул. Багратиона, д. 16
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	234 472,64
	0,00
	0,00
	0,00
	234 472,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	1287
	г. Орск, ул. Беляева, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	84 377,31
	0,00
	0,00
	0,00
	84 377,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	1288
	г. Орск, ул. Беляева, д. 3
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1289
	г. Орск, ул. Беляева, д. 4
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	82 767,57
	0,00
	0,00
	0,00
	82 767,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1290
	г. Орск, ул. Беляева, д. 4
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1291
	г. Орск, ул. Братская, д. 50а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 055,19
	0,00
	0,00
	0,00
	144 055,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	1292
	г. Орск, ул. Брестская, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	25 806,55
	0,00
	0,00
	0,00
	25 806,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1293
	г. Орск, ул. Брестская, д. 28
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	25 806,55
	0,00
	0,00
	0,00
	25 806,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1294
	г. Орск, ул. Брестская, д. 28
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	253,50
	120 196,36
	0,00
	0,00
	0,00
	120 196,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1295
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	28 930,41
	0,00
	0,00
	0,00
	28 930,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	1296
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 13
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1297
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 13
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	28 930,41
	0,00
	0,00
	0,00
	28 930,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	1298
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 13
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1299
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	28 930,41
	0,00
	0,00
	0,00
	28 930,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	1300
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1301
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 27а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	129 942,43
	0,00
	0,00
	0,00
	129 942,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1302
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 27а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1303
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 27а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 600,00
	365 962,17
	0,00
	0,00
	0,00
	365 962,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	1304
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	64 817,52
	0,00
	0,00
	0,00
	64 817,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1305
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 5
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1306
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 5
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	64 817,52
	0,00
	0,00
	0,00
	64 817,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1307
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 5
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1308
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 5
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	64 817,52
	0,00
	0,00
	0,00
	64 817,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1309
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 5
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1310
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	560,00
	265 313,34
	0,00
	0,00
	0,00
	265 313,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	1311
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	63 549,55
	0,00
	0,00
	0,00
	63 549,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1312
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 7
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1313
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 7
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	63 549,55
	0,00
	0,00
	0,00
	63 549,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1314
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 7
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1315
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	63 549,55
	0,00
	0,00
	0,00
	63 549,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1316
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 7
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1317
	г. Орск, ул. Васнецова, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	460,00
	260 123,22
	0,00
	0,00
	0,00
	260 123,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	1318
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 22
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	233 713,37
	0,00
	0,00
	0,00
	233 713,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1319
	г. Орск, ул. Вяземская, д. 26
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	235 131,03
	0,00
	0,00
	0,00
	235 131,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1320
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 32
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	154 001,01
	0,00
	0,00
	0,00
	154 001,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	1321
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 32
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	912,60
	95 428,39
	0,00
	0,00
	0,00
	95 428,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1322
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 69
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	226 577,24
	0,00
	0,00
	0,00
	226 577,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1323
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 69
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1324
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 72
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	233 877,97
	0,00
	0,00
	0,00
	233 877,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1325
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 72
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 195,00
	361 554,44
	0,00
	0,00
	0,00
	361 554,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1326
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 81
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	25 724,98
	0,00
	0,00
	0,00
	25 724,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1327
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 81
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1328
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 81
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	25 724,98
	0,00
	0,00
	0,00
	25 724,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1329
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 81
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1330
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 83
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	25 863,64
	0,00
	0,00
	0,00
	25 863,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	1331
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 83
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1332
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 83
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	25 863,64
	0,00
	0,00
	0,00
	25 863,64
	0,00
	12.2022
	СРО

	1333
	г. Орск, ул. Гомельская, д. 83
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	250,90
	120 462,28
	0,00
	0,00
	0,00
	120 462,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1334
	г. Орск, ул. Гончарова, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	33 987,32
	0,00
	0,00
	0,00
	33 987,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	1335
	г. Орск, ул. Гончарова, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	33 987,32
	0,00
	0,00
	0,00
	33 987,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	1336
	г. Орск, ул. Гончарова, д. 3
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1337
	г. Орск, ул. Гончарова, д. 5
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1338
	г. Орск, ул. Гончарова, д. 9
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	17 996,46
	0,00
	0,00
	0,00
	17 996,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	1339
	г. Орск, ул. Гончарова, д. 9
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1340
	г. Орск, ул. Горького, д. 20
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	14 114,96
	0,00
	0,00
	0,00
	14 114,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	1341
	г. Орск, ул. Горького, д. 22
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	16 739,11
	0,00
	0,00
	0,00
	16 739,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1342
	г. Орск, ул. Горького, д. 54а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	61 376,85
	0,00
	0,00
	0,00
	61 376,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1343
	г. Орск, ул. Горького, д. 54а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1344
	г. Орск, ул. Горького, д. 54а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	61 376,85
	0,00
	0,00
	0,00
	61 376,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1345
	г. Орск, ул. Горького, д. 54а
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1346
	г. Орск, ул. Горького, д. 54а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	61 376,85
	0,00
	0,00
	0,00
	61 376,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1347
	г. Орск, ул. Горького, д. 54а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1348
	г. Орск, ул. Горького, д. 54а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	585,40
	251 229,87
	0,00
	0,00
	0,00
	251 229,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1349
	г. Орск, ул. Горького, д. 66
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	33 603,97
	0,00
	0,00
	0,00
	33 603,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1350
	г. Орск, ул. Горького, д. 66
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1351
	г. Орск, ул. Горького, д. 66
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	33 603,97
	0,00
	0,00
	0,00
	33 603,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1352
	г. Орск, ул. Горького, д. 66
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1353
	г. Орск, ул. Горького, д. 66
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	33 603,97
	0,00
	0,00
	0,00
	33 603,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1354
	г. Орск, ул. Горького, д. 66
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1355
	г. Орск, ул. Горького, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	412,00
	156 513,59
	0,00
	0,00
	0,00
	156 513,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1356
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 1
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	93 940,64
	0,00
	0,00
	0,00
	93 940,64
	0,00
	12.2022
	СС

	1357
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 1
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СС

	1358
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 1
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	93 940,64
	0,00
	0,00
	0,00
	93 940,64
	0,00
	12.2022
	СС

	1359
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	93 940,64
	0,00
	0,00
	0,00
	93 940,64
	0,00
	12.2022
	СС

	1360
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1361
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	650,00
	326 111,07
	0,00
	0,00
	0,00
	326 111,07
	0,00
	12.2022
	СС

	1362
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 3
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	93 508,26
	0,00
	0,00
	0,00
	93 508,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	1363
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 3
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1364
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 3
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	93 508,26
	0,00
	0,00
	0,00
	93 508,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	1365
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 3
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	93 508,26
	0,00
	0,00
	0,00
	93 508,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	1366
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 3
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	742,00
	324 610,10
	0,00
	0,00
	0,00
	324 610,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	1367
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 5
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	91 456,02
	0,00
	0,00
	0,00
	91 456,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	1368
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 5
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1369
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	833,00
	317 485,81
	0,00
	0,00
	0,00
	317 485,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1370
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	89 805,69
	0,00
	0,00
	0,00
	89 805,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	1371
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 7
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1372
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 7
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	89 805,69
	0,00
	0,00
	0,00
	89 805,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	1373
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 7
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1374
	г. Орск, ул. Давыдова, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	805,30
	311 756,77
	0,00
	0,00
	0,00
	311 756,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	1375
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	81 738,27
	0,00
	0,00
	0,00
	81 738,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1376
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 27
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	79 665,07
	0,00
	0,00
	0,00
	79 665,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1377
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 27
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 936,20
	224 363,98
	0,00
	0,00
	0,00
	224 363,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1378
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 7
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	79 959,54
	0,00
	0,00
	0,00
	79 959,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1379
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 934,00
	225 193,31
	0,00
	0,00
	0,00
	225 193,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	1380
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 9
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 184,42
	0,00
	0,00
	0,00
	80 184,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1381
	г. Орск, ул. Добровольского, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 637,70
	530 277,16
	0,00
	0,00
	0,00
	530 277,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1382
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 19
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	320,00
	49 803,78
	0,00
	0,00
	0,00
	49 803,78
	0,00
	12.2022
	СС

	1383
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	145 833,91
	0,00
	0,00
	0,00
	145 833,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	1384
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 54
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	676,10
	225 446,20
	0,00
	0,00
	0,00
	225 446,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	1385
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 56
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	27 396,36
	0,00
	0,00
	0,00
	27 396,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1386
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 56
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1387
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 56
	ремонт ЛО
	единиц
	2
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	1388
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 59
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 979,06
	0,00
	0,00
	0,00
	144 979,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	1389
	г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	67 578,09
	0,00
	0,00
	0,00
	67 578,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1390
	г. Орск, ул. Достоевского, д. 12
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	17 314,95
	0,00
	0,00
	0,00
	17 314,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	1391
	г. Орск, ул. Достоевского, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1392
	г. Орск, ул. Достоевского, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	9 385,95
	0,00
	0,00
	0,00
	9 385,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	1393
	г. Орск, ул. Достоевского, д. 4
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1394
	г. Орск, ул. Достоевского, д. 6
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	9 461,02
	0,00
	0,00
	0,00
	9 461,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	1395
	г. Орск, ул. Достоевского, д. 6
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1396
	г. Орск, ул. Комарова, д. 18
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 375,97
	0,00
	0,00
	0,00
	80 375,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1397
	г. Орск, ул. Комарова, д. 2
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	78 770,53
	0,00
	0,00
	0,00
	78 770,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1398
	г. Орск, ул. Комарова, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 712,80
	520 926,81
	0,00
	0,00
	0,00
	520 926,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1399
	г. Орск, ул. Комарова, д. 20
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	94 870,53
	0,00
	0,00
	0,00
	94 870,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1400
	г. Орск, ул. Комарова, д. 24
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	82 258,59
	0,00
	0,00
	0,00
	82 258,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1401
	г. Орск, ул. Комарова, д. 24
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 611,30
	543 994,13
	0,00
	0,00
	0,00
	543 994,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	1402
	г. Орск, ул. Комарова, д. 26
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 548,49
	0,00
	0,00
	0,00
	80 548,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	1403
	г. Орск, ул. Короленко, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	541,00
	240 541,03
	0,00
	0,00
	0,00
	240 541,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1404
	г. Орск, ул. Короленко, д. 118
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1405
	г. Орск, ул. Короленко, д. 118
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	234 393,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234 393,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1406
	г. Орск, ул. Короленко, д. 126а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	79 917,90
	0,00
	0,00
	0,00
	79 917,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1407
	г. Орск, ул. Короленко, д. 126а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 932,00
	225 076,03
	0,00
	0,00
	0,00
	225 076,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1408
	г. Орск, ул. Короленко, д. 132б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	85 427,03
	0,00
	0,00
	0,00
	85 427,03
	0,00
	12.2022
	СРО

	1409
	г. Орск, ул. Короленко, д. 134б
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	140 189,79
	0,00
	0,00
	0,00
	140 189,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1410
	г. Орск, ул. Короленко, д. 134б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	829,00
	216 720,89
	0,00
	0,00
	0,00
	216 720,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1411
	г. Орск, ул. Короленко, д. 134в
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	234 950,51
	0,00
	0,00
	0,00
	234 950,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1412
	г. Орск, ул. Короленко, д. 134в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	744,30
	363 212,50
	0,00
	0,00
	0,00
	363 212,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1413
	г. Орск, ул. Короленко, д. 24а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1414
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	139 066,67
	0,00
	0,00
	0,00
	139 066,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1415
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1416
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	139 066,67
	0,00
	0,00
	0,00
	139 066,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1417
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1418
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	139 066,67
	0,00
	0,00
	0,00
	139 066,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1419
	г. Орск, ул. Крайняя, д. 42
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1420
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	69 320,62
	0,00
	0,00
	0,00
	69 320,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1421
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 11
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1422
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 11
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	69 320,62
	0,00
	0,00
	0,00
	69 320,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1423
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 11
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1424
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	69 320,62
	0,00
	0,00
	0,00
	69 320,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1425
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 11
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1426
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	89 915,07
	0,00
	0,00
	0,00
	89 915,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1427
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	970,00
	248 125,44
	0,00
	0,00
	0,00
	248 125,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1428
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	1 800,00
	80 414,63
	0,00
	0,00
	0,00
	80 414,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	1429
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	2 100,00
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1430
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 12б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 800,00
	226 475,01
	0,00
	0,00
	0,00
	226 475,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	1431
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 13б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 268,89
	0,00
	0,00
	0,00
	80 268,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1432
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 13б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 100,00
	226 064,53
	0,00
	0,00
	0,00
	226 064,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1433
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 15б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	130 210,14
	0,00
	0,00
	0,00
	130 210,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	1434
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 15б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 600,00
	366 716,10
	0,00
	0,00
	0,00
	366 716,10
	0,00
	12.2022
	СРО

	1435
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 18
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	27 760,05
	0,00
	0,00
	0,00
	27 760,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1436
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 18
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1437
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 18
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 043,00
	383 037,67
	0,00
	0,00
	0,00
	383 037,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1438
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 19а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	203 990,38
	0,00
	0,00
	0,00
	203 990,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1439
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 19а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	203 990,38
	0,00
	0,00
	0,00
	203 990,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1440
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 19а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	203 990,38
	0,00
	0,00
	0,00
	203 990,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1441
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 1а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	90 999,28
	0,00
	0,00
	0,00
	90 999,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1442
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 1а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1443
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	90 999,28
	0,00
	0,00
	0,00
	90 999,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1444
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 2а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	87 796,29
	0,00
	0,00
	0,00
	87 796,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	1445
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	811,00
	101 655,15
	0,00
	0,00
	0,00
	101 655,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	1446
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 42а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1447
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	257 420,87
	0,00
	0,00
	0,00
	257 420,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1448
	г. Орск, ул. Краматорская, д. 9
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1449
	г. Орск, ул. Красная, д. 13
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	78 546,67
	0,00
	0,00
	0,00
	78 546,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1450
	г. Орск, ул. Красная, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1451
	г. Орск, ул. Красная, д. 13
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 908,20
	221 214,19
	0,00
	0,00
	0,00
	221 214,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	1452
	г. Орск, ул. Красная, д. 17
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	103 035,43
	0,00
	0,00
	0,00
	103 035,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1453
	г. Орск, ул. Красная, д. 17
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1454
	г. Орск, ул. Красная, д. 17
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 980,80
	290 182,88
	0,00
	0,00
	0,00
	290 182,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1455
	г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	279 532,93
	0,00
	0,00
	0,00
	279 532,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1456
	г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1457
	г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1458
	г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 72
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	66 140,33
	0,00
	0,00
	0,00
	66 140,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1459
	г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 72
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	66 140,33
	0,00
	0,00
	0,00
	66 140,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1460
	г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 72
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	66 140,33
	0,00
	0,00
	0,00
	66 140,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1461
	г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 72
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	521,00
	270 727,89
	0,00
	0,00
	0,00
	270 727,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1462
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	182 141,07
	0,00
	0,00
	0,00
	182 141,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1463
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	182 141,07
	0,00
	0,00
	0,00
	182 141,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1464
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	182 141,07
	0,00
	0,00
	0,00
	182 141,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1465
	г. Орск, ул. Кубанская, д. 1г
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	187 684,31
	0,00
	0,00
	0,00
	187 684,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	1466
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 10
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1467
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 21
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	18 852,30
	0,00
	0,00
	0,00
	18 852,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1468
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 44а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 548,49
	0,00
	0,00
	0,00
	80 548,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	1469
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1470
	г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 741,50
	229 658,31
	0,00
	0,00
	0,00
	229 658,31
	0,00
	12.2022
	СРО

	1471
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 14
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	54 819,18
	0,00
	0,00
	0,00
	54 819,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	1472
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 14
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1473
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 14
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	54 819,18
	0,00
	0,00
	0,00
	54 819,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	1474
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 14
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1475
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	54 819,18
	0,00
	0,00
	0,00
	54 819,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	1476
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 14
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1477
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	564,00
	149 273,42
	0,00
	0,00
	0,00
	149 273,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1478
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	126 961,49
	0,00
	0,00
	0,00
	126 961,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	1479
	г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	3 000,00
	839 624,21
	0,00
	0,00
	0,00
	839 624,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	1480
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	28 082,02
	0,00
	0,00
	0,00
	28 082,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	1481
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	83 105,39
	0,00
	0,00
	0,00
	83 105,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1482
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 9
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1483
	г. Орск, ул. М. Жукова, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	83 105,39
	0,00
	0,00
	0,00
	83 105,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1484
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	188 878,97
	0,00
	0,00
	0,00
	188 878,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1485
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1486
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	188 878,97
	0,00
	0,00
	0,00
	188 878,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1487
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1488
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	188 878,97
	0,00
	0,00
	0,00
	188 878,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1489
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1490
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	960,00
	291 990,01
	0,00
	0,00
	0,00
	291 990,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	1491
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 14
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	137 885,42
	0,00
	0,00
	0,00
	137 885,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1492
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 14
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1493
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 14
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	137 885,42
	0,00
	0,00
	0,00
	137 885,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1494
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 14
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1495
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 14
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	137 885,42
	0,00
	0,00
	0,00
	137 885,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1496
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 14
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1497
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	699,00
	213 158,54
	0,00
	0,00
	0,00
	213 158,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1498
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	51 731,63
	0,00
	0,00
	0,00
	51 731,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	1499
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 2
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1500
	г. Орск, ул. Макаренко, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	51 731,63
	0,00
	0,00
	0,00
	51 731,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	1501
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 11
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 007,41
	0,00
	0,00
	0,00
	144 007,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	1502
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	222 622,58
	0,00
	0,00
	0,00
	222 622,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1503
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 16
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 687,04
	0,00
	0,00
	0,00
	144 687,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1504
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	750,00
	223 344,90
	0,00
	0,00
	0,00
	223 344,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1505
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	37 902,18
	0,00
	0,00
	0,00
	37 902,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	1506
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1507
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47а
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	37 902,18
	0,00
	0,00
	0,00
	37 902,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	1508
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47а
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1509
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	37 902,18
	0,00
	0,00
	0,00
	37 902,18
	0,00
	12.2022
	СРО

	1510
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1511
	г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	660,00
	155 142,51
	0,00
	0,00
	0,00
	155 142,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1512
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 33а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	66 722,91
	0,00
	0,00
	0,00
	66 722,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	1513
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	61 006,74
	0,00
	0,00
	0,00
	61 006,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	1514
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 41
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	79 197,33
	0,00
	0,00
	0,00
	79 197,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1515
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 41
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1516
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 41
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1517
	г. Орск, ул. Медногорская, д. 41
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1518
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 10а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 831,06
	0,00
	0,00
	0,00
	80 831,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	1519
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 10а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 800,00
	227 647,80
	0,00
	0,00
	0,00
	227 647,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	1520
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 4
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 274,83
	0,00
	0,00
	0,00
	80 274,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1521
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 800,00
	226 081,28
	0,00
	0,00
	0,00
	226 081,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1522
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 8а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	130 266,65
	0,00
	0,00
	0,00
	130 266,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	1523
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 8а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1524
	г. Орск, ул. Молодежная, д. 8а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 937,00
	366 875,27
	0,00
	0,00
	0,00
	366 875,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1525
	г. Орск, ул. Московская, д. 1
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	196 315,59
	0,00
	0,00
	0,00
	196 315,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1526
	г. Орск, ул. Московская, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 758,00
	681 501,53
	0,00
	0,00
	0,00
	681 501,53
	0,00
	12.2022
	СРО

	1527
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 117
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 747,90
	0,00
	0,00
	0,00
	42 747,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1528
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 117
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1529
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 117
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 747,90
	0,00
	0,00
	0,00
	42 747,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1530
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 117
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1531
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 117
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	556,00
	174 977,19
	0,00
	0,00
	0,00
	174 977,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	1532
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 119
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 514,87
	0,00
	0,00
	0,00
	42 514,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1533
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 119
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1534
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 119
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 514,87
	0,00
	0,00
	0,00
	42 514,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1535
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 119
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1536
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 119
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	556,00
	174 023,33
	0,00
	0,00
	0,00
	174 023,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1537
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 123
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 288,69
	0,00
	0,00
	0,00
	42 288,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	1538
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 123
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1539
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 123
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 288,69
	0,00
	0,00
	0,00
	42 288,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	1540
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 123
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1541
	г. Орск, ул. Нахимова, д. 123
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	562,00
	173 097,52
	0,00
	0,00
	0,00
	173 097,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1542
	г. Орск, ул. Новомосковская, д. 96
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	143 253,44
	0,00
	0,00
	0,00
	143 253,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1543
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 225
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	130 311,27
	0,00
	0,00
	0,00
	130 311,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1544
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	67 456,28
	0,00
	0,00
	0,00
	67 456,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1545
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 32
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	58 292,59
	0,00
	0,00
	0,00
	58 292,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1546
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	58 491,35
	0,00
	0,00
	0,00
	58 491,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1547
	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	60 355,62
	0,00
	0,00
	0,00
	60 355,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1548
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 16
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 251,65
	0,00
	0,00
	0,00
	144 251,65
	0,00
	12.2022
	СРО

	1549
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	675,45
	223 000,16
	0,00
	0,00
	0,00
	223 000,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1550
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 16а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 283,51
	0,00
	0,00
	0,00
	144 283,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1551
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 16а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	748,80
	223 049,41
	0,00
	0,00
	0,00
	223 049,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	1552
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 22
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 469,34
	0,00
	0,00
	0,00
	144 469,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	1553
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	751,30
	223 336,70
	0,00
	0,00
	0,00
	223 336,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1554
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 24
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	144 947,21
	0,00
	0,00
	0,00
	144 947,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	1555
	г. Орск, ул. Олимпийская, д. 24
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	776,30
	224 075,43
	0,00
	0,00
	0,00
	224 075,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1556
	г. Орск, ул. Омская, д. 48
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1557
	г. Орск, ул. Омская, д. 48
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	168 044,04
	0,00
	0,00
	0,00
	168 044,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1558
	г. Орск, ул. Омская, д. 48
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1559
	г. Орск, ул. Омская, д. 63
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	76 845,28
	0,00
	0,00
	0,00
	76 845,28
	0,00
	12.2022
	СС

	1560
	г. Орск, ул. Омская, д. 63
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 990,80
	216 422,48
	0,00
	0,00
	0,00
	216 422,48
	0,00
	12.2022
	СС

	1561
	г. Орск, ул. Омская, д. 64
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	129 930,54
	0,00
	0,00
	0,00
	129 930,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1562
	г. Орск, ул. Омская, д. 64
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 456,00
	365 928,66
	0,00
	0,00
	0,00
	365 928,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1563
	г. Орск, ул. Осипенко, д. 41
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	146 136,56
	0,00
	0,00
	0,00
	146 136,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1564
	г. Орск, ул. Осипенко, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 060,40
	225 914,07
	0,00
	0,00
	0,00
	225 914,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1565
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 8а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	233 277,98
	0,00
	0,00
	0,00
	233 277,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1566
	г. Орск, ул. Пацаева, д. 8а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 203,00
	360 626,92
	0,00
	0,00
	0,00
	360 626,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	1567
	г. Орск, ул. Перегонная, д. 20
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	140 659,43
	0,00
	0,00
	0,00
	140 659,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1568
	г. Орск, ул. Попова, д. 5а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	355 288,99
	0,00
	0,00
	0,00
	355 288,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1569
	г. Орск, ул. Попова, д. 5а
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1570
	г. Орск, ул. Попова, д. 5а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	355 288,99
	0,00
	0,00
	0,00
	355 288,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1571
	г. Орск, ул. Попова, д. 5а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1572
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 45
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	253 497,00
	0,00
	0,00
	0,00
	253 497,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1573
	г. Орск, ул. Просвещения, д. 57б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	109 195,55
	0,00
	0,00
	0,00
	109 195,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1574
	г. Орск, ул. Светлая, д. 59а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	142 515,40
	0,00
	0,00
	0,00
	142 515,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	1575
	г. Орск, ул. Светлая, д. 59а
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1576
	г. Орск, ул. Светлая, д. 59а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1577
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 69
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	66 441,90
	0,00
	0,00
	0,00
	66 441,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1578
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 69
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	66 441,90
	0,00
	0,00
	0,00
	66 441,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1579
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 69
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	66 441,90
	0,00
	0,00
	0,00
	66 441,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1580
	г. Орск, ул. Севастопольская, д. 69
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	516,00
	271 962,30
	0,00
	0,00
	0,00
	271 962,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1581
	г. Орск, ул. Советская, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	185,00
	64 466,88
	0,00
	0,00
	0,00
	64 466,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1582
	г. Орск, ул. Советская, д. 66
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	496,00
	43 525,12
	0,00
	0,00
	0,00
	43 525,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1583
	г. Орск, ул. Советская, д. 70
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	35 804,88
	0,00
	0,00
	0,00
	35 804,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1584
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 93а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 352,00
	323 813,17
	0,00
	0,00
	0,00
	323 813,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	1585
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 1а
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	98 894,98
	0,00
	0,00
	0,00
	98 894,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1586
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 1а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1587
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 1а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 800,00
	278 521,95
	0,00
	0,00
	0,00
	278 521,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	1588
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 1б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	16 793,89
	0,00
	0,00
	0,00
	16 793,89
	0,00
	12.2022
	СС

	1589
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 1б
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 600,00
	231 724,86
	0,00
	0,00
	0,00
	231 724,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1590
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 1б
	ремонт ЛО
	единиц
	1
	99 142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	99 142,80
	0,00
	12.2022
	СС

	1591
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 47
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	134 200,54
	0,00
	0,00
	0,00
	134 200,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1592
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 47
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1593
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 47
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	134 200,54
	0,00
	0,00
	0,00
	134 200,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1594
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 47
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1595
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 47
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	134 200,54
	0,00
	0,00
	0,00
	134 200,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1596
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 47
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1597
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 47
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 100,00
	207 462,05
	0,00
	0,00
	0,00
	207 462,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1598
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 51
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	135 055,39
	0,00
	0,00
	0,00
	135 055,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1599
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 51
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1600
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 51
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	135 055,39
	0,00
	0,00
	0,00
	135 055,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1601
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 51
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1602
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 51
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 100,00
	208 783,57
	0,00
	0,00
	0,00
	208 783,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1603
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 53
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	199 264,58
	0,00
	0,00
	0,00
	199 264,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1604
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	188 910,83
	0,00
	0,00
	0,00
	188 910,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1605
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	188 910,83
	0,00
	0,00
	0,00
	188 910,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1606
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 55
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	188 910,83
	0,00
	0,00
	0,00
	188 910,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1607
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 73
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	37 175,66
	0,00
	0,00
	0,00
	37 175,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1608
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 87
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	81 815,61
	0,00
	0,00
	0,00
	81 815,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	1609
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 87
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1610
	г. Орск, ул. Станиславского, д. 87
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 391,20
	230 420,62
	0,00
	0,00
	0,00
	230 420,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1611
	г. Орск, ул. Станционная, д. 13
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	140 481,82
	0,00
	0,00
	0,00
	140 481,82
	0,00
	12.2022
	СРО

	1612
	г. Орск, ул. Станционная, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	732,00
	217 172,34
	0,00
	0,00
	0,00
	217 172,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	1613
	г. Орск, ул. Станционная, д. 19
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	250 925,63
	0,00
	0,00
	0,00
	250 925,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	1614
	г. Орск, ул. Станционная, д. 1а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 220,15
	0,00
	0,00
	0,00
	42 220,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	1615
	г. Орск, ул. Станционная, д. 1а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 220,15
	0,00
	0,00
	0,00
	42 220,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	1616
	г. Орск, ул. Станционная, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	535,00
	172 816,98
	0,00
	0,00
	0,00
	172 816,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1617
	г. Орск, ул. Станционная, д. 2а
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	40 705,43
	0,00
	0,00
	0,00
	40 705,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1618
	г. Орск, ул. Станционная, д. 2а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	40 705,43
	0,00
	0,00
	0,00
	40 705,43
	0,00
	12.2022
	СРО

	1619
	г. Орск, ул. Станционная, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	534,90
	166 616,89
	0,00
	0,00
	0,00
	166 616,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1620
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 3а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	234 552,29
	0,00
	0,00
	0,00
	234 552,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	1621
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 3а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 316,80
	362 596,88
	0,00
	0,00
	0,00
	362 596,88
	0,00
	12.2022
	СРО

	1622
	г. Орск, ул. Стартовая, д. 7а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	231 058,56
	0,00
	0,00
	0,00
	231 058,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1623
	г. Орск, ул. Стасова, д. 2
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 783,47
	0,00
	0,00
	0,00
	80 783,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	1624
	г. Орск, ул. Стасова, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 016,00
	227 513,77
	0,00
	0,00
	0,00
	227 513,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	1625
	г. Орск, ул. Строителей, д. 1
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	39 834,98
	0,00
	0,00
	0,00
	39 834,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1626
	г. Орск, ул. Строителей, д. 1
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	15 352,33
	0,00
	0,00
	0,00
	15 352,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1627
	г. Орск, ул. Строителей, д. 1
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1628
	г. Орск, ул. Строителей, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	523,13
	163 053,94
	0,00
	0,00
	0,00
	163 053,94
	0,00
	12.2022
	СРО

	1629
	г. Орск, ул. Строителей, д. 10
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	14 287,81
	0,00
	0,00
	0,00
	14 287,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1630
	г. Орск, ул. Строителей, д. 10
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1631
	г. Орск, ул. Строителей, д. 12
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	14 818,75
	0,00
	0,00
	0,00
	14 818,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	1632
	г. Орск, ул. Строителей, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1633
	г. Орск, ул. Строителей, д. 18
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	15 502,89
	0,00
	0,00
	0,00
	15 502,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1634
	г. Орск, ул. Строителей, д. 18
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1635
	г. Орск, ул. Суворова, д. 34
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	23 210,76
	0,00
	0,00
	0,00
	23 210,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	1636
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 11, корп. 2
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	59 801,60
	0,00
	0,00
	0,00
	59 801,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	1637
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 11, корп. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1638
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 11, корп. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	220,00
	168 421,68
	0,00
	0,00
	0,00
	168 421,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1639
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 13а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 560,00
	310 521,96
	0,00
	0,00
	0,00
	310 521,96
	0,00
	12.2022
	СРО

	1640
	г. Орск, ул. Тагильская, д. 40
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	1 010,00
	200 966,72
	0,00
	0,00
	0,00
	200 966,72
	0,00
	12.2022
	СРО

	1641
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 90
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	84 495,20
	0,00
	0,00
	0,00
	84 495,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	1642
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 90
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1643
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 90
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	84 495,20
	0,00
	0,00
	0,00
	84 495,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	1644
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 90
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1645
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 92
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	203 993,12
	0,00
	0,00
	0,00
	203 993,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1646
	г. Орск, ул. Ужгородская, д. 92
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1647
	г. Орск, ул. Ферганская, д. 6
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	78 573,42
	0,00
	0,00
	0,00
	78 573,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1648
	г. Орск, ул. Ферганская, д. 6
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1649
	г. Орск, ул. Ферганская, д. 6
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	297 428,40
	0,00
	0,00
	0,00
	297 428,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	1650
	г. Орск, ул. Центральная, д. 80
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	25 485,08
	0,00
	0,00
	0,00
	25 485,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1651
	г. Орск, ул. Центральная, д. 80
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	856,70
	0,00
	0,00
	0,00
	856,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1652
	г. Орск, ул. Центральная, д. 80
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	320,00
	180 161,81
	0,00
	0,00
	0,00
	180 161,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	1653
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 22
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	538,00
	160 304,58
	0,00
	0,00
	0,00
	160 304,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1654
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 70
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	312,00
	124 337,13
	0,00
	0,00
	0,00
	124 337,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	1655
	г. Орск, ул. Чекасина, д. 78
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	311,00
	123 615,35
	0,00
	0,00
	0,00
	123 615,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1656
	г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	960,90
	293 590,61
	0,00
	0,00
	0,00
	293 590,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	1657
	г. Орск, ул. Шелухина, д. 22
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	36 678,90
	0,00
	0,00
	0,00
	36 678,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1658
	г. Орск, ул. Шелухина, д. 22
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	36 678,90
	0,00
	0,00
	0,00
	36 678,90
	0,00
	12.2022
	СРО

	1659
	г. Орск, ул. Школьная, д. 14б
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	27 685,41
	0,00
	0,00
	0,00
	27 685,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	1660
	г. Орск, ул. Школьная, д. 14б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	630,00
	99 318,79
	0,00
	0,00
	0,00
	99 318,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1661
	г. Орск, ул. Школьная, д. 14б
	ремонт ЛО
	единиц
	3
	198 285,60
	0,00
	0,00
	0,00
	198 285,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	1662
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	130 144,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130 144,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1663
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11б
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1664
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11б
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	130 144,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130 144,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1665
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11б
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1666
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	130 144,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130 144,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1667
	г. Орск, ул. Щорса, д. 11б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1668
	г. Орск, ул. Щорса, д. 15
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	109 229,42
	0,00
	0,00
	0,00
	109 229,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1669
	г. Орск, ул. Энгельса, д. 38
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	33 008,56
	0,00
	0,00
	0,00
	33 008,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1670
	г. Орск, ул. Энгельса, д. 38
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	33 008,56
	0,00
	0,00
	0,00
	33 008,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1671
	г. Орск, ул. Энгельса, д. 38
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	200,00
	153 740,41
	0,00
	0,00
	0,00
	153 740,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	1672
	г. Орск, ул. Юлина, д. 16а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	740,00
	129 069,28
	0,00
	0,00
	0,00
	129 069,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1673
	г. Орск, ул. Юношеская, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2 200,00
	294 748,40
	0,00
	0,00
	0,00
	294 748,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	1674
	г. Орск, ул. Яблочная, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	43 035,76
	0,00
	0,00
	0,00
	43 035,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	1675
	г. Орск, ул. Яблочная, д. 11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 035,76
	0,00
	0,00
	0,00
	43 035,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	1676
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 78
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 079,00
	106 538,22
	0,00
	0,00
	0,00
	106 538,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	1677
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	204 220,52
	0,00
	0,00
	0,00
	204 220,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1678
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1679
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1680
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93а
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	238 056,63
	0,00
	0,00
	0,00
	238 056,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	1681
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	1 100,00
	368 014,29
	0,00
	0,00
	0,00
	368 014,29
	0,00
	12.2022
	СРО

	1682
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	105 891,07
	0,00
	0,00
	0,00
	105 891,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1683
	г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	105 891,07
	0,00
	0,00
	0,00
	105 891,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	1684
	г. Орск, ул. Янки Купалы, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	660,60
	179 269,56
	0,00
	0,00
	0,00
	179 269,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1685
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 11
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	16 525,11
	0,00
	0,00
	0,00
	16 525,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1686
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 28
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	165 511,35
	0,00
	0,00
	0,00
	165 511,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1687
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 28
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	165 511,35
	0,00
	0,00
	0,00
	165 511,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1688
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 28
	ОДПУ ГВ 
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1689
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 28
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	165 511,35
	0,00
	0,00
	0,00
	165 511,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1690
	г. Орск, шоссе Гайское, д. 28
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	92 719,99
	0,00
	0,00
	0,00
	92 719,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	14. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский

	Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский
	Х
	Х
	Х
	2 800 171,79
	0,00
	0,00
	0,00
	2 800 171,79
	0,00
	Х
	Х

	1691
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 7
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	232 109,86
	0,00
	0,00
	0,00
	232 109,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1692
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 26
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	4 633,00
	295 736,90
	0,00
	0,00
	0,00
	295736,9
	0,00
	12.2022
	СС

	1693
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 27
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	4 629,20
	295 589,11
	0,00
	0,00
	0,00
	295 589,11
	0,00
	12.2022
	СС

	1694
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 28
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	303 234,44
	0,00
	0,00
	0,00
	303234,44
	0,00
	12.2022
	СС

	1695
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 28
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	3 606,30
	79 456,86
	0,00
	0,00
	0,00
	79 456,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1696
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 29
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	5 812,60
	223 777,58
	0,00
	0,00
	0,00
	223777,58
	0,00
	12.2022
	СС

	1697
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 30
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	4 617,60
	295 117,00
	0,00
	0,00
	0,00
	295 117,00
	0,00
	12.2022
	СС

	1698
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 33
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	1 212,83
	358 763,66
	0,00
	0,00
	0,00
	358 763,66
	0,00
	12.2022
	СС

	1699
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 34
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	1 213,22
	358 484,58
	0,00
	0,00
	0,00
	358484,58
	0,00
	12.2022
	СС

	1700
	пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 35
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	1 200,86
	357 901,80
	0,00
	0,00
	0,00
	357 901,80
	0,00
	12.2022
	СС

	15. Муниципальное образование Грачевский район

	Итого по муниципальному образованию Грачевский район
	Х
	Х
	Х
	130 315,93
	0,00
	0,00
	0,00
	130 315,93
	0,00
	Х
	Х

	1701
	с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 3
	ремонт ВИСТС 
	пог. метров
	−
	68 114,26
	0,00
	0,00
	0,00
	68 114,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	1702
	с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 3
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	−
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1703
	с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 5
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	−
	10 559,95
	0,00
	0,00
	0,00
	10 559,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	1704
	с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	−
	22 893,22
	0,00
	0,00
	0,00
	22 893,22
	0,00
	12.2022
	СРО

	16. Муниципальное образование Домбаровский район

	Итого по муниципальному образованию Домбаровский район
	Х
	Х
	Х
	274 199,65
	0,00
	0,00
	0,00
	274 199,65
	0,00
	Х
	Х

	1705.
	пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2
	ремонт ПП
	кв.м.
	540,00
	100 215,58
	0,00
	0,00
	0,00
	100 215,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1706.
	пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	1 770,00
	173 984,07
	0,00
	0,00
	0,00
	173 984,07
	0,00
	12.2022
	СРО

	17. Муниципальное образование Илекский район

	Итого по муниципальному образованию Илекский район
	Х
	Х
	Х
	454 649,19
	0,00
	0,00
	0,00
	454 649,19
	0,00
	Х
	Х

	1707.
	с. Илек, ул. Восточная, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	350
	159 020,85
	0,00
	0,00
	0,00
	159 020,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1708.
	с. Илек, ул. Восточная, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	310
	146 256,63
	0,00
	0,00
	0,00
	146 256,63
	0,00
	12.2022
	СРО

	1709.
	с. Илек, ул. Московская, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	300
	149 371,71
	0,00
	0,00
	0,00
	149 371,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	18. Муниципальное образование Кваркенский район

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский район
	Х
	Х
	Х
	801 898,36
	0,00
	0,00
	0,00
	801 898,36
	0,00
	Х
	Х

	1710
	пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 10
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	90 487,74
	0,00
	0,00
	0,00
	90 487,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	1711
	пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 10
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	-
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1712
	пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	90 487,74
	0,00
	0,00
	0,00
	90 487,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	1713
	пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 10
	ОДПУ ХВ
	единиц
	-
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1714
	с. Кваркено, ул. Степная, д. 9
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	17 845,89
	0,00
	0,00
	0,00
	17 845,89
	0,00
	12.2022
	СРО

	1715
	с. Кваркено, ул. Степная, д. 9
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	126 158,08
	0,00
	0,00
	0,00
	126 158,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1716
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 289,66
	0,00
	0,00
	0,00
	18 289,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	1717
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	129 295,23
	0,00
	0,00
	0,00
	129 295,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1718
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 6
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 202,49
	0,00
	0,00
	0,00
	18 202,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	1719
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	128 679,01
	0,00
	0,00
	0,00
	128 679,01
	0,00
	12.2022
	СРО

	1720
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 7
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 107,40
	0,00
	0,00
	0,00
	18 107,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	1721
	с. Кваркено, ул. Строителей, д. 7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	128 006,76
	0,00
	0,00
	0,00
	128 006,76
	0,00
	12.2022
	СРО

	19. Муниципальное образование Красногвардейский район

	Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район
	Х
	Х
	Х
	193 577,46
	0,00
	0,00
	0,00
	193 577,46
	0,00
	Х
	Х

	1722
	пос. Свердловский, ул. Школьная, д. 5а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	500,00
	193 577,46
	0,00
	0,00
	0,00
	193 577,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	20. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	Х
	Х
	Х
	1 090 465,11
	0,00
	0,00
	0,00
	1 090 465,11
	0,00
	Х
	Х

	1723
	г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	681,87
	201 823,02
	0,00
	0,00
	0,00
	201 823,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	1724
	г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	134 715,58
	0,00
	0,00
	0,00
	134 715,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1725
	г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 1а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	210,60
	106 406,45
	0,00
	0,00
	0,00
	106 406,45
	0,00
	12.2022
	СРО

	1726
	с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 43
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	42 377,79
	0,00
	0,00
	0,00
	42 377,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1727
	с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 45
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 377,79
	0,00
	0,00
	0,00
	42 377,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1728
	с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 47
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	42 377,79
	0,00
	0,00
	0,00
	42 377,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	1729
	с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 49
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	326,40
	173 462,23
	0,00
	0,00
	0,00
	173 462,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1730
	с. Новоуральск, ул. Советская, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	480,00
	173 462,23
	0,00
	0,00
	0,00
	173 462,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1731
	с. Новоуральск, ул. Советская, д. 18
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	480,00
	173 462,23
	0,00
	0,00
	0,00
	173 462,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	21. Муниципальное образование Курманаевский район

	Итого по муниципальному образованию Курманаевский район
	Х
	Х
	Х
	439 926,10
	0,00
	0,00
	0,00
	439 926,10
	0,00
	Х
	Х

	1732
	с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	56 620,23
	0,00
	0,00
	0,00
	56 620,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1733
	с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	56 620,23
	0,00
	0,00
	0,00
	56 620,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1734
	с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 10
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	58 121,24
	0,00
	0,00
	0,00
	58 121,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1735
	с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 10
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	58 124,24
	0,00
	0,00
	0,00
	58 124,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1736
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 7
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	18 431,93
	0,00
	0,00
	0,00
	18 431,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1737
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 7
	ремонт фундамента
	куб. метров
	-
	19 656,61
	0,00
	0,00
	0,00
	19 656,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	1738
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	10 659,03
	0,00
	0,00
	0,00
	10 659,03
	0,00
	12.2022
	СС

	1739
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	91 051,37
	0,00
	0,00
	0,00
	91 051,37
	0,00
	12.2022
	СС

	1740
	с. Курманаевка, ул. Орская, д. 16
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	70 641,22
	0,00
	0,00
	0,00
	70 641,22
	0,00
	12.2022
	СС

	22. Муниципальное образование Матвеевский район

	Итого по муниципальному образованию Матвеевский район
	Х
	Х
	Х
	375 051,81
	0,00
	0,00
	0,00
	375 051,81
	0,00
	Х
	Х

	1741
	с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	41 822,62
	0,00
	0,00
	0,00
	41 822,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1742
	с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2
	ОДПУ ТЭ
	пог. метров
	 -
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1743
	с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	41 822,62
	0,00
	0,00
	0,00
	41 822,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1744
	с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2
	ОДПУ ХВ
	пог. метров
	 -
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1745
	с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	38 423,08
	0,00
	0,00
	0,00
	38 423,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1746
	с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 8
	ОДПУ ТЭ
	пог. метров
	 -
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1747
	с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	 -
	63 535,84
	0,00
	0,00
	0,00
	63 535,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1748
	с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21
	ОДПУ ТЭ
	пог. метров
	 -
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1749
	с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 -
	63 535,84
	0,00
	0,00
	0,00
	63 535,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1750
	с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21
	ОДПУ ХВ
	пог. метров
	 -
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1751
	с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	 -
	24 486,59
	0,00
	0,00
	0,00
	24 486,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	23. Муниципальное образование Новоорский район

	Итого по муниципальному образованию Новоорский район
	Х
	Х
	Х
	6 330 887,83
	0,00
	0,00
	0,00
	6 330 887,83
	0,00
	Х
	Х

	1752
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 9
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 048,80
	0,00
	0,00
	0,00
	42 048,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	1753
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 9
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1754
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 048,80
	0,00
	0,00
	0,00
	42 048,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	1755
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 9
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1756
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	504,00
	172 115,61
	0,00
	0,00
	0,00
	172 115,61
	0,00
	12.2022
	СРО

	1757
	пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 9
	ремонт фундамента
	кв.м.
	667,40
	40 324,91
	0,00
	0,00
	0,00
	40 324,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	1758
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 14
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	19 533,80
	0,00
	0,00
	0,00
	19 533,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	1759
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 14
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	794,30
	138 090,44
	0,00
	0,00
	0,00
	138 090,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1760
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 16
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	19 533,80
	0,00
	0,00
	0,00
	19 533,80
	0,00
	12.2022
	СРО

	1761
	пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 16
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	794,30
	138 090,44
	0,00
	0,00
	0,00
	138 090,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1762
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	43 008,35
	0,00
	0,00
	0,00
	43 008,35
	0,00
	12.2022
	СРО

	1763
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1764
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	460,00
	176 043,27
	0,00
	0,00
	0,00
	176 043,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1765
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12
	ремонт фундамента
	кв.м.
	729,10
	41 245,12
	0,00
	0,00
	0,00
	41 245,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1766
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 13
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	44 235,20
	0,00
	0,00
	0,00
	44 235,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	1767
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 13
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1768
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	44 235,20
	0,00
	0,00
	0,00
	44 235,20
	0,00
	12.2022
	СРО

	1769
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1770
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	460,00
	181 065,06
	0,00
	0,00
	0,00
	181 065,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	1771
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 13
	ремонт фундамента
	кв.м.
	735,00
	42 421,68
	0,00
	0,00
	0,00
	42 421,68
	0,00
	12.2022
	СРО

	1772
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1773
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1774
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	460,00
	173 350,02
	0,00
	0,00
	0,00
	173 350,02
	0,00
	12.2022
	СРО

	1775
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14
	ремонт ПП
	кв.м.
	707,50
	40 668,70
	0,00
	0,00
	0,00
	40 668,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1776
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14
	ремонт фундамента
	кв.м.
	707,50
	40 614,12
	0,00
	0,00
	0,00
	40 614,12
	0,00
	12.2022
	СРО

	1777
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 16
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 542,28
	0,00
	0,00
	0,00
	42 542,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	1778
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 16
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1779
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 16
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	460,00
	174 135,55
	0,00
	0,00
	0,00
	174 135,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1780
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 16
	ремонт ПП
	кв.м.
	686,70
	40 852,98
	0,00
	0,00
	0,00
	40 852,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1781
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 16
	ремонт фундамента
	кв.м.
	686,70
	40 798,16
	0,00
	0,00
	0,00
	40 798,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1782
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 9
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	39 629,37
	0,00
	0,00
	0,00
	39 629,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1783
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 9
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	460,00
	162 212,30
	0,00
	0,00
	0,00
	162 212,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1784
	пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 9
	ремонт фундамента
	кв.м.
	679,80
	38 004,67
	0,00
	0,00
	0,00
	38 004,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1785
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 20
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	19 631,54
	0,00
	0,00
	0,00
	19 631,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1786
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 20
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	799,20
	138 781,36
	0,00
	0,00
	0,00
	138 781,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1787
	пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 24
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	17 977,97
	0,00
	0,00
	0,00
	17 977,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1788
	пос. Новоорск, ул. Заводская, д. 30
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	19 251,16
	0,00
	0,00
	0,00
	19 251,16
	0,00
	12.2022
	СРО

	1789
	пос. Новоорск, ул. Заводская, д. 30
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	784,80
	136 092,38
	0,00
	0,00
	0,00
	136 092,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1790
	пос. Новоорск, ул. Заводская, д. 32
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	19 333,05
	0,00
	0,00
	0,00
	19 333,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1791
	пос. Новоорск, ул. Заводская, д. 32
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	787,90
	136 671,26
	0,00
	0,00
	0,00
	136 671,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	1792
	пос. Новоорск, ул. Клецова, д. 6
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	11 493,74
	0,00
	0,00
	0,00
	11 493,74
	0,00
	12.2022
	СРО

	1793
	пос. Новоорск, ул. Клецова, д. 6
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв.м.
	382,80
	98 181,59
	0,00
	0,00
	0,00
	98 181,59
	0,00
	12.2022
	СРО

	1794
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	93 934,55
	0,00
	0,00
	0,00
	93 934,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1795
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1796
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	93 934,55
	0,00
	0,00
	0,00
	93 934,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1797
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1798
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	701,00
	326 089,93
	0,00
	0,00
	0,00
	326 089,93
	0,00
	12.2022
	СРО

	1799
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11
	ремонт ПП
	кв.м.
	2 017,20
	128 163,98
	0,00
	0,00
	0,00
	128 163,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1800
	пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11
	ремонт фундамента
	кв.м.
	2 017,20
	118 451,41
	0,00
	0,00
	0,00
	118 451,41
	0,00
	12.2022
	СРО

	1801
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 10
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1802
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	598,00
	206 482,62
	0,00
	0,00
	0,00
	206 482,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1803
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 10
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	50 444,85
	0,00
	0,00
	0,00
	50 444,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1804
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 10
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1805
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 10
	ремонт фундамента
	кв.м.
	833,40
	48 376,75
	0,00
	0,00
	0,00
	48 376,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	1806
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 12
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	50 444,85
	0,00
	0,00
	0,00
	50 444,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1807
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 12
	ОДПУ ТЭ 
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1808
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 12
	ремонт ВИСХВС
	кв.м.
	-
	50 444,85
	0,00
	0,00
	0,00
	50 444,85
	0,00
	12.2022
	СРО

	1809
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 12
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1810
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 12
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв.м.
	598,00
	206 482,62
	0,00
	0,00
	0,00
	206 482,62
	0,00
	12.2022
	СРО

	1811
	пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 12
	ремонт фундамента
	кв.м.
	833,40
	48 376,75
	0,00
	0,00
	0,00
	48 376,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	1812
	пос. Энергетик, д. 34
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 807,26
	0,00
	0,00
	0,00
	80 807,26
	0,00
	12.2022
	СРО

	1813
	пос. Энергетик, д. 56
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 444,38
	0,00
	0,00
	0,00
	80 444,38
	0,00
	12.2022
	СРО

	1814
	пос. Энергетик, д. 57
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	80 450,33
	0,00
	0,00
	0,00
	80 450,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1815
	пос. Энергетик, д. 60
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	81 479,54
	0,00
	0,00
	0,00
	81 479,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1816
	пос. Энергетик, д. 60
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	5 762,80
	538 842,09
	0,00
	0,00
	0,00
	538 842,09
	0,00
	12.2022
	СРО

	1817
	пос. Энергетик, д. 73
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	277 882,33
	0,00
	0,00
	0,00
	277 882,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1818
	пос. Энергетик, д. 73
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	277 882,33
	0,00
	0,00
	0,00
	277 882,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1819
	пос. Энергетик, д. 75
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	64 117,32
	0,00
	0,00
	0,00
	64 117,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	1820
	пос. Энергетик, д. 75
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	64 117,32
	0,00
	0,00
	0,00
	64 117,32
	0,00
	12.2022
	СРО

	1821
	пос. Энергетик, д. 76
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	277 882,33
	0,00
	0,00
	0,00
	277 882,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	1822
	пос. Энергетик, д. 76
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	277 882,33
	0,00
	0,00
	0,00
	277 882,33
	0,00
	12.2022
	СРО

	24. Муниципальное образование Новосергиевский район

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район
	Х
	Х
	Х
	1 521 518,51
	0,00
	0,00
	210 000,00
	1 311 518,51
	0,00
	Х
	Х

	1823
	пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 21
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	11 118,42
	0,00
	0,00
	0,00
	11 118,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1824
	пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 21
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	370,30
	94 975,55
	0,00
	0,00
	0,00
	94 975,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1825
	пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 27
	ремонт ВИСЭС 
	пог. метров
	-
	11 190,48
	0,00
	0,00
	0,00
	11 190,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	1826
	пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 27
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	372,70
	95 591,11
	0,00
	0,00
	0,00
	95 591,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1827
	пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 79
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	31 874,84
	0,00
	0,00
	0,00
	31 874,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1828
	пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 79
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	31 874,84
	0,00
	0,00
	0,00
	31 874,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1829
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	71 603,40
	0,00
	0,00
	0,00
	71 603,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	1830
	пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	71 603,40
	0,00
	0,00
	0,00
	71 603,40
	0,00
	12.2022
	СРО

	1831
	пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33а
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	46 825,98
	0,00
	0,00
	0,00
	46 825,98
	0,00
	12.2022
	СРО

	1832
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	200 198,37
	0,00
	0,00
	30 000,00
	170 198,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1833
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 5
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	48 909,57
	0,00
	0,00
	0,00
	48 909,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1834
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	48 909,57
	0,00
	0,00
	0,00
	48 909,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1835
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	148 044,67
	0,00
	0,00
	30 000,00
	118 044,67
	0,00
	12.2022
	СРО

	1836
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	36 168,14
	0,00
	0,00
	0,00
	36 168,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	1837
	пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	36 168,14
	0,00
	0,00
	0,00
	36 168,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	1838
	с. Кулагино, ул. Центральная, д. 21
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	168 745,97
	0,00
	0,00
	30 000,00
	138 745,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1839
	с. Кулагино, ул. Центральная, д. 21
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	36 230,30
	0,00
	0,00
	10 000,00
	26 230,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1840
	с. Кулагино, ул. Центральная, д. 21
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	36 230,30
	0,00
	0,00
	10 000,00
	26 230,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1841
	с. Покровка, ул. Заводская, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	116 559,91
	0,00
	0,00
	70 000,00
	46 559,91
	0,00
	12.2022
	СРО

	1842
	с. Покровка, ул. Заводская, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	16 488,17
	0,00
	0,00
	10 000,00
	6 488,17
	0,00
	12.2022
	СРО

	1843
	с. Покровка, ул. Строителей, д. 4
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	132 320,34
	0,00
	0,00
	10 000,00
	122 320,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	1844
	с. Покровка, ул. Строителей, д. 4
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 717,58
	0,00
	0,00
	10 000,00
	8 717,58
	0,00
	12.2022
	СРО

	1845
	с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	11 169,46
	0,00
	0,00
	0,00
	11 169,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	25. Муниципальное образование Октябрьский район

	Итого по муниципальному образованию Октябрьский район
	Х
	Х
	Х
	134 766,56
	0,00
	0,00
	0,00
	134 766,56
	0,00
	Х
	Х

	1846
	с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	721,70
	134 766,56
	0,00
	0,00
	0,00
	134 766,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	26. Муниципальное образование Оренбургский район

	Итого по муниципальному образованию Оренбургский район
	Х
	Х
	Х
	2 418 328,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 418 328,17
	0,00
	Х
	Х

	1847
	пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. м.
	2 302,00
	296 071,99
	0,00
	0,00
	0,00
	296 071,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1848
	пос. Первомайский, ул.9 Пятилетки, д.7
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. м.
	2 294,00
	275 003,57
	0,00
	0,00
	0,00
	275 003,57
	0,00
	12.2022
	СРО

	1849
	пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 20
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. м.
	990,00
	195 527,34
	0,00
	0,00
	0,00
	195 527,34
	0,00
	12.2022
	СРО

	1850
	пос. Первомайский, ул.Симонова, д. 13
	ремонт ВИСТС
	п. м.
	360,00
	133 940,37
	0,00
	0,00
	0,00
	133 940,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1851
	пос. Первомайский, ул.Симонова, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	п. м.
	230,00
	133 940,37
	0,00
	0,00
	0,00
	133 940,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1852
	пос. Первомайский, ул.Симонова, д. 13
	ремонт ВИСВО
	п. м.
	230,00
	133 940,37
	0,00
	0,00
	0,00
	133 940,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1853
	пос. Первомайский, ул.Симонова, д. 13
	ремонт ПП
	кв. м.
	905,60
	121 721,71
	0,00
	0,00
	0,00
	121 721,71
	0,00
	12.2022
	СРО

	1854
	пос. Первомайский, ул.Симонова, д. 13
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. м.
	1 520,00
	211 320,83
	0,00
	0,00
	0,00
	211 320,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1855
	пос. Первомайский, ул.Симонова, д. 13
	ремонт фундамента
	кв. м.
	304,00
	301 707,00
	0,00
	0,00
	0,00
	301 707,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1856
	пос. Первомайский, ул. Строителей, д. 1
	ремонт ВИСТС
	п. м.
	480,00
	67 092,50
	0,00
	0,00
	0,00
	67 092,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1857
	пос. Первомайский, ул. Строителей, д. 1
	ремонт ВИСХВС
	п. м.
	340,00
	67 092,50
	0,00
	0,00
	0,00
	67 092,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1858
	пос. Первомайский, ул. Строителей, д. 1
	ремонт ВИСВО
	п. м.
	340,00
	67 092,50
	0,00
	0,00
	0,00
	67 092,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1859
	пос. Первомайский, ул. Строителей, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. м. 
	954,30
	182 693,83
	0,00
	0,00
	0,00
	182 693,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1860
	пос. Первомайский, ул. Строителей, д. 1
	ремонт ПП
	кв. м. 
	200,00
	62 592,54
	0,00
	0,00
	0,00
	62 592,54
	0,00
	12.2022
	СРО

	1861
	пос. Первомайский, ул. Строителей, д. 1
	ремонт фундамента
	кв. м. 
	328,00
	168 590,75
	0,00
	0,00
	0,00
	168 590,75
	0,00
	12.2022
	СРО

	27. Муниципальное образование Первомайский район

	Итого по муниципальному образованию Первомайский район
	Х
	Х
	Х
	197 922,35
	0,00
	0,00
	0,00
	197 922,35
	0,00
	Х
	Х

	1862
	пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 2
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	111 667,46
	0,00
	0,00
	0,00
	111 667,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	1863
	пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 2
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	39 306,11
	0,00
	0,00
	0,00
	39 306,11
	0,00
	12.2022
	СРО

	1864
	пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 2
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	39 358,92
	0,00
	0,00
	0,00
	39 358,92
	0,00
	12.2022
	СРО

	1865
	пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 2
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	28. Муниципальное образование Переволоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район
	Х
	Х
	Х
	151 944,28
	0,00
	0,00
	0,00
	151 944,28
	0,00
	Х
	Х

	1866
	пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 137а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	630,00
	151 944,28
	0,00
	0,00
	0,00
	151 944,28
	0,00
	12.2022
	СРО

	29. Муниципальное образование Сакмарский район

	Итого по муниципальному образованию Сакмарский район
	Х
	Х
	Х
	693 794,93
	0,00
	0,00
	0,00
	693 794,93
	0,00
	Х
	Х

	1867
	пос. Светлый, ул. Советская, д. 66
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	310,90
	99 568,48
	0,00
	0,00
	0,00
	99 568,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	1868
	с. Сакмара, ул. Советская, д. 80
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	147 987,39
	0,00
	0,00
	0,00
	147 987,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1869
	с. Сакмара, ул. Советская, д. 82
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	100 826,36
	0,00
	0,00
	0,00
	100 826,36
	0,00
	12.2022
	СРО

	1870
	с. Сакмара, ул. Советская, д. 84
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	217 732,56
	0,00
	0,00
	0,00
	217 732,56
	0,00
	12.2022
	СРО

	1871
	с. Сакмара, ул. Степная, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	127 680,14
	0,00
	0,00
	0,00
	127 680,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	30. Муниципальное образование Саракташский район

	Итого по муниципальному образованию Саракташский район
	Х
	Х
	Х
	421 157,21
	0,00
	0,00
	0,00
	421 157,21
	0,00
	Х
	Х

	1872
	пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 14
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	647,60
	265 173,06
	0,00
	0,00
	0,00
	265 173,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	1873
	с. Новочеркасск, ул. Кольцевая, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	567,20
	155 984,15
	0,00
	0,00
	0,00
	155 984,15
	0,00
	12.2022
	СРО

	31. Муниципальное образование Северный район

	Итого по муниципальному образованию Северный район
	Х
	Х
	Х
	1 382 938,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1 382 938,60
	0,00
	Х
	Х

	1874
	с. Северное, ул. Ленина, д. 1
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 394,99
	0,00
	0,00
	0,00
	37 394,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1875
	с. Северное, ул. Ленина, д. 1
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	37 394,99
	0,00
	0,00
	0,00
	37 394,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1876
	с. Северное, ул. Ленина, д. 1
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	153 066,47
	0,00
	0,00
	0,00
	153 066,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	1877
	с. Северное, ул. Ленина, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 394,99
	0,00
	0,00
	0,00
	37 394,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1878
	с. Северное, ул. Ленина, д. 2
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	37 394,99
	0,00
	0,00
	0,00
	37 394,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1879
	с. Северное, ул. Ленина, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	153 066,47
	0,00
	0,00
	0,00
	153 066,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	1880
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 6
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	59 272,70
	0,00
	0,00
	0,00
	59 272,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1881
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 6
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	59 272,70
	0,00
	0,00
	0,00
	59 272,70
	0,00
	12.2022
	СРО

	1882
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	242 617,08
	0,00
	0,00
	0,00
	242 617,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1883
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 8
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	37 394,99
	0,00
	0,00
	0,00
	37 394,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1884
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 8
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	37 394,99
	0,00
	0,00
	0,00
	37 394,99
	0,00
	12.2022
	СРО

	1885
	с. Северное, ул. Луначарского, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	153 066,47
	0,00
	0,00
	0,00
	153 066,47
	0,00
	12.2022
	СРО

	1886
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 30
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	38 889,14
	0,00
	0,00
	0,00
	38 889,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	1887
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 30
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	38 889,14
	0,00
	0,00
	0,00
	38 889,14
	0,00
	12.2022
	СРО

	1888
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 30
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	159 182,39
	0,00
	0,00
	0,00
	159 182,39
	0,00
	12.2022
	СРО

	1889
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 55
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	50 623,05
	0,00
	0,00
	0,00
	50 623,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1890
	с. Северное, ул. Чапаева, д. 55
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	50 623,05
	0,00
	0,00
	0,00
	50 623,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	32. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ

	Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ
	Х
	Х
	Х
	656 120,07
	0,00
	0,00
	0,00
	656 120,07
	0,00
	Х
	Х

	1891
	г. Соль-Илецк, ул. Железнодорожная, д. 7
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	956,60
	239 615,23
	0,00
	0,00
	0,00
	239615,23
	0,00
	12.2022
	СРО

	1892
	г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 157
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	300,50
	101 923,78
	0,00
	0,00
	0,00
	101923,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1893
	г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 147
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	770,30
	128 436,25
	0,00
	0,00
	0,00
	128436,25
	0,00
	12.2022
	СРО

	1894
	пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 5
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	520,00
	186 144,81
	0,00
	0,00
	0,00
	186144,81
	0,00
	12.2022
	СРО

	33. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	Х
	Х
	Х
	2 372 993,46
	0,00
	0,00
	0,00
	2 372 993,46
	0,00
	Х
	Х

	1895
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	334 590,53
	0,00
	0,00
	0,00
	334 590,53
	0,00
	12.2022
	СС

	1896
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 11
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	216 435,88
	0,00
	0,00
	0,00
	216 435,88
	0,00
	12.2022
	СС

	1897
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 12
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	18 868,15
	0,00
	0,00
	0,00
	18 868,15
	0,00
	12.2022
	СС

	1898
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 12
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	133 384,72
	0,00
	0,00
	0,00
	133 384,72
	0,00
	12.2022
	СС

	1899
	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 16
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	23 305,85
	0,00
	0,00
	0,00
	23 305,85
	0,00
	12.2022
	СС

	1900
	г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 12
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	71 402,44
	0,00
	0,00
	0,00
	71 402,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1901
	г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 12
	ремонт ВИСГС
	пог. метров
	-
	71 402,44
	0,00
	0,00
	0,00
	71 402,44
	0,00
	12.2022
	СРО

	1902
	г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	12 382,49
	0,00
	0,00
	0,00
	12 382,49
	0,00
	12.2022
	СРО

	1903
	г. Сорочинск, ул. Орджоникидзе, д. 39
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	131 365,05
	0,00
	0,00
	0,00
	131 365,05
	0,00
	12.2022
	СРО

	1904
	г. Сорочинск, ул. Партизанская, д. 9а
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	32 119,53
	0,00
	0,00
	0,00
	32 119,53
	0,00
	12.2022
	СС

	1905
	г. Сорочинск, ул. Партизанская, д. 9а
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1906
	г. Сорочинск, ул. Партизанская, д. 9а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	149 599,64
	0,00
	0,00
	0,00
	149 599,64
	0,00
	12.2022
	СС

	1907
	г. Сорочинск, ул. Партизанская, д. 9а
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	21 574,07
	0,00
	0,00
	0,00
	21 574,07
	0,00
	12.2022
	СС

	1908
	г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	21 376,84
	0,00
	0,00
	0,00
	21 376,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1909
	г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 11
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	31 874,84
	0,00
	0,00
	0,00
	31 874,84
	0,00
	12.2022
	СС

	1910
	г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 11
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1911
	г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 11
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	148 459,98
	0,00
	0,00
	0,00
	148 459,98
	0,00
	12.2022
	СС

	1912
	г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 11
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	21 409,71
	0,00
	0,00
	0,00
	21 409,71
	0,00
	12.2022
	СС

	1913
	г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 13
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	31 540,43
	0,00
	0,00
	0,00
	31 540,43
	0,00
	12.2022
	СС

	1914
	г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 13
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СС

	1915
	г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	146 902,44
	0,00
	0,00
	0,00
	146 902,44
	0,00
	12.2022
	СС

	1916
	г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 13
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	21 185,10
	0,00
	0,00
	0,00
	21 185,10
	0,00
	12.2022
	СС

	1917
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	41 966,55
	0,00
	0,00
	0,00
	41 966,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1918
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1б
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1919
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1б
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	 
	41 966,55
	0,00
	0,00
	0,00
	41 966,55
	0,00
	12.2022
	СРО

	1920
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1б
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1921
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1б
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	171 778,95
	0,00
	0,00
	0,00
	171 778,95
	0,00
	12.2022
	СРО

	1922
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1б
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	40 246,04
	0,00
	0,00
	0,00
	40 246,04
	0,00
	12.2022
	СРО

	1923
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1в
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	42 734,19
	0,00
	0,00
	0,00
	42 734,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	1924
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1в
	ОДПУ ТЭ
	единиц
	1
	28 748,50
	0,00
	0,00
	0,00
	28 748,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1925
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1в
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	42 734,19
	0,00
	0,00
	0,00
	42 734,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	1926
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1в
	ОДПУ ХВ
	единиц
	1
	7 589,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 589,86
	0,00
	12.2022
	СРО

	1927
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1в
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	174 921,08
	0,00
	0,00
	0,00
	174 921,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1928
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1в
	ремонт ПП
	кв. метров
	-
	41 037,27
	0,00
	0,00
	0,00
	41 037,27
	0,00
	12.2022
	СРО

	1929
	г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1в
	ремонт фундамента
	кв. метров
	-
	40 982,21
	0,00
	0,00
	0,00
	40982,21
	0,00
	12.2022
	СРО

	34. Муниципальное образование Ташлинский район

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский район
	Х
	Х
	Х
	427 217,13
	0,00
	0,00
	0,00
	427 217,13
	0,00
	Х
	Х

	1930
	пос. Калинин, ул. Степная, д. 8
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	335,00
	178 147,37
	0,00
	0,00
	0,00
	178 147,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1931
	с. Ташла, ул. Дружбы, д. 2
	ремонт ВИСВО
	пм.
	-
	66 561,08
	0,00
	0,00
	0,00
	66 561,08
	0,00
	12.2022
	СРО

	1932
	с. Ташла, ул. Дружбы, д. 3
	ремонт ВИСВО
	пм.
	-
	57 161,69
	0,00
	0,00
	0,00
	57 161,69
	0,00
	12.2022
	СРО

	1933
	с. Ташла, ул. Дружбы, д. 5
	ремонт ВИСВО
	пм.
	-
	66 621,97
	0,00
	0,00
	0,00
	66 621,97
	0,00
	12.2022
	СРО

	1934
	с. Ташла, ул. Дружбы, д. 16
	ремонт ВИСВО
	пм.
	-
	39 204,42
	0,00
	0,00
	0,00
	39 204,42
	0,00
	12.2022
	СРО

	1935
	с. Ташла, ул. Новая, д. 10
	ремонт ВИСЭС
	пм.
	-
	19 520,60
	0,00
	0,00
	0,00
	19 520,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	35. Муниципальное образование Тоцкий район

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий район
	Х
	Х
	Х
	14 940,66
	0,00
	0,00
	0,00
	14 940,66
	0,00
	Х
	Х

	1936
	пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 53а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	-
	14 940,66
	0,00
	0,00
	0,00
	14 940,66
	0,00
	12.2022
	СРО

	36. Муниципальное образование Тюльганский район

	Итого по муниципальному образованию Тюльганский район
	Х
	Х
	Х
	952 670,24
	0,00
	0,00
	0,00
	952 670,24
	0,00
	Х
	Х

	1937
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	35 071,51
	0,00
	0,00
	0,00
	35 071,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1938
	пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	35 071,51
	0,00
	0,00
	0,00
	35 071,51
	0,00
	12.2022
	СРО

	1939
	пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 18
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	220 699,50
	0,00
	0,00
	0,00
	220 699,50
	0,00
	12.2022
	СРО

	1940
	пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 27
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	220 609,24
	0,00
	0,00
	0,00
	220 609,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1941
	пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 27
	ремонт ВИСГВС
	пог. метров
	-
	220 609,24
	0,00
	0,00
	0,00
	220 609,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	1942
	пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 27
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	-
	220 609,24
	0,00
	0,00
	0,00
	220 609,24
	0,00
	12.2022
	СРО

	37. Муниципальное образование Шарлыкский район

	Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район
	Х
	Х
	Х
	565 844,60
	0,00
	0,00
	0,00
	565 844,60
	0,00
	Х
	Х

	1943
	с. Шарлык, ул. Мира, д. 10
	ремонт фундамента
	кв. метров
	48,00
	20 998,83
	0,00
	0,00
	0,00
	20 998,83
	0,00
	12.2022
	СРО

	1944
	с. Шарлык, ул. Мира, д. 8
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	28,00
	30 594,30
	0,00
	0,00
	0,00
	30 594,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1945
	с. Шарлык, ул. Мира, д. 8
	ремонт ВИСХВС
	пог. метров
	34,00
	30 594,30
	0,00
	0,00
	0,00
	30 594,30
	0,00
	12.2022
	СРО

	1946
	с. Шарлык, ул. Мира, д. 8
	ремонт фундамента
	кв. метров
	48,00
	20 549,60
	0,00
	0,00
	0,00
	20 549,60
	0,00
	12.2022
	СРО

	1947
	с. Шарлык, ул. Советская, д. 44
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	264,00
	76 779,84
	0,00
	0,00
	0,00
	76 779,84
	0,00
	12.2022
	СРО

	1948
	с. Шарлык, ул. Советская, д. 44
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	2464,00
	216 238,19
	0,00
	0,00
	0,00
	216 238,19
	0,00
	12.2022
	СРО

	1949
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13а
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	54,00
	18 604,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 604,00
	0,00
	12.2022
	СРО

	1950
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 27
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	52,00
	18 773,06
	0,00
	0,00
	0,00
	18 773,06
	0,00
	12.2022
	СРО

	1951
	с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 27
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	673,10
	132 712,48
	0,00
	0,00
	0,00
	132 712,48
	0,00
	12.2022
	СРО

	38. Муниципальное образование Ясненский  городской округ

	Итого по муниципальному образованию Ясненский  городской округ
	Х
	Х
	Х
	621 885,73
	0,00
	0,00
	0,00
	621 885,73
	0,00
	Х
	Х

	1952
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	22,00
	19 570,78
	0,00
	0,00
	0,00
	19 570,78
	0,00
	12.2022
	СРО

	1953
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	500,00
	138 351,87
	0,00
	0,00
	0,00
	138 351,87
	0,00
	12.2022
	СРО

	1954
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	22,00
	19 047,77
	0,00
	0,00
	0,00
	19 047,77
	0,00
	12.2022
	СРО

	1955
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	500,00
	134 654,52
	0,00
	0,00
	0,00
	134 654,52
	0,00
	12.2022
	СРО

	1956
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	22,00
	18 765,13
	0,00
	0,00
	0,00
	18 765,13
	0,00
	12.2022
	СРО

	1957
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	500,00
	132 656,46
	0,00
	0,00
	0,00
	132 656,46
	0,00
	12.2022
	СРО

	1958
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5
	ремонт ВИСЭС
	пог. метров
	22,00
	19 684,37
	0,00
	0,00
	0,00
	19 684,37
	0,00
	12.2022
	СРО

	1959
	пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	500,00
	139 154,83
	0,00
	0,00
	0,00
	139 154,83
	0,00
	12.2022
	СРО


*) Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (ремонт ЛО);

ремонт крыши МКД (ремонт крыши);

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД (ремонт ПП);

ремонт фасада МКД (ремонт фасада);

ремонт фундамента МКД (ремонт фундамента);

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ремонт ВИСТС);

ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (ремонт ВИСГВС);

ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (ремонт ВИСХВС);

ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (ремонт ВИСВО);

ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ремонт ВИСЭС);

ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (ремонт ВИСГС);

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии (ОДПУ ТЭ);

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов горячей воды (ОДПУ ГВ);

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов холодной воды (ОДПУ ХВ);

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов электрической энергии (ОДПУ ЭЭ);

утепление фасада МКД (утепление фасада);

переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю (переустройство крыши);

ремонт систем пожаротушения, дымоудаления (ремонт СПД);

другие виды работ (другие).

**) Счет регионального оператора (СРО), cпециальный счет (СС).

                                                                              ___________________

