PAGE  

Приложение 1.1 

Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области 
в 2014 - 2020 годах» за 2016 год
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)

(при наличии)

	
	
	
	год, предшест-вующий

отчетному году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчет-ную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	1.
	Годовой объем ввода жилья, в том числе:
	тыс. кв. метров
	1 190,1
	900
	965,85
	107,3 %

	1.1.
	годовой объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи»
	тыс. кв. метров
	-
	33,8
	29,6
	Показатель ввода жилья сни-зился в связи с увеличением общих затрат на строительство жилых домов, снижением объемов кредитования застрой-щиков, а также низкой плате-жеспособностью населения

	2.
	Годовой объем ввода жилья экономического класса
	тыс. кв. метров
	966
	680
	827,5
	121,7 %

	3.
	Доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья
	процентов
	44,9
	35,6
	38,65
	108,6 %

	4.
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	процентов
	2,4
	1,8
	1,96
	108,9 %

Показатель улучшен на 
0,16 процентного пункта. 

Предварительная оценка. Фактическое значение показателя рассчитано в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Росстата от 05.07.2013 № 261

	5.
	Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года
	процентов
	16,6
	30
	15,5
	Расчет показателя напрямую зависит от количества семей, которые приобрели жилье. Недостижение планового показателя связано со снижением доходов населения и достаточно высокими в начале года ставками по ипотечным кредитам в связи с социально-экономической ситуацией 

	6.
	Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года), в том числе:
	процентов
	14,3
	13,8
	19,42
	140,7 % 
Показатель улучшен на 
5,62 процентного пункта (снижение средней стоимости составило на 40,7 % больше, чем было запланировано)

	6.1.
	средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке
	рублей
	39 443,7
	42 391,9
	37 528,6
	113,0 %
Показатель улучшен на 

4 863,3 руб.

	6.2.
	расчетная средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»
	рублей
	46 047,3
	49 178,5
	44 817,4
	109,7 %
Показатель улучшен на
4 361,1 руб.

	7.
	Коэффициент доступности жилья
	лет
	2,76
	3,0
	2,56
	117,2 %
Показатель улучшен на 0,44 лет

	8.
	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
	процентов
	37,1
	39,0
	41,72
	107,0 %

	9.
	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен
	процентных пунктов
	-1
	3,6
	7,84
	По итогам года значение показателя определено в соответствии со сложившимся по области уровнем средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам и уровнем индекса потребительских цен. Плановый показатель не достигнут в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией 

	10.
	Обеспеченность населения жильем
	кв. метров на человека
	24,7
	24,9
	24,70
	Предварительная оценка. Фактическое значение показателя рассчитано в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Росстата от 05.07.2013          № 261 (исходя из общей площади жилищного фонда и численности населения). По результатам проведения окончательной оценки ожидается достижение планового показателя

	11.
	Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом от             24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ)
	тыс. кв. метров
	25,0
	30,0
	68,0
	226,7 %

	12.
	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты
	единиц
	1 174
	633
	647
	102,2 %

	13.
	Объем ввода в эксплуатацию жилья по проектам, включенным в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	тыс. кв. метров
	33,4
	49,4
	39,14
	Показатель ввода жилья сни-зился в связи с увеличением общих затрат на строительство жилых домов, снижением объемов кредитования застрой-щиков, а также низкой плате-жеспособностью населения

	14.
	Количество предприятий по выпуску энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций, получивших государственную поддержку
	единиц
	2
	-
	-
	-

	15.
	Доля ввода арендного (наемного) жилья от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах
	процентов
	0,46
	0,6
	0,96
	160,0 %

Фактическое значение показа-теля рассчитано с учетом арендного (наемного) жилья, приобретенного по договору купли-продажи в 2016 году

	16.
	Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	человек
	3 226
	3 760
	3 560
	94,7 %

В соответствии с распоряже-нием Правительства РФ от 26.09.2013 № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» (в ред. от 28.10.2016 года) целевой показатель на 2016 год -            3 560 чел. 

	17.
	Площадь, подлежащая расселению
	тыс. кв. метров
	51,62
	56,05
	54,77
	97,7 %

В соответствии с распоряже-нием Правительства РФ от 26.09.2013 № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» (в ред. от 28.10.2016 года) целевой показатель на 2016 год - 54,77 тыс. кв. м

	18.
	Обеспеченность Оренбургской области градорегулирующей документацией
	процентов
	99,6
	99,0
	99,6
	100,6 %

	19.
	Среднее количество проверок на каждом из объектов капитального строительства, при строительстве или реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор
	единиц
	4
	4
	4
	100,0 %

	20.
	Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области
	процентов
	100
	100
	100
	100,0 %

	21.
	Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	единиц
	4
	2
	2
	100,0 %

	Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 - 2020 годах»

	1.1.
	Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	километров
	37,72
	51,0
	39,4
	Показатель снизился в связи с уменьшением объема ассигнований областного бюджета, увеличением общих затрат на строительство инженерной инфраструктуры

	1.2.
	Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	единиц
	1
	1
	1
	100,0 %

	1.3.
	Ввод в эксплуатацию (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	единиц
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Ввод в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	километров
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Проекты комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса, реализуемые с государственной поддержкой
	единиц
	1
	1
	1
	100,0 %

	1.6.
	Наличие перечня приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	имеется - 1

не имеется - 0


	1
	1
	1
	100,0 %

	Подпрограмма 2 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	2.1.
	Годовой объем ввода арендного (наемного) жилищного фонда, не менее
	тыс. кв. метров
	3
	5,7
	5,7
	100,0 %

	
	
	жилых единиц
	70
	80
	81
	101,2 %

	Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	3.1.
	Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне жилья экономического класса
	единиц (нараст. итогом)
	3
	3
	3
	100,0 %

	3.2.
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	217
	-
	-
	-

	3.3.
	Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	единиц
	14
	-
	-
	-

	3.4.
	Разработка правил землепользования и застройки сельских поселений Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-
	-

	3.5.
	Разработка проектов планировки и межевания территорий городских и сельских поселений Оренбургской области
	единиц
	40
	-
	1
	100 %

	3.6.
	Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов Оренбургской области
	единиц
	6
	-
	-
	-

	3.7.
	Ввод в действие Автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городских округов и муниципальных районов Оренбургской области (далее - АИСОГД)
	единиц
	15
	-
	-
	-

	3.8.
	Модернизация АИСОГД городских округов и муниципальных районов Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-
	-

	3.9.
	Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-
	-

	3.10.
	Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений области
	единиц
	66
	-
	2
	100 %

	3.11.
	Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	217
	-
	-
	-

	3.12.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	270
	-
	-
	-

	3.13.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	499
	246
	332
	135,0 %

	3.14.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	98
	175
	208
	118,9 %

	3.15.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	55
	89
	111
	124,7 %

	3.16.
	Создание региональной АИСОГД Оренбургской области
	единиц
	-
	1
	1
	100,0 %

	3.17.
	Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области
	единиц
	1
	1
	0
	По состоянию на 31.12.2016 года в разработанном проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму предусматривалось исключение данного показателя (утв. поста-новлением Правительства Оренбургской области от 09.02.2017 № 95-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 737-пп»)

	3.18.
	Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области
	единиц
	1
	-
	-
	-

	3.19.
	Разработка проекта планировки территории для комплексного малоэтажного строительства
	единиц
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 4 «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	4.1.
	Средний уровень использования мощностей предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов
	процентов
	58
	-
	-
	-

	4.2.
	Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов, изделий и конструкций
	человек
	19 862
	-
	-
	-

	Подпрограмма 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	5.1.
	Количество ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями за счет всех источников финансирования
	единиц
	12 226
	14 200
	14 099
	Снижение активности заемщи-ков по причине снижения дохо-дов населения и достаточно высоких ставок по ипотечным кредитам

	5.2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»
	единиц
	71
	85
	85
	100,0 %

	5.3.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
	единиц
	23
	26
	25
	Расчет социальной выплаты зависит от состава семьи

	5.4.
	Количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита

	единиц
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 6 «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014 - 2020 годах»

	6.1.
	Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года
	процентов

(нарастающим итогом)
	44,2
	63,4
	66,9
	105,5 %

	6.2.
	Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года
	процентов

(нарастающим итогом)
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы»

	7.1.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	единиц
	647
	456
	475
	104,2 %

	7.2.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей
	единиц
	142
	91
	89
	Двум семьям не были выданы свидетельства на социальные выплаты в связи с несоответст-вием условиям подпрограммы

	7.3.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья
	единиц
	244
	41
	36
	Пять молодых семей не смогли реализовать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в отведенные сроки, средства были перераспре-делены на другие социальные выплаты

	7.4.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка
	единиц
	141
	45
	47
	104,4 %

	7.5.
	Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	2
	2
	2
	100,0 %

	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	8.1.
	Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
	процентов
	100
	100
	100
	100,0 %

	8.2.
	Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства от общего числа нарушений, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства
	процентов
	100
	100
	100
	100,0 %

	8.3.
	Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений
	процентов
	100
	100
	100
	100,0 %

	8.4.
	Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве
	процентов
	100
	100
	100
	100,0 %

	8.5.
	Доля проанализированной отчетности застройщиков от общего количества представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве
	процентов
	100
	100
	100
	100,0 %

	8.6.
	Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем числе обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100
	100
	100
	100,0 %

	8.7.
	Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктуры
	единиц
	2
	2
	2
	100,0 %


