# Приложение 11

Отчет

о достижении значений показателей государственной

программы, результатов структурных элементов

государственной программы

на 01.01.2025

| N п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | процент | 83 | 50 | 50 | прогноз |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 168 | 182 | 182 |  |
| 3. | Количество городов с благоприятной городской средой | единица | 10 | 6 | 6 | прогноз |
| 4. | Индекс качества городской среды | балл | 192 | 198 | 198 | прогноз |
| 5. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | процент | 100 | 90 | 100 |  |
| 6. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | процент | 19 | 23 | 23 | прогноз |
| 7. | Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | единица | 251 | 265 | 265 |  |
| 8. | Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | 9 | 10 | 11 |  |
| 9. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | единица | 12 | 0 | 0 | Значение показателя на 2024 год обнулено, поскольку дублирует результат. |
| 10. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | процент | 27,25 | 30 | 33,54 |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог | единица | 251 | 265 | 265 |  |
| 2. | Результат: обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед | единица | 9 | 10 | 11 |  |
| Задача «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат: реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | единица | 12 | 13 | 14 |  |
| 4. | Результат: в субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | условная единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пространственное развитие территорий населенных пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории региона» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды | условная единица | 3 | 3 | 4 |  |
| 2. | Результат: количество улиц, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица» | условная единица | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача «Вовлечение граждан в решение вопросов по развитию городской среды на территории муниципальных образований Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат: количество организованных и проведенных вовлечений (проектных семинаров в онлайн и оффлайн форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды | условная единица | 10 | 10 | 12 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной городской среды территорий опережающего социально-экономического развития территорий» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: приобретение транспорта | условная единица | 4 | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение количества доступного общественного транспорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | единица | 213 | 195 | 508 |  |
| 2. | Результат: поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | млн. рублей | 9,186 | 19,09 | 53,168 |  |
| 3. | Результат: объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом) | млн. рублей | 1 353,0 | 1192,74 | 1 497,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципальных образований Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: благоустройство общественных территорий муниципальных образований | единица | 0 | 3 | 2 | работы по благоустройству территории в Энергетикском поссовете Новоорского района не завершены, контракт расторгнут в сумме исполнения |
| Задача «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результат: восстановление объектов благоустройства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации | единица | 0 | 3 | 3 |  |