PAGE  
13

Доклад министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Александра Полухина на заседании по итогам реализации нацпроектов за I квартал 2019 года. 01.04.2019г. 

Слайд 1
Уважаемый Сергей Викторович! 
Уважаемые участники заседания!
Слайд 2
В целях выполнения стратегических задач, определённых «майским» Указом Президента, министерством утверждены паспорта шести региональных проектов в рамках трех национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология».
Для их реализации в установленный срок (до 15.02.2019) заключены все соглашения с руководителями федеральных проектов. 

Слайд 3

Планируется, что общий объем финансирования шести региональных проектов до 2024 года составит – 34,2 миллиарда  рублей, в том числе в 2019 году –  5 миллиардов  рублей.
Слайд 4
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Оренбургской области разработаны в соответствии с федеральной методикой три региональных проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Слайд 5
В соответствии с доведёнными лимитами общий объем финансирования проектов составляет 7,7 миллиардов рублей. В этом году из федерального бюджета мы ожидаем 1,2 миллиарда рублей –  64 процента от общего объема финансирования.
Слайд 6
В рамках ключевого проекта «Жилье» мы должны существенно увеличить объемы жилищного строительства – до 1 миллиона трех ста пятидесяти одной тысячи квадратных метров к 2024 году.

Прогноз на 2019 год – 920 тысяч квадратных метров – 101% к уровню 2018 года (0,46 кв. метров на 1 человека), из них:
ИЖС – 416 тысяч квадратных метров (около 35 тысячи квадратных метров ежемесячно);
МКД – 504 тысячи квадратных метров.

Слайд 7
По оперативным данным муниципальных образований за три месяца текущего года в области построено 169 тысяч квадратных метров жилой площади, из них:

ИЖС – 101 тысяча квадратных метров;

МКД – 68 тысяч квадратных метров.

Падение темпов ввода по отношению к соответствующему периоду 2018 года наблюдается только в секторе ИЖС.

Вместе с тем повода для беспокойства пока мы не видим, поскольку в прошлом году в первые пять месяцев вводилось порядка     50 тысячи квадратных метров ежемесячно и это было связано с предполагаемой отменой «дачной амнистии». 

Многоквартирного жилья в текущем году, напротив, построено больше почти на 20 процентов.
Слайд 8
Все планы по вводу жилья подтверждены объемами незавершенного строительства и перспективными проектами застройщиков.
Сегодня в области 313 строящихся многоквартирных домов общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров, что в 1,3 раза выше уровня 2018 года.

На территории региона осуществляют деятельность                                     55 застройщиков, из них 26 – с привлечением средств граждан.
Слайд 9
Важный ресурс для жилищного строительства – земля.

9 федеральных земельных участков площадью 164 гектара с потенциалом строительства в 1 миллион квадратных метров уже вовлечено в оборот. Введено в эксплуатацию около 130 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.
Слайд 10
Правительством Оренбургской области реализуется комплекс мер по стимулированию жилищного строительства. 
На обеспечение новых жилых застроек инженерными коммуникациями, дорогами и социальными объектами предусмотрено 1,8 миллиардов рублей. 

Более 200 миллионов рублей планируется направить на строительство газовых сетей за счет средств специальной надбавки на транспортировку газа.
В 2019 году объем финансирования на эти цели составляет 588 миллионов рублей. Средства федерального бюджета в размере около 200 миллионов рублей и консолидированного бюджета области в объеме 71,4 миллиона рублей будут направлены в рамках федерального проекта «Жилье» на реконструкцию двух автомобильных дорог перспективных жилых застроек Оренбурга и Оренбургского района. 
На строительство объектов инженерной инфраструктуры к новым жилым застройкам планируется направить 316,7 миллионов рублей. 
 (Справочно: потребность в финансировании инфраструктуры перспективных жилых застроек в 2019-2024 годах прогнозно составляет 7,5 миллиардов рублей).

Слайд 11
Важным направлением успешной реализации национального проекта является поддержка спроса. 

Вместе с тем, за 2 месяца текущего года объем выданных кредитов на покупку жилья снизился почти в 2 раза (выдано 1 тысяча 670 ипотечных кредитов на 2,8 млрд. рублей). Эксперты связывают это с резким повышением процентной ставки выдачи по ипотеке.

Вместе с тем, федеральным проектом «Ипотека» заявлено снижение процентной ставки до 8 процентов годовых. 

В настоящее время средневзвешенная ставка по ипотеке составляет 10,1 процента  годовых (+0,42 процента к февралю 2018 года).
Слайд 12
Рынок жилищного строительства Оренбургской области характеризуется одной из самых низких цен в ПФО и России.

По данным Росстата средняя цена 1 квадратного метра жилья в новостройках в четвертом квартале 2018 года составила 39,1 тысячи рублей (+3,6 % к аналогичному периоду 2017 года). 

Коэффициент доступности жилья ежегодно улучшается на протяжении 5-ти лет. В 2018 году семья из 3-х человек могла накопить средства для приобретения стандартной квартиры в течение 2,5 лет при условии, что все получаемые денежные доходы откладываются на эти цели (по сравнению с годовым планом показатель улучшен на 0,6 %). 
В 2019 году ожидается сохранение достигнутых в предыдущие годы тенденций улучшения показателя – прогнозно его значение не превысит запланированный уровень в 2,5 лет.

Обеспеченность населения жильем по предварительной оценке по итогам прошедшего года составляет 26 квадратных метров на                  1 человека.
Слайд 13
Особое место в рамках национального проекта уделяется кардинальному повышению уровня комфорта городской среды.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нам предстоит повысить индекс качества городской среды на 30 процентов; сократить количество городов с неблагоприятной средой в 2 раза; создать механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды –  до 30 процентов.
В текущем году в реализации проекта примут участие 13 городских округов и 45 сельских населенных пунктов.
Общий объем финансирования мероприятий регионального проекта составляет почти 1,2 миллиарда рублей, в 2019 году – 805 миллионов рублей, из них почти 78 процентов – средства федерального бюджета.
Слайд 14
Планируется:

благоустройство 56 общественных и 43 дворовых территорий;

увеличение количества городов с благоприятной городской средой до 3; 

и участие 89 тысяч жителей в решении вопросов развития городской среды. 
В апреле планируется заключение соглашений с органами местного самоуправления.

Отобраны и направлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты Ясненского городского округа и г. Новотроицка. 
Вместе с тем, имеются проблемы и ключевые риски.
Первое, это:
– в целях достижения показателя регионального проекта по повышению индекса качества городской среды на 30 % необходимо включить указанный показатель в региональные составляющие национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
Второе:

– в соответствии с планом реализации регионального проекта, в целях достижения показателя по созданию (в срок до 1 апреля 2019 года)  регионального центра компетенций по вопросам городской среды прошу согласовать учреждение Регионального центра компетенций  на базе минстроя Оренбургской области с привлечением специалистов минстроя области и экспертов профильных министерств по направлению деятельности в целях реализации регионального проекта. 
Проект Положения о Региональном центре компетенций направлен в проектный комитет Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Слайд 15
Ещё одна не менее важная составляющая национального проекта – сокращение непригодного для проживания жилья и замещение его новыми современными домами и квартирами.

Объем фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, составляет в области 111 тысяч квадратных метров, из них 99 тысяч квадратных метров подлежат расселению с участием средств Фонда реформированию ЖКХ. 

В установленный регпроектом срок утверждена областная программа.

В Фонд ЖКХ направлена заявка на финансирование I этапа.

Слайд 16
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
В целях его реализации 20 марта 2019 года было заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области. 

По состоянию на 28 марта 2019 года из 77 объектов 34 объекта включены в план-график.

Слайд 17
Региональный проект предусматривает мероприятия на сети дорог регионального и межмуниципального значения Оренбургской области, а также в границах агломераций. 

Слайд 18
На территории Оренбургской области образовано 2 агломерации: агломерация Оренбургского городского округа и Орская агломерация, сформированная в сентябре 2018 года.
Слайд 19
Агломерация Оренбургского городского округа имеет протяженность 1 тысяча 539 километров. По состоянию на 2019 год доля дорог агломерации, соответствующая нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию составляла 64,0 процента или 985 километров дорог. По итогам 2024 года данный показатель должен составить 92,1 процент или 1 тысяча 417 километров.

Слайд 20
Орская агломерация включает 900 километров дорог, из них        763 километра – дороги регионального и межмуниципального значения, 137 километров –  дороги местного значения, проходящие по территориям следующих муниципальных образований: г. Орск,              г. Новотроицк, Гайский городской округ. На сегодняшний день доля дорог агломерации, соответствующая нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию составляет 35,3 процента или               318 километров дорог, которая по итогам 2024 года будет составлять 85,1 процентов или 766 километров. 

Слайд 21
В качестве базовой для проекта принята общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Оренбургской области по состоянию на 1 января 2018 года  составляет 12 тысяч 315 километров. В течении всего срока реализации проекта доля данных дорог, соответствующих нормативным требованиям на территории области возрастет с            24,5 процентов до 34,1 процента. Будет приведено в нормативное состояние более 1,1 тысячи километров дорог.
Слайд 22
Финансирование мероприятий на дорожной сети агломераций из федерального бюджета составит 1,1 миллиард рублей при софинансировании за счет средств бюджета Оренбургской области в объеме 727 миллионов рублей. В качестве софинансирования выступят субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, предусмотренные на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.
Слайд 23
Доля дорог, работающих в режиме перегрузки составляет                       1,1 процент (143,3 км)  от общей протяженности. Это участки дорог, по которым в утренние и вечерние часы-пик совершаются поездки на работу и обратно.  В целях уменьшения данного значения в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» проведены работы по устройству кольцевого пересечения на автомобильной дороге Обход г. Оренбурга. В 2019 году запланировано строительство автомобильной дороги Обход микрорайона Ростоши от Загородного шоссе до ул. Ростошинской в Оренбургском районе, которая возьмет свое начало непосредственно от вышеуказанного кольцевого пересечения на автодороге Обход г. Оренбурга. По итогам 2024 года доля дорог,  работающих в режиме перегрузки составит     0,99 процентов (122,53 км).
Слайд 24
На особом контроле находится вопрос ликвидации мест концентрации ДТП. В качестве мероприятий, направленных на снижение количества таких мест предусматривается установка на светофорах табло с обратным отсчетом времени, установка знаков на флуоресцентной основе, введение скоростного ограничения путем установки дорожных знаков и установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Все вышеуказанные мероприятия в обязательном порядке согласовываются с региональным подразделением ГИБДД. К 2025 году ожидается снижение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 2017 годом до 50 процентов. 

Слайд 25
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них ежегодно на территории Оренбургской области вводится весеннее ограничение движения транспортных средств. Организована круглогодичная работа 11 передвижных пунктов и одного преселективного стационарного пункта весового контроля. В 2019-2020 годы запланирована установка 10 стационарных комплексов автоматического весогабаритного контроля. 

На сегодняшний день на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения Оренбургской области установлено 64 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. До 2025 года за счет доходов бюджета Оренбургской области от штрафов за нарушение Правил дорожного движения запланирована установка дополнительных 61 стационарного комплекса, что обеспечит прирост до 211 процентов от базового количества 2017 года. Помимо этого на дорогах ведется контроль скорости участников движения с помощью 30 передвижных комплексов.
Слайд 26
Серьёзные задачи поставлены также в сфере экологии.
Главной целью регионального проекта «Чистая вода» является обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. 
Слайд 27
Общий объем финансирования проекта составит 1,2 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 82 процента (962 млн. рублей). В текущем году планируется освоить 53,0 млн. рублей, из них 32,0 млн. рублей – федеральные средства. 

В рамках регионального проекта нам предстоит увеличить целевой показатель по обеспечению доли населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 94 процентов в 2019 году – до    96,3 процентов к 2024 году.
Соответствующая заявка на привлечение средств федерального бюджета направлена в Минстрой России (софинансирование объекта капитального строительства «Обеспечение централизованной системы водоснабжения села Ждановка Александровского района Оренбургской области»).

В настоящее время проводится оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

Основной целью проекта является сохранения уникального водного объекта – реки Урал.

Реализация проекта планируется с 2023 года (в связи с отсутствием его финансирования).

В заключении хочу отметить, что, несмотря на сложность поставленных задач, все участники проектов нацелены на достижение результата.
Слайд 28
Спасибо за внимание.
PAGE  

