7

[image: image1.png]07.04.2025 Ne 50/04-700




Отчет 

о выполнении государственного задания № 1 
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

	
	                                                                          
	
	Коды

	
	
	Форма по ОКУД
	0506501

	
	
	
	

	
	на 01 апреля 2025 г.
	Дата 
	04.04.2025

	
	
	
	

	Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
	Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Оренбургской области»
	Код по сводному реестру
	532В8019

	Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, представление технических консультаций в этих областях

	По ОКВЭД
	7112

	
	Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика
	По ОКВЭД
	71122

	
	
	По ОКВЭД
	

	Периодичность
	ежеквартально
	
	


[image: image2.png]%.‘%$ JOKYMEHT ITIOAIMNCAH
N

BJIEKTPOHHOMH ITOAITUCHIO

CBEJEHNA O CEPTUOUKATE 3I1

Cepruduxar: 276d53elef07a00c1lad7bec033e8d40f
Bnapener;: KntoeB Muxaun ITetpoBuu
HetictButenen c 30.08.2024 fo 23.11.2025





Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах.

Раздел 1
	1. Наименование государственной услуги
	Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства на территории Оренбургской области
	Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
	841213.Р.59.0.04990001000

	2. Категории потребителей государственной услуги
	органы государственной власти субъектов Российской Федерации;  
	
	

	
	юридические лица – заказчики работ по завершению строительства многоквартирных домов, расположенных на территории

Оренбургской области и включенных в единый реестр проблемных объектов, в случае возмещения расходов по завершению

строительства многоквартирных домов за счет областного бюджета.
	
	


3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
	Уникальный номер реестровой записи
	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
	Показатель качества государственной услуги



	
	наименование показателя 
	наименование показателя 
	наименование показателя 
	единица измерения
	значение
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги
	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
	причина отклонения

	
	
	
	
	наименование 
	код по ОКЕИ
	утверждено в государственном задании на год
	утверждено в государственном задании на отчетную дату
	исполнено на отчетную дату
	в процентах
	в абсолютных величинах
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10.1
	10.2
	11
	12

	841213.Р.59.0.04990001000
	Проведение строительного контроля заказчиком
	-
	Проверка выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: 

- на соответствие требованиям проектной и подготовленной рабочей документации;

- на соответствие требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий;

- на соответствие требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка.
	процент
	744
	100
	-

	-
	5
	-
	-
	-


3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

	Уникальный номер реестровой записи
	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
	Показатель объема государственной услуги


	Предельный размер платы (цена, тариф)
	

	
	наименование показателя 
	наименование показателя 
	наименование показателя 
	единица измерения
	значение
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги
	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
	причина отклонения
	
	

	
	
	
	
	наименование 
	код по ОКЕИ
	утверждено в государственном задании на год
	утверждено в государственном задании на отчетную дату
	исполнено на отчетную дату
	в процентах
	в абсолютных величинах
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10.1
	10.2
	11
	12
	13
	

	841213.Р.59.0.04990001000
	
	
	Число строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства при осуществлении строительного контроля
	штук
	796
	203
	-
	64
	5
	-
	-
	I    I кв. 2025г. заключение договоров на строительный контроль для выполнения в II-IV кв.2025г.
	-
	


Раздел 2

	1. Наименование государственной услуги
	осуществление функций заказчика (застройщика)
	Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
	711220.Р.59.0.04280001000

	2. Категории потребителей государственной услуги
	органы государственной власти
	
	

	
	
	
	


3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

	Уникальный номер реестровой записи
	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
	Показатель качества государственной услуги



	
	наименование показателя 
	наименование показателя 
	наименование показателя 
	единица измерения
	значение
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги
	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
	причина отклонения

	
	
	
	
	наименование 
	код по ОКЕИ
	утверждено в государственном задании на год
	утверждено в государственном задании на отчетную дату
	исполнено на отчетную дату
	в процентах
	в абсолютных величинах
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10.1
	10.2
	11
	12

	711220.Р.59.0.04280001000
	
	
	Предпроектная проработка и подготовка к строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

Организация разработки проектной документации объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Проверка выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Оснащение объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта технологическим оборудованием.

Прием в эксплуатацию объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Размещение закупок, заключения и исполнения договоров для объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Передача построенных и введённых в эксплуатацию объектов эксплуатирующим организациям.
	процент
	744
	100
	-
	-
	5
	-
	Показатель рассматривается в полном объеме по итогам года.
	-


3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

	Уникальный номер реестровой записи
	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
	Показатель объема государственной услуги


	Предельный размер платы (цена, тариф)
	

	
	наименование показателя 
	наименование показателя 
	наименование показателя 
	единица измерения
	значение
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги
	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
	причина отклонения
	
	

	
	
	
	
	наименование 
	код по ОКЕИ
	утверждено в государственном задании на год
	утверждено в государственном задании на отчетную дату
	исполнено на отчетную дату
	в процентах
	в абсолютных величинах
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10.1
	10.2
	11
	12
	13
	

	711220.Р.59.0.04280001000
	
	
	Число строящихся, реконструируемых объектов
	штук
	796
	2
	-
	-
	5
	-
	-
	Проектная документация проходит государственную экспертизу 
	-
	


Директор                                                                                                                                                                        М.П.Клюев
                                                                                        
