55

Оценка эффективности реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы
Оценка степени реализации мероприятий 
Основное мероприятие 1 "Установление единых требований к формированию и реализации муниципальных программ":

СР1=2/2=1
Основное мероприятие 2 "Оказание методологической помощи муниципальным образованиям в информационном обеспечении граждан, организаций"

СР2=1/1=1
Основное мероприятие 3 "Содействие в обеспечении благоустройства территорий населенных пунктов"

СР3=2/2=1

Основное мероприятие 4 "Отбор реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройству"

СР4=1/1=1

Основное мероприятие 5 "Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)"

СР5=1/1=1

Итого: СРм=(1+1+1+1+1)/5=1
Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным  затратам 
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (121 259,1);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (119 208,73);

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (357 625,79);

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (363 776,9).
Итого: ССуз = 0,5 * 119208,73 / 121259,1 + 0,5 * 357625,79 / 363776,9=0,98
Оценка эффективности использования средств областного бюджета
Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается следующей формуле:

Эис = СРм – ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета (1);

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (0,98).
Итого: Эис = 1 – 0,98= 0,02= 1
При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1, – равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2, – равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3, – равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4, – равным 0,5;

менее - 0,5, – равным 0.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
1. Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ
СДп/ппз2 = 100 / 100=1
2. Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий
СДп/ппз4 = 100 / 100=1
3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций и заинтересованных лиц
СДп/ппз5 = 100 / 100=1
4. Количество дворовых территорий, благоустроенных за отчетный период
СДп/ппз6 = 30 / 30=1

5. Количество общественных территорий, благоустроенных за отчетный период
СДп/ппз7 = 38 / 38=1

6. Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных для участия в конкурсе лучших практик, проводимом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
СДп/ппз8 = 9 / 2=4,5=1
7. Количество мест массового отдыха населения (городских парков), благоустроенных за отчетный период
СДп/ппз9 = 1 / 1=1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
[image: image1.wmf]N

п/пп/ппз

1

СРСД/N,где:

=

å


СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если Сп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
СРп/п=7/7=1
Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы (1);

Эис – эффективность использования средств областного бюджета (1).
ЭРп/п=1*1=1
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.
Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы 
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

1. Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ
СДгппз1 = 100 / 100=1
2. Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий
СДгппз2 = 100 / 100=1
3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций и заинтересованных лиц
СДгппз3 = 100 / 100=1

4. Количество дворовых территорий, благоустроенных за отчетный период
СДгппз4 = 30 / 30=1

5. Количество общественных территорий, благоустроенных за отчетный период
СДгппз5 = 38 / 38=1

6. Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных для участия в конкурсе лучших практик, проводимом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
СДгппз6 = 9 / 2=4,5=1
7. Количество мест массового отдыха населения (городских парков), благоустроенных за отчетный период
СДгппз7 = 1 / 1=1

Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

[image: image2.wmf]М

гпгппз

1

СРСД/М,где:

=

å


СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1 значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп=7/7=1

Оценка эффективности реализации государственной програмы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

[image: image3.wmf]j

гпгпп/пj

1

ЭР0,5*СР0,5*(ЭР*k),где:

=+

å


ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы (1);

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (1);

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы (1).
ЭРгп=0,5*1+0,5*1*1=1

Эффективность реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы признается высокой.
