PAGE  
5

Таблица 9
Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» за 9 месяцев 2015 года
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	1.
	Годовой объем ввода жилья, в том числе:
	тыс. кв. метров
	1151,8
	1020,0
	749,0
	Достижение установленного значения показателя планируется до конца текущего года

	
	годовой объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи»
	тыс. кв. метров
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Годовой объем ввода жилья экономического класса
	тыс. кв. метров
	763,7
	612,0
	576,1
	Достижение установленного значения показателя планируется до конца текущего года

	3.
	Годовой объем ввода малоэтажного жилья (не более трех этажей)
	тыс. кв. метров
	807,4
	714,0
	455,7
	Достижение установленного значения показателя планируется до конца текущего года

	4.
	Доля малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья
	процентов
	70,1
	70,0
	60,8
	Достижение установленного значения показателя планируется до конца текущего года

	5.
	Доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья
	процентов
	58,0
	44,0
	44,0*
	

	6.
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	процентов
	2,1
	2,1
	2,1*
	

	7.
	Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем
	процентов (нарастающим итогом)
	19,32
	22,5
	22,5*
	

	8.
	Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года)
	процентов
	6,77
	10,6
	10,6*
	

	8.1
	Средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке
	рублей
	40 194,7
	41 166,3
	39 982,15*
	

	8.2
	Расчетная средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»
	рублей
	43 115,4
	46 047,3
	46 047,3*
	

	9.
	Коэффициент доступности жилья 
	лет
	3,27
	3,1
	3,1*
	

	10.
	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
	процентов
	37,09
	36,0
	36,0*
	

	11.
	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен
	процентных пунктов
	4,9
	4,8
	4,8*
	

	12.
	Доля ввода арендного (наемного) жилья от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах
	процентов
	0,61
	0,5
	0,5*
	

	13.
	Обеспеченность населения жильем
	кв. метров на человека
	23,5  уточненные стат. данные по сост. на 1 апреля 2015 г.
	23,9
	23,9*
	

	14.
	Площадь земельных участков, находящихся в федеральной собственности, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства» 

(далее – Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства»)
	гектаров
	29,8
	5,0
	5,0*
	

	15.
	Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»
	тыс. кв. 

метров
	0,0
	6,0
	6,0*
	

	Подпрограмма 1. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014–2020 годах»

	16.
	Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	километров
	61,3
	44,8
	44,8*
	

	17.
	Ввод в эксплуатацию (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	единиц
	1
	1**
	0
	

	18.
	Ввод в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	километров
	-
	0,0
	0,0
	

	19.
	Строительство (ввод в эксплуатацию) жилья экономического класса для нужд Оренбургской области
	тыс. кв. 

метров
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма 2. «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	20.


	Годовой объем арендного (наемного) жилья 
	тыс. кв.

метров
	3,0
	3,0
	3,0*
	

	
	
	жилых 

единиц
	70
	70
	70*
	

	21.
	Доля ввода арендного (наемного) жилья от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах
	процентов
	0,61
	0,5
	0,5*
	

	Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	22.
	Заключение муниципальных контрактов на разработку местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований области
	единиц
	460
	46
	46
	

	23.
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований области
	единиц
	265
	241**
	217
	

	24.
	Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений  и городских округов области
	единиц
	173
	13
	13
	

	25.
	Разработка правил землепользования и застройки сельских поселений области
	единиц
	9
	0
	0
	

	26.
	Разработка проектов планировки и межевания территории городских и сельских поселений области
	единиц
	22
	65**
	39
	

	27.
	Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов области
	единиц
	1
	8**
	6
	

	28.
	Ввод в действие автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городских округов и муниципальных районов области
	единиц
	10
	16
	14
	Достижение установленного значения показателя планируется до конца текущего года

	29.
	Модернизация автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городских округов и муниципальных районов области
	единиц
	0
	0
	0
	

	30.
	Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов области
	единиц
	0
	0
	0
	

	31.
	Внесение изменений в генеральные планы и (или)  правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений области
	единиц
	1
	30**
	60
	

	32.
	Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований области
	единиц
	340
	166**
	118
	

	33.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	0
	18**
	200
	

	34.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	0
	85**
	300
	

	35.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон поселений в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	0
	83**
	24
	

	36.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	0
	83**
	16
	

	37.
	Создание региональной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области
	единиц
	0
	1
	0
	Подготовлена документация для проведения электронного аукциона. Аукцион состоится в октябре т. г. согласно утвержденного плана-графика.

	38.
	Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области
	единиц
	0
	1
	1
	

	39.
	Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области
	единиц
	0
	1
	1
	

	40
	Разработка проекта планировки территории для комплексного малоэтажного строительства 
	единиц
	0
	0
	0
	

	41.
	Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне жилья экономического класса
	единиц (нарастающим итогом)
	3
	3
	3
	

	Подпрограмма 4. «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	42. 
	Обновление основных фондов предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов
	процентов
	20,2
	20,8
	20,8*
	

	43,
	Средний  уровень использования  мощностей предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов
	процентов
	56,0
	57,0
	57,0*
	

	44.
	Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов, изделий и конструкций
	человек
	20100
	18000
	18000*
	

	Подпрограмма 5. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	45.
	Количество ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями за счет всех источников финансирования
	единиц
	17526
	14100
	7233
	Достижение установленного значения показателя планируется до конца текущего года

	46.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
	единиц
	142
	52
	56
	

	47.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
	единиц
	27
	26
	23
	Достижение установленного значения показателя планируется до конца текущего года

	48.
	Количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
	единиц
	10
	0
	0
	

	49.
	Коэффициент доступности жилья
	лет
	3,27
	3,1
	3,1*
	

	50.
	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
	процентов
	37,09
	36,0
	36,0*
	

	51.
	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен
	процентов
	4,9
	4,8
	4,8*
	

	Подпрограмма 6. «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах»

	52.
	Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	человек
	2379
	3380
	570
	Достижение установленного значения показателя планируется до конца текущего года

	53.
	Площадь, подлежащая расселению


	тыс. кв. 

метров
	37,07
	50,84
	8,19
	Достижение установленного значения показателя планируется до конца текущего года

	Подпрограмма 7. «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы»

	54.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	единиц  
	1699
	950
	411
	Достижение установленного значения показателя планируется до конца текущего года


*)  Фактическое значение показателя определится по итогам 2015 года 

**) Значение планового показателя на отчетный год корректируется в новой редакции подпрограммы
