Приложение 1.3
Отчет
об объемах финансирования государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах» за счет средств областного бюджета и привлекаемых на реализацию государственной программы средств федерального бюджета за 2017 год
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Статус
	Наименование 
государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Утверждено 
в сводной бюджетной росписи на 31 декабря 

2017 года
	Кассовый

расход на 31 декабря 2017 года


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Государственная программа
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»
	всего, в том числе:
	1 252 067,4
	1 249 762,7

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	338 339,2
	338 268,4

	2.
	Подпрограмма 1
	«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 - 2020 годах»
	всего, в том числе:
	425 356,6
	425 356,0

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	200 000,0
	200 000,0

	
	Основное мероприятие 1.1
	«Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям»
	всего, в том числе:
	64 636,5
	64 636,3

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.2
	«Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры»
	всего, в том числе:
	36 500,7
	36 500,7

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.3
	«Строительство объектов дорожной инфраструктуры»
	всего, в том числе:
	288 765,1
	288 765,0

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	200 000,0
	200 000,0

	
	Основное мероприятие 1.4
	«Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса для нужд Оренбургской области»
	всего, в том числе:
	35 454,3
	35 454,0

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	3.
	Подпрограмма 2
	«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»
	всего, в том числе:
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 2.1
	«Формирование арендного (наемного) жилищного фонда»
	всего, в том числе:
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	4.
	Подпрограмма 3
	«Развитие системы 
градорегулирования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»
	всего, в том числе:
	3 201,8
	3 201,8

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 3.1
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в  подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	всего, в том числе:
	90,0
	90,0

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 3.2
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости»
	всего, в том числе
	3 111,8
	3 111,8

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 3.3
	«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	всего, в том числе
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	5.
	Подпрограмма 4
	«Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014 – 2020 годах»
	всего, в том числе:
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 4.1
	«Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций»
	всего, в том числе:
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	6.
	Подпрограмма 5
	«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»
	всего, в том числе:
	8 817,9
	8 817,8

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 5.1
	«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	всего, в том числе:
	8 817,9
	8 817,8

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	7.
	Подпрограмма 6
	«Переселение граждан 
Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014 - 2020 годах»
	всего, в том числе:
	441 486,3
	440 545,9

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 6.1
	«Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»
	всего, в том числе:
	441 486,3
	440 545,9

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	8.
	Подпрограмма 7
	«Обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы»
	всего, в том числе:
	323 348,1
	323 032,5

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	138 339,2
	138 268,4

	
	Основное мероприятие 7.1
	«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	всего, в том числе:
	323 215,0
	322 900,5

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	138 339,2
	138 268,4

	
	Основное мероприятие 7.2
	«Обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы»
	всего, в том числе
	133,1
	132,0

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	9.
	Подпрограмма 8
	«Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»
	всего, в том числе:
	49 856,7
	48 808,7

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 8.1
	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	всего, в том числе:
	49 856,7
	48 808,7

	
	
	
	государственный внебюджетный фонд
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0


