Оценка эффективности реализации подпрограмм
государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах" за 2018 год
I. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

[image: image1.wmf]мв

СР=ММ,


где:

[image: image2.wmf]м

СР

 - степень реализации мероприятий;

[image: image3.wmf]в

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014-2020 годах»
1.1 показателей – 1   СР1 =1
1.2 показателей – 10   СР2 =1
всего 11 показателей. Все достигнуты. СРм =1
подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»
2.1 показателей – 1   СР1 =1
2.2 показателей – 2   СР2 =1
2.3 показателей – 1   СР3 =1
Всего 4 показателя, СРм = 1
подпрограмма «Тарифное регулирование»
3.1 показателей – 1   СР1 =1
3.2 показателей – 1   СР2 =1
3.3 показателей – 3   СР3 =1
Всего 5 показателей. 
СРм = 1
подпрограмма  «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2017 год»

Примечание: Федеральные средства не выделялись.
II. Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

[image: image4.wmf]узфп

ССЗЗ,

=


где:

[image: image5.wmf]уз

СС

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

[image: image6.wmf]ф

З

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

[image: image7.wmf]п

З

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014-2020 годах»
ССуз = 106 748,9 / 108 919,1 = 0,98
подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

ССуз = 207 896,06 / 208 157,50 = 0,99
подпрограмма «Тарифное регулирование»

ССуз = 151 041,9 / 151 324,0 = 0,99
подпрограмма  «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2018 год»

III. Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм - ССуз,
где:

[image: image8.wmf]ис

Э

 - эффективность использования средств областного бюджета;

[image: image9.wmf]м

СР

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

[image: image10.wmf]уз

СС

 - степень соответствия запланированному уровню расходов.
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014-2020 годах»
Эис = 1,0 – 0,98 = 0,02 
подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

Эис = 1,0 – 0,99 = 0,01
подпрограмма «Тарифное регулирование»

Эис = 1,0 – 0,99 = 0,01
подпрограмма  «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2018 год»

IV. Оценка степени

достижения целей и решения задач программы
Сведения о соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным при утверждении программы:
	№ п/п


	Наименование показателя
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Степень достижения

СДп/ппз

	1
	Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе
	процентов
	11,0
	11,0
	1,0

	2
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
	процентов (нарастающим итогом)
	7,22
	9,53
	1,0

	3


	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры  (форма № 22-ЖКХ)
	процентов
	51,1
	51,1
	1,0

	4
	Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	
	
	

	5
	Количество реализованных проектов по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов
	ед.
	
	
	

	6
	Количество реализованных проектов по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
	ед.
	
	
	

	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	7
	Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса
	процентов
	100
	100
	1,0

	8
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	процентов
	14,0
	14,0
	1,0

	9
	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	процентов
	54,0
	54,0
	1,0

	10
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети
	процентов
	27,0
	27,0
	1,0

	11
	Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды
	процентов
	15,5
	15,5
	1,0

	12
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
	процентов
	26,5
	26,5
	1,0

	13
	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	процентов
	30,0
	30,0
	1,0

	14
	Доля питьевой воды, подаваемой населению, соответствующей нормативному уровню качества
	процентов
	86,0
	86,0
	1,0

	15
	Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более
	ед.
	1322
	1104
	1,0

	16
	Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более
	ед.
	30
	11
	1,0

	Подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

	17
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов 
	тыс.человек
	37,2
	107,6
	1,0

	18
	Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в текущем году 
	единиц
	360
	652
	1,0

	19
	Доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в объщем объеме проверок, запланированных на текущий год
	процентов
	100
	100
	1,0

	20
	Доля устраненных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нарушений по предписаниям государственной жилищной инспекции в текущем году
	процентов
	90
	98,4
	1,09

	Подпрограмма «Тарифное регулирование»

	21
	Доля населения, приобретающего твердое топливо, сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд по цене, установленной Правительством Оренбургской области
	процентов
	11,0
	11,0
	1,0

	22
	Доля установленных муниципальными образованиями Оренбургской области тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса, реализующим государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению муниципальными образованиями Оренбургской области в соответствующем году
	процентов
	100
	100
	1,0

	23
	Доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок установленной формы
	процентов
	100
	100
	1,0

	24
	Отношение роста платы граждан за коммунальные услуги к установленному предельному индексу по Оренбургской области, не более
	процентов
	100
	100
	1,0

	25
	Доля рассмотренных обращений граждан в общем количестве зарегистрированных обращений
	процентов
	100
	100
	1,0

	Подпрограмма «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2018 год»

	27
	Утверждение и размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления поселений в сети Интернет порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки редложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, и перечня работ по благоустройству.
	процентов
	
	
	

	28
	Принятие  органами  местного  самоуправления  поселений  решений  о  выборе  парков, подлежащих  благоустройству в 2017 году.
	процентов
	
	
	

	29
	Утверждение органами местного самоуправления поселений дизайн-проектов обустройства парков и перечня мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 2017 году
	процентов
	
	
	

	30
	Утверждение государственной программы Оренбургской области «Формирование современной городской среды в Оренбургской области  на 2018–2022 годы»
	ед.
	
	
	

	31
	Обеспечение  утверждения органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018–2022 годы
	процентов
	
	
	

	32
	Утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства поселений
	процентов
	
	
	

	33
	Принятие закона Оренбургской области об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, в котором в том числе предусмотрено повышение с 1 января 2021 года административной ответственности лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований
	ед.
	
	
	

	34
	Представление органами местного самоуправления поселений в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-ства Российской Федерации на конкурс не менее 2-х  реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству общественных территорий
	ед.
	
	
	

	35
	Размещение  на официальных сайтах органов местного самоуправления поселений в сети Интернет для общественного обсуждения проектов муниципальных программ, предусматривающих выполнение мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год
	процентов
	
	
	

	36
	Утверждение органами местного самоуправления поселений муниципальных программ, предусматривающих выполнение мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год
	процентов
	
	
	

	37
	Утверждение органами местного самоуправления поселений с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, а так же дизайнпроектов благоустройства общественных территории
	процентов
	
	
	

	Итого СРп/п
	1,0


Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
[image: image11.wmf]N

пппппз

1

СРСДN,

=

å


где:

[image: image12.wmf]пп

СР

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image13.wmf]пппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз=11,00);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014-2020 годах»
СРпп = 1 

подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

СРпп = 1,02 

подпрограмма «Тарифное регулирование»

СРпп = 1 

подпрограмма  «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2017 год»

V. Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

[image: image14.wmf]ппппис

ЭРСР*Э,

=


где:

[image: image15.wmf]пп

ЭР

 - эффективность реализации подпрограммы;

[image: image16.wmf]пп

СР

 - степень реализации подпрограммы;

· - эффективность использования средств областного бюджета.
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014-2020 годах»
ЭРп/п=1
подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

ЭРп/п=1,02
подпрограмма «Тарифное регулирование»

ЭРп/п=1
подпрограмма  «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2018 год»
2.
Оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах" 
за 2018 год
VI. Оценка степени достижения целей

и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
Оценка достижения целей и решения задач государственной программы
	№ п/п


	Наименование показателя
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Степень достижения

СДг/ппз

	1
	Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе
	процентов
	11,0
	11,0
	1,0

	2
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
	процентов (нарастающим итогом)
	7,22
	9,53
	1,0

	3


	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры  (форма № 22-ЖКХ)
	процентов
	51,1
	51,1
	1,0

	4
	Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	
	
	

	5
	Количество реализованных проектов по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов
	ед.
	
	
	

	6
	Количество реализованных проектов по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
	ед.
	
	
	

	Итого СРг/п
	1,0


Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

[image: image17.wmf]М

гпгппз

1

СРСДМ,

=

å


где:

[image: image18.wmf]гп

СР

 - степень реализации государственной программы;

[image: image19.wmf]гппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы (СДгппз= 3,0);

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
СРгп= ∑СДгппз/М= (1,0+1,0+1,0)/3= 1,0
VII. Оценка эффективности

реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:


[image: image20.wmf]å

+

=

j

1

j

п/п

гп

гп

)

k

*

Р

 

(

Э

*

0,5

 

СР

*

 

0,5

ЭР


где:

[image: image21.wmf]гп

ЭР

 - эффективность реализации государственной программы;

[image: image22.wmf]гп

СР

 - степень реализации государственной программы;

[image: image23.wmf]пп

ЭР

 - эффективность реализации подпрограммы;

[image: image24.wmf]j

k

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем.

ЭРгп = 0,5*1,0+0,5*(0,8*0,25+0,682*0,25+0,9*0,25+0,866*0,25) = 0,5+0,5*(0,2+0,171+0,225) = 0,5+0,5*0,813 = 0,9065 = 0,91
0,91 > 0,85
– эффективность государственной программы признается средней
_______[image: image25.wmf]ис

Э


_1553517398.unknown

