Приложение № 1

к протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Обеспечение качественными

услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Оренбургской

области»

Значение показателей государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Базовое значение показа-теля | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система | Связь с иными государственными программами Оренбургской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |  |
| Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 50,3 | 50,2 | 50,1 |  | 50,0 | 49,9 | 49,8 | 49,7 | 49,6 |  | 49,5 |  |  |  | министерство строительства, жилищно-коммунально-го, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области (далее-минстрой Оренбургской области) | - | - | - |  |  |
| 2. | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 420 | 450 | 350 |  | 350 | 360 | 360 | 370 | 372 |  | 578 |  |  |  | минстрой Оренбургской области | - | - | - |  |  |
| 3 | доля населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения | процентов | 97,3 | 97,3 | 97,7 |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | минстрой Оренбургской области | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» | - |  |  |
| 4. | доля городского населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | процентов | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - |  | - | - | - | - |  | - |  | минстрой Оренбургской области |  |  | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | - |
| 5. | количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | штука | 10 | 11 | 12 | - |  | - | - | - | - |  | - |  | минстрой Оренбургской области |  |  | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | - |
| 6. | количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | штука | - | - | - | 13 |  | 15 | 17 | 20 | 22 |  | 24 |  | минстрой Оренбургской области |  |  | комфортная и безопасная среда для жизни / показатель: улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |
| 7. | численность населения, для которого улучшиться качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | миллионов человек | - | - | - | 0,0169 |  | 0,0403 | 0,0728 | 0,1183 | 0,1794 |  | 0,26 |  | минстрой Оренбургской области |  |  | комфортная и безопасная среда для жизни / показатель: улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |
| 8. | доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | процентов | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  | минстрой Оренбургской области |  |  | - | - |  | - |
| 9. | уровень цифровой зрелости в сфере жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 50,8 | 65,9 | 67,2 | - |  | - | - | - | - |  | - |  | минстрой Оренбургской области |  |  | - | - |  | - |
| 10. | осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора) в Оренбургской области (далее-жилищный надзор) и регионального государственного лицензированного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Оренбургской области (далее-лицензионный контроль) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | государственная жилищная инспекция по Оренбургской области (далее - ГЖИ по Оренбургской области) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Обеспечение качественными

услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Оренбургской

области»

от _____________ №_______

Задачи,

планируемые в рамках структурных элементов

государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Чистая вода (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – минстрой Оренбургской области (Полухин А.В.) |  |  | Срок реализации: 2023 – 2024 г.г. |  |  |  |
| 1.1. | Задача: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | пуск в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; повышение надежности и качества предоставляемых услуг; обеспечение комфортного проживания населения. |  | доля населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; доля городского населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения; количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программам |  |  |  |
| 2. | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Оренбургская область) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – минстрой Оренбургской области (Гоношилкин А.В.) |  |  |  | Срок реализации: 2025 – 2030 г.г. |  |
| 2.1 | Задача: улучшено качество предоставляемых услуг для 20 млн человек к 2030 году |  | протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт; завершено строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональным комплексным планом |  | количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года; численность населения, для которого улучшиться качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – минстрой Оренбургской области |  |  | Срок реализации: 2023 – 2030 г.г. |  |  |  |
| 3.1 | Задача № 1: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Оренбургской области посредством строительства (реконструкции), модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | пуск в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; отсутствие незавершенного строительства; снижение рисков возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  | уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.2 | Задача № 2: повышение уровня использования населением информационных технологий при получении услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | увеличение доли массовых социально-значимых услуг, доступных в электронном виде; высокий уровень полноты и достоверности информации, размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; повышение достоверности результатов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах |  | уровень цифровой зрелости в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 3.3 | Задача № 3: Восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области | восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации |  | уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – минстрой Оренбургской области |  |  | Срок реализации: 2023 – 2030 г.г. |  |  |
| 4.1 | Задача № 1: проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |  | количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества |  |  |  |
| 4.2 | Задача № 2: достижение целевых значений всех ключевых показателей эффективности и результативности осуществления жилищного надзора и лицензионного контроля | снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; увеличение эффективности работы предприятий жилищно-коммунального комплекса; снижение социальной напряженности среди населения |  | осуществление жилищного надзора и лицензионного контроля |  |  |  |
| 4.3 | Задача № 3: Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области | восстановление общего имущества в многоквартирных домах, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации |  | количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Тарифное регулирование» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – минстрой Оренбургской области, департамент по ценам |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача № 1: возмещение выпадающих доходов в связи с государственным регулированием цен и тарифов | обеспечение реализации населению, проживающему в домах с печным отоплением, твердого топлива по цене, установленной Правительством Оренбургской области; обеспечение реализации населению сжиженного углеродного газа для бытовых нужд по цене, установленной уполномоченным органом |  | доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе |  |  |  |
| 5.2. | Задача № 2: выполнение государственных функций по осуществлению тарифного регулирования на территории Оренбургской области | соблюдение единой тарифной политики на территории Оренбургской области с соблюдением баланса экономических интересов поставщиков и потребителей, регулируемых видов товаров, работ, услуг; снижение социальной напряженности; выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по установлению тарифов на водоснабжение, водоотведение и предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; регулируемый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги |  | доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе |  |  |  |

Приложение № 3

к протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Обеспечение качественными

услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Оренбургской

области»

от _____________ №_______

Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию задач структурных элементов государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Связь с иными государственными программами Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Региональный проект «Чистая вода (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. | Результат: завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения | штук | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | Х |
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Оренбургская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Результат на территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконур завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло- водоснабжения и водоотведения в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре | единица | 0 | - | - | 4 | 7 | 11 | 14 | 16 | 20 | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Оренбургской области посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. | Результат: реализовано проектов в сфере коммунального хозяйства (кап.вложения) | количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 24 | 37 | 47 | 52 | 52 | 57 | 69 | 83 | 93 | Х |
| 2. | Результат: реализовано проектов в сфере коммунального хозяйства по направлению (кап.ремонт) | количество реализованных мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 97 | 197 | 315 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | Х |
| Задача № 2 «Повышение уровня использования населением информационных технологий при получении услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. | Результат: доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | доля управляющих организаций, которые предоставляют информацию о своей деятельности в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 2. | Результат: доля ресурсоснаб-жающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | доля ресурсоснабжающих организаций, которые предоставляют информацию о своей деятельности в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 3. | Результат: доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников | доля собраний собственников помещений, которые проведены в электронном виде | процентов | 0,6 | 2,5 | 5 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 4. | Результат: доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн | доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, которые оплачиваются в электронном виде | процентов | 45 | 45 | 48 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 5. | Результат: доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн | доля всех коммунальных услуг, оплата которых произведена в электронном виде | процентов | 48 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 6. | Результат: доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | доля диспетчерских служб муниципальных и городских округов, которые продолжают работу в системе мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | Х |
| Задача № 3: Восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат: восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций | количество реализованных мероприятий по восстановлению объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций | единиц | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. | Результат: численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | количество граждан, которые улучшили жилищные условия после осуществления капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | тыс. человек | 41 | 42 | 32 | 32 | 33 | 33 | 37,1 | 37,2 | 38,3 | Х |
| 2. | Результат: численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества | количество граждан, которые улучшили жилищные условия после осуществления капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенном на историческом поселении города Оренбурга | тыс. человек | 0,739 | 0,749 | 0,759 | 0,769 | 0,779 | 0,789 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | Х |
| 3. | Результат: количество видов работ, проведенных в текущем году в многоквартирных домах, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества | количество видов работ, которые произведены в многоквартирном доме, расположенном на историческом поселении города Оренбурга | единиц | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Х |
| Задача № 2 «Достижение целевых значений всех ключевых показателей эффективности и результативности осуществления жилищного надзора и лицензионного контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. | Результат: доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем объеме плановых проверок, запланированных на текущий год | доля проведенных государственной жилищной инспекцией по Оренбургской области (далее - ГЖИ по Оренбургской области) проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем объеме плановых проверок, запланированных на текущий год в целях осуществления контрольно-надзорной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 2. | Результат: доля исполненных в установленные сроки предписаний ГЖИ по Оренбургской области, срок исполнения которых приходится на отчетный период | доля исполненных в установленные сроки предписаний ГЖИ по Оренбургской области | процентов | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | Х |
| Задача № 3: Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации | количество реализованных мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации | единиц | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Тарифное регулирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 «Возмещение выпадающих доходов с государственным регулированием цен и тарифов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. | Результат: обеспеченность граждан, проживающих в домах с печным отоплением и обратившихся к получателю субсидии за твердым топливом по цене, установленной постановлением Правительства Оренбургской области | доля выпадающих доходов, которые возмещены предприятиям (организация), обеспечивающие граждан твердым топливом по цене, установленной постановлением Правительства Оренбургской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 2. | Результат: обеспеченность граждан, обратившихся к получателю субсидии за сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по цене, установленной уполномоченным органом | доля выпадающих доходов, которые возмещены предприятиям (организация), обеспечивающие граждан сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по цене, установленной постановлением Правительства Оренбургской области | процентов | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| Задача № 2 «Выполнение государственных функций по осуществлению тарифного регулирования на территории Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок в соответствии с законодательством Российской Федерации | доля установленных тарифов от общего числа обратившихся в департамент Оренбургской области по ценам и тарифному регулированию для установления тарифов для осуществления услуг жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 2. | Результат: доля установленных органами местного самоуправления Оренбургской области тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также установленных регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, реализующими отдельные государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению органами местного самоуправления Оренбургской области в соответствующем году | доля установленных тарифов органами местного самоуправления в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также установленных регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок от планируемого количества к утверждению тарифов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 3. | Результат: обеспечено бесперебойное газоснабжения предприятий и населения Оренбургской области | количество абонентов, которым предоставлены услуги газоснабжения | единиц | 833 899 | 838 376 | - | - | - | - | - | - | - | Х |

Приложение № 6

к протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Обеспечение качественными

услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Оренбургской

области»

от _____________ №_______

Сведения о методике расчета показателей государственной программы и результатов структурных элементов

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Уровень показателя/источник результата | Единица измерения показателя (результата) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | - | процентов | значение определяется на основании статистических данных, информации, предоставлен-ной от муниципальных образований Оренбургской области и предприятий, осуществляющих мероприятия, направленные на снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | количество реализованных мероприятий, направленных на снижение уровня износа объектов жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области | 7-административная информация | минстрой Оренбургской области | иной источник (информация предоставляется муниципальными образования-ми и предприятия-ми ЖКХ) | 15 марта |
| 2. | численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | ФП НП | миллионов человек | значение определяется на основании данных государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» | - | 7- административная информация | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется муниципаль-ными образованиями - | не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом - |
| 3. | количество построенных и реконструкции (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | ФП НП | штука | значение определяется на основании данных государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» | - | 7- административная информация | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется муниципаль-ными образованиями | не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом- |
| 4. | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | - | единиц | К=a/b значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | a – общее количество многоквартирных домов формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по приказу Минстроя Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 871/пр | 11 рабочий день после года следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | b – срок действия региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. При расчете числа планового показателя полученный результат (К) округляется до целого числа. | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по приказу Минстроя Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 871/пр | 11 рабочий день после года следующего за отчетным |
| 5. | доля населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения | ФП НП | процентов | Д(общ) = Д(общ)n-1 + К(нас)/К(общ) значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | Д(общ)n-1 - доля населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в предшествующем году | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется муниципальными образованиями | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | К(нас) – численность населения в муниципальном образовании, которые будут обеспечены питьевой водой, в результате реализации мероприятий в текущем году | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется муниципаль-ными образования-ми | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | К(общ) – численность населения, проживающего в Оренбургской области в 2018 году | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется муниципаль-ными образования-ми | Информация предоставлена в 2019 году |
| 6. | доля городского населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | ФП НП | процентов | Д(гор) = Д(гор)n-1 + К(гор)/К(общ) значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | Д(гор)n-1 - доля городского населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения в предшествующем году | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется муниципаль-ными образован-иями | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | К(гор) – численность городского населения, которое будет обеспечено качественной питьевой водой, в результате реализации мероприятий в текущем году | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется муниципальными образован-иями | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | К(общ) – численность городского населения, проживающего в Оренбургской области в 2018 году | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется муниципальными образован-иями | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 7. | количество построенных и реконструированных (модернизиро-ванных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | ФП НП | штука | К(обчв)= ∑К(обчв)n значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | n – год, в котором реализовано мероприятие регионального проекта | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | государственная интегрированная информацион-ная система управления обществен-ными финансами «Электронный бюджет» | не позднее 2 рабочих дней месяца следующего за отчетным периодом |
|  |  |  |  |  | К-количество объектов реализованных в рамках регионального проекта | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | государствен-ная интегрирован-ная информацион-ная система управления обществен-ными финансами «Электронный бюджет» |  |
| 8. | уровень цифровой зрелости в сфере жилищно-коммунального хозяйства | - | процентов | У=∑М(значений результатов программы)/К значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | М( значений результатов программы)-значение результатов программы по направлению цифровизации; | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области ГЖИ по Оренбургской области | государтсвен-ная информацион-ная система жилищно-коммунальн-ого хозяйства | 11 января |
|  |  |  |  |  | К-количество результатов программы по направлению цифровизации | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области ГЖИ по Оренбургской области | государтсвен-ная информацион-ная система жилищно-коммунальн-ого хозяйства |  |
| 9. | доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | - | процентов | значение формируется по информации, представленной управляющими организациями и ресурсоснабжающими предприятиями | количество информации, которую управляющие организации и ресурсоснабжающие предприятия раскрывают в ГИС ЖКХ | 8-прочие методы сбора информации | департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (далее – департамент по ценам) | иные источники информации | 11 января |
| 10. | осуществление жилищного надзора и лицензионного контроля | - | единиц | значение формируется по информации, содержащейся в ежегодных докладах об осуществлении жилищного надзора и лицензионного контроля | количество мероприятий (задач) реализованных в текущем году государственной жилищной инспекцией по Оренбургской области | 8-прочие методы сбора информации | государственная жилищная инспекция по Оренбургской области (далее - ГЖИ по Оренбургской области) | иные источники информации (ежегодные доклады, предостав-ляемые в Минстрой России) | Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным |
| Мероприятия (результаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Чистая вода (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | РП | процентов | З(чв) = ∑К(обчв)n значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | К(обчв)n - количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой в году n | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | государственная интегрированная информационная система управления обществен-ными финансами «Электронный бюджет» | не позднее 2 рабочих дней месяца следующего за отчетным периодом |
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Оренбургская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | на территориях субъектов Российской Федерации и г.Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитального ремонта объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | РП | единица | З(мки) = ∑К значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | К – построенные, реконструированные (модернизированные) и капитально отремонтированные объекты тепло-водоснабжения и водоотведения | 7- административная информация | минстрой Оренбургской области- | информация предостав-ляется муниципальными образован-иями | не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | реализовано проектов в сфере коммунального хозяйства (кап. вложения) | ОС | единиц | Р(кап.вложения)= ∑К(строительство)n значение считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | К(строительство) - количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены мероприятия по строительству (реконструкции) и модернизации в году n | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | форма отчетности утверждена приказом министерст-вом финансов Оренбургской области Приказ от 03.03.2017 № 25 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета» | не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия |
| 4. | реализовано проектов в сфере коммунального хозяйства направлению (кап. ремонт) | ОС | единиц | Р(кап.ремонт) = ∑К(кап.ремонт)n + значение считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | К(кап.ремонт) – количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены мероприятия по строительству и капитальному ремонту в году n | 7- административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | форма отчетности утверждена приказом министерст-вом финансов Оренбургской области Приказ от 03.03.2017 № 25 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета» | не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия |
| 5. | восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций | ФС | единиц | К(восст) = ΣК(восст) | К(восст) - количество восстановленных объектов | 8 - прочие методы сбора информации (отчетность в рамках соглашения о предоставлении субсидии) | минстрой Оренбургской области | форма отчетности в соответствии Соглашением о предоставлении субсидии | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 6. | доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | ИМ | процентов | X=A/B*100% значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно его плановому значению | A – количество управляющих организаций, раскрывающих информацию в ГИС ЖКХ, ед. | 8-прочие методы сбора информации (анализ раскрытых в ГИС ЖКХ сведений) | ГЖИ по Оренбургской области | государственная информационная система жилищно-коммуналь-ного хозяйства (далее-ГИС ЖКХ) | до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
|  |  |  |  |  | В – общее количество управляющих организаций, ед. | 8-прочие методы сбора информации (анализ раскрытых в ГИС ЖКХ сведений) | ГЖИ по Оренбургской области | государственная информационная система жилищно-коммуналь-ного хозяйства (далее-ГИС ЖКХ) | до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 7. | доля ресурсоснаб-жающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | ИМ | процентов | У=С/В*100% значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно его плановому значению | С – количество ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в ГИС ЖКХ, %. | 8-прочии методы сбора информации (анализ раскрытых в ГИС ЖКХ сведений) | ГЖИ по Оренбургской области | ГИС ЖКХ | до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
|  |  |  |  |  | В – общее количество ресурсоснабжающих организаций, ед. | 8-прочии методы сбора информации (анализ раскрытых в ГИС ЖКХ сведений) | ГЖИ по Оренбургской области | ГИС ЖКХ | до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 8. | доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников | ИМ | процентов | Д(ос)=Д3/К3*100% значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | Д3 – количество проведенных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в форме заочного голосования с использованием информационных систем | 8-прочии методы сбора информации (анализ раскрытых в ГИС ЖКХ сведений, а также сведений, поступивших в ГЖИ по Оренбургской области) | ГЖИ по Оренбургской области | ГИС ЖКХ, интегрированная информационная аналитическая система «БАРС Web Мониторинг жилищного фонда» | до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
|  |  |  |  |  | К3 – общее количество проведенных общих собраний собственников в многоквартирных домах | 8-прочии методы сбора информации (анализ раскрытых в ГИС ЖКХ сведений, а также сведений, поступивших в ГЖИ по Оренбургской области) | ГЖИ по Оренбургской области | ГИС ЖКХ, интегрированная информационная аналитическая система «БАРС Web Мониторинг жилищного фонда» | до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 9. | доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн | ИМ | процентов | Д(ком.услуг по управлению МКД) = К(проведенные платежи)/К(общее количество проеденных платежей)*100% значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | К(проведенные платежи) - количество проведенных платежей по оплате услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества с использованием онлайн-оплаты | 8-прочие методы сбора информации (анализ сведений) | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется ресурсоснаб-жающими организа-циями, муниципаль-ные образова-ниями, АО «Система город» | 11 января |
|  |  |  |  |  | К(общее количество проеденных платежей) - общее количество проведенных платежей по оплате услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества | 8-прочие методы сбора информации (анализ сведений) | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется ресурсоснаб-жающими организа-циями, муниципаль-ные образова-ниями, АО «Система город» |  |
| 10. | доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн | ИМ | процентов | Д(ком.услуг) = К(платежей) /К (общие платежи)*100% значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | К(платежей) - количество проведенных платежей по оплате коммунальных услуг с использованием онлайн-оплаты | 8-прочие методы сбора информации (анализ сведений) | минстрой Оренбургской области | информация предостав-ляется ресурсоснаб-жающими организа-циями, муниципаль-ные образова-ниями, АО «Система город» | 11 января |
|  |  |  |  |  | К (общие платежи) - общее количество проведенных платежей по оплате коммунальных услуг | 8-прочие методы сбора информации (анализ сведений) | минстрой Оренбургской области | информация предоставляется ресурсоснаб-жающими организа-циями, муниципаль-ные образованиями, АО «Система город» | 11 января |
| 11. | доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | ИМ | процентов | диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов, подключены к системе мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году | количество диспетчерских службы муниципальных районов и городских округов, которые были подключены в системе мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйств и предоставляющих информацию об авариях и инцидентах | 8 - прочие методы сбора информации | минстрой Оренбургской области | сведения, предоставленные едиными дежурными диспетчерс-кими службами муниципаль-ных образований | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуаль-ных предпринима-телей в общем объеме плановых проверок, запланированных на текущий год | ИМ | процентов | Д(пп)=Д4/К4*100% значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно его плановому значению | Д4 – количество проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем объеме плановых проверок, запланированных на текущий год | 8 - прочие методы сбора информации | ГЖИ по Оренбургской области | единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) | до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
|  |  |  |  |  | К4 – общее количество плановых проверок, запланированных на текущий год | 8 - прочие методы сбора информации | ГЖИ по Оренбургской области | единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) | до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 13. | доля исполненных в установленные сроки предписаний ГЖИ по Оренбургской области, срок исполнения которых приходится на отчетный период | ИМ | процентов | Д(ип)=Д5/К5*100% значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | Д5 – количество исполненных в установленные сроки предписаний, срок исполнения которых приходится на отчетный период | 8 - прочие методы сбора информации | ГЖИ по Оренбургской области | интегрированная информационно-аналитическая система «БАРС Web Мониторинг жилищного фонда» | до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
|  |  |  |  |  | К5 – общее количество предписаний, срок исполнения которых приходится на отчетный период | 8 - прочие методы сбора информации | ГЖИ по Оренбургской области | интегрированная информационно-аналитическая система «БАРС Web Мониторинг жилищного фонда» | до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 14. | численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ИМ | тыс. человек | К=a/b*с значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | a – количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 871/пр | 11 рабочий день после года следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | b – количество многоквартирных домов включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества на отчетную дату; с- количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в текущем году. При расчете числа планового показателя полученный результат (К) округляется до целого числа. | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 871/пр | 11 рабочий день после года следующего за отчетным |
| 15. | численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества | ИМ | тыс. человек | К=a/b*с значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | a – количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 871/пр | 11 рабочий день после года следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | b – количество многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества на отчетную дату; | 7-административная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 871/пр | 11 рабочий день после года следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | с- количество многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в текущем году. При расчете числа планового показателя полученный результат (К) округляется до целого числа. | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 871/пр | 11 рабочий день после года следующего за отчетным |
| 16. | количество видов работ, проведенных в текущем году в многоквартирных домах, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества | ИМ | единиц | К=ab значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно или превышает его плановое значение | a – общее количество видов работ в многоквартирных домах, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом Минстроя Российской Федераций от 1 декабря 2016 г. № 871/пр | 11 рабочий день после года следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | b – срок действия региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. При расчете числа планового показателя полученный результат (К) округляется до целого числа | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом Минстроя Российской Федераций от 1 декабря 2016 г. № 871/пр | 11 рабочий день после года следующего за отчетным |
| 17. | проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации | ФС | единиц | К(КР МКД) = ΣККР МКД) | К(КР МКД)- количество восстановленных МКД | 8 - прочие методы сбора информации (отчетность в рамках соглашения о предоставлении субсидии) | минстрой Оренбургской области | форма отчетности в соответствии Соглашением о предоставлении субсидии | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Тарифное регулирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | обеспеченность граждан, проживающих в домах с печным отоплением и обратившихся к получателю субсидии за твердым топливом по цене, установленной постановлением Правительства Оренбургской области | ИМ | процентов | V поставка твердого топлива = Vт / Vр* 100 % значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно или плановому значению | Vт – требуемый объем реализации твердого топлива согласно заявленным потребностям населения Оренбургской области | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом минстроя Оренбургской области от 18.08.2021 № 220-пр | 15 января года следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Vр – объем реализованного твердого топлива населению Оренбургской области | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом минстроя Оренбургской области от 18.08.2021 № 220-пр | 15 января года следующего за отчетным |
| 19. | обеспеченность граждан, обратившихся к получателю субсидии за сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по цене, установленной уполномоченным органом | ИМ | процентов | V поставка сжиженного газа в баллонах = Vт / Vр * 100 % значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно его плановому значению | Vт – требуемый объем реализации сжиженного углеводородного газа согласно заявленным потребностям населения Оренбургской области; | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом минстроя Оренбургской области от 18.08.2021 № 219-пр | 15 мая года следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  | Vр – объем реализованного сжиженного углеводородного газа населению Оренбургской области | 7-административ-ная информация | минстрой Оренбургской области | отчет по форме, утвержденной приказом минстроя Оренбургской области от 18.08.2021 № 219-пр | 15 мая года следующего за отчетным |
| 20. | доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации | ИМ | процентов | Д = Vотр / Vпод * 100 % значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно его плановому значению | Vотр – колличество отработанных заявок | 8-прочие методы сбора информации (с момента подачи соответствую-щего заявления) | департамент по ценам | мониторинг и контроль посредством единой информацион-но-аналитической системы (ЕИАС) | 31 декабря |
|  |  |  |  |  | Vпод–колличество поданных заявок | 8-прочие методы сбора информации (с момента подачи соответствую-щего заявления) | департамент по ценам | мониторинг и контроль посредством единой информацион-но-аналитической системы (ЕИАС) | 31 декабря |
| 21. | доля установленных органами местного самоуправления Оренбургской области тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также установленных регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, реализующими отдельные государствен-ные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению органами местного самоуправления Оренбургской области в соответствующем году | ИМ | процентов | .Д = Vотр / Vпод * 100 % значение считается достигнутым в случае если его фактическое значение равно его плановому значению | Vотр – колличество отработанных заявок | 8-прочие методы сбора информации | департамент по ценам | мониторинг и контроль посредством единой информацион-но-аналитической системы (ЕИАС) | 31 декабря |
|  |  |  |  |  | Vпод колличество поданных заявок | 8-прочие методы сбора информации | департамент по ценам | мониторинг и контроль посредством единой информацион-но-аналитической системы (ЕИАС) | 31 декабря |
| 22. | Обеспечено бесперебойное газоснабжение предприятий и населения Оренбургской области | ИМ | единиц | информация о фактическом количестве абонентов – получателей услуги по газоснабжению предоставляет-ся в департамент по ценам ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в году, следующим за годом в котором была предоставлена услуга | показатель фактический, определяется в соответствии с соглашением | 8-прочие методы сбора информации (с момента подачи соответствующего заявления) | департамент по ценам | соглашение между Правительством Оренбургской области и обществом с ограниченной ответствен-ностью «Газпром межрегионгаз Оренбург» по возмещению недополучен-ных доходов от реализации природного газа населению | 1 февраля |

Приложение № 7

к протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Обеспечение качественными

услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Оренбургской

области»

от _____________ №_______

План реализации государственной программы Оренбургской области на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Чистая вода (Оренбургская область)» |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (далее – управление ЖКХ) минстроя Оренбургской области |
| 1.1. | Задача повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович-заместитель министра минстроя Оренбургской области |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка № 1 оборудование приобретено |  | 30.10.2024 | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка № 2 техническая готовность объекта, % |  | 30.07.2024 | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка № 4 утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам РФ (муниципальным образованиям) |  | 29.02.2024 | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка № 5 с субъектами РФ заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов |  | 01.04.2024 | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 1.1.1.5 | Контрольная точка № 6 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 25.12.2024 | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 1.1.1.6. | Контрольная точка № 7 Завершена реализация двух мероприятий по строительству объектов питьевого водоснабжения за счет средств регионального бюджета |  | 16.12.2024 | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области; |
| 2.1 | Задача № 1 повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Оренбургской области посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) реализовано проектов в сфере коммунального хозяйства (кап.вложений) |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка № 1 заключение соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о предоставлении субсидии |  | 15.02.2024 | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка № 2 ввод объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию и (или) завершение строительно-монтажных работ |  | 28.12.2024 | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области; |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) реализовано проектов в сфере коммунального хозяйства по направлению (кап.ремонт) Х |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.1.2.1 | Контрольная точка № 1 заключение соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о предоставлении субсидии |  | 15.02.2024 | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка № 2: строительно-монтажные работы завершены |  | 28.12.2024 | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.2. | Задача № 2 повышение уровня использования населением информационных технологий при получении услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Лахтикова Ольга Романовна - начальник отдела мониторинга и информационных технологий государственной жилищной инспекцией по Оренбургской области (далее - ГЖИ по Оренбургской области) |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка № 1 разработка плана мероприятий по повышению качества размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства |  | 01.02.2024 | Лахтикова Ольга Романовна - начальник отдела мониторинга и технологий ГЖИ по Оренбургской области |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка № 2 предоставление в минстрой Оренбургской области отчета о текущей реализации проектов Стратегии в области цифровой трансформации |  | 05.04.2024 05.07.2024 05.10.2024 28.12.2024 | Лахтикова Ольга Романовна - начальник отдела мониторинга и технологий ГЖИ по Оренбургской области |
| 2.2.2 | Мероприятие(результат) доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Лахтикова Ольга Романовна - начальник отдела мониторинга и технологий ГЖИ по Оренбургской области |
| 2.2.2.1 | Контрольная точка № 1 разработка плана мероприятий по повышению качества размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства |  | 01.02.2024 | Лахтикова Ольга Романовна - начальник отдела мониторинга и технологий ГЖИ по Оренбургской области |
| 2.2.2.2 | Контрольная точка № 2 предоставление в минстрой Оренбургской области отчета о текущей реализации проектов Стратегии в области цифровой трансформации |  | 05.04.2024 05.07.2024 05.10.2024 28.12.2024 | Лахтикова Ольга Романовна - начальник отдела мониторинга и технологий ГЖИ по Оренбургской области |
| 2.2.3 | Мероприятие (результат) доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников |  |  | Миляева Лариса Геннадьевна – начальник отдела контроля требований к управлению МКД и лицензирования ГЖИ по Оренбургской области |
| 2.2.3.1. | Контрольная точка № 1 разработка плана мероприятий по повышению показателя проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах посредством электронного голосования |  | 01.02.2024 | Миляева Лариса Геннадьевна – начальник отдела контроля требований к управлению МКД и лицензирования ГЖИ по Оренбургской области |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка № 2 представление в минстрой Оренбургской области отчета о текущей реализации проектов Стратегии в области цифровой трансформации |  | 05.04.2024 05.07.2024 05.10.2024 28.12.2024 | Лахтикова Ольга Романовна - начальник отдела мониторинга и информационных технологий ГЖИ по Оренбургской области |
| 2.2.4. | Мероприятие (результат) доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ |
| 2.2.4.1 | Контрольная точка анализ информация, предоставленной ресурсоснабжающими организациями, муниципальные образованиями, АО «Система город» |  | 30.04.2024 30.07.2024 30.10.2024 30.12.2024 | Факаева Оксана Игороевна – начальник отдела аналитического обеспечения жилищно-коммунального хозяйства управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.2.5 | Мероприятие (результат) доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ |
| 2.2.5.1 | Контрольная точка анализ информация, предоставленной ресурсоснабжающими организациями, муниципальные образованиями, АО «Система город» |  | 30.04.2024 30.07.2024 30.10.2024 30.12.2024 | Факаева Оксана Игоревна – начальник отдела аналитического обеспечения жилищно-коммунального хозяйства управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.2.6 | Мероприятие (результат) доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ |
| 2.2.6.1. | Контрольная точка еженедельный анализ информации, представленной в минстрой едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований |  | 28.12.2024 | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ |
| 2.3. | Задача № 3: Восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие (результат) Восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.3.2 | Контрольная точка № 1 заключение соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о предоставлении субсидии |  | 01.09.2024 | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.3.3. | Контрольная точка № 2 завершение восстановительных работ |  | 28.12.2024 | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  |  | Мирошниченко Сергей Владимирович – начальник управления по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее–управление МКД) минстроя Оренбургской области |
| 3.1. | Задача № 1 проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  | Мирошниченко Сергей Владимирович – начальник управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов завершены. Услуга оказана (работы выполнены). |  | 31.12.2024 | Демина Юлия Сергеевна –консультант управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.2 | Мероприятие (результат) численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества |  |  | Мирошниченко Сергей Владимирович – начальник управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.2.1 | Контрольная точка утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). |  | 01.04.2024 | Демина Юлия Сергеевна –консультант управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.2.2. | Контрольная точка завершены работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург. Услуга оказана (работы выполнены). |  | 31.12.2024 | Демина Юлия Сергеевна –консультант управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.3 | мероприятие (результат): количество видов работ, проведенных в текущем году в многоквартирных домах, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества |  |  | Мирошниченко Сергей Владимирович – начальник управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка завершены работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург. Услуга оказана (работы выполнены). |  | 31.12.2024 | Демина Юлия Сергеевна –консультант управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.2 | Задача № 2 осуществление жилищного надзора и лицензированного контроля |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие (результат): доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем объеме плановых проверок, запланированных на текущий год |  |  | Климонтов Сергей Иванович – и.о. начальника ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.1.1. | Контрольная точка № 1: направление на согласование плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год с органами прокуратуры |  | 01.10.2024 | Казначейская Лариса Викторовна – начальник отдела информационного, документационного и кадрового обеспечения ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.1.2. | Контрольная точка № 2 утверждение плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год |  | 20.12.2024 | Климонтов Сергей Иванович – и.о. начальника ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.1.3. | Контрольная точка № 3: предоставление отчета в минстрой Оренбургской области о количестве проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятиях |  | 20.04.2024 20.07.2024 20.10.2024 30.12.2024 | Гусева Наталья Анатольевна – начальник отдела информационного, документационного и кадрового обеспечения ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.2. | Мероприятие (результат): доля исполненных в установленные сроки предписаний ГЖИ по Оренбургской области, срок исполнения которых приходится на отчетный период |  |  | Климонтов Сергей Иванович – и.о. начальника ГЖИ по Оренбургской области; Федорова Ольга Игоревна - заместитель начальника ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.2.1 | Контрольная точка № 1: формирование перечня предписаний, срок исполнения которых приходится на текущий месяц |  | 01.01.2024 01.01.2024 01.03.2024 01.04.2024 01.05.2024 01.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 01.09.2024 01.10.2024 01.11.2024 01.12.2024 | Гусева Наталья Анатольевна – начальник отдела информационного, документационного и кадрового обеспечения ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.2.2 | Контрольная точка № 2: контроль проверки исполнения предписаний |  | 10.01.2024 10.02.2024 10.03.2024 10.04.2024 10.05.2024 10.06.2024 10.07.2024 10.08.2024 10.09.2024 10.10.2024 10.11.2024 10.12.2024 | Климонтов Сергей Иванович – и.о. начальника ГЖИ по Оренбургской области; Федорова Ольга Игоревна - заместитель начальника ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.3 | Задача № 3: Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области |  |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие (результат) проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации |  |  | Ильина Марина Владимировна - заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 3.3.2 | Контрольная точка № 1 заключение соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о предоставлении субсидии |  | 01.09.2024 | Ильина Марина Владимировна - заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 3.3.3 | Контрольная точка № 2 завершение восстановительных работ |  | 28.12.2024 | Ильина Марина Владимировна - заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Тарифное регулирование» |  |  | Аникина Елена Викторовна – заместитель начальника управления жилищных проектов минстроя оренбургской области |
| 4.1. | Задача № 1: возмещение выпадающих доходов в связи с государственным регулированием цен и тарифов |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат): обеспеченность граждан, проживающих в домах с печным отоплением и обратившихся к получателю субсидии за твердым топливом по цене, установленной постановлением Правительства Оренбургской области |  |  | Аникина Елена Викторовна – заместитель начальника управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка: рассмотрение документов, представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях получения субсидии на возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией ими населению твердого топлива по ценам, не обеспечивающим возмещения издержек, установленным Правительством Оренбургской области | 12.02.2024 11.03.2024 10.04.2024 10.05.2024 10.06.2024 10.07.2024 12.08.2024 10.09.2024 10.10.2024 11.11.2024 10.12.2024 23.12.2024 |  | Аникина Елена Викторовна – заместитель начальника управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области |
| 4.2. | Задача № 2 выполнение государственных функций по осуществлению тарифного регулирования на территории Оренбургской области |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятие (результат): доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  | Цапенко Виктор Николаевич - заместитель директора департамента по ценам |
| 4.2.1.1. | Контрольная точка Мониторинг тарифных решений, принятых органами регулирования |  | 30.04.2024 30.07.2024 30.10.2024 30.12.2024 | Цапенко Виктор Николаевич - заместитель директора департамента по ценам |
| 4.2.2 | Мероприятие (результат): доля установленных органами местного самоуправления Оренбургской области тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также установленных регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, реализующими отдельные государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению органами местного самоуправления Оренбургской области в соответствующем году |  |  | Цапенко Виктор Николаевич - заместитель директора департамента по ценам |
| 4.2.2.1. | Контрольная точка сбор и анализ отчетов органов местного самоуправления об исполнении переданных полномочий |  | 01.07.2024 01.10.2024 31.12.2024 | Цапенко Виктор Николаевич - заместитель директора департамента по ценам |

Приложение № 8

к протоколу заседания

управляющего совета

к государственной программе

«Обеспечение качественными

услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Оренбургской

области»

от _____________ №_______

План реализации государственной программы Оренбургской области на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки |  |  | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1. |  | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Оренбургская область) |  |  | Гоношилкин А.В. – заместитель министра минстроя Оренбургской области |
| 1.1 |  | Задача: улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Результат: на территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконур завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка № 1 заключение соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о предоставлении субсидии |  | 15.02.2025 |  | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка № 2 ввод объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию и (или) завершение строительно-монтажных работ |  | 31.12.2025 |  | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» |  |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области; |
| 2.1 | Задача № 1 повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Оренбургской области посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) реализовано проектов в сфере коммунального хозяйства (кап.вложений) |  |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка № 1 заключение соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о предоставлении субсидии |  |  | 15.02.2025 | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка № 2 ввод объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию и (или) завершение строительно-монтажных работ |  |  | 31.12.2025 | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области; |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) реализовано проектов в сфере коммунального хозяйства по направлению (кап.ремонт) |  |  |  | Кашафутдинова Юлия Равильевна – начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.1.2.1 | Контрольная точка № 1 заключение соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о предоставлении субсидии |  |  | 15.02.2025 | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка № 2: строительно-монтажные работы завершены |  |  | 28.12.2025 | Авдеева Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ минстроя Оренбургской области |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  | Мирошниченко Сергей Владимирович – начальник управления по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее–управление МКД) минстроя Оренбургской области |
| 3.1. | Задача № 1 проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  | Мирошниченко Сергей Владимирович – начальник управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов завершены. Услуга оказана (работы выполнены). |  |  | 31.12.2025 | Демина Юлия Сергеевна –консультант управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.2 | Мероприятие (результат) численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества |  |  |  | Мирошниченко Сергей Владимирович – начальник управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.2.1 | Контрольная точка утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). |  |  | 01.04.2025 | Демина Юлия Сергеевна –консультант управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.2.2. | Контрольная точка завершены работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург. Услуга оказана (работы выполнены). |  |  | 31.12.2025 | Демина Юлия Сергеевна –консультант управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.3 | мероприятие (результат): количество видов работ, проведенных в текущем году в многоквартирных домах, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества |  |  |  | Мирошниченко Сергей Владимирович – начальник управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка завершены работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург. Услуга оказана (работы выполнены). |  |  | 31.12.2025 | Демина Юлия Сергеевна –консультант управления МКД минстроя Оренбургской области |
| 3.2 | Задача № 2 достижение целевых значений всех ключевых показателей эффективности и результативности осуществления жилищного надзора и лицензионного контроля |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие (результат): доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем объеме плановых проверок, запланированных на текущий год |  |  |  | Климонтов Сергей Иванович – и.о. начальника ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.1.1. | Контрольная точка № 1: направление на согласование плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год с органами прокуратуры |  |  | 01.10.2025 | Казначейская Лариса Викторовна – начальник отдела информационного, документационного и кадрового обеспечения ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.1.2. | Контрольная точка № 2 утверждение плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год |  |  | 20.12.2025 | Климонтов Сергей Иванович – и.о. начальника ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.1.3. | Контрольная точка № 3: предоставление отчета в минстрой Оренбургской области о количестве проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятиях |  |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 30.12.2025 | Гусева Наталья Анатольевна – начальник отдела информационного, документационного и кадрового обеспечения ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.2. | Мероприятие (результат): доля исполненных в установленные сроки предписаний ГЖИ по Оренбургской области, срок исполнения которых приходится на отчетный период |  |  |  | Климонтов Сергей Иванович – и.о. начальника ГЖИ по Оренбургской области; Федорова Ольга Игоревна - заместитель начальника ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.2.1 | Контрольная точка № 1: формирование перечня предписаний, срок исполнения которых приходится на текущий месяц |  |  | 01.01.2025 01.01.2025 01.03.2025 01.04.2025 01.05.2025 01.06.2025 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025 01.10.2025 01.11.2025 01.12.2025 | Гусева Наталья Анатольевна – начальник отдела информационного, документационного и кадрового обеспечения ГЖИ по Оренбургской области |
| 3.2.2.2 | Контрольная точка № 2: контроль проверки исполнения предписаний |  |  | 10.01.2025 10.02.2025 10.03.2025 10.04.2025 10.05.2025 10.06.2025 10.07.2025 10.08.2025 10.09.2025 10.10.2025 10.11.2025 10.12.2025 | Климонтов Сергей Иванович – и.о. начальника ГЖИ по Оренбургской области; Федорова Ольга Игоревна - заместитель начальника ГЖИ по Оренбургской области |
| 4.1. | Задача: Возмещение выпадающих доходов с государственным регулированием цен и тарифов |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат): обеспеченность граждан, проживающих в домах с печным отоплением и обратившихся к получателю субсидии за твердым топливом по цене, установленной постановлением Правительства Оренбургской области |  |  |  | Аникина Елена Викторовна – заместитель начальника управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области |
| 4.2.1.1. | Контрольная точка: рассмотрение документов, представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях получения субсидии на возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией ими населению твердого топлива по ценам, не обеспечивающим возмещения издержек, установленным Правительством Оренбургской области |  |  | 12.02.2025 11.03.2025 10.04.2025 10.05.2025 10.06.2025 10.07.2025 12.08.2025 10.09.2025 10.10.2025 11.11.2025 10.12.2025 23.12.2025 | Аникина Елена Викторовна – заместитель начальника управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области |
| 4.2. | Задача № 2 выполнение государственных функций по осуществлению тарифного регулирования на территории Оренбургской области |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Мероприятие (результат): доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  | Цапенко Виктор Николаевич - заместитель директора департамента по ценам |
| 5.2.1.1. | Контрольная точка Мониторинг тарифных решений, принятых органами регулирования |  |  | 30.04.2025 30.07.2025 30.10.2025 30.12.2025 | Цапенко Виктор Николаевич - заместитель директора департамента по ценам |
| 5.2.2 | Мероприятие (результат): доля установленных органами местного самоуправления Оренбургской области тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также установленных регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, реализующими отдельные государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению органами местного самоуправления Оренбургской области в соответствующем году |  |  |  | Цапенко Виктор Николаевич - заместитель директора департамента по ценам |
| 5.2.2.1. | Контрольная точка сбор и анализ отчетов органов местного самоуправления об исполнении переданных полномочий |  |  | 01.07.2025 01.10.2025 31.12.2025 | Цапенко Виктор Николаевич - заместитель директора департамента по ценам |