PAGE  
2

                                                                             [image: image1.png]


                                                                     ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________                                 г. Оренбург                                 № ________

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов социальной сферы области к работе 
в осенне-зимний период 2020/2021 года

В целях организации своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Оренбургской области к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года:

1. Министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области обеспечить создание необходимых условий для эффективной работы областной межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.

2. Государственной жилищной инспекции по Оренбургской области обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за подготовкой жилых зданий к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года лицами, осуществляющими управление жилищным фондом.

3. Рекомендовать:

3.1. Главам городских округов, городов и муниципальных районов области совместно с министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области (далее – минстрой области), министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, министерством здравоохранения Оренбургской области, министерством социального развития Оренбургской области, министерством образования Оренбургской области, министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, министерством культуры Оренбургской области:

разработать планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года жилищного фонда, объектов коммунального назначения, социальной сферы независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, обратив особое внимание на проведение ремонта объектов тепло-, водо- и электроснабжения, приведение в рабочее состояние резервного топливного хозяйства, создание запасов  резервного топлива на объектах коммунальной энергетики,  а также восстановление и монтаж резервных источников электроснабжения на объектах теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, подготовку квалифицированного эксплуатационного персонала;

сформировать до 1 ноября 2020 года аварийный запас материально-технических ресурсов за счет финансовых средств муниципальных образований Оренбургской области, выделяемых для подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года,  и обеспечить формирование указанного запаса организациями жилищно-коммунального хозяйства.
утвердить графики и организовать регулярное проведение тренировок эксплуатационных, аварийно-ремонтных, монтажных, строительных, пусконаладочных служб, привлекаемых для предотвращения и ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах энергетического, жилищно-коммунального и газового хозяйства Оренбургской области, обеспеченных материально- техническими ресурсами;

завершить в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, подготовку всех объектов  жилищного фонда, социальной сферы, объектов коммунального назначения к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года с оформлением паспортов готовности не позднее 15 сентября 2020 года – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2020 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября 2020 года – для муниципальных образований Оренбургской области;

обеспечить наличие нормативных запасов топлива на объектах энергетики.

3.2. Главам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области:

представить до 1 июня 2020 года в минстрой области планы основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы городских округов, городов и муниципальных районов Оренбургской области к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года (далее - планы), составленные по форме согласно приложению к настоящему постановлению;

представлять, начиная с 1 июня 2020 года, в минстрой области информацию о ходе выполнения указанных планов по состоянию на первое число каждого месяца;

принять меры к устранению замечаний Приуральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по итогам проверки готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2019/2020 года;

образовать до 30 июня 2020  года комиссии для оценки готовности к предстоящему отопительному периоду организаций и объектов, указанных в абзаце втором подпункта 3.1 пункта 3 настоящего постановления, и представить копии документов об образовании указанных комиссий в минстрой области; 

взять под особый контроль и обеспечить безусловное выполнение программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
принять до 1 сентября 2020 года меры по ликвидации задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства и учреждений бюджетной сферы перед поставщиками за потребленные энергоресурсы.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор



                                                               Д.В.Паслер

Приложение 

к постановлению 


Правительства области

от __________ № _______
План
основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы городских округов и муниципальных районов Оренбургской области к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года

	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования
	Жилые дома
	Котельные
	Мини-котельные (топочные)
	Теплопункты

	
	
	имеет-ся всего (штук)
	подго-товлено (штук)
	принято по паспортам готовности (штук)
	капитальный ремонт кровли
	имеется всего (штук)
	подго-товлено (штук)
	принято по паспортам готовности (штук)
	имеется всего (штук)
	подго-товлено (штук)
	принято по паспортам готовности (штук)
	имеется всего (штук)
	подго-

товлено (штук)
	принято по паспортам готовности (штук)

	
	
	
	
	
	план (штук)
	факт (штук)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Пример заполнения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Городские округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Города
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г. Оренбург – всего,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) муниципальное хозяйство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) ведомства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) другие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Муниципальные районы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адамовский – всего,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) муниципальное хозяйство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) ведомства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) другие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Теплосети
	Водопровод
	Детские сады
	Лечебные учреждения
	Образовательные организации

	
	
	имеется всего (кило-метров)
	ремонт с заменой труб
	имеется всего (кило-метров)
	ремонт с заменой труб
	имеется всего (штук)
	подго-товлено (штук)
	принято по паспортам готовности (штук)
	имеется всего (штук)
	подго-товлено (штук)
	принято по паспортам готовности (штук)
	имеет-ся всего (штук)
	подго-товлено (штук)
	принято по паспортам готовности (штук)

	
	
	
	план (кило-метров)
	факт (кило-метров)
	
	план (кило-мет-ров)
	факт (кило-метров)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	Пример заполнения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Городские округа 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Города
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г. Оренбург – всего,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) муниципальное хозяйство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) ведомства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) другие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Муниципальные районы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адамовский – всего,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) муниципальное хозяйство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) ведомства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) другие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


______________
