Расчет оценки эффективности реализации 
государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» в 2014 году
Степень достижения целей и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы СР гп) определяется как ∑ СДгппз / M, 
где СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
M – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора): СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ; где (плановое и фактическое значение целевого показателя см. табл. 10), если СДгппз ( 1, значение СДгппз принимается равным 1.
СДп/ппз 1=1151,8/885,0=1,3=1
СДп/ппз 2=763,7/522,0=1,46=1

СДп/ппз 3=807,4/610,7=1,32=1

СДп/ппз 4=70,1/69,0=1,02=1

СДп/ппз 5=58,0/48,1=1,2=1

СДп/ппз 6=2,1/1,9=1,1=1

СДп/ппз 7=19,32/15,0=1,28=1

СДп/ппз 8=6,77/7,2=0,94

СДп/ппз 9=3,3/3,27=1,0

СДп/ппз 10=37,09/33,0=1,12= 1,0
СДп/ппз 11=5,5/4,9=1,12= 1,0

СДп/ппз 12=0,61/0,65=0,94
СДп/ппз 13=23,8/23,5=1,01= 1,0

СДп/ппз 14=29,8/5,0=5,96= 1,0

∑ СДп/ппз = 13,88
M = 14 показателей
СР гп = 13,88/14=0,99 
Эффективность реализации программы ЭРгп
ЭРгп=0,5 СР гп +0,5 ∑ ЭРпп х k1; где kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем. kj рассчитывается по формуле: 

kj = Фj / Ф, где: 

Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

	k1= (212 938,39/3 338 839,19)= 0,064

	k2= (15359,03/3 338 839,19)= 0,0046

	k 3= (160915,76/3 338 839,19)= 0,0482

	k 5= (230770,37/3 338 839,19) = 0,0691

	k 6= 1496493,84/3 338 839,19= 0,448

	k 7= (1222361,8/3 338 839,19)= 0,366,

	где в числителе: объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию подпрограммы, в знаменателе: объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы.
ЭРпп определено в соответствующих расчетах оценки эффективности реализации подпрограмм.


	∑ЭРп/п х kj =(1,04х 0,064)+(1,01х 0,0046)+(0,481 х 0,0482)+(0,997х 0,0691)+ (0 х 0,448) +(1,05х 0,366) = 0,067+0,0046+0,0233+ 0,069+0+0,384)= 0,55


	ЭРгп =0,5 х 0,99+0,5 х 0,55=0,495+0,275=0,77



Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной т.к. значение ЭРгп составляет 0,77

Примечание:
Эффективность реализации Программы снижена по причине неэффективности подпрограммы «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах» и низкой эффективности подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014–2020 годах», что обусловлено несвоевременной корректировкой значений показателей (индикаторов) указанных подпрограмм.
Изменения, внесенные в государственную программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» в декабре 2014 года (постановление Правительства Оренбургской области от 30.12.2014 № 1038-пп), вступило в силу только 5 февраля 2015), поэтому оценка эффективности реализации госпрограммы и входящих в нее подпрограмм, проведена в соответствии с действующей в 2014 году редакцией (постановление Правительства Оренбургской области № 873-п от 13.11.2014). 
Эффективность реализации Программы, просчитанная минстроем Оренбургской области в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 30.12.2014 № 1038-пп, высокая.
