PAGE  
4

О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп

Правительство Оренбургской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области          от 21 декабря 2018 года № 834-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства                   в Оренбургской области» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 28 июня 2019 года № 446-пп, от 25 октября                 2019 года № 787-пп, от 20 декабря 2019 года № 952-пп, от 13 марта 2020 года № 148-пп, от 27 апреля 2020 года № 339-пп) следующие изменения:
1.1. В приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 5, № 6 к государственной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (далее – государственная программа) изложить в новой редакции согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления их в силу.

приложение № 7 к государственной программе (в редакции настоящего постановления) вступает в силу после официального опубликования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие                с 1 апреля 2020 года.

Губернатор –

председатель Правительства 





           Д.В.Паслер
Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______
Изменения,

которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп

1. В паспорте государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (далее – Программа):

в разделе «Показатели (индикаторы) Программы»:

в абзаце первом цифры «1,351» заменить цифрами «120»;

в разделе «Объем бюджетных ассигнований Программы»:

в абзаце первом цифры «8 727 662,7» заменить цифрами «8 710 097,6»;
в абзаце четвертом цифры «1 156 606,7» заменить цифрами                  «1 139 041,6»;
в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»:

в абзаце втором цифры «1,351» заменить цифрами «120».

1.1. В разделе «2. Перечень показателей (индикаторов) Программы»:
в абзаце втором цифры «1,351» заменить цифрами «120».

2. В приложении № 1 к Программе: 

2.1. В разделе «Показатели Программы»:

пункт 1 изложить в новой редакции:

	№
п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Характеристика показателя 

(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
	государственная программа
	млн. кв. метров
	0,9110
	0,9910
	1,1030
	1,0580
	1,1710
	1,2610
	1,3510


2.2. В разделе «Показатели подпрограммы 1 «Комплексное освоение              и развитие территорий в целях жилищного строительства»:

пункт 10 изложить в новой редакции:

	№
п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Характеристика показателя 

(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	10.
	Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры (100 процентов)
	основное 
мероприятие
	километров
	9,09
	77,8
	0,04
	15,8
	33,0
	83,0
	87,0


пункт 14 изложить в новой редакции:

	№
п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Характеристика показателя 

(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	14.
	Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом)
	основное 
мероприятие
	процентов
	56,3
	56,5
	57,2
	57,2
	57,2
	58,0
	58,5


2.3. В разделе «Показатели подпрограммы 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»:

пункт 20 изложить в новой редакции:

	№
п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Характеристика показателя 

(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	20.
	Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области (нарастающим итогом)
	областная

субсидия
	единиц
	454
	454
	452
	452
	452
	452
	452

	
	
	
	в том числе в текущем году
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0


пункт 22 изложить в новой редакции:

	№
п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Характеристика показателя 

(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	22.
	Разработка проектов планировки и межевания территорий городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	областная

субсидия
	единиц
	4
	3
	1
	4
	3
	5
	5


пункт 25 изложить в новой редакции:

	№
п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Характеристика показателя 

(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	25.
	Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	областная

субсидия
	единиц
	–
	–
	19
	39
	38
	3
	3


пункт 29 изложить в новой редакции:

	№
п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Характеристика показателя 

(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	29.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости
	областная

субсидия
	единиц
	–
	–
	1
	–
	30
	50
	50


2.4. В разделе «Показатели подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»:

пункт 48 изложить в новой редакции:

	№
п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Характеристика показателя 

(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	48.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части) 
	основное мероприятие
	единиц
	25
	23
	21
	25
	25
	25
	25


3. В приложении № 3 к Программе:

пункты 1–3 изложить в новой редакции:

	№ 

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 

(ответственный исполнитель,

 соисполнитель,

участник)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы по годам
	Всего

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Государственная программа
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
	всего,

в том числе:
	Х
	Х
	Х
	1 366 783,3
	1 139 041,6
	1 040 458,7
	777 194,1
	2 174 253,2
	2 212 366,7
	8 710 097,6

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	X
	Х
	931 345,6
	776 687,5
	679 838,2
	412 229,4
	1 849 413,3
	1887 526,8
	6 537 040,8

	
	
	
	минсоцразвития Оренбургской области
	835
	Х
	Х
	8 534,8
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	8 983,0
	53 449,8

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	Х
	Х
	387 903,5
	305 513,7
	305 637,4
	309 981,6
	264 586,4
	264 586,4
	1 838 209,0

	
	
	
	ИГСН
	832
	Х
	Х
	38 999,4
	35 527,7
	34 183,9
	34 183,9
	39 454,3
	39 454,3
	221 803,5

	
	
	
	ДАИПГРОО
	827
	Х
	Х
	0,0
	12 329,7
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	59 594,5

	2.
	Подпрограмма 1
	«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
	всего
	Х
	Х
	Х
	516 060,1
	13 880,6
	54 528,9*)
	70 000,0*)
	300 000,0***)
	330 000,0***)
	1 284 469,6***)

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	516 060,1
	13 880,6
	54 528,9*)
	70 000,0*)
	300 000,0***)
	330 000,0***)
	1 284 469,6***)

	3.
	Основное

мероприятие 1.1
	«Региональный проект «Жилье»
	всего
	Х
	Х
	Х
	516 060,1
	13 880,6
	54 528,9*)
	70 000,0*)
	300 000,0***)
	330 000,0***)
	1 284 469,6***)

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 02
	23 1 F1 40010
	51 148,6
	2 380,6
	54 528,9
	70 000,0
	40 000,0
	30 000,0
	248 058,1

	
	
	
	
	851
	05 02
	23 1 F1 80010
	198 919,5
	0,0
	0,0*)
	0,0*)
	260 000,0*)
	300 000,0*)
	758 919,5*)

	
	
	
	
	851
	07 01
	23 1 F1 50210
	0,0
	0,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)

	
	
	
	
	851
	07 02
	23 1 F1 50210
	0,0
	0,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	**)

	
	
	
	
	851
	04 09
	23 1 F1 50210
	265 992,0
	0,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	265 992,0**)

	
	
	
	
	851
	07 02
	23 1 F1 80010
	0,0
	11 500,0
	**)
	**)
	**)
	**)
	11 500,0


пункты 6, 7 изложить в новой редакции:

	№ 

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 

(ответственный исполнитель,

 соисполнитель,

участник)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы по годам
	Всего

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	6.
	Подпрограмма 3
	«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	188,3
	27 811,5
	22 166,2
	32 166,2
	32 256,2
	32 166,2
	146 754,6

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	188,3
	15 481,8
	10 350,0
	20 350,0
	20 440,0
	20 350,0
	87 160,1

	
	
	
	ДАИПГРОО
	827
	Х
	Х
	0,0
	12 329,7
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	11 816,2
	59 594,5

	7.
	Основное мероприятие 3.1
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	4 927,8
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	44 927,8

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 01 80010
	0,0
	4 927,8
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	44 927,8


пункт 9 изложить в новой редакции:

	№ 

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 

(ответственный исполнитель,

 соисполнитель,

участник)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы по годам
	Всего

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9.
	Основное мероприятие 3.3
	«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	188,3
	554,0
	350,0
	350,0
	440,0
	350,0
	2 232,3

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 03 40010
	188,3
	554,0
	350,0
	350,0
	440,0
	350,0
	2 232,3


пункт 11 изложить в новой редакции:

	№ 

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 

(ответственный исполнитель,

 соисполнитель,

участник)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы по годам
	Всего

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	11.
	Подпрограмма 4
	"Обеспечение реализации государственной программы"
	всего
	Х
	Х
	Х
	66 628,9
	210 264,3
	220 690,1
	220 690,1
	202 870,3
	202 870,3
	1 124 014,0

	
	
	
	ИГСН
	832
	Х
	Х
	38 999,4
	35 527,7
	34 183,9
	34 183,9
	39 454,3
	39 454,3
	221 803,5

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	27 629,5
	174 736,6
	186 506,2
	186 506,2
	163 416,0
	163 416,0
	902 210,5


пункт 13 изложить в новой редакции:

	№ 

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 

(ответственный исполнитель,

 соисполнитель,

участник)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы по годам
	Всего

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13.
	Основное мероприятие 4.1
	«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	210 264,3
	220 690,1
	220 690,1
	202 870,3
	202 870,3
	1 057 385,1

	
	
	
	ИГСН
	832
	04 12
	23 4 01 10020
	0,0
	35 527,7
	34 183,9
	34 183,9
	39 454,3
	39 454,3
	182 804,1

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 05
	23 4 01 72450
	0,0
	41 165,9
	44 871,5
	44 871,5
	21 781,3
	21 781,3
	174 471,5

	
	
	
	
	851
	05 05
	23 4 01 10020
	0,0
	133 570,7
	141 634,7
	141 634,7
	141 634,7
	141 634,7
	700 109,5


3.1. Сноску к приложению № 3 изложить в новой редакции:

*) Потребность в дополнительном финансировании строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям:

всего – 2 538 195,9 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2020 год – 60 581,4 тыс. рублей;

2021 год – 511 089,8 тыс. рублей;

2022 год – 631 218,1 тыс. рублей

2023 год – 655 204,4 тыс. рублей;

2024 год – 680 102,2 тыс. рублей.

**) Объем финансирования устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Потребность в финансировании строительства объектов социальной, дорожной инфраструктур:

всего – 4 956 609,3 тыс. рублей, из них из областного бюджета –               198 264,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год – 2 093 763,5 тыс. рублей, из них из областного бюджета –             83 750,5 тыс. рублей;

2022 год – 954 412,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета –                38 176,5 тыс. рублей;

2023 год – 1 562 992,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета –              62 519,7 тыс. рублей;

2024 год – 345 440,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета –                13 817,62 тыс. рублей.

***) Всего по подпрограмме с учетом потребности в финансировании   по мероприятию 1.1 – 7 497 305,2 тыс. рублей.

4. В приложении № 4 к Программе:

пункты 1–3 изложить в новой редакции:
	№

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, приоритетного проекта
	Источник 

финансирования
	Оценка расходов

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Государственная программа
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
	всего,

в том числе:
	1 366 783,3
	1 139 041,6
	1 040 458,7
	777 194,1
	2 174 253,2
	2 212 366,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	272 811,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Подпрограмма 1
	«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
	всего,

в том числе:
	516 060,1
	13 880,6
	54 528,9**)
	70 000,0**)
	300 000,0**)
	330 000,0**)

	
	
	
	федеральный бюджет
	199 494,0
	0,0
	*)
	*)
	*)
	*)

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Основное

мероприятие 1.1
	«Региональный проект «Жилье»
	всего,

в том числе:
	516 060,1
	13 880,6
	54 528,9**)
	70 000,0**)
	300 000,0**)
	330 000,0**)

	
	
	
	федеральный бюджет
	199 494,0
	0,0
	*)
	*)
	*)
	*)

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


пункты 6, 7 изложить в новой редакции:

	№

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, приоритетного проекта
	Источник 

финансирования
	Оценка расходов

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6.
	Подпрограмма 3
	«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	всего, 

в том числе:
	188,3
	27 811,5
	22 166,2
	32 166,2
	32 256,2
	32 166,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Основное

мероприятие 3.1
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	всего, 

в том числе:
	0,0
	4 927,8
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


пункт 9 изложить в новой редакции:

	№

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, приоритетного проекта
	Источник 

финансирования
	Оценка расходов

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9.
	Основное

мероприятие 3.3
	«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	всего, 

в том числе:
	188,3
	554,0
	350,0
	350,0
	440,0
	350,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


пункт 11 изложить в новой редакции:

	№

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, приоритетного проекта
	Источник 

финансирования
	Оценка расходов

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11.
	Подпрограмма 4
	«Обеспечение реализации государственной программы»
	всего, 

в том числе:
	66 628,9
	210 264,3
	220 690,1
	220 690,1
	202 870,3
	202 870,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


пункт 13 изложить в новой редакции:

	№

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, приоритетного проекта
	Источник 

финансирования
	Оценка расходов

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	13.
	Основное

мероприятие 4.1
	«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	всего, 

в том числе:
	0,0
	210 264,3
	220 690,1
	220 690,1
	202 870,3
	202 870,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 
внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. В приложении № 7 к Программе: 

5.1. В паспорте подпрограммы 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:

в разделе «Задачи подпрограммы»:
абзац первый изложить в новой редакции:

«оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении проектов жилищного строительства объектами инженерной инфраструктуры, в том числе участков, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, а также объектами водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, социальными объектами и автомобильными дорогами;»;
в разделе «Объем бюджетных ассигнований»:
в абзаце первом цифры «1 282 089,0» заменить цифрами «1 284 469,6»;

в абзаце третьем цифры «11 500,0» заменить цифрами «13 880,6»;

5.2. В разделе «1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:

абзац двадцатый изложить в новой редакции:

«оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении проектов жилищного строительства объектами инженерной инфраструктуры, в том числе участков, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, а также объектами водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, социальными объектами и автомобильными дорогами;»;
5.3. В разделе «Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы» изложить наименование раздела в новой редакции «2. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы»;
в абзаце третьем после слова «построенных» добавить слово «(реконструированных)»;
5.4. В разделе «3. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
абзац третий изложить в новой редакции:

«1) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям, а также объекты водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, объекты социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, образовательные учреждения) и автомобильные дороги;»;
абзац десятый изложить в новой редакции:

«Перечни проектов жилищного строительства, реализованных и планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, социальных объектов и автомобильных дорог, представлены в приложении № 1 к подпрограмме.»;

5.5. В разделе «Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы» изложить наименование раздела в новой редакции «6. Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы»;
абзац третий изложить в новой редакции:

«бюджетам городских округов и сельских поселений – на софинансирование мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям, строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий;»;
в абзаце пятнадцатом после слова «строительству» добавить слово «(реконструкции)».
6. В приложении № 8 к Программе:
6.1. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»:

в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «153 472,8» заменить цифрами «146 754,6»;

в абзаце третьем цифры «34 529,7» заменить цифрами «27 811,5».

7. В приложении № 10 к Программе:

7.1. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы»:
в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1 137 241,5» заменить цифрами «1 124 014,0»;

в абзаце третьем цифры «223 491,8» заменить цифрами «210 264,3»;
7.2. В разделе «1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:

в абзаце девятнадцатом после слов «постановление Правительства Оренбургской области от 17 октября 2018 года № 673-п «О создании государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Оренбургской области» добавить слова «, далее – ГБУ «УКС Оренбургской области),»;
7.3. В разделе «2. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы» в абзаце восемнадцатом цифры «18.» заменить цифрой «9.».
8. В приложении № 13 к Программе:

в разделе «Показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить наименование раздела в новой редакции «2. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы»;

____________

Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______

План

реализации Программы на 2020 год

	№
п/п
	Наименование
	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы
	Единица

измерения
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Дата

наступления контрольного события
	Связь со значением оценки рисков


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 1.1

«Региональный проект «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Показатель (индикатор) 1

«Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры (100 процентов)»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области


	километров
	0,04
	Х
	Х

	5.
	Контрольное событие 1 

«Мониторинг представленных ГБУ документов  по построенным объектам инженерной инфраструктуры»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.01.2021
	недостоверность информации, указанной в технических условиях на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, по сравнению с фактической ситуацией

	6.
	Показатель (индикатор) 2
«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры» (нарастающим итогом)
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	процентов
	57,2
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.01.2021
	недостоверность информации, данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления;

несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления

	8.
	Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.1

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»

	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования» (нарастающим итогом)
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	141
	Х
	Х

	11.
	Контрольное событие 1

«Принятие постояннодействующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2020

30.06.2020

30.09.2020

30.12.2020
	непоступление в отчетном периоде заявлений от граждан о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма

	12.
	Основное мероприятие 2.2

«Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Показатель (индикатор) 1

«Число граждан – участников долевого строительства, права которых восстановлены» (нарастающим итогом)
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	46
	Х
	изменение числа граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков

	14.
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Основное мероприятие 3.1

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Показатель (индикатор) 1

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	17.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	18.
	Показатель (индикатор) 2

«Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц 
	452
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе  в текущем году
	1
	Х
	Х

	19.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке  проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	20.
	Показатель (индикатор) 2

«Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	единиц
	19
	Х
	Х

	21.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке  проектов внесения изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	22.
	Показатель (индикатор) 3

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	23.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	24.
	Показатель (индикатор) 4

«Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области»


	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	25.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке проектов планировки и межевания территории»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	26.
	Показатель (индикатор) 5

«Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области» (нарастающим итогом)
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	3
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе

 в текущем году
	3
	Х
	Х

	27.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	28.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	7,1
	Х
	Х

	29.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020 
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	30.
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	Х
	Х

	31.
	Показатель (индикатор) 1

«Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» (нарастающим итогом)
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1185
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе   в текущем году
	67
	Х
	Х

	32.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	33.
	Показатель (индикатор) 2

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	68,9
	Х
	Х

	34.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг хода подготовки документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	35.
	Показатель (индикатор) 3

«Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	единиц
	649
	Х
	Х

	36.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	36.
	Показатель (индикатор) 4

«Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	37.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	38.
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна –начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья» (нарастающим итогом)

	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	4
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	40.
	Показатель (индикатор) 2

«Наличие ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	41.
	Контрольное событие 1

«Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	42.
	Показатель (индикатор) 3

«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	43.
	Контрольное событие 1

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	30.12.2020 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	44.
	Показатель (индикатор) 4

«Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	45.
	Контрольное событие 1

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.08.2020
	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся

	46.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	15.12.2020 
	неисполнение подрядчиком условий государственного контракта

	47.
	Показатель (индикатор) 5

«Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х


	48.
	Контрольное событие 1

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.08.2020
	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся

	49.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.12.2020 
	неисполнение подрядчиком условий государственного контракта

	50.
	Основное мероприятие 3.4

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»
	Ибрагимова Наталья Николаевна – директор ДАИПГРОО – главный архитектор Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	2
	Х
	Х

	52.
	Контрольное событие 1

«Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	01.07.2020

01.11.2020
	низкая вовлеченность граждан в процесс голосования 

	53.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области»

	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	100
	Х
	Х

	54.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2020
	низкая заинтересованность муниципальных образований;

несвоевременное представление информации муниципальными образованиями

	55.
	Показатель (индикатор) 3

«Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	2
	Х
	Х

	56.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг участия населения в реализации мероприятий по развитию архитектурно-пространственной среды»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2020
	риск возникновения форс-мажорных ситуаций и технических неисправностей

	57.
	Показатель (индикатор) 4

«Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	4
	Х
	Х

	58.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения показателя «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2020
	риск возникновения технических неисправностей;

изменение нормативной правовой базы

	59.
	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	60.
	Основное мероприятие 4.1

«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН;

Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН;

Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	61.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	62.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН 
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	63.
	Показатель (индикатор) 3

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	64.
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства      о долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации  и  Оренбургской области

	65.
	Показатель (индикатор) 5

«Доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	66.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	67.
	Показатель (индикатор) 7

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктур»
	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»
	единиц
	2
	Х
	Х

	68.
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»
	Х
	Х
	в день подписания акта выполненных работ на объекте капитального строительства
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	69.
	Показатель (индикатор) 8

«Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур»
	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»
	единиц
	2
	Х
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	70.
	Показатель (индикатор) 9

«Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области»
	Китова Марина Николаевна – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
	тыс. рублей
	0,0
	Х
	Х

	71.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения денежных обязательств центрального аппарата минстроя Оренбургской области»
	Таболина Наталья Александровна – заместитель начальника управления экономического анализа, планирования и государственных закупок минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020

31.12.2020
	нестабильность финансовой ситуации в Оренбургской области

	72.
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	73.
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;

Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	74.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	52
	Х
	Х

	75.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020

07.05.2020

07.06.2020

07.07.2020

07.08.2020

07.09.2020

07.10.2020

07.11.2020

07.12.2020

11.01.2021
	несвоевременное представление отчетности

	76.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)»

	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	единиц
	21
	Х
	Х

	77.
	Контрольное событие 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	10.03.2020 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	78.
	Подпрограмма 6

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	79.
	Основное мероприятие 6.1

«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	80.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	11,78
	Х
	Х 

	81.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                   2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2020
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января            2012 года

	82.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2020

15.03.2020

15.04.2020

15.05.2020

15.06.2020

15.07.2020

15.08.2020

15.09.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

15.01.2021
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	83.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. 

человек
	0,64
	Х
	отказ граждан от переселения;

нарушение органами местного самоуправления процедур переселения, несвоевременное исполнение контрактов

	84.
	Основное мероприятие 6.2

«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	85.
	Показатель (индикатор) 2

«Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	1,5
	Х
	Х 

	86.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	31.12.2020
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                   2012 года

	87.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2020

15.03.2020

15.04.2020

15.05.2020

15.06.2020

15.07.2020

15.08.2020

15.09.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

15.01.2021
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	88.
	Основное мероприятие 6.3

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	89.
	Показатель (индикатор) 3

«Площадь жилых домов, признанных аварийными после  1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению, за исключением жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	5,0
	Х
	Х

	90.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января       2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	31.12.2020
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января           2012 года

	91.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2020

15.03.2020

15.04.2020

15.05.2020

15.06.2020

15.07.2020

15.08.2020

15.09.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

15.01.2021
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	92.
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	93.
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	94.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	414
	Х
	Х

	95.
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	01.03.2020
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	96.
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение              30 дней после заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	97.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	170
	Х
	Х

	98.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.01.2020

31.03.2020

31.07.2020
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты

	99.
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	80
	Х
	Х

	100.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2020 

30.06.2020

30.09.2020 

25.12.2020 
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты

	101.
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	102.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	103.
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.05.2020 

31.10.2020
	отсутствие технической возможности проведения семинара


Приложение № 3 

к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______

План

реализации Программы на 2021 год

	№
п/п
	Наименование
	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление
контрольного события) 
государственной программы
	Единица

измерения
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Дата

наступления контрольного события
	Связь со значением оценки рисков


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 1.1

«Региональный проект «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Показатель (индикатор) 1

«Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры (100 процентов)»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области


	километров
	15,8
	Х
	Х

	5.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета построенных объектов инженерной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком строительства в соответствующие годы»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.01.2022
	недостоверность информации, данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления;

несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления

	6.
	Показатель (индикатор) 2

«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры» (нарастающим итогом)
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	процентов
	57,2
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.01.2022
	недостоверность информации, данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления;

несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления

	8.
	Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.1

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области


	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования» (нарастающим итогом)
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	141
	Х
	Х

	11.
	Контрольное событие 1

«Принятие постояннодействующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2021

30.06.2021

30.09.2021

30.12.2021
	непоступление в отчетном периоде заявлений от граждан о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма

	12.
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 3.1

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Показатель (индикатор) 1

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	15.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области


	Х
	Х
	01.04.2021
01.07.2021

01.10.2021

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	16.
	Показатель (индикатор) 2

«Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна - начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	452
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе в текущем году
	1
	Х
	Х

	17.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна - начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	18.
	Показатель (индикатор) 3
«Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	39
	Х
	Х

	19.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке  проектов внесения изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	20.
	Показатель (индикатор) 4
«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	21.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	22.
	Показатель (индикатор) 5
«Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	4
	Х
	Х

	23.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке проектов планировки и межевания территории»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	24.
	Показатель (индикатор) 6
«Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области» (нарастающим итогом)
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	42
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе в текущем году
	39
	Х
	Х

	25.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	26.
	Показатель (индикатор) 7
«Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	27.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области


	Х
	Х
	25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	28.
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	Показатель (индикатор) 1

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»


	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	68,9
	Х
	Х

	30.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг хода подготовки документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	31.
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	32.
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья» (нарастающим итогом)

	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	4
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	33.
	Показатель (индикатор) 2

«Наличие ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	34.
	Контрольное событие 1

«Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2021
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	35.
	Показатель (индикатор) 3

«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	36.
	Контрольное событие 1

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	30.12.2021 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	37.
	Показатель (индикатор) 4

«Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	38.
	Контрольное событие 1 

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.08.2021
	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся

	39.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	15.12.2021
	неисполнение подрядчиком условий государственного контракта

	40.
	Основное мероприятие 3.4  

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»
	Ибрагимова Наталья Николаевна – директор ДАИПГРОО – главный архитектор Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	41.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	2
	Х
	Х

	42.
	Контрольное событие 1

«Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	01.07.2021

01.11.2021
	низкая вовлеченность граждан в процесс голосования 

	43.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	100
	Х
	Х

	44.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2021
	низкая заинтересованность муниципальных образований;

несвоевременное представление информации муниципальными образованиями

	45.
	Показатель (индикатор) 3

«Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	3
	Х
	Х

	46.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг участия населения в реализации мероприятий по развитию архитектурно-пространственной среды»  
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2021
	риск возникновения форс-мажорных ситуаций и технических неисправностей

	47.
	Показатель (индикатор) 4

«Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»


	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	4
	Х
	Х

	48.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг количества подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2021
	риск возникновения технических неисправностей;

изменение нормативно-правовой базы

	49.
	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	50.
	Основное мероприятие 4.1

«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН;

Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН;

Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН

	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	52.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	53.
	Показатель (индикатор) 3

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	54.
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской  области

	55.
	Показатель (индикатор) 5

«Доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	56.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	57.
	Показатель (индикатор) 7

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктур»
	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»

	единиц
	2
	Х
	Х

	58.
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»
	Х
	Х
	в день подписания акта выполненных работ на объекте капитального строительства
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтаж-ных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	59.
	Показатель (индикатор) 8

«Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур»
	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»
	единиц
	2
	Х
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтаж-ных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	60.
	Показатель (индикатор) 9

«Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области»
	Китова Марина Николаевна – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
	тыс. рублей
	0,0
	Х
	Х

	61.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения денежных обязательств центрального аппарата минстроя Оренбургской области»
	Таболина Наталья Александровна – заместитель начальника управления экономического анализа, планирования и государственных закупок минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021

31.12.2021
	нестабильность финансовой ситуации в Оренбургской области

	62.
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» 

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	63.
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;

Сладкова Елена Анатольевна –заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	64.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;
	единиц
	55
	Х
	Х

	65.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;
	Х
	Х
	07.02.2021

07.03.2021

07.04.2021

07.05.2021

07.06.2021

07.07.2021

07.08.2021

07.09.2021

07.10.2021

07.11.2021

07.12.2021

11.01.2022
	несвоевременное представление отчетности

	66.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	единиц
	25
	Х
	Х

	67.
	Контрольное событие 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»

	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	10.03.2021 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	68.
	Подпрограмма 6

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	69.
	Основное мероприятие 6.1

«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	70.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	11,78
	Х
	Х 

	71.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                    2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2021
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января             2012 года

	72.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2021

15.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

15.06.2021

15.07.2021

15.08.2021

15.09.2021

15.10.2021

15.11.2021

15.12.2021

15.01.2022

	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	73.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. 

человек
	0,64
	Х
	отказ граждан от переселения, нарушение органами местного самоуправления процедур переселения, несвоевременное исполнение контрактов

	74.
	Основное мероприятие 6.2

«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	75.
	Показатель (индикатор) 2

«Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	1,8
	Х
	Х 

	76.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	31.12.2021
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января             2012 года

	77.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2021

15.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

15.06.2021

15.07.2021

15.08.2021

15.09.2021

15.10.2021

15.11.2021

15.12.2021

15.01.2022
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	78.
	Основное мероприятие 6.4

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года,  расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	79.
	Показатель (индикатор) 4

«Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	0,9
	Х
	Х

	80.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января           2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	31.12.2021
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года

	81.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2021

15.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

15.06.2021

15.07.2021

15.08.2021

15.09.2021

15.10.2021

15.11.2021

15.12.2021

15.01.2022
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	82.
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	83.
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	84.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	380
	Х
	Х

	85.
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	01.03.2021
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	86.
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»


	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение 

30 дней после заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	87.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	150
	Х
	Х

	88.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.01.2021

31.03.2021 

31.07.2021
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты

	89.
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	60
	Х
	Х

	90.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2021

30.06.2021

30.09.2021

25.12.2021 
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты  

	91.
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	92.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	93.
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Молчанов Сергей Владимирович – исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.05.2021

31.10.2021
	отсутствие технической возможности проведения семинара


Приложение № 4 

к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______

Перечень
проектов жилищного строительства, реализованных с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального              проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающих реконструкцию автомобильных дорог

	Наименование проекта жилищного строительства
	Наименование объекта капитального строительства
	Срок 
строительства объекта
	Общий объем 
бюджетных 
ассигнований из 
областного бюджета 
(тыс. рублей)

	Застройка микрорайона «Дубки»                г. Оренбурга
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральская на участке от ул. Чкалова до микрорайона «Дубки» в г. Оренбурге
	2019 год
	210 681,6

	Застройка территории п. Ленина 
Оренбургского района
	Реконструкция дороги по ул. Ленинская МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
	2019 год
	55 310,4


Перечень
проектов жилищного строительства, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета в рамках                   федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающих строительство                  автомобильных дорог

	Наименование проекта жилищного строительства
	Наименование объекта капитального строительства
	Срок 
строительства объекта
	Общий объем 
бюджетных 
ассигнований из 
областного бюджета 
(тыс. рублей)

	Жилая застройка территории,
ограниченной улицей Терешковой 

и проспектом Победы 

города Оренбурга
	Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр. Победы 
в г. Оренбурге
	2020–2021 
годы
	125 681,8


Перечень
проектов жилищного строительства, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета в рамках               федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающих строительство                     (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения

	Наименование проекта жилищного строительства
	Наименование объекта капитального строительства
	Срок 
строительства объекта
	Общий объем 
бюджетных 
ассигнований из 
областного бюджета 
(тыс. рублей)

	Жилая застройка в районе поймы р. Урал
	Реконструкция водовода Ду 800мм от НС 2-го подъема Южно-Уральского водозабора г. Оренбурга до пр. Гагарина, 23
	2020–2021 
годы
	125 630,7


_____________[image: image1.emf]С


