Доклад
о ходе реализации подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными,    в 2011 - 2015 годах»   областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011 – 2015 годах» за 2012 год

Государственный заказчик – Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

     В рамках областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011 – 2015 годах»  реализуется подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2011-2015 годах».  
     Данной подпрограммой предусмотрено в 2012 году финансирование из бюджета области в размере 203 944,6 тыс. рублей. 
     Из них 202 757,0 тыс. рублей направлены на реализацию данной подпрограммы в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ        «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и в соответствии с подпрограммой «Переселение граждан  Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011 – 2015 годах» областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011 – 2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 31.03.2011 № 200-пп      для приобретения на первичном рынке жилья и строительство жилых помещений.

     Финансовая поддержка за счет средств Фонда составила 224 320,2тыс. рублей. Кроме того муниципальными образованиями – участниками данной программы запланировано выделение средств местных бюджетов на оплату стоимости превышения предоставляемой площади над расселяемой в размере 52 825,7 тыс. рублей.
     Муниципальные образования, участвующие в программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и получившие средства Фонда и областного бюджета, проводят аукционы и заключают контракты на приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья и строительство жилых помещений.   
     Планировалось отселить 1030 человек, проживающих в жилых помещениях аварийных многоквартирных домов общей площадью 15 627,6 кв. метра. Фактически на 01.01.2012 года переселено 125 человек, проживающих в жилых помещениях аварийных многоквартирных домов общей площадью 1956,7 кв. метра, которым предоставлено 49 жилых помещений площадью 2322,0 кв. метра.  

     Такое положение дел связано  с тем, что в 2012 году не было возможности заключить контракты и приобрести в муниципальную собственность жилые помещения  соответствующие по площади отселяемым жилым помещениям, так как у застройщиков не имелось необходимое количество таких жилых помещений, а муниципальные образования не располагали достаточным объемом бюджетных средств на оплату стоимости значительного превышения предоставляемой площади над расселяемой.
     По вышеуказанным основаниям срок реализации программы переселения граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда на 2012 год продлен  до 20.12.2013года. 
В результате оценки, произведенной министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, интегральный критерий (R) составил 8,4. В целом программа эффективная.

Актуализация подпрограммы осуществляется в рабочем порядке.
  Министр                                                                                             С.Ю. Домников
