- Оценка эффективности реализации подпрограмм

Оценка эффективности подпрограммы 1

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области на 2014-2020 годы"

государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах" за 2015 год

### I. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации основного мероприятия 1 СР1=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 2 СР2=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 3 СР3=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 4 СР4=1/1=1

Степень реализации мероприятий СРм=4/4=1,0

### II. Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 398 953,3 / 424064,0=0,94

### III. Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССуз,

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 1,0 – 0,94 = 0,06 не <0 = 1,0,

при этом если значение Эис = 0,06 составляет не менее 0, то оно признается равным 1,0.

### IV. Оценка степени

достижения целей и решения задач подпрограмм

Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Степень достижения СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса | % | 72,0 | 73,4 | 1,0 |
| 2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 15,2 | 15,2 | 1,0 |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 51,0 | 51,0 | 1,0 |
| 4. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 36,0 | 36,0 | 1,0 |
| 5. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды | % | 18,0 | 18,0 | 1,0 |
| 6. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | 31,0 | 31,0 | 1,0 |
| 7. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | % | -3,5 | -3,5 | 1,0 |
| 8. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 16,5 | 16,5 | 1,0 |
| 9. | Доля питьевой воды, подаваемой населению, соответствующей нормативному уровню качества | % | 84,8 | 84,8 | 1,0 |
| 10. | Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более | ед. | 1570 | 1570 | 1,0 |
| 11. | Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более | ед. | 38 | 38 | 1,0 |
| Итого СРп/п |  |  |  |  | 1,0 |

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз=11,00);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы СРп/п = 11/11 = 1,0

### V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- - эффективность использования средств областного бюджета.

ЭРп/п=1,0*1,0=1,0>0,9 – эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Оценка эффективности подпрограммы 2

«Организация проведения капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах» за 2015 год

### I. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации основного мероприятия 1 СР1=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 3 СР3=1/1=1

Степень реализации мероприятий СРм=2/2=1,0

### II. Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году кассовых расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- предусмотренные государственной программой в редакции действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз= 114 223,69/ 114 224,10=1,0

### III. Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССуз,

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 1,0 - 1,0= 0,0>=1,0,

при этом если значение Эис составляет не менее 0,0, то оно признается равным 1,0.

Эис = 1,0,

### IV. Оценка степени

достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы (далее - степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Степень достижения СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов | тыс.человек | 18,72 | 18,72 | 1,0 |
| 2. | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в текущем году | единиц | 145 | 145 | 1,0 |
| Итого СРп/п |  |  |  |  | 1,0 |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз= 2,00);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы СРп/п=2,0/2,0= 1,0

### V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- - эффективность использования средств областного бюджета.

ЭРп/п=1,0*1,0=1,0

– эффективность реализации подпрограммы признается высокой

2.	Оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах"

за 2015 год

### VI. Оценка степени достижения целей

и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Степень достижения СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | % | 12 | 12 | 1,0 |
| 2. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов | % | 0,08 | 0,08 | 1,0 |
| 3. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (форма № 22-ЖКХ) | % | 52,9 | 53,1 | 1,0 |
| Итого СРп/п |  |  |  |  | 1,0 |

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы (СДгппз= 3,0);

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРгп= ∑СДгппз/М= (1,0+1,0+1,0)/3= 1,0

### VII. Оценка эффективности

реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем.

Сводная таблица оценки эффективности реализации подпрограмм

| № п/п | Критерии оценки | Подпрограмма 1 | Подпрограмма 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | 1,00 | 1,0 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) | 0,94 | 1,0 |
| 3. | Оценка эффективности использования средств областного бюджета (Эис) | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Оценка степени реализации подпрограммы (СРп/п) | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п=СРп/п*Эис) | 1,0 | 1,0 |
| 6. | Эффективность реализации подпрограммы | Высокая | Высокая |
|  | kj | 0,5 | 0,5 |

ЭРгп = 0,5 * 1,0 + (0,5 * 1,0 + 0,5 * 1,0) * 0,5 = 1,0 > 0.9

– эффективность государственной программы высокая

_______