Информация о реализации регионального проекта «Чистая вода»

В целях обеспечения населения Оренбургской области качественной питьевой водой в рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории региона реализуется программа «Повышение качества питьевой воды на территории Оренбургской области на 2019-2024 годы» (далее – региональный проект).

Целью регионального проекта является повышение качества питьевой воды для населения посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

В текущем году с Минстроем России заключено соглашение о финансировании двух проектов общей стоимостью 326,8 млн. рублей, включая средства федерального бюджета 313,4 млн.рублей, областного бюджета – 13,1 млн.рублей, местных бюджетов –  0,3 млн.рублей:

- «Реконструкция водозаборной скважины с установкой системы водоочистки с. Палимовка Палимовского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области»;

- «Строительство водопроводных очистных сооружений для водоснабжения п. Первомайский МО Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» (срок реализации мероприятия 2 года, ввод в эксплуатацию – 2024 год).

По состоянию на 01.04.2023 по указанным объектам заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ и осуществление строительного контроля. Начало работ запланировано в апреле текущего года.

По итогам реализации мероприятий запланированы к достижению значения целевых показателей программы:

– «Доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения области» –  97,3 % (факт 97,3%);

– «Доля городского населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в общей численности городского населения области» – 97,9% (план 99,6%).

– «Количество построенных и реконструированных
(модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки» - 11 штук (факт – 10 штук).