Региональные проекты по направлению «Экология». Итоги 1 полугодия 2019 года

Региональный проект «Чистая вода»

Главная цель регионального проекта «Чистая вода» - обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

Объем финансирования проекта на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на период с 2019 по 2024 годы составит 1147,2 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 961,8 млн.руб., областного – 185,4 млн.руб.

Целевой показатель обеспечение доли населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 2019 год – 94% с достижение к 2024 году - 96,3%.

В рамках реализации данного проекта планируется   построить и  реконструировать 4 крупных объекта  питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой.

С Минстроем России  заключено соглашение о реализации, данного проекта, предоставлении межбюджетного трансферта и субсидии из федерального бюджета.

В 2019 году в региональный проект «Чистая вода» на период с 2019 по           2021 годы вошел 1 объект - строительство централизованной системы водоснабжения села Ждановка Александровского района.

В текущем году планируется освоить 33,1 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета - 31,8 млн.руб. и областного  - 1,3 млн.руб.

Заявка на привлечение средств федерального бюджета на указанный  объект одобрена Минстроем и Минэкономразвития России.

Дополнительное Соглашение о выделении субсидий муниципальному образованию Ждановский сельсовет Александровского района Оренбургской области подписано Минстроем России. Областные лимиты о финансировании данного проекта доведены до муниципального образования.

Проведение конкурсных процедур и заключение контракта планируется в сентябре 2019 года.

Оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения проведена органами местного самоуправления.

Областная программа по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения (водоочистки и водоподготовки) «Повышение качества питьевого водоснабжения на территории Оренбургской области» на период  2019 – 2024 годы сформирована  и проходит процедуру согласования в Правительстве Оренбургской области.

Выполнение всех намеченных планов реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры.

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

Цель регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» - обеспечение в Оренбургской области к 2024 году сохранения уникального водного объекта р. Урал.

Реализация проекта планируется в 2023-2024 годах. В текущем году финансирование указанного проекта и достижение количественных показателей не предусмотрено.