55
1

Оценка эффективности реализации государственной программы 
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» за 2022 год
I. Оценка эффективности реализации подпрограмм

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм)

СРм= ∑СРi/ i, где:
        i – количество мероприятий подпрограммы 
Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРi = Пв / П, где:

Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;


П- количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия. 
Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области»
Оценка степени реализации основного мероприятия 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения» подпрограммы (СР 1):
СР 1=2/2 = 1,0 

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих вводу в эксплуатацию
	единиц
(нарастающим итогом)
	47
	47
	1

	2
	количество реализованных проектов по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых превышает 60 процентов 
	единиц
(нарастающим итогом)
	7
	7
	1


Оценка степени реализации основного мероприятия 2 «Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» подпрограммы (СР 2):

СР2=3/4=0,75
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более;


	единиц


	27
	65
	0,415

	2
	количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более;


	единиц
	1146
	273
	4,2

	3
	доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети;


	процентов
	25,6
	25,6
	1

	4
	доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети


	процентов
	25,6
	25,6
	1


Оценка степени реализации регионального проекта «Чистая вода»
подпрограммы (СР 3):

СР3=3/3=1,0

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	доля населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;


	процентов
	97,3
	97,3
	1

	2
	доля городского населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;


	процентов
	99,6
	99,6
	1

	3
	количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами


	штука
	10
	10
	1


Оценка степени реализации основного мероприятия 5 «Обеспечение цифровой трансформации в предоставлении населению жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы (СР 4):
СР4=4/4=1,0
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства
	процентов
	100
	100
	1

	2
	доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства 
	процентов
	100
	100
	1

	3
	доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников 
	процентов
	0,6
	0,6
	1

	4
	доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	процентов
	100
	100
	1


Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 1:

СРм = (1,0+0,75+1,0+1,0)/4= 0,938
Подпрограмма 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Оценка степени реализации основного мероприятия 1 Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» подпрограммы (СР 1):
СР1=5/5=1,0

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

	тыс. человек
	41,0
	100,06
	2,4

	2
	количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в текущем году
	единиц
	420
	633
	1,5

	3
	численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества
	тыс. 

человек
	0,739
	1,699
	2,3

	4
	количество видов работ, проведенных в текущем году в многоквартирных домах, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества
	единиц
	14
	19
	1,4

	5
	доля многоквартирных домов, пострадавших в результате аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта
	процентов
	100
	100
	1


Степень реализации основного мероприятия 2«Обеспечение осуществления регионального жилищного надзора» подпрограммы (СР 2):
СР2=1/1=1,0
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	доля исполненных в установленные сроки предписаний государственной жилищной инспекции по Оренбургской области, срок исполнения которых приходится на отчетный период 


	процентов
	75,0
	91,7
	1,2


Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 2:

СРм = (1,0+1,0)/2= 1,0
Подпрограммы 3 «Тарифное регулирование»
Оценка степени реализации основного мероприятия 1 «Возмещение выпадающих доходов в связи с государственным регулированием цен и тарифов» подпрограммы (СР 1):

СР1=3/3=1,0
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	обеспеченность граждан, проживающих в домах с печным отоплением и обратившихся к получателю субсидии за твердым топливом по цене, установленной постановлением Правительства Оренбургской области

	процентов
	100
	100
	1

	2
	обеспеченность граждан, обратившихся к получателю субсидии за сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по цене, установленной уполномоченным органом

	процентов
	100
	100
	1

	3
	количество абонентов – получателей услуги по газоснабжению

	единиц
	826630
	826630
	1


Оценка степени реализации основного мероприятия 2 «Осуществление переданных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами» подпрограммы (СР 2):

СР2= 1/1=1,0
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	Доля установленных органами местного самоуправления Оренбургской области тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами,а также установленных регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, реализующими отдельные государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению органами местного самоуправления Оренбургской области в соответствующем году
	процентов
	100
	100
	1


Оценка степени реализации основного мероприятия 3 «Осуществление переданных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами» подпрограммы (СР 3):

СР3= 1/1=1,0
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок в соответствии с законодательством Российской Федерации
	процентов
	100
	100
	1


Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 3:

СРм = (1,0+1,0+1,0)/3= 1,0
2.Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам 

Подпрограмма: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» 

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов), рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов).

ССуз= 826663,370/835251,600 =0,990
Подпрограмма 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов), рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов).

ССуз=287 722,823/287 851,600=1,000
Подпрограммы 3 «Тарифное регулирование»

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов), рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов).

ССуз=237 052,458/258 607,400=0,917
3.Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эис = СРм - ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0 - равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1 - равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2 - равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3 - равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4 - равным 0,5;

менее - 0,5 - равным 0.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области»
Эис = 0,938 – 0,990= - 0,052= 0,9
Подпрограмма 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Эис = 1,0 – 0,999= 0,001= 1,0
Подпрограммы 3 «Тарифное регулирование»

Эис = 1,0 – 0,917= 0,083 = 1,0
4. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

СРп/п =∑ СДп/ппз/N, где:


СРп/п – степень реализации подпрограммы;


СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы,


[image: image1.wmf]гппзгпфгпп

СДЗПЗП,

=



N – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области»
Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = (1+1+0,415+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13=0,955
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих вводу в эксплуатацию
	единиц

(нарастающим итогом)
	47
	47
	1

	2
	количество реализованных проектов по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых превышает 60 процентов 
	единиц

(нарастающим итогом)
	7
	7
	1

	3
	количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более;


	единиц


	27
	65
	0,415

	4
	количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более;


	единиц
	1146
	273
	4,2

	5
	доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети;


	процентов
	25,6
	25,6
	1

	6
	доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети


	процентов
	25,6
	25,6
	1

	7
	доля населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;


	процентов
	97,3
	97,3
	1

	8
	доля городского населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;


	процентов
	99,6
	99,6
	1

	9
	количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами


	штука
	10
	10
	1

	10.
	доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства
	процентов
	100
	100
	1

	11.
	доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства
	процентов
	100
	100
	1

	12.
	доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников
	процентов
	0,6
	0,6
	1

	13.
	доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	процентов
	100
	100
	1


Подпрограмма 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Степень реализации подпрограммы:
СРп/п = (1+1+1+1+1+1)/6=1,0
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

	тыс. человек
	41,0
	100,06
	2,4

	2
	количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в текущем году
	единиц
	420
	633
	1,5

	3
	численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества
	тыс. 

человек
	0,739
	1,699
	2,3

	4
	количество видов работ, проведенных в текущем году в многоквартирных домах, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества
	единиц
	14
	19
	1,4

	5
	доля многоквартирных домов, пострадавших в результате аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта
	процентов
	100
	100
	1

	6
	доля исполненных в установленные сроки предписаний государственной жилищной инспекции по Оренбургской области, срок исполнения которых приходится на отчетный период 


	процентов
	75,0
	91,7
	1,2


Подпрограммы 3 «Тарифное регулирование»
Степень реализации подпрограммы:
СРп/п = (1+1+1+1+1)/5=1,0
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022
ЗПп/пп
	Факт 2022
ЗПп/пф
	СД п/ппз

	1
	обеспеченность граждан, проживающих в домах с печным отоплением и обратившихся к получателю субсидии за твердым топливом по цене, установленной постановлением Правительства Оренбургской области

	процентов
	100
	100
	1

	2
	обеспеченность граждан, обратившихся к получателю субсидии за сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по цене, установленной уполномоченным органом

	процентов
	100
	100
	1

	3
	количество абонентов – получателей услуги по газоснабжению
	единиц
	826630
	826630
	1

	4
	Доля установленных органами местного самоуправления Оренбургской области тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также установленных регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, реализующими отдельные государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению органами местного самоуправления Оренбургской области в соответствующем году
	процентов
	100
	100
	1

	5
	доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок в соответствии с законодательством Российской Федерации
	процентов
	100
	100
	1


6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по формуле:

ЭР п/п=СР п/п * Эис, где
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области»
ЭР п/п = 0,955*0,9=0,860
Эффективность реализации подпрограммы признается средней
«Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
ЭР п/п = 1,0*1,0=1,0
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой
Подпрограммы 3 «Тарифное регулирование»

ЭР п/п = 1,0*1,0=1,0
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.
II. Оценка эффективности государственной программы

7. Оценка степени достижения цели и решения задач 

государственной программы

7.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы
[image: image2.wmf]гппзгпфгпп

СДЗПЗП,

=


где:

[image: image3.wmf]гппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

[image: image4.wmf]гпф

ЗП

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image5.wmf]гпп

ЗП

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

	№ п/п


	Наименование показателя
(индикатора)
	Ед. изм.
	План 2022
ЗПгпп
	Факт 2022
ЗПппф
	Степень достижения

СДг/ппз

	1
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры  
	процентов
	50,3
	50,3
	1

	2
	Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	процентов (нарастающим итогом)
	8,42
	19,29
	2,3

	3


	Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества
	процентов
	4,1
	22,5
	5,5

	4
	Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе
	процентов
	11,0
	11,0
	1

	5
	Уровень цифровой зрелости жилищно-коммунального хозяйства
	процентов
	50,8
	50,8
	1


7.2.Степень реализации государственной программы
[image: image6.wmf]М

гпгппз

1

СРСД/М,где:

=

å


СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи государственной программы.

СРгп= (1+1+1+1+1)/5= 1,0
 8.Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:


[image: image7.wmf]å

+

=

j

1

j

п/п

гп

гп

)

k

*

Р

 

(

Э

*

0,5

 

СР

*

 

0,5

ЭР


где:

[image: image8.wmf]гп

ЭР

 - эффективность реализации государственной программы;

[image: image9.wmf]гп

СР

 - степень реализации государственной программы;

[image: image10.wmf]пп

ЭР

 - эффективность реализации подпрограммы;

[image: image11.wmf]j

k

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

0,5*1+ 0,5*(0,860*0,34+1,0*0,33+1,0*0,33) =0,976
ЭРгп = 0,976>0,95
– эффективность государственной программы признается высокой
9. Оценка эффективности реализации структурных элементов

государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального населения Оренбургской области», осуществляемых проектным способом
9.1.Эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы), регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:

[image: image12.wmf]ji

ЭРпП/N,где:

=

å


Пi, - значение коэффициента достижения i-го показателя, характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта;

N - количество показателей, характеризующих результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта.
ЭРп1 = 3/3 = 1,0

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	План 2022

	Факт 2022

	Пi

	1
	доля населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;


	процентов
	97,3
	97,3
	1

	2
	доля городского населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;


	процентов
	99,6
	99,6
	1

	3
	количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами


	штука
	10
	10
	1


9.2.Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

[image: image13.wmf]j

ЭРпЭРп/K,где:

=

å


ЭРпj - эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы), регионального проекта (1);

K - количество проектов в государственной программе (1).
ЭРп = 1/1 = 1,0
10.Оценка эффективности реализации структурных элементов государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального населения Оренбургской области», осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов
Эффективность реализации мероприятий федерального субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

[image: image14.wmf]фвсi

ЭР(1О/О)/N,где:

=-

å


Ов - объем средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования i-й федеральной субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

Ос - объем i-й субсидии из федерального бюджета в отчетном году;

N - количество субсидий из федерального бюджета.

Субсидия из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на реализацию программ 
ЭРф = (1 – 0/214 956,4)/1=1,0 
Эффективность реализации мероприятий федерального субсидирования составила 1,0 и признана высокой.

11. Оценка эффективности реализации структурных элементов государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального населения Оренбургской области», по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области из областного бюджета
Оценка эффективности реализации структурных элементов государственных программ Оренбургской области (далее – государственная программа), осуществляемых за счет субсидий местному бюджету на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области (далее – мероприятия областного субсидирования), производится по соответствующему соглашению о предоставлении субсидии по итогам отчетного финансового года.

При проведении оценки мероприятий областного субсидирования учитывается редакция государственной программы, действующая в отчетном году.

Степень реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

ЭРо = ∑Сi / N, где:

Сi – степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам;

N – количество субсидий.

Степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам определяется как сумма значений параметров оценки                              Пj, указанных в таблице.   

Структурный элемент: подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» за 2022 год

Наименование субсидии: Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование строительства и капитального ремонта в объекты муниципальной собственности 

 










Таблица

	№ п/п
	Наименование 

параметра оценки
	Критерий

параметра оценки
	Коэффициент па​раметра
	Вес параметра
	Значение параметра оценки (Пj)
	Макси​мальное значение 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	0–2 процента
	4
	
	0,08
	

	
	
	2–5 процентов
	3
	
	0,06
	

	
	
	5–10 процентов
	2
	
	0,04
	

	
	
	10–15 процентов
	1
	
	0,02
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	0,00
	

	2.
	Соблюдение срока распределения субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	в надлежащий срок 
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	с нарушением срока
	0
	
	0
	

	3.
	Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значения показателя (индикатора), установленного государственной программой для субсидии
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	95–100 процентов
	4
	
	0,12
	

	
	
	90–95 процентов
	3
	
	0,09
	

	
	
	85–90 процентов
	2
	
	0,06
	

	
	
	80–85 процентов
	1
	
	0,03
	

	
	
	менее 80 процентов
	0
	
	0,00
	

	4.
	Наличие оснований для возврата средств в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	нет
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	да
	0
	
	0,00
	

	5.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	0–2 процента
	4
	
	0,08
	

	
	
	2–5 процентов
	3
	
	0,06
	

	
	
	5–10 процентов
	2
	
	0,04
	

	
	
	10–15 процентов
	1
	
	0,02
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	0,00
	

	6.
	Соблюдение срока заключения соглашений о распределении субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	в надлежащий срок 


	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	с нарушением срока
	0
	
	0,00
	

	7.
	Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидию, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов)

	приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области, или принятие мер не требуется
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	меры не приняты или приняты частично
	0
	
	0,0
	

	8.
	Учет достигнутых муниципальными образованиями Оренбургской области в отчетном году значений показателей результативности использования субсидии при распределении субсидии на очередной год
	установлено в правилах предоставления субсидии
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	не установлено в правилах предоставления субсидии
	0
	
	0,00
	

	9.
	Наличие в правилах предоставления субсидий местным бюджетам, утвержденных соответствующей государственной программой, положения, устанавливающего возможность перераспределения суммы субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области в текущем году исходя из прогнозной оценки достижения значений показателей результативности использования субсидии (за исключением субсидий из резервного фонда Правительства Оренбургской области, субсидий из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям Оренбургской области, субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, и субсидий на реализацию мероприятий (осуществление капитальных вложений), софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета)


	установлено в правилах предоставления субсидии
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	не установлено в правилах предоставления субсидии
	0
	
	0,00
	


ЭР о = 0,10+0,15+0,15+0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,10=1,0
Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРо составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой.
12. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального населения Оренбургской области» по результатам их исполнения

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственной программы по результатам их исполнения производится ежегодно в составе комплексной оценки эффективности реализации государственной программы.

2. Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.
Таблица
	№ п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерии 

параметра
	Коэффициент параметра
	Вес параметра
	Значение

параметра оценки (Пj)
	Максимальное значение


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	нет
	0
	
	0,00
	

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, и средств областного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов), выраженное в процентах) (в случае если государственная программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,00

	
	
	0–2 процента
	4
	
	0,04
	

	
	
	2–5 процентов
	3
	
	0,03
	

	
	
	5–10 процентов
	2
	
	0,02
	

	
	
	10–15 процентов
	1
	
	0,01
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	0,00
	

	3.
	Полнота использования поступивших из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в государственной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в государственной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,04


	
	
	0–2 процента
	4
	
	0,04
	

	
	
	2–5 процентов
	3
	
	0,03
	

	
	
	5–10 процентов
	2
	
	0,02
	

	
	
	10–15 процентов
	1
	
	0,01
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	0,00
	

	4.
	Количество внесенных в государственную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением  средств федерального бюджета и средств областного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,04

	
	
	3
	4
	
	0,04
	

	
	
	4
	3
	
	0,03
	

	
	
	5
	2
	
	0,02
	

	
	
	6
	1
	
	0,01
	

	
	
	7 и более
	0
	
	0,00
	

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	нет
	0
	
	0,00
	

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) государственной программы
	100 процентов
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	
	
	95–100 процентов
	4
	
	0,16
	

	
	
	90–95 процентов
	3
	
	0,12
	

	
	
	80–90 процентов
	2
	
	0,08
	

	
	
	70–80 процентов
	1
	
	0,04
	

	
	
	менее 70 процентов
	0
	
	0,00
	

	7.
	Степень реализации подпрограмм государственной программы*)

	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,12


	
	
	95–100 процентов
	4
	
	0,12
	

	
	
	90–95 процентов
	3
	
	0,09
	

	
	
	80–90 процентов
	2
	
	0,06
	

	
	
	70–80 процентов
	1
	
	0,03
	

	
	
	менее 70 процентов
	0
	
	0,00
	

	8.
	Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	достоверны
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	недостоверны
	0
	
	0,00
	

	9.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	да
	0
	0,01
	0,00
	0,05

	
	
	нет
	5
	
	0,05
	

	10.
	Своевременность приведения программы в соответствие с законом Оренбургской области об областном бюджете
	да
	0
	0,04
	0,20
	0,2

	
	
	нет
	5
	
	
	


ЭБРи = 0,05+0,00+0,05+0,04+0,05+0,20+0,12+0,15+0,05+0,20=0,90
Эффективности произведенных расходов ЭБри = 0,90
 III. Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» за 2022 год

Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф + ЭРо + ЭБРи) / Н, где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

ЭРп - эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРф - эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭРо - эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы, по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета;
ЭБРи - эффективность бюджетных расходов на реализацию государственной программы на стадии их исполнения;
Н - количество направлений, по которым производится оценка.
Коэ = (0,976+1+1+1+0,90)/5 = 0,975.
Эффективность реализации государственной программы по результатам комплексной оценки признается высокой.

