# Приложение 11

Отчет

о достижении значений показателей государственной

программы, результатов структурных элементов

государственной программы

на 01.01.2024

| N п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | процент | 33 | 42 | 83 |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 148 | 164 | 168 |  |
| 3. | Количество городов с благоприятной городской средой | единица | 4 | 5 | 10 |  |
| 4. | Индекс качества городской среды | балл | 184 | 191 | 192 |  |
| 5. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | процент | 100 | 90 | 100 |  |
| 6. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | процент | 14 | 19 | 19 |  |
| 7. | Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | единица | 231 | 250 | 251 |  |
| 8. | Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | 7 | 8 | 9 |  |
| 9. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | единица | 7 | 8 | 12 |  |
| 10. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | процент | 23,56 | 25 | 27,25 |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог | единица | 231 | 247 | 251 |  |
| 2. | Результат: обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед | единица | 7 | 8 | 9 |  |
| Задача «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат: обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | процент | 23,56 | 25 | 27,25 |  |
| 4. | Результат: реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | единица | 7 | 8 | 12 |  |
| 5. | Результат: в субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | условная единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пространственное развитие территорий населенных пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории региона» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды | условная единица | 5 | 3 | 3 |  |
| 2. | Результат: количество улиц, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица» | условная единица | 5 | 2 | 2 |  |
| Задача «Вовлечение граждан в решение вопросов по развитию городской среды на территории муниципальных образований Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат: количество организованных и проведенных вовлечений (проектных семинаров в онлайн и оффлайн форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды | условная единица | 22 | 10 | 10 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной городской среды территорий опережающего социально-экономического развития территорий» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: капитальный ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов | единица | 0 | 19 | 19 |  |
| 2. | Результат: благоустройство дворовых и общественных территорий | условная единица | 0 | 1 | 1 |  |
| 3. | Результат: приобретение специальной коммунальной техники | условная единица | 0 | 21 | 21 |  |
| 4. | Результат: приобретение транспорта | условная единица | 0 | 4 | 4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение количества доступного общественного транспорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | единица | 44 | 155 | 213 |  |
| 2. | Результат: поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | млн. рублей | 0,73 | 11,33 | 9,186 | согласно части 1 статьи 9 Закона Оренбургской области от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ «О транспортном налоге» от уплаты транспортного налога освобождаются органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области; налоглплатель-щики в отношении транспортных средств, использующих компримирован-ный природный газ в качестве моторного топлива |
| 3. | Результат: объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом) | млн. рублей | 231,89 | 1192,74 | 1 353,0 |  |