ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»

I. Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации госпрограммы

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017                        № 696-пп.

Основной целью госпрограммы является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий госпрограммы приняли участие 25 муниципальных образований Оренбургской области, были благоустроены 37 территорий: 9 дворовых территории, 28 общественных пространств.

На реализацию мероприятий госпрограммы  в бюджете Оренбургской области на 2020 год предусмотрено 874,35 млн. рублей. Кассовый расход бюджета Оренбургской области составил 874,32 млн. рублей (100% от предусмотренных ассигнований). В целях софинансирования из местных бюджетов на исполнение мероприятий было направлено 56,1 млн. рублей.

Мониторинг выполнения мероприятий госпрограммы ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании бюджетных ассигнований на её реализацию представлена в прилагаемых таблицах 8-11.

II. Пояснительная записка

к годовому отчету об оценке эффективности реализации госпрограммы

за 2020 год

Оценка эффективности исполнения госпрограммы осуществлена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области».

Комплексная оценка эффективности реализации госпрограммы проводилась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации госпрограммы;

- оценка эффективности реализации мероприятий госпрограммы, осуществляемых за счет средств субсидий из  федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

- оценка эффективности реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета;

- оценка эффективности реализации основных мероприятий, осуществляемых проектным способом;

- оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию госпрограммы на стадии их исполнения.

По итогам 2020 года эффективность реализации госпрограммы по результатам комплексной оценки признана высокой, так как расчетное значение соответствующего показателя составило 0,966.

Подробная информация о результатах проведенной комплексной оценки (в том числе степени реализации мероприятий, соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств областного бюджета, степени достижения цели и решения задач подпрограмм, а также госпрограммы в целом, об использовании субсидий, предоставленных в отчетном периоде бюджету Оренбургской области из федерального бюджета и средств областного бюджета, оценки эффективности мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований, об оценке эффективности бюджетных расходов, оценке эффективности реализации основных мероприятий, осуществляемых проектным способом) приведена в приложениях.