Приложение № 7

к Протоколу заседания управляющего

совета государственной программы

«Формирование комфортной городской

среды в Оренбургской области»

План реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области

на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата достиже-ния контроль-ной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)» |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1 | Задача «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 05.04.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» |  | 15.02.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» |  | 31.12.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2 | Результат «Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.» |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 10.05.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» |  | 01.04.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 27.12.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.4 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» |  | 15.02.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.5 | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» |  | 15.10.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.1.2.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» |  | 30.12.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2 | Задача «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |
| 1.2.1 | Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 10.05.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» |  | 01.04.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 27.12.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.1.4 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» |  | 15.02.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.1.5 | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» |  | 15.10.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.1.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» |  | 30.12.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.2 | Результат «В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году» |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка «Документ разработан» |  | 17.06.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» |  | 01.10.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.2.3 | Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» |  | 01.04.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.2.4 | Контрольная точка «Документ опубликован» |  | 13.12.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.2.5 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» |  | 01.09.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 1.2.2.6 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» |  | 08.11.2024 | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Пространственное развитие территорий населенных пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов» |  |  | Стручкова Мария Владиславовна – первый заместитель министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.1 | Задача «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории региона» |  |  |  |
| 2.1.1 | Результат «Количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды» |  |  | Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.1.1.1 | Контрольное точка «Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности» | 15.02.2024 |  | Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.1.2 | Результат «Количество улиц, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица» |  |  | Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.1.2.1 | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по развитию городской среды согласно разработанным дизайн-проектам» | 31.12.2024 |  | Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.2 | Задача «Вовлечение граждан в решение вопросов по развитию городской среды на территории муниципальных образований Оренбургской области» |  |  |  |
| 2.2.1 | Результат «Количество организованных и проведенных вовлечений (проектных семинаров в онлайн и оффлайн форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды» |  |  | Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 2.2.1.1 | Контрольная точка «Мониторинг организации и проведения вовлечений (проектных семинаров в онлайн- и офлайн-форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды» | 31.12.2024 |  | Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной городской среды территорий опережающего социально-экономического развития территорий» |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 3.1 | Задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований» |  |  |  |
| 3.1.1 | Результат «Приобретение транспорта» |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.03.2024 |  | Арапов Василий Николаевич, начальник управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  | Плешаков Андрей Михайлович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1 | Задача «Увеличение количества доступного общественного транспорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |
| 4.1.1 | Результат «Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий» | 31.12.2024 |  | Плешаков Андрей Михайлович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка «Созданы рабочие места» | 31.12.2024 |  | Арапов Василий Николаевич, начальник управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.2 | Результат «Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий» |  |  | Плешаков Андрей Михайлович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.2.1 | Контрольная точка «Поступили налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет Оренбургской области» | 31.12.2024 |  | Арапов Василий Николаевич, начальник управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.3 | Результат «Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом)» |  |  | Плешаков Андрей Михайлович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 4.1.3.1 | Контрольная точка «Привлечены средства внебюджетных источников» | 31.12.2024 |  | Арапов Василий Николаевич, начальник управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципальных образований Оренбургской области» |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 5.1 | Задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований» |  |  |  |
| 5.1.1 | Результат «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований» |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 5.1.1.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении дотации» | 01.08.2024 |  | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 5.1.1.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2024 |  | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 5.2 | Задача: ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году |  |  |  |
| 5.2.1. | Результат «Восстановление объектов благоустройства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации» |  |  | Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 5.2.1.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии» | 01.11.2024 |  | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| 5.2.1.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2024 |  | Спирина Нина Владимировна, начальник управления развития территорий, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |