PAGE  
2

Таблица 9

Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской       области в 2014–2020 годах» за 2015 год
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	1.
	Годовой объем ввода жилья, в том числе:
	тыс. кв. метров
	1151,8
	1020,0
	1189,8
	

	
	годовой объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи»
	тыс. кв. метров
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Годовой объем ввода жилья экономического класса
	тыс. кв. метров
	763,7
	612,0
	966,0
	

	3..
	Доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья
	процентов
	58,0
	44,0
	44,9
	

	4.
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	процентов
	2,1
	2,1
	2,4
	

	5.
	Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем
	процентов (нарастающим итогом)
	19,32
	16,0
	16,6
	

	6.
	Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года)
	процентов
	6,77
	10,6
	14,34
	

	6.1
	Средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке
	рублей
	40 194,7
	41 166,3
	39 443,7
	

	6.2
	Расчетная средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»
	рублей
	43 115,4
	46 047,3
	46 047,3
	

	7.
	Коэффициент доступности жилья 
	лет
	3,27
	3,1
	2,76
	

	8.
	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
	процентов
	37,09
	36,0
	37,14
	

	9.
	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен
	процентных пунктов
	4,9
	4,8
	-1
	

	10.
	Обеспеченность населения жильем
	кв. метров на человека
	23,5

	24,4
	24,5

	

	11.
	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года №  161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ)           
	гектаров
	29,8
	–
	–
	

	12. 
	Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ
	тыс. кв.

метров
	0,0
	25,0
	25,0
	

	13.
	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты
	единиц
	1699
	1175
	1169
	По сост. на 31.12.2015 г. фактически выдано 1177 свидетельств из них: 6 свидетельств имеют срок окончания реализации в 2016 году;
2 молодые семьи исключены в связи с несоответствием условиям подпрограммы на момент выдачи свидетельства.

	14.
	Объем ввода в эксплуатацию жилья по проектам, включенным в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	тыс. кв.

метров
	–
	33,4
	22,6
	Государственная поддержка на создание объектов инженерной инфраструктуры оказывалась преимущественно проектам массового индивидуального жилищного строительства, сроки ввода в эксплуатацию жилых домов в рамках таких проектов не регулируются.

В 2015 году в целом по области наблюдалось снижение объемов ввода индивидуальными застройщиками – на 19,4% к уровню 2014 года.

	15.
	Количество предприятий по выпуску энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций, получивших государственную поддержку
	единиц


	–
	2
	2
	

	16.
	Доля ввода арендного (наемного) жилья от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах
	процентов
	0,61
	0,3
	0,46
	

	17.
	Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	человек
	2379
	3380
	3226
	

	18.
	Площадь, подлежащая расселению
	тыс. кв. метров
	37,07
	50,84
	51,62
	

	19.
	Обеспеченность Оренбургской области градорегулирующей документацией
	процентов
	0,0
	99,0
	99,6
	

	20.
	Среднее количество проверок на каждом из объектов капитального строительства, при строительстве или реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор
	единиц
	4,2
	4
	4
	

	21.
	Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области
	процентов
	100
	100
	100
	

	22.
	Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	единиц
	10
	1
	4
	

	Подпрограмма 1. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014–2020 годах»

	1.1.
	Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку


	километров
	61,3
	44,0
	37,72
	

	1.2.
	Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	единиц
	1
	1
	1
	

	1.3.
	Ввод в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку

	километров
	–
	–
	–
	

	1.4.
	Проекты комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса, реализуемые с государственной поддержкой
	единиц
	0,0
	1
	1
	

	1.5.
	Наличие перечня приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	имеется – 1; не 

имеется – 0
	–
	1
	1
	

	Подпрограмма 2. «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	2.1.


	Годовой объем ввода арендного (наемного) жилищного фонда 
	тыс. кв.

метров
	3,0
	3,0
	3,0
	

	
	
	жилых 

единиц
	70
	70
	70
	

	Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	3.1.
	Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне жилья экономического класса
	единиц (нарастающим итогом)
	3
	3
	3
	

	3.2.
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований области
	единиц
	265
	217
	217
	

	3.3.
	Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений  и городских округов области
	единиц
	173
	13
	14
	

	3.4.
	Разработка правил землепользования и застройки сельских поселений области
	единиц
	9
	–
	–
	

	3.5.
	Разработка проектов планировки и межевания территории городских и сельских поселений области
	единиц
	22
	39
	40
	

	3.6.
	Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов области
	единиц
	1
	1
	6
	

	3.7.
	Ввод в действие автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городских округов и муниципальных районов области
	единиц
	10
	15
	15
	

	3.8.
	Модернизация автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городских округов и муниципальных районов области
	единиц
	0
	–
	–
	

	3.9.
	Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов области
	единиц
	–
	–
	–
	

	3.10.
	Внесение изменений в генеральные планы и (или)  правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений области
	единиц
	1
	45
	66
	

	3.11.
	Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований области
	единиц
	340
	217
	217
	

	3.12.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	–
	200
	270
	

	3.13.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	–
	300
	499
	

	3.14.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон поселений в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	0
	24
	98
	

	3.15.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	–
	16
	55
	

	3.16.
	Создание региональной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области
	единиц
	–
	–
	–
	

	3.17.
	Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области
	единиц
	–
	1
	1
	

	3.18.
	Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области
	единиц
	–
	1
	1
	

	3.19.
	Разработка проекта планировки территории для комплексного малоэтажного строительства 
	единиц
	–
	–
	–
	

	Подпрограмма 4. «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	4.1.
	Средний  уровень использования  мощностей предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов
	процентов
	56,0
	58,0
	58
	

	4.2.
	Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов, изделий и конструкций
	человек
	20100
	18000
	19862
	

	Подпрограмма 5. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	5.1
	Количество ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями за счет всех источников финансирования
	единиц
	17526
	11600
	12226
	

	5.2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014 – 2020 годах»

	единиц
	142
	52
	71
	

	5.3.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита

	единиц
	27
	23
	23
	

	5.4.
	Количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита

	единиц
	10
	–
	–
	

	Подпрограмма 6. «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах»

	6.1.
	Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года
	процентов
	18,8
	45,0
	44,1
	

	Подпрограмма 7. «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы»

	7.1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	единиц  
	1003


	646


	642
	На отчетную дату выдано 648 свидетельств, из них не реализовано 6, срок окончания их реализации заканчивает-  ся в 2016 году

	7.2.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей
	единиц  
	–
	144
	142
	2 молодые семьи исключены в связи с несоответствием условиям подпрограммы на момент выдачи свидетельства. 

	7.3.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья
	единиц  
	495
	244
	244
	

	7.4.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка
	единиц  
	201  
	141
	141
	

	7.5
	Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
	единиц  
	1
	2
	2
	


*) прогнозное значение показателя указано с учетом оформления договоров мены и социального найма
