PAGE  

Таблица 11
Отчет
о ходе выполнения плана реализации государственной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
за 9 месяцев 2018 года
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Государственная программа 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Основное мероприятие 1.1

«Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Показатель (индикатор) 1

«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	процентов

(нарастающим итогом)
	51,0
	-
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	5
	Контрольное событие 1

Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки
	Х
	Х
	Х
	9 месяцев, год
	проведен анализ представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки
	Х

	6
	Основное мероприятие 1.3

«Строительство объектов дорожной инфраструктуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Показатель (индикатор) 1

«Ввод в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку»
	километров
	2,60
	-
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	8
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области периодичных отчетов из расчета введенных в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы»
	Х
	Х
	Х
	декабрь

2018 года
	Не наступил срок исполнения
	Х

	9
	Контрольное событие 2

«Подготовка документов для заключения соглашения и заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» Госпрограммы

	Х
	Х
	Х
	в течение
года
	Выполнено

(соглашение 

№ 069-08-2018-387 

от 08.02.2018)
	Х

	10
	Показатель (индикатор) 2

«Объем ввода в эксплуатацию жилья по проектам жилищного строительства, реализуемым с привлечением средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–  2020 годы, приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	тыс. кв. метров
	61,94
	62,256
	Х
	Х
	Х

	11
	Контрольное событие 1

«Подготовка документов для заключения соглашения и заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» Госпрограммы
	Х
	Х
	Х
	декабрь

2018 года
	Выполнено

(соглашение 

№ 069-08-2018-387 

от 08.02.2018)
	Х

	12
	Показатель (индикатор) 3
«Средний уровень  обеспеченности дорожной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	процентов 

(нарастающим итогом)
	35,0
	-
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	13
	Контрольное событие 1

Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности дорожной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки
	Х
	Х
	Х
	9 месяцев, год
	проведен анализ представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки
	Х

	14
	Контрольное событие 2

Подготовка документов для заключения соглашения и заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области  в рамках программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы
	Х
	Х
	Х
	в течение
года
	Выполнено

(соглашение 

№ 069-08-2018-387 

от 08.02.2018)
	Х

	15
	Основное мероприятие 1.4

«Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса для нужд Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16
	Показатель (индикатор) 1 

«Проекты комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса, реализуемые с государственной поддержкой»
	имеется – 1;

не имеется – 0
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	17
	Контрольное событие 1

Мониторинг предприятий, осуществляющих реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса, реализуемые с государственной поддержкой
	Х
	Х
	Х
	в течение
года
	Будет достигнуто по итогам года
	Х

	18
	Основное мероприятие 1.5

«Формирование перечня реализуемых проектов жилищного строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19
	Показатель (индикатор) 1 

«Наличие перечня приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры» (далее - перечень приоритетных проектов)
	имеется – 1; 

не имеется – 0
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	20
	Контрольное событие 1

Сбор информации, поступившей от  органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области о приоритетных проектах массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	Х
	Х
	Х
	декабрь 
2018 года
	Не наступил срок исполнения
	Х

	21
	Контрольное событие 2

Формирование и корректировка перечня приоритетных проектов
	Х
	Х
	Х
	в течение
года
	Сформирован перечень приоритетных проектов
	Х

	22
	Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23
	Основное мероприятие 2.2 

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	24
	Показатель (индикатор) 1 

«Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования»
	единиц

(нарастающим итогом)
	139
	137
	Х
	Х
	Х

	25
	Контрольное событие 1 

«Прием заявлений о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	14 заявлений
	Х

	26
	Контрольное событие 2 

«Рассмотрение заявлений постоянно действующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	12 заявлений
	Х

	27
	Контрольное событие 3 

«Уведомление заявителей и государственного унитарного предприятия Оренбургской области, в хозяйственном ведении которого находятся жилые помещения коммерческого использования, о принятом комиссией решении»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	12 уведомлений
	Х

	28
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29
	Основное мероприятие 3.1 

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30
	Показатель (индикатор) 1 

«Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области»
	единиц

(нарастающим итогом) / в том числе в текущем году
	483/0
	488/5
	Х
	Х
	Х

	31
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о разработанных местных нормативах градостроительного проектирования»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен сбор сведений за 9 месяцев 2018 года (01.10.2018)
	Х

	32
	Показатель (индикатор) 2
«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»
	процентов
	98
	99
	Х
	Х
	Х

	33
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о разработанных местных нормативах градостроительного проектирования»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен сбор сведений за 9 месяцев 2018 года (01.10.2018)
	Х

	34
	Показатель (индикатор) 3 

«Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	единиц

(нарастающим итогом) / в том числе в текущем году
	453/1
	453/1
	Х
	Х
	Х

	35
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на разработку генерального плана»
	Х
	Х
	Х
	30 июня
2018 года
	Заключен муниципальный контракт (16.04.2018)
	Х

	36
	Показатель (индикатор) 4 

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	процентов
	100
	100
	Х
	Х
	Х

	37
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о разработанных документах территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен сбор сведений за 9 месяцев 2018 года (01.10.2018)
	Х

	38
	Показатель (индикатор) 5
«Разработка проектов планировки и межевания территорий городских и сельских поселений Оренбургской области»
	единиц
	3
	4
	Х
	Х
	Х

	39
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на разработку проекта планировки и межевания территории»
	Х
	Х
	Х
	30 июня
2018 года
	Заключены 4 муниципальных контракта
	Х

	40
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Х
	Х
	Х
	15 декабря
2018 года
	Подписаны акты сдачи-приемки по   4 муниципальным контрактам
	Х

	41
	Показатель (индикатор) 6 

«Ввод в действие Автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) городских округов и муниципальных районов Оренбургской области»
	единиц

(нарастающим итогом) / в том числе в текущем году
	36/0
	36/0
	Х
	Х
	Х

	42
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о введенных АИСОГД»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен сбор сведений за 9 месяцев 2018 года (01.10.2018)
	Х

	43
	Показатель (индикатор) 7 

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области АИСОГД»
	процентов
	88
	88
	Х
	Х
	Х

	44
	Контрольное событие 1 

Сбор сведений о подготовленных АИСОГД
	Х
	Х
	Х
	15 декабря 
2018 года
	Не наступил срок исполнения
	

	45
	Основное мероприятие 3.2 

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	46
	Показатель (индикатор) 1 

«Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости»
	единиц
	612/1
	611/0
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	47
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	30 октября 
2018 года
	Не наступил срок исполнения
	Х

	48
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Х
	Х
	Х
	15 декабря 
2018 года
	Не наступил срок исполнения
	Х

	49
	Показатель (индикатор) 2 

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости»
	процентов
	37
	37
	Х
	Х
	Х

	50
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о подготовленных документах для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	15 декабря 
2018  года
	Не наступил срок исполнения
	Х

	51
	Показатель (индикатор) 3 

«Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в государственный кадастр недвижимости»
	единиц
	2
	2
	Х
	Х
	Х

	52
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в государственный кадастр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	30 июня 
2018 года
	Заключены 2 муниципальных контракта (25.06.2018)
	Х

	53
	Контрольное событие 2
«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Х
	Х
	Х
	15 декабря 
2018 года
	Не наступил срок исполнения
	Х

	54
	Показатель (индикатор) 4

«Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости»
	единиц
	1
	-
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	55
	Контрольное событие 1

«Заключение контракта на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	30 октября 
2018 года
	Не наступил срок исполнения
	Х

	56
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Х
	Х
	Х
	15 декабря 
2018 года
	Не наступил срок исполнения
	Х

	57
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	58
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне жилья экономического класса»
	единиц (нарастающим итогом)
	4
	4
	Х
	Х
	Х

	59
	Показатель (индикатор) 2

«Наличие региональной АИСОГД Оренбургской области»
	да – 1

нет – 0
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	60
	Контрольное событие 1

«Анализ использования АИСОГД Оренбургской области на предмет необходимости модернизации»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен анализ за 9 месяцев 2018 года (01.10.2018)
	Х

	61
	Показатель (индикатор) 2

«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»

	да – 1

нет – 0
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	62
	Контрольное событие 1
«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Х
	Х
	Х
	до 30 декабря 2018 года
	Осуществлен анализ реализации (01.10.2018)
	Х

	63
	Подпрограмма 4

«Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	64
	Основное мероприятие 4.1

«Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	65
	Показатель (индикатор) 1

«Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов, изделий и конструкций»
	человек
	18 110
	18 077
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	66
	Контрольное событие 1

«Мониторинг предприятий промышленности строительных материалов с целью отслеживания изменений среднесписочной численности работников»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно
	Был проведен мониторинг среднесписочной численности, с целью отслеживания информации о ее изменении
	Х

	67
	Показатель (индикатор) 2

«Индекс производства продукции промышленности строительных материалов»
	процентов
	98,1
	109,9
	Х
	Х
	Х

	68
	Контрольное событие 1

«Мониторинг объемов производства продукции промышленности строительных материалов с целью определения индекса производства продукции»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно
	Для определения индекса производства проводится мониторинг объемов производства продукции
	Х

	69
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	70
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	71
	Показатель (индикатор) 1

«Количество ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями за счет всех источников финансирования»
	единиц
	14 400
	15 551
	Х
	Х
	Х

	72
	Контрольное событие 1

«Мониторинг предоставленной Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации» периодичной отчетности 
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно
	Мониторинг проведен предоставленной управлением информации за       8 месяца текущего года
	Х

	73
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	единиц
	35
	30
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	74
	Контрольное событие 1
«Мониторинг предоставленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» периодичной отчетности»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно
	Мониторинг осуществляется ежемесячно представляемой  некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» отчетности о результатах деятельности по рефинансированию ипотечных жилищных кредитов
	Х

	75
	Показатель (индикатор) 3 

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита»
	единиц
	25
	25
	Х
	Х
	Х

	76
	Контрольное событие 1 

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита»
	Х
	Х
	Х
	10 марта 
2018 года
	За период с 07.02.2018 выдано 26 свидетельств о предоставлении социальных выплат
	Х

	77
	Подпрограмма 6 

«Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	78
	Основное мероприятие 6.1

«Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	79
	Показатель (индикатор) 2

«Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года»
	процентов

(нарастающим итогом)
	14,2
	-
	Х
	Х
	Процедуры размещения аукционов приостановлены

	80
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений по ведению реестра аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	42
	в течение 
года
	Сведения вносятся в электронной форме  муниципалитетами в АИС «Реформа ЖКХ»
	Х

	81
	Контрольное событие 2

«Получение и рассмотрение отчетов, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным
	В связи с отсутствием финансирования, отчетность за 9 месяцев 2018 года муниципалитетами не предоставлялась
	Х

	82
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	83
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	84
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
	единиц
	351
	341
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	85
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» Госпрограммы»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Выполнено 08.02.2018
	Х

	86
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	1 полугодие 2018 года
	Выполнено 07.03.2018
	Х

	87
	Показатель (индикатор) 2

«Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на        1 января 2015 г.»
	процентов
	0,093
	*
	Х
	Х
	*мониторинг показателя не проводился в связи с его отсутствием в соглашении о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

	88
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» Госпрограммы»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Х
	

	89
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	1 полугодие 2018 года
	Х
	

	90
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей»
	единиц
	79
	71
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	91
	Контрольное событие 1

«Утверждение сводного областного списка отдельных категорий молодых семей–претендентов, на получение социальной выплаты»
	Х
	Х
	Х
	до 1 октября года, предшествующего планируемому
	Выполнено 18.09.2017
	Х

	92
	Контрольное событие 2
«Заключение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	до 25 января планируемого года
	Выполнено 28.02.2018
	Х

	93
	Показатель (индикатор) 4 

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	единиц
	18
	18
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	94
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Х
	Х
	Х
	ежегодно в январе, марте, июле
	Выполнено 19.01.2018, 09.07.2018
	Х

	95
	Показатель (индикатор) 5

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	единиц
	32
	25
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	96
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Х
	Х
	Х
	ежегодно в последнем месяце каждого квартала
	Выполнено 16.03.2018,
06.06.2018, 13.09.2018
	Х

	97
	Основное мероприятие 2

«Обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» на 2014–2020 годы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	98
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	единиц
	2
	-
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	99
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Будет достигнуто по итогам года
	Х

	100
	Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	101
	Основное мероприятие 8.1

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	102
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	процентов
	100
	100
	Х
	Х
	100%

	103
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства от общего числа нарушений, выявленных  по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства»
	процентов
	100
	100
	Х
	Х
	100%

	104
	Показатель (индикатор) 3

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	процентов
	100
	100
	Х
	Х
	100%

	105
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»
	процентов
	100
	100
	Х
	Х
	100%

	106
	Показатель (индикатор) 5

«Доля проанализированной отчетности застройщиков от общего количества, представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	процентов
	100
	100
	Х
	Х
	100%

	107
	Показатель (индикатор) 6

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем числе обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	процентов
	100
	100
	Х
	Х
	100%

	108
	Показатель (индикатор) 7

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктуры»
	единиц
	2
	0
	Х
	Х
	Показатель
будет достигнут по итогам года

	109
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Х
	Х
	Х
	декабрь 
2018 года
	Не наступил срок исполнения
	Х


