Приложение

к письму министерства           строительства, жилищно-коммунального,

дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

от ______________ № _____________

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»

I. Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации госпрограммы

Основной целью государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (далее - госпрограмма) является повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения.

Финансовое обеспечение

Фактический объем финансирования по госпрограмме за 2019 год составил 1 342 391,75 тыс. рублей (98,2 % от плана). Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий осуществлялось за счет следующих источников:

- средства федерального бюджета - 270 429,69 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 1 071 962,06 тыс. рублей.

Целевые показатели (индикаторы) госпрограммы

Плановый показатель по увеличению жилищного строительства на 2019 год - 991 тыс. кв. метров.

За прошлый год введено в эксплуатацию 993,5 тыс. кв. метров (109 % к аналогичному периоду 2018 года - 911,5 тыс. кв. метров).

Итоговый показатель выполнен на 100,3 %.

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) составил 2,46 лет, что соответствует плановому значению (2,5 лет), установленному госпрограммой.

Количество молодых семей, которым была оказана государственная поддержка в виде социальных выплат на приобретение жилья, в 2019 году       составило - 903 семьи (105,7 % от планового показателя).

Достигнут плановый показатель госпрограммы «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства» 0,0514 млн. кв. метров. Факт за 2019 год – 0,0569 млн. кв. метров жилья.

Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, составила 2,6 % (плановый показатель 0,95 % перевыполнен в 2,7 раза).

Градостроительная документация в настоящее время является основополагающей формой развития территорий в общественных интересах. Показатель обеспеченности Оренбургской области градорегулирующей документацией составил в отчетном году 100 % (плановое значение достигнуто).

В рамках регионального государственного строительного надзора (контроля) и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области за 12 месяцев                   2019 года должностными лицами инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:

- в среднем проведено 4 проверки на каждом из объектов капитального строительства, при строительстве или реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор (100 % от плана);

- проведено 100 % плановых проверок от общего числа запланированных проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области (плановое значение достигнуто).

Целевой показатель по использованию арендного (наемного) жилищного фонда коммерческого использования на 2019 год - 8,1 тыс. кв. метров. По итогам отчетного года распределено 7,8 тыс. кв. метров такого жилья (выполнение прогнозного показателя - 96,3 %).

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы и подпрограмм, об использовании бюджетных ассигнований на ее реализацию в разрезе подпрограмм и их основных мероприятий представлена в приложениях 1.1-1.4.

Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях

жилищного строительства»

Основное мероприятие 1.1 «Региональный проект «Жилье»

На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области от 20.12.2018                 № 1417/367-VI-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период               2020 и 2021 годов» доведены ассигнования областного бюджета в объеме               516 060,1 тыс. рублей.

Профинансировано средств областного бюджета 509 513,6 тыс. рублей, в том числе:

- 262 828,7 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет - 197 121,5 тыс. рублей, областной бюджет - 65 707,2 тыс. рублей) – предоставление субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по стимулированию программ развития жилищного строительства (реконструкция автомобильных дорог в г. Оренбурге по ул. Уральская и в пос. Ленина по                        ул. Ленинская). Дороги введены в эксплуатацию (3,7 км);

- 196 170,5 тыс. рублей – предоставление субсидии бюджетам городских округов и сельских поселений на софинансирование мероприятий по строительству и проектированию объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям. Построено 55,2 км инженерных сетей;

- 50 514,4 тыс. рублей – предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности ГУП «Стройзаказчик», ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»,                     ГБУ «УКС Оренбургской области». Построено 23,9 км инженерных сетей.

Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры - 100 %. За 2019 год построено 79,1 км инженерных сетей (план – 77,8 км).

Ответственный исполнитель:

Фавер А.З., тел. 77-62-63

Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан - участников долевого строительства»

Основное мероприятие 2.1 «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 27.11.2014 № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 подано и рассмотрено комиссией 24 заявления, в том числе:

1) по 22 – принято положительное решение о предоставлении жилого помещения и заключены договоры;

2) по 1 – комиссионно принято решение об отказе в предоставлении жилого помещения в связи с отсутствием свободного жилья;

3) по 1 – возвращено заявителю.

При этом 24 заявителя расторгли договоры, и на эти жилые помещения был снова объявлен прием документов.

На 31.12.2019 в пользовании нанимателей по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования находилось 137 квартир (97,2 % от плана –  141 квартира).

Основное мероприятие 2.2 «Восстановление прав граждан - участников долевого строительства»

Из областного бюджета на реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 20 000 тыс. рублей.

25.10.2019 принято постановление Правительства Оренбургской области № 788-пп «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии в виде имущественного взноса Оренбургской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».

30.10.2019 между публично-правовой компанией «Фонд защиты прав                  граждан - участников долевого строительства» (далее – федеральный Фонд) и Правительством Оренбургской области заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество федерального Фонда из бюджета Оренбургской области.

25.12.2019 областная субсидия перечислена федеральному Фонду.

Мероприятия по выплате возмещений гражданам - участникам долевого строительства (46 дольщиков) федеральным Фондом запланировано осуществить в 2020 году.

Ответственный исполнитель:

Алексеева О.Н., тел. 78-62-84

Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»

Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»

Выполнение работ по данному мероприятию в 2019 году финансировалось за счет средств местных бюджетов.

За отчетный период:

- разработаны местные нормативы градостроительного проектирования              1 муниципального образования;

- заключены и исполнены муниципальные контракты на разработку документации по планировке территории в 3 сельских поселениях.

Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»

За отчетный период заключено и исполнено:

- 30 муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов;

- 3 223 муниципальных контракта на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон.

Основное мероприятие 3.3 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»

В течение года осуществлен анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения в нее изменений в части отображения планируемых объектов федерального, регионального значения, объектов, предусмотренных инвестиционными программами. Проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке проекта изменений в схему территориального планирования Оренбургской области с завершением работ в ноябре 2019 года.

По итогам работы за 2019 год документация представлена в минстрой Оренбургской области в полном объеме, приемочной комиссией министерства 12.12.2019 подписан документ о приемке работ по государственному контракту, проект размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

На реализацию мероприятия подпрограммы в областном бюджете на 2019 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 188,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило - 188,25 тыс. рублей (99,97 % от плана).

Ответственный исполнитель:

Родионов И.А., тел. 77-35-45

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»

Инспекцией государственного строительного надзора Оренбургской области (далее - инспекция) в отчетном периоде при исполнении основного мероприятия осуществлялись:

- реализация в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке полномочий по осуществлению на территории области регионального государственного строительного надзора;

- предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации;

- обеспечение контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В 2019 году инспекцией обеспечено выполнение всех программных мероприятий, включающих в себя:

1) анализ деятельности инспекции по осуществлению регионального государственного строительного надзора, контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области в целях мониторинга текущего состояния названных сфер;

2) планирование проведения программных мероприятий с учетом целей и задач, поставленных в госпрограмме;

3) реализацию программных мероприятий, в которых заняты все структурные подразделения инспекции, в строгом соответствии с целями и задачами госпрограммы;

4) оперативный контроль за соответствием реализуемых мероприятий целям и задачам госпрограммы.

За 2019 год инспекцией в рамках осуществления регионального государственного строительного надзора:

- проведено 913 проверок при строительстве (реконструкции) 417 объектов капитального строительства, было выявлено около 500 нарушений, большинство из которых устранены в установленный срок.

Проверки в основном проводились на основании программ проведения проверок, а также в связи с осуществлением контроля за исполнением ранее выданного предписания.

На основании части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008                             № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  с 1 января 2016 года  не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства;

- выдано и проверено исполнение 148 предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

- проконтролировано устранение 344 нарушений градостроительного законодательства, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;

- рассмотрено 136 дел об административных правонарушениях в области долевого строительства;

- привлечено к административной ответственности 65 юридических лиц,                   49 должностных лиц и 22 физических лица;

- выдано 191 заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности, оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов по заявлениям, поступившим от застройщиков.

В отчетный период инспекцией в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за долевым строительством:

- выдано и проверено исполнение 28 предписаний об устранении нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

- проанализирована 121 отчетность застройщиков, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

- рассмотрено 75 дел об административных правонарушениях в области долевого строительства;

- привлечено к административной ответственности 20 юридических и                          55 должностных лиц.

В целях защиты прав и законных интересов участников долевого строительства инспекция в прошедшем году участвовала в судебных процессах о взыскании страхового возмещения со страховых компаний в пользу участников долевого строительства.

Также инспекцией было рассмотрено в установленные сроки 155 обращений граждан и организаций в области градостроительного законодательства.

В целях предотвращения роста числа нарушений со стороны застройщиков и, как следствие, недопущения нарушений прав и законных интересов граждан при реализации подпрограммы в 2019 году инспекцией продолжено развитие механизмов эффективности контрольно-надзорной деятельности при реализации приоритетного проекта «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Оренбургской области». Целевой подход к планированию и осуществлению регионального государственного строительного надзора и контроля (надзора) в области долевого строительства на территории Оренбургской области позволяет сбалансировано решать вопросы строительного комплекса региона, что отражается на повышении качества и комфортабельности объектов капитального строительства для жителей области.

За отчетный период в рамках выполнения основного мероприятия подпрограммы помимо вышеуказанного на территории Оренбургской области было введено в эксплуатацию 12 объектов: фельдшерско-акушерские пункты в                                с. Мухраново Илекского района, с. Шахматовка Бузулукского района, с. Бородинск Ташлинского района, с. Андреевка Адамовского района, с. Украинка Сакмарского района, с. Паника Оренбургского района, с. Шутово Илекского района,                                   с. Григорьевка и c. Боевая гора Соль-Илецкого городского округа, с. Красная Поляна Новосергиевского района, с. Аксёнкино Северного района, с. Красногор  Саракташского района. Среднее количество выездных проверок на объектах - 12.

Общий объем финансирования по данной подпрограмме составил в 2019 году 66 500,38 тыс. рублей (99,8 % от плана).

Ответственные исполнители:

Позднякова Н.А., тел. 50-80-06

Правкин М.Г., тел. 50-02-53

Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»

Основное мероприятие 5.1 «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»

За 2019 год количество семей оренбуржцев, улучшивших жилищные условия с помощью льготных ипотечных кредитов, составило 59 (118 % от плана).

Всего выдано 23 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на                                общую сумму 8 534,73 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по итогам года составило 100 % от плана, социальная выплата предоставлена 23 семьям.

Ответственные исполнители:

Аникина Е.В., тел. 78-62-93

Хрыкина Т.А., тел. 44-31-15

Подпрограмма 6

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Оренбургской области»

Основное мероприятие 6.1 «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Целевой показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда» на 2019 год - 1,65 тыс. кв. метров.

Выполнение целевого показателя - 4,56 тыс. кв. метров.

Целевой показатель «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» на 2019 год - 0,09 тыс. человек.

Выполнение целевого показателя – 0,23 тыс. человек.

Финансовое обеспечение на 2019 год – 178 234,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд) – 168 221,4 тыс. рублей;

- областного бюджета – 9 899,3 тыс. рублей;

- местных бюджетов – 113,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 средств Фонда, областного и местных бюджетов профинансировано 100 %.

Планом мероприятий регионального проекта предусмотрено выполнение в отчетном году 7 контрольных точек, выполнены все:

1. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории Оренбургской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) – соглашение от 30.01.2019 № 069-2019-F30058-1.

2. Утверждены муниципальные программы расселения. В первом этапе реализации программы (2019 год) участвуют 10 муниципальных образований.

3. Утверждена региональная программа расселения – постановление Правительства Оренбургской области от 20.03.2019 № 186-пп.

4. Заключен договор от 09.04.2019 № 1/ПС между Фондом и минстроем Оренбургской области на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2025 годы.

5. Заключены соглашения с муниципальными образованиями городских округов и сельских поселений области на оказание финансовой поддержки                             на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на этап                                2019-2020 годов.

6. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой расселения в 2019 году.

7. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта).

Основное мероприятие 6.2 «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»

Финансовое обеспечение: за счет средств областного бюджета – 50 000 тыс. рублей.

Проведен отбор муниципальных образований и домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, для предоставления субсидии на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Субсидии областного бюджета предусмотрены:

- Грачевскому сельсовету Грачевского района – 24 169,91 тыс. рублей;

- Краснооктябрьскому сельсовету Октябрьского района – 25 830,09 тыс. рублей.

В 2019 году финансирование составило – 44 190,1 тыс. рублей (экономия в сумме 5 809,9 тыс. рублей образовалась по итогам заключения муниципальных контрактов Грачевским сельсоветом Грачевского района).

По условиям подпрограммы целевой показатель будет выполнен в 2020 году.

Основное мероприятие 6.3 «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»

Финансовое обеспечение: за счет средств областного бюджета согласно сводной бюджетной росписи – 139 346,8 тыс. рублей.

Проведен отбор муниципальных образований и жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, для предоставления субсидии на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Субсидии областного бюджета предусмотрены:

- г. Орску – 54 380,5 тыс. рублей;

- г. Оренбургу – 3 188,7 тыс. рублей;

- Привольному сельсовету Илекского района – 14 568,5 тыс. рублей;

- Нижнепавловскому сельсовету Оренбургского района – 47 760,5 тыс. рублей;

- Сорочинскому городскому округу – 19 448,6 тыс. рублей.

В 2019 году финансирование составило – 127 626,7 тыс. рублей (г. Орском не освоено средств областного бюджета в размере 11 715,4 тыс. рублей в связи с несостоявшимися аукционами на приобретение жилых помещений; экономия в сумме 4,7 тыс. рублей образовалась по итогам заключения Привольным сельсоветом Илекского района муниципальных контрактов).

По основным мероприятиям 6.2 и 6.3 субсидии муниципальным образованиям в соответствии с заключенными муниципальными контрактами предоставлены в 2019 году, целевые показатели «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья» и «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» будут достигнуты муниципальными образованиями в                    2020 году.

Ответственный исполнитель:

Никифорова Н.П., тел. 77-28-02

Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»

Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»

В 2019 году было намечено улучшить жилищные условия 854 молодым семьям. Улучшили жилищные условия 903 молодых семьи, в том числе:

- 322 семьи – при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 273 381,6 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет - 73 308,2 тыс. рублей, областной бюджет - 120 985,3 тыс. рублей, местный бюджет - 79 088,1 тыс. рублей);

- 108 семей – при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей на общую сумму               81 794,1 тыс. рублей (из них: областной бюджет - 59 860,4 тыс. рублей, местный бюджет - 21 933,7 тыс. рублей);

- 150 семей – при помощи социальных выплат при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на общую сумму                53 018,9 тыс. рублей;

- 323 семьи – при помощи социальных выплат на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за счет средств областного бюджета на общую сумму 80 411,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение реализации подпрограммы»

В целях реализации мероприятия было запланировано 133,1 тыс. рублей, из которых израсходовано 132,9 тыс. рублей: проведено 2 семинара со специалистами органов местного самоуправления Оренбургской области по вопросам реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

Бусловский В.Н., тел. 30-62-68

II. Пояснительная записка

к годовому отчету об оценке эффективности реализации госпрограммы

за 2019 год

Оценка результативности и эффективности реализации госпрограммы осуществлена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области».

Комплексная оценка эффективности реализации госпрограммы проводилась по 4 направлениям:

1) оценка эффективности реализации госпрограммы;

2) оценка эффективности реализации отдельных основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

3) оценка эффективности реализации отдельных основных мероприятий подпрограмм по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета;

4) оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию госпрограммы по результатам их исполнения.

Для оценки эффективности госпрограммы использовалось 48 показателей, в том числе:

| № п/п | Наименование | Количество показателей, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Госпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» | 9 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | 4 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан - участников долевого строительства» | 2 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» | 16 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | 8 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» | 2 |
| 7. | Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» | 2 |
| 8. | Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» | 5 |
| 9. | Всего | 48 |

При оценке эффективности реализации основных мероприятий подпрограмм использовались показатели, связанные с соответствующими основными мероприятиями.

В 2019 году минстроем Оренбургской области, соисполнителями и участниками госпрограммы обеспечено выполнение всех запланированных мероприятий.

Изменения в госпрограмму в отчетном периоде вносились трижды - редакции от 28 июня, 25 октября, 20 декабря 2019 года. Однако при расчете параметра                 оценки не учитывались изменения:

- от 28 июня, связанное со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и необходимостью внесения изменений в правила предоставления субсидий, а также корректировки финансового обеспечения в связи с поступлением средств Фонда ЖКХ;

- от 25 октября, связанное с утверждением 12.09.2019 Правительством Российской Федерации постановления № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и необходимостью финансирования мероприятий по восстановлению прав пострадавших дольщиков из областного бюджета.

Результаты

оценки эффективности реализации госпрограммы за 2019 год

| Наименование показателя |  | Значение показателя | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Степень реализации госпрограммы | СРгп | 0,996 | х |
| Эффективность реализации госпрограммы | ЭРгп | 0,998 | Высокая |
| Эффективность реализации мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов | ЭРф | 1,000 | Высокая |
| Эффективность реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета | ЭРо | 1,000 | Высокая |
| Эффективность бюджетных расходов на реализацию госпрограммы по результатам их исполнения | ЭБри | 0,820 | х |
| Комплексная оценка эффективности реализации госпрограммы | Коэ | 0,955 | Высокая |

Эффективность реализации госпрограммы за 2019 год по результатам комплексной оценки признана высокой (показатель Коэ не менее 0,95) – расчетное значение соответствующего показателя составило 0,955 или 95,5 %, при установленном минимальном пороге - менее 0,75 (эффективность реализации госпрограмм в таком случае неудовлетворительная).

Подробная информация о результатах проведенной комплексной оценки представлена в приложениях 2.1-2.9.

Где максимально возможное значение - 1,000.