Оценка эффективности реализации подпрограмм
государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области" за 2020 год
I. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области»
1) Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области»
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

[image: image1.wmf]мв

СР=ММ,


где:

[image: image2.wmf]м

СР

 - степень реализации мероприятий;

[image: image3.wmf]в

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» (СР 1.1):

Основное мероприятие 1.1 характеризуется 3 показателями: 

	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Степень достижения
	Вывод

	1
	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых превышает  60 процентов
	процентов
	58,0
	58,0
	1,000
	Выполнен

	2
	Количество реализованных проектов по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых превышает 60 процентов
	единиц (нарастаю-щим итогом)
	7
	7
	1,000
	Выполнен

	3
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих вводу в эксплуатацию
	единиц (нарастаю-щим итогом)
	12
	12
	1,000
	Выполнен


Таким образом, СР 1.1 = (1+1+1)/3=1
Степень реализации основного мероприятия 1.2 подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» (СР 1.2):
Основное мероприятие 1.2 характеризуется 4 показателями: 

	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Степень достижения
	Вывод

	1


	количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более;
	единиц
	29
	12
	2,417

	Выполнен

	2
	количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более;


	единиц
	1156
	977
	1,183


	Выполнен

	3
	доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети;


	процентов
	25,8
	25,8
	1,000


	Выполнен

	4
	доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
	процентов
	25,9
	25,9
	1,000


	Выполнен


Таким образом, СР 1.2 = (1+1+1+1)/4=1

Степень реализации основного мероприятия 1.3 подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» (СР 1.3):
Основное мероприятие 1.3 характеризуется 3 показателями: 

	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Степень достижения
	Вывод

	1


	доля населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
	процентов 
	94,1
	94,0
	0,999


	Выполнен

	2
	доля городского населения Оренбургской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;


	процентов
	98,0
	94,5
	0,964


	Выполнен

	3
	количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом 
	единиц
	0
	0
	1,000


	Выполнен


Таким образом, СР 1.3 = (1+1+1)/3=1

Степень реализации основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» (СР 1.4):
Основное мероприятие 1.4 характеризуется 4 показателями: 

	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Степень достижения
	Вывод

	1


	количество аварий и чрезвычайных ситуаций при транспортировке газа по газопроводам;
	единиц
	0
	0
	1,000


	Выполнен

	2
	количество объектов коммунальной инфраструктуры (газопроводов), по которым оформлены правоустанавливающие документы;
	единиц
	118,5
	118,5
	1,000


	Выполнен

	3
	количество земельных участков, под наземными объектами коммунальной инфраструктуры (газопроводами), по которым оформлены правоустанавливающие документы;


	единиц
	4
	0
	0,000

	Не выполнен

	4
	протяженность газопроводов, на которых выполнены комплексные работы по их техническому обслуживанию и техническому обследованию
	км
	4
	0
	0,000


	Не выполнен


Таким образом, СР 1.4 = (1+1+0+0)/4=0,5
Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.

Таким образом, СРм = (1+1+1+0,5)/4=0,875
2) Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:
ССуз = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, где:

ССуз − степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп − предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф − фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБф − фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп − предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп

Таким образом, 
ССуз=0,5х 768 501,41/774 407,6 +0,5x344 376,78/365 247,1=0,496+0,471=0,967
3) Оценка эффективности использования средств областного бюджета

         Эффективность использования средств областного бюджета подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» (Эис) определяется по формуле: 

Эис=СРм-ССуз, где:

Эис − эффективность использования средств областного бюджета;

СРм − степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз − степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.
Таким образом, Эис=0,875-0,967=-0,092 и в соответствии с методикой принимается             за 1.
4) Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

     Для оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы (далее − степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз − степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф − значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп − плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

[image: image4.wmf]N

п/пп/ппз

1

СРСД/N,где:

=

å


СРп/п − степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз − степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N − число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» (СРп/п) определяется как среднее арифметическое степеней достижения показателей подпрограммы. При этом для показателей, степень достижения которых превысила 1, она принимается равной 1.

Таким образом, СРп/п = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0)/14=0,857
5) 
Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» (ЭРп/п) определяется по формуле: 

ЭРп/п=СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п − эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п − степень реализации подпрограммы;

Эис − эффективность использования средств областного бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Таким образом, ЭРп/п=0,857х1=0,857, что позволяет сделать вывод о средней эффективности реализации подпрограммы.

II. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
1) Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

[image: image5.wmf]мв

СР=ММ,


где:

[image: image6.wmf]м

СР

 - степень реализации мероприятий;

[image: image7.wmf]в

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации основного мероприятия 1.1 подпрограммы 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (СР 1.1):

Основное мероприятие 1.1 характеризуется 2 показателями: 

	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Степень достижения
	Вывод

	1
	численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
	тыс. человек
	39,3
	116,79
	2,972
	Выполнен

	2
	численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества;
	тыс. человек
	-
	-
	
	

	3
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в текущем году
	единиц 
	380
	705
	1,855
	Выполнен

	4
	Количество многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
	единиц
	-
	-
	
	


Таким образом, СР 1.1 = (1+1)/2=1

Степень реализации основного мероприятия 1.2 подпрограммы 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (СР 1.2):
Основное мероприятие 1.2 характеризуется 4 показателями: 

	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Степень достижения
	Вывод

	1


	доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления в общем объеме плановых проверок, запланированных на текущий год;
	процентов
	100,0
	0
	0,000

	Не выполнен

	2
	доля исполненных в установленные сроки предписаний инспекции, срок исполнения которых приходится на отчетный период
	процентов
	95
	76
	0,800

	Не выполнен


Таким образом, СР 1.2 = (0+0)/2=0
Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.

Таким образом, СРп = (1+0)/2=0,500

2) Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

       Поскольку подпрограмма содержит мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз − степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп − предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов);

Зф − фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов).

Таким образом, ССуз=225 707,82/226 502,30=0,996
3) Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета подпрограммы 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
 (Эис) определяется по формуле:

       Эис=СРм-ССуз, где:

Эис − эффективность использования средств областного бюджета;

СРм − степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз − степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

         Таким образом, Эис=0,5-0,996=-0,496 и в соответствии с методикой принимается за 0,5.

4) Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

             Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

              СДп/ппз − степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

              ЗПп/пф − значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

              ЗПп/пп − плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

[image: image8.wmf]N

п/пп/ппз

1

СРСД/N,где:

=

å


              СРп/п − степень реализации подпрограммы;

              СДп/ппз − степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

              N − число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации подпрограммы 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (СРп/п) определяется как среднее арифметическое степеней достижения показателей подпрограммы. При этом для показателей, степень достижения которых превысила 1, она принимается равной 1.

Таким образом, СРп/п =(1+1+0+0,8)/4=0,7
5) Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (ЭРп/п) определяется по формуле: 

       ЭРп/п=СРп/п х Эис, где:

ЭРп/п − эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п − степень реализации подпрограммы;

Эис − эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Таким образом, ЭРп/п=0,5х0,7=0,35, что позволяет сделать вывод о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.
III. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 3 «Тарифное регулирование»

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

[image: image9.wmf]мв

СР=ММ,


где:

[image: image10.wmf]м

СР

 - степень реализации мероприятий;

[image: image11.wmf]в

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации основного мероприятия 1.1 подпрограммы 3 «Тарифное регулирование» (СР 1.1):
Основное мероприятие 1.1 характеризуется 3 показателями: 

	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Степень достижения
	Вывод

	1
	обеспеченность граждан, проживающих в домах с печным отоплением и обратившихся к получателю субсидии за твердым топливом по цене, установленной постановлением Правительства Оренбургской области;
	процентов
	100,0
	100,0
	1,000
	Выполнен

	2
	обеспеченность граждан, обратившихся к получателю субсидии за сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по цене, установленной уполномоченным органом;
	процентов
	100,0
	100,0
	1,000
	Выполнен

	3
	количество абонентов - получателей услуги по газоснабжению, не менее
	единиц 
	824902
	831365

	1,007
	Выполнен


Таким образом, СР 1.1 = (1+1+1)/3=1
Степень реализации основного мероприятия 1.2 подпрограммы 3 «Тарифное регулирование» (СР 1.2):
Основное мероприятие 1.2 характеризуется 1 показателем: 

	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Степень достижения
	Вывод

	1


	доля установленных муниципальными образованиями Оренбургской области тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, реализующими отдельные государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению муниципальными образованиями Оренбургской области в соответствующем году
	процентов
	100
	100
	1


	Выполнен


Таким образом, СР 1.2 = 1/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1.3 подпрограммы 3 «Тарифное регулирование» (СР 1.3):
Основное мероприятие 1.3 характеризуется 1 показателем: 

	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Степень достижения
	Вывод

	1


	доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок в соответствии с законодательством Российской Федерации
	процентов 
	100,0
	100,0
	1,000

	Выполнен


Таким образом, СР 1.3 = 1/1=1
Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.

Таким образом, СРп = (1+1+1)/3=1
2) Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

       Поскольку подпрограмма содержит мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз − степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп − предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов);

Зф − фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов).

Таким образом, ССуз=583 315,07/584 662,60=0,998
3) Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета подпрограммы 3 «Тарифное регулирование» (Эис) определяется по формуле:

       Эис=СРм-ССуз, где:

Эис − эффективность использования средств областного бюджета;

СРм − степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз − степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

         Таким образом, Эис=1-0,998=0,002 и в соответствии с методикой принимается              равным 1.

4) Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

              Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

              СДп/ппз − степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

              ЗПп/пф − значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

              ЗПп/пп − плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

[image: image12.wmf]N

п/пп/ппз

1

СРСД/N,где:

=

å


              СРп/п − степень реализации подпрограммы;

              СДп/ппз − степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

              N − число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

 Степень реализации подпрограммы 3 «Тарифное регулирование» (СРп/п) определяется как среднее арифметическое степеней достижения показателей подпрограммы. При этом для показателей, степень достижения которых превысила 1, она принимается равной 1.

Таким образом, СРп/п =(1+1+1+1+1)/5=1
5) Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Тарифное регулирование» (ЭРп/п) определяется по формуле: 

       ЭРп/п=СРп/п х Эис, где:

ЭРп/п − эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п − степень реализации подпрограммы;

Эис − эффективность использования средств областного бюджета.

Таким образом, ЭРп/п=1,0х1,0=1, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации подпрограммы.
2.
Оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах" 
за 2020 год
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
Оценка достижения целей и решения задач государственной программы
	№ п/п


	Наименование показателя
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Степень достижения

СДг/ппз

	1
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры  
	процентов
	50,5
	50,5
	1

	2
	Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов
	процентов (нарастающим итогом)
	7,62
	9,70
	1

	3


	Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества
	процентов
	-
	-
	-

	4
	Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе
	процентов
	11,0
	11,0
	1

	Итого СРг/п
	1


Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

[image: image13.wmf]М

гпгппз

1

СРСДМ,

=

å


где:

[image: image14.wmf]гп

СР

 - степень реализации государственной программы;

[image: image15.wmf]гппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы (СДгппз= 3,0);

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
СРгп= ∑СДгппз/М= (1+1+1)/3= 1
Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:


[image: image16.wmf]å

+

=

j

1

j

п/п

гп

гп

)

k

*

Р

 

(

Э

*

0,5

 

СР

*

 

0,5

ЭР


где:

[image: image17.wmf]гп

ЭР

 - эффективность реализации государственной программы;

[image: image18.wmf]гп

СР

 - степень реализации государственной программы;

[image: image19.wmf]пп

ЭР

 - эффективность реализации подпрограммы;

[image: image20.wmf]j

k

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем.
0,5*1+ 0,5*(0,34*0,857+0,33*0,25+0,33*1) = 0,854
ЭРгп = 0,854 > 0,85

– эффективность государственной программы признается средней
_______[image: image21.wmf]ис

Э


_1553517398.unknown

